广西壮族自治区桂西公路发展中心崇左片区2026-2028年公路日常养护服务项目采购需求

| ## 一、技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 主要技术需求或者服务要求 |
| 1 | 广西壮族自治区桂西公路发展中心崇左片区2026-2028年公路日常养护服务项目项目 | 1项 | - ▲一、服务内容： - （一）广西壮族自治区隆安公路养护中心2026-2028年公路日常养护服务项目： - 服务范围（以最新年报数据为准）：隆安中心辖区2条国道（G324线、G358线）和3条省道（S211线、S215线、S309线）共计241.438千米。其中2026年公路养护市场化服务里程为241.438千米，2027年里程约为241.438千米，2028年里程约为241.438千米。 - 采购内容：按《公路养护技术标准》（JTG5110-2023）所规定的日常养护工作、突发事件应急处置及日常巡查、经常检查、定期检查（不包括桥涵、隧道）、日常维修、公路数智化应用等。 - （二）广西壮族自治区天等公路养护中心2026-2028年公路日常养护服务项目： - 服务范围（以最新年报数据为准）：天等中心辖区1条国道G243线和1条省道S309线共计136309千米。其中2026年公路养护市场化服务里程为136309千米，2027年里程约为136309千米，2028年里程约为136309千米。 - 采购内容：按《公路养护技术标准》（JTG5110-2023）所规定的日常养护工作、突发事件应急处置及日常巡查、经常检查、定期检查（不包括桥涵、隧道）、日常维修、公路数智化应用等。 - 广西壮族自治区大新公路养护中心2026-2028年公路日常养护服务项目： - 服务范围（以最新年报数据为准）：大新公路养护中心辖区有4条国道G243线、G358线、G359线、G219线和1条省道S311线，共计222.798公里。其中2026年公路养护市场化服务里程为222.798公里，2027年里程约为222.798公里，2028年里程约为222.798公里。 - 采购内容：按《公路养护技术标准》（JTG5110-2023）所规定的日常养护工作、突发事件应急处置及日常巡查、经常检查、定期检查（不包括桥涵、隧道）、日常维修、公路数智化应用等。 - （四）广西壮族自治区江州公路养护中心2026-2028年公路日常养护服务项目： - 服务范围（以最新年报数据为准）：江州中心辖区3条国道（G322线、G359线、G648线）和3条省道（S215线、S311线、S313线）共计210.524千米（其中S313线K450+500-K465+115属于一级路建设期移交管养）。其中2026年公路养护市场化服务里程为195.909千米，2027年里程约为195.909千米，2028年里程约为195.909千米。S313线K450+500-K465+115属于一级路建设期移交管养共14.615千米。 - 采购内容：按《公路养护技术标准》（JTG5110-2023）所规定的日常养护工作、突发事件应急处置及日常巡查、经常检查、定期检查（不包括桥涵、隧道）、日常维修、公路数智化应用等。 - （五）广西壮族自治区宁明公路养护中心2026-2028年公路日常养护服务项目： - 服务范围（以最新年报数据为准）：宁明中心辖区条国道（G322线、G219线）和2条省道（S213线、S215线…）共计千米。其中2026年公路养护市场化服务里程为304.958千米，2027年里程约为212.849千米，2028年里程约为212.849千米。 - 采购内容：按《公路养护技术标准》（JTG5110-2023）所规定的日常养护工作、突发事件应急处置及日常巡查、经常检查、定期检查（不包括桥涵、隧道）、日常维修、公路数智化应用等。 - 二、各养护中心具体管养里程如下（以最新年报数据为准）： 年度; 辖区县中心; 一级公路 （公里）; 二级公路 （公里）; 三、四级公路（公里）; 合计服务里程（公里）. 2026年里程; 隆安中心; 185.604; 55.834; 241.438. 天等中心; 136.309; 136.309. 大新中心; 189.904; 32.894; 222.798. 江州中心; 186.077; 9.832; 195.909. 宁明中心; 178.477; 126.481; 304.958. 分项汇总; 876.37; 225.04; 1101.41. 2027年里程; 隆安中心; 200.616; 40.822; 241.438. 天等中心; 136.309; 136.309. 大新中心; 189.904; 32.894; 222.798. 江州中心; 186.077; 9.832; 195.909. 宁明中心; 178.895; 33.954; 212.849. 分项汇总; 891.80; 117.50; 1009.30. 2028年里程; 隆安中心; 200.616; 40.822; 241.438. 天等中心; 136.309; 136.309. 大新中心; 189.904; 32.894; 222.798. 江州中心; 186.077; 9.832; 195.909. 宁明中心; 178.895; 33.954; 212.849. 分项汇总; 891.80; 117.50; 1009.30. - 三、各养护中心养护的管理服务设施如下： 序号; 养护站点名称; 所属项目采购人; 地点、位置. 1; 隆安公路养护中心; 广西壮族自治区隆安公路养护中心; 白鹤岩养护站. 2; 天等养护站; 广西壮族自治区天等公路养护中心; 天等县天椒大道50号. 3; 天等旧公路局; 广西壮族自治区天等公路养护中心; 天等县朝阳西路04号. 4; 结安道班; 广西壮族自治区天等公路养护中心; 杨龙线K47＋700. 5; 把荷道班; 广西壮族自治区天等公路养护中心; 德板线K51＋750. 6; 上映道班; 广西壮族自治区天等公路养护中心; 德板线K63+500. 7; 天等旧养护站; 广西壮族自治区天等公路养护中心; 天等县天宝南路226号. 8; 养护站用地（油库，厂房）; 广西壮族自治区天等公路养护中心; 天等县天宝南路326号. 9; 龙马道班; 广西壮族自治区天等公路养护中心; S309线K246+460. 10; 山猴鱼塘养护站; 广西壮族自治区天等公路养护中心; 天等县天宝南路334号. 11; 宁干道班; 广西壮族自治区天等公路养护中心; G243线K1621+850. 12; 桃城中心养护站; 广西壮族自治区大新公路养护中心; G243线1685+540. 13; 雷平养护站; 广西壮族自治区大新公路养护中心; G359线K914+731. 14; 驮卢养护站; 广西壮族自治区江州公路养护中心; 崇左市江州区驮卢镇驮卢大桥桥头. 15; 那忙养护站; 广西壮族自治区江州公路养护中心; 崇左市江州区板利乡那忙村（G322瑞安至友谊关K2228+700）. 16; 大桥养护站; 广西壮族自治区江州公路养护中心; 崇左市江州区壶兴社区大桥养护站. 17; 水口养护站; 广西壮族自治区江州公路养护中心; 崇左市江州区江南街道水口养护站（S215巴马至爱店K279+860）. 18; 新和收费站; 广西壮族自治区江州公路养护中心; 崇左市江州区新和镇（G359佛山至富宁K898+800）. 19; 板利旧养护站; 广西壮族自治区江州公路养护中心; 崇左市江州区板利乡（G322瑞安至友谊关K2221+600处）. 20; 麦水桥站; 广西壮族自治区江州公路养护中心; 江州区江州镇卜驮村（S313清湖至科甲K428+600）. 21; 江州公路养护中心; 广西壮族自治区江州公路养护中心; 崇左市江南街道丽江路90号. 22; 江州公路养护中心应急仓库; 广西壮族自治区江州公路养护中心; 崇左市江南街道丽江路90号江州公路养护中心应急仓库. 23; 公路用地; 广西壮族自治区江州公路养护中心; 太平镇江北镇南街. 24; 公路用地; 广西壮族自治区江州公路养护中心; 太平镇江北镇南街. 25; 古坡养护站; 广西壮族自治区江州公路养护中心; 江州区江南街道办渠显村（S215巴马至爱店K288+300）. 26; 合江养护站; 广西壮族自治区江州公路养护中心; 江州区罗白乡岜萌村合江屯（S313清湖至科甲K406+000）. 27; 驮柏养护站; 广西壮族自治区江州公路养护中心; 江州区驮卢镇驮柏村（S215巴马至爱店K255+000）. 28; 渠併养护站; 广西壮族自治区江州公路养护中心; 江州区驮卢镇岑豆村渠倂屯（S215巴马至爱店K248+000）. 29; 农里养护站; 广西壮族自治区江州公路养护中心; 江州区驮卢镇农里村农里（S311南宁至硕龙K95+600）. 30; 渌江养护站; 广西壮族自治区江州公路养护中心; 江州区驮卢镇灶瓦村（S215巴马至爱店K227+700）. 31; 岜模养护站; 广西壮族自治区江州公路养护中心; 江州区左州镇岜模村（S311南宁至硕龙K106+600）. 32; 立村养护站; 广西壮族自治区江州公路养护中心; 江州区左州镇立村村（S311南宁至硕龙K125+600）. 33; 新和新养护站; 广西壮族自治区江州公路养护中心; 江州区新和镇（G359佛山至富宁K898+800）. 34; 板利收费站; 广西壮族自治区江州公路养护中心; 江州区板利乡（S313清湖至科甲K399+900）. 35; 区扶养护站; 广西壮族自治区江州公路养护中心; 江州区左州镇渠西村（S311南宁至硕龙K117+800）. 36; 新和旧养护站; 广西壮族自治区江州公路养护中心; 江州区新和镇（G359佛山至富宁K898+150）. 37; 新村养护站; 广西壮族自治区江州公路养护中心; 江州区江州镇卜松村（S313清湖至科甲K422+000）. 38; 乙古养护站; 广西壮族自治区江州公路养护中心; 崇左市江州区太平街道办乙古村（S313清湖至科甲K458+200）. 39; 古坡沥青站; 广西壮族自治区江州公路养护中心; 江州区江南街道办渠显村（S215巴马至爱店K288+300）. 40; 板利新养护站; 广西壮族自治区江州公路养护中心; 江州区板利乡（S313清湖至科甲K399+900）. 41; 那谭组; 广西壮族自治区宁明公路养护中心; S215线K301+400. 42; 中站组; 广西壮族自治区宁明公路养护中心; S215线K311+100. 43; 板祝组; 广西壮族自治区宁明公路养护中心; S215线K344+400. 44; 林场组; 广西壮族自治区宁明公路养护中心; S215线K379+400. 45; 下间组; 广西壮族自治区宁明公路养护中心; G322线K2240+450. 46; 弄官组; 广西壮族自治区宁明公路养护中心; G322线K2259+100. 47; 巴笛组; 广西壮族自治区宁明公路养护中心; G322线K2269+500. 48; 明江组; 广西壮族自治区宁明公路养护中心; G322线K2280+100. 49; 四分场组; 广西壮族自治区宁明公路养护中心; G322线K2295+000. 50; 北江站; 广西壮族自治区宁明公路养护中心; S213线K0+000. 51; 板根组; 广西壮族自治区宁明公路养护中心; S213线K6+100. 52; 派产组; 广西壮族自治区宁明公路养护中心; S213线K16+100. 53; 弄力组; 广西壮族自治区宁明公路养护中心; S213线K25+900. 54; 那谋组; 广西壮族自治区宁明公路养护中心; S213线K35+600. 55; 叫派组; 广西壮族自治区宁明公路养护中心; S213线K45+900. 56; 桐棉工区; 广西壮族自治区宁明公路养护中心; S213线K55+700. 57; 桐棉组; 广西壮族自治区宁明公路养护中心; S213线K56+120. 58; 板烂组; 广西壮族自治区宁明公路养护中心; S213线K70+800. 59; 爱店站; 广西壮族自治区宁明公路养护中心; G219线K9878+000. 60; 那梨组; 广西壮族自治区宁明公路养护中心; G219线K9948+500. - ▲四、各养护中心具体招标控制价如下： 中心名称; 招标控制价（万元）. 广西壮族自治区隆安公路养护中心; 2014.44. 广西壮族自治区天等公路养护中心; 896.43. 广西壮族自治区大新公路养护中心; 1364.94. 广西壮族自治区江州公路养护中心; 1449.60. 广西壮族自治区宁明公路养护中心; 2081.67. 招标控制总价（万元）; 7807.08. - ▲五、服务要求： - 按《公路养护技术标准》(JTG5110-2023)及相关规范要求实施公路日常养护作业，有针对性地对不同路段制定科学有效的养护计划方案。包括路基、路面、桥涵、隧道、交通工程及沿线设施的日常养护工作、突发事件应急处置及日常巡查、经常检查、定期检查（不包括桥涵、隧道），同时利用低空无人机技术和AI智能识别算法，实时采集路基、路面、桥梁、边坡结构物及相关设施的图像和数据，运用AI智能算法自动识别路面状态、结构病害及设施完好性等问题，进行公路智能巡检。配合完成每年度市中心组织的普通国省干线公路养护技能竞赛。 - ▲六、各养护中心公路日常养护主要工作内容（包括但不限于）如下： - （1）日常保养具体工作范围为： - ①路基：整理路肩，修剪路肩杂草，常态化控制杂草高度在15cm以内，清除路肩杂物；整理坡面，缺口培土，修剪坡面杂草，路肩以上1.2米高范围内，杂草要修剪整齐高度不高于15cm、界面线顺直，下边坡杂草不高于路肩，清除坡面杂物；清除护坡、支挡结构物上的杂草、杂物，疏通排（泄）水孔；清理绿化平台、碎落台上的杂物，修剪绿化平台、碎落台上的杂草，常态化控制杂草高度在15cm以内；疏通边沟、截水沟、集水井、泄水槽等排水设施；修整中央分隔带路缘石，清除杂物、杂草，清理排水通道。 - ②路面：清除路面泥土积砂杂物、污染物、散落物等；排除路面积水，疏通路面排水。 - ③桥梁：加强日常巡查，定期对桥面、主梁、墩台、支座、伸缩缝、护栏等部位进行检查，及时发现裂缝、松动、锈蚀、渗漏等病害，做好记录与跟踪；做好清洁疏通，保持桥面干净整洁，及时清理伸缩缝、桥下空间等杂物、疏通泄水孔，确保排水通畅，减少积水对结构的侵蚀；维护附属设施，保障照明、标志标线、防护设施等正常使用，保持桥梁整体功能完好。通过以上工作，持续保持桥梁处于良好技术状态，保障桥梁安全稳定运行。 - ④隧道：定期对隧道主体结构、路面、衬砌、拱顶、边墙、沉降缝、排水系统等关键部位开展全覆盖巡查，重点排查渗漏水、衬砌开裂、路面破损、构件松动，以及隧道洞口仰坡、边坡及支护、排水设施完好性和稳定性等问题，做好隐患台账记录，做到早发现、早预警、早处置，杜绝小隐患演变成大问题；常态化清扫隧道路面，清理洞内杂物、尘土及垃圾；及时疏通排水沟、集水井，确保排水系统通畅，避免洞内积水结冰；定期清理通风口、消防栓周边杂物，保障各类设施周边无遮挡，维持洞内整洁干爽的通行环境；定期检查隧道照明、通风、消防、监控、标志标线、应急疏散等附属设施，确保灯具明亮、通风正常、消防器材完好、标识清晰醒目，各类应急设施随时可用，全面满足隧道安全通行与应急防护需求。 - ⑤涵洞：日常定期开展全覆盖巡查，重点排查洞身、进出口、边坡及基础，紧盯堵塞、渗漏、裂缝、沉降、构件松动等各类隐患，做好台账登记跟踪；及时清理洞内淤泥杂物，疏通进出口排水沟渠，杜绝积水淤积侵蚀结构。通过常态化保养，有效规避涵洞堵塞、结构受损等风险，整体状态稳定达标。 - ⑥交通安全设施：各类交通安全设施定期清洗、扶正；每年年底前对交通安全设施刷白或刷漆。 - ⑦养护站及候车亭：对沿线养护站、候车亭巡查看护，定期检查，存在问题及时上报；及时清除杂草、杂物，保持设施完好，环境干净整洁。 - ⑧绿化：及时修剪、整形公路绿化植物，使其不侵入公路建筑限界，不遮挡标志、标牌。 - ⑨应急处置：及时对路树倒伏、洒落物、油污路面、零星塌方（单处边坡塌方在5立方米以下）、水淹路面等影响公路安全通行紧急情况进行处置，接到相关信息后应在1个小时内到达现场进行处置，消除安全隐患，确保公路安全畅通。 - ⑩公路日常检查：按《公路养护技术标准》、《交通运输部安委会关于加强交通运输安全生产重大危险源节假日提级管控和日常监管工作的通知》规定频率及要求开展日常巡查、经常检查、定期检查（不包括桥涵、隧道）；日常巡查发现存在影响通行的障碍物或异常情况时，应视情况予以清除或报告；危及行车安全的，应采取临时安全保障措施后再进行处理；不能立即处置的，应现场设置警示标志并及时通知相关单位（部门）处理，在应急处置和抢修人员到场前应进行现场监视。 - ⑪公路数智化：利用既有养护智慧养护平台系统，实行在线巡检、设施监测、防灾应急等工作数字化应用，充分运用桂西中心“空天地”一体公路智能巡检系统的技术体系，通过融合卫星遥感、低空无人机集群、车载移动巡检单元以及地面智能巡检车，构建覆盖项目实施范围内普通国省干线公路的全域化、全天候、智能化的立体巡检体系，逐步实现数据信息现场采集、填报，加强基于数字技术的养护评价、预测，提升公路养护管理数字化水平；熟悉和运用“路安巡”和广西公路水路安全畅通与应急处置系统TOCC系统，及时反馈预警、巡查和管控信息。 - （2）日常维修具体工作范围为： - ①路基：修整路肩坡度，处理路肩的轻微病害；清理边坡零星塌方（单处塌方在5立方米以上），清除松动石块，修补坡面冲沟，修理砌石护坡、防护网、绿植等坡面防护工程的局部损坏；修理既有防护及支挡结构物的表观破损和轻微的局部损坏；整修绿化平台、碎落台；局部开挖边沟、截水沟等，铺砌、修复排水设施等。 - ②路面：处治沥青路面出现的裂缝、坑槽、车辙、沉陷、波浪拥包、松散、泛油等病害；水泥混凝土路面日常清缝、灌缝，处治水泥混凝土路面出现的裂缝、坑洞、板角断裂、错台、拱起、边角脱落、填缝料损坏、唧泥、局部破碎板等病害；桥头、涵顶跳车处治。 - ③桥梁：桥面铺装局部坑槽、松散、裂缝、麻面、起皮修补，伸缩缝清理杂物、更换密封条、紧固螺栓、局部找平，桥头搭板局部沉陷、裂缝修补、封缝，泄水管疏通、更换、修补、重新固定，栏杆、防撞墙局部破损、露筋、裂缝修补、刷漆，标线、护栏、防抛网的补划、补装、紧固、清洁；梁板表面风化、起皮、蜂窝、麻面、露筋除锈修补，裂缝≤0.2mm封闭、＞0.2mm低压灌缝，支座清洁、除锈、涂油、调整、更换简易支座垫石，铰缝、湿接缝局部脱落、渗水修补；墩台和盖梁混凝土破损、剥落、露筋修补，墩台裂缝封闭、灌缝，台背、锥坡、护坡局部冲坑、塌陷、砌体勾缝修补，基础周边清淤、护砌、防冲刷加固（局部）；检查梯、踏步、栏杆、检修通道、标志、标牌、照明、防雷接地等局部修复，抗震挡块、限位装置局部调整修复。 - ④隧道：洞门墙、翼墙局部掉块、麻面、裂缝封闭、勾缝、修补，边坡局部浮石清理、小范围护坡修补、勾缝，洞口截水沟、天沟清淤、修补、抹面、疏通，洞口标牌、诱导标清洁、紧固、补装、补漆；拱部和边墙局部起皮、麻面、掉块、露筋修补，裂缝≤0.2mm封闭、＞0.2mm低压灌缝，渗漏水点漏或线漏封堵、引排、注浆（小范围），泛碱清理、防渗处理；洞内沥青或水泥路面局部坑槽、裂缝、沉陷、拥包修补，路缘石、检修道破损更换、找平、修补，盖板修复、紧固、补齐；内侧沟清淤、疏通、修补；反光环清洁、补装、修补； - ⑤涵洞：洞口、八字墙、翼墙局部裂缝封闭、麻面、掉块、勾缝修补，护坡、锥坡局部塌陷、冲坑、砌体修补、勾缝，洞口清洁杂草、杂物、淤泥清理，引水沟、跌水局部抹面、修补、找平；混凝土、石砌洞身表面风化、起皮、露筋、剥落修补，裂缝≤0.2mm封闭、＞0.2mm低压灌缝，渗漏、滴水点漏封堵、局部注浆、止水修复，涵底铺砌破损、沉陷、冲刷修补、找平，管涵接头渗漏密封、管口破损修补；沉降缝、伸缩缝清杂、重新嵌缝、密封胶修补，止水带局部更换、堵漏，防止泥沙进入、防渗漏处理；基础周边局部淘空、冲沟回填、护砌、防冲加固，涵底、洞口铺砌小块修复，局部勾缝、抹面、找平；涵内、进出口、沉沙井、排水沟清淤疏通，泄水孔疏通、修补，排水不畅局部改造、顺坡处理；栏杆、踏步、检查梯修补、紧固、刷漆，标志、标牌清洁、补装、补漆，涵顶回填、路肩局部整平、夯实。 - ⑥交通安全设施：：各类交通安全设施埋置、修理、部分添置、更换、修复，路面标线的局部补画。 - ⑦绿化：砍伐畸形的路树、枯树、死树及弯道内侧遮挡视线的植物；定期实施病虫害防治，防止公路绿化植物枯、病死；每年年末，在乔木树干上从地面到1.2米高度范围内刷白。 - ▲七、质量要求： - 养护质量符合《公路养护技术标准》（JTG5110—2023）、《公路路基养护技术规范》（JTG5150-2020)《公路水泥混凝土路面养护技术规范》（JTJ073.1-2001）《公路沥青路面养护技术规范》（JTG5142-2019）、《公路桥涵养护规范》（JTG5120-2021)、《公路交通安全设施施工技术规范》（JTG/T3671-2021)《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）等规范标准及上级相关考核办法、《桂西公路发展中心公路日常养护市场化绩效考评指标年度、月度评分表》等其他相关管理办法要求；养护安全目标：无生产安全责任事故。养护环保目标：有序地堆放和处理施工废弃物， 避免对环境造成破坏；按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止养护作业活动污染饮用水源；加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制， 努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放；随时保持现场整洁，养护作业设备和材料、工程设备应整齐妥善存放和储存，废料与垃圾及不再需要的临时设施应及时从现场清除、拆除并运走；在养护作业场地设置完善的排水措施，养护作业形成的坡面应及时修整并采取防止水土流失的工程措施，在养护作业过程中尽可能减少对生态的破坏。 - ▲八、拟投入主要管理人员和技术人员最低要求： - 项目负责人：1名，具备有效的路桥类工程师或以上职称。无在岗要求：无在岗项目【指目前未在其他项目上任职，或目前虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从任职的项目上随时撤离。】，提供无在岗项目承诺书（格式见第六章投标文件格式）。 - 技术负责人：1名，具备有效的路桥类工程师或以上职称。 - 路桥养护工程师：至少2名，具备有效的路桥类工程师或以上职称。 - 专职安全员：至少2名，具有交通主管部门颁发的有效安全生产“三类人员”C类证书。 - 其他人员要求：每分段项目至少设置2个养护驻点，每10公里配置至少1名养护工人。（投标人须提供投标文件中提供承诺书，格式自拟） - 注：1.以上除第（五）条人员外，其余（一）至（四）条人员必须为本单位在岗人员，并提供本单位2025年10月至2026年3月任意连续三个月缴纳的有效社保相关证明材料复印件。【依法不需要缴纳社会保障资金的人员，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从入职之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从入职之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明材料】 - 2.投标人一旦中标，应按以上要求投入服务于本项目的主要管理人员和技术人员。 - 3.路桥类”专业是指职称证上的专业，为路桥、公路工程、道路工程、桥梁工程、交通土建、交通工程、隧道工程等专业均可。 - ▲九、拟投入主要机械设备和试验检测设备最低要求： 序号; 机械设备名称; 规格、功率及容量; 单位; 数量; 备注. 1; 洒水车; 容积≥12m³; 辆; 1. 2; 路面保洁吹扫车; 拖挂式吹扫机; 辆; 10. 3; 高压冲洗设备; 台; 5. 4; 轮式挖掘机; 斗容≥1.2m³; 台; 5. 5; 装载机; 3 M3; 台; 2. 6; 小型压路机; 6—8T; 台; 5. 7; 轻型自卸养护车; 辆; 10. 8; 路面标线划线机; 台; 1. 9; 路面标线除线机; 台; 1. 10; 护栏打桩机; 台; 2. 11; 护栏拔桩机; 台; 1. 12; 铣刨机; 铣刨宽度≥50cm; 台; 1. 13; 沥青洒布车; 台; 1. 14; 路面灌缝机; 台; 5. 15; 路面病害检测仪; 可检测坑槽、裂缝等病害; 台; 1. 16; 车载一体化无人机系统; 一、适配公路日常巡检、应急处置、路况监测、病害识别、交通执法等场景，支持车载移动部署、无人值守自动作业，满足全天候、长距离、高精度公路作业需求。 二、无人机核心参数 （一）基础性能 整机≤2090g，IP55，-20℃~45℃，抗风≥12m/s，续航≥47分钟（10km半径≥18分钟），RTK定位（水平±1cm+1ppm，垂直±2cm+1ppm，支持单北斗） （二）成像载荷 广角（4/3英寸、2000万像素、4K/60fps）、中长焦（1/1.3英寸、4800万像素）、长焦（1/1.5英寸、4800万像素，250米外识别车牌/裂缝）、激光测距≥1800m （三）外挂拓展模块 扬声器（≥30W，≥300米）、探照灯（≥10000流明，≥500米） （四）智能功能（公路场景适配） 全向避障（含导线级）；AI识别路面裂缝/坑槽/积水/标志损坏/拥堵/事故/塌方/抛洒物/安全帽等，准确率≥85%；带状航线/仿地飞行/断点续飞；O4+图传≥20km 三、车载机场核心参数 （一）车载适配性（核心要求） 皮卡/作业车后斗安装（含原车改装）；参考尺寸：闭合640×745×770mm、开启1760×745×485mm；重量≤55kg（不含无人机），IP56，-30℃~50℃（内置空调） （二）自动化能力 自动开合/起降/归中/充电/换电/数据同步；15%~95%充电≤30分钟；4G/5G，下载≥20MB/s；风速计/雨量计自动禁飞 （三）供电与通信 1.供电方式：车载12V/24V+市电双输入；备用电池≥200Ah（脱离车载续航≥8小时）；内置D-RTK 3；云端远程管理 四、车载配套系统 减震支架、锁止机构；车载逆变器+稳压电源（应急续航≥4小时）；行业版遥控器；接入原有管理平台; 套; 5. - 注：投标人一旦中标，应按养护计划阶段性配备对应数量机械（需配置车载360度全景安全监测系统），并报发包人审核；大型机械设备可与周边设备商合作联动，保证应急响应。投标人在所投标项目中需提供的主要机械设备和试验检测设备，须在投标文件中提交承诺函（格式自拟）予以响应。拟投入数量为承诺制，在合同履行阶段复核。 - ▲十、安全目标：无生产安全责任事故 - ▲十一、环保要求：项目实施期间，投标人需落实环保及节能减排主体责任和相关要求，确保不发生县级以上相关部门关于环保问题的负面通报。 - ▲十二、为响应国家富农、强农、惠农、兴农、助农及“乡村振兴”等，推动农村富余劳动力转移就业，增加当地农民劳务收入，改善当地农民经济生活，中标供应商须承诺中标后现场养护工人在同等基础条件下优先使用本地农民工，未作承诺的，作否决投标处理。 |
| ## 二、商务要求 |  |  |  |
| ▲服务期限及地点 |  | 1.服务期限：从开工日期算起 36 个月。 2.服务地点： （1）广西壮族自治区隆安公路养护中心2026-2028年公路日常养护服务项目：广西壮族自治区南宁隆安县境内； （2）广西壮族自治区天等公路养护中心2026-2028年公路日常养护服务项目：广西壮族自治区崇左市天等县境内； （3）广西壮族自治区大新公路养护中心2026-2028年公路日常养护服务项目：广西壮族自治区崇左市大新县境内； （4）广西壮族自治区江州公路养护中心2026-2028年公路日常养护服务项目：广西壮族自治区崇左市江州区境内； （5）广西壮族自治区宁明公路养护中心2026-2028年公路日常养护服务项目：广西壮族自治区崇左市宁明县境内； |  |
| ▲合同签订时间 |  | 自中标通知书发出之日起25日内。 本次采购项目采购人系南宁市国省干线县级公路养护中心公路日常养护服务集中采购项目。经广西壮族自治区桂西公路发展中心统筹安排，由广西壮族自治区隆安公路养护中心为牵头采购人。牵头采购人受联合采购人共同委托开展采购工作，中标供应商分别与各采购人签订公路日常养护服务合同。牵头采购人负责统筹协调合同履约管理，各采购人负责本辖区养护任务下达、现场监管及费用支付。各采购人按本辖区养护工作量单独向中标供应商支付服务费用。 |  |
| ▲付款条件 |  | - 本项目资金来源于部门预算的普通国省干线公路日常养护经费； - 计量支付分为日常维修（按日常维修清单所填单价以及实际发生的工程量计量）和日常保养（按绩效考核支付）两部分。 - 每个月计量支付具体如下： - 日常维修：承包人完成相应作业内容后，经采购人组织验收合格的，按实际完成工程量进行计量并支付相应款项。 日常保养：（1）月度绩效考核得分达到或高于 900 分时，应按照月度计量款的100%进行支付； （2）月度绩效考核得分达到 800 分（含）至 899 分时，可按照月度计量款的 90% 进行支付，扣除10%计量款作为服务考核金，服务考核金可在下一个月度考核得分达到或高于900分时，一并支付，下一个月度考核得分未达到900分时，服务考核金不再支付。服务考核金可在当月计量期直接扣除或在年度内其他计量期扣除； （3）月度绩效考核得分达到700 分（含）至 799 分时，可按照月度计量款的 80% 进行支付，扣除20%计量款作为服务考核金，服务考核金可在下一个月度考核得分达到或高于900分时，一并支付，下一个月度考核得分未达到900分时，服务考核金不再支付。服务考核金可在当月计量期直接扣除或在年度内其他计量期扣除； （4）月度绩效考核得分低于 700 分时，月度计量款暂缓支付，承包人须在发包人规定的时限内自费进行整改，一旦完成整改，承包人应通知发包人，并请求发包人重新对其进行考核评价，重新考核得分达到或高于900分，按该月度计量款的90%支付；重新考核得分达到700 分（含）至 799 分时，按该月度计量款的80%支付；重新考核得分低于700分（不含）时，该月度计量款不予支付，不予支付的费用可在当月计量期直接扣除或在年度内其他计量期扣除。 |  |
| ▲报价要求 |  | 本项目实行每年总价承包方式，投标报价超过招标控制总价、各采购人控制价金额及清单各单项价格的，按无效投标处理；投标报价须为人民币报价，包含完成本服务项目所需的相关费用，其中包括但不限于包括本项目所有服务内容、工作人员的交通费、住宿费、伙食补助费、人工费、劳动保险、培训等各种费用和后续服务、税金及其它所有成本费用的总和。在合同实施时，采购人将不予支付中标供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标报价中。 |  |
| ▲服务响应要求 |  | - 1、处理问题响应时间：接到采购人处理问题通知后2小时内到达采购人指定现场。 - 2、投标人中标后如需更换项目管理人员，需向采购人书面申请，经采购人审批许可，替换的人员所具备的资质不得低于原人员的资质。 |  |
| ▲后续服务要求 |  | 1、后续服务期：自交付服务成果验收合格之日起1个月。 2、后续服务期内中标供应商应遵守“诚信、公正、精业、进取”的原则，做好各类资料的整理、归集工作，技术材料装订成册，在项目验收时须提供完整的数据库表结构文档，明确各字段含义。同时，每年需对市场化工作进行全面总结，形成年度总结报告，内容涵盖工作成效、问题分析及优化建议。后续服务期内采购人提出的对接要求不得进行收费。 |  |
| ▲验收标准 |  | 本项目主要内容为日常养护，不包含工程验收。服务启动后，采购人按本章《采购需求》中的“主要技术需求或者服务要求”的相关要求进行绩效考评。 |  |
| 其他要求 |  | 1、投标人可在投标文件中提供针对本项目提供技术方案，包括但不限于拟投入人员情况，服务方案，后续服务内容和措施等。 2、本项目应执行国家相关标准、行业标准、地方标准。 |  |