玉林高新区（玉东新区）城市排水防涝管道项目二期初步设计招标公告
1.招标条件
      本招标项目玉林高新区（玉东新区）城市排水防涝管道项目二期初步设计已由玉林市玉东新区行政审批局以玉东审发规字【2025】3号、玉东审发规字【2025】4号批准建设，招标人为广西玉林高新产业技术开发区管理委员会规划建设和应急管理部，建设资金来自财政资金，项目出资比例为：
	国有资金
	0.0万元
	0.0%
	私有资金
	0.0万元
	0.0%

	外国政府及组织投资
	0.0万元
	0.0%
	境外私人投资
	0.0万元
	0.0%

	财政资金
	188.3309万元
	100.0%
	

	其他
	0.0万元
	0.0%
	



项目已具备招标条件，现对该项目的设计进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
    招标项目编号：E4509002856026665001 
    报建号（如有）：无 
    建设地点：玉林高新区（玉东新区）城区范围内 
    建设规模：本项目拟对玉东新区城区范围内共九个路段改造部分排水防涝管网总长约18920.00米。（1）教育路(西秀路口至石牛路口段)新建d2000雨水主管2258m，新建d300雨水连接管981m,配套排水构造物、对现状道路进行破除与恢复、雨水管两侧作钢板桩防护措施;（2）石牛路(玉东大道路口至二环路口段)新建d1800雨水主管1560m，新建d300雨水连接管975m,配套排水构造物、对现状道路进行破除与恢复、雨水管两侧作钢板桩防护措施;（3）二环路(玉东大道路口至石牛路口段)新建d1800雨水主管1142m，新建d300雨水连接管725m,配套排水构造物、对现状道路进行破除与恢复、雨水管两侧作钢板桩防护措施;（4）二环路(石牛路口至江滨东路路口段)新建d2000雨水主管2048m，新建d300雨水连接管1156m,配套排水构造物、对现状道路进行破除与恢复、雨水管两侧作钢板桩防护措施;（5）人民东路(万盛中央公馆至二环路口段)新建d1600雨水主管805m，新建d300雨水连接管183m,配套排水构造物、对现状道路进行破除与恢复、雨水管两侧作钢板桩防护措施;（6）横二路(纵二路口至二环路口段)新建d1600雨水主管850m，新建d300雨水连接管425m,配套排水构造物、对现状道路进行破除与恢复、雨水管两侧作钢板桩防护措施;（7）胜利路(金玉路口至广场东路路口段)新建d1600雨水主管598m，新建d300雨水连接管299m,配套排水构造物、对现状道路进行破除与恢复、雨水管两侧作钢板桩防护措施:（8）玉东大道(秀水路路口至文体路教育路交叉口段)新建d1800雨水主管2153m，新建d300雨水连接管600m,配套排水构造物、对现状道路进行破除与恢复、雨水管两侧作钢板桩防护措施;（9）文体路(石棠路路口至人民路凤岭路交叉口段)新建d1800雨水主管2834m，新建d300雨水连接管700m,配套排水构造物、对现状道路进行破除与恢复、雨水管两侧作钢板桩防护措施，具体建设内容需视高新区范围内的现存易涝点和雨污混流实际情况，进行部分内容调整。 
    合同估算价：188.3309万元 
    质量要求：符合国家规定的工程技术质量标准、设计深度标准及现行技术规范、规程要求，获得有关部门批复或备案。 
    标段划分：标段(包)编号：E4509002856026665001001，标段(包)名称：玉林高新区（玉东新区）城市排水防涝管道项目二期初步设计 
    设计服务期限：45日历天 【备注：建筑工程设计定额服务期限应按《全国建筑设计周期定额（2016年版）》确定，不得任意压缩设计周期， 确需压缩时，宜组织专家论证，并增加压缩周期费用，在招标文件中明确；市政工程项目根据具体情况确定。】
    招标范围：实施性方案设计招标,初步设计招标 【备注：除概念性方案设计，鼓励对实施性方案设计、初步设计、施工图设计进行设计总包招标。】 
3.投标人资格要求
    3.1本次招标要求投标人须已办理“广西建筑市场监管云平台”（以下简称：“桂建云”）入库手续并处于有效状态， 具备以下资质之一：①工程设计综合甲级资质；②市政行业工程设计（排水工程）专业甲级资质；③市政行业工程设计甲级资质资质 【备注：招标人应根据国家法律法规对企业资质等级许可的相关规定以及招标项目特点，合理设置设计单位资质类别和等级，不得提高资质等级要求。】 ，并在人员方面具有相应的设计能力。其中，项目负责人的资格要求：排水工程相关专业高级工程师及以上职称，且已录入“桂建云”并处于有效状态。 
    3.2业绩要求： 无要求。 
    3.3本次招标不接受联合体投标。 
    3.4投标人信息以“桂建云”系统上的信息为准。 
    3.5 本项目属于政府采购服务项目：
    标段为未预留份额专门面向中小企业采购的项目，落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
4.技术成果经济补偿
    本次招标对未中标人投标文件中的技术成果不给予经济补偿。
5.招标文件的获取
    5.1凡有意参加投标者，请于2025年12月25日至投标文件递交的截止时间止（不少于20日），由潜在投标人登录全国公共资源交易平台（广西·玉林)免费下载招标文件。
6.投标文件的递交及不见面开标说明
[bookmark: _GoBack]    6.1投标文件应通过全国公共资源交易平台（广西玉林）(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/ylggzy/)提交，截止时间（投标截止时间，下同）为2026年01月15日北京时间09时30分。
    6.2投标人在投标截止前登录全国公共资源交易平台（广西玉林）(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/ylggzy/)上传加密的电子投标文件。投标截止后招标代理公布投标人名单，投标人代表通过广西壮族自治区网上开标子系统（http://171.109.4.245:8888/BidOpening/）使用个人CA锁进行开标签到，解密环节时间结束前均可签到；由招标代理机构点击进入投标文件解密环节，解密环节时间为60分钟，投标人使用加密投标文件的CA锁解密投标文件，签到完成后才可进行投标文件的解密。在规定时间内，投标人应通过广西壮族自治区网上开标子系统完成签到及解密，否则，视为投标人撤销其投标文件。如投标人代表需到现场参加开标的，需持本人身份证原件或公安系统生成的电子身份证和加盖公章的身份证复印件（法定代表人参加现场开标会时，只需提供法定代表人身份证明及法定代表人身份证原件）现场核验。如投标人需在现场进行网上开标室签到和投标文件解密的，须自行携带手提电脑、个人CA锁、企业CA锁进入开标现场。由于投标人原因造成签到不成功或投标文件不能解密的后果由投标人自行承担。 
    6.3 广西壮族自治区网上开标子系统（不见面）登录方式：各投标人使用IE浏览器（IE11版本）打开登录页面（登录地址：http://171.109.4.245:8888/BidOpening/）， 使用CA锁或“桂交易移动CA”登录。使用“桂交易移动CA”投标的操作流程，详见“桂交易移动CA”APP下载 
    6.4 以“桂交易移动CA”制作的投标文件，只能用生成投标文件时加密投标文件的“桂交易移动CA”证书解密，以CA锁制作的投标文件，只能用生成投标文件时加密投标文件CA证书解密。 
    6.5 投标人及时到广西壮族自治区公共资源交易中心办理个人CA，投标人代表采用个人CA进行开标签到及开标记录表签章，不再支持企业CA代替签到、签章。办理方式详见网址：http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/gxggzy/CAhrpt/CAlogin.html 
7.评标方式
    综合评估法（设计方案招标）
8.设计费用支付方式
    
详见合同条款。


9.本项目要求采用新型技术（可选）
    无 
10.发布公告的媒介
    本次招标公告同时在广西壮族自治区政府采购网zfcg.gxzf.gov.cn、广西壮族自治区招标投标公共服务平台ztb.gxi.gov.cn、全国公共资源交易平台（广西•玉林）ggzy.yulin.gov.cn、广西玉林市人民政府门户网www.yulin.gov.cn发布。【备注：实行招标投标的政府采购服务项目还应当同时在中国政府采购网www.ccgp.gov.cn、广西壮族自治区政府采购网zfcg.gxzf.gov.cn上发布。】 
11.交易服务单位
    玉林市公共资源交易中心。 
12.监督部门及电话
    广西玉林高新产业技术开发区管理委员会规划建设和应急管理部。
    电话:0775-2670707。 
13.注意事项
    潜在投标人必须录入“桂建云”系统，“桂建云”系统登录地址：http://gxjzsc.caihcloud.com/。 由于“桂建云”系统与全国公共资源交易平台（广西玉林）(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/ylggzy/)的相关信息同步存在时间差（非实时同步，每天晚上同步一次）， 投标人应自行预留足够的时间将所需投标材料上传至“桂建云”，若因投标人原因未能同步的，后果自行负责。
14.联系方式
招标人:	广西玉林高新产业技术开发区管理委员        招标代理机构：法正项目管理集团有限公司
会规划建设和应急管理部	
地址:	玉林市玉州区纵一路玉东幸福家园北侧	        地址:玉林市玉州区大同路7号尚东同德苑
小区6幢1801号房
邮编:	537000	                                   邮编:	537000
联系人:	凌琪森	                                   联系人:	李琳
电话:	0775-2672306	                           电话:	0775-2267528
传真:	/	                                      传真:	
电子邮箱:		                                  电子邮箱:	
网址:		                                      网址:	

2025年 12 月 25 日
