
广西国力招标有限公司

公开招标采购文件

[image: image1.jpg]I

Ill





采购项目编号：GXZC2026-G3-000319-GLZB
采购项目名称：统计信息工程维护与更新

（GXGL2026S-G058-Z）
采   购   人：广西壮族自治区统计局数据管理中心 

采购代理机构：广西国力招标有限公司

2026年3月

目  录

2

第一章  公开招标公告

9

第二章  招标项目采购需求

61

第三章  投标人须知

83

第四章  评标方法及评分标准

104

第五章  政府采购合同主要条款

114

第六章　投标文件格式



第一章  公开招标公告

广西国力招标有限公司

公开招标公告
项目概况
统计信息工程维护与更新招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取招标文件，并于2026年3月27日9点30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
    项目编号：GXZC2026-G3-000319-GLZB
    项目名称：统计信息工程维护与更新
    预算总金额（元）：3250500.00
采购需求：

标项一
标项名称：统计信息化基础设施运维服务

数量：1
预算金额（元）：425000.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：基础网络、服务器、存储、UPS、空调等核心硬件设施的日常监控、巡检、故障处理与性能优化。如需进一步了解详细内容，详见招标文件。
最高限价：425000.00

合同履约期限：详见采购需求。
本标项（否）接受联合体投标

备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

标项二
标项名称：数据中心机房安全设备续保服务

数量：1
预算金额（元）：393800.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购机房内防火墙、入侵检测等核心安全设备的功能授权及技术支持服务，确保安全策略持续有效。如需进一步了解详细内容，详见招标文件。
最高限价：393800.00

合同履约期限：详见采购需求。
本标项（否）接受联合体投标

备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

标项三
标项名称：网络安全运维及“重保”服务

数量：1
预算金额（元）：571400.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：涵盖日常网络安全监测、漏洞扫描、渗透测试、应急响应及重要时期（如重大活动期间）的专项安全保障服务、数据安全风险评估、应急演练等。如需进一步了解详细内容，详见招标文件。
最高限价：571400.00

合同履约期限：详见采购需求。
本标项（否）接受联合体投标

备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

标项四
标项名称：全局无线设施联调和运维服务

数量：1
预算金额（元）：160000.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：保障办公楼宇无线网络全覆盖的稳定性，包括日常调优、故障排查和用户接入支持。如需进一步了解详细内容，详见招标文件。
最高限价：160000.00
合同履约期限：详见采购需求。
本标项（否）接受联合体投标

备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

标项五
标项名称：信息系统等级保护测评与商用密码应用安全评估服务

数量：1
预算金额（元）：216000.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：对上联国家统计局的主干网络、广西大数据应用统计支撑平台、广西第五次全国经济普查数据处理系统开展等级保护测评和商用密码应用安全性评估。如需进一步了解详细内容，详见招标文件。
最高限价：216000.00

合同履约期限：详见采购需求。
本标项（否）接受联合体投标

备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

标项六
标项名称：广西壮族自治区统计局内网网站群运维服务

数量：1
预算金额（元）：157600.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：统计内网网站群系统升级优化，自治区内网主站及各市站点日常运维，同步完成系统功能迭代与安全防护升级，确保网站群稳定、高效、安全运行。如需进一步了解详细内容，详见招标文件。
最高限价：157600.00
合同履约期限：详见采购需求。
本标项（否）接受联合体投标

备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

标项七
标项名称：广西大数据应用统计支撑平台系统运维服务

数量：1
预算金额（元）：232000.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：保障历史统计数据归集存储、政务数据共享交换系统对接、面向社会公众的统计数据发布查询等对内对外业务顺利运行，配合采购人开展数据和业务迁移相关工作。如需进一步了解详细内容，详见招标文件。
最高限价：232000.00
合同履约期限：详见采购需求。
本标项（否）接受联合体投标

备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

标项八
标项名称：统计信息网络及软件购置更新

数量：1
预算金额（元）：1094700.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：国产防火墙4台、安全认证网关1台、数据加解密系统1套、视频加密网关1台、国密电子门禁1项、模块化UPS1台、50KVA功率模块3台、会议管理系统平台1套。如需进一步了解详细内容，详见招标文件。
最高限价：1094700.00
合同履约期限：详见采购需求。
本标项（否）接受联合体投标

备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项一、标项三、标项七属于专门面向小微企业采购的项目：投标人应为小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）；标项五属于专门面向中小企业采购的项目：投标人应为中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）；
3.本项目的特定资格要求：标项五供应商必须具备公安部第三研究所颁发的有效期内的《网络安全服务认证证书等级保护测评服务认证》，且必须具备国家密码管理局颁发的有效期内的《商用密码检测机构资质证书》（业务范围：商用密码应用安全性评估）。
三、获取招标文件
时间：2026年3月6日至2026年3月13日，每天上午8时30分至11时59分，下午12时00分至18时00分（北京时间，法定节假日除外）
地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：请登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）进行报名并获取采购文件；未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763。提示：供应商只有在“广西政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

售价（元）：0
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年3月27日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）（本项目为全流程电子化项目，供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子评审会议，随时关注评审进度，如在评审过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。）

开标时间：2026年3月27日 09:30（北京时间）

开标地点：广西政府采购云平台电子开标大厅
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1. 投标保证金（人民币）：标项一：4,200.00元；标项二： 3,900.00 元；标项三：5,700.00 元；标项四： 1,600.00 元；标项五： 2,000.00 元；标项六： 1,500.00元；标项七：2,300.00 元；标项八：10,000.00 元（必须足额交纳）

（1）投标保证金的交纳方式：支票、汇票、本票、网上银行或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式。

（2）采用银行转账方式的，投标人应于提交投标文件截止时间前将投标保证金交至以下账户：

开户名称：广西国力招标有限公司

开户银行：广西北部湾银行金凯支行（网银支付可选广西北部湾银行江南支行）

银行账号：800109057455558

银行行号：313611002043

（3）采用支票、汇票、本票或者保函等形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件（电子保函除外）至我公司财务部。（财务部联系方式：地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼；电话：0771-4915100、4915200）

2.本项目需要落实的政府采购政策

政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展等。

3.网上公告媒体查询

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区公共资源交易中心网（gxggzy.gxzf.gov.cn）。

4.其他注意事项

（1）本项目实行电子投标，供应商应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交投标文件。供应商在使用系统参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。 

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云平台电子卖场首页右上角—服务中心—帮助中心—项目采购）。 

（3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南） 

（4）供应商通过广西政府采购云平台投标客户端软件制作投标文件，广西政府采购云平台投标客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端）。 

（5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 

（6）投标文件网上提交截止后，广西政府采购云平台（电子标系统）自动提取所有投标文件，各供应商须在开标开始后30分钟内对上传广西政府采购云平台的投标文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，本公司开启投标文件；供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃。

（7）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》以及释义，供应商属于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况的，取得营业执照的分支机构可以以分公司名义参与本项目投标，分支机构应提供总公司出具的参与竞标授权委托书或承诺函，但总公司和分支机构不能参加同一合同项下的采购活动，采购文件中涉及的“法定代表人”在前述特殊行业中即对应为“分支机构负责人”。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息

名    称：广西壮族自治区统计局数据管理中心

地    址：南宁市兴宁区建宁路6号 

项目联系人：石健

项目联系方式：0771-5874201

2.采购代理机构信息

名    称：广西国力招标有限公司

地    址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼

项目联系人：隆丽艺、覃荟茯
项目联系方式：0771-4915558
广西国力招标有限公司

2026年3月6日
第二章  招标项目采购需求

招标项目采购需求

说明：

1、为落实政府采购政策需满足的要求：
（1）本需求表中所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）服务项目中包含货物的，根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在投标文件中提供所竞标产品有效期内的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则投标文件按无效处理。如本项目包含的配套货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评分标准”。

2、“实质性要求”是指采购文件中已经指明不满足投标文件则按无效响应处理的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。本需求表中标注“★”的条款为重要要求，作为评审需要的要求或条件，若有请提供产品功能截图或国家认可的具有相应检测资质的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件予以证明，否则评标委员会将不予以认可。
3、如竞标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

4、供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

5、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本次采购标的属于：本次采购标的标项一、标项二、标项三、标项四、标项五、标项六、标项七属于软件和信息技术服务业，标项八属于工业。
标项一采购预算：42.50万元（最高限价金额：42.50万元）
	项号
	服务

名称
	服务内容和要求

	1
	统计信息化基础设施运维服务1项
	运维及驻场服务

▲为采购人的系统平台提供各类信息技术服务，主要包括：

1、信息化机房运维服务：

1.1为采购人中心机房的空调系统、动力环境监控系统、七氟丙烷气体消防系统、防雷接地保护系统、配电系统、机房综合布线、视频安防监控系统等机房基础环境提供例行检查及状态监控、响应支持、故障处理、查线打标等服务。

1.2要求提供不少于1年2次的机房清洁服务，包括机房静电地板、设备机柜、机柜设备表面等设施的清洁除尘工作。

1.3提供不少于1年4次的机房空调主机除尘、外机清洗、更换过滤网易耗品件工作。

1.4提供不少于1年4次的UPS不间断电源系统蓄电池的内阻检测，并形成报告。

2、网络运维服务：

为采购人办公楼网络、联网直报系统、邮件系统、办公系统等业务系统所涉及的网络设备和安全设备提供网络运维服务，要求如下：

2.1日常维护：网络设备清洁；网络设备运行状态巡查；线路连接状态巡查；设备标签制作、粘贴检查；线路整理；设备日志记录检查；日常维护工作日志生成并提交。

2.2故障处理：故障的排除、恢复；确认排除、恢复的结果；提交故障处理报告。

2.3实时监控：线路连接状态监控；设备供电状态监控；设备状态灯监控；设备风扇状态监控；网络丢包率；CPU使用率；内存使用率；网络连通性监控；网络延时监控；监控报告；网络设备端口/链路流量监控；网络链路错误率测试等。

2.4定期巡检：系统可用性检查；系统性能检查；提交巡检报告。

2.5性能优化：定期评估网络运行状况，软件版本、特征库等升级并及时更新网络安全策略，对网络健壮性、安全性、负载冗余等内容做网络链路状况、设备负荷、传输质量等专业分析，提供全面、合理的网络架构优化方案。

3、主机运维服务：

为采购人管理的主机设备（包括服务器、存储及小型机）提供以下运维服务。

3.1定期对主机设备性能进行监控，对于主机设备性能存在异常或超出阈值的，应及时记录并反馈。

3.2根据管理需求，对主机设备进行添加、修改及删除等操作，并及时操作记录形成纸质或留痕。

3.3日常维护：CPU、内存扩容升级、RAID重建、更换损坏备件等；微码升级服务；主机设备清洁；标签制作、粘贴；线路整理；磁盘检查；逻辑卷空间调整；设备日志检查；周期性日志清理；日常维护工作日志生成并提交。

3.4设备巡检：系统可用性检查；系统性能检查；提交巡检报告。

3.5故障处理：故障的排查、分析；故障的排除、恢复；确认排除、恢复的结果；提交故障处理报告。

3.6日常监测：设备状态灯检查；设备连接线检查；设备电源状态检查；设备风扇状态检查；设备硬件检测；服务器CPU使用率；服务器内存使用率；文件系统使用率；交换区使用率；服务器连通性状况检测。存储设备状态灯检查；存储设备连通状态检查；存储阵列状态；硬盘物理状态；硬盘逻辑状态；热备盘接管状态；存储CACHE状态；磁盘适配卡状态；磁盘通道状态；主机通道卡状态；主机通道状态；电源模块状态。

3.7性能优化：分析性能瓶颈；优化措施制定；优化措施执行。

3.8服务器、存储等设备硬件维保服务：为采购人主机设备（设备清单详见本分标附表1）提供运维期间的硬件维保服务，必要时提供备件以保证系统的正常运行。

3.9网络存储设备版本升级服务：为采购人网络存储设备进行版本升级，升级时需确保数据安全。

4、桌面终端运维服务：

4.1区局办公楼办公终端及外设（台式机、便携式计算机、一体机、打印机、复印机、投影机、扫描仪、传真机等）的使用支持、故障排除、操作系统安装配置调试等。

4.2日常办公软件维护（WPS、PDF等基础支撑软件）。

4.3终端安全软件维护：及时处理终端设备的木马病毒防护、补丁工作。

5、视频会议系统运维服务：

5.1视频会议包括国家统计局和区局召开的涉及全区统计系统的会议，负责区局视频会议系统的操作和保障，提供会议前准备工作，包含区局会场扩声系统调试、视频会议系统联调、网络优化服务，会议召开期间提供经过现系统认证的视频会议工程师进行驻场会议保障服务，确保相关设备稳定运行、会议正常召开。

5.2负责区局7楼大会议室及多功能厅视频会议系统中涉及的子系统主要包含会议环境系统、显示系统、扩声系统、会议发言系统、指挥坐席系统、会议管理系统、综合布线系统的维护。

6、超融合、存储设备系统升级服务：

服务期内对所列超融合、存储设备从2027年1月1日至2027年12月31日提供维保升级服务。
6.1超融合计算节点系统升级

服务要求：提供深信服超融合计算节点软件升级服务，服务期限为合同签订之日起1年：设备型号为：深信服超融合计算节点aServer-2300，数量：16台，设备于2026年12月31日过保。升级后要求支持具备内存纠错保障业务连续稳定运行、集群动态资源调度功能、定时自动备份和立即备份两种备份方式，可设置备份策略、补丁机制支持升级与回滚等功能。在投标文件中提供软件升级方案，升级后原有系统服务内容说明文件，包含服务期内软件升级条款、服务响应机制、售后服务机构的设置及售后工程师名单、联系方式。

6.2存储设备系统升级

服务要求：对以下存储设备购买原厂升级服务，设备软件在服务期内升级到最新稳定版本，包含硬件保修服务。设备清单：1台备份一体机爱数VX2400，2台华为CE6881-48S6CQ-B交换机，2台华为OceanStor 5300 v5及扩展柜，2台华为DPA3610，1台爱数E6020。
7、IT运维可视化服务：

服务要求：提供一套IT运维可视化软件，使用许可期限为合同签订之日起1年，部署方式：本地部署，用于提高运维效率,提升服务质量,降低运维成本,改变孤立、分散的IT管理。功能要求如下：

7.1平台采用B/S架构，支持在发行版Linux和国产信创操作系统等不同平台下部署，采用模块化开发，支持分布式部署。

7.2可管理IT资产数（IP）：500；支持资产包括网络设备、安全设备、存储设备、虚拟化平台及机房动环系统等，并提供灵活的自定义方式，具备多种类型的动态效果，可自定义视图。

7.3支持大屏展示、告警模块、拓扑管理、主机管理、模板管理、报表管理、用户管理、配置管理等运维管理模块。

7.4支持配置拓扑图，并对拓扑图中的告警设备进行实时的轮询动态播放。

7.5支持定制模板，可基于ICMP、SNMP、SQL、JMX、IPMI、TELNET、SSH等方式进行定义，支持指标以自定义方式展示到相应的资源，支持折线、表格、仪表盘等多种展示方式；

7.6支持对操作系统监控，包括Windows 2012/2016/2019的32位/64位（中英文各版本）、Linux等操作系统，支持对CPU利用率、内存利用率、磁盘利用率、网卡状态、进程等信息的采集，支持自定义脚本采集。

7.7支持对数据库监控，包含MySQL、oracle、SqlServer、redis、mongdb等数据库的监控，支持对数据库状态、连接数、表空间、表空间使用率、服务进程等信息的采集，支持自定义脚本采集。

7.8支持对Tomcat、weblogic、websphere、jboss等中间件的监测，包括连接响应时间、servlet运行池情况、节点状态、内存空间和使用率、线程数、传输字节速率等信息的采集，支持自定义脚本采集。

7.9支持对WEB应用进行状态监控。
8、业务系统渗透测试服务：

服务内容：提供一次二级站点业务系统的渗透测试服务，通过情报搜集工作，进行威胁建模和攻击规划，以主流渗透工具模拟黑客攻击为主要手段，发现常见的高中危漏洞为主要目标，将发现的安全漏洞进行整理，给出详细说明，并针对安全漏洞逐一提供的解决方法。渗透测试工作全部完成后输出《业务系统渗透测试报告》，报告中阐明客户系统中存在的安全隐患以及专业的漏洞风险处置建议。

9、为采购人提供指定的信息技术咨询：

对采购人服务器、网络设备、网络安全部署现状提出合理化建议。采购人发生网络调整改造、硬件安装升级时，协助采购人进行网络规划及配置，以及相关技术培训服务。
10、重大活动期间（如两会、中国--东盟博览会等）提供重点保障服务:

重大节假日期间（重大节假日：如元旦、春节、端午节、中秋节、国庆节等国家/自治区法定节假日）提供轮值保障服务，同时按要求提供现场值班服务。

11、运维人员要求：

在合同约定的维护期内提供至少一名具有3年相关IT运维工作经验的驻场工程师。驻场工程师上班时间与采购人同步，每天按采购人上班时间进行考核。中标供应商运维人员在服务期间，必须遵守采购人制定的各项关于机房设备及业务系统运维的管理制度。

12、故障处理响应要求：

故障电话响应（365天×24小时/天）；故障现场服务（7天/周×24小时/天）；发生故障时，驻场工程师如无法排查恢复，中标供应商的运维保障支持团队人员在1小时内到达现场并进行故障恢复。

13、运维文档管理：

13.1按采购人相关制度要求，运维服务过程中定期备份必要的记录和日志文件，这些文件包括但不限于信息资产清单表、网络拓扑图、机房日常巡检记录表、驻场运维工作日报、月度运维服务报告、季度运维服务报告、年度运维服务报告、故障处理登记表、机房设备登记表、安全检查总结报告。

13.2合同期满前两周，驻场运维工程师须全面整理整个服务项目内完成的各项文档、数据，进行必要的资源移交工作准备。

	商务要求表

	规范标准
	采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

	服务期及地点
	1、服务期：12个月，具体起止时间在项目中标后由采购人确定。
2、服务地点：广西南宁市内采购人指定地点。

	付款条件
	1、在合同签订后10个工作日内，中标人向采购人提交初步工作方案。采购人确认工作方案后向中标人支付合同价款的70%。余款由采购人视工作开展、验收情况及预算执行情况于2026年12月31日前支付。

2、每次付款前，中标供应商应开具等额发票给采购人，否则支付顺延引起的责任由中标供应商承担。

3、本项目验收如需外聘专家参与评审，专家由采购人依照政府采购相关规定负责聘请。专家评审费由中标供应商承担，费用标准按照《桂财采〔2017〕15号关于印发广西壮族自治区政府采购评审专家劳务报酬支付标准暂行规定的通知》关于政府采购评审专家劳务报酬的相关规定执行。中标供应商应在验收会议召开前将相应费用支付至采购人指定账户或按照采购人要求直接支付给专家。

	▲其他要求
	一、总体要求

1、投标文件中可提供针对本项目的运维服务方案、服务能力保障方案、服务技术能力材料、信誉及业绩材料。

二、验收要求及标准

1、根据采购需求的要求进行验收。

2、对于超融合、存储设备系统升级服务要求，中标供应商必须承诺在合同签订后正式供货时向采购人提供升级服务的来源合法性证明（如：生产厂家针对此项目的售后服务保证原件、供货证明原件、经销证书或购买发票等），否则拒绝验收货。
三、其它

1、供应商须具备独立完成项目，不得以任何形式转包；

2、供应商可在投标文件中对采购需求做出响应。一旦中标之后须严格按照采购要求及响应承诺提供服务，确保系统的正常运行。在维护过程中必须承担数据丢失、设备损坏等方面的风险，若由于中标供应商自身技术不足或违规操作等原因造成的数据丢失、设备损坏等，须承担相应的责任。

3、要求具备及时的故障响应及处理机制，针对运维系统制定相应的咨询和培训服务计划，提供相应的咨询和培训服务。

4、中标供应商及提供技术服务的工程师需与采购人签订保密协议，不得泄露采购人组织及系统信息。

5、供应商拟投入的技术服务人员须为供应商的在职员工，中标后，中标供应商须向采购人提交技术服务人员的基本信息及中标供应商为其缴纳近一年内任意连续1个月的社保证明材料、资质证书复印件等，无法提供材料或提供的材料中人员信息与投标文件不符的，采购人有权不予签订合同并上报监督部门依法追究其责任。


附表1
设备清单

	序号
	设备名称
	品牌型号
	数量
	备 注

	1
	服务器
	浪潮英信NF8480M4
	13
	

	2
	服务器
	浪潮天梭TS860G3
	1
	

	3
	服务器
	浪潮英信NF5280M4
	2
	

	4
	超融合计算节点
	深信服超融合计算节点aServer-2300
	16
	

	5
	服务器
	华为RH5885v3
	3
	

	6
	服务器
	华为RH2288v3
	5
	

	7
	服务器
	曙光SugonI980-G20
	1
	

	8
	服务器
	华为RH2488H v5
	2
	

	9
	备份一体机
	爱数VX2400
	1
	

	10
	存储
	浪潮AS8000-M2
	2
	

	11
	万兆交换机
	华为CE6881-48S6CQ-B交换机
	2
	

	12
	存储
	华为OceanStor 5300 v5
	2
	

	13
	存储扩展柜
	华为硬盘框
	2
	

	14
	100T备份一体机
	华为DPA3610
	2
	

	15
	备份一体机
	爱数连续业务应急保护设备E6020
	1
	


标项二采购预算：39.38万元（最高限价金额：39.38万元）
	项号
	服务

名称
	服务内容和要求

	1
	数据中心机房网络安全软件和硬件设备续保及应急演练服务1项
	一、服务涉及对象产品清单列表如下(设备清单仅供参考，具体以采购人现场安装设备为准)
▲（一）安全设备产品类：
1、迪普IPS入侵防御系统IPS2000-GS-E  4台：
提供1年软件升级、续保服务、特征库升级、病毒库，运维内容包含日常巡检响应，月度巡检，季度巡检，重大事件、特殊时期应急保障技术支持服务

2、深信服NIPS入侵防御系统NIPS-2000-B2100  1台
提供1年软件升级、续保服务、特征库升级，运维内容包含日常巡检响应，月度巡检，季度巡检，重大事件、特殊时期应急保障技术支持服务

3、深信服防火墙AF-1800-D1  8台

提供1年软件版本、病毒库、特征库升级、续保服务，运维内容包含日常巡检响应，月度巡检，季度巡检，重大事件、特殊时期应急保障技术支持服务
4、深信服防火墙AF-1820  1台

提供1年软件版本、病毒库、特征库升级、续保服务，运维内容包含日常巡检响应，月度巡检，季度巡检，重大事件、特殊时期应急保障技术支持服务
5、深信服防火墙AF-1820-F5  2台
提供1年软件版本、病毒库、特征库升级、续保服务，运维内容包含日常巡检响应，月度巡检，季度巡检，重大事件、特殊时期应急保障技术支持服务,同时提供增强功能授权，主要包括WEB应用防护、实时漏洞分析、网页防篡改等功能

6、深信服防火墙AF-2000-B2150  3台
提供1年软件版本、病毒库、特征库升级、续保服务，运维内容包含日常巡检响应，月度巡检，季度巡检，重大事件、特殊时期应急保障技术支持服务

7、深信服堡垒机OSM-1000-B2100  2台
提供1年软件升级、续保服务，运维内容包含日常巡检响应，月度巡检，季度巡检，重大事件、特殊时期应急保障技术支持服务

8、深信服数据库审计系统DAS-1000-A640S  1台
提供1年软件升级、续保服务，运维内容包含日常巡检响应，月度巡检，季度巡检，重大事件、特殊时期应急保障技术支持服务

9、深信服云镜漏洞扫描系统YJ-1000-B1075  1台
提供1年软件升级、续保服务，运维内容包含日常巡检响应，月度巡检，季度巡检，重大事件、特殊时期应急保障技术支持服务

10、深信服VPN设备VPN-4050-D1  1台
提供1年软件升级、续保服务，运维内容包含日常巡检响应，月度巡检，季度巡检，重大事件、特殊时期应急保障技术支持服务
11、深信服X86版EDR终端安全管理系统 EDR终端安全管理系统软件版（授权：Windows终端200，Windows服务器100，Linux服务器50，国产机300个授权）  1台

提供1年软件升级、特征库升级、续保服务，运维内容包含日常巡检响应，月度巡检，季度巡检，重大事件、特殊时期应急保障技术支持服务
12、深信服态势感知探针STA-100-B440  1台

提供1年软件版本、特征库升级、续保服务，运维内容包含日常巡检响应，月度巡检，季度巡检，重大事件、特殊时期应急保障技术支持服务
13、深信服安全态势感知系统SIP-1000-B400  1台
提供1年软件版本、特征库升级、续保服务，运维内容包含日常巡检响应，月度巡检，季度巡检，重大事件、特殊时期应急保障技术支持服务
14、深信服上网行为管理系统AC-H6500  1台
提供1年软件升级、续保服务，运维内容包含日常巡检响应，月度巡检，季度巡检，重大事件、特殊时期应急保障技术支持服务
15、深信服全网行为管理系统AC-1000-B1300-ID  1台
提供1年软件升级、续保服务，运维内容包含日常巡检响应，月度巡检，季度巡检，重大事件、特殊时期应急保障技术支持服务
16、深信服零信任访问控制系统aTRUST-1000-B1050M  1台
提供1年软件升级、续保服务，运维内容包含日常巡检响应，月度巡检，季度巡检，重大事件、特殊时期应急保障技术支持服务
17、科来网络回溯分析系统网络回溯系统RAS2004ST+外接存储设备戴尔MD1400 1台
提供科来网络回溯分析系统网络回溯系统1年软件升级、续保服务，告警规则升级，包含：可疑域名警报、流量警报、数据流特征值警报、邮件敏感字警报，应急分析服务支持。确保科来网络回溯分析系统网络回溯系统使用期间，外接存储设备戴尔MD1400稳定运行。

▲（二）安全服务类：

1、安全巡检服务：每月完成一次全系统巡检工作。巡检内容包括系统硬件、软件运行情况，并根据运行情况提交系统详细报告，对系统存在的缺陷以及各类即将发生的故障有提前预判方案以及预防措施，对非硬件突发的故障能够提前做好各类挽救措施以及准备预防工作，发现异常状况，必须在2小时内予以解决，并出具月度运行报告。

2、系统备份：（1）每季度定期对维保设备包括所有安全设备产品进行系统备份，在系统有所改动、升级、安装新应用前、后都须做好系统备份。（2）对故障部件等主体故障部件，备件需与原设备同品牌或兼容品牌，性能不低于原设备；核心设备（如防火墙、入侵防御系统）备件响应时间≤4小时，现场更换时间≤8小时；更换后的备件质保期限不少于1年。

3、其他服务：配合采购人，完成统计业务专网向电子政务外网迁移整合工作。

二、服务具体服务质量及要求
▲（一）服务期内对所列设备按上述要求从脱保之日起至2027年12月31日提供维保升级服务。

（二）对采购人本次采购的服务对象（见上对象清单列表）提供日常检查监控、定期维保，提供有关技术支持服务等，保证服务对象安全稳定持续运行。

▲（三）要求每月完成一次全系统巡检工作。巡检内容包括系统硬件、软件运行情况，并根据运行情况提交系统详细报告，对系统存在的缺陷以及各类即将发生的故障有提前预判方案以及预防措施，对非硬件突发的故障能够提前做好各类挽救措施以及准备预防工作，发现异常状况，必须在2小时内予以解决。

▲（四）每季度定期对维保设备包括所有安全设备产品进行系统备份，在系统有所改动、升级、安装新应用前、后都须做好系统备份。

▲（五）对故障部件等主体故障部件，提供优于市场价的备件支持。

▲（六）安全设备产品服务内容具体服务要求：

1、安全设备产品维护服务要求：

（1）提供设备硬件的现场升级服务；

（2）提供系统软、硬件故障诊断、性能调整、参数优化及现场维护服务； 

（3）协助用户制订日常维护方案，如系统备份及恢复方案等；  

（4）每次现场服务结束后，为用户提供详细的技术文档； 

（5）每月对设备及系统进行巡检、出具月度运行报告；

（6）提供日常检查监控、定期维保、备品备件、坏件的及时更换、修复等；

（7）根据用户要求，配合优化网络配置，加入防火墙。

	商务要求表

	规范标准
	采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

	服务期及地点
	服务期：12个月，具体起止时间在项目中标后由采购人确定。

服务地点：广西南宁市内采购人指定地点。

	售后服务要求
	接到服务请求后，故障电话半小时内响应，2小时内到达现场，紧急时刻1小时内到达现场提供技术支持；在不需要更换备件的条件下在12小时内解除故障。硬件故障需要更换的，24小时内提供相同性能参数的备件替用；配件需要返厂维修的，在2日内完成相关厂家配件更换及硬件修复，解决故障。故障解决后，向采购人提交故障处理报告。

	付款方式
	1、在合同签订后10个工作日内，中标人向采购人提交初步工作方案。采购人确认工作方案后向中标人支付合同价款的70%。余款由采购人视工作开展、验收情况及预算执行情况于2026年12月31日前支付。

2、每次付款前，中标供应商应开具等额发票给采购人，否则支付顺延引起的责任由中标供应商承担。

3、本项目验收如需外聘专家参与评审，专家由采购人依照政府采购相关规定负责聘请。专家评审费由中标供应商承担，费用标准按照《桂财采〔2017〕15号关于印发广西壮族自治区政府采购评审专家劳务报酬支付标准暂行规定的通知》关于政府采购评审专家劳务报酬的相关规定执行。中标供应商应在验收会议召开前将相应费用支付至采购人指定账户或按照采购人要求直接支付给专家。

	其他要求
	1、报价应包括网络与硬件维护、耗材及服务的费用，包括采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、售后服务、配送以及所有不确定因素的风险等可能发生的一切费用。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

2、供应商须为本项目服务实施投入充足的服务人员，并确保投标文件中的人员信息真实、有效。

3、供应商拟投入的技术服务人员须为供应商的在职员工，中标后，中标供应商须向采购人提交技术服务人员的基本信息及中标供应商为其缴纳近一年内任意连续1个月的社保证明材料、资质证书复印件等，无法提供材料或提供的材料中人员信息与投标文件不符的，采购人有权不予签订合同并上报监督部门依法追究其责任。

4、未经采购人允许，不得使用或以其它方式给任何第三方提供本项目的相关信息或数据。

5、中标供应商不得将项目非法分包或转包给任何单位和个人，否则采购人有权即刻终止合同，并要求中标供应商赔偿相应损失。

6、知识产权：采购人在中华人民共和国境内使用中标供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

7、供应商可按照采购需求在投标文件中提供详细、科学、可行的运维服务方案、售后服务（可包含投入人员安排、进度计划安排等内容）。

8、供应商如有可在投标文件中提供服务承诺以及与本项目相关的信誉、业绩、奖项等证明材料。

9、为了保障服务能力及使用效果，如有可在本项目投标文件中可提供信息化设备、系统运行维护服务如有设备同品牌原厂授权书（格式自拟）。

10、验收要求及标准：根据采购需求的要求进行验收。


标项三采购预算：57.14万元（最高限价金额：57.14 万元）
	项号
	服务

名称
	服务内容和要求

	1
	网络安全运维及“重保”服务1项
	▲1、人员要求

提供2人次1年5×8小时（12个月）的驻场服务，要求全日制本科及以上计算机相关专业学历，其中1人需具备5年及以上驻场运维工作经验、且在投标人公司连续任职满3年及以上；另1人需具备1年及以上驻场运维工作经验，驻场人员必须与投标人建立直接劳动关系，不接受劳务派遣。入场服务时需提供学历证明，拟投入现场驻场人员须经过采购人面试同意后确定。对IT资产梳理与漏洞管理、安全设备日常运维、安全事件分析研判、加固整改、应急事件处置、重保期间安全保障等工作。

▲2、设备巡检

对所有安全设备每天运行状态巡检和检测，及时发现并消除日常运行过程中的安全隐患，确保设备正常运行。日志分析、故障诊断与故障预警、性能评估等工作，对安全设备的运行情况进行梳理、检查、全面测试和分析。确认设备运行状态，检查设备的日志记录情况，排除故障隐患工作，保证网络及软、硬件设备系统安全、稳定的运行。

提供材料：包括但不限于《安全设备巡检记录表》《设备故障处理报告》《安全设备升级记录表》。

3、安全策略优化梳理服务

定期对采购人防火墙安全策略配置进行优化和清理，对策略变更进行记录，发现过期、冗余、无效、不明确用途等策略，根据分析结果提供优化调整建议。

提供材料：包括但不限于《策略记录更新表》《防火墙策略优化报告》。

▲ 4、数据安全风险评估服务
对采购人1个应用系统进行2次数据安全风险评估。

评估依据《GB/T 45577-2025数据安全技术 数据安全风险评估方法》《统计数据安全管理办法》《统计数据分类分级标准规范》等标准进行，主要包括五大部分。最终出具评估报告（包括初评和复评）。

评估准备，是数据安全风险评估的初始预备阶段，在评估实施前应完成评估准备工作。形成调研表、数据安全风险评估方案等。

 信息调研，主要用于识别数据处理者的基本情况，厘清其与业务和信息系统的关系，处理的数据和开展的数据处理活动情况，采取的数据安全防护措施。形成数据处理者基本情况、业务清单、信息系统清单、数据资产清单、数据处理活动清单、安全措施情况等，具备条件的，可绘制数据流图。

 风险识别，针对评估对象，从数据安全管理、数据处理活动、数据安全技术、个人信息保护等方面，通过多种评估手段识别可能存在的数据安全风险隐患。形成文档查阅记录文档、人员访谈记录文档、安全核查记录文档、技术检测报告等。

风险分析与评价，在风险识别基础上开展风险分析，并视情对风险进行评价，最后提出整改建议。形成数据安全风险源清单、数据安全风险列表、整改建议等。

评估总结，编制数据安全风险评估报告，开展风险处置。
5、资产与漏洞管理服务

资产管理：具有资产发现，端口探测的能力，能够具有对主机的存活状态、端口等基础信息识别；对资产状态检测、收集、识别资产上线、下线和更新状态；能够对子域名发现，具备对主机、网站、域名三种类型资产管理能力。各类资产包括：安全设备、存储设备、服务器、数据库及中间件、业务资产等。

定期盘点机房资产并形成资产台账，梳理易受攻击的应用系统目标（重点资产），协助对资产存活状态、访问行为进行动态管理，配合完成对资产密码的梳理及改密服务。

提供材料：提供并定期更新《资产信息及状态表》。

漏洞管理：能够检测常见的操作系统漏洞、软件漏洞、最新的网站框架应用漏洞，弱口令检测，网站WEB漏洞等。基线检测、对禁止端口及服务开放基线设定确认是否已开放。提供修复整改意见并协助整改。整改完成还要进行漏洞复测，对整改效果进行检测，形成漏洞管理闭环。

针对最新公开漏洞（如CVE、CNNVD等）以及国家统计局或者网信部分发布的漏洞通知，分析对自治区局系统的影响情况，进行相应漏洞修复、提出规避建议。

提供材料：包括但不限于《漏洞检测报告》《漏洞处理及复测记录》等。

6、数据安全设备分析

每日对采购人网络中数据安全类设备进行安全巡检和安全情况进行初步评估分析，包括设备硬件状态巡检、性能巡检、数据安全设备告警日志基础分析研判，并结合网络安全设备形成联合分析能力，快速定位受害目标和攻击源。

提供材料：包括但不限于《安全设备巡检记录表》《数据安全分析报告》等。

7、全流量回溯分析服务
（1）使用采购人现有科来的网络回溯分析系统通过监控网络全流量，展现网络关键节点真实的通信状况，掌握全网运行状态，洞悉关键业务应用状况，针对网络/应用总体质量、网络/应用性能、网络/应用安全等方面全面评估分析，对网络异常通讯行为进行数据包分析，发现异常的流量、异常的网络行为、蠕虫病毒、木马和网络攻击等，对攻击事件溯源取证，直接定位问题根源，保障关键业务畅通。
网络总体质量评估

对现有业务数据进行L2至L7层的协议识别和解析数据包具有分析能力，提供网络各层的性能指标和评估结果，并根据各项指标评估结果得出现有网络的整体健康安全趋势，如果当前网络存在性能或安全问题需要在分析报告中进行明确体现。

（2）网络运行质量评估分析

为提升采购人日常网络运维效率，掌握实时网络运行质量，为运维提供数据依据，要求提供实时1秒级网络运行质量评估分析服务，基于网络流量指标关键KPI进行实时统计分析，生成图形化的报表，评估网络运行质量。要求网络运行质量评估分析的指标项包含如下：

能够反映实时流量的趋势变化，要做到包括总体流量的趋势，数据包趋势， TCP参数趋势，利用率趋势。

统计任意时间范围内网络应用的成分占比及流量信息，包括接收发送流量，接收发送数据包等。

统计任意时间范围内所有IP主机的通讯流量信息，统计指标项至少包括接收发送流量，接收发送数据包，比特率，数据包率，tcp连接请求数量，tcp同步响应数量，tcp同步重置数量，数据包的发收比，tcp连接请求无响应次数，tcp连接请求被重置次数等流量参数。

服务器安全性评估分析，统计网络中关键服务器提供的服务端口，并核对是否存在非法端口被访问。

（3）网络数据包深度分析

网络故障日益复杂，而数据最终是以数据包进行传输，因此要剖析故障的根本原因就离不开数据包深度分析，要求能够针对数据包提供L2-L7层解码分析，通过数据包深度解码分析快速定位故障的层级，数据包深度分析服务内容要求如下：

统计分析任意指定对象（如:TCP/UDP会话五元组、服务节点开放的TCP/UDP的服务端口、客户端到服务器服务端口的全量访问统计）的1秒级精度流量，包率等曲线，并根据用户所选时间展示精度1秒的全量关联分析统计数据。

为了更快速高效的定位网络故障，服务要实现对故障智能诊断的能力，能自动诊断包括：HTTP错误、SMTP/POP3服务器慢响应、SMTP/POP3服务器返回错误、FTP服务器慢响应、FTP服务器错误、TCP连接被拒绝、TCP非法校验和、TCP重复的连接尝试、DNS错误、会话连接故障、重传、IP TTL太小、IP地址冲突等常见故障场景，并提供故障原因分析及解决办法。

（4）应用运行质量评估分析

当应用系统访问质量出现异常时，分析服务要能根据通过丰富的KPI性能指标评估系统运行质量的好坏，及时发现应用系统性能故障，要求提供的服务报告中体现的KPI指标至少包括：TCP连接请求无响应次数、TCP连接请求被重置次数、RTT、TCP ACK时延、重传数量、重传率、分段丢失率、会话数量（新建会话数量，关闭会话数量，活动会话数量）、TCP 0窗口数量、交易处理数量、响应时间（平均响应时间，最大响应时间，最小响应时间）等。

（5）异常安全威胁评估分析服务

能提供安全威胁分析检测服务，并能够针对异常威胁流量及时反映给运维人员，方式不限于人为通报和服务设备自动告警。服务内容要求如下：

至少能够提供针对网络中的ARP攻击，拒绝服务攻击，DOS攻击，TCP端口扫描，HTTP、SMTP、POP3可疑会话行为的分析。

能够对各种KPI指标的多种参数逻辑或、逻辑与的灵活组合通报，通报事件至少包括1秒、10秒、1分钟等精度。

可人为分析或分析设备自动告警发现木马、病毒事件，支持基于自定义木马病毒特征值、可疑域名、邮件敏感特征值的流量监测，监测异常的TCP/UDP通讯并产生告警，以便准确掌握安全异常的问题主机。

支持基于异常访问的黑白名单访问实时通报。通过设定主机、应用的黑名单，发现异常网络访问并实时通报给运维人员。

▲（6）服务要求：每月及重大活动时期提供《网络异常流量回溯分析报告》，每年不少于12次；
为保障采购人网络内重大疑难异常问题准确、高效的解决，供应商须在投标文件中提供具备现有科来网络回溯分析系统制造商专家技术支持的服务能力承诺函（格式自拟，加盖供应商公章）。

▲8、网络异常回溯备机服务

为了保证采购人对全网异常流量采集的全面性，供应商须提供与现有使用的科来网络回溯分析系统（RAS2004ST）功能一致并稳定对接的备用设备，备机须在服务期内放置采购人机房使用。

投标文件中提供此项服务承诺函扫描件（格式自拟）。

（注：签订合同后，中标供应商须提供网络回溯分析系统备用设备1台，功能需与现有网络中使用网络回溯分析系统功能一致，采购人有权测试验证，如在测试中发现两者功能不相符及授权未注明采购人信息，采购人将不予验收，并追究其相关责任。）

▲9、业务运行安全监控服务
为达到以业务为核心的监控视图，将采购人现有的业务性能管理系统、科来网络回溯分析系统与供应商提供的网络异常回溯备机兼容配套使用，采集分析回溯分析系统的应用性能指标参数和应用报警信息，包括但不限于链路流量、应用、业务、会话等多维度的各类参数信息，同时业务性能管理系统能够将应用、警报和网段配置信息下发给网络回溯分析系统及网络异常回溯备机，实现采购人应用系统应用服务、主机系统、网络路径梳理和监控分析策略和警报策略下发。

业务性能管理系统、网络回溯分析系统及网络异常回溯备机需实现业务访问路径梳理、分级及告警策略下发等工作，要求在签订合同后五个工作日内完成。
投标文件中提供以上此项服务的响应承诺函扫描件（格式自拟）。
10、安全运营服务

为了保障采购人网络与业务系统安全平稳运行，需根据已有的网络安全设备及新增安全服务相结合，从防御、检测、响应、预测四个维度，以持续监控和分析为核心提供安全服务。

防御层面：对IT资产漏洞、风险暴露面全面扫描探测；防火墙、WAF、抗DDOS等安全防护设备策略优化设置。

检测层面：对威胁感知系统、回溯分析系统、入侵检测等检测设备告警事件进行综合日志关联分析、研判，提升检测效率、达到降低威胁停留时间及损害。

响应层面：协助采购人及时修复IT资产漏洞、对安全策略配置定期优化，收紧威胁暴露面。通过对应用系统的访问日志、网络安全设备日志等日志信息，操作系统、安全设备产生的告警事件，结合网络回溯分析系统和开源的威胁情报信息，综合找出存留的攻击者痕迹，发现并回溯曾经发生的安全事件，从而确认系统是否已被黑客成功入侵、应用系统安全事件入侵路径、遭受利用的安全漏洞信息及造成的安全损失与影响范围。

预测层面：内部利用安全设备策略优化、制定访问基线；外部利用新一代威胁感知系统威胁情报攻击事件预测；形成内外结合攻击预判，同时将预判结果利用到防御、检测、响应环节形成安全闭环。

提供材料：《安全运营季度服务报告》《安全策略变更记录表》；《安全运营季度服务报告》报告内容至少包括漏洞及风险暴露面检查、整改情况、安全设备策略配置情况、风险收敛及策略优化实施情况、安全事件统计及分析、问题总结及优化建议等。

▲11、安全监测细化分析及处置


驻场人员需对采购人所有安全系统及设备的事件进行分析，梳理某一段时间的信息安全情势、安全状况，提出改进建议，总结、提炼态势研判报告。对全区的安全态势、恶意软件使用情况、网页漏洞利用情况、APT事件、服务器类失陷事件和漏洞利用成功事件进行影响分析。

驻场人员需具备态势感知、IPS、蜜罐及防火墙与网络回溯分析系统告警信息形成联动分析及处置的能力，能分析识别每个安全设备告警的事件（威胁）的来源、影响和重要性，及时发现潜藏在网络中的安全威胁；若出现严重安全事件时供应商需组织专业安全服务人员与驻场人员形成团队协作进行分析研判，实现对恶意行为实现快速发现，对采购人受害目标及攻击源头进行精准定位，对入侵途径及攻击者进行的研判与溯源，从源头上解决采购人网络中的安全问题，并最终形成详细的分析研判报告，定期报告给采购人。

具备同步分享上级主管部门网络安全事件监测分析、研判处置等方面经验，能够排查、整改上级主管部门和网络安全相关部门发布的网络风险问题，以提高采购人网络安全事件综合应对能力。

供应商须在投标文件中提供此项内容的承诺函扫描件（格式自拟）。

（注：签订合同后，中标供应商须提供具有同步分享上级主管部门安全处置经验能力的证明材料，若不提供采购人不予验收，并追究其相关责任。）

提供材料：定期提供《安全监测联动分析报告》，每年不少于12次；根据工作实际按需提供网络安全风险情况排查整改的情况汇总表或报告。

12、安全咨询服务

需对采购人的网络安全工作提供咨询服务，配合采购人围绕上级网络安全主管部门的要求，对网络安全工作部署、安全检查、年度安全考核等工作进行详细规划。

13、日常技术保障服务

对采购人全区14个地市局安全监测工作，对收集各地市态势感知产生的安全告警事件分析研判，并协助自治区局对各地市安全事件通报，对全区的安全态势、恶意软件使用情况、网页漏洞利用情况、APT事件、服务器类失陷事件和漏洞利用成功事件进行影响分析；出现突发、紧急安全事件时，协助区局做好应急支持工作，大限度地减少信息系统的损失和负面影响。

以安全专报的形式对区统计局及所辖各市、县（市、区）定期进行网络及数据安全情况通报，内容包括：安全通报文件、漏洞详情、整改建议、其他应当知晓的情况。

安全问题协助整改，配合自治区局人员根据需要到地市现场进行指导安全问题整改，安全防护墙等设备策略定期检查工作，指导各风险收敛和定期对防火墙策略配置优化、梳理。 

14、重要时期安全保障服务

（1）需在两会、攻防演习等重大活动期间提供保障服务。在安全运营服务工作基础上，一方面加强网络访问控制、应用系统评估与加固等服务；

资产梳理：有针对性梳理现有重要系统的网络路径、网络拓扑和相关资产信息，整理并确定网络安全专项应急预案。

风险消除：进行安全自查和整改，对现有主机进行安全自查和安全加固，基础安全自查（包括但不限于配置核查、漏洞扫描、安全机制校验），业务风险分析（包括但不限于潜在风险梳理、风险对抗手法），能够通过安全自查发现的问题，进行整改、加固和完善。

立体防御：利用现有的监测与分析设备，实时采集网络流量、日志、可疑事件相关信息，确保能够持续对网络攻击进行实时监测，并及时进行响应处置，针对监测中发现的漏洞和弱点，及时进行修补和加固，积极应对，协同进行安全处置。

溯源分析：通过现有设备日志等信息对攻击行为进行分析，以找到攻击者的源IP地址、攻击服务器IP地址、邮件地址等信息，并对攻击方法、攻击方式、攻击路径和工具等进行分析研判。

重保后需全面总结防守工作情况，对存在的网络事件从发生到处置结束应有完整的闭环处理流程并作记录。对于期间发现的问题和短板及时进行归纳整改和弥补，总结有效的应对措施和协同处置的规范流程。

提供材料：包括但不限于重保前《安全检查和加固报告》、重保期间《安全事件分析溯源及处置报告》、重保后《重保防守总结报告》。

▲（2）服务应具备攻击诱捕服务能力，达到混淆攻击者目标，结合采购人在用攻击诱捕工具建立立体安全防护体系，能够溯源分析研判是真人、扫描工具等攻击者，并在攻击者尝试攻击时，进行信息搜集延缓攻击进程，让攻击者不触碰到真实资产，主动暴露攻击者身份、攻击手法、攻击目的等，从而实现攻击隔离。一旦发现真实攻击，立即切断，防止黑客攻击真实业务。攻击诱捕工具须在服务期内放置采购人机房使用。

▲（3）服务应支持将上级主管部门的蜜网系统诱捕策略、行业情报、溯源信息等内容同步至本项目采购人，构建本采购人与上级主管部门的欺骗防御体系，做到及时全面刻画有关攻击者的攻击行为，可高度感知内网上下级的渗透活动、病毒扩散等高危事件，争取应急响应和攻击取证的时间。供应商须提供有关此项服务的承诺函（承诺函格式自拟，供应商须承诺签订合同后十个工作日内实现上下级有关本项要求的信息内容共享，若不能按时完成的，采购人不予验收，并追究其相关责任。）

攻击诱捕工具技术需求详见本分标附件1。
15、安全通报

根据采购人要求对采购人单位及所辖各市、县（市、区）系统单位定期进行网络信息安全情况通报，内容包括：安全通报文件、漏洞详情、整改建议、其他应当知晓的情况。

安全通告服务频率：根据采购人工作需要确定。

16、应急处置服务

在出现突发、紧急安全事件时，提供7×24小时的应急响应服务，协助采购人有效的应急处理，最大限度地减少信息系统的损失和负面影响。中标供应商应具备完备的应急体系，应急响应服务应满足1小时到达用户现场，4小时恢复系统运行的服务响应指标。

提供材料：应急服务完成后提供《应急响应报告》。

▲17、恶意代码快速响应服务

为全面提升采购人针对网内已知未知的恶意代码快速反应处置能力，保障应用系统运行安全，供应商需提供1套恶意代码快速检测系统。

系统需支持x86架构及各类国产化架构，满足在常规的Windows、Linux及各类国产化操作系统（包括银河麒麟、深度、统信、凝思、中科方德等）中运行。同时需具备使用灵活，无需部署客户端就能进行检测，做到快速检测、阻断处置的能力，对各类终端起到恶意代码防护作用，中标供应商须在签订合同后提供服务前提供恶意代码检测系统设备商针对本项目恶意样本快速分析及应急响应服务承诺函。

18、安全内容服务

定期提供与采购人工作相关的网络安全材料。提供的材料包括但不限于以下内容，具体根据采购人要求准备：

（1）网络安全方面：及时更新网络拓扑图；提供每季度中某一月的抗拒绝服务系统、应用防火墙、堡垒主机和入侵检测或入侵防御系统安全分析和处置报告；汇总采购人单位及所辖各市、县（市、区）系统单位网络接入情况、出入口情况、网络边界安全防护系统、安全审计系统等情况；每个网络边界的访问控制等安全措施的详细说明文档（含安全系统名称、用途、部署位置、厂商名称和型号，及安全系统的策略截图）

（2）主机安全方面：及时更新服务器及终端台账，包括信创终端和window终端，并统计信创终端和window终端杀毒软件安装比率、感染恶意程序情况等。

（3）应用安全方面：按季度提供信息系统WEB应用层面、数据库层面、主机服务器层面等安全漏洞检测报告及分析情况以及安全整改工作情况；

（4）安全管理方面：协助采购人完善安全管理规章制度，配合完成相关制度落实情况；协助采购人完善网络安全应急预案，提供考核年度内的应急演练实施报告及处置情况记录。

（5）安全监控和审计方面：提供网络安全监控审计情况说明文档（含监控系统、监控对象、监控内容、处置流程等），包括机房环境、网络异常、上网行为、主机、应用系统（直报系统、对外网站、邮件等）、数据库、信息内容、安全运行维护等方面监控情况；提供每季度中某一月的网络安全审计报告（网络审计、主机审计、数据库审计、上网行为审计、安全运维审计等3项及以上），并分析异常情况。

	商务要求表

	规范标准
	采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

	服务期及地点
	1、服务期：12个月，具体起止时间在项目中标后由采购人确定。

2、服务地点：广西区内（采购人指定地点）。

	售后服务要求
	1、免费维护至少1年（自交货并验收合格之日起计）；

2、为保证采购人深信服态势感知系统、科来网络回溯分析系统、数腾业务连续保护系统、信安世纪安全认证网关等核心设备的功能得以充分发挥，设备价值利用率进一步提高，供应商在中标签订合同后，提供上述厂商针对本项目出具的《专项服务承诺函》，明确承诺为采购人建立专属技术服务通道、提供7×24小时应急响应支持及定期设备效能优化服务。若不提供视为无效投标，由供应商承担相应法律责任。

3、能7×24通过远程、上门服务、电话、E-mail等方式为用户提供完善的售前和售后技术咨询服务；

4、接到故障通知，必要时中标供应商的认证工程师3小时内到达现场处理。

5、免费对用户进行使用前培训和维护培训，系统使用培训。

	付款条件
	1、在合同签订后10个工作日内，中标人向采购人提交初步工作方案。采购人确认工作方案后向中标人支付合同价款的70%。余款由采购人视工作开展、验收情况及预算执行情况于2026年12月31日前支付。

2、每次付款前，中标供应商应开具等额发票给采购人，否则支付顺延引起的责任由中标供应商承担。

3、本项目验收如需外聘专家参与评审，专家由采购人依照政府采购相关规定负责聘请。专家评审费由中标供应商承担，费用标准按照《桂财采〔2017〕15号关于印发广西壮族自治区政府采购评审专家劳务报酬支付标准暂行规定的通知》关于政府采购评审专家劳务报酬的相关规定执行。中标供应商应在验收会议召开前将相应费用支付至采购人指定账户或按照采购人要求直接支付给专家。

	其他要求
	一、总体要求

1、供应商可根据项目要求，在投标文件中提出项目设计方案、实施方案（应包括人员安排、进度安排等内容）

二、验收要求及标准

1、根据采购需求的要求进行验收。

三、其它

1、报价必须含以下部分，包括：

（1）服务的价格；

（2）必要的保险费用和各项税金；

（3）其他[如运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级等费用。


附件1：攻击诱捕工具技术需求
	序号
	指标名称
	技术要求

	1
	安全要求
	产品完全基于KVM+docker架构，并在访问策略、进程、流量等方面采取严格的技术管控措施防止攻击逃逸，并且具备逃逸告警功能。（投标文件中需提供产品界面功能截图证明材料）

	2
	仿真数量
	沙箱数量：≥4个同时在线；伪装代理：≥16个同时在线；诱饵：种类≥5种，数量不限。

	3
	沙箱仿真模块
	应用服务类：支持wiki、bbs、discuz、ecshop、espcms、websphere、phpmyadmin、confluence、hadoop、crm、oa、tomcat、mailbox、jboss、zabbix、struts2、jenkins、weblogic、vpn、joomla等不少于20种高交互应用服务类沙箱。（投标文件中需提供产品界面功能截图证明材料）

	
	
	系统服务类：支持ssh、redis、mysql、ftp、samba、memcahed、sqlserver、portcheat、momgoob、telnet、mysqlcheat、postgresql、ADB等不少于13种高交互系统服务沙箱。（投标文件中需提供产品界面功能截图证明材料）

	
	
	数据仿真：新建沙箱时，向沙箱中注入脱敏数据，随机替换web服务的模板，增加沙箱的真实性。（投标文件中需提供产品界面功能截图证明材料）

	
	
	web沙箱联动：支持为web沙箱配置敏感目录，在该目录下随机生成普通配置文件、数据库配置文件、木马文件等；文件内包含其他沙箱的IP地址、用户名、密码等敏感信息。（投标文件中需提供产品界面功能截图证明材料）

	
	
	沙箱支持调节行为灵敏度，开启或关闭流量阻断；支持自定义邮件告警级别；支持开启关闭溯源能力，自定义位置插入溯源组件。

	4
	诱饵感知模块
	平台反制：支持制作Windows、Mac、Android反制木马，用户自定义上传反制程序并关联沙箱，伪造敏感信息，诱骗攻击者进行下载；其中Windows反制支持docx/doc/rtf/exe等4种类型；Mac反制支持dmg、pkg和app文件等3种类型；Android反制支持apk类型（投标文件中需提供产品界面功能截图证明材料）

漏洞反制：支持git泄露反制、svn泄露反制、漏洞扫描工具反制、浏览器反制、网络代理工具反制、抓包工具反制、git clone反制等，攻击者无需下载并打开文件，访问沙箱或执行命令后即可在蜜罐系统上线。（投标文件中需提供产品界面功能截图证明材料）

办公网诱饵：支持PC诱饵发布功能，通过agent在PC上发布与沙箱相关的虚假信息，包括网页浏览记录、网站登录密码、RDP连接记录、登录域凭据等。

文件诱饵：支持对已有文件word/excel/ppt加工，散布虚假信息到内网各处，感知攻击者访问行为。

邮件诱饵：支持向特定邮箱发送诱饵，感知邮件入侵行为。

互联网诱饵：支持Github与Gitee代码伪装服务，自动化发布代码项目至GitHub与Gitee网站。

	5
	智能蜜网模块
	一键探测：支持一键感知探针感知节点所在网络的资产信息，分析当前网络状态。（投标文件中需提供产品界面功能截图证明材料）

	
	
	一键关联：基于探测结果和智能算法，支持蜜网一键化部署，将探针节点自动关联至对应沙箱，快速形成欺骗蜜网，简化布防操作。（投标文件中需提供产品界面功能截图证明材料）

	6
	溯源反制模块
	支持对黑客溯源功能，形成黑客溯源/黑客画像页面，溯源真人白名单标记，对溯源结果按照国内/国外/内网分类并展示，可提供对黑客备注功能。

支持分析黑客的身份信息和设备指纹信息，包括IP地址、社交网站真人身份、设备指纹、操作系统、浏览器等，支持不少于6种社交ID溯源能力。（投标文件中需提供产品界面功能截图证明材料）

黑客画像支持展示攻击者身份、备注、源IP、内网/公网IP、浏览器信息，黑客轨迹聚合该黑客所有攻击事件，支持攻击源探测，探测攻击源的服务与端口。

具备windows攻击反制功能，可以反向控制攻击者设备，获取对方设备信息，进行交互式反制操作；可获取设备配置信息、网卡信息、IP信息、用户信息、进程信息、系统信息、桌面文件等；支持命令执行、文件上传下载、电脑截屏、摄像头拍照等操作，支持获取qq、wechat、手机号、Git、Email、iphone设备信息、浏览器保存的URL及对应的用户名等应用的用户ID、cobaltstrike、xshell、navicat等关键数据，便于身份溯源。（投标文件中需提供产品界面功能截图证明材料）

具备Macos攻击反制功能，支持获取系统版本、内核版本、计算机名称、用户名、设备序列号、应用名称、应用版本、浏览器URL和用户名、微信账号、手机号、钉钉手机号、邮箱等关键信息; 支持命令执行、文件上传下载等操作。（投标文件中需提供产品界面功能截图证明材料）

	7
	行为记录模块
	对于Windows沙箱的远程RDP攻击，支持录制攻击过程的视频，可回放攻击过程；

对于SSH沙箱的攻击，支持以视频的形式回放用户的命令行操作记录。

支持记录攻击者所有攻击行为，通过时间线展示，并可从攻击源、攻击手法、攻击资产、隔离沙箱、攻击类型、时间线等维度进行筛选查看。

支持记录各类Web应用与系统服务登录爆破，支持识别记录Web攻击类型，支持识别僵木蠕攻击、漏洞利用手法。

支持将不同攻击者对不同沙箱的攻击单独归并，分别展示为事件，可通过攻击事件回溯查看该事件所有攻击行为。

支持记录攻击者上传的任意文件，并分析其文件类型、MD5等判断其是否为恶意木马。

支持记录攻击者所有行为，并能识别真人与扫描工具。

	8
	服务要求
	根据采购人实际需要，提供以下专业服务：

▲1）现场服务：提供每年12次分析服务（每月1次）；

2）方案定制服务：通过网络环境调研，对蜜罐设备的部署位置、启用沙箱数量及种类、沙箱的仿真和交互程度等进行定制和优化，最大化发挥现有蜜罐设备的能力和价值。

3）动态运营服务：根据日常运营和实战攻防的不同阶段，抛出不同的蜜饵和仿真业务，通过动态变化的情报与反情报体系，保持蜜网的新鲜感和吸引力。

▲4）中标后，采购人保留要求对设备性能及功能进行测试的权利，测试结果如果不满足本次采购要求，所投标产品视为无效采购人不予验收，并追究中标供应商相应法律责任。

以上服务内容，供应商须提供此项服务承诺函（格式自拟）


标项四采购预算：16.00万元（最高限价金额：16.00万元）
	项号
	服务名称
	服务内容和要求

	1
	全局无线设施联调和运维服务1项
	全局无线设施联调和运维服务（含广西统计局办公楼、中国统计资料馆广西分馆和广西统计资料中心博物馆所有办公区），服务内容包括：
▲（1）提供相应设备，保障服务区域网络线路信号畅通。
（2）保障网络硬件设备实现无线联网运行。
（3）保障办公区域无线网络设备正常运行，提供无线网络硬件设备同等功能软件版本更新、升级，以及该软件版本配套的文档资料、用户手册；升级后用户将享有新版本软件的使用权利。
▲（4）保障无线网络设备运行环境安全，包括无线网络硬件设备维保和管理终端平台软件升级、模块配置、技术支持等；当原无线网络硬件设备出现故障无法使用时，提供不低于原使用产品型号的备机进行替换保障。
▲（5）无线网络设备日常故障排查、解除、保修物品收发，包含日常巡检响应，月度巡检，季度巡检和保养；提供至少2次/月的现场技术支持服务，运维内容包含技术培训、故障排查和保养。
▲（6）提供URL库与应用识别规则库升级有效期，保证产品能及时更新发布的最新版本规则库。

	商务要求表

	规范标准
	采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

	服务时间及地点
	1、服务时间：自签订合同之日起1年。

2、服务地点：广西区内（采购人指定地点）。

	售后服务要求
	1、免费维护至少1年（自交货并验收合格之日起计）；

2、能7×24通过远程、上门服务、电话、E-mail等方式为用户提供完善的售前和售后技术咨询服务；

3、接到故障通知，必要时中标供应商的认证工程师3小时内到达现场处理.

4、免费对用户进行使用前培训和维护培训，系统使用培训。

	付款条件
	1、在合同签订后10个工作日内，中标人向采购人提交初步工作方案。采购人确认工作方案后向中标人支付合同价款的70%。余款由采购人视工作开展、验收情况及预算执行情况于2026年12月31日前支付。

2、每次付款前，中标供应商应开具等额发票给采购人，否则支付顺延引起的责任由中标供应商承担。

3、本项目验收如需外聘专家参与评审，专家由采购人依照政府采购相关规定负责聘请。专家评审费由中标供应商承担，费用标准按照《桂财采〔2017〕15号关于印发广西壮族自治区政府采购评审专家劳务报酬支付标准暂行规定的通知》关于政府采购评审专家劳务报酬的相关规定执行。中标供应商应在验收会议召开前将相应费用支付至采购人指定账户或按照采购人要求直接支付给专家。

	其他要求
	一、总体要求

1、供应商可根据项目要求，在投标文件中提出项目设计方案、实施方案（应包括人员安排、进度安排等内容）

二、验收要求及标准

1、根据采购需求的要求进行验收。

三、其它

1、报价必须含以下部分，包括：

（1）服务的价格；

（2）必要的保险费用和各项税金；

（3）其他[如运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级等费用。


标项五采购预算：21.60万元（最高限价金额：21.60万元）
	项号
	服务名称
	服务内容和要求

	1
	信息系统等级保护测评1项
	一、总体要求

依据《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）对上联国家统计局主干网(三级系统)等保测评服务；广西大数据应用统计支撑平台(三级系统)等保测评服务；广西第五次经济普查数据处理环境(三级系统)等保测评服务，并出具符合国家网络安全等级保护管理部门规范要求、公安机关认可的网络安全等级测评报告。

按照等级保护定级备案流程，协助开展定级备案工作，遵照等级保护基本要求，通过对系统的技术与管理的角度进行检查，如若信息系统未达到等级保护要求，需出具差距分析报告并协助整改，使信息系统符合等级保护的要求。

二、依据标准

《计算机信息系统安全保护等级划分准则》（GB 17859-1999)

《信息安全等级保护管理办法》（公通字[2007]43号）

《信息安全技术 网络安全等级保护定级指南》（GB/T 22240-2020）

《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）

《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》（GB/T 28448-2019）

《信息安全技术 网络安全等级保护测评过程指南》（GB/T 28449-2018)

《信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求》（GB/T 25070-2019）

《信息安全技术 网络安全等级保护测试评估技术指南》（GB/T 36627-2018）

三、服务内容：

（一）安全咨询服务

（1）安全培训服务

根据项目实际需要，进行安全技术培训。结合实际需求，进行信息安全等级保护政策、法规、技术标准等内容的安全培训工作，完成网络安全等级保护政策的宣贯、提高相关工作人员的信息安全意识、信息安全技能等。

（2）安全加固服务

依据《GB/T22239-2019信息安全技术网络安全等级保护基本要求》《GBT25070-2019 信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求》等相关标准要求，对本次项目涉及的服务对象进行安全等级化建设过程提供全过程督导咨询工作，并通过技术手段，对委托方的信息系统进行等级保护合规性、策略性配置和专项加固（非硬件类采购、非授权服务类采购）。

（二）等级保护测评服务

委托具有信息安全等级测评资质的第三方机构，依据《信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）等相关标准,对平台及信息系统的定级对象进行等级保护测评工作。

1、测评内容

①安全通用要求

安全通用要求测评内容应包括安全技术和安全管理两大类，其中技术类应包括对安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心五个方面的测评，安全管理类测评应包括对安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理五个方面的测评。

②安全扩展要求

应用了不同新技术的安全保护对象处于不同的应用场景中，面临不同的安全威胁，因此会有不同的安全需求，如本项目执行时发现等级保护对象涉及测评标准安全扩展要求（云计算、移动互联网、物联网、大数据、工业控制）方面内容的，则根据实际情况选定适用的安全扩展要求测评内容开展本项目测评工作。

③在等级保护测评过程中，应采用访谈、检查、测试、工具扫描等国际国内认可的先进方法和手段进行，并与国家相关规范及标准的要求相符。测评中必须采用专业的国内安全扫描设备及软件产品辅助测评工作的完成。
④对信息系统进行验证测试和渗透测试，检测包括但不限于SQL注入和跨站脚本等常见安全漏洞，并提供漏洞修补建议，及时采取适当的处理措施进行修补，有效阻止安全隐患被利用和发生安全事件。
▲2、成果交付

1.测评完成后，出具符合国家网络安全等级保护管理部门规范要求、公安机关认可的网络安全等级测评报告，纸质版3份，电子版1份。

2.配合采购人完成测评信息系统保护工作方案制定，输出符合公安机关认可的信息系统保护工作方案。
四、中标供应商必须签署相关保密协议，严格遵守协议要求。

五、服务验收要求：

在供应商和用户负责人双方同时在场情况下，用户对供应商提交的等级保护测评相关文档及最终交付物进行审核。在审核过程中，若发现有短缺或不符合项目需求、合同条款和质量标准的情况，供应商将负责补齐、修改并再次提交，由此引起一切费用由供应商承担。

六、交付要求：

本项目须根据网络安全等级保护测评要求，开展安全等级保护测评工作，测评完成后，提交有效的网络安全等级保护备案证明和出具符合等保2.0相关技术标准要求、国家网络安全等级保护管理部门规范要求,且公安机关认可的网络安全等级保护测评报告，并配合采购人完成测评信息系统保护工作方案制定，输出符合公安机关认可的信息系统保护工作方案，对已备案的方案更新。

	2
	信息系统商用密码应用安全性评估服务1项
	一、总体要求

依据《中华人民共和国密码法》要求和系统自身的安全需求分析，对上联国家统计局主干网(三级系统)；广西大数据应用统计支撑平台(三级系统)；广西第五次经济普查数据处理环境(三级系统)开展商用密码应用安全性评估服务，并出具符合商用密码测评管理部门规范要求、密码局认可的安全性评估报告。

二、依据标准

《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》（GB/T 39786—2021）

《信息系统密码应用测评要求》（GM/T 0115—2021）

《信息系统密码应用测评过程指南》（GM/T 0116—2021）

《商用密码应用安全性评估测评作业指导书（试行）》

《信息系统密码应用高风险判定指引》

《商用密码应用安全性评估量化评估规则》

三、服务内容：

（一）安全咨询服务

（1）安全培训服务

根据项目实际需要，进行安全技术培训。结合实际需求，进行商用密码应用安全政策、法规、技术标准等内容的安全培训工作，完成商用密码应用安全政策的宣贯、提高相关工作人员的信息安全意识、信息安全技能等。

（2）安全加固服务

依据《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》《信息系统密码应用测评要求》《信息系统密码应用测评过程指南》等相关标准要求，对本次项目涉及的服务对象提供全过程督导咨询工作，并通过技术手段，对委托方的信息系统进行商用密码应用安全合规性、策略性配置和专项加固（非硬件类采购、非授权服务类采购）。

（二）商用密码应用安全性评估服务

委托具有商用密码应用安全性评估资质的第三方机构，依据《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》（GB/T 39786—2021）等相关标准,对平台及信息系统的定级对象进行商用密码应用安全性评估工作。 

1、评估内容

①通用要求测评

核查信息系统中使用的密码算法、密码技术、密码产品和密码服务是否满足国家密码管理的相关标准或规范要求。

②密码技术应用要求测评

具体包括物理和环境安全测评、网络和通信安全测评、设备和计算安全测评、应用和数据安全测评，验证不同安全等级信息系统的密码应用是否达到相应安全等级的安全保护能力、是否满足相应安全等级的保护要求。

③安全管理测评

从制度、人员、实施和应急四个方面进行安全管理测评，验证信息系统安全管理机制是否完善，是否能够确保密码技术被合规、正确、有效地实施。

▲2、成果交付

1.对上联国家统计局主干网、广西大数据应用统计支撑平台、广西第五次经济普查数据处理环境开展商用密码应用安全性评估；针对现有的商用密码应用方案进行调整，并对商用密码应用方案开展第三方评审，并到当地密码局完成备案工作。
2.根据测评结果，给出整改意见，指导建设单位对被测系统暴露出的密码应用安全问题进行整改；

3.根据国家密码管理局和当地密码管理部门关于规范商用密码应用安全性评估结果备案工作的通知，协助准备备案资料并完成密评备案工作；

4.出具符合国家密码安全主管部门规范要求、区域相关密码局认可、符合商用密码安全技术标准要求的商用密码应用安全性评估报告，纸质版3份，电子版1份。

四、中标供应商必须签署相关保密协议，严格遵守协议要求。

五、服务验收要求：

在中标供应商和用户负责人双方同时在场情况下，用户对中标供应商提交的商用密码应用安全性评估相关文档及最终交付物进行审核。在审核过程中，若发现有短缺或不符合项目需求、合同条款和质量标准的情况，中标供应商将负责补齐、修改并再次提交，由此引起一切费用由中标供应商承担。

六、交付要求：

本项目须根据商用密码应用安全性评估要求，开展商用密码应用安全性评估工作，测评完成后，提交符合国家密码安全主管部门规范要求、区域相关密码局认可、符合商用密码安全技术标准要求的商用密码应用安全性评估报告。

	商务要求表

	规范标准
	采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

	服务期限及地点
	服务期限：合同生效后，采购人通知进场之日起60个工作日之内完成。出具网络安全等级保护测评报告和商用密码应用安全性评估报告并验收合格后，服务结束。

服务地点：广西南宁市内采购人指定地点。

	付款方式
	1、在合同签订后10个工作日内，中标人向采购人提交初步工作方案。采购人确认工作方案后向中标人支付合同价款的70%。余款由采购人视工作开展、验收情况及预算执行情况于2026年12月31日前支付。

2、每次付款前，中标供应商应开具等额发票给采购人，否则支付顺延引起的责任由中标供应商承担。

3、本项目验收如需外聘专家参与评审，专家由采购人依照政府采购相关规定负责聘请。专家评审费由中标供应商承担，费用标准按照《桂财采〔2017〕15号关于印发广西壮族自治区政府采购评审专家劳务报酬支付标准暂行规定的通知》关于政府采购评审专家劳务报酬的相关规定执行。中标供应商应在验收会议召开前将相应费用支付至采购人指定账户或按照采购人要求直接支付给专家。

	其它要求
	1、验收要求及标准：根据采购需求的要求进行验收。

2、中标供应商须独立承担并自行实施本项目的等级保护测评和商用密码应用安全性评估的全部工作。所有提交的正式测评报告（含最终报告、过程文档等要求盖章的报告）必须加盖中标供应商的法定名称章（公章）。测评服务（包括但不限于现场测评、报告编制、报告审核及盖章）属于本项目的核心服务内容，不得进行分包或转包。

3、合同签订后，中标供应商必须与采购人签订保密协议，以确保本项目建设的所有数据及资料保密安全。


标项六采购预算：15.76万元（最高限价金额：15.76万元）
	项号
	服务名称
	服务内容和要求

	1
	广西统计内网网站群系统升级服务1项
	一、服务内容

（一）前端功能巡检

1.
页面内容调整

根据广西统计局不同时期的业务重点和用户需求，对自治区及14个地市主站首页进行调整。这包括添加新的页面以展示重要统计数据、政策解读等内容，或者删除过时、不再相关的页面内容，确保首页内容能够精准地为用户提供有价值的统计信息导航。

保障广西统计局内网门户主站及14个地市站点的页面稳定性与功能可用性，统一色调、字体大小、排版规范，修复页面色调不一致、文字未对齐等问题，确保主站与14个地市站点风格统一。调整首页模块排列，修复图文错位、间距不均问题，优化悬浮按钮、滚动加载等交互逻辑，提升页面整洁度与操作流畅性。同时依据整体宣传规划和阶段工作重点配合更新头部横幅图片，统一风格与色调，并确保加载速度与视觉协调性。

2.
网站问题处理

通过专业监测团队，监测内网门户页面。发现问题快速定位修复。全面排查修复页面，优化CSS样式表，统一元素样式和布局规范，确保视觉一致美观。处理用户反馈的显示异常，结合浏览器兼容性特点，优化代码，保障主流浏览器正常显示，提升跨浏览器兼容性。

3.
页面定期巡察

网站巡检：定期全面巡检内网门户页面，检查完整性、准确性、及时性，评估性能，测试加载速度、服务器响应时间和数据库查询效率，检查安全防护，确保数据安全和系统稳定。

页面调优：根据巡检结果，针对性调优页面。调整排版、统一格式、优化色调、修复错位和文字对齐问题，优化后全面测试，确保无不良影响，形成详细巡检报告，为持续改进提供依据。

（二）栏目模板优化

对自治区及14个地市站点各个栏目进行定期维护和更新，以确保网站栏目的内容和功能正常运作。结合统计工作需要，每年每站点约提供10次栏目及模板优化服务，共计150次。

1.
栏目维护

当有重大统计普查、经济政策变动等需要重点宣传时，及时在首页添加专门的栏目入口，方便用户快速获取相关信息。例如，在人口普查期间，增设人口普查数据采集、进展情况等栏目；在经济普查数据公布时，增加经济普查数据系列解读栏目。

对于地市站点，根据各地市统计工作的特色和需求，协助其对首页栏目进行适当调整，如展示地方特色产业发展统计、民生统计数据等栏目，突出各地市统计工作的亮点和重点。

2.
栏目优化

针对现有栏目体系的问题，调整栏目体系架构，栏目体系调整工作主要包含未开设栏目的补充及现有栏目体系优化。主要工作包括：页面规划、版式设计、美工设计、制作静态页面（其中包括前端交互代码的编写）、模板套接工作（数据读取和接入）、效果测试和页面修正等。

3.
网站模板调整

根据需求调整自治区及14个地市站点页面模板规划；整个网站（含一、二、三、四级）页面模板调整工作。同时根据各站点需求进行网站（含一、二、三、四级页面）模板套接工作，主要包括首页、栏目概览页面、文章细览页面、友情链接、数据发布、专题专栏等页面的数据调取、套接置标、样式调整、脚本编写、版面测试等工作。

（三）账号权限配置

1.
组织架构调整配置

根据实际情况及时调整内网集约化智能门户组织架构，包括组织配置，设置不同组织的权限、成员从属关系、单位级别、站点介绍，以及组织变化引起的各系统关联配置等。

2.
后台账号维护

内网集约化智能门户网站管理员和采编人员的账号变动关联各子系统权限调整、密码重置、角色权限变更、信息变更等维护工作，定期进行弱密码检查。

3.
服务器系统账号维护

为增强安全性，定期更换系统账号密码。

（四）配合开展等保二级与密评工作

1.
配合等保二级工作开展及整改

应用需按等级保护测评二级标准进行定级备案。配合广西壮族自治区统计局和相关云平台管理单位，对应用不符合安全政策及技术标准要求项进行整改，提高网络和数据信息安全防护水平。

2.
配合密评工作开展及整改

为保证平台持续稳定运行，需配合广西壮族自治区统计局和相关云平台管理单位做好密评工作，严格遵循国家在密码安全、电子政务的相关标准规范，确保系统在密评时符合各方面标准规范。

（五）搜索功能维护

本次搜索功能维护包含搜索优化和词典优化等工作。

1.
搜索优化

支持按关键词进行搜索，提供搜索热词以及搜索词提示与纠正功能；搜索引擎能明确识别检索需求，智能判断搜索关键词类型，并进行检索结果的模板匹配，增强智能搜索结果的展现体验。优先展现的搜索结果与搜索关键词匹配程度需要高度关联。

简单搜索：简单搜索通过提供给用户一个检索内容输入框，用户只需要简单填入自己要搜索的目标关键信息，便可以从搜索引擎获得相关的结果。用户在搜索框键入关键词（Keyword），各关键词之间用空格隔开，简单检索默认多关键词之间逻辑联系时的关系，最后单击检索按钮，系统会在相应页面中列出检索结果。

拼音搜索：拼音提示功能，用户在搜索输入框中输入拼音，系统能够在返回搜索结果集的同时给出该拼音对应的中文词汇供用户选择，提示用户是否要搜索拼音对应的中文词汇，用户点击某一词汇，就可以按该词汇搜索，从而帮助用户实现通过拼音搜索要找的信息。

模糊搜索：为了更准确地理解用户的检索意图，系统在自然语言技术的基础上提供一定的模糊搜索的功能。

搜索结果排序：在搜索结果页面中，能够根据搜索结果的相关性进行排序，同时也能够根据新闻日期或者时间区间进行排序。系统提供按相关度排序、属性排序以及混合排序等多种排序方式。

2.
词典优化

针对广西壮族自治区统计局信息内容、相关业务特点，进行词条、词典、问题字典、政策字典、人物字典、机构字典、事项字典、敏感词、全拼词典及搜索建议词等字典的完善。

（六）系统补丁升级及漏洞修复

1.
日常补丁升级

子系统版本更新迭代：每月不定期对子系统版本迭代升级；

虚拟机操作系统补丁：每月不定期进行系统补丁升级。

2.
故障处理

当系统出现故障时，运维承建方工作人员需及时进行故障登记处理。如果可当场解决，工作人员将给予回复并迅速解决；如无法马上解决，需针对相应的故障登记内容进行故障分析，并且给出相应的补丁程序，解决相应的技术故障。

3.
漏洞修复

根据建设方需求完成网站及有关系统相关漏洞修复，保证网站及有关系统的安全稳定运行。检查杀毒软件可用性，更新病毒库补丁，确保版本最新且处于开启状态；安全配置加固，包括密码复杂度整改、僵尸账号清除、安全审计日志开启、非必要端口关闭等。

（七）日常运维

1.
咨询培训服务

针对网站使用，免费提供7×24小时实时咨询技术支持服务。

2.
应急处置服务

提供节假日、重要保障期间的应急处置，加强应急响应能力，确保各网站正常运行。制定运维应急预案，根据需要进行演练，及时响应和正确处置各类突发情况。

   ▲（八）其它要求
所有服务工作需在现有网站群平台上进行，保障对平台数据无缝升级、数据平滑迁移、页面优化调整等，提高平台的可维护性和安全性。

	商务要求表

	规范标准
	采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

	服务期限及地点
	1、服务期限：12个月，具体起止时间在项目中标后由采购人确定。

2、服务地点：采购人指定地点（广西南宁市兴宁区建宁路6号）。

	付款方式
	1、在合同签订后10个工作日内，中标人向采购人提交初步工作方案。采购人确认工作方案后向中标人支付合同价款的70%。余款由采购人视工作开展、验收情况及预算执行情况于2026年12月31日前支付。

2、每次付款前，中标供应商应开具等额发票给采购人，否则支付顺延引起的责任由中标供应商承担。

3、本项目验收如需外聘专家参与评审，专家由采购人依照政府采购相关规定负责聘请。专家评审费由中标供应商承担，费用标准按照《桂财采〔2017〕15号关于印发广西壮族自治区政府采购评审专家劳务报酬支付标准暂行规定的通知》关于政府采购评审专家劳务报酬的相关规定执行。中标供应商应在验收会议召开前将相应费用支付至采购人指定账户或按照采购人要求直接支付给专家。

	报价要求
	1、报价包含供应商完成本项目服务所有内容及其他相关服务的投入，包括但不限于完成服务所需的费用（包括但不限于服务的价格、投入的技术人员、劳务报酬、调试、培训、技术支持、人员差旅等费用、必要的保险费用和各项税金以及其他所有可能发生的一切费用，合同履行期间采购人不再支付任何费用。

	技术服务要求
	1.供应商应提供一整套规范的技术支持服务运作体系和流程，指定专业的维护服务队伍，提供多种技术支持方式，提供故障诊断、技术咨询等全方位的技术支持服务，对未能彻底解决的问题应进行跟踪、反馈并及时处理。

2.运维保障方式包括：电话支持服务、远程维护、电子邮件服务、到场支持服务等。

（1）电话支持服务

需提供5×8小时电话支持响应，运维服务团队人员不到采购人现场，通过电话指导采购人相关工作，确保采购人需求能得到及时准确的反馈。

（2）远程维护支持服务

需提供5×8小时远程维护服务，在采购人授权的情况下，通过VPN等网络方式接入采购人的系统网络中，直接对采购人系统进行诊断分析及维护服务。

（3）电子邮件服务

提供5×8小时电子邮件服务，系统的技术和非技术问题及建议可以通过电子邮件方式发送给运维方的技术支持邮箱，设立专人阅读并及时答复。

（4）现场支持服务

针对比较复杂的需现场处理的问题，中标供应商需组织技术团队48小时内到采购人现场解决实质问题。

3.运维方需要根据系统故障的程度保证不同的响应时间和故障排除时间。

故障程度

响应时间

故障排除时间

一般故障

≤8小时

≤48小时

严重故障

≤4小时

≤12小时

系统紧急故障

≤2小时

≤12小时

如发生特殊故障，无法在采购人要求的时间内解决故障，中标供应商应以电话等联系方式向采购人解释，并事后出具函件说明故障原因及解决的具体时间。

4.运维服务团队要求：指定专业的维护服务队伍，运维人员需有相关项目3年以上开发经验和数据工程服务经验。

5.供应商拟投入的技术服务人员须为本公司的在职员工，中标后，中标供应商须向采购人提交技术服务人员的基本信息简历表及为拟投入的技术服务人员缴纳近一年内（2025年1月至投标截止日）连续3个月的社保证明材料或提供有效期内的劳动合同复印件等，无法提供材料或提供的材料人员信息与投标文件不符的，采购人有权不予签订合同，给采购人造成的损失采购人有权追究其责任。

	验收标准及要求
	1、采购人对中标供应商提交的服务依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收，符合采购文件服务要求的给予验收，不合格的不予验收。

2、中标供应商交付前应对所有服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人验收依据，验收的结果应交付采购人。中标供应商不能完整交付服务及本款规定的其他材料的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交付。

3、其他未尽事宜应参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

4、验收产生的费用由中标供应商负责。

	其他要求
	供应商根据采购需求以及评分标准在投标文件中提供运维服务方案、技术服务方案、应急方案、运维服务人员能力以及业绩信誉分等内容。


标项七采购预算：23.20万元（最高限价金额：23.20万元）
	项号
	服务名称
	服务内容和要求

	1
	广西大数据应用统计支撑平台日常运维与技术支撑服务1项
	广西大数据应用统计支撑平台总体运维包括对系统相关数据和表进行更新维护，对统计产品和出版物进行更新维护，对接相关平台开展数据共享技术服务。针对数据服务系统、统计数据支撑管理系统、经济分析预测预警系统、经济景气预警系统、资源共享与管理系统等各应用子系统以及各个支撑服务，开展日常运行维护、定期数据备份及数据恢复、系统故障检测及排查、等保测评漏洞整改技术保障、运维安全保障、重要活动服务保障等工作，确保系统的正常、稳定、安全运行。具体包括：

1.数据和表的更新维护
（1）配合采购人各处室日常数据填报工作：日常数据运维服务主要针对统计局各专业处室用户填报内容变化时，需要对相关的元数据及任务模板进行调整，如月报和年鉴的报表指标内容修改。

（2）数据加载：广西年鉴数据入库加载以及历史数据修订调整的运维服务。

（3）外部数据采集并更新：全国及分省市数据、国际数据、网络大数据等外部数据提供更新。

（4）指标体系优化：根据采购人不定期需求，对指标体系进行优化，调整指标体系。如对一些不常用的指标进行删除、隐藏，对新增指标进行补充等。

2.统计产品的制作与管理运维
根据采购人的需求，制作和调整各类统计产品如统计月报、核算处小册子、年鉴等产品；同时对系统中现有的统计产品进行样式调整、格式修改、报表补充等维护。

3.出版物管理

对系统中的年鉴数据、普查资料等出版物资料进行更新管理，以及数据查询栏目的定时开放。

4.数据共享对接

与广西壮族自治区一体化数字资源系统、进行数据共享和同步更新。

5.日常运行维护

系统日常运行状况检查，特别是面向公众服务系统的运行状况，服务器资源状况进行监控。
6.系统故障监测及排查

对采购人反馈问题，系统运行中的突发状况进行及时响应，将故障进行等级划分，并在规定时间内进行响应。
7.等保测评漏洞整改与技术保障

本项目按照三级等保要求进行建设。在三级等保测评工作期间，提供全面技术保障直到通过测评。

8.系统巡检服务

每月定期对系统进行例行全面巡检，对系统进行维护服务。定期巡检服务的内容包含：应用与数据库服务器（包含：cpu、硬盘、内存等）运行状况、系统运行状况、网络通信状况、数据分项统计情况等，并形成巡检报告并提交采购人进行保存。
9.运维安全保障

协助采购人进行安全保障。
10.重要活动服务保障

保障重要活动，如两会，或特定时期，如年中、年末多并发情况出现时系统的稳定性。支持在活动开始前从系统稳定性的角度对系统进行全方位的监测，要求系统不能由于用户连接的增加明显降低系统的响应时间。
11.数据备份与恢复机制

提供完善的数据备份与恢复机制，要求对导入的历史数据、系统应用配置数据等进行定期备份。

12.配合采购人开展数据与业务迁移相关工作。

提供迁移所需的库表结构、数据字典、全量数据、业务逻辑、接口文档、发布规则等方面的技术支持，对迁移过程中提出的数据与业务相关问题及时响应、准确答复。

	▲商务要求表

	规范标准
	采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

	服务期限及地点
	1、服务期限：12个月，具体起止时间在项目中标后由采购人确定。
2、服务地点：采购人指定地点（广西南宁市兴宁区建宁路6号）。

	付款方式
	1、在合同签订后10个工作日内，中标人向采购人提交初步工作方案。采购人确认工作方案后向中标人支付合同价款的70%。余款由采购人视工作开展、验收情况及预算执行情况于2026年12月31日前支付。

2、每次付款前，中标供应商应开具等额发票给采购人，否则支付顺延引起的责任由中标供应商承担。

3、本项目验收如需外聘专家参与评审，专家由采购人依照政府采购相关规定负责聘请。专家评审费由中标供应商承担，费用标准按照《桂财采〔2017〕15号关于印发广西壮族自治区政府采购评审专家劳务报酬支付标准暂行规定的通知》关于政府采购评审专家劳务报酬的相关规定执行。中标供应商应在验收会议召开前将相应费用支付至采购人指定账户或按照采购人要求直接支付给专家。

	报价要求
	1、报价包含供应商完成本项目服务所有内容及其他相关服务的投入，包括但不限于完成服务所需的费用（包括但不限于服务的价格、投入的技术人员、劳务报酬、调试、培训、技术支持、人员差旅等费用、必要的保险费用和各项税金以及其他所有可能发生的一切费用，合同履行期间采购人不再支付任何费用。

	技术服务要求
	1.供应商应提供一整套规范的技术支持服务运作体系和流程，指定专业的维护服务队伍，提供多种技术支持方式，提供故障诊断、技术咨询等全方位的技术支持服务，对未能彻底解决的问题应进行跟踪、反馈并及时处理。

2.运维保障方式包括：电话支持服务、远程维护、电子邮件服务、到场支持服务等。

（1）电话支持服务

需提供5×8小时电话支持响应，运维服务团队人员不到采购人现场，通过电话指导采购人相关工作，确保采购人需求能得到及时准确的反馈。

（2）远程维护支持服务

需提供5×8小时远程维护服务，在采购人授权的情况下，通过VPN等网络方式接入采购人的系统网络中，直接对采购人系统进行诊断分析及维护服务。

（3）电子邮件服务

提供5×8小时电子邮件服务，系统的技术和非技术问题及建议可以通过电子邮件方式发送给运维方的技术支持邮箱，设立专人阅读并及时答复。

（4）现场支持服务

针对比较复杂的需现场处理的问题，中标供应商需组织技术团队48小时内到采购人现场解决实质问题。

3.运维方需要根据系统故障的程度保证不同的响应时间和故障排除时间。

故障程度

响应时间

故障排除时间

一般故障

≤8小时

≤48小时

严重故障

≤4小时

≤12小时

系统紧急故障

≤2小时

≤12小时

如发生特殊故障，无法在采购人要求的时间内解决故障，中标供应商应以电话等联系方式向采购人解释，并事后出具函件说明故障原因及解决的具体时间。

4.运维服务团队要求：指定专业的维护服务队伍，运维人员需有相关项目3年以上开发经验和数据工程服务经验。

5.供应商拟投入的技术服务人员须为本公司的在职员工，中标后，中标供应商须向采购人提交技术服务人员的基本信息简历表及为拟投入的技术服务人员缴纳近一年内（2025年1月至投标截止日）连续3个月的社保证明材料或提供有效期内的劳动合同复印件等，无法提供材料或提供的材料人员信息与投标文件不符的，采购人有权不予签订合同，给采购人造成的损失采购人有权追究其责任。

	验收标准及要求
	1、采购人对中标供应商提交的服务依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收，符合采购文件服务要求的给予验收，不合格的不予验收。

2、中标供应商交付前应对所有服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人验收依据，验收的结果应交付采购人。中标供应商不能完整交付服务及本款规定的其他材料的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交付。

3、其他未尽事宜应参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

4、验收产生的费用由中标供应商负责。

	三、采购人对项目的其他要求及说明

	其他要求
	供应商根据采购需求以及评分标准在投标文件中提供运维服务方案、技术服务方案、应急方案、运维服务人员能力以及业绩信誉分等内容。

	履约保证金
	履约保证金金额：本项目中标金额的2%。

履约保证金提交方式：支票、汇票、本票、银行转账或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

履约保证金指定账户：

开户名：广西壮族自治区统计局数据管理中心

开户行：建设银行南宁新华支行
账  号：4500 1604 2500 5070 0818


标项八采购预算：109.47万元（最高限价金额：109.47万元）
	项号
	货物

名称
	数量
	单位
	技术参数及性能（配置）要求

	1
	国产防火墙
	4
	台
	1.机架式设备，硬件平台采用国产化芯片和国产化操作系统，双电源；≥8个固化千兆电口（含2对bypass），≥4个固化千兆光口（满配千兆多模光模块），≥1个console口，≥2个USB口；可用接口扩展模块槽≥2个扩展插槽，≥960G SSD硬盘；网络吞吐量≥6Gbps；最大并发连接数≥450万；每秒新建连接数（HTTP）≥10万。

2.开启入侵防御、防病毒、云端威胁情报、web应用防御、应用识别和管控、实时漏洞分析识别等功能模块。
3.产品支持云威胁情报网关技术，实现对威胁流量就近进行实时检测&拦截，实现失陷外联实时阻断，保护资产安全。
4.产品支持云端未知威胁主动探测技术，实现5min内未知威胁情报全网设备下发。
5.产品支持IPSec VPN智能选路功能，根据线路质量和应用实现自动链路切换。
6.产品支持对压缩病毒文件进行检测和拦截，压缩层数支持15层及以上。
7.产品内置不低于13800种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则。
8.产品内置超过4500种WEB应用攻击特征，支持对跨站脚本（XSS）攻击、SQL注入、文件包含攻击、信息泄露攻击、WEBSHELL、网站扫描、网页木马等攻击类型进行防护。
9.产品支持策略生命周期管理功能，支持对安全策略修改的时间、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理。
10.产品支持独立的勒索病毒防护模块，非普通防病毒功能，支持对特定的业务进行勒索风险自动化评估，并依据评估结果自动生成防护策略。
11.产品支持扩展识别IT、OT、IoT混合资产，获取IP、MAC、操作系统、类型、厂商等信息，终端类型包括但不限于：

（1）PC、瘦客户机、手机、平板、交换机、路由器、防火墙、无线控制器、服务器等IT资产。

（2）摄像头、门禁、打印机、投影仪、VOIP设备、条形码扫描仪、图像打印机、呼吸机、心电图仪、监护仪、放射系统等IoT资产。
12.产品可拓展支持与同品牌的终端安全软件联动管理，在防火墙产品完成终端安全策略设置和内网终端安全软件的统一管理，支持检测到某主机有僵木蠕毒的C2通信时，手动或自动化将恶意域名信息下发到终端安全软件做C2通信的封锁遏制，支持管理员下发一键隔离指令，对终端恶意文件进行隔离。
(13.产品支持与现网部署的态势感知平台联动（品牌：深信服态势感知；型号：SIP-1000-B400），能够将本次采购的产品产生的安全日志等数据上报至态势感知平台，并在态势感知平台进行威胁展示。

14.当主机故障时，支持双机切换时不丢包，并可实现双机部署下升级不断网。
15.提供产品质保和软件升级不少于3年，提供WEB应用防护识别库、IPS特征库、僵尸网络防护库、网络杀毒更新、实时漏洞分析识别库和URL&应用识别库3年更新。

	2
	安全认证网关
	1
	台
	1.硬件配置要求：产品必须采用基于国产化硬件、操作系统，机架式设备，接口≥6个千兆电口，4个千兆光口；最大并发用户数≥3000，最大加密吞吐率（国密）≥1Gbps，最大加密吞吐率（国际）≥3Gbps。
2.支持SM2、SM3、SM4等商用密码算法，支持SSLv3、TLSv1.0、TLSv1.2、TLS1.3、DTLS、TLCP等通信加密协议。

3.通讯安全

★（1）支持SPA单包敲门，每个虚拟站点可单独 管理单包敲门功能，可以单独开启、关闭此功能，相关配置相互独立。SPA报文使用SM4/HMAC-SM3保证敲门包安全性。
（2）支持IKE/AH/ESP/PFS等标准IPSec协议，支持IPSec链路探测、动态隧道等，符合IPSec标准协议要求。
4.身份认证要求

（1）支持用户名口令、证书认证、扫码登录、短信验证码、复杂验证码、邮箱等认证方式，支持LocalDB、LDAP、RADIUS、NTLM、HTTP/HTTPS认证等，可组合多种认证方式进行多因素认证；。
★（2）支持硬件绑定认证，用户可唯一绑定终端的CPU、操作系统、硬盘等硬件信息，满足绑定关系的账号才可登录；支持自动绑 定和手动绑定；并支持针对domain和sid的正则表达式过滤，满足条件方可登录。

★（3）可配置在触发异常环境的条件时，用户需完成增强认证才可登录。可配置的异常环境包括帐号首次登录、帐号在该终端首次 登录、账号在该地点首次登录、账号在新地点登录、账号在非常用地点登录、闲置帐号登录、弱密码登录、异常时间登录等，符合异常环境增强认证要求。
5.权限控制
★（1）支持IP、端口、协议、URL级别的访问控制，支持配置允许和拒绝策略，对于不同用户，不同角色实现不同的控制，符合细粒度访问控制要求。
（2）支持基于角色的访问控制（按照用户名、组名、登录时间、源IP和登录方法定义角色）。

（3）支持通过下发策略到受保护网络资源中的内网隔离代理，通过内网隔离代理实现受保护网络资源间的访问控制，符合零信任微隔离要求。

6.应用发布
（1）支持内网3层/4层/7层的内外网应用发布，支持基于多种TCP/UDP的B/S或C/S结构的业务系统，支持多种使用动态端口的应用协议，如：FTP、TFTP、Telnet、Oracle、SQL Server等。
（2）支持所有基于Web的B/S、C/S应用的访问，支持自定义内容改写，支持自动改写HTTP请求与响应的头部字段、HTML内容中URL、JAVASCRIPTI、CSS等，支持内部URLMASK，符合Web应用访问与改写要求。

（3）支持单点登录，支持为APP资源、Web资源、远程桌面资源开启单点登录；支持PortalTheme SSO，支持ajax POST方式提交登录信息，支持动态参数代填

★（4）可以扩展支持最多256个虚拟站点，可配置独立管理员、独立访问门户、独立的门户页面、认证方式、访问控制列表、用户源等，多站点安全策略互不干扰。
7.终端接入
★（1）支持客户端的安全检查机制，可以根据客户端的个人防火墙、防病毒系统、客户端文件、进程、注册表、浏览器缓存、操作系统及其版本等信息制定安全策略，支持单一条件、“与或”多条件设置，并且可以根据检测的结果赋予不同的认证方式、访问权限，或强制用户离线，符合终端安全检查机制要求。
（2）支持安全终端接入，支持Windows、iOS、鸿蒙Next、Android、MacOS、统信UOS、银河麒麟、Ubuntu、Redhat、CentOS等终端接入，无端模式下支持通过红莲花国密浏览器、360国密浏览器、奇安信可信浏览器等国密浏览器接入。

（3）支持用户自主改密，用户登录时如果忘记登录密码，可通过自定义验证方式修改密码；用户登录后可自主修改登录密码；用户登录后可强制用户修改登录密码。

★8.支持应用层动脱，可通过抑制、加密、替换、散列等脱敏方式实现用户侧敏感数据 脱敏，内置多种脱敏算法，如身份证、日期、Email地址、银行卡号等，管理员可自定义脱敏规则，符合动态脱敏要求。

9.系统要求
（1）具备IPv4/IPv6双协议栈工作模式，满足IPv6环境部署要求；支持IPv6的资源访问，包括IPv6的Web资源和网络资源
（2）具备零信任特性，集网络隐身、自适应身份认证、动态访问控制、持续性环境检测等能力于一体

（3）支持独占型虚拟网关，每个虚拟网关独 IP地址和域名，用户可以通过域名或者IP地址访问虚拟网关，符合独占型虚拟网关要求。

（4）支持共享型虚拟网关，所有虚拟网关共享同一个IP地址，用户通过访问不同域名或路径访问共享型虚拟网关，符合共享型虚拟网关要求。

★（5）支持系统备份、系统升级功能，支持双分区、四分区一键版本升级与切换功能，管理员可一键切换至任意版本，无需重新配置，符合系统维护要求。
(（6）为保证系统的稳定性，本次采购产品需与现有安全认证网关（品牌：信安世纪；型号：NetIAG V3）配置同步，实现主备、主主部署，保证业务系统的稳定性。

	3
	数据加解密系统
	1
	套
	1.硬件配置要求：产品必须采用基于国产化硬件、操作系统，机架式设备，接口≥6个千兆电口，4个千兆光口；最大密钥存储容量≥500,000 最大在线加解密吞吐量 （SM4）≥650Mbps 最大每秒在线加解密处理能力 （SM4）≥4000TPS。
2.支持多种国密及国际算法，对称算法包括SM1、SM4国密算法和 3DES、AES等国际算法；非对算算法包括SM2国密算法和RSA1024/2048/3072/4096、ECDSA，DSA等国际算法，哈希算法包括SM3国密算法和SHA1、SHA256、SHA512等国际算法。
3.通用加解密功能要求
（1）对称算法需支持ECB、CBC、CFB、OFB、CTR和GCM等算法模式。

（2）支持对结构化数据和非结构化数据加解密，支持对称密钥和非对称密钥加解密。

（3）支持以文件流加解密、文件加解密等方式对文件数据进行 加解密；支持大文件在线离线加密（10G）。

4.支持根密钥、客户主密钥、工作密钥三级密钥体系，支持对称密钥和非对称密钥的生成、更新、备份、恢复、归档、销毁等全生命周期管理操作。支持密钥轮转机制，并可自定义轮转周期。

5.数据库透明加密要求

（1）提供数据库透明加解密模式，不对原有应用系统产生影响，无需在数据库服务器部署任何代理程序,不对原数据库有任何侵入，可实现数据库加密功能快速上线。

★（2）支持批量加密、批量解密；支持可视化管理密文表空间；支持明密文识别。
6.透明文件加密功能要求
★（1）支持数据库数据文件、常见文档、音视频、图片等文件的加密，加密数据自带完整性保护。
（2）支持透明文件加密细粒度权限管理：配置特定应用使用特定密钥管理策略。

（3）支持基于用户和应用的白名单访问控制，授权用户和应用 同时验证通过即可查看数据明文。

7.切面加密功能要求
★（1）支持业务代码无需改造的数据库切面加密功能，加密粒度支持字段级。
（2）支持切面加密细粒度权限管理：配置特定应用查看明文权限、配置特定应用使用特定策略。

（3）支持JDBC、ODBC、ORACLE OCI、ADO.NET等方式的切面加密，加密数据自带完整性保护。

（4）持存量数据转加密，切面加密任务运行失败时支持任务重置。

★（5）支持保留格式加密，包括常见中英文保留格式加密、大小 写英文保留格式加密、小写英文加数字保留格式加密、大 写英文加数字保留格式加密、纯数字保留格式加密等。
（6）支持密文检索，支持切面加密配置的生命周期管理，防止数据库重复加密或二次解密。

8.用户定义函数加密
★（1）支持基于切面加密的用户定义函数加密功能，实现涉及数据库存储过程、函数等的数据库字段加密。
（2）内置ORACLE 11g、ORACLE 19c、DM8、SQL Server （Windows）2016以上版本、DB2 10以下版本、 PostgreSQL15以下版本等数据库类型的UDF模板。

9.后置代理数据库透明加密
（1）支持业务系统无需改造的后置代理数据库透明加密功能， 加密粒度支持字段级别；支持SM4国密算法。

★（2）支持查看当前加密任务的字段路径、数据总条数、已处理数据量、状态等，可直观感受加密进度和速度；支持明密文识别。
10.切面HAMC功能

（1）支持业务代码无改造的切面HMAC功能，支持手动校验、定时校验数据是否被篡改

（2）支持切面HMAC任务管理，提供可视化处理总数、待处理、 已处理、处理进度、运行时间、任务明细等数据展示，方便用户查看任务执行情况。

★（3）数据库切面HMAC粒度为字段级，并且可支持将HMAC值存储 于原字段或扩展字段，支持绑定唯一标识符。
11.切面脱敏功能要求

（1）支持字段级的切面脱敏能力，同时保持数据库数据不做修改。

★（2）支持自定义策略（包括脱敏策略管理，设置脱敏起始位 置、脱敏长度等）；支持脱敏配置的产生、分发、生效、 失效等全生命周期管理。
（3）支持遮蔽、随机替换等脱敏格式。

12.认证与访问控制要求
（1）支持基于角色的访问控制（RBAC），支持系统管理员、安全管理员、审计管理员、审核管理员形式的权限划分。

（2）支持管理员双因素认证，支持国密数字证书的USBKEY方式登录系统。

★（3）支持IP、硬件白名单授权，可对特定IP资源及CPU、内存 等进行序列号白名单授权。
（4）支持多租户方式，租户间隔离，可进行密钥管理、加密策 略管理、应用授权等操作。

（5）支持基于属性的访问控制（ABAC），支持应用密钥操作权限管理、应用IP白名单管理以及资源管理。

13.系统管理
（1）支持系统重置：清空密钥、用户数据、日志等数据，恢复出厂设置。

（2）支持一键巡检：对网络、加密卡、HA、SSL、密码算法等关键系统功能进行检查，并输出结果。

	4
	视频加密网关
	1
	台
	1.产品必须采用基于国产化硬件、操作系统，机架式设备，接口≥6个千兆电口、4个千兆光口，冗余电源；支持32路4Mbps视频流。
2.支持SM2、SM3、SM4密码算法。

3.视频加密功能要求
★（1）支持视频流签名功能，能实现对视频关键帧进行数字签名并将签名结果插入视频流中保存在NVR，保证视频的完整性。
★（2）提供视频流验签功能，能通过设备自身进行完整性抓包分析，查看签名值，验签公钥、视频数据原文及验签结果等，并可对视频抓包数据进行导出。
（3）提供视频数据加密功能，能实现对视频数据进行加密并将视频数据密文传输存储至视频存储设备（NVR）中，保证视频数据的机密性。

（4）提供视频数据解密功能，对NVR中存储的密态视频数据进行解密，保证授权终端可查看被保护的视频。

★（5）支持对视频数据的传输、存储实现机密性和完整性的保护,管理员可在管理后台设置对视频数据单独加密、单独签名、同时加密签名三种视频操作。密态视频、加签视频、密态加签视频支持存储在NVR中。
（6）支持按照时间段统计完整性校验的数量。支持根据日期查询完整性校验情况。

（7）持基于属性的访问控制（ABAC），支持应用密钥操作权限管理、应用IP白名单管理以及资源管理

（8）支持加密视频数据的访问权限控制。管理员可通过在管理后台设置客户端IP黑白名单,实现对申请访问加密视频的客户端的准入控制。

★（9）产品接入到视频监控网络中,无需配置摄像头IP即可自动识别前端正在传输视频的摄像头,实现即插即用的使用效果。
4.视频播放工具
（1）支持RTSP在线取流解密或验签或 解密验签;支持华为、海康、大华私有SDK协议在线取流解密或验签或解密验签。

（2）支持播放NVR中存储的视频同时进行验签并将验签结果以视频水印方式显示在视频上，并自动生成视频完整性验证报告。

★（3）提供视频播放工具支持上传本地存储的签名值实现视频数据的完整性验证，视频数据支持在线取流和本地上传离线视频文件。
（4）支持水印管理功能，视频播放时的水印内容包括摄像头IP、播放时间、解密结果、验签结果。

（5）支持解密查看加密监控视频，视频播放器可在播放视频的同时显示视频解密、验签结果，以水印或提示栏的方式展示在视频上方。

（6）支持上传本地存储的签名值实现视频数据的完整性验证，视频数据支持在线取流和本地上传离线视频文件。

5.协议支持
（1）支持SIP、GB/T 28181、ONVIF、hwsdk、hksdk、dhsdk、Wisenet等信令协议格式的视频流。

（2）支持华为、海康、大华、宇视私有信令协议格式。并支持同时混合接入华为、海康、大华、宇视私有信令协议。

（3）支持基于属性的访问控制（ABAC），支持应用密钥操作权限管理、应用IP白名单管理以及资源管理

6.网络管理
★（1）支持透明模式部署，不对原有摄像机、NVR设置及监控网络架构产生影响，视频数据口支持桥接模式，无需设置IP。

（2）支持对接交换机的STP模式链路,可动态选择传输链路,消除环路。

（3）支持设备接入侧同时对接多个交换机

7.管理功能

（1）管理员登录支持使用存储在USB Key内的SM2证书进行双因素登录。

（2）管理员可在管理后台设置对视频数据单独加密、单独签名、同时加密签名三种视频操作。

（3）支持摄像头信息查看和管理功能，可自动识别开始签名的摄像头信息，并将展示在WebUI界面。支持增加、删除、编辑摄像头信息。支持对摄像头进行分组管理。

★（4）支持摄像头IP黑白名单功能。在黑名单中配置IP的摄像头的视频流直接被透传给 NVR，不做签名、加密操作；或设置白名单,仅白名单IP的摄像头视频流允许被签名、加密。
（5）支持加密视频数据的访问权限控制。管理后台提供客户端的IP黑白名单功能，实现对访问加密视频的客户端的准入控制。

（6）支持密钥管理功能。支持对称密钥和非对称密钥的全生命周期管理功能，包括密钥的生成、下载、导入、更新、归档、恢复、审计和作废

8.运维审计管理
（1）提供一键巡检功能，自动对系统软、硬件进行健康检查并生成巡检报告。报告内容包括：设备系统信息、系统运行时间、后台登录用户数、CPU信息、内存信息、磁盘信息、网卡信息、bond信息。提供系统监控功能，可实时监控CPU、内存、硬盘和网络使用情况，并支持SNMP远程监控，支持SNMP v2c、SNMP v3协议。

（2）支持日志审计功能，通过SM3、HMAC-SM3保护系统日志、操作系统、签名业务日志的完整性。

（3）支持系统配置和证书的备份与恢复,可通过WebuI备份系统所有配置,保证系统瘫痪时的快速恢复。

（4）支持日志审计功能，提供日志和审计功能，可分类审计系统日志，包括错误日志、初始化等日志，对日志进行审计和统。

	5
	国密电子门禁
	1
	项
	安全门禁管理主机1台：

1.安全功能：安全身份鉴别：采用基于用户名口令+UKey（商密数字证书）的双因子身份认证机制。
门禁记录完整性：支持对门禁事件（开/关门）进行完整性保护，完整性算法支持SM2、HMAC-SM3灵活配置。操作日志审计：支持对客户端登录、门禁进出等进行详细日志记录，支持日志完整性保护及有效审计。
2.业务功能：设备接入管理：商密门禁设备管理，并实时监控设备运行状态。门禁配置管理：支持人员身份信息（卡片/人脸）配置，以及不同人员门禁权限的配置与管理。门禁认证方式：支持刷卡、人脸单独认证，以及刷卡+人脸、刷卡+密码组合认证方式。
门禁设备反控：支持对门禁点进行开、关、常开、常闭的反控操作。事件告警管理：支持实时接收事件/告警信息，可根据事件级别筛选显示；支持门禁事件一键导出。

3.支持视频外发功能，可设置外发视频的用户口令、播放次数、使用期限；外发的视频文件需在预设的使用期限内和播放次数范围内使用专用的播放器才可正常播放。
4.性能规格：门禁接入路数：16，符合安全认证：商密认证。 
网络接口：4个10/100/1000 MpbsI211网口，管理接口：1个COM口+1个VGA口+1个HDMI口，USB接口：4个2.0USB口。 
内存：4G DDR3L，硬盘容量：128G SSD 
二、门禁主机9台：
1.操作系统：嵌入式Linux系统；管控门数：2门；存储容量：10万人（含20万张卡、10万个密码、1万枚指纹），60万条事件记录；可接读卡器：RS485读卡器*4、Wiegand读卡器*4；通信接口：网口*1、RS485*7、韦根*4；门相关接口：门锁*2，门磁*2，开门按钮*2；报警接口：报警输入*4，报警输出*4；其他接口：带消防联动继电器接口、接蓄电池功能接口。
2.门禁高级功能：组合认证、多重认证、反潜回功能、多门互锁功能、首卡常开功能、首开授权功能、超级密码开门功能、胁迫密码开门功能、闭门回锁功能等。
3.状态指示：具有电源、网络通讯、布防状态、门锁状态指示灯；
WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。
三、国密智能门禁一体机9台：
1.国密加密：内置国密SE加密芯片，支持SM1、SM4加密方式加密处理。
2.屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024；摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头。
3.认证方式：支持人脸、刷卡（国密CPU卡）、指纹、密码认证方式。人脸验证：采用深度学习算法，支持人脸比对功能；支持照片、视频防假；1:N人脸比对速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%
存储容量：本地支持2万人脸库、5万张卡，1万枚指纹，15万条事件记录。
4.视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频监控录像，编码格式H.264或H.265。
5.识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示。
6.认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示；
7.认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名。
8.外接读卡器：支持通过RS485外接1个国密读卡器，可用于出门读卡器等情况使用。
9.门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理。
10.组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式；多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡、指纹等）通过后才开门。
11.操作系统：Linux ，尺寸：7英寸，分辨率：600×1024，类型：LCD，操作方式：触摸 ，镜头数量：2个，像素：200W，FOV：对角视场角=129°；水平视场角=108°；垂直视场角=59°，有线网络：10/100/1000Mbps自适应。网口：1个，门锁输出：1个，开门按钮：1个，用户容量：20000，人脸容量：20000，指纹容量：10000，卡片容量：50000，事件容量：150000，密码容量：20000 ，读卡类型：国密卡，通信频率：13.56 MHz ，补光灯：红外补光;白光补光，指示灯：支持。
12.安装方式：通道安装；壁挂安装；立式安装。
▲13.国密智能门禁一体机符合GB/T 24021-2024 idt IS014021:2016《环境管理环境标志与声明自我环境声明(Ⅱ型环境标志)》的要求。
四、发卡/授权机1台：
支持发卡类型：ID卡、IC卡、身份证物料卡号（序列号）、普通CPU卡、国密CPU卡；USB2.0接口；具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座。
五、国密CPU卡8张：
国密CPU卡，感应频率13.56MHZ；支持国密SM1、SM4算法加密；
容量为80K byte；标准白卡外形。
六、电子锁9把：
锁体主体颜色为：氧化银。最大静态直线拉力：280kg±5%；
断电开锁，满足消防要求；具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态）；支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点。
七、电子锁9把：
选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为氧化银。外壳处理：阳极硬化电镀处理，适用门型：木门、金属门。
八、开门按钮9台：
触摸开关，接口：NC/NO/COM，亚克力面板，明装，待机状态：红灯；触发状态：绿灯。

	6
	模块化UPS
	1
	台
	1.UPS类型应为在线双变换式，制式为三相输入，三相输出。
2.UPS单台机架额定容量≥300KVA，并机能力≥4台；并支持热插拔，当功率模块故障时，应及时退出系统而不能影响其他模块正常工作，不允许输出中断。
★3.系统效率：正常模式：高达97%；智能在线模式：高达99%，智能在线模式具备休眠功能。UPS运行于在线双变换模式：30%负载时，效率不低于95.6%；50%负载时，效率不低于95.5%。
4.内部柜间连接应采用密集母线槽连接，提升可靠性，减少现场安装工时。
5.输入电压范围：140-460VAC；线电压345V-460V支持满载；输入频率范围（Hz）：40Hz-70Hz；输入功率因数：≥0.99。
6.输出电压范围:380/400/415V AC；输出功率因素：1；输出电压畸变:≤1%(线性载），≤3%（非线性载）；输出电压精度:±1％。 
7.UPS应采用集中控制的逻辑，集中控制单元需要冗余设计，互为备份，避免单点故障。
8.系统可以检测母线电容寿命，并在电容失效前发出告警，还应支持通过负载实际功率、环境温度等参数实时检测电容寿命。
9.系统对顶部母排等关键节点进行温度检测，UPS监控界面可以显示关键节点温度，关键过温时有告警。
10.UPS市电模式转电池模式，电池模式转市电模式，市电模式转旁路模式，旁路模式转市电模式切换时间均为0ms。
11.逆变过载能力：110%负载，60min后转旁路；125%负载，10min后转旁路；150%负载，1min后转旁路。
12.当异常出现时，UPS应具有交流输入过电压保护、欠电压保护、输出短路保护、过温度保护、电池电压低保护、输出过欠压保护、模块熔断器（或断路器）保护等。
13.UPS应即支持理电池，也支持铅酸电池接入。
14.UPS接铅酸蓄电池时支持电池节数32~44节偶数可调，最大支持4组，并机最大支持16组；接锂电时支持1-8柜。
15.采用7英寸及以上尺寸液晶彩色触摸屏。
16.UPS标配RS485、FE(SNMP通讯口)、干接点接口及环境监控传感器接口，并提供与通信接口配套使用的通信线缆和各种告警信号输出端子。
17.实时监控系统正常工作方式/电池逆变/旁路供电、过载、蓄电池放电电压低、蓄电池充放电状态、市电故障、功率模块状态（正常/故障退出）、UPS系统故障和运行状态记录；
18.实时监测主输入电压、旁路输入电压、输出电压、输出电流、输出频率、模块输出电流、蓄电池电压、充/放电电流。
19.UPS告警记录、历史信息应完整，包含历史事件的属性、描述、开始时间和结束时间，支持随时刷新及在系统完全无电状态下自动保存；告警记录不可删除且信息存储数量不少于1000条。

	7
	50KVA功率模块
	3
	台
	1.与本次采购的模块化UPS主机配套使用，UPS功率模块≥50kVA功率模块；

2.主功率模块主要由PFC整流器和逆变器构成，其功能是将主路经AC/DC或电池输入经DC/DC变换，然后经由逆变器(DC/AC)转换为正弦波输出。

	8
	会议管理系统平台
	1
	套
	▲一、中创视讯会议管理系统管理授权扩容一套，数量 550路 720P 的 MCU 管理授权（含6路冗余的MCU管理授权）

二、功能要求

▲1.支持在广西统计局现有视频会议管理系统上扩容MCU管理许可，扩容后支持管理广西统计局现网的全部MCU（1台中创视讯UCM2000-S、1台宝利通RMX2000、12台宝利通RMX1800和1台宝利通RMX500），会议管理员只需要在视频会议管理系统上创建视频会议，会议数据自动同步到各级MCU，自动在MCU上完成会议创建，MCU会议自动级联，自动呼叫相应视频会议终端入会，并可在会管平台上进行统一的会议控制。

★2.支持将中创视讯MCU和宝利通RMX系列MCU组成资源池，实现MCU资源统一管理，系统可根据MCU资源使用情况，动态分配MCU资源，实现MCU资源负载均衡、资源叠加、互为备份及会议故障自愈能力。
★3.支持将中创视讯MCU和宝利通RMX系列MCU实现N+1资源池MCU备份冗余机制，支持自动和一键手动备份切换方式，自动备份方式下会议恢复时间不超过5秒，终端音视频自动恢复不超过10秒，一键手动方式下会议立即恢复。
★4.支持视频终端的备份冗余机制，当主视频终端故障，系统实现自动切换至备份视频终端，保障重要会场的会议继续进行，自动备份切换时间不超过5秒。当备份终端未被切换为主用终端时，可作为会议预监终端，实现观看任意和指定会场画面，可定义分屏数量和画面布局；当主用终端故障时，作为预监角色的备份终端立即切换回主用终端。
5.支持对各级单位的MCU服务器、视频会议终端和用户数据进行统一管控，系统管理员可根据其工作状态观察系统各服务、设备的运行情况，如：在线、忙线、离线等，当出现故障时可须提供系统报警提示。

6.支持三员账号管理，支持系统管理员、安全保密管理员和安全审计员三个管理员账号权限，不同类型账号权限相互独立、相互隔离、相互制约，管理员权限划分符合安全保密要求；三员账户不具备会议预约和会议控制等功能。

7.支持分级管理，具备多种分级管理账户权限，包含单位管理员、部门管理员、会议管理员、普通用户等，管理账户支持会议预约和会议控制功能。

8.支持上级单位拥有对下级单位最高的管理控制，并查看本级和下级的会议和资源，下级单位只能查看自己单位下的会议和资源，资源包括MCU、用户、终端和会议录制媒体文件。

9.上级单位会议管理员在召开全网多级单位跨级会议时，拥有最高级别查看和控制操作权限。下级单位管理员拥有本级单位查看和控制操作权限，实现同步会议控制。

10.支持创建立即会议、预约会议，并存为常用会议，常用会议可永久保存和使用；支持创建按每天、每周、每月、每月第几周第几天等自定义间隔时间的循环周期会议。

★11.支持级联会议全局控制功能，实现添加终端、添加MCU、全部静音/解除静音、全部闭音/解除闭音、断开双流、站点名称、设置字幕通知、锁定会议、开启录制/直播、广播轮询、多画面轮询、等候室、自动重邀等。

▲12.支持级联会议中指定终端一键操作，支持设定主会场、一键广播、一键点名、设置双流发送权限、一键静音/取消静音、发送字幕、个人分屏设置、屏蔽视频、挂断/删除会场等。

▲13.支持在会议控制中远程控制广西区统计局现网宝利通视频会议终端发送和停止辅流。

★14.支持会议中对参会终端实时监测音频、视频和辅流(双流)三种网络发送和接收速率及丢包率等实时数据，并以图形化方式展现。

15.支持会场提醒功能，终端侧均可呈现会场轮询提醒、点名提醒、广播提醒及会场入会和离会等字幕提醒，在会前和会中自定义字幕提醒内容可实时生效。

16.支持指定或所有MCU使用资源按单位进行查看和统计。以年/月/日自定义时间周期对 MCU 的使用峰值和比率进行曲线图统计，且具备以图片和数据报表文件进行下载获取的功能。

17.支持录制视频和纯音频文件上传和下载，并提供播放、分享、改名和删除媒体文件，支持录制视频和纯音频文件自动随机生成分享下载链接和验证码，并可自定义时间有效期。

18.保修：扩容授权随主设备同步提供原厂标准保修服务，保修期限及范围与主机保持一致。

	商务要求表

	规范标准
	采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

	▲质保期
	质量保证期：要求原厂质保，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”服务，国家没有明确规定或没有特别说明的，质保期为三年。（从竣工验收合格次日起计算）。

	▲合同签订时间
	自中标通知书发出之日起25日内签订合同。

	▲交付时间和地点（范围）
	1.交付时间：自签订合同之日起30个工日内，设备安装调试完毕。

2交付地点：广西南宁市兴宁区建宁路6号。

	服务要求
	▲1.采购人在验收时将保留要求对设备性能及功能进行测试的权利，测试结果不能满足参数要求采购人将不予以验收，采购人有权要求中标供应商3日内进行整改，如整改仍不合格的，采购人有权单方面解除合同，对不能满足参数要求或者无法正常交货影响采购人使用的，采购人有权向中标供应商追责，由此造成的后果由中标供应商自行承担。

2.本次采购货物中标供应商应当送货上门，安装、调试；包含软硬件安装调试，并提供设备使用培训，费用均包含在投标报价中，中标供应商应按采购人需求对采购内容提供业务培训。

▲3.会议管理系统平台提供如下配套服务：
3.1质保期内，中标供应商需提供7×24小时电话立即响应，2小时内到达现场，紧急时刻1小时到达现场，24小时之内处理异常；保证系统安全稳定；保证视频会议系统存储数据的安全；负责和设备厂家联系，处理维修的沟通，收寄，恢复工作；负责各个会场操作人员的技术咨询，疑问解答，方案指导等；定期对会议室设备进行维护保养，确保设备正常运行。

3.2质保期内，接到会议通知后，按需再增派1-2名专业工程师到场配合采购人单位内部的常驻专职工程师，提前2天（48小时）开始会前准备和调试，确保视频会议系统在会前处于良好就绪状态（要求：①图像正常清晰、流畅，无马赛克、模糊等现象；②声音清晰、正常，无抖动、失真等现象；③会议功能正常，如可实现多画面分屏、双方视音频互通、对各会场摄像头实现远程控制、实现文字短消息广播给选定的终端显示、按设定时间间隔轮流收看被选定终端、实时让终端退出或邀请加入会议、指定终端发言，所有终端收看其内容等；④使用遥控器可进行音量调节、画中画显示、控制摄像头等；⑤确保会议过程录像保存正常并能正常播放；⑥任意两台终端可实现点对点呼叫会议等）。

	▲付款条件
	1、合同签订后10个工作日内，采购人向中标供应商支付合同总价的50%款项；全部货物安装调试完毕后10个工作日内，采购人向中标供应商支付合同总价的30%款项；验收合格后10个工作日内，采购人一次性向中标供应商支付剩余全部合同款。中标供应商收到上述款项之日起10个工作日内开具发票给采购人。

2、本项目验收如需外聘专家参与评审，专家由采购人依照政府采购相关规定负责聘请。专家评审费由中标供应商承担，费用标准按照《桂财采〔2017〕15号关于印发广西壮族自治区政府采购评审专家劳务报酬支付标准暂行规定的通知》关于政府采购评审专家劳务报酬的相关规定执行。中标供应商应在验收会议召开前将相应费用支付至采购人指定账户或按照采购人要求直接支付给专家。

	报价要求
	1.报价包括但不限于设备款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、货到就位以及安装、系统集成、调试、检测、培训、保修、售后服务、保险、一切税金和投标费用等所有费用，采购人在合同履行过程中不再支付其他额外的费用。有选择性的报价或超单价限价的报价或其他方式报价的作投标无效处理。

	规范标准
	采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。

	采购标的验收标准
	1.合同履行过程中，采购人按照本项目合同及采购文件、中标供应商投标文件承诺进行验收（或委托具有相应资质的第三方机构进行验收，费用由中标供应商承担，投标报价时应考虑报价风险），如货物验收不合格，由中标供应商按采购人（或第三方验收机构）要求整改，中标供应商不按要求整改或拒不整改的，给采购单位造成的损失等费用由中标供应商承担。

2.所有货物必须是具备厂家合法渠道的全新无拆封正品，交货时所有产品均严格按采购文件上的技术参数实质的要求、中标供应商投标文件承诺的技术参数及性能等有关标准进行验收。交货时，以上材料不全者，视为产品验收不合格，采购人有权认定验收不通过。

3.所有货物按时全部交送到采购人指定地点后，由采购人组织相关人员按照采购文件、中标供应商投标文件、合同等文件资料对项目进行验收。验收及售后服务达不到采购要求的，视为验收不合格，给采购人造成经济损失的，采购人将要求中标供应商赔偿并追究中标供应商的法律责任。

4.产品验收时中标供应商应将货物的全部有关产品说明书、设备使用手册、系统操作手册、已在原厂家购买的对应质保期年限的保修服务证明、原厂安装手册、技术文件、软件开发技术文档及安装、测试、验收报告等文档提交至采购人。

5.验收产生的费用由中标供应商负责。

▲6.为保障货物质量及产品品质，中标供应商必须承诺在合同签订后正式供货时向采购人提供货物来源合法性证明（如：生产厂家针对此项目的售后服务保证原件、供货证明原件、经销证书或购买发票等），否则拒绝验收货。

	核心产品
	本标项核心产品为第1项货物“国产防火墙”。（核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品）
注：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式（报价低优先、按技术指标优劣）确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。


第三章  投标人须知

投标人须知及前附表

	序号
	内容、要求

	
	采购项目名称：统计信息工程维护与更新
采购项目编号：GXZC2026-G3-000319-GLZB

	
	投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目的代理服务费按投标人须知第九条规定的（服务类）标准采用差额定率累进计费方式计算，由中标人向采购代理机构支付。

	
	投标保证金（人民币）：详见本项目公开招标公告。
投标保证金必须根据招标公告的要求进行缴纳，否则视为无效投标保证金。本项目不接受现金形式或从个人账户转出的投标保证金。

	
	现场踏勘：             无           。

	
	演示时间及地点：         无         。

	
	答疑、澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、有误或有不合理要求的，应以书面形式要求采购人或者本公司作出书面答疑、澄清；

询问、质疑：投标人如认为招标文件存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，按投标人须知“一、总则（九）询问、质疑和投诉”中的要求向采购人或者本公司提出书面询问、质疑。

答疑、澄清内容是招标文件的组成部份，本公司将以书面形式送达所有已报名的投标人；本公司可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布公告。

	
	投标文件形式：投标供应商应准备电子投标文件。

电子投标文件是指通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。

	
	投标文件的编制：供应商应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”，并按照本招标文件和“广西政府采购云平台”的要求，通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”编制并加密投标文件。

	
	投标文件的盖章：投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。

	
	法定代表人或其授权代表签字或盖章：本招标文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，投标单位可以线下签字或盖章后扫描上传。

	
	投标文件份数：电子加密投标文件在线上传提交一份。

	
	投标文件的上传和提交：本项目通过“广西政府采购云平台”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传提交至“广西政府采购云平台”。

“电子加密投标文件”的上传、提交：
a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传提交至“广西政府采购云平台”，否则投标无效。
b.“电子加密投标文件”成功上传提交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

	
	电子加密投标文件的解密：

开标后，采购代理机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

	
	提交投标文件截止时间、开标时间和地点：详见本项目公开招标公告。

	
	评标方法：综合评分法。

	
	中标公告及中标通知书：采购代理机构在采购人依法确认中标人后二个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于财政部门指定的政府采购信息发布媒体。

	
	采购资金来源：财政性资金。

	
	付款方式：见招标项目采购需求。

	
	投标文件有效期： 60天。

	
	本招标文件解释权属广西国力招标有限公司。


投标人须知

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1. “采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2. “采购代理机构”系指广西国力招标有限公司（以下简称“本公司”）。
3. “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“▲”系指实质性要求条款。

9. “允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目”系指不带“▲”的非实质性要求的技术指标、主要功能项目条款。

（三）招标方式

公开招标方式。

（四）投标委托

如投标人代表不是法定代表人(负责人)，须有法定代表人(负责人)出具的授权委托书（格式见第六章《投标文件格式》）。

（五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）联合体投标

本项目明确不接受联合体形式投标，本招标文件所有相关联合体要求及格式文件均不适用。投标人以联合体形式参加投标的，投标无效。
（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（八）特别说明：

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲2.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评分标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

（九）询问、质疑和投诉
1.投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，投标人在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标采购文件、招标采购过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。
4.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。
5.采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：
（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。
（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法根据中标候选人推荐原则另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。
质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
①质疑联系部门及电话为：广西国力招标有限公司                      0771-4915558

通讯地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼

②投诉联系部门及电话为：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处    0771-5331544

通讯地址：广西南宁市桃源路69号

二、招标文件

（一）招标文件的构成

1.公开招标公告；

2.招标项目采购需求

3.投标人须知；

4.评标方法及评分标准；

5.政府采购合同主要条款；

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

1.投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性的响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2.对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购服务的服务要求及其它要求、合同主要条款等内容作出响应。

（三）招标文件的澄清与修改

1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在“采购文件：第三章 《投标人须知及前附表》序号6”规定的时间前以书面形式要求采购人或者采购代理机构答疑、澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。
2. 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3. 招标文件的澄清、答复、修改、补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改、补充招标文件。

4. 采购代理机构可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布公告。
三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成（以下要求“必须提供”的，请按要求在投标文件中提供，否则作投标无效处理；其他如有请提供）

（适用于标项一、标项二、标项三、标项四、标项五、标项六、标项七）
投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。（扫描件或其他电子文件）
1.资格文件：

（1）有效的主体资格证明文件；

     ①投标人有效的“主体资格证明文件”（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）复印件，同时要加盖单位公章；（必须提供）
②标项五供应商具备公安部第三研究所颁发的有效期内的《网络安全服务认证证书等级保护测评服务认证》，且具备国家密码管理局颁发的有效期内的《商用密码检测机构资质证书》（业务范围：商用密码应用安全性评估）的证明材料，同时要加盖单位公章；（必须提供）
（2）投标截止之日前一年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；无纳税记录的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》。（必须提供，新成立单位按实际提供）
（3）投标截止之日前一年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保等相关部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》。（必须提供，新成立单位按实际提供）
    （4）财务状况报告。（格式自拟，必须提供）

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（内容、格式自拟，必须提供）
（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明。（格式自拟，必须提供）

注：采购人或采购代理机构在资格审查结束前对供应商进行信用查询

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)

查询截止时间：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

（7）中小企业声明函。（按最新相关政策执行，格式见第六章，如有请提供，标项是专门面向小微或者中小企业的，则必须提供）
2.1商务文件：

（1）投标保证金的提交凭证；（必须提供）
（2）投标声明书 (格式见第六章)；（必须提供）
（3）法定代表人(负责人)授权委托书和委托代理人身份证正、反面复印件（格式见第六章)（委托时必须提供）；

（4）法定代表人(负责人)身份证明书（格式见附件)、法定代表人（负责人）有效身份证正反面复印件（必须提供）； 

（5）商务响应表（格式见第六章）；（必须提供）

（6）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）
（7）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 (如有规定,则必须提供)

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）  

（8）类似成功案例的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件等，格式可自行调整）；

（9）其他特殊资质证书；

（10）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（11）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（12）投标人关于服务升级以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（13）投标人情况介绍。

（14）投标人认为需要提供的其他材料。
（15）中小企业声明函。（按最新相关政策执行，格式见第六章，如有请提供，标项是专门面向小微或者中小企业的，则必须提供）
2.2技术文件：

（1）服务响应表；（必须提供）
（2）服务方案；（格式自拟，必须提供）
（3）投标人拥有主要服务设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；

（4）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件；

（5）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（6）投标人认为需要提供的其他材料；

（7）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）
3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；（必须提供）
（2）投标报价明细表（格式见第六章）；（必须提供）
（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

（4）开标一览表（格式见第六章）。（必须提供）
▲注：法定代表人(负责人)授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须按照招标文件格式要求签署和加盖单位公章，否则作投标无效处理。

（适用于标项八）
1.资格文件：

（1）有效的主体资格证明文件；

      投标人有效的“主体资格证明文件”（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）复印件，同时要加盖单位公章；（必须提供）
（2）投标截止之日前一年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；无纳税记录的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》。（必须提供，新成立单位按实际提供）
（3）投标截止之日前一年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保等相关部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》。（必须提供，新成立单位按实际提供）
    （4）财务状况报告。（格式自拟，必须提供）

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（内容、格式自拟，必须提供）
（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明。（格式自拟，必须提供）

注：采购人或采购代理机构在资格审查结束前对供应商进行信用查询

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)

查询截止时间：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。
2.商务技术文件：
2.1商务文件：

（1）投标保证金的提交凭证；（必须提供）
（2）投标声明书 (格式见第六章)；（必须提供）
（3）法定代表人(负责人)授权委托书和委托代理人身份证正、反面复印件（格式见第六章)（委托时必须提供）；

（4）法定代表人(负责人)身份证明书（格式见第六章)、法定代表人（负责人）有效身份证正反面复印件（必须提供）； 

（5）产品销售许可证复印件；

（6）安全生产许可证复印件、产品代理资格证明文件复印件；

（7）商务响应表（格式见第六章）；（必须提供）

（8）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）
（9）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。(如有规定,则必须提供)

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）  

（10）类似成功案例的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件等，格式可自行调整）；

（11）其他特殊资质证书；

（12）节能环保产品或政府强制采购节能产品认证证书；

（13）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（14）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（15）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（16）投标人情况介绍。

（17）投标人认为需要提供的其他材料。

（18）中小企业声明函。（按最新相关政策执行，格式见第六章，如有请提供）

（19）本国产品适用政府采购政策相关资料（格式见第六章，如有请提供）

2.2技术文件：

（1）技术响应表；（必须提供）
（2）设备配置清单（均不含报价）；

（3）项目实施方案、售后服务承诺书；（格式自拟，必须提供）
（4）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；

（5）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

（6）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（7）投标人认为需要提供的其他材料。

（8）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）
3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；（必须提供）
（2）投标报价明细表（格式见第六章）；（必须提供）
（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

（4）开标一览表（格式见第六章）。（必须提供）
    （二）投标文件的语言及计量

    ▲1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

    ▲2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

    （三）投标报价

   1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。
▲4.异常低价审查：政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

5.评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
（四）投标文件的有效期

    1.自投标截止日起60日投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

    2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

    3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。 

    4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

1.投标人须按须知前附表的规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.投标保证金的交纳方式：详见本项目公开招标公告。
3.投标保证金的退还均以转账形式退回到投标人银行账户。

4.未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。

5.中标人的投标保证金在合同签订后（合同签订后送达本公司）5个工作日内退还。

6.投标保证金不计息。

    注：办理投标保证金手续时，请务必在银行相关票据（非现金）或凭证的用途或空白栏上注明采购项目名称及采购项目编号，分标号（如有），以免耽误投标。        

    7.中标人应在中标通知书发出之日起25日内与采购人签订合同。

    6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
（5）其他严重扰乱招投标程序的；

（6）未按规定提交履约保证金的。

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标文件份数：见投标人须知及前附表。

3.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的上传、提交、修改、撤回和解密
▲1. 投标文件的上传、提交：见投标人须知及前附表。

2. 投标文件的修改和撤回：供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。

3. 电子加密投标文件的解密：开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

4.投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤回投标或放弃中标的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前在广西政府采购云平台系统上进行修改或者补正并加盖单位公章。在评标委员会发出询标函规定的回复限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在资格、符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人(负责人)或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人(负责人)授权委托书、投标声明书或者填写内容不齐全的；
（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人(负责人)授权委托人身份不符的； 

（5）项目填写不齐全或者内容虚假的；
（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；
（7）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；
（8）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；（说明：评标时，评标委员会将以本采购代理财务室编制的《项目投标保证金到账信息表》作为评审参考依据）。

（9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标有效期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（2）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（3）未提供或未如实提供投标服务的服务承诺，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（4）明显不符合招标文件要求的服务要求，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性负偏离的；

（5）允许偏离的商务、技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离超出允许的范围以上的；
（6）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（7）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的；

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品（服务）质量或者不能诚信履约，投标人不能证明其报价合理性的。

4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一个单位或者个人账户转出。

5.其他投标无效的情形：

（1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的投标文件；

（3）投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受调整的；

（4）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

6.被拒绝的投标文件为无效。

四、开  标

    （一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点通过“广西政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

    （二）开标程序

1.电子开标会由本采购代理机构主持。

2.本采购代理机构工作人员向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

3.投标文件解密结束，开启报价文件。投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

4.进入资格文件审查环节，采购人、采购代理机构根据双方签订的代理协议约定，依法对投标供应商的资格进行审查。

5.开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审。

注：①当整个招标项目的投标人不足3家的不开标，本采购代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

②开标后，某分标投标人不足3家的，本采购代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、资格审查

采购人、采购代理机构根据双方签订的代理协议约定，依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评  标

    （一）组建评标委员会

    本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。

    （二）评标的方式

    本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序
实质审查与比较

（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会对投标文件进行评价,如有疑问,将以电子询标函的形式要求投标人在线对投标文件有关事项作出澄清或者说明。投标人向评标委员会澄清或者说明有关问题,并最终以盖章的电子文件进行回复。

投标人代表超过规定时间或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,由广西政府采购云平台系统对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、评标价等。评标委员会按推荐原则推荐中标候选人同时形成评标报告。评标委员会应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当在电子询标函规定的时间期限内完成，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人须在线同意并签字确认，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。
（六）评委表决
在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

（七）评标原则和评标方法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标方法。本项目评标方法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标方法及评分标准。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、评标结果

   （一）本采购代理机构将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。
（二）中标人确定后，采购代理机构在财政部门指定的政府采购信息发布媒体发布中标公告。
（三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

    （四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

    （五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

八、签订合同

    （一）合同授予标准

合同将授予被确定投标文件满足招标文件全部实质性要求，具备履行合同能力，评审得分最高，综合评分排名第一的供应商。

（二）履约保证金
1.中标人须于签订合同前按本项目关于履约保证金的规定进行办理。否则，不予签订合同。

2.签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3.履约保证金在中标人按合同约定交货验收合格后，由中标人提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《政府采购项目合同验收报告》（详见附件），履约保证金在收到合格材料后5个工作日内以银行转账方式如数退还（不计利息）。

4.在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取机构，否则由此产生的后果由中标人自负。
    （三）签订合同

    （1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。中标人无正当理由不得放弃中标。

    （2）如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理，采购代理机构将没收中标人投标的全部投标保证金。

    （3）中标人拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标人之后排名第一的中标候选人签订采购合同，以此类推,也可以重新招标。中标人放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

九、其他事项

    （一）中标服务费

（1）采购代理机构按（桂价费 〔2011〕55号）的收费标准，按差额定率累进法计取中标服务费。发布中标结果公告后，中标人须向广西国力招标有限公司一次付清中标服务费。

（2）代理服务收费标准：

	               费率

中标金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	  1.5%                
	1.5%
	1.0% 

	100～500万元
	1.1%                 
	0.8%
	0.7% 

	500～1000万元
	  0.8%                
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%                
	0.25%
	0.35% 

	5000万元～1亿元
	0.25%                 
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	  0.05%
	  0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	  0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	 0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	 0.004%
	0.004%
	0.004%


注

:

招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

（3）服务费指定银行账户：

开户名称：广西国力招标有限公司

开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市白沙支行（网银支付可选广西北部湾银行江南支行）

银行账号：800109057400039 

银行行号：313611002051
（4）开具代理服务费发票事宜的联系方式：0771-4915100、4915200。

    （二）解释权：本招标文件解释权属本采购代理机构。

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

    根据政府采购项目（采购合同编号：​ ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或成交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

	验收方式：
	□自行验收 □委托验收

	序号
	名 称
	货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准）
	数量
	金 额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合 计
	
	

	合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	验收具体内容
	（应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)

	验收小组意见
	验收结论性意见：

	
	有异议的意见和说明理由：

签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或其他相关人员签字：

或受邀机构的意见（盖章）：

	中标或者成交供应商负责人签字或盖章：

联系电话： 年 月 日
	采购人或受托机构的意见（盖章）：

联系电话： 年 月 日


附件2：
政府采购项目履约保证金退付意见书（格式）
	供

应

商

申

请
	项目编号：

	
	项目名称：

	
	该项目已于       年     月     日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于         年      月       日已满，请将履约保证金

                                        （大写）¥          （小写）退付到达以下账户。

单位名称：

开户银行：

账   号：

联系人及电话：

                                     供应商签章：

                           年    月     日

	采

购

单

位

意

见
	退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额：

联系人及电话：                                 采购单位签章

                                        年    月     日

	财

务

部

门

意

见
	此表于     年     月     日收到。

会计审核：

财务负责人审核：

单位负责人签字：

出纳办理转账日期：


注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书办理履约保证金退付事宜。
附件3：

节能产品政府采购品目清单
	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A020101计算机设备
	★A02010104台式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010105便携式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010107平板式微型计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A020106输入输出设备
	A02010601打印设备
	A0201060101喷墨打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060102激光打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060104针式打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02010604显示设备
	★A0201060401液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	A02010609图形图像输入设备
	A0201060901扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A020202投影仪
	　
	　
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）

	4
	A020204多功能一体机
	　
	　
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A020519泵
	A02051901离心泵
	　
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A020523制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	水源热泵机组
	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W)
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量>14000W
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A020601电机
	　
	　
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A020602变压器
	配电变压器
	　
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052）

	9
	★A020609镇流器
	管型荧光灯镇流器
	　
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A020618生活用电器
	A0206180101电冰箱
	　
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2）

	
	
	★A0206180203空调机
	房间空气调节器
	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量≤14000W)
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A0206180301洗衣机
	　
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061808热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A020619照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	　
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	　
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）

	
	
	LED筒灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A020910电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	　
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A020911视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A031210饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	　
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A060805便器
	坐便器
	　
	《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502）

	
	
	蹲便器
	　
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	　
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A060806水嘴
	　
	　
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A060807便器冲洗阀
	　
	　
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A060810淋浴器
	　
	　
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。
    2.以“★”标注的为政府强制采购产品。
第四章  评标方法及评分标准

评标方法及评分标准

（适用于标项一）
一、评标原则

    （一）评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。

    （二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标文件内容按百分制打分。
（三）评标方式：以封闭方式进行。

二、评标方法
（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。
（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：
1、价格分……………………………………………………………………………………………………20分
（1）本标项为专门面向小微企业采购的项目，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

（2）以进入评标的最低的评标价为20分。

（3）某投标人价格分 = 投标人最低评标价/某投标人评标价×20分
2、技术分………………………………………………………………………………………75分

（1）运维服务方案分（满分25分）

一档（10分）：初步理解本项目运维要求，提供运维服务方案，例行检查检测方案、故障处理预案、驻场人员安排等方案内容简单；运维服务管理方案简单可行。

二档（15分）：在满足一档的基础上，清晰理解本项目运维要求，例行检查检测方案详细，利于日常运维实施；运维服务管理方案、故障处理预案等详细可行，有运维服务工作记录表单（包含客户服务报告、服务质量考核、满意度调查和回访记录单等），符合实际情况。

三档（20分）：在满足二档的基础上，有可操作性、能对具体设备及采购人实际情况进行分析，针对本项目投入运维后台支持团队，有人员配备介绍，了解采购人现有机房硬件、办公网络、桌面终端等系统；供应商具有本地化服务能力，有对项目运维服务需求了解情况的详细描述，整体运维服务详细。
四档（25分）：在满足三档的基础上，例行检查检测方案具体且明确，并能细化步骤；故障处理预案详细可行、有针对性及可操作性，针对本项目投入运维后台支持团队，对主要系统的人员配备介绍详细分工明确，对采购人现有机房硬件、办公网络、桌面终端等系统的了解描述详细；对本项目配置的项目经理具有系统集成项目管理工程师资质（提供人员相关证明材料扫描件）。

（2）网络应急保障分（满分25分）

一档（10分）：软硬件故障及时排除的应对策略简单，对运维服务保障应急预案及实施过程可能遇到的问题及其应对措施的阐述不明确，重大节假日、国家级及省级组织的信息系统网络安全检查、网络安全等级保护测评、商用密码应用安全性评估、国家级、省级视频会议遇到的网络通信及网络安全等应急情况，提供至少1名具备认证的数据通信专业认证工程师。

二档（15分）：软硬件故障及时排除的应对策略较详细，对运维服务保障应急预案及实施过程可能遇到的问题及其应对措施的阐述明确，重大节假日、国家级及省级组织的信息系统网络安全检查、网络安全等级保护测评、商用密码应用安全性评估、国家级、省级视频会议遇到的网络通信及网络安全等应急情况，提供至少1名具备认证的数据通信专业认证工程师、1名具备中国信息安全测评中心颁发的注册信息安全专业人员证书的技术人员持证上岗进行现场保障。

三档（20分）：软硬件故障及时排除的应对策略详细，能提供有针对性的运行服务保障应急预案，并且列出了实施过程可能遇到的问题及其应对措施，国家级及省级组织的信息系统网络安全检查、网络安全等级保护测评、商用密码应用安全性评估、国家级、省级视频会议遇到的网络通信及网络安全等应急情况，提供至少1名具备认证的数据通信专业认证工程师、2名具备中国信息安全测评中心颁发的注册信息安全专业人员证书的技术人员持证上岗进行现场保障。

四档（25分）：在满足三档的基础上，供应商提供可行的系统应急保障措施，能保障系统出现问题时能及时修复，且提供系统应急的预估方案及解决方案；提供至少2名具备认证的数据通信专业认证工程师、2名具备中国信息安全测评中心颁发的注册信息安全专业人员证书的技术人员持证上岗进行现场保障。

注：以上拟投入人员需提供身份证扫描件、证书扫描件并加盖供应商公章，否则不予评分。
（3）服务能力保障分（满分25分）

一档（10分）：具有服务保障方案，方案内容简单，能满足采购文件要求；针对本项目的服务期投入的运维保障支持团队人员数量4人以下。
二档（15分）：具有服务保障方案，方案内容简单，能满足采购文件要求；针对本项目的服务期投入的运维保障支持团队人员数量4人(含)至6人(含)。

三档（20分）：服务保障方案详细，建立有服务保障体系；服务保障承诺满足采购文件要求；针对本项目的服务期投入的运维保障支持团队人员数量7人（含）至9人(含)，团队中具有至少1名服务器专业认证工程师。

四档（25分）：服务保障方案详实，对服务保障体系描述详细且可行，对采购项目服务保障的需求的理解到位，方案详细具体，整体方案具有可行性、有详细的保障措施，后续维护具有针对性，有保障和支持体系，项目实施风险控制方法可行；针对本项目的服务期投入常驻项目所在地的运维保障支持团队人员数量大于10人（含），团队中具有至少1名服务器专业认证工程师、1名存储专业认证工程师。
注：提供中标后投入常驻项目所在地保障支持团队的承诺函。以上拟投入人员需提供身份证复印件、证书扫描件并加盖供应商公章，否则不予评分。
3、信誉及业绩分………………………………………………………………………………5分

（1）ISO27001信息安全管理体系标准认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证的，每提供一个得1分，满分2分。（提供有效的证书扫描件加盖公章）。

（2）自2023年1月1日以来，供应商具有类似服务项目业绩（提供有效合同扫描件或中标/成交通知书扫描件并加盖供应商公章）每个得1分。（满分3分） 

（三）总得分=1 + 2 + 3。

三、中标候选供应商推荐原则

    （一）评标委员会将根据评审后得分由高到低顺序排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力或者自身原因提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人、采购代理机构可以确定排名第三的中标候选人为中标人，采购人也可以决定重新采购。对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。
（二）异常低价审查：具体详见第三章《投标人须知》。

评标方法及评分标准

（适用于标项二）
一、评标原则

    （一）评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。

    （二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标文件内容按百分制打分。
（三）评标方式：以封闭方式进行。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分……………………………………………………………………………………………………20分

（1）本标项符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业，对投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）；除上述情况外，评标价=投标价。

按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

（2）以进入评标的最低的评标价为20分。

（3）某投标人价格分 = 投标人最低评标价/某投标人评标价× 20分

2、技术分…………………………………………………………………………………………………69分

（1）运维服务方案分（满分22分）

由评标委员会根据投标人提供的运维服务方案，就整体性、可靠性、先进性、兼容性、可维护性、安全性等方面独立打分。

一档（7分）：方案简略，基本满足项目需求的。
二档（13分）：方案较详细合理，服务工作思路清晰合理，能够满足项目基本需求的，故障恢复时间4-8小时，提供简易故障排查手册，维护流程书面化。
三档（18分）：对采购人现有系统环境了解，服务工作思路全面，方案详细合理、很好满足项目需求的，对采购人现有系统架构有明确描述，故障恢复时间2-4小时，提供详细故障排查手册+远程指导流程，维护节点明确。
四档（22分）：对采购人现有系统环境充分了解，提供的服务方案合理、可行，内容详细详尽、具有一定的先进性，预见性及可操作性强，服务工作思路全面，故障恢复时间≤2小时，7×24小时远程响应机制，维护流程全闭环，提供的运维服务方案能够较好满足项目的需要且考虑到项目实际情况的。

（2）服务能力保障分（满分24分）

一档（8分）：投标人拟派的服务小组成员数量不低于2人（含2人），至少配备1名安全认证工程师，1名具有高级网络专家认证的技术人员。
二档（16分）：投标人拟派的服务小组成员数量不低于3人（含3人），至少配备1名安全认证工程师，1名具有高级网络专家认证的技术人员，1名深信服厂家认证工程师。

三档（24分）：投标人拟派的服务小组成员数量不低于4人（含4人），至少配备2名安全认证工程师，1名具有高级网络专家认证的技术人员，1名深信服厂家认证工程师。

注：上述评分中，投标人须提供拟投入人员清单及投入人员的相关认证证书，以及人员与投标单位签署的劳动合同（截止本项目开标当天合同仍在有效期内）复印件。

（3）售后服务方案分（满分23分）

一档（8分）：售后服务方案基本满足招标文件要求，仅提供基础售后响应流程，未提及续保服务等增值内容。

二档（16分）：售后服务方案满足招标要求，且有针对性续保服务方案；针对本项目信息化设备、系统运行维护服务有深信服、迪普、科来等主要设备原厂升级服务承诺函。

三档（23分）：在满足二档要求基础上，续保服务服务解决方案详细全面，涉及服务响应时间（日常故障1小时内远程响应，重大故障30分钟内工程师到场）、故障出现解决方案、定期维护、本地化售后服务措施等方面；针对本项目信息化设备、系统运行维护服务有深信服、迪普、科来等主要设备原厂升级服务承诺函。

3、信誉分及业绩分…………………………………………………………………………………………11分

（1）投标人具备ISO20000信息技术服务管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系、ISO9001体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系的，每项得1分，满分5分。（提供有效证书复印件）

（2）投标人自2023年以来具有类似案例（如：IT系统维护等）（以合同或中标/成交通知书复印件为准），每个得2分，满分6分。

（三）总得分=1 + 2 + 3 。

三、中标候选供应商推荐原则

 （一）评标委员会将根据评审后得分由高到低顺序排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力或者自身原因提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人、采购代理机构可以确定排名第三的中标候选人为中标人，采购人也可以决定重新采购。对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。
（二）异常低价审查：具体详见第三章《投标人须知》。

评标方法及评分标准

（适用于标项三）
一、评标原则

    （一）评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。

    （二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标文件内容按百分制打分。
（三）评标方式：以封闭方式进行。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分……………………………………………………………………………………20分

（1）本标项为专门面向小微企业采购的项目，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

（3）以进入比较与评价环节的最低的评审报价为基准价，基准价得分为20分。

（4）价格分计算公式：报价得分=（基准价/评审报价）×20分。

2、全流量回溯分析服务分……………………………………………………………………15分

根据本项目“全流量回溯分析服务”要求，提供网络异常流量分析方案，从①基于业务场景对服务内容及细节的理解；②服务内容基于网络协议分析技术对木马，蠕虫，网络攻击等安全评估描述；③对异常流量分析服务的质量把关方面综合评审，符合本项目实际情况和采购需求的得15分，以上内容每有一项内容缺失或不符合项目实际情况的扣5分，扣完为止。

3、安全融合服务方案分………………………………………………………………………16分

根据安全政策要求，提供①联动协同的防御、精准高效的检测、快速及时的响应、预测这四个层面安全运营举措的制定与实施；②现网各类设备安全告警事件结合现状处置规程详细措施；③对安全现状进行细致分析，服务需求理解精准透彻；④服务质量控制措施方面综合评审，符合本项目实际情况和采购需求的得16分，以上内容每有一项内容缺失或不符合项目实际情况的扣4分，扣完为止。

4、重保服务方案分……………………………………………………………………………8分

根据重保服务内容要求，提供重保服务方案，从①整体方案设计；②实际网络安全现状考虑；③设计攻击诱捕工具伪装部署；④从重保前、中、后不同时段开展资产梳理、立体攻防、溯源分析方面综合评审，符合本项目实际情况和采购需求的得8分，以上内容每有一项内容缺失或不符合项目实际情况的扣2分，扣完为止。

5、安全关联分析方案分………………………………………………………………………17分

一档（7分）：提供的安全分析方案内容详细，提出了方案设计。有可操作性。

二档（12分）：根据采购人网络情况、安全设备告警信息，重点根据安全感知系统、防火墙、EDR、蜜罐与网络回溯分析系统监控流量设备告警形成联动分析服务、具备网络安全事件监测分析、研判处置等方面经验，以提高网络安全事件综合应对能力，服务方案贴合采购人实际网络情况，能从人员组合配备，经验分析方面进行分析。

三档（17分）：根据采购人网络情况、安全设备告警信息，重点根据安全感知系统、防火墙、EDR、蜜罐与网络回溯分析系统监控流量设备告警形成联动分析服务、具备网络安全事件监测分析、研判处置等方面经验，以提高网络安全事件综合应对能力，服务方案贴合采购人实际网络情况，能从人员组合配备，经验分析，服务内容、方式、及时性，联动告警分析，安全事件联动处置方面进行分析。
6、项目成员能力分……………………………………………………………………………10分

（1）拟投入本项目的项目经理具备信息系统项目管理师资质（高级）证书，提供有效的证书扫描件及在供应商本单位的劳动合同或工资发放银行流水或本年度任意一个月社保材料并加盖公章，提供证书得2分。

（2）投标人另提供1名安全服务人员负责二线技术支持工作，并持有注册数据安全治理专业人员（CISP-DSG）证书、科来颁发的《CSNA网络分析专家认证》证书，需提供有效的证书扫描件及在供应商本单位的劳动合同或工资发放银行流水或本年度任意一个月社保材料并加盖公章，每提供一个证书得4分，最多的8分。

7、业绩能力分…………………………………………………………………………………14分

（1）2023年1月1日至投标截止日，供应商具有同类项目业绩（指驻场运维服务、安全服务、应急响应及重要敏感时期专项安全保障等相关服务项目)，每个得1分，满分3分。提供合同扫描件，并加盖供应商公章。

（2）2023年1月1日至投标截止日，供应商具有同类项目业绩(指数据安全风险评估项目)，每个得1分，满分3分。提供合同扫描件，并加盖供应商公章。

（3）投标人具有中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心颁发的“信息系统安全运维（三级及以上）”、中国网络安全审查技术与认证中心（CCRC）颁发的“信息安全风险评估（三级及以上）、信息系统安全集成（三级及以上）”信息安全服务资质认证证书及具有中国计算机行业协会数据安全专业委员会与中国软件评测中心联合颁发“数据安全服务能力评定资格证书（数据安全评估一级及以上）”证书，每提供一个证书的2分，最多的8分。（提供证书复印件并加盖投标人公章）

总得分=1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 。

三、中标候选供应商推荐原则

（一）评标委员会将根据评审后得分由高到低顺序排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力或者自身原因提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人、采购代理机构可以确定排名第三的中标候选人为中标人，采购人也可以决定重新采购。对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。
（二）异常低价审查：具体详见第三章《投标人须知》。

评标方法及评分标准

（适用于标项四）
一、评标原则

    （一）评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。

    （二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标文件内容按百分制打分。
（三）评标方式：以封闭方式进行。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分……………………………………………………………………………………………………20分

（1）本标项符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业，对投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）；除上述情况外，评标价=投标价。

按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

（2）以进入评标的最低的评标价为20分。

（3）某投标人价格分 = 投标人最低评标价/某投标人评标价× 20分

（4）价格分计算公式：报价得分=（基准价/评审报价）×20分

2、技术分……………………………………………………………………………………………………70分

（1）运维服务方案（满分40分）

一档（15分）：方案对运维服务描述需求一一对应无缺漏，且有人员配置方案，但服务方案描述简单。 

二档（20分）：在一档的基础上，对项目维护内容比较了解，有运维服务管理流程，有人员配备情况说明，有拟驻场情况说明，日常故障1小时内响应，2小时内到达现场。

三档（25分）：在二档的基础上，对业务流程维护、权限变动维护、接口维护三项服务提供规范、可行的流程图说明，流程图能够说明维护需求-维护-闭环等关键节点的维护流程。

四档（30分）：在三档的基础上，运维人员配备组成介绍详细，有组织机构和管理办法，提供了有效的投诉处理，接到用户投诉时30分钟内作出响应，24小时内给出解决方案，提供了服务质量监督及保障机制。

五档（35分）：在四档的基础上，有驻场人员管理办法和工作守则, 运维服务响应时间优于项目需求（≤1小时内响应）。服务团队成员配置一名注册安全工程师（中华人民共和国应急管理部颁发），项目经理必须具备信息系统项目管理师证书。
六档（40分）：在五档的基础上，能针对系统优化需求提出可行的方案。服务团队成员配置一名注册安全工程师（中华人民共和国应急管理部颁发），项目经理必须同时具备经评审的信息工程高级工程师职称证书、ITSS服务项目经理、工信部部属单位颁发的信息安全管理（高级）证书。
（2）应急预案分（满分30分）

一档（15分）：提供了应急预案，有基本的应急保障体系和应急响应方案，但内容比较简单。
二档（20分）在一档的基础上，提供了应急和维护组织架构、应急处理流程，有对应急人员的安全防护。
三档（25分）：在二档的基础上，预案内容有流程描述，有数据备份、存储、恢复工作机制，符合本项目实际情况且并非直接复制需求内容。 
四档（30分）：在三档的基础上，提供了应急响应时间，应急响应制度，具备汇总分析机制并制定预防方案，提供了应急善后处理的方案。
3、商务分…………………………………………………………………………………………………10分

（1）2023年1月1日以来，供应商具有类似项目的成功案例的（提供合同扫描件），每个案例得2分，最多8分。

（2）供应商具备GB/T 24353/ISO31000 风险管理体系评价证书的，提供有效证书扫描件，得2分，否则不得分。

总得分=1 + 2 + 3 。

三、中标候选供应商推荐原则

（一）评标委员会将根据评审后得分由高到低顺序排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力或者自身原因提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人、采购代理机构可以确定排名第三的中标候选人为中标人，采购人也可以决定重新采购。对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。
（二）异常低价审查：具体详见第三章《投标人须知》。

评标方法及评分标准

（适用于标项五）
一、评标原则

    （一）评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。

    （二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标文件内容按百分制打分。
（三）评标方式：以封闭方式进行。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分……………………………………………………………………………………………………20分

（1）本标项为专门面向中小企业采购的项目，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

（3）以进入比较与评价环节的最低的评审报价为基准价，基准价得分为20分。

（4）价格分计算公式：报价得分=（基准价/评审报价）×20分。

2、技术分……………………………………………………………………………………………………60分
（1）测评技术方案分（满分30分）
一档（15分）：提供的方案符合采购文件要求，测评措施能满足项目要求。
二档（20分）：提提供的测评技术方案符合采购文件要求，测评内容描述较详细，测评方法明确，测评措施能满足项目要求，方案具有可行性。

三档（25分）：提供的方案符合采购文件要求，详细描述了项目测评实现方式，方案可行。能详细描述拟投入本项目测评的主要内容、采用的测评的标准、测评方法。 
四档（30分）：提供的方案在满足三档的要求基础上，能详细描述拟投入项目测评的主要内容、采用的测评的标准、测评设备的型号、测评方法、保密承诺。有详细的人员结构描述，有任务分配内容，有可行的进度安排，能提供具体质量保证措施，且措施有操作性的。
（2）服务方案分（满分30分）
一档（15分）：提供有服务方案，方案包含有服务内容，且方案可行，测评服务团队中至少包含高级测评师1人，且承诺为本项目投入5人（含）以下稳定的技术服务队伍。
二档（20分）：提供有服务方案，方案包含有服务内容，且方案可行，测评服务团队中至少包含高级测评师1人，中级测评师1人，且承诺为本项目投入5 人以上稳定的技术服务队伍。
三档（25分）：提供有服务方案，方案包含有项目服务内容、保密承诺，且描述了项目服务的方法以及实现方式。等保测评服务团队中至少包含高级测评师2人、中级测评师2人，且项目经理具有：（1）高级测评师证书、（2）商用密码应用安全性评估人员测评能力考核合格证书，并承诺为本项目投入6人以上稳定的技术服务队伍。 
四档（30分）：提供有服务方案，方案包含有项目服务内容、保密承诺，且描述了项目服务的方法以及实现方式，服务机构及联系人、技术人员名单等资料详细，服务承诺和保障措施详细可行。测评服务团队中至少包含高级测评师3人、中级测评师3人，且项目经理具有：（1）高级测评师证书（2）商用密码应用安全性评估人员测评能力考核合格证书（3）渗透测试认证证书（NSCP)或重要信息系统保护人员（CIIP-T）证书，并承诺为本项目投入7人以上稳定的技术服务队伍。 

注：以上拟投入人员需提供身份证扫描件、证书扫描件并加盖供应商公章，否则不予评分。
3、商务分……………………………………………………………………………………………………20分
（1）供应商自2023年以来完成类似项目业绩，以合同或中标（成交）通知书扫描件为准，每份得2分，满分12分。

（2）提供源代码备份漏洞利用工具软件著作权证书、源代码安全审计检测系统软件著作权证书、移动安全检测系统著作权证书、网站安全扫描工具软件著作权证书，每项得2分，满分8分。（著作权证书中软件名称可与以上名称不完全一致，但须为同类功能软件。提供证明材料扫描件并加盖公章）
总得分=1 + 2 + 3 。

三、中标候选供应商推荐原则

（一）评标委员会将根据评审后得分由高到低顺序排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力或者自身原因提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人、采购代理机构可以确定排名第三的中标候选人为中标人，采购人也可以决定重新采购。对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。
（二）异常低价审查：具体详见第三章《投标人须知》。

评标方法及评分标准

（适用于标项六）
一、评标原则

    （一）评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。

    （二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标文件内容按百分制打分。
（三）评标方式：以封闭方式进行。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分……………………………………………………………………………………………………20分

（1）本标项符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业，对投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）；除上述情况外，评标价=投标价。

按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

（2）以进入评标的最低的评标价为20分。

（3）某投标人价格分 = 投标人最低评标价/某投标人评标价×20分

（4）价格分计算公式：报价得分=（基准价/评审报价）×20分

2、技术分………………………………………………………………………………………60分

（1）技术及服务保障方案分（满分 20 分）

由评标委员会在打分前根据各供应商提供的技术及服务保障方案确定各供应商所属档次及得分，达不到一档要求或不提供的得0分。

一档（10分）：针对本项目提供了基本的技术方案，技术方案基本满足采购文件要求；服务保障方案简单、基本满足采购文件要求。
二档（15分）：能针对项目实际的背景、目标、范围、技术重点、难点，提供详细的技术方案，技术方案能满足采购文件要求的；服务保障方案全面、可行，服务措施到位，能更好地为采购单位服务。
三档（20分）：能针对项目实际的背景、目标、范围、技术重点、难点，提供详细的技术方案；能够针对各项服务提出详细的服务方案；服务保障方案详细、具体、有效，可操作性强，方案包含有项目售后维护、保密承诺及廉洁承诺等，且描述了项目售后维护和应急保障方案的方法以及实现方式，服务保障方案机构及联系人、技术人员名单等资料详细，服务承诺和保障措施考虑周全完整。

（2）平台技术架构理解分（满分20分）

由评标委员会在打分前根据各供应商提供的平台技术架构理解的确定各供应商所属档次及得分，达不到一档要求或不提供的得0分。

一档（10分）：基本了解现有平台使用、流程架构情况，能描述各系统相关技术功能，能完成升级服务。

二档（15分）：详细了解现有平台使用、流程架构、底层接口及数据字典情况，能描述各系统相关技术功能， 基本能基于现有平台完成升级服务。

三档（20分）：完全了解现有平台使用、流程架构、底层接口及数据字典情况，能详细描述各系统相关技术功能，完全能基于现有平台完成升级服务。同时详细描述各系统间接口对接及业务数据传递详细描述，结合平台实际技术特性，针对更好完成服务提出切实可行的优化运维方案。
（3）项目团队分（满分20分）

注:项目经理、系统架构设计师、系统分析师不得同一人兼任

1、项目经理: 

具有人力资源和社会保障部、工业和信息化部颁发的信息系统项目管理师、系统架构设计师证书，每有1个证书得1分，满分得2分。(提供证书复印件及投标人近一年来任意连续三个月为该人员缴纳社保的证明)

2、系统架构师：

具有人力资源和社会保障部、工业和信息化部颁发的系统架构设计师、信息系统项目管理师证书，每有一个证书得2分，满分4分。(提供证书复印件及投标人近一年来任意连续三个月为该人员缴纳社保的证明)

3、系统分析师：

具有人力资源和社会保障部、工业和信息化部颁发的系统分析师、系统规划与管理师、系统架构师证书，1个证书得2分，满分6分(提供证书复印件及投标人近一年来任意连续三个月为该人员缴纳社保的证明)；

4、本地现场负责人：

为确保本地服务质量以及政府网站实践经验，投标人派出的本地现场负责人（仅限一人），需参与过同类政府网站项目，提供这些项目业主单位出具的相关证明，并提供投标人近一年来任意连续三个月为该人员缴纳社保的证明；每提供一个项目的证明得1分，满分8分；

3、商务分………………………………………………………………………………20分

1、供应商2023年以来具有同类项目的业绩（以合同复印件为准）的，每项得1分，满分4分；

2、供应商获得质量管理体系认证证书，信息技术服务管理体系认证证书的，每项得2分，满分4分；

3、供应商获得国家计算机网络应急技术处理协调中心颁发的“漏洞应急工作证书”，且在“国家信息安全漏洞共享平台（www.cnvd.org.cn）”可查，每获得一次得2分，满分12分。
总得分=1 + 2 + 3 。

三、中标候选供应商推荐原则

（一）评标委员会将根据评审后得分由高到低顺序排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力或者自身原因提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人、采购代理机构可以确定排名第三的中标候选人为中标人，采购人也可以决定重新采购。对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。
（二）异常低价审查：具体详见第三章《投标人须知》。

评标方法及评分标准

（适用于标项七）
一、评标原则

    （一）评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。

    （二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标文件内容按百分制打分。
（三）评标方式：以封闭方式进行。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分……………………………………………………………………………………………………20分

（1）本标项为专门面向小微企业采购的项目，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

（3）以进入比较与评价环节的最低的评审报价为基准价，基准价得分为20分。

（4）价格分计算公式：报价得分=（基准价/评审报价）×20分。

2、技术分……………………………………………………………………………………………………66分

（1）运维服务方案（满分30分）
一档（15分）：运维服务方案总体简单，对于本项目运维服务工作流程及工作内容有简单的叙述，有框架性、概况性表述，基本满足招标文件需求的。

二档（20分）：运维服务方案内容较完整，运维服务工作思路基本清晰，工作流程及工作内容描述较为详细，包含日常运维方案、维护质量保证措施、项目整体维护实施计划，方案可行。

三档（25分）：运维服务方案较详细合理，运维服务工作思路清晰，工作流程以及工作内容安排合理，包含日常运维、系统数据维护方案、维护质量保证措施、项目整体维护实施计划，有针对运维难点、关键点的分析描述。

四档（30分）：运维服务方案全面、完整，并针对服务需求中服务内容提出全面的响应措施，对日常运维过程中可能出现的紧急状况有清晰的等级定义并给出量化的响应时限。整体运维方案设计合理，运维服务执行标准界定清晰。

（2）技术服务方案（满分26分）
一档（16分）：技术方案内容简单，方案中包含运维本项目系统以及数据所需要的采用的技术标准、方案设计、系统巡检服务、等保测评漏洞整改与技术保障等内容的描述。
二档（21分）：在满足一档的基础上，技术方案内容详细，方案中包含日常系统模块的维护、系统运行中的故障问题维护、系统维护过程中的信息安全保障、系统故障监测及排查、数据共享对接等内容，内容基本完整。
三档（26分）：在满足二档的基础上，技术方案内容全面、完整，整体方案内容详尽、条理清晰、严谨合理，对系统应用与数据库服务器（包含：cpu、硬盘、内存等）运行状况、系统运行状况、网络通信状况、数据分项统计情况有详细全面的技术服务方案内容描述，能考虑到采购人日常的实际需求，整体内容有针对性。

（3）应急方案（满分10分）

一档（4分）：提供有应急保障方案和应急保障内容，基本满足项目日常需求。

二档（7分）：提供的应急保障方案内容具体，对应的应急响应时间、应急服务措施、质量控制等承诺有较详细描述。

三档（10分）：在满足二档的基础上，方案包含有相应的系统备份恢复、应用级性能优化、安全性维护、重要活动服务保障应急保障方案合理可行，人员职责明确，管理制度及保密制度规范，对项目的风险预见、风险应对措施完备。
2、商务分……………………………………………………………………………………………………14分

（1）运维服务人员能力（满分9分）
1）拟投入本项目的团队人员具备具有计算机技术与软件专业技术资格初级证书（程序员、网络管理员、信息系统运行管理员、信息处理技术员，以上任一）的得1分；具有计算机技术与软件专业技术资格中级证书（软件设计师、软件测评师、网络工程师、信息安全工程师、信息系统管理工程师、数据库系统工程师、系统集成项目管理工程师、信息技术支持工程师、信息系统项目管理师、系统分析师、系统架构设计师、系统规划与管理师，以上任一）的得1.5分；具有计算机技术与软件专业技术资格高级证书（信息系统项目管理师、系统分析师、系统架构设计师、系统规划与管理师，以上任一）的得3分，本项满分6分。
注：①投标文件中提供相关证书复印件并加盖公章，不提供者不得分。

②以上人员需要在投标文件中提供供应商为其缴纳近一年内（2025年1月至投标截止日）连续3个月的社保证明材料或提供有效期内的劳动合同复印件，否则不予计分。

2）拟投入本项目的团队人员具有统计类等与本项目相关联的专业技术能力，每有1人得1分，满分3分。

注：①投标文件中提供能证明统计类等专业技术能力的有效证书复印件（包括但不限于毕业证、学位证、职称证等），不提供者不得分。

②以上人员需要在投标文件中提供供应商为其缴纳近一年内（2025年1月至投标截止日）连续3个月的社保证明材料或提供有效期内的劳动合同复印件，否则不予计分。

（2）业绩信誉分（满分5分）
供应商具有与采购项目类似的项目运维业绩，提供合同复印件证明，每提供一项得1分。满分5分。

总得分=1 + 2 + 3 。

三、中标候选供应商推荐原则

（一）评标委员会将根据评审后得分由高到低顺序排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力或者自身原因提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人、采购代理机构可以确定排名第三的中标候选人为中标人，采购人也可以决定重新采购。对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。
（二）异常低价审查：具体详见第三章《投标人须知》。

评标方法及评分标准

（适用于标项八）
一、评标原则

    （一）评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。

    （二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标文件内容按百分制打分。
（三）评标方式：以封闭方式进行。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：
1、价格分………………………………………………………………………………………30分

（1）本标项符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业。对其投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）；

按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

（2）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，供应商对其提供的产品出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》，该产品视为本国产品。政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（3）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。
（4）价格分计算公式：价格分=（评标基准价／评标报价）×30分 
异常低价审查：具体详见第三章《投标人须知》。
2、技术分………………………………………………………………………………………65分

（1）技术性能分（满分15分）
采购需求中标注“★”号的内容（共30项），在满足采购需求的基础上提供产品功能截图或国家认可的具有相应检测资质的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件的，每有1项得0.5分，最高得15分。

（2）技术方案分（满分15分）
一档（5分）：采用国产化硬件及操作系统，架构简单，能实现与现有系统的基础对接；覆盖≥80%的设备基本功能要求，核心功能无缺失；部署方案合理性：部署方案基本可行，满足设备基本运行要求，提供≥3年质保；项目理解深度：基本理解项目需求，方案能达到项目建设的基本要求。
二档（10分）：采用国产化硬件及操作系统，架构较清晰，支持与现有系统基本对接，具备双机部署能力；覆盖≥90%的设备功能要求，核心功能防火墙入侵防御、认证网关多因素认证、数据加解密国密算法支持全部满足；部署方案合理性：部署方案较合理，满足基本运维需求，提供≥3年质保及主要特征库更新；项目理解深度：理解项目核心需求，方案能满足项目建设要求，具备基本的高可用设计。
三档（15分）：采用全国产化硬件及操作系统，架构清晰具备高扩展性，其中支持与现有系统（本次采购国产防火墙产品产生的安全日志等数据上报至现网已有深信服态势感知SIP-1000-B400并在态势感知平台进行威胁展示；本次采购的安全认证网关与现网已有信安世纪NetIAG V3进行配置同步，实现主备、主主部署，保证业务系统的稳定性。）功能配置完整性：所有设备功能100%覆盖需求；部署方案合理性：部署方案科学可靠，包含双分区/四分区升级、一键巡检、日志审计等运维保障机制，满足3年质保及全特征库更新要求；项目理解深度：精准理解项目需求，针对现有环境提供个性化适配方案，具备故障自愈、负载均衡等高可用设计。

（3）实施方案分（满分15分）
一档（5分）：拟投入本项目不少于4名的实施人员，实施组织机构健全、实施人员配备较合理，实施进度计划较合理，满足项目实施要求。
二档（10分）：拟投入本项目不少于5名的实施人员，实施组织机构健全、实施人员配备合理，实施进度计划合理，施工进度有基本保障，有质量控制措施、培训计划。
三档（15分）：拟投入本项目不少于6名的实施人员，实施组织机构健全、实施人员配备充足，实施进度计划合理，施工进度有保障，质量控制措施、培训计划良好。
（4）应急保障分（满分20分）

一档（10分）： 提供基础的设备保修与售后承诺，方案内容简单，仅承诺按照国家“三包”规定或厂家标准条款提供维修服务，响应与解决时限不明确。

二档（15分）： 提供较详细的设备专项应急方案。承诺为本项目设立服务专线，提供工作时间内（如5×8小时）的技术响应。明确关键设备（如防火墙、UPS）的故障响应流程，并承诺在接到报修后安排工程师携带备件在一个工作日内到场处理。

三档（20分）： 提供周密、可操作性强的设备级应急保障方案。承诺为本项目成立7×24小时应急支持小组，提供专属联络通道。针对所有主要设备，承诺在发生故障后2小时内提供明确的远程诊断或现场支持方案，并可根据故障等级承诺携备件4小时内到场更换。方案中包含预防性巡检计划和关键备件的本地化储备承诺，以最大限度缩短设备中断时间。
注：提以上拟投入人员需提供身份证复印件、证书扫描件并加盖供应商公章，否则不予评分。
3、信誉及业绩分………………………………………………………………………………5分

（1）ISO27001信息安全管理体系标准认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证的，每提供一个得1分，满分2分。（提供有效的证书扫描件加盖公章）。

（2）自2022年1月1日以来，供应商具有类似项目业绩（提供有效合同扫描件或中标/成交通知书扫描件并加盖供应商公章）每个得1分。（满分3分） 

总得分=1 + 2 + 3 。

三、中标候选供应商推荐原则

（一）评标委员会将根据评审后得分由高到低顺序排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力或者自身原因提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人、采购代理机构可以确定排名第三的中标候选人为中标人，采购人也可以决定重新采购。对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。
（二）异常低价审查：具体详见第三章《投标人须知》。

第五章  政府采购合同主要条款

广西壮族自治区政府采购合同（格式）

（适用于标项一、二、三、四、五、六、七）
合同编号：
采购单位（甲方）                              采 购 计 划 号                        

供 应 商（乙方）                              项目名称编号                       

签  订  地  点                                签 订 时 间                       

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标人投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

合同标的

1、服务名称:

2、服务数量:

3、服务内容:

第二条　合同金额
本项目(分标)合同金额(大写)人民币_________________(¥           元 )。
第三条　服务期限及地点

1、服务期限:

2、服务地点:
第四条　售后服务、质保期

乙方所提供的服务必须与招投标文件和承诺相一致且符合相应的服务规范及标准。
第五条　付款方式
按本项目付款条件规定进行缴纳。
第六条　履约保证金：
按本项目履约保证金规定比例缴纳。
第七条  税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
第八条  验收
1. 甲方对乙方提交的服务依据招标文件上的服务要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。甲方应当在到中标人的服务成果提交后七个工作日内进行验收。
2. 乙方提交服务成果前应对提交的服务成果作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务成果交给甲方。
3. 对技术复杂的服务，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
4. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。
第九条　违约责任
1、乙方所提供的服务成果质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期提交服务成果处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约服务成果款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。
2、甲方无故延期接收服务成果、乙方逾期提交服务成果的，每天向对方偿付违约服务成果款额3‰违约金，超过  20 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方逾期付服务成果款的，每天向乙方偿付逾期服务成果款额3‰ 滞纳金。
3、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。
4、乙方提供的服务成果在质量保证期内，因投标人和其它质量原因造成的问题，由乙方负责。
5、其它违约行为按违约服务成果款额5%收取违约金。
6、乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应承担赔偿责任。
第十条 不可抗力事件处理
1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第十一条  合同争议解决
1、因服务成果质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对服务成果质量进行鉴定。服务成果符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务成果不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，向甲方所在地人民法院提起诉讼。
3、诉讼期间，本合同继续履行。
第十二条 合同生效及其它
1．合同经双方法定代表人(负责人)或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
3．本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
第十三条　合同的变更、终止与转让
1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。
第十四条　签订本合同依据
1、政府采购招标文件；
2、乙方提供的投标文件；
3、中标通知书。
第十五条　本合同一式八份，具有同等法律效力，广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处、采购代理机构各一份，甲方四份、乙方二份。
本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起7个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案，并应当自签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告。

	甲方（章）           

年   月   日
	乙方（章）              

 年   月   日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人(负责人)：
	法定代表人(负责人)：

	委托代理人：
	委托代理人：

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	纳税人识别号或统一社会信用代码：
	纳税人识别号或统一社会信用代码：

	邮政编码：
	邮政编码：


合 同 附 件

	1、供应商承诺具体事项：详见投标文件。

	2、售后服务具体事项：详见投标文件。

	3、服务期责任：详见投标文件。

	4、其他具体事项：详见投标文件。

	甲方（章）

                      年   月   日 
	乙方（章）

                       年   月   日


  注：售后服务事项填不下时可另加附页。

广西壮族自治区政府采购合同（格式）

（适用于标项八）
            合同编号：
采购人（甲方）：                                  采 购 计 划 号：                         

供应商（乙方）：                                  采购项目名称和编号：                       

签  订  地  点：                                 签 订 时 间：                       

    根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标人投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

    第一条　合同标的

供货一览表

	序号
	产品

名称
	商标

品牌
	规格

型号
	生产

厂家
	数  量
	单位
	单  价

（元）
	金  额

（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额（大写）                          （小写）                 


    2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

    第二条　质量保证

    1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入品目清单的产品。

    2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

    第三条　权利保证

    乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

    乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

    没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

    乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

    第四条　包装和运输

    1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

    2、货物的运输方式：由乙方负责。
    3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：不接受损耗。

    第五条　交付和验收

    1、交付使用时间： 按乙方投标文件中所承诺的时间 、地点： 采购人指定地点 。

    2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

    3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

    4、甲方应当在到货（需要安装、调试的，则安装、调试完完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

    5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

    6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后   五  日内及时予以解决。

    第六条　安装和培训

    1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

    2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：  按甲方需求要求  。

    第七条  售后服务、保修期

    1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

    2、货物保修期：分项有要求的按分项要求，分项无要求的按国家标准实行“三包”。 

    3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

    第八条　付款方式

    1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

    2、资金性质：  财政性资金  。

    3、付款方式：按本项目付款条件规定进行缴纳。

第九条　 履约保证金

按本项目履约保证金规定比例缴纳。
第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

    第十一条  质量保证及售后服务

    1、乙方应按招标文件规定及投标文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《招标项目采购需求》中的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

    （1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

    （2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

    （3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

    2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场。乙方不能或拒绝到达现场进行维修的，甲方有权请求第三方进行维修，维修所产生的维修费由乙方承担，乙方还应承担维修费的20%的管理费。

    3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

    4、在货物免费保修期内，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

    第十二条  调试和验收

    1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

    2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

    3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

    4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

    5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

    第十三条  货物包装、发运及运输

    1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

    2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

    3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

    4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

    5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

    第十四条  违约责任

    1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

    2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

    3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

    4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 20 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方逾期付货款的，每天向乙方偿付逾期货款额3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

    5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

    6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责。

    7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金。

    8、乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应承担赔偿责任。

    第十五条  不可抗力事件处理

    1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

    第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　签订本合同依据

1、政府采购招标文件；

2、乙方提供的投标文件；

3、中标通知书。

第二十条　本合同一式八份，具有同等法律效力，广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处、采购代理机构各一份，甲方四份、乙方二份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起7个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案，并应当自签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告。

	甲方（章）           

                 年   月   日
	乙方（章）              

                             年   月   日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人(负责人)：
	法定代表人(负责人)：

	委托代理人：
	委托代理人：

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	纳税人识别号或统一社会信用代码：
	纳税人识别号或统一社会信用代码：

	邮政编码：
	邮政编码：


合 同 附 件

	1、供应商承诺具体事项：详见投标文件。

	2、售后服务具体事项：详见投标文件。

	3、保修期责任：详见投标文件。

	4、其他具体事项：详见投标文件。

	甲方（章）

                      年   月   日 
	乙方（章）

                       年   月   日


  注：售后服务事项填不下时可另加附页。

第六章　投标文件格式

投标文件格式

一、投标文件封面格式

投标文件

采购项目名称： 

采购项目编号： 

所投分标（如有）：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

                                                   年  月  日

[注：投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成]
二、投标文件目录

（适用于标项一、二、三、四、五、六、七）
1.资格文件：

（1）有效的主体资格证明文件；

   ①投标人有效的“主体资格证明文件”（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）复印件，同时要加盖单位公章；（必须提供）
②标项五供应商具备公安部第三研究所颁发的有效期内的《网络安全服务认证证书等级保护测评服务认证》，且具备国家密码管理局颁发的有效期内的《商用密码检测机构资质证书》（业务范围：商用密码应用安全性评估）的证明材料，同时要加盖单位公章；（必须提供）
（2）投标截止之日前一年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；无纳税记录的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》。（必须提供，新成立单位按实际提供）
（3）投标截止之日前一年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保等相关部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》。（必须提供，新成立单位按实际提供）
    （4）财务状况报告。（格式自拟，必须提供）

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（内容、格式自拟，必须提供）
（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明。（格式自拟，必须提供）

注：采购人或采购代理机构在资格审查结束前对供应商进行信用查询

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)

查询截止时间：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

（7）中小企业声明函。（按最新相关政策执行，格式见第六章，如有请提供，标项是专门面向小微或者中小企业的，则必须提供）
2.商务技术文件：
2.1商务文件：

（1）投标保证金的提交凭证；（必须提供）
（2）投标声明书 (格式见第六章)；（必须提供）
（3）法定代表人(负责人)授权委托书和委托代理人身份证正、反面复印件（格式见第六章)（委托时必须提供）；

（4）法定代表人(负责人)身份证明书（格式见附件)、法定代表人（负责人）有效身份证正反面复印件（必须提供）； 

（5）商务响应表（格式见第六章）；（必须提供）

（6）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）
（7）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 (如有规定,则必须提供)

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）  

（8）类似成功案例的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件等，格式可自行调整）；

（9）其他特殊资质证书；

（10）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（11）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（12）投标人关于服务升级以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（13）投标人情况介绍。

（14）投标人认为需要提供的其他材料。
（15）中小企业声明函。（按最新相关政策执行，格式见第六章，如有请提供，标项是专门面向小微或者中小企业的，则必须提供）    

（16）本国产品适用政府采购政策相关资料（格式见第六章，如有请提供）
2.2技术文件：

（1）服务响应表；（必须提供）
（2）服务方案；（格式自拟，必须提供）
（3）投标人拥有主要服务设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；

（4）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件；

（5）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（6）投标人认为需要提供的其他材料；

（7）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）
3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）； 

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

（4）开标一览表（格式见第六章）。

▲注：法定代表人(负责人)授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须按照招标文件格式要求签署和加盖单位公章，否则作投标无效处理。
三、投标文件格式

一）资格文件部分（格式）

（1）有效的主体资格证明文件；

   ①投标人有效的“主体资格证明文件”（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）复印件，同时要加盖单位公章；（必须提供）
②标项五供应商具备公安部第三研究所颁发的有效期内的《网络安全服务认证证书等级保护测评服务认证》，且具备国家密码管理局颁发的有效期内的《商用密码检测机构资质证书》（业务范围：商用密码应用安全性评估）的证明材料，同时要加盖单位公章；（必须提供）
（2）投标截止之日前一年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；无纳税记录的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》。（必须提供，新成立单位按实际提供）

（3）投标截止之日前一年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保等相关部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》。（必须提供，新成立单位按实际提供）

（4）财务状况报告。（格式自拟，必须提供）

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（内容、格式自拟，必须提供）

（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明。（格式自拟，必须提供）

注：采购人或采购代理机构在资格审查结束前对供应商进行信用查询

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)

查询截止时间：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。
（7）中小企业声明函。（按最新相关政策执行，格式见第六章，如有请提供，标项是专门面向小微或者中小企业的，则必须提供）
二）商务技术文件部分（格式）

1.商务文件：

    （1）投标保证金的提交凭证；（必须提供）
    （2）投标声明书格式：

投标声明书

致： 广西国力招标有限公司 
                    （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

    我           （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人（负责人），我方愿意参加贵方组织的                     项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

    1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

    2.我方在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

    3.我方此次向贵方提供的服务名称为：                            。

    4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该服务等方面的重大决策和事项有：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    5.我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中重大违法记录情况：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

                                               法定代表人（负责人）签字或盖章：             
                                               投标人名称（盖章）：               
                                                                          年    月    日

重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

    (3) 法定代表人(负责人)授权委托书格式：

法定代表人(负责人)授权委托书

致： 广西国力招标有限公司 
    我             （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工           （姓名）以我方的名义参加                项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

    我方对被授权人的签名事项负全部责任。

    在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

    被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字或盖章：                          法定代表人（负责人）签字或盖章：            
所在部门职务：                                职务：               

被授权人身份证号码：                            
	贴附“委托代理人有效身份证复印件”（正反两面）


                                                      投标人名称（盖章）：

                                                                   年    月    日

    （4）法定代表人（负责人）身份证明书

法定代表人（负责人）身份证明书
投 标 人：                                                        
单位性质：                                                        
地    址：                                                        
成立时间：                 年              月              日

经营期限：                                                        
姓    名：                          性      别：                
年    龄：                          职      务：                

身份证号码：                                 
系                                                 （投标人名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

附件：法定代表人（负责人）有效身份证正反面复印件

投标人名称（盖章）                          
         年        月        日
（5）商务响应表格式：

标项      
	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	…
	
	
	


法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章：           

投标人名称（盖章）：                             日 期：          
    （6）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

    （7）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（格式自拟）

（8）类似成功案例的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件等，格式可自行调整）；

	序号
	采购单位名称
	服务或项目名称
	采购数量
	合同金额
	采购单位联系人及联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


  法定代表人(负责人)签字或盖章：　　　    　　

  投标人名称（盖章）：                                                      年    月  日

（9）其他特殊资质证书；

（10）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书

（11）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料（格式自拟）

（12）投标人关于服务升级以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）

（13）投标人情况介绍（主要服务、技术力量、企业规模、经营业绩等，格式自拟）

（14）投标人认为需要提供的其他材料。
（15）中小企业声明函。

中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小（小微）企业、签订分包意向协议的中小（小微）企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大（中）企业的分支机构，不存在控股股东为大（中）企业的情形，也不存在与大（中）企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

3、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
中小微企业划型标准
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
2.技术文件部分（格式）

（1）服务响应表格式：

标项       

	项号
	招标要求
	应标情况
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：投标人应根据提供的服务、对照招标文件要求在服务响应表中详细列明招标要求及投标提供的服务的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标所提供的服务与招标要求相同的为无偏离，投标所提供的服务高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章：                 

投标人名称（盖章）：                          日 期：              
    （2）服务方案；（格式自拟，必须提供）
    （3）投标人拥有主要服务设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

	姓名
	职务
	专业技术资格
	证书编号
	参加本单位

工作时间
	劳动合同编号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章：        

投标人名称（盖章）：                        日 期：            
    （4）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件

    （5）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）

    （6）投标人认为需要提供的其他材料（格式自拟）

    （7）招标项目采购需求中要求必须提供的材料（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）
三）报价文件部分 （格式）

    （1）投标函格式

投 标 函

致： 广西国力招标有限公司 
    根据贵方为               项目的招标公告（项目编号：            ），签字代表        （全名）经正式授权并代表投标人                      （投标人名称）上传并提交加密的电子投标文件一份。
    据此函，签字代表宣布同意如下：

    1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

    2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

    3.本投标有效期自提交投标文件截止之日起         天。

    4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

    5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

    6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                         邮编：               电话：               

传真：               投标人代表姓名：              职务：               

开户银行：                         银行账号：                     

法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章:                      

投标人名称（盖章）:              
日期:       年    月    日

    （2）投标报价明细表格式

投标报价明细表

                                                   金额单位：人民币（元）

	序号
	服务项目名称
	服务内容
	投标报价（元）
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	标项      投标总价（合计金额大写）：                               ¥            


法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章：            

投标人名称（盖章）：                                   日  期：                    
    （3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

（4）开标一览表

开标一览表

采购项目名称：

采购项目编号：

                                                    金额单位：人民币（元）

	序号
	服务项目名称
	服务内容
	投标报价（元）
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	标项      投标总价（合计金额大写）：                               ¥            


注：1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2.开标一览表中的“服务项目名称”、“服务内容”、“投标报价”、“投标总价”必须填写。

    3.投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、获取及制作标书费、税费及其他一切费用。

    4.以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

    5.联合体投标时，开标一览表中投标人名称必须注明联合体并加盖联合体各方公章，同时须提供联合协议。

    6.项目中有多个分标的，每一分标的开标一览表必须分别按格式要求填写并签字、盖章。

法定代表人(负责人)或委托代理人（签字或盖章）：                   
投标人名称（盖章）：                               
日期：    年    月    日

二、投标文件目录

（适用于标项八）
1.资格文件：

（1）有效的主体资格证明文件；

     投标人有效的“主体资格证明文件”（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）复印件，同时要加盖单位公章；（必须提供）
（2）投标截止之日前一年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；无纳税记录的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》。（必须提供，新成立单位按实际提供）
（3）投标截止之日前一年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保等相关部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》。（必须提供，新成立单位按实际提供）
    （4）财务状况报告。（格式自拟，必须提供）

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（内容、格式自拟，必须提供）
（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明。（格式自拟，必须提供）

注：采购人或采购代理机构在资格审查结束前对供应商进行信用查询

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)

查询截止时间：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

2.商务技术文件：
2.1商务文件：
（1）投标保证金的提交凭证；（必须提供）
（2）投标声明书 (格式见第六章)；（必须提供）
（3）法定代表人(负责人)授权委托书和委托代理人身份证正、反面复印件（格式见第六章)（委托时必须提供）；

（4）法定代表人(负责人)身份证明书（格式见第六章)、法定代表人（负责人）有效身份证正反面复印件（必须提供）； 

（5）产品销售许可证复印件；

（6）安全生产许可证复印件、产品代理资格证明文件复印件；

（7）商务响应表（格式见第六章）；（必须提供）

（8）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）
（9）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。(如有规定,则必须提供)

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）  

（10）类似成功案例的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件等，格式可自行调整）；

（11）其他特殊资质证书；

（12）节能环保产品或政府强制采购节能产品认证证书；

（13）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（14）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（15）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（16）投标人情况介绍；

（17）投标人认为需要提供的其他材料。

（18）中小企业声明函。（按最新相关政策执行，格式见第六章，如有请提供）

2.2技术文件：

（1）技术响应表；（必须提供）
（2）设备配置清单（均不含报价）；

（3）项目实施方案、售后服务承诺书；（格式自拟，必须提供）
（4）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；

（5）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

（6）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（7）投标人认为需要提供的其他材料。

（8）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）
3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）； 

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

（4）开标一览表（格式见第六章）。

▲注：法定代表人(负责人)授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须按照招标文件格式要求签署和加盖单位公章，否则作投标无效处理。
三、投标文件格式

一）资格文件部分（格式）

（1）有效的主体资格证明文件；

 投标人有效的“主体资格证明文件”（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）复印件，同时要加盖单位公章；（必须提供）

（2）投标截止之日前一年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；无纳税记录的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》。（必须提供，新成立单位按实际提供）

（3）投标截止之日前一年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保等相关部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》。（必须提供，新成立单位按实际提供）

（4）财务状况报告。（格式自拟，必须提供）

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（内容、格式自拟，必须提供）

（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明。（格式自拟，必须提供）

注：采购人或采购代理机构在资格审查结束前对供应商进行信用查询

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)

查询截止时间：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。
二）商务技术文件部分（格式）

1.商务文件：
（1）投标保证金的提交凭证；（必须提供）

（2）投标声明书格式：

投标声明书

致： 广西国力招标有限公司 
                    （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

    我           （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人（负责人），我方愿意参加贵方组织的                     项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

    1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

    2.我方在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

    3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                  ；规格型号：                     ；该型号产品我方有现货可供，并已于      年      月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

    4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    5.我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中重大违法记录情况：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

                                               法定代表人（负责人）签字或盖章：             
                                               投标人名称（盖章）：               
                                                                          年    月    日

重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

    (3) 法定代表人(负责人)授权委托书格式：
法定代表人(负责人)授权委托书

致： 广西国力招标有限公司 
    我             （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工           （姓名）以我方的名义参加                项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

    我方对被授权人的签名事项负全部责任。

    在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

    被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字或盖章：                          法定代表人（负责人）签字或盖章：            
所在部门职务：                                职务：               

被授权人身份证号码：                            
	贴附“委托代理人有效身份证复印件”（正反两面）




                                                      投标人名称（盖章）：

                                                                   年    月    日

   （4）法定代表人（负责人）身份证明书
法定代表人（负责人）身份证明书
投 标 人：                                                        
单位性质：                                                        
地    址：                                                        
成立时间：                 年              月              日

经营期限：                                                        
姓    名：                          性      别：                
年    龄：                          职      务：                

身份证号码：                                 
系                                                 （投标人名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

附件：法定代表人（负责人）有效身份证正反面复印件

投标人名称（盖章）：                          
         年        月        日
    （5）产品销售许可证复印件；

    （6）安全生产许可证复印件、产品代理资格证明文件复印件

    （7）商务响应表格式：
标项      
	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	…
	
	
	


法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章：           

投标人名称（盖章）：                             日 期：          
    （8）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

（9）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 (如有规定,则必须提供)

（10）类似成功案例的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件等，格式可自行调整）；

	序号
	采购单位名称
	设备或项目名称
	采购数量
	合同金额
	采购单位联系人及联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


  法定代表人(负责人)签字或盖章：　　　    　　

  投标人名称（盖章）：                                                 年    月   日

（11）其他特殊资质证书；

（12）节能环保产品或政府强制采购节能产品认证证书；

（13）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（14）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；（格式自拟）

（15）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（16）投标人情况介绍；

（17）投标人认为需要提供的其他材料。

（18）中小企业声明函。

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

3、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
中小微企业划型标准
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
（19）本国产品适用政府采购政策相关资料

1）关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：      
日期：　　年　月　日    
关于符合本国产品标准的声明函说明： 

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
2）关于本国产品比例的承诺函（如适用）

本公司(单位)郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发(2025)34号)的规定，本公司(单位)提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上。

本公司(单位)对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：      
日期：　　　年　　 月 　日   
注：当采购项目或采购包中含有多种产品，符合有关政策的，供应商还应当提供本承诺函。

2.技术文件部分（格式）

   （1）技术响应表格式： 
标项      
	项号
	招标要求
	应标情况
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在技术响应表中详细列明招标要求及投标设备技术规格的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章：                 

投标人名称（盖章）：                          日 期：              
（2）设备配置清单格式：
标项      
	序号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	单位及数量
	性能及指标
	产地

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章：         

投标人名称（盖章）：                          日  期：          

非招标文件必须要求时可附：①原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书（格式自拟）

                           ②产品出厂标准、质量检测报告及精度检测报告或数据（格式自拟）

    （3）项目实施方案、售后服务承诺书；（格式自拟，必须提供）
    （4）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表

	姓名
	职务
	专业技术资格
	证书编号
	参加本单位

工作时间
	劳动合同编号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章：        

投标人名称（盖章）：                        日 期：            
    （5）投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；
备品备件、专用耗材、售后服务优惠表格式：
标项      
	序号
	优惠内容
	适用机型
	单价
	比市场价优惠率

	
	
	
	
	          %

	
	
	
	
	          %

	
	
	
	
	          %


法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章：        

投标人名称（盖章）：                        日 期：            
    （6）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）

    （7）投标人认为需要提供的其他材料（格式自拟）

    （8）招标项目采购需求中要求必须提供的材料（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）
三）报价文件部分 （格式）

    （1）投标函格式
投 标 函

致： 广西国力招标有限公司 
    根据贵方为               项目的招标公告（项目编号：            ），签字代表        （全名）经正式授权并代表投标人                      （投标人名称）上传并提交加密的电子投标文件一份。

    据此函，签字代表宣布同意如下：

    1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

    2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

    3.本投标有效期自提交投标文件截止之日起         天。

    4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

    5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

    6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                         邮编：               电话：               

传真：               投标人代表姓名：              职务：               

开户银行：                         银行账号：                     

法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章:                      

投标人名称（盖章）:              
日期:       年    月    日
    （2）投标报价明细表格式
投标报价明细表

 标项      
                                                     金额单位：人民币（元）

	序号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	生产厂家
	单位及数量
	单价
	金额

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	

	标项      投标总价（合计金额大写）：                                        
	¥            


法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章：            

投标人名称（盖章）：                                   日  期：                    
    （3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

    （4）开标一览表

开标一览表

采购项目名称：                                                    
采购项目编号：                                                       金额单位：人民币（元）

	序号
	设备名称
	数量
	产地
	品牌及厂家
	规格型号
	单价
	投标报价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	标项      投标总价（合计金额大写）：                                       ¥            


注：1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

    2.凡需用专用辅材、耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的辅材、耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

    3.开标一览表中的“设备名称”、“数量”、“单价”、“投标报价”列必须填写；设备类项目“品牌及厂家”和“规格型号”列必须填写（定制产品和服务除外）。

    4.投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、获取及制作标书费、税费及其他一切费用。

    5.以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

    6.联合体投标时，开标一览表中投标人名称必须注明联合体并加盖联合体各方公章，同时须提供联合协议。

    7.项目中如有多个分标的，每一分标的开标一览表必须分别按格式要求填写并签字、盖章。

法定代表人(负责人)或委托代理人（签字或盖章）：                   
投标人名称（盖章）：                               
日期：    年    月    日

 

