广西奥金斯项目管理有限公司

招标文件

项目名称：广西恭城县栗木矿田水溪庙东南面锡 钨多金属矿普查钻探服务

项目编号：GXZC2026-G3-000256-GXAJ

采购代理机构：广西奥金斯项目管理有限公司

2026年2月

目  录

第一章 公开招标公告	1

第二章 投标人须知	5

第三章 服务采购需求	21

第四章 评标办法	33

第五章 采购合同（合同主要条款及格式）	39

第六章 投标文件（格式）	53

- 公开招标公告

项目概况 广西恭城县栗木矿田水溪庙东南面锡钨多金属矿普查钻探服务采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取采购文件，并于2026年3月23日09：30（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2026-G3-000256-GXAJ

项目名称：广西恭城县栗木矿田水溪庙东南面锡钨多金属矿普查钻探服务

采购方式：公开招标

预算总金额含税价（元）：8732600元

采购需求：

标项名称：广西恭城县栗木矿田水溪庙东南面锡钨多金属矿普查钻探服务

数量：1

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：

| 服务名称 | 钻孔性质 | 设计钻孔数量(个) | 设计进尺(米) | 综合单价(元/米) | 采购预算总金额（元） | 服务内容及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广西恭城县栗木矿田水溪庙东南面锡钨多金属矿普查钻探服务 | 矿产地质，600～1200m，岩石Ⅵ级、直孔或斜孔 | 14 | 10790 | 809.32 | 8732600元 | 详见招标文件服务采购需求 |

最高限价（如有）：8732600元

合同履行期限：合同签订后7天内全部设备必须进场，2026年6月30日前完成总工作量60%，2026年8月31日前完成所有工作任务。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1供应商具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的履约能力；

3.2项目负责人具备探矿工程类或地质矿产工程类或水文工程与工程地质类或地质资源与地质工程类或岩土工程类专业副高级（含）以上职称；

3.3拟派专职安全人员须具有 C 类安全生产考核合格证书或安全生产知识和管理能力考核合格证；

三、获取招标文件

时间：招标公告发布之时起至投标截止时间止，每天上午00:00至11:59 ，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：广西政府采购云平台（ https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）。

方式：供应商登录广西政府采购云平台（ https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2026年3月23日9时30分（北京时间）。

地    点：通过广西政府采购云平台实行在线投标。

开标时间：2026年3月23日9时30分（北京时间）截标后。

地点：通过广西政府采购云平台实行在线解密开启。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号），本项目非专门面向中小微企业采购，本项目采购标的在 《中小企业划分标准》所属行业为：其他未列明行业。

（2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

（3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

（4）强制采购节能产品、优先采购节能产品、环境标志产品。

2.信息公告发布媒体：www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、桂林市政府采购网（zfcg.czj.guilin.gov.cn）。

3.特别说明：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（2）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4.投标文件解密时间：截标时间后30分钟内（2026年3月23日9时30分至10时00分)投标人可以登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，可以以电子备份投标文件作为依据【在接到无法解密或解密失败的通知后，投标人可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心2号政府采购开标仓现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件】，若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的(包含提供的电子备份文件无效或无法解密的情况)，视为投标无效。

5.在线投标（电子投标）说明

（1）本项目通过广西政府采购云平台实行在线投标响应（电子投标），投标人需要先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”，并按照本招标文件和广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台电子交易客户端”编制并加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

“广西政府采购云平台云电子交易客户端”请自行前往广西政府采购网下载并安装（http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/OfficeService/DownloadArea/2455918.html?utm=sites_group_front.b8b6c91.0.0.c51f9820a48111eabb9bcbdf01af125e）；电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》；在使用广西政府采购云平台投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统,通过广西政府采购云平台参与在线投标时如遇平台技术问题详询95763。

（2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电子文件进行加密和使用电子签章。使用“广西政府采购云平台电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往广西政府采购云平台网站进行查阅；（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议供应商获取投标文件后立即办理。）

（3）投标人应当在投标截止时间前，将生成的“投标文件”上传递交至广西政府采购云平台。投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

（4）本采购项目为广西政府采购云平台全流程电子化操作，参与投标的供应商需自备计算机和网络设备（设备需可视频通话和读取广西政府采购云CA数字证书），确保投标过程顺利进行；因供应商自身设备或网络原因造成的一切后果，由供应商自行承担。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：广西壮族自治区二七一地质队

地    址：桂林市临桂区榕山路44号

项目联系人：申工

项目联系方式：0773-5596513

2.采购代理机构信息

名  称：广西奥金斯项目管理有限公司

地　址：桂林市秀峰区翠竹路23号50-2号

联系方式：0773-2690777

3.项目联系方式

项目联系人：杨工

电　话：0773-2690777

# 采购人：广西壮族自治区二七一地质队

# 采购代理机构：广西奥金斯项目管理有限公司

# 2026年2月28日                     
第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：广西恭城县栗木矿田水溪庙东南面锡钨多金属矿普查钻探服务 项目编号：GXZC2026-G3-000256-GXAJ |
| 2 | 5 | 投标人资格 | 5.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 5.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 5.3本项目的特定资格要求： 5.3.1供应商具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的履约能力； 5.3.2项目负责人具备探矿工程类或地质矿产工程类或水文工程与工程地质类或地质资源与地质工程类或岩土工程类专业副高级（含）以上职称； 5.3.3拟派专职安全人员须具有 C 类安全生产考核合格证书或安全生产知识和管理能力考核合格证。 |
| 3 | 6 | 投标费用 | 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 7 | 现场考察 | ☑本项目不组织现场考察。投标人可根据自身实际情况自行安排现场考察。□本项目组织现场考察: 集中时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。集中地点： 联系人： ；联系电话 |
| 5 | 15 | 采购预算金额及投标报价 | 15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，本项目采购预算金额含税价（人民币）：8732600元，投标报价超过采购预算金额的，投标文件作无效处理。 15.2投标人必须就所投标项“服务采购需求”中内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 |
| 6 | 16.1 | 投标有效期 | 投标截止时间之日起90天。 |
| 7 | 17 | 投标保证金 | 本项目无需缴纳投标保证金。 |
| 8 | 18 | 投标文件的封装 | 18.1 电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评审小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评审小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。 18.2 CA 签章上目前没有法人（负责人）或授权代表签字信息，供应商在投标文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成 PDF 的格式即可。 18.3 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。 18.4评审前准备 18.4.1本项目实行网上评审，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 18.4.2各供应商在截标前应确保成为广西政府采购云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 18.4.3供应商将广西政府采购云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 95763 进行咨询。 |
| 9 | 19.1 | 投标文件的补充、修改和撤回 | 19.1 投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。 |
| 10 | 20.1 | 投标文件递交 | 20.1投标文件递交截止时间：于2026年3月23日9时30分整之前将电子投标文件上传到广西政府采购云平台。应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。 |
| 11 | 20.2 | 投标文件解密 | 20.2投标文件解密时间：截标时间后30分钟内（2026年3月23日9时30分至10时00分)投标人可以登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，可以以电子备份投标文件作为依据【在接到无法解密或解密失败的通知后，投标人可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心 号开标室现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件】，若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的(包含提供的电子备份文件无效或无法解密的情况)，视为投标无效。 |
| 12 | 21.1 | 开标时间及地点 | 开标时间：2026年3月23日9时30分（北京时间）截标后。地点：通过广西政府采购云平台实行在线解密开启。提交电子备份投标文件方式：在接到无法解密或解密失败的通知后，投标人可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心2号政府采购开标仓现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件。投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议。 |
| 13 | 24 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数共5人，其中采购人代表1人，技术、经济等专家 4人。 |
| 14 | 25.1 | 评标办法 | 综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。 |
| 15 | 32 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询： ⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等； ⑵查询时间：中标通知书发出前； ⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存； ⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 16 | 33 | 中标公告及中标通知书 | 33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在公开招标公告同一媒体上公告中标结果，中标公告期限为一个工作日。 33.2中标公告发布的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。 |
| 17 | 34 | 履约保证金 | 本项目无需缴纳履约保证金。 |
| 18 | 35.1 | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起25日内。中标人领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。 |
| 19 | 35.4 | 合同备案存档 | 政府采购合同双方自签订之日起一个工作日内将合同原件一份交采购代理机构，采购人于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送本级财政部门备案。 |
| 20 | 36 | 招标代理服务费 | 本项目的招标代理服务费：参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》服务类收费标准的90%计取。由各标项中标人在领取中标通知书之前向广西奥金斯项目管理有限公司一次性付清代理服务费。 |
| 21 | 37 | 解释权 | 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于广西奥金斯项目管理有限公司。 |
| 22 | 38 | 监督管理机构 | 广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处 电话：0771-2189091 |

## 一、总则

### 1. 项目名称及项目编号

项目名称：广西恭城县栗木矿田水溪庙东南面锡钨多金属矿普查钻探服务

项目编号：GXZC2026-G3-000256-GXAJ

### 2. 适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### 3. 定义

3.1“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.2“服务”系指按招标文件规定，投标人须承担的技术服务、技术指导以及其他类似的义务。

3.3“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的服务。

3.4“书面形式”包括信函、传真、电报等。

3.5实质性要求：《服务采购需求》中的中所有条款要求为实质性要求，不允许负偏离，否则投标无效。

### 4. 招标方式、评分办法

公开招标、综合评分法

### 5. 投标人资格

5.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

5.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

5.3 本项目的特定资格要求：

5.3.1供应商具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的履约能力；

5.3.2项目负责人具备探矿工程类或地质矿产工程类或水文工程与工程地质类或地质资源与地质工程类或岩土工程类专业副高级（含）以上职称；

### 5.3.3拟派专职安全人员须具有 C 类安全生产考核合格证书或安全生产知识和管理能力考核合格证

### 6. 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

### 7. 联合体投标要求

本项目不接受联合体投标。

7.1 两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份参与投标。

7.2 以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合“具有独立承担民事责任的能力”的条件。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标文件规定的特定条件。

7.3 联合体各方之间应当签订联合投标协议书，协议书应当明确牵头人并约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工应当符合采购需求，涉及行政许可范围的内容应由具有相应资质的成员承担；否则，联合体投标不成立），并在响应文件提供联合投标协议书（格式见附件）。联合体各方签订联合投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一合同项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一合同项目投标。否则，与之相关的响应文件均无效。

7.4 联合体的业绩和信誉按联合体各方都可以计算。

7.5 联合体各方中至少应当有一方符合招标文件规定的特定资质条件，有同类资质的投标人组成的联合体按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较高的投标人确定资质等级。

7.6 联合体各方均应按照招标文件的规定分别提交资格文件。

7.7 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）第四条规定，以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。第九条规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

### 8. 转包与分包

8.1本项目不允许转包。

8.2本项目不可以分包。

### 9. 特别说明

9.1关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

9.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

### 10. 质疑和投诉

10.1投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在本项目招标公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向广西奥金斯项目管理有限公司提出质疑。投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向广西奥金斯项目管理有限公司提出质疑。广西奥金斯项目管理有限公司应认真做好质疑处理工作。

接收质疑函方式：以书面形式（原件）提交

质疑联系人：广西奥金斯项目管理有限公司，联系电话：0773-2690777

通讯地址：桂林市秀峰区翠竹路23号50-2号

10.2投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向本级财政部门投诉。

10.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

## 二、招标文件

### 11. 招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）服务采购需求；

（4）评标办法；

（5）采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）投标文件（格式）。

### 12. 招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在招标公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

12.3投标人下载招标文件后应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。

12.4必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.5招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。

## 三、投标文件的编制

### 13. 投标文件的组成及要求

13.1 本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件：

13.1.1 电子投标文件按广西政府采购云平台要求及本招标文件要求制作、加密并递交。具体操作流程可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》，指南可在 “http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/PurchaseAdvisory/ImportantNotice/2866753.html”下载。

13.2投标文件组成【格式见第六章“投标文件（格式）”】

13.2.1资格性响应证明材料：

（1）投标人相应的法定代表人身份证正反面复印件（必须提供）；

（2）投标人的授权委托书原件（格式见附件）、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳投标截止之日前半年内任意连续三个月社保证明复印件【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明复印件】（委托代理时必须提供；若为新成立的企业，请根据实际情况提供）；

（3）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供）；

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（4）投标人参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（格式见附件，必须提供）；

（5）投标人有效的安全生产许可证复印件（必须提供）；

（6）项目负责人具备探矿工程类或地质矿产工程类或水文工程与工程地质类或地质资源与地质工程类或岩土工程类专业副高级（含）以上职称（必须提供，须提供职称证书复印件及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为其交纳近半年内连续三个月的社保证明复印件（加盖电子公章），否则视为未满足资格要求）；

（7）专职安全人员须具有 C 类安全生产考核合格证书或安全生产知识和管理能力考核合格证复印件（必须提供，须提供相关证书复印件及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为其交纳近半年内连续三个月的社保证明复印件（加盖电子公章），否则视为未满足资格要求）；

（8）投标人近半年内任意三个月连续依法缴纳社保费的缴费凭证，无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（必须提供）；

（9）投标人近半年内任意三个月连续依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明，无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（必须提供）；

（10）投标人2024年或2025年的年度财务报表复印件（必须提供）。

13.2.2商务、技术性响应及其他证明材料：

（1）投标函（必须提供）；

（2）投标报价表（必须提供）；

（3）服务内容及要求响应表（必须提供）；

（4）商务要求响应表（必须提供）；

（5）服务承诺书（由供应商根据本项目服务采购需求、特点及供应商自身的处理能力自行编写）（必须提供）；

（6）拟投入设备一览表（必须提供）；

（7）项目实施方案（如有，请提供）；

（8）项目实施人员一览表（如有，请提供）；

（9）投标人2022年以来具有同类业绩的相关证明材料【以中标（成交）通知书或签订的合同复印件为准，并能清晰反映项目的名称、采购内容、采购金额、采购时间等内容】（具体以评分办法为准，如有，请提供）；

（10）投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

（11）供应商属于中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位的证明材料【①如属于中小企业在参加政府采购活动时，应当出具《中小企业声明函》（格式见附件），以提供的《中小企业声明函》为准，并对声明的真实性负责；②如属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件；③如符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件），并对声明的真实性负责】（如有，请提供）；

（12）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

投标人提供的以上相关证明材料属于“必须提供”的文件应加盖投标人公章（CA签章），否则投标无效。

13.3投标人应按招标文件第六章“投标文件（格式）”编制投标文件。

13.4投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

特别说明：

（1）投标文件（电子投标文件），其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若投标文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出投标响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容中进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

（2）招标文件要求法定代表人（负责人）或委托代理人签字的部分必须签字然后扫描或者拍照做成 pdf 格式上传（或加盖个人CA签章），无签字的视为投标无效。

### 14. 投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元人民币），否则视同未响应。

- 投标报价

15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，本项目采购预算金额含税价（人民币）：8732600元，投标报价超过采购预算金额的，投标文件作无效处理。

15.2投标人必须就“服务采购需求”中所投内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.3投标报价包含本次采购范围内所有费用，采购人不再支付其它任何费用；供应商综合考虑在报价中

### 16. 投标有效期

16.1投标有效期：投标截止时间之日起90天。

16.2出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，原投标文件继续有效。投标人拒绝延长的，其投标无效。

### 17. 投标保证金

本项目无需缴纳投标保证金。

### 18. 投标文件的封装

18.1 电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评审小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评审小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、 漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

18.2 CA 签章上目前没有法人（负责人）或授权代表签字信息，供应商在投标文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成 PDF 的格式即可。

18.3 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

18.4评审前准备

18.4.1本项目实行网上评审，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

18.4.2各供应商在截标前应确保成为广西政府采购云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

18.4.3供应商将广西政府采购云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 95763 进行咨询。

### 19. 投标文件的补充、修改和撤回

19.1 投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

19.2 在投标文件递交截止时间后的投标文件有效期内，供应商不得撤回其投标文件。

### 20. 投标文件的递交和解密

20.1投标文件递交截止时间：详见投标人须知前附表

20.2投标文件解密时间：详见投标人须知前附表

20.3 除招标文件另有规定外，供应商所递交的投标文件不予退还。

20.4 电子投标文件的相关说明

（1）供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收。供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

（2）如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

## 四、开标

### 21. 开标时间及地点

21.1开标时间及地点

开标时间：详见投标人须知前附表

地    点：详见投标人须知前附表

21.2投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

22. 开标程序

22.1开标准备

22.1.1.开标的准备工作由采购代理机构工作人员负责落实；

22.1.2.采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“广西政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

22.2开标程序

22.2.1.向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了电子备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效。如未提供备份电子投标文件，将不进行再次解密程序。无法在线解密视为投标人放弃投标。在线解密时间为 30 分钟。

22.2.2.投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。

22.2.3.开启投标人报价文件，开标活动组织人员宣读开标（报价）一览表有关内容，投标人代表如果认为宣读有误，可以当场提出异议。

开标结束后，如发现开标结果与报价文件不一致者，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

## 五、资格性审查

### 23. 资格性审查

23.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

23.2采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按投标无效处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

## 23.3对未通过资格性审查的投标人，由采购代理机构或采购人在评标现场以电话或通过广西政府采购云平台告知未通过资格性审查的投标人未通过资格性审查的原因并做相应记录。

## 六、评标

### 24. 评标委员会组成

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数共5人，其中采购人代表1人，技术、经济等专家4人。专家确定方式：开标前从广西壮族自治区政府采购专家库中通过电脑随机抽取。

### 25. 评标原则

25.1评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

25.2评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

### 26. 评标

26.1采购代理机构负责评标组织工作，宣布评标工作纪律，公布投标人名单，告知评标专家应当回避的情形，组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评标工作完成后，按照规定向评标专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评标专家以外的其他人员支付评审劳务报酬。

26.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选供应商名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

26.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

26.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

26.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误或属于投标人疏忽、笔误所造成差错的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

26.7投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.9评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

26.10评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

26.11采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向本级财政部门报告。

### 27. 推荐及确定中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按评标报价由低到高顺序排列；得分相同且评标报价也相同的，以技术、商务分由高到低顺序排列；若仍相同的，以业绩、信誉分由高到低顺序排列；若仍相同的则由评标委员会按照抽签的方式决定排列次序。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选供应商，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选供应商为中标供应商。

（3）排名第一的中标候选供应商放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或因失信行为被取消中标候选供应商资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选供应商为中标供应商，并依此类推。

### 28. 属于下列情况之一者，投标无效

（1）未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

（6）投标人未就“服务采购需求”中的所有内容作完整唯一报价的；

（7）未完全响应招标文件实质性要求的；

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

### 29. 投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混编；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

### 30. 属于下列情形之一的，应予废标

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

### 31. 开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

### 32. 信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号，中标通知书发出前，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询：

⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

⑵查询时间：中标通知书发出前；

⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

### 33. 中标公告及中标通知书

33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为一个工作日。

33.2中标公告发布的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。

## 七、履约保证金及签订合同

### 34. 履约保证金

### 本项目无需缴纳履约保证金。

### 35. 签订合同

35.1签订合同时间：中标通知书发出之日起25内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。

35.2中标供应商为联合体的，联合体各方均应与采购人签订合同，并承担连带责任。

35.3如中标供应商有下列情形之一的，对其处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人或者采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标供应商或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

35.4合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起一个工作日内将合同原件一份交采购代理机构，采购人于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送本级财政部门备案。

## 八、其他事项

### 36. 招标代理服务费

本项目的招标代理服务费：参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》服务类收费标准的90%计取。由各标项中标人在领取中标通知书前向广西奥金斯项目管理有限公司一次性付清代理服务费。

招标代理服务收费标准

| 折扣 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |

### 注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

交纳代理服务费的银行账户：

账户名称：广西奥金斯项目管理有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司桂林瓦窑支行

### 银行账号： 4505 0163 5303 0000 0025

### 37. 解释权

本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于广西奥金斯项目管理有限公司。

### 38. 监督管理机构

广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处     电话：0771-2189091

附件

第三章服务采购需求

说明：《服务采购需求》中的所有条款要求为实质性要求，不允许负偏离，否则投标无效。

一、服务内容及要求

（一）项目概况

采购项目名称：广西恭城县栗木矿田水溪庙东南面锡钨多金属矿普查钻探服务

资金来源：财政资金

工作周期：2026年8月31日前完成所有钻探工作

生产进度要求:合同签订后7天内全部设备必须进场，2026年6月30日前完成总工作量60%，2026年8月31日前完成所有工作任务。

（二）矿区自然地理及交通

矿区位于广西桂林市恭城瑶族自治县栗木镇。地理坐标：东经110°50′30″～110°53′56″，北纬25°08′40″～25°10′55″。矿区南距恭城县城48km，西至桂林市150km，有公路直达，交通较方便，具体见图1。

矿区地势西高东低，西部属中低山地形地貌，海拔一般300～1000m，最高1196.0m，东部为低山、丘陵区和平原阶地，海拔一般200～400m，最低185m。本区属亚热带气候，最高温度39℃，最低-5℃，最高月平均气温27.5℃，最低月平均气温11.7℃，年平均气温18.9℃；春夏之交雨量较多，秋冬雨量较少，全年降雨量为1400～1800mm，全年蒸发量为1400mm。

区域经济以农业为主，盛产柑橙、月柿等，区域内有老厂铅锌矿、栗木锡矿等矿山，矿业较发达。区内居民以汉、瑶、壮族为主，水、电、劳力较充足。

图1  交通位置图

（三）地质概况

1.地层

矿区内出露地层有：寒武系边溪组、泥盆系、下石炭统及第四系。

寒武系

分布于矿区西部金竹源至白马垒一带，岩层走向北东和近东西向，岩石轻微变质，为一套浅海相复理石建造，出露厚度大于1000m。

据区测及二七一队资料，本区属于寒武系边溪组（∈b）上部，与老厂上部碳酸盐岩标志层的层位及其以上的层位相当，由浅灰～深灰、灰绿、暗紫等杂色浅变质砂岩、泥质砂岩、粉砂岩、石英砂岩、长石石英砂岩、页岩、板岩、泥质灰岩组成，常呈互层产出，各种岩性间常有相变过渡现象，分层困难，产原始海绵化石，其中底部夹数层灰、灰黑色薄层状泥灰岩、灰岩、白云岩、白云质灰岩，具铅锌矿化。

泥盆系

本区发育较全，主要分布于矿区东西两侧。下部为碎屑岩，上部为碳酸盐岩，局部夹硅质岩，厚3348m，按岩性及化石分为三个统，各统间呈整合关系。

①下统莲花山组（D1l）

分布于矿区西部金竹源至八字界一带，岩性为：底部灰～灰白色厚层状砾岩，有两层，上层厚5～10m，下层厚40～50m，最厚70～80m，间隔10～20m，中间为粗砂岩或粉砂岩，砾石成分为块状石英、板岩和燧石组成，与寒武系边溪组呈明显角度不整合接触；下部为紫红～紫灰色中厚层状石英砂岩、粉砂岩，含有数层含砾粗砂岩，厚约80m；上部为紫红色、灰黄色、灰白色中厚层状泥质砂岩、细砂岩、石英砂岩为主，间夹粉砂岩、页岩。

②下统那高岭组（D1n）

分布于矿区中偏西部，为浅海相砂页岩等碎屑岩，与下伏地层为整合过渡，厚100～150m。下部：砂岩、泥质砂岩、砂质页岩、石英砂岩含钙质团块，具黄铁矿化；中部：砂岩夹页岩；上部：细～中粒石英砂岩、粉砂岩夹薄层页岩，含少量云母及黄铁矿化。

③中统郁江组（D2y）

分布于矿区中西部，厚180～300m。

下部：灰、黄绿色、紫红色石英、泥质粉砂岩夹泥岩、页岩，局部夹钙质粉砂岩，含铁砂岩薄层。

上部：灰、深灰、黄绿、紫红色中厚层状石英砂岩、泥质粉砂岩、泥岩与页岩，其中上部夹1～3层鲕状、豆状赤铁矿及黄铁矿薄层，产石燕化石。

④中统东岗岭组（D2d）

分布于矿区中部，厚125～706m。底部：泥灰岩，产珊瑚、层孔虫、枝状层孔虫、苔鲜虫、腕足类等化石；下部：白云岩夹灰岩，局部形成珊瑚、层孔虫生物礁灰岩；上部：主要为灰岩，次为白云质灰岩、白云岩。

⑤上统融县组（D3r）

分布于矿区东部，厚987m。下部：深灰色薄～厚层状灰岩夹少量白云质灰岩、白云岩，底部为灰黑色灰岩；上部：浅灰～灰白色薄～厚层状灰岩、白云岩为主，夹疙瘩状、条带状白云质灰岩，顶部为白云岩。

据二七一队资料，在矿区北部观音阁五家湾一带，其下部岩性为深灰色薄～厚层状灰岩、燧石灰岩，扁豆状灰岩，相当于榴江组硅质岩相；上部灰、灰白色中厚层状灰岩，相当于融县组灰岩相。

恭城向斜上泥盆统以碳酸盐岩相为主，与融县组相当，而观音阁向斜有榴江组硅质岩相的沉积特征，表明本区处于碳酸盐岩相与硅质岩相的过渡部位，两者兼有之。据区测资料表明融县组与榴江组是同期异相的产物。

石炭系

主要分布在栗木矿区中部，构成恭城向斜的核部。

尧云组上段（C1y2）：与下伏融县组呈假整合或平行不整合接触，分布于水溪庙东、狮子岭、马鞍山、栗木头东面～卢家一带，主要为深灰～灰黑色薄层灰岩夹泥灰岩，钙质页岩。局部夹硅质页岩、粉砂岩。产海百合茎及少量腕足类、珊瑚化石。厚70～250m。

英塘组（C1yt）：分布于水溪庙北东，以黑灰色灰岩为主。含少量白云岩团块及燧石结核或硅质页岩条带。局部近顶部夹泥质灰岩、页岩、粉砂岩。产标准化石：近三角纺缍虫；此外尚有似棚珊瑚、假乌拉珊瑚、笛管珊瑚新变种、内沟珊瑚、始唱贝、古长身贝等化石。厚大于200m。

黄金组（C1h）

黄金组下段（C1h1）：分布于栗木头-虎头岭一带，以深灰～灰色薄层灰岩为主，含大量燧石团块及泥质条带，夹泥质灰岩。灰岩层厚5～10cm，条带厚0.5～2cm。总体呈较密集的条带灰岩。局部夹页岩。厚80～150m。

黄金组上段（C1h2）：分布于栗木头西侧-陈家一带，深灰色薄层夹中厚层状灰岩，含少量泥质、硅质条纹条带。局部夹少量白云质团块及燧石结核。厚100～200m。

寺门组（C1s）：分布于庙石山东-香檀岭、炸药库、倘江一带，以深灰～黑色页岩、硅质页岩、硅质岩为主，夹泥灰岩、灰岩、硅质灰岩、炭质灰岩。厚约100m。

第四系

为残坡积、冲积、洪积，由陆相一河相各种成分的砾石、砂土和粘土组成，其厚度变化甚大，一般为0～130m，该岩层区内分布极为广泛，是锡砂矿床的赋矿地层。

2.岩浆岩

矿区内岩浆岩主要为栗木花岗岩，岩性为细粒斑状铁白云母花岗岩、细～中粒斑状锂铁白云母花岗岩、中粒似斑状锂铁白云母花岗岩和细～中粒铁锂云母（或锂云母）钠长石花岗岩。此外，尚发育有花岗斑岩脉、花岗伟晶岩脉等，沿断裂破碎带侵入。

（四）矿产地质钻探工作目标及任务

1.目标任务

通过矿产地质钻探控制矿体，探求控制+推断资源量。

2.主要工作量

| 服务名称 | 钻孔性质 | 设计钻孔数量(个) | 设计进尺(米) |
| --- | --- | --- | --- |
| 广西恭城县栗木矿田水溪庙东南面锡钨多金属矿普查钻探服务 | 矿产地质，600～1200m，岩石Ⅵ级、直孔或斜孔 | 14 | 10790 |

3.钻探工作费用

钻探工作费用为采用综合单价计费，包含钻探主机设备费、其它材料费、人工费、机械费、青苗赔偿、场地平整、临时用地、临时道路修缮（含修路架桥）、机械进退场费、钻具清洗费、地表混凝土开孔费、封孔费、合同工期内的赶工费、施工水电费、技术措施费(包括雨季及异常气候施工措施费)、施工过程中对施工现场破坏后的植被恢复费用、钻探施工产生的泥浆及土方清运、布孔、验收期间的停工费用、各种施工风险、安全文明施工费、临时设施费、税金、利润及本条款虽未提及承包人在完成钻探过程中必须支付的与钻探相关的其他费用。中标人未能满足采购人的技术要求时，将作废孔处理，不能计取费用。钻探最终费用按验收合格的有效进尺乘以综合单价核算。

采购预算详见第一章投标人须知前附表。

（五）工作方法和主要技术要求

钻探工程质量要求按最近颁布的国家行业标准《地质岩心钻探规程》DZ/T0227-2010规定的七项指标（岩矿芯采取与整理、钻孔弯曲度、孔深校正、简易水文观测、原始报表、封孔、岩心保管）的技术质量要求执行，具体施工技术和质量要求如下：

1.岩矿心采取率及孔径

岩心采取率不低于70%，矿层及矿层顶、底板5m范围内采取率不低于80%，终孔岩矿心直径不小于45mm。

2.钻孔弯曲度

钻孔每钻进50m、钻遇或钻穿目的层及终孔时均要用测斜仪测量顶角和方位角。每个测点的测量数据要准确，测斜仪器必须完好、可用。顶角、方位角测量参数要齐全、对应,测斜记录清楚。终孔后必须要测顶角、方位角数据。

允许误差范围：直孔每100m顶角偏差不超过2°，随着钻孔加深，其顶角的偏差可以递增计算；斜孔每100m顶角偏差不超过3°，随着钻孔加深，其顶角的偏差可以递增计算。

测量精度要求：每点测二次（双仪器测一次），达到如下数据算合格，否则重测。

方位角：两仪器（或两次测量）误差不超过±4°；顶角：两仪器（或两次测量）误差不超过1°。

3.校正孔深

每钻进100m、钻遇目的层、钻穿目的层、终孔后或发生重大事故时均应校正孔深。孔深校正最大允许误差为1/1000，孔深误差＜1/1000时不修正报表，孔深误差＞1/1000时应立即查明原因，并及时修正报表平差以消除误差。孔深经修正后即为达到要求。每个测点的数据要准确、齐全、记录清楚。

4.简易水文地质观测

钻孔简易水文观测要求钻孔水位观测每班次至少1–2次，每回次观测，应在提钻后、下钻前进行，间隔时间不少于5分钟。在钻进中应详细如实记录钻孔漏水、涌水（涌水水头高度）、漏浆、掉块、塌壁、坍塌、溶洞、掉钻、卡钻等异常现象和部位。终孔后必须测量孔内稳定水位。

5.封孔

依据采购方地质人员封孔要求，封孔水泥必须用425标号以上且未过期的水泥。孔口须设立标志桩，规格为10×10×40cm的水泥桩，在孔口中心对应位置刻上“＋”字设立永久标志，在基座的适当位置刻上钻孔号等相关钻孔信息。同时做好封孔记录，封孔记录要准确、齐全、可靠。封孔完毕地质、探矿技术人员要对封孔质量进行质量检查。

6.原始报表

钻探班报表、简易水文观测记录、岩心牌和岩心编号应由钻机当班记录员填写好。要做到数据齐全、准确、及时、整洁。原始报表一律用钢笔（炭素墨水）填写。原始班报表要求现场根据钻进回次进度及时填写，要做到真实、齐全、准确、整洁。并要机、班长校核签字。工程完工后，汇订成册归档存查，终孔后装订成册并妥善保存，完整无缺交给甲方。岩矿芯提取后用清水洗净，按顺序装入岩芯箱内；岩矿芯需按标准写明编号、块号；回次间应放置岩芯牌；岩芯箱装满后，在一侧用红油漆写明矿区名称、孔号、箱号及箱内岩芯的起止号；机台上修建简易房保管岩芯并用彩条布或雨棚遮挡不受日晒雨淋，保证岩芯的完整性。

7.岩芯保管

钻进中取上的岩矿心按顺序摆放在岩心箱中，不得放乱。岩、矿心整理、编号、保管等按《地质勘查钻探岩矿心管理通则》（DZ/T0032）进行。

未详述的其他工作技术要求，按《地质岩心钻探规程》DZ/T0227-2010执行。

（六）人员及设备要求

1.人员要求

1.1项目负责人具备探矿工程类或地质矿产工程类或水文工程与工程地质类或地质资源与地质工程类或岩土工程类专业副高级（含）以上职称；

1.2专职安全人员须具有 C 类安全生产考核合格证书或安全生产知识和管理能力考核合格证；

1.3投标人拟投入的项目负责人、专职安全人员、技术负责人以及项目实施人员应与实际进场人员一致。

2.设备要求

2.1投标人拟投入钻探设备施工能力必须比设计的孔深超100米以上；

2.2投入2套或以上全液压型钻机备；

2.3承诺投入项目钻探施工的钻机应与实际进场钻机一致或比实际进场钻机性能更优越。

（七）质量要求

中标人须提出相应工作方法和手段所适用的技术规程、规范和标准明细，编制钻探施工设计书、钻探施工安全设计书，即项目的各项工作质量必须符合《广西地质勘查项目管理办法》（桂自然资规〔2018〕1号）中的有关规定，相应的行业技术规程、规范以及国家技术标准等。同时满足项目任务书、设计书和合同有关规定的要求。

（八）施工管理

1.中标人负责钻探场地的平整、修路（含架桥）、青苗赔偿、施工用水及用电、作业人员食宿等事宜，所发生费用由中标人承担。

2.中标人负责编写钻孔施工技术方案和安全生产设计，按期保质保量完成承包的钻探工程并提交钻孔原始资料、钻探施工总结报告。

3.钻探施工作业组至少配备1名地质技术人员，全程跟踪钻探的工作过程。负责对施工过程中出现的地质问题做现场判断并如实记录，随时与采购人保持联系，并按时向采购人汇报工作进展情况。

4.中标人负责工程施工中涉及的机械设备、材料、工具及岩芯箱、水电、食宿以及钻探施工设计和施工总结报告评审验收专家劳务费、各种税费等费用。

5.中标人必须服从采购人因客观地质情况变化而相应调整的钻探工程施工方案（如单孔进尺的增减、孔位调整等）。

6.中标人负责工程施工过程包括进出场的生产安全并承担由于施工方责任造成的安全事故责任。

7.中标人因工程质量不符合要求造成返工，返工费用由施工方承担。

8.采购人负责按照规范对中标人完工钻孔质量进行验收。

9.严格保守钻探、地质资料的秘密。

（九）安全要求

中标人在施工前，要制定安全环保措施和应急预案。施工过程中，严格遵守《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规以及行业有关标准和规定，确保工程项目安全生产。

1.施工场地设置截、排水沟，确保场地不积水和免遭洪水冲刷。不稳定边坡应进行支护处理，预防滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害的影响。

2.设备安装、搬运、运行中防止油料泄漏。使用油料、化学处理剂等采取相应措施技术措施，保障安全生产。

3.施工操作场地、材料物资堆放地、库房、岩心房、员工休息室（工地值班室）等需保持安全间距。

4.钻探施工循环液尽可能采用清水，如需使用泥浆，必须采用无固相或低固相的优质环保浆液。泥浆材料及处理剂必须具备无毒、无害，防止化学伤害。

5.严格明火使用管理规定，施工现场备有灭火器、铁铲等消防设施，预防发生火灾事故。

（十）其他管理要求

1.钻探施工要全力按照勘探规范执行，不能随意更改施工位置，若因不可抗力无法按照预设位置施工的，需提出书面请示向采购人提出申请，采购人同意后方可更改位置。

2.中标人须在合同中明确钻探施工负责人，钻探施工期间钻探负责人离开工地须征得采购人同意。中标人在项目施工期间不得随意更换项目钻探施工负责人，如需更改换，需提前七个工作日天向采购人提出书面申请并征得采购人同意后才能更换，并做好项目交接工作；如中标人钻探施工负责人代表中标人在履行合同期间有违反合同或者不能响应招标文件要求的情况，采购人有权更换中标人钻探负责人，无需中标人同意，中标人须无条件服从，不履行视为违约。

3.采购人根据项目进展需要增减钻机数量或者钻机型号的，中标人需在5个工作日内给采购人正式答复，并在十天内安排好钻机及时进场。

4.中标人在施工过程中，需及时向项目汇报当天工作情况。

5.中标人开孔前应全力配合项目做好安全检查整改工作，安全检查合格后项目组下达开孔通知书后方可开工。

6.中标人施工的钻孔测斜及孔深校正需提前3小时通知采购人到场监督核实，每个钻孔终口后三日内需完成相关钻孔技术档案表中中标人须填写的内容并提交采购人审核。

（十一）预期成果

1.原始资料

涉及各种施工技术班报表、钻孔档案等原始资料，以及工程项目组织实施过程中的各类文件等资料，并提交相关原始材料电子文档。

2.实物资料

钻探取得的全套的岩心实物资料。

3.成果资料

提交施工总结报告，并提交相关文件电子光盘。

二、商务要求

（一）服务要求

1.按照招标文件要求、投标文件承诺及合同条款等提供钻探服务及成果文件。

2.服务质量要求：中标人须提出相应工作方法和手段所适用的技术规程、规范和标准明细，编制钻探施工设计书、钻探施工安全设计书，即项目的各项工作质量必须符合《广西地质勘查项目管理办法》（桂自然资规〔2018〕1号）中的有关规定，相应的行业技术规程、规范以及国家技术标准等。同时满足项目任务书、设计书和合同有关规定的要求。

3.合同履行期间，中标人应全力配合采购人相关工作，应及时与采购人就履约相关事项进行沟通，原则上中标人接到采购人处理问题通知后24个小时内到达现场，48个小时内提出问题解决方案。

（二）服务期限及地点

1.服务期限：合同签订后7天内全部设备必须进场，2026年6月30日前完成总工作量60%，2026年8月31日前完成所有工作任务。

2.服务地点：广西桂林市采购人指定地点。

（三）验收条件及标准

1.验收时间：按合同工作进度要求验收。

2.验收方式：由采购人组织，按《广西地质勘查项目管理办法》及相关验收标准和合同条款进行，项目成果需满足项目任务书、设计书和合同有关规定的要求。

3.验收标准：招标文件、投标文件、专家评审意见、《广西地质勘查项目管理办法》、国家及行业、地方相关规范、规定、标准等。

（四）其他要求

1.本项目采购预算金额含税价为人民币（大写）：8732600元，投标报价超出采购预算金额的将被视为投标无效。

2.投标报价应包含本次采购范围内所有费用，采购人不再支付任何费用，投标人综合考虑在报价中。

3.成果保密要求：成果所有权归采购人所有，中标人有义务对成果保密，不得擅自截留使用和转卖或提供他人使用，违反本规定的将追还一切合同款项，情节严重按有关法律处理。

（五）付款方法和条件

1.每个钻孔完工并经甲方验收合格后，由乙方按实际验收合格的进尺计算的费用向甲方提出付款申请，在60个工作日内，甲方审查通过后支付该钻孔费用的80%给乙方，乙方开具相应的增值税普通发票给甲方。

2.全部工程完成并通过甲方验收合格30日内，由乙方按实际验收合格进尺计算的费用向甲方提出结算申请，并开具相应的增值税普通发票，在60个工作日内，甲方审查通过后结清余款给乙方。

- 评标办法

| 序号 | 评审因素 | 评审因素具体内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分10分） | （1）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）规定， 服务由中小企业承接，且投标人按照本招标文件中规定的格式提供了《中小企业声明函》的，对中小型和微型企业投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=投标报价×（1-20%）。 （2）根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）及财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业，享受小型和微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。 （3）大型企业与中小微企业组成联合体的，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，且投标人按照本招标文件中规定的格式提供了《中小企业声明函》、联合体协议书的，对联合体的投标报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=投标报价×（1-6%）。 （4）除上述情况外，评审报价=投标报价。 注：①中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕》的通知》（国统字〔2017〕213号）执行。 ②评标委员会应当按扣除后的投标报价由低到高进行排序，该扣除后报价仅作为评审报价排序，不作为合同签订报价，合同将按实际投标报价签订。 （4）价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （5）价格分计算公式： 某投标人的报价得分=评标基准价/投标人评标报价 ×10分 | 10分 |
| 2 | 技术分 (满分60分） | 评审因素 |  |
| 2.1 | 对项目的理解与认识（12分） | 评标委员会根据投标人提供的熟悉区域地质背景、地质条件，对区域岩性特征、构造特征、岩石破碎等资料收集齐全，对资料分析透彻，精准提出施工中可能遇到的问题及解决办法，得12分；熟悉区域地质背景、地质条件，资料收集较齐全，对资料分析基本到位，得9分；基本熟悉区域地质背景、地质条件，资料分析不足，得6分；未提供不得分； | 0-12分 |
| 2.2 | 工作部署与技术路线（12分） | 评标委员会根据投标人提供的工作部署、施工方法、技术对策、测量设计、现场监控处理等是否先进、可行，针对性强，是否满足项目需求：工作部署合理，技术对策针对性强、符合测区实际，完全满足项目需求的，得12分；工作部署较合理，技术对策针对性较强、基本符合测区实际，基本满足项目需求，略有欠缺需要完善的，得9分；对于工作要求的符合性一般，不能很好满足项目需求的，得6分；未提供不得分。 | 0-12分 |
| 2.3 | 现状分析与核心问题识别（9分） | 现状分析非常充分、数据支撑非常充足，核心问题把握非常准确到位，得9分；现状分析较充分、数据支撑较充足，核心问题把握方向较为正确，得6分；现状分析不够充分、数据支撑不够充足，核心问题把握方向不够准确，得3分；缺项不得分。 | 0-9分 |
| 2.4 | 主要工作内容方案（12分） | 方案逻辑非常严谨、思路非常清晰，与核心问题分析相契合，结合案例研究，内容非常充实，得12分；方案逻辑严谨、思路清晰，与核心问题分析相契合，结合案例研究，内容充实，得8分；方案逻辑不够严谨、内容不够充实，与核心问题分析不够契合，无案例研究，得4分；缺项不得分。 | 0-12分 |
| 2.5 | 重点难点剖析（9分） | 重点难点符合项目实际，具体且有针对性，分析合理透彻，得9分；重点难点基本符合项目实际，有针对性，分析基本合理，得6分；重点难点不符合项目实际，没有针对性，得3分；缺项不得分。 | 0-9分 |
| 2.6 | 工作计划与服务承诺（6分） | 工作计划清楚、合理，服务承诺切实可行，得6分；工作计划较合理，服务承诺基本可行，得4分；工作计划基本合理，服务承诺基本可行，得2分；工作计划不清楚，服务承诺不可行，不得分；缺项不得分。 | 0-6分 |
| 3 | 商务分（满分30分） | 评审因素 |  |
| 3.1 | 项目团队（18分） | （1）拟投入本项目的项目负责人具备中华人民共和国注册土木工程师（岩土）执业资格的得3分。本项最高得3分。 （2）拟投入本项目的项目技术负责人具备探矿工程类或地质矿产工程类或水文工程与工程地质类或地质资源与地质工程类或岩土工程类专业副高级（含）以上职称的得2分，具有中级职称的，得1分；具有中华人民共和国注册土木工程师（岩土）执业资格的得3分。本项最高得5分。 【注：1.项目负责人、项目技术负责人不得为同一人且不得多于1人，须提供由省级人力资源和社会保障厅或省级人事厅颁发的职称证书、相应有效的注册证书及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为其交纳近半年内连续三个月的社保证明复印件或扫描件并加盖电子公章（社保缴费单位名称应于投标人名称一致），不按上述要求提供材料的，不能作为评分依据，不得计分。】 | 0-8分 |
|  |  | - 拟投入本项目的实施人员（项目负责人、项目技术负责人除外），具备探矿工程类或地质矿产工程类或水文工程与工程地质类或地质资源与地质工程类或岩土工程类专业副高级（含）以上职称的，每提供一个人，得2分；具有中级职称的，每提供一个人，得1分。同一个人只记一次，本项最高得10分。 【注：1.须提供以上人员由省级人力资源和社会保障厅或省级人事厅颁发的职称证书及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为其交纳近半年内连续三个月的社保证明复印件或扫描件并加盖电子公章（社保缴费单位名称应于投标人名称一致）。不按上述要求提供材料的，不能作为评分依据，不得计分。】 | 0-10分 |
| 3.2 | 履约能力（12分） | 1、投入2套全液压型钻机设备得2分；增加一台设备加1分，满分3分。 【注：投标文件中提供购买的设备发票或设备租赁合同及发票，未提供发票不计分】 - 供应商通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全 管理体系认证的，每个得1分，满分3分（体系认证证书覆盖范围包含地质钻探），缺项不得分，提供相关证明材料。 3、2022年1月1日以来，承担过同类项目业绩的，每一项得2分，满分6分。【注：提供中标通知书或合同复印件，以签订日期为准。】 | 0-12分 |
| 总得分＝1＋2＋3 |  |  |  |

三、推荐及确定中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按评标报价由低到高顺序排列；得分相同且评标报价也相同的，则依次按技术、商务得分由高到低顺序排列；若仍相同的，以业绩、信誉分由高到低顺序排列；若仍相同的则由评标委员会按照抽签的方式决定排列次序。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，并依此类推。

四、特别说明

评审时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

附表

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

第五章  政府采购合同（合同主要条款及格式）

政府采购合同

合同登记编号：

钻 探 工 程 施 工 合 同

项 目 名 称：广西恭城县栗木矿田水溪庙东南面锡钨

多金属矿普查钻探服务

甲       方：广西壮族自治区二七一地质队

乙       方：

签订地点：广西壮族自治区二七一地质队

签订日期：2026年 月

委托单位（甲方）：广西壮族自治区二七一地质队

承担单位（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件、投标文件规定条款和中标人的承诺、甲乙双方签订本钻探工程施工合同。

- 合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

1.招标文件

2.投标文件；

3.项目实施方案、服务承诺书；

4.中标通知书；

5.本合同协议书及有关补充资料；

6.标准、规范及有关技术文件

第二条  合同标的及合同金额

1.合同标的

| 服务名称 | 服务内容 | 钻孔性质 | 设计钻孔数量(个) | 设计进尺(米)① | 综合单价（元） ② | 单项合计金额（元）③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广西恭城县栗木矿田水溪庙东南面锡钨多金属矿普查钻探服务 | 招标文件中第三章《服务采购需求》中所有内容 | 矿产地质，600～1200m，岩石Ⅵ级、直孔或斜孔 | 14 | 10790 |  |  |

根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）人民币          （￥              ）。

2.钻探工作费用为采用综合单价计费，包含钻探主机设备费、其它材料费、人工费、机械费、青苗赔偿、场地平整、临时用地、临时道路修缮（含修路架桥）、机械进退场费、钻具清洗费、地表混凝土开孔费、封孔费、合同工期内的赶工费、施工水电费、技术措施费(包括雨季及异常气候施工措施费)、施工过程中对施工现场破坏后的植被恢复费用、钻探施工产生的泥浆及土方清运、布孔、验收期间的停工费用、各种施工风险、安全文明施工费、临时设施费、税金、利润及本条款虽未提及承包人在完成钻探过程中必须支付的与钻探相关的其他费用。中标人未能满足采购人的技术要求时，将作废孔处理，不能计取费用。钻探最终费用按验收合格的有效进尺乘以综合单价核算。

第三条 项目技术要求和施工管理

1.钻探工作要严格按地质岩心钻探规程（DZ/T0227-2010）的钻孔质量七项指标执行。

2.乙方负责对施工过程中出现的地质问题做现场判断并如实记录，随时与甲方保持联系，并按时向甲方汇报工作进展情况。

3.乙方负责处理钻探场地的平整、钻探设备运输过程中的修路（含架桥）、青苗赔偿、施工用水及用电、作业人员食宿等事宜，所发生的一切费用由乙方承担。

4.乙方必须服从甲方因客观地质情况变化而相应调整的钻探工程施工方案（如钻孔数量增减、单孔进尺的增减、孔位调整等）。

5.乙方负责工程施工过程包括进出场的生产安全工作，并承担由于乙方造成的安全事故责任。

6.乙方因工程质量不符合要求造成返工，返工费用由乙方承担。

7.甲方负责工程竣工验收钻孔质量等级的评定。

8.严格保守钻探、地质资料的秘密。

9.钻探施工要全力按照勘探规范执行，不能随意更改施工位置，若因不可抗力无法按照预设位置施工的，需向甲方提出申请，甲方同意后方可更改位置。

10.如乙方钻探施工作业人员在履行合同期间有违反合同或者不能响应招标文件要求的情况，甲方有权要求更换乙方钻探作业人员，乙方须无条件服从，不履行视为违约。

11.甲方根据项目进展需要增减钻机数量或者钻机型号的，乙方应予以配合，并安排好钻机及时进场。

12.乙方拟投入的项目负责人、专职安全人员、技术负责人等项目实施人员应与实际进场人员一致，否则甲方有权解除合同。

13.乙方必须按甲方的技术要求施工，除合同约定或法律法规规定的情形外，不得拒绝施工。

第三条 服务期限及地点

1.服务期限：合同签订后7天内全部设备必须进场，2026年6月30日前完成总工作量60%，2026年8月31日前完成所有工作任务。

2.服务地点：广西桂林市采购人指定地点。

第四条 付款方式

1.每个钻孔完工并经甲方验收合格后，由乙方按实际验收合格的进尺计算的费用向甲方提出付款申请，在60个工作日内，甲方审查通过后支付该钻孔费用的80%给乙方，乙方开具相应的增值税普通发票给甲方。

2.全部工程完成并通过甲方验收合格30日内，由乙方按实际验收合格进尺计算的费用向甲方提出结算申请，并开具相应的增值税普通发票，在60个工作日内，甲方审查通过后结清余款给乙方。

第五条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第六条  验收方式及标准：

1.验收时间：按合同工作进度要求验收。

2.验收方式：由采购人组织，按《广西地质勘查项目管理办法》及相关验收标准和合同条款进行，项目成果需满足项目任务书、设计书和合同有关规定的要求。

3.验收标准：招标文件、投标文件、专家评审意见、《广西地质勘查项目管理办法》、国家及行业、地方相关规范、规定、标准等。

第七条 甲方责任与权利

甲乙双方均应遵守国家和行业关于地质勘查项目管理的有关规定。履行项目的实施与监督检查、钻探验收、资料和成果管理等各项工作的责任与义务。

（1）提供钻探工程地质设计及钻孔定位。

（2）按要求下达钻孔开孔及终孔通知。

（3）负责工程质量监督、竣工验收及钻孔质量的评定。

（4）按进度支付工程费。

（5）负责钻孔地质编录，岩、矿心缩减及样品采集。

（6）协助乙方处理、协调施工过程中所涉及的地方关系。

（7）因乙方原因无法胜任和完成合同内约定的工作任务时，甲方有权单方决定提前终止合同，所造成的一切经济损失由乙方承担。

第八条 乙方责任与权利

1.按期保质保量完成承包的钻探工程并提交规定的施工资质证件及合格的钻孔原始资料。

2.负责工程施工中涉及的平地盘、修路、搬迁、青苗赔偿等工作并承担相关的一切费用。

3.负责工程施工中涉及的机械设备、材料、工具、岩心箱、水电、食宿、各种税费等费用。

4.服从和协助甲方因客观地质情况变化而必须相应调整的钻探工程施工方案(如钻孔进尺的增减、孔位调整等)。

5.负责工程施工过程包括进出场的生产安全并承担由于乙方责任造成的安全事故责任。

6.因工程质量不符合要求，乙方必须返工，返工费用由乙方承担。

7.承包的工程量不得转包给第三人，工程量尚未全部完工前不得无故中途撤离。

8.配合甲方的工程质量监督及竣工验收钻孔质量。

9.严格保守钻探、地质资料的秘密。工程完工后，乙方负责将岩、矿心运到甲方指定位置交给甲方。

10.以绿色发展理念为引领，实施勘查全过程环境影响最小化控制，最大限度地减少对生态环境的扰动，并对受扰动生态环境进行修复的勘查方式。

11.负责施工现场的卫生和环境保护，做到工完料清场净。

12.每个钻孔施工结束后，由甲方组织验收及布置下一钻孔的工作，在此停工期间产生的误工费由乙方自行负责。

第九条 违约责任

1.甲乙双方必须恪守本合同约定的全部内容，如有违约，所造成的一切经济损失由违约方承担。

2.甲方应按约定期限支付工程款，若因甲方原因超期超过一个星期的，则从第八天起每超期一天，按应付末付工程款的千分之一，由甲方支付乙方滞纳金，直至付完全部工程款为止。

3.乙方按约定期限完成钻探工程。因乙方施工工期延后造成甲方损失的，乙方要按甲方相应损失的1.5倍进行赔偿。

第十条  通知与送达

1.所有通知和通信都应是书面的（可用电子邮件预送达），并亲自送达或以传真、挂号邮寄、特快专递等方式至本合同所示的项目联系人。

2.亲自送达或挂号邮寄、特快专递的通知送达时生效，传真发送后在收到对方确认函时生效。任何一方变更本合同所示的项目联系人及联系方式，应提前5日书面通知对方。

第十一条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并且在随后的15日内向对方提供不可抗力发生和持续期间的充分证据或有关权威机构出具的证明。提出受不可抗力影响的一方，还应尽一切合理努力排除不可抗力对履行合同造成的影响。

3. 不可抗力事件延续60日以上的，由甲方确定是否继续履行本合同。

第十二条  合同争议解决

1. 因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。服务质量符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务质量不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，双方均应当向 甲方所在地人民法院 提起诉讼。

3.若一方违约，违约方应承担守约方所有维权支出，包括但不限于：诉讼费、律师费、保全费、调查取证费等。

4. 诉讼期间，根据事实情况由甲方判断本合同是否继续履行。

第十三条  合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十四条  合同生效及其它

1.合同经甲乙双方法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章或合同专用章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经项目组审批，并签订书面补充协议报项目组备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.本合同一式4份，具有同等法律效力，甲方2份、乙方2份。

附件：1.保密协议

2.安全生产管理协议

3.廉政协议

以下为签字页无正文。

| 委 托 人 （ 甲 方 ） | 单 位 名 称 | 广西壮族自治区二七一地质队 |  |  |  |  |  | 合同专用章 或 单位公章 2026年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 法定代表人 | （签 章） |  |  |  |  |  |  |
|  | 委托代理人 | （签 章） |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系（经办）人 | （签 章） |  |  |  |  |  |  |
|  | 电 子 邮 箱 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 住 所 （通 讯 地 址） | 桂林市临桂区榕山路44号 |  | 邮政 编码 |  | 541199 |  |  |
|  | 电 话 | 0773-5596513 | 传真 |  |  |  |  |  |
|  | 纳税人识别号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 开 户 银 行 | 建行桂林临桂支行 |  |  |  |  |  |  |
|  | 银 行 账 号 | 4500 1636 6010 5050 2139 |  |  |  |  |  |  |
| 受 托 人 （ 乙 方 ） | 单 位 名 称 |  |  |  |  |  |  | 合同专用章 或 单位公章 2026年 月 日 |
|  | 法定代表人 | （签 章） |  |  |  |  |  |  |
|  | 委托代理人 | （签 章） |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系（经办）人 | （签 章） |  |  |  |  |  |  |
|  | 电 子 邮 箱 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 住 所 （通 讯 地 址） |  |  |  | 邮政 编码 |  |  |  |
|  | 电 话 |  | 传真 |  |  |  |  |  |
|  | 纳税人识别号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 开 户 银 行 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 银 行 账 号 |  |  |  |  |  |  |  |

附件一：

保密协议书

甲方：广西壮族自治区二七一地质队

乙方：

为确保项目实施过程中基础地质资料和成果资料的数据安全及内部资料保密安全，防止涉密资料和商业秘密发生失、泄密事件，项目资料非法使用行为发生，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国保守国家秘密法实施办法》等有关法律法规和相关管理办法，特制定本保密协议书。甲乙双方恪守保密责任，双方共同遵守。

一、保密工作的内容和范围

1.甲方提供的技术方案和商业秘密，包括但不仅限于实施项目过程中基础地质信息及矿山生产、勘查成果等资料电子数据、图件和文字成果，以及项目勘查进展、合作内容、双方就合作所交流的任何书面信息，以及合作中从对方获取的非公开信息等；正在开展地质工作的勘查区有关矿体(矿床)位置、品位、测量等资料和工程资料（包括实物和成果资料）。

2.国家机关规定的涉密资料内容。

二、双方的权利与义务

1.双方须严格按照《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国保守国家秘密法实施办法》《计算机信息系统保密管理暂行规定》《国家秘密载体保密管理的规定》等相关法律法规及管理文件的要求，对“保密资料”进行有效管理，做好安全保密工作。

2.双方均为“保密资料”的安全管理者。在项目实施期间，双方不得将对方提供且由对方单位承担的项目资料用于本项目以外的工作；不得以商业目的使用该资料或者开发、生产其他产品；不得将“保密资料”在计算机互联网上传输、登载。

3.双方的涉密资料存放设施与条件应符合国家保密、消防及档案管理的有关规定和要求，并建立完善的数据资料保密内部管理制度；经批准复制的载体要进行编号与登记，按同等密级进行管理；涉密计算机系统应按相关规定办理批准使用手续，严防失泄密事件的发生。

4.根据项目需要，双方收集必要的地质资料，不扩大收集范围；收集的资料需列明清单，由双方经办人签字确认，并加盖单位公章。

5.双方有责任和义务对项目人员进行经常性的保密教育和检查，落实各项保密措施，使项目人员知悉与其工作有关的保密范围和各项保密制度。

6.双方有责任做好钻探施工现场保密工作，钻探施工现场严禁闲杂人员出入，接触本项目施工信息人员严禁向项目不相关人员透露任何与项目相关信息。

三、履约期限

本保密协议书自签订之日起至主合同终止后一年。

四、其他

本保密协议书一式肆份，甲乙双方各执两份。

甲方（盖章）:

法定代表人（签章）：

或委托代理人（签字）：

签订日期：2026年 月 日

乙方(盖章）:

法定代表人（签章）：

或委托代理人（签字）：

签订日期：2026年 月  日

附件二：

安全生产管理协议

甲方：广西壮族自治区二七一地质队

乙方：

为加强安全生产管理，防止和减少生产安全事故，根据《中华人民共和国安全生产法》和《地质勘探安全规程》有关规定，经甲方和乙方双方协商，一致同意订立本协议：

第一条  本协议作为主合同的附件，随合同同时签订，同时生效，具同等法律效力。

第二条  甲方安全生产管理的权利和义务：

2.1 甲方有权对乙方生产施工场所和设备进行安全检查和监督，宣传国家、自治区安全生产法律、法规、规范和上级安全生产指示精神。发现乙方的生产施工场所和设备存在安全隐患时，应通知乙方及时整改。乙方拒不整改的，甲方将向有关部门报告，并有权提出暂缓施工甚至终止合同。

2.2 如乙方发生生产安全事故，甲方接到报告后，应及时赶赴现场并协助乙方抢救伤员和保护现场，为乙方提供必要的安全协助，并协助有关部门和乙方查清事故原因。

2.3 因乙方事故造成甲方经济损失的，甲方有权利向乙方要求经济赔偿和提出终止合同。

第三条 乙方安全生产管理的权利和义务：

3.1 乙方为本项目安全生产的第一责任人，对项目施工安全生产负全部责任。

3.2 为从业人员提供必要的劳保用品、应急物品和药品。如工作服、劳动鞋、手电，蛇药、创可贴、十滴水等，确保施工生产具备有关法律法规和技术规程规定的安全生产条件，保证勘查施工中安全生产投入有效实施。

3.3 做好安全生产的“五同时”(即在计划、布置、检查、总结、评比生产工作时，同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作),并认真整改事故隐患。

3.4 对从业人员进行安全技术培训和经常性的安全教育，不得安排单人跑线作业。野外作业人员应穿戴安全防护用品，不得穿迷彩服。

3.5 做好项目环境因素与危险源辨识、风险分级管控工作，组织制订安全生产规章制度和安全操作规程，并认真落实。

3.6 组织制订生产安全事故应急救援预案，并组织员工学习和演练。

3.7 自觉接受地方安全监管部门的安全检查和监督，落实甲方提出的事故隐患整改，并将整改情况及时向甲方反馈。

3.8 发生生产安全事故，应立即组织人员抢救伤员，保护事故现场，并按有关规定报告地方政府有关部门和甲方。不得隐瞒事故。妥善处理事故善后工作，承担因安全事故责任而造成的经济损失，造成甲方经济损失的应负赔偿责任。

本协议一式肆份，甲乙双方各执两份。

| 甲方(公章)： | 乙方(公章)： |
| --- | --- |
| 法定或委托代表人(签字)： | 法定或委托代表人(签字)： |
| 签订时间：2026年 月 日 |  |

附件三：

廉政协议

甲方：广西壮族自治区二七一地质队

乙方：

为了更好地维护双方的合作关系，强化对经营活动的纪律约束，规范从业人员行为，根据国家廉政建设的各项规定，结合项目的特点，特订立本协议如下：

一、双方应共同遵守的规定

- 自觉遵守国家、地方政府和企业有关廉政建设的各项规定，严格执行《廉政准则》的规定，确保员工队伍的清正廉洁。

- 严守商业秘密，不得向任何第三方泄露在合作过程中知悉的对方商业秘密，包括但不限于客户信息、产品研发资料、营销策略等。商业秘密的范围及保密期限可另行签订保密协议约定。

- 不利用职权或职务便利谋取个人私利，损害对方利益。

- 不得利用职务便利，通过同业经营或关联交易为本人或特定关系人谋取不正当利益。

- 不利用企业的商业秘密、知识产权、业务渠道为本人或他人从事牟利活动。若因工作需要使用相关资源，须事先获得对方书面同意，并确保使用过程符合法律法规及双方约定。

二、甲方人员应遵守的规定

1.在合同签订与执行中，严禁以任何形式索取贿赂、收受回扣及其他好处费。贿赂包括但不限于现金、实物、有价证券、支付凭证等，好处费涵盖任何形式的经济利益输送。

2.应当保持与乙方的正常业务交往，不接受馈赠的支付凭证、购物卡、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

3.除正常业务接待外，不参加可能影响公正执行公务的宴请和娱乐活动。可能影响公正执行公务的宴请和娱乐活动包括但不限于在高档场所举办的宴请、参与涉及赌博性质的娱乐活动等。

4.不向乙方介绍家属或亲友从事与该项目有关的材料、设备供应和该项目分包等经济活动，避免利益冲突。

5.不得要求或者接受乙方为其装修住房、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

6.如发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员的情形，甲方保留追究乙方法律责任的权利。

三、乙方应遵守的规定

1.不向甲方人员行贿、变相行贿或报销其个人费用。变相行贿包括但不限于为甲方人员提供旅游、培训、劳务服务等形式，以换取不正当利益。

2.不向甲方人员赠送礼金、有价证券、支付凭证、购物卡、贵重礼品等。

3.除正常且必要的业务接待外，乙方不得为甲方人员提供任何高消费娱乐活动或超标宴请。

4.禁止乙方人员为甲方提供入股、参股、兼职或为其个人牟利的任何便利。

5.不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就项目有关问题进行私下商谈或者达成默契。

6.不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性高档娱乐场所。

7.不得为甲方任何个人购置或者提供通信工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

8.如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲方不得以任何借口对乙方进行报复。

四、协议效力

1.以上规定的执行希望得到乙方的支持和配合，甲方人员有违反上述规定的行为，乙方有权向甲方举报，甲方将严肃查处。

2.本协议作为主合同附件，与主合同具有同等法律效力，同时生效、同时终止。本协议争议解决办法与主合同争议解决办法相同。

3.本协议一式肆份，甲乙双方各执两份。

| 甲方（签章）： 法定代表人： 或委托代理人： 签订日期：2026年 月 日 | 乙方（签章）： 法定代表人： 或委托代理人： |
| --- | --- |

# 第六章  投标文件（格式）

投标文件封面格式：

投标文件

项目名称：

项目编号：

采购代理机构：广西奥金斯项目管理有限公司

投标人（CA签章）：

法定代表人或相应的委托代理人签字（或盖章/个人CA签章）：

联系电话：

日期： 年 月 日

投标文件目录

一、资格性响应证明材料：

1.投标人相应的法定代表人身份证正反面复印件（必须提供）；

2.投标人的授权委托书原件（格式见附件）、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳投标截止之日前半年内任意连续三个月社保证明复印件【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明复印件】（委托代理时必须提供；若为新成立的企业，请根据实际情况提供）；

3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供）；

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

4.投标人参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（格式见附件，必须提供）；

5.投标人有效的安全生产许可证复印件（必须提供）；

6.项目负责人具备探矿工程类或地质矿产工程类或水文工程与工程地质类或地质资源与地质工程类或

岩土工程类专业副高级（含）以上职称（必须提供，须提供职称证书复印件及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为其交纳近半年内连续三个月的社保证明复印件（加盖电子公章），否则视为未满足资格要求）；

7.专职安全人员须具有 C 类安全生产考核合格证书或安全生产知识和管理能力考核合格证复印件（必须提供，须提供相关证书复印件及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为其交纳近半年内连续三个月的社保证明复印件（加盖电子公章），否则视为未满足资格要求）；

8.投标人近半年内任意三个月连续依法缴纳社保费的缴费凭证，无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（必须提供）；

9.投标人近半年内任意三个月连续依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明，无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（必须提供）；

10.投标人2024年或2025年的年度财务报表复印件（必须提供）。

二、商务、技术性响应及其他证明材料：

1.投标函（必须提供）；

2.投标报价表（必须提供）；

3.服务内容及要求响应表（必须提供）；

4.商务要求响应表（必须提供）；

5.服务承诺书（由供应商根据本项目服务采购需求、特点及供应商自身的处理能力自行编写）（必须提供）；

6.拟投入设备一览表（必须提供）；

7.项目实施方案（如有，请提供）；

8.项目实施人员一览表（如有，请提供）；

9.投标人2022年以来具有同类业绩的相关证明材料【以中标（成交）通知书或签订的合同复印件为准，并能清晰反映项目的名称、采购内容、采购金额、采购时间等内容】（具体以评分办法为准，如有，请提供）；

10.投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

11.供应商属于中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位的证明材料【①如属于中小企业在参加政府采购活动时，应当出具《中小企业声明函》（格式见附件），以提供的《中小企业声明函》为准，并对声明的真实性负责；②如属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件；③如符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件），并对声明的真实性负责】（如有，请提供）；

12.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

一、资格性响应证明材料（格式）

1.投标人相应的法定代表人身份证正反面复印件（必须提供）

2.投标人的授权委托书原件（格式见附件）、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳投标截止之日前半年内任意连续三个月社保证明复印件（委托代理时必须提供；若为新成立的企业，请根据实际情况提供）

授权委托书（格式一）

致：广西奥金斯项目管理有限公司

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工（姓名），身份证号码：以我公司名义参加（项目名称及项目编号）    项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权,特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

投标人[公章（CA签章）]：

法定代表人签字（或个人CA签章）：

日期：年月日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳投标截止之日前半年内任意连续三个月社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

4.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

声   明

致：广西奥金斯项目管理有限公司

我单位郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

投标人[CA签章]：

日          期：

- 投标人有效的安全生产许可证复印件（必须提供）

6.项目负责人具备探矿工程类或地质矿产工程类或水文工程与工程地质类或地质资源与地质工程类或岩土工程类专业副高级（含）以上职称（必须提供，须提供职称证书复印件及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为其交纳近半年内连续三个月的社保证明复印件（加盖电子公章），否则视为未满足资格要求）

7.专职安全人员须具有 C 类安全生产考核合格证书或安全生产知识和管理能力考核合格证复印件（必须提供，须提供相关证书复印件及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为其交纳近半年内连续三个月的社保证明复印件（加盖电子公章），否则视为未满足资格要求）

8.投标人近半年内任意三个月连续依法缴纳社保费的缴费凭证，无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（必须提供）

9.投标人近半年内任意三个月连续依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明，无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（必须提供）

10.投标人2024年或2025年的年度财务报表复印件（必须提供）。

二、商务、技术性响应及其他有效证明材料（格式）

1.投标函（必须提供）

附件：

投 标 函 （格 式）

致：广西奥金斯项目管理有限公司

根据贵方                   （项目名称、 项目编号）    的招标文件，签字代表（姓名）经正式授权并代表供应商                       （供应商单位名称），提交电子投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 按招标文件采购需求和投标报价表：

投标总报价（大写：）元人民币(￥：)。

2.我方承诺已具备招标文件规定的供应商资格条件。

3.我方已详细审核招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4.招标文件有效期为招标文件递交截止时间之日起90天。

5. 如我方成交：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与采购人签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定递交履约担保。

（3）我方承诺本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

与本项目有关的正式通讯地址为：

地址： 邮编：联系电话：

开户名称：

开户银行：

账号：

供应商（CA签章）：

法定代表人（负责人）或相应的委托代理人签字或个人CA签章：

日期： 年 月 日

2.投标报价表（格式见附件）（必须提供）

附件：

投标报价表（格式）

| 标项号 | 标的名称 | 服务内容和承诺 | 钻孔性质 | 设计钻孔数量(个) | 设计进尺(米)① | 综合单价（元） ② | 单项合计=数量×单价（元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广西恭城县栗木矿田水溪庙东南面锡钨多金属矿普查钻探服务 | 完全响应招标文件中第三章《服务采购需求》并严格按照执行 | 矿产地质，600～1200m，岩石Ⅵ级、直孔或斜孔 | 14 | 10790 |  |  |  |
| 合计金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写）：人民币（¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同履行期限： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：钻探工作费用为采用综合单价计费，包含钻探主机设备费、其它材料费、人工费、机械费、青苗赔偿、场地平整、临时用地、临时道路修缮（含修路架桥）、机械进退场费、钻具清洗费、地表混凝土开孔费、封孔费、合同工期内的赶工费、施工水电费、技术措施费(包括雨季及异常气候施工措施费)、施工过程中对施工现场破坏后的植被恢复费用、钻探施工产生的泥浆及土方清运、布孔、验收期间的停工费用、各种施工风险、安全文明施工费、临时设施费、税金、利润及本条款虽未提及承包人在完成钻探过程中必须支付的与钻探相关的其他费用。中标人未能满足采购人的技术要求时，将作废孔处理，不能计取费用。钻探最终费用按验收合格的有效进尺乘以综合单价核算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（CA签章）：

法定代表人或相应的委托代理人签字或个人CA签章：

日期： 年 月 日

注：1.各供应商必须就“服务采购需求”中所投分标的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件只允许有一个报价。

2.供应商应根据所投项目如实填写投标报价表的各项内容。

3.投标报价表须由法定代表人负责人、或相应的委托代理人签字或个人CA签章并加盖供应商CA签章。当本表由多页构成时，需逐页加盖供应商公章。

3. 服务内容及要求响应表（必须提供）；

附件：

服务内容及要求响应表（格式）

| 服务名称 | 服务项目 | 招标文件要求 | 投标文件的响应情况（对服务内容及要求的承诺） | 响应偏离情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广西恭城县栗木矿田水溪庙东南面锡钨 多金属矿普查钻探服务 | （一）项目概况 |  |  |  |  |
|  | （二）矿区自然地理及交通 |  |  |  |  |
|  | （三）地质概况 |  |  |  |  |
|  | （四）矿产地质钻探工作目标及任务 |  |  |  |  |
|  | （五）工作方法和主要技术要求 |  |  |  |  |
|  | （六）人员及设备要求 |  |  |  |  |
|  | （七）质量要求 |  |  |  |  |
|  | （八）施工管理 |  |  |  |  |
|  | （九）安全要求 |  |  |  |  |
|  | （十）其他管理要求 |  |  |  |  |
|  | （十一）预期成果 |  |  |  |  |

供应商（CA签章）：

法定代表人或相应的委托代理人签字或个人CA签章：

日期：年月日

注：（1）投标人应对照《服务采购需求》表第一条“服务内容及要求” 中的内容在本表的“投标文件的响应情况（对服务内容及要求的承诺）”栏中进行逐条内容响应，并在“响应偏离情况”栏注明无偏离、正偏离、负偏离，当出现“正偏离”情况时应对应填写偏离情况说明。

（2）服务内容及要求响应表须加盖投标人公章（CA证书签章）；当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（CA证书签章）。

4.商务要求响应表（格式见附件）（必须提供）

附件：

商务要求响应表（格式）

| 项号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件承诺的商务条款 | 响应偏离情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）服务要求 |  |  |  |  |
| （二）服务期限及地点 |  |  |  |  |
| （三）验收条件及标准 |  |  |  |  |
| （四）其他要求 |  |  |  |  |
| （五）付款方法和条件 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：（1）投标人应对照《服务采购需求》表第二条“商务要求” 中的内容在本表的“投标文件的响应情况（对服务内容及要求的承诺）”栏中进行逐条内容响应，并在“响应偏离情况”栏注明无偏离、正偏离、负偏离，当出现“正偏离”情况时应对应填写偏离情况说明。

（2）商务要求响应表须加盖投标人公章（CA证书签章）；当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（CA证书签章）。

供应商（CA签章）：

法定代表人或相应的委托代理人签字或个人CA签章：

日期： 年 月 日

5.服务承诺书（由供应商根据本项目服务采购需求、特点及供应商自身的处理能力自行编写）（必须提供）

附件：

服务承诺书（格式）

供应商（CA签章）：

法定代表人（负责人）或相应的委托代理人签字或个人CA签章：

日期： 年 月 日

- 拟投入设备一览表（必须提供）

拟投入设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（CA签章）：

法定代表人（负责人）或相应的委托代理人签字或个人CA签章：

日期： 年 月 日

7.项目实施方案（格式见附件）（如有，请提供）；

附件：

项目实施方案 （格式）

包含但不限于以下内容（根据采购需求及评标办法自行编制）：

①对项目的理解与认识

②工作部署与技术路线

③现状分析与核心问题识别

④现状分析与核心问题识别

⑤重点难点剖析

⑥工作计划与服务承诺

供应商（CA签章）：

法定代表人（负责人）或相应的委托代理人签字或个人CA签章：

日期： 年 月 日

8.项目实施人员一览表（格式见附件）【如有，请提供】

附件：

项目实施人员一览表（格式）

| 姓 名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

供应商（CA签章）：

法定代表人（负责人）或相应的委托代理人签字或个人CA签章：

日期： 年 月 日

9.投标人2022年以来具有同类业绩的相关证明材料【以中标（成交）通知书或签订的合同复印件为准，并能清晰反映项目的名称、采购内容、采购金额、采购时间等内容】（具体以评分办法为准，如有，请提供）；

10.投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）

11.供应商属于中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位的证明材料【①如属于中小企业在参加政府采购活动时，应当出具《中小企业声明函》（格式见附件），以提供的《中小企业声明函》为准，并对声明的真实性负责；②如属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件；③如符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件），并对声明的真实性负责】（如有，请提供）；

附件

①如属于中小企业在参加政府采购活动时，应当出具《中小企业声明函》（格式见附件），以提供的《中小企业声明函》为准，并对声明的真实性负责。

中小企业声明函（格式）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业 收入为万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（CA签章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本项目采购标的为广西恭城县栗木矿田水溪庙东南面锡钨多金属矿普查钻探服务，采购标的属于其他未列明行业。

②如属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件；

③如符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件），并对声明的真实性负责。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（CA签章）：

日    期：  年  月  日

注：中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

12.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

附表1：

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：             联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□谈判文件   采购文件获取日期：

□采购过程

□成交结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：

公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附表2：

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：联系电话：

地址：邮编：

被投诉人1：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日，向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2：

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：

公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。