广西科联招标中心有限公司

招 标 文 件

（全流程电子化评标）

项目名称：广西科技项目管理平台开发服务

项目编号：GXZC2025-G3-003656-GXKL

采 购 人：广西科技信息网络中心

采购代理机构：广西科联招标中心有限公司

2025年 11月

目     录

第一章  招标公告	3

第二章  采购需求	7

第三章  投标人须知	43

第四章  评标方法和评标标准	68

第五章  拟签订的合同文本	79

第六章  投标文件格式	95

第七章  质疑、投诉材料格式	124

# 第一章  招标公告

广西科联招标中心有限公司

广西科技项目管理平台开发服务项目

（GXZC2025-G3-003656-GXKL）

招标公告

项目概况

广西科技项目管理平台开发服务项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取招标文件，并于2025年12月22日09:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2025-G3-003656-GXKL

项目名称：广西科技项目管理平台开发服务

采购需求：

标项名称:广西科技项目管理平台开发服务。

数量:1

预算金额（元）：5867000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：广西科技项目管理平台开发服务1项。详见本公告附件

最高限价（如有）：/

交付时间：

合同签订后，中标人按以下时间交付系统建设工作成果：

（1）2026年5月底前，完成技术底座（即数据支撑平台和应用支撑平台）开发和部署工作。

（2）2026年11月底前，完成全部系统功能开发并上线运行，完成项目中期检查。

（3）2027年11月底前，根据系统运行情况，处理系统故障，完善系统功能；完成数据标准化、历史数据处理、数据标引、数据共享交换等数据治理工作；完成系统培训工作；完成项目初步验收。

（4）2028年5月底前完成项目终验。

本标项（否）接受联合体投标

备注：/

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2025年12月1日至2025年12月8日，每天上午00：00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式:网上下载。本项目不发放纸质文件，潜在投标人可自行在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载招标文件（操作路径：登录广西政府采购云平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制。

售价：人民币0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间和开标时间：2025年12月22日09:30（北京时间）

2.提交投标文件和开标地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：

□ 本项目不需要缴纳投标保证金。

本项目需要缴纳投标保证金，相关要求：

投标保证金金额：5.0万元。

投标保证金的缴纳方式：以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账。缴纳投标保证金指定账户的信息：

开户银行：招商银行南宁金浦路支行

开户名称：广西科联招标中心有限公司

银行账号：7719011969103333000011145

采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函（电子保函除外）等原件给采购代理机构。否则视为无效投标保证金。

2.网上查询地址

http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/ (中国政府采购网广西分网)、http://gxggzy.gxzf.gov.cn/（广西壮族自治区公共资源交易中心）

3.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

6.在线投标的有关说明：

（1）投标文件提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，供应商应先安装广西政府采购云平台新版客户端（新版客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台，投标人在广西政府采购云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交。

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件广西政府采购云平台将予以拒收。

（4）CA证书在线解密：投标人投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密。

（5）若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线95763获取热线服务帮助。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：广西科技信息网络中心

地  址：广西南宁市新竹路20号

联系方式：欧阳凤，联系电话：0771-2613632

2.采购代理机构信息

名称：广西科联招标中心有限公司

地址：广西南宁市大学东路170号

联系方式：0771-3482237

3.项目联系方式

项目联系人：黎旭华  欧明聪

电话：0771-3482237

# 第二章  采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）服务项目中包含货物的，根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品有效期内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.投标人必须对投标文件中提供的证明材料和资质文件真实性负责，如出现虚假应标情况，投标人除了应接受有关部门的处罚外，还应依据《中华人民共和国民法典》的相关条款来进行赔偿。

4.投标人应对投标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标人负责。

5.本项目所有采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业

采购需求

一、建设背景

根据《广西壮族自治区人民政府关于印发广西科技创新“十四五”规划的通知》（桂政发〔2021〕39号）《广西壮族自治区发展和改革委员会关于印发广西政务信息化建设发展“十四五”规划（公开版）的通知》（桂发改高技〔2021〕1196号）《自治区科技厅关于印发2022年自治区“6+2+N”体系科技项目组织方案的函》（桂科计函〔2022〕40号）等相关文件要求，为了有效支撑科技计划与科技投入改革，加强科技数据资源整合与工作统筹，推进科技业务管理从数字化向智能化转变，本项目为采用人工智能、云计算、大数据、低代码等新一代信息技术，按照“一门户一底座五应用一系统”业务架构，建设一套集“科技计划项目管理、科研经费监管、专家管理、科研诚信管理、研发经费投入运行监控、科技项目监测分析”等功能于一体的智能化科技项目管理平台。

二、现状分析

为深化“放管服”体制改革，推进“互联网+科技服务”模式创新，广西科技信息网络中心于 2015 年投入建设并建成广西科技管理信息平台，实现了科技项目从申报至结题全流程的一站式在线信息化服务。平台支撑广西五大类科技计划项目、中央引导地方科技发展专项、科技发展战略研究专项、科技智库项目等40余类业务的运行管理工作；服务对象覆盖全国1.6万家科研单位，4.2万名科研人员，6.8万名科技专家，以及自治区科技厅、各设区市科技管理部门及相关管理、验收机构的科技管理人员，为科技项目全流程规范化管理提供了有力的信息化保障。

目前平台已运行近十年，面对当前日趋复杂的科技业务管理需求，平台在功能、架构等方面的适配性已难以满足实际需求，包括原有架构难以支撑多类型科技业务的精细化管控，业务审批环节缺乏智能化辅助功能、科研经费监管功能薄弱等。为有效支撑科技业务发展，提升系统智能化水平，需重新构建广西科技项目管理平台。

三、建设目标

本项目采用人工智能、云计算、大数据、低代码等新一代信息技术，利用壮美广西政务云基础设施，构建广西科技项目管理平台，包括完成平台门户系统、应用支撑平台、数据支撑平台、广西科技计划项目管理子系统、广西项目科研经费监管子系统、广西科技专家库管理子系统、广西科研诚信管理信息系统、科技研发经费投入运行监控子系统、广西科技项目监测分析系统的建设，并提供数据标准化、历史数据处理、数据共享交换、数据接口开发等数据服务。建成后，平台将进一步实现广西科技项目的规范化、高效化、智慧化管理，实现不同部门之间的数据互通和应用，助力科技管理部门准确把握科技项目动态信息，优化资源配置，为促进科技创新事业高质量发展提供决策支撑。

四、系统架构

本项目按照“一门户一底座五应用一系统”业务架构进行设计，系统总体架构图如下：

图 1：系统总体架构

“一门户”：即门户系统，实现通过统一入口、统一账号登录各应用。

“一底座”：包括数据支撑平台和应用支撑平台。

“五应用”：包括广西科技计划项目管理子系统、广西项目科研经费监管子系统、广西科技专家库管理子系统、广西科研诚信管理信息子系统、广西科技研发经费投入运行监控子系统。

“一系统”：建设广西科技项目监测分析系统。

采购需求表

| 序号 | 标的的名称 | 数量 | 服务参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广西科技项目管理平台开发服务 | 1项 | - 功能需求 - 一门户 门户系统实现通过统一账号登录平台各应用，为应用入口、工作提醒、通知公告提供统一界面。 - 未登录首页 - 申报信息发布：归类显示开通中的项目申报业务信息，包括业务名称、业务联系人、联系电话，支持用户下载申报指南、可行性报告模板。点击“进入申报”按钮，可快速进入业务申报页面，未登录用户先跳转登录页面。 - 通知公告：用户可在首页查看已发布的通知公告。通知公告管理员可在管理后台编辑、发布通知公告，设置公告有效期和启用状态。 - 公示信息：用于发布拟立项、拟验收、拟终止结题等科技项目公示信息。 - 账号注册：用户可注册项目负责人、承担单位、专家、评估机构等类型账号，用户注册需对手机号和邮箱进行认证；系统需检查注册账号的重复情况，避免重复注册；系统提供注册向导，引导用户注册操作，阅读并勾选用户协议；系统对用户填写的密码进行密码复杂度校验。 - 账号登录：支持手机号、邮箱号、用户名、统一社会信用代码等多种账号登录方式，系统校验用户密码、验证码、手机短信验证码。项目申报人登录，系统须校验手机短信验证码，防止冒名、代替申报。 - 密码重置：用户可通过短信验证码、邮箱验证、管理员重置等方式找回密码。 - 常用下载：提供用户手册、常用文档、工具插件的下载。 - 登录后首页 - 应用中心：为用户提供各系统功能的便捷入口，用户可根据使用习惯设置常用应用。 - 工作中心：为申报人员、申报单位、评审专家、管理机构、科技管理部门等类型的用户提供待处理事务的工作提醒。点击待办提醒可进入相应的功能模块。 - 申报信息发布：归类显示开通中的项目申报业务信息，支持用户下载申报指南、申报须知、形式审查要点清单、可行性报告模板等。 - 系统消息：系统管理员、管理机构、专家库管理员等可根据业务开展需要，给指定范围用户发送系统消息。系统支持发送消息的逐级审核；用户可查看本账号接收的系统消息。 - 个人中心：系统用户可以在个人中心查看用户信息，并能够对用户信息进行维护、申请变更。用户信息区分可自行修改的信息项和需要申请变更的信息项，需要申请变更的信息项需提交审核人员审核通过后，才能完成信息变更。 - 智能客服 门户提供智能客服入口。账号登录前后，用户均可以进入智能客服进行操作咨询和政策咨询。 - 一底座 包括建设一套“数据支撑平台”和一套“应用支撑平台”。 - 数据支撑平台 - 数据采集服务 提供多源异构数据资源的数据采集服务，确保数据的高效、安全接入，并实时更新数据资源目录和数据血缘信息。采集数据可用于项目画像、单位画像、项目负责人画像、专家画像构建，完善科研诚信数据等。 - 数据共享服务 （1）梳理信息资源，建立信息资源目录，实现与广西政务数据共享交换平台进行数据交换和资源共享目录挂接。共享数据主要包括单位科技信息、科技人才信息、科技项目信息、科技创新平台信息、国内外人才智力引进情况、评审专家信息、科技成果信息等。 （2）构建业务数据标准规范及标准规范的数据接口，为专家、申报人、专家、申报单位、专业机构等数据提供共享交换接口。 - 数据存储服务 本项目采用规范高效的数据存储结构构建数据库，实现各业务数据的统一汇聚、有序组织与集中存储。依托标准化、高效化的数据管理及存储机制，数据库可为上层应用提供稳定、可靠的数据存储服务。本项目建设的数据库主要包括： - 专家库：构建科技专家库，为科技计划项目的立项、查定、验收等过程的评审提供科技专家评审服务。 - 项目库：构建项目库，存储科技项目业务管理数据、科技项目申报数据、项目经费数据、项目验收数据等。 - 人员库：存储申报人员、单位管理员、评估机构人员、科技主管部门人员等各类人员数据。 - 单位库：存储申报单位、主管单位、推荐单位、评估机构、科技主管部门等数据。 - 信用库：构建科研信用基础数据库，存储各类责任主体的科研诚信，用于实现诚信信息采集、信用评价、信用查询等功能。 - 应用支撑平台 构建低代码开发平台，搭建引擎式软件快速开发模式，实现工作流引擎、表单引擎、规则引擎、主题管理和基础服务管理。 - 工作流引擎 构建可视化流程设计器，实现科技项目申报、立项、评审、合同签订、项目实施、验收结题等业务流程的快速构建和灵活调整。可实现工作流程根据角色、用户、数据权限等情况流转审批；支持查看业务流转情况，系统记录流转日志并可追溯。 - 表单引擎 （1）系统具备低代码的科技项目管理领域业务组件开发能力，建立功能组件库，预置单位、人员、经费等业务组件。 （2）通过桌面式简单拖拽组件的方式，实现指南征集、申报书、任务书、绩效报告、结题报告等各类业务表单的快速制作。 - 规则引擎 构建规则引擎，支持业务规则的可视化逻辑编排设计，实现业务决策与应用程序代码分离，简化业务逻辑的修改和维护过程。完成申报限项条件、评审打分计算规则、业务流程规则、统计决策规则、消息预警规则等规则库的快速构建、集中管理、自动运行和灵活调整。 - 主题管理 ### 支持系统主题动态切换，支持系统主题风格的颜色、字体大小、按钮风格及行间接动态设置，满足不同用户的使用习惯场景需求。 - 基础服务管理 - 账号管理：系统管理员可对全平台用户账号进行管理。包括启用/禁用账号、初始化密码等。 - 人员管理：用户可维护个人信息，平台对个人敏感信息采用商密算法进行加密保护；管理员可对人员信息进行维护和导出，对用户申请变更的信息项进行审批。 - 单位管理：可实现推荐单位、县区科技管理部门、科技厅各处室、专业机构、项目申报单位、单位二级部门等类型的单位管理，具体包括：①项目申报单位管理员可维护本单位信息，包括单位基本信息、科研项目信息、科研成果信息、科研条件信息等；项目申报单位管理员可对本单位下辖的二级单位或部门进行管理，如高校对下辖的二级学院、系、研究所等部门的管理等。②单位信息区分可自行修改的信息项和需要申请变更的信息项，需要申请变更的信息项需提交审核人员审核通过后，才能完成信息变更；③项目申报单位信息可用于科技项目申报书的信息初始化。 - 电子证照管理：支持与电子证照系统对接，减少用户材料的提交与审核环节，缩短业务办理时间，实现少填少报。 - 电子签章管理：支持与电子印章系统对接，降低印章的合规风险、提升协作效率及简化管理流程。 - 消息管理：系统管理员可发送并管理系统消息。 - 接口管理：系统管理员可查看并管理外部接口信息。 - 字典管理：系统管理员可查看并管理字典常量信息，包括字典类型名称、字典来源依据、字典应用范围说明、字典常量枚举清单等信息。 - 角色管理：系统管理员可查看并管理各类角色信息，对用户进行角色授权。 - 日志管理：平台记录用户操作行为，系统管理员可查看重要操作日志。 - 菜单授权管理：系统管理员可对指定角色、用户进行菜单授权管理。 - 业务权限授权管理：支持系统管理员对指定用户进行业务权限授权，授权后用户可在平台内查看该科技业务的相关项目信息。如市（县）科技管理部门只能查看本市（县）申报项目，自治区科技管理部门可以查看全部申报项目信息。 - 任务管理：系统管理员可新建并管理各类定时任务。 - 缓存管理：系统管理员可查看并管理平台缓存。 - 密钥管理：系统管理员可查看并管理平台商密密钥。 - 应用拓展 - 系统支持新业务（如：广西科技创新平台基地）的扩展。 - 五应用 - 广西科技计划项目管理子系统 - 指南管理 - 指南征集 指南征集管理：管理员可设置指南征集类型，开通/关闭各类型的指南征集，设置征集起止时间和征集说明；平台门户页面可展示已开通的指南征集信息。 #### 指南建议表设计：管理员可应用表单引擎灵活设置指南建议表。 指南建议表填报：建议者根据已发布的指南征集信息，填写指南建议表，系统根据填写规则，对填写信息进行检查校验，若校验失败，在填报页面显示规则违反说明，提醒用户调整所输入的内容。 指南建议表汇总：管理人员可汇总导出各指南建议表的填报信息。 - 指南管理 支持指南的手动录入、批量导入和分类归集；可设置各指南的类别、申报起止时间、研究内容、考核指标、申报书模板等；支持对历史申报指南的管理，可汇总显示各指南申报情况。 - 指南发布 管理员可发布或关闭指南，平台门户页面、项目申报书填报页面可展示已发布的指南信息。项目申报人员进入项目申报书填报页面，可选择已发布的指南填报项目申报书。 - 科技项目申报管理 - 项目申报书设计 管理员可应用表单引擎灵活设置项目申报书，设置各填报字段填写规则。项目申报书由项目基本信息、考核指标、申报单位信息、预期成果及经济效益、经费预算、项目组研究基础、其他科研活动状况、项目组成员信息、可行性研究报告、附件材料上传等子页面构成。 - 项目申报书模板生成 系统可设计项目申报书导出模板，包括字体样式、内容排版、数据项展示方式等，支持将申报人填写内容导出至版式文件。 - 申报条件校验 申报规则设定：管理员可应用规则引擎设定申报规则及条件。在项目填报前及申报过程中，对申报单位及申报人是否具备申报资格进行自动审查，对不符合要求的单位或个人限制申报。 诚信数据调用：申报功能与广西科研诚信管理信息子系统数据对接。在申报过程中，系统可对申报人、申报单位等科研诚信进行自动审核校验，对失信人员及单位自动限制申报。 - 项目申报书填报 申报人选择项目类别并阅读项目申报须知后，填写项目申请书并上传附件材料，系统支持暂存功能。系统可根据各填报字段的填写规则进行检查校验，若校验失败，在填报页面显示规则违反说明，提醒申报人调整所输入的内容。支持应用AI技术实现离线申报书（即.doc、.wps等文本格式申报书文档）的导入，可完整读取离线申报书表单信息。支持与第三方平台对接（投标报价应当包含对接费用），实现成果数据的导入与成果真实性的动态验证，简化用户操作并确保成果数据的真实可靠性。 - 项目申报书审核 - 审核意见录入：支持申报单位、推荐单位、管理机构、科技管理部门对项目申报书进行审核，审核人员可查询待审核项目申报书清单，查看项目申报书内容及相关附件；可录入待审核项目申报书的审核意见，支持选择常用审核意见选择录入；审核时可上传佐证材料。 - 审核流程管理：管理员可应用工作流引擎配置项目申报书审核流程，支持申报单位、推荐单位、管理机构、科技管理部门在线完成项目申报书审核流程；系统根据审核人员操作，完成审核通过、退回修改、终止申报、审核完成等流程流转；页面展示审核流程图，以图示方式展示申报书的各个审核环节和当前所处环节，各审核流程关联该环节的审核意见。 - 审核意见查看：各级用户（申报人、申报单位、推荐单位、管理机构、科技管理部门等）可查阅账户权限范围内的审核意见，包括审核意见、审核单位、审核人、审核时间及佐证材料等。 - 项目评审 - 评审表管理 评审指标管理：支持评审指标的管理，包括指标名称、权重、最低分、最高分、评分说明等。 评审表设计：管理员可应用表单引擎灵活设置评审表。评审表包含评审指标、指标分值、总分、专家综合结论等填写项。 评审表管理：可对已生成的评审表进行管理。支持评审表复制，复制后可基于原有评审表进行调整形成新的评审表。 - 评审分组 根据项目类型或评审要求，将待评项目划分到不同的分组，支持手动分组和自动分组。可按项目分组指定评审表、评审专家。 - 评审活动管理 可创建评审活动，实现评审轮次、评审方式、评审阶段、评审模式、待评项目的设置：①评审活动轮次可设置一轮评审或多轮评审；②评审方式可设置网评、会评、现场考察等；③评审阶段可设置立项评审、验收评审等；④评审模式可设置双盲评审，双盲评审模式中，专家评议时仅可查看项目研究相关内容，系统屏蔽项目涉及的单位和人员信息，同时评审专家信息对项目申报单位和申报人保密。⑤可在评审活动中加入或移除待评项目。 - 专家评审 专家抽取：①专家数据调取广西科技专家库管理子系统，并调用广西科技项目监测分析系统中的智能专家抽取功能，辅助完成专家抽取、专家回避等功能。②可按单一项目或项目分组抽取专家。③专家抽取时可根据所设查询条件、回避规则、专家可用性等要求抽取。④可应用规则引擎灵活配置回避规则，实现专家抽取时回避待评审项目关联的单位、项目组成员，或指定回避专家。⑤支持通过自然语言的方式智能抽取专家，并支持验证指派的正确性；⑥抽取后展示专家清单，并可查看专家详细信息；可在专家抽取清单中，通过邀请功能发送邀请短信；系统记录邀请结果，如专家回复拒绝参评，或未在系统设置的回复有效期内确认参加，则记录为不接受评审。⑦可以重复抽取、邀请直至完成评审组专家抽取。 专家指派：完成专家抽取后，可对一个或多个专家进行指派，将评审专家分配到评审分组中参与评审工作。 专家评审：①专家可查阅待评项目材料，设置盲评的项目，系统需屏蔽项目中单位和人员信息。②专家填写评审表，对表中各评审指标逐个打分，填写专家综合结论，系统自动计算总分，并支持暂存功能；可实现财务专家、技术专家按照不同的评审表进行评审。③评审结束后，将专家评审项目情况同步到广西科技专家库管理子系统，用于专家活动行为评估。 评审情况管理：评审主管部门可查看各评审分组、评审项目的评审进度和评审结果，并提供评审数据报表生成、评审结果统计、专家汇款表生成等功能。 - 立项管理 - 立项建议管理。专业机构确定项目立项建议清单。系统支持用户输入立项建议意见和依据。 - 拟立项项目管理。业务处室确定拟立项项目清单。系统支持用户输入拟立项意见、依据、建议金额、拟立项年度、项目简要内容等信息。 - 立项管理。主管部门确定最终立项清单，立项项目公示后，系统支持用户录入立项项目信息。各级用户可查阅和导出账户权限范围内的立项、不立项项目清单。 - 任务书管理 - 任务书生成。项目立项下达后，由系统根据项目申报书填报信息，自动初始化生成任务书，并将任务书分配至项目负责人账号。 - 任务书填写。支持逐个或者按下达批次发送短信或邮件提醒项目负责人填写任务书，填写时需提供填写规则检查校验功能、暂存功能。填写完成后，可导出任务书版式文件。 - 任务书审核。任务书审核时，管理机构、业务处室可查看项目任务书详情，填写审核意见；页面中关联显示该项目申报书信息，并将任务书和申报书的填报数据进行比对，显示两者不一致的填写内容，便于审核人员有效审查不一致内容；任务书审核结束后，系统自动检查该项目填写的开始实施时间，若项目开始实施时间早于项目审核通过时间，可允许项目承担单位或责任处室修改。 - 任务书查询。支持管理机构、业务处室按下达时间、下达批次等查询任务书，页面展示各任务书填报状态，以便管理人员跟进任务书填报进度。 - 项目实施管理 - 项目实施过程包括年度执行报告、中期检查报告、科技报告、项目变更等业务。其中，年度执行报告、中期检查报告需由项目负责人填报项目实施进度、资金使用、指标完成等相关信息，以便专业机构或业务处室掌握项目实施情况；科技报告根据科技部科技报告填报要求设置填报页面，包括进展报告、专题报告、最终报告三个部分；项目变更可实现项目名称、经费、单位、负责人、参与人员、实施期限、完成指标、研究内容等信息的变更。 - 系统支持年度执行报告、中期检查报告、科技报告、项目变更的表单生成、在线填报、逐级审核及业务查询。管理机构可对年度执行报告、中期检查报告审核中存在风险的项目，设置风险等级与提醒颜色（如高风险-红色、中风险-橙色、正常-绿色），便于管理人员识别风险项目，管理后续经费拨付。 - 系统对接。科技报告模块与科技报告系统对接，项目承担单位将科技报告提交管理机构审核通过后，本模块将报告推送至科技报告系统进行审改审核。 - 项目查定 - 查定申报书生成：查定类型分为过程查定和验收查定。管理员可应用表单引擎灵活设置过程查定申报书和验收查定申报书。 - 填报查定申请：项目负责人根据项目实施情况填写并提交查定申请；填写时系统提供填写规则检查校验功能、暂存功能。 - 查定签批：验收机构审核项目查定申报书，录入签批意见、查定要求等，确定待查定项目清单。待查定项目可分批次进行管理。 - 查定大纲：可实现查定大纲编制，查定大纲包括查定时间、查定地点、查定目的、查定依据、查定内容、查定方法等信息。 - 查定评审：对待查定项目分组并抽取专家开展项目查定评审。功能关联广西科技专家库管理子系统实现专家抽取。 - 评审结果管理：支持验收机构人员录入专家组查定结果，上传查定大纲、查定报告等附件；支持项目查定结果查询、导出、汇总等。 - 项目验收 - 短信提醒：在项目到期前，系统提醒项目承担单位开展项目结题验收工作。 - 验收申请：管理员可应用表单引擎灵活设置验收申请书。项目负责人填写并提交验收申请书，填写时需提供填写规则检查校验功能、暂存功能，填写完成后可导出版式文件。 - 验收材料受理：各级部门逐级审核验收申请书，确定进入验收的项目清单。待验收项目可分批次进行管理，系统支持批次名称、评审年度、验收机构部门、验收任务、验收要求等信息管理。 - 验收评审：①验收机构设置，验收材料受理后，可设置项目验收机构。②设置验收形式。由验收机构设置验收评审形式，支持会议评审和线上评审。③专家评审功能关联广西科技专家库管理子系统实现专家抽取，由验收机构邀请专家开展项目验收评审。 - 验收意见管理：①会议评审的项目，由验收机构录入专家验收意见；线上评审的项目，在专家网评完成后，系统可将专家评审结果同步到审核验收意见页面。②系统支持验收意见的逐级审核，确定各项目最终验收结论。 - 验收证书管理。支持验收证书基本信息填写；支持验收证书模板设置，系统可生成统一规范的验收证书板式文件。 - 项目终止 - 终止申请：对达不到验收条件的项目，系统可实现项目主动终止和被动终止。主动终止由项目承担单位或项目负责人主动提出终止申请。被动终止由专业机构发起终止申请。 - 终止评估：专业机构组织项目终止评估，提出项目终止建议。如需安排专家评审，可在终止评估调用广西科技专家库管理子系统实现专家抽取，邀请专家开展项目终止评审，终止评审支持会议评审和线上评审。 - 终止意见管理：①会议评审的项目，由验收机构录入专家评审意见；线上评审的项目，在专家网评完成后，系统可将专家评审意见同步到审核终止意见页面。②专业机构汇总专家评审意见，录入终止意见，系统支持终止意见的逐级审核，确定各项目最终终止结论。 - 终止意见书管理。支持终止意见书基本信息填写；支持终止意见书模板设置，系统可生成统一规范的终止意见书板式文件。 - 项目全景展示 - 该模块可全流程展示科技项目在项目申报、形式审核、专家评审、合同签订、项目实施、项目查定、项目验收、项目终止等阶段的项目信息，管理人员可详细查看该项目在各个阶段中的填报信息、审核信息等。 - 项目数据检索：①高级检索：可按项目类别、项目名称、年度、验收状态、验收时间、单位名称、项目负责人等设置检索条件，可设置检索条件之间的“或”“并”等检索逻辑，实现复杂检索条件下的项目检索。②智能化检索：可基于自然语言方式检索项目数据。 - 项目成果跟踪 对验收通过后的项目实施常态化跟踪评估。项目负责人进入项目成果跟踪填报页面，填写提交项目实施后产生的专利、论文、经济产值、利税、推广技术、解决就业等数据。支持与第三方平台对接，实现成果数据的导入与成果真实性的动态验证，简化用户操作并确保成果数据的真实可靠性。本模块还支持项目成果和成果转化相关数据的查询、分析、统计等功能。 - 广西科技创新平台基地管理系统集成 开发数据接口，可实现与“广西科技创新平台基地管理系统”数据对接，可在广西科技计划项目管理子系统中对各级科技创新平台基地“白名单”的平台进行新增、基本信息维护及数据汇总导出。 - 通用功能 - 表单生成：构建低代码开发平台，借助表单引擎，通过拖拽表单功能控件生成各类填报表单。 - 填写检查：应用表单引擎，实现各填报表单中字段的填写规则设置。用户填写表单可进行检查校验，若校验失败，在填报页面显示规则违反说明，提醒申报人调整所输入的内容。 - 暂存：表单提交下一步审核前，用户可使用暂存功能保存已填写的信息。用户重新进入填写界面，系统展示其最近一次保存的数据。 - 板式文件：系统可实现申报书、合同书、项目变更、执行报告、中期报告、验收申请、验收证书等文档导出模板设置，系统通过调用已设置的模板生成统一规范的板式文件，支持文档水印、统一页码、数字签名、防伪防篡改等功能。 - 数据关联：①在项目申报、实施环节中，系统可将同一项目上一阶段填报的数据自动同步到下一阶段填报环节，例如在任务书填写页面，系统自动关联该项目申报书中项目名称、项目负责人、项目承担单位等字段内容，避免申报人多次填写相同信息。②项目管理中，管理部门查看项目可关联显示该项目申报书、合同书、项目变更、执行报告、中期报告、验收申请、验收证书等信息，方便管理人员掌握项目整体情况。 - 消息提醒管理：系统支持提醒功能，针对合同签订、年度执行报告、中期报告、验收结题、专家评审等有时限要求的业务流程，系统可设置提醒时间，提供倒计时提醒功能。消息提醒通过统一消息服务，可以系统消息、短信、邮件等方式发送。 - 审核意见撤回功能：管理机构、科技管理部门相关工作人员提交审核意见后，可在下一审核人员填写审核意见前，撤回已提交的审核意见；系统将审核节点自动退回至上一审核环节，工作人员可重新填报审核意见。 - 广西项目科研经费监管子系统 建设广西项目科研经费监管子系统，实现对广西科技发展专项资金、创新驱动发展专项资金及其他渠道支持项目资金的监控和管理。 - 预算管理 实现专项资金预算管理，包括经费专项名称、项目名称、资金来源、预算金额等。 - 科研经费拨款管理 - 设置拨款计划。可设置拨款类型（可分为一次性拨款、分期拨款）、拨款总金额、拨款时间、拨款说明、拨付状态等；分期拨款可设置每期拨款时间和金额等信息；可设置拨付计划中的项目清单，项目数据通过关联广西计划项目管理子系统获取。 - 拨付计划审批。可实现拨付计划的逐级审批；系统按时间顺序展示审批记录。 - 项目拨款管理。实现对项目拨款金额、项目拨款时间、剩余拨款金额等信息的管理。 - 数据分析与报表。支持按业务类型、项目立项年度等多维度统计拨款金额、立项项目数量，支持数据可视化展示，并提供数据导出功能。 - 科研经费使用管理 - 预算科目管理。建立多级经费科目库，如人员费、设备费、差旅费等。 - 项目科研经费使用情况管理。该功能主要为管理部门提供项目科研经费使用数据。项目负责人录入项目科研经费使用信息，包括经费科目类型、使用金额、时间、使用用途，按需上传佐证材料。平台根据录入的经费使用数据，计算项目剩余的科研经费。 - 数据分析与报表。系统可实现项目科研经费使用情况的多维度统计，支持数据可视化展示，并提供数据导出功能。 - 科研经费智能化管理。系统智能识别异常科研经费使用单位、科研项目、项目负责人，汇总异常清单。 - 科研经费结余管理 - 项目完成任务目标并通过验收的，项目承担单位和项目负责人无不良科研诚信记录的，结余资金留归项目承担单位使用。项目终止、撤销或验收结论未结题、不通过，以及项目承担单位、项目负责人存在科研诚信不良记录的，结余资金按原渠道退回。 - 科研经费结余填报。①用于项目负责人填报科研经费结余资金情况，包括经费科目、结余金额、情况说明及佐证材料等。②系统支持项目承担单位、专业机构、科技管理部门对科研经费结余填报的逐级审批。本功能关联广西科研诚信管理信息子系统，专业机构、科技管理部门查看项目承担单位、项目负责人的科研诚信档案，辅助审批操作。 - 结余科研经费管理。本功能用于项目完成并通过验收后，对留归项目承担单位使用的结余资金管理。可实现项目名称、结余金额等信息的录入和统计。 - 结余经费退回管理。本功能适用于需退回结余经费的项目，可实现项目名称、退回金额、退回时间、原因、佐证附件等信息的录入和统计。 - 项目评审专家费管理 - 专家费计算管理。① 可根据评审方式类型（如立项网评、立项会评、现场考察、验收会评、终止会评等）、计算类型（如按时长、按评审项目数等）设置专家费计算规则。②根据设定的专家费计算规则，计算每名专家应发放的专家费费用。 - 专家费发放清单管理。①可汇总展示专家费清单，包括待发放和已发放清单，可查询各笔专家费用发放状态。②可根据待发放专家费清单，按评审活动、评审分组、评审时间设定本次需发放专家费清单。③专家费发放完毕后，可录入已发放的专家费记录。④管理部门可查看各笔待发放和已发放专家费详情信息，包括专家姓名、专家单位、专家参评详情信息、应发专家费金额等信息。⑤可实现专家费发放数据的统计和导出功能。 - 专家查询发放信息。完成专家费发放后，平台向评审专家发送短信或邮件通知；专家可登录平台查看参评项目的专家费发放详情。 - 广西科技专家库管理子系统 - 专家入库 - 专家入库申请。申请入库人员可填写提交专家入库申请表，包括个人基本信息、简介、研究成果、佐证材料等。填写时需提供填写规则检查校验功能、暂存功能。填写完成后，可导出版式文件。 - 专家入库审核。可实现专家入库申请的逐级审核，确定最终入库名单。审核通过后，系统自动向专家发送短信或邮件通知提醒。 - 专家邀请入库。①单个或批量邀请。由专家库管理员主动发出专家入库邀请。可在平台中录入或导入专家信息，操作邀请后，平台向专家发送邀请入库短信通知。②专家回复识别。专家收到入库邀请通知后，可基于通知回复是否入库，平台可识别专家回复信息，标记邀请结果。若邀请成功，系统为其创建专家角色账号。③可查询入库邀请结果。 - 专家查重。平台可对申请入库的专家和邀请名单中的专家进行查重，展示查重结果，包括已有专家角色账号、未有专家角色但已有项目负责人角色账号、未有账号等。 - 专家出库 - 专家出库申请。申请出库人员可填写提交专家出库申请表，包括出库理由、佐证材料等。 - 专家出库审核。可实现专家出库申请的逐级审核。出库后，系统标记该专家的出库状态，无法被抽取参加各类评审工作。 - 专家自动出库。可根据专家参评、拒评及专家评价数据等情况，设置专家自动出库规则；当评审专家达到设置的规则条件时，系统自动将专家标识为“出库”，并向专家发送短信或邮件通知提醒。 - 专家数据共享交换 - 对外共享评审专家。接口可根据传递评审专家类型、年龄、职称、研究领域、数量等信息，返回评审专家名单。 - 评审专家获取。支持外部系统通过接口，将专家数据推送本平台进行专家信息入库。 - 专家个人信息维护 入库后专家可维护个人信息。个人信息区分普通信息和重要信息，系统限制专家只能修改个人普通信息。专家库管理员可对专家个人信息进行维护，包括专家个人重要信息。专家每年维护个人信息后，系统标记该年度已维护。 - 专家统计管理 支持专家数据多维度汇总统计，生成统计图示；可统计专家类型、评审类型等统计专家参评数据；可按专家类型、研究领域、所在地区、单位类型等维度统计导出专家数据。 - 专家评价管理 - 专家评价填写。系统可配置专家评价表单，设计评价指标。专家参评项目后，系统自动生成专家评价表，评审管理部门可根据专家参评情况填写评价表，系统根据各评价指标确定专家本次评审的评价等级。 - 专家评价结果计算和查询。制定专家评价结果计算规则，系统根据计算规则，结合评审管理部门填写的评价表信息，计算专家评价结果。系统可查询各专家评价结果。 - 评价结果应用。广西计划项目管理子系统可获取专家评价数据，辅助评审管理部门在抽取专家时了解专家情况。专家评价数据应用于评审专家抽取权重计算中。 - 专家培训管理 - 专家培训视频管理。可上传专家培训视频，可管理已上传的视频，包括管理培训标题、培训说明、培训视频、已观看人数等信息，下架视频。 - 专家培训测试。专家完成培训后，可在线答题，专家答题后系统自动打分；专家需测试通过才能继续参评；评审专家本人、专家库管理人员、评审管理部门等可查看权限范围内的专家测试结果。 - 专家活跃度分析 - 专家活跃度计算。根据专家参评次数、接受评审占比、专家成果产出情况、项目申报立项情况等设计专家活跃度计算规则，系统依据计算规则计算各专家活跃度评分。 - 专家活跃度查询。评审专家本人、专家库管理人员、评审管理部门可查看权限范围内的专家活跃度评分。 - 专家活跃度应用。广西计划项目管理子系统可获取专家活跃度评分数据，辅助评审管理部门在抽取专家时了解专家情况。 - 广西科研诚信管理信息子系统 - 信用主体类型管理 可对申报人、专家、申报单位、专业机构等信用主体的失信行为进行管理。 - 失信行为管理 - 失信行为类型管理。管理信用行为类型，包括信用行为名称、行为说明、信用主体类型、失信行为等级等。 - 失信行为录入：诚信管理部门人员可录入各类信用主体的失信行为，选择失信行为类型，确定失信行为等级，录入具体失信行为问题，上传佐证材料等。 - 失信行为推送：关联广西计划项目管理子系统、广西科技专家库子系统等系统，从外部系统推送失信行为数据至本模块。 - 失信行为举报：系统支持举报人录入信用主体信息基础信息（人员姓名或单位名称）、失信行为描述、佐证材料等信息后提交；可撤回举报操作。 - 失信行为调查：可建立信用主体的失信行为调查档案。录入调查过程、调查结果，上传佐证材料。 - 失信行为审核。支持对录入和推送至本平台的失信行为进行逐级审核。 - 失信行为申诉：被录入失信行为的信用主体可在平台中提出申诉，录入申诉原因、佐证材料等信息。诚信管理部门可受理申诉，开展情况核实工作。平台支持核实结果录入和佐证材料上传，如核实通过则可撤回该失信行为记录；如核实失败则保留该失信行为记录。 - 失信惩戒规则管理。根据信用主体类型、失信行为类型、失信行为等级，制订具体的惩戒规则。 - 守信行为管理 参照“失信行为管理”，本模块提供守信行为类型管理、守信行为录入、守信行为推送、守信行为审核等功能。 - 诚信数据共享交换 - 对外共享诚信数据。支持外部系统通过接口获取人员或单位的科研诚信数据。 - 诚信数据获取。支持外部系统通过接口，将申报人、专家、申报单位、专业机构的科研诚信信息推送至本系统。 - 社会信用获取。支持从外部系统获取申报人、专家、申报单位、专业机构的社会信用诚信信息。 - 信用黑白名单管理 诚信管理部门可维护各类信用主体的守信白名单和失信黑名单。 - 信用评价管理 - 信用指标管理。根据学位、职称、获奖、项目验收、科研成果等情况建立守信行为信用指标；根据科技项目未按期执行、项目终止、造假、科研经费管理问题等失信行为建立失信行为信用指标。 - 信用评分管理。针对不同的信用指标，指定信用分值。 - 信用评分计算。可根据失信、守信行为经审核通过后，按照信用指标和评分，自动计算各信用主体的信用分。 - 广西科技研发经费投入运行监控子系统 本子系统用于实现对科技研发经费投入和使用情况进行实时监控和评估，主要功能包括：科技项目研发经费投入信息填报，第三方平台经费及产出数据整合，经费投入与产出情况分析及监测等。 - 生产经营情况管理 支持用户填写企业生产经营情况信息，包括填报年度、营业收入、主营业务收入、利润总额、职工总数、研发人员总数、技术改造支出总额等。 - 科技创新活动管理 支持用户填报本单位开展的研发项目信息，包括填报年度、项目名称、项目来源、项目成果、技术经济目标、研究人员、项目经费等信息填报。 - 研发费用管理 - 项目序时账信息管理 提供企业序时账信息导入功能，包括项目编号、日期、凭证字、凭证号、摘要、一级科目、二级科目、未级科目、借贷方向、金额、资金来源等。 可实现会计序时账中的科目和系统辅助账标准科目匹配，实现科目数据同步并生成序时账。 可根据导入的序时账，自动生成研发项目的辅助账并提供预览功能。 - 研发支出多口径报表管理 税务口径报表功能，包括研发支出辅助账数据、可加计扣除的研发费用数据导出功能。 高企口径报表功能，高企认定所需的研发费用数据导出功能。 统计口径报表功能，用于企业研究开发活动相关情况填报。 - 科技研发经费投入运行监控 - 研发申报统计。用于科技主管部门统计研发项目申报情况，包括企业填报数量、填报率、审核数量、审核率等数据，并实现图表展示。 - 研发费用统计。用于科技主管部门统计企业、高校、科研院所的研发费用情况，计算各类研发费用的占比数据，并实现图表展示。 - 自动预警提醒。根据预设规则（如：研发投入下降等），对企业填报内容进行监测，生成预警提醒消息。 - 多口径研发费用同期对比。用于科技主管部门对指定企业、对比年度，计算各口径研发费用的同期增长量和增长率，实现图表展示。 - 研发经费报表分析。按产业、行业、地市等维度展示研发经费投入情况报表。支持对不同产业、行业、地区的研发经费投入对比数据的优化展示，分析经费投入的合理性和有效性。 - 营收利润报表分析。显示营业收入排名情况、营收利润情况表。同时支持企业研发投入与经营效益的数据分析，支持从多个维度统计分析营收规模、利润水平以及行业内企业的分化情况等。 - 名义强度报表分析。按产业、行业、地市等维度展示名义强度表。科技主管部门可评估企业研发投入强度在不同层面（企业、产业、行业、地市）的表现，通过对比不同层面的名义强度数据，了解研发投入强度的分布特征和差异情况。 - 一系统 ### 建设广西科技项目监测分析系统，实现科研项目监管综合分析、科技数据统计分析和可视化展示、并通过智能化应用辅助智能客服、项目查重、专家指派、项目评审等业务开展。 - 科研项目监管综合分析 - 项目管理过程信用风险监控。建立项目信用审查规则，在项目申报、立项、实施、验收等阶段，对项目人员、单位启动信用审查，对异常人员和单位进行预警标识；系统可查看审查详情。 - 项目科研经费使用风险监控。建立科研经费使用审查规则，当项目负责人录入的项目科研经费使用情况违反项目科研经费使用规则时，平台将拦截其填报的信息，并提示经费使用规则说明。 - 项目执行进度风险监控。建立项目执行进度风险评估规则，系统根据项目年度执行报告、中期检查报告、项目查定申请表、项目验收申请书等数据，评估项目执行总体情况，生成项目成果完成情况、经费使用情况报告；对执行进度异常的项目进行预警标识；系统可查看审查详情。 - 用户风险操作监控。建立用户风险操作识别规则，自动识别项目申报人员、评审专家、管理机构、验收机构、科技管理部门人员的风险操作行为，进行操作拦截，并提示风险操作规则说明。 - 科技数据统计分析 - 数据抽取。关联广西计划项目管理子系统，抽取项目产出成果、科技项目等数据。 - 数据处理。实现数据清洗、转换、整合，可预设各类数据统计规则。 - 数据统计分析。①数据统计内容设置：可以统计科技项目申报、立项、验收等数据内容，也可以统计项目负责人、申报单位、评审专家等相关数据；②数据统计范围选定：科技项目数据统计范围可按项目类型、申报年度、单位性质、申报单位所在地区、项目推荐单位等条件确定；③数据统计维度选定：科技项目数据统计维度包括项目类型、申报年度、单位性质、申报单位所在地区、项目推荐单位等；④统计结果计算：平台数据统计内容、范围、维度，生成申报项目数据统计结果。 - 数据可视化展示 实现科技项目管理、科技成果产出、科技经费使用等数据的可视化展示，打造广西科技创新发展成果数据看板，具体包括： - 数据图形化模块。支持饼图、柱状图、地图等数据展示方式，可灵活配置各数据图形化模块数据展示方式和展示内容。 - 图表钻取。建立图表与数据列表的交互联动，可点击图表，进一步查看图表各部分对应的详细数据，支持数据导出。 - 数据分析报告。生成数据分析结论，对于异常数据做出预警提示，可汇总形成数据分析报告。 - 智能化应用 - 智能客服 - 用户可在门户、各业务子系统页面找到智能客服入口，智能客服可接收处理用户输入的自然语言形式的问题。 - 构建行业知识库，覆盖系统操作指导、科技政策解读等业务知识；可根据导入的系统操作指导、科技政策解读的文档自动解析，生成结构化问答对，并提供问答对的增删改查功能。 - 根据用户提问，智能客服可快速从知识库中查找信息，构建准确、简洁的答案，反馈用户。回答内容包括操作图示指引、文字说明、视频讲解、帮助文档等形式。对于用户咨询申报表单填写类的问题，可对各业务填写内容进行说明，提供填写范例。对用户政策咨询类的问题，可汇总整理政策解读，用户可查看相关政策来源。 - 对于用户要求接入人工客服的需求，支持人工坐席无缝转接。 - 智能查重 - 项目查重。将待查项目与已立项项目进行查重分析，根据待查项目研究内容、创新点等填报信息，展示与待查项目有重复性内容的已立项项目清单。 - 材料查重。可检查待查项目的可行性研究报告、阶段性研究报告、结题报告等材料与已立项项目的相关材料进行查重分析，精准识别抄袭、剽窃、过度借鉴等问题，为立项评审、验收提供决策依据。 - 可基于语义进行相似度查重分析。 - 查重报告生成。根据项目查重、材料查重结果，生成完整的查重报告，报告标注待查项目中的重复内容，与待查项目有重复性内容的已立项项目信息，计算相似度。 - 智能专家抽取 - 构建专家画像：根据专家论文、专利、项目评审记录等信息，构建专家动态画像。 - 专家抽取： 构建多维匹配算法：基于项目关键词、学科、技术领域等项目信息，通过专家研究方向、专家历史评审质量、专家对评审任务响应率等维度，构建匹配算法，计算专家匹配度，支持基于自然语言方式抽取专家。 负载均衡算法：根据专家资历、已参评数量等情况，限制专家年度评审项目数。多轮次邀请：首轮邀请未响应者或拒评者，在指定时间后启动备选专家名单。 评审组智能构建：按“领域匹配度+学术资历+单位类型”生成多元化评审组。 专家权重计算：根据专家参评率、历史评价数据、专家活跃度等，构建专家权重计算体系，计算专家抽取权重分值。 - 专家规避： 机构关联检测：排除与申报单位存在隶属/合作关系的专家。 学术关系检测：筛查近5年合作论文、专利共同作者。 项目竞争检测：识别专家正在参与同类竞争性项目。 动态黑名单：标记存在学术不端记录的专家，自动回避。 地域平衡策略：避免单一地区专家占比过高。 - 智能通知：专家指派后，系统构建邀请短信、邮件的通知内容，并按指定的时间节点发送。 - “僵尸专家”识别：连续多次不响应或拒评者，降权处理。 - 智能审核 在科技项目审核、评审环节，可提供智能审核功能，辅助管理人员、评审专家高效开展项目审核、评审工作。 （1）项目综合评估报告：系统根据项目申报书内容，从技术路线、创新性、方案可行性等方面进行综合评估，生成项目综合评估报告。 （2）项目智能问答功能：可为管理人员、评审专家提供基于自然语言方式的项目内容智能问答功能，管理人员、评审专家可通过本功能快速获取项目内容，辅助管理人员、评审专家高效开展项目审核、评审工作。 - 智能结题 对项目完成情况进行智能分析，生成智能结题报告，为管理人员开展项目复盘、成果归档及后续决策提供高效支撑。 - 智能检索 对用户输入的检索词进行语义分析，确定检索内容，反馈检索结果。支持用户多个关键词的组合查询。可用于科技项目管理、专家抽取等场景。 - 智能画像 - 项目画像 构建项目关键词标签体系：基于项目申报书和相关学术成果，提取项目的核心关键词，构建项目的关键词标签体系，反映项目的研究重点和技术领域。 提取研究方法特征：分析项目所采用的研究方法，如实验方法、理论模型、数据分析方法等，提取关键特征并记录在项目画像中。 经费使用分析：对项目的经费使用情况进行分析，包括经费的分配比例、使用阶段、与预算的偏差等，总结经费使用模式。相关分析结果可用于项目年度执行报告、中期检查报告、项目验收等项目审查环节。 识别技术创新点：通过对项目的研究内容和成果进行分析，识别项目的技术创新点，如新技术、新方法、新应用等。 预测成果转化潜力：运用机器学习算法，结合项目的技术创新性、市场需求、团队能力等因素，预测项目的成果转化潜力。 - 单位画像 学科优势分析模型：根据单位在不同学科领域的科研成果数量、质量、影响力等指标，评估单位的学科优势。 科研资源配置评估：对单位的科研资源（如科研设备、实验室空间、科研人员数量等）评估，分析资源的配置合理性和利用效率。 成果产出效率计算：计算单位在一定时间内的科研成果产出数量（如论文发表数量、专利申请数量等），并结合投入的资源，评估成果产出效率。 合作网络可视化：绘制单位与其他科研机构、企业等的合作网络图谱，直观展示合作关系的紧密程度和广度。 合规性评分：计算单位科研合规性评分。 - 申请人画像 学术成长路径分析：分析申请人的学术经历，包括教育背景、科研项目参与情况、学术成果发表历程等，绘制学术成长路径。 研究兴趣动态跟踪：实时跟踪申请人的学术动态和发表的成果，分析其研究兴趣的变化趋势。 成果影响力评估：采用多种指标（如论文被引次数、H指数、专利引用次数等）评估申请人的学术成果影响力。 团队协作能力建模：根据申请人在团队项目中的角色、贡献以及与团队成员的合作情况，建立团队协作能力模型，评估其协作能力。 职业发展预测：结合申请人的学术能力、研究兴趣、成果影响力等因素，运用机器学习算法预测其职业发展方向和潜力。 - 专家画像 研究方向识别模型：利用文本挖掘和机器学习技术，对专家的学术成果、研究项目等进行分析，识别专家的主要研究方向。 评审经验数据库：建立专家评审经验数据库，记录专家参与评审的项目类型、数量、评审意见等信息。 学术声誉评分：综合考虑专家的学术成果、同行认可度、学术兼职等因素，对专家进行学术声誉评分。 利益冲突识别：分析专家与项目申请人、单位之间的关系，识别可能存在的利益冲突情况。 跨学科能力评估：评估专家在不同学科领域的知识和研究能力，判断其跨学科研究的潜力和能力。 - 数据治理服务 - 数据标准化 构建统一的数据标准体系，包括数据元标准（定义字段名称、类型、长度、约束条件）、编码标准、格式标准，相关标准文档需提交采购人评审通过。中标人将审批通过的数据标准运用于系统设计与运维流程，按标准设计数据库表结构、数据接口等。 - 历史数据处理 截至2025年7月，原广西科技项目管理系统数据库数据约73GB，附件数据约6.1TB，涵盖广西五大类科技计划项目、中央引导地方科技发展专项、科技发展战略研究专项、科技智库项目等40余类科技项目业务数据，1.6万家科研单位数据、4.2万名科研人员数据以及6.8万名科技专家数据等。为保障数据的可用性和延续性，为后续数据迁移工作做准备，需对原系统历史数据进行分析、清洗、打标。 （1）数据分析：中标人在采购人的指导下，完成原广西科技项目管理系统数据分析（包括数据库存储结构、字段含义、字段与业务映射关系等）、新旧系统数据映射关系整理。 （2）数据清洗：按照新系统标准，清洗原广西科技项目管理系统历史数据（包括结构化数据和非结构化数据），数据种类包括但不限于项目管理、单位机构、科研人员、科技专家等数据资源。 - 数据标引 利用自动化数据标引工具，对系统数据进行打标，提升数据的价值密度，为上层应用提供支撑。 - 数据共享交换 （1）根据自治区数据共享交换平台中本系统涉及的数据资源目录，完成数据接口开发，实现自治区数据共享交换平台相关数据的自动同步更新。 （2）实现与自治区一体化平台对接，能够兼容原有的历史数据和接口。 - 运行环境要求 系统运行环境由采购人提供，本项目实施、部署和上线均在广西壮族自治区信创云平台（以下简称“自治区信创云”）互联网区，中标人需根据运行环境要求完成系统部署上线工作。 1.自治区信创云现有环境如下： - 服务器芯片品牌型号：国产芯片（鲲鹏920、飞腾FT-2000+）； - 服务器操作系统及版本：银河麒麟V10； - 数据库类型：采用达梦、人大金仓等主流国产数据库； - 中间件类型：采用东方通、宝兰德、金蝶等主流国产中间件； - 杀毒软件、微隔离和防篡改：明御主机安全及管理系统（EDR）； - 主机日志审计：明御综合日志审计分析平台； - WEB应用防火墙：明御WEB应用防火墙（WAF）； - 数据库审计：明御数据库审计与风险控制系统。 2.自治区信创云总体网络架构图如下： 自治区信创云总体网络架构图 - 主要性能要求 - 系统要求支持终端用户数15万人以上，支持不低于2000人并发访问。 - 用户提交服务请求后，一般情况下处理结果在用户端界面响应时间要求少于3 秒，复杂查询业务操作响应时间不超过5秒。 - 用户进行系统操作，对于3秒内未能完成处理和响应的，需有相应消息提醒或进度条提示。 - 系统须支持负载均衡和服务器集群并发配置。 - 随着系统的运行，业务数据、文件和用户数将不断增长，中标人需提供切实可行的技术措施以保证系统稳定和高效运行。 - 开发服务要求 1. 基于微服务技术架构开发，采用的编程语言框架需符合信创要求。 2. 系统采用B/S（浏览器/服务器）架构模式，满足以下用户端要求： - PC端：支持windows、linux、麒麟、统信操作系统的PC终端访问；系统兼容360、奇安信、搜狗、QQ等国产主流浏览器，兼容 Chrome、Firefox、Microsoft Edge等国外主流浏览器；需确保系统在不同的PC端操作系统以及不同的浏览器环境下均能正常运行且显示一致。 - 移动端：支持Android、iOS、HarmonyOS、Harmony NEXT操作系统的手机、平板等移动终端访问。 - 系统页面设计应简洁直观、操作便捷，提示信息清晰友好，保障良好的用户体验；用户访问门户和各子系统无需安装任何插件；门户和各子系统的操作方式、界面风格应保持统一，确保用户界面的一致性与易用性。 - 安全服务要求 - 应用安全 - 身份验证和访问控制：系统具有统一权限管理，提供统一身份认证和统一授权的服务接口；使用基于角色的权限控制方式对系统资源的访问进行授权。支持根据业务角色不同赋予权限，支持功能模块、报表等细颗粒度权限控制。系统可设置登录失败次数限制，支持用户口令强度检测，杜绝弱口令情况发生，密码须定期自动提示更换，并对验证身份的鉴别数据加密存储。 - 数据保护和加密：系统采用国产商用密码等技术，防止数据未经授权的访问、修改或删除。 - 安全审计和监控：系统可实现对用户登录、重要行为、资源异常使用、执行重要系统功能等活动以及安全事件等进行全过程记录、分析和调查，辅助潜在安全漏洞检查、恶意活动追踪。安全日志包括时间、类型、身份标识、敏感标记、事件结果等。 - 漏洞管理和应急响应：系统可实现漏洞统一管理，中标人负责定期检测系统安全漏洞，及时修复漏洞，防止黑客利用漏洞进行攻击，并对恶意代码进行扫描和防护，以确保应用程序的安全性；在系统遭受攻击或出现安全事件时，中标人须与采购人协商，根据整改要求和整改期限，及时采取措施应对以恢复系统安全。 - 数据安全 中标人应按照《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》要求，遵循国家电子政务总体框架和标准规范进行系统设计，采取有效措施确保数据在传输、存储、共享和应用过程中的安全性，防止各种恶意的入侵、破坏和数据泄露。中标人应制定合理、完备、适用的数据灾备恢复方案，对应用服务器数据、数据库数据、文件数据、系统和数据库日志等进行定期增量备份和定期完整备份，实现对系统中的业务数据、用户数据、系统数据、敏感数据等重要数据的定期本地备份，保证系统损坏后可立即恢复。 - 网络安全：本项目部署在自治区信创云互联网区，通过自治区信创云部署的防火墙、入侵防御、抗DDoS攻击、访问控制等安全设备，阻止未经授权的数据访问和传输，降低数据被窃取的风险。 - 物理安全：利用自治区信创云的物理环境和软硬件资源，依托自治区信创云的环境监控和容灾备份机制消除数据遗失、毁坏、泄露的风险。 - 访问控制：系统应实施严格的数据授权访问机制，禁止未经授权的数据传输、存储和访问；支持对数据接口调用的管控（服务限速、数量限制）；支持免验证、Basic验证、Digest验证、Token验证、Digest+验证等多种验证方式。 - 数据加密：系统应达到网络传输及数据存储加密机制要求。网络传输加密机制支持SM2国产密码算法和国密安全协议，使用国密算法实现高强度SSL加密连接及服务器身份认证。数据存储加密机制包括但不限于SM2、SM4等国产商用密码，系统须对身份证号码等个人隐私信息、敏感数据加密存储。 - 数据脱敏：系统利用数据脱敏技术，实现对系统敏感数据的保护，支持对敏感数据字段（如身份证号码、手机号码等）进行自定义规则的脱敏显示。 - 数据审计：通过数据审计，对操作数据的全过程行为进行监控，提高异常行为发现的概率和抗抵赖性。 - 数据备份和恢复：根据业务需求，中标人应制定科学完备的数据备份方案，对应用服务器数据、数据库数据、文件数据、系统和数据库日志等进行定期增量备份和完整备份。支持远程数据恢复，如需进行备份数据恢复，恢复完成时间应满足采购人对业务开展连续性的要求，原则上需在24小时内完成关键业务数据的恢复，并保证恢复后数据的完整性。 - 配合完成网络安全等级保护测评 本项目需严格遵循《网络安全等级保护条例》《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）中信息安全等级保护第三级的相关要求，以 “安全合规、风险可控、满足业务” 为核心，构建覆盖 “网络安全、计算环境安全、应用安全、数据安全” 的全维度安全防护体系。 本项目由采购人委托第三方测评机构进行等保测评，中标人须配合完成等保测评相关工作，并取得合格测评报告，确保交付的应用系统满足信息安全等级保护第三级要求。 - 国密应用服务 中标人提供的开发服务须严格符合国家、自治区相关密码应用政策，并满足 GB/T39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》中第三级密码应用要求。包括但不限于：（1）在物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全等方面，采用经国家核准的密码算法、合规密码产品及服务，实现用户身份鉴别及访问控制，保障系统数据在传输及存储过程中的机密性与完整性；（2）配合采购人建立健全密码应用管理制度。 本项目由采购人委托第三方测评机构进行密码测评，中标人须配合完成密码测评相关工作，并取得合格测评报告，确保交付的应用系统满足密码应用第三级要求。 - 渗透测试 采购人在系统上线运行前、项目初验前、项目终验前各开展 1 次渗透测试；若测试发现高、中风险漏洞的，中标人需完成漏洞修复后重新测试，直至消除所有高、中风险漏洞。 - 应急响应 本次招标的应急响应包含但不限于以下几类安全事件：WEB安全事件、恶意程序事件、网络攻击事件、信息破坏事件等。中标人应提供7*24应急响应服务，并按照以下要求开展应急响应： - 特别重大事件(Ⅰ级）：5分钟作出响应，1小时到达现场； - 重大事件(Ⅱ级）：10分钟作出响应，2小时到达现场； - 较大突发事件(Ⅲ级）：30分钟作出响应，4小时到达现场； - 一般性突发事件(Ⅳ级）：30分钟作出响应，远程无法解决时，4小时到达现场。 中标人应在采购人遇到重大或突发事件后，及时与采购人协商处理，按照采购人的要求采取措施，将系统业务以及网络恢复到可用状态，并完成相关漏洞恢复，降低安全事件带来的损失和影响。中标人应在每次安全事件处理完毕后3个工作日内提供故障处理报告。 - 重要时期安全保障 在重大活动、节假日以及采购人参与上级组织的网络安全攻防演练、护网行动和安全检查期间，提供现场安全保障服务。主要工作内容包括：安全监测、人员应急值守、应急处置、复现与总结等方面工作，以检验系统安全措施的完善性、网络安全防护能力、监测发现能力、应急处置能力，及时发现可能在网络安全防护、监测和处置措施中存在的各种短板，积累有效应对网络安全攻击和威胁的经验，健全网络安全积极防御、协同处置的体系，促进系统的网络安全队伍建设，在实战中有效提升系统网络安全保障能力。 - 代码审计 项目终验前，由中标人委托具备资质的第三方专业机构针对软件代码中可能存在的代码安全漏洞、后门、代码质量问题、编码规范问题等开展代码审计工作。中标人需对代码审计中发现的问题及时整改修复，确保交付的应用系统通过第三方专业机构代码审计并提供代码审计报告。由此产生的费用包含在投标报价中。 - 项目团队要求 - 投标人须承诺在系统开发、部署实施、培训、运行维护阶段，配备数量充足、经验丰富的项目经理、技术负责人、核心技术人员等承担本项目工作，项目经理、技术负责人须具备同类软件开发工作经验。 - 项目团队人员配置应科学合理、分工明确，至少包括项目经理、技术负责人、需求负责人、测试负责人、需求分析人员、软件开发人员、测试人员、部署实施人员、运行维护人员、咨询服务人员等角色。投标文件须提供项目成员名单，并确保项目组团队人员稳定。若有变动，须与采购人协商。未经采购人同意，人员变动扣除项目合同额1%/人。在项目实施过程中，中标人须按照采购人的要求更换其认为不合适的人员。 - 中标人需为本项目提供专门的本地化服务支持，系统开发服务期间，现场项目团队人员不少于8人。 - 投标文件应提出具体管理措施，以确保相关承诺得到落实。 - 项目培训要求 投标文件须按照采购人要求提供详细完整的培训方案，培训材料包含但不限于培训PPT、用户操作手册、运维手册、代码维护手册、数据库维护手册等。培训工作按照采购人要求分阶段、分对象培训。培训方式包括现场培训、远程指导、会议培训等。 - 培训内容 （1）操作使用培训，确保系统用户熟练掌握系统使用方法。 （2）系统运维培训，确保系统运维人员熟练掌握系统运维方法。 （3）代码维护培训，中标人需向采购人相关技术人员详细讲解各子系统开发架构，功能模块代码实现，确保采购人相关技术人员掌握系统代码维护方法。 （4）数据库维护培训，中标人需向采购人相关技术人员详细讲解各子系统数据库的存储结构、字段含义、字段与业务映射关系，以及维护要点，确保采购人相关技术人员掌握数据库维护方法。 - 培训方案 投标文件需针对不同用户制定相应的培训方案及培训课程，培训方案包括培训计划、培训大纲、培训人数、培训教材和师资等内容。 |
| 一、商务条款 |  |  |  |
| （一）交付时间及交付地点 1. 交付时间： 合同签订后，中标人按以下时间交付系统建设工作成果: （1）2026年5月底前，完成技术底座（即数据支撑平台和应用支撑平台）开发和部署工作。 （2）2026年11月底前，完成全部系统功能开发并上线运行，完成项目中期检查。 （3）2027年11月底前，根据系统运行情况，处理系统故障，完善系统功能；完成数据标准化、历史数据处理、数据标引、数据共享交换等数据治理工作；完成系统培训工作；完成项目初步验收。 （4）2028年5月底前完成项目终验。 2. 交付地点：南宁市 （二）付款条件 1.中标人完成技术底座（即数据支撑平台和应用支撑平台）开发和部署工作，由中标人向采购人提出付款申请，采购人认可中标人已完成工作，由中标人开具等额、合法有效的发票，采购人在收到发票后10个工作日向中标人支付合同总价的40%。 2.项目完成中期检查后，由中标人向采购人提出付款申请并开具等额、合法有效的发票，采购人在收到发票后10个工作日内，向中标人支付合同总价的20%。 3.项目初验合格后，由中标人向采购人提出付款申请并开具等额、合法有效的发票，采购人在收到发票后10个工作日内，向中标人支付合同总价的28%。 4.项目终验合格后，由中标人向采购人提出付款申请并开具等额、合法有效的发票，采购人在收到发票后10个工作日内，向中标人支付合同总价的12%。 （三）项目验收 1.验收组织 项目验收分为初验和终验，均由采购人进行组织，采购人与相关人员组成验收小组，对中标人提交的项目成果进行会议验收，通过验收组验收合格，即视为项目验收通过。 2.中期检查 中标人完成全部系统功能开发并上线运行后，提交中期检查书面申请及相关交付物。采购人收到申请，并确认中标人已完成对应的工作成果后，由采购人组织中期检查。 项目中期检查应满足以下要求： （1）中标人完成全部系统功能开发工作，系统功能、性能及安全参数均达到采购人最终确认的需求标准和合同要求，并完成上线运行。 （2）中标人须对系统功能、业务流程及系统接口等全面测试，测试范围包括系统功能、系统性能、可靠性、易用性及安全性等内容，并形成软件测试报告。 （3）系统通过采购人组织的渗透测试，并完成高、中风险漏洞修复。 （4）中标人需提供完备的中期检查交付物，包括： ①开发服务成果：需求分析说明书、总体设计方案、详细设计说明书、数据库设计说明书、系统部署安装手册、用户操作手册、系统测试方案及测试报告、软件系统源代码（含详细代码注释说明、数据库脚本等），源代码须为可编译、可运行的原始代码，不得提供经过混淆、加密或压缩处理的代码。 ②实施文档：项目实施方案。 ③检测类文档：软件测试报告。 3.初步验收 中标人完成系统运行期间的故障处理和功能完善，并完成数据治理工作后，提交项目初验书面申请及相关交付物。采购人收到申请，并确认中标人已完成对应的工作成果后，由采购人组织初步验收。采购人依据合同，对项目的工程、技术和档案等进行验收，形成初步验收报告。 项目初验应满足以下要求： - 系统上线运行后，中标人应及时处理系统故障，完善系统功能，确保系统正常提供服务。所有系统运行期间系统的修改和软件变化都应由中标人写入开发、实施的相关文档中。 - 完成数据标准化、历史数据处理、数据标引、数据共享交换等数据治理工作。 - 根据采购人要求，分阶段、分对象完成系统培训工作。 - 系统通过采购人组织的渗透测试，并完成高、中风险漏洞修复。 - 中标人需提供完备的初步验收交付物。包括： ①开发服务成果：需求分析说明书、总体设计方案、详细设计说明书、数据库设计说明书、系统部署安装手册、用户操作手册、培训手册、系统测试方案及测试报告、全部软件系统最新版本的源代码（含详细代码注释说明、数据库脚本等），源代码须为可编译、可运行的原始代码，不得提供经过混淆、加密或压缩处理的代码。 ②数据治理工作成果：数据标准化方案、旧系统数据分析报告、清洗后的旧系统数据资源、数据标引后的系统数据资源。 ③实施类文档：项目实施方案。 4.项目终验 中标人完成全部系统建设工作后，由中标人提出项目终验书面申请及相关交付物。采购人收到申请，并确认中标人已完成对应的工作成果后，由采购人组织项目终验。 项目终验应满足以下要求： - 中标人及时处理系统故障，完善系统功能，确保系统正常提供服务。所有系统运行期间系统的修改和软件变化都应由中标人写入开发、实施的相关文档中。 （2）采购人委托具备资质的第三方专业机构对系统进行密码应用安全性评估、网络安全等级保护测评、功能和性能测评，中标人委托具备资质的第三方专业机构开展代码审计工作。终验前中标人须确保密码应用安全性评估、网络安全等级保护测评、功能和性能测评、代码审计、渗透测试中出现的问题均已处理，并取得合格的密码应用安全性评估报告、网络安全等级保护测评报告、功能和性能测评报告及代码审计报告。 （3）终验前中标人须确保本项目已按合同要求完成全部系统建设工作，如未完成系统建设或相关工作，中标人继续进行项目实施，直至系统所有功能、性能及安全参数均达到采购人最终确认的需求标准和合同要求。 （4）中标人需提供完备的项目终验交付物，包括： ①开发类文档：需求分析说明书、总体设计方案、详细设计说明书、数据库设计说明书、系统安装部署手册、用户操作手册、培训手册、系统测试方案及测试报告、全部软件系统最新版本的源代码（含详细代码注释说明、数据库脚本等），源代码须为可编译、可运行的原始代码，不得提供经过混淆、加密或压缩处理的代码。 ②数据治理工作成果：数据标准化方案、旧系统数据分析报告、清洗后的旧系统数据资源、数据标引后的系统数据资源。 ③实施类文档：项目实施方案、初步验收报告、项目巡检报告（含巡检记录）、项目总结报告。 ④检测类文档：第三方代码审计报告。 （四）质保服务要求 1.项目质保服务期：项目自通过终验之日起12个月内。 2.质保服务内容 (1) 当系统出现功能变更、BUG修复时，需要及时进行软件升级；当用户规模激增、业务繁忙，超出系统处理能力，性能下降时，需要及时对系统扩容。中标人须负责升级和扩容的具体实施工作。 (2) 根据采购人实际工作需要，中标人对系统用户、运维人员等提供操作答疑。 (3) 中标人协助采购人诊断系统故障，制定系统维护和故障处理方法，协助解决软件系统日常运行过程中出现的问题，并协助系统管理员解决软件系统移机、服务器迁移过程中出现的问题。 (4) 中标人定期开展系统安全技术服务，对采购人安全管理人员提供安全咨询服务，协助及时修复漏洞。 (5) 中标人支持采购人定期对系统程序、数据库进行备份，可通过系统查询用户登录和操作日志，数据库数据需每日进行增量备份，每月进行全库备份，备份数据及系统日志至少留存6个月。 (6) 如遇重大活动和节假日，中标人需配合采购人在活动和节假日期间确保系统正常运行。 3.服务响应 (1) 驻场服务:质保服务期内派驻3名工程师驻场，提供7*24小时技术支持服务，包括负责项目的具体实施和解决软件运行过程中碰到的质量问题；其中驻场相关人员要求有驻场相关工作岗位经验2年（含）以上（投标文件须提供劳动合同复印件和附工作经验相关说明），提供包括系统使用、管理和运行维护等服务，以保障系统无故障不间断正常运转，驻场地点由采购人指定。 (2) 远程服务:提供7*24小时紧急电话等方式的技术支持，紧急事件应1小时内做出响应，并在2小时内给予解决。一般事件应在2小时内做出响应，并在4小时内给予解决。电话支持无法解决的问题必须按照故障响应速度要求提供现场技术支持。 (3) 系统发现安全漏洞时，安全漏洞属于高风险的原则上一天内要完成漏洞的修复，安全漏洞属于中风险的原则上三天内要完成漏洞的修复。漏洞修复预计时间超过规定的时间时，双方协商解决。 （五）知识产权要求 1.中标人同意采购人委托开发的系统所属的知识产权及其他一切合法权益归采购人所有。项目建设完成后形成的项目成果（如设计文件、源代码、测试文档、数据资源、数据接口等）及相关知识产权归采购人所有。 2.中标人应保证采购人及其用户在使用过程中不受到第三方关于侵犯专利权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，中标人须与第三方交涉并承担可能发生的侵权等法律责任，如第三方要求赔偿经济损失的，由中标人承担，与采购方无关。 3.中标人就本项目开发的软件，应向采购人提供全部源代码和不限次数的使用权以及二次开发权。采购人对本项目实施过程中所产生的所有成果（包括发明、发现、可运行系统、源代码、数据资源、数据接口及相关技术资料、文档等）享有永久免费使用权、复制权和修改权。除本项目工作所需外，未经采购人书面同意，中标人不得擅自使用、复制采购人的商标、标志、数据信息、文档、成果及其他资料。 4.中标人在为采购方提供开发服务期间，出于项目的需要使用任何第三方的软件知识产权的产品，中标人必须确保所使用的第三方软件已获得合法授权，且授权范围覆盖服务采购人的需求，在不侵犯第三方合法权益的情况下使用，使用第三方产品产生的费用纳入本项目的开发成本。中标人应确保第三方软件的稳定性和安全性，避免因软件问题导致采购人数据泄露、服务中断等风险。若软件出现故障或侵权纠纷，中标人需承担相应法律责任。 5.项目正式运行，系统中不应出现第三方LOGO及授权信息。 6.中标人在为采购方提供开发服务期间使用中标人已有的获得国家认可知识产权的技术成果用于本项目的开发建设，产生费用的计入本项目的开发成本并及时向采购方申明。经采购方核实，确认属于专利成果的，采购方只享有该技术的使用权，在采购方的业务范围内可以充分使用，但不得用于其它商用目的，亦不得自行向第三方转让。中标人没有申明的，推定其属于开发服务成果，采购方可以使用这些成果进行相关的业务活动。即使日后证明实际上是属于专利成果的，中标人亦不得要求采购方承担任何法律责任。 7.如因中标人提供开发服务导致任何第三方向采购人提出索赔的，由中标人承担相应的赔偿责任，与采购人无关。如应由采购人先行承担赔偿责任的，采购人有权要求中标人赔偿采购人因此遭受的全部损失，包括但不限于因此产生的律师费、诉讼费、保全费、保全保险费、差旅费等。 8.中标人不能遵守上述承诺，导致采购人不能继续使用本项目标的的，采购人有权要求中标人免费为采购人重新开发符合上述知识产权承诺及本项目约定的技术水平的新系统。如采购人拒不履行上述约定的义务的，采购人有权要求中标人承担，因重新开发符合上述知识产权承诺及本项目约定的技术水平的新系统的费用，包括但不限于软件开发费、专家评审费、第三方测试（测评/检测费）、工程监理费等。 （六）保密要求 中标人应严格遵守国家保密法律、法规和规章制度和采购方的各项保密规定，对所有项目信息及接触到的文档、资料、数据（包含原始数据和衍生数据）等予以保密并签订保密协议，未经采购方书面允许，不得以任何形式向第三方透露本项目的任何内容，不得将本项目数据导出、分析以及移作他用。 为实现上述承诺，中标人应制定相应的管理规范，不得违规记录、存储、复制相关信息，不得违规留存相关载体，不能以任何方式泄露所接触和知悉的项目信息。中标人应确保本单位人员离岗时，对项目相关的技术资料和数据信息履行保密义务。 （七）其他要求 1.本项目投标报价为人民币金额报价。投标报价是履行合同的最终价格，必须包含完成本项目所需所有费用，含服务费用、税金、代理服务费及其他与本项目服务相关的一切费用。 2.本项目的驻场人员必须与中标人投标文件一致，并在合同签订之日起10个工作日内全部到位；采购人有权根据驻场人员的项目进度推进情况、项目工作质量，要求中标人及时更换或增加驻场人员，中标人须配合执行。 3.项目服务期间如出现非采购人原因导致的中标人驻场人员人身、财产安全事故、损失等由中标人承担全部责任，采购人不承担任何责任。 4.投标人必须承诺加强参与本项目人员的遵纪守法、廉洁自律教育和监督，对项目人员在项目期间实施违法犯罪行为并对采购人利益造成的侵害承担相应经济和法律责任，承诺在签订合同之日起30天内提供参与项目人员的遵纪守法，恪守职业道德的入职调查材料（含无犯罪记录证明、个人征信情况）。 5.本项目不允许转包、分包。 |  |  |  |
| 二、演示 |  |  |  |
| 投标人根据自身情况选择是否对本项目进行演示，具体详见第四章《评标方法和评标标准》。不演示不得分。 - 演示时间：于开标当日由采购代理机构工作人员通知具体时间。 - 演示地点：通过“广西政府采购云平台”进行在线演示。 - 演示顺序：按投标文件解密先后顺序进行。若有投标人不参加演示的，则按解密投标文件先后在其后的投标人参加演示，以此类推。 - 演示要求： （1）投标人自行准备演示设备、网络环境、安装调试工具及其他演示所需的一切用品。投标人所用演示设备、演示材料等不可同其他投标人共用。 （2）本项目系统演示仅针对投标人的实时操作实体软件功能模块的演示效果进行评分，如以PPT、视频等非实体软件方式进行演示的，演示分得0分。 （3）每家投标人演示时长不得超过40分钟。 （4）演示附件： |  |  |  |

附件1：

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

# 第三章  投标人须知

## 第一节 投标人须知前附表

| 条款号 | 项目内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 投标人的资格要求 | 详见招标公告。 |
| 6.1 | 是否接受联合体投标 | 详见招标公告。 |
| 6.2 | 联合体投标要求 | 无 |
| 7.2 | 是否允许分包 | 不允许分包。 □允许分包： 分包内容： 。 分包金额或者比例： 。 |
| 8.4 | 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的获得参加评标资格的投标人或获得中标人推荐资格的确定方式 | ☑不适用于本项目 随机抽取（采用最低评标价法，投标报价相同时；采用综合评分法，评审得分相同时。） 其他方式： 采用综合评分法，评审得分相同时，投标总报价低的获得推荐资格，评审得分、投标总报价均相同时，由采购人随机抽取。 □采用最低评标价法，投标总报价相同时，由采购人随机抽取。 |
| 11.4 | 媒体发布渠道 | 与本项目相关的政府采购业务澄清、更正及与之相关的事项将在招标公告中“六、其他补充事宜”中网上查询地址上发布。 |
| 11.5 | 是否组织标前答疑会 | 不组织召开开标前答疑会 □组织召开开标前答疑会 会议开始时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。会议地点： |
| 13.1 | 资格证明文件组成 | 1.投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），投标人为自然人的，提供有效身份证正反面复印件。（必须提供，否则作无效投标处理） 2.投标人依法缴纳税收的相关材料（提供税款所属时期为2025年3月至投标文件提交截止时间止的任意1个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的投标人，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）。（必须提供，否则作无效投标处理） 3.投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供税款所属时期或缴费起始时间为2025年3月至投标文件提交截止时间止的任意1个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件）。（必须提供，否则作无效投标处理） 4.投标人财务状况报告（提供2024年度经审计的财务报告复印件或者截标时间前半年内至少一个月能反映财务状况的报表或者投标人自拟的截标时间前半年内至少一个月的财务情况说明）。（必须提供，否则作无效投标处理） 5.投标人直接控股股东信息表；（必须提供，否则作无效投标处理） 6.投标人直接管理关系信息表；（必须提供，否则作无效投标处理） 7.本项目的特定资格要求：（如本项目招标公告有要求，则必须提供有效证明材料扫描件，否则作无效投标处理） 8.声明函（格式后附）。（必须提供，否则作无效投标处理） 9.联合体投标协议书（格式后附）。（联合体投标时必须提供，否则作无效投标处理） 10.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。 注：1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2.联合体投标时，第1-8项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章，否则投标文件作无效投标处理。 |
|  | 商务文件组成 | 1.无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理） 3.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则作无效投标处理） 4.投标保证金提交凭证；（如本项目招标公告有要求缴纳投标保证金的，则必须提供，否则作无效投标处理） 5.商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 6.投标人情况介绍（格式自拟）； 7.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法和评标标准”提供有关证明材料）。 注：1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 技术文件组成 | 1.服务需求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.项目方案（至少包含系统设计方案、项目实施方案、系统数据治理方案、系统运维及售后服务方案、拟投入实施人员、售后服务承诺、技术培训等）（格式自拟）； 3.投标人业绩及证明资料（格式自拟）； 4.优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务（格式自拟）； 5.投标人对本项目的合理化建议（格式自拟）； 6.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 报价文件组成 | 1.投标函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.开标一览表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 3.中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函（格式后附），或者投标人属于监狱企业的需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有请提供） 4.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 |
| 16.2 | 投标报价要求 | 投标报价是履行合同的最终价格，必须包含完成本项目所需所有费用，含服务费用、税金、代理服务费及其他与本项目服务相关的一切费用。 投标报价包含验收费用 □投标报价不包含验收费用 |
| 17.2 | 投标有效期 | 自投标截止之日起90日。 |
| 18 | 投标保证金金额 | □本项目不需要缴纳投标保证金。 本项目需要缴纳投标保证金，相关要求如下： 1.投标保证金的缴纳方式：详见招标公告 2.投标保证金的金额：详见招标公告 3.投标保证金采用银行转账缴纳方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则作无效投标处理。 4.投标保证金采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等缴纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等的复印件或者金融机构、担保机构出具的电子保函作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则作无效投标处理。投标人必须在投标截止时间前将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函（电子保函除外）等原件提交给采购代理机构，由采购代理机构向投标人出具回执，并妥善保管。 5.缴纳投标保证金指定账户：详见招标公告。 6.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同缴纳投标保证金，其缴纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。 备注： 1. 投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定缴纳方式缴纳的，或者未足额缴纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。 2.投标人采用现金方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。 3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。 4.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 5.采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。 |
| 19.1 | 投标文件编制要求 | 投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件分别生成电子文件，商务文件和技术文件按顺序合并生成电子文件。（注：按照本招标文件“第六章 投标文件格式”编写，第六章未附格式的，由投标人自行拟定。） |
| 20 | 备份投标文件 | 本项目不接受备份投标文件。 |
| 21.1 | 投标截止时间 | 详见招标公告 |
|  | 投标地点 | 详见招标公告 |
|  | 投标人递交投标样品截止时间及地点 | 无 |
| 23 | 开标时间、地点 | 详见招标公告 |
| 25.3（2） | 投标人信用查询渠道 | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。 |
|  | 信用查询截止时点 | 资格审查结束前 |
|  | 查询记录和证据留存方式 | 在查询网站中直接截图查询记录，截图作为附件在广西政府采购云平台上传保存。 |
|  | 信用信息使用规则 | 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 29.1 | 评标方法 | 综合评分法 □最低评标价法 |
| 29.2 | 允许负偏离项 | 商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 技术需求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 |
| 30.1 | 确定中标人时，出现中标候选人排名并列的情形，确定中标人方式 | 采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人： 技术分得分高的优先、商务分得分高的优先的顺序。 □采取随机抽取的方式确定。 |
| 35 | 履约保证金金额 | □ 本项目不需要缴纳履约保证金。 本项目需要缴纳履约保证金，相关要求如下： 1.履约保证金金额：按项目中标总金额的5%。（如中标人被评标委员会认定为中小企业，履约保证金为采购合同金额的2%）。 2.履约保证金递交方式：中标人在签订合同前以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式向采购人提交。 3.履约保证金退付方式、时间及条件：项目完成并验收合格，在中标人履行完合同约定的权利义务事项后且中标人无违约情形的，由中标人向采购人提供审签完成的《采购项目合同验收书》（格式见详见第五章，规定详见桂财采〔2015〕22号）及《采购项目履约保证金退付意见书》（格式后附），采购人在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。如最终验收与合同不符，全部履约保证金不予退还，而且由中标人按合同标的额的30%承担违约责任，并承担采购人为此而支付的一切损失（包括但不限于律师费、公证费、鉴定费、诉讼费、保全费、公告费、诉讼财产保全责任险保费等一切费用）。 4.缴纳履约保证金的指定账户： 开户名称：广西科技信息网络中心 开户银行：中国银行南宁新竹支行 银行账号：6132 6245 0112 备注： 1. 履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。 2.采用金融、担保机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 3.投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 36.1 | 签订合同携带的材料 | 委托代理人负责签订合同的，须携带有效的法定代表人授权委托书及其委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2.1 | 接收质疑函方式 | 以书面形式 |
|  | 质疑联系部门及联系方式 | （1）名称：广西科技信息网络中心 联系电话：0771-2613632 通讯地址：广西南宁市青秀区新竹路20号3号楼 （2）名称：广西科联招标中心有限公司 联系电话：陈工，0771-3486228 通讯地址：广西科联招标中心有限公司103室（广西南宁市大学东路170号广西农业机械研究院内） |
|  | 现场提交质疑办理业务时间 | 质疑期内每个工作日（北京时间）上午8时00分到12时00分，下午15时00分到18时00分。 |
| 38.3.1 | 投诉受理方式 | 1.受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。 2.通讯方式 名称：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处 地址：南宁市桃源路69号广西财政大厦7楼 联系电话：0771-5331544/5331539 |
| 40 | 采购代理服务费支付方式 | 本项目采购代理服务费由中标人在签订合同前，以银行转账、电汇等方式一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付： □本项目不收取采购代理服务费。 |
|  | 采购代理服务费收取标准 | 以项目（中标金额/□采购预算/□暂定中标金额/□其他 ）为计费额，按本须知正文第40.2条规定的收费计算标准采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（收费基准价格/□收费基准价格下浮 %/□收费基准价格上浮 %）收取，如代理服务费不足陆仟元的，按人民币陆仟元收取。 □固定采购代理收费： 。 |
|  | 采购代理服务费收款账户信息 | 开户名称：广西科联招标中心有限公司 开户银行：中国工商银行南宁市高新科技支行 银行账号：2102111229300032105 开户行行号：102611011101 |
| 41.1 | 解释 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法和评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 法律责任： 本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。 |
| 41.2 | 其他释义 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的实物印章或投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以投标人法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章或手写签字。 3.本招标文件所称的“电子签章”“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 4.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。 5.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 6.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

第二节 投标人须知正文

一、总  则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构” 指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“招标公告”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于勘查现场、编制投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条，《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7.转包与分包

7.1 本项目不允许转包。

7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予 4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

8.特别说明：

8.1如果本招标文件要求投标人提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则投标人所提供的以上材料必须为该投标人所拥有。

8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

8.4采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

9.回避与串通投标

9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的电子投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、招标文件

10.招标文件的组成

第一章 招标公告；

第二章 采购需求；

第三章 投标人须知；

第四章 评标方法和评标标准；

第五章 拟签订的合同文本；

第六章 投标文件格式；

第七章 质疑、投诉材料格式

根据本章第11.1项的规定对招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后澄清或修改公告为准。

11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原招标公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

11.2 投标人应认真审阅本招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

11.3 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知(在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告及平台短信通知)所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

澄清或者更正公告在招标公告发布媒体上发布，一经发布，视作已以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不再另行通知，所有潜在投标人应密切关注招标公告发布媒体，因未能及时获知，由此产生的后果均应自行承担。

11.4 采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，将变更时间将在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

（1）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（4）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2投标文件电子版：具体要求见本节19.投标文件编制。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标文件提交的风险

投标文件分为资格文件、商务文件、技术文件、报价文件四部分（其中：商务文件与技术文件合并编辑成一个电子文档）。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，可能导致其投标被拒绝。

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投项目的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投项目的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

18.2投标保证金的退还

18.2.1未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还，退还方式如下：

（1）采用银行转账方式的，以转账方式退回到投标人银行账户。

（2）采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等方式的，由投标人代表持相关授权证明材料至采购代理机构办理支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等原件退还手续。

18.2.2中标人的投标保证金自采购合同签订之日起5个工作日内退还，退还方式同本须知正文第18.2.1，或者转为中标人的履约保证金。

18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

19.投标文件的编制

19.1投标文件编制要求详见“投标人须知前附表”。投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2投标文件按照招标文件第六章格式要求进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

19.3为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则作无效投标处理。

19.5投标文件应避免涂改、行间插字或者删除。

19.6 对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的服务内容及要求、商务条款及其他内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

19.7本项目为全流程电子化项目，异常情况见“第二节 投标人须知正文”中“四、24.2开标程序”。

20.备份投标文件

详见“投标人须知前附表”。

21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交电子版投标文件。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至广西政府采购云平台。

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求密封或者标记的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。

21.3电子版投标文件提交方式见“招标公告”。

22. 投标文件的补充、修改、撤回

22.1 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，广西政府采购云平台将拒收。

22.2广西政府采购云平台收到投标文件，将妥善保存并即时向投标人发出确认回执通知。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

四、开    标

23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在广西政府采购云平台电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。 投标人不足3家的，不得开标。

24.开标程序

24.1开标形式：

（1）开标的准备工作由采购代理机构负责落实，采购代理机构必须基于广西政府采购云平台依法抽取评审专家，如采购代理机构未按规定抽取专家的，视为本次开评标无效，应当重新采购；

（2）采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人在规定的时间内自行将投标文件在线解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子投标文件在线解密。投标文件未按时解密的，均视为无效投标。

（解密异常情况处理：详见本章29.3 电子交易活动的中止。）

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标人报价均在广西政府采购云平台远程不见面开标大厅展示；

（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（5）开标结束。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

五、资格审查

25.资格审查

25.1开标结束后，采购人或采购代理机构依法通过电子投标文件对投标人的资格进行线上审查。

25.2资格审查标准为本“招标文件”中“投标人须知前附表”13.1点载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.3投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，广西政府采购云平台已与“信用中国”平台做接口，采购人或者采购代理机构可直接在线查询）

（2）投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

（4）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

25.4资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评   标

26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法和评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.3评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标作无效处理。

28.4评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

29.评标方法和评标标准

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 评标委员会按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.3 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

七、中标和合同

30.确定中标人

30.1采购人在收到评标委员会出具的评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

30.2采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

30.3中标人无正当理由拒签合同的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款规定处理。

30.4根据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条，因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。

31. 结果公告

31.1在中标人确定之日起2个工作日内，由采购代理机构在招标公告发布媒体上发布中标结果公告，中标结果公告期限为1个工作日，发布中标结果公告的同时向中标人发出中标通知书。采购代理机构发出中标通知书前，应当对中标人信用进行核实，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并依法确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以依法确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据企业的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业扶持政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

32.发出中标通知书

32.1在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过广西政府采购云平台发出电子中标通知书。

32.2对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，采购人或采购机构还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33. 无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

35.履约保证金

35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，依法确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

35.2签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

35.3在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

36.签订合同

36.1中标人在中标通知书发出之日起，按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同，签订携带资料详见“投标人须知前附表”。

36.2采购合同由采购人与中标人根据招标文件、投标文件等内容签订。

36.3签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

36.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，依法确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，中标人可追究采购人承担相应的法律责任。

36.5政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标人和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.6采购人或中标人不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.7如签订合同并生效后，中标人无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

37.政府采购合同公告

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38. 询问、质疑和投诉

38.1询问

38.1.1供应商在开标前对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构项目负责人提出询问。

38.1.2采购人或采购人委托的采购代理机构自受理询问之日起3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复内容不得涉及商业秘密。

38.1.3 询问事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

38.2质疑

38.2.1供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，质疑有效期结束后，采购人或采购代理机构不再受理该项目质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下：

（1）潜在供应商依法获取招标文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。委托代理协议无特殊约定的，对招标文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对招标文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或采购代理机构提出，由采购人或采购代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（3）供应商认为中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应当在中标或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。

38.2.2供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则，不得进行虚假、恶意质疑。

38.2.3 质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。

38.2.4 质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商（潜在供应商已依法获取可质疑的采购文件的，可以对该采购文件质疑）；

（2）质疑函内容符合本章第38.2.5项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；

（6）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；

（7）财政部门规定的其他条件。

38.2.5 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据（列明权益受到损害的事实和理由）；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.2.6采购人或采购人委托的采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。对不符合质疑条件的质疑，答复不予受理，并说明理由；对符合质疑条件的质疑，对质疑事项作出答复。

38.2.7采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.3投诉

38.3.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人或采购代理机构的答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉，投诉联系方式见“投标人须知前附表”。

38.3.2  投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）（投诉书格式后附）：

（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（2）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

38.3.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。

38.3.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第38.3.2项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（6）国务院财政部门规定的其他条件。

八、验收

39.验收

39.1采购人组织对中标人履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，中标人须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

39.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

39.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金（如有）返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

39.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向中标人支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。中标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

九、其他事项

40.采购代理服务费

40.1采购代理服务费收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同缴纳采购代理服务费。

40.2采购代理服务费收费标准：

| 中标金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% |
| 100～500万元 | 1.1% |
| 500～1000万元 | 0.8% |
| 1000～5000万元 | 0.5% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% |

注：

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某项目采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 ％＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×1.1％＝1.1万元

合计收费＝ 1.5+1.1＝ 2.6 （万元）

41. 需要补充的其他内容

41.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

41.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

41.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，投标人提供的服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

42. 广西线上“政采贷”政策告知函

广西线上“政采贷”政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与广西政府采购活动！

线上“政采贷”是人民银行南宁中心支行和自治区财政厅共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可持政府采购合同在线向银行业金融机构申请贷款，融资机构将根据《中国人民银行南宁中心支行 广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

相关金融产品和银行业金融机构联系方式，可在中征应收账款融资服务平台查询（网址：https://www.crcrfsp.com/，客服电话：400-009-0001）。

# 第四章  评标方法和评标标准

## 第一节 评标方法

本项目采用 以下勾选的方式进行评审。

□最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

## 第二节 评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

（4）投标人未就所投项目进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投项目的单项内容作唯一报价；投标人未就所投项目的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

（5）修正后的报价，投标人不确认的；

（6）投标人属于本章第5条第（4）项情形的。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

（3）为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（4）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

（5）投标有效期、项目完成时间（交付时间或者服务期等）、质保期及招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；

（6）商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

（7）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

（8）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）未响应招标文件实质性要求的；

（11）属于投标人须知正文第9.2条情形的；

（12）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）不满足招标文件要求的服务内容、技术要求、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术需求发生负偏离的；

（2）技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）招标文件要求提供技术方案的，投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。

3.澄清补正、说明或者补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖投标人公章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，有可能对评审产生影响。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）报价文件中“开标一览表”内容与投标文件中相应内容不一致的，以“开标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

（1）评审委员会成员要根据政府采购法律法规和招标文件所载明的评标方法、标准进行评审。对投标人的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

（2）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（5）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（6）各投标人的得分为评标委员会各成员的有效评分的算术平均数。

（7）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（8）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会各成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会各成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.评审复核

6.1评标报告签署前，评标委员会要对评审结果进行复核，复核意见要体现在评标报告中。

6.2评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

第三节 评分标准

综合评分法

注：计分方法按四舍五入取至百分位。

| 序号 |  | 评审因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分10分） | 投标报价 （满分10分） | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）的规定，投标文件中提供《中小企业声明函》，且服务全部由符合政策要求的小型、微型企业承接的，对其投标价格给予10%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 投标人被评定为监狱企业或残疾人福利性单位或其服务全部由符合政策要求的小型、微型企业承接的，该投标人的投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1－6%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，基准价得分为10分。 （7）价格分计算公式：价格分=（评标基准价／评标报价）×10分 |
| 2 | 技术分 （满分79分） | 系统设计方案（满分12分） | 一档（2分）：系统设计方案内容详细，具有可行性，对本项目系统开发总体要求理解正确； 二档（7分）：提出详细的系统设计方案，方案贴近项目需求，内容包括：系统架构、平台门户系统、应用支撑平台、数据支撑平台、广西科技计划项目管理子系统、广西项目科研经费监管子系统、科技研发经费投入运行监控子系统、广西科技项目监测分析系统的建设，提供上述系统的整体架构设计、业务流程设计、部署设计方面内容，各系统能够实现整体集成，整体技术方案具有可行性，方案整体架构设计符合项目需求，有对平台开发中对不可预见问题的解决方案或预案，准确地描述了平台开发的技术路线； 三档（12分）：提出的系统设计方案内容详细，方案描述详细，内容包括：系统架构、平台门户系统、应用支撑平台、数据支撑平台、广西科技计划项目管理子系统、广西项目科研经费监管子系统、科技研发经费投入运行监控子系统、广西科技项目监测分析系统的建设，提供上述系统的整体架构设计、业务流程设计、部署设计方面内容，每个系统能够提供详细的模块设计方案和系统原型范例，各系统能够实现整体集成，整体系统开发技术方案设计符合项目实际情况，有对系统开发中对不可预见问题的解决方案或预案，能够利用新技术提升系统查询、处理效率，技术路线与实施管理等措施具有可行性。技术方案考虑并满足项目建设需求，项目理解透彻。 注：方案不满足一档要求或无方案的，不得分。 |
|  |  | 项目实施方案（满分11分） | 一档（1分）：有开发计划和进度措施；有实施质量控制保证方案；实施方案中对各项工作的描述详细； 二档（6分）：有详细的开发计划和进度保证措施；有实施质量保证措施及质量管理程序，满足本项目的采购需求，且承诺项目系统开发服务期间驻场人员总数不少于10人（各驻场人员均需具备2年相关工作经验，以提供同类软件开发项目合同扫描件以及在同类软件开发项目合同工作岗位的承诺为准）； 三档（11分）：项目实施方案详细，满足实际情况，有项目实施计划、实施进度计划，项目管理组织机构及职能完全满足要求，进度与质量安排清晰，能够用于项目实施及进度管理；具有可满足本项目各项工作需要的实施质量保证措施及质量管理程序的内容，指明重点难点及解决办法。且承诺项目系统开发服务期间驻场人员总数不少于12人（各驻场人员均需具备2年相关工作经验，以提供同类软件开发项目合同扫描件以及在同类软件开发项目合同工作岗位的承诺为准）。 注：1.驻场人员须提供劳动合同或工资流水或响应截止时间前半年内任意一个月的社保证明，并附工作经验相关说明（以提供同类软件开发项目合同扫描件以及在同类软件开发项目合同工作岗位的承诺为准）。 2.方案不满足一档要求或无方案的，不得分。 |
|  |  | 系统数据治理方案（满分11分） | 一档（1分）：系统数据治理方案具有可行性，对本项目系统数据治理总体要求理解正确； 二档（6分）：提出详细的系统数据治理方案，方案符合项目需求，内容应包括：①数据标准化②历史数据处理③数据分析④数据清洗⑤数据标引⑥数据共享交换等，整体技术方案具有可行性，提供数据治理举措及说明，技术方案满足项目需求，描述了系统数据治理的技术路线； 三档（11分）：提出的系统数据治理方案描述详细，技术方案充分考虑并切实满足项目建设需求，项目理解透彻。内容应包括①数据标准化②历史数据处理③数据分析④数据清洗⑤数据标引⑥数据共享交换等，每项技术流程须包含技术流程图、示范案例；系统数据治理方案设计符合项目实际情况，确保有数据治理中对不可预见问题的解决方案或预案，提供数据安全保障举措及说明。 注：方案不满足一档要求或无方案的，不得分。 |
|  |  | 系统运维及售后服务方案（满分10分） | 一档(2分)：投标人提供了系统运维方案及售后服务，但无具体承诺，服务内容能满足采购人要求。 二档(6分)：投标人提供了系统运维方案、售后服务承诺，售后服务承诺详细，满足采购需求，有定期维护售后维护方式等售后服务体系。相关方案中包含维护方案、各阶段服务计划、维护期内外的后续技术支持和维护能力情况说明的内容。且承诺项目完成验收后，派驻4名有驻场相关工作经验5年（含）以上工程师驻场。 三档(10分)：投标人提供了详细的系统运维方案及售后服务承诺，包含维护方案、各阶段服务计划、维护期内外的后续技术支持和维护能力情况说明、应急预案措施的内容。售后服务承诺详细，对响应时间、服务团队配备培训计划、应急预案、保密承诺、故障解决方案有描述详细、有服务流程，服务承诺有配套的处罚措施，并针对本项目提出切实可行的并经评委认可的其他售后服务承诺。且承诺项目完成验收后，至少派驻6名有驻场相关工作经验5年（含）以上工程师驻场。 注：1.驻场工程师须提供劳动合同或工资流水或响应截止时间前半年内任意一个月的社保证明，并附工作经验相关说明。 2.方案不满足一档要求或无方案的，不得分。 |
|  |  | 系统演示分（满分35分） | 本项目系统演示仅针对投标人的实时操作实体软件功能模块的演示效果进行评分，如以PPT、视频等非实体软件方式进行演示的，演示分得0分。 一、技术底座演示（10分） 以技术底座为应用场景，包括： （一）系统主题管理（3分） 1.在系统中预设至少5种及以上不同风格的主题，并支持在线1秒内完成主题一键切换； 2.支持系统风格的颜色设置； 3.支持系统字体大小设置； 4.支持系统间距设置； 5.支持按钮风格设置； 6.切换或修改主题后，随机抽查系统中至少5个不同功能页面（包含表单、功能列表、弹窗页面）。系统中所有可见组件的样式都必须统一应用新主题； 7.支持跨会话主题保持，用户重新登录后会默认展示该用户最后一次设置的主题。 投标人全部演示上述1至7项内容的，得3分，未进行演示或演示不全的，得0分。 （二）技术底座平台管理（7分） 1.支持数据标准规范管理得1分，否则不得分； 2.支持在线配置业务表单得1分，否则不得分； 3.支持在线配置业务规则得1分，否则不得分； 4.支持与电子证照系统接入接口得1分，否则不得分； 5.支持与电子印章系统接入接口得1分，否则不得分； 6.支持从第三方系统导入用户成果数据得1分，否则不得分； 7.支持AI辅助根据word等格式文档自动生成表单得1分，否则不得分。 二、应用系统演示（25分） （一）项目申报（9分） 以项目申报管理为应用场景（表单要求详见采购需求演示附件），包括： 1.支持根据演示附件“项目申报书”完成表单在线配置及填写表单验证，完全满足要求得2分，未进行演示或不符合项目要求得0分； 2.支持申请书合规检查，完全满足得2分，未进行演示或不符合项目要求得0分； 3.支持多维度项目内容语义查重，完全满足得1.5分，未进行演示或不符合项目要求得0分； 4.支持对项目前期研究成果的真实性验证，完全满足得1.5分，未进行演示或不符合项目要求得0分； 5.支持AI完整读取离线申报书表单信息，且可验证读取结果正确性，完全满足得2分，未进行演示或不符合项目要求得0分。 （二）智能客服（3分） 以广西科技专家库建设与管理为应用场景（管理办法详见采购需求演示附件），包括： 1.提供问答对治理功能，完全满足得1分，未进行演示或不符合项目要求得0分。 2.评委现场提出的任意一个与管理办法相关问题，系统回答正确且未超出原文范围，无虚构、推断或生成性解释。完全满足要求得2分，不完全满足要求得0.5分，未进行演示或不符合项目要求得0分； （三）智能评审（10分） 以专家评审为应用场景，演示辅助专家进行评审： 1.提供基于自然语言方式的智能指派专家服务，且支持验证指派的正确性，完全满足得2分，未进行演示或不符合项目要求得0分； 2.提供双盲评审服务，实现管理端、申报端、评审专家三方信息互盲，完全满足得2分，未进行演示或不符合项目要求得0分； 3.提供项目综合评估报告，根据项目申报书智能生成项目综合评估报告，完全满足得3分，未进行演示或不符合项目要求得0分； 4.提供基于自然语言方式的项目内容智能问答服务，可通过问答方式快速获取项目内容，完全满足得3分，未进行演示或不符合项目要求得0分。 （四）智能结题（3分） 以辅助管理人员对项目进行结题为应用场景，演示辅助： 1.根据结题管理办法设定的指标，对项目所完成的指标进行比对分析，满足采购需求得1.5分，未进行演示或不符合项目要求得0分。 2.根据分析结果，生成结题意见，并提供相应的解释说明，满足采购需求得1.5分，未进行演示或不符合项目要求得0分。 |
| 3 | 商务分 （满分11分） | 企业资质分 （1分） | 1.投标人通过 ISO9001 质量体系认证的，得0.5分。 2.投标人通过 ISO27001 信息安全管理体系认证的，得0.5分。 投标文件提供上述效证书扫描件，否则不计分。 |
|  |  | 企业业绩 （3分） | 自2022年1月1日至投标截止日期，投标人具有同类软件开发项目业绩，每个案例得1分，最多得3分，以合同签订时间为准。（投标文件中提供合同复印件，合同要求列明合同双方名称、 采购项目内容、双方盖章、签署日期等信息） 备注：同一个单位项目多期建设合同，不重复计算。 |
|  |  | 开发实施团队质量分 （满分7分） | 1.项目经理具有人力资源和社会保障部门颁发的信息系统项目管理师（高级）证书的且具有同类软件开发5年工作经验的，得1分。 备注：以上证书加盖投标人公章，同时提供项目经理从事同类软件开发工作业绩证明材料（提供有效合同扫描件，并提供投标人出具的合同参与人员的证明材料包含人员姓名、身份证号），并附投标人与拟投入人员的劳动合同或工资流水或投标截止时间前半年内任意一个月的社保证明，否则不予计分。 2.项目成员具有人力资源和社会保障部门颁发的计算机技术与软件专业技术资格（水平）中级及以上证书的且具有同类软件开发工作业绩的，每人得0.5分，满分6分。 备注：以上证书加盖投标人公章，同时提供项目成员从事同类软件开发工作业绩证明材料（提供有效合同扫描件，并提供投标人出具的合同参与人员的证明材料包含人员姓名、身份证号），并附投标人与拟投入人员的劳动合同或工资流水或投标截止时间前半年内任意一个月的社保证明，否则不予计分。 |
| 总得分=1+2+3。 |  |  |  |

第四节 中标候选人推荐原则

评标委员会将根据评审后总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。总得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列，得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

第五节 评标报告

（一）评标报告与推荐中标候选人

评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

（二）评标争议事项处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

# 第五章 拟签订的合同文本

广西科技项目管理平台开发服务合同

合同编号：

采购单位（甲方） 广西科技信息网络中心       采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            项目名称编号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和乙方投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.项目名称：

2.合同总金额：（大写）人民币                      （小写）¥

3.合同总金额是履行合同的最终价格，必须包含完成本项目所需所有费用，含服务费用、税金、代理服务费及其他与本项目服务相关的一切费用。

第二条　质量要求

1.乙方所提供的标的内容必须与投标文件承诺相一致，有国家强制性标准的，还必须符合国家强制性标准的规定，没有国家强制性标准但有其他强制性标准的，必须符合其他强制性标准的规定。

2.乙方所提供的服务成果质量必须与招标文件规定及投标文件承诺相一致。

第三条　权利和义务

一、甲方权利和义务

- 甲方有权要求乙方按时、按质、按量、按计划与合同协议约定完成本项目，并有权对乙方工作情况进行监督。

- 根据项目进度，甲方有权及时对乙方提交的方案提出修改意见，并要求乙方按修改意见完成服务工作。

- 乙方配备的项目投入人员应得到甲方的认可；对派遣到甲方的服务人员进行管理、考核、检查与奖惩。

- 甲方有权要求乙方更换不合格的工作人员。

- 按合同要求及时向乙方支付产品和服务费用。

- 如采购项目涉及采购标的的知识产权归属的，产权归属为：    甲方

- 产权纠纷处理方式：甲方在中华人民共和国境内使用供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应妥善处理纠纷并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

二、乙方权利和义务

- 严格履行合同文件（含采购文件、响应文件等）约定和承诺的服务内容和质量标准，保证甲方项目的相关工作质量和进度。

- 必须严格实施乙方响应文件中承诺的人力资源配置。在必须补充或更换人员时，必须补充或更换优于或等同于响应文件所承诺资质的服务人员，并需取得甲方书面同意。

- 乙方项目负责人及服务团队成员须与响应文件保持一致。合同存续期内，未经甲方书面要求或同意，项目负责人不应调整。项目负责人及服务团队成员必须保证在岗工作时间和重要活动在岗，如有变化，须取得甲方同意。

- 乙方依本合同约定向甲方提供的报告、资料、文件等内容及服务成果后，甲方即对上述内容享有充分、完整和排他的著作权和知识产权。未经甲方书面许可，乙方不得向任何第三方提供上述报告、资料、文件等内容及服务成果。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 乙方服务人员应履行保密义务。如乙方因违反本条约定给甲方造成损失的，乙方应当承担相应的法律责任，并赔偿由此给甲方造成的一切损失。

- 乙方按照合同约定收取服务费，当甲方出现无故拖欠费用时，乙方有权采取适当方式进行催缴，若甲方仍未支付费用，乙方有权停止工作。

第四条　交付和验收

一、交付时间和地点

1.交付时间：

合同签订后，乙方按以下时间交付系统建设工作成果:

（1）2026年5月底前，完成技术底座（即数据支撑平台和应用支撑平台）开发和部署工作。

（2）2026年11月底前，完成全部系统功能开发并上线运行，完成项目中期检查。

（3）2027年11月底前，根据系统运行情况，处理系统故障，完善系统功能；完成数据标准化、历史数据处理、数据标引、数据共享交换等数据治理工作；完成系统培训工作；完成项目初步验收。

（4）2028年5月底前完成项目终验。

2. 交付地点：南宁市

二、验收要求

1.验收组织

项目验收分为初验和终验，均由甲方进行组织，甲方与相关人员组成验收小组，对乙方提交的项目成果进行会议验收，通过验收组验收合格，即视为项目验收通过。

2.中期检查

乙方完成全部系统功能开发并上线运行后，提交中期检查书面申请及相关交付物。甲方收到申请，并确认乙方已完成对应的工作成果后，由甲方组织中期检查。

项目中期检查应满足以下要求：

（1）乙方完成全部系统功能开发工作，系统功能、性能及安全参数均达到甲方最终确认的需求标准和合同要求，并完成上线运行。

（2）乙方须对系统功能、业务流程及系统接口等全面测试，测试范围包括系统功能、系统性能、可靠性、易用性及安全性等内容，并形成软件测试报告。

（3）系统通过甲方组织的渗透测试，并完成高、中风险漏洞修复。

（4）乙方需提供完备的中期检查交付物，包括：

①开发服务成果：需求分析说明书、总体设计方案、详细设计说明书、数据库设计说明书、系统部署安装手册、用户操作手册、系统测试方案及测试报告、软件系统源代码（含详细代码注释说明、数据库脚本等），源代码须为可编译、可运行的原始代码，不得提供经过混淆、加密或压缩处理的代码。

②实施类文档：项目实施方案。

③检测类文档：软件测试报告。

3.初步验收

乙方完成系统运行期间的故障处理和功能完善，并完成数据治理工作后，提交项目初验书面申请及相关交付物。甲方收到申请，并确认乙方已完成对应的工作成果后，由甲方组织初步验收。甲方依据合同，对项目的工程、技术和档案等进行验收，形成初步验收报告。

项目初验应满足以下要求：

（1）系统上线运行后，乙方应及时处理系统故障，完善系统功能，确保系统正常提供服务。所有系统运行期间系统的修改和软件变化都应由乙方写入开发、实施的相关文档中。

（2）完成数据标准化、历史数据处理、数据标引、数据共享交换等数据治理工作。

（3）根据甲方要求，分阶段、分对象完成系统培训工作。

（4）系统通过甲方组织的渗透测试，并完成高、中风险漏洞修复。

（5）乙方需提供完备的初步验收交付物。包括：

①开发服务成果：需求分析说明书、总体设计方案、详细设计说明书、数据库设计说明书、系统部署安装手册、用户操作手册、培训手册、系统测试方案及测试报告、全部软件系统最新版本的源代码（含详细代码注释说明、数据库脚本等），源代码须为可编译、可运行的原始代码，不得提供经过混淆、加密或压缩处理的代码。

②数据治理工作成果：数据标准化方案、旧系统数据分析报告、清洗后的旧系统数据资源、数据标引后的系统数据资源。

③实施类文档：项目实施方案。

4.项目终验

乙方完成全部系统建设工作后，由乙方提出项目终验书面申请及相关交付物。甲方收到申请，并确认乙方已完成对应的工作成果后，由甲方组织项目终验。

项目终验应满足以下要求：

（1）乙方及时处理系统故障，完善系统功能，确保系统正常提供服务。所有系统运行期间系统的修改和软件变化都应由乙方写入开发、实施的相关文档中。

（2）甲方委托具备资质的第三方专业机构对系统进行密码应用安全性评估、网络安全等级保护测评、功能和性能测评，乙方委托具备资质的第三方专业机构开展代码审计工作。终验前乙方须确保密码应用安全性评估、网络安全等级保护测评、功能和性能测评、代码审计、渗透测试中出现的问题均已处理，并取得合格的密码应用安全性评估报告、网络安全等级保护测评报告、功能和性能测评报告及代码审计报告。

（3）终验前乙方须确保本项目已按合同要求完成全部系统建设工作，如未完成系统建设或相关工作，乙方继续进行项目实施，直至系统所有功能、性能及安全参数均达到甲方最终确认的需求标准和合同要求。

（4）乙方需提供完备的项目终验交付物，包括：

①开发类文档：需求分析说明书、总体设计方案、详细设计说明书、数据库设计说明书、系统安装部署手册、用户操作手册、培训手册、系统测试方案及测试报告、全部软件系统最新版本的源代码（含详细代码注释说明、数据库脚本等），源代码须为可编译、可运行的原始代码，不得提供经过混淆、加密或压缩处理的代码。

②数据治理工作成果：数据标准化方案、旧系统数据分析报告、清洗后的旧系统数据资源、数据标引后的系统数据资源。

③实施类文档：项目实施方案、初步验收报告、项目巡检报告（含巡检记录）、项目总结报告。

④检测类文档：第三方代码审计报告 。

第五条　部署和培训

1.甲方应提供必要系统部署安装条件（如运行环境、电源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 由甲方决定。

第六条  售后服务、质保期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《售后服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.项目质保期：                                          。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及质保服务责任等其他具体约定事项详见合同附件。

第七条　付款方式

1.乙方完成技术底座（即数据支撑平台和应用支撑平台）开发和部署工作，由乙方向甲方提出付款申请，甲方认可乙方已完成工作，由乙方开具等额、合法有效的发票，甲方在收到发票后10个工作日向乙方支付合同总价的40%。

2.项目完成中期检查后，由乙方向甲方提出付款申请并开具等额、合法有效的发票，甲方在收到发票后10个工作日内，向乙方支付合同总价的20%。

3.项目初验合格后，由乙方向甲方提出付款申请并开具等额、合法有效的发票，甲方在收到发票后10个工作日内，向乙方支付合同总价的28%。

4.项目终验合格后，由乙方向甲方提出付款申请并开具等额、合法有效的发票，甲方在收到发票后10个工作日内，向乙方支付合同总价的12%。

第八条　履约保证金

□ 本项目不需要缴纳履约保证金。

☑ 本项目需要缴纳履约保证金，相关要求如下：

1.履约保证金金额：按项目中标总金额的 5  %。（乙方被认定为中小企业的，按合同金额的2%收取）

2.履约保证金递交方式：乙方在签订合同前以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式向甲方提交。

3.履约保证金退付方式、时间及条件：项目完成并验收合格，在乙方履行完合同约定的权利义务事项后且乙方无违约情形的，由乙方向甲方提供审签完成的《采购项目合同验收书》（格式见详见第五章，规定详见桂财采〔2015〕22号）及《采购项目履约保证金退付意见书》（格式后附），甲方在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。如最终验收与合同不符，全部履约保证金不予退还，而且由乙方按合同标的额的30%承担违约责任，并承担甲方为此而支付的一切损失（包括但不限于律师费、公证费、鉴定费、诉讼费、保全费、公告费、诉讼财产保全责任险保费等一切费用）。

4.缴纳履约保证金的指定账户：

开户名称：广西科技信息网络中心

开户银行：中国银行南宁新竹支行

银行账号：6132 6245 0112

第九条　知识产权

1.乙方同意甲方委托开发的系统所属的知识产权及其他一切合法权益归甲方所有。项目建设完成后形成的项目成果（如设计文件、源代码、测试文档、数据资源、数据接口等）及相关知识产权归甲方所有。

2.乙方应保证甲方及其用户在使用过程中不受到第三方关于侵犯专利权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的侵权等法律责任，如第三方要求赔偿经济损失的，由乙方承担，与采购方无关。

3.乙方就本项目开发的软件，应向甲方提供全部源代码和不限次数的使用权以及二次开发权。甲方对本项目实施过程中所产生的所有成果（包括发明、发现、可运行系统、源代码、数据资源、数据接口及相关技术资料、文档等）享有永久免费使用权、复制权和修改权。除本项目工作所需外，未经甲方书面同意，乙方不得擅自使用、复制甲方的商标、标志、数据信息、文档、成果及其他资料。

4.乙方在为采购方提供开发服务期间，出于项目的需要使用任何第三方的软件知识产权的产品，乙方必须确保所使用的第三方软件已获得合法授权，且授权范围覆盖服务甲方的需求，在不侵犯第三方合法权益的情况下使用，使用第三方产品产生的费用纳入本项目的开发成本。乙方应确保第三方软件的稳定性和安全性，避免因软件问题导致甲方数据泄露、服务中断等风险。若软件出现故障或侵权纠纷，乙方需承担相应法律责任。

5.项目正式运行，系统中不应出现第三方LOGO及授权信息。

6.乙方在为采购方提供开发服务期间使用乙方已有的获得国家认可知识产权的技术成果用于本项目的开发建设，产生费用的计入本项目的开发成本并及时向采购方申明。经采购方核实，确认属于专利成果的，采购方只享有该技术的使用权，在采购方的业务范围内可以充分使用，但不得用于其它商用目的，亦不得自行向第三方转让。乙方没有申明的，推定其属于开发服务成果，采购方可以使用这些成果进行相关的业务活动。即使日后证明实际上是属于专利成果的，乙方亦不得要求采购方承担任何法律责任。

7.如因乙方提供开发服务导致任何第三方向甲方提出索赔的，由乙方承担相应的赔偿责任，与甲方无关。如应由甲方先行承担赔偿责任的，甲方有权要求乙方赔偿甲方因此遭受的全部损失，包括但不限于因此产生的律师费、诉讼费、保全费、保全保险费、差旅费等。

8.乙方不能遵守上述承诺，导致甲方不能继续使用本项目标的的，甲方有权要求乙方免费为甲方重新开发符合上述知识产权承诺及本项目约定的技术水平的新系统。如甲方拒不履行上述约定的义务的，甲方有权要求乙方承担，因重新开发符合上述知识产权承诺及本项目约定的技术水平的新系统的费用，包括但不限于软件开发费、专家评审费、第三方测试（测评/检测费）、工程监理费等。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条　违约责任

1. 若因乙方原因而未能履行合同或最终验收不合格的，甲方有权解除合同，由此产生的费用由乙方承担，给甲方造成其他损失的，乙方应进行赔偿，并承担甲方追究的其他违约责任。

2.乙方逾期交付产品或服务成果的，应向甲方支付违约金，标准为合同总价3‰/日，但违约金累计不得超过合同总金额5%，甲方延期支付产品或服务费用的，应向乙方支付延期滞纳金，标准为合同总价额3‰/日，但滞纳金累计不得超过合同总金额5%。

3. 乙方未得到甲方同意，擅自更换项目负责人及服务团队成员时，甲方有权书面通知乙方解除合同，且无需支付合同解除后的合同后续费用。同时，乙方必须退还甲方已付出的所有服务费用，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

4.乙方或乙方人员违反保密义务时，甲方有权书面通知乙方解除合同，且无需支付合同解除后的合同后续费用。同时，乙方必须退还甲方已付出的所有咨询费用，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

5.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同总金额 5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的产品或服务成果在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，质量保证金不足以支付的，由乙方另行支付。

7.乙方提供的产品或服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

8.其它违约行为按违约部分产品或服务费用金额5%收取违约金并赔偿经济损失。

9.因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，应当依照合同约定对乙方受到的损失予以赔偿或者补偿。赔偿（补偿）标准：  按实际损失赔偿  。

第十二条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条  合同争议解决

1.因产品或服务成果质量问题或验收结果发生争议的，应邀请国家认定的质量检测机构按照国家标准对产品或服务成果质量进行验收。产品或服务成果符合国家标准的，鉴定费由甲方承担；产品或服务成果不符合国家标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十四条  合同生效及其他

1.合同履行地点为：南宁市 ；合同履行的方式： 按照本合同约定。

2.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

3.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门备案，经财政部门同意后签订书面补充协议。

4.如无特别说明，本合同使用货币币制为人民币，使用单位为中国国家法定计量单位。

5.本合同中提及的招标与谈判、磋商、询价、单一来源采购为同一含义，提及的投标与响应为同一含义，提及的中标与成交为同一含义。

6.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十五条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十六条　本合同书与下列文件一起构成合同文件

1.中标通知书；

2.投标函

3.商务条款偏离表和技术要求偏离表；

4.采购需求；

5.开标一览表；

6.其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第十七条　本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲方执三份，乙方执二份，采购代理机构执一份。

本合同经甲乙双方法定代表人或授权负责人签字并加盖单位公章后生效。

| 甲方：（章） 年 月 日 | 乙方：（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人或 授权负责人： | 法定代表人或 授权负责人： |
| 项目联系人： | 项目联系人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书

根据政府采购项目（采购合同编号：XXXX ）的约定，我单位对（XXXX采购项目）政府采购项目中标（或成交）供应商XX公司（填写供应商名称）提供的服务（或工程、货物）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  |  | □自行验收 委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 |  | 服务内容、标准等 |  | 数量 | 金 额 |  |
| 1 |  |  |  |  | 1套 | ¥0.00元 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | ¥0.00元 |  |
| 合计大写金额：人民币元整 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际交付日期 |  | 20 年 月 日 |  | 合同交付验收日期 |  |  | 20 年 月 日 |
| 验收具体内容 |  | （核对中标人所提供服务的内容是否满足采购合同约定的要求、标准。） |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标人法定代表人（或授权负责人)签字、盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购人法定代表人（或授权负责人)签字、盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

保 密 协 议

| 甲 方： | 广西科技信息网络中心 |
| --- | --- |
| 乙 方： |  |

签订地点：  南宁市

签订日期：    年   月   日

本次          项目（项目编号：       ），涉及甲方的重要信息系统的核心资料，为保障甲方的系统和数据安全，需对本次项目相关资料文档、数据进行保密，甲乙双方签订协议如下：

1.定义：

1.1“专有信息”或“秘密信息”的定义：

本协议所称的“专有信息”或“秘密信息”是指在合作过程中，乙方从甲方（或其有关联的公司、单位）获得的与合作有关或因合作产生的任何商业、技术、运维数据或其他性质的资料，“专有信息”或“秘密信息”包括但不限于：数据、模型、样品、草案、技术、方法、仪器设备和其它信息。上述“专有信息”或“秘密信息”可以以数据、文字及记载上述内容的资料、光盘、软件、图书等有形媒介体现，也可通过口头等视听形式传递。无论是书面的、口头的、图形的、电磁的或其它任何形式的信息，无论以何种形式或载于何种载体，无论在披露时是否以口头、图像或以书面形式表现均具有保密性。凡未经过甲方允许，擅自以口头、书面、电子数据等形式直接或间接提供涉及保密信息的行为均属泄密和违约行为。

2.保密义务：

2.1乙方同意严格控制甲方所透露的专有信息或秘密信息，保护的程度不能低于乙方保护自己的专有信息或秘密信息。在任何情况下，未经甲方的书面许可，不得在本协议约定的项目范围以外使用该专有信息或秘密信息，不得以任何方式披露或允许第三方以任何方式披露或使用该专有信息或秘密信息。

2.2乙方保证采取所有必要的方法对甲方提供的专有信息或秘密信息进行保密，包括但不限于执行和坚持必要的作业程序来避免非授权透露、使用或复制专有信息或秘密信息，其中该作业程序必须书面提交甲方确认。

2.3乙方保证不向任何第三方透露本协议的存在或本协议的任何内容。

3.使用方式和不使用的义务：

3.1乙方同意如下内容：

3.1.1甲方所透露的专有信息或秘密信息只能被乙方用于完成本项目的工作；

3.1.2不能将甲方所透露的专有信息或秘密信息用于其它任何目的；

3.1.3除乙方书面提交甲方确认的参与本项目的工作人员外，不能将专有信息或秘密信息透露给其它任何人；

3.1.4未经甲方许可，不能将此专有信息或秘密信息的全部或部分进行复制或仿造；

3.2乙方应当告知并以适当方式要求其参与本项目的工作人员遵守本协议规定，若参与本项目的工作人员违反本协议规定，乙方应承担连带责任。

4.例外情况：

4.1乙方保密和不使用的义务不适用于下列专有信息或秘密信息：

4.1.1有书面材料证明，甲方在未附加保密义务的情况下公开透露的信息；

4.1.2有书面材料证明，在未进行任何透露之前，乙方在未受任何限制的情况下已经拥有的专有信息或秘密信息；

4.1.3有书面材料证明，该专有信息或秘密信息已经被乙方之外的经甲方授权的他方公开；

4.1.4有书面材料证明，乙方通过合法手段从经甲方授权的第三方在未受到任何限制的情况下获得该专有信息或秘密信息。

5.专有信息或秘密信息的交回：

5.1当甲方以书面形式要求乙方交回专有信息或秘密信息时，乙方应当立即交回所有书面的或其他有形的专有信息或秘密信息，以及所有描述和概括该专有信息或秘密信息的文件(包括原件和任何有形的备份件)，同时立即清除乙方电子设备上的相关电子信息，甲方有权进行检查。

5.2没有甲方的书面许可，乙方不可以处理任何书面的或其他有形的专有信息或秘密信息。

6.否认许可：

除非甲方明确地书面授权，乙方不能认为甲方授予其包含该专有信息或秘密信息的任何专利权、专利申请权、商标权、著作权、商业秘密或其它的知识产权。

7.救济方法：

7.1双方承认并同意如下内容：

7.1.1甲方透露的专有信息或秘密信息是有价值的商业秘密；

7.1.2遵守本协议的条款和条件对于保护专有信息或秘密信息的秘密是有必要的；

7.1.3所有违约对该专有信息或秘密信息进行未被授权的透露或使用将对甲方造成不可挽回的和持续的损害。

7.2违约责任

7.2.1乙方及乙方参加项目工作人员有违反本协议的情形，无论是故意或过失行为，应当立即停止侵害，并在第一时间采取一切必要措施防止保密信息的扩散，尽最大可能消除影响，所产生费用由乙方承担，并承担由此给甲方造成损害的赔偿责任。

8.保密期限：

8.1自本协议生效之日起，双方应遵循本协议的条款。

8.2除非甲方通过书面通知明确说明本协议所涉及的某项专有信息或秘密信息可以不用保密，乙方必须按照本协议所承担的保密义务对在结束协议前收到的专有信息或秘密信息进行保密，保密期限不受本协议有效期限的限制。

9.其他规定：

9.1对本协议任何条款进行修改，均应以书面形式作出并经双方法人代表或各自的合法授权代表签署并加盖有效公章，否则无效。

9.2本协议任何部分的无效不应影响本协议其他部分的效力。

9.3甲方无义务向乙方保证其所披露保密信息的准确性与完整性，也无义务承担所披露的信息所造成的任何特殊的、偶然的、后续的、间接的损害或损失，但该方应知所披露的保密信息会给对方造成损害或损失的除外。

9.4一方没有履行本协议的规定或没有行使协议项下的权利或其他有关权利，并不构成该方将来履行该规定或其他规定、行使该权利或其他有关权利的放弃。

9.5任何一方不得将本协议的权利和义务转让给第三方，但获得对方书面同意的除外。

9.6本协议不因合同的变更、解除和终止而失效。在本协议失效后，如果本协议中包括的某些保密信息并未失去保密性的，本协议仍对这些未失去保密性的信息发生效力，约束双方的行为。

10.适用法律：

本协议受中华人民共和国法律管辖，并在所有方面依其进行解释。

11.争议的解决：

双方在履行合同中产生争议，应友好协商解决；协商不成的，向甲方所在地有管辖权的法院起诉。

12.生效及其它事项：

12.11. 本合同一式陆份，甲方执三份，乙方执二份，采购代理机构执一份。自甲乙双方代表签字并加盖有效印章之日起正式生效。

12.2本协议于双方代表签字并盖公章后生效，本协议未明确的部分按国家有关法律法规执行。

12.3未尽事宜由双方友好协商解决。

| 甲方（盖章）：广西科技信息网络中心 | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人（或授权负责人）： | 法定代表人（或授权负责人）： |
| 经办人： | 经办人： |
| 电话： | 电话： |
| 签约日期： 年 月 日 | 签约日期： 年 月 日 |

网络信息安全承诺书

广西科技信息网络中心：

本单位郑重承诺遵守本承诺书的有关条款，如有违反本承诺书有关条款的行为，本单位承担由此带来的一切民事、行政和刑事责任。

一、本单位承诺遵守《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》和《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》及有关法律、法规和行政规章制度、文件规定。

二、本单位保证不利用网络危害国家安全、泄露国家秘密，不侵犯国家的、社会的、集体的利益和第三方的合法权益，不从事违法犯罪活动。

三、本单位承诺严格按照国家相关法律法规做好贵单位网站、信息系统、平台的信息安全管理工作，按政府有关部门要求设立信息安全责任人和信息安全审查员，信息安全责任人和信息安全审查员应在通过公安机关的安全技术培训后，持证上岗。

四、本单位承诺健全各项网络安全管理制度和落实各项安全保护技术措施。

五、本单位承诺接受公安机关的监督和检查,如实主动提供有关安全保护的信息、资料及数据文件，积极协助查处通过国际联网的计算机信息网络违法犯罪行为。

六、本单位承诺不通过互联网制作、复制、查阅和传播下列信息：

1.反对宪法所确定的基本原则的。

2.危害国家安全，泄露国家秘密，颠覆国家政权，破坏国家统一的。

3.损害国家荣誉和利益的。

4.煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结的。

5.破坏国家宗教政策，宣扬邪教和封建迷信的。

6.散布谣言，扰乱社会秩序，破坏社会稳定的。

7.散布淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖或者教唆犯罪的。

8.侮辱或者诽谤他人，侵害他人合法权益的。

9.含有法律法规禁止的其他内容的。

七、本单位承诺不从事任何危害计算机信息网络安全的活动，包括但不限于：

1.未经允许，进入计算机信息网络或者使用计算机信息网络资源的。

2.未经允许，对计算机信息网络功能进行删除、修改或者增加的。

3.未经允许，对计算机信息网络中存储或者传输的数据和应用程序进行删除、修改或者增加的。

4.故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序的。

5.其他危害计算机信息网络安全的。

八、本单位承诺，当计算机信息系统发生重大安全事故时，立即采取应急措施，保留有关原始记录，并在 24 小时内向政府监管部门报告，并书面知会贵单位。

九、若违反本承诺书有关条款和国家相关法律法规的，本单位直接承担相应法律责任，造成财产损失的，由本单位直接赔偿。同时，贵单位有权暂停提供服务直至解除双方合作合同。

十、本承诺书自签署之日起生效并遵行。

单位（盖章）：

日 期 ：    年     月    日

# 第六章 投标文件格式

## 第一节 资格证明文件格式

1.资格证明文件封面的格式（参照此格式自拟）：

电子投标文件

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

所投分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

投标人名称：

年  月  日

2.资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

3.投标人直接控股股东信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

4.投标人直接管理关系信息表

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

5.声明函的格式：

声明函

致： 广西科联招标中心有限公司

（投标人名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称） （项目编号：            ）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按招标文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查招标文件的全部内容，包括澄清或者更正公告（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或者资料。

4.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密。

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         。

6.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注： 如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标文件作无效响应处理。

投标人名称(盖公章)：                                     年    月    日

6.联合体投标协议书的格式：

联合体投标协议书

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加    广西科联招标中心有限公司   组织的   （项目名称）  （项目编号：           ）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1.                          （某成员单位名称）为联合体名称牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                             。

5.本联合体中，                                   （某成员单位名称）为        （请填写：中型、小型、微型）企业，其协议合同金额占联合体协议合同总金额的        %。【如联合体成员中有小型、微型企业的，请填写此条，否则无需填写；如联合体成员中有多个小型、微型企业的，请逐一列出。】

6.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7.本协议书一式    份，联合体成员和采购代理机构各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

牵头人名称：                                       （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

成员一名称：                                       （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

成员二名称：                                       （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

……

年  	月  	日

## 第二节 商务文件格式

1.商务文件封面的格式（参照此格式自拟）：

电子投标文件

商务文件

项目名称：

项目编号：

所投分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

投标人名称：

年   月   日

2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

3.无串通投标行为的承诺函的格式：

参加本项目无串通投标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（盖公章)：

日期：  年  月   日

4.法定代表人身份证明的格式：

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（盖公章)：

日期：  年  月   日

注：自然人投标的无需提供

法定代表人有效身份证复印件粘贴处（正、反面）

附件：
5.法定代表人授权委托书的格式：

法定代表人授权委托书（如有委托时）

致： 广西科联招标中心有限公司

本人        （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权我单位在职正式员工        （姓名和职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的  （项目名称）   项目（项目编号：       ）的投标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日签字生效，委托期限：          。

代理人无转委托权。

投标人名称（或联合体投标牵头人名称）（盖公章）：

法定代表人（签字）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字）：

委托代理人身份证号码：

成员一名称（盖公章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

委托代理人身份证号码：

成员二名称（盖公章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

委托代理人身份证号码：

……

注：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上签字，否则作无效投标处理。

2.以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

3. 投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

4. 若为联合体投标须各方签字或盖章。

附件：

委托代理人有效身份证复印件粘贴处（正、反面）

6.商务条款偏离表的格式：

商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

所投分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）：

| 项号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件响应的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |
| 二 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

注：

1.表格内容均需按要求填写并加盖投标人公章。

2.请逐条对应本项目招标文件“第二章  采购需求”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”进行填写。

3.当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”。

投标人名称（盖公章)：

日期：  年  月   日

7.投标人类似的业绩证明文件（如有要求）：

类似项目的业绩一览表

所投分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

| 采购人 名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 附件在投标文件中页码 |  |  | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合同 | 验收 报告 | 用户 评价 |  |

注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可参照本表格式自行制表填写，并附上相关证明材料。

投标人名称（盖公章)：

日期：  年  月   日

## 第三节 技术文件格式

1. 技术文件封面的格式（参照此格式自拟）：

电子投标文件

技术文件

项目名称：

项目编号：

所投分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

投标人名称：

年    月    日

2. 技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

3. 服务需求偏离表的格式：

服务需求偏离表

项目名称：

项目编号：

所投分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）：

| 项号 | 标的名称 | 招标文件采购需求中的服务参数 | 投标文件响应的服务参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：

1.表格内容均需按要求填写并加盖投标人公章。

2.请根据所投标的服务参数，逐条对应本项目招标文件“第二章 采购需求”中服务参数条款作出明确响应，并作出偏离说明。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”进行填写。

3.当投标文件的服务参数低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”。

投标人名称（盖公章)：

日期：  年  月   日

4. 项目实施人员一览表、售后服务人员情况表的格式：

项目实施人员一览表（如有要求）

所投分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 （页码) | 专业 （页码) | 职称 （页码) | 本项目中的职责 | 类似项目经历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可参照上述的格式自行编制，并注明所在投标技术文件页码。

投标人名称（盖公章)：

日期：  年  月   日

售后服务人员情况表（如有要求，参照此格式自制）

| 序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 响应时间 | 到达现场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总协调人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 售后人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖公章)：

日期：  年  月   日

## 第四节 报价文件格式

1.报价文件封面的格式（参照此格式自拟）：

电子投标文件

报价文件

项目名称：

项目编号：

所投分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

投标人名称：

年   月   日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

3.投标函的格式：

投标函

致：广西科联招标中心有限公司

我方已仔细阅读了贵方组织的  （项目名称）  项目（项目编号：        ）的招标文件的全部内容，授权                      （全权代表姓名)           （职务、职称)为全权代表，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、报价文件电子版（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

二、资格文件电子版（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

三、技术文件电子版（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

四、商务文件电子版（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

据此函，我方兹宣布：

1.我方愿意以投标时提供的开标一览表中的投标总报价，在承诺的服务期限内提供本项目招标文件“第二章  采购需求”的“服务参数”中的相应的采购内容，具体详见开标一览表。

2.我方同意自本项目招标文件“第三章 投标人须知”第一节 投标人须知前附表 第21.1项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知前附表”第17.2项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3.我方所递交的投标文件及有关资料都是内容完整、真实和准确的。

4.如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。

5.如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“拟签订的合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6.我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7.我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8.我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标人的行为。

9.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

11.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

投标人全称：

投标人统一社会信用代码：

开户行及账号：

投标人联系电话：

投标人地址：

邮编：

电子邮箱：

法定代表人姓名：

法定代表人身份证号码：

授权委托代理人姓名：

授权委托代理人身份证号码：

授权委托代理人手机号码：

投标人名称（盖公章)：

日期：  年  月   日

4. 开标一览表的格式：

开标一览表（单位均为人民币元)

项目名称：

项目编号：

所投分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

| 序号 | 标的的名称 | 服务内容 | 数量及 单位① | 单价（元)② | 单项合价（元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 （小写）¥ 交付时间： |  |  |  |  |  |  |
| - 人员配置：投入本项目项目经理 人；系统开发服务期间，现场项目团队人员 人；质保服务期内驻场人员 人。 （2）优惠及其它：（如没有填写无） |  |  |  |  |  |  |

注：

1.投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空（备注除外），如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效公章，否则其投标作无效标处理。

2.本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。

3.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

4.请根据所投标的服务内容，逐条对应本项目招标文件“第二章 采购需求”中“服务参数”的内容详细填写相应的具体内容。

5.特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

6.符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称（盖公章)：

日期：  年  月   日

## 第五节 其他文书、文件格式

1.中小企业声明函的格式：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖公章)：

日期：  年  月   日

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业扶持政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

3.本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

4.小型、微型企业提供中型企业提供的服务的，视同为中型企业。

2.残疾人福利性单位声明函的格式：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖公章)：

日期：  年  月   日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业扶持政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

3.广西壮族自治区政府采购项目合同验收书的格式：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或者成交）投标人（ 公司名称 ） 提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交投标人在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或者其他相关人员签字： 或者受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交人负责人签字或者盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购人或者受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

4.政府采购项目履约保证金退付意见书的格式：

政府采购项目履约保证金退付意见书（参考）

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金（大写）人民币 （小写）¥ 退付到达以下账户。 单位名称： 开户银行： 账 号： 联系人及电话： 投标人签章： 年 月 日 |
| 采 购 人 意 见 | 退付意见：（是否同意退付履约保证金及退付金额） 联系人及电话： 采购人签章 年 月 日 |
| 备注 |  |

注：投标人凭经采购人审批的退付意见书到履约保证金收取单位办理履约保证金退付事宜。

# 第七章 质疑、投诉材料格式

第一节 质疑函（格式）

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                          包号：

采购人名称：

质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：

□采购过程

□中标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第二节 投诉书（格式）

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                       包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否 公告期限：

采购结果公告：是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日，向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/采购代理机构于   年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字（签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。