广西交投宏冠工程咨询有限公司

招 标 文 件

（全流程电子化采购）

项目名称：广西壮族自治区桂东公路发展中心2026年普通国省干道桥隧定期检测服务

项目编号：GXZC2026-G3-000314-GXJT

采 购 人：广西壮族自治区桂东公路发展中心

采购代理机构：广西交投宏冠工程咨询有限公司

2026年3月6日

目  录

第一章  招标公告	2

第二章  采购需求	5

第三章  投标人须知	27

第四章  评标方法及评标标准	49

第五章  拟签订的合同文本	58

第六章  投标文件格式	72

第一章 招标公告

项目概况

广西壮族自治区桂东公路发展中心2026年普通国省干道桥隧定期检测服务招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2026年3月27日09时30分（北京时间）前按要求递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2026-G3-000314-GXJT

项目名称：广西壮族自治区桂东公路发展中心2026年普通国省干道桥隧定期检测服务

预算总金额（元）：3509896.00

最高限价（元）：3509896.00

采购需求：

| 1 分标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的的名称 | 数量及 单位 | 简要技术需求或者服务要求 |
| 01 | 广西壮族自治区桂东公路发展中心2026年普通国省干道桥隧定期检测服务 | 1项 | 本项目对采购人管养的桥梁和隧道进行定期检测，服务年度为2026年。管养辖区分为：蒙山、藤县、苍梧、岑溪、八步、钟山、富川、昭平辖区管养桥梁、隧道。具体详见采购需求。 |

合同履行期限：自采购人通知开展工作之日后90个日历日内(不包括公路主管部门、机构通知停工、封路的时间等)完成本项目约定的各项工作任务，并向采购人提供符合要求的检测报告、针对存在的质量问题提出建议性的处治意见。提交服务成果后的1年内，应对项目范围内的桥梁、隧道的维护管理提供技术咨询服务。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：具有有效的省级及以上交通行政主管部门颁发的公路工程综合甲级或公路工程甲级或桥梁隧道工程专项检测资质，并同时具备有效的计量认证证书（CMA），证书附表须涵盖本项目所有检测参数。

三、获取招标文件

时间：2026年3月6日至2026年3月13日，每天上午00:00至11：59，下午12:00至23:59（北京时间）。

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致供应商无法在“广西政府采购云平台编制及上传投标文件。

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年3月27日09时30分（北京时间）

投标地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

开标时间：2026年3月27日09时30分

开标地点：广西政府采购云平台电子开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.网上查询地址

http：//www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http：//zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://gxggzy.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区公共资源交易中心）、http://jthg.zcjb.com.cn（广西交投宏冠电子招标投标交易平台）。

2.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

3.投标人投标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，投标人应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763或者0771-3381253）。

（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。2）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：广西壮族自治区桂东公路发展中心

地址：梧州市万秀区桂林路冷水冲11号

联系方式:韦工，0774-2027181

2.采购代理机构信息

名 称：广西交投宏冠工程咨询有限公司

地 址：广西南宁市青秀区合作路6号五洲国际D栋商铺3楼D312室

联系方式：江泰彦、冼凌晨，0771-4793126

3.项目联系方式

项目联系人：江泰彦、冼凌晨

电 话：0771-4793126

第二章  采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代。

4. 投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，否则将作无效响应处理。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

5.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

6.所属行业依照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的有关规定执行。本项目标的所属行业均为“其他未列明行业”。

### ▲一、技术要求

1.项目概况：本项目对采购人管养的桥梁和隧道进行定期检测，服务年度为2026年。管养辖区分为：蒙山、藤县、苍梧、岑溪、八步、钟山、富川、昭平辖区管养桥梁、隧道。

2.采购范围和内容

2.1采购范围：项目内容包括桥梁外观检查及技术状况评定，永久观测点测设，水中结构检查，桥梁结构荷载验算和通行评价，设立桥梁防洪标识。隧道土建结构、机电设施、其他工程设施检查及技术状况评定，西江大桥、大风坳隧道施工后评估报告编制，桥梁、隧道检查总报告编制，桥梁、隧道科学决策报告编制和收集整理提供国评所需相关资料给业主等工作。

桥梁340座、隧道6座，主要工程数量如下：

| 序号 | 检测项目 | 检测内容 | 数量 | 单位 | 最高投标限价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 桥梁检测 |  |  |  | 350.9896 |
| A1 | 桥梁外观检测及技术状况评定、编制桥梁结构荷载验算和通行评价、定检桥梁总报告和科学决策报告 | 梁桥 | 18097.74 | 米 |  |
|  |  | 拱桥 | 3223.06 | 米 |  |
| A2 | 永久观测点测设 | 单孔跨径不小于60m桥梁 | 1363 | 点 |  |
| A3 | 水中结构检查 | 水中墩、台 | 61 | 个 |  |
| A4 | 设置涉水桥梁防洪标识，编制涉水桥梁防洪标识设置报告 | 涉水桥梁 | 371 | 座 |  |
| A5 | 编制西江大桥运营后评估报告 | 西江大桥 | 1 | 座 |  |
| （二） | 隧道检测 |  |  |  |  |
| B1 | 土建结构、机电设施、其他工程设施检测及技术状况评定、编制定检隧道科学决策报告 | 定检隧道 | 87555.70 | 平方米 |  |
| B2 | 编制大风坳隧道运营后评估报告 | 大风坳隧道 | 1 | 座 |  |

2.2符合现行国家、交通运输部、广西壮族自治区现行有关试验规范、规程、质量检验评定、桥梁、隧道定期检测等相关法规、文件要求，对采购人管养的桥梁和隧道进行定期检测，主要工作内容是：

（1）桥梁检查评定和编制报告：桥梁检查的内容包括对外观病害、桥梁水中结构病害检查，并和上一次定期检查数据进行对比，对桥梁进行总体技术状况评定；如为混凝土梁桥，需按《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021）第3.5.5条进行混凝土碳化深度及钢筋锈蚀检测。对进行外观检查及技术状况评定的桥梁，编制定检桥梁总报告和科学决策报告。

（2）桥梁永久观测点测设：对单孔跨径≥60米的桥梁或检测中若发现结构存在异常变形的桥梁进行永久观测点复核、测量，并和上一次观测数据进行对比，为桥梁运营过程中的变形分析提供数据资料，保障桥梁安全运营。

（3）桥梁结构荷载验算和编制报告：对进行桥梁外观检查及技术状况评定的桥梁，依据《公路桥梁承载能力检测评定规程》（JTG/T J21-2011）等相关要求对桥梁结构的承载能力进行验算。每座桥梁依据《公路桥涵设计通用规范》中荷载等级对应的车辆荷载车型，对其轴重按比例增减，计算通行的最高载重。在通行评价报告中需要明确承载能力验算结果及最高载重，编制通行评价报告，在报告中提供承载能力计算及最高载重计算相关资料。

（4）设置涉水桥梁防洪标识和编制报告：按照交办公路函〔2025〕531号文附件5-2要求计算涉水桥梁历史最大洪水位、安全运行基准水位和设防警戒水位，复核已设置标识的涉水桥梁的防洪标识是否符合交办公路函〔2025〕531号文附件5-2要求，对不合格的防洪标识由供应商重新设置符合要求的钢质防洪标识，并编制涉水桥梁防洪标识设置报告。

（5）编制西江大桥运营后评估报告（特大桥）。

（6）隧道检查评定和编制报告：隧道检查的内容包括对隧道土建结构、机电设施、其他工程设施进行检查，并和上一次定期检查数据进行对比，对隧道总体技术状况进行评定。对进行外观检查及技术状况评定的隧道，编制定检隧道总报告和科学决策报告。

（7）编制大风坳隧道运营后评估报告（长隧道）。

（8）桥梁、隧道技术状况评定要求应严格按照现行《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21-2011）、《公路技术状况评定标准》（JTG 5210—2018）、《公路隧道养护技术规范》（JTG H12—2015）、《国家公路网重点桥梁和隧道监测评价规程》（T/CECS G:E41-04—2019）等标准规范进行评定。

（9）根据检查结果整理检查材料，根据检查情况提出维修方案，对存在的桥梁、隧道病害提出维修或加固的建议，方案中要注明小修、中修、大修等类别。

（10）协助采购人配合国家公路网重点桥梁和隧道监测检查，期间供应商须做好提供合规检测报告、配合现场检测等相关工作要求。组织安排或聘请熟悉国家公路网重点桥梁和隧道监测业务的专家指导采购人做好迎检相关工作。

2.3服务期限：自采购人通知开展工作之日后90个日历日内(不包括公路主管部门、机构通知停工、封路的时间等)完成本项目约定的各项工作任务，并向采购人提供符合要求的检测报告、针对存在的质量问题提出建议性的处治意见。提交服务成果后的1年内，应对项目范围内的桥梁、隧道的维护管理提供技术咨询服务。

2.4成果要求：

（1）采购桥梁（隧道）需提供盖章纸质版和电子版报告，每座桥梁（隧道）提交一式四份检测报告、水下结构检查报告和桥梁结构荷载验算报告，各出具四份桥梁（隧道）定期检测总报告和桂东公路发展中心2026年-2027年桥梁（隧道）养护科学决策报告。桥梁检测报告内容包括：桥梁基本状况卡片、桥梁定期检查记录表、桥梁技术状况评定表、典型缺损和病害的照片、结构线形测量、裂缝分布图、概况三张总体照片、主要病害原因分析、病害对比分析、桥梁的技术状况评定等级、结论与建议、良好构件现状照片、构件扣分明细。隧道定期检查应包括内容：概况和总体照片、隧道定期检查记录、隧道技术状况评定、典型缺损和病害的照片、病害汇总表、隧道病害展布图、机电现场检验数据表、主要病害原因分析、病害对比分析、隧道技术状况评定等级、结论与建议、扣分明细。

（2）将检测发现的病害录入相关的桥梁、隧道管理系统，按相关要求录入完善桥梁、隧道基础数据库信息，同时将检测报告PDF版（红章）上传相应系统；

（3）提交检测报告盖章电子版一份及相关资料。

（4）检测、评定文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由中标人负责解决。

3.检测单位试验检测技术规范

检测单位试验检测工作采用现行的国家、交通运输部、广西壮族自治区颁布的公路建设标准、法规、规范、规程、办法、文件等。

4.检测依据

符合现行国家、交通运输部、广西壮族自治区现行有关试验规范、规程、质量检验评定、桥梁、隧道定期检测等相关法规、文件要求，如下列文件要求：

（1）《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）；

（2）《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG 3362-2018）；

（3）《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG /T H21-2011）；

（4）《公路技术状况评定标准》（ JTG 5210-2018）；

（5）《公路养护技术标准》（JTG 5110-2023）；

（6）《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021）；

（7）《公路沥青路面养护技术规范》（ JTG 5142-2019）；

（8）《公路隧道养护技术规范》（JTG H12－2015）；

（9）《公路隧道施工技术规范》（JTG/T 3660-2020）；

（10）《隧道环境检测设备》（GB/T 26944-2011）；

（11）《公路隧道照明设计细则》（JTG/T D70/2-01-2014）；

（12）《工程测量标准》（GB 50026-2020）；

（13）《国家公路网重点桥梁和隧道监测评价规程》（T/CECS G:E41-04—2019）等有关国家、行业技术规范合同要求。

以上有最新文件时按最新文件要求执行。

5.检测质量要求

全面、真实反映本项目约定检测的桥梁、隧道的实际工作状态，判断桥梁、隧道的整体结构的安全稳定性，依据检测情况作出科学评定及建议意见。按交通运输部现行的相关技术规范、标准及试验规程等进行检测、计算和评定，并确保检测工作不对桥梁、隧道的结构安全产生损伤。

▲二、项目团队及设备要求

# （1）人员要求

| 序号 | 拟任职务 | 相关证书 | 检测经验 | 在职或聘用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 具备现行有效的交通行政主管部门颁发的公路水运工程试验检测师证书（专业：桥梁隧道工程） | 具有同类工程检测经验3年及以上，至少担任过1个桥梁或隧道检测工程项目的项目负责人或技术负责人，要求人数为1人。 | 在职 |
| 2 | 技术负责人 | 具备现行有效的交通行政主管部门颁发的公路水运工程试验检测师证书（专业：桥梁隧道工程） | 具有同类工程检测经验3年及以上，至少担任过1个桥梁或隧道检测工程项目的项目负责人或技术负责人，要求人数为1人。 | 在职 |
| 3 | 检测工程师 | 具备现行有效的交通行政主管部门颁发的公路水运工程试验检测师证书 | 至少参与过1个桥梁或隧道检测工程项目，要求人数为3人。 | 在职 |
| 4 | 检测员 | 具备现行有效的交通行政主管部门颁发的公路水运工程试验检测师证书或公路水运工程助理试验检测师证书或试验检测员证书 | 至少参与过1个桥梁或隧道检测工程项目，要求人数为3人。 | 在职 |
| 注：1.须在投标文件中提供上述人员相关证书复印件； - 2.类似检测经验以公路水运工程质量检测管理信息系统（https://www.ttiis.cn）中从事检测工作年限的查询信息打印件为准；参与项目的经验须提供相关证明材料。 - 3.检测工程师、检测员所持公路水运工程试验检测师证的专业合计，应分别涵盖桥梁、隧道、机电工程专业，各检测人员按持证专业负责本项目相应的检测工作，不能开展超出资格证书中规定范围的试验检测活动。若以上人员的公路水运工程试验检测师证所注明的专业不能涵盖以上要求的专业，则应增加相应专业的试验检测人员以全部涵盖所要求的专业。 - 4.2017年及往后颁发的公路水运工程试验检测师证书：道路工程=公路+材料、桥梁隧道工程=桥梁+隧道、交通工程=交通安全设施+机电工程。 |  |  |  |  |

- 试验检测设备要求

| 序号 | 仪器及设备名称 | 规格或要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★桥梁检查车 | 自有或租赁 | 辆 | 1 |  |
| 2 | 裂缝综合测试仪 | 自有或租赁 | 台 | 1 | 或能满足测宽、测深项目的其它仪器 |
| 3 | 数码相机 | 自有或租赁 | 套 | 1 |  |
| 4 | 手持式激光测距仪 | 自有或租赁 | 台 | 1 |  |
| 5 | 全站仪 | 自有或租赁 | 台 | 1 |  |
| 6 | 水准仪 | 自有或租赁 | 台 | 1 |  |
| 7 | 定位系统（GPS、GNSS） | 自有或租赁 | 台 | 1 |  |
| 8 | 接地电阻测试仪 | 自有或租赁 | 台 | 1 |  |
| 9 | 绝缘电阻测试仪 | 自有或租赁 | 台 | 1 |  |
| 10 | 数字万用表 | 自有或租赁 | 台 | 1 |  |
| 11 | 照度计 | 自有或租赁 | 台 | 1 |  |
| 备注： 1.安全锥筒、标志牌、安全标志服、钢卷尺、手电筒、手锤和凿子、检测软件等工具由投标人自备。 2.注明★的仪器设备，在投标文件中须提供购置发票或租赁合同和年检证明或检定/校准证书复印件。其余自有项在投标文件中应提供购买发票复印件并加盖公章，租赁项需有租赁合同复印件且加盖公章。合同实施时中标人应在不少于本表要求前提下，根据质量评定和试验规程的试验检测要求自行配置满足试验检测工作需要相应试验检测仪器设备，费用已考虑在相关质量检测参数报价中，采购人不另支付。 |  |  |  |  |  |

三、其他要求

| ▲一、商务要求 |  |
| --- | --- |
| 服务期限和地点 | 1.服务期限：自采购人通知开展工作之日后90个日历日内(不包括公路主管部门、机构通知停工、封路的时间等) 完成本项目约定的各项工作任务，并向采购人提供符合要求的检测报告、针对存在的质量问题提出建议性的处治意见。提交服务成果后的1年内，应对项目范围内的桥梁、隧道的维护管理提供技术咨询服务。 2.服务的地点：广西壮族自治区桂东公路发展中心采购人指定地点，具体地点详见《附件1 检测桥梁、隧道数量表》中的桥梁和隧道所在位置。 |
| 合同签订时间 | 自中标通知书发出之日起 25日内 |
| 投标报价 | 投标报价总费用包含国家和地方政府规定缴纳的增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加、保险金、材料、人工、机械、安全设施、检测车辆通行等一切与本项目有关的全部税款和费用。 投标(合同)报价清单中所列的检测数量为完成该项目检测工作内容的最低要求；若采购人要求增加检测数量或检测项目，增加数量的费用按投标(合同)报价清单中的相应项目单价或参照广西壮族自治区物价局桂价费〔2008〕117号文件相关条款(增加检测项目时)进行计价结算。 |
| 付款条件（进度和方式） | 中标人进行外业检测工作之日起 5 日内，采购人向中标人支付检测工作总费用的50%作为现场检测周转经费；中标人按合同约定完成检测工作并向采购人提交合格的检测成果资料及完税发票之日起7日内，采购人向中标人一次性付清剩余检测费。 以上支付前中标人须提供等额的税务发票，否则采购人有权不进行支付。 |
| 二、与实现项目目标相关的其他要求 |  |
| （一）验收标准 |  |
| 全面、真实反映本项目约定检测的桥梁、隧道的实际工作状态，判断桥梁、隧道的整体结构的安全稳定性，依据检测情况作出科学评定及建议意见。按交通运输部现行的相关技术规范、标准及试验规程等进行检测、计算和评定，并确保检测工作不对桥梁、隧道的结构安全产生损伤。符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 |  |
| （二）其他要求 |  |
| 投标人可根据本项目采购需求及评标标准提供项目检测工作大纲、检测质量管理及控制方案、桥梁隧道定期检测实施方案、服务承诺方案。 |  |
| 三、核心产品说明 |  |
| 本项目属于服务类项目，无核心产品。 |  |

附件1 检测桥梁、隧道数量表

- 附表1  2026年桥梁外观检查及技术状况评定、桥梁结构荷载验算和通行评价、编制定检桥梁科学决策报告一览表

| 序号 | 桥梁名称 | 中心桩号 (公里) | 桥梁路线 | 桥梁全长 (米) | 桥梁分类 | 结构类型 | 设计荷 载等级 | 管养单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西江大桥 | 310.931 | G321 | 1517.03 | 特大桥 | 箱形拱 | 汽车-20级 | 藤县公路养护中心 |
| 2 | 桂江大桥 | 1448.934 | G355 | 598.00 | 特大桥 | 箱形梁 | 公路Ⅰ级 | 昭平公路养护中心 |
|  | 特大桥2座 | 特大桥数量合计 |  | 2115.03 |  |  |  |  |
| 1 | 下小河大桥-下行 | 3724.430 | G207 | 248.50 | 大桥 | 箱形梁 | 公路Ⅰ级 | 苍梧公路养护中心 |
| 2 | 下小河大桥-上行 | 3724.430 | G207 | 249.25 | 大桥 | 箱形梁 | 公路Ⅰ级 | 苍梧公路养护中心 |
| 3 | 石桥铁路立交桥 | 3651.589 | G207 | 205.50 | 大桥 | 空心板梁 | 公路Ⅰ级 | 苍梧公路养护中心 |
| 4 | 大新桥 | 3699.875 | G207 | 125.06 | 大桥 | 箱形梁 | 汽车-20级 | 苍梧公路养护中心 |
| 5 | 梨埠桥 | 3663.458 | G207 | 158.50 | 大桥 | 箱形梁 | 公路Ⅰ级 | 苍梧公路养护中心 |
| 6 | 水汶大桥 | 3853.943 | G207 | 156.08 | 大桥 | 双曲拱 | 汽车-15级 | 岑溪公路养护中心 |
| 7 | 勒竹新桥 | 3108.670 | G241 | 147.14 | 大桥 | 空心板梁 | 公路Ⅱ级 | 藤县公路养护中心 |
| 8 | 石桥大桥 | 3124.533 | G241 | 201.21 | 大桥 | 箱形拱 | 汽车-20级 | 藤县公路养护中心 |
| 9 | 黄村大桥 | 3048.209 | G241 | 163.40 | 大桥 | 空心板梁 | 公路Ⅱ级 | 蒙山公路养护中心 |
| 10 | 三门大桥 | 3057.382 | G241 | 129.28 | 大桥 | 空心板梁 | 公路Ⅱ级 | 蒙山公路养护中心 |
| 11 | 裕路大桥 | 2979.264 | G241 | 140.00 | 大桥 | T梁 | 公路Ⅱ级 | 昭平公路养护中心 |
| 12 | 三门滩大桥 | 3004.792 | G241 | 197.00 | 大桥 | T梁 | 公路Ⅱ级 | 昭平公路养护中心 |
| 13 | 马滩大桥 | 3012.708 | G241 | 458.55 | 大桥 | 箱形梁 | 公路Ⅰ级 | 昭平公路养护中心 |
| 14 | 大爽桥 | 2964.599 | G241 | 110.00 | 大桥 | 刚架拱 | 汽车-20级 | 钟山公路养护中心 |
| 15 | 古排大桥 | 445.286 | G321 | 105.12 | 大桥 | 空心板梁 | 公路Ⅱ级 | 蒙山公路养护中心 |
| 16 | 古排大桥(拼宽右幅) | 445.286 | G321 | 109.64 | 大桥 | 空心板梁 | 公路Ⅱ级 | 蒙山公路养护中心 |
| 17 | 芦冲口大桥 | 622.988 | G323 | 133.08 | 大桥 | 空心板梁 | 汽车-20级 | 八步公路养护中心 |
| 18 | 赖村大宁河大桥 | 636.429 | G323 | 213.08 | 大桥 | 空心板梁 | 汽车-20级 | 八步公路养护中心 |
| 19 | 黄洞大桥 | 664.699 | G323 | 131.38 | 大桥 | 空心板梁 | 汽车-20级 | 八步公路养护中心 |
| 20 | 坪滩桥 | 698.971 | G323 | 189.00 | 大桥 | 箱形梁 | 公路Ⅱ级 | 钟山公路养护中心 |
| 21 | 十二车桥 | 740.735 | G323 | 101.84 | 大桥 | 箱形梁 | 公路Ⅰ级 | 钟山公路养护中心 |
| 22 | 黄华河大桥-下行 | 1355.861 | G324 | 163.37 | 大桥 | T梁 | 汽车-超20级 | 岑溪公路养护中心 |
| 23 | 黄华河大桥-上行 | 1355.860 | G324 | 163.37 | 大桥 | T梁 | 汽车-超20级 | 岑溪公路养护中心 |
| 24 | 凤仪桥 | 1380.577 | G355 | 129.56 | 大桥 | 箱形梁 | 公路Ⅰ级 | 苍梧公路养护中心 |
| 25 | 六堡一号桥 | 1389.650 | G355 | 196.08 | 大桥 | 箱形梁 | 公路Ⅰ级 | 苍梧公路养护中心 |
| 26 | 六堡三号桥 | 1394.062 | G355 | 136.08 | 大桥 | 箱形梁 | 公路Ⅰ级 | 苍梧公路养护中心 |
| 27 | 安乐一号桥 | 1413.943 | G355 | 152.04 | 大桥 | 箱形梁 | 公路Ⅰ级 | 苍梧公路养护中心 |
| 28 | 思丰桥 | 1421.254 | G355 | 124.08 | 大桥 | 箱形梁 | 公路Ⅰ级 | 苍梧公路养护中心 |
| 29 | 大立岐桥 | 1428.826 | G355 | 136.08 | 大桥 | 箱形梁 | 公路Ⅰ级 | 苍梧公路养护中心 |
| 30 | 狮寨桥 | 1431.273 | G355 | 252.08 | 大桥 | 箱形梁 | 公路Ⅰ级 | 苍梧公路养护中心 |
| 31 | 大垌桥 | 1437.337 | G355 | 127.06 | 大桥 | 箱形梁 | 公路Ⅰ级 | 苍梧公路养护中心 |
| 32 | 富群江大桥 | 1445.103 | G355 | 129.56 | 大桥 | 箱形梁 | 公路Ⅰ级 | 昭平公路养护中心 |
| 33 | 富吉大桥 | 1351.664 | G358 | 368.04 | 大桥 | T梁 | 汽车-20级 | 藤县公路养护中心 |
| 34 | 龟石大桥 | 113.190 | G538 | 128.00 | 大桥 | 箱形梁 | 公路Ⅱ级 | 钟山公路养护中心 |
| 35 | 岭景桥 | 44.280 | S203 | 134.92 | 大桥 | 空心板梁 | 公路Ⅱ级 | 藤县公路养护中心 |
| 36 | 西河口桥 | 22.552 | S304 | 65.70 | 大桥 | 双曲拱 | 公路Ⅱ级 | 苍梧公路养护中心 |
| 37 | 濛江大桥 | 74.204 | S304 | 240.60 | 大桥 | 箱形拱 | 汽车-20级 | 藤县公路养护中心 |
| 38 | 黄华河大桥 | 32.497 | S310 | 248.66 | 大桥 | 箱形梁 | 公路Ⅰ级 | 藤县公路养护中心 |
| 39 | 镇安北流河大桥 | 36.582 | S310 | 375.53 | 大桥 | 连续箱梁 | 公路Ⅰ级 | 藤县公路养护中心 |
| 40 | 泗罗河大桥 | 66.319 | S310 | 166.08 | 大桥 | 箱形梁 | 公路Ⅰ级 | 藤县公路养护中心 |
| 41 | 义昌河大桥 | 21.207 | S310 | 168.58 | 大桥 | 箱形梁 | 公路Ⅰ级 | 岑溪公路养护中心 |
| 42 | 道石大桥 | 8.204 | S503 | 106.45 | 大桥 | 箱形梁 | 公路Ⅱ级 | 八步公路养护中心 |
| 43 | 东冲大桥 | 32.431 | S503 | 124.70 | 大桥 | 连续T梁 | 公路Ⅱ级 | 八步公路养护中心 |
| 44 | 三美大桥 | 1.694 | Y402 | 110.00 | 大桥 | 双曲拱 | 汽车-15级 | 岑溪公路养护中心 |
|  | 大桥44座 | 大桥数量合计 |  | 7619.23 |  |  |  |  |
| 1 | 回龙桥 | 3758.013 | G207 | 45.00 | 中桥 | 整体现浇板 | 公路Ⅰ级 | 苍梧公路养护中心 |
| 2 | 东安桥 | 3642.310 | G207 | 104.46 | 中桥 | T梁 | 汽车-20级 | 苍梧公路养护中心 |
| 3 | 竹坪铁路立交桥 | 3671.334 | G207 | 40.00 | 中桥 | 空心板梁 | 公路Ⅱ级 | 苍梧公路养护中心 |
| 4 | 合水桥 | 3696.945 | G207 | 68.50 | 中桥 | 空心板梁 | 汽车-20级 | 苍梧公路养护中心 |
| 5 | 东安桥(拼宽右幅) | 3642.310 | G207 | 96.96 | 中桥 | 空心板梁 | 公路Ⅱ级 | 苍梧公路养护中心 |
| 6 | 义修桥 | 3833.225 | G207 | 46.00 | 中桥 | 双曲拱 | 汽车-15级 | 岑溪公路养护中心 |
| 7 | 南六一桥 | 3849.733 | G207 | 44.04 | 中桥 | 箱形梁 | 公路Ⅰ级 | 岑溪公路养护中心 |
| 8 | 白鹤桥(拼宽右幅) | 3777.530 | G207 | 26.00 | 中桥 | T梁 | 公路Ⅱ级 | 岑溪公路养护中心 |
| 9 | 三步梯桥 | 3577.816 | G207 | 98.00 | 中桥 | 箱形梁 | 公路Ⅰ级 | 八步公路养护中心 |
| 10 | 燕坪桥 | 3594.723 | G207 | 98.08 | 中桥 | 箱形梁 | 公路Ⅰ级 | 八步公路养护中心 |
| 11 | 燕坪中桥 | 3594.999 | G207 | 57.32 | 中桥 | 箱形梁 | 公路Ⅰ级 | 八步公路养护中心 |
| 12 | 东叶桥 | 3604.807 | G207 | 21.00 | 中桥 | 箱形梁 | 公路Ⅰ级 | 八步公路养护中心 |
| 13 | 林洞二桥 | 3625.972 | G207 | 68.38 | 中桥 | 空心板梁 | 汽车-20级 | 八步公路养护中心 |
| 14 | 林洞一桥 | 3625.740 | G207 | 100.38 | 中桥 | 空心板梁 | 汽车-20级 | 八步公路养护中心 |
| 15 | 官扶桥 | 3628.613 | G207 | 56.74 | 中桥 | 空心板梁 | 公路Ⅱ级 | 八步公路养护中心 |
| 16 | 铁路桥 | 3530.268 | G207 | 46.80 | 中桥 | 空心板梁 | 公路Ⅱ级 | 钟山公路养护中心 |
| 17 | 望高三桥-下行 | 3531.276 | G207 | 26.04 | 中桥 | 箱形梁 | 公路Ⅰ级 | 钟山公路养护中心 |
| 18 | 望高四桥 | 3533.150 | G207 | 31.07 | 中桥 | 箱形梁 | 公路Ⅱ级 | 钟山公路养护中心 |
| 19 | 五拱水桥 | 3543.973 | G207 | 54.00 | 中桥 | T梁 | 公路Ⅰ级 | 钟山公路养护中心 |
| 20 | 望高三桥-上行 | 3531.276 | G207 | 26.04 | 中桥 | 箱形梁 | 公路Ⅰ级 | 钟山公路养护中心 |
| 21 | 白沙中桥-下行 | 3524.128 | G207 | 39.50 | 中桥 | 箱形梁 | 公路Ⅰ级 | 富川公路养护中心 |
| 22 | 白沙中桥-上行 | 3524.128 | G207 | 39.50 | 中桥 | 箱形梁 | 公路Ⅰ级 | 富川公路养护中心 |
| 23 | 黄村中桥 | 3047.984 | G241 | 65.08 | 中桥 | 空心板梁 | 公路Ⅱ级 | 蒙山公路养护中心 |
| 24 | 洞社桥 | 3055.375 | G241 | 25.04 | 中桥 | 空心板梁 | 公路Ⅱ级 | 蒙山公路养护中心 |
| 25 | 东营桥 | 3070.999 | G241 | 65.00 | 中桥 | 空心板梁 | 公路Ⅱ级 | 蒙山公路养护中心 |
| 26 | 西坪冲口桥 | 2974.087 | G241 | 66.00 | 中桥 | 空心板梁 | 公路Ⅱ级 | 昭平公路养护中心 |
| 27 | 西坪桥 | 2974.283 | G241 | 51.20 | 中桥 | 板拱 | 汽车-20级 | 昭平公路养护中心 |
| 28 | 宝冲中桥 | 2977.505 | G241 | 30.00 | 中桥 | 空心板梁 | 公路Ⅱ级 | 昭平公路养护中心 |
| 29 | 走马一号中桥 | 2984.948 | G241 | 47.00 | 中桥 | 空心板梁 | 公路Ⅱ级 | 昭平公路养护中心 |
| 30 | 走马二号中桥 | 2985.534 | G241 | 69.00 | 中桥 | 空心板梁 | 公路Ⅱ级 | 昭平公路养护中心 |
| 31 | 相逢冲中桥 | 2997.426 | G241 | 37.00 | 中桥 | 空心板梁 | 公路Ⅱ级 | 昭平公路养护中心 |
| 32 | 福行中桥 | 3000.115 | G241 | 37.00 | 中桥 | 空心板梁 | 公路Ⅱ级 | 昭平公路养护中心 |
| 33 | 鸭背中桥 | 3010.648 | G241 | 37 | 中桥 | 空心板梁 | 公路Ⅰ级 | 昭平公路养护中心 |
| 34 | 富裕中桥 | 3020.046 | G241 | 85.46 | 中桥 | 空心板梁 | 公路Ⅱ级 | 昭平公路养护中心 |
| 35 | 塘山中桥 | 3027.484 | G241 | 51.76 | 中桥 | 空心板梁 | 公路Ⅱ级 | 昭平公路养护中心 |
| 36 | 排碗中桥 | 3029.697 | G241 | 57.54 | 中桥 | 箱形梁 | 公路Ⅱ级 | 昭平公路养护中心 |
| 37 | 上小河中桥-下行 | 279.492 | G321 | 82.50 | 中桥 | 空心板梁 | 汽车-20级 | 苍梧公路养护中心 |
| 38 | 上小河中桥-上行 | 279.463 | G321 | 101.00 | 中桥 | 箱形梁 | 公路Ⅰ级 | 苍梧公路养护中心 |
| 39 | 大地桥-下行 | 289.434 | G321 | 68.00 | 中桥 | 空心板梁 | 汽车-20级 | 藤县公路养护中心 |
| 40 | 上冲河中桥 | 322.594 | G321 | 70.00 | 中桥 | 空心板梁 | 公路Ⅱ级 | 藤县公路养护中心 |
| 41 | 上垌头中桥 | 328.390 | G321 | 106.50 | 中桥 | 空心板梁 | 公路Ⅱ级 | 藤县公路养护中心 |
| 42 | 合水河中桥 | 330.990 | G321 | 62.00 | 中桥 | 空心板梁 | 公路Ⅱ级 | 藤县公路养护中心 |
| 43 | 盘龙桥 | 340.472 | G321 | 57.00 | 中桥 | 空心板梁 | 汽车-20级 | 藤县公路养护中心 |
| 44 | 平山中桥 | 344.791 | G321 | 53.00 | 中桥 | 空心板梁 | 公路Ⅱ级 | 藤县公路养护中心 |
| 45 | 大地桥-上行 | 289.434 | G321 | 69.00 | 中桥 | 箱形梁 | 公路Ⅰ级 | 藤县公路养护中心 |
| 46 | 塘步桥-上行 | 294.380 | G321 | 42.00 | 中桥 | 箱形梁 | 公路Ⅰ级 | 藤县公路养护中心 |
| 47 | 龙蟠桥 | 431.728 | G321 | 63.95 | 中桥 | 空心板梁 | 公路Ⅱ级 | 蒙山公路养护中心 |
| 48 | 龙蟠桥(拼宽右幅) | 431.728 | G321 | 63.99 | 中桥 | 空心板梁 | 公路Ⅱ级 | 蒙山公路养护中心 |
| 49 | 芦冲口中桥 | 623.255 | G323 | 90.15 | 中桥 | 空心板梁 | 汽车-20级 | 八步公路养护中心 |
| 50 | 吐水河中桥 | 633.431 | G323 | 85.82 | 中桥 | 空心板梁 | 公路Ⅱ级 | 八步公路养护中心 |
| 51 | 螺石口中桥 | 648.867 | G323 | 76.60 | 中桥 | 空心板梁 | 汽车-20级 | 八步公路养护中心 |
| 52 | 大芮中桥 | 655.299 | G323 | 56.20 | 中桥 | 空心板梁 | 公路Ⅱ级 | 八步公路养护中心 |
| 53 | 黄洞电站中桥 | 666.914 | G323 | 97.58 | 中桥 | T梁 | 汽车-20级 | 八步公路养护中心 |
| 54 | 草寺中桥 | 626.566 | G323 | 71.00 | 中桥 | 空心板梁 | 公路Ⅱ级 | 八步公路养护中心 |
| 55 | 白沙井桥 | 744.640 | G323 | 41.24 | 中桥 | 整体现浇板 | 汽车-20级 | 钟山公路养护中心 |
| 56 | 望闾桥 | 1309.665 | G324 | 46.20 | 中桥 | 空心板梁 | 汽车-20级 | 岑溪公路养护中心 |
| 57 | 金鸡桥 | 1328.877 | G324 | 107.80 | 中桥 | 空心板梁 | 公路Ⅱ级 | 岑溪公路养护中心 |
| 58 | 北村三桥-下行 | 1348.462 | G324 | 46.54 | 中桥 | 空心板梁 | 汽车-超20级 | 岑溪公路养护中心 |
| 59 | 北村二桥-下行 | 1348.904 | G324 | 46.54 | 中桥 | 空心板梁 | 汽车-超20级 | 岑溪公路养护中心 |
| 60 | 北村一桥-下行 | 1349.934 | G324 | 64.00 | 中桥 | 空心板梁 | 汽车-超20级 | 岑溪公路养护中心 |
| 61 | 河口中桥-下行 | 1356.271 | G324 | 69.43 | 中桥 | 空心板梁 | 汽车-超20级 | 岑溪公路养护中心 |
| 62 | 都功中桥-下行 | 1359.203 | G324 | 64.25 | 中桥 | 空心板梁 | 汽车-超20级 | 岑溪公路养护中心 |
| 63 | 金鸡桥(拼宽右幅) | 1328.880 | G324 | 107.80 | 中桥 | 空心板梁 | 汽车-20级 | 岑溪公路养护中心 |
| 64 | 北村三桥-上行 | 1348.460 | G324 | 46.54 | 中桥 | 空心板梁 | 汽车-超20级 | 岑溪公路养护中心 |
| 65 | 北村二桥-上行 | 1348.900 | G324 | 46.54 | 中桥 | 空心板梁 | 汽车-超20级 | 岑溪公路养护中心 |
| 66 | 北村一桥-上行 | 1349.930 | G324 | 64.00 | 中桥 | 空心板梁 | 汽车-超20级 | 岑溪公路养护中心 |
| 67 | 河口中桥-上行 | 1356.270 | G324 | 69.43 | 中桥 | 空心板梁 | 汽车-超20级 | 岑溪公路养护中心 |
| 68 | 都功中桥-上行 | 1359.200 | G324 | 64.25 | 中桥 | 空心板梁 | 汽车-超20级 | 岑溪公路养护中心 |
| 69 | 连浪桥 | 1379.426 | G355 | 87.06 | 中桥 | 箱形梁 | 公路Ⅰ级 | 苍梧公路养护中心 |
| 70 | 六堡二号桥 | 1390.039 | G355 | 87.06 | 中桥 | 箱形梁 | 公路Ⅰ级 | 苍梧公路养护中心 |
| 71 | 大中村桥 | 1391.293 | G355 | 70.06 | 中桥 | 箱形梁 | 公路Ⅰ级 | 苍梧公路养护中心 |
| 72 | 安乐二号桥 | 1415.266 | G355 | 72.06 | 中桥 | 箱形梁 | 公路Ⅰ级 | 苍梧公路养护中心 |
| 73 | 新圩桥 | 1585.064 | G355 | 26.04 | 中桥 | 箱形梁 | 公路Ⅰ级 | 蒙山公路养护中心 |
| 74 | 玉村中桥 | 1586.728 | G355 | 40.04 | 中桥 | 箱形梁 | 公路Ⅰ级 | 蒙山公路养护中心 |
| 75 | 荷村中桥 | 1588.145 | G355 | 48.04 | 中桥 | 箱形梁 | 公路Ⅰ级 | 蒙山公路养护中心 |
| 76 | 新圩桥（拼宽右幅） | 1585.064 | G355 | 26.04 | 中桥 | 箱形梁 | 公路Ⅰ级 | 蒙山公路养护中心 |
| 77 | 竹山中桥 | 1304.355 | G355 | 40.90 | 中桥 | 空心板梁 | 汽车-20级 | 八步公路养护中心 |
| 78 | 石耿中桥 | 1306.912 | G355 | 44.90 | 中桥 | 整体现浇板 | 公路Ⅱ级 | 八步公路养护中心 |
| 79 | 大车中桥 | 1308.129 | G355 | 51.00 | 中桥 | 整体现浇板 | 公路Ⅱ级 | 八步公路养护中心 |
| 80 | 牛尾中桥 | 1317.241 | G355 | 74.40 | 中桥 | 空心板梁 | 公路Ⅱ级 | 八步公路养护中心 |
| 81 | 水细中桥 | 1299.910 | G355 | 45.04 | 中桥 | 箱形梁 | 公路Ⅰ级 | 八步公路养护中心 |
| 82 | 平寨桥 | 1483.822 | G355 | 27.24 | 中桥 | 箱形梁 | 公路Ⅱ级 | 昭平公路养护中心 |
| 83 | 新庆桥 | 1486.759 | G355 | 42.00 | 中桥 | 空心板梁 | 公路Ⅱ级 | 昭平公路养护中心 |
| 84 | 礼仪桥 | 1488.437 | G355 | 78.00 | 中桥 | 箱形梁 | 公路Ⅱ级 | 昭平公路养护中心 |
| 85 | 古袍桥 | 1490.403 | G355 | 99.00 | 中桥 | 整体现浇板 | 汽车-超20级 | 昭平公路养护中心 |
| 86 | 下白沙桥 | 1493.833 | G355 | 54.58 | 中桥 | 板拱 | 汽车-超20级 | 昭平公路养护中心 |
| 87 | 上白沙桥 | 1494.500 | G355 | 55.64 | 中桥 | 箱形梁 | 公路Ⅱ级 | 昭平公路养护中心 |
| 88 | 扶利桥 | 1500.011 | G355 | 38.80 | 中桥 | 空心板梁 | 公路Ⅱ级 | 昭平公路养护中心 |
| 89 | 五将桥 | 1509.256 | G355 | 45.00 | 中桥 | 板拱 | 汽车-15级 | 昭平公路养护中心 |
| 90 | 富裕桥 | 1523.096 | G355 | 69.00 | 中桥 | 双曲拱 | 汽车-15级 | 昭平公路养护中心 |
| 91 | 河口桥 | 1358.366 | G358 | 70.12 | 中桥 | 空心板梁 | 汽车-20级 | 藤县公路养护中心 |
| 92 | 天平中桥 | 1372.598 | G358 | 48.98 | 中桥 | 空心板梁 | 汽车-20级 | 藤县公路养护中心 |
| 93 | 黄塘中桥 | 1381.097 | G358 | 41.80 | 中桥 | 空心板梁 | 汽车-20级 | 藤县公路养护中心 |
| 94 | 新路头桥 | 1360.775 | G358 | 51.20 | 中桥 | 箱形梁 | 公路Ⅰ级 | 藤县公路养护中心 |
| 95 | 高楼岭桥 | 1359.348 | G358 | 57.00 | 中桥 | 箱形梁 | 公路Ⅰ级 | 藤县公路养护中心 |
| 96 | 舍山桥 | 1377.355 | G358 | 37.04 | 中桥 | 箱形梁 | 公路Ⅰ级 | 藤县公路养护中心 |
| 97 | 黄冲桥 | 1343.881 | G358 | 37.04 | 中桥 | 箱形梁 | 公路Ⅰ级 | 藤县公路养护中心 |
| 98 | 麦岭高速立交桥 | 53.415 | G538 | 77.16 | 中桥 | 连续箱梁 | 公路Ⅱ级 | 富川公路养护中心 |
| 99 | 大岩河中桥 | 89.120 | S201 | 53.04 | 中桥 | 空心板梁 | 公路Ⅱ级 | 八步公路养护中心 |
| 100 | 三官洞中桥 | 93.650 | S201 | 53.00 | 中桥 | 空心板梁 | 公路Ⅱ级 | 昭平公路养护中心 |
| 101 | 新华1号中桥 | 98.823 | S201 | 25.00 | 中桥 | 空心板梁 | 公路Ⅱ级 | 昭平公路养护中心 |
| 102 | 新华2号中桥 | 99.040 | S201 | 91.00 | 中桥 | 空心板梁 | 公路Ⅱ级 | 昭平公路养护中心 |
| 103 | 水龙中桥 | 100.292 | S201 | 29.40 | 中桥 | 空心板梁 | 公路Ⅱ级 | 昭平公路养护中心 |
| 104 | 潮江桥 | 102.344 | S201 | 82.50 | 中桥 | 空心板梁 | 公路Ⅱ级 | 昭平公路养护中心 |
| 105 | 三合桥 | 142.247 | S201 | 55.20 | 中桥 | 空心板梁 | 公路Ⅱ级 | 昭平公路养护中心 |
| 106 | 回龙二桥 | 147.784 | S201 | 54.04 | 中桥 | 箱形梁 | 公路Ⅰ级 | 昭平公路养护中心 |
| 107 | 盐田桥 | 149.904 | S201 | 35.00 | 中桥 | 板拱 | 公路Ⅱ级 | 昭平公路养护中心 |
| 108 | 垭头桥 | 164.748 | S201 | 26.04 | 中桥 | 箱形梁 | 公路Ⅰ级 | 昭平公路养护中心 |
| 109 | 木格桥 | 167.836 | S201 | 46.00 | 中桥 | 箱形梁 | 公路Ⅰ级 | 昭平公路养护中心 |
| 110 | 古莲桥 | 109.109 | S201 | 40.00 | 中桥 | 箱形梁 | 公路Ⅰ级 | 昭平公路养护中心 |
| 111 | 四维桥 | 118.848 | S201 | 30.00 | 中桥 | 箱形梁 | 公路Ⅰ级 | 昭平公路养护中心 |
| 112 | 石龙桥 | 57.480 | S201 | 52.70 | 中桥 | 板拱 | 汽车-15级 | 钟山公路养护中心 |
| 113 | 井山中桥-下行 | 16.900 | S201 | 30.00 | 中桥 | 箱形梁 | 公路Ⅰ级 | 富川公路养护中心 |
| 114 | 莲山一桥-下行 | 9.632 | S201 | 28.00 | 中桥 | 箱形梁 | 公路Ⅰ级 | 富川公路养护中心 |
| 115 | 莲山二桥-下行 | 8.294 | S201 | 56.00 | 中桥 | 箱形梁 | 公路Ⅰ级 | 富川公路养护中心 |
| 116 | 东庄一桥-下行 | 6.392 | S201 | 67.50 | 中桥 | 箱形梁 | 公路Ⅰ级 | 富川公路养护中心 |
| 117 | 东庄二桥-下行 | 5.443 | S201 | 28.00 | 中桥 | 箱形梁 | 公路Ⅰ级 | 富川公路养护中心 |
| 118 | 富阳中桥-下行 | 1.088 | S201 | 48.00 | 中桥 | 箱形梁 | 公路Ⅰ级 | 富川公路养护中心 |
| 119 | 富阳中桥-上行 | 1.107 | S201 | 48.00 | 中桥 | 箱形梁 | 公路Ⅰ级 | 富川公路养护中心 |
| 120 | 东庄二桥-上行 | 5.440 | S201 | 28.00 | 中桥 | 箱形梁 | 公路Ⅰ级 | 富川公路养护中心 |
| 121 | 东庄一桥-上行 | 6.382 | S201 | 67.50 | 中桥 | 箱形梁 | 公路Ⅰ级 | 富川公路养护中心 |
| 122 | 莲山二桥-上行 | 8.256 | S201 | 56.00 | 中桥 | 箱形梁 | 公路Ⅰ级 | 富川公路养护中心 |
| 123 | 莲山一桥-上行 | 9.641 | S201 | 28.00 | 中桥 | 箱形梁 | 公路Ⅰ级 | 富川公路养护中心 |
| 124 | 井山中桥-上行 | 16.900 | S201 | 30.00 | 中桥 | 箱形梁 | 公路Ⅰ级 | 富川公路养护中心 |
| 125 | 深水桥 | 6.362 | S203 | 56.00 | 中桥 | 空心板梁 | 公路Ⅱ级 | 藤县公路养护中心 |
| 126 | 秀才桥 | 2.841 | S204 | 58.04 | 中桥 | 箱形梁 | 公路Ⅰ级 | 蒙山公路养护中心 |
| 127 | 柳家高速立交桥 | 44.028 | S302 | 75.06 | 中桥 | 连续箱梁 | 公路Ⅱ级 | 富川公路养护中心 |
| 128 | 龙潭桥 | 20.016 | S304 | 54.00 | 中桥 | 空心板梁 | 汽车-20级 | 苍梧公路养护中心 |
| 129 | 福传桥 | 33.138 | S304 | 41.50 | 中桥 | 板拱 | 汽车-20级 | 苍梧公路养护中心 |
| 130 | 外良桥 | 77.005 | S304 | 41.50 | 中桥 | 板拱 | 汽车-10级 | 藤县公路养护中心 |
| 131 | 翰塘中桥 | 44.558 | S310 | 45.05 | 中桥 | 箱形梁 | 公路Ⅰ级 | 藤县公路养护中心 |
| 132 | 大竹中桥 | 0.968 | S310 | 70.04 | 中桥 | 箱形梁 | 公路Ⅰ级 | 岑溪公路养护中心 |
| 133 | 上道中桥 | 17.170 | S310 | 102.12 | 中桥 | 箱形梁 | 公路Ⅰ级 | 岑溪公路养护中心 |
| 134 | 旺山口中桥 | 18.515 | S310 | 45.05 | 中桥 | 箱形梁 | 公路Ⅰ级 | 岑溪公路养护中心 |
| 135 | 潮江中桥 | 52.451 | S503 | 44.04 | 中桥 | 空心板梁 | 公路Ⅱ级 | 昭平公路养护中心 |
| 136 | 武田中桥 | 57.781 | S503 | 53.04 | 中桥 | 空心板梁 | 公路Ⅱ级 | 昭平公路养护中心 |
| 137 | 毕头中桥 | 59.111 | S503 | 44.04 | 中桥 | 空心板梁 | 公路Ⅱ级 | 昭平公路养护中心 |
| 138 | 接米一号中桥 | 78.156 | S503 | 37.00 | 中桥 | 空心板梁 | 公路Ⅱ级 | 昭平公路养护中心 |
| 139 | 接米二号桥 | 79.126 | S503 | 44.00 | 中桥 | 空心板梁 | 公路Ⅱ级 | 昭平公路养护中心 |
| 140 | 东坪冲中桥 | 80.992 | S503 | 53.00 | 中桥 | 空心板梁 | 公路Ⅱ级 | 昭平公路养护中心 |
| 141 | 河步桥 | 9.803 | S505 | 74.00 | 中桥 | 空心板梁 | 公路Ⅱ级 | 苍梧公路养护中心 |
| 142 | 新地中桥 | 43.169 | S505 | 54.04 | 中桥 | 箱形梁 | 公路Ⅰ级 | 苍梧公路养护中心 |
| 143 | 石河中桥 | 3.767 | S508 | 87.10 | 中桥 | 箱形梁 | 公路Ⅱ级 | 岑溪公路养护中心 |
|  | 中桥143座 | 中桥数量合计 |  | 8067.52 |  |  |  |  |
| 1 | 太平桥 | 3751.079 | G207 | 12.00 | 小桥 | 整体现浇板 | 公路Ⅱ级 | 苍梧公路养护中心 |
| 2 | 尚义桥 | 3633.926 | G207 | 15.30 | 小桥 | 整体现浇板 | 公路Ⅰ级 | 苍梧公路养护中心 |
| 3 | 金桥一桥 | 3635.846 | G207 | 15.80 | 小桥 | 整体现浇板 | 汽车-20级 | 苍梧公路养护中心 |
| 4 | 石塘桥 | 3644.138 | G207 | 18.00 | 小桥 | 整体现浇板 | 公路Ⅰ级 | 苍梧公路养护中心 |
| 5 | 牛骨桥 | 3645.679 | G207 | 29.78 | 小桥 | 空心板梁 | 汽车-20级 | 苍梧公路养护中心 |
| 6 | 石桥桥 | 3653.924 | G207 | 32.95 | 小桥 | 板拱 | 公路Ⅰ级 | 苍梧公路养护中心 |
| 7 | 清境桥 | 3679.109 | G207 | 12.74 | 小桥 | 整体现浇板 | 汽车-20级 | 苍梧公路养护中心 |
| 8 | 老义2号桥 | 3680.734 | G207 | 12.00 | 小桥 | 整体现浇板 | 公路Ⅰ级 | 苍梧公路养护中心 |
| 9 | 古邓2号桥 | 3686.536 | G207 | 18.10 | 小桥 | 整体现浇板 | 汽车-20级 | 苍梧公路养护中心 |
| 10 | 古邓1号桥 | 3687.030 | G207 | 26.00 | 小桥 | 空心板梁 | 汽车-20级 | 苍梧公路养护中心 |
| 11 | 四新桥 | 3694.532 | G207 | 27.00 | 小桥 | 双曲拱 | 汽车-20级 | 苍梧公路养护中心 |
| 12 | 金桥一桥(拼宽右幅) | 3635.850 | G207 | 15.80 | 小桥 | 空心板梁 | 汽车-20级 | 苍梧公路养护中心 |
| 13 | 石桥桥(拼宽右幅) | 3653.920 | G207 | 26.00 | 小桥 | 箱形梁 | 公路Ⅰ级 | 苍梧公路养护中心 |
| 14 | 清境桥(拼宽右幅) | 3679.110 | G207 | 12.74 | 小桥 | 双曲拱 | 汽车-20级 | 苍梧公路养护中心 |
| 15 | 四新桥(拼宽右幅) | 3694.530 | G207 | 27.00 | 小桥 | 空心板梁 | 汽车-20级 | 苍梧公路养护中心 |
| 16 | 狗儿桥 | 3765.545 | G207 | 18.04 | 小桥 | 板拱 | 汽车-15级 | 岑溪公路养护中心 |
| 17 | 白鹤桥 | 3777.530 | G207 | 22.00 | 小桥 | 整体现浇板 | 汽车-20级 | 岑溪公路养护中心 |
| 18 | 望良桥 | 3779.101 | G207 | 30.00 | 小桥 | 整体现浇板 | 汽车-20级 | 岑溪公路养护中心 |
| 19 | 法冲桥 | 3783.846 | G207 | 15.54 | 小桥 | 整体现浇板 | 汽车-20级 | 岑溪公路养护中心 |
| 20 | 更口桥 | 3803.040 | G207 | 31.40 | 小桥 | 空心板梁 | 公路Ⅱ级 | 岑溪公路养护中心 |
| 21 | 过水小桥 | 3821.696 | G207 | 15.60 | 小桥 | 整体现浇板 | 汽车-20级 | 岑溪公路养护中心 |
| 22 | 定子一桥 | 3840.595 | G207 | 12.92 | 小桥 | 空心板梁 | 汽车-20级 | 岑溪公路养护中心 |
| 23 | 雷庙小桥 | 3842.230 | G207 | 39.00 | 小桥 | 空心板梁 | 汽车-20级 | 岑溪公路养护中心 |
| 24 | 成美桥 | 3768.527 | G207 | 18.00 | 小桥 | 整体现浇板 | 公路Ⅰ级 | 岑溪公路养护中心 |
| 25 | 狗儿桥(拼宽右幅) | 3765.550 | G207 | 18.04 | 小桥 | 空心板梁 | 汽车-20级 | 岑溪公路养护中心 |
| 26 | 法冲桥(拼宽右幅) | 3783.850 | G207 | 15.54 | 小桥 | 空心板梁 | 汽车-20级 | 岑溪公路养护中心 |
| 27 | 信都新联小桥 | 3618.369 | G207 | 36.50 | 小桥 | 空心板梁 | 汽车-20级 | 八步公路养护中心 |
| 28 | 信都车站小桥 | 3618.091 | G207 | 36.50 | 小桥 | 空心板梁 | 汽车-20级 | 八步公路养护中心 |
| 29 | 东鹿小桥-下行 | 3568.017 | G207 | 23.00 | 小桥 | 箱形梁 | 公路Ⅰ级 | 八步公路养护中心 |
| 30 | 贺街小桥-下行 | 3568.801 | G207 | 23.00 | 小桥 | 箱形梁 | 公路Ⅰ级 | 八步公路养护中心 |
| 31 | 石井小桥 | 3581.761 | G207 | 10.00 | 小桥 | 整体现浇板 | 汽车-20级 | 八步公路养护中心 |
| 32 | 仁义小桥 | 3631.517 | G207 | 36.54 | 小桥 | 空心板梁 | 汽车-20级 | 八步公路养护中心 |
| 33 | 东鹿小桥-上行 | 3568.020 | G207 | 23.00 | 小桥 | 箱形梁 | 公路Ⅰ级 | 八步公路养护中心 |
| 34 | 贺街小桥-上行 | 3568.800 | G207 | 23.00 | 小桥 | 箱形梁 | 公路Ⅰ级 | 八步公路养护中心 |
| 35 | 黄板二桥 | 3519.392 | G207 | 10.00 | 小桥 | 整体现浇板 | 汽车-20级 | 富川公路养护中心 |
| 36 | 朱仔桥 | 3521.947 | G207 | 18.00 | 小桥 | 整体现浇板 | 公路Ⅰ级 | 富川公路养护中心 |
| 37 | 黄板一桥 | 3519.727 | G207 | 11.20 | 小桥 | 整体现浇板 | 公路Ⅰ级 | 富川公路养护中心 |
| 38 | 下垌桥 | 3079.925 | G241 | 20.00 | 小桥 | 空心板梁 | 汽车-20级 | 藤县公路养护中心 |
| 39 | 塘村桥 | 3083.227 | G241 | 26.00 | 小桥 | 空心板梁 | 汽车-20级 | 藤县公路养护中心 |
| 40 | 下六桥 | 3084.354 | G241 | 30.40 | 小桥 | 空心板梁 | 汽车-20级 | 藤县公路养护中心 |
| 41 | 上峡桥 | 3084.866 | G241 | 27.00 | 小桥 | 空心板梁 | 汽车-20级 | 藤县公路养护中心 |
| 42 | 三角桥 | 3085.440 | G241 | 25.00 | 小桥 | 空心板梁 | 汽车-20级 | 藤县公路养护中心 |
| 43 | 均常桥 | 3090.852 | G241 | 34.00 | 小桥 | 空心板梁 | 汽车-20级 | 藤县公路养护中心 |
| 44 | 大带桥 | 3095.604 | G241 | 29.00 | 小桥 | 空心板梁 | 汽车-20级 | 藤县公路养护中心 |
| 45 | 社龙桥 | 3116.745 | G241 | 20.00 | 小桥 | 板拱 | 汽车-20级 | 藤县公路养护中心 |
| 46 | 石桥小桥 | 3124.730 | G241 | 19.80 | 小桥 | 整体现浇板 | 汽车-20级 | 藤县公路养护中心 |
| 47 | 荔枝桥 | 3126.085 | G241 | 18.70 | 小桥 | 板拱 | 汽车-20级 | 藤县公路养护中心 |
| 48 | 良洞桥 | 3048.716 | G241 | 16.84 | 小桥 | 空心板梁 | 公路Ⅱ级 | 蒙山公路养护中心 |
| 49 | 六黎桥 | 3052.015 | G241 | 31.00 | 小桥 | 空心板梁 | 公路Ⅱ级 | 蒙山公路养护中心 |
| 50 | 贝冲小桥 | 2981.783 | G241 | 21.00 | 小桥 | 空心板梁 | 公路Ⅱ级 | 昭平公路养护中心 |
| 51 | 芦笛冲小桥 | 2984.291 | G241 | 18.00 | 小桥 | 空心板梁 | 公路Ⅱ级 | 昭平公路养护中心 |
| 52 | 庙伢小桥 | 2992.350 | G241 | 18.00 | 小桥 | 空心板梁 | 公路Ⅱ级 | 昭平公路养护中心 |
| 53 | 龙弯桥 | 2994.171 | G241 | 12.50 | 小桥 | 板拱 | 汽车-20级 | 昭平公路养护中心 |
| 54 | 苏龙冲小桥 | 3001.246 | G241 | 31.00 | 小桥 | 空心板梁 | 公路Ⅱ级 | 昭平公路养护中心 |
| 55 | 白鸠小桥 | 3002.059 | G241 | 31.00 | 小桥 | 空心板梁 | 公路Ⅱ级 | 昭平公路养护中心 |
| 56 | 上岸一桥 | 3009.026 | G241 | 36.40 | 小桥 | 板拱 | 汽车-20级 | 昭平公路养护中心 |
| 57 | 白黄四桥 | 2957.786 | G241 | 23.20 | 小桥 | 整体现浇板 | 汽车-20级 | 钟山公路养护中心 |
| 58 | 白黄五桥 | 2960.660 | G241 | 22.40 | 小桥 | 整体现浇板 | 汽车-20级 | 钟山公路养护中心 |
| 59 | 岳底桥-下行 | 289.854 | G321 | 26.00 | 小桥 | 箱形梁 | 公路Ⅰ级 | 藤县公路养护中心 |
| 60 | 塘步桥-下行 | 294.380 | G321 | 40.00 | 小桥 | 空心板梁 | 汽车-20级 | 藤县公路养护中心 |
| 61 | 六堤小桥 | 346.640 | G321 | 26.00 | 小桥 | 空心板梁 | 公路Ⅱ级 | 藤县公路养护中心 |
| 62 | 双桥小桥 | 346.837 | G321 | 26.00 | 小桥 | 空心板梁 | 公路Ⅱ级 | 藤县公路养护中心 |
| 63 | 岳底桥-上行 | 289.854 | G321 | 27.70 | 小桥 | 空心板梁 | 汽车-20级 | 藤县公路养护中心 |
| 64 | 古湄桥 | 425.765 | G321 | 22.50 | 小桥 | 空心板梁 | 公路Ⅱ级 | 蒙山公路养护中心 |
| 65 | 石龙冲小桥 | 443.517 | G321 | 11.24 | 小桥 | 整体现浇板 | 公路Ⅰ级 | 蒙山公路养护中心 |
| 66 | 旱桥 | 446.086 | G321 | 20.08 | 小桥 | 板拱 | 公路Ⅱ级 | 蒙山公路养护中心 |
| 67 | 木茅小桥 | 453.039 | G321 | 16.36 | 小桥 | 实心板梁 | 公路Ⅰ级 | 蒙山公路养护中心 |
| 68 | 古凿小桥 | 457.365 | G321 | 10.04 | 小桥 | 整体现浇板 | 公路Ⅱ级 | 蒙山公路养护中心 |
| 69 | 旱桥(拼宽右幅) | 446.086 | G321 | 20.08 | 小桥 | 整体现浇板 | 公路Ⅱ级 | 蒙山公路养护中心 |
| 70 | 三岐小桥 | 653.623 | G323 | 31.41 | 小桥 | 空心板梁 | 公路Ⅱ级 | 八步公路养护中心 |
| 71 | 勾冲桥 | 702.643 | G323 | 26.00 | 小桥 | 箱形梁 | 公路Ⅱ级 | 钟山公路养护中心 |
| 72 | 羊头小桥 | 709.828 | G323 | 18.00 | 小桥 | 空心板梁 | 公路Ⅱ级 | 钟山公路养护中心 |
| 73 | 水利三桥 | 735.180 | G323 | 10.50 | 小桥 | 整体现浇板 | 汽车-20级 | 钟山公路养护中心 |
| 74 | 水利四桥 | 735.618 | G323 | 12.50 | 小桥 | 整体现浇板 | 汽车-20级 | 钟山公路养护中心 |
| 75 | 马头一桥 | 720.327 | G323 | 33.02 | 小桥 | 箱形梁 | 公路Ⅱ级 | 钟山公路养护中心 |
| 76 | 马头二桥 | 720.611 | G323 | 23.00 | 小桥 | 箱形梁 | 公路Ⅱ级 | 钟山公路养护中心 |
| 77 | 筋竹一桥 | 1301.937 | G324 | 16.00 | 小桥 | 整体现浇板 | 汽车-20级 | 岑溪公路养护中心 |
| 78 | 筋竹三桥 | 1302.306 | G324 | 12.00 | 小桥 | 整体现浇板 | 汽车-20级 | 岑溪公路养护中心 |
| 79 | 筋竹四桥 | 1302.435 | G324 | 12.50 | 小桥 | 整体现浇板 | 汽车-20级 | 岑溪公路养护中心 |
| 80 | 筋竹五桥 | 1302.772 | G324 | 10.00 | 小桥 | 整体现浇板 | 汽车-20级 | 岑溪公路养护中心 |
| 81 | 筋竹六桥 | 1303.767 | G324 | 12.00 | 小桥 | 整体现浇板 | 汽车-20级 | 岑溪公路养护中心 |
| 82 | 筋竹七桥 | 1303.890 | G324 | 10.00 | 小桥 | 整体现浇板 | 汽车-20级 | 岑溪公路养护中心 |
| 83 | 榃保一桥 | 1304.488 | G324 | 32.70 | 小桥 | 整体现浇板 | 汽车-20级 | 岑溪公路养护中心 |
| 84 | 榃保二桥 | 1304.603 | G324 | 28.00 | 小桥 | 整体现浇板 | 汽车-20级 | 岑溪公路养护中心 |
| 85 | 荔枝桥 | 1322.367 | G324 | 30.00 | 小桥 | 整体现浇板 | 汽车-20级 | 岑溪公路养护中心 |
| 86 | 昙容立交桥-下行 | 1360.725 | G324 | 30.00 | 小桥 | 空心板梁 | 汽车-超20级 | 岑溪公路养护中心 |
| 87 | 五星小桥-下行 | 1363.591 | G324 | 29.40 | 小桥 | 空心板梁 | 汽车-超20级 | 岑溪公路养护中心 |
| 88 | 永固小桥-下行 | 1363.987 | G324 | 29.40 | 小桥 | 空心板梁 | 汽车-超20级 | 岑溪公路养护中心 |
| 89 | 新桥 | 1325.056 | G324 | 14.00 | 小桥 | 整体现浇板 | 公路Ⅰ级 | 岑溪公路养护中心 |
| 90 | 昙容立交桥-上行 | 1360.720 | G324 | 30.00 | 小桥 | 空心板梁 | 汽车-超20级 | 岑溪公路养护中心 |
| 91 | 五星小桥-上行 | 1363.590 | G324 | 29.40 | 小桥 | 空心板梁 | 汽车-超20级 | 岑溪公路养护中心 |
| 92 | 永固小桥-上行 | 1363.990 | G324 | 29.40 | 小桥 | 空心板梁 | 汽车-超20级 | 岑溪公路养护中心 |
| 93 | 丹竹小桥 | 1430.537 | G355 | 15.28 | 小桥 | 箱形梁 | 公路Ⅰ级 | 苍梧公路养护中心 |
| 94 | 牛围小桥 | 1300.761 | G355 | 32.10 | 小桥 | 板拱 | 公路Ⅱ级 | 八步公路养护中心 |
| 95 | 牛围小桥(拼宽右幅) | 1300.750 | G355 | 31.00 | 小桥 | 空心板梁 | 公路Ⅱ级 | 八步公路养护中心 |
| 96 | 低冲桥 | 1481.431 | G355 | 23.64 | 小桥 | 箱形梁 | 公路Ⅱ级 | 昭平公路养护中心 |
| 97 | 长冲桥 | 1482.177 | G355 | 32.04 | 小桥 | 箱形梁 | 公路Ⅱ级 | 昭平公路养护中心 |
| 98 | 金矿桥 | 1487.752 | G355 | 33.00 | 小桥 | 整体现浇板 | 汽车-超20级 | 昭平公路养护中心 |
| 99 | 白石桥 | 1511.140 | G355 | 40.00 | 小桥 | 空心板梁 | 公路Ⅱ级 | 昭平公路养护中心 |
| 100 | 玉河桥 | 1518.151 | G355 | 22.90 | 小桥 | 整体现浇板 | 汽车-20级 | 昭平公路养护中心 |
| 101 | 公石桥 | 1520.967 | G355 | 22.20 | 小桥 | 整体现浇板 | 公路Ⅱ级 | 昭平公路养护中心 |
| 102 | 罗平小桥 | 1378.256 | G358 | 16.40 | 小桥 | 实心板梁 | 汽车-20级 | 藤县公路养护中心 |
| 103 | 罗平桥 | 1378.383 | G358 | 9.40 | 小桥 | 实心板梁 | 汽车-20级 | 藤县公路养护中心 |
| 104 | 麦岭桥 | 62.883 | G538 | 39.49 | 小桥 | 空心板梁 | 汽车-20级 | 富川公路养护中心 |
| 105 | 谷母井桥 | 68.405 | G538 | 18.00 | 小桥 | 空心板梁 | 汽车-20级 | 富川公路养护中心 |
| 106 | 盘溪桥 | 77.708 | G538 | 34.36 | 小桥 | 空心板梁 | 汽车-20级 | 富川公路养护中心 |
| 107 | 水石桥 | 80.716 | G538 | 21.72 | 小桥 | 空心板梁 | 汽车-20级 | 富川公路养护中心 |
| 108 | 淮南桥 | 99.194 | G538 | 23.00 | 小桥 | 空心板梁 | 公路Ⅱ级 | 富川公路养护中心 |
| 109 | 倒水桥 | 214.965 | S201 | 16.04 | 小桥 | 空心板梁 | 公路Ⅱ级 | 苍梧公路养护中心 |
| 110 | 龙柱桥 | 200.748 | S201 | 23.20 | 小桥 | 板拱 | 汽车-15级 | 苍梧公路养护中心 |
| 111 | 等村桥 | 221.926 | S201 | 16.04 | 小桥 | 空心板梁 | 公路Ⅰ级 | 苍梧公路养护中心 |
| 112 | 望高一桥-下行 | 30.438 | S201 | 24.04 | 小桥 | 箱形梁 | 公路Ⅰ级 | 钟山公路养护中心 |
| 113 | 望高一桥-上行 | 30.438 | S201 | 24.04 | 小桥 | 箱形梁 | 公路Ⅰ级 | 钟山公路养护中心 |
| 114 | 砂子桥 | 116.210 | S201 | 21.00 | 小桥 | 板拱 | 汽车-15级 | 昭平公路养护中心 |
| 115 | 金龙桥 | 133.816 | S201 | 27.00 | 小桥 | 板拱 | 汽车-15级 | 昭平公路养护中心 |
| 116 | 花冲桥 | 152.080 | S201 | 34.04 | 小桥 | 箱形梁 | 公路Ⅰ级 | 昭平公路养护中心 |
| 117 | 白梅桥 | 157.690 | S201 | 23.64 | 小桥 | 箱形梁 | 公路Ⅱ级 | 昭平公路养护中心 |
| 118 | 石龙小桥 | 57.625 | S201 | 12.20 | 小桥 | 整体现浇板 | 汽车-15级 | 钟山公路养护中心 |
| 119 | 凤翔桥 | 64.390 | S201 | 8.00 | 小桥 | 板拱 | 汽车-15级 | 钟山公路养护中心 |
| 120 | 凤翔桥(拼宽右幅) | 64.390 | S201 | 13.00 | 小桥 | 整体现浇板 | 汽车-超20级 | 钟山公路养护中心 |
| 121 | 古城小桥-下行 | 2.878 | S201 | 23.00 | 小桥 | 箱形梁 | 公路Ⅰ级 | 富川公路养护中心 |
| 122 | 古城小桥-上行 | 2.886 | S201 | 23.00 | 小桥 | 箱形梁 | 公路Ⅰ级 | 富川公路养护中心 |
| 123 | 陶垌桥 | 18.565 | S203 | 26.00 | 小桥 | 空心板梁 | 公路Ⅱ级 | 藤县公路养护中心 |
| 124 | 岭景小桥 | 45.527 | S203 | 33.00 | 小桥 | 空心板梁 | 公路Ⅱ级 | 藤县公路养护中心 |
| 125 | 大竹坪桥 | 47.443 | S302 | 41.00 | 小桥 | 空心板梁 | 公路Ⅱ级 | 钟山公路养护中心 |
| 126 | 平地村小桥 | 50.265 | S302 | 30.00 | 小桥 | 空心板梁 | 公路Ⅱ级 | 钟山公路养护中心 |
| 127 | 岩口桥 | 60.292 | S302 | 19.88 | 小桥 | 空心板梁 | 公路Ⅱ级 | 钟山公路养护中心 |
| 128 | 星寨桥 | 61.627 | S302 | 19.04 | 小桥 | 箱形梁 | 公路Ⅱ级 | 钟山公路养护中心 |
| 129 | 沙坪一桥 | 64.145 | S302 | 18.80 | 小桥 | 双曲拱 | 汽车-15级 | 钟山公路养护中心 |
| 130 | 沟边小桥 | 6.605 | S302 | 24.00 | 小桥 | 整体现浇板 | 公路Ⅱ级 | 富川公路养护中心 |
| 131 | 张家桥 | 14.350 | S302 | 21.00 | 小桥 | 整体现浇板 | 公路Ⅱ级 | 富川公路养护中心 |
| 132 | 西安桥 | 19.311 | S302 | 20.00 | 小桥 | 整体现浇板 | 公路Ⅱ级 | 富川公路养护中心 |
| 133 | 山根桥 | 27.654 | S304 | 20.25 | 小桥 | 整体现浇板 | 公路Ⅱ级 | 苍梧公路养护中心 |
| 134 | 道石小桥 | 6.870 | S503 | 27.06 | 小桥 | 空心板梁 | 公路Ⅱ级 | 八步公路养护中心 |
| 135 | 狮洞小桥 | 18.642 | S503 | 32.12 | 小桥 | 空心板梁 | 公路Ⅱ级 | 八步公路养护中心 |
| 136 | 松木小桥 | 22.762 | S503 | 30.08 | 小桥 | 空心板梁 | 公路Ⅱ级 | 八步公路养护中心 |
| 137 | 木冲小桥 | 24.547 | S503 | 25.64 | 小桥 | 箱形梁 | 公路Ⅱ级 | 八步公路养护中心 |
| 138 | 冲口1号小桥 | 25.235 | S503 | 25.65 | 小桥 | 空心板梁 | 公路Ⅱ级 | 八步公路养护中心 |
| 139 | 冲口2号小桥 | 26.408 | S503 | 25.06 | 小桥 | 空心板梁 | 公路Ⅱ级 | 八步公路养护中心 |
| 140 | 灵风洞小桥 | 55.270 | S503 | 21.68 | 小桥 | 空心板梁 | 公路Ⅱ级 | 昭平公路养护中心 |
| 141 | 毕头小桥 | 58.619 | S503 | 35.04 | 小桥 | 空心板梁 | 公路Ⅱ级 | 昭平公路养护中心 |
| 142 | 埌南新桥 | 54.746 | S505 | 39.00 | 小桥 | 空心板梁 | 汽车-20级 | 藤县公路养护中心 |
| 143 | 新光桥 | 56.713 | S505 | 21.00 | 小桥 | 空心板梁 | 汽车-20级 | 藤县公路养护中心 |
| 144 | 沙黄桥 | 59.216 | S505 | 22.00 | 小桥 | 空心板梁 | 汽车-20级 | 藤县公路养护中心 |
| 145 | 马地桥 | 62.482 | S505 | 19.00 | 小桥 | 空心板梁 | 汽车-20级 | 藤县公路养护中心 |
| 146 | 荔汰桥 | 1.059 | CA02 | 26.45 | 小桥 | 板拱 | 汽车-15级 | 岑溪公路养护中心 |
| 147 | 邓家坝桥 | 1.177 | Y300 | 36.00 | 小桥 | 整体现浇板 | 公路-Ⅱ级 | 富川公路养护中心 |
| 148 | 老寨一桥 | 2.504 | Y300 | 36.00 | 小桥 | 整体现浇板 | 公路-Ⅰ级 | 富川公路养护中心 |
| 149 | 老寨二桥 | 3.209 | Y300 | 36.00 | 小桥 | 空心板梁 | 公路-Ⅱ级 | 富川公路养护中心 |
| 150 | 旱冲桥 | 1.045 | Y801 | 10.00 | 小桥 | 板拱 | 汽车-10级 | 藤县公路养护中心 |
| 151 | 和好桥 | 4.953 | Y802 | 21.00 | 小桥 | 板拱 | 汽车-10级 | 藤县公路养护中心 |
|  | 小桥151座 | 小桥数量合计 |  | 3519.02 |  |  |  |  |
|  | 合计340座 | 合计数量 |  | 21320.80 |  |  |  |  |

- 附表2  2026年桥梁永久观测点测设一览表

| 桥梁代码 | 桥梁名称 | 中心桩号 (公里) | 桥梁路线 | 桥梁全长 (米) | 单孔最 大跨径 (米) | 桥梁分类 | 结构类型 | 永久观测点数量 | 管养单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G321450422L0050 | 西江大桥 | 310.931 | G321 | 1517.03 | 90.00 | 特大桥 | 箱形拱 | 408 | 藤县公路养护中心 |
| G355451121L0230 | 桂江大桥 | 1448.934 | G355 | 598.00 | 170.00 | 特大桥 | 箱形梁 | 260 | 昭平公路养护中心 |
| 特大桥 | 2座 | 特大桥数量合计 |  | 2115.03 |  |  |  | 668 |  |
| G207450481L0210 | 水汶大桥 | 3853.943 | G207 | 156.08 | 60.00 | 大桥 | 双曲拱 | 115 | 广西壮族自治区岑溪公路养护中心 |
| G241450422L0100 | 石桥大桥 | 3124.533 | G241 | 201.21 | 80.00 | 大桥 | 箱形拱 | 76 | 广西壮族自治区藤县公路养护中心 |
| G241451121L0200 | 马滩大桥 | 3012.708 | G241 | 458.55 | 100.00 | 大桥 | 箱形梁 | 250 | 广西壮族自治区昭平公路养护中心 |
| S304450422L0010 | 濛江大桥 | 74.204 | S304 | 240.60 | 60.00 | 大桥 | 箱形拱 | 110 | 广西壮族自治区藤县公路养护中心 |
| S310450422L0020 | 镇安北流河大桥 | 36.582 | S310 | 375.53 | 135.00 | 大桥 | 连续箱梁 | 144 | 广西壮族自治区藤县公路养护中心 |
| 大桥 | 5座 | 大桥数量合计 |  | 5662.03 |  |  |  | 695 |  |
|  |  | 数量总合计 |  | 7777.06 |  |  |  | 1363 |  |

- 附表3  2026年桥梁水中结构检查一览表

| 桥梁代码 | 桥梁名称 | 桥梁中 心桩号 | 路线编号 | 桥梁 类型 | 摸排墩台合计 | 桥台 （个） | 桥台 类型 | 桥台基础类型 | 桥墩 （个） | 桥墩类型 | 桥墩基础类型 | 管养单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G207450421L0200 | 大新桥 | 3699.875 | G207 | 大桥 | 3 | 0 | － | － | 3 | 三柱式墩 | 桩基础 | 苍梧公路养护中心 |
| S304450421L0030 | 表水桥 | 15.300 | S304 | 中桥 | 2 | 0 | － | － | 2 | 重力式墩 | 扩大基础 | 苍梧公路养护中心 |
| S304450421L0060 | 福传桥 | 33.138 | S304 | 中桥 | 1 | 0 | － | － | 1 | 重力式墩 | 扩大基础 | 苍梧公路养护中心 |
| S310450481L0050 | 上道中桥 | 17.170 | S310 | 中桥 | 2 | 0 | － | 0 | 2 | 双柱式墩 | 桩基础 | 岑溪公路养护中心 |
| S310450481L0070 | 义昌河大桥 | 21.207 | S310 | 大桥 | 2 | 0 | － | 0 | 2 | 双柱式墩 | 桩基础 | 岑溪公路养护中心 |
| G241450422L0020 | 塘村桥 | 3083.227 | G241 | 小桥 | 2 | 2 | 重力式桥台 | 扩大基础 | 0 | － | － | 藤县公路养护中心 |
| G241450422L0030 | 下六桥 | 3084.354 | G241 | 小桥 | 2 | 2 | 重力式桥台 | 扩大基础 | 0 | － | － | 藤县公路养护中心 |
| G241450422L0040 | 上峡桥 | 3084.866 | G241 | 小桥 | 2 | 2 | 重力式桥台 | 扩大基础 | 0 | － | － | 藤县公路养护中心 |
| G241450422L0050 | 三角桥 | 3085.440 | G241 | 小桥 | 2 | 2 | 重力式桥台 | 扩大基础 | 0 | － | － | 藤县公路养护中心 |
| G358450422L0160 | 高楼岭桥 | 1359.348 | G358 | 中桥 | 1 | 0 | － | － | 1 | 双柱式墩 | 桩基础 | 藤县公路养护中心 |
| S310450422L0010 | 黄华河大桥 | 32.497 | S310 | 大桥 | 3 | 0 | － | － | 3 | 双柱式墩 | 桩基础 | 藤县公路养护中心 |
| S310450422L0020 | 镇安北流河大桥 | 36.582 | S310 | 大桥 | 2 | 0 | － | － | 2 | 实体墩 | 桩基础 | 藤县公路养护中心 |
| G241450423L0020 | 黄村大桥 | 3048.209 | G241 | 大桥 | 4 | 0 | － | － | 4 | 双柱式墩 | 扩大基础 | 蒙山公路养护中心 |
| G207451102L0220 | 绿兰桥 | 3627.328 | G207 | 中桥 | 2 | 0 | － | － | 2 | 三柱式墩 | 扩大基础 | 八步公路养护中心 |
| G323451102L0030 | 吐水河中桥 | 633.431 | G323 | 中桥 | 3 | 0 | － | － | 3 | 双柱式墩 | 桩基础 | 八步公路养护中心 |
| G323451103L0010 | 坪滩桥 | 698.971 | G323 | 大桥 | 1 | 0 | － | － | 1 | 多柱式墩 | 桩基础 | 钟山公路养护中心 |
| S201451103L0030 | 通坪桥 | 38.231 | S201 | 中桥 | 2 | 0 | － | － | 2 | 双柱式墩 | 扩大基础 | 钟山公路养护中心 |
| G241451121L0150 | 白鸠小桥 | 3002.059 | G241 | 小桥 | 1 | 0 | － | － | 1 | 双柱式墩 | 桩基础 | 昭平公路养护中心 |
| G241451121L0210 | 富裕中桥 | 3020.046 | G241 | 小桥 | 2 | 0 | － | － | 2 | 双柱式墩 | 桩基础 | 昭平公路养护中心 |
| G355451121L0060 | 平寨桥 | 1483.822 | G355 | 中桥 | 2 | 2 | 重力式桥台 | 扩大基础 | 0 | － | － | 昭平公路养护中心 |
| G355451121L0070 | 新庆桥 | 1486.759 | G355 | 小桥 | 5 | 2 | 重力式桥台 | 扩大基础 | 3 | 双柱式墩 | 扩大基础 | 昭平公路养护中心 |
| G355451121L0090 | 金矿桥 | 1487.752 | G355 | 小桥 | 4 | 2 | 重力式桥台 | 扩大基础 | 2 | 重力式墩 | 扩大基础 | 昭平公路养护中心 |
| G355451121L0110 | 古袍桥 | 1490.403 | G355 | 中桥 | 6 | 2 | 重力式桥台 | 扩大基础 | 4 | 双柱式墩 | 扩大基础 | 昭平公路养护中心 |
| G355451121L0200 | 富裕桥 | 1523.096 | G355 | 中桥 | 3 | 2 | 重力式桥台 | 扩大基础 | 1 | 重力式墩 | 扩大基础 | 昭平公路养护中心 |
| S201451121L0240 | 勒竹桥 | 171.966 | S201 | 小桥 | 2 | 2 | 重力式桥台 | 扩大基础 | 0 | － | － | 昭平公路养护中心 |
|  | 总计 |  |  |  | 61 | 20 |  |  | 41 |  |  |  |

- 附表4  设置涉水桥梁防洪标识，编制涉水桥梁防洪标识设置报告一览表

| 序号 | 桥梁名称 | 路线编号 | 桥梁桩号 | 管养单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新地桥 | G207 | 3746.42 | 苍梧公路养护中心 |
| 2 | 太平桥 | G207 | 3751.079 | 苍梧公路养护中心 |
| 3 | 新铺小桥 | G207 | 3752.517 | 苍梧公路养护中心 |
| 4 | 回龙桥 | G207 | 3758.013 | 苍梧公路养护中心 |
| 5 | 下小河大桥-下行 | G207 | 3724.43 | 苍梧公路养护中心 |
| 6 | 下小河大桥-上行 | G207 | 3724.43 | 苍梧公路养护中心 |
| 7 | 新地桥(拼宽右幅) | G207 | 3746.421 | 苍梧公路养护中心 |
| 8 | 新铺小桥(拼宽右幅) | G207 | 3752.52 | 苍梧公路养护中心 |
| 9 | 尚义桥 | G207 | 3633.926 | 苍梧公路养护中心 |
| 10 | 金桥一桥 | G207 | 3635.846 | 苍梧公路养护中心 |
| 11 | 东安桥 | G207 | 3642.31 | 苍梧公路养护中心 |
| 12 | 石塘桥 | G207 | 3644.138 | 苍梧公路养护中心 |
| 13 | 牛骨桥 | G207 | 3645.679 | 苍梧公路养护中心 |
| 14 | 石桥桥 | G207 | 3653.924 | 苍梧公路养护中心 |
| 15 | 金斧桥 | G207 | 3667.728 | 苍梧公路养护中心 |
| 16 | 基头桥 | G207 | 3676.124 | 苍梧公路养护中心 |
| 17 | 清境桥 | G207 | 3679.109 | 苍梧公路养护中心 |
| 18 | 老义2号桥 | G207 | 3680.734 | 苍梧公路养护中心 |
| 19 | 老义1号桥 | G207 | 3682.341 | 苍梧公路养护中心 |
| 20 | 古邓2号桥 | G207 | 3686.536 | 苍梧公路养护中心 |
| 21 | 古邓1号桥 | G207 | 3687.03 | 苍梧公路养护中心 |
| 22 | 米口桥 | G207 | 3689.95 | 苍梧公路养护中心 |
| 23 | 四新桥 | G207 | 3694.532 | 苍梧公路养护中心 |
| 24 | 合水桥 | G207 | 3696.945 | 苍梧公路养护中心 |
| 25 | 大新桥 | G207 | 3699.875 | 苍梧公路养护中心 |
| 26 | 梨埠桥 | G207 | 3663.458 | 苍梧公路养护中心 |
| 27 | 金桥一桥(拼宽右幅) | G207 | 3635.85 | 苍梧公路养护中心 |
| 28 | 东安桥(拼宽右幅) | G207 | 3642.31 | 苍梧公路养护中心 |
| 29 | 石桥桥(拼宽右幅) | G207 | 3653.92 | 苍梧公路养护中心 |
| 30 | 清境桥(拼宽右幅) | G207 | 3679.11 | 苍梧公路养护中心 |
| 31 | 老义1号桥(拼宽右幅) | G207 | 3682.34 | 苍梧公路养护中心 |
| 32 | 米口桥(拼宽右幅) | G207 | 3689.95 | 苍梧公路养护中心 |
| 33 | 四新桥(拼宽右幅) | G207 | 3694.53 | 苍梧公路养护中心 |
| 34 | 狗儿桥 | G207 | 3765.545 | 岑溪公路养护中心 |
| 35 | 古平桥 | G207 | 3773.822 | 岑溪公路养护中心 |
| 36 | 白鹤桥 | G207 | 3777.53 | 岑溪公路养护中心 |
| 37 | 望良桥 | G207 | 3779.101 | 岑溪公路养护中心 |
| 38 | 沙河桥 | G207 | 3779.402 | 岑溪公路养护中心 |
| 39 | 新塘桥 | G207 | 3781.75 | 岑溪公路养护中心 |
| 40 | 法冲桥 | G207 | 3783.846 | 岑溪公路养护中心 |
| 41 | 更口桥 | G207 | 3803.04 | 岑溪公路养护中心 |
| 42 | 马路桥 | G207 | 3803.86 | 岑溪公路养护中心 |
| 43 | 过水小桥 | G207 | 3821.696 | 岑溪公路养护中心 |
| 44 | 义修桥 | G207 | 3833.225 | 岑溪公路养护中心 |
| 45 | 木龙垌桥 | G207 | 3840.208 | 岑溪公路养护中心 |
| 46 | 定子一桥 | G207 | 3840.595 | 岑溪公路养护中心 |
| 47 | 定子二桥 | G207 | 3841.252 | 岑溪公路养护中心 |
| 48 | 雷庙小桥 | G207 | 3842.23 | 岑溪公路养护中心 |
| 49 | 南六二桥 | G207 | 3850.174 | 岑溪公路养护中心 |
| 50 | 水汶大桥 | G207 | 3853.943 | 岑溪公路养护中心 |
| 51 | 南六一桥 | G207 | 3849.733 | 岑溪公路养护中心 |
| 52 | 成美桥 | G207 | 3768.527 | 岑溪公路养护中心 |
| 53 | 狗儿桥(拼宽右幅) | G207 | 3765.55 | 岑溪公路养护中心 |
| 54 | 古平桥(拼宽右幅) | G207 | 3773.82 | 岑溪公路养护中心 |
| 55 | 白鹤桥(拼宽右幅) | G207 | 3777.53 | 岑溪公路养护中心 |
| 56 | 沙河桥(拼宽右幅) | G207 | 3779.4 | 岑溪公路养护中心 |
| 57 | 法冲桥(拼宽右幅) | G207 | 3783.85 | 岑溪公路养护中心 |
| 58 | 信都新联小桥 | G207 | 3618.369 | 八步公路养护中心 |
| 59 | 信都车站小桥 | G207 | 3618.091 | 八步公路养护中心 |
| 60 | 东鹿小桥-下行 | G207 | 3568.017 | 八步公路养护中心 |
| 61 | 贺街小桥-下行 | G207 | 3568.801 | 八步公路养护中心 |
| 62 | 三步梯桥 | G207 | 3577.816 | 八步公路养护中心 |
| 63 | 石井小桥 | G207 | 3581.761 | 八步公路养护中心 |
| 64 | 梅花中桥 | G207 | 3592.054 | 八步公路养护中心 |
| 65 | 燕坪桥 | G207 | 3594.723 | 八步公路养护中心 |
| 66 | 东叶桥 | G207 | 3604.807 | 八步公路养护中心 |
| 67 | 林洞二桥 | G207 | 3625.972 | 八步公路养护中心 |
| 68 | 林洞一桥 | G207 | 3625.74 | 八步公路养护中心 |
| 69 | 绿兰桥 | G207 | 3627.328 | 八步公路养护中心 |
| 70 | 官扶桥 | G207 | 3628.613 | 八步公路养护中心 |
| 71 | 仁义小桥 | G207 | 3631.517 | 八步公路养护中心 |
| 72 | 东鹿小桥-上行 | G207 | 3568.02 | 八步公路养护中心 |
| 73 | 贺街小桥-上行 | G207 | 3568.8 | 八步公路养护中心 |
| 74 | 望高三桥-下行 | G207 | 3531.276 | 钟山公路养护中心 |
| 75 | 望高四桥 | G207 | 3533.15 | 钟山公路养护中心 |
| 76 | 五拱水桥 | G207 | 3543.973 | 钟山公路养护中心 |
| 77 | 望高三桥-上行 | G207 | 3531.276 | 钟山公路养护中心 |
| 78 | 黄板二桥 | G207 | 3519.392 | 富川公路养护中心 |
| 79 | 朱仔桥 | G207 | 3521.947 | 富川公路养护中心 |
| 80 | 白沙中桥-下行 | G207 | 3524.128 | 富川公路养护中心 |
| 81 | 黄板一桥 | G207 | 3519.727 | 富川公路养护中心 |
| 82 | 白沙中桥-上行 | G207 | 3524.128 | 富川公路养护中心 |
| 83 | 下垌桥 | G241 | 3079.925 | 藤县公路养护中心 |
| 84 | 塘村桥 | G241 | 3083.227 | 藤县公路养护中心 |
| 85 | 下六桥 | G241 | 3084.354 | 藤县公路养护中心 |
| 86 | 上峡桥 | G241 | 3084.866 | 藤县公路养护中心 |
| 87 | 三角桥 | G241 | 3085.44 | 藤县公路养护中心 |
| 88 | 均常桥 | G241 | 3090.852 | 藤县公路养护中心 |
| 89 | 大带桥 | G241 | 3095.604 | 藤县公路养护中心 |
| 90 | 勒竹新桥 | G241 | 3108.67 | 藤县公路养护中心 |
| 91 | 社龙桥 | G241 | 3116.745 | 藤县公路养护中心 |
| 92 | 石桥大桥 | G241 | 3124.533 | 藤县公路养护中心 |
| 93 | 荔枝桥 | G241 | 3126.085 | 藤县公路养护中心 |
| 94 | 黄村中桥 | G241 | 3047.984 | 蒙山公路养护中心 |
| 95 | 黄村大桥 | G241 | 3048.209 | 蒙山公路养护中心 |
| 96 | 良洞桥 | G241 | 3048.716 | 蒙山公路养护中心 |
| 97 | 六黎桥 | G241 | 3052.015 | 蒙山公路养护中心 |
| 98 | 洞社桥 | G241 | 3055.375 | 蒙山公路养护中心 |
| 99 | 三门大桥 | G241 | 3057.382 | 蒙山公路养护中心 |
| 100 | 东营桥 | G241 | 3070.999 | 蒙山公路养护中心 |
| 101 | 西坪冲口桥 | G241 | 2974.087 | 昭平公路养护中心 |
| 102 | 西坪桥 | G241 | 2974.283 | 昭平公路养护中心 |
| 103 | 宝冲中桥 | G241 | 2977.505 | 昭平公路养护中心 |
| 104 | 裕路大桥 | G241 | 2979.264 | 昭平公路养护中心 |
| 105 | 贝冲小桥 | G241 | 2981.783 | 昭平公路养护中心 |
| 106 | 芦笛冲小桥 | G241 | 2984.291 | 昭平公路养护中心 |
| 107 | 走马一号中桥 | G241 | 2984.948 | 昭平公路养护中心 |
| 108 | 走马二号中桥 | G241 | 2985.534 | 昭平公路养护中心 |
| 109 | 庙伢小桥 | G241 | 2992.35 | 昭平公路养护中心 |
| 110 | 龙弯桥 | G241 | 2994.171 | 昭平公路养护中心 |
| 111 | 相逢冲中桥 | G241 | 2997.426 | 昭平公路养护中心 |
| 112 | 福行中桥 | G241 | 3000.115 | 昭平公路养护中心 |
| 113 | 苏龙冲小桥 | G241 | 3001.246 | 昭平公路养护中心 |
| 114 | 白鸠小桥 | G241 | 3002.059 | 昭平公路养护中心 |
| 115 | 三门滩大桥 | G241 | 3004.792 | 昭平公路养护中心 |
| 116 | 上岸一桥 | G241 | 3009.026 | 昭平公路养护中心 |
| 117 | 鸭背中桥 | G241 | 3010.648 | 昭平公路养护中心 |
| 118 | 马滩大桥 | G241 | 3012.708 | 昭平公路养护中心 |
| 119 | 富裕中桥 | G241 | 3020.046 | 昭平公路养护中心 |
| 120 | 塘山中桥 | G241 | 3027.484 | 昭平公路养护中心 |
| 121 | 排碗中桥 | G241 | 3029.697 | 昭平公路养护中心 |
| 122 | 白黄四桥 | G241 | 2957.786 | 钟山公路养护中心 |
| 123 | 白黄五桥 | G241 | 2960.66 | 钟山公路养护中心 |
| 124 | 大爽桥 | G241 | 2964.599 | 钟山公路养护中心 |
| 125 | 上小河中桥-下行 | G321 | 279.492 | 苍梧公路养护中心 |
| 126 | 上小河中桥-上行 | G321 | 279.463 | 苍梧公路养护中心 |
| 127 | 大地桥-下行 | G321 | 289.434 | 藤县公路养护中心 |
| 128 | 塘步桥-下行 | G321 | 294.38 | 藤县公路养护中心 |
| 129 | 西江大桥 | G321 | 310.931 | 藤县公路养护中心 |
| 130 | 上冲河中桥 | G321 | 322.594 | 藤县公路养护中心 |
| 131 | 上垌头中桥 | G321 | 328.39 | 藤县公路养护中心 |
| 132 | 合水河中桥 | G321 | 330.99 | 藤县公路养护中心 |
| 133 | 盘龙桥 | G321 | 340.472 | 藤县公路养护中心 |
| 134 | 平山中桥 | G321 | 344.791 | 藤县公路养护中心 |
| 135 | 六堤小桥 | G321 | 346.64 | 藤县公路养护中心 |
| 136 | 双桥小桥 | G321 | 346.837 | 藤县公路养护中心 |
| 137 | 大地桥-上行 | G321 | 289.434 | 藤县公路养护中心 |
| 138 | 塘步桥-上行 | G321 | 294.38 | 藤县公路养护中心 |
| 139 | 古湄桥 | G321 | 425.765 | 蒙山公路养护中心 |
| 140 | 龙蟠桥 | G321 | 431.728 | 蒙山公路养护中心 |
| 141 | 石龙冲小桥 | G321 | 443.517 | 蒙山公路养护中心 |
| 142 | 古排大桥 | G321 | 445.286 | 蒙山公路养护中心 |
| 143 | 旱桥 | G321 | 446.086 | 蒙山公路养护中心 |
| 144 | 木茅小桥 | G321 | 453.039 | 蒙山公路养护中心 |
| 145 | 古凿小桥 | G321 | 457.365 | 蒙山公路养护中心 |
| 146 | 壮村一桥 | G321 | 453.612 | 蒙山公路养护中心 |
| 147 | 龙蟠桥(拼宽右幅) | G321 | 431.728 | 蒙山公路养护中心 |
| 148 | 古排大桥(拼宽右幅) | G321 | 445.286 | 蒙山公路养护中心 |
| 149 | 旱桥(拼宽右幅) | G321 | 446.086 | 蒙山公路养护中心 |
| 150 | 芦冲口大桥 | G323 | 622.988 | 八步公路养护中心 |
| 151 | 芦冲口中桥 | G323 | 623.255 | 八步公路养护中心 |
| 152 | 吐水河中桥 | G323 | 633.431 | 八步公路养护中心 |
| 153 | 赖村大宁河大桥 | G323 | 636.429 | 八步公路养护中心 |
| 154 | 螺石口中桥 | G323 | 648.867 | 八步公路养护中心 |
| 155 | 三岐小桥 | G323 | 653.623 | 八步公路养护中心 |
| 156 | 大芮中桥 | G323 | 655.299 | 八步公路养护中心 |
| 157 | 黄洞大桥 | G323 | 664.699 | 八步公路养护中心 |
| 158 | 草寺中桥 | G323 | 626.566 | 八步公路养护中心 |
| 159 | 坪滩桥 | G323 | 698.971 | 钟山公路养护中心 |
| 160 | 勾冲桥 | G323 | 702.643 | 钟山公路养护中心 |
| 161 | 水利三桥 | G323 | 735.18 | 钟山公路养护中心 |
| 162 | 水利四桥 | G323 | 735.618 | 钟山公路养护中心 |
| 163 | 十二车桥 | G323 | 740.735 | 钟山公路养护中心 |
| 164 | 白沙井小桥 | G323 | 744.442 | 钟山公路养护中心 |
| 165 | 白沙井桥 | G323 | 744.64 | 钟山公路养护中心 |
| 166 | 马头一桥 | G323 | 720.327 | 钟山公路养护中心 |
| 167 | 筋竹一桥 | G324 | 1301.937 | 岑溪公路养护中心 |
| 168 | 筋竹二桥 | G324 | 1302.082 | 岑溪公路养护中心 |
| 169 | 筋竹三桥 | G324 | 1302.306 | 岑溪公路养护中心 |
| 170 | 筋竹四桥 | G324 | 1302.435 | 岑溪公路养护中心 |
| 171 | 筋竹五桥 | G324 | 1302.772 | 岑溪公路养护中心 |
| 172 | 筋竹六桥 | G324 | 1303.767 | 岑溪公路养护中心 |
| 173 | 筋竹七桥 | G324 | 1303.89 | 岑溪公路养护中心 |
| 174 | 榃保一桥 | G324 | 1304.488 | 岑溪公路养护中心 |
| 175 | 榃保二桥 | G324 | 1304.603 | 岑溪公路养护中心 |
| 176 | 望闾桥 | G324 | 1309.665 | 岑溪公路养护中心 |
| 177 | 大业二桥 | G324 | 1315.81 | 岑溪公路养护中心 |
| 178 | 思塘桥 | G324 | 1319.328 | 岑溪公路养护中心 |
| 179 | 荔枝桥 | G324 | 1322.367 | 岑溪公路养护中心 |
| 180 | 金鸡桥 | G324 | 1328.877 | 岑溪公路养护中心 |
| 181 | 北村三桥-下行 | G324 | 1348.462 | 岑溪公路养护中心 |
| 182 | 北村二桥-下行 | G324 | 1348.904 | 岑溪公路养护中心 |
| 183 | 北村一桥-下行 | G324 | 1349.934 | 岑溪公路养护中心 |
| 184 | 黄华河大桥-下行 | G324 | 1355.861 | 岑溪公路养护中心 |
| 185 | 河口中桥-下行 | G324 | 1356.271 | 岑溪公路养护中心 |
| 186 | 都功中桥-下行 | G324 | 1359.203 | 岑溪公路养护中心 |
| 187 | 五星小桥-下行 | G324 | 1363.591 | 岑溪公路养护中心 |
| 188 | 永固小桥-下行 | G324 | 1363.987 | 岑溪公路养护中心 |
| 189 | 新桥 | G324 | 1325.056 | 岑溪公路养护中心 |
| 190 | 思塘桥(拼宽右幅) | G324 | 1319.33 | 岑溪公路养护中心 |
| 191 | 金鸡桥(拼宽右幅) | G324 | 1328.88 | 岑溪公路养护中心 |
| 192 | 北村三桥-上行 | G324 | 1348.46 | 岑溪公路养护中心 |
| 193 | 北村二桥-上行 | G324 | 1348.9 | 岑溪公路养护中心 |
| 194 | 北村一桥-上行 | G324 | 1349.93 | 岑溪公路养护中心 |
| 195 | 黄华河大桥-上行 | G324 | 1355.86 | 岑溪公路养护中心 |
| 196 | 河口中桥-上行 | G324 | 1356.27 | 岑溪公路养护中心 |
| 197 | 都功中桥-上行 | G324 | 1359.2 | 岑溪公路养护中心 |
| 198 | 五星小桥-上行 | G324 | 1363.59 | 岑溪公路养护中心 |
| 199 | 永固小桥-上行 | G324 | 1363.99 | 岑溪公路养护中心 |
| 200 | 连浪桥 | G355 | 1379.426 | 苍梧公路养护中心 |
| 201 | 凤仪桥 | G355 | 1380.577 | 苍梧公路养护中心 |
| 202 | 六堡一号桥 | G355 | 1389.65 | 苍梧公路养护中心 |
| 203 | 六堡二号桥 | G355 | 1390.039 | 苍梧公路养护中心 |
| 204 | 大中村桥 | G355 | 1391.293 | 苍梧公路养护中心 |
| 205 | 六堡三号桥 | G355 | 1394.062 | 苍梧公路养护中心 |
| 206 | 安乐一号桥 | G355 | 1413.943 | 苍梧公路养护中心 |
| 207 | 安乐二号桥 | G355 | 1415.266 | 苍梧公路养护中心 |
| 208 | 思丰桥 | G355 | 1421.254 | 苍梧公路养护中心 |
| 209 | 大立岐桥 | G355 | 1428.826 | 苍梧公路养护中心 |
| 210 | 丹竹小桥 | G355 | 1430.537 | 苍梧公路养护中心 |
| 211 | 狮寨桥 | G355 | 1431.273 | 苍梧公路养护中心 |
| 212 | 大垌桥 | G355 | 1437.337 | 苍梧公路养护中心 |
| 213 | 新圩桥 | G355 | 1585.064 | 蒙山公路养护中心 |
| 214 | 玉村中桥 | G355 | 1586.728 | 蒙山公路养护中心 |
| 215 | 荷村中桥 | G355 | 1588.145 | 蒙山公路养护中心 |
| 216 | 新圩桥(拼宽右幅) | G355 | 1585.064 | 蒙山公路养护中心 |
| 217 | 牛围小桥 | G355 | 1300.761 | 八步公路养护中心 |
| 218 | 竹山中桥 | G355 | 1304.355 | 八步公路养护中心 |
| 219 | 石耿中桥 | G355 | 1306.912 | 八步公路养护中心 |
| 220 | 大车中桥 | G355 | 1308.129 | 八步公路养护中心 |
| 221 | 牛尾中桥 | G355 | 1317.241 | 八步公路养护中心 |
| 222 | 水细中桥 | G355 | 1299.91 | 八步公路养护中心 |
| 223 | 牛围小桥(拼宽右幅) | G355 | 1300.75 | 八步公路养护中心 |
| 224 | 低冲桥 | G355 | 1481.431 | 昭平公路养护中心 |
| 225 | 长冲桥 | G355 | 1482.177 | 昭平公路养护中心 |
| 226 | 平寨桥 | G355 | 1483.822 | 昭平公路养护中心 |
| 227 | 新庆桥 | G355 | 1486.759 | 昭平公路养护中心 |
| 228 | 金矿桥 | G355 | 1487.752 | 昭平公路养护中心 |
| 229 | 礼仪桥 | G355 | 1488.437 | 昭平公路养护中心 |
| 230 | 古袍桥 | G355 | 1490.403 | 昭平公路养护中心 |
| 231 | 下白沙桥 | G355 | 1493.833 | 昭平公路养护中心 |
| 232 | 上白沙桥 | G355 | 1494.5 | 昭平公路养护中心 |
| 233 | 扶利桥 | G355 | 1500.011 | 昭平公路养护中心 |
| 234 | 四旺桥 | G355 | 1505.159 | 昭平公路养护中心 |
| 235 | 五将桥 | G355 | 1509.256 | 昭平公路养护中心 |
| 236 | 白石桥 | G355 | 1511.14 | 昭平公路养护中心 |
| 237 | 玉河桥 | G355 | 1518.151 | 昭平公路养护中心 |
| 238 | 公石桥 | G355 | 1520.967 | 昭平公路养护中心 |
| 239 | 富裕桥 | G355 | 1523.096 | 昭平公路养护中心 |
| 240 | 富群江大桥 | G355 | 1445.103 | 昭平公路养护中心 |
| 241 | 桂江大桥 | G355 | 1448.934 | 昭平公路养护中心 |
| 242 | 富吉大桥 | G358 | 1351.664 | 藤县公路养护中心 |
| 243 | 河口桥 | G358 | 1358.366 | 藤县公路养护中心 |
| 244 | 天平中桥 | G358 | 1372.598 | 藤县公路养护中心 |
| 245 | 罗平小桥 | G358 | 1378.256 | 藤县公路养护中心 |
| 246 | 黄塘中桥 | G358 | 1381.097 | 藤县公路养护中心 |
| 247 | 新路头桥 | G358 | 1360.775 | 藤县公路养护中心 |
| 248 | 高楼岭桥 | G358 | 1359.348 | 藤县公路养护中心 |
| 249 | 舍山桥 | G358 | 1377.355 | 藤县公路养护中心 |
| 250 | 黄冲桥 | G358 | 1343.881 | 藤县公路养护中心 |
| 251 | 龟石大桥 | G538 | 113.19 | 钟山公路养护中心 |
| 252 | 麦岭桥 | G538 | 62.883 | 富川公路养护中心 |
| 253 | 谷母井桥 | G538 | 68.405 | 富川公路养护中心 |
| 254 | 盘溪桥 | G538 | 77.708 | 富川公路养护中心 |
| 255 | 水石桥 | G538 | 80.716 | 富川公路养护中心 |
| 256 | 木榔桥 | G538 | 91.489 | 富川公路养护中心 |
| 257 | 淮南桥 | G538 | 99.194 | 富川公路养护中心 |
| 258 | 老山桥 | S201 | 204.453 | 苍梧公路养护中心 |
| 259 | 大桥桥 | S201 | 220.333 | 苍梧公路养护中心 |
| 260 | 倒水桥 | S201 | 214.965 | 苍梧公路养护中心 |
| 261 | 百办桥 | S201 | 209.661 | 苍梧公路养护中心 |
| 262 | 龙柱桥 | S201 | 200.748 | 苍梧公路养护中心 |
| 263 | 等村桥 | S201 | 221.926 | 苍梧公路养护中心 |
| 264 | 群底山桥 | S201 | 191.617 | 苍梧公路养护中心 |
| 265 | 赊脚桥 | S201 | 193.308 | 苍梧公路养护中心 |
| 266 | 望高一桥-下行 | S201 | 30.438 | 钟山公路养护中心 |
| 267 | 通坪桥 | S201 | 38.231 | 钟山公路养护中心 |
| 268 | 大岩河中桥 | S201 | 89.12 | 八步公路养护中心 |
| 269 | 望高一桥-上行 | S201 | 30.438 | 钟山公路养护中心 |
| 270 | 三官洞中桥 | S201 | 93.65 | 昭平公路养护中心 |
| 271 | 新华1号中桥 | S201 | 98.823 | 昭平公路养护中心 |
| 272 | 新华2号中桥 | S201 | 99.04 | 昭平公路养护中心 |
| 273 | 水龙中桥 | S201 | 100.292 | 昭平公路养护中心 |
| 274 | 潮江桥 | S201 | 102.344 | 昭平公路养护中心 |
| 275 | 砂子桥 | S201 | 116.21 | 昭平公路养护中心 |
| 276 | 金龙桥 | S201 | 133.816 | 昭平公路养护中心 |
| 277 | 三合桥 | S201 | 142.247 | 昭平公路养护中心 |
| 278 | 回龙二桥 | S201 | 147.784 | 昭平公路养护中心 |
| 279 | 盐田桥 | S201 | 149.904 | 昭平公路养护中心 |
| 280 | 花冲桥 | S201 | 152.08 | 昭平公路养护中心 |
| 281 | 陆洞桥 | S201 | 159.418 | 昭平公路养护中心 |
| 282 | 陆木桥 | S201 | 161.243 | 昭平公路养护中心 |
| 283 | 富约桥 | S201 | 165.783 | 昭平公路养护中心 |
| 284 | 勒竹桥 | S201 | 171.966 | 昭平公路养护中心 |
| 285 | 穴口桥 | S201 | 173.456 | 昭平公路养护中心 |
| 286 | 白梅桥 | S201 | 157.69 | 昭平公路养护中心 |
| 287 | 垭头桥 | S201 | 164.748 | 昭平公路养护中心 |
| 288 | 木格桥 | S201 | 167.836 | 昭平公路养护中心 |
| 289 | 古莲桥 | S201 | 109.109 | 昭平公路养护中心 |
| 290 | 四维桥 | S201 | 118.848 | 昭平公路养护中心 |
| 291 | 石龙小桥 | S201 | 57.625 | 钟山公路养护中心 |
| 292 | 凤翔桥 | S201 | 64.39 | 钟山公路养护中心 |
| 293 | 石龙桥 | S201 | 57.48 | 钟山公路养护中心 |
| 294 | 凤翔桥(拼宽右幅) | S201 | 64.39 | 钟山公路养护中心 |
| 295 | 井山中桥-下行 | S201 | 16.9 | 富川公路养护中心 |
| 296 | 莲山一桥-下行 | S201 | 9.632 | 富川公路养护中心 |
| 297 | 莲山二桥-下行 | S201 | 8.294 | 富川公路养护中心 |
| 298 | 东庄一桥-下行 | S201 | 6.392 | 富川公路养护中心 |
| 299 | 东庄二桥-下行 | S201 | 5.443 | 富川公路养护中心 |
| 300 | 古城小桥-下行 | S201 | 2.878 | 富川公路养护中心 |
| 301 | 富阳中桥-下行 | S201 | 1.088 | 富川公路养护中心 |
| 302 | 富阳中桥-上行 | S201 | 1.107 | 富川公路养护中心 |
| 303 | 古城小桥-上行 | S201 | 2.886 | 富川公路养护中心 |
| 304 | 东庄二桥-上行 | S201 | 5.44 | 富川公路养护中心 |
| 305 | 东庄一桥-上行 | S201 | 6.382 | 富川公路养护中心 |
| 306 | 莲山二桥-上行 | S201 | 8.256 | 富川公路养护中心 |
| 307 | 莲山一桥-上行 | S201 | 9.641 | 富川公路养护中心 |
| 308 | 井山中桥-上行 | S201 | 16.9 | 富川公路养护中心 |
| 309 | 深水桥 | S203 | 6.362 | 藤县公路养护中心 |
| 310 | 陶垌桥 | S203 | 18.565 | 藤县公路养护中心 |
| 311 | 黄沙河中桥 | S203 | 27.076 | 藤县公路养护中心 |
| 312 | 岭景桥 | S203 | 44.28 | 藤县公路养护中心 |
| 313 | 岭景小桥 | S203 | 45.527 | 藤县公路养护中心 |
| 314 | 秀才桥 | S204 | 2.841 | 蒙山公路养护中心 |
| 315 | 古樟中桥 | S204 | 7.291 | 蒙山公路养护中心 |
| 316 | 木护桥 | S204 | 12.69 | 蒙山公路养护中心 |
| 317 | 士吉桥 | S204 | 20.691 | 蒙山公路养护中心 |
| 318 | 大竹坪桥 | S302 | 47.443 | 钟山公路养护中心 |
| 319 | 平地村小桥 | S302 | 50.265 | 钟山公路养护中心 |
| 320 | 龙窝桥 | S302 | 58.083 | 钟山公路养护中心 |
| 321 | 岩口桥 | S302 | 60.292 | 钟山公路养护中心 |
| 322 | 星寨桥 | S302 | 61.627 | 钟山公路养护中心 |
| 323 | 沙坪一桥 | S302 | 64.145 | 钟山公路养护中心 |
| 324 | 沙坪二桥 | S302 | 64.85 | 钟山公路养护中心 |
| 325 | 沟边小桥 | S302 | 6.605 | 富川公路养护中心 |
| 326 | 张家桥 | S302 | 14.35 | 富川公路养护中心 |
| 327 | 西安桥 | S302 | 19.311 | 富川公路养护中心 |
| 328 | 西河口桥 | S304 | 22.552 | 苍梧公路养护中心 |
| 329 | 龙潭桥 | S304 | 20.016 | 苍梧公路养护中心 |
| 330 | 表水桥 | S304 | 15.3 | 苍梧公路养护中心 |
| 331 | 山根桥 | S304 | 27.654 | 苍梧公路养护中心 |
| 332 | 镇江桥 | S304 | 28.095 | 苍梧公路养护中心 |
| 333 | 福传桥 | S304 | 33.138 | 苍梧公路养护中心 |
| 334 | 濛江大桥 | S304 | 74.204 | 藤县公路养护中心 |
| 335 | 外良桥 | S304 | 77.005 | 藤县公路养护中心 |
| 336 | 黄华河大桥 | S310 | 32.497 | 藤县公路养护中心 |
| 337 | 镇安北流河大桥 | S310 | 36.582 | 藤县公路养护中心 |
| 338 | 翰塘中桥 | S310 | 44.558 | 藤县公路养护中心 |
| 339 | 泗罗河大桥 | S310 | 66.319 | 藤县公路养护中心 |
| 340 | 大竹中桥 | S310 | 0.968 | 岑溪公路养护中心 |
| 341 | 上道中桥 | S310 | 17.17 | 岑溪公路养护中心 |
| 342 | 旺山口中桥 | S310 | 18.515 | 岑溪公路养护中心 |
| 343 | 义昌河大桥 | S310 | 21.207 | 岑溪公路养护中心 |
| 344 | 道石小桥 | S503 | 6.87 | 八步公路养护中心 |
| 345 | 狮洞小桥 | S503 | 18.642 | 八步公路养护中心 |
| 346 | 松木小桥 | S503 | 22.762 | 八步公路养护中心 |
| 347 | 木冲小桥 | S503 | 24.547 | 八步公路养护中心 |
| 348 | 东冲大桥 | S503 | 32.431 | 八步公路养护中心 |
| 349 | 潮江中桥 | S503 | 52.451 | 昭平公路养护中心 |
| 350 | 灵风洞小桥 | S503 | 55.27 | 昭平公路养护中心 |
| 351 | 武田中桥 | S503 | 57.781 | 昭平公路养护中心 |
| 352 | 毕头中桥 | S503 | 59.111 | 昭平公路养护中心 |
| 353 | 接米一号中桥 | S503 | 78.156 | 昭平公路养护中心 |
| 354 | 接米二号桥 | S503 | 79.126 | 昭平公路养护中心 |
| 355 | 东坪冲中桥 | S503 | 80.992 | 昭平公路养护中心 |
| 356 | 河步桥 | S505 | 9.803 | 苍梧公路养护中心 |
| 357 | 大坡中桥 | S505 | 19.277 | 苍梧公路养护中心 |
| 358 | 新地中桥 | S505 | 43.169 | 苍梧公路养护中心 |
| 359 | 埌南新桥 | S505 | 54.746 | 藤县公路养护中心 |
| 360 | 新光桥 | S505 | 56.713 | 藤县公路养护中心 |
| 361 | 沙黄桥 | S505 | 59.216 | 藤县公路养护中心 |
| 362 | 马地桥 | S505 | 62.482 | 藤县公路养护中心 |
| 363 | 石河中桥 | S508 | 3.767 | 岑溪公路养护中心 |
| 364 | 荔汰桥 | CA02 | 1.059 | 岑溪公路养护中心 |
| 365 | 邓家坝桥 | Y300 | 1.177 | 富川公路养护中心 |
| 366 | 老寨一桥 | Y300 | 2.504 | 富川公路养护中心 |
| 367 | 老寨二桥 | Y300 | 3.209 | 富川公路养护中心 |
| 368 | 大竹桥 | Y401 | 0.749 | 岑溪公路养护中心 |
| 369 | 三美大桥 | Y402 | 1.694 | 岑溪公路养护中心 |
| 370 | 旱冲桥 | Y801 | 1.045 | 藤县公路养护中心 |
| 371 | 和好桥 | Y802 | 4.953 | 藤县公路养护中心 |
|  | 桥梁合计 | 371座 |  |  |

- 附表5  2026年隧道定期检查及技术状况评定、编制定检隧道科学决策报告一览表

| 隧道代码 | 隧道名称 | 中心桩号 (公里) | 隧道路线 | 隧道类型 | 隧道全长 (米) | 衬砌面积 (平方米) | 管养单位 | 检测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G321450406U0010 | 盘龙坳隧道-上行 | K277+640 | G321 | 短隧道 | 131.3 | 2252.58 | 苍梧公路养护中心 | 土建结构、机电设施、其他工程设施 |
| G321450406U0020 | 盘龙坳隧道-下行 | K278+270 | G321 | 中隧道 | 560 | 11169.20 | 苍梧公路养护中心 | 土建结构、机电设施、其他工程设施 |
| G355450421U0010 | 大界隧道 | K1410+415 | G355 | 中隧道 | 998 | 19544.83 | 苍梧公路养护中心 | 土建结构、机电设施、其他工程设施 |
| G355450421U0030 | 新安隧道 | K1439+918 | G355 | 中隧道 | 660 | 12925.44 | 苍梧公路养护中心 | 土建结构、机电设施、其他工程设施 |
| G323451102U0010 | 鹰扬关隧道 | K622+393 | G323 | 中隧道 | 535 | 10609.59 | 八步公路养护中心 | 土建结构、机电设施、其他工程设施 |
| S503451121U0010 | 大风坳隧道 | K73+063 | S503 | 长隧道 | 1558 | 31054.06 | 昭平公路养护中心 | 土建结构、机电设施、其他工程设施 |
|  |  | 隧道数量合计 |  |  | 4442.3 | 87555.70 |  |  |

### 附件2

中小企业划型标准规定

工信部联企业〔2011〕300号

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 1.投标人的资格要求详见招标公告。 2.投标人出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动： 2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 6.1 | 本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。 |
| 6.2 | 如接受联合体投标，联合体投标要求如下：无 |
| 7.2 | ☑不允许分包 □允许分包： 分包内容： / 。 分包金额或者比例： / 。 |
| 11.2 | ☑不组织现场考察 □组织现场考察： 集中时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。集中地点： 联系人： ；联系电话： |
|  | ☑不组织召开开标前答疑会 □组织召开开标前答疑会 会议开始时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。会议地点： |
| 13 | 报价文件： 1.投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则按无效投标处理） 3.报价明细表（格式后附）； （必须提供，否则按无效投标处理） 4.中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函（格式后附）或者供应商属于监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；（如有则提供） 5.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。（如有则提供） 注：以上标明“必须提供”的材料，格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 |
|  | 资格证明文件 1.投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等复印件，需加盖公章），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则按无效投标处理） 2. 投标人依法缴纳税收的相关材料（2025年10月至提交投标文件截止之日内连续 3 个月的依法缴纳税收的证明材料复印件；依法免税的供应商，必须提供符合免税条件的证明材料。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3. 投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2025年10月至提交投标文件截止之日内连续 3 个月的依法缴纳社会保障资金的缴费证明材料（如：专用收据、社会保险缴纳清单或者社保部门的证明）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理） 4.投标人财务状况报告（2024 年度或2025年度财务报表复印件，或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业投标的提供企业信用报告，自然人投标的提供个人信用报告，投标人属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年）；（必须提供，否则按无效投标处理） 5.投标人直接控股信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6.投标人直接管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 7.投标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 8.有效的省级及以上交通行政主管部门颁发的公路工程综合甲级或公路工程甲级或桥梁隧道工程专项资质证书复印件，并同时具备有效的计量认证证书（CMA）复印件；（必须提供，否则按无效投标处理） 9.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。（如有则提供） 注：以上标明“必须提供”的材料，格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 |
|  | 商务及技术文件： 1.无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.投标保证金提交凭证；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理） 4.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理） 5.商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6.技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 7.项目实施人员一览表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 8.试验检测设备一览表（格式后附）（必须提供，否则按无效投标处理） 9.代理服务费承诺书（格式后附）； 10.检测工作大纲（格式自拟）； 11.检测质量管理及控制方案（格式自拟）； 12.桥梁隧道定期检测实施方案（格式自拟）； 13服务承诺方案（格式自拟）； 14.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。（如有则提供） 注：以上标明“必须提供”的材料，格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 |
| 16.2 | 投标报价是履行合同的最终价格，即满足全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包括投标服务、货物、工程的成本、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、设备设施使用、培训、差旅、文印、税费等所有费用。（采购需求另有约定的，从其约定） |
| 17.2 | 投标有效期：自投标截止之日起90日。 |
| 18.1 | □本项目不收取投标保证金。 ☑本项目收取投标保证金，具体规定如下： 1 分标投标保证金人民币叁万整（¥30000.00）。 投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函），禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前从投标人账户交至指定账户并且到账（开户名称：广西交投宏冠工程咨询有限公司、账号：2102174619300005231、开户行：工行南宁滨湖中支行）；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件（电子保函复印件加盖公章）。否则视为无效投标保证金。 相关要求： 1.投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务及技术文件中，否则投标无效。 2.投标保证金采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函）交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函）的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务及技术文件中，否则投标无效。投标人必须在投标截止时间前采用现场或邮寄方式（现场提交地址：广西壮族自治区公共资源交易中心；邮寄地址：广西南宁市青秀区合作路6号五洲国际D栋商铺3楼D312室，收件人：江泰彦、冼凌晨，联系方式：0771-4793126）将单独密封的支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函原件（电子保函复印件加盖公章）提交给采购人或者采购代理机构，未按时提交的，投标无效。 3.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 3.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 备注： 1. 投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。 2.投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。 3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。 4.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 5.采用银行、保险机构出具保函（包含电子保函）的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。 |
| 20 | 本项目不接受电子备份投标文件； |
| 21.1 | 1.提交投标文件截止时间：详见招标公告 2.投标地点：详见招标公告 |
| 23 | 1.开标时间：详见招标公告 2.开标地点：详见招标公告 |
| 24.3（1） | 电子投标文件解密时间： 30 分钟 |
| 25.3（2） | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 信用查询截止时点：资格审查结束前 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在广西政府采购云平台作为附件上传保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 26.1 | 评标委员会的人数：5人 |
| 29.1 | 评标方法： ☑综合评分法 □最低评标报法 |
| 29.2 | 商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 技术要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 |
| 29.3 | 中标候选人推荐数量： □ 名 ☑根据总得分由高到低排列次序推荐3名中标候选人 |
| 30.1 | 采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人： ☑依次按（1）评分相等时，以投标报价低的优先；（2）投标报价也相等时，以技术评分较高的投标人优先。（3）技术评分也相等的，以技术负责人职称较高的优先；（4）技术负责人职称也相等的，以政采云平台系统显示的递交投标文件时间较前的投标人优先； □随机抽取； |
| 35.1 | □本项目不收取履约保证金。 ☑本项目收取履约保证金，具体规定如下： 履约保证金金额：合同金额的5%，如中标供应商为中小企业，则按合同金额的2%收取。 履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。 履约保证金缴纳期限: 签订合同前缴纳。 履约保证金退付方式、时间及条件： 由中标供应商向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号），保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息） 。 履约保证金指定账户： 开户名：广西壮族自治区桂东公路发展中心 开户银行：工商银行梧州市大东支行 账号：2104350009264007757 备注： 1.根据《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）规定，履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的5%，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。预算单位（采购人）可根据供应商的资信等情况减免履约保证金。 2. 履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。 3.采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 4.投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：广西交投宏冠工程咨询有限公司，联系电话：0771-4793126，通讯地址：（广西南宁市青秀区合作路6号五洲国际D栋商铺3楼D312室） 业务时间：工作日每天上午8时00分到12时00分，下午3时00分到6时00分。 |
| 39.1 | 1.采购代理费支付方式： ☑本项目代理服务费由中标人一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付。 2.采购代理费收取标准： ☑以项目中标金额为计费额，按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准服务招标采用差额定率累进法计算出收费基准价格收取。 □固定采购代理收费 3..账户名称：广西交投宏冠工程咨询有限公司 开户银行：建行南宁朝阳支行营业部 银行账号：4500 1604 4730 5070 8266 |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.2 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.本招标文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 3.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 4.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

投标人须知正文

一、总  则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.7“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.8“正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.9“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.10“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%～6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

7.转包与分包

7.1本项目不允许转包。

7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

8.特别说明

8.1如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得。

8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.回避与串通投标

9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出;

（7）不同投标人提交电子投标文件IP地址相同且无法合理说明的。

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、招标文件

10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

        - 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

13.投标文件的组成

投标文件由报价文件、资格证明文件、商务及技术文件三部分组成。

（1）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）商务及技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按招标文件规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。承诺的投标有效期低于招标文件规定期限的，按无效投标处理。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

18.1投标人须按“投标人须知前附表”的规定提交投标保证金。

18.2投标保证金的退还

未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

19.投标文件的编制

19.1投标人应按照本项目招标文件规定的格式和顺序和广西政府采购云平台的要求编制并加密。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

19.3投标文件须由投标人在规定位置签字（或者电子签名）、盖章（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，并与广西政府采购云平台中获取招标文件的投标人名称一致，投标人为自然人的，标注的投标人名称应与身份证姓名及签名一致，否则按无效投标处理。

19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

20.电子备份投标文件

电子备份投标文件是指通过在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份投标文件详见“投标人须知前附表”。

21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的提交投标文件截止时间前将电子投标文件提交至投标地点。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至广西政府采购云平台。

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求加密的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。

22.投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心”中查看 “电子投标文件制作与投送教程”）

22.2广西政府采购云平台收到投标文件后向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间后，采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

四、开    标

23.开标时间和地点

开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

24.开标程序

24.1提交投标文件截止时间止，投标人不足3家的，不得开标。

24.2采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动，所有供应商均应当准时在线参加，投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.3开标程序

（1）解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按“投标人须知前附表”规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须凭加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。投标人未在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，投标人的投标文件作无效处理。

（2）电子唱标。投标文件解密结束，宣布的内容均在广西政府采购云平台远程开标大厅展示，具体详见“投标人须知前附表”；

（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认是否有异议，未确认的视同认可开标结果。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（5）开标结束。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

五、资格审查

25.资格审查

25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构通过电子开评标系统依据招标文件对电子投标文件进行线上资格审查。

25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

- 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）

（3）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

（4）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（5）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

25.4合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评   标

26.组建评标委员会

26.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

26.2参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

26.3采购代理机构应当基于广西政府采购云平台抽（选）取评审专家。

27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“投标人须知前附表”。

29.3 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.4 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可以中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

29.5出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

七、中标和合同

30.确定中标人

30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

31.结果公告

31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与招标文件一并保存。

31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

32.发出中标通知书

        - 在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过广西政府采购云平台发出电子中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33.无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。

35.履约保证金

35.1履约保证金的金额、提交方式、缴纳期限、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

36.签订合同

36.1签订电子采购合同：中标人领取电子中标通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

线下签订纸质合同：投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

- 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

- 36.3中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

36.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.5采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38.询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

        - 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

        - 38.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

八、其他事项

39.代理服务费

39.1代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

39.2代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100万元～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500万元～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000万元～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1亿元～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5亿元～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10亿元～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50亿元～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某服务采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 %＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×0.8%＝0.8万元

合计收费＝ 1.5+0.8＝ 2.3（万元）

40.需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第四章  评标方法及评标标准

一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

## 二、评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 报价文件未提供“投标人须知前附表”第13条“报价文件”规定中“必须提供”的文件资料的；

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的。

- 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

2.2在商务及技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13条“商务及技术文件”规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

- 商务要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

- 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

- 投标文件中承诺的投标有效期低于招标文件要求的期限的；

- 虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

- 未响应招标文件实质性要求的。

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖投标人电子签章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

未按评标委员会的要求作出明确澄清、说明或者更正的投标人的投标文件将按照有利于采购人的原则由评标委员会进行判定。

4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.2采用最低评标报法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件报价进行比较。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（4）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.异常低价审查

根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

属于前述第1项至第4项情形的，评审委员会应当要求相关供应商在合理的时间内（不少于30分钟）对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。

投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

为避免因未能及时提供说明而导致被评审委员会作为无效投标（响应）情形，供应商可提前准备或随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料。

## 三、评标标准

### 综合评分法

| 序号 | 评分 因素 | 评分内容 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）政策性扣除计算方法。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且服务全部由小微企业承接对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （6）价格分计算公式： 价格分=（评标基准价／评标报价）× 10 分 | 10分 |
| 2 | 技术分 | （1）工作大纲（满分10分） 一档（3分）：工作大纲基本满足项目需求，对桥梁隧道定期检测有认识，有一定的措施但部分不具体；桥梁隧道定期检测的目标、内容和重点理解不到位。 二档（6分）：工作大纲完全满足项目需求，对桥梁隧道定期检测有一定认识，表述清晰、完整，措施具体有效；对桥梁隧道定期检测的目标、内容和重点的理解稍有欠缺；对广西壮族自治区公路桥梁隧道业务熟悉程度不高；对广西壮族自治区公路桥梁隧道管理系统不够了解。 三档（10分）：工作大纲完全满足项目需求，对桥梁隧道定期检测有深刻认识，表述清晰、完整、严谨、合理，措施先进、具体、有效、成熟；深刻领会桥梁隧道定期检测的目标、内容和重点；熟悉广西壮族自治区公路桥梁隧道业务；了解广西壮族自治区公路桥梁隧道管理系统。 | 50分 |
|  |  | （2）检测质量管理及控制方案（满分20分） 一档（8分）：检测质量管理及控制方案（含检测质量技术管理班子和制度、各主要实施工序应人员安排计划、各工种人员安排计划、保证措施）要点，要点描述不明确，人员配置较少，能保证工作进度。 二档（14分）：检测质量管理及控制方案（含检测质量技术管理班子和制度、各主要实施工序应有详细的人员安排计划、各工种人员安排计划、保证措施）要点明确，人员配备较合理，能保证技术质量和工作进度。 三档（20分）：检测质量管理及控制方案（含独特方案、专门的检测质量技术管理班子和制度、各主要实施工序应有详细周密的人员安排计划、各工种人员安排计划、保证措施）所有要点明确，针对性强，人员投入合理，制度健全，自控体系完整，能有效保证技术质量和工作进度，达到承诺的检测质量标准，有利于项目实施。 |  |
|  |  | （3）桥梁隧道定期检测实施方案（满分10分） 一档（3分)：对本项目的理解，提出招标项目特点、难点、重点等进行分析，对一些可能遇到的关键问题提出的处理方案，分析不到位且解决措施缺乏针对性的。 二档（6分)：在一档的基础上，对本项目开展调查，提出本项目的技术特点、难点、重点等进行分析，对一些可能遇到的关键问题提出的处理方案，分析基本合理且解决措施基本有针对性的。 三档（10分)：在二档的基础上，提出本项目的技术特点、难点、重点等，详细分解设计任务；对一些可能遇到的关键问题、关键线路提出的处理方案详细具体，理念先进，科学合理，能够很好地提出建设性的建议，针对项目实际提出先进、可行、具体的保证措施，可行性高。 |  |
|  |  | （4）服务承诺方案（满分10分） 一档（3分）：服务承诺基本满足招标文件要求，针对本项目后续服务承诺。 二档（6分）：在一档的基础上，针对本项目保证技术服务的方案措施(含变更的进度控制承诺)在编写检测报告过程中的技术服务措施(必须承诺在编写检测报告过程中发生问题和事件，在接到采购人通知后8小时内做出响应，并作出详细的质量问题技术服务方案)；定期回访措施。 三档（10分）：在二档的基础上，针对本项目服务体系的建立；保证技术服务的方案措施(含变更的进度控制承诺)；保证检测质量的服务方案措施；协调好各部门(与本项目相关的各单位和管理部门)关系的技术服务措施；在编写检测报告过程中的技术服务措施(必须承诺在编写检测报告过程中发生问题和事件，在接到采购人通知后4小时内做出响应，并作出详细的质量问题技术服务方案)；定期回访措施；技术保密措施等，服务及时，态度良好，有优惠服务承诺。 |  |
| 3 | 商务分 | （1）项目团队人员能力（17分） 1.项目负责人（7分）： ①具有路桥类工程师职称得1分，路桥类高级工程师职称得3分，路桥类正高级工程师或教授级高级工程师职称的5分，满分5分。 ②负责主持编制过或作为主要起草人（排名第一）编制过桥梁、隧道相关检测标准或指南（GB、JTG、DB、CECS）并已发布的每有1个得2分，满分2分。（须提供标准规范的复印件） 2.技术负责人（5分）： ①具有路桥类工程师职称得1分，路桥类高级工程师或以上职称得3分，满分3分。 ②技术负责人持有一级注册结构工程师证书的2分，满分2分。 3.项目的其他人员（5分）： 除项目负责人和技术负责人外，项目成员具有路桥类工程师职称每人得1分；路桥类高级工程师或以上职称的每人得2分，满分5分。 注：1.路桥类专业指公路工程、桥梁工程、隧道工程、公路与桥梁工程、桥梁与隧道工程、城市道路工程、地质工程、岩土工程、交通土建工程、公路工程试验检测等，如职称证书没有写明专业，以毕业证为准。 2.以上拟投入的项目人员须提供相关证明材料，不提供相关材料的不予计分。 | 40分 |
|  |  | （2）资信实力分（9分） 1.投标人参与编制过桥梁、隧道相关检测标准或指南（GB、JTG、DB、CECS）并已发布的，每有1个的1分，满分3分。（须提供标准规范的复印件） 2.投标人具有有效的质量管理体系认证证书的得 1分、环境管理体系认证证书的得 1分、职业健康安全管理体系认证证书的得 1分，满分3分。 3.投标人拥有自主研发的桥梁或隧道检测相关软件的（附软件著作权登记证书等证明材料），每有1个得1分，满分3分。 注：以上须提供相关证明材料，不提供相关材料的不予计分。 |  |
|  |  | （3）投标人业绩能力分（14分） 1．投标人在2023年1月1日至今每承接过一个桥梁或隧道或桥隧定期检测项目的业绩得4分，满分8分。 2.投标人在2023年1月1日至今承接过一个桥梁水下检测项目的业绩得3分，满分6分。 注：业绩证明应附合同协议书的复印件加盖公章，日期以合同签订日期为准，不提供不予计分。 |  |
| 总得分为以上各项评审因素得分合计。 |  |  | 100分 |

注：计分方法按四舍五入取至百分位

四、中标候选人推荐原则

综合评分法

1.评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

2.评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

第五章  拟签订的合同文本

合同编号：

检 测 服 务 合 同

项目名称：广西壮族自治区桂东公路发展中心2026年普通国省干道桥隧定期检测服务

甲    方：   广西壮族自治区桂东公路发展中心

乙    方：

签订时间：

签订地点：

检 测 服 务 合 同 书  (格式)

甲方： 广西壮族自治区桂东公路发展中心

乙方：

甲方为做好本方所辖公路桥梁隧道的定期检测工作，通过公开招标方式，确定由乙方完成甲方指定的桥梁、隧道进行检测工作，具体的检测工作数量详见招标文件投标人须知附件中的桥梁、隧道数量清单。为了明确甲乙双方的各项权利、义务，现就甲方桥梁、隧道检测工作签订如下合同条款：

第一条  合同文件的组成

下列文件均为合同的组成部分，如有不一致的，乙方应在检测前向甲方提出；除甲方明确乙方适用的规定外，对乙方的义务和责任要求以高者、严者为准；合同文件所明确的检测工作范围与合同约定的乙方检测工作范围有不一致的，以范围宽者为准；合同文件内容出现不一致的，除本合同另有明文约定外，以下排列在前者为准；同一顺序文件出现不一致的，以时间在后者为准，但经甲方认定的乙方有关承诺的顺序在前的文件对甲方更有利的，以乙方就该承诺事项的特定承诺为准：

1.双方签订的合同、补充合同及其附件(含合同价清单、检测项目清单等)。

2.与项目有关的标准、规范及有关技术文件。

3.组成合同的其他文件。

第二条  检测工作项目名称和检测工作范围

(一)项目名称：广西壮族自治区桂东公路发展中心2026年普通国省干道桥隧定期检测服务

(二)项目地点：

(三)检测目的：了解桥梁、隧道在投入使用后的实际工作状态，判断桥梁、隧道的整体结构的安全稳定性。

(四)检测工作范围：

乙方按照国家有关技术标准、规范、规程要求，对合同约定检测的桥梁隧道进行定期检测。

(五)检测工作内容及检测成果

1．检测的主要内容如下：

（1）桥梁检查评定和编制报告：桥梁检查的内容包括对外观病害、桥梁水中结构病害检查，并和上一次定期检查数据进行对比，对桥梁进行总体技术状况评定；如为混凝土梁桥，需按《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021）第3.5.5条进行混凝土碳化深度及钢筋锈蚀检测。对进行外观检查及技术状况评定的桥梁，编制定检桥梁总报告和科学决策报告。

（2）桥梁永久观测点测设：对单孔跨径≥60米的桥梁或检测中若发现结构存在异常变形的桥梁进行永久观测点复核、测量，并和上一次观测数据进行对比，为桥梁运营过程中的变形分析提供数据资料，保障桥梁安全运营。

（3）桥梁结构荷载验算和编制报告：对进行桥梁外观检查及技术状况评定的桥梁，依据《公路桥梁承载能力检测评定规程》（JTG/T J21-2011）等相关要求对桥梁结构的承载能力进行验算。每座桥梁依据《公路桥涵设计通用规范》中荷载等级对应的车辆荷载车型，对其轴重按比例增减，计算通行的最高载重。在通行评价报告中需要明确承载能力验算结果及最高载重，编制通行评价报告，在报告中提供承载能力计算及最高载重计算相关资料。

（4）设置涉水桥梁防洪标识和编制报告：按照交办公路函〔2025〕531号文附件5-2要求计算涉水桥梁历史最大洪水位、安全运行基准水位和设防警戒水位，复核已设置标识的涉水桥梁的防洪标识是否符合交办公路函〔2025〕531号文附件5-2要求，对不合格的防洪标识由供应商重新设置符合要求的钢质防洪标识，并编制涉水桥梁防洪标识设置报告。

（5）编制西江大桥运营后评估报告（特大桥）。

（6）隧道检查评定和编制报告：隧道检查的内容包括对隧道土建结构、机电设施、其他工程设施进行检查，并和上一次定期检查数据进行对比，对隧道总体技术状况进行评定。对进行外观检查及技术状况评定的隧道，编制定检隧道总报告和科学决策报告。

（7）编制大风坳隧道运营后评估报告（长隧道）。

（8）桥梁、隧道技术状况评定要求应严格按照现行《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21-2011）、《公路技术状况评定标准》（JTG 5210—2018）、《公路隧道养护技术规范》（JTG H12—2015）、《国家公路网重点桥梁和隧道监测评价规程》（T/CECS G:E41-04—2019）等标准规范进行评定。

（9）根据检查结果整理检查材料，根据检查情况提出维修方案，对存在的桥梁、隧道病害提出维修或加固的建议，方案中要注明小修、中修、大修等类别。

（10）协助采购人配合国家公路网重点桥梁和隧道监测检查，期间供应商须做好提供合规检测报告、配合现场检测等相关工作要求。组织安排或聘请熟悉国家公路网重点桥梁和隧道监测业务的专家指导采购人做好迎检相关工作。

2．检测成果：

（1）采购桥梁（隧道）需提供盖章纸质版和电子版报告，每座桥梁（隧道）提交一式四份检测报告、水下结构检查报告和桥梁结构荷载验算报告，各出具四份桥梁（隧道）定期检测总报告和桂东公路发展中心2026年-2027年桥梁（隧道）养护科学决策报告。桥梁检测报告内容包括：桥梁基本状况卡片、桥梁定期检查记录表、桥梁技术状况评定表、典型缺损和病害的照片、结构线形测量、裂缝分布图、概况三张总体照片、主要病害原因分析、病害对比分析、桥梁的技术状况评定等级、结论与建议、良好构件现状照片、构件扣分明细。隧道定期检查应包括内容：概况和总体照片、隧道定期检查记录、隧道技术状况评定、典型缺损和病害的照片、病害汇总表、隧道病害展布图、机电现场检验数据表、主要病害原因分析、病害对比分析、隧道技术状况评定等级、结论与建议、扣分明细。

（2）将检测发现的病害录入相关的桥梁、隧道管理系统，按相关要求录入完善桥梁、隧道基础数据库信息，同时将检测报告PDF版（红章）上传相应系统；

（3）提交检测报告盖章电子版一份及相关资料。

（4）检测、评定文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由乙方负责解决。。

第三条  检测成果资料

乙方应按照本合同的相关约定向甲方提交检测成果资料，并对检测成果资料的质量负责。乙方应向甲方提供正式纸质版检测报告文件肆份。

第四条  检测工作费用与支付方式

(一)本检测工作费用实行总价包干：投标(合同)报价清单中所列的检测数量为完成该项目检测工作内容的最低要求；若甲方要求增加检测数量或检测项目，增加数量的费用按投标(合同)报价清单中的相应项目单价或参照广西壮族自治区物价局桂价费〔2008〕117号文件相关条款(增加检测项目时)进行计价结算。

(二)该检测工作总费用为人民币大写：                (¥            元)，本合同增值税税率为    %，不含税合同金额为人民币             （¥         元），税金为人民币           （¥         元）。总费用包含国家和地方政府规定缴纳的增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加、保险金、材料、人工、机械、安全设施、检测车辆通行等一切与本项目有关的全部税款和费用。

(三)支付方式为银行转账：乙方进行外业检测工作之日起 5 日内，甲方向乙方支付检测工作总费用的50%作为现场检测周转经费；乙方按合同约定完成检测工作并向甲方提交合格的检测成果资料及完税发票之日起 7 日内，甲方向乙方一次性付清剩余检测费。

第五条  完成检测工作时间要求

(一)签订合同后，乙方应立即开展检测前的准备工作，准备相关检测仪器设备，并于合同签订之日起 7 天内向甲方提交检测开工的书面申请报告、检测进度计划，待甲方审批后方可开展检测工作。

(二)自合同签订之日起，乙方须在 90日历天内 (不包括公路主管部门、机构通知停工、封路的时间等)完成本合同约定的各项工作任务，并向甲方提供符合要求的检测报告、针对存在的质量问题提出建议性的处治意见。提交服务成果后的1年内，应对项目范围内的桥梁、隧道的维护管理提供技术咨询服务。

第六条  检测质量标准

(一)检测质量标准：符合国家规定的标准和现行技术规范、规程要求。

(二)检测质量要求：全面、真实反映本合同约定检测的桥梁、隧道的实际工作状态，判断桥梁、隧道的整体结构的安全稳定性，依据检测情况作出科学评定及建议意见。乙方必须按照交通运输部现行的相关技术规范、标准及试验规程等进行检测、计算和评定，并确保检测工作不对桥梁、隧道的结构安全产生损伤。

第七条  双方承诺

乙方向甲方承诺，保证按照合同约定的检测质量要求和工期完成检测、评定工作，并按时向甲方提交合格的检测成果资料；甲方向乙方承诺按照合同约定的金额和支付方式向乙方支付检测工作费用。

第八条  双方责任和义务

(一)甲方责任和义务

1.甲方应向乙方提供现有的能为乙方所利用的资料；乙方应对检测工作现场和周围环境、状况作详细的察勘，确保按时、按质、按量完成检测各阶段的工作任务，甲方对乙方由此做出的推论、理解和结论概不负责；甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行检测、评定及编制文件。

2.甲方应按本合同约定的日期和金额向乙方支付检测工作费用。

3.检测、评定文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由乙方负责解决。

(二)乙方责任和义务

1.乙方应按照国家和地方的规定和合同约定的技术规范、标准等来编制检测文件，按合同约定的内容、时间及份数向甲方交付检测文件，并对提交的检测文件负责。

2.检测工作应达到深度要求，因检测达不到要求需要修改或重新检测的责任由乙方承担。

3.如实施过程中发现遗漏项目需纳入总检测工作范围，经双方协商一致，可按当前市场价格增加费用。

4.乙方开展检测工作所需的工作及生活设施、通信及交通工具及必要的劳动保护装备、检测工具及设施等，全部由乙方自行解决，所需费用由乙方自理，但合同有明确约定的除外。乙方在检测过程中的人员和设备安全由乙方负责。

5.因乙方提供的检测结果不符合要求导致甲方损失的，由乙方赔偿。

6.乙方及其工作人员对甲方提供的资料以及在签订和履行合同的过程中知悉的甲方信息负有保密义务。未经甲方同意，乙方不得泄露或作不当使用，由此导致的甲方损失由乙方承担。

第九条  违约责任

(一) 由于甲方自身的责任而造成乙方连续停工超过 24 小时，经甲乙双方书面确认后，甲方给予乙方停工费(按检测工作总费用÷60 天×实际停工天数计算)；同时，乙方检测完成检测工作的截止时间按实际停工天数顺延。

(二)由于乙方自身责任造成检测成果资料质量不合格，不能满足技术要求和合同要求时，乙方应当立即返工，并使检测成果资料满足技术和合同要求，返工费用由乙方承担。

(三)合同履行期间，由于甲方自身的责任导致终止合同或非乙方原因甲方无正当理由要求解除合同时，甲方应按乙方实际发生的工作量核付检测工作费用。

(四)甲方未按合同规定的时间(日期)、金额向乙方支付检测工作费用，每逾一日，甲方应按欠付金额的 1‰向乙方支付逾期违约金。

(五)由于乙方原因导致乙方未按合同约定的时间(日期)、份数向甲方提交合格的检测、评定成果资料， 每超过 1天，甲方有权扣减合同总价款的1‰作为乙方逾期的违约金；超过 30 天的，甲方有权解除本合同，同时甲方有权按检测工作总费用的 10%向乙方收取违约金，并向乙方索赔。

(六)因乙方进行检测工作操作不当造成桥梁、隧道结构安全产生损伤的由乙方负责维修并承担相关法律责任和负责赔偿甲方经济损失。

(七)因不可抗力(其中包括公路主管部门、机构通知停工、封路等甲乙双方本身不能控制的情形)致使任何一方不能履行合同，均不构成违约、无需承担违约责任。

第十条  本合同未尽事宜，经甲乙双方协商一致签订的补充合同与本合同具有同等的法律效力。本合同附件与本合同具有同等法律效力。

第十一条  本合同实施过程中如发生争议，先由甲乙双方协商解决；协商解决不成时，甲乙双方中的任何一方均可向甲方所在地有管辖权的法院提起诉讼。

第十二条  本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效；除本合同另有约定外，甲乙双方履行完合同约定的责任和义务后，本合同终止。

第十三条  本合同一式陆份，甲方执叁份、乙方执叁份。

甲方： 广西壮族自治区桂东公路发展中心 (盖单位章)

法定代表人

或委托代理人：

开户银行：

账号：

地址：

邮编：

电话：

传真：

年     月     日

乙方：                                (盖单位章)

法定代表人

或委托代理人：

开户银行：

账号：

地址：

邮编：

电话：

传真：

年     月     日

合同附件

附件1  项目负责人委任书、廉政合同、安全生产合同

附件2  履约保证金格式

附件1 （一）项目负责人委任书

项目负责人委任书

致： 广西壮族自治区桂东公路发展中心

(承包人全称) 法定代表人 (职务、姓名) 代表本单位委任 (职务、姓名) 为广西壮族自治区桂东公路发展中心2026年普通国省干道桥隧定期检测服务的项目负责人。凡本合同执行中的有关技术、项目进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由 (姓名) 代表本单位全面负责。

承包人：                (盖单位章)

法定代表人：                  (职务)

（职务）

（签名）

日期：

（二）廉政合同

廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，广西壮族自治区桂东公路发展中心2026年普通国省干道桥隧定期检测服务的项目法人广西壮族自治区桂东公路发展中心（项目法人名称，以下简称“委托人”）与该项目的桥梁、隧道定期检测服务单位	  （检测单位名称，以下简称“检测人”），特订立如下合同。

1. 委托人和检测人双方的权利和义务

(1)严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

(2) 严格执行广西壮族自治区桂东公路发展中心2026年普通国省干道桥隧定期检测服务合同文件，自觉按合同办事。

(3) 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

(4) 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(5) 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(6) 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 委托人的义务

(1) 委托人及其工作人员不得索要或接受检测人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让检测人报销任何应由委托人或委托人工作人员个人支付的费用等。

(2) 委托人工作人员不得参加检测人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受检测人提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。

(3) 委托人及其工作人员不得要求或者接受检测人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4) 委托人工作人员及其配偶、子女不得从事与委托人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5) 委托人及其工作人员不得以任何理由向试验检测人推荐分包单位或推销材料，不得要求检测人购买合同规定外的材料和设备。

(6) 委托人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工检测队伍。

3. 检测人的义务

(1) 检测人不得以任何理由向委托人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2) 检测人不得以任何名义为委托人及其工作人员报销应由委托人单位或个人支付的任何费用。

(3) 检测人不得以任何理由安排委托人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4) 检测人不得为委托人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

(1) 委托人及其工作人员违反本合同第 1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给检测人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2) 检测人及其工作人员违反本合同第 1、3 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给委托人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，委托人建议交通运输主管部门给予检测人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由委托人或委托人上级单位的纪检监察部门约请检测人或检测人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为委托人和检测人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为广西壮族自治区桂东公路发展中心2026年普通国省干道桥隧定期检测服务合同的附件，与桥梁、隧道定期检测服务合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8. 本合同一式四份，由委托人和检测人各执一份，送交委托人和检测人的监督单位各一份。

委托人：		（盖单位章）        检测人：	             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      (签字)      法定代表人或其委托代理人：    (签字）

年   月   日		                 年   月

委托人监督单位：(全称） (盖单位章）	检测人监督单位：（全称）	(盖单位章）

（三）安全生产合同

安全生产合同

根据国务院《建设工程安全生产管理条例》，为在广西壮族自治区桂东公路发展中心2026年普通国省干道桥隧定期检测服务合同的实施过程中切实搞好本工程的安全生产管理工作，项目法人广西壮族自治区桂东公路发展中心(以下简称“甲方”)与检测单位（全称）(以下简称“乙方”)签订如下安全检测责任合同：

一、甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，支持乙方按条例要求对规定的桥梁、隧道定期检测安全实施检查。

2．按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．重要的安全设施必须坚持与桥梁、隧道定期检测“同步”的工作原则。

4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5．组织对桥梁、隧道定期检测现场的安全生产检查，及时处理发现的各项安全隐患。

二、乙方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通运输部颁发的《公路工程施工安全技术规范》(JTG F9-2015）和《公路筑养路机械操作规程》有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管检测必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。

3．建立健全安全检测制度，加强安全知识教育培训，明确各岗位检测人员的安全检查职责，增强安全意识。

4．在审查技术建议书的同时，要同步审查技术建议书中的安全技术措施，审查专项检测方案是否符合工程建设试验检测强制性标准。

5．在实施检测过程中，发现存在安全事故隐患的，应立即整改；情况严重的，应立即停止检测，并及时报告建设单位。

6．乙方及其试验检测人员应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施检测，并对桥梁、隧道定期检测安全生产承担责任。

7．乙方应按照本工程特点，组织制定本项目桥梁、隧道定期检测实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同作为本项目桥梁、隧道定期检测合同协议书的附件，由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方单位：（全称）（盖章）          乙方单位:：（全称）（盖章）

法定代表人：    （签字）            法定代表人：     （签字）

地址：_________________             地址：

电话：_________________             电话：

日期:      年    月    日           日期:      年    月    日

附件2 履约保证金格式

如采用银行保函，格式如下：

履约保证金

（委托人名称）：

鉴于	        （委托人名称，以下简称“委托人”）接受	      （检测人名称）（以下简称“检测人”）于    年   月   日参加	  （项目名称）的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就检测人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1.担保金额人民币（大写）	    元（¥	    ）。

2.担保有效期自委托人与检测人签订的合同生效之日起至委托人签发竣工验收证书之日止。

3.在本担保有效期内，因检测人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4.委托人和检测人按合同条款变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年  月  日

第六章  投标文件格式

## 一、报价文件格式

### 1. 报价文件封面格式：

电子投标文件

报价文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

### 2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

### 3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称：

根据贵方 项目名称（项目编号：             ）的招标文件，签字代表______     （姓名）经正式授权并代表投标人              （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起90日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本项目有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：

联系人：        电话：        传真：          电子邮箱：

投标人名称：

开户银行：                         银行账号：

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：_______

投标人名称（电子签章）：

年    月     日

### 4. 开标一览表

开标一览表

项目名称：                    项目编号：                 分标：

投标人名称：                                            单位：元

| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广西壮族自治区桂东公路发展中心2026年普通国省干道桥隧定期检测服务 | 1项 |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （¥ ）。 |  |  |  |  |

注:

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者委托代理人签字（或者电子签名），否则其投标作无效标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

- 报价明细表

报价明细表

项目名称：                    项目编号：                 分标：

投标人名称：                                            单位：元

| 序号 | 检测项目 | 检测内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ⑴ | 桥梁检测 |  |  |  |  |  |
| A1 | 桥梁外观检测及技术状况评定、编制桥梁结构荷载验算和通行评价、定检桥梁总报告和科学决策报告 | 梁桥 | 18097.74 | 米 |  |  |
|  |  | 拱桥 | 3223.06 | 米 |  |  |
| A2 | 永久观测点测设 | 单孔跨径不小于60m桥梁 | 1363 | 点 |  |  |
| A3 | 水中结构检查 | 水中墩、台 | 61 | 个 |  |  |
| A4 | 设置涉水桥梁防洪标识，编制涉水桥梁防洪标识设置报告 | 涉水桥梁 | 371 | 座 |  |  |
| A5 | 编制西江大桥运营后评估报告 | 西江大桥 | 1 | 座 |  |  |
| 桥梁定期检测小计 |  |  |  |  |  |  |
| ⑵ | 隧道检测 |  |  |  |  |  |
| B1 | 土建结构、机电设施、其他工程设施检测及技术状况评定、编制定检隧道科学决策报告 | 定检隧道 | 87555.70 | 平方米 |  |  |
| B2 | 编制大风坳隧道运营后评估报告 | 大风坳隧道 | 1 | 座 |  |  |
| 隧道定期检测小计 |  |  |  |  |  |  |
| ⑶ | 总报价（合计） | 人民币大写： （¥ ) |  |  |  |  |
| 服务期限： |  |  |  |  |  |  |
| 服务的地点： |  |  |  |  |  |  |
| 注：以上检测项目、单位及检测数量不可修改，且仅用于投标报价，不作为最终结算依据。具体结算方式由检测服务合同另行约定。 |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

## 二、资格证明文件格式

### 1.资格证明文件封面格式：

电子投标文件

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

年  月  日

### 2.资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

### 3.投标人直接控股股东信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例(%) | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

### 4. 投标人直接管理关系信息表

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

### 5.投标声明

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

## 三、商务及技术文件格式

### 1.商务及技术文件封面格式：

电子投标文件

商务及技术文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

### 2.商务及技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

### 3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年    月     日

### 4.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（电子签章）：

年        月        日

注：自然人投标的无需提供

### 5.授权委托书格式

授权委托书

（非联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或者电子签名）：

委托代理人身份证号码：

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

### 6.商务要求偏离表格式

所投分标：     分标

| 项目 | 招标文件商务要求 | 投标人的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务期限和地点 |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  |  |
| 投标报价 |  |  |  |
| 付款条件（进度和方式） |  |  |  |
| ...... |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日  期：

### 7.技术要求偏离表格式

技术要求偏离表

所投分标：     分标

| 项号 | 标的的名称 | 技术要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的技术要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日  期：

### 8. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

所投分标：     分标

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.投标人应当按采购需求要求和评分标准附上相关证书（如有）的复印件和相关证明材料并加盖投标人电子签章。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

### 9.试验检测设备一览表

| 序号 | 仪器及设备名称 | 规格或要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★桥梁检查车 | 自有或租赁 | 辆 | 1 |  |
| 2 | 裂缝综合测试仪 | 自有或租赁 | 台 | 1 | 或能满足测宽、测深项目的其它仪器 |
| 3 | 数码相机 | 自有或租赁 | 套 | 1 |  |
| 4 | 手持式激光测距仪 | 自有或租赁 | 台 | 1 |  |
| 5 | 全站仪 | 自有或租赁 | 台 | 1 |  |
| 6 | 水准仪 | 自有或租赁 | 台 | 1 |  |
| 7 | 定位系统（GPS、GNSS） | 自有或租赁 | 台 | 1 |  |
| 8 | 接地电阻测试仪 | 自有或租赁 | 台 | 1 |  |
| 9 | 绝缘电阻测试仪 | 自有或租赁 | 台 | 1 |  |
| 10 | 数字万用表 | 自有或租赁 | 台 | 1 |  |
| 11 | 照度计 | 自有或租赁 | 台 | 1 |  |

注：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.投标人应当按采购需求要求附本表所列设备的相关证明材料复印件并加盖投标人电子签章。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

### 10.代理服务费承诺书

代理服务费承诺书

致：招标代理机构名称：

本单位参加了贵方组织的  项目名称（项目编号）  项目，在此说明如下：

1.我方承诺，若本单位中标，保证在发出中标通知书之后，按本项目招标文件的规定标准向贵单位一次性足额支付代理服务费。

2.本单位选择第     种方式作为代理服务费开票类型：

第一种方式：开具增值税普通发票。开票信息如下：

（1）公司名称_                       ；

（2）纳税人识别号_                   。

第二种方式：开具增值税专用发票，开票信息如下：

（1）公司名称_                           ；

（2）纳税人识别号_                       ；

（3）在税局登记的地址_                   ；

（4）在税局登记的电话_                   ；

（5）开户银行_                           ；

（6）银行账户_                           。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商公章（电子签章）：

日期：    年   月   日

### 11.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式：

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

## 四、其他文书、文件格式

### 1.中小企业声明函格式

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

### 2.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

### 3.质疑函（格式）

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：

□招标过程

□招标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 4.投诉书（格式）

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                                联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

招标项目的名称：

招标项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

招标文件公告：是/否公告期限：

招标结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。