采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

2. “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件按无效处理的条款。

3.供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 |  | 所属行业 | ▲技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雷沛鸿故居修缮工程施工项目 | 1项 |  | 建筑业 | 1.项目概况：雷沛鸿故居位于广西壮族自治区南宁市青秀区中山街道津头社区河堤路雷屋16号，占地面积 506.38 平方米。附属小楼，层数2层，建筑占地36.52平方米。该故居整座建筑坐南向北,层数两层，始建于清代乾隆年间,为四进三井的民居式建筑，穿斗式悬山顶砖木结构,青砖青瓦清水墙。本次维修范围为雷沛鸿故居本体修缮以及附属小楼风貌改造。本项目主要修缮内容包括墙体、屋顶、楼面、地面、梁架、木结构等项目。 2.采购范围：详见工程量清单及图纸。 3.技术标准和要求：符合国家现行的工程建设标准、技术规范及强制性标准条文，以及施工图纸载明的其他有关规范标准。 4.质量标准：合格。 5.报价方式：工程量清单报价。 6.承包方式：固定综合单价。 7.开工日期：以签订合同后采购人书面通知为准。 8.其它要求：修缮施工过程中不影响周边民房建筑，如因修缮施工确定拆除的，修缮施工完成后，施工方须在完工后恢复原状。恢复所需费用由成交供应商承担。 |
| ▲商务要求 |  |  |  |  |  |
| 计划工期 |  |  | 计划工期：120日历天。 |  |  |
| 建设地点 |  |  | 广西壮族自治区南宁市青秀区中山街道津头社区河堤路雷屋16号。 |  |  |
| 合同签订时间 |  |  | 自成交通知书发出之日起 25日内。 |  |  |
| 验收标准 |  |  | 按国家现行规范合格标准执行。 |  |  |
| 付款条件（进度和方式） |  |  | 进度款支付方式:项目工程价款采用按施工进度定期支付，竣工后办理结算方式。合同内工程施工进度款按照当期已完成工程量的80%支付；工程竣工验收合格并完成结算审核后，提交请款资料并经发包人审核通过后15个工作日内，工程施工进度款支付至审定结算总价的97%，预留3%工程质量保证金；工程质量保证金在工程验收合格之日起满1年后发包人收到承包人提交的合格资料并开具合法有效的增值税专用发票后15个工作日内，经审核并扣除有关应扣费用后一次性拨付。 （采购人在接到成交供应商返还保证金申请后，应于14天内会同采购人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，采购人应当按照约定将保证金返还给成交供应商。对返还期限没有约定或者约定不明确的，采购人应当在核实后14天内将保证金返还成交供应商，逾期未返还的，依法承担违约责任。采购人在接到成交供应商返还保证金申请后14天内不予答复，经催告后14天内仍不予答复，视同认可成交供应商的返还保证金申请）。 |  |  |