# 采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求：本竞争性磋商文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

2. 采购需求中带“▲”的条款为实质性条款，不满足作无效响应处理。

3.本服务项目中伴随货物的，采购需求中出现的品牌、型号或者制造商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者制造商的情形。供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者制造商替代，但选用的竞标产品技术参数及配置必须满足采购要求。

4.供应商必须对响应文件中提供的证明材料和资质文件真实性负责，如出现虚假应标情况，供应商除了应接受有关部门的处罚外，还应依据《中华人民共和国民法典》的相关条款来进行赔偿。

5.供应商应对竞标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由成交供应商负责。

6.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件1）：其他未列明行业

| 分标： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求一览表 | 序号 | 标的名称 | 数量 及单位 | 服务要求 |
|  | 1 | 港口区近岸海域清洁长效管理服务 | 1项 | 一、项目基本情况 拟采用购买第三方服务的方式对港口区辖区范围内的公共岸线、海域范围（约200公里）开展海洋垃圾日常清洁工作，清洁清理范围内因生产、生活产生和江河、海洋潮流带来的滞留在海面上、滩涂上的各种海洋垃圾和固体废弃物、东湾养殖清理整顿后所滞留在海面上滩涂上的各种废弃设施及物件（包括但不限于蚝排、蚝柱、泡沫等），以及影响岸线环境整洁的无法找到责任主体和责任人的各种围网、木桩、临时围网设施、废弃船体和残骸等固体垃圾和废弃物进行清理。 二、清理对象和范围 （1）清理对象：因当地生产、生活产生和江河、海洋 潮流带来的各种海洋垃圾和固体废弃物，养殖清理整顿后所 滞留在海面上、滩涂上各种废弃设施及物件（包括但不限于蚝排、蚝柱、泡沫等），影响岸线环境整洁的无法找到责任主体和责任人的各种围网、木桩、临时围网设施、废弃船体和残骸，以及采购人认为会造成环境污染的物体。 （2）清洁范围：港口区辖区内除市海洋局负责的西湾海域范围和用海主体（企业）负责的海域外的公共海域和岸线，西湾（大小独墩岛）以及公共区域岸线沿岸最高与最低潮位潮间带范围的岸线，港口区海域公共区域的岸线（具体以测绘数据为准）。凡在此区域内最高潮位至最低潮位间的区域为清洁范围，特殊地段为最高潮位向海一侧50米（在区域范围内有海堤或红树林的，靠海一侧海堤斜面和红树林有林区均属清洁范围）。如需要增加或调整清洁范围的，由双方另行协商确认。后附清洁范围示意图。 三、清洁工作目标 保持清洁范围内的岸线区域常态化清洁，实现岸滩和海面基本清洁目标，垃圾覆盖度≤5%，并建立健全长效监管机制。 四、清洁和清理工作要求 （1）凡在约定清洁和清理范围内的岸线区域，服务期限内必须全天候（含双休日）保持清洁； （2）凡在约定清理范围内的海域区域，服务期限内发现的范围内存在的各种海洋垃圾和围网、木桩、临时围网设施以及其他废弃设施和物件，必须在三天之内完成清理。 （3）每天需安排人员开展清洁范围巡查，其中容易滞留海洋垃圾的重点区域每天全线巡查不少于3次，早上、中午、傍晚各一次；其他清洁和清理岸段每天全线巡查不少于2次，早上、傍晚各一次；此外，需使用无人机每周至少开展一次清洁全域巡查，以上巡查照片需及时反馈给采购人； （4）每月全体清洁队员参与清洁活动的天数不少于20天。 （5）在收到市委、市政府、区政府等上级部门要求、其他相关部门反映或群众举报的在约定清理范围内存在影响市容景观的固体垃圾及其他废弃物时，成交人需立即派人进行清理。 （6）因重大活动或其他实际工作需要，采购人要求成交人开展突击清理的，成交人应服从安排，立即进行清理，突击清理的时间以采购人通知的时间为准。 （7）全年突击清理次数不超过12次的，不另计费用；超过12次的，超出的部分每次按实际支出支付清洁服务费。（不包含配合开展大型活动、会议、相关赛事突击清洁） （8）因不可抗力因素如极端天气（台风、暴雨、风暴潮等足以影响成交人开展清洁作业的天气，相关气象信息以防城港市气象局公布信息为准）等不能正常开展工作的，成交人需立即向采购人报告，不可抗力因素消除后即时开展清洁和清理工作。 （9）清洁和清理所收集的垃圾及废弃物由成交人负责运至市政垃圾中转站妥善处理（体积较大的固体垃圾及废弃物由成交人按照市政垃圾中转站处理要求提前做好切割等达标预处理）。 五、设备及人员要求 1.成交人必须承诺成交后组建拥有不少于1条垃圾清运船、4台垃圾清运车（含至少1台四轮燃油垃圾运输车和3台三轮垃圾清运车）、20名清洁清理队员的海洋环卫清洁队伍。垃圾清运船必须出具合法的船证复印件及租用合同（协议）复印件（原件备查），四轮燃油垃圾运输车必须为具有合法作业证件并且年检合格的车辆。 2.成交人负责实施项目人员的人身安全及财产安全，要求清理工作时，现场所有工作人员必须穿戴救生衣，船上配备急救用品，严格要求工作人员进行安全作业。成交人出现安全问题或因成交人原因致使第三方出现财产损失、人身安全问题，采购人概不负责。 3.开展清洁工作过程中成交人需安排有船舶和车辆合法驾驶证件并具有一定驾驶经验的人员驾驶清运船舶和清运车辆，清洁清理人员在清洁清理工作过程中的人身和财产安全问题全部由成交人负责，采购人概不负责。 六、其他要求 1.采购人有权对成交人进行每月考核。如采购人在服务期限内检查时发现成交人有清洁清理不达标准的，对成交人进行通报批评。凡在服务期限内收到市级其他部门通报或者被群众举报的存在海域清洁问题的，成交人需按照要求，及时开展清理和整改工作，不按要求整改的，采购人可根据实际情况扣减下个季度海洋垃圾清洁和清理工作费用的5%至10%（季度工作费用为合同金额4个季度的平均值）；出现3次以上（含3次）被市级其他部门通报或者被群众举报且拒不清理和整改的，采购人有权单方解除协议，成交人还应当按照合同总价30%向采购人支付违约金并赔偿损失。 2.如成交人在服务期限内不能按照约定按时开展清洁、清理工作，造成采购人损失的，由成交人负责赔偿，包括但不限于采购人另外雇请第三方进行清洁清理的全部费用。 |
| 商务条款 | 一、合同签订期限：自成交通知书发出之日起 25 日内。 - 二、服务期：自合同签订之日起1年。 - 三、服务地点：防城港市港口区辖区范围内的公共岸线、海域范围（约200公里）。 - 四、质量要求：符合国家规定的标准、政策和现行技术规范、规程要求。 五、验收要求 1.验收方式： （1）由采购人与成交人共同成立验收小组； （2）成交人根据清理计划进行清理，要求对验收成果进行验收时，须提前通知采购人进行现场验收，成交人对验收过程必须全程录制视频监控。 验收小组现场根据验收程序和要求，经确认无误后，共同签署清理工作确认表，完成此次验收。 （3）清理验收标准应达到：保持清洁范围内的岸线区域常态化清洁，实现岸滩和海面基本清洁目标，垃圾覆盖度≤5%，并建立健全长效监管机制。 2.验收费用：由成交人负责。 六、其他要求 1.供应商最终磋商报价为履行合同的最终价格，应包括整体服务价格以及设备、人员工资、社保、商业保险、税金、利润等一切费用。 2.付款方式：本合同签订后10 个工作日内，采购人支付合同总金额的30%作为预付款；后续费用按每季度结算支付，每季度应付合同金额优先从上述预付款中抵扣，预付款抵扣完毕后，采购人按季度据实支付剩余款项。 |  |  |  |
| 其他说明 | 一、与本项目有关的设计图纸、技术规范、文件等附件资料及其获取方式（如有） 文件或者资料名称： 无 公布渠道或者获取方式： 无 |  |  |  |

清洁范围示意图