东盟校区绿化服务招标采购项目（重）竞价文件

一、报价要求:

1、竞标人在竞价时参考响应文件格式上传报价清单附件，清单中必须明确写明品牌、型号、技术参数、数量、单位、单价及金额，各分项报价不得高于分项单价控制价，否则视为无效报价。

2、竞标人必须认真审核竞价文件所有要求，若发现竞标人存在未实质性响应采购文件行为，将视为无效竞价处理;如明知不满足采购文件对于品牌、型号、单位资质等要求而进行恶意竞争的，或因竞标人虚假竞标导致竞标无效造成的工期延误及损失，将根据《政采云平台电子卖场权益维护及纠纷处理规则》的规定报有关部门处理，并在政采云平台列为失信供应商记录备案。

二、采购服务技术要求及商务要求：

东盟校区绿化服务招标采购项目（重）需求一览表

| 序号 | 项目名称 | 主要技术参数及性能（配置）要求 |  |  | 数量 | 单位 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东盟校区绿化服务招标采购 | 1.1岗位人员配置要求及主要工作要求 | 1.1.1人员配置 (不少于13人) | 成交人聘用员工必须符合国家法律、政策的有关规定，对员工的疾病和人身安全负责，员工的劳资、各项保险费用均由成交单位自理，发生的劳资纠纷由成交人负责处理。成交人按劳动法要求与从业人员签订劳动合同，从业人员的劳动合同和身份证复印件等提交学校备案，人员如有变动须及时向校方报备。同时，本项目所有人员均只能服务于本项目，不允许兼职。人员具体安排如下： ★一、项目部 - 岗位名称：项目主管（1人） 要求： 1.具有全日制园林绿化相关专业本科或以上学历； 2.具备园林绿化相关专业中级或以上职称证书； 3.从事园林绿化专业工作3年以上，熟悉相关机械工具使用； - 4.全面负责校方绿化养护工作，含日常巡查及整改、工作台账归整上报、人员管理和培训以及与采购方的沟通协调等。 ★二、技术部 岗位名称：园林设计师（技术管理人员）（1人） 要求： 1.具备园林绿化相关专业中级或以上职称证书； 2.从事园林绿化专业工作3年以上，熟悉相关机械工具使用； 3.负责统筹指导东盟校区校园绿化养护工作； 4.负责青秀、平果两校区的绿化养护指导和树木修剪。 三、施工部 岗位名称：高级工人（1人），中级工（2人），初级工（8人） 要求： 1.要求年龄男性55周岁以下、女性在50周岁以下；2.身体健康，并具备1年以上绿化养护工作经验； 3.水车、卡车等自有或租赁的专项作业车辆驾驶员及车上作业人员不计入人数。 | 1 | 项 | 600000.00 |
|  |  |  | 1.1.2工作时间 (可根据工作实际及采购方要求进行调整) | （1）项目经理、主管：上午 8：30-12:00，下午 14：30-17:00全时段在岗。电话保持24小时开机畅通，如遇紧急情况须及时响应。如需请假，需向采购人提交书面申请。 （2）夏季可相应调整，原则上工作时间不少于7个小时，如遇重大活动、突击检查、特殊天气、高温天气、特殊季节及重大节假日视实际情况调整。 |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.3人员出勤考核 | （1）各工作人员根据上下班时间，由成交人通过现场面签、指纹打卡 (指纹打卡机由成交人自行购买) 、校方管理系统等方式严格控制价并进行日常考勤。每月5号将上月考勤表签字盖章交至采购方，采购人也将不定时抽查人员数量，以保证达到每日人员数量及工时的固定要求。 （2）工作期间要求统一穿工作服 (服装由成交人自行购买) ，戴工作帽，不允许缺岗，如有人员请假、 调休等情况，由成交人自行合理安排，成交单位应提前2天书面报告采购人，并自行安排人员进行绿化养护，但要保证正常工作时间段内人员能及时处理突发事件。 |  |  |  |
|  |  | 1.2耗材工具配置要求 | 东盟校区校园内所有绿化区面积约15.72万㎡（包含水域面积约3.7万㎡）。 （1）满足养护工作所需质量和数量的个人日常工具：主要指日常养护所需的生产工具、个人劳保用品及 安全防护用具。如铲、大小锄头、手锯、斗车、高枝剪、大小枝剪、淋水胶管、梯子、油料、清扫工具、手套、 口罩、草帽、雨衣、安全服、安全锥、警示牌、警示带、打草防护网等。其中防护用具不得低于以下标准配备：安全防护服 1 套/人、安全锥 1 个/人。 （2）园林机械设备配置：日常养护生产所需的园林机械设备最低如下配置：喷药设备4台、清运车3台（至少1台货车）、 油锯4台、高枝油锯4台、打草机4台、绿篱机4台、抽水机2台、绿化洒水车1辆、绿化升降机云梯1部等，能够满足校方养 护工作需求的各项设备。 （3）按相关技术要求所需质量和数量的肥料、农药、除草剂，植物防寒材料，植物支撑材料等。 |  |  |  |  |
|  |  | 1.3管护要求 | 1.3.1 草坪的管护 | 东盟校区内公共区域（含水域）、办公区域、指定场所内的绿化养护工作，包含但不限于浇水、清理垃圾 (含修剪杂枝、枯枝落叶、庭院杂草以及废弃花卉等) 、防风防汛、补植和防人为损坏及零星病虫害防治、除杂草和修剪等。同时，每天对园区绿化带内垃圾进行清理，保证校区环境品质，冬季及时清扫绿篱、树木中落叶，防止苗木受到损坏。遇到集中作业产生的绿化垃圾由成交人负责清运,运费自理，不得放入垃圾桶内。定期全面修剪整形、施肥、除杂草、松土和全面病虫害防治。并且校区绿化区域内不得有树苗枯死、不得有黄土裸露等现象，确保绿化、乔灌木、草花等保存率 100%、绿化设施及硬件景观保持常年完好，在学校重大活动、重大集会按照采购人需要摆放花卉。 （1）草坪修剪：平时要定期修剪，每季不少于1次，保持草坪整齐，绿色无枯黄，高度保持在8cm以下。 （2）除杂草：随时清理草坪中的杂草，草坪纯度达 95%以上或杂草占有率不超过单块草坪面积的 5％；生长季节 (4~10 月) ，是草坪和杂草的生长旺季，为保证草坪的漂亮，每月至少除杂草 2次，非生长季节每月至少除杂草 1次，而且连根拔起。修剪后无残留草屑。 （3）施肥：每年10月开始至第二年3月份结合淋水施肥，一般每个月施肥一次 (肥料以尿素为主) 以保持良好长势，其他季节根据草地生长视情况安排施肥。 （4）淋水：旱季保证每星期浇水至少 2次，浇透，保证不能因为缺水造成草坪枯死。 （5）病虫害：防止病、虫害及时喷洒农药等 （6）裸地现象：在现有绿地范围内，如有局部裸地现象，要因地适宜及时补种。 （7）更换草坪草：如发现有枯黄死亡的草，应及时更换。 （8）保持清洁：每天清理草坪上的垃圾。 |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.2花坛、花境、绿篱的管护 | （1）松土除杂草：生长季节每月松土一次，除杂草至少2次，松土深度 3~5cm，非生长季节每月除杂草一次，为防止草坪长入花坛、花境、绿篱，每年4~5份和 8~9月在松土时同时进行修边，修边宽度 30cm，线条流畅。 （2）在每年温度低于 5 度的时期，绿化养护人员应对校园内御寒能力较差的植物进行遮盖防冻。 （3）修剪施肥：为了使绿篱生长茂盛、美观，每月至少修剪一次 (或修剪后新梢生长超过 10cm 时，应进行第二次修剪)，每次修剪应保持形状轮廓线条清晰、表面平整、圆滑。若生长过密影响通风透光时，要进行内膛疏剪。花落后应及时剪去残花，促使再次开花。休眠期和生长季节后期尚未木质化时必进行修剪施肥一次。对于实施重剪的植物 (地上保持 30~50cm) ，重剪后施基肥一次，以后根据生长需要用复合肥追肥，晴天施肥应保证淋足水。 （4）病虫害：防止病、虫害及时喷洒农药等。 （5）花池、绿化带以及沿街绿地平面低于沿围平面距离 5~10cm，无杂草、垃圾杂物、无积水，保持清洁卫生。 （6）绿篱植物：轮廓清楚，线条整齐，顶面平整，高度一致，无缺株，无枯枝残花。 |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.3乔木、灌木的管护 | （1）修剪：修剪小枝条或为树木整形，从每年的4~5 月份开始，每月修剪一次，主要修剪萌枝、下垂枝、干枯枝、开花植物应在花萌前进行，乔木整形要与周边协调。雨季或者台风来临时，将靠近建筑物的枝杈进行适当的修剪。树木与架空线有矛盾时，应修剪使其与架空线保持安全距离。乔、灌木较大枝条应在冬季休眠期进行 (甲方随时要求修剪的除外，如行道树对路灯、通行车辆的影 响等) ，常绿乔、灌木在生长期进行，乔木不少于2次/年，灌木不少于2 次/年。造型灌木的修剪不少于 12 次/年。 （2）施肥：每年 2~3和 8~9 月采用对角埋肥，肥料种类采用复合肥与花生长基肥结合。 （3）松土、整理养护穴：新植乔木 (1~3 年) 及棕榈植物保留种植穴 80cm，灌木保留种植穴40cm，每年进行 1~2 松土。 （4）培土：木穴径80cm以内，灌木穴径40cm以内无杂草、枯叶、垃圾等。 （5）淋水：新种植乔木、灌木一周淋水不少于一次，浇透。 （6）病虫害：防止病、虫害及时喷洒农药等； （7）涂白：学校如有重大活动，要求对行道树涂白；每年立冬前后半个月之内，为了消灭过冬虫害，要求对树干用石灰按技术要求涂白。 （8）巡查、救危：雨季期或者台风季节，容易发生绿植倒歪等危险情况，应事先做好工具设备等方面 的准备，并随时检查，发现险情及时处理。 （9）准备排水：雨季来临时，做好防涝排水工作，避免植物淹死。 （10）维护：对于易受损坏的绿植要加强保护。 （11）落叶乔木应及时清理落叶。 （12）保持植株清洁：适当进行冲洗降尘，保持叶面清洁，无陈旧粉尘。 |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.4其它管护 | （1）根据学校现有绿化树木和花卉现状， 自行配备浇水、施肥、修剪、杀虫等相关机械设备 (如：云梯、高枝剪等) ，满足绿化养护工作需求，所需的农药、化肥等物质都由成交人自行提供，所有费用包干在总报价中。 （2）灾后及时做好清除倒树断枝，涉及需调动用吊装机械，由成交人承担费用。 |  |  |  |
|  |  | 1.4服务考核标准及奖惩办法 | 1.4.1养护质量要求 | 每个月由学校进行考核： （1）绿化养护技术措施完善，管理得当，养护植物科学合理，达到黄土不露天。 （2）园林植物达到： ①生长健壮，绿地各种植物达到正常形态。 ②园林树木树冠完整美观，分枝点合适，枝条粗壮，无枯枝死杈；主侧枝分布匀称、数量适宜、修剪科学合理； 内膛不乱，通风透光。花灌木开花及时，株形丰满，花后修剪及时合理。绿篱、色块等修剪 及时，枝叶茂密，整齐一致，整型树木造型雅观。行道树无缺株，绿地内无死树。 ③落叶树新梢生长健壮，叶片大小、颜色正常。在一般条件下，无黄叶、焦叶、卷叶，正常叶片保存率在95%以上。 ④花坛、花带轮廓清晰，整齐美观，色彩艳丽，无残缺，无残花败叶。 ⑤草坪及地被植物整齐，覆盖率 99%以上，草坪内无杂草。 ⑥病虫害控制及时，园林树木无蛀干害虫的活卵、活虫；在园林树木主干、主枝上平均每100cm²介壳虫的活虫数不得超过1头，较细枝条上平均每30cm 不得超过 2 头，且平均被害株数不得超过 1%。叶片上无虫粪、虫网。被虫咬的叶片每株不得超过2% 。 （3）垂直绿化应根据不同植物的攀缘特点，及时采取相应的牵引、设置网架等技术措施，视攀缘植物生长习性，覆盖率不得低于 90%。开花的攀缘植物应适时开花，且花繁色艳。 （4）绿地整洁，无杂物、无白色污染 (树挂) ，对绿化生产垃圾 (如树枝、树叶、草屑等) 、绿地内水面杂物，随产随清。 （5）绿地完整，无堆物、堆料、搭棚，树干上无钉拴刻画等现象。行道树下无堆物、 堆料、圈栏或搭棚设摊等影响树木生长和养护管理的现象。 |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.2草坪杂草防除质量标准 | 原则是草坪纯度达 95%以上或杂草占有率不超过单块草坪面积的 5％； （1）整块草坪内高于 15cm 的杂草不得超过 5 棵每平方米 (以长度为高测定) （2）整块草坪没有明显的阔叶杂草。 如果第一次发现不合格，扣100元，第二次扣300元，第三次扣500元，依次累计，费用直接从绿化管护费中按月扣除，并限期整改。 |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.3绿化带及绿篱修剪标准 | 每月一次及时修剪或修剪后新梢生长超过10cm时，应进行第二次修剪。如不能达到本养护方案的要求，学校可令成交人整改，整改时间不得延误，若在 2 个工作日内不整改，学校视情节轻重，可扣除服务费 500-1000 元/次；7天之内拒不做出整改可扣除服务费1000－50000元，并有权单方解除合同，所有损失成交人自负。 |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.4乔木、灌木的管护 | 乔木每2个月修剪一次，灌木每个月及时修剪一次。养护后乔木与灌木需保持形态规整、层次分明，整体外观整洁美观，无枯枝、病虫枝及明显杂草。如不能达到养护要求，处罚办法同上（1.4.3.），具体参看附件1绿化养护日常考核评分表。 |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.5管护责任 | （1）因管护不到位 (不可抗拒因素除外) 所造成的苗木、树球、草坪死亡，成交人除赔偿校方死亡苗木市场价的80%，并负责苗木的购买、补种及后期保活一年的养护。否则，从日常绿化管护费用及所缴纳 履约保证金中扣除死亡苗木市场价的100%。 （2） 所有安全事故由成交人自行负责，如有危险处，应请示采购人排除后，成交人方可施工。不服从学校管理和工作安排的，视情节轻重每次扣除服务费200-500元。 （3）如发现正常工作时间，打卡缺勤1人/次/日扣除100元；打卡缺勤3人/次/日扣除500元；打卡缺勤5人/次/日扣除1000 元；按次数累加，当月直接从绿化管护费扣除。 |  |  |  |
|  |  | 1.5绿化养护技术服务要求 | 成交人接到采购方反映的任何问题应立即响应，学校下达绿化任务，2小时内赶到现场实地解决问题；由原养护单位的景观工程在一周内签苗木移交表，苗木移交表包括苗木数量、冠幅、胸径等，采购方负责人、原养护单位负责人、成交方负责人三方共同签字确认，表格一式三份；每月需在校园内摆放不少于100盆观赏性花卉，按采购人要求摆放造型，用于节假日、大型活动及学校举办的各项活动；每月的付款材料均需提交人员打卡记录，人员打卡记录包括：姓名、性别、身份证号、年龄、工作时间、工作时间段；员工发生意外事故，均与采购方无关。 |  |  |  |  |
| 金额合计：人民币陆拾万元整（¥600000.00） |  |  |  |  |  |  |  |

| ★二、商务要求 |  |
| --- | --- |
| 合同签订期 | 自成交通知书发出之日起25日内。 |
| 合同服务期 | 自签订合同后一年。 |
| 绿化服务公司管理要求 | （1）绿化服务公司必须服从学校管理，遵守学校有关管理制度，严格按照学校的要求提供管理服务，自觉接受学校相关管理部门的业务检查和监督，并接受服务对象（师生员工）的监督。制定有绿化养护实施方案、绿化养护服务管理方案、人员、物资配置、人员工资构成方案、应急服务方案等。 （2）绿化服务管理办公室需自行配置电脑、打印机等基本办公设备，保证日常工作需求。 （3）绿化服务公司的管理和服务工作人员必须经过上岗前培训（包括思想道德、法制、安全、礼仪、工作技能、管理制度、服务意识等教育），培训合格率达100%，并持有政府有关部门或行业管理部门核发的有效上岗证和资格证，而且必须符合国家有关劳动用工的法律法规。上班时必须佩戴工卡、穿统一制服，并注意文明礼貌。 （4）总公司副总级别以上管理人员每月应至少1次驻校现场办公，对绿化服务管理工作开展业务调研、监控、指导，确保校园绿化养护管理平稳有序运行。如未能落实执行，按绿化服务工作评价办法进行相应扣分。 （5）绿化服务公司在提供管理服务时必须做好各项安全防范措施，公司所有工作人员在合约期间如发生任何人身意外（生病、伤亡事故）、事故或触犯法律法规（包括劳动用工制度、发生劳资纠纷、我校的校规校纪等），由绿化服务公司负完全责任。 （6）公司在履约期间,如因管理失职发生财物被盗或发生安全事故导致校方损失，或导致师生及其他第三者受到伤害的，由绿化服务公司承担相应的法律和经济责任。 （7）因公司管理不善，导致不能按合同条款完成工作要求，造成集体罢工或其他群体性事件等严重后果，绿化养护服务公司亦不能在3个工作日内解决问题的，甲方有权直接终止合同。 |
| 竞标人信誉及管理经验要求 | （1）竞标人通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，认证证书要求在有效期内。（注：须提供相关有效认证证书原件扫描件及国家市场监督管理局全国认证认可信息公共服务平台查询截图并加盖投标人公章。） （2）竞标人至少具备3个以上2023年以来承接的同类物业服务项目业绩（同类指非住宅类单项绿化服务业绩或包含绿化服务内容的物业服务业绩）。【注：须提供合同或中标（成交）通知书扫描件，中标后原件备查。合同须提供合同关键页（含签订合同双方的单位名称、项目名称、服务内容、合同签订时间、双方的落款盖章等关键内容。）同一项目多次中标不可重复计数。】 （3）竞标人为了提升绿化服务管理水平以及服务质量，至少投入一项智能绿化管理系统。（须提供相关证明材料） |
| 人员配备及进驻要求 | （1）绿化服务公司必须按照国家有关法律规定，与员工签订劳动协议；并依据国家、广西和项目所在地有关最低工资标准的规定以及缴纳各种社会保险的规定要求，向员工支付工资和缴纳社保及其他保险。在投标时必须按该条款要求，充分考虑“人员配置要求”中各类人员的工资、福利、社保及其他应缴保险。如未按有关最低工资标准规定支付工资以及缴纳各种社会保险的，学校有权纠正。发生的劳资纠纷由中标单位负责。 （2）为避免产生工作脱节，影响校方正常教学和师生生活服务秩序，绿化服务公司在中标公告发布后3个工作日内，须派各部门业务骨干进驻本项目物业(进驻时间由学校决定)，协助原在管物业公司开展项目移交前后的绿化服务服务工作，派驻人数不得少于投标总服务人员数量的4/5，且在协议生效之前由此所产生的管理服务费由中标公司承担。 （3）绿化服务公司需根据学校校本部的实际情况，配置符合岗位需求的一线工作人员，并根据实际工作情况，自行配备项目管理团队。 |
| 费用计算及付款方式 | （1）本项目付款方式为：甲方按每月支付物业服务费。项目预付款为合同价款的10%， 在合同生效以及乙方提供管理服务后15 日内支付。由甲方在下个月5号前向乙方支付当月款项的100%(每月款项按实际投入人员数量乘以所在岗位服务费，扣除预付款后的十二分之一进行结算)，乙方因违约而应被扣除的部分直接在当月支付款项中扣除，物业管理费转账至乙方指定银行账户。乙方应在在甲方支付每笔款项前5个工作日内开具等额有效发票给甲方，若乙方未按时开票甲方有权顺延付款时间。 如因甲方办学实际情况，岗位需要减少的(甲方提前3个月告知)，乙方需要配合甲方减少相应人员，结算时根据人员所在岗位服务费报价，按实际投入人员数量乘以所在岗位服务费进行结算。 （2）采购人按合同约定和对成交人工作进行考核，并按考核结果计算并支付当月费用（如当月考核有处罚扣款事项，则经采购人确认后扣除管护服务费后支付）。 （3）成交人必须给投入本项目的所有人员购买社会和人身意外保险，若未购买保险而发生安全生产责任事故的由成交人承担全部责任，采购人可视情节轻重解除合同。 （4）本项目投标人按总价包干形式进行报价，投标总报价对本项目《采购文件》所确定的全部工作内容包干价，应包含以下费用：服务期 (含法定节假日) 所有的管护人员的工资、福利费、社会保障费、加班费、服装、保险等因管护不利造成的苗木补栽、 政策性文件及合同包含风险等一切费用。报价若有遗漏，均应免费提供。 （5）本项目采购预算金额（采购控制价）：陆拾万元整 (￥600000.00)，供应商磋商总报价超出采购预算金额（采购控制价）的，投标文件作无效处理。 （6）本项目拒绝恶意低价竞标，竞标人的各项服务成本支出无明显低于国家标准，须与项目实际需求契合，项目经费测算能够考虑到服务期间人力和相关物价波动；须提供成本测算明细表。如竞标人报价明显低于市场价格，作无效处理。 |
| 履约保证金 | 签订合同前乙方向甲方支付合同金额5%的履约保证金（对中小企业按2%收取），履约保证金在合同期内乙方提供服务符合合同约定，经验收合格，期满后乙方向甲方办理退付手续，甲方将在收到完整且合格的退付申请资料后十五个工作日内以转账或电汇方式无息退还乙方。 |
| 其他要求 | 1）所有拟投入服务人员，国家有持证上岗要求的，须持证上岗。 （2）人员区分岗位统一服装上岗，佩戴注明工作人员姓名、相片的工作证上岗。 （3）提供24小时绿化养护管理服务。 （4）中标单位需自己配备办公设备和绿化养护用的工作设备、用具及易耗品。 （5）中标单位应为上述人员支付不低于项目所在地最低工资标准的工资，并为每位从业人员缴交养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险，经费从中标安保服务费中支出。所有服务人员的工资水平，应不低于同类单位同类人员。上述人员的涉及用工方面的劳务纠纷、福利纠纷和劳动事故均由中标单位负责，与采购单位无关。 （6）在合同期内，如国家或政府调整最低工资标准时采购单位按实际差额及差额部分税金给予追加支付给中标单位，中标单位应同步上调人员工资标准。 （7）中标单位在合同履行过程中如违反国家（或地方）法律、法规、政策强制性要求的，学校可单方面解除合同。 （8）如因学校招生规模变化等情况导致需要增减绿化养护工作人员，中标单位应根据学校的通知无条件满足需求，并根据中标人实际投入人员的服务费进行结算并支付绿化服务费用。 （9）竞标人须根据竞标实际情况编制竞标文件（格式详见附件），并对竞标文件逐页签字、盖章，否则竞标无效。 （10）招标文件中带“★”的为实质性条款，竞标人必须实质性满足，否则，竞标无效。 |

附件1：

东盟校区绿化养护日常考核评分表

日期：      年   月   日

| 项目 | 序 号 | 工作内容 | 分 值 | 评分细则 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理 | 1 | 技术人员按投标文件的要求及时到位。一线养护人员按合同规定及要求按时按量上岗，配备统一绿化工作服和作业工具。 | 3 | 技术人员未按投标文件的要求及时到位，每少1次/天，扣0.2分。一线养护人员未按投标文件的要求及时到位或人员数量弄虚作假达不到规定要求的，每天每少一人扣0.1分；迟到每人每次扣0.1分。例行检查时无故缺岗（15—30分钟内），每次扣0.5分；30分钟以上，每次扣1分。未按统一着装的每人次扣0.1分。 |  |
|  | 2 | 重要节点、重点苗木（如月季、杜鹃等）须按校方要求投入相应人员和物料。 | 2 | 不按要求配备人员，每次扣0.2-0.5分；不按要求配备物料，每次扣0.2-0.5分。 |  |
|  | 3 | 按要求开展养护工作，积极开展或参加相关业务学习和安全培训。 | 2 | 不积极开展、参加相关学习及培训的，或没有按时按质完成专项养护任务每次扣0.2-0.5分。 |  |
| 乔 木 | 1 | 树枝健壮、植物茂盛、无病虫害。 | 4 | 长势不良或有明显病虫害每处扣0.2-0.5分。 |  |
|  | 2 | 乔木无明显枯枝黄叶、断枝。棕榈科植物及时剪除黄叶，维持其自然生长形态。 | 3 | 超过3cm以上的枯枝或棕榈科黄叶不及时剪除每处扣0.1 -0.2分。此条款扣分值不设上限。 |  |
|  | 3 | 树体正直不偏斜，无寄生、无钉挂物、缠绕杂物。 | 1 | 树体有寄生物、钉挂物、缠绕物每处扣0.1-0.2分。树体倾斜超过15度的每处扣0.1-0.2分。受灾天气过后两天仍未将树扶直的每处扣0.1-0.2分。 |  |
|  | 4 | 胸径15㎝以下做树盘，边线整齐，大小合适，盘面略低于草面。 | 3 | 未按要求做树盘的每处扣0.2-0.5分。 |  |
|  | 5 | 及时清理死树桩。 | 2 | 未及时清理死树桩的每个扣0.5分。 |  |
|  | 6 | 及时修剪整形乔木，修剪面平滑整齐，无枝叶粘连。剪后成形美观，内部通透。修剪后当天及时清理残枝。 | 4 | 未及时修剪、剪面不整齐或枝叶粘连、残枝未及时处理的每项扣0.2-0.5分。 |  |
|  | 7 | 及时修剪过低枝条、折断枝应，修剪面平滑，无枝杆撕裂，剪口做保护处理。 | 2 | 修剪不及时、剪口不符合要求、剪口不做任何保护处理的每处扣0.1-0.5分。 |  |
| 灌 木 绿 篱 | 1 | 灌木生长良好，树体正直不偏斜，植株无病害。 | 3 | 长势不良、植株倾斜或有明显病害的每处扣0.2-0.5分。 |  |
|  | 2 | 孤植灌木树盘边线整齐，无杂草。 | 2 | 未做树盘或有杂草每处扣0.2-0.5分。 |  |
|  | 3 | 整形灌木、孤植灌球、片植灌木及时修剪。修剪面平滑整齐，无枝叶粘连。整形灌木剪后成形美观，内部通透。修剪后及时清理干净绿化垃圾（地面和植株上）。 | 3 | 未及时修剪的每处扣0.2-0.5分。修剪面不整齐或枝叶粘连、修剪后不美观的每处扣0.2-0.5分。修剪后未及时清理的每处扣0.2 -0.5分。 |  |
|  | 4 | 灌木绿篱无光脚、死株、断档现象。 | 3 | 片植灌木有光脚、死株、断档现象的每项扣0.2-0.5分。 |  |
|  | 5 | 绿篱和片植灌木内无石块等杂物。 | 2 | 石块等杂物每处扣0.2-0.5分。 |  |
| 草 坪 及 地 被 | 1 | 保持草坪青绿无枯黄，无明显病虫害、无杂草、碎石，草坪美观平整，高度控制在8cm以下。 | 4 | 草坪枯黄面积达50㎡（重点区域20㎡）以上或有明显病虫害、杂草、碎石的每处扣0.2-0.5分，草坪起球、杂乱、高度过高的每处扣0.2-0.5分。 |  |
|  | 2 | 及时清理打草作业后产生的绿化垃圾（地面及草地上）。 | 3 | 不及时清理的每处扣0.2-0.5分。 |  |
|  | 3 | 地被图形清晰，边线明显，无明显病虫害、杂草、黄叶。。 | 3 | 地被边线未处理，有明显病虫害、杂草、黄叶的每处扣0.2-0.5分。 |  |
|  | 4 | 及时修剪伸出路缘石的地被。 | 3 | 不及时修剪的每处扣0.1-0.2分。 |  |
| 安全生产 | 1 | 严格遵守操作规程，正确使用各类作业器具。 | 3 | 不遵守操作规程，导致器具损坏而影响到正常养护工作或使人身受到伤害的,每次扣0.5- 1分。此条款扣分值不设上限。 |  |
|  | 2 | 汽油、农药及用完的农药空瓶按规定存放，并定时定量清理。 | 3 | 未按要求存放汽油、农药及农药空瓶的，每次扣0.5分。此条款扣分值不设上限。 |  |
|  | 3 | 及时维修维护灌溉设备设施。 | 2 | 维修维护灌溉设备设施不及时、不到位，影响养护工作的每次扣0.5-2分。人为损坏或丢失维修工具的每次扣0.5-1分。 |  |
|  | 4 | 作业车辆按时年检，定期维护清理所有作业、工作车辆，保持车况良好，车内外干净整洁。作业车辆驾驶员持证上岗，按规范操作行使，不得疲劳、酒后驾驶。 | 2 | 不按时年检影响生产用车的每次扣1分。作业和工作车辆内外观不整洁的每辆扣0.2-0.5分。没有进行安全卫生检查的每次扣1分。驾驶员违规操作行使的，每次扣1分；疲劳、酒后驾驶的，每次扣1分。 |  |
|  | 5 | 进行喷药、裁枝等大型、大面积影响游园的工作时需提前一天贴出温馨提示。高空作业或钩除大树枯枝黄叶时严格遵守安全生产管理规定，如配带安全帽、配带口罩、设立安全警示牌等。 | 4 | 开展喷药、裁枝等大型作业时未提前贴出温馨提示的每次扣1分。作业时，不遵守安全生产管理规定的每次扣1分。此条款扣分值不设上限。 |  |
|  | 6 | 安全作业。如发现责任地段有安全隐患，应立即向班长或管理人员汇报。 | 2 | 未及时进行检查发现安全隐患或发现后不及时报告的每次扣1分。 |  |
|  | 7 | 工具房内规范用电，劳动工具应整齐摆放在指定地点，存放工具处整洁、干净，无乱堆杂物，非工作状态时工具不出现在游客视线范围内，工具房外不得晾晒衣物。 | 3 | 违规用电、超负荷用电导致线路故障的，每次扣2分；工具房杂乱、工具乱丢乱放的，每处扣0.2-0.5分。非工作状态时工具出现校园行人视线范围内的，每次扣0.1-0.2分；工具房外晾晒衣物的，每次扣0.5分。 |  |
|  | 8 | 文明行驶，遵守交通规则；校园内驾驶车辆不可随意鸣喇叭，时速不得超过15km/h。 | 2 | 随意鸣喇叭游客投诉的每次扣1分，时速超过15km/h的每次扣0.5分。 |  |
| 其 他 | 1 | 安装指纹打卡机，进行指纹考勤，每月按时报送一次考勤记录。养护人员在作业时做到文明礼貌，服从各项工作安排。做好各项有关养护管理的台账(如：规章制度、人员配置、考勤管理等)。 | 4 | 不将打卡机的考勤记录按时报送的，每次扣0.1-0.3分；不得以任何理由与游客发生争执，发现一次扣1分；上班时间不得做与工作无关的事情，发现一次每次扣0.5分；不服从工作安排的每次扣2分；无故不落实管理员安排的任务每次各扣1分；每次检查发现台账不完善的，扣0.5分。此条款扣分值不设上限。 |  |
|  | 2 | 保护园林设施的完好，发现破坏绿地的行为要及时制止，发现有外来单位在校园施工要及时上报。 | 2 | 发现破坏绿地的行为而不及时制止或发现有外来单位在校园施工要及时上报的每次扣0.5分。 |  |
|  | 3 | 保持绿地整洁，无乱搭棚和圈占树木现象。发现鼠洞要随时堵塞，无鼠洞和蚊蝇滋生等。 | 1 | 绿地不整洁或不及时堵塞鼠洞的每处扣0.2-0.5分。 |  |
|  | 4 | 绿地整理出的垃圾应及时清理，未能及时清理的应放置绿化垃圾临时堆放警示牌。绿化垃圾不可堆放过夜。 | 3 | 不及时清理绿化垃圾或不安规定放置警示牌的每处扣0.2-0.5分。 |  |
|  | 5 | 超过1㎡的黄土裸露或灌木缺株要及时补种。发生较大枝条折断、乔木倒伏等严重影响游园环境的突发事件应立即上报并及时处理。 | 5 | 不及时补种的每处扣0.1-0.5分。突发事件不能及时处理的每次扣0.5-2分。此条款扣分值不设上限。 |  |
|  | 6 | 在地段施工时间，应做好配合及善后工作。 | 1 | 不积极配合工作的扣1分。 |  |
|  | 7 | 日常检查整改通知下达后，应及时按整改期限进行整改。 | 3 | 不及时按整改期限进行整改的，每延期一天扣0.2-0.5分。此条款扣分值不设上限。 |  |
|  | 8 | 认真开展月度考核工作 | 2 | 在进行月度考核检查过程中，如发问题按相应的评分条款扣分。 |  |
|  | 9 | 按时报送月度工作计划、月度问题记录表及整改情况记录表 | 2 | 不按时报送的，每延期一天扣0.2-0.5分。 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |
| 其他管养工作： |  |  |  |  |  |

备注：

1、考核表满分为100分，人员、养护内容及要求均列入考核范围，按要求进行考核。

2、考核方式分为日常巡查和月度考核。

3、日常巡查：平时学校不定期抽查发现问题，能认真对待、及时整改的，不作扣分处理。经提醒仍不整改的，计入月度考核。

4、月度考核：每月学校依照《学校绿化养护月度考核评分表》组织一次对中标单位绿化养护工作的全面考核，存在问题产生的损失从服务费用中扣除。

5、学校在对中标单位的考核检查中发现的问题以通报表的形式发出后，中标单位连续3次或累计5次未按考核情况通报表要求整改的，学校有权单方面解除合同。

响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商：

法定代表人或其委托代理人：

日期：         年     月     日

目    录

（一）供应商资格证明文件……………………………………………………………第   页

(二) 商务技术类文件…………………………………………………………………第   页

(三) 供应商认为需要提供的有关资料………………………………………………第   页

（四）报价表……………………………………………………………………………第   页

（五）中小企业声明函………………………… …  … … ………...……… ……第   页

标有“★”号的材料均为必须提供的材料，并加盖公章,如未提供,按报价无效处理。

（一）供应商资格证明文件

★1、有效的营业执照副本（均为复印件并加盖单位公章）；

★2、法定代表人身份证复印件（加盖单位公章）；

★3、法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件；

法定代表人授权委托书（格式）

XXXXX学校：

兹授权        同志为我公司参加贵单位组织的 （项目名称、项目编号）自治区政府电子卖场在线询价 采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从      年    月    日起至      年    月    日止。

授权单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：        年      月      日

附：被授权人身份证（正反两面复印件）

★4、信用声明函

信用声明函（格式）

广西幼儿师范高等专科学校：

我方愿意参加贵方组织的_     (项目名称)     _     __（项目编号：       ）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标货物和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1、经查询，在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、我公司参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

3、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或委托代理人签字：

竞标人（盖章）：

年    月    日

说明：由采购人在竞标截止时间后，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)网站对磋商供应商进行信用查询，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与本次采购活动。

（二）商务技术类文件

★1、技术响应表

采购项目编号:

采购项目名称:

| # 序号 | # 采购文件要求 | # 响应文件具体响应 | # 响应/偏离 | # 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 |  |  |  |  |
| # 2 |  |  |  |  |
| # 3 |  |  |  |  |
| # … |  |  |  |  |

说明：应对照采购文件“采购货物技术要求”，逐条说明所提供货物和服务已对采购文件的“采购货物技术要求”做出了实质性的响应，并申明与“采购货物技术要求”条文的响应和偏离。若完全响应无偏离，则在“是否响应”栏中填写“完全响应无偏离”即可

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）:

供应商名称（签章）：

日期：     年     月    日

★2、商务响应表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 报价人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

说明：应对照照政府采购电子卖场在线询价采购文件“商务要求”逐条说明已对采购文件的要求做出了实质性的响应，并申明与商务要求的响应和偏离。若完全响应无偏离，则在“是否响应”栏中填写“完全响应无偏离”即可。

★3、质量保证措施和售后服务承诺

质量保证措施和售后服务承诺格式自拟。

★4、项目实施方案

格式自拟。方案内容应包含但不限于对项目的理解，设计、配送、实施、安装方案，项目实施进度，项目执行保障措施等。

（三）供应商认为需要提供的有关资料。

（四）报价表。

★报  价  表

项目名称:

项目编号:

| 序号 | 货物 名称 | 品牌、型号规格、生产厂家 | 数量① | 单位 | 技术参数及性能配置要求（材质工艺要求说明） | 单价② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位数。

2、报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。

3、凡需用专用辅材、耗材的专用设备类采购项目，应按采购文件规定的辅材、耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

4、报价表中的“货物名称”、“数量”、“单位”、“单价”、“单项合价”列必须填写；设备类项目“品牌、型号规格、生产厂家”列必须填写（定制产品和服务除外）。

5、各分项报价不得高于分项单价控制价。

法定代表人或委托代理人（签字）:

供应商名称（盖章）：

报价时间：     年     月    日

（五）中小企业声明函

中小企业声明函