关于2026年灵山县台风“美莎克”灾后恢复重建项目
3-1标石塘至丰塘等10条公路灾后恢复工程采购需求

1、 项目概况
本项目为2026年灵山县台风“美莎克”灾后恢复重建项目3-1标，(以下简称“本项目”)，均位于钦州市灵山县境内。受2026年7月台风“美莎克”强降雨影响，该地区道路出现路基坍塌、边坡崩塌、冲沟、排水沟损毁、局部路面板块悬空、开裂破损等灾害，项目路线分别为:路线1:X404线石塘至丰塘公路;路线2:Y007线苏村至灵山公路;路线3:Y224线董永至六槐公路;路线4:Y030线古朴至大柿坪公路;路线5:Y021线丰塘至龙垌公路;路线6:Y022线丰塘至董永公路;路线7:Y388线龙垌至友兰公路;路线8:C667线同古至东山公路;路线9:C677线竹瓦山至百足岭公路;路线10:XA30线丰塘镇至十里铺公路。为确保村民安全出行和生命财产安全，拟对该地区灾害路段进行综合性处治。
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