2026年兴业县桉树病虫害和八角病虫害防治服务采购需求

2026年兴业县桉树病虫害和八角病虫害防治服务主要是在全县范围防治19000亩桉树病虫害和防治5000亩八角病虫害，采购金额控制在伍拾柒万元（¥570000元）以内。
一 、实施时间
[bookmark: _GoBack]实施时间：签订合同后6个月内完成。
二 、服务内容及目标要求
1、 桉树病虫防治
[bookmark: OLE_LINK6]对全县桉树病虫害发生重点区域开展桉树枝叶病害动态监测，选择在桉树枝叶病害易发期，即5—9月进行，应用无人机或飞机喷施低毒、高效、环境友好型药剂，10-11月检查防治效果。通过施药防治19000亩桉树枝叶病害发病林分及重点预防区域，达到有效防治桉树枝叶病害扩散、传播、蔓延目标，促进全县林业高质量发展，巩固乡村振兴成果。费用不超过47万元
2、 八角病虫防治
对全县八角病虫害发生重点区域开展动态监测，选择在病虫害易发期，即每年5—10月进行，应用无人机或飞机喷施低毒、高效、环境友好型药剂，10-11月检查防治效果。通过施药防治5000亩八角病虫害发病林分及重点预防区域，达到有效防治八角病虫害扩散、传播、蔓延目标，促进全县林业高质量发展，巩固乡村振兴成果。费用不超过10万元
三、验收要求：
   防治项目完成后，在11月底前，由业主同聘请的第三方机构按照承包合同的规定标准进行验收，并出具验收报告。
四、付款要求：
    项目费用分2次支付：首次为防治任务完成过半后，在10月15日前支付合同费用总额的40%；第二次为验收合格后支付合同剩余60%部分。
