
广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件范本（2026年版）
  


[bookmark: _GoBack]广西大学新校区建设项目一期工程—新建配套校园道路及校门施工招标



招 标 文 件


 
招标项目编号：E4501002816025194001


   招 标 人：广西大学（盖单位公章）

   招标代理机构：广西科文招标有限公司（盖单位公章）

   发布日期：2026年   月   日

使用说明
一、《广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件范本》（2026年版）（以下简称《施工招标文件范本（2026年版）》）适用于广西壮族自治区行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程的施工招标。
二、《施工招标文件范本（2026年版）》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人和投标人选择使用；以空格标示的由招标人填写的内容，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要具体化，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。
三、招标人按照《施工招标文件范本（2026年版）》第一章的格式发布招标公告或发出投标邀请书后，将实际发布的招标公告或实际发出的投标邀请书编入发布的招标文件中，作为投标邀请。其中，招标公告应同时注明发布的所有媒介名称。
四、《施工招标文件范本（2026年版）》第三章“评标办法”规定的范围内各评审因素的评审标准、分值和权重等由招标人确定，但国务院有关部门对各评审因素的评审标准、分值和权重等有规定的，从其规定。第三章“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在本章附录B载明投标人不满足要求即否决其投标的全部条款。
五、《施工招标文件范本（2026年版）》将根据实际执行过程中出现的问题及时进行修改。《施工招标文件范本（2026年版）》不明确之处由广西壮族自治区住房和城乡建设厅负责解释。
联系电话： 0771-2260298，电子邮箱：zjtjzc@zjt.gxzf.gov.cn。
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[bookmark: _Toc78449594][bookmark: _Toc389065122][bookmark: _Toc760041246][bookmark: _Toc407135049][bookmark: _Toc234867819]1. 招标条件
本项目广西大学新校区建设项目一期工程—新建配套校园道路及校门（招标项目名称）已由广西壮族自治区发展和改革委员会（项目审批、核准或备案机关名称）以《广西壮族自治区发展和改革委员会关于广西大学广西大学新校区建设项目一期工程—新建配套校园道路及校门项目初步设计的批复》（桂发改社会〔2026〕1号）、项目代码2505-450000-04-01-853268（批文名称、文号、项目代码）批准建设，招标人为广西大学，建设资金来自财政资金（资金来源），项目出资比例为财政资金100%，4457.857505万元。项目已具备招标条件，现对广西大学新校区建设项目一期工程—新建配套校园道路及校门进行公开招标。
[bookmark: _Toc1518967589][bookmark: _Toc407135050][bookmark: _Toc389065123][bookmark: _Toc78449595][bookmark: _Toc234867820]2. 招标项目概况与招标范围
招标项目编号：E4501002816025194001
建设地点：广西壮族自治区南宁市秀灵路13号广西大学校园内
建设规模：本工程包含1座校门、2条校园主干道（朴诚大道和勤恳大道）及支路等。其中：校门建筑面积57.16平方米；朴诚大道全长730.4米，宽20米（4+12+4），起点接鲁班路辅路，终点接朴诚大道东段，含朴诚桥（铝合金-UHPC桥）长14.66米；勤恳大道全长614.4米，宽20米（4+12+4），含勤恳桥长51米（下承式UHPC系杆拱桥），起点接勤恳大道南段，终点接原行健学院过桥隧道。
合同估算价：4457.857505万元
要求工期：270日历天，定额工期270日历天【备注：建筑安装工程定额工期应按《建筑安装工程工期定额（TY01-89-2016）》确定，工期压缩时，招标人应组织专家论证且对工程质量、安全负责。且在招标工程量清单中增加压缩定额工期增加费】。
招标范围：广西大学新校区建设项目一期工程—新建配套校园道路及校门，具体详见招标人发布的施工设计图纸、工程量清单及最高投标限价。
[bookmark: OLE_LINK229][bookmark: OLE_LINK230]标段划分：标段（包）编号：E4501002816025194001001，标段（包）名称：广西大学新校区建设项目一期工程—新建配套校园道路及校门（备注：建设单位将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的施工总承包或专业承包单位的属于违法发包，例如：将单位工程中的消防工程、幕墙工程等分解发包）。
设计单位：哈尔滨工业大学建筑设计研究院有限公司、广西交通设计集团有限公司
勘察单位：桂林理工大学勘察设计研究院
[bookmark: _Toc407135051][bookmark: _Toc389065124][bookmark: _Toc78449596][bookmark: _Toc828765096][bookmark: _Toc234867821]3. 投标人资格要求
[bookmark: OLE_LINK40][bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK51][bookmark: OLE_LINK50][bookmark: OLE_LINK232][bookmark: OLE_LINK231][bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK101][bookmark: OLE_LINK102]3.1 本次招标要求投标人须已办理“桂建云”入库手续并处于有效状态，□无资质要求【备注：已经取消资质要求的承包类型选无资质要求】有资质要求，具备市政公用工程施工总承包一级（含）以上资质【备注：1.招标人应当根据国家法律法规对企业资质等级许可的相关规定及招标项目特点，合理设置企业资质等级，不得提高资质等级要求；资质设置为施工总承包已可满足项目建设要求的，不得额外同时设置专业承包资质；设有专业承包资质的专业工程单独发包时，应由取得相应专业承包资质的企业承担；2. / 】，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。其中，投标人拟派项目经理须具备市政公用工程专业一级注册建造师执业资格【备注：招标人应当根据项目规模，按照注册建造师执业工程规模标准，合理设置注册建造师等级，不得提高资格要求】，已录入“桂建云”并处于有效状态，具备有效的安全生产考核合格证书（B类）。本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理（符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》第十六条第一款及桂建管〔2016〕70号、桂建管〔2020〕11号文的除外）。
[bookmark: OLE_LINK160][bookmark: OLE_LINK159][bookmark: OLE_LINK52][bookmark: OLE_LINK53][bookmark: OLE_LINK162][bookmark: OLE_LINK161]3.2 业绩要求：□无要求  有要求，要求2023年7月（应填写年、月份）以来完成过质量合格的类似工程业绩  □承接过类似工程业绩。类似工程指：单项合同额4000万元（含）以上的市政公用工程施工项目或单项合同包含单孔跨径45米（不含）以上的桥梁工程施工项目（设置的业绩条件不得高于本次招标项目相关指标要求）。
[bookmark: OLE_LINK168][bookmark: OLE_LINK167][bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK32]3.3 本次招标不接受（接受或不接受）联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求： / 。（备注：1.联合体参与投标的，联合体各方应当签订联合体协议书，其中联合体牵头人代表联合体各方成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，但联合体其他成员在投标、签约与履行合同过程中，负有连带的和各自的法律责任；2.联合体的诚信综合评价分按联合体牵头人的企业认定。3. / ）
[bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK35]3.4 多标段招标项目，各投标人可就招标项目的所有标段进行投标，并允许中标其中□一个/□多个/所有标段（由招标人事先确定）。但投标人应就不同标段派出不同的项目经理和项目专职安全生产管理人员，否则由同一人拟任不同标段项目经理或项目专职安全生产管理人员的投标文件作否决投标处理（符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》第十六条第一款及桂建管﹝2016﹞70号的除外），（其他补充）/ 。
3.5诚信要求：
根据最高人民法院等9部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号）规定，投标人（如为联合体时，联合体中任一个成员）或拟派项目经理被列为失信被执行人的（以评标阶段通过“中国执行信息公开网”（https://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询的结果为准），不得参与投标。
投标人（如为联合体时，联合体中任一个成员）被列入“严重失信主体名单”的（以评标阶段通过“信用中国”（https://https://www.creditchina.gov.cn/）查询的结果为准），不得参与投标。
投标人（如为联合体时，联合体中任一个成员）、拟派项目经理被列为企业或个人诚信不良、黑名单、失信联合惩戒的（以评标阶段通过全国建筑市场监管公共服务平台（http://jzsc.mohurd.gov.cn/home）查询的结果为准），不得参与投标。
近三年内投标人或其法定代表人有行贿犯罪行为的（以评标阶段通过“中国裁判文书网”网站（https://wenshu.court.gov.cn）查询结果为准），不得参与投标。
投标人因生产安全事故处于暂扣、吊销安全生产许可证状态的（以评标阶段通过全国工程质量安全监管信息平台公共服务门户（https://zlaq.mohurd.gov.cn）查询的结果为准），不得参与投标。
3.6 投标人信息以“桂建云”为准。
3.7 □本项目不属于政府采购工程项目；
   本项目属于政府采购工程项目：
        / 标段为未预留份额专门面向中小企业采购的项目，落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
       □    标段为预留份额专门面向中小企业采购的项目，落实政府采购政策需满足的资格要求：投标人必须为（□中小微/□小微）企业、监狱企业或者残疾人福利性单位，（□大型/□大中型）企业不得参加。
[bookmark: _Toc234867822][bookmark: _Toc389065126][bookmark: _Toc78449597][bookmark: _Toc660362003][bookmark: _Toc407135053]4. 招标文件的获取
2026年     月     日至投标文件递交的截止时间止（不少于20日），由潜在投标人通过全国公共资源交易平台（广西壮族自治区）（网址： http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/gxggzy）免费下载招标文件。
[bookmark: _Toc389065127][bookmark: _Toc407135054][bookmark: _Toc78449598][bookmark: _Toc234867823][bookmark: _Toc479407216]5. 投标文件的提交及不见面开标说明
5.1 投标人应在投标截止时间2026年    月    日08时30分前登录全国公共资源交易平台（广西壮族自治区）（网址： http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/gxggzy），通过互联网使用广西壮族自治区公共资源交易平台系统数字证书（CA）交叉互认平台认可的数字证书将加密的电子投标文件（含弹出的输入框中需填写的专职投标员、拟投入的项目主要管理人员身份证信息）上传。
5.2逾期提交的或未按照招标文件要求加密的电子投标文件，广西壮族自治区公共资源交易平台系统将予以拒收。
5.3未办理广西壮族自治区公共资源交易平台系统数字证书（CA）的潜在投标人，应先取得数字证书（CA）。具体办理方法请登录广西壮族自治区公共资源交易平台系统数字证书（CA）交叉互认平台（http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/gxggzy/CAhrpt/CAlogin.html）查看。
[bookmark: OLE_LINK36][bookmark: OLE_LINK37]5.4 投标人须在投标截止前将加密的投标文件（含弹出的输入框中需填写的专职投标员、拟投入的项目主要管理人员身份证信息）通过全国公共资源交易平台（广西壮族自治区）http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/成功上传。投标截止公布投标人名单后，由招标代理机构点击进入投标文件解密环节，解密时间为60分钟。在解密时间结束前投标人须通过广西壮族自治区网上开标子系统（http：//117.141.152.153：9080/BidOpening/）使用专职投标员个人数字证书（CA）签到，使用加密投标文件的数字证书（CA）解密投标文件（如专职投标员到现场参加网上开标的，需持本人身份证原件或公安系统生成的电子身份证现场核验；如法定代表人到现场参加网上开标的，需持本人身份证原件或公安系统生成的电子身份证及本企业专职投标员的身份证复印件现场核验），并通过广西壮族自治区网上开标子系统自动验证有效，否则，视为投标人撤销其投标文件。（注：投标单位在制作电子投标文件过程中，须在弹出的输入框中填写专职投标员及拟投入的项目主要管理人员身份证信息并仔细确认）
5.5广西壮族自治区网上开标子系统（不见面）登录方式：建议各投标人使用360、edge、谷歌、火狐、华为等浏览器打开登录页面（登录地址：http：//117.141.152.153：9080/BidOpening/），使用数字证书（包含“移动数字证书（CA）全国互认APP”、数字证书（CA）和“桂交易移动CA”）登录。使用“移动数字证书（CA）全国互认APP”投标的操作流程，详见http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/gxggzy/gywm/004002/20251231/97bfe2a8-5e4f-4925-bcf3-4913319071a8.html。使用“桂交易移动CA”投标的操作流程，详见http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/gxggzy/gywm/004021/004021001/20211123/185f3a63-1ec6-4c75-a0c9-4aeedfdacda9.html。
5.6 以“桂交易移动CA”制作的投标文件，只能用生成投标文件时加密投标文件的“桂交易移动CA”证书解密。以数字证书（CA）制作的投标文件，只能用生成投标文件时加密投标文件数字证书（CA）解密。
[bookmark: _Toc462079481][bookmark: _Toc389065128][bookmark: _Toc407135055][bookmark: _Toc78449599][bookmark: _Toc234867824]6. 评标方式
□经评审的合理低价法  综合评估法
[bookmark: _Toc78449600][bookmark: _Toc407135056][bookmark: _Toc389065129][bookmark: _Toc366794271][bookmark: _Toc234867825]7. 预付款和进度款支付方式
预付款支付比例或金额：签约合同价（含税）扣除安全生产费（含税）、专业工程暂估价金额（含税）、暂列金额（含税）后的30%。发包人支付预付款前，承包人须按照招标文件附件格式开具预付款保函给发包人（注：原则上预付比例不低于合同金额的10％，不高于合同金额的30％）
进度款支付比例：合同内按工程计量周期内完成工程量的80%，合同外按工程计量周期完成工程量的60%（发包人应按不低于工程价款的60％，不高于工程价款的90％向承包人支付工程进度款；政府机关、事业单位、国有企业建设工程进度款支付应不低于已完成工程价款的80%）
[bookmark: _Toc78449601][bookmark: _Toc1348545503][bookmark: _Toc407135057][bookmark: _Toc389065130][bookmark: _Toc234867826]8. 发布媒介
本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台（http：//www.cebpubservice.com）、广西壮族自治区招标投标公共服务平台（http：//zbtb.gxi.gov.cn：9000/）、全国公共资源交易平台（广西壮族自治区）（http：//ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/）、全国公共资源交易平台（广西•南宁）（http：//ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/nnggzy/）、广西壮族自治区政府采购网（http：//www.ccgp-guangxi.gov.cn/site/home）网、中国采购与招标网（https：//www.chinabidding.cn/）网站发布。（备注：实行招标投标的政府采购工程项目发布媒介还应当符合政府采购相关规定）。
[bookmark: _Toc888996978][bookmark: _Toc78449602][bookmark: _Toc407135058][bookmark: _Toc234867827]9. 公共资源交易平台运行服务机构
南宁市公共资源交易中心
[bookmark: _Toc78449603][bookmark: _Toc335107020][bookmark: _Toc234867828][bookmark: _Toc407135059]10. 监督部门及电话
南宁高新技术产业开发区建设房产局
监督电话：0771-5816894
[bookmark: _Toc195229621][bookmark: _Toc234867829][bookmark: _Toc78449604][bookmark: _Toc407135061]11. 注意事项
潜在投标人必须录入“桂建云”系统，“桂建云”系统登录地址：https://gxjzsc.gxcic.cn/由于“桂建云”与全国建筑市场监管公共服务平台（以下简称全国平台）相关信息同步存在时间差（企业每次登录“桂建云”时自动同步全国平台数据），投标人应自行预留足够的时间，至少提前24小时将所需投标材料下行至“桂建云”，若因投标人原因未能同步的，后果自行负责。
[bookmark: _Toc78449605][bookmark: _Toc1384869539][bookmark: _Toc234867830][bookmark: OLE_LINK239][bookmark: OLE_LINK240]12. 联系方式
	招标人：广西大学（加盖公章）
	招标代理机构：广西科文招标有限公司（加盖公章）

	地址：广西壮族自治区南宁市大学东路100号
	地址：广西壮族自治区南宁市青秀区民族大道141号中鼎万象东方5层D区

	邮编：530004
	邮编：530022

	联系人：唐琼玲
	项目负责人：刘忠虎、严广廷、房井兰

	电话：0771-3233183
	电话：0771-2023903

	传真：/
	传真：0771-2023971

	电子邮箱：gxdxsbk@163.com
	电子邮箱：562946412@qq.com

	网址：/
	网址：/



招标人（或招标代理机构）法定代表人（或其授权项目负责人）：（签名）
2026年       月       日
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[bookmark: _Toc78449619][bookmark: _Toc521967382][bookmark: _Toc234867831][bookmark: _Toc407135075][bookmark: _Toc389065143]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc1768961744][bookmark: _Toc234867832][bookmark: _Toc78449620]投标人须知前附表
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：广西大学
地址：广西壮族自治区南宁市大学东路100号
联系人：唐琼玲
电话：0771-3233183
电子邮箱：gxdxsbk@163.com

	1.1.3
	招标代理机构
	[bookmark: OLE_LINK116][bookmark: OLE_LINK117]名称：广西科文招标有限公司
地址：广西壮族自治区南宁市青秀区民族大道141号中鼎万象东方5层D区
项目负责人：刘忠虎、严广廷、房井兰
电话：0771-2023903
电子邮箱：562946412@qq.com

	1.1.4
	招标项目名称及招标项目编号
	广西大学新校区建设项目一期工程—新建配套校园道路及校门
E4501002816025194001

	1.1.5
	建设地点
	广西壮族自治区南宁市秀灵路13号广西大学校园内

	1.2.1
	资金来源
	财政资金

	1.2.2
	出资比例
	财政资金100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	广西大学新校区建设项目一期工程—新建配套校园道路及校门，具体详见招标人发布的施工设计图纸、工程量清单及最高投标限价

	[bookmark: _Hlk231049475]1.3.2
	要求工期
	要求工期：270日历天
计划开工日期：2026年    月   日
计划竣工日期：2027年    月   日
有关工期的详细要求见第八章“技术标准和要求”。

	1.3.3
	质量要求
	质量标准：工程质量符合设计要求及国家施工验收规范合格标准

	1.4.1
	投标人资质条件、能力、诚信要求
	（1）资质条件：具备市政公用工程施工总承包一级（含）以上资质
[bookmark: OLE_LINK169]（2）财务要求：2023年至2025年经审计的财务报表（以录入“桂建云”为准）【备注：对于从取得营业执照时间起到投标截止时间止不足要求年数的企业，只需提交企业取得营业执照年份至所要求最近年份经审计的财务报表，若是投标当年成立的企业，其财务报表不要求经审计。联合体投标的联合体各方均须提供】。
[bookmark: OLE_LINK103][bookmark: OLE_LINK110]（3）业绩要求：
□无要求；
[bookmark: OLE_LINK119][bookmark: OLE_LINK118]有要求2023年7月（应填写年、月份）以来：
完成过质量合格的类似工程项目
□承接过类似工程项目。
类似工程指：单项合同额4000万元（含）以上的市政公用工程施工项目或单项合同包含单孔跨径45米（不含）以上的桥梁工程施工项目。（类似工程业绩以“桂建云”为准）。
（4）诚信要求：
①根据最高人民法院等9部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号）规定，投标人（如为联合体时，联合体中任一个成员）或拟派项目经理被列为失信被执行人的（以评标阶段通过“中国执行信息公开网”（https://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询的结果为准），不得参与投标。
②投标人（如为联合体时，联合体中任一个成员）被列入“严重失信主体名单”的（以评标阶段通过“信用中国”（https://https://www.creditchina.gov.cn/）查询的结果为准），不得参与投标。
③投标人（如为联合体时，联合体中任一个成员）、拟派项目经理被列为企业或个人诚信不良、黑名单、失信联合惩戒的（以评标阶段通过全国建筑市场监管公共服务平台（http://jzsc.mohurd.gov.cn/home）查询的结果为准），不得参与投标。
④近三年内投标人或其法定代表人有行贿犯罪行为的（以评标阶段通过“中国裁判文书网”网站（https://wenshu.court.gov.cn）查询结果为准），不得参与投标。
⑤投标人因生产安全事故处于暂扣、吊销安全生产许可证状态的（以评标阶段通过全国工程质量安全监管信息平台公共服务门户（https://zlaq.mohurd.gov.cn）查询的结果为准），不得参与投标。
⑥投标人在制作投标文件，生成投标文件时，须在弹出的输入框中填写专职投标员、拟投入的项目经理及所有专职安全生产管理人员身份证信息并仔细确认。在投标文件解密环节，广西壮族自治区网上开标子系统（http：//117.141.152.153：9080/BidOpening/）将自动验证专职投标员、项目经理及所有专职安全生产管理人员的身份信息及诚信信息。企业、项目经理和所有专职安全生产管理人员在“桂建云”内均应未被锁定。
注：在评标阶段，以上①、②、③、④、⑤项查询工作由招标人或者招标代理机构进行，评标委员会复核，并做好相关记录。
[bookmark: OLE_LINK62][bookmark: OLE_LINK87]（5）项目经理资格：市政公用工程专业一级注册建造师执业资格，已录入“桂建云”并处于有效状态，具备有效的安全生产考核合格证书（B类）。本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理（符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》第十六条第一款及桂建管﹝2016﹞70号文、桂建管〔2020〕11号除外）。
[bookmark: OLE_LINK173][bookmark: OLE_LINK172][bookmark: OLE_LINK38][bookmark: OLE_LINK39][bookmark: OLE_LINK84][bookmark: OLE_LINK83]（6）专职安全生产管理人员要求：专职安全生产管理人员须已录入“桂建云”并处于有效状态，具备有效的安全生产考核合格证书（C类），人数符合住房和城乡建设部《建筑施工企业、工程项目安全生产管理机构设置及安全生产管理人员配备办法》（建质规〔2025〕3号）的规定不少于2人（本项目施工活动涉及建筑起重机械，安全员人数包含了应当增加的至少1名持C1证书的机械类专职安全生产管理人员；□本项目施工活动不涉及建筑起重机械，不增设机械类专职安全生产管理人员）。本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的专职安全生产管理人员作为专职安全生产管理人员。备注：以上条件要求的投标人信息，如无特别出处要求的，一律以“桂建云”的信息为准（评标时无需核查相关扫描件）。
（7）其他要求：投标人承诺响应“招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，或（并）因此延误招标人工程施工计划的，依据《中华人民共和国民法典》第五百条、《工程建设项目施工招标投标办法（2013年修正）》第六十条和第八十一条等规定，招标人有权要求中标人承担赔偿损失等法律责任。招标人还有权将中标人的失信行为报有关行政监督部门记入诚信档案，以示惩戒。对依法必须招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正”。
【注：含落实政府采购政策需满足的资格要求】

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受    □接受
[bookmark: OLE_LINK57][bookmark: OLE_LINK56]联合体投标的，应满足下列要求： / 。

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织

	1.10
	投标预备会
	不召开

	1.11
	分  包
	不允许
□允许，分包内容要求： / 。
        分包金额要求： / 。
接受分包的第三人资质要求： / 。
分包其他要求：依据招标文件规定享受中小企业扶持政策获得政府采购工程合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业，否则招标人有权要求其改正；拒不改正的，招标人可终止合同，并报请有关行政监督部门查处。

	1.12
	偏  离
	不允许

	2.1.1（10）
	构成招标文件的其他材料
	招标文件的澄清、修改、补充通知等内容

	2.2.1
	投标人对招标文件提出异议的截止时间
	投标截止时间10日前。投标人不在规定期限内通过全国公共资源交易平台（广西壮族自治区）或者线下提出，招标人有权不予答复，或答复后投标截止时间由招标人确定是否顺延。
澄清和答复须通过全国公共资源交易平台（广西壮族自治区）进行。

	2.2.2
	投标截止时间
	详见招标公告

	
	招标文件澄清发布方式
	在发布招标公告媒介上发布

	2.2.3
	投标人确认收到澄清的方式
	澄清文件在本章第2.2.2款规定的网站上发布之日起，视为投标人已收到该澄清。投标人未及时关注招标人在网站上发布的澄清文件造成的损失，由投标人自行负责。

	3.1.1
	构成投标文件的材料
【备注：右栏招标人可根据需要进行增减】
	投标文件的组成部分：资格审查部分、商务标部分、技术标部分组成
资格审查部分：
（1）专职投标员身份证及投标截止时间前3个月内任意1个月（投标截止时间所在月份不计）在现任职单位依法缴纳社会保险证明材料的扫描件。
（2）投标人基本情况表（包含联合体各方企业基本情况、营业执照、安全生产许可证、资质证书与录入“桂建云”有效的信息相符）；
（3）联合体投标协议书（如有）；
（4）投标保证金的转账（或电汇、网上支付）底单原件的扫描件、电子转账截图或保函（投标人使用银行保函、电子保函、保证保险保函、工程担保保函时，投标人开具纸质保函的，需将保函原件扫描件作为投标文件的组成部分同步上传至全国公共资源交易平台（广西壮族自治区），采用工程担保保函的，工程担保保证人应将出具的纸质保函相关信息录入“广西建筑市场监管云”平台，以实现开标时保函的自动查询及验真通过，否则投标无效；投标人开具电子保函的，需通过全国公共资源交易平台（广西壮族自治区）电子交易系统在开标时自动认证通过，否则投标无效）；
（5）建设工程项目管理承诺书；
（6）项目经理简历表（与录入“桂建云”的项目经理注册建造师执业资格证书和安全生产考核合格证书（B类）的信息相符）；
（7）项目技术负责人简历表（与录入“桂建云”的职称证书的信息相符）；
（8）专职安全生产管理人员的安全生产考核合格证书（C类）与录入“桂建云”的信息相符
[bookmark: OLE_LINK49][bookmark: OLE_LINK54]（9）项目管理机构配备情况表（含项目经理、技术负责人和主要管理人员情况），提供投标截止时间前3个月内任意1个月（投标截止时间所在月份不计）在现任职单位依法缴纳社会保险证明材料的扫描件（已退休未满65岁的项目经理不用提供社保，但应附退休证明文件的扫描件，且建造师等注册证书注册单位与投标单位一致）与录入“桂建云”的信息相符；
（10）资格审查需要的其他材料：拟投入施工机械设备情况、企业2023年7月至投标截止日期止已完成类似项目（如有）、采用建筑模型（BIM）技术项目业绩（如有）、采用装配式建筑项目业绩（如有）、企业2023年至2025年财务状况（联合体投标的联合体各方均须提供）、《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件（预留份额专门面向中小企业采购的项目须提供）等。

商务标部分：
（1）投标函；
（2）投标函附录；
（3）已标价工程量清单。
（4）建筑材料和设备节能环保要求承诺书（政府采购工程项目须提供）
（5）《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件（如有）。

技术标部分：
（1）施工组织设计；
（2）拟分包计划表；
（3）项目管理机构。

	[bookmark: OLE_LINK114][bookmark: OLE_LINK113]3.1.4
	近年财务状况的年份要求
	详见投标人须知前附表1.4.1

	[bookmark: _Hlk230944678]
	[bookmark: OLE_LINK115][bookmark: OLE_LINK120]近年完成的类似项目的年份要求
	[bookmark: OLE_LINK121][bookmark: OLE_LINK122]□不需要业绩
[bookmark: OLE_LINK71][bookmark: OLE_LINK72]需要业绩。考核期为：2023年7月至投标截止日期止（应与评分办法一致）。

	3.3.1
	投标有效期
	□45天    □60天    90天

	3.4.1
	投标保证金
	不需要提交。
□需要提交，投标保证金的提交方式：银行转账、电汇或网上支付、保函（银行保函、电子保函、保证保险保函、工程担保保函）等方式提交。【备注：严禁要求投标人以现金方式提交保证金的行为；采用银行保函、工程担保或工程保证保险方式的，保函有效期不得小于投标有效期；鼓励采用电子保函等形式；满足免缴资格的投标人不需要提交】
投标保证金的金额： / 。
【备注：每个标段不得超过项目估算价的1%，且最多不得超过30万元，鼓励招标人减少或免除投标保证金】
提交方式：/
    1.使用银行转账（或电汇、网上支付）时投标保证金必须从投标人的企业基本账户汇到以下指定的投标保证金专用账户，否则投标无效。
[bookmark: OLE_LINK66][bookmark: OLE_LINK65]账户名称： / 
开户银行： / 
银行账号： /
    2.投标人使用银行保函、电子保函、保证保险保函、工程担保保函时，投标人开具纸质保函的，需将保函原件扫描件作为投标文件的组成部分同步上传至全国公共资源交易平台（广西壮族自治区），采用工程担保保函的，工程担保保证人应将出具的纸质保函相关信息录入“广西建筑市场监管云”平台，以实现开标时保函的自动查询及验真通过，否则投标无效；投标人开具电子保函的，需通过全国公共资源交易平台（广西壮族自治区）电子交易系统在开标时自动认证通过，否则投标无效。
    投标保证金不足额缴纳的，或保函（银行保函、电子保函、保证保险保函、工程担保保函）额度不足的，其投标无效。
 投标保证金必须以投标人自身的名义提交，不得以分支机构等其他名义提交。当投标人为联合体时，可由联合体中的任一方缴纳，并在联合体协议书中明确。
备注：对投标截止日期当日，自治区级诚信综合评价分高于80分的施工企业、监理企业、检测机构，或诚信评价为A等的设计企业，可免收投标保证金。联合体投标的，需联合体各方均满足免收的条件方可免收。（投标人不需要提供证明材料，代理开标现场查询核实）上述企业发生在投标有效期内随意撤回、撤销投标，或无正当理由不与招标人订立合同等行为的，取消其免缴资格，并扣减建筑业企业诚信综合评价分。

	3.5
	是否允许提交备选投标方案
	不允许

	3.6.3
	盖章要求
	电子投标文件由投标人在招标文件规定的投标文件相关位置加盖投标人法人单位电子印章。投标文件未盖投标人法人单位电子印章的，均作否决投标处理。联合体投标的，除联合体协议书需要双方盖法人单位印章（可采用纸质版盖联合体各方法人单位印章后扫描上传，也可以盖法人单位电子印章），其他只需盖联合体任一法人单位的电子印章。

	3.6.4
	投标文件副本份数
	无

	4.2
	未加密的电子投标文件U盘
	不需要提交

	4.3.2
	提交投标文件地点
	加密电子投标文件由各投标人在投标时间截止前自行在全国公共资源交易平台（广西壮族自治区）成功上传。

	4.3.3
	是否退还投标文件
	否

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：南宁市良庆区玉洞大道33号南宁市民中心南宁市公共资源交易中心开标厅（具体详见9楼电子显示屏安排）或网上开标室，企业专职投标员需通过 CA 锁登录广西壮族自治区网上开标子系统（http：//117.141.152.153：9080/BidOpening/）进入投标文件解密环节后60分钟内完成签到、解密、验证。（注：支持网上开标的项目，投标人是否到现场开标由投标人自主选择）

	[bookmark: _Hlk230938463]6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成： 7 人，其中招标人代表 2 人【要求详见本表后的备注】，专家 5 人。
评标委员会分工：分技术、经济类，其中，招标人代表参加技术类 2 人、经济类 0 人；技术类专家 3 人、经济类专家 2 人。【注：经济类评委人数不应多于2人】
评标专家确定方式：随机抽取。
是否远程抽取：□是  否

	6.3
	评标方式
	□经评审的合理低价法
综合评估法

	6.5
	评标资料封存方式
	在交易中心封存

	6.5.1
	封存的其它材料
	无

	6.6.1
	中标候选人公示的媒介
	在发布招标公告媒介上公示

	[bookmark: _Hlk230955476]6.7
	履约能力审查的标准和方法
	在中标通知书发出前，中标候选人不得有以下情形：
1.被人民法院宣告破产或进入清算程序；
2.因重大违法、违约行为被依法责令停业整顿或吊销相关证照；
3.其他：被行业行政主管部门暂停投标资格的情况

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
[bookmark: OLE_LINK63][bookmark: OLE_LINK64]否，推荐的中标候选人数：3名

	7.3.1
	履约保证金
	是  履约保证金的形式：可以采用现金、银行保函、工程担保、电子保函或保证保险等形式【备注：1.严禁要求中标人只能以现金方式提交保证金的行为，严禁现金形式缴纳的额度与其他形式不一致；2.工程担保保证人应将出具的保函相关信息录入“广西建筑市场监管云”平台，以实现保函查询及验真功能；3.鼓励采用电子保函等形式】
履约保证金：
[bookmark: OLE_LINK67][bookmark: OLE_LINK68]□金额： / 万元
[bookmark: OLE_LINK125][bookmark: OLE_LINK124]合同价款（含税）扣除暂列金额（含税）、专业工程暂估价（含税）后的 10 %。
【备注：上限为合同价款扣除暂列金额（含税）、专业工程暂估价（含税）后的10%】
投标人在收到中标通知书后，须在 3 日内向招标人足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格【备注：此处约定应与合同专用条款第3.7条一致】。
联合体中标的，其履约保证金由联合体任一方提交。
□否

	10. 需要补充的其他内容

	10.1 词语定义

	10.1.1
	发布媒介
	发布媒介是指招标公告规定的发布招标公告、招标文件澄清或修改、中标候选人公示、中标结果公告等信息的媒介。按照招标公告规定还需在其它媒介上公示的，发布内容、发布期限应以法规指定媒介发布的为准。（备注：对于依法必须招标的项目和公共资源配置领域工程建设项目招标投标领域的中标候选人公示的指定媒介即优先公开载体均为广西壮族自治区招标投标公共服务平台，属于政府采购项目的还应按政府采购法信息发布的要求执行。）

	10.2 最高投标限价

	
	最高投标限价
	设最高投标限价【备注：1.国有资金投资的工程建设项目招标，招标人必须勾选；2.对建设单位创建优质工程的，最高投标限价和预算中按自治区建设行政主管部门规定计列优良工程增加费，优良工程增加费为不可竞争】
□不设最高投标限价

	10.3技术标评审方式

	
	施工组织设计采用“暗标”评审方式 
拟分包计划表、项目管理机构采用“明标”评审方式
	投标人应严格按照第九章“投标文件格式”中“施工组织设计（暗标）编制要求”编制施工组织设计。

	10.4 电子投标文件

	
	投标人提交电子投标文件的要求
	电子投标文件格式：
    加密格式（*.GXTF） 
投标人须在投标截止前将加密的投标文件（含弹出的输入框中需填写的专职投标员、拟投入的项目主要管理人员身份证信息）通过全国公共资源交易平台（广西壮族自治区）http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/成功上传。投标截止公布投标人名单后，由招标代理机构点击进入投标文件解密环节，解密时间为60分钟。在解密时间结束前投标人须通过广西壮族自治区网上开标子系统（http：//117.141.152.153：9080/BidOpening/）使用专职投标员个人数字证书（CA）签到，使用加密投标文件的数字证书（CA）解密投标文件（如专职投标员到现场参加网上开标的，需持本人身份证原件或公安系统生成的电子身份证现场核验；如法定代表人到现场参加网上开标的，需持本人身份证原件或公安系统生成的电子身份证及本企业专职投标员的身份证复印件现场核验），并通过广西壮族自治区网上开标子系统自动验证有效，否则，视为投标人撤销其投标文件。（注：投标单位在制作电子投标文件过程中，须在弹出的输入框中填写专职投标员及拟投入的项目主要管理人员身份证信息并仔细确认。）
由于投标人原因造成投标文件不能在规定时间内提交、签到、解密、自动验证有效的后果由投标人自行承担。

	10.5 知识产权

	
	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

	10.6 重新招标的其他情形

	
	除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当依法重新招标。

	10.7 同义词语

	
	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”“专用合同条款”“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

	10.8 监督

	
	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督，如项目属于公共资源范围，应同时接受本级公共资源交易监督机构的监管。

	10.9承包人应履行的其他义务

	
	 “按照《中华人民共和国工会法》《国务院关于进一步做好为农民工服务工作的意见》（国发〔2014〕40号）、《中华全国总工会关于深入贯彻落实〈国务院关于进一步做好为农民工服务工作的意见〉的实施意见》（总工发〔2015〕14号）有关要求，建筑工程要成立项目工会或项目联合工会，深入开展‘农民工入会集中行动’”。

	10.10农民工工资保证金

	
	按广西壮族自治区人力资源和社会保障厅等8部门《关于印发广西壮族自治区工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法实施细则的通知》（桂人社规〔2022〕5号）执行，承包人在合同签订之日起30日内，自主选择在自治区行政区域内依法设立或设有分支机构的银行开立专用账户。办理施工许可证后，按照《关于印发广西壮族自治区工程建设领域农民工工资保证金规定实施办法的通知》（桂人社规〔2021〕16号）缴存保证金，也可以使用银行保函、工程担保公司保函或工程保证保险。工程竣工验收结算经审定后，按照规定程序，将农民工工资保证金没有使用或剩余的金额退还给承包人。

	10.11中小企业

	
	1. 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）等的规定，本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
2. 在政府采购工程招标活动中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，享受招标文件规定的中小企业扶持政策，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
3. 本项目所属行业为建筑业。
根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定，建筑业中小企业划型标准：营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
4.投标人判断是否为中小企业可以使用工业和信息化部中小企业局开发的“中小企业规模类型自测小程序”。
5.投标人确定自身属于上述定义的中小企业时，应按第九章“投标文件格式”提供相应的《中小企业声明函》，否则评标时不予认定。任何单位和个人不得要求投标人提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

	10.12监狱企业

	
	1. 根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
2. 监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

	10.13残疾人福利性单位

	
	1. 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
2. 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

	10.14 解释权

	
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致的，招标投标阶段（除招标文件中有特别规定外）按招标文件澄清或者修改或者补遗文件、招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、合同条款及格式、工程量清单、图纸、危险性较大的分部分项工程清单（如有）、技术标准和要求、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；澄清或者修改或者补遗文件与同步更新的招标文件不一致时以澄清或者修改或者补遗文件为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	10.15 招标人补充的其他内容

	10.15.1
	招标代理服务费的计算与收取
	□招标人支付。
中标人支付。具体为：根据招标人与代理人签订的《建设工程招标代理合同》，本项目委托招标代理服务费按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准（工程招标类型）及发改价格[2011]534《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》的收费标准采用差额定率累进计费方式计取，由中标人在领取中标通知书时，一次性向招标代理机构支付。

	10.15.2
	勘察单位：桂林理工大学勘察设计研究院
设计单位：哈尔滨工业大学建筑设计研究院有限公司、广西交通设计集团有限公司


备注：
1. “投标人须知前附表”中的条款名称、编列内容，招标人可根据项目实际需要进行适当的增减。
2. 招标人如需要对“投标人须知”正文条款进行细化调整的，应在“投标人须知前附表”中进行。
3. 招标人派出代表参加评标的，须符合以下条件之一：（1）必须是本单位或其上、下级部门（公司）（提供证明）具备与评标工程技术要求相当条件和能力水平的人员出任（被主管部门暂停评标资格期间的评标专家除外），招标人需提交符合相当条件和能力承诺书，并提供投标截止时间前3个月内任意1个月（投标截止时间所在月份不计）在现任职单位依法缴纳社会保险证明材料或者工作编制证明文件原件扫描件等相关材料；（2）本单位无符合上述条件的人员时，可以委托持《广西壮族自治区建设工程招标投标评标专家资格证书》，同时有与项目评审内容对应专业的中级及以上职称的人员（被主管部门暂停评标资格期间的评标专家除外）出任。持证人员已退休的，应附退休证明文件原件扫描件；持证人员在职的，应附现任职单位为其缴纳的投标截止时间前3个月内任意1个月（投标截止时间所在月份不计）社会保险证明材料或者工作编制证明文件原件扫描件。（3）以上扫描件应在开标前通过全国公共资源交易平台（广西壮族自治区）成功提交并审核通过。（4） / 
[bookmark: _Toc1178315932][bookmark: _Toc234867833][bookmark: _Toc407135077][bookmark: _Toc78449621][bookmark: _Toc389065144]投标人须知正文部分
[bookmark: _Toc234867834][bookmark: _Toc389065145][bookmark: _Toc407135078][bookmark: _Toc78449622][bookmark: _Toc20119670]1 总则
[bookmark: _Toc78449623][bookmark: _Toc1679181711][bookmark: _Toc389065146][bookmark: _Toc234867835][bookmark: _Toc407135079]1.1 项目概况
1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。
1.1.2 本招标项目招标人：见“投标人须知前附表”。
1.1.3 本标段招标代理机构：见“投标人须知前附表”。
1.1.4 本招标项目名称及招标项目编号：见“投标人须知前附表”。
1.1.5 本标段建设地点：见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _Toc407135080][bookmark: _Toc78449624][bookmark: _Toc664574515][bookmark: _Toc234867836][bookmark: _Toc389065147]1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 本招标项目的资金来源：见“投标人须知前附表”。
1.2.2 本招标项目的出资比例：见“投标人须知前附表”。
1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _Toc78449625][bookmark: _Toc234867837][bookmark: _Toc407135081][bookmark: _Toc780160916][bookmark: _Toc389065148]1.3 招标范围、计划工期和质量要求
1.3.1 本次招标范围：见“投标人须知前附表”。
1.3.2 本标段的要求工期：见“投标人须知前附表”。
1.3.3 本标段的质量要求：见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _Toc389065149][bookmark: _Toc1050665652][bookmark: _Toc78449626][bookmark: _Toc407135082][bookmark: _Toc234867838]1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力、诚信等要求。
（1）资质条件：见“投标人须知前附表”；
（2）财务要求：见“投标人须知前附表”；
（3）业绩要求：见“投标人须知前附表”；
（4）诚信要求：见“投标人须知前附表”；
（5）项目经理资格：见“投标人须知前附表”；
（6）专职安全生产管理人员要求：见“投标人须知前附表”；
（7）其他要求：见“投标人须知前附表”。
1.4.2 “投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和“投标人须知前附表”的要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，其中联合体牵头人代表联合体各方成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，但联合体其他成员在投标、签约与履行合同过程中，负有连带的和各自的法律责任；
（2）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织；
（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
（3）为本标段的监理人；
（4）为本标段的代建人；
（5）为本标段提供招标代理服务的；
（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
（9）吊销或暂扣营业执照、安全生产许可证期间；
（10）在本行政区域被暂停或取消投标资格的；
（11）财产被接管或基本账户被冻结的；
（12）有骗取中标或严重违约或工程质量安全问题，在本行政区域正处在停业整顿或暂停投标期间的；
（13）被责令停业的。
（14）投标人（如为联合体时，联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的，联合体视为失信被执行人）、拟派项目经理被列入失信被执行人名单（以评标阶段通过“中国执行信息公开网”（https://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询的结果为准）。
（15）投标人（如为联合体时，联合体中任一个成员）被列入“严重失信主体名单”的（以评标阶段通过“信用中国”（https://https://www.creditchina.gov.cn/）查询的结果为准）。
（16）投标人（如为联合体时，联合体中任一个成员）、拟派项目经理被列为企业或个人诚信不良、黑名单、失信联合惩戒的（在评标阶段通过全国建筑市场监管公共服务平台（http://jzsc.mohurd.gov.cn/home）查询）；
（17）在近三年内投标人或其法定代表人有行贿犯罪行为的（以评标阶段通过“中国裁判文书网”网站（http://www.cour.gov.cn/wenshu.html）查询结果为准）。
（18）投标人因生产安全事故处于暂扣、吊销安全生产许可证状态的（以评标阶段通过全国工程质量安全监管信息平台公共服务门户（https://zlaq.mohurd.gov.cn）查询的结果为准）。
1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，违反本规定的，相关投标均无效。
[bookmark: _Toc389065150][bookmark: _Toc234867839][bookmark: _Toc1493339611][bookmark: _Toc407135083][bookmark: _Toc78449627]1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
[bookmark: _Toc78449628][bookmark: _Toc234867840][bookmark: _Toc407135084][bookmark: _Toc1440522920][bookmark: _Toc389065151]1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
[bookmark: _Toc407135085][bookmark: _Toc1530072868][bookmark: _Toc234867841][bookmark: _Toc78449629][bookmark: _Toc389065152]1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
[bookmark: _Toc234867842][bookmark: _Toc1955419092][bookmark: _Toc407135086][bookmark: _Toc389065153][bookmark: _Toc78449630]1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: _Toc407135087][bookmark: _Toc1807317191][bookmark: _Toc78449631][bookmark: _Toc234867843][bookmark: _Toc389065154]1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人根据需要自行踏勘项目现场。
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
[bookmark: _Toc731134723][bookmark: _Toc407135088][bookmark: _Toc234867844][bookmark: _Toc389065155][bookmark: _Toc78449632]1.10 投标预备会
不召开。
[bookmark: _Toc234867845][bookmark: _Toc407135089][bookmark: _Toc389065156][bookmark: _Toc78449633][bookmark: _Toc696932422]1.11 分包
投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合“投标人须知前附表”规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。
[bookmark: _Toc2142424211][bookmark: _Toc389065157][bookmark: _Toc234867846][bookmark: _Toc78449634][bookmark: _Toc407135090]1.12 偏离
[bookmark: _Toc407135091][bookmark: _Toc926364345][bookmark: _Toc78449635][bookmark: _Toc389065158]不允许。
[bookmark: _Toc234867847]2 招标文件
[bookmark: _Toc2081801961][bookmark: _Toc78449636][bookmark: _Toc389065159][bookmark: _Toc407135092][bookmark: _Toc234867848]2.1 招标文件的组成
2.1.1 本招标文件包括：
（1）招标公告（或投标邀请书）；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）工程量清单（电子版，后缀名“.gxzb”）；
（6）最高投标限价；
（7）图纸（电子图，RAR、ZIP压缩文件）；
（8）危险性较大的分部分项工程清单（如有）；
（9）技术标准和要求；
（10）投标文件格式；
（11）“投标人须知前附表”规定的其他材料。
2.1.2 根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当招标文件及其澄清、修改或补充文件对同一内容表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。
[bookmark: _Toc632058455][bookmark: _Toc234867849][bookmark: _Toc389065160][bookmark: _Toc407135093][bookmark: _Toc78449637]2.2 招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，如有疑问或异议，应在投标人须知前附表规定的时间前通过全国公共资源交易平台（广西壮族自治区）进行网上或线下投标询疑，要求招标人（招标代理）对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标人对招标文件的澄清将在“投标人须知前附表”规定的投标截止时间15日前（不涉及招标文件实质性内容修改的或不影响投标文件编制的除外）以“投标人须知前附表”规定的方式发布，并提供给所有下载了招标文件的投标人下载，但不得指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15日，相应延长投标截止时间。
2.2.3投标人确认收到澄清的方式：见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _Toc78449638][bookmark: _Toc407135094][bookmark: _Toc234867850][bookmark: _Toc389065161][bookmark: _Toc602721129]2.3 招标文件的修改
2.3.1 在投标截止时间15日前，招标人可以对招标文件进行修改，如修改涉及评标办法和投标文件格式的内容，招标人应将修改后的招标文件重新上传并通过全国公共资源交易平台（广西壮族自治区）通知所有下载了招标文件的投标人，投标人应按修改后的招标文件制作投标文件。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15日，相应延长投标截止时间。
2.3.2 当招标文件、招标文件的修改、补充在同一内容表述不一致时，以最后的更正、补遗、澄清为准。未在系统发布的更正、补遗、澄清为无效更正、补遗、澄清。除更正、补遗、澄清内容外，其他内容以原招标文件为准。 
2.3.3 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的修改、补充等内容进行研究并做出响应，招标人可酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间在招标文件的修改、补充等通知中予以明确。 
2.3.4 招标文件的修改或补充报招标管理机构备案后，在全国公共资源交易平台（广西壮族自治区）上进行发布。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。  
[bookmark: _Toc234867851][bookmark: _Toc1188942385][bookmark: _Toc407135095][bookmark: _Toc389065162][bookmark: _Toc78449639]3 投标文件
[bookmark: _Toc78449640][bookmark: _Toc1204884710][bookmark: _Toc407135096][bookmark: _Toc389065163][bookmark: _Toc234867852]3.1 投标文件的组成
3.1.1 投标文件应包括下列内容：
3.1.1.1资格审查部分：具体材料见“投标人须知前附表”；
3.1.1.2商务标部分：具体材料见“投标人须知前附表”；
3.1.1.3技术标部分：具体材料见“投标人须知前附表”，其中施工组织设计具体内容如下：
（1）概述；
（2）主要施工方法；
（3）拟投入的主要物资计划；
（4）劳动力安排计划；
（5）确保工程质量的技术组织措施；
（6）确保安全生产的技术组织措施；
（7）确保工期的技术组织措施；
（8）确保文明施工的技术组织措施；
（9）工程施工的重点和难点及保证措施；
（10）施工总平面布置图；
（11）其他。（如有）（与评标办法前附表技术标评分标准一致）
3.1.2 招标文件“第九章 投标文件格式”有规定格式要求的，投标人应按规定的格式填写并按要求提交相关的证明材料。
3.1.3 “投标人须知前附表”规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1.1中所指的联合体协议书。
3.1.4 近年财务状况、完成的类似项目的年份要求：见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _Toc389065164][bookmark: _Toc407135097][bookmark: _Toc78449641][bookmark: _Toc1381103467][bookmark: _Toc403187174][bookmark: _Toc234867853]3.2 投标报价
3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。
3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第九章“投标文件格式”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
[bookmark: _Toc389065165][bookmark: _Toc78449642][bookmark: _Toc1621603167][bookmark: _Toc407135098][bookmark: _Toc234867854]3.3 投标有效期
3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人通过全国公共资源交易平台（广西壮族自治区）通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
[bookmark: _Toc234867855][bookmark: _Toc857258476][bookmark: _Toc407135099][bookmark: _Toc389065166][bookmark: _Toc78449643]3.4 投标保证金
3.4.1 投标人必须在投标截止时间前，按“投标人须知前附表”规定的金额、方式和第九章“投标文件格式”规定的投标保证金格式提交投标保证金。投标保证金的提交情况以全国公共资源交易平台（广西壮族自治区）记录为准。联合体投标的，其投标保证金由联合体的任一方提交，并应符合“投标人须知前附表”的规定。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作否决投标处理。
3.4.3 对未中标人交纳的投标保证金（保函原件）应当于中标通知书发出之日起4日内自动退回；对中标人交纳的投标保证金（保函原件）应当于合同签订之日起4日内自动退回。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约保证金。
[bookmark: _Toc1750906255][bookmark: _Toc234867856][bookmark: _Toc389065167][bookmark: _Toc407135100][bookmark: _Toc78449644]3.5 备选投标方案
除“投标人须知前附表”另有规定外，投标人不得提交备选投标方案。允许投标人提交备选投标方案的，只有中标人所提交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
[bookmark: _Toc78449645][bookmark: _Toc389065168][bookmark: _Toc1545592166][bookmark: _Toc234867857][bookmark: _Toc407135101]3.6 投标文件的编制
3.6.1 投标文件应按第九章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。 
3.6.3投标文件应采用全国公共资源交易平台（广西壮族自治区）兼容的投标文件制作软件制作，电子投标文件由投标人在招标文件规定的投标文件相关位置加盖投标人法人单位电子印章。投标文件未加盖投标人法人单位电子印章的，均作否决投标处理。
3.6.4 电子投标文件一份，副本份数见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _Toc407135102][bookmark: _Toc234867858][bookmark: _Toc2024750643][bookmark: _Toc78449646][bookmark: _Toc389065169]4 投标
[bookmark: _Toc78449647][bookmark: _Toc546265513][bookmark: _Toc234867859][bookmark: _Toc389065170][bookmark: _Toc407135103]4.1投标文件的加密和数字证书认证
4.1.1 投标文件应通过投标文件制作软件进行制作，并通过数字证书认证和加密，最终生成一份加密格式（*.GXTF）的投标文件。
4.1.2 未按本章第4.1.1项要求加密和数字证书认证的投标文件，为无效投标文件。
[bookmark: _Toc234867860][bookmark: _Toc2130577406][bookmark: _Toc78449648]4.2 未加密的电子投标文件U盘
不需要提供。
[bookmark: _Toc407135104][bookmark: _Toc389065171][bookmark: _Toc78449649][bookmark: _Toc676710179][bookmark: _Toc234867861]4.3 投标文件的提交
4.3.1投标人应在投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前，向全国公共资源交易平台（广西壮族自治区）成功提交加密后的电子投标文件（含弹出的输入框中需填写的专职投标员、拟投入的项目主要管理人员身份证信息）。
4.3.2递交投标文件地点：见投标人须知前附表，未在开标截止时间前通过网上招投标系统提交有效加密电子投标文件（含弹出的输入框中需填写的专职投标员、拟投入的项目主要管理人员身份证信息）的，全国公共资源交易平台（广西壮族自治区）不予接收。投标人完成电子投标文件上传后，全国公共资源交易平台（广西壮族自治区）即时向投标人发出递交回执。递交时间以递交回执载明的传输完成时间为准。逾期上传的投标文件，为无效投标文件。
4.3.3 是否退还投标文件：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc1068232895][bookmark: _Toc389065172][bookmark: _Toc407135105][bookmark: _Toc78449650][bookmark: _Toc234867862]4.4 投标文件的修改与撤回
4.4.1 在投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已提交的投标文件，最终投标文件以投标截止时间前上传至全国公共资源交易平台（广西壮族自治区）的最后一份投标文件为准。
4.4.2 修改的内容为投标文件的组成部分。
[bookmark: _Toc78449651][bookmark: _Toc234867863][bookmark: _Toc389065173][bookmark: _Toc407135107][bookmark: _Toc1752055502]5 开标
[bookmark: _Toc1855026112][bookmark: _Toc389065174][bookmark: _Toc407135108][bookmark: _Toc78449652][bookmark: _Toc234867864]5.1 开标时间和地点
招标人在本章第2.2.2款规定的投标截止时间（开标时间）和“投标人须知前附表”规定的地点公开开标。参加现场开标的投标人代表必须是法定代表人或专职投标员，必须携带专职投标员本人身份证原件（或公安系统生成的电子身份证）（法定代表人参加现场开标会时，只需提供法定代表人身份证明及法定代表人身份证原件（或公安系统生成的电子身份证）、专职投标员身份证复印件）和携带生成投标文件时所使用的企业数字证书（CA）或“桂交易移动CA”参加开标，并在进入投标文件解密环节后60分钟内，完成专职投标员个人CA锁签到、电子投标文件解密并验证有效；参加网上开标的投标人由专职投标员登录广西壮族自治区网上开标子系统网上开标室，在进入投标文件解密环节后60分钟内，通过广西壮族自治区网上开标子系统完成专职投标员个人CA锁签到、电子投标文件解密并验证有效，否则，视为投标人撤销其投标文件。
招标代理机构的招标代理员必须到场，并向招标人、交易中心出示本人身份证原件（或公安系统生成的电子身份证），并在广西壮族自治区网上开标子系统内验证有效，否则不予以开标。
开标会由招标人或其委托的招标代理机构主持。
[bookmark: _Toc407135109][bookmark: _Toc389065175][bookmark: _Toc78449653][bookmark: _Toc1088352565][bookmark: _Toc234867865]5.2 开标程序
[bookmark: _Toc389065176]主持人按以下程序进行开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员名单；
（3）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称情况；
（4）招标代理机构点击进入投标文件解密环节，解密时间为60分钟。在解密时间结束前投标人须通过广西壮族自治区网上开标子系统使用专职投标员个人数字证书（CA）签到，使用加密投标文件的数字证书（CA）解密投标文件（如专职投标员到现场参加网上开标的，需持本人身份证原件或公安系统生成的电子身份证现场核验；如法定代表人到现场参加网上开标的，需持本人身份证原件或公安系统生成的电子身份证及本企业专职投标员的身份证复印件现场核验，并进行网上签到、解密），并通过广西壮族自治区网上开标子系统自动验证有效，否则，视为投标人撤销其投标文件。（注：投标单位在制作电子投标文件过程中，须在弹出的输入框中填写专职投标员及拟投入的项目主要管理人员身份证信息并仔细确认）；
（5）公布解密情况（解密是否成功、投标人名称、专职投标员、拟投入的项目经理和所有专职安全生产管理人员是否通过系统验证、投标家数等情况）；
（6）招标人代表随机抽取K值（选用经评审的合理低价法时需要抽取）；
（7）公布投标人名称、标段名称、投标保证金的提交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容；
（8）公布最高投标限价及相关内容。
（9）开标过程，采用不见面开标的，投标人代表可在广西壮族自治区网上开标子系统对开标过程提出异议，参与现场开标的可以现场提出异议；
（10）招标人代表、记录人等有关人员在开标记录表和投标单位人员诚信状态核查情况记录表上签字确认；如采用网上不见面开标方式的，各投标人使用单位个人数字证书（CA）或“桂交易移动CA”在开标记录表、投标单位人员诚信状态核查情况记录表上签章确认，超过10分钟没有进行签章，视为认可开标记录表和投标单位人员诚信状态核查情况记录表的内容，招标人代表、记录人等有关人员在开标记录表和投标单位人员诚信状态核查情况记录表上签字确认。
（11）开标结束。
[bookmark: _Toc234867866][bookmark: _Toc1283753565][bookmark: _Toc407135110][bookmark: _Toc78449654]5.3电子开标的应急措施
5.3.1电子开标如出现下列原因，导致系统无法正常运行，或者无法保证招投标过程的公平、公正和信息安全时，招标人、招标监管部门和公共资源交易平台运行服务机构应采取应急措施。
（1）系统服务器发生故障或停电等情况，无法访问或无法使用系统； 
（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作； 
（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险； 
（4）病毒发作或受到外来的攻击； 
（5）其他无法保证招投标过程公平、公正和信息安全的情形。 
出现上述情况时，应对未开标的暂停开标。已在系统内开标的立即停止。对原有资料及信息作出保密处理，或等待系统恢复正常后再组织进行开标。
5.3.2 投标人在进入投标文件解密环节后60分钟内完成投标文件解密、验证工作（以广西壮族自治区网上开标子系统解密倒计时为准）。因投标人原因造成投标文件未在规定时间内解密且验证有效的，视为投标人撤销其投标文件。
5.3.3因网络问题或者“桂建云”系统问题导致电子开标系统无法正常访问“桂建云”进行身份证验证时，经招标监督部门同意并经招标人确认后，可暂停开标，等待网络或者“桂建云”恢复访问时再进行身份证验证。
5.3.4 开标时显示保证金状态为未提交时，应通过当地交易中心、系统维护方以及银行核实原因。如果是因为投标人提交保证金的账号与“桂建云”备案的企业基本户不一致的，或者投标人提交的保证金金额少于招标文件要求的，经过招标监督部门确认后，招标人在开标时当场拒收其投标文件，不得进入评标。如果是网络原因或者广西壮族自治区网上开标子系统、银行系统原因导致的，并且银行最终确认投标人已按时足额提交了保证金的，可以进入评标。
[bookmark: _Toc372116979][bookmark: _Toc234867867][bookmark: _Toc407135111][bookmark: _Toc78449655]5.4 不予开标
符合下列情况之一的投标，招标人拒绝受理其投标，不得进入评标：
（1）加密的电子投标文件（含弹出的输入框中需填写的专职投标员、拟投入的项目主要管理人员身份证信息）未能在投标截止时间前成功上传的；
（2）由于投标人原因，投标文件不能在进入投标文件解密环节后60分钟内完成投标文件的解密（以广西壮族自治区网上开标子系统解密倒计时为准）；
（3）由于投标人原因，投标人不能在进入投标文件解密环节后60分钟内通过专职投标员、拟投入的施工项目经理、专职安全生产管理人员验证有效的（以广西壮族自治区网上开标子系统解密倒计时为准）；
（4）参加开标的专职投标员与投标文件内专职投标员非同一人的。
[bookmark: _Toc234867868][bookmark: _Toc1868513482][bookmark: _Toc465114769][bookmark: _Toc78449656]5.5 开标异议  
投标人对开标有异议的，应当在开标现场或者在网上开标室提出异议，招标人应当在开标过程中作出答复，并制作记录。
[bookmark: _Toc389065177][bookmark: _Toc186935569][bookmark: _Toc407135112][bookmark: _Toc78449657][bookmark: _Toc234867869]6 评标
[bookmark: _Toc389065178][bookmark: _Toc78449658][bookmark: _Toc407135113][bookmark: _Toc1865456590][bookmark: _Toc234867870]6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。技术、经济等方面专家的确定方式见“投标人须知前附表”。截标前，招标人应就评委会组成情况通过全国公共资源交易平台（广西壮族自治区）向招标监督部门提交申请。
[bookmark: _Toc389065179]6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或者投标人主要负责人的近亲属；
（2）本招标项目主管部门或者本招标项目招标投标行政监督部门的工作人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的人员；
（4）为该工程提供勘察、设计、监理咨询的主要人员、参与前期项目评审的人员；
（5）为该工程招标代理（指抽取的评委）、造价咨询机构、全过程工程咨询机构的人员；
（6）2年内曾在投标单位中任职或担任顾问的人员；
（7）在投标单位退休不满3年（含3年）的人员；
（8）现任职单位与投标单位的法定代表人为同一人的人员；
（9）现任职单位与投标单位是上（下）级管理或控股（被控股）关系的人员；
（10）与投标人有其他利害关系的人员。
6.1.3 有下列情形之一的专家不能参与评标活动，应主动退出：
（1）曾在招标投标活动中从事违法行为而受过行政处罚或者刑事处罚的人员；
（2）曾被开除公职或被取消评标专家资格的；
（3）曾因犯罪受过刑事处罚的；
（4）评标时期在全国建筑市场监管公共服务平台（http://jzsc.mohurd.gov.cn/home）被列为个人诚信不良、黑名单、失信联合惩戒的人员；
（5）评标时期在“中国执行信息公开网”（https://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中被列为失信被执行人的人员。
[bookmark: _Toc78449659][bookmark: _Toc407135114][bookmark: _Toc1161552754][bookmark: _Toc234867871]6.2 评标原则
6.2.1 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.2.2 电子评标的应急措施：
开标结束后，因电子招标投标系统故障无法评标时，经招标监督部门同意后，招标人可以选择暂停评标活动，等待故障排除后继续评标。等待故障排除过程，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。
[bookmark: _Toc389065180][bookmark: _Toc1717008437][bookmark: _Toc407135115][bookmark: _Toc78449660][bookmark: _Toc234867872]6.3 评标方式
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。具体评标方式见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _Toc234867873][bookmark: _Toc78449661][bookmark: _Toc407135116][bookmark: _Toc1673392034][bookmark: _Toc389065181]6.4 移交评标资料
评标委员会完成评标后，立即通过全国公共资源交易平台（广西壮族自治区或当地分网）提交评标报告和中标候选人名单，并同时向招标人移交所有评标所涉资料。
[bookmark: _Toc78449662][bookmark: _Toc821386297][bookmark: _Toc234867874][bookmark: _Toc389065182][bookmark: _Toc407135117]6.5 评标资料封存和启封
6.5.1 评标结束至中标通知书发放时，招标人按“投标人须知前附表”规定的封存方式封存评标资料。
6.5.2 如在封存期间处理招标投标利害当事人提出异议或者投诉时需要启封评标资料的，应按当地招投标监督管理部门规定的程序启封。
[bookmark: _Toc389065183]6.5.3 评标资料封存和启封应符合当地招投标监督管理部门的规定。
[bookmark: _Toc78449663][bookmark: _Toc407135118][bookmark: _Toc300659512][bookmark: _Toc234867875]6.6 中标候选人公示
6.6.1招标人在收到评标报告之日起3日内在投标人须知前附表规定的发布媒介发布评标结果公示，公示期不少于3个工作日。
6.6.2中标候选人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，招标人或者其委托的招标代理机构应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》；中标候选人为残疾人福利性单位的，招标人或者其委托的招标代理机构应当在中标候选人公示时公开中标候选人的《残疾人福利性单位声明函》。
6.6.3 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间通过全国公共资源交易平台（广西壮族自治区）或提交纸质书面材料提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。对招标人答复不满意或招标人拒不答复的，投标人可按照本章第9.5条的规定程序向有关行政监督部门投诉。
6.6.4 招标人对中标候选人有投诉的，按照本章第9.5条的规定程序执行。
[bookmark: _Toc234867876][bookmark: _Toc78449664][bookmark: _Toc465114777][bookmark: _Toc222840808]6.7履约能力审查
在中标通知书发出前，如果中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在“投标人须知前附表”规定的情形，可能造成不能履行合同、无法按照招标文件要求提交履约保证金等情形，不符合中标条件的，应及时书面告知招标人。
如招标人认为中标候选人的经营、财务状况发生较大变化、存在违法行为或者“投标人须知前附表”规定的情形，可能影响其履约能力的，应当在中标通知书发出前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。
[bookmark: _Toc389065184][bookmark: _Toc78449665][bookmark: _Toc234867877][bookmark: _Toc816326860][bookmark: _Toc407135119]7 合同授予
[bookmark: _Toc1227023857][bookmark: _Toc78449666][bookmark: _Toc389065185][bookmark: _Toc407135120][bookmark: _Toc234867878]7.1 定标方式
[bookmark: OLE_LINK246][bookmark: OLE_LINK247]7.1.1招标人在定标前，对中标候选人进行全面核验，重点核查以下异常投标情形：
（1）法律法规规定视为串通投标的情形；
（2）投标文件异常一致；
（3）投标活动异常关联；
（4）通过受让、租借、挂靠资质投标，伪造、变造资质、资格证书或者其他许可证件，提供虚假业绩、奖项、项目负责人等材料。
7.1.2招标人在定标过程中，对中标候选人核验发现存在下列情形的，不得确定其为中标人：
（1）存在弄虚作假、围标串标等违法情形，不符合中标条件的；
（2）资质、业绩、人员资格、信用、财务状况、生产条件等不符合中标条件的；
（3）因经营、财务状况发生较大变化，可能影响其履约能力的；
（4）不按照招标文件要求提交履约保证金的。
招标人认为中标候选人存在前款第（1）（4）项情形的，在充分核验事实情况后，有权按照法律法规和招标文件规定确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。招标人发现中标候选人存在违法情形、依法应当给予行政处罚的，应当向有关行政监督部门报告，并积极配合相关部门调查取证。
招标人认为中标候选人存在第一款第（2）（3）项情形的，应当由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。
7.1.3除“投标人须知前附表”规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见“投标人须知前附表”。

[bookmark: _Toc389065186][bookmark: _Toc157159122][bookmark: _Toc407135121][bookmark: _Toc78449667][bookmark: _Toc234867879]7.2 中标通知及中标结果公告
中标候选人公示期满无异议或异议不成立的，招标人应在公示期结束后5日内按照招标文件规定的定标办法确定中标人，招标人应当自确定中标人之日起15日内，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门提交施工招标投标情况的书面报告，建设行政主管部门自收到书面报告之日起5日内未通知招标人在招标投标活动中有违法行为的，招标人可以向中标人发出中标通知书，同时按规定的格式在发布媒介发出中标结果公告，将中标结果在广西壮族自治区公共资源交易平台系统网站中通知未中标的投标人。依法必须招标项目的中标结果公告应在广西壮族自治区招标投标公共服务平台上优先发布。
[bookmark: _Toc389065187][bookmark: _Toc407135122][bookmark: _Toc1448385315][bookmark: _Toc78449668][bookmark: _Toc234867880]7.3 履约保证金
7.3.1 在签订合同前，中标人应按“投标人须知前附表”规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金由联合体任一方提交，并应符合“投标人须知前附表”规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款”规定的履约担保要求。
7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，招标人有权没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

[bookmark: _Toc78449669][bookmark: _Toc407135123][bookmark: _Toc1829744987][bookmark: _Toc389065188][bookmark: _Toc234867881]7.4 签订合同
7.4.1 招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，招标人有权没收其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。对依法必须招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正。
7.4.2 国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人（或者评标委员会依据招标人的授权直接确定的中标人）放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序（或者评标结果排序）依次确定其他中标候选人为中标人，或者招标人可以重新招标。
7.4.3 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，由有关行政监督部门给予警告，并责令改正。同时招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
[bookmark: _Toc78449670][bookmark: _Toc1346101507][bookmark: _Toc407135124][bookmark: _Toc389065189]7.4.4签约合同价的确定原则如下：
（1）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价小于开标时的投标函大写金额报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；
（2）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价大于开标时的投标函大写金额报价，则签订合同时以开标时的投标函大写金额报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。

[bookmark: _Toc234867882]8 重新招标和不再招标
[bookmark: _Toc407135125][bookmark: _Toc389065190][bookmark: _Toc234867883][bookmark: _Toc505786378][bookmark: _Toc78449671]8.1 重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时，投标人少于3个的；
（2）经评标委员会评审后，所有投标被否决或者部分投标被否决后，有效投标不足3个，导致投标明显缺乏竞争的；
（3）所有投标报价均大于等于最高投标限价×（1-D%）的；
（4）其他有关法规和文件规定的应当重新招标的情形。
[bookmark: _Toc78449672][bookmark: _Toc234867884][bookmark: _Toc85448513][bookmark: _Toc407135126][bookmark: _Toc389065191]8.2 不再招标
[bookmark: _Toc389065192]重新招标后投标人仍少于3个的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后可不再进行招标。
[bookmark: _Toc78449673][bookmark: _Toc407135127][bookmark: _Toc820221026][bookmark: _Toc234867885]9 纪律和监督
[bookmark: _Toc389065193][bookmark: _Toc1363044854][bookmark: _Toc234867886][bookmark: _Toc407135128][bookmark: _Toc78449674]9.1 对招标人或招标代理机构的纪律要求
招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。有下列情形之一的，属于招标人或招标代理机构与投标人串通投标：
（1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；
（2）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；
（3）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；
（4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；
（5）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
（6）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。
（7）发现不同投标人的法定代表人、委托代理人、项目负责人属于同一单位，仍同意其继续参加投标；
（8）招标人（招标代理机构）编制的招标公告、招标文件专门为某个特定投标人设置明显倾向性条款；
（9）在规定提交投标文件截止时间后，协助投标人撤换或修改投标文件（包括修改电子投标文件相关数据）；
（10）发现有由同一人或存在利益关系的几个利害关系人携带两个以上（含两个）投标人的企业资料参与领取招标资料，或代表两个以上（含两个）投标人缴纳或退还投标保证金、开标等情形而不制止，反而同意其继续参加投标的；
（11）在开标时发现不同投标人的投标资料（包括电子资料）相互混装等情形而不制止，反而同意其继续参加评标的；
（12）招标代理机构在同一房屋建筑和市政工程招标投标活动中，既为招标人提供招标代理服务又为参加该项目投标人提供投标咨询的；
（13）在招标文件以外招标人（招标代理机构）与投标人之间另行约定给予未中标的其他投标人费用补偿的；
（14）在评标时，对评标委员会进行倾向性引导或干扰正常评标秩序的；
（15）依法应当公开招标的建设工程，未确定中标人前，投标人已开展该工程招标范围内工作。
[bookmark: _Toc407135129][bookmark: _Toc1836354768][bookmark: _Toc78449675][bookmark: _Toc234867887]9.2 对投标人的纪律要求
9.2.1投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：
（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
（2）投标人之间约定中标人；
（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；
（6）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（7）不同投标人委托同一个人或注册在同一家企业的注册人员或同一家企业为其投标提供投标咨询、商务报价、技术咨询（招标工程本身要求采用专有技术的除外）等服务；
（8）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
（9）不同投标人的技术文件经电子招标投标交易平台查重分析，内容异常一致（相似度达70%以上的）或者实质性相同的，或者投标报价呈规律性差异（不同投标人报价呈等差数列、不同投标人的投标报价的差额本身呈等差数列或者规律性的百分比等）；
（10）在资格审查或开标时不同投标人的投标资料（包括电子资料）相互混装；
（11）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
（12）不同投标人的投标文件由同一电脑编制、上传，或投标报价用同一个预算编制软件密码锁制作或出自同一电子文档；
（13）不同投标人的投标文件上传的文件制作机器码一致的；
（14）由同一人或分别由几个有利害关系人携带两个以上（含两个）投标人的企业资料参与资格审查、领取招标资料，或代表两个以上（含两个）投标人参加招标答疑会、缴纳或退还投标保证金、开标；
（15）不同投标人的法定代表人、委托代理人、项目负责人、项目总监等人员在同一个单位缴纳社会保险；
（16）投标人之间相互约定给予未中标的投标人费用补偿；
    （17）不同投标人编制的投标文件存在两处以上错误一致。
9.2.2投标人有下列情形之一的，属于投标人弄虚作假：    
（1）使用虚假的业绩、荣誉、建设工程合同、财务状况、信用状况、属于监狱企业的证明文件等；
（2）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明、社保证明等；
（3）投标人按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定提供的《中小企业声明函》内容不实的；
（4）投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》内容不实的；
（5）其他弄虚作假的行为。
9.2.3投标人不得向招标人或评标委员会成员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。
[bookmark: _Toc389065194][bookmark: _Toc407135130][bookmark: _Toc78449676][bookmark: _Toc218329544][bookmark: _Toc234867888]9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处，不得向招标人征询其确定中标人的意向，不得接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况，不得有其他不客观、不公正履行职务的行为。评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
[bookmark: _Toc1240311849][bookmark: _Toc407135131][bookmark: _Toc389065195][bookmark: _Toc78449677][bookmark: _Toc234867889]9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
[bookmark: _Toc389065196]与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。与评标活动有关的工作人员，是指评标委员会成员以外的因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。
[bookmark: _Toc407135132][bookmark: _Toc235136633][bookmark: _Toc78449678][bookmark: _Toc234867890][bookmark: _Toc389065197]9.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律法规和规章规定的，可以在知道或者应当知道之日起十日内向当地招投标监督管理部门提出书面投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料；超过投诉时效的不予受理。就《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的，应当先向招标人提出异议，没有提出异议的，不予受理，异议答复期间不计算在前款规定的期限内。
[bookmark: _Toc78449679][bookmark: _Toc407135133][bookmark: _Toc234867891]10 需要补充的其他内容
[bookmark: _Toc234867892][bookmark: _Toc201423302][bookmark: _Toc78449680][bookmark: _Toc407135134]10.1 词语定义
见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _Toc1917022029][bookmark: _Toc389065198][bookmark: _Toc78449681][bookmark: _Toc407135135][bookmark: _Toc234867893]10.2 最高投标限价
最高投标限价设置要求见“投标人须知前附表”。
招标人或受其委托具有相应资格的中介机构，按照我区的相关规定及第五章的要求编制招标工程的最高投标限价。
原则上最高投标限价应于投标截止时间前15日通过广西壮族自治区公共资源交易平台系统网站向所有投标人公布，最迟应当在投标截止时间7日前公布，并报送当地招投标监督管理部门备案。招标人无须向潜在投标人公布最高投标限价分部分项工程量清单及技术措施项目清单综合单价分析表。潜在投标人或者其他利害关系人对最高投标限价有异议的，应当在投标截止时间5日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。招标人需重新公布最高投标限价的，其最终公布的时间到投标截止时间不足7天可能影响投标文件编制的，应顺延提交投标文件的截止时间。
[bookmark: _Toc78449682][bookmark: _Toc234867894][bookmark: _Toc1303369529]10.3 技术标评审方式
见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _Toc234867895][bookmark: _Toc78449683][bookmark: _Toc407135137][bookmark: _Toc1953478804]10.4 电子投标文件
电子投标文件的具体内容要求见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _Toc1624564493][bookmark: _Toc78449684][bookmark: _Toc407135138][bookmark: _Toc234867896]10.5 知识产权
招标人对其知识产权的具体要求见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _Toc234867897][bookmark: _Toc407135139][bookmark: _Toc244238446][bookmark: _Toc78449685]10.6 重新招标的其他情形
见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _Toc407135140][bookmark: _Toc1089748721][bookmark: _Toc78449686][bookmark: _Toc234867898]10.7 同义词语
见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _Toc78449687][bookmark: _Toc1996681472][bookmark: _Toc407135141][bookmark: _Toc234867899]10.8 监督
本项目招标的监督部门见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _Toc2112751928][bookmark: _Toc234867900]10.9承包人应履行的其他义务
见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _Toc1276684290][bookmark: _Toc234867901]10.10农民工工资保证金
见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _Toc1714654414][bookmark: _Toc234867902]10.11中小企业
见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _Toc1126821034][bookmark: _Toc234867903]10.12监狱企业
见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _Toc846209079][bookmark: _Toc234867904]10.13残疾人福利性单位
见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _Toc78449688][bookmark: _Toc1240562800][bookmark: _Toc407135142][bookmark: _Toc234867905]10.14 解释权
见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _Toc234867906][bookmark: _Toc1948207331][bookmark: _Toc78449689][bookmark: _Toc407135143]10.15 招标人补充的其他内容
见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _Toc78449690][bookmark: _Toc1146868592][bookmark: _Toc234867907]10.16 投标人提交投标文件、参加开标会须提交的文件等格式 
见第九章。

[bookmark: _Toc389065238][bookmark: _Toc234867908][bookmark: _Toc78449733][bookmark: _Toc190382899][bookmark: _Toc407135168][bookmark: _Toc184635071]第三章  评标办法（综合评估法）
[bookmark: _Toc407135169][bookmark: _Toc734019074][bookmark: _Toc234867909][bookmark: _Toc389065239][bookmark: _Toc78449734]评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式
评审标准
	合格标准：缺少任何一项或有任何一项不合格者，其形式评审视为不合格

	
	
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	
	投标函盖章
	盖法人单位电子印章

	[bookmark: _Hlk230945749]
	
	投标总价封面扫描件
	在投标总价封面规定的相关位置盖投标人法人单位电子印章，并由法定代表人盖电子签字章（或盖电子印章），编制人在投标总价封面规定的相关位置签字盖专用章。

	
	
	投标文件格式
	符合第九章“投标文件格式”的要求

	
	
	联合体投标人（如有）
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人

	
	
	报价
	报价唯一，只能有一个有效报价。

	
	
	
	所有投标报价均大于等于最高投标限价x（1-D%）的，则本项目招标失败，由招标人依法重新招标。D= 0 （备注：由招标人在招标文件中确定，D值可取0~5）

	
	
	……
	……

	2.1.2
	响应性
评审标准
【备注：招标人可按项目需求分为商务标响应性评审和技术标响应性评审两部分】
	合格标准：缺少任何一项或有任何一项不合格者，其响应性评审视为不合格

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	工程质量
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	权利义务
	投标函附录中的相关承诺符合或优于第四章“合同条款及格式”的相关规定

	
	
	技术标准和要求
	符合第八章 “技术标准和要求”规定（包括建筑材料和设备的节能环保要求）

	
	
	投标价格
	低于（含等于）招标人公布的最高投标限价且无本章附件B否决投标条件的相应情况的。

	
	
	分包计划
	符合第二章“投标人须知”第1.11款规定

	
	
	已标价工程量清单
	无本章附件B否决投标条件的相应情况。

	
	
	……
	

	2.1.3
	资格评审标准
	有限数量制
	[bookmark: OLE_LINK263][bookmark: OLE_LINK262]1.投标人符合第二章“投标人须知”第1.4项规定的，且按规定提交了第二章“投标人须知前附表”3.1.1项资格审查部分（ 1 ）～（ 9 ）项内容的，方可进行资格审查评分。
[bookmark: OLE_LINK69][bookmark: OLE_LINK70]2.资格评审满分为100分，得分60分及以上为合格，按得分由高到低的顺序选择（9）家投标单位作为合格投标人进入本工程的下一阶段评审，如前第 9 名有得分相同的，则一并进入下一阶段评审，如参加投标的单位不足 9 名（含 9 名），则全部达到合格分数线的投标人进入下一阶段评审。
[bookmark: OLE_LINK127][bookmark: OLE_LINK126]3.因技术标详细评审否决投标导致参与详细评审的投标人少于3家时，可以从资格评审合格的投标人中增补满足第2点要求的投标人数量（指9家投标单位）进入详细评审。如增补后投标人的数量无法满足第2点要求的，则按剩余资格评审合格的实际数量增补。可以增补数量不足2家或其他情形不再增补。
【备注：参照建市〔2005〕208号文，原则上工程投资额1000万元以上的工程项目，合格投标人家数应当不少于9个】

	
	
	
	（一）企业基本情况
（满分22分）
	（1）资质条件：具备市政公用工程施工总承包特级资质得10分；具备市政公用工程施工总承包一级资质得5分。此项满分10分。（备注：1.使用最低资质的项目不对优于资格要求的资质另外加分。2. / ）
[bookmark: OLE_LINK73][bookmark: OLE_LINK74][bookmark: OLE_LINK75]（2）考核期内完成过类似工程项目：2023年7月至投标截止日期止完成过单项合同额4000万元（含）以上的市政公用工程施工项目或单项合同包含单孔跨径45米（不含）以上的桥梁工程施工项目，每个得4分，此项满分12分。（注：1.采用装配式建造方式建设的项目，在进行设计、施工、监理招标时，应将装配式建筑项目业绩列为评分项，优先选择有装配式建筑项目业绩的企业；2. / 。）
（3）考核期内承接过类似工程项目（招标人定是否考核）：/

	
	
	
	（二）企业信誉实力分评分标准【分值权重（20%）
	招标人不应用信用评价结果，评标时各投标人“诚信综合评价分”分值均以满分（100分）计，按20%权重计入资格评审得分。
□招标人应用信用评价结果，具体如下：
企业信誉实力得分的确定（备注：1.联合体的诚信综合评价分按联合体牵头人的企业诚信综合评价分认定；2. / ）：
企业信誉实力加权得分=根据实时公布的自治区级诚信综合评价分（百分制）× / %（最高投标限价1亿元以上取50%-100%，1亿元以下取40%-100%）×企业信誉实力分分值权重（20%）+根据实时公布的项目所在地设区市级诚信综合评价分（百分制）× / %（最高投标限价1亿元以上取50%-0%，1亿元以下60%-0%）×企业信誉实力分分值权重（20%）【备注：自治区级诚信综合评价分占比与项目所在地设区市级诚信综合评价分占比之和为100%，具体权重由各设区市在比例范围内在发出招标文件前自行决定，把确定后的比例填入招标文件内】 注：自治区级诚信综合评价分由系统自动读取，评委在“桂建云”信息发布的诚信评分公示栏目中查询、核实。项目所在地设区市级诚信综合评价分由评委在/中查询。

	
	
	
	（三）项目经理情况
（满分17分）
	[bookmark: OLE_LINK123][bookmark: OLE_LINK27]（1）项目经理注册资格：具有市政公用工程专业一级注册建造师的得5分。此项满分5分。
[bookmark: OLE_LINK77][bookmark: OLE_LINK76]（2）项目经理职称：有市政公用工程相关专业高级及以上职称的得5分；具有市政公用工程相关专业中级职称的得2.5分；不提供或不按以上要求提供的得0分。此项满分5分。同一人具有多个职称证书的按最高级别职称证书计分。
（3）项目经理业绩：担任过单项合同额4000万元（含）以上的市政公用工程施工项目或单项合同包含单孔跨径45米（不含）以上的桥梁工程施工项目经理职务的得7分。满分7分。
[bookmark: OLE_LINK80][bookmark: OLE_LINK81]注：人员证明资料与录入“桂建云”的信息相符，否则该项不予计分。业绩证明资料以录入“桂建云”为准。不提供业绩不计分。

	
	
	
	（四）技术负责人情况
（满分12分）
	（1）技术负责人专业：项目技术负责人职称证专业为市政公用工程相关专业的得3分。不提供或不按以上要求提供的得0分。
（2）技术负责人职称：项目技术负责人具有高级及以上职称的得4分；具有中级职称的得2分；不提供或不按以上要求提供的得0分。此项满分4分。同一人具有多个职称证书的按最高级别职称证书计分。
（3）技术负责人业绩：担任过单项合同额4000万元（含）以上的市政公用工程施工项目或单项合同包含单孔跨径45米（不含）以上的桥梁工程施工项目经理职务或技术负责人职务的得5分。满分5分。
注：人员证明资料与录入“桂建云”的信息相符，否则该项不予计分。业绩证明资料以录入“桂建云”为准。不提供业绩不计分。

	
	
	
	（五）拟投入本工程管理人员情况（满分12分）
	投标人分别针对：①结构特殊桥梁施工，②工期紧张，③施工时段限制，④多专业交叉施工，⑤道路路基及路面施工，⑥校门建筑施工，⑦危大工程施工，⑧投标人认为的本项目其他特点，提出拟投入本工程管理人员情况，应对各施工内容所投入本工程管理人员具体化。按以下标准计分：
[bookmark: OLE_LINK95][bookmark: OLE_LINK96]优（12.0分）：拟投入的主要管理人员15人及以上，其中施工员3人及以上、质量员3人及以上、材料员2人及以上、预算员2人及以上、资料员2人及以上、安全员3人及以上（包含至少1名持C1证书的机械类专职安全生产管理人员），以上人员具有市政公用工程专业高级及以上职称3人及以上、中级职称4人及以上，人员配备完全满足项目平行施工等需要，管理人员配备齐全，具有类似项目经验，施工经验丰富，综合素质优秀。投标人承诺拟投入管理人员在项目开工后按时到岗，在项目实施过程中不得擅自更换人员，严格遵守在场在岗时间要求，否则按合同约定执行。
良（9.6分）：拟投入的主要管理人员13人及以上，其中施工员3人及以上、质量员2人及以上、材料员2人及以上、预算员2人及以上、资料员2人及以上、安全员2人及以上（包含至少1名持C1证书的机械类专职安全生产管理人员），以上人员具有市政公用工程专业高级及以上职称2人、中级职称3人，人员配备满足项目平行施工等需要，管理人员配备齐全，有施工经验综合素质良好。投标人承诺拟投入管理人员在项目开工后按时到岗，在项目实施过程中不得擅自更换人员，严格遵守在场在岗时间要求，否则按合同约定执行。
中（7.2分）：拟投入的主要管理人员11人及以上，其中施工员2人及以上、质量员2人及以上、材料员2人及以上、预算员2人及以上、资料员1人及以上、安全员2人及以上（包含至少1名持C1证书的机械类专职安全生产管理人员），以上人员具有市政公用工程专业高级及以上职称1人、中级职称2人，人员配备基本满足项目平行施工等需要，管理人员配备齐全且有施工经验。投标人承诺拟投入管理人员在项目开工后按时到岗，在项目实施过程中不得擅自更换人员，严格遵守在场在岗时间要求，否则按合同约定执行。
[bookmark: OLE_LINK79][bookmark: OLE_LINK78]一般（4.8分）：拟投入的主要管理人员9人及以上，其中施工员2人及以上、质量员2人及以上、材料员2人及以上、预算员1人及以上、资料员1人及以上、安全员2人及以上（包含至少1名持C1证书的机械类专职安全生产管理人员），以上人员具有市政公用工程专业中级职称3人，人员配备勉强满足项目平行施工等需要，管理人员配备齐全。投标人承诺拟投入管理人员在项目开工后按时到岗，在项目实施过程中不得擅自更换人员，严格遵守在场在岗时间要求，否则按合同约定执行。
差（2.4分）：拟投入的主要管理人员9人以下，安全员2人及以上（包含至少1名持C1证书的机械类专职安全生产管理人员），人员配备不齐全、搭配不合理，不能满足项目平行施工等需要，管理人员配备不齐全。投标人承诺拟投入管理人员在项目开工后按时到岗，在项目实施过程中不得擅自更换人员，严格遵守在场在岗时间要求，否则按合同约定执行。
注：人员证明资料与录入桂建云的信息相符，否则该项不予计分。
[bookmark: OLE_LINK144][bookmark: OLE_LINK143][bookmark: OLE_LINK98][bookmark: OLE_LINK97]①拟投入本工程的安全员、施工员、质量员、资料员、材料员、预算员应具有相应施工现场专业人员职业培训合格证书，且拟投入的项目管理人员符合国家及广西壮族自治区的规定（其中，安全员不得少于2人（包含至少1名持C1证书的机械类专职安全生产管理人员）），投标人不满足此项要求的，视为不满足施工需要，本项给予0分。
②同一人具有多个职称证书的按最高级别职称证书计分。

	
	
	
	[bookmark: OLE_LINK135][bookmark: OLE_LINK134]（六）拟投入施工机械设备情况（满分17分）
	[bookmark: OLE_LINK44][bookmark: OLE_LINK46][bookmark: OLE_LINK85][bookmark: OLE_LINK45]投标人分别针对：①结构特殊桥梁施工，②工期紧张，③道路路基及路面施工，④多专业交叉施工，⑤校门建筑施工，⑥危大工程施工，⑦投标人认为的本项目其他特点难点，提出拟投入施工机械设备方案，应对各施工内容所投入施工机械设备进场时间、数量、类型等具体化。按以下标准计分：
[bookmark: OLE_LINK132][bookmark: OLE_LINK133]优（17.0分）：主要机械设备投入30辆（台）及以上，应包含打桩机、挖掘机、推土机、自卸车、压路机、吊车、摊铺机等施工常规机械设备，以及投标人根据施工图纸投入可优化本项目分部分项工程的其他辅助机械设备；拟投入的主要施工机械、设备、机具有详细的组织计划且计划科学周密，设备数量、选型配置完全满足项目施工需要且具有一定储备，进场时间安排合理，完全满足项目平行施工等需要。
良（13.6分）：主要机械设备投入25辆（台）及以上，应包含打桩机、挖掘机、推土机、自卸车、压路机、吊车、摊铺机等施工常规机械设备及适用于本项目特征的其他辅助机械设备；拟投入的主要施工机械、设备、机具有较详细的组织计划且计划较严谨，设备数量、选型配置满足项目施工需要且具有一定储备，进场时间安排合理，满足项目平行施工等需要。
中（10.2分）：主要机械设备投入20辆（台）及以上，应包含打桩机、挖掘机、推土机、自卸车、压路机、吊车、摊铺机等施工常规机械设备及其他辅助机械设备；拟投入的主要施工机械、设备、机具有组织计划，设备数量、选型配置基本满足项目施工需要，进场时间安排合理，基本满足项目平行施工等需要。
一般（6.8分）：主要机械设备投入15辆（台）及以上，应包含打桩机、挖掘机、推土机、自卸车、压路机、吊车、摊铺机等施工常规机械设备；拟投入的主要施工机械、设备、机具有组织计划，但计划一般，设备数量、选型配置勉强满足项目施工需要，进场时间安排不合理，勉强满足项目平行施工等需要。
差（3.4分）：主要机械设备投入15辆（台）以下，应包含打桩机、挖掘机、推土机、自卸车、压路机、吊车、摊铺机等施工常规机械设备；拟投入的主要施工机械、设备、机具没有组织计划，设备数量、选型配置不能满足项目施工需要，进场时间安排不合理，不能满足项目平行施工等需要。

	2.2
	详细评审
	投标人通过了形式评审和响应性评审后，资格审查合格的，才能进入详细评审程序。

	2.2.1
	分值构成
	分分值权重构成
（100%）
	[bookmark: OLE_LINK139][bookmark: OLE_LINK138]（1）技术标分值权重：35%
（2）商务标分值权重：65%
 报价分分值权重=商务标分值权重-企业信誉实力分分值权重（20%） 
企业信誉实力加权得分=根据实时公布的自治区级诚信综合评价分（百分制）×    %（最高投标限价1亿元以上取50%-100%，1亿元以下取40%-100%）×企业信誉实力分分值权重（20%）+根据实时公布的项目所在地设区市级诚信综合评价分（百分制）×    %（最高投标限价1亿元以上取50%-0%，1亿元以下60%-0%）×企业信誉实力分分值权重（20%）

	2.2.2（1）
	技术标
评分标准
（分值权重35%）
	合格标准：
技术标加权得分=（项目管理机构得分+施工组织设计得分）×技术标分值权重
技术标得分低于技术标满分的60%的，技术标评审不合格。

	
	
	项目管理机构（明标）（20分）
	项目经理任职资格与业绩、工作经历等（10.0分）
	拟派任项目经理（或注册建造师）必须与资格审查合格通过的项目经理（或注册建造师）在名称、专业、资格等级等方面一致。
（1）项目经理注册资格：具有市政公用工程专业一级注册建造师的得2.5分。此项满分2.5分。
（2）项目经理职称：有市政公用工程相关专业高级及以上职称的得2.5分；具有市政公用工程相关专业中级职称的得1分；不提供或不按以上要求提供的得0分。此项满分2.5分。同一人具有多个职称证书的按最高级别职称证书计分。
（3）项目经理业绩：担任过单项合同额4000万元（含）以上的市政公用工程施工项目或单项合同包含单孔跨径45米（不含）以上的桥梁工程施工项目经理职务的得5分。满分5分。
注：人员证明资料与录入“桂建云”的信息相符，否则该项不予计分。业绩证明资料以录入“桂建云”为准。不提供业绩不计分。

	
	
	
	其他主要人员（10.0分）
	基本要求：人员齐备、专业配套应与资格审查提供的人员配备相一致，且具备相关施工现场专业人员职业培训合格证书（拟派驻本项目的技术负责人应具有中级及以上职称证件，施工员、质量员、材料员应具有有效的相应施工现场专业人员职业培训合格证书，专职安全生产管理人员需有有效建筑施工企业三类人员C证，且拟投入的项目管理人员符合国家及广西壮族自治区的规定）（注： 1.该项基本要求不满足，则技术标评审不合格；2.设优、良、中、一般、差，并对各评分等级设置一个具体分值（级间分值差应基本均匀），不设评分区间）
评分内容：需要量化人员配备情况、人员经验情况、特殊项目其他专业技术人员设置要求等，由招标人根据项目需求调整。
优（10.0分）：拟投入的主要管理人员15人及以上，其中施工员3人及以上、质量员3人及以上、材料员2人及以上、预算员2人及以上、资料员2人及以上、安全员3人及以上（包含至少1名持C1证书的机械类专职安全生产管理人员），以上人员具有市政公用工程专业高级及以上职称3人及以上、中级职称4人及以上，另外拟派驻本项目的技术负责人具有高级及以上职称证件，人员配备完全满足项目平行施工等需要，管理人员配备齐全，具有类似项目经验，施工经验丰富，综合素质优秀。投标人承诺拟投入管理人员在项目开工后按时到岗，在项目实施过程中不得擅自更换人员，严格遵守在场在岗时间要求，否则按合同约定执行。
良（8.0分）：拟投入的主要管理人员13人及以上，其中施工员3人及以上、质量员2人及以上、材料员2人及以上、预算员2人及以上、资料员2人及以上、安全员2人及以上（包含至少1名持C1证书的机械类专职安全生产管理人员），以上人员具有市政公用工程专业高级及以上职称2人、中级职称3人，人员配备满足项目平行施工等需要，管理人员配备齐全，有施工经验综合素质良好。投标人承诺拟投入管理人员在项目开工后按时到岗，在项目实施过程中不得擅自更换人员，严格遵守在场在岗时间要求，否则按合同约定执行。
中（6.0分）：拟投入的主要管理人员11人及以上，其中施工员2人及以上、质量员2人及以上、材料员2人及以上、预算员2人及以上、资料员1人及以上、安全员2人及以上（包含至少1名持C1证书的机械类专职安全生产管理人员），以上人员具有市政公用工程专业高级及以上职称1人、中级职称2人，人员配备基本满足项目平行施工等需要，管理人员配备齐全且有施工经验。投标人承诺拟投入管理人员在项目开工后按时到岗，在项目实施过程中不得擅自更换人员，严格遵守在场在岗时间要求，否则按合同约定执行。
一般（4.0分）：拟投入的主要管理人员9人及以上，其中施工员2人及以上、质量员2人及以上、材料员2人及以上、预算员1人及以上、资料员1人及以上、安全员2人及以上（包含至少1名持C1证书的机械类专职安全生产管理人员），以上人员具有市政公用工程专业中级职称3人，人员配备勉强满足项目平行施工等需要，管理人员配备齐全。投标人承诺拟投入管理人员在项目开工后按时到岗，在项目实施过程中不得擅自更换人员，严格遵守在场在岗时间要求，否则按合同约定执行。
差（2.0分）：拟投入的主要管理人员9人以下，安全员2人及以上（包含至少1名持C1证书的机械类专职安全生产管理人员），人员配备不齐全、搭配不合理，不能满足项目平行施工等需要，管理人员配备不齐全。投标人承诺拟投入管理人员在项目开工后按时到岗，在项目实施过程中不得擅自更换人员，严格遵守在场在岗时间要求，否则按合同约定执行。
注：人员证明资料与录入桂建云的信息相符，否则该项不予计分。
①拟投入本工程的安全员、施工员、质量员、资料员、材料员、预算员应具有相应施工现场专业人员职业培训合格证书，且拟投入的项目管理人员符合国家及广西壮族自治区的规定（其中，安全员不得少于2人（包含至少1名持C1证书的机械类专职安全生产管理人员）），投标人不满足此项要求的，视为不满足施工需要，本项给予0分。
②同一人具有多个职称证书的按最高级别职称证书计分。

	
	
	施工组织设计（暗标）（80分）
	主要施工方法（2.0分～10.0分）
	投标人分别针对：①结构特殊桥梁施工，②UHPC超高性能混凝土施工、再生混凝土、铝合金管材施工，③道路路基及路面施工，④校门建筑施工，⑤边坡支护，⑥多专业交叉施工，⑦危大工程施工，⑧投标人认为的本项目其他特点，提出各施工方法。按以下标准计分：
优（10.0分）：各分部施工方法完全契合项目实际，内容详尽有针对性，方案科学合理，全部满足项目平行施工等需求，且能指导具体施工并确保安全。采用先进的工艺和技术，如施工过程应用建筑信息模型（BIM）技术或其他先进技术，且技术成熟，既能优化整体项目施工保证工程质量和工期，又不增加成本。
良（8.0分）：各分部施工方法符合项目实际，内容较详尽有针对性，方案合理可行，满足平行施工等需求，能指导具体施工并确保安全。采用的工艺和技术先进，如施工过程应用建筑信息模型（BIM）技术或其他先进技术，能部分优化项目施工，保证工程质量和工期。
中（6.0分）：各分部施工方法基本符合项目实际，内容较详尽，但针对性不足，方案基本合理，基本满足平行施工等需求，基本能指导具体施工并确保安全。采用的工艺和技术水平较旧，基本保证工程质量。
一般（4.0分）：各分部施工方法部分符合项目实际，内容一般，没有针对性，可行性不高，勉强满足平行施工等需求，勉强能指导具体施工并确保安全。未采用先进的工艺和技术。
差（2.0分）：各分部施工方法不符合项目实际，无详尽的施工技术方案，不能指导具体施工并确保安全。

	[bookmark: _Hlk230939801]
	
	
	拟投入的主要物资计划（2.0分～10.0分）
	投标人分别针对：①UHPC超高性能混凝土施工、再生混凝土、铝合金管材施工，②工期紧张，③道路路基及路面材料，④校内多项目同步施工，⑤校门建筑施工，⑥多专业交叉施工，⑦危大工程施工，⑧投标人认为的本项目其他特点，提出拟投入的主要物资计划，应对各施工内容的主要物资进场时间、数量、类型等具体化。按以下标准计分：
优（10.0分）：投标人根据本项目施工内容及特点，提供详尽的拟布置塔吊数量、位置、臂长、高度，及施工机械、设备、机具等数量、选型配置、多作业面的摆布使用、进场时间等方案，提供砂石、水泥、钢材等建筑材料物资计划，方案计划详细、可行性高，投入的施工材料有详细的组织计划且计划周密，数量、选型配置、进场时间安排合理可行，完全满足项目施工整体需要。
良（8.0分）：投标人根据本项目施工内容及特点，提供较详尽的拟布置塔吊数量、位置、臂长、高度，及施工机械、设备、机具等数量、选型配置、多作业面的摆布使用、进场时间等方案，提供砂石、水泥、钢材等建筑材料物资计划，方案计划较详细、可行，投入的施工材料有较详细的组织计划，数量、选型配置、进场时间安排合理，满足项目施工整体需要。
中（6.0分）：投标人不能根据本项目施工内容及特点，提供的拟布置塔吊数量、位置、臂长、高度，及施工机械、设备、机具等数量、选型配置、多作业面的摆布使用、进场时间等方案提供砂石、水泥、钢材等建筑材料物资计划，方案计划不完整，投入的施工材料有组织计划，数量、选型配置、进场时间安排基本合理，基本满足项目施工整体需要。
一般（4.0分）：投标人不能根据本项目施工内容及特点，提供的拟布置塔吊数量、位置、臂长、高度，及施工机械、设备、机具等数量、选型配置、多作业面的摆布使用、进场时间等提供砂石、水泥、钢材等建筑材料物资计划，方案计划不完整，方案较差，投入的施工材料有组织计划，但计划一般，数量、选型配置、进场时间安排不合理，勉强满足项目施工整体需要。
差（2.0分）：投标人投入的施工材料组织计划不可行，数量、选型配置、进场时间安排不合理，不满足项目施工需要。

	[bookmark: _Hlk230939815]
	
	
	劳动力安排计划（2.0分～10.0分）
	投标人分别针对：①结构特殊桥梁施工，②工期紧张，③施工时段限制，④多专业交叉施工，⑤道路路基及路面施工，⑥校门建筑施工，⑦投标人认为的本项目其他特点，提出劳动力安排计划，应对各施工内容的劳动力安排计划如进场时间、岗位、人数等具体化。按以下标准计分：
优（10.0分）：投标人根据本项目施工需要，合理配置各分部劳动力，各主要施工工序有详细周密的劳动力安排计划，有针对性的安排各工种劳动力，提供人员进退场计划，杜绝人员不足、人员窝工等情况，且安排计划详细周密，可行性高，劳动力投入科学合理，具有应急安排计划，完全满足项目平行施工等需要。并承诺拟投入本项目的劳动力稳定，各工种劳动力，如钢筋工、电焊工、木工、机械设备安装工、桩机操作工、电工、塔吊员、吊车员、架子工等特殊工种经相关机构考核合格，且具有相应的资格证书或合格证书。
良（8.0分）：投标人根据本项目施工需要，合理配置各分部劳动力，且各主要施工工序有较详细周密的劳动力安排计划，有针对性的安排各工种劳动力，提供人员进退场计划，杜绝人员不足、人员窝工等情况，且安排计划较详细周密、可行，劳动力投入合理，且具有应急安排计划，满足项目平行施工等需要。并承诺拟投入本项目各工种劳动力，如钢筋工、电焊工、木工、机械设备安装工、桩机操作工、电工、塔吊员、吊车员、架子工等特殊工种经相关机构考核合格，且具有相应的资格证书或合格证书。
中（6.0分）：投标人根据本项目施工需要，配置各分部劳动力一般，各主要施工工序有劳动力安排计划，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入基本合理，且具有应急安排计划，基本满足项目平行施工等需要。
一般（4.0分）：投标人不能结合本项目施工需要，配置各分部劳动力一般，各主要施工工序有劳动力安排计划，但安排计划不合理，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入基本不合理，没有应急安排计划，不能满足项目平行施工等需要。
差（2.0分）：各主要施工工序无劳动力安排计划，无各工种劳动力安排计划，劳动力投入不合理，不能满足项目平行施工等需要。

	
	
	
	确保工程质量的技术组织措施（2.0分～10.0分）
	投标人分别针对：①结构特殊桥梁施工，②道路路基及路面施工，③校门建筑施工，④UHPC超高性能混凝土施工、再生混凝土、铝合金管材施工，⑤投标人认为的本项目其他特点，提出确保工程质量的技术组织措施。按以下标准计分：
优（10.0分）：有专门的质量技术管理班子和制度，人员配备合理、质量检查制度健全、成品保护措施完善，主要工序技术质量保证措施和手段有针对性，且科学合理、可行性高，自控体系先进完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准。且提供承诺书，保证在项目施工期间无质量事故，若发生一般事故及以上，愿接受合同约定的处罚。
良（8.0分）：有专门的质量技术管理班子和制度，人员配备较合理、质量检查制度健全、成品保护措施良好，主要工序技术质量保证措施和手段科学合理、可行性较高，自控体系完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准。且提供承诺书，保证在项目施工期间无质量事故，若发生一般事故及以上，愿接受合同约定的处罚。
中（6.0分）：有专门的质量技术管理班子和制度，人员配备基本合理，制度一般，主要工序技术质量保证措施和手段科学合理、可行，自控体系完整，能保证技术质量，基本达到承诺的质量标准。且提供承诺书，保证在项目施工期间无质量事故，若发生一般事故及以上，愿接受合同约定的处罚。
一般（4.0分）：有专门的质量技术管理班子和制度，人员配备基本合理，制度一般，主要工序技术质量保证措施和手段较差，自控体系基本完整，能保证技术质量，勉强达到承诺的质量标准。
差（2.0分）：有专门的质量技术管理班子和制度，人员配备不合理，制度不健全。主要工序无质量技术保证措施和手段，自控体系不完整，不能有效保证技术质量，达不到承诺的质量标准。

	[bookmark: _Hlk230939836]
	
	
	确保安全生产的技术组织措施
（2.0分～10.0分）
	投标人分别针对：①结构特殊桥梁施工，②校门建筑施工，③边坡支护，④道路路基及路面施工，⑤危大工程施工，⑥投标人认为的本项目其他特点，提出确保安全生产的技术组织措施。按以下标准计分：
优（10.0分）：有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，安全管理制度健全，各道工序安全技术措施针对性强，措施科学、合理、可行性高，确保安全生产的技术组织措施符合实际且完全满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施完善、得力、可行性高，能有效控制和防范安全事故发生。且提供承诺书，保证在项目施工期间无安全事故、无人员伤亡，若发生一般事故及以上，愿接受合同约定的处罚。
良（8.0分）：有专门的安全管理人员和制度，且人员配备较合理，安全管理制度较健全，各道工序安全技术措施有针对性，措施合理可行，确保安全生产的技术组织措施符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施一般，能控制和防范安全事故发生。且提供承诺书，保证在项目施工期间无安全事故、无人员伤亡，若发生一般事故及以上，愿接受合同约定的处罚。
中（6.0分）：有专门的安全管理人员和制度，且人员配备基本合理，安全管理制度基本健全，各道工序有安全技术措施，措施基本可行，确保安全生产的技术组织措施符合实际且基本满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施一般，基本能控制和防范安全事故发生。且提供承诺书，保证在项目施工期间无安全事故、无人员伤亡，若发生一般事故及以上，愿接受合同约定的处罚。
一般（4.0分）：有专门的安全管理人员和制度，但人员配备不够合理，安全管理制度基本健全，各道工序有安全技术措施，但措施不可行，确保安全生产的技术组织措施基本符合实际且勉强满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施较差，不能控制和防范安全事故发生。
差（2.0分）：有专门的安全管理人员和制度，但人员配备不合理，安全管理制度不健全，各道工序有安全技术措施，但措施不可行，确保安全生产的技术组织措施不符合实际且不满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施差，不能有效控制和防范安全事故发生。

	
	
	
	确保工期的技术组织措施（2.0分～10.0分）
	投标人分别针对：①结构特殊桥梁施工，②道路路基及路面施工，③多专业交叉施工，④雨季施工，⑤校内施工时段限制，⑥工期紧张，⑦校门建筑施工，⑧危大工程施工，⑨投标人认为的本项目其他特点，提出确保工期的技术组织措施，应对各施工内容的施工工期具体化，列出各分部分项工程的作业时间。按以下标准计分：
优（10.0分）：在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当。能结合本项目影响施工工期的施工内容及特点，有针对性的制定控制工期的施工进度计划及控制措施，施工进度计划合理，措施清晰、可行、目标明确，确保节点工期的兑现。有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制完善，安排科学合理，完全满足本项目平行施工等的实际要求。
良（8.0分）：在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施。能结合本项目影响施工工期的施工内容及特点，制定控制工期的施工进度计划及控制措施基本合理，措施可行，确保节点工期的兑现。有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制较完善，安排合理，满足本项目平行施工等的实际要求。
中（6.0分）：在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施，但措施一般。能结合本项目影响施工工期的施工内容及特点，制定控制工期的施工进度计划及控制措施一般，措施基本可行，基本确保节点工期的兑现。有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制一般，安排较合理，基本满足本项目平行施工等的实际要求。
一般（4.0分）：在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施，但措施较差。不能结合本项目影响施工工期的施工内容及特点，制定控制工期的施工进度计划及控制措施一般、可行性差，勉强确保节点工期的兑现。有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制一般，安排不够合理，勉强满足本项目平行施工等的实际要求。
差（2.0分）：在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面没有保证工期的具体措施。不能结合本项目影响施工工期的施工内容及特点，制定控制工期的施工进度计划及控制措施不可行，不能确保节点工期的兑现。没有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制差，安排不合理，不满足本项目平行施工等的实际要求。

	[bookmark: _Hlk230939886]
	
	
	[bookmark: OLE_LINK48][bookmark: OLE_LINK47]确保文明施工的技术组织措施（1.0分～5.0分）
	投标人分别针对：①校内施工时段限制，②校内多项目同步施工，③投诉控制，④校园施工现场农民工隔离管理，⑤投标人认为的本项目其他特点，提出确保文明施工的技术组织措施。按以下标准计分：
优（5.0分）：针对本工程的特点，提供项目施工期间的污水、废气、扬尘、噪声和固体废弃物等污染源对环境造成的影响分析及防治措施，提供针对校园文明施工措施，有现场文明施工、噪声控制措施、渣土运输运距及措施、建筑垃圾减量的目标和措施，且措施内容完全满足《建筑施工安全生产检查标准》（JGJ59-2011）合格标准并符合《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》要求，建筑垃圾排放量达到行政区域内要求。各项措施周全、具体、有效。有具体实现现场文明施工目标的承诺。且提供承诺书，保证在项目施工期间无周边居民投诉，若有投诉并经招标人核实属实，则愿接受合同约定的处罚。
良（4.0分）：针对本工程的特点，提供项目施工期间的污水、废气、扬尘、噪声和固体废弃物等污染源对环境造成的影响分析及防治措施，提供针对校园文明施工措施，有现场文明施工、噪声控制措施、渣土运输运距及措施、建筑垃圾减量的目标和措施，且措施内容满足《建筑施工安全生产检查标准》（JGJ59-2011）合格标准并符合《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》要求，建筑垃圾排放量达到行政区域内要求。各项措施比较周全、具体、有效。有较具体的实现现场文明施工目标的承诺。且提供承诺书，保证在项目施工期间无周边居民投诉，若有投诉并经招标人核实属实，则愿接受合同约定的处罚。
[bookmark: OLE_LINK137][bookmark: OLE_LINK136]中（3.0分）：针对本工程的特点，提供项目施工期间的污水、废气、扬尘、噪声和固体废弃物等污染源对环境造成的影响分析及防治措施，提供针对校园文明施工措施，有现场文明施工、噪声控制措施、渣土运输运距及措施、建筑垃圾减量的目标和措施，且措施内容基本达到《建筑施工安全生产检查标准》（JGJ59-2011）合格标准并符合《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》要求，建筑垃圾排放量达到行政区域内要求。各项措施一般。有基本的实现现场文明施工目标的承诺。且提供承诺书，保证在项目施工期间无周边居民投诉，若有投诉并经招标人核实属实，则愿接受合同约定的处罚。
一般（2.0分）：针对本工程的特点，提供项目施工期间的污水、废气、扬尘、噪声和固体废弃物等污染源对环境造成的影响分析及防治措施，提供针对校园文明施工措施，有现场文明施工、噪声控制措施、渣土运输运距及措施、建筑垃圾减量的目标和措施，且措施内容勉强达到《建筑施工安全生产检查标准》（JGJ59-2011）合格标准并符合《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》要求，建筑垃圾排放量达到行政区域内要求。各项措施较差。有基本的实现现场文明施工目标的承诺。
差（1.0分）：确保文明施工的技术组织措施不满足要求，文明施工的技术措施不可行。

	
	
	
	[bookmark: OLE_LINK61][bookmark: OLE_LINK55]工程施工的重点和难点及保证措施（2.0分～10.0分）
	[bookmark: OLE_LINK90][bookmark: OLE_LINK91]投标人分别针对：①结构特殊桥梁施工，②工期紧张，③道路路基及路面施工，④多专业交叉施工，⑤管线迁改与既有设施保护，⑥边坡支护，⑦校园施工现场农民工隔离管理，⑧UHPC超高性能混凝土施工、再生混凝土、铝合金管材施工，⑨校门建筑施工，危大工程施工，投标人认为的本项目其他特点，阐述本工程的重点和难点，按以下标准计分：
优（10.0分）：结合本工程平行施工等特点，阐述本工程的重点和难点清晰、合理，并有针对性的深入分析，分析符合实际，重点和难点抓住准确，提出解决重点和难点问题的方法措施科学合理、符合项目实际需求、可行性高。
良（8.0分）：结合本工程平行施工等特点，阐述本工程的重点和难点较清晰、合理，重点和难点分析基本符合实际且明确，提出解决重点和难点问题的方法措施合理、符合项目实际需求，可行性较高。
中（6.0分）：结合本工程平行施工等特点，阐述本工程的重点和难点一般，重点和难点够不明确，提出解决重点和难点问题的方法措施基本合理、可行、符合项目实际需求。
一般（4.0分）不能结合本工程平行施工等特点，阐述本工程的重点和难点不够清晰，重点和难点基本明确，提出解决重点和难点问题的方法措施基本合理、可行性较差、不符合项目实际需求。
差（2.0分）：不能结合本工程平行施工等特点，阐述本工程的重点和难点模糊不明确，提出解决重点和难点问题的方法措施不合理、不符合项目实际需求。

	[bookmark: _Hlk230939905]
	
	
	施工总平面布置图（1.0分～5.0分）
	投标人分别针对：①道路路基及路面施工，②多专业交叉施工，③功能分区，④结构特殊桥梁施工，⑤校门建筑施工，⑥投标人认为的本项目其他特点，自行提供施工总平面布置图，按以下标准计分：
优（5.0分）：投标人有施工总平面布置图，施工总平面布置图能结合项目校园内施工及周边现有建筑物的场地特点，及各分部功能要求和学校管理要求布置，施工总平面布置图安排科学合理，符合本项目施工的实际要求。
良（4.0分）：投标人有施工总平面布置图，施工总平面布置图能结合项目校园内施工及周边现有建筑物的场地特点，及各分部功能要求和学校管理要求布置，施工总平面布置图安排比较合理，符合本项目施工的实际要求。
中（3.0分）：投标人有施工总平面布置图，施工总平面布置图基本能结合项目校园内施工及周边现有建筑物的场地特点，及各分部功能要求和学校管理要求布置，施工总平面布置图安排一般，基本符合本项目施工的实际要求。
一般（2.0分）：投标人有施工总平面布置图，施工总平面布置图不能结合项目校园内施工及周边现有建筑物的场地特点，及各分部功能要求和学校管理要求布置，施工总平面布置图安排不合理，不符合本项目施工的实际要求。
差（1.0分）：施工总平面布置图不合理或不提供，不符合本项目施工实际要求。

	
	
	
	其他（如有）
（0.0分～0.0分）
	……（注：设优、良、中、一般、差，并对各评分等级设置一个具体分值（级间分值差应基本均匀），不设评分区间）

	2.2.2.
（2）
	评标基准价计算
	评标基准价的确定方法
（1）有效报价范围：为通过形式评审、响应性评审、资格评审、技术标评审合格、投标总价低于或等于最高投标限价、经评标委员会审定不存在低于其企业成本的报价。
（2）确定评标基准价P。
□房屋建筑项目，取大于最高投标限价的85%的有效报价参与评标基准价计算。
当参与计算的有效报价数量大于4时，参与计算的有效报价由高到低排序后去掉一个最高报价和一个最低报价，其余报价的算术平均值为评标基准价P。
当参与计算的有效报价数量小于等于4时，取所有报价的算术平均值为评标基准价P。
市政基础设施项目，取大于最高投标限价的80%的有效报价参与评标基准价计算。
[bookmark: _Hlk101852293]当参与计算的有效报价数量大于4时，参与计算的有效报价由高到低排序后去掉一个最高和一个最低报价，其余报价的算术平均值为评标基准价P。
[bookmark: _Hlk101852321]当参与计算的有效报价数量小于等于4时，所有报价的算术平均值为评标基准价P。

	2.2.2（3）
	报价分
评分标准
（分值权重45%）
【备注：右侧评分标准不得修改】
	[bookmark: OLE_LINK156][bookmark: OLE_LINK155]一、异常低价的甄别处置
投标人投标报价低于最高投标限价的85%且低于进入商务标评审的所有投标人投标报价算术平均值的90%时，评标委员会应当启动成本分析。
如果投标人投标报价低于最高投标限价的85%，投标人应在其投标文件中对其低报价进行说明，阐明理由和依据，并附上相关证明材料，否则评标委员会可以视为其投标报价低于成本；若投标人在其投标文件中对其低报价进行了说明，但评标委员会对其阐明的理由和依据仍存疑问，应根据分析情况和评审需要书面向投标人提出询问，投标人对询问的答复、澄清、解释均采用书面形式，并由投标人的法定代表人或其授权代理人签字。
如果评标委员会集体认为其投标报价不可行的，可以认定该投标人以低于成本报价竞标；认为其投标报价可行的，可以认定该投标人报价不低于成本，并应在评标报告中对判定理由进行说明。
二、报价分评分标准（满分100分）
1.总报价分计算（满分85分）
总报价得分以85分为基数扣减，直至总报价分被扣至0分为止：
（1）总报价等于97%P的， 总报价得基本分85分。
（2）总报价高于97%P（不含97%P） 的，以85分为基数，每高于97%P一个百分点扣1分，不足一个百分点时，用内插法计算。
（3）总报价低于97%P（不含97%P） 的，以85分为基数，每低于97%P一个百分点扣0.5分，不足一个百分点时，用内插法计算。
（4）按上述办法计算得总报价分后，若《建筑安装工程费汇总表》《工程量清单计价表》《技术措施项目清单计价表》《综合措施项目清单计价表》《其他项目清单计价表》等有算术错误的，以投标函标明的总额为基数，经算术错误改正后的投标报价汇总表总额每偏离一个百分点扣2分，不足一个百分点时，用内插法计算。
2.单价部分（满分15分）
单价得分以15分为基数扣减，直至单价得分被扣至0分为止：
（1）对最高投标限价和所有通过形式评审、响应性评审、资格评审、技术标评审合格或可行、投标总价低于或等于最高投标限价、经评标委员会审定不存在低于其企业成本的报价的每项分部分项工程量清单项目计算出合计价算术平均值，将合计价算术平均值由高到低进行排序，取合计价算术平均值最高的前30%（含）项进行评审。 
对最高投标限价和通过形式评审、响应性评审、资格评审、技术标评审合格或可行、投标总价低于或等于最高投标限价、经评标委员会审定不存在低于其企业成本的报价计算出每项分部分项工程量清单综合单价算术平均值，以每项的综合单价算术平均值作为基准值。将合计价算术平均值最高的前30%分部分项工程清单项目的综合单价逐项与基准值比对，偏差绝对值≥30%的，视为异常低价项。每有一项异常低价项扣X分（建设项目分部分项工程量清单子目数量≤300时，X=1；300＜建设项目分部分项工程量清单子目数量≤600时，X=0.5；建设项目分部分项工程量清单子目数量＞600时，X=0.1）。
（2）已标价的《工程量清单计价表》中引用的单价与单价分析表不符的，每发现一处扣0.5分。单项报价以算术修正后的《工程量清单计价表》为准。
（注：①当有效报价数大于4家时，投标平均单价=所有相应项目单价去掉一个最高值和一个最低值后的平均数；②当有效报价数小于等于4时，投标平均单价=所有相应项目单价的平均数）
3.计分保留至小数点后四位。
4.价格得分（满分100分）=总报价得分+单价部分得分
三、非专门面向中小企业采购、接受联合体或允许分包的政府采购工程项目报价分加分
按上述方法计算出价格分加权分后，
如本项目为招标公告中规定的未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，评标委员会应当对满足第二章“投标人须知前附表”规定的小微企业价格分加权分给予3%的加分，用加分后的价格分加权分计算汇总得分。
如接受联合体投标时投标人为大中型企业与小微企业组成联合体，且投标文件所附联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 40%以上的；或者第二章“投标人须知前附表”允许分包时投标人为大中型企业并在投标文件中明确向一家或者多家小微企业分包，且投标文件所附分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 40%以上的；评标委员会应当对联合体或者大中型企业的价格分加权分给予 1%的加分，用加分后的价格分加权分计算汇总得分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受以上价格优惠政策。
注：如某投标人价格分加权分已是满分，符合上述规定时仍给予加分。
报价分加权得分=价格得分×报价分分值权重
报价最后得分=报价分加权得分+小微企业或残疾人或监狱企业加分（如有）
例：某项目计算价格分时，报价分分值权重为70%，某投标人为小微企业，价格得分为100分，加权后为70分，则报价最后得分应为70*（1+3%）=72.1分。


	2.2.2（4）
	企业信誉实力分评分标准【分值权重（20%）】

	[bookmark: OLE_LINK146][bookmark: OLE_LINK145]招标人不应用信用评价结果，评标时各投标人“诚信综合评价分”分值均以满分（100分）计，按20%权重计入投标人汇总得分。
□招标人应用信用评价结果，具体如下：
企业信誉实力得分的确定（备注：1.联合体的诚信综合评价分按联合体牵头人的企业诚信综合评价分认定；2. / ）：

企业信誉实力加权得分=根据实时公布的自治区级诚信综合评价分（百分制）×/ %（最高投标限价1亿元以上取50%-100%，1亿元以下取40%-100%）×企业信誉实力分分值权重（20%）+根据实时公布的设区市级诚信综合评价分（百分制）× / %（最高投标限价1亿元以上取50%-0%，1亿元以下取60%-0%）×企业信誉实力分分值权重（20%）
【备注：自治区级诚信综合评价分占比与设区市级诚信综合评价分占比之和为100%，具体权重由各设区市在规定比例范围内自行确定，招标代理在发出招标文件前把确定后的比例填入招标文件内】
注：自治区级诚信综合评价分由评委在“桂建云”平台信息发布的诚信评分公示栏目中查询。 设区市级诚信综合评价分在（各市查询地址）查询。

	投标人汇总得分
（满分100分）
	报价最后得分=报价分加权得分+小微企业或残疾人或监狱企业加分（如有）
商务标得分= 报价最后得分+ 企业信誉实力加权得分
投标人汇总得分= 技术标加权得分 + 商务标得分

	3
	评标程序
	详见本章附件A：评标详细程序

	3.1.2
	否决投标条件
	详见本章附件B：否决投标条件


备注：
1. 招标项目所需企业资质等级已是最低级别的，不应设置业绩要求。招标公告没有提出类似工程业绩要求的，资格评审时如果采用合格制，不得设置类似工程业绩要求；如果采用有限数量制，可以设置类似工程业绩要求。
2. 招标公告提出类似工程业绩要求的，资格评审时必须设置类似工程业绩要求，考核期同“投标人须知前附表”3.1.4条，类似工程定义与招标公告一致。
3. 人员资格岗位、职称、业绩等信息评分需以“桂建云”录入的为准，否则在评审时不予承认。
4. 自治区级企业信誉实力诚信综合评价分从“桂建云”系统计取，各设区市企业信誉实力分从各市平台查询。【备注：1.各设区市房屋建筑及市政基础设施工程招标时，企业信誉实力分由自治区级、市级两部分组成，其中自治区级的诚信综合评价分占比最高投标限价1亿元以上取50%—100%，1亿元以下取40%—100%，设区市级诚信综合评价分占比最高投标限价1亿元以上取50%—0%，1亿元以下取60%—0%（具体权重由各设区市在规定比例范围内自行确定）；2.联合体的诚信综合评价分按联合体牵头人的企业诚信综合评价分认定；3. / 】
5. 表2.2.2（1）中施工组织设计为暗标。
6. 综合评估法建议用于1000万元以上项目。


[bookmark: _Toc1370327807][bookmark: _Toc78449735][bookmark: _Toc407135170][bookmark: _Toc234867910][bookmark: _Toc389065240]评标办法（综合评估法）正文部分

[bookmark: _Toc389065241][bookmark: _Toc78449736][bookmark: _Toc316613770][bookmark: _Toc184635093][bookmark: _Toc407135171][bookmark: _Toc234867911]1 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章“评标办法前附表”第2.1.2.2款规定的评分标准进行打分，并按综合得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标价也相等时，以企业信誉实力分高的优先；企业信誉实力分也相等的，以企业用于该项工程投标的资质高的优先；企业用于该项工程投标的资质也相等的，以技术标得分高的优先；技术标得分也相等的，由评标委员会采用记名投票方式确定。
[bookmark: _Toc184635094][bookmark: _Toc407135172][bookmark: _Toc52269809][bookmark: _Toc234867912][bookmark: _Toc389065242][bookmark: _Toc78449737]2 评审标准
[bookmark: _Toc407135173][bookmark: _Toc78449738][bookmark: _Toc389065243][bookmark: _Toc30258851][bookmark: _Toc234867913]2.1 初步评审标准
2.1.1形式评审标准：见“评标办法前附表”。
2.1.2响应性评审标准：见“评标办法前附表”。
[bookmark: _Toc389065244][bookmark: _Toc184635095][bookmark: _Toc389065245]2.1.3 资格评审标准：见“评标办法前附表”。
[bookmark: _Toc292042466][bookmark: _Toc78449739][bookmark: _Toc234867914][bookmark: _Toc407135174]2.2 详细评审标准
2.2.1 分值构成：见“评标办法前附表”。
2.2.2 评分标准
（1）技术标评分标准：见“评标办法前附表”。
（2）评标基准价计算方法：见“评标办法前附表”。
（3）报价分评分标准：见“评标办法前附表”。
（4）企业信誉实力分评分标准：见“评标办法前附表”。
[bookmark: _Toc234867915][bookmark: _Toc1483272473][bookmark: _Toc78449740][bookmark: _Toc407135175]3 评标程序
[bookmark: _Toc389065246][bookmark: _Toc78449741][bookmark: _Toc407135176][bookmark: _Toc234867916][bookmark: _Toc2114357834]3.1 初步评审
3.1.1 评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。
3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作否决投标处理：
（1）第二章“投标人须知”第1.4.3 项、第1.4.4项规定的任何一种情形的：
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
[bookmark: _Toc234867917][bookmark: _Toc1982125575][bookmark: _Toc407135177][bookmark: _Toc78449742][bookmark: _Toc389065247]3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按照本章“评标办法前附表”第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
3.2.2 所有过程评分分值计算保留小数点后四位，投标人汇总得分保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 投标人汇总得分（满分100分）=商务标得分+技术标加权得分。
[bookmark: _Toc78449743][bookmark: _Toc234867918][bookmark: _Toc389065248][bookmark: _Toc407135178][bookmark: _Toc1893612524]3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，也可以要求投标人对细微偏差进行补正。澄清、说明和补正必须由评标委员会书面提出、投标人书面答复，否则无效。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容，也不可对投标总价进行修改。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。投标报价澄清或说明过程不可要求投标人通过确认或撤回不响应的投标文件转变为响应招标文件实质性要求的投标文件。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.3.4 对投标文件进行澄清、说明和补正时来往的书面材料传递，必须由交易中心的工作人员进行。
[bookmark: _Toc407135179][bookmark: _Toc78449744][bookmark: _Toc389065249][bookmark: _Toc749698601][bookmark: _Toc234867919]3.4 评标结果
3.4.1 除第二章“投标人须知前附表”授权直接确定中标人外，评标委员会按照本章规定的顺序推荐中标候选人。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
3.4.3 评标委员会应将评标过程中使用的文件、表格以及其他材料即时归还招标人。招标人应当按照“投标人须知前附表”规定的封存方式封存评标资料。

[bookmark: _Toc389065250][bookmark: _Toc407135180][bookmark: _Toc617804189][bookmark: _Toc234867920][bookmark: _Toc78449745][bookmark: _Toc389065251]附件A  评标详细程序
[bookmark: _Toc2104676258][bookmark: _Toc78449746][bookmark: _Toc900842433][bookmark: _Toc10593][bookmark: _Toc407135181][bookmark: _Toc9424][bookmark: _Toc234867921]A0 总  则
[bookmark: _Toc389065252]本附件是本章“评标办法”的组成部分，是对本章第3条所规定的评标程序的进一步细化，评标委员会应当按照本附件所规定的详细程序开展并完成评标工作。
[bookmark: _Toc19629][bookmark: _Toc17616][bookmark: _Toc389065253][bookmark: _Toc78449747][bookmark: _Toc307409263][bookmark: _Toc407135182][bookmark: _Toc531907959][bookmark: _Toc234867922]A1 基本程序
评标活动将按以下五个步骤进行：
（1）评标准备；
（2）初步评审；
（3）详细评审；
（4）澄清、说明或补正；
（5）推荐中标候选人或者直接确定中标人及提交评标报告。
[bookmark: _Toc1077485706][bookmark: _Toc234867923][bookmark: _Toc407135183][bookmark: _Toc10386][bookmark: _Toc78449748][bookmark: _Toc22659][bookmark: _Toc716886411]A2 评标准备
A2.1 评标委员会成员签到
评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。
A2.2 评标委员会的组建和分工
评标委员会应按照投标人须知前附表第6.1条的规定组建。首先通过电子评标系统以记名方式推选一名评标委员会主任（组长）。评标委员会主任（组长）负责评标活动的组织工作。当需要划分技术类、经济类评委时，应按照规定组建为技术组评委和经济组评委。招标人代表参加评标委员会的，应明确参加类别。
在本附件的表述中，当评委划分为技术类、经济类时，除标明由技术类或经济类评委实施评审外，其余由评标委员会全体委员进行。
A2.3 熟悉文件资料
A2.3.1 评标委员会主任（组长）应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用。
A2.3.2 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、最高投标限价、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额（如作为计价依据时）、有关的法律法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。
[bookmark: _Toc1458][bookmark: _Toc26052][bookmark: _Toc78449749][bookmark: _Toc234867924][bookmark: _Toc1112907658][bookmark: _Toc785306888][bookmark: _Toc407135184]A3 初步评审
A3.1形式评审
评标委员会根据“评标办法前附表”中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审。
A3.2 响应性评审
A3.2.1 评标委员会根据“评标办法前附表”中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行响应性评审。
A3.2.2 投标人投标总价不得超出（不含等于）招标人公布的最高投标限价，凡投标人的投标总价超出最高投标限价的，该投标人的投标文件不能通过响应性评审。
A3.3 资格评审
评标委员会根据“评标办法前附表”中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行资格评审。
A3.4 判断投标是否为否决投标
A3.4.1 判断投标人的投标是否为否决投标的全部条件（包括本章第3.1.2项中规定的条件），在本章附件B中集中列示。
A3.4.2 本章附件B集中列示的否决投标条件不应与第二章“投标人须知”和本章正文部分包括的否决投标条件抵触，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。
A3.4.3 评标委员会在评标过程中，依据本章附件B中规定的否决投标条件判断投标人的投标是否为否决投标。
A3.5 澄清、说明或补正
在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人应当根据问题澄清通知要求，以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定进行。
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[bookmark: _Toc234867925][bookmark: _Toc5460][bookmark: _Toc15013]A4 详细评审
只有通过了初步评审、被判定为合格的投标方可进入详细评审。
A4.1 详细评审的程序
A4.1.1 评标委员会按照本章第3.2款中规定的程序进行详细评审：
（1）技术标评审和评分；
（2）商务标评审和评分；
（3）汇总评分结果。
A4.2 技术标评审和评分
按照“评标办法前附表”中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，由评标委员会的技术组评委进行评审和评分。
A4.3 报价分评审和评分
A4.3.1经济组评委按照“评标办法前附表”中规定的方法计算“评标基准价”。
A4.3.2经济组评委按照“评标办法前附表”中规定的方法，计算各个已通过了初步评审和技术标评审的报价分得分。
A4.4 判断投标报价是否低于成本
由评标委员会的经济组评委根据评标办法前附表“异常低价的甄别处置”规定，认定投标人是否以低于成本竞标。
A4.5 澄清、说明或补正
在评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容书面要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人应当根据问题澄清通知要求，通过网上系统以书面形式予以澄清、说明或者补正。要求澄清或说明的文件及回复文件在评标、定标过程中应严格保密。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定进行。
对投标报价的澄清或说明的具体规定如下：  
 A4.5.1评标委员会可就投标文件中工程量清单项目编码、名称及特征、计量单位与招标工程量清单不一致等要求投标人澄清或说明；
A4.5.2评标委员会可就投标文件中的报价合理性，存在下列疑问的，可要求投标人作出相应的澄清或说明：
 对最高投标限价和所有经过初步评审合格后的投标报价计算出每项分部分项工程量清单综合单价算术平均值，以每项的综合单价算术平均值作为基准值，分部分项工程清单项目的综合单价与基准值相比非合理性偏低或偏高（非合理性偏低或偏高值为30%），可要求投标人提供证明其所报综合单价不低于成本价或报价合理的支持资料。并要求投标人在不改变投标总价的前提下，将基准值作为合理修正综合单价用于已标价工程量清单所列清单项目工程量增减的计价和工程变更计价。
A4.5.3 评标委员会发现投标人存在下列未按要求完整（漏报或未报）填写投标报价的，可要求投标人澄清或说明：
（1）未按要求填报总价合同中分部分项工程清单项目综合单价及合价的，其费用应视为已包含在其他的清单项目综合单价、合价及投标总价中，工程结算时不作重新计价及调整；
（2）未按要求填报措施清单项目的价格、按项计价的分部分项工程清单项目的价格，其费用应视为已包含在其他的清单项目综合单价、合价及投标总价中，工程结算时不作重新计价及调整；
（3）未按要求填报单价合同中分部分项工程清单项目的综合单价及合价的，该清单项目价格视为包含在其他分部分项工程清单项目中，并要求投标人在不改变投标总价的前提下，将基准值作为合理修正综合单价（按A4.5.2款计算）用于已标价工程量清单所列清单项目工程量增减的计价和工程变更计价。
A4.5.4 评标委员会发现投标人的投标文件存在以下算术误差及细微偏差问题的，应要求投标人澄清、说明或者按以下规定修正，但投标总价不得作任何调整，修正报价汇总后的总价应与投标函内填报的投标总价一致，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决投标处理。
（1）投标函或投标总价扉页内填报的投标总价大写金额与小写金额不一致的，应以大写金额为准，修正相应小写金额；
（2）投标函内填报的投标总价与已标价工程量清单项目填报的价格累计总额不一致的，应以投标函内投标总价为准，修正工程量清单项目报价累计总额；
（3）投标总价中所列的暂列金额、专业工程暂估价、材料暂估价、优良工程增加费与招标工程量清单内提供的金额不一致的，应按招标工程量清单内提供的金额修正其报价；
（4）投标人所报的已标价工程量清单项目的合价与其清单项目数量乘以综合单价计算结果不一致的，应以清单项目综合单价为准，修正合价。但清单项目的综合单价小数点有明显错误或明显不合理的，应以清单项目合价为准，修正其综合单价；
（5）投标人所报的单价计价的已标价工程量清单项目综合单价与其综合单价分析表中的综合单价不一致，或总价计价清单项目价格与其构成明细分析表中的清单项目价格不一致的，应以已标价工程量清单的清单项目综合单价和（或）清单项目价格为准，修正其分析表的报价；
（6）按上述规定完成修正的算术投标总价小于投标函内的投标总价的，则签订合同时以修正的算术投标总价为准；按上述规定完成修正的算术投标总价大于投标函内的投标总价的，则签订合同时以开标时的投标函大写金额报价为准，同时按比例修正（降低）相应预算清单子目的综合单价或合价。经修正后的综合单价作为工程进度款、工程变更以及单价合同竣工结算的计价依据。
A4.5.5投标人回复的投标报价澄清或说明文件应包括证明其报价合理的支持文件，但不应涉及要求澄清或说明文件中未要求回复的内容。
A4.5.6评标委员会应结合要求澄清或说明的文件和投标人提交的澄清或说明回复文件进行评标。如响应要求澄清或说明的文件，提交回复文件的投标人中标，则中标人接收的要求澄清或说明的文件和回复文件构成合同文件的组成部分，其已标价工程量清单的综合单价及其修正综合单价作为合同单价，应用于合同价款调整的计价。
A4.5.7在完成投标报价澄清或说明后，评标委员会应对澄清或说明情况进行书面记载，编制投标报价澄清或说明报告。投标报价澄清或说明报告应载明澄清或说明工作程序、存在的主要问题、要求澄清或说明的问题、相应回复意见的简述等内容。投标报价澄清或说明报告不得就投标人是否实质性响应招标文件进行评价，应将要求澄清或说明的问题、投标人的相应回复意见等内容进行完整编排，并作为澄清或说明报告附件。
A4.6 企业信誉实力评审和评分
评标委员会根据“评标办法前附表”中规定的分值设定、各项评分因素和相应的评分标准进行评审和评分。
A4.7 汇总评分结果
详细评审工作全部结束后，汇总评标委员会各成员的详细评审评分结果，并按照详细评审最终得分由高至低的次序对投标人进行排序。
评标委员会评审评分结果统计应遵循下列原则：
（1）每个评分项目（单项）的评分基准值为评标委员会成员评分的算术平均值。
（2）每个评分项目（单项）超出该评分项目评分基准值±30%（含30%）范围的评分为无效评分。
（3）投标人每个评分项目（单项）的最终得分为评标委员会成员有效评分的算术平均值；全部评委评分均超出评分基准值±30%（含30%）范围时，投标人该评分项目（单项）的最终得分为评分基准值。
（4）综合评估法资格评审也按上述原则统计分数。
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A5.1 推荐中标候选人
A5.1.1 除第二章“投标人须知”前附表第7.1款授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则：
（1）评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据第二章“投标人须知”前附表第7.1款规定及本章的规定推荐中标候选人。
（2）如果评标委员会根据本章的规定作否决投标处理后，有效投标不足三个，且少于第二章“投标人须知”前附表第7.1款规定的中标候选人数量的，如经评标委员会评定仍具备竞争性的，可以将所有有效投标按最终得分由高至低的次序作为中标候选人向招标人推荐。如果因评标委员会否决投标后有效投标不足三个且评标委员会评定投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决所有投标。
A5.1.2 投标截止时间前递交投标文件的投标人数量少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。
A5.2 直接确定中标人
第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人的，评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，按照本章的规定直接确定中标人。
A5.3 编制评标报告
评标委员会向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员加盖个人电子印章，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。评标报告应当包括但不限于以下内容：
（1）基本情况和数据表；
（2）评标委员会成员名单；
（3）开标记录；
（4）符合要求的投标一览表；
（5）否决投标情况说明；
（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；
（7）经评审的价格一览表（包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果、结论的表格、说明、记录等文件）；
（8）经评审的投标人排序；
（9）推荐的中标候选人名单（如果第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人，则为“确定的中标人”）与签订合同前要处理的事宜；
（10）澄清、说明、补正事项纪要。
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A6.1 关于评标活动暂停
A6.1.1 评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。
A6.1.2 发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。
A6.2 关于评标中途更换评委
A6.2.1 除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：
（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。
（2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。
A6.2.2 退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员生产方式另行确定替代者进行评标。
A6.3 记名投票
需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。
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根据《评标委员会和评标方法暂行规定》《评标专家和评标专家库管理办法》等相关规定，评标委员会不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论；评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。
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备注：同“第三章（经评审的合理低价法）”附件B。
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投标单位人员诚信状态核查情况记录表1-1

招标项目名称：                           招标项目编号：                        开标时间：           年      月      日
招标人：                                 招标代理机构：                     招标代理员身份证号：           
	序号
	投标单位
	专职投标员
	核查
结论
	法定代表人或专职投标员签电子章（必须为专职投标员持证本人）
	验证专职投标员与投标文件中专职投标员是否一致
（本列由评委填写）

	
	
	姓名
	身份证号
	诚信信息是否有效（处于启用状态方为有效）
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	





招标人授权代表（签字）：             记录人（签字）：                见证人员（签字）：                  监督人员（签字）：
注：开标前身份证验证时，如投标单位的专职投标员的诚信信息未处于有效状态，则为诚信信息未通过验证，该投标文件投标无效。评标时，如评委发现投标单位投标文件中专职投标员与开标时所验身份证的专职投标员不相符时，应视作该投标单位的诚信信息未通过验证。
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附表A－1－2：投标单位人员诚信状态核查情况记录表1-2
投标单位人员诚信状态核查情况记录表1-2

招标项目名称：                       招标项目编号：                        开标时间：           年      月      日
招标人：                                                                  招标代理机构：                               

	序号
	投标单位
	项目经理
	专职安全生产管理人员
	核查
结论
	法定代表人或专职投标员签电子章（必须为专职投标员持证本人）
	验证项目经理和专职安全生产管理人员与投标文件中拟投入者是否一致
（本列由评委填写）

	
	
	姓名
	身份证号
	存在在建工程及不良行为情况
	诚信信息是否有效（处于启用状态方为有效）
	姓名
	身份证号
	诚信信息是否有效（处于启用状态方为有效）
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



招标人授权代表（签字）：                   记录人（签字）：      见证人员（签字）：                  监督人员（签字）：                          
评委签字（仅负责核查投标文件中拟投入的项目经理或专职安全生产管理人员与本记录表中的项目经理或专职安全生产管理人员是否相符）：

注：开标时对项目经理和专职安全生产管理人员进行身份证验证，如投标单位的项目经理和专职安全生产管理人员中有一人的诚信信息未处于有效状态，则为诚信信息未通过验证，则该投标文件投标无效；评标时，如评委发现投标单位投标文件中拟投入的项目经理或专职安全生产管理人员与开标时所验身份证的项目经理或专职安全生产管理人员不相符时，应视作该投标单位的诚信信息未通过验证。
[bookmark: _Toc563649471][bookmark: _Toc1298][bookmark: _Toc374827288][bookmark: _Toc234867932][bookmark: _Toc13955]附表A－2：开标记录表


开标记录表

招标项目名称：                         招标项目编号：                        开标时间：          年      月      日
招标人：                                                                  招标代理机构：                         
	序号
	投标单位
	是否按时递交投标文件
	投标单位是否有效
	人员是否有效
	提交的投标保证金（万元）
	投标总报价（元）
	自报工期（日历天）
	自报质量等级
	....
	法定代表人或专职投标员签电子章（必须为专职投标员持证本人）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



招标人授权代表（签字）：             记录人（签字）：           见证人员（签字）：         监督人员（签字）：
[bookmark: _Toc78449758][bookmark: _Toc234867933][bookmark: _Toc59203028][bookmark: _Toc2683][bookmark: _Toc1362799683][bookmark: _Toc20098][bookmark: _Toc36071301]附表A－2－1：开标会异常记录表（如有）

开标会异常记录表（如有）

招标项目名称：                          招标项目编号：                        
开标时间：          年      月      日
建设单位：                                                                  
招标代理机构：                         



开标会异常情况记录：  投标人****异议*************                                                                



开标现场异议人：             ***公司         授权代表签字：           日期


招标人代表：
（情况属实……）、（招标人简单答复：........）等                     
                         签字：           日期：                        
招标代理机构项目负责人： （情况属实……）、（招标代理机构简单答复：........）等                     
                         签字：           日期：                        




开标现场或网上开标室其余投标人法定代表人或专职投标员签电子章（必须为专职投标员持证本人）：

[bookmark: _Toc27222][bookmark: _Toc1123078200][bookmark: _Toc19361][bookmark: _Toc78449759][bookmark: _Toc234867934][bookmark: _Toc2111101751]附表A－3：评标委员会签到表
评标委员会签到表
招标项目名称及招标项目编号：                                                                       时间：      年      月      日
	序号
	姓名
	职称
	工作单位
	专家身份证号码
	联系电话
	签到时间

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	




[bookmark: _Toc1398200412][bookmark: _Toc157156844][bookmark: _Toc234867935][bookmark: _Toc13860][bookmark: _Toc17777]附表A-4：机器码核查记录表
机器码核查记录表
招标项目名称及招标项目编号：                                                                       时间：      年      月      日
	序号
	投标人名称
	机器码
	是否一致
	是否通过评审

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	……
	
	
	

	
	
	
	


评标委员会全体评委签名：                                                             日期：        年     月     日
[bookmark: _Toc234867936][bookmark: _Toc904032556][bookmark: _Toc1191119050][bookmark: _Toc9031][bookmark: _Toc32104]附表A－5：投标文件雷同性分析
投标文件雷同性分析

招标项目名称及招标项目编号：                                                                   时间：     年    月    日
	序号
	投标人
	投标文件制作
时间
	文件制作机器码
	文件创建标识码
	上传时间
	造价软件加密
锁号

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	



评标委员会全体成员签字：

日期：     年     月    日

[bookmark: _Toc234867937]附表A－6：形式评审记录表（商务标）
形式评审记录表（商务标）
招标项目名称及招标项目编号：                                                                      时间：      年      月      日
	序号
	评审因素
	投标人名称及评审意见

	1
	投标人名称
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	投标函盖章
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	投标总价封面扫描件
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	投标文件格式
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	联合体投标人（如有）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	报价【1.报价唯一，只能有一个有效报价；2.所有投标报价均大于等于最高投标限价x（1-D%）的，则本项目招标失败，由招标人依法重新招标。D=    （备注：由招标人在招标文件中确定，D值可取（0~5）】
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	是否通过评审
	
	
	
	
	
	
	
	
	


【备注：本表可根据评分办法的需要进行调整】

评标委员会全体商务标评委签名：                                                    日期：        年     月     日


[bookmark: _Toc1623624888][bookmark: _Toc19936][bookmark: _Toc34802557][bookmark: _Toc24258][bookmark: _Toc234867938]附表A－7：形式评审记录表（技术标）
形式评审记录表（技术标）
招标项目名称及招标项目编号：                                                                      时间：      年      月      日
	序号
	评审因素
	投标人名称及评审意见

	1
	投标人名称
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	投标文件格式
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	联合体投标人（如有）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	是否通过评审
	
	
	
	
	
	
	
	
	


【备注：本表可根据评分办法的需要进行调整】

评标委员会全体技术标评委签名：                                                     日期：        年     月     日
[bookmark: _Toc871536358][bookmark: _Toc234867939][bookmark: _Toc31135][bookmark: _Toc1542][bookmark: _Toc1809818680]
附表A－8：响应性评审记录表（商务标）
响应性评审记录表（商务标）
招标项目名称及招标项目编号：                                                                      时间：      年      月      日
	序号
	评审因素
	投标人名称及评审意见

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	投标内容
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	工期
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	工程质量
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	投标有效期
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	权利义务
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	技术标准和要求
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	投标价格
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	分包计划（如有）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	已标价工程量清单
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	是否通过评审
	
	
	
	
	
	
	
	
	


【备注：本表可根据评分办法需要分为商务标响应性评审记录表和技术标响应性评审记录表】

评标委员会全体商务标评委签名：                                                          日期：        年     月     日

[bookmark: _Toc14605][bookmark: _Toc210160314][bookmark: _Toc12062][bookmark: _Toc182013560]
[bookmark: _Toc234867940]附表A－9：响应性评审记录表（技术标）
响应性评审记录表（技术标）
招标项目名称及招标项目编号：                                                                      时间：      年      月      日
	序号
	评审因素
	投标人名称及评审意见

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	投标内容
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	工期
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	工程质量
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	投标有效期
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	权利义务
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	技术标准和要求
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	分包计划（如有）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	是否通过评审
	
	
	
	
	
	
	
	
	


【备注：本表可根据评分办法需要分为商务标响应性评审记录表和技术标响应性评审记录表】


评标委员会全体技术标评委签名：                                                     日期：        年     月     日

[bookmark: _Toc1032662839][bookmark: _Toc29658][bookmark: _Toc234867941][bookmark: _Toc1723160513][bookmark: _Toc17330]附表A－10：资格审查评审记录表一 
	
	
资格审查评审记录表一

	
	招标项目名称及招标项目编号：                                                                       时间：      年      月      日


	序号
	投标人名称
	合格标准：投标人符合第二章“投标人须知”第1.4项规定的，且按规定提交了第二章“投标人须知前附表”3.1.1项资格审查部分（1）～（ ）项内容的，且符合要求，方可进行资格审查评分。
	备注
	可否进行资格审查评分

	
	
	（1）
	（2）
	（3）
	（4）
	（5）
	（6）
	（7）
	（8）
	（9）
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	评标委员会全体成员签名： 








[bookmark: _Toc987090894][bookmark: _Toc7683][bookmark: _Toc1963][bookmark: _Toc1411029225][bookmark: _Toc234867942]附表A－11：资格审查评审记录表二

资格审查评审记录表二（合格制）
招标项目名称及招标项目编号：                                                                       时间：      年      月      日
	序号
	评审因素
	投标人名称及评审意见

	1
	投标文件签署
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	营业执照
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	安全生产许可证
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	资质等级
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	财务状况
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	类似项目业绩（如有）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	诚信
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	项目经理
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	专职安全生产管理人员
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	联合体投标人（如有）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	投标保证金
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	其他要求
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	是否通过评审
	
	
	
	
	
	
	
	
	


【备注：根据评分办法的资格审查标准调整本表】
评标委员会全体成员签名：                                                                        日期：        年     月     日                                                                                                                                                                  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc78449762][bookmark: _Toc18052500][bookmark: _Toc262430124][bookmark: _Toc12290][bookmark: _Toc12567][bookmark: _Toc234867943]附表A－11：资格审查评审记录表二
资格审查评审记录表二（有限数量制）
招标项目名称及招标项目编号：                                                                       时间：      年      月      日
	序号
	评审因素
	投标人名称及评审意见
	备注

	1
	（一）企业基本情况
（满分    分）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	（二）企业信誉实力分
（满分     分）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	（三）项目经理情况
（满分     分）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	（四）技术负责人情况
（满分    分）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	（五）拟投入本工程管理人员情况（满分     分）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	（六）拟投入施工机械设备情况
（满分     分）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


【备注：根据评分办法的资格审查标准调整本表】
评标委员会全体成员签名：                                                                        日期：        年     月     日
[bookmark: _Toc9577][bookmark: _Toc10278][bookmark: _Toc424088362][bookmark: _Toc1062921691][bookmark: _Toc234867944][bookmark: _Toc78449767]
附表A－12：技术标评分记录表
技术标评分记录表
招标项目名称及招标项目编号：                                                                       时间：      年      月      日
	序号
	评审因素
	投标人名称及评审意见

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.项目管理机构（明标）（满分20）
	（1）项目经理任职资格与业绩、工作经历等
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	（2）其他主要人员
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.施工组织设计（暗标）（满分80）
	（1）主要施工方法
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	（2）拟投入的主要物资计划
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	（3）劳动力安排计划
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	（4）确保工程质量的技术组织措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	（5）确保安全生产的技术组织措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	（6）确保工期的技术组织措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	（7）确保文明施工的技术组织措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	（8）工程施工的重点和难点及保证措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	（9）施工总平面布置图
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	（10）其他
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	.........
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	技术标得分（满分100分）合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	技术标加权得分合计（满分       ）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	技术标是否合格（技术标加权得分低于技术标加权满分的60%的，技术标不合格）
	
	
	
	
	
	
	
	
	


【备注：本表可根据评分办法的需要进行调整】
评标委员会技术评委签名：                                                                        日期：        年     月     日







[bookmark: _Toc234867945][bookmark: _Toc78449768][bookmark: _Toc1703071691][bookmark: _Toc589771419][bookmark: _Toc22818][bookmark: _Toc17029]附表A－13：投标人施工组织设计评分计算表
投标人名称（或代码） 施工组织设计评分计算表
招标项目名称及招标项目编号：                                                            时间：      年      月      日
	序号
	评审因素
	评委姓名
	评分基准值
	各评委有效评分合计
	有效评分人数
	该单项最终得分

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	
	
	
	

	施工组织设计（暗标）
	（1）主要施工方法
	分值
	分值
	分值
	分值
	分值
	
	
	
	

	
	
	偏差率%
	偏差率%
	偏差率%
	偏差率%
	偏差率%
	
	
	
	

	
	（2）拟投入的主要物资计划
	分值
	分值
	分值
	分值
	分值
	
	
	
	

	
	
	偏差率%
	偏差率%
	偏差率%
	偏差率%
	偏差率%
	
	
	
	

	
	（3）劳动力安排计划
	分值
	分值
	分值
	分值
	分值
	
	
	
	

	
	
	偏差率%
	偏差率%
	偏差率%
	偏差率%
	偏差率%
	
	
	
	

	
	（4）确保工程质量的技术组织措施
	分值
	分值
	分值
	分值
	分值
	
	
	
	

	
	
	偏差率%
	偏差率%
	偏差率%
	偏差率%
	偏差率%
	
	
	
	

	
	（5）确保安全生产的技术组织措施
	分值
	分值
	分值
	分值
	分值
	
	
	
	

	
	
	偏差率%
	偏差率%
	偏差率%
	偏差率%
	偏差率%
	
	
	
	

	
	（6）确保工期的技术组织措施
	分值
	分值
	分值
	分值
	分值
	
	
	
	

	
	
	偏差率%
	偏差率%
	偏差率%
	偏差率%
	偏差率%
	
	
	
	

	
	（7）确保文明施工的技术组织措施
	分值
	分值
	分值
	分值
	分值
	
	
	
	

	
	
	偏差率%
	偏差率%
	偏差率%
	偏差率%
	偏差率%
	
	
	
	

	
	（8）工程施工的重点和难点及保证措施
	分值
	分值
	分值
	分值
	分值
	
	
	
	

	
	
	偏差率%
	偏差率%
	偏差率%
	偏差率%
	偏差率%
	
	
	
	

	
	（9）施工总平面布置图
	分值
	分值
	分值
	分值
	分值
	
	
	
	

	
	
	偏差率%
	偏差率%
	偏差率%
	偏差率%
	偏差率%
	
	
	
	

	
	（10）其他
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	.........
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标人技术建议书
总评分结果
	
	是否通过评审
	

	投标人技术标加权平均得分
	
	
	



【备注：1本表可根据评分办法和评委人数的需要进行调整；2 评标委员会评审评分结果统计应遵循下列原则：（1）每个评分项目（单项）的评分基准值为评标委员会成员评分的算术平均值。  （2）每个评分项目（单项）超出该评分项目评分基准值±30%（含30%）范围的评分为无效评分。 （3）投标人每个评分项目（单项）的最终得分为评标委员会成员有效评分的算术平均值；全部评委评分均超出评分基准值±30%（含30%）范围时，投标人该评分项目（单项）的最终得分为评分基准值】


评标委员会全体技术标评委签名：                                                                       日期：        年     月     日


[bookmark: _Toc902006463][bookmark: _Toc234867946][bookmark: _Toc886][bookmark: _Toc78449769][bookmark: _Toc1745702597][bookmark: _Toc9370]附表A－14：报价分评分记录表
报价分评分记录表
招标项目名称及招标项目编号：                                                                       时间：      年      月      日
	项目
	投标人名称

	
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价（万元）
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价是否有效
	
	
	
	
	
	
	

	已标价工程量清单评审是否合格
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价是否低于成本
	
	
	
	
	
	
	

	是否参与评标基准价计算（取大于最高投标限价的□85%□80%的有效报价）
	
	
	
	
	
	
	

	评标基准价P
	
	
	
	
	
	
	

	1.总报价得分（满分85分）（1=85分-1.1-1.2）
	
	
	
	
	
	
	

	1.1总报价扣分
	
	
	
	
	
	
	

	1.2算术错误扣分
	
	
	
	
	
	
	

	2.单价得分（满分15分）（2=15分-2.1-2.2-2.3）
	
	
	
	
	
	
	

	2.1工程量清单中主要项目扣分
	
	
	
	
	
	
	

	2.2已标价的《工程量清计价表》中引用的单价与单价分析表不符扣分
	
	
	
	
	
	
	

	3.价格得分（满分100分）=1+2
	
	
	
	
	
	
	

	4.报价分加权得分=3x权重
	
	
	
	
	
	
	

	5.小微企业或残疾人或监狱企业加分（如有）
	
	
	
	
	
	
	

	6.报价最后得分=4+5
	
	
	
	
	
	
	

	最高投标限价（如有）
	
	

	价格得分（满分100分）=总报价得分+单价部分得分
报价分加权得分 = 价格得分×报价分分值权重        报价最后得分=报价分加权得分+小微企业或残疾人或监狱企业加分（如有）


【备注：本表可根据评分办法的需要进行调整。投标报价单位：人民币元】
评标委员会全体商务标评委签名：                                                                      

[bookmark: _Toc1833][bookmark: _Toc1029795877][bookmark: _Toc234867947][bookmark: _Toc1012718793][bookmark: _Toc78449770][bookmark: _Toc1076]
附表A-15：企业信誉实力评分记录表

企业信誉实力评分记录表（自治区本级房屋建筑及市政基础设施工程招标时）


招标项目名称及招标项目编号：                                           （项目名称）                    时间：      年      月      日 
	序号
	评分项目
	企业诚信综合评价分
	投标人名称（或代码）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	区级企业诚信综合评价得分（百分制）
	100
	
	
	
	
	
	
	

	企业信誉实力加权得分合计（满分    ）
	
	
	
	
	
	
	
	

	企业信誉实力加权得分=根据实时公布的区级诚信综合评价分（百分制）×企业信誉实力分分值权重（20%）


评标委员会全体商务标评委签名：                                                     日期：        年     月     日


[bookmark: _Toc1537713619][bookmark: _Toc78449771][bookmark: _Toc32146][bookmark: _Toc906496380][bookmark: _Toc234867948][bookmark: _Toc1133]
附表A-16：企业信誉实力评分记录表
企业信誉实力评分记录表（各设区市房屋建筑及市政基础设施工程招标时）


招标项目名称及招标项目编号：                                                              时间：      年      月      日
	序号
	评分项目
	企业诚信综合评价分
	投标人名称（或代码）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	区级企业诚信综合评价得分（百分制）
	100
	
	
	
	
	
	
	

	设区市级企业诚信综合评价得分（百分制）
	100
	
	
	
	
	
	
	

	企业信誉实力加权得分合计（满分    ）
	
	
	
	
	
	
	
	

	企业信誉实力加权得分=根据实时公布的区级诚信综合评价分（百分制）×    %（最高投标限价1亿元以上取50%-100%，1亿元以下取40%-100%）×企业信誉实力分分值权重（20%）+根据实时公布的设区市级诚信综合评价分（百分制）×    %（最高投标限价1亿元以上取50%-0%，1亿元以下取60%-0%）×企业信誉实力分分值权重（20%）


评标委员会全体商务标评委签名：                                                     日期：        年     月     日

[bookmark: _Toc8120][bookmark: _Toc234867949][bookmark: _Toc78449772][bookmark: _Toc28263][bookmark: _Toc1848225375][bookmark: _Toc1491831473]
附表A-16：评标结果汇总表
评标结果汇总表
招标项目名称及招标项目编号：                                                            时间：      年      月      日 
	序号
	投标人名称
	投标
总价（元）
	初步评审
	详细评审
	投标人汇总得分= 技术标加权得分 + 商务标得分
	排序（由高至低）

	
	
	
	
	技术标加权平均得分
（满分
    分）
	商务标得分
	
	

	
	
	
	形式评审是否合格
	响应性评审是否合格
	资格审查是否合格
	
	报价分加权得分（小微企业、残疾人、监狱企业为报价最后得分）（满分   分）

	企业信誉实力加权得分
（满分20 分）
	商务标得分= 报价分加权得分+ 企业信誉实力加权得分
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	最终推荐的中标候选人及其排序
	第一名：

	
	第二名：

	
	第三名：


【备注：本表可根据第二章投标人须知确定的中标候选人推荐数量等实际情况进行调整】
评标委员会全体成员签名：  


[bookmark: _Toc21703][bookmark: _Toc10048112][bookmark: _Toc1779494478][bookmark: _Toc78449773][bookmark: _Toc20478][bookmark: _Toc234867950]附表A-17：中标候选人公示
中标候选人公示
	招标项目名称
	
	招标项目编号
	

	招标人
	名称（加盖单位公章）

	建设单位
	

	代建单位（如有）
	

	招标类别
	□委托招标    □自行招标
	招标方式
	□公开招标    □邀请招标

	招标代理机构
	名称（加盖单位公章）

	结构类型及规模
	（房建项目应注明结构、层数、最大单跨、建筑高度、建筑面积、是否为装配式建筑等；桥梁应注明长度、最大单跨、宽度等；市政道路应注明道路类型、长度、宽度等）

	开标时间
	
	开标地点
	

	公示开始时间
	年    月    日
	公示截止时间
	年    月    日

	预中标人
	（非联合体）
	联合体
	牵头人：

	
	
	
	成员单位：

	中标候选人情况
	第一中标
候选人
	单位名称
	

	
	
	单位资质
	

	
	
	投标总价
	

	
	
	工期
	
	质量等级
	

	
	
	项目经理
	（注册编号：        ；身份证号：        ）

	
	
	专职安全生产管理人员
	（身份证号：         ）【全部拟投入专职安全生产管理人员】

	
	
	投标所用企业业绩、企业诚信综合评价分（包括资格要求和加分业绩、诚信综合评价分）
	

	
	第二中标
候选人
	单位名称
	

	
	
	单位资质
	

	
	
	投标总价
	

	
	
	工期
	
	质量等级
	

	
	
	项目经理
	（注册编号：        ；身份证号：        ）

	
	
	专职安全生产管理人员
	（身份证号：         ）【全部拟投入专职安全生产管理人员】

	
	
	投标所用企业业绩、企业诚信综合评价分（包括资格要求和加分业绩、诚信综合评价分）
	 

	
	第三中标
候选人
	单位名称
	

	
	
	单位资质
	

	
	
	投标总价
	

	
	
	工期
	
	质量等级
	

	
	
	项目经理
	（注册编号：        ；身份证号：        ）

	
	
	专职安全生产管理人员
	（身份证号：         ）【全部拟投入专职安全生产管理人员】

	
	
	投标所用企业业绩、企业诚信综合评价分（包括资格要求和加分业绩、诚信综合评价分）
	 

	被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及依据
	

	其他公示内容（如有）
	

	公示媒介
	

	异议和投诉
	投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出，招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律法规和规章规定或认为权益受到侵害的，请在自知道或应当知道之日起10日内通过全国公共资源交易平台（广西壮族自治区）或提交纸质书面材料向投诉受理部门提出书面投诉书，逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的，可在公示开始日起10日内通过全国公共资源交易平台（广西壮族自治区）或提交纸质书面材料直接向投诉受理部门提交书面投诉书。

	投诉受理部门
	
	投诉受理电话
	

	附件：
	（评标委员会各成员对中标候选人投标文件商务部分、技术部分、投标报价等的评审结论、打分情况，评标委员会成员姓名应当以编码标注的方式替代）


一式5份。其中：招标人2份、招标代理单位1份、招投标监督管理部门1份、交易中心1份。
                     招标人（或招标代理机构）法定代表人（或其授权项目负责人）：（签名） 
年      月      日
备注：1.以上身份证号在公示时应隐藏中间部分数字。
2. 中标候选人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，招标人应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。
3. 中标候选人为残疾人福利性单位的，招标人或者其委托的招标代理机构应当在中标候选人公示时公开中标候选人的《残疾人福利性单位声明函》。
4.如在招标过程中出现投标人的投标文件存在算术误差及细微偏差，根据招标文件“澄清、说明或补正”规定修正的算术投标总价小于投标函内的投标总价的，中标候选人公示的投标总价为修正后的算术投标总价。
[bookmark: _Toc234867951][bookmark: _Toc678992507][bookmark: _Toc8034160][bookmark: _Toc78449774][bookmark: _Toc18021][bookmark: _Toc18426]附表A-18：中标通知书
中标通知书
招标项目编号：                                              中标通知书编号（如有）：
	招标人
	

	建设单位
	

	代建单位（如有）
	

	中标单位
	（非联合体）
	联合体
	牵头人：

	
	
	
	成员单位：

	设计单位
	

	招标代理机构
	

	招标项目名称
	

	工程地址
	

	中标范围
	

	结构类型
	（房建项目应注明结构、层数、最大单跨、建筑高度、建筑面积、是否为装配式建筑等；桥梁应注明长度、最大单跨、宽度等；市政道路应注明道路类型、长度、宽度等）
	工程规模
	

	承包方式
	
	承包类型
	

	项目经理
	
	注册专业、等级及注册编号
	
	身份证号
	

	技术负责人及证书编号
	
	专职安全生产管理人员及安全生产考核合格证书编号、身份证号（全部）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	中标
主要
条件
	中标价
	
	主要材料
	钢  筋
	

	
	工期
	
	
	水  泥
	

	
	质量
	
	
	商品砼
	

	
	其中：安全生产费：

	代建单位（如有）：
（盖单位公章）


法定代表人：
（签字或盖章）

年    月    日
	建设单位：
（盖单位公章）


法定代表人：
（签字或盖章）

年    月    日

	招标代理机构：
（盖单位公章）


法定代表人：
（签字或盖章）

年    月    日

	备注
	中标人在收到中标通知书后，须在    日内向招标人足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格。招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。


一式12份。其中：建设单位6份（用于办理工程质量监督、安全监督、施工许可证以及存档等有关手续）、中标单位3份、招标代理单位1份、招投标监督管理部门1份、交易中心1份。

[bookmark: _Toc78449775][bookmark: _Toc1449024083][bookmark: _Toc601584160][bookmark: _Toc18588][bookmark: _Toc25718][bookmark: _Toc234867952]附表A-19：中标结果公告
中标结果公告
	招标项目名称
	

	招标项目编号
	

	招标人
	名称（加盖单位公章） 

	建设单位
	

	代建单位（如有）
	

	招标类别
	□委托招标    □自行招标
	招标方式
	□公开招标    □邀请招标

	招标代理机构
	名称（加盖单位公章） 

	中标范围
	

	评标委员会成员
	

	开标时间
	
	开标地点
	

	中标人
	（非联合体）
	联合体
	牵头人：

	
	
	
	成员单位：

	中标价
	

	工期
	

	质量等级
	

	项目经理
	注册编号：                   ；身份证号：                

	公告媒介
	

	公告日期（即中标通知书签发日期）
	



                   招标人（或招标代理机构）法定代表人（或其授权项目负责人）：（签名）
年      月      日
【备注：1.招标人应在发布媒介上发布中标结果公告；2.以上身份证号在公告时应隐藏中间部分数字】
[bookmark: _Toc78449776][bookmark: _Toc407135190][bookmark: _Toc163918790][bookmark: _Toc358476596]
[bookmark: _Toc234867953][bookmark: OLE_LINK141][bookmark: OLE_LINK140]第四章  合同条款及格式
[bookmark: _Toc351203480][bookmark: _Toc373227552][bookmark: _Toc389065255][bookmark: _Toc296890982][bookmark: _Toc234867954][bookmark: _Toc373478199][bookmark: _Toc724920571][bookmark: _Toc296503025][bookmark: _Toc407135191][bookmark: _Toc78449777]第一部分 合同协议书
发包人（全称）：广西大学
承包人（全称）：        
[bookmark: _Toc351203481]根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就广西大学新校区建设项目一期工程—新建配套校园道路及校门工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
[bookmark: OLE_LINK99][bookmark: OLE_LINK100]1. 工程名称：广西大学新校区建设项目一期工程—新建配套校园道路及校门。
2. 工程地点：广西壮族自治区南宁市秀灵路13号广西大学校园内。
3. 工程立项批准文号：桂发改社会﹝2026﹞1号。
4. 资金来源：财政资金。
5. 工程内容：本工程包含1座校门、2条校园主干道（朴诚大道和勤恳大道）及支路等。其中：校门建筑面积57.16平方米；朴诚大道全长730.4米，宽20米（4+12+4），起点接鲁班路辅路，终点接朴诚大道东段，含朴诚桥（铝合金-UHPC桥）长14.66米；勤恳大道全长614.4米，宽20米（4+12+4），含勤恳桥长51米（下承式UHPC系杆拱桥），起点接勤恳大道南段，终点接原行健学院过桥隧道。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6. 工程承包范围：
广西大学新校区建设项目一期工程—新建配套校园道路及校门，具体详见招标人发布的施工设计图纸、工程量清单及最高投标限价。
[bookmark: _Toc351203482]二、合同工期
计划开工日期：2026年      月      日。（具体以发包人或监理人签署的开工令为准）
计划竣工日期：2027年      月      日。
工期总日历天数：270天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。根据通用条款第13.2.3条规定，竣工日期是指工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告且经发包人签字确认之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明。
[bookmark: _Toc351203483]三、质量标准
工程质量符合设计要求及国家施工验收规范合格标准。
[bookmark: _Toc351203484]四、签约合同价与合同价格形式
[bookmark: OLE_LINK281][bookmark: OLE_LINK280]1. 签约合同价（含税）为：
[bookmark: OLE_LINK152][bookmark: OLE_LINK153]（1）建筑安装工程费（含税）：人民币（大写）                 （¥            元）；不含税价格为（¥      元），增值税（¥      元），增值税税率    %，如有变动以国家相关政策法规为准。
其中：
①安全生产费（含税）：
人民币（大写）               （¥          元）；
②材料暂估价金额（含税）：
人民币（大写）               （¥          元）；
③专业工程暂估价金额（含税）：
人民币（大写）               （¥          元）；
④暂列金额（含税）：
人民币（大写）               （¥          元）；
[bookmark: OLE_LINK157][bookmark: OLE_LINK154]（2）设备购置费（含税）：
人民币（大写）               （¥          元）；增值税税率    %。
2. 合同价格形式：固定综合单价。
[bookmark: _Toc351203485]五、项目经理
承包人项目经理：                     。
[bookmark: _Toc351203486]六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书；
（2）投标函及其附录；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）标准、规范及有关技术文件；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单；
（8）其他合同文件；
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准（违反招标文件实质性内容的约定除外）。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: _Toc351203487]七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
[bookmark: _Toc351203488]3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
4.双方确认本合同落款通讯地址作为文书送达地址，该通讯地址适用于包括双方合同履行过程中的各类通知、补充协议等文件，以及因履行合同发生争议进入民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序等阶段法律文书的送达。通讯地址需要变更时应当提前15个工作日书面通知对方。因提供或者确认的通讯地址不准确、通讯地址变更后未及时依程序告知对方或受送达方拒绝签收或拒绝接听快递员投递电话等原因，导致文书未能被实际接收的，邮寄文书被退回之日视为送达之日。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc351203489]九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。
[bookmark: _Toc351203490]十、签订地点
本合同在广西壮族自治区南宁市西乡塘区签订。
[bookmark: _Toc351203491]十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc351203492]十二、合同生效
本合同自双方法定代表人或授权委托代理人签章并加盖单位（公司）公章之日生效。
[bookmark: _Toc351203493]十三、合同份数
本合同一式贰拾份，均具有同等法律效力，发包人执壹拾贰份，承包人执捌份。

	发包人：广西大学                 （公章）
	承包人：                          （公章）

	法定代表人或其委托代理人：
（签字）
	法定代表人或其委托代理人：
（签字）

	统一社会信用代码：124500004985009929    
	统一社会信用代码：                      

	地址：广西壮族自治区南宁市大学东路100号
	地址：                                  

	邮政编码：530004                       
	邮政编码：                              

	法定代表人：                           
	法定代表人：                            

	委托代理人：/                          
	委托代理人：                            

	电话：0771-3233183                     
	电话：                                  

	传真：0771-3272160                     
	传真：                                  

	电子信箱：gxdxsbk@163.com              
	电子信箱：                              

	开户银行：中国银行广西南宁市西大支行   
	开户银行：                              

	账号：618457484938                     
	账号：                                  




[bookmark: _Toc86847323][bookmark: _Toc407135192][bookmark: _Toc78449778][bookmark: _Toc234867955][bookmark: _Toc389065256][bookmark: _Toc373478338][bookmark: _Toc373227691][bookmark: _Toc351203632]第二部分 通用合同条款

采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）。
[bookmark: _Toc389065257][bookmark: _Toc78449779][bookmark: _Toc234867956][bookmark: _Toc704444909][bookmark: _Toc407135193][bookmark: OLE_LINK142][bookmark: OLE_LINK147]第三部分 专用合同条款
（注：专用合同条款每一条均应填写完整！）
[bookmark: _Toc234867957][bookmark: _Toc351203633][bookmark: _Toc373227692][bookmark: _Toc373478339][bookmark: _Toc78449780][bookmark: _Toc1013968286][bookmark: _Toc407135194][bookmark: _Toc389065258][bookmark: _Toc297120456][bookmark: _Toc296944495][bookmark: _Toc297048342][bookmark: _Toc296890984][bookmark: _Toc292559866][bookmark: _Toc296891196][bookmark: _Toc296347155][bookmark: _Toc296503156][bookmark: _Toc296346657][bookmark: _Toc292559361]1. 一般约定
[bookmark: _Toc373227693][bookmark: _Toc234867958][bookmark: _Toc407135195][bookmark: _Toc78449781][bookmark: _Toc1618220701][bookmark: _Toc389065259][bookmark: _Toc17652][bookmark: _Toc31903][bookmark: _Toc373478340]1.1 词语定义
1.1.1合同
[bookmark: OLE_LINK286][bookmark: OLE_LINK287]1.1.1.10其他合同文件包括：《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024《广西壮族自治区建设工程全过程计价规范》《建设工程工程量计算标准》（GB/T50854～50862-2024）》《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范》，投标文件澄清或说明的文件和回复文件，《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标〔2019〕12号）等国家、自治区颁布的有关规定。其它有关本工程的洽商、变更等书面协议，经发包人认可的工程签证单，经发包人审核书面同意的施工组织设计及各项施工方案，经发包人、承包人确认的会议纪要、备忘录、往来函件等文件。
1.1.2合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名称：      ；
资质类别和等级：      ；
联系电话：      ；
电子信箱：      ；
通信地址：      。
1.1.2.5设计人：
名称：      ；
资质类别和等级：      ；
联系电话：      ；
电子信箱：      ；
通信地址：      ；
1.1.3工程和设备
1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施及临时用地。
1.1.3.9永久占地包括：无永久占地。
1.1.3.10临时占地包括：临时设施、运料通道、材料堆放、材料加工等为实施合同工程需临时占用的土地。
[bookmark: _Toc166155223]1.3法律
适用于合同的其他规范性文件：现行的国家法律和行政法规、部门规章，广西壮族自治区及南宁市的地方性法规和规章。但是有关工程竣工结算或工程造价审定的期限、后果等相关事项，只适用于中华人民共和国法律和行政法规及部门规章和省（自治区）一级的地方性法规和地方政府规章。
[bookmark: _Toc166155224]1.4标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013等适用于本工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程。
1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：无；
发包人提供国外标准、规范的份数：无；
发包人提供国外标准、规范的名称：无。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。
[bookmark: _Toc166155225]1.5合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（1）合同书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）标准、规范及有关技术文件；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单；
（9）其他合同文件：《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024《广西壮族自治区建设工程全过程计价规范》《建设工程工程量计算标准》（GB/T50854～50862-2024）》《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范》，投标文件澄清或说明的文件和回复文件，《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标〔2019〕12号）等国家、自治区颁布的有关规定。其它有关本工程的洽商、变更等书面协议，经发包人认可的工程签证单，经发包人审核书面同意的施工组织设计及各项施工方案，经发包人、承包人确认的会议纪要、备忘录、往来函件等文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准（违反招标文件实质性内容的约定除外）。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字并盖章。
[bookmark: _Toc166155226]1.6图纸和承包人文件
1.6.1图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：不晚于开工前10天；
发包人向承包人提供图纸的数量：叁套（承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担）；
发包人向承包人提供图纸的内容：全套施工蓝图。
[bookmark: OLE_LINK148][bookmark: OLE_LINK149]1.6.2图纸的错误
发包人向承包人提供施工场地内的图纸和报告等施工场地有关资料，承包人有责任对上述资料的真实性、准确性、完整性进行复核，如未进行复核，承包人需承担使用上述资料的风险。发包人不对承包人使用上述资料所做的分析、判断和推论及施工所产生的一切后果负责。
1.6.4承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：工程施工组织设计；各专项施工方案；施工进度计划表；总平面布置及临水、临电及场地布置方案；专项深化设计图、必要的加工图和大样图；项目现场管理人员名单及证件；企业资质及相关审批资料等发包人要求提供的文件；
承包人提供的文件的期限为：按发包人要求的时间提供；
承包人提供的文件的数量为：按发包人要求的数量提供；
承包人提供的文件的形式为：书面形式（纸质版）和电子版；
发包人审批承包人文件的期限：15个工作日。
1.6.5现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：按通用条款执行。
[bookmark: _Toc166155227]1.7联络
1.7.1发包人和承包人应当在1天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2发包人接收文件的地点：发包人指定地点；
发包人指定的接收人为：发包人代表；
承包人接收文件的地点：项目部现场；
承包人指定的接收人为：承包人项目代表；
监理人接收文件的地点：项目部现场；
监理人指定的接收人为：监理人项目代表。
[bookmark: _Toc166155228][bookmark: OLE_LINK164][bookmark: OLE_LINK165]1.10交通运输
1.10.1出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：承包人负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利。
1.10.3场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以本合同施工图纸为准。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人自行解决。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
[bookmark: OLE_LINK163][bookmark: OLE_LINK158]1.10.5道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
因该区域有其他在建施工项目，同时存在多个施工单位共用公共道路和桥梁，在使用过程中发生干扰时，应立即通知监理人并服从监理人的决定。
[bookmark: _Toc166155229]1.11知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款执行。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。
1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。
1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用条款执行。
[bookmark: _Toc166155230][bookmark: OLE_LINK170][bookmark: OLE_LINK166]1.13工程量清单错误的修正
[bookmark: OLE_LINK291][bookmark: OLE_LINK171][bookmark: OLE_LINK290]出现工程量清单工程量偏差时，是否调整合同单价：按10.4.1（10）约定执行。
[bookmark: _Toc166155231]2.发包人
[bookmark: _Toc166155232]2.1许可或批准
[bookmark: OLE_LINK295][bookmark: OLE_LINK294]发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地、规划核实、消防验收等许可和批准。发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，造成工期延误的，由发包人承担责任。
[bookmark: _Toc166155233]2.2发包人代表
姓名：      ；
职务：      ；
联系电话：      ；
通信地址：广西壮族自治区南宁市大学东路100号。
项目现场代表：         。
发包人对发包人代表授权范围如下：负责根据主管部门和学校的有关文件要求开展工程项目建设施工的全过程管理，统筹本工程项目的质量、进度、投资、安全、信息等事宜；协调与施工、监理、检测等有关单位的关系；监督承包人履行合同中的职责和义务；统筹项目三通一平、办理相关许可、批准或备案，包括但不限于建设工程施工许可证、临时占用土地等许可和批准。
[bookmark: _Toc166155234]项目现场代表：服从发包人代表的统筹安排，根据专业分工协助发包人代表开展工程项目建设施工的全过程管理。
2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。
2.4.2提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：承包人负责项目开挖报建，接火申请等全部事宜，发包人仅提供必要的协助，费用由发包人负责。开工前，发包方应将电缆路径与相关单位协调好，不影响电缆的敷设。
施工水电费用约定：（1）承包人在签订施工合同后，项目进场前与发包人签订《施工用水、用电及原基础设施质保协议》并以银行转账方式缴纳文明施工保证金，文明施工保证金为签约合同价（含税）的3%（最高不超过50万元），即人民币（大写）      圆整（¥      元），发包人开通用水用电；（2）施工过程中承包人按发包人要求安装水电计量表，由发包人每月进行抄表并发给承包人确认，承包人每月按时缴纳费用，如逾期未缴纳费用，发包人有权停水停电，造成的一切后果由承包人承担；（3）项目竣工验收前，承包人应与发包人结算水电费用，待结清水电费后，由承包人申请，发包人15个工作日内退还文明施工保证金（无息）。
[bookmark: _Toc166155235]2.5资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：不提供。
发包人是否提供支付担保：不提供。
[bookmark: _Toc166155236]3.承包人
[bookmark: _Toc166155237]3.1承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：按国家和当地建设行政管理部门规定竣工资料的内容执行。
承包人需要提交的竣工资料套数：一式捌套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：全部工程竣工验收合格后30天内。
承包人提交的竣工资料形式要求：纸质文件和电子文件。
（10）承包人应履行的其他义务：对开工的项目，须组建项目工会或党支部。
1）承包人必须如期开工、竣工并按时保质移交整个工程。在任何情况下（除发生不可抗力及发包人原因之外），未经发包人书面同意承包人均不能擅自停工。
2）执行发包人项目现场代表和总监理工程师的指令，如有异议，应立即向发包人的项目现场代表、总监理工程师提出。
3）承包人必须严格执行发包人现场代表和总监理工程师的指令，如承包人对发出指令存有异议的，应立即向发包人现场代表、总监理工程师提出，但不得拒绝执行或消极执行。
4）承包人要听从发包人、监理人现场管理人员的统筹指挥，认真做好施工组织设计，涉及到与其他施工单位配合的，应服从发包人、监理人现场管理人员的统筹安排。
5）须按发包人或监理人通知要求的人员、时间、地点参加发包人或监理人组织的工程会议，否则每迟到1人次按（人民币）500元/人▪次向发包人支付违约金，每缺席1人次按（人民币）1000元/人▪次向发包人支付违约金，迟到超过1小时的视为缺席；与会人员需按发包人或监理人的要求，及时在达成一致意见的会议记录（或会议纪要或会议备忘录）上签字，否则按（人民币）1000元/人▪次向发包人支付违约金。
6）施工时全面协调好周边关系，如因承包人原因未处理好周边环境关系而导致工程停工的后果由承包人自行承担，发包人将不承担由此引起的工期延误及其他损失。
7）承包人应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达发包人指定地点。
8）使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
9）承包人在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到发包人48小时前通知发包人，以准备接货。
10）货物在交付发包人前发生的风险均由承包人负责。
11）货物在规定的交付期限内由承包人送达发包人指定的地点并取得发包人签收后，视为交付。
12）承包人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为发包人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交发包人。
13）发包人对承包人提供的货物在使用前进行调试时，承包人需负责安装并培训发包人的使用操作人员，并协助发包人一起调试，直到符合技术要求，发包人才做最终验收。
14）对技术复杂的货物，发包人应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。验收费用由承包人负责。
15）验收时承包人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由承包人负责。
16）项目如出现场内挖方区土方不能利用至回填区（土方不能场内平衡）的情况，承包人应配合发包人、设计单位、地勘单位等相关单位履行内部控制职责，对土方挖运方案和金额进行论证，并提供相关证明材料。
17）承包人发生的土石方工程费用，应提供经发包人等相关单位核实的真实、完整有效的发票、银行转账凭证、账户或收据、合同等资料。
18）承包人对实际施工与报送竣工结算相符情况负责，如因此出现较大的争议，在不影响工程结构安全的条件下，应配合进行随机钻芯取样抽查，并按设计图纸和抽查结果由点及面推算实际工程量进行竣工结算。
19）土石方工程的取土场、弃土场的租用、青苗补偿、场地恢复、平整、压实、检测、临时道路等一切作业费用由承包人自行考虑。施工过程不对土石方类别、施工机械、转运、降水、排水等其他费用，含政府临时性管制政策影响因素而发生的费用，如城乡清洁工程管理要求等因素进行费用签证。
20）验收产生的一切费用由承包人承担。
[bookmark: OLE_LINK179][bookmark: OLE_LINK178]21）地面（路面）不允许积水，若因承包人原因出现积水，承包人应无条件进行整改直至该地面（路面）通过发包人验收，整改产生的费用由承包人自行承担。
22）承包人应在施工前探明工程沿线地下管线及地下障碍物的情况，并负责协调处理施工现场周围地下管线、老旧管线、不明管线和古树名木的保护、迁改、移栽工作，并承担相关费用。
23）采取足够的预防措施，保证不影响临近建筑物、构造物、高压线路、通讯光缆及电缆管道等各种设施或附近水源的安全与正常使用，不对群众的财产造成损失，也不干扰群众的生产、生活和通行方便，如发生上述情况，并由此导致第三方评估、索赔、赔偿、诉讼费用及其他开支时，由承包人承担一切责任及费用。
[bookmark: OLE_LINK310][bookmark: _Toc166155238]3.2项目经理
3.2.1项目经理：
姓名：      ，签名：                  （本人手写）；
身份证号：      ；
建造师执业资格等级：      ；
建造师注册证书号：      ；
安全生产考核合格证书号：      ；
联系电话：      ；
电子信箱：      ；
通信地址：      ；
承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人履行合同，以承包人名义协调处理与本工程有关的对内对外相关事务，签署签证，签发文件。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：建筑工程施工许可证颁发之日起到工程竣工验收合格之日止，每月不少于22天，每天不少于8小时，以发包人提供的指纹考勤机考勤记录为准，考勤记录没有的按不在现场处理，若出现考勤时弄虚作假的，当月均按不在现场处理。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人需在签订合同后10日内提交项目经理的劳动合同和社会保险证明，逾期未提交，承包人向发包人支付违约金（人民币）1万元/日，且发包人有权书面通知承包人更换项目经理。
[bookmark: OLE_LINK108][bookmark: OLE_LINK41]项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理每月在岗带班时间不得少于当月施工时间的80%。未经发包人同意或正当理由，项目经理每月在岗带班时间少于当月施工时间80%的，少在岗带班一天，发包人有权按（人民币）5000元/日的标准计收（扣）违约金；项目经理确需离开施工现场时，必须事前书面请假，由项目总监理工程师审核后，经发包人代表签字同意后，才能有效请假，否则按不在现场处理。不得事后补办请假手续。
[bookmark: OLE_LINK104][bookmark: OLE_LINK105]3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在开工前到任，如开工后不能到任，视为违约，发包人有权解除合同，同时履约保证金不予退还。在监理人向承包人颁发竣工验收证明前，项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目经理（符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》第十六条第一款及桂建管﹝2016﹞70号、桂建管〔2020〕11号文除外）。未经发包人书面同意，承包人擅自更换项目经理的视为违约，发包人有权解除合同并追究违约责任，违约金为（人民币）100万元/人•次。
[bookmark: OLE_LINK106][bookmark: OLE_LINK181][bookmark: OLE_LINK180]经发包人书面同意，承包人更换项目经理，除健康状况不能正常履职及其他不可抗力因素以外，承包人还需向发包人做出经济补偿：更换项目经理的补偿按100万元/人•次。
[bookmark: OLE_LINK306][bookmark: OLE_LINK307][bookmark: OLE_LINK107]3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：因承包人项目经理不称职，发包人要求调换而15天内未调换的，视为承包人违约，必须立即更换并向发包人支付违约金（人民币）50000元/人•次。
[bookmark: _Toc166155239][bookmark: OLE_LINK311][bookmark: OLE_LINK184][bookmark: OLE_LINK185]3.3承包人人员
3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告（格式见合同附件5）的期限：按通用条款执行。
[bookmark: OLE_LINK315][bookmark: OLE_LINK314]3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：因承包人主要施工管理人员不称职，发包人要求调换而无正当理由拒绝撤换或未及时调换的，视为承包人违约，必须立即更换并向发包人支付违约金，违约金标准：技术负责人（人民币）50000元/人•次；其他管理人员（人民币）20000元/人•次。主要施工管理人员（以投标文件中承诺的项目管理机构配备人员）详见附件5。
3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：建筑工程施工许可证颁发之日起到工程竣工验收合格之日止的施工过程，项目技术负责人、专职安全生产管理人员、施工员、质检员每周至少5天、每天不少于8小时在现场组织项目实施，其他管理人员，每月至少15天、每天不少于8小时在现场。以发包人提供的指纹考勤机考勤记录为准，考勤记录没有的按不在现场处理，若出现考勤时弄虚作假的，当月均按不在现场处理；确需离开施工现场时，必须事前书面请假，由项目总监理工程师审核后，经发包人代表签字同意后，才能有效请假，否则按不在现场处理。不得事后补办请假手续。
[bookmark: OLE_LINK319][bookmark: OLE_LINK318]3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：项目技术负责人、专职安全生产管理人员及其承诺的其他在场管理人员未经发包人书面同意不准擅自更换，擅自更换项目技术负责人的，发包人有权按50万元/人•次的标准计收（扣）违约金；擅自更换专职安全生产管理人员的，发包人有权按（人民币）10万元/人•次的标准计收（扣）违约金；擅自更换其他在场管理人员的，发包人有权按（人民币）5万元/人•次的标准计收（扣）违约金。
[bookmark: OLE_LINK321][bookmark: OLE_LINK320]3.3.6经发包人书面同意，承包人更换主要施工管理人员，除健康状况不能正常履职及其他不可抗力因素以外，承包人还需向发包人做出经济补偿：更换项目技术负责人的，补偿50万元/人•次；更换专职安全生产管理人员的，补偿10万元/人•次；更换其他在场管理人员的，补偿5万元/人•次。
[bookmark: OLE_LINK58]3.3.7承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人同意，项目技术负责人擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权按（人民币）5000元/人•日的标准计收（扣）违约金；未经发包人同意，专职安全生产管理人员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权按（人民币）500元/人•日的标准计收（扣）违约金；其他在场管理人员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权按（人民币）300元/人•日的标准计收（扣）违约金。
3.3.8若承包人现场人员不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加和（或）更换相关人员，增加和（或）更换相关人员的素质和能力不得低于投标文件承诺的要求，并书面通知承包人和抄送发包人。承包人在接到上述通知后应立即执行监理人的上述指示，不得无故拖延，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
[bookmark: _Toc166155240]3.5分包
3.5.1分包的一般约定
禁止分包的工程包括：按通用条款执行。
主体结构、关键性工作的范围：按法律、法规的规定。
3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：无。
其他关于分包的约定：
（1）除前款约定的分包内容外，经过发包人和监理人同意，承包人可以将其他非主体、非关键性工作分包给第三人，但分包人应当经过发包人和监理人审批。发包人和监理人有权拒绝承包人的分包请求和承包人选择的分包人。本项目分包人主要施工管理人员名单详见合同附件6。
（2）在相关分包合同签订并报送有关建设行政主管部门备案后7天内，承包人应当将一份副本提交给监理人，承包人应保障分包工作不得再次分包。
（3）未经发包人和监理人审批同意的分包工程和分包人，发包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的发包人费用增加和（或）延误的工期由承包人承担。
（4）承包人有以下情况之一者，发包人有权解除合同，并扣除其全部履约保证金：
①个人承包工程，包括本人单位及外单位人员承包，发包人不承认其个人拥有任何资质等级及营业许可资格。发包人扣除其全部履约保证金。
②几个人联合承包工程，就地组织暗分包队伍，不具备完成本工程的技术、机械能力，被发包人判定为没有能力履行的承包人。发包人扣除其全部履约保证金。
③就地转包全部的工程，以谋取高额转让费、管理费的承包人。发包人扣除其全部履约保证金。
④承包人有部分分包现象（其中包括冒充承包人下属单位的挂勾单位，凭口头协议参与施工的分包人及其他暗分包个体户），一经发现核实，发包人将采取驱逐该暗分包人措施。发包人扣除其全部履约保证金。
3.5.4分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：分包工程价款由承包人与分包人（包括专业分包人）结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包人（包括专业分包人）支付相关分包合同项下的任何工程款项。因发包人未经承包人同意直接向分包人（包括专业分包人）支付相关分包合同项下的任何工程款项而影响承包人工作的，所造成的承包人费用增加和（或）延误的工期由发包人承担。
[bookmark: _Toc166155241]3.6工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用条款执行。
[bookmark: _Toc166155242]3.7履约保证金
承包人提供履约担保金额及期限：承包人在收到中标通知书后，须在3日内向发包人提交签约合同价（含税）扣除暂列金额（含税）、专业工程暂估价（含税）后的10%的履约担保（格式见合同附件7）。履约担保的有效期应当自本合同生效之日起至发包人签认并由监理人向承包人出具竣工验收意见书或竣工验收报告之日止。如果承包人无法获得一份不带具体截止日期的担保，履约担保中应当有“变更工程竣工日期的，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整”或类似约定的条款。
同时，承包人应在原履约担保到期前提供新的履约担保，未能按时提供新的履约担保的，视为承包人违约，承包人按履约担保金额的4‰/日向发包人支付违约金，并且发包人有权终止向承包人支付任何合同款项，直至承包人提供新的履约担保。
承包人提供履约担保的形式：银行转账或银行保函。工程担保保证人应将出具的保函相关信息录入“广西建筑市场监管云”平台（http：//gxjzsc.caihcloud.com），以实现保函查询及验真功能。
[bookmark: OLE_LINK329][bookmark: OLE_LINK328]履约保证金的退还：履约保证金在工程竣工验收合格并对验收发现的问题完成整改后的7个日历天内，退付履约保证金的50%；承包人向发包人完成（施工）竣工资料移交手续后并提交完整的竣工结算资料，结算资料经发包人检查完整合格，双方在《工程项目竣工结算送审资料表》签字确认，承包人可向发包人申请退还剩余的履约保证金，发包人应在收到申请之日起28个日历天内扣减承包人赔偿金和其他应从承包人扣回的款项后，将履约保证金的余额退还给承包人（无息）。
[bookmark: _Toc166155243]4.监理人
[bookmark: _Toc166155244]4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：质量、进度、投资控制；合同管理、信息管理、安全管理；项目有关单位的协调。具体以监理合同约定为准。
关于监理人的监理权限：对施工中的质量、进度、安全、投资进行监督控制，收集整理与施工有关的信息，协助发包人处理与施工相关的问题；对于涉及设计、工期、造价等变更文件的确认，须由发包人盖章及项目现场代表、总监理工程师签字后方能生效。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人进场前提供经过与发包人、承包人协商认可的施工现场办公、住宿场所的需用计划给承包人，承包人根据计划提供且承担所发生的费用。
[bookmark: _Toc166155245]4.2监理人员
总监理工程师：
姓名：      ；
职务：      ；
监理工程师注册证书号：      ；
联系电话：      ；
电子信箱：      ；
通信地址：      ；
关于监理人的其他约定：详见监理合同。
[bookmark: _Toc166155246]4.4商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：无。
[bookmark: _Toc166155247]5.工程质量
[bookmark: _Toc166155248]5.1质量要求
5.1.1特殊质量标准和要求：严格执行广西壮族自治区住房和城乡建设厅《关于严格实行房屋建筑和市政基础设施工程质量终身责任承诺、永久性质量责任标牌、终身责任信息档案等制度的通知》（桂建管[2014]96号）和南宁市城乡建设委员会《关于落实建设工程质量终身责任，加强工程质量管理的通知》（南建质安[2014]155号）要求，落实建设工程质量终身责任。
[bookmark: OLE_LINK332][bookmark: OLE_LINK333]关于工程奖项的约定： 无 。
[bookmark: _Toc166155249]5.3隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽或中间验收前24小时以书面形式通知发包人和监理工程师验收的内容、时间、地点，承包人准备验收记录单（最好是印制的表格）由双方签证。验收合格，承包人可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，双方商定时限内修改后按上述循序重新验收。
监理人不能按时进行检查时，应提前12小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：24小时。
[bookmark: OLE_LINK334][bookmark: OLE_LINK335][bookmark: OLE_LINK194]5.3.5承包人应当加强施工过程质量控制，并形成完整、可追溯的施工质量管理资料。隐蔽工程各楼层、各施工点位在施工时，应按照《广西壮族自治区档案局关于印发<建设项目影像文件采集指南>的通知》要求的上限标准采集并保留影像资料（如：防水涂料、隔声涂料应严格按照图纸设计厚度控制，确保施工厚度达到设计厚度，并留存施工过程厚度测量及验收的完整影像资料）。对施工中出现的质量问题或验收不合格的工程，承包人应当负责返工处理；对在保修范围和保修期限内发生质量问题的工程，应当履行保修义务。隐蔽工程影像资料、检测数据材料及工程量，经总监理工程师、发包人现场代表审核确认后留存，同时上传建设管理系统，作为质量、进度、隐蔽工程量审核依据。结算时，若承包人无法按上述要求提供完整资料，发包人有权扣除该子项全部费用。
[bookmark: _Toc166155250]6.安全文明施工与环境保护
[bookmark: _Toc166155251]6.1安全文明施工
6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人对项目的施工应达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）要求，同时承包人应严格遵守《建设工程安全生产管理条例》和建设部《建筑工程安全防护、文明施工措施费及使用管理规定》、《广西壮族自治区建筑工程安全防护、文明施工措施费及使用管理细则》以及《南宁市建设工程施工现场管理若干规定》、南宁市建设工程施工现场安全文明施工实施细则的有关规定，严格组织实施，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保无安全生产事故发生，承包人承担因承包人责任而引发的任何事故。
关于安全文明施工奖项的约定：无。
[bookmark: OLE_LINK344][bookmark: OLE_LINK345]6.1.4关于治安保卫的特别约定：承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任，承包人应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡、财产损失事故，费用由承包人承担。承包人生活设施及施工场地应自费配备消防设备，防止火灾发生。同时承包人应按照《广西大学消防安全管理规定》（西大保〔2021〕3号）做好安全管理工作。承包人承担因承包人责任而引发的任何事故。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：必须严格按照《中华人民共和国治安管理处罚法》及《广西壮族自治区社会治安综合治理条例》要求编制治安管理计划，开工前提供经发包人同意的施工场地治安管理计划。
6.1.5文明施工
合同当事人对文明施工的要求：严格执行《大气污染防治法》（主席令第三十一号）、《南宁市建设工程质量和安全生产管理办法》（南宁市人民政府令第46号）、《南宁市建设工程质量安全标准化图集》、《南宁市建设工程施工现场管理若干规定》（南宁市人民政府令第8号）的有关规定，与辖区卫生防疫、环卫管理部门或有合法资质资格的企业签订病媒生物消杀协议、生活垃圾清运协议、渣土密闭运输协议、在线远程监控扬尘监测协议，遵守“一口两池三包四协议”的有关规定，施工前办理排水许可证，严格执行排水许可，做好工地泥浆水、临时生活污水的排放管理，现场设置三级沉淀池及化粪池，避免生活污水及施工废水直排市政排水管网及内河。采取道路硬化、裸土必盖（种草、绿网）、洗车出门、保洁路口、在线监测、抑尘喷淋等有效措施，确保建设工程各项安全防护、文明施工措施及其费用在工地一线按标准落实到位。
[bookmark: OLE_LINK196][bookmark: OLE_LINK195]6.1.6关于安全生产费（含税）总额、支付比例、支付期限的约定：
（1）本签约合同价（含税）已包含安全生产费（含税）      元。
[bookmark: OLE_LINK347][bookmark: OLE_LINK346]（2）使用要求：专款专用。如承包人在此基础上增加安全生产费以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单予以考虑，发包人不再另行支付。具体按《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》（桂建质〔2015〕16号）和《广西壮族自治区建筑工程安全生产管理办法》（广西壮族自治区人民政府令第124号）、《南宁市建设工程施工现场管理若干规定》（南宁市人民政府令第8号）等南宁市相关规定执行。
[bookmark: OLE_LINK352][bookmark: OLE_LINK353]（3）支付约定：在本合同签订后经监理发出开工通知28日历天内，预付安全生产费（含税）总额的30%，其余部分与进度款同期支付，安全生产费（含税）预付款在工程进度款累计金额超过签约合同价（含税）的50%时开始起扣，每月从支付给承包人的工程款内按安全生产费（含税）预付额的30%扣除，直到发包人累计支付签约合同价（含税）（扣除安全生产费（含税）、发包人材料设备价款（含税）、暂估专业工程（含税）、暂列金额（含税））的80%前扣清。
（4）建设单位按规定将安全生产费转入施工单位设立的安全生产费用专户。
（5）工程施工完成后安全生产费尚有结余的，结余部分由建设单位收回。
（6）安全生产费用专户：   公司安全生产费用专户。账号：   。
[bookmark: _Toc166155252]6.3环境保护
[bookmark: OLE_LINK359][bookmark: OLE_LINK197][bookmark: OLE_LINK358]因施工需要，经发包人批准，由承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，费用由承包人负责。
经过城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、运输等部门相关规定执行。由于施工车辆造成的道路、环境等污染，其责任和费用均由承包人承担。
根据《南宁市挥发性有机物污染防治实施方案（2019-2020年）》（南环委办〔2019〕166号）文件精神，宜优先使用低VOCs含量的涂料、油漆和有机溶剂。
施工过程中，承包人要有施工水域环境保护的具体措施及必要的评估论证工作，如在施工水域设置防止悬浮物扩散。防护装置或防护网应便于回收，避免造成二次环境污染。承包人承担以上工作所需的一切费用已包含在签约合同价（含税）中，发包人不另行支付。因承包人未做好施工现场周围水体保护，将施工污水不经处理直接排入校内水塘，对水体产生污染，发包人有权按（人民币）5万元/次的标准计收（扣）违约金。
[bookmark: _Toc166155253]7.工期和进度
[bookmark: _Toc166155254]7.1施工组织设计
7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款执行，无其他内容要求。
7.1.2施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应在合同签订后5天内，但最迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：7天内。
[bookmark: _Toc166155255]7.2施工进度计划
7.2.2施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：7天内。
[bookmark: _Toc166155256]7.3开工
7.3.1开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。经发包人同意后，监理人发出的开工通知应符合法律规定。监理人应在计划开工日期3天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工通知发出前。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工通知发出前。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起180天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
[bookmark: _Toc166155257]7.4测量放线
[bookmark: OLE_LINK200][bookmark: OLE_LINK360][bookmark: OLE_LINK361]7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前3天。承包人在使用发包人提供的测量基准点、基准线和水准点前有义务对测量基准点、基准线和水准点进行复测校核，如果承包人未对上述基准资料进行复测校核或发现上述基准资料存在明显错误或疏忽不通知监理人造成工程损失的，承包人应承担由此引发工程损失的全部责任。
[bookmark: _Toc166155258]7.5工期延误
[bookmark: OLE_LINK203][bookmark: OLE_LINK204]7.5.1因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：1）重大图纸变更影响关键线路工序施工；2）施工期间如因停电、停水连续8小时以上或一周内间歇性停水、停电累计8小时（含8小时）影响正常施工的。3）政府指令性停工。4）在施工过程中遇到地下障碍物、溶洞、岩石、文物或地下管线的。5）非承包人的责任造成的工期延误其他情形。
非承包人的责任影响关键线路工序施工，导致工期延误的，承包人每月底提交工期延误签证单，并附上相关证明材料，由发包人签证确认，作为工程结算的依据，逾期不再办理。
7.5.2因承包人原因导致工期延误
双方约定经监理工程师确认，工期相应顺延的情况：不可抗力的原因。
[bookmark: OLE_LINK109]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延误１日，承包人按签约合同价（含税）的2‰/日向发包人支付违约金，并赔偿发包人因此而遭受的其它损失（包括但不限于因此造成发包人对第三方的违约而应支付的赔偿款、补偿款、违约金及诉讼或仲裁中产生的诉讼仲裁费、评估费、鉴定费、律师费等，下同），对于该违约金，发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除。逾期时间从规定竣工日期起直到实际竣工日期的天数（扣除发包人批准顺延的工期）。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：签约合同价（含税）的10%。
[bookmark: _Toc166155259]7.6不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：无。
[bookmark: _Toc166155260]7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）24小时降雨量达到50-99.9mm的暴雨；
（2）风速大于8级以上的台风；
（3）日气温超过38℃大于3天的。
[bookmark: _Toc166155261]7.9提前竣工
7.9.2提前竣工（赶工）增加费的计算方法：无。
[bookmark: _Toc166155262]8.材料与设备
[bookmark: _Toc166155263][bookmark: OLE_LINK366][bookmark: OLE_LINK367]8.2承包人采购材料与工程设备
除专用合同条款的附件《发包人供应材料设备一览表》中明确的材料、工程设备外，由承包人负责材料和工程设备的采购、运输和保管。对工程使用的重要建设工程材料，承包人应按《南宁市建设工程材料使用管理办法》相关规定，从南宁市建设行政主管部门公布的建设工程材料备案目录中选用。
对发包人在招标时有“参照或相当于”约定的材料，或《主要材料参考品牌表》有明确品牌的材料，承包人在施工过程中必须按类似于或优于所约定品牌、厂家和等级进行采购，并经发包人认可。当发包人与承包人对招标文件所约定的材料有争议时，发包人有权要求承包人按招标文件有“参照或相当于”或《主要材料参考品牌表》标明材料品牌的材料进行采购，并在结算时按投标单价支付。
[bookmark: OLE_LINK369][bookmark: OLE_LINK368]对发包人在招标时，没有明确约定“参照或相当于”**品牌、档次的材料和设备，或双方对材料和设备选择有争议的，发包人有权要求承包人按不低于最高投标限价相同细目的材料或设备价格进行采购。
满足南宁市人民政府印发的《南宁市人民政府关于推广使用预拌砂浆的实施意见》（南府规〔2016〕12号）要求的，本工程必须使用预拌砂浆，价格执行市场询价。预拌砂浆结算价格不予调整。
满足《南宁市松材线虫病防控工作领导小组工作制度》要求，要求涉木产品供货商对应施检疫的产品提供《植物检疫证书》；涉及松木质包装材料的，积极配合林业部门做好检疫工作。
禁止使用松木及其制品、松木包装材料设备、种子、苗木、花卉及繁殖材料。
[bookmark: _Toc166155264]8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人免费承担保管、运输、接收检验，不得以任何理由拒绝。
[bookmark: _Toc166155265]8.6样品
[bookmark: OLE_LINK373][bookmark: OLE_LINK372]8.6.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：主要材料涉及品种、款式、颜色等方面内容的，承包人应提交准备合格的材料样品送发包人选定。选定的样品应封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的储存环境条件，特别是主要装饰、安装工程材料样品至少封存到竣工结算审定完成后（根据工程设计实施情况，包括但不限于地面、天面、内外墙面装饰材料，防水材料，门窗，电线电缆、桥架，给排水管等材料）。
[bookmark: _Toc166155266]8.8施工设备和临时设施
[bookmark: OLE_LINK217][bookmark: OLE_LINK218]8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施
除专用合同条款另有约定的其他独立承包人和监理人指示的他人提供条件外，承包人运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限于用于合同工程。承包人用于本工程的主要机械设备清单见合同附件4。
承包人承诺的施工设备必须按时到达现场，不得拖延、缺短或任意更换。尽管承包人已按投标文件承诺提供了合同附件4设备，但若承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
承包人应根据施工规划，在施工组织设计中明确大型特种设备（如龙门吊、塔吊、架桥机）的进场和撤离时间，并须上报监理人和发包人批准。须提供厂家生产许可证、产品出厂合格证、设计计算书、使用说明书及图纸等资料；对于架桥机还应提供设备出厂到拟投入使用前的使用履历，包括有无发生过设备事故、有无改装以及有无经过大修；架桥机应明确其使用人及权属人。承包人在特种设备使用前制定安装拆除方案及生产安全事故应急预案，由具有安装（拆除）资质的单位进行安装（拆除），并向特种设备所在地质量技术监督部门办理告知等一系列手续，提供验收合格证、当地使用登记证等资料，加强特种设备日常维护保养和自行检查制度，对作业人员进行相应的教育培训、安全技术交底，特种作业人员必须持证上岗。
承包人投入到本工程的机械设备均应手续合法，严禁使用或雇用手续不全的“三无”车辆为本工程服务，包括在施工现场任何为承包人提供服务的车辆，一经发现使用或雇用“三无”车辆，发包人将立即清退该车辆出场，承包人必须在7天内补足符合要求的车辆。对因使用或雇用“三无”车辆而发生伤亡事故或其它责任事故的，承包人自行承担责任，同时发包人还将追究承包人的责任。
关于修建临时设施费用承担的约定：
①承担修建承包人临时设施的费用的范围：建筑物沿边向外500米以内道路、1000米以内的水、电、管线等临时设施费用（已包含在承包人投标报价中）。
②承包人的临时用地（含项目部驻地等）租用费（含拆迁补偿）、临时用地的环保、恢复、临时用地的青苗补偿及地面附着物拆除等费用均由承包人承担。
③承包人负责合同实施期间其施工场地内临时交通道路（含场内外连接公共交通道路）和交通设施的修建、维修、养护和交通管理工作，并承担一切费用。
④承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供给发包人、监理工程师和其他施工人使用，如共同使用的路基损坏严重，发包人或监理工程师将负责通知承包人修复，费用由承包人承担。
8.8.2发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备和临时设施：无。
发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人：承包人。
[bookmark: _Toc166155267]9.试验与检验
[bookmark: _Toc166155268]9.1试验设备与试验人员
9.1.2试验设备
施工现场需要配置的试验场所：无。
施工现场需要配备的试验设备：无。
施工现场需要具备的其他试验条件：无。
[bookmark: _Toc166155269]9.4现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：无。
[bookmark: _Toc166155270]9.5检验费用
根据《建设工程质量检测管理办法》（住房和城乡建设部令第57号）以及《广西壮族自治区建设工程质量检测管理实施细则》（桂建发〔2025〕5号）规定，工程质量检测业务由发包人委托有相应资质的检测机构检测。费用从发包人的项目建设经费中支出并直接支付给检测机构，不计入签约合同价（含税）内。
[bookmark: _Toc166155271]10.变更
[bookmark: _Toc166155272][bookmark: OLE_LINK224][bookmark: OLE_LINK223]10.1变更的范围
[bookmark: OLE_LINK228][bookmark: OLE_LINK227]关于变更的范围的约定：按通用条款执行。
[bookmark: _Toc166155273]10.3变更程序
[bookmark: OLE_LINK377][bookmark: OLE_LINK376]（1）施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明；
（2）施工中承包人原则上不得对原工程设计进行变更，但是在施工中承包人提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织涉及的更改及对材料、设备的换用，须经发包人书面同意，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明；由监理单位下达书面变更通知；
（3）因设计变更而引起的工程量变化的，按原施工图纸与变更后的图纸的工程量之差进行增减计算；
（4）设计变更后确有影响进度的，由承包人提出，经监理人及发包人核准，工期相应顺延；
（5）在施工中如发生地质、地形情况与施工设计不符时，承包人应及时书面通知设计、监理单位及有关工程师现场核对，共同研究决定，并以书面形式确认是否需要变更以及变更的处理办法；
（6）承包人须按发包人工程变更审批管理规定办理有关变更手续。具体见《广西大学工程变更内部审批管理规定》（西大审〔2017〕2号），未按规定完成审批的工程变更，按无效变更处理，发包人不予认可，由此产生的后果由承包人自负。
（7）工程量清单与图纸不一致时，施工前承包人需与发包人履行确认手续，否则，产生的费用由承包人承担。
（8）承包人提交工程结算后，发包人不再补办承包人提出的任何变更审批手续。
（9）当变更工程量无法按图纸或其它资料计算而需按现场签证时，承包人应在实施签证工作前向发包人提交现场签证报告，签证报告应附带工程量计算明细、图纸、照片等基础资料，监理人与承包人至现场复核签证数据；若因签证工作已完成拆除或已隐蔽等原因导致签证工程量无法计量或核实时，发包人、监理人有权拒绝工程签证，或按自己认可的数据签证。
[bookmark: _Toc166155274]10.4变更估价
[bookmark: OLE_LINK238][bookmark: OLE_LINK237]10.4.1变更估价原则
因工程变更引起分部分项工程项目清单的清单项目增加或减少的，应按以下确定综合单价，调整合同价格：
（1）相同施工条件下实施相同项目特征的清单项目，应采用相应的合同单价。
（2）相同施工条件下实施类似项目特征的清单项目或类似施工条件下实施相同项目特征的清单项目，采用类似清单项目的合同单价换算调整后的综合单价；
（3）相同施工条件下实施不同项目特征的清单项目或不同施工条件下实施相同项目特征的清单项目，依据工程实施情况，按照自治区建设行政主管部门颁布的综合单价组价表，涉及到主要材料价格按施工期间的《南宁建设工程造价信息》相应信息价的算术平均值进行计算，《南宁建设工程造价信息》没有相应价格信息的按发包人审定的市场价计算，并乘以（1-下浮系数）确定综合单价；
（4）不同施工条件下实施不同项目特征的清单项目，依据工程实施情况，按照自治区建设行政主管部门颁布的综合单价组价表，涉及到主要材料价格按施工期间的《南宁建设工程造价信息》相应信息价的算术平均值进行计算，《南宁建设工程造价信息》没有相应价格信息的按发包人审定的市场价计算，并乘以（1-下浮系数）确定综合单价；
（5）不适用于上述（1）-（4）情形的，双方根据市场价格协商确定综合价格，并乘以（1-下浮系数）计算。
（6）发包人提供的材料变更为承包人负责采购的，相应分部分项工程项目清单变更后的综合单价按下式计算：综合单价=合同单价+已确认材料价格×（1+损耗率）×（1+增值税税率）×（1-下浮系数）。
（7）承包人提供的材料变更为发包人提供的，相关合同清单项目综合单价中包含的材料费、增值税等应予扣除，综合单价中所含的其他费用不作调整，扣除后的清单项目单价为该清单项目的安装综合单价。
（8）如在招标过程中出现投标人的投标文件存在算术误差及细微偏差，以招标文件“澄清、说明或补正”规定修正后的综合单价作为工程进度款（总价合同除外）、工程变更以及单价合同竣工结算的计价依据。
（9）如在招标过程中出现综合单价非合理性偏低或偏高，以招标文件“澄清、说明或补正”规定投标人提供的合理修正综合单价作为已标价工程量清单所列清单项目数量增加（总价合同除外）和工程变更计价依据。
（10）采用单价合同时，工程变更和工程量清单缺陷导致工程量清单工程量偏差时，是否调整合同单价：是  □否。
除综合单价存在非合理性偏低或偏高按合理修正综合单价计价外，允许调整合同价格的工程量偏差范围及其调整办法：
□无论分部分项工程量清单项目中的工程量变化多少均不调整。
承包人实际完成的某单项清单项目工程量与招标工程量清单工程量偏差超过15%且该单项清单造价超过签约合同价（含税）1%以上的，超过后增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的综合单价按以下方法调整：由承包人对增加的工程量或减少后剩余的工程量的综合单价按上述关于变更估价原则计算。经发包人确认调整后，作为结算依据。当以上变化引起的相关总价措施项目发生变化时，以项计算的总价措施项目应按实际发生变化的措施项目进行调整，以计算基础乘费率计算的总价措施项目按照实际发生变化的计算基础及投标报价费率进行调整。
（11）下浮系数=1-中标价/最高投标限价。因不可抗力产生的费用由发包人及承包人双方协商分担。
10.4.2变更估价程序
（1）承包人提出变更价款的时间是：承包人应当在设计变更发生后14天内提供书面变更价款的申请，将设计变更的原因、变更的金额以书面形式通知发包人，超过14天即视为承包人自动放弃变更价款索赔费用和工期的权利。
（2）发包人确认变更的时间是：收到承包人书面价款的申请及相应变更资料和预算书后14天内进行答复，超过14天不作答复视为已经批准，因承包人资料不全，发包人退回承包人，重新计算答复期。经发包人书面确认后的变更金额将作为追加合同价款，按60%的比例计入最近一期的进度款中支付。
（3）设计变更和签证工程完成后，有关变更文件、签证单、审批件、工程联系单、预算书等工程资料须于7个工作日内送达主管部门审核认可备案后，方可作为工程结算依据。
[bookmark: _Toc166155275]10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。
发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。
[bookmark: _Toc166155276]10.6变更引起的工期调整
因变更引起的工期变化，承包人应在设计变更发生后14天内书面提出调整工期申请，超过14天即视为承包人自动放弃索赔工期的权利。监理人认为有必要时，可要求承包人提交要求提前或延长工期的施工进度计划及相应施工措施等详细材料。
[bookmark: _Toc166155277]10.7暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见已标价工程量清单《材料（工程设备）暂估价格及调整表》（表12-2）和《专业工程暂估价表》（表12-3）。
10.7.1依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。
第1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：
（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；
（2）承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定最高投标限价并按照法律规定参加评标；
（3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。
10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。
第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：
（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；
（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人；
（3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。
[bookmark: _Toc166155278]10.8暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：由承包人根据实际情况提出申请，监理人审核后，交发包人最终确认后使用。
[bookmark: _Toc166155279]11.价格调整
[bookmark: _Toc166155280]11.1市场价格波动引起的调整
[bookmark: OLE_LINK21]市场价格波动是否调整合同价格的约定：是，但因承包人原因造成的工期拖延，延误期间的价格下跌时按下跌价格调整，价格上涨时按原价格。按自治区建设行政主管部门颁布的建设工程全过程计价规范及多层级工程量清单计算规范规定，本工程合同履行期间主要材料【仅指钢材、商品混凝土、电线电缆、砌块、水泥、砂】的材料价格调整幅度超过《南宁建设工程造价信息》2026年第   期（   半月刊）公布的±5%，则超出部分按施工期间《南宁建设工程造价信息》公布价的算术平均值调整，调整部分仅计差额及相应的税金。要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，发包人确认需调整的材料单价及数量，作为调整工程合同价格差额的依据。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第3种方式对合同价格进行调整：
第3种方式：关于基准价格的约定：按《南宁建设工程造价信息》2026年第   期（   半月刊）。
①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。
[bookmark: _Toc166155281]12.合同价格、计量与支付
[bookmark: _Toc166155282]12.1合同价格形式
本工程采用固定综合单价合同价格形式，合同价格包含增值税，本工程计价时采用的增值税计税方法为：☑一般计税法□简易计税法。
采用综合单价合同方式时，工程量按发包人、监理人、承包人三方确认的与实际相符的竣工图结算。如发现竣工图与实际不符，按不利于承包人的原则结算。
固定综合单价包含的风险范围：除工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项、工程量偏差、政策性调整、市场价格波动以外的其他风险。
风险费用的计算方法：单价采用固定综合单价，风险费用已综合考虑在单价中。
风险范围以外合同价款调整方法：
（1）工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项：按10.4.1变更估价原则的约定调整。
（2）工程量偏差：按10.4.1工程量清单错误修正的约定调整。
（3）政策性调整：结算时除国家和自治区政策规定允许调整外，其他不可调整。
（4）市场波动引起的调整：按11.1的约定调整。
（5）本项目最高投标限价执行广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表（市政工程）、广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表（通用安装工程）、广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表（房屋建筑与装饰工程）、广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表（园林绿化工程）等。
[bookmark: _Toc166155283]12.2预付款
12.2.1预付款的支付
预付款支付比例或金额：签约合同价（含税）扣除安全生产费（含税）、暂估专业工程（含税）、暂列金额（含税）后的30%（即人民币      ，¥      元），承包人将备料款挪作他用的，发包人有权要求承包人立即全额返还工程预付款，同时有权暂停支付所有应付工程款，有权要求承包人承担对应预付款金额10%的违约金，因此给发包人造成损失的，由承包人另行承担赔偿责任。
预付款支付期限：合同签订后，承包人已将履约保证金存入发包人指定账户或提交银行履约保函，承包人申请后支付。
预付款扣回的方式：预付款在累计支付工程进度款超过签约合同价（含税）的40%（人民币      ，¥      元）的当期起扣，承包人申请进度款时，按经审定的进度款全额扣回，直到预付款金额被全部扣回为止。若施工合同提前终止或承包人提前退场的，发包人有权将剩余未扣回的预付款从应付承包人的全部款项、各类保证金中优先抵扣；不足部分有权向承包人追偿。
12.2.2预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：承包人在发包人支付预付款前向发包人提交预付款担保，预付款担保金额为人民币      ，¥      元。同时，承包人应在原预付款担保到期前提供新的预付款担保，未能按时提供新的预付款担保的，视为承包人违约，承包人按预付款担保金额的4‰/日向发包人支付违约金，并且发包人有权终止向承包人支付任何合同款项，直至承包人提供新的预付款担保。
预付款担保的形式为：可以是银行转账、银行保函形式。工程担保保证人应将出具的保函相关信息录入“广西建筑市场监管云”平台（http：//gxjzsc.caihcloud.com），以实现保函查询及验真功能。
预付款担保格式见合同附件8。预付款支付申请（核准）表见合同附件10。
[bookmark: _Toc166155284]12.3计量
12.3.1计量原则
工程量计算规则：合同工程应以承包人按合同要求已完成且应予计量的工程进行计量。工程量计算规则：工程的计量均以《广西壮族自治区建设工程全过程计价规范》《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范》及本工程补充项目清单计量规则为准。
12.3.2计量周期
关于计量周期的约定：按通用条款执行。
12.3.3单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：按通用条款执行，但监理人未及时审核承包人提交的工程量报表时，可以暂按该报表计算工程价款，但监理人或发包人仍有权对报表中的工程量进行审核。
（1）工程量按发包人、监理人、承包人三方确认的与实际相符的竣工图结算。如发现竣工图与实际不符，按不利于承包人的原则结算。
（2）除另有规定外，工程师应按照合同通过计量来核实确定已完成的工程量和价值，承包人应得到该价值扣除保留金后的价款。当工程师要对已完工的工程量进行计量时，应适时地通知承包人参加。
12.3.4总价合同的计量
（1）总价合同计量约定：进度款按支付分解表支付，支付分解表在招标完成后签合同之前制定，具体详见本专用合同条款12.4.6。
12.3.6其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：/。
[bookmark: _Toc166155285]12.4工程进度款支付
12.4.1付款周期
①工程款原则上按月支付，在确保不影响工程结算工作顺利开展的前提下[在确保不超出工程对应批复概预算的建安工程费用（      万元）、签约合同价（含税）及工程结算工作顺利开展的前提下]，合同内进度款支付限额为已完成工程量的80%，工程变更部分进度款支付限额为已完成工程量的60%；发包人按经审定的每期工程进度款的20%的比例拨付到承包人设立的农民工工资专用账户；其它工程进度款转入承包人指定账户。承包人在申请支付工程进度款时，必须提供上月关于农民工工资已按实发放的书面承诺书。因承包人原因造成工程资料与工程进度不同步，或者资料不真实，发包人暂停支付工程进度款，另按（人民币）1000元/次的标准计收违约金。
[bookmark: OLE_LINK59]②工程完工验收达到质量要求，结算经发包人及合同约定的财政或审计部门（如有）审定后，承包人提交完整合格的竣工档案资料给发包人，并按要求向工程所在地城建档案馆移交符合要求的竣工档案，承包人先将工程价款结算总额的3%的工程质量保证金缴纳至发包人的指定账户，发包人再将工程款支付至结算总价的100%（含已支付的工程进度款）。
③合同约定的工程质量缺陷责任期（最长不超过2年）满后由承包人向发包人提出返还保证金的申请，发包人在接到承包人返还保证金申请后，于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人在核实后14天内将保证金返还承包人，逾期未返还的，依法承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内不予答复，经催告后14天内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。
④项目不得超过工程对应批复概预算的建安工程费用（      万元），承包人原因造成超过工程对应批复概预算的建安工程费用（      万元）的，发包人不予支付。
⑤在结算过程中，若发生进度款支付超出实际已完成工程价款的情况，承包人在结算后30日内向发包人返还多收到的工程进度款。
12.4.2进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：按发包人要求版本进行编制。
12.4.3进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：
1）分部分项工程清单进度款计算：应按发包人提供的施工图纸、工程变更指令、合同约定的计算规范和计价规范规定，计算本期实际完成的相应清单项目工程量，乘以合同单价（合同单价发生调整的，按调整后的单价）。
2）措施项目进度款计算：技术措施按照当期完成的技术措施项目工程量乘以承包人《技术措施项目清单综合单价分析表》中各子项技术措施项目综合单价计算，当该项技术措施项目累计进度款达到该项技术措施项目费合计金额时，不再计算该项技术措施项目进度款。综合措施项目中的文明临设环保费按合同附件15《措施项目分拆表》支付该部分进度款，其他综合措施项目按该项措施项目占签约合同价中分部分项及技术措施项目费比例乘以当期完成的分部分项及技术措施项目费计算，该项措施费用支付完毕后不再计取。
3）其他项目费进度款计算：总承包服务费中的专业工程配合费应按当期发包人确认的专业分包工程进度款与专业分包合同价的比例乘以相应的服务费计算各分包工程当期完成的总承包服务费；总承包服务费中的发包人提供材料的保管费应在最后一期进度款一次性支付；专业工程暂估价项目应按当期发包人确认的专业工程项目完成的进度款计算；签证按工程变更计算；安全生产费按照本合同6.1.6规定计算。
承包人应配合发包人提供以下资料：本月已完成工程的价款、累计已完成的工程价款、累计已支付的工程价款、应抵扣的工程预付款、增加和扣减的其他金额等。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。
12.4.4进度款审核和支付
（1）进度款支付方式：银行转账。
（2）承包人应及时开具发票，未开具发票给发包人的，发包人不予支付工程进度款。承包人向发包人提供的工程发票必须是有效的正式发票。若经发包人或相关主管部门发现承包人提交的发票为无效发票或假发票的，视为承包人同意发包人延迟支付当次工程款，直至承包人向发包人重新提交有效的正式发票后七个工作日止，同时承包人向发包人支付与发票面额等额的违约金，并承担由此造成的一切责任及损失。
（3）农民工工资支付
1）人工费用是指发包人向承包人专用账户拨付的专项用于支付农民工工资的工程款。农民工工资专用账户是指承包人在工程建设项目所在地银行业金融机构（简称银行）开立的，专项用于支付农民工工资的专用存款账户。承包人在中标后7个工作日内，按南宁市住房和城乡建设局（各市住房城乡建设行政主管部门）规定将农民工工资保证金存入账户。工程竣工验收结算经审定后，按照规定程序，将农民工工资保证金没有使用或剩余的金额退还给承包人。
2）人工费应与工程进度款分账管理。必须按时足额支付，人工费拨付周期不得超过1个月，最少每月支付一次，无工程款申请的月份，承包人单独上报人工费划拨申请；若因发包人未按照合同约定划拨工程款项导致拖欠工资的，由发包人以未结清的工程款项为限先行垫付所拖欠的工资；承包人向发包人申请工程进度款时必须把农民工工资部分单独列明，如果未单独列明，监理单位不得签支付证书等支付工程款的手续，发包人单位不得审批和支付工程款。发包人必须把工程款分账出来的人工费转入承包人农民工工资支付专用账户，转入农民工工资支付专用账户环节必须有银行流水凭证。
3）发包人依据工程进度，审核承包人申报的工程进度款，将人工费及时足额拨付至承包人的农民工工资专用账户，其余工程进度款项由发包人支付到承包人的单位基本户。
4）工程建设领域总包单位对农民工工资支付负总责，推行分包单位农民工工资委托总包单位代发制度（以下简称总包代发制度）。工程建设项目施行总包代发制度的，总包单位与分包单位签订委托工资支付协议。
5）凡未向付款单位提供农民工工资专用账户的，或者请款单位在申请工程进度款时未将人工费单列的，付款单位有权拒绝支付工程进度款。
6）人工费使用要求：专款专用，除发放农民工工资外，不得用于其他用途。
7）承包人将人工费支付情况定期报告发包人和监理单位，并提供相应的材料接受建设行政主管部门和劳动保障行政主管部门对此事项监管。
8）人工费支付专用账户：
户名：      农民工工资支付专用账户
账号：      
开户行：      
联行号：      
9）本项目不允许转包分包，发包人不向除承包人以外的任何分包人农民工工资账户支付任何款项，也不向任何分包人的任何账户支付任何款项。
10）承包人必须与包括农民工在内的所有雇用人员签订劳动合同，为雇佣人员购买工伤保险、医疗保险、意外伤害险等，并应及时足额支付劳动报酬，若发现承包人有非法用工或未及时足额支付雇用人员劳动报酬的，发包人有权拒绝支付承包人任何款项，并扣留承包人履约保证金至承包人整改完毕为止。
11）承包人与雇佣人员发生劳动纠纷、工伤等情形的，均由承包人负责处理并承担相应的责任，与发包人无关；承包人不得以劳动纠纷或工人纠集闹事等任何理由提前预支任何款项。
12）承包人不得以任何借口将承包人与包括农民工在内的雇用人员的劳酬纠纷引发的矛盾转嫁发包人，如果出现雇用人员聚众向发包人闹事的情形，承包人须按（人民币）50万元/次的标准向发包人计付违约金，若因此造成发包人工作人员人身伤害、财产损毁的，承包人还须承担赔偿损失等法律责任。
（4）项目资金监管
1）发包人组织承包人在丙方开立资金结算账户，账户开户行：   ，账户名称：   ，账户账号：      作为三方资金监管账户。
2）承包人开设账户7日内报发包人、丙方（XX银行）备案，未经发包人、丙方（XX银行）备案的账户，发包人不予拨付工程进度建设资金（除农民工工资外）。
3）承包人在竣工结算完成前不得撤销监管账户。
[bookmark: OLE_LINK60]4）承包人在提取单笔金额200万元（含）以上的支付申请时，至少需向发包人提交《监管资金提款申请书》、《XXXXXXXXXXXXXXX项目用款支付计划表》、承包人内部审批手续和《分供应商付款申请单》等相关资料。以上资料均需承包人项目负责人签字并加盖项目章，并提交监理单位审核，总监签字盖公章后，再交由发包人后勤基建处审核。后勤基建处审核通过后，在《监管资金提款申请书》上签署意见并盖章，和其他材料一起交由发包人财务处，财务处对材料完整性进行审核，审核通过后，承包人财务部进行网银制单复核，发包人财务处操作网银盾审批，完成支付。
注：本项目监管资金支付资料的签字和用章需承包人法人代表授权由承包人XXXXXXXXXXXXXXX项目负责人签字及使用承包人XXXXXXXXXXXXXXX项目章，并出具授权书。
5）承包人不能使用工程资金支付与本施工项目无关的款项。
12.4.6支付分解表的编制
（1）总价合同支付分解表的编制与审批：/。
（2）单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：单价合同的总价项目不采用支付分解表的方式计算的，具体按12.4.3约定计算。
[bookmark: _Toc166155286]13.验收和工程试车
[bookmark: _Toc166155287]13.2竣工验收
13.2.1竣工验收条件
（3）承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和（或）城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，具体内容包括：符合要求的完整施工资料。
竣工验收资料的份数：一式捌份。
承包人提供竣工图的约定：竣工验收正式通过后15天，提供竣工图8套。
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：按国家有关验收规范执行。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收合格证书后7天内。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，每逾期1天，承包人还应按签约合同价（含税）的2‰/日向发包人支付违约金，限额为签约合同价（含税）的10%。
[bookmark: _Toc166155288]13.3工程试车
[bookmark: OLE_LINK241]13.3.1试车程序
工程试车内容：按通用合同条款执行。
（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；
（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。
13.3.3投料试车
关于投料试车相关事项的约定：按通用合同条款。
13.3.4桥梁工程通车试运行为3个月。
[bookmark: _Toc166155289]13.6竣工退场
13.6.1竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：监理人颁发（出具）工程接收证书后7日内，承包人负责按照通用合同条款本项约定的要求对施工场地进行清理并承担相关费用，如承包人到期后不退场，发包人有权安排其他人员进行清理，费用从承包人工程款中扣除，因此造成承包人财物损失的，由承包人自行承担。
[bookmark: _Toc166155290]14.竣工结算
[bookmark: _Toc166155291]14.1竣工结算及竣工付款申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收报告经发包人认可后6个月内，承包人向发包人递交竣工验收合格资料及完整的结算资料和报告，双方按照本工程合同约定的价格形式及价款调整办法进行工程竣工结算。如承包人逾期递交竣工验收合格资料及完整的结算资料和报告，每延误一天，按签约合同价（含税）的0.02%计算逾期违约金，违约金直接从结算款中扣除。违约金上限：签约合同价（含税）扣除发包人材料价款（含税）、专业工程暂估价金额（含税）、暂列金额（含税）后的2%。
承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料二套（含结算用竣工图纸电子文件光盘一套，结算用图纸、图纸电子文件光盘及相关资料应与现场施工实际情况相符，并且须报监理人确认，经发包人现场代表签字确认后方可作为结算依据，否则发包人有权拒绝签收相关资料，责任概由承包人负责）。同时，承包人提供采用符合当地造价管理机构要求使用的计价、计量软件的结算文件的电子光盘一份。双方按照合同约定内容，进行工程竣工结算。
竣工结算申请单应包括的内容：竣工结算由承包人提交相关结算资料，包括但不限于工程结算书及工程量计算底稿；招标文件、投标文件、中标通知书、建设工程质量竣工验收意见书、合同、工程量清单、签证单及工作联系函等资料；电子文档（含计算量底稿、结算书和现场影像资料等）。
承包人提交竣工付款申请单的期限：承包人应在工程竣工结算审定完成后28天内向发包人和监理人提交竣工付款申请单。
竣工付款申请单应包括的内容：（1）竣工结算审定造价；（2）发包人已支付承包人的款项；（3）应扣留的质量保证金。已缴纳履约保证金的或提供其他工程质量担保方式的除外；（4）发包人应支付承包人的合同价款。
[bookmark: _Toc166155292]14.2竣工结算审核及竣工付款
为了保证工程结算的严肃性，承包人必须在递交竣工结算资料前做好充分的准备：
（1）承包人保证一次性将完整的竣工结算资料（包括所有的签证单、联系单等）递交给发包人，在结算审核过程中，发包人将不再接受承包人补充的资料。否则，承包人必须按补充资料（含补充送审结算书）送审价的10%支付违约金。结算资料中不合格（变更内容不明确、签字单位不齐全等）的变更签证，承包人同意按无效签证处理。
（2）承包人报送的工程结算价（以下简称送审价），与发包人最终审定的工程结算价（以下简称审定价）相比，其误差率=（送审价/审定价－1）×100%＜5%以内，否则承包人应当承担违约责任。
（3）承包人应当对提交的工程竣工结算价的准确性、真实性负责，按以上第（2）如送审价≥审定价的1.05倍，承包人承担违约责任并支付违约金，违约金＝（送审价－1.05×审定价）×10%＋（送审价－1.05×审定价）×3.5%。违约金由发包人从承包人工程结算款中扣除。
（4）发包人竣工结算报告审查时间：按《建设工程价款结算暂行办法》（财建（2004）369号）规定执行，承包人必须及时向发包人递交竣工结算报告及完整合格的结算资料，因承包人提供的结算资料不完整或不合格而需要补充或承包人不按时对账耽误时间的，审查时间应相应顺延；承包人必须跟发包人委托的审计单位核对结算价。
发包人审批竣工结算资料的期限：
	
	工程竣工结算报告金额
	发包人审查时间

	1
	500万元以下
	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天

	2
	500万元-2000万元
	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天

	3
	2000万元-5000万元
	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45天

	4
	5000万元以上
	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起60天

	5
	5000万以上每增加0.5亿（不足0.5亿不增加）
	增加10天


因承包人提供的结算资料不完整而需要补充或承包人不按时对账耽误时间的，审查时间应相应顺延。
（5）对符合财政投资评审范围内的项目，按财政评审有关文件规定执行，竣工结算以财政评审意见为准，并同时按照以下约定执行：
1）承包人对发包人确认的结算价款或审核意见有异议的，应在收到发包人确认的价款或审核意见之日起30天内提出异议，必要时合同当事人应当面核对，直至完成工程竣工结算。（属于财政评审范围的项目，按财政评审有关程序执行）。
2）承包人所编制的工程竣工资料经发包人审核后，送到财政部门之日起，承包人所遗漏的与工程造价有关的签证不再作为结算审核依据，按自动放弃处理。
3）承包人必须提供完整、真实的隐蔽工程原始施工、验收记录。如发现承包人提供的隐蔽工程资料与实际不符时，按不利于承包人原则结算。
4）安全生产责任保险费按《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》（桂建发〔2023〕6号）计算，工程结算时，由发承包双方根据工程实际情况确认的安全生产责任保险费进行结算。但此费用最高结算价不超暂估价。暂估价金额为      元。
（6）竣工结算审核期限届满，发包人（财政部门）或承包人对审核结果部分存有异议的，就无异议部分办理不完全竣工结算，发包人应按照不完全竣工结算金额依约向承包人支付对应的工程款；就有异议部分发承包双方按本合同约定的争议解决方式处理，达成一致后，按争议部分的结算金额依约向承包人支付对应的工程款。
（7）发包人完成竣工付款的期限：发包人收到承包人提交的竣工付款申请单后28天内。
承包人有以下情形的，发包人有权在竣工结算审核完成后的下一年度再支付剩余工程款。
1）因承包人原因导致工期延误，造成实际竣工日期超过合同约定的竣工日期所属年度。
2）因承包人不按合同约定的时限提供完整的竣工结算资料导致竣工结算延误，造成发包人竣工结算审核完成日期超过合同约定的竣工结算审核完成日期所属年度。
[bookmark: _Toc166155293]14.4最终结清
14.4.1最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：一式陆份。
承包人提交最终结算申请单的期限：按照通用合同条款。
最终结算款支付申请（核准）表见合同附件13。
14.4.2最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到该申请14天内。
（2）发包人完成支付的期限：缺陷责任期满，且证书颁发后14天内。
[bookmark: _Toc166155294]15.缺陷责任期与保修
[bookmark: _Toc166155295]15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：24个月。
[bookmark: _Toc166155296]15.3质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：是。
在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第（2）种方式：
（1）质量保证金保函（银行保函、电子保函、保证保险保函、工程担保保函，工程担保保证人应将出具的保函相关信息录入“广西建筑市场监管云”平台（http：//gxjzsc.caihcloud.com），以实现保函查询及验真功能。），保证金额为：/；
（2）发包人按工程价款结算总额的3%预留工程质量保证金，防水防渗工程部分的质量保证金（防水防渗工程结算价的3%）在工程竣工验收合格之日起满五年后的14工作日内扣减承包人赔偿金和其他应从承包人扣回的款项后，发包人将剩余质量保证金全部退还给承包人；其余部分（工程价款结算总额扣除防水防渗工程结算价后的3%）待缺陷责任期满后14个工作日内扣减承包人赔偿金和其他应从承包人扣回的款项后返还，是否付息及利息计算方式为：不付利息；
（3）其他方式：银行转账、电汇或网上支付等形式。
15.3.2质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第（3）种方式：
（1）在不缴纳履约保证金情况下，按支付工程进度款时逐次扣留，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时，一次性扣留质量保证金，由承包人以银行保函、保证保险替代预留质量保证金，保函金额不得高于工程价款结算总额的3%；
（3）其他扣留方式：银行转账形式。
关于质量保证金的补充约定：承包人先将工程价款结算总额的3%工程质量保证金缴纳至发包人的指定账户，发包人再将工程款支付至结算总价的100%（含已支付的工程进度款）。缺陷责任期内，如发生属承包人责任的质量问题，按工程质量保修书约定执行。承包人未按照法律法规有关规定和合同约定履行质量保修义务的，发包人有权从质量保证金中扣留用于质量保修的各项支出；若质量保证金不足以抵扣实际支出费用，发包人有权要求承包人补足差额。
[bookmark: _Toc166155297]15.4保修
15.4.1保修责任
工程保修期为：按合同附件工程质量保修书规定执行。
工程保修书具体内容见合同附件2。
15.4.3修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时内。
[bookmark: _Toc166155298]16.违约
[bookmark: _Toc166155299]16.1发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：按本合同通用条款。
16.1.2发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：无。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：承包人与发包人签订延期付款协议。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：发包人只赔偿承包人因准备该部分工作而发生的合理费用，但不给予其它赔偿或补偿。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：按本合同通用条款执行。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：可顺延工期。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：可顺延工期，但发包人不赔偿其它损失。
（7）其他：无。
16.1.3因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满60天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
[bookmark: _Toc166155300]16.2承包人违约
[bookmark: OLE_LINK243][bookmark: OLE_LINK242]16.2.1承包人违约的情形
（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的或承包人未按合同约定配合发包人对发包人支付给承包人的工程款的流向进行跟踪的；
（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；
（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；
（4）承包人违反第8款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；
（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；
（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；
（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
（8）承包人未按联合体的协议的职责分工约定履行合同的（如承包人为联合体时）；
（9）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。
承包人发生除本项第（7）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。
承包人违约的其他情形：承包人有违反《南宁市建设工程造价管理办法》（南宁市人民政府令2007年第5号）规定的，按规定给予处罚。
16.2.2承包人违约责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）承包人出现本合同通用条款第16.2.1项第（2）目约定的违约情形，按本合同通用条款第8.5.1、8.5.2项处理。违约情形还包括：施工现场堆放或正在使用的建筑、装修、水电等材料必须为招标清单中明确的参考品牌之一，如发现其品牌、品种、规格、型号不是合同、清单约定的参考品牌及等级，或其性能参数指标不符合国家及有关规范、标准的要求，或被相关部门认定为假冒伪劣产品，每发现一次按（人民币）10000元/次的标准向承包人计收违约金，且承包人必须将相应材料清退出场。如不退场，发包人将在付款和结算时扣除涉及此材料的相应清单项目的全部费用，承包人还须承担由此产生的相应后果。
（2）承包人出现本合同通用条款第16.2.1项第（3）目约定的违约情形，承包人无条件在发包人（含监理人）规定的时间内返工整改至工程质量符合合同要求，并承担相关费用，逾期未完成的，每延期一天，按（人民币）1000元/天•次的标准向发包人计付违约金；同一整改内容出现2次以上的，按（人民币）2000元/次的标准向发包人计付违约金。如承包人拒不整改，发包人将在付款和结算时扣除涉及未整改的相应清单项目的全部费用，承包人还须承担由此产生的后果。
（3）承包人不按设计图纸和施工规范施工的每被发现一次，按（人民币）5000元/次的标准向发包人计付违约金；存在明显的施工质量问题的，每被发现一次，按违约金（人民币）5000元/次的标准向发包人计付违约金，承包人且应负责整改；发现工程存在明显的施工质量缺陷的，发包人有权向承包人按（人民币）1000元/处的标准向承包人计收违约金，承包人且应负责整改。
（4）前道工序未经监理人、发包人检查验收确认，承包人擅自进入下一道工序施工的，按（人民币）1000元/次的标准向发包人计付违约金。
（5）分部分项工程施工时，无专项施工方案，无书面技术交底，按（人民币）500元/次的标准向发包人计付违约金。
（6）不按交底要求施工，按违约金（人民币）500元/次的标准向发包人计付违约金。
（7）交底错误，未造成后果，按违约金（人民币）500元/次的标准向发包人计付违约金；造成后果的视其严重程度按（人民币）1000元/次的标准向发包人计付违约金。
（8）承包人有本合同通用条款第16.2.1（6）条情形的，或经监理人检验认为修复质量不合格而承包人拒绝再进行修补的，发包人将扣除承包人全部质量保证金。
（9）承包人没有按照广西壮族自治区建筑工程安全文明施工措施项目清单内容（见桂建质〔2015〕16号文附件一）中规定的文明施工与环境保护、临时设施、安全文明施工、其他类别等要求执行，按（人民币）1000元/项的标准向发包人计付违约金。现场围挡封闭项目不符合规定要求，按（人民币）2000元/项的标准向发包人计付违约金。发现施工中存在违反有关环保规定、未按合同要求落实环保措施的情况，每发现一次，承包人向发包人支付违约金2000元。
（10）严禁施工人员酒后上岗，违者按（人民币）3000元/人•次的标准向发包人计付违约金，并须立即停止作业。
（11）特殊作业工种必须持证上岗，违者按（人民币）10000元/人•次的标准向发包人计付违约金。
（12）严禁从高处往下抛物或倒垃圾，违者按（人民币）5000元/次的标准向发包人计付违约金。
（13）承包人施工现场必须听从项目现场代表正确的劝阻、指正，违者按（人民币）1000元/次的标准向发包人计付违约金。
（14）塔吊、物料提升机、施工电梯等未按规定完成备案擅自使用的，违者按（人民币）10000元/项的标准向发包人计付违约金。未能限期完成备案，影响施工进度，违者按（人民币）500元/项•天的标准向发包人计付违约金。
（15）物料平台、脚手架、支撑架体等搭设不符合规定要求的，按（人民币）2000元/次的标准向发包人计付违约金。
（16）施工现场内严禁随地大小便，违者按（人民币）200元/次的标准向发包人计付违约金。
（17）严禁小孩进入施工现场，违者按（人民币）1000元/次的标准向发包人计付违约金。
（18）承包人在收到发包人书面整改通知后3天内没有整改完毕的，每延期一天按10000元（人民币）的标准向发包人计付违约金，并扣减相关的安全文明施工与环境保护措施费。
（19）承包人拒收或拖延执行“安全隐患整改通知书”内容，按（人民币）5000元/次的标准向发包人计付违约金。
（20）因承包人原因发生人身、火灾等安全事故，视情节发包人按（人民币）10000元/次的标准向发包人计付违约金。
（21）承包人扬尘防治达不到《南宁市扬尘污染防治条例》要求的，每次扣除扬尘防治费的20%。
（22）加强校园安全文明的管理，在校园内发生下列行为的：承包人报备车辆不按报备的施工路线行驶、承包人报备车辆发生超速等不安全行为的，每发现一次，承包人向发包人支付违约金（人民币）5000元；施工车辆发生洒落不及时处理的，每发现一次，承包人向发包人支付违约金（人民币）2000元；施工人员出现不安全、不文明行为，每发现一次，承包人向发包人支付违约金（人民币）2000元。
（23）在项目施工过程中，监理人、发包人有权对实际施工进度与施工进度计划进行比对，如因承包人原因导致未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成该分部工程工期延误的，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定期限内改正，所涉及的赶工费由承包人承担。如发现在桩基工程、地下主体结构、地上主体结构等关键工作节点出现工期延误的，发包人有权暂扣当期实际应支付的工程价款的10%，待实际进度与计划进度相符后再支付，最终因承包人原因造成工期延误的，逾期竣工违约金的上限按照专用条款第7.5.2执行。
（24）地面（路面）出现积水，每发现一处，承包人向发包人支付违约金（人民币）5000元。
（25）在项目施工过程中，承包人被投诉至市长热线、住建部门、城管部门、发包人相关部门，经发包人核实，承包人须进行整改。第一次投诉属实，承包人向发包人支付违约金（人民币）1000元并进行整改。第二次投诉属实，承包人向发包人支付违约金（人民币）2000元并进行整改。第三次及之后投诉属实，承包人向发包人支付违约金（人民币）3000元并进行整改。
（26）承包人有合同违约情形的，承包人需在当期进度款申请前向发包人缴纳违约金，如承包人不按时缴纳，发包人有权暂停支付工程进度款。
16.2.3因承包人违约解除合同
16.2.3.1关于因承包人违约而解除合同的特别约定
承包人有违反以下情况之一的，发包人有权解除合同，并扣除其全部履约保证金：
（1）承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工和不按签订合同书时商定的进度计划有效地开展施工准备，造成工期延误的；
（2）承包人违反本合同通用条款第3.5条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人，或私自将工程或工程的一部分分包出去的；
（3）未经监理人批准，承包人私自将已按投标文件承诺进入工地的工程设备、施工设备、临时工程或材料撤离工地的；
（4）由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同约定的工程，而又未采取有效措施赶上进度，造成工期严重延误的；
（5）承包人否认合同有效或拒绝履行合同约定义务，或由于法律、财务等原因导致承包人无法继续履行或实质上已停止履行合同义务的；
（6）合同签订且具备法定开工条件后之日起十五日内，承包人无法按合同约定及投标文件的承诺进场经监理工程师认可的该施工阶段应有的全部人员和机械的。
（7）承包人为联合体中标的，在施工过程中，未按联合体书约定进行分工实施本工程的。
16.2.3.2发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：发包人和承包人可协商解决费用承担问题，无法协商一致的，发包人发出清场通知之日起十日内，承包人应将施工现场的材料、设备无条件搬离，不得以任何理由拒不清场搬离，否则每延误一天承包人按签约合同价（含税）的千分之三向发包人支付逾期清场违约金，违约金上限为签约合同价（含税）的9%，达到上限仍未清场的，视为承包人拒绝清场并同意由发包人代履行，因代履行产生的全部费用由承包人承担。
[bookmark: _Toc166155301]17.不可抗力
[bookmark: _Toc166155302]17.1不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：（1）不可抗力的自然灾害认定标准，以政府有关部门的规定为准且必须得到相关权威部门的书面认定方可视为有效；（2）因政府或相关主管部门要求导致项目中断施工。
[bookmark: _Toc166155303]17.4因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款项的支付。
[bookmark: _Toc166155304]18.保险
[bookmark: _Toc166155305]18.1工程保险
关于工程保险的特别约定：承包人必须购买工程一切险和第三者责任险，并承担相关费用，费用已包含在综合单价中不再另计计价。
[bookmark: _Toc166155306]18.3其他保险
关于其他保险的约定：承包人必须为施工现场从事施工的自有作业人员和管理人员办理意外伤害保险，并支付保险费，费用已包含在综合单价中不再另计计价。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是，承包人自行办理，并承担相关费用。
[bookmark: _Toc166155307]18.7通知义务
[bookmark: OLE_LINK244]关于变更保险合同时的通知义务的约定：由承包人负责，变更后承包人于7天内通知相关单位。
[bookmark: _Toc166155308]20.争议解决
[bookmark: _Toc166155309][bookmark: OLE_LINK248][bookmark: OLE_LINK245]20.3争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不同意。
20.3.1争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：/。
选定争议评审员的期限：/。
争议评审小组成员的报酬承担方式：/。
其他事项的约定：/。
20.3.2争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：/。
[bookmark: OLE_LINK250][bookmark: OLE_LINK249]20.3.3争议评审小组决定的效力
合同当事人未签字确认争议评审小组作出的书面决定的，对双方无约束力，但双方在争议评审期间提交的证明材料、认可的事实可作为后续仲裁或诉讼的证据使用。
[bookmark: _Toc166155310]20.4仲裁或诉讼
[bookmark: OLE_LINK256][bookmark: OLE_LINK257]因合同及合同有关事项发生的争议，□是 否 同意先进行调解或争议评审，未达成一致后，按下列第（2）种方式解决：
（1）向/仲裁委员会申请仲裁；
1）对于未能友好协商，或未能通过调解或争议评审解决的争议，发包人或承包人任一方均有权提交给约定的仲裁委员会仲裁。
2）仲裁可在工程竣工验收之前或之后进行，但发包人、监理人和承包人各自的义务不得因在工程实施期间进行仲裁而有所改变。如果仲裁是在终止合同的情况下进行， 则对合同工程应采取保护措施，措施费由败诉方承担。
3）仲裁裁决是终局性的并对发包人和承包人双方具有约束力。
4）全部仲裁费用应由败诉方承担；或按仲裁委员会裁决的比例分担。
（2）向广西壮族自治区南宁市西乡塘区人民法院起诉。
[bookmark: _Toc166155311]21.补充条款
[bookmark: OLE_LINK42]（1）本工程资金属于财政资金，承包人在施工期间必须保证资金的专项使用，不得挪作他用，并自觉接受发包人和银行的监督，否则将视为承包人违约。承包人挪用项目资金，发包人有权扣除承包人履约保证金及解除合同，并要求承包人赔偿发包人的实际损失。
（2）承包人必须按施工进度及时支付用于本工程的各种材料、施工机械设备、配件款，不得将材料款挪用。
（3）本工程要求为承包人自营项目，合同签订后发现属承包方出借资质证书、营业执照以及其他方式给予外单位、个人挂靠经营的，本合同无效。承包人须按签约合同价（含税）的5%向发包人支付赔偿金。以承包人名义完成的工程量经验收合格后由发包人按成本支付。承包人按相关法规规定承担相应责任。
（4）墙体材料按设计要求执行，承包人负责办理墙体材料备案手续，发包人给予协助。如承包人不按设计要求使用墙体材料或因承包人不提供完整手续和资料，由此造成的损失由承包人负责。
（5）承包人未按时向农民工支付工资而导致工程进度受到影响，发包人有权直接从承包人工程款代扣支付给农民工。
（6）散装水泥费由承包人负责缴纳及办理退回手续，发包人协助。
（7）承包人必须建立健全消防安全制度，负责建筑工地的消防安全。
（8）禁止使用童工。
（9）承包人有义务配合发包人办理工程竣工备案工作，以及墙改退费等工作。
（10）承包人应及时办理工程质监安监备案、夜间施工备案等手续，发包人给予配合。
（11）为防止转包、违法分包，发包人有权对发包人支付给承包人的工程款的流向进行跟踪承包人应配合。
（12）保证施工场地清洁卫生符合有关规定：承包人负责做好门前三清工作，包括由于工程施工而使用的市政道路和校园道路的整修、清理，每天施工完后将施工垃圾清运到指定地点。负责将工程施工所留下的各类临时便道、路基、场地材料等全部清理干净，本工程竣工验收合格交付发包人使用前，负责所有建筑垃圾的清理和外运。本工程竣工验收前7天内，承包人应对建筑物室内、外进行清洁并对施工场地进行清理。建筑物的清洁应达到以下要求：应达到无建筑垃圾、观感整洁的要求，否则应无条件重新组织清理，其费用包含在承包人签约合同价（含税）中，不另作调整。且无条件修复因承包人施工造成的道路、围墙等被损坏的设施，并达到发包人及监理工程师要求。
（13）清理现场的费用:施工中遵守南宁市规定的文明施工规定，承包人保证施工场地清洁，交工前将建筑物周围因其施工产生的建筑垃圾运走（运至南宁市垃圾填埋场堆放）,并清理干净，费用由承包人负责，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。
[bookmark: OLE_LINK112]（14）本《专用条款》未约定的，双方另行协商。有适用于《通用条款》的，按《通用条款》执行。
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附件1：承包人承揽工程项目一览表
承包人承揽工程项目一览表
	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积（平方米）
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




附件2：工程质量保修书
工程质量保修书（房屋建筑工程）
发包人（全称）：广西大学
承包人（全称）：        
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就广西大学新校区建设项目一期工程—新建配套校园道路及校门（工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
1.缺陷责任期内，如发生属承包人责任的质量问题，按工程质量保修书约定执行。承包人未按照法律法规有关规定和合同约定履行质量保修义务的，发包人有权从质量保证金中扣留用于质量保修的各项支出；若质量保证金不足以抵扣实际支出费用，发包人有权要求承包人补足差额。
2.缺陷责任期结束后质保期结束前，如发生属承包人责任的质量问题，由承包人负责维修并承担相关鉴定及维修费用。如承包人未及时履行保修义务，导致建筑物毁损或者造成人身损害、财产损失的，承包人应当承担赔偿责任，同时发包人可以委托他人修理，修理费用由承包人承担。如承包人拒绝履行支付，发包人有权通过法律途径要求承包人支付；防水防渗工程质量保修，承包人未按照法律法规有关规定和合同约定履行质量保修义务的，发包人有权从防水防渗工程质量保证金中扣留用于质量保修的各项支出；若质量保证金不足以抵扣实际支出费用，发包人有权要求承包人补足差额。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；
3.装修工程为2年；
4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；
5.供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；
6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；
7.其他项目保修期限约定如下：1年。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为24个月（最长不超过24个月），缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
[bookmark: OLE_LINK89][bookmark: OLE_LINK88]缺陷责任期满之日起14个工作日内，发包人应退还剩余的质量保证金（防水防渗工程质量保证金待工程竣工验收合格之日起满五年后的14个工作日内退还），无息。
四、质量保修责任
1.属于保修范围、内容的项目，门（窗）锁、水龙头（冲水阀）、灯具等，承包人应当在接到保修通知之日起8小时内派人保修，其余项目在2天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费用从质量保证金内扣除。
2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4.质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项： 
承包人未按照法律法规有关规定和合同约定履行质量保修义务的，发包人有权从质量保证金中扣留用于质量保修的各项支出；若质量保证金不足以抵扣实际支出费用，发包人有权要求承包人补足差额。
前述处理方式，并不表示承包人可以不再履行质量保修义务、免于承担违约责任。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
	[bookmark: OLE_LINK93][bookmark: OLE_LINK92]发包人（公章）：广西大学                 
	承包人（公章）：                         

	地址：广西壮族自治区南宁市大学东路100号  
	地址：                                  

	法定代表人（签字）：                    
	法定代表人（签字）：                    

	委托代理人（签字）：                    
	委托代理人（签字）：                    

	电话：0771-3233183                      
	电话：                                  

	传真：0771-3272160                      
	传真：                                  

	开户银行：中国银行广西南宁市西大支行    
	开户银行：                              

	账号：618457484938                      
	账号：                                  

	邮政编码：530004                        
	邮政编码：                              




[bookmark: OLE_LINK261][bookmark: OLE_LINK260]工程质量保修书（市政公用工程）
发包人（全称）：广西大学
承包人（全称）：        

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就广西大学新校区建设项目一期工程—新建配套校园道路及校门（工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、路基路面工程、附属管线工程和附属设施工程等承包人施工的所有内容，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
1.缺陷责任期内，如发生属承包人责任的质量问题，按工程质量保修书约定执行。承包人未按照法律法规有关规定和合同约定履行质量保修义务的，发包人有权从质量保证金中扣留用于质量保修的各项支出；若质量保证金不足以抵扣实际支出费用，发包人有权要求承包人补足差额。
2.缺陷责任期结束后质保期结束前，如发生属承包人责任的质量问题，由承包人负责维修并承担相关鉴定及维修费用。如承包人未及时履行保修义务，导致建筑物毁损或者造成人身损害、财产损失的，承包人应当承担赔偿责任，同时发包人可以委托他人修理，修理费用由承包人承担。如承包人拒绝履行支付，发包人有权通过法律途径要求承包人支付；防水防渗工程质量保修，承包人未按照法律法规有关规定和合同约定履行质量保修义务的，发包人有权从防水防渗工程质量保证金中扣留用于质量保修的各项支出；若质量保证金不足以抵扣实际支出费用，发包人有权要求承包人补足差额。
[bookmark: OLE_LINK264][bookmark: OLE_LINK265]二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1.桥梁工程为5年（桥梁隧道主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限）；
2.道路工程为2年（路基、路面、桥面为2年）；
3.排水（雨水）工程为3年（道路工程中的排水工程为3年）；
4.绿化工程为单位工程竣工验收合格后1年；
5.地下防水工程为5年（建议为5年）；
6.其他附属工程为3年；
7.其他项目保修期限约定如下：1年。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为24个月（最长不超过24个月），缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期满之日起14个工作日内，发包人应退还剩余的质量保证金（防水防渗工程质量保证金待工程竣工验收合格之日起满五年后的14个工作日内退还），无息。
四、质量保修责任
1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起2天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费用从质量保证金内扣除。
2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4.质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：承包人未按照法律法规有关规定和合同约定履行质量保修义务的，发包人有权从质量保证金中扣留用于质量保修的各项支出；若质量保证金不足以抵扣实际支出费用，发包人有权要求承包人补足差额。
前述处理方式，并不表示承包人可以不再履行质量保修义务、免于承担违约责任。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
	发包人（公章）：广西大学                 
	承包人（公章）：                         

	地址：广西壮族自治区南宁市大学东路100号  
	地址：                                  

	法定代表人（签字）：                    
	法定代表人（签字）：                    

	委托代理人（签字）：                    
	委托代理人（签字）：                    

	电话：0771-3233183                      
	电话：                                  

	传真：0771-3272160                      
	传真：                                  

	开户银行：中国银行广西南宁市西大支行    
	开户银行：                              

	账号：618457484938                      
	账号：                                  

	邮政编码：530004                        
	邮政编码：                              




附件3：主要建设工程文件目录
主要建设工程文件目录
	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



附件4：承包人用于本工程施工的机械设备表

承包人用于本工程施工的机械设备表
	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率（kW）
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc296346729][bookmark: _Toc296891056][bookmark: _Toc296891268][bookmark: _Toc267261699][bookmark: _Toc296347227][bookmark: _Toc296503228][bookmark: _Toc296944567]附件5：承包人主要施工管理人员表
承包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	计划进场时间

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




[bookmark: _Toc296891269][bookmark: _Toc296891057][bookmark: _Toc296347228][bookmark: _Toc296346730][bookmark: _Toc296503229][bookmark: _Toc296944568]附件6：分包人主要施工管理人员表
分包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




[bookmark: _Toc267261701]附件7：履约保函示范文本

履约保函示范文本
（独立保函）
编号：           
申请人：
  地址：
受益人：
  地址：
开立人：
  地址：
 
              （受益人名称）： 
鉴于        （以下简称“受益人”）与         （以下简称“申请人”）于   年   月   日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“基础合同”），我方（即“开立人”）根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之承包人，受益人为基础合同项下之发包人，基于申请人的请求，我方同意就申请人履行与贵方签订的基础合同项下的义务，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。 
一、本保函担保范围：承包人未按照基础合同的约定履行义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。 
三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的缺陷责任期后   日止，最迟不超过    年    月    日。 
四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的    日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：
（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；
（2）载明要求支付的金额；
（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；
（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；
（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：             。
受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。
五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转 让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 
六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。 
七、贵方应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。 
八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国     。 
九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 
开 立 人：                              （公章） 
法定代表人（或授权代表）：               （签字） 
地    址：                                       
邮政编码：                 
电    话：                 
传    真：                 
开立时间：      年      月    

[bookmark: _Toc296347230][bookmark: _Toc296503231][bookmark: _Toc296944570][bookmark: _Toc296891059][bookmark: _Toc296891271][bookmark: _Toc296346732]附件7：履约保函示范文本

履约保函示范文本
（非独立保函）

编号：           
承包人：
地址：
担保权人/发包人： 
地址：
保证人：
地址：

              （发包人名称）： 
鉴于        （以下简称“发包人”）与         （以下简称“承包人”）于   年   月   日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“主合同”），我方即保证人基于承包人的请求，同意就承包人履行与贵方签订的主合同项下的义务，向贵方提供如下保证担保（以下简称“本保证担保”）。 
    一、保证担保的范围及保证担保金额
1.保证担保范围：承包人未按照主合同的约定履行义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
2.保证担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。 
二、保证担保的方式及保证期间 
1.保证担保方式：连带责任保证。
2.保证期间：自出具之日起至主合同约定的缺陷责任期后   日止，最迟不超过    年    月    日。 
三、承担保证担保责任的形式
我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证担保责任： 
1.向承包人资金、设备或者技术援助，使其能继续履行合同义务；
2.直接接管该项工程或者委托经贵方同意的其他承包商，继续履行合同义务；
3.在保证担保金额最高限额内，按照合同约定，向贵方承担违约责任和赔偿因此造成的损失，以及利息和律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
四、代偿的安排 
1.贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有说明承包人违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。
2.贵方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。
3.我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在   工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证担保责任的解除 
1.保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方解除保证责任。 
2.我方按照本保证担保向贵方履行了保证担保责任后，自我方向贵方支付的金额达到最高保证担保金额之日起，保证担保责任解除。 
3.按照法律法规的规定应解除我方保证担保责任的其它情形的，我方在本保证担保项下的保证担保责任亦解除。 
4.我方解除保证责任后，贵方应按上述约定，自我方保证担保责任解除之日起七日内，将本保证担保原件返还我方。但是不论贵方是否按此要求将本保证担保原件退回我方，我方在本保证担保项下的义务和责任均自保证担保责任解除之日自动消灭。
六、免责条款 
1.因贵方原因致使承包人未按照主合同约定履行义务的，我方不承担保证担保责任。 
2.依照法律规定或贵方与承包人的另行约定，免除承包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证担保责任。 
3.因不可抗力造成承包人未按照主合同约定履行义务的，我方不承担保证担保责任。
七、其他
1.本保证担保项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保证担保或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 
2.本保证担保适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国     。 
3.本保证担保自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 

保 证 人：                              （公章） 
法定代表人（或授权代表）：               （签字） 
地    址：                                       
邮政编码：                 
电    话：                 
传    真：                 
时    间：      年      月        日

附件8：预付款保函示范文本

预付款保函示范文本
（独立保函）
编号：           

申请人：
  地址：
受益人：
  地址：
开立人：
  地址：
 
              （受益人名称）： 
鉴于        （以下简称“受益人”）与         （以下简称“申请人”）于   年   月   日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“基础合同”），我方（即“开立人”）根据主合同了解到申请人为主合同项下之承包人，受益人为主合同项下之发包人，基于申请人的请求，我方同意就申请人按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。 
一、本保函担保范围：申请人未按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。 
三、本保函有效期自开立之日起至发包人全额扣回预付款后   日止，最迟不超过    年    月    日。
四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的    日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：
（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；
（2）载明要求支付的金额；
（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；
（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；
（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：             。
受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。
五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转 让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 
六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。 
七、贵方应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。 
八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国     。 
九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 


开 立 人：                              （公章） 
法定代表人（或授权代表）：               （签字） 
地    址：                                       
邮政编码：                 
电    话：                 
传    真：                 
    开立时间：      年      月        日

附件8：预付款保函示范文本

预付款保函示范文本
（非独立保函）
编号：           

担保权人/发包人：
地址：
承包人： 
地址：
保证人：
地址：

              （发包人名称）： 
鉴于        （以下简称“发包人”）与         （以下简称“承包人”）于   年   月   日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“主合同”），我方即保证人基于承包人的请求，同意就承包人按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，不将预付款挪作他用，向贵方提供如下保证担保（以下简称“本保证担保”）。 
一、保证担保的范围及保证担保金额
1.保证担保范围：申请人未按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，应当向贵方承担违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
2.保证担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。 
二、保证担保的方式及保证期间 
1.保证担保方式：连带责任保证。
2.保证期间：自出具之日起至发包人全额扣回预付款后   日止，最迟不超过    年    月    日。 
三、承担保证担保责任的形式
发生应承担保证责任情形的，我方在保证金额内向贵方支付，并赔偿因此给贵方造成的损失，以及利息和律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
四、代偿的安排 
1.贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有说明承包人违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。
2.我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在    工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证担保责任的解除 
1.保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方解除保证责任。 
2.我方按照本保证担保向贵方履行了保证担保责任后，自我方向贵方支付的金额达到最高保证担保金额之日起，保证担保责任解除。 
3.按照法律法规的规定应解除我方保证担保责任的其它情形的，我方在本保证担保项下的保证担保责任亦解除。 
4.我方解除保证责任后，贵方应按上述约定，自我方保证担保责任解除之日起七日内，将本保证担保原件返还我方。但是不论贵方是否按此要求将本保证担保原件退回我方，我方在本保证担保项下的义务和责任均自保证担保责任解除之日自动消灭。
六、免责条款 
1.因贵方原因致使发生应承担保证责任情形的，我方不承担保证担保责任。 
2.依照法律规定或贵方与承包人的另行约定，免除承包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证担保责任。 
3.因不可抗力造成发生应承担保证责任情形的，我方不承担保证担保责任。
七、其他
1.本保证担保项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保证担保或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 
2.本保证担保适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国     。 
3.本保证担保自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 

保 证 人：                              （公章） 
法定代表人（或授权代表）：               （签字） 
地    址：                                       
邮政编码：                 
电    话：                 
传    真：                 
时    间：      年      月        日

附件9：支付保函示范文本

支付保函示范文本
（独立保函）
编号：           
申请人：
  地址：
受益人：
  地址：
开立人：
  地址：
 
[bookmark: _Hlk40355074]              （受益人名称）： 
鉴于        （以下简称“受益人”）与         （以下简称“申请人”）于   年   月   日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称基础合同”），我方（即“开立人”）根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之发包人，受益人为基础合同项下之承包人，基于申请人的请求，我方同意就申请人履行与贵方签订的基础合同项下的工程款（指基础合同约定的除工程质量保修金以外的工程款）付款义务，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。 
一、本保函担保范围：申请人未履行基础合同约定的工程款支付义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。 
三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的除工程质量保修金以外的全部工程结算款项支付之日后   日止，最迟不超过    年    月    日。 
四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的    日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：
（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；
（2）载明要求支付的金额；
（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；
（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；
（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：             。
受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。
五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转 让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 
六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。 
七、贵方应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。 
八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国     。 
[bookmark: _Hlk58487855]九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 


开 立 人：                              （公章） 
法定代表人（或授权代表）：               （签字） 
地    址：                                       
邮政编码：                 
电    话：                 
传    真：                 
开立时间：      年      月        日

支付保函示范文本
（非独立保函）
编号：      
     
发包人：
地址：
担保权人/承包人： 
地址：
保证人：
地址：

              （承包人名称）： 
鉴于        （以下简称“发包人”）与         （以下简称“承包人”）于   年   月   日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“主合同”），我方即保证人基于发包人的请求，同意就发包人履行与贵方签订的主合同项下的工程款（指主合同约定的除工程质量保修金以外的全部工程结算款项）付款义务，向贵方提供如下保证担保（以下简称“本保证担保”）。 
一、保证担保的范围及保证担保金额
1.保证担保范围：申请人未履行主合同约定的工程款支付义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
2.保证担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。 
二、保证担保的方式及保证期间 
1.保证担保方式：连带责任保证。
2.保证期间：自出具之日起至主合同约定的除工程质量保修金以外的工程款支付之日后   日止，最迟不超过    年    月    日。 
三、承担保证担保责任的形式
发包人未按合同约定向贵方支付主合同项下工程款的，由我方在保证金额内代为支付，并赔偿因此给贵方造成的损失，以及利息和律师费、诉讼费用等实现债权的费用。
四、代偿的安排 
1.贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。
2.在出现贵方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向贵方支付工程款的情形时，贵方要求我方履行保证责任代为支付的，还需提供项目总监理工程师、监理单位或符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。
3.我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证担保责任的解除 
1.保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方解除保证责任。 
2.我方按照本保证担保向贵方履行了保证担保责任后，自我方向贵方支付的金额达到最高保证担保金额之日起，保证担保责任解除。 
3.按照法律法规的规定应解除我方保证担保责任的其它情形的，我方在本保证担保项下的保证担保责任亦解除。 
4.我方解除保证责任后，贵方应按上述约定，自我方保证担保责任解除之日起七日内，将本保证担保原件返还我方。但是不论贵方是否按此要求将本保证担保原件退回我方，我方在本保证担保项下的义务和责任均自保证担保责任解除之日自动消灭。
六、免责条款 
1.因贵方原因致使发包人未履行主合同项下工程款付款义务的，我方不承担保证担保责任。 
2.依照法律规定或贵方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证担保责任。 
3.因不可抗力造成发包人未履行主合同项下工程款付款义务的，我方不承担保证担保责任。
七、其他
1.本保证担保项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保证担保或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 
2.本保证担保适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国     。 
3.本保证担保自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 

保 证 人：                              （公章） 
法定代表人（或授权代表）：               （签字） 
地    址：                                       
邮政编码：                 
电    话：                 
传    真：                 
时    间：      年      月        日


[bookmark: _Toc358569763]附件10：预付款支付申请（核准）表
预付款支付申请（核准）表
（适用于分年度支付）
工程名称：                                                   编号：
	致：                                   （发包人全称）
我方根据施工合同的约定，现申请支付第  年工程预付款额为（大写）                         元，（小写）               元，请予核准。
	序号
	名      称
	计算基数（元）
	支付比例
	申请金额（元）
	复核金额（元）

	1
	签约合同价款
	
	-
	-
	-

	1.1
	暂列金额
	
	-
	-
	-

	1.2
	专业工程暂估价
	
	-
	-
	-

	1.3
	安全生产费
	
	-
	-
	-

	2
	应付预付款支付基数
	1-（1.1+1.2+1.3）
	-
	-
	-

	2.1
	第一年应付预付款
	
	
	
	

	2.2
	第二年应付预付款
	
	
	
	

	……
	第……年应付预付款
	
	
	
	

	3
	累计应支付的预付款
	-
	-
	
	

	4
	累计已支付的预付款
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


          
                                                    承包人（章）             
造价人员               承包人代表               日      期               

	复核意见：
□与合同约定不相符，修改意见见附件。
□与合同约定相符，具体金额由造价工程师复核。
         监理工程师           
        日      期           
	复核意见：
你方提出的支付申请经复核，应支付预付款金额为（大写）                          元，（小写）              元。
        造价工程师           
        日      期           

	审核意见：
□不同意。
□同意，支付时间为本表签发后的15天内。
发包人（章）           
发包人代表             
日      期             


注：1.在选择栏中的“□”内作标识“√”。 
        2.本表一式四份，由承包人填报，发包人、监理人、工程造价咨询人、承包人各存一份。
3.应付预付款计算基数=签约合同价款-暂列金额-专业工程暂估价-安全生产费。
预付款支付申请（核准）表
（适用一次性支付）
工程名称：                                                           编号：
	致：                                   （发包人全称）
我方根据施工合同的约定，现申请支付工程预付款额为（大写）                         元，（小写）               元，请予核准。
	序号
	名      称
	计算基数
	支付比例
	申请金额（元）
	复核金额（元）

	1
	签约合同价款
	
	-
	-
	-

	1.1
	暂列金额
	
	-
	-
	-

	1.2
	专业工程暂估价
	
	-
	-
	-

	1.3
	安全生产费
	
	-
	-
	-

	2
	应付预付款
	1-（1.1+1.2+1.3）
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


          

                                                    承包人（章）             
造价人员               承包人代表               日      期               

	复核意见：
□与合同约定不相符，修改意见见附件。
□与合同约定相符，具体金额由造价工程师复核。
         监理工程师           
        日      期           
	复核意见：
你方提出的支付申请经复核，应支付预付款金额为（大写）                          元，（小写）              元。
        造价工程师           
        日      期           

	审核意见：
□不同意。
□同意，支付时间为本表签发后的15天内。
发包人（章）           
发包人代表             
日      期             


注：1.在选择栏中的“□”内作标识“√”。 
        2.本表一式四份，由承包人填报，发包人、监理人、工程造价咨询人、承包人各存一份。
3.应付预付款计算基数=签约合同价款-暂列金额-专业工程暂估价-安全生产费。

附件11：进度款支付申请（核准）表
进度款支付申请（核准）表
工程名称：                                             编号：
	致：                                   （发包人全称）
我方于         至          期间已完成了               工作，根据施工合同的约定，现申请支付本期的进度款额为（大写）            元，（小写）         元，请予核准。
	序号
	名      称
	申请金额（元）
	核定金额（元）
	备注

	1
	累计已完成的工程价款（不含本期）
	
	
	

	2
	累计已实际支付的工程价款（含预付款）
	
	
	

	2.1
	其中
	预付款
	
	
	

	3
	本期完成的工程价款
	
	
	

	3.1
	其中
	人工费
	
	
	

	4
	本期应扣除的工程价款
	
	
	

	4.1
	扣除本期应抵扣的预付款
	
	
	

	4.2
	扣除本期应预留的质量保证金（如有）
	
	
	

	5
	已签发的进度款支付证书中出现错误需在当期中支付或扣除的工程价款；
	
	
	

	6
	本期应支付工程价款=<3>
×支付比例－<4>＋<5>
	
	
	

	6.1
	其中：本期应支付人工费=<3.1>×支付比例
	
	
	

	7
	累计已完成的工程价款（含本期）=<1>＋<3>
	
	
	


附：上述    详见附件清单。
                                            承包人（章）             
造价人员               承包人代表               日      期               

	复核意见：
□与实际施工情况不相符，修改意见见附件。
□与实际施工情况相符，具体金额由造价工程师复核。

监理工程师                   日      期           
	复核意见：
你方提出的支付申请经复核，本周期已完成工程价款为（大写）                元，（小写）           元，本期间应支付金额为（大写）                 元，（小写）         元。
造价工程师               日      期           

	审核意见：
□不同意。
□同意，支付时间为本表签发后的15天内。
发包人（章）           
发包人代表             
日      期             


注：1.在选择栏中的“□”内作标识“√”。 
2.本表一式四份，由承包人填报，发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份。

附件12：竣工（施工过程）结算款支付申请（核准）表
竣工（施工过程）结算款支付申请（核准）表
工程名称：                                             编号：
	致 ：                   （发包人全称）
我方于      至       期间已完成合同约定的工作，工程已经完工，根据施工合同的约定，现申 请支付竣工结算合同款额为（大写）                （小写               ），请予核准。

	序号
	名称
	申请金额（元）
	复核金额（元）
	备注

	1
	工程竣工（施工过程）结算价款总额
	
	
	

	2
	累计已实际支付的价款
	
	
	

	3
	应预留的质量保证金
	
	
	

	4
	实际应支付的竣工（施工过程）结算款金额
	
	
	




承包人（章）
编制人员                 承包人代表                      日 期

	复核意见：
□与实际施工情况不相符，修改意见见附件
□与实际施工情况相符，具体金额应由造价工程师复核





监理工程师           
                     日     期           
	复核意见：
你方提出的竣工（施工过程）结算款支付申请经复核， 竣工（施工过程）结算款总额为（大写）      （小写         ），
扣除前期支付以及质量保证金后应支付金额为（大写）                     （ 小 写                   ）。
 造价工程师           
     日     期          

	审核意见：   口不同意 口同意
发包人（章）
                                                      发包人代表          
           日期              


注：1.应在选择栏中的“□”内作标识“ √”；
2.本表应一式四份，由承包人填报，发包人、监理人、工程造价咨询人、承包人各存一份。

附件13：工程保修与结清结算支付申请（核准）表
工程保修与结清结算支付申请（核准）表
工程名称：								标段：								编号：
 
	致：	     （发包人全称）

	我方于	      至	       期间已完成了缺陷修复工作，根据施工合同的约定，现申请支付工程保修结算的合同款额为（大写）	         （小写           ），请予核准。

	

	序号
	名称
	申请金额（元）
	复核金额（元）
	备注

	1
	已预留的质量保证金
	
	
	

	2
	应增加因发包人原因造成缺陷的修复金额
	
	
	

	3
	应扣减承包人不修复缺陷、发包人组织修复的金额
	
	
	

	4
	最终应支付的合同价款
	
	
	



附：上述3、4详见附件清单。


	承包人（章）           

	
编制人员            
	
承包人代表            
	
日期            

	复核意见：
	复核意见：

	□与实际施工情况不相符，修改意见见附件
	你方提出的支付申请经复核，本期间应支付金额为（大写）		 （小写		      	）。

	□与实际施工情况相符，具体金额应由造价工程师复核
	

	
	

	监理工程师         
日期         
	一级注册造价工程师         
日期         

	审核意见：

	□不同意

	□同意

	发包人（章）     

	发包人代表	    	

	日期	      


注：1  应在选择栏中的“□”内作标识“√”。如监理人已退场，监理工程师栏可空缺；
2  本表一式四份，应由承包人填报，发包人、监理人、工程造价咨询人、承包人各存一份；
3  编制人员、一级注册造价工程师应签字和盖章，承包人代表、监理工程师、发包人代表应签字或盖章。

附件14：进度款支付分解表
进度款支付分解表（适用于总价合同）
工程名称：
	进度款期次
	形象进度
	进度款付款金额（元）
	备注

	第一期
	
	
	

	第二期
	
	
	

	第三期
	
	
	

	……
	
	
	

	

发包人代表签字：

发包人（盖公章）

        日      期           
	

承包人代表签字：

承包人（盖公章）

        日      期        
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 措施项目费用分拆表
工程名称：													  第   页 共   页
	序号
	项目
编码
	措施项目名称
	价格
（元）
	1.初始设立费用
	2.中期运行费用
	3.后期拆除费用

	
	
	
	
	占比
（%）
	金额
（元）
	占比
（%）
	金额
（元）
	占比
（%）
	金额
（元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	—
	—
	合计
	
	—
	
	—
	
	—
	



附件16：零星签证费用确认单
零星签证费用确认单

工程名称：                                               编号：
	     致：                                      （发包人全称） 
   年   月   日，由于                   原因，我方发生零星签证不含税金额（大写）                元，（小写）            元，请予核准。
附：1.零星签证的详细计算清单：
2.证明材料：

                                                                                               承包人（章）            
                                                                                                                                                                               造价人员____________   承包人代表                 日      期              


	复核意见：
根据施工合同条款第     条的约定，你方提出的零星签证申请经复核：
□不同意此项签证，具体意见见附件。
□同意此项签证，签证金额的计算，由造价工程师复核。


监理工程师            
日      期            
	复核意见：
根据施工合同条款第     条的约定，你方提出的零星签证申请经复核，签证不含税金额为
（大写）         元，（小写）            元。

                                 


造价工程师                                          
日      期            

	审核意见：
□不同意此项签证。
□同意此项签证，与本期进度款同期支付。



发包人（章）                                                                                                      发包人代表                                                                                                         日      期             


注：1. 在选择栏中的“□”内作标识“√”。 
2. 本表一式四份，由承包人填报，发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份。

附件17：索赔费用申请（核准）表
索赔费用申请（核准）表

工程名称：                                                   编号：
	     致：                                      （发包人全称） 
根据施工合同条款第         条的约定，由于                   原因，我方要求索赔不含税金额（大写）                元，（小写）            元，请予核准。
附：1.索赔费用的详细理由和依据：
2.索赔金额的计算：
3.证明材料：

                                                                                               承包人（章）            
                                                                                                                                                                               造价人员____________   承包人代表                 日      期              


	复核意见：
根据施工合同条款第     条的约定，你方提出的索赔费用申请经复核：
□不同意此项索赔，具体意见见附件。
□同意此项索赔，索赔金额的计算，由造价工程师复核。


监理工程师            
日      期            
	复核意见：
根据施工合同条款第     条的约定，你方提出的索赔费用申请经复核，索赔不含税金额为
（大写）         元，（小写）            元。

                                 


造价工程师                                          
日      期            

	审核意见：
□不同意此项索赔。
□同意此项索赔，与本期进度款同期支付。


发包人（章）                                                                                                       发包人代表                                                                                                         日      期             


注：1.在选择栏中的“□”内作标识“√”。 
2.本表一式四份，由承包人填报，发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份。

附件18：安全生产费支付申请（核准）表
安全生产费支付申请（核准）表
工程名称：                                                   编号：
	致：                                   （发包人全称）
我方根据施工合同的约定，现申请支付安全生产费为（大写）            元，（小写）
         元，请予核准。
	序号
	名      称
	申请金额（元）
	复核金额（元）
	备注

	1
	签约合同价中的安全生产费
	
	
	

	2
	累计已支付的安全生产费
	
	
	

	3
	本期应支付的安全生产费
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



                                            承包人（章）             
造价人员               承包人代表               日      期               

	复核意见：
□与合同约定不相符，修改意见见附件。
□与合同约定相符，具体金额由造价工程师复核。

         监理工程师           
        日      期           
	复核意见：
你方提出的支付申请经复核，应支付预付款金额为（大写）                元，（小写）
           元。

        造价工程师           
        日      期           

	审核意见：
□不同意。
□同意，支付时间为本表签发后的15天内。
发包人（章）           
发包人代表             
日      期             


注：1.在选择栏中的“□”内作标识“√”。 
        2.本表一式四份，由承包人填报，发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份。

附件19 发包人提供材料一览表
发包人提供材料一览表
 
工程名称：                                                          第  页  共  页
	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	有效损耗率（%）
	交货地点
	备注

	一
	单项工程
	
	
	
	
	
	
	

	（一）
	单位工程1
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（二）
	单位工程2
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	单项工程2
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	


注：1.此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。
2.应用于一般计税法为除税价，应用于简易计税法为含税价。

附件20 允许调整价格的主要材料一览表
允许调整价格的主要材料一览表
（适用于单价合同）
 工程名称：                                                                  第  页  共  页
	序号
	名称、规格、型号
	单位
	基准单价（元）
	投标单价（元）
	风险幅度（%）

	一
	单项工程1
	
	
	
	

	（一）
	单位工程1
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	二
	单项工程2
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	三
	单项工程3
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.应用于一般计税法为除税价，应用于简易计税法为含税价。
 
表-16




人工及主要材料费可调因子价格指数及权重表
（适用于总价合同）
 工程名称：                                                       第  页  共  页
	可调因子
	基准日价格
指数或单价
（元）
	风险幅度（%）
	基本价格
指数或单价
（元）
	招标人允许权重范围
	投标人
填报权重
	价格指数
来源

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	

 
	

 
	
	
	

 
	

 
	

 


注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.应用于一般计税法为除税价，应用于简易计税法为含税价。

附件21：
广西壮族自治区工程建设领域农民工工资
专用账户资金管理三方协议
           协议编号：

甲方（建设单位）：广西大学                          
乙方（总包单位）：                                  
丙方（开户银行）：                                  
根据广西壮族自治区工程建设领域农民工工资专用账户管理的相关规定，结合实际，经三方同意，共同设置XXXXXXXXXXXXXXX项目农民工工资专用账户（以下简称专用账户），共同对专用账户进行监管，具体协议如下：
一、账户的设立。乙方须在丙方处开立农民工工资专用账户，用于XXXXXXXXXXXXXXX项目农民工工资发放，专用账户内资金不得开通现金支取和其他转账结算服务，不得将专用账户资金转入除本项目农民工本人银行账户以外的账户。
二、人工费用的拨付。甲方必须按工程项目施工合同约定拨付工程款给乙方，每月20日前将不低于当期工程款20%的人工费用拨入乙方开设的专用账户，并加强对乙方按月足额支付农民工工资的监督。
三、账户的监管。丙方必须协助乙方做好农民工工资支付专用账户的开设、使用、撤销以及农民工工资个人账户的绑定，加强对专用账户的资金监管，确保专用账户资金专门用于支付农民工工资。
四、账户的基本信息。
账户名称：             农民工工资专用账户；
简    称：XXXXXXXXXXXXXXX农民工工资专用账户（用于专用账户标识）；
账    号：      ；
开户银行：      ；
开户时间：      年   月   日；
项目地址：      。

项目所在地人力资源社会保障行政部门名称：南宁高新技术产业开发区人力资源和社会保障局
联系人：      联系方式：0771-5816567

项目所在地行业工程建设主管部门名称：南宁高新技术产业开发区住房和城乡建设局
联系人：      联系方式：0771-5816925

五、农民工工资支付。乙方必需按月向丙方提供加盖乙方单位公章和农民工签字确认的工资支付明细表，由丙方直接从乙方专用账户转账至绑定的农民工本人工资个人账户。
工资支付专用账户余额不足以支付当月工资时，丙方应及时通知乙方，由乙方应向甲方提出申请，及时追加拨付人工费用。
六、人工费用支付提醒。丙方每月15日前向甲方发送拨付人工费用提醒。每月20日后，甲方仍未按约定拨付人工费用的，丙方应当通知乙方，由乙方报告项目所在地人力资源社会保障行政部门和相关行业工程建设主管部门。
七、拖欠农民工工资预警。乙方应确保项目及时足额支付农民工工资。丙方如发现乙方将专用账户的资金用于其他用途的，应向甲方以及项目所在地人力资源社会保障行政部门、相关行业工程建设主管部门通报。
甲方已按约定足额向专用账户拨付资金，但乙方依然拖欠农民工工资的，或者发现乙方将专用账户的款项用于其他用途的，甲方应向项目所在地人力资源社会保障行政部门、相关行业工程建设主管部门报告。
八、信息披露。甲、乙双方授权丙方将专用账户开立、撤销、资金拨付、划转等详细信息披露给项目所在地人力资源社会保障部门和相关行业工程建设主管部门。
九、优惠服务。丙方支持农民工使用本人的具有金融功能的社会保障卡或者现有银行卡领取工资，农民工使用他行社会保障卡银行账户或他行银行卡的，开户行应当减免跨行代发工资手续费率。丙方根据农民工本人意愿为其办理新工资卡的，应免除新工资卡的异地取款手续费、跨行取款手续费、短信提醒费、账户管理费、首次开卡工本费。
十、违约责任。本协议生效以后，三方应认真履行，如有违约，自行承担法律、法规、规章及《广西壮族自治区工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法实施细则》规定的相关监管失职的责任，由于任何一方的过错给其他方造成的损失，过错方应承担相应的赔偿责任。
丙方在接到人民法院等有权机关对账户资金查封、冻结或者划拨指令时，应当向该机关提示专用账户性质，并将相关情况告知项目所在地人力资源社会保障行政部门、相关行业工程建设主管部门。丙方在履行以上义务后仍被查封、冻结、扣划，致使无法履行本协议约定义务的，丙方不承担任何责任。
十一、不可抗力。任何一方遭到不可抗力时，应及时通知其他方，并在合理期限内提供不可抗力影响的证明，采取适当措施防止其他方损失的扩大和保护资金的完整。如果本协议任何一方因不可抗力不能履行本协议的，可根据不可抗力的影响，可以部分或全部免除责任。
十二、保密义务。除法律、法规及规章规定，以及因本项目专用账户资金监管业务的需要，非经三方书面同意，不得对外泄露本协议内容。
十三、协议变更。本协议生效后，任何一方需要变更协议条款时，应经三方协商一致，并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。补充协议与本协议不一致的内容，以补充协议为准。
十四、协议生效及终止。本协议经甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代理人签字或签章并加盖公章（业务章、合同专用章）之日起生效。专用账户依规定程序撤销，丙方解除对专用账户监管后，本协议终止。
本协议一式五份，甲、乙、丙三方各执一份，报项目所在地人力资源社会保障行政部门及相关行业工程建设主管部门各一份。
十五、争议解决。因履行本协议过程中发生争议，由三方协商解决；协商不成的，任一方均可向丙方所在地法院提起诉讼。

甲方（印章）：                法定代表人或
授权代理人：（签字）


乙方（印章）：                法定代表人或
授权代理人：（签字）


丙方（印章）：                法定代表人或
授权代理人：（签字）
签订日期：      年  月  日
[bookmark: OLE_LINK82]
附件22：
XXXXXXXXXXXXXXX项目资金监管协议（资金共管协议）

协议编号：

甲方：广西大学
法定代表人/负责人：
住所地：南宁市西乡塘区大学东路100号  邮编：530004
电话:0771-3232111  传真：无

乙方：
法定代表人/负责人：      
住所地：      邮编：      
电话:      传真：      

丙方（银行）：
法定代表人/负责人：      
住所地：      邮编：      
电话:      传真：      

为加强工程建设资金使用管理，确保资金专款专用，提高建设资金使用效益，保证工程顺利完工，防范资金风险，明确甲、乙、丙方在工程款项支付及监管过程中的权利与义务，甲、乙、丙三方在遵守国家法律法规及监管规定的前提下，本着平等互利、诚实信用的原则，经协商一致，签订本协议。

第一条 监管范围
甲、乙双方同意在签订《XXXXXXXXXXXXXXX施工合同》（合同编号：      ）的基础上，委托丙方提供      ，由丙方对《XXXXXXXXXXXXXXX施工合同》（合同编号：      ）中涉及的工程进度款项（除农民工工资外）的所有资金留存及支付提供监管服务。
第二条 账户管理
一、甲方组织乙方在丙方开立资金结算账户
账户开户行：                
账户名称：                
账户账号：                
该账户资金仅用于XXXXXXXXXXXXXXX施工项目相关的资金支出，如支付项目采购款、工程款、贸易货款等。任何与XXXXXXXXXXXXXXX施工项目无关的资金收支均不得通过该账户进行。
未经甲乙书面一致同意，任何一方不得擅自对共管账户进行挂失、销户、变更账户信息（包括但不限于账户名称、账号、开户银行等）、提取现金、开通网上银行或其他电子支付渠道等操作。
该账户作为乙方收款账户以及三方资金监管账户，监管账户不得对外提供担保，不得开通      结算卡，不允许透支。在丙方开立监管账户的乙方即为本协议所称“监管账户开立方”。
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]二、乙方开设账户7日内报甲、丙方备案，未经甲、丙方备案的账户，甲方不予拨付工程进度建设资金（除农民工工资外）。
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]三、本协议的有效期截止至本项目竣工结算完成，乙方在竣工结算完成前不得撤销监管账户。
四、监管账户预留银行印鉴由：      章（2）+      印（      授权人名印鉴）组成。监管账户变更预留银行印鉴，甲方与乙方应提前至少5个工作日书面通知丙方，并办理变更手续。变更印鉴的启用日期以三方书面确认的印鉴变更启用日期为准。
第三条 资金监管的内容
一、监管资金的转入
（一）甲方/ 乙方依据本协议存入监管账户并接受丙方监督管控的资金即视为监管资金；监管资金只用于支付基础资料涉及款项，不用于其他用途。自本协议生效之日，至本协议有效期届满，或本协议终止（以二者先发生者为准，下称“监管期间”），对于实际存入监管账户的监管资金由丙方监管。
本协议的监管资金总额随基础合同约定而变化。
甲方/ 乙方应依照基础合同的规定按时将监管资金存入监管账户。
（二）本协议生效后，监管资金依照本协议约定拨付/释放/退回之前，甲方及乙方均不可对上述监管资金进行使用处分。
二、监管资金支付方式
开通      （企业网银）转账汇款服务，网银审批key由甲方保管，用于资金支付审核。
乙方通过柜面渠道提交加盖预留印鉴的支付凭证；丙方需审核支付凭证的印鉴与本协议第三条约定的监管账户预留银行印鉴相符。
三、监管资金支付要求
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]乙方在提取单笔金额200万元（含）以上的支付申请时，至少需向甲方提交《监管资金提款申请书》、《XXXXXXXXXXXXXXX项目用款支付计划表》、乙方内部审批手续和《分供应商付款申请单》等相关资料。以上资料均需乙方项目负责人签字并加盖项目章，并提交监理单位审核，总监签字盖公章后，再交由广西大学后勤基建处审核。后勤基建处审核通过后，在《监管资金提款申请书》上签署意见并盖章，和其他材料一起交由广西大学财务处，财务处对材料完整性进行审核，审核通过后，乙方财务部进行网银制单复核，广西大学财务处操作网银盾审批，完成支付。
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK18]注：本项目监管资金支付资料的签字和用章需      法定代表人授权由      XXXXXXXXXXXXXXX项目负责人签字及使用      XXXXXXXXXXXXXXX项目章，并出具授权书。
四、其他事项说明
[bookmark: _Hlk190848009]乙方不能使用工程资金支付与XXXXXXXXXXXXXXX施工项目无关的款项。如有违反，按《XXXXXXXXXXXXXXX施工合同》（合同编号：      ）第21条第（1）点 “承包人挪用项目资金，发包人有权扣除承包人履约保证金及解除合同，并要求承包人赔偿发包人的实际损失”执行。
五、资金支付审批流程图如下：

[image: IMG_256]
[bookmark: OLE_LINK86]第四条 服务收费
一、甲乙双方一致同意，监管期间，就本协议规定的丙方向甲乙双方提供的监管服务，应按月/ 一次性向丙方缴纳“      ”服务费2000元。“      ”服务费由乙方负责支付。
（一）一次性收费
按以下方式于      年   月   日执行：丙方从甲方/ 乙方在丙方开立的以下银行结算账户中扣收上述费用。
账户名称：
账户账号：
现金收费：
付费客户名称：
二、甲方或乙方未能按时将监管资金存入至监管账户的，不影响丙方按本协议的规定收取“      ”服务费。非因丙方过错，导致本协议解除或终止的，丙方将退还所监管的监管资金，但不返还已收取的手续费。
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK7]第五条 甲方权利和义务
按照《XXXXXXXXXXXXXXX施工合同》（合同编号：      ）向乙方支付工程进度款。
1.有权对监管账户余额及资金使用状况有进行查询、检查。
2.根据经审核的工程验工计价拨付资金后，可对账户资金流向进行检查，如乙方存在擅自转移、挪用建设资金、该付未付、拖欠民工费等行为，甲方有权按照《XXXXXXXXXXXXXXX施工合同》（合同编号：      ）约定的违约条款执行。
3.甲方对资金流向的监管，不涉及乙方与分包商（供应商）的合同关系。甲方仅对乙方提供的付款凭据所指向的资金流向和使用情况是否符合本协议约定进行形式性审查，不对付款凭据的真实性、有效性、合法性负责，付款凭据所承载的任何后果、责任及法律关系由乙方承担。
4.甲方按照《XXXXXXXXXXXXXXX施工合同》（合同编号：      ）及本协议约定将工程建设资金转入监管账户后，即视为履行了合同约定的工程款支付要求。
5.有权随时查阅共管账户的资金收支记录和相关凭证，其他方应予以配合。任何一方应及时向其他方披露与账户资金管理相关的重要信息，如账户被冻结、查封、涉及法律纠纷等情况。如因一方未及时披露信息导致其他方遭受损失，未披露方应承担赔偿责任。但因国家有权机关对监管账户内的款项进行查询、冻结、扣划或采取其他控制措施时，丙方有权按国家有权机关规定协助办理，相关案涉信息是否可以披露须征得国家有权机关同意，丙方对此不应承担未及时披露的责任。
第六条 乙方的权利和义务
1.乙方承诺按资金监管协议要求接受监督，保证不转移建设资金，保证建设资金不用于本工程以外的项目支付。
2.乙方须配合甲方及其上级部门定期对建设资金使用情况进行检查监督，并配合丙方对该项目的资金使用实施监督。
3.乙方承诺对其向甲方提交的支付款项凭据材料的真实性负责。
第七条 丙方的权利和义务
1.丙方为履行其在本协议项下的职责，应有权依赖于甲方、乙方向其提供的任何文件（包括但不限于权证、支付凭证、书面说明等）。除对相关约定文件上加盖的预留印鉴是否与本协议第二条第四款所述的预留银行印鉴相符予以审核外，丙方仅对甲方、乙方向其提供的任何文件在表面上是否符合本协议的约定进行审查，并且无义务调查该等文件中所包含的任何信息是否真实、正确，该等文件是否经合法的授权而制作和发出、或任何文件是否与其原件符合，或任何文件上的任何签字是否真实。丙方对依赖于任何该等文件而行事的结果不承担任何责任。
2.丙方应仅作为资金监管人，除依据本协议履行约定的资金监管义务外，其对与其他任何事项（包括但不限于基础合同）的有效性、可行性、合理性、正确性、真实性或合法性等不承担任何形式的责任或义务。
3.丙方对基础合同的履行以及甲方/ 乙方是否按时将监管资金存入监管账户，均不承担任何责任；因基础合同的履行及甲方/ 乙方是否按约付款所引发的任何纠纷，甲乙双方均应自行解决，如因上述纠纷的解决致使丙方基于任何诉讼、仲裁等司法程序被诉或被追加为第三人，对于丙方参加上述司法程序而支出的任何费用及损失（包括但不限于律师费、诉讼费、仲裁费用等），甲乙双方应向丙方承担连带赔偿责任。
[bookmark: _DV_M88]4.除了在本协议中约定的义务或责任外，丙方对监管资金不承担任何其他义务或责任，且丙方不应受到任何与监管资金有关的索赔要求的约束。
5.甲方和乙方同意对丙方因履行本协议项下之资金监管义务而被索赔、进入法律程序或产生任何损失做出全额补偿，除非上述索赔、法律程序或损失是由于丙方自己的过错所造成。
6.丙方对监管资金的监管并不意味着对甲方和乙方付款义务承担任何保证责任。
7.因法律法规、监管规定或国家政策限制，导致丙方无法按照本协议约定完成资金拨付/释放/退回的，丙方不承担任何法律责任。
8.如甲乙双方基础合同产生争议影响到监管业务，应及时通知丙方，丙方有权中止履行本协议，并在甲乙双方协商一致后按照双方指示再行办理相关业务，期间丙方对任何一方可能产生的损失不承担任何责任。
9.因甲方和乙方不按本协议约定的程序办理而造成的一切后果，丙方不承担任何法律责任。
第八条 协调机制
为切实履行本协议，三方建立资金监管协调制度，以沟通信息、加强合作。当资金监管发生重要情况或甲方认为有必要时，可适时召开协调会。
第九条 违约责任与争议解决
1.任何一方违反本协议项下的任何约定，均视为违约，违约方应向守约方赔偿因其违约对守约方造成的所有损失（包括守约方对该等情况进行适当补救而产生的实际费用、开支），并承担相应的法律责任。
2.本协议生效后，三方应通知并确保所属机构和个人认真执行。在执行过程中如发生争议或需对有关条款进行修改、补充，由甲方牵头，三方协商解决，如协商不成，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十条 其他条款
本协议独立于甲乙双方的基础资料，双方基础资料的变更、解除、终止不影响本协议的效力。丙方提供的      产品服务独立于基础交易行为，不对基础交易涉及的资金交易真实性、合法性负责。除本协议约定的情况外，本协议的变更、解除、终止须经甲、乙、丙三方书面同意。
本协议自三方法定代表人、负责人或其授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效，至甲方同意销户乙方在丙方开立的账户后终止。
本协议一式柒份，甲方叁份，乙方丙方各执贰份，具有同等法律效力。
本协议中填写的联系地址、联系电话等信息为三方有效的通知送达地址，如有变更，应及时通知其他方。若因一方未及时通知其他方导致通知无法送达的，视为未变更地址，由此产生的法律后果由未通知方承担。
（以下无正文）

甲方（盖章）：广西大学
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：       年      月      日



乙方（盖章）：      
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：       年      月      日



丙方（盖章）：      
负责人或授权代表（签字或盖章）：
日期：       年      月      日

[bookmark: OLE_LINK94]资金监管协议附件1                                       编号：

监管资金提款申请书

      ：
依据我公司及广西大学与贵行签署的《XXXXXXXXXXXXXXX施工项目资金监管协议》（协议编号：   ），我公司申请  年  月  日从该协议项下的监管账户中，提取监管资金（大写    ），（小写    ），并支付至下方的收款账户：

	账户开户银行
	

	开户银行行号
	

	账户名称
	

	账户账号
	



与本次提款有关的单据和证明文件如下：
1、
2、
3、
      XXXXXXXXXXXXXXX项目部（盖章）
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]项目负责人：
日期：       年      月      日

广西大学后勤基建处审核意见：
广西大学后勤基建处负责人（签字或盖章）：
广西大学后勤基建处（盖章）
日期：       年      月      日

资金监管协议附件2
付款申请单

      ： 
因我公司承接贵单位XXXXXXXXXXXXXXX项目工程（合同编号：      ），现申请支付我公司第期工程款，人民币大写：（小写：         元），烦请贵单位将我公司上述款项支付到如下银行帐号或办理银行承兑汇票： 
公司名称：
开户银行：
帐号：




                             收款单位负责人签字：
                             收款单位盖章：
日期：

资金监管协议附件3 

	XXXXXXXXXXXXXXX项目用款支付计划表

	序号
	付款单位
	收款单位
	付款金额
（万元）
	资金用途
	备注

	
	单位名称
	账户名称
	开户行
	银行账号
	收款单位
	开户行
	银行账号
	
	
	

	1 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	合计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
      XXXXXXXXXXXXXXX项目部盖章：


	
	
	项目经理签字：
                                                                      项目现场代表签字：

[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK9]监理单位总监签字：

监理单位盖章：


	
	
	日 期 ：                                                                              




附件23：
发包人施工管理要求

一、安全、文明施工及环境保护措施
承包人应该按照国家、南宁市及学校有关安全生产的要求，做好安全生产保证措施、特别安全生产事项、治安保卫、文明施工、紧急情况处理、事故处理、安全生产责任、职业健康、环境保护等工作。
二、承包人项目经理（或项目负责人）到位情况、业务水平
（一）要求项目经理常驻现场管理，具备较强的责任心，良好的沟通能力；具备较强的专业技术水平，能及时发现施工问题，并提出较好的解决方案；配合发包人管理并办理相关手续。
（二）承包人项目经理负责与发包人对接所有事宜，承包人未经发包人同意，不得调换项目经理。
三、控制工程质量的检测与保证措施
承包人工程质量标准必须符合现行国家有关工程质量验收规范和标准的要求，有关工程质量的特殊标准或要求应符合专用合同条款约定。
四、工程感观质量
承包人应通过观察和必要的测量，对工程外在的布局、表面、色泽、整体协调性、局部做法以及使用的方便性等的质量是否符合发包人要求。
五、施工进度计划及保证措施（合同工期）
除了按照合同约定的可以顺延的工期以外，承包人应该按期合同工期竣工验收。
六、主材及设备进场
（一）承包人采购的材料与设备应按照施工说明和设计有关标准要求采购，严禁以次充好；
（二）主要材料及设备进场时，承包人应将其规格、品牌、合格证书等质保资料以及进场照片一并提交发包人确认
（三）所有主料与设备必须经监理、发包人确认后方可安装。
七、工程变更
（一）工程变更必须有发包人签发的变更通知单，否则发包人对该部分工程不予确认。
（二）承包人接到变更通知单后应立即实施，涉及工期顺延的应及时与发包人签证确认。
（三）合同约定支付变更部分进度款的，承包人应及时编制变更预算报发包人审核，经发包人审核的变更预算仅作为支付变更部分工程进度款的依据，不作为结算依据。
八、工程签证
（一）工程签证必须由承包人填写签证单报发包人签认，签证单应写清楚签证原因、签证内容，因承包人填报签证不清楚所造成的一切后果由承包人负责。
1.签证涉及工程量的，要有详细的图纸尺寸、计算式、说明及现场照片等资料，以满足在结算时能够准确的计算工程量和造价；
2.发生零星用工或无法准确套用定额的用工，经发包人同意按工日数计算的，必须描述清楚事实、所需的工日数；
3.签机械台班的，要写明所用机械的名称、功率、斗容量及具体用时；
4.发生二次搬运的要写清事由、运距；
5.工期签证要写清楚符合合同顺延工期条款约定的事实以及计算顺延天数的依据，并附支撑材料。
（二）承包人应在签证事项发生后两周内及时填报签证单，承包人在递交竣工验收报告后填报签证的发包人不予签认，因承包人填报签证单不及时所造成的一切后果由承包人负责。
九、工程量收方
（一）工程变更、签证时不能确认工程量，或是不能以竣工图表示，需要现场收方确认工程量才能结算的，承包人应填写现场工程量收方单报发包人确认。因承包人填报工程量收方单不清楚、不详实所造成的一切后果由承包人负责。
1.承包人需对现场收方工程量逐条列出，做到内容详实，条理清晰，尺寸准确，有必要的方位、部位等地点描述及每一单项的详细计算式及现场照片等资料；
2.涉及隐蔽工程的现场收方，除以上要求外，承包人还需提交工程隐蔽前后的不少于10张且能清晰反映实际情况的纸质相片。
（二）承包人应在工程量收方事项发生后两周内及时填报工程量收方单，承包人在递交竣工验收报告后填报收方单的发包人不予签认，因承包人填报收方单不及时所造成的一切后果由承包人负责。

附件24：
发包人竣工结算要求

一、承包人需对报送的结算资料的完整性、真实性、合法性负责，因此引起的一切责任及后果由承包人承担。
二、对于结算资料中不合格的变更签证、收方等资料，如内容不明确、参建单位签字不齐全、签证单随意手写涂改等情形，发包人则按无效资料处理，不予计算相应造价。若发现承包人擅自串改、伪造结算资料有关数据信息，一经查实，发包人有权按篡改、伪造部分对应造价的三倍扣罚承包人违约金。
三、承包人需保证竣工结算资料一次性送至发包人，在竣工结算审计过程中不再补充任何项目资料。如有特殊情况，项目中确实存在因缺少或视同无效的计价依据（如收方、签证材料等）的情况，经发包人同意后，承包人需在对数结束后20个工作日内一次性补充要求提供的书面材料至发包人，逾期不提交的，视为承包人自动放弃补送机会，并同意前期对数的结算结果。承包人因报送结算资料不完整并进行补充的，需按补充报送结算价的10%支付违约金，补充报送结算价送审误差率偏高的，按合同有关约定支付送审误差违约金。
四、若在审核过程中发现送审的竣工结算资料中已有对应计价依据（含竣工图、收方或签证材料等），但承包人送审工程量少计或漏计的，经发包人同意，承包人可以补充报送该部分少计或漏计工程量的结算（说明）书，并按补充报送结算价的10%支付违约金，补充报送结算价送审误差率偏高的，按合同有关约定支付送审误差违约金。
五、承包人需充分了解工程结算审核的程序、时间节点，以及相关规定，将积极主动配合审计部门（审核机构）的勘察现场及其他相关工作。
（一）在项目资料送审审计部门后10个工作日内，承包人需配合发包人完成现场实地核查。未能按时核查的，审计部门有权停止结算审核工作，并退回所有项目结算资料，自停止之日起三个月内不再安排对本工程项目的审核；
（二）在收到结算审核初稿后6个工作日内，承包人需赴现场配合核对。未能按时对数的，每延误一天，发包人按签约合同价（含税）的万分之五扣罚违约金，但累计不超过签约合同价（含税）的百分之三；延误超过60天的，审计部门有权中止结算审核工作，并退回所有项目结算资料，自中止之日起三个月内不再安排对本工程项目的审核。对现场核对后经过双方一致确认的内容，承包人后期不得再提出异议；
（三）若在审核过程中需补充资料的，按第三条的要求执行；
（四）在收到结算审核二稿后6个工作日内，承包人需及时反馈意见。未能按时反馈的，每延误一天，发包人按签约合同价（含税）的万分之五扣罚违约金，但累计不超过签约合同价（含税）的百分之三，延误超过60天的，发包人将视为承包人同意审核结果，出具正式结算审核报告，审核工作完结。
六、若承包人超过上述规定的相关时限，导致被审计部门停止或中止本工程结算审核工作的，自被停止或中止之日起三个月后，承包人方可再次来函说明情况。经建设管理部门审批、审计处审批同意启动后，承包人需重新递交所有纸质项目资料，方可重新送审。
七、承包人需严格遵守上述各项要求，如有违反，发包人有权要求承包人及相关责任人承担相关法律、法规和规章制度规定的责任及后果。

附件25：
广西大学新校区建设项目一期工程—新建配套校园道路及校门主要材料参考品牌表
	序号
	名称
	参考品牌

	一
	建筑

	1
	商品砼
	大正混凝土、华润混凝土、华宏混凝土、

	2
	钢筋、型钢
	柳钢、昆钢、中国宝武

	3
	水泥
	海螺、华润、华新水泥

	4
	防水涂料
	东方雨虹、卓宝、西卡

	5
	防水卷材
	西牛皮、东方雨虹、德高

	6
	节能材料
	华美、龙牌、欧文斯科宁

	二
	装饰

	1
	墙、地砖
	冠珠、东鹏、马可波罗

	2
	静电地板
	沈飞、科华、华一

	3
	涂料
	立邦、三棵树、多乐士

	4
	钢制防盗门
	鑫安、翰达、欧派

	5
	铝合金推拉门型材
	南南铝、风铝、广东伟业

	6
	铝合金门联窗型材
	南南铝、凤铝、广东伟业

	三
	电气

	1
	高压配电柜
	成套厂家采用：广西南亚、广西电控、广西柳电：元器件采用：施耐德、ABB、西门子（合资）；继电保护装置采用国电南瑞，国电南自，许继电气；电表、仪表、采集器采用：深圳北电仪表、河北师慧、湖南中瑞

	2
	低压配电柜
	成套厂家采用：广西南亚、广西电控、广西柳电；元器件采用：常熟开关、上海人民、罗格朗；电表、仪表、采集器采用：深圳北电仪表、河北师慧、湖南中瑞

	3
	变压器
	北京科锐，海南威特，广州广高

	4
	柴油发电机
	玉柴机器、上柴动力 、 锡柴动

	5
	一户一表电能计量箱
	成套厂家采用：广西南亚、广西电控、亚洲电力
元器件采用：常熟开关、上海人民、罗格朗；
参考电表、仪表、采集器品牌：深圳北电仪表、河北师慧、湖南中瑞

	6
	照明、电梯电源及动力配电箱
	成套厂家采用：广西南亚、广西电控、亚洲电力
元器件采用：常熟开关、上海人民、罗格朗；
参考电表、仪表、采集器品牌：深圳北电仪表、河北师慧、湖南中瑞

	7
	动力配电箱(含消防）
	成套厂家采用：广西南亚、广西电控、亚洲电力
元器件采用：常熟开关、上海人民、罗格朗；
参考电表、仪表、采集器品牌：深圳北电仪表、河北师慧、湖南中瑞

	8
	双电源切换箱
	成套厂家采用：广西南亚、广西电控、广西柳电
元器件采用：常熟开关、上海人民、罗格朗；
参考电表、仪表、采集器品牌：深圳北电仪表、河北师慧、湖南中瑞

	9
	排水泵控制箱
	上海东方泵业、凯泉、格兰富

	10
	风机控制箱
	西门子、丹博、德力西

	11
	热水泵控制箱
	上海东方泵业、凯泉、格兰富

	12
	应急照明控制器
	海湾、北大青鸟、北京利达

	13
	应急照明集中电源
	北大青鸟、海湾、北京利达

	14
	应急照明分配电装置
	北大青鸟、海湾、北京利达

	15
	电表
	深圳北电仪表、河北师慧、湖南中瑞

	16
	密集封闭母线和母线槽
	南宁美凯，北乔，正泰

	17
	高、低压电缆
	桂林国际、上海远东、江苏上上

	18
	桥架
	南宁美凯，北乔，正泰

	19
	铜芯电源线
	桂林国际、上海远东、江苏上上

	20
	阻燃塑管FPC
	广东联塑，伟星，日丰

	21
	焊接钢S
	广东联塑，伟星，日丰

	22
	紧定式钢管JDG、镀锌钢管SC
	金洲、一通、武陵源

	23
	普通照明灯具
	欧普，三雄极光，佛山照明

	24
	应急照明灯具
	欧普，振辉，劳士

	25
	摇头风扇
	美的，金羚，多丽

	26
	各类开关
	公牛，欧普，西蒙

	27
	各类插座
	公牛，欧普，西蒙

	四
	给排水

	1
	太阳能系统循环泵、空气源热泵循环泵、水箱间循环泵、高区变频热水供水泵
	格兰富水泵(上海)有限公司、上海凯泉泵业(集团)有限公司、上海东方泵业(集团)有限公司

	2
	紫外光催二氧化钛消毒装置
	四川齐力绿源科技有限公司（齐力）、广州金川环保设备有限公司（勋川）、广西艾克圣水处理设备工程有限公司（艾克圣

	3
	中区热水循环泵、低区热水循环泵、空气源热泵
	格兰富水泵(上海)有限公司、上海凯泉泵业(集团)有限公司、上海东方泵业(集团)有限公司

	4
	平板型太阳能集热器
	 力诺瑞特、日出东方、 皇明太阳能

	5
	供热水箱、集热水箱
	光芒新能源、正旭、联塑

	6
	供水设备
	格兰富水泵(上海)有限公司、上海凯泉泵业(集团)有限公司、上海东方泵业(集团)有限公司

	7
	薄壁不锈钢热水管
	深圳市民乐管业有限公司（民乐）、浙江正康实业股份有限公司（正康）、济南迈科管道科技有限公司（迈克）

	8
	PP-R给水管、PVC-U排水塑料管、双螺旋PVC管、高密度聚乙烯排水管、聚乙烯(HDPE)缠终结构壁管
	广东雄塑、广东联塑、广西国塑

	9
	衬塑钢管
	济南迈科管道科技有限公司（迈克）、广东荣钢管道科技有限公司（荣钢）、天津友发管道科技有限公司（友发）

	10
	热浸镀锌钢管
	南宁市蓝天钢管厂（桂银）、广西熙隆管业有限公司

	11
	管道保温材料
	华美、神州、铠盾

	12
	冷水有线智能水表、热水智能水表
	深圳北电、杭州山科、新天科技

	13
	蹲式大便器(带水箱）、坐便器(低水箱）、小便器
	广东恒洁卫浴、广东东鹏、九牧

	14
	坐便器(低水箱）、淋浴器、节水龙头、洗脸盆
	广东恒洁卫浴、广东东鹏、九牧

	15
	各类阀门
	泉高阀门、广东联塑阀门、上海沪航阀门

	16
	柜式七氟丙烷灭火装置
	深圳卓安、深圳宝安、福建白沙

	17
	带消防软管卷盘组合式消防柜
	天广（福建）、国泰消防（GUOTAI）、胜捷（SENJE）

	18
	灭火器放置箱及磷酸铵盐手提式灭火器
	广西联塑安防、福建水盾、 鸿特消防

	五、
	电梯

	1
	客梯
	永大、迅达、东芝

	2
	消防电梯
	永大、迅达、东芝

	六
	消防电系统

	1
	火灾报警控制器/消防联动控制器
	北大青鸟、北京利达、海湾

	2
	消控室图形显示装置
	北大青鸟、北京利达、海湾

	3
	智能电源盘、消防广播柜机、总线控制盘、直接控制盘
	北大青鸟、北京利达、海湾

	4
	消防设备器具、防火门监控系统主机（设备、器具）、电气火灾监控系统主机（设备、器具）、消防电源监控系统主机（设备、器具）
	北大青鸟、北京利达、海湾

	5
	七氟丙烷自动灭火系统主机、设备、器具
	深圳卓安、深圳宝安、福建白沙

	6
	不间断电源 UPS电源
	山特、科华、科士达

	七
	智能化系统

	1
	光接入与网络设备类（OLT无线接入管理授权、ONT设备、光分路器等）、光接入与网络设备类（ONU设备、光分路器等）、光接入与网络设备类（PoE ONU设备、光分路器等）、传输设备类（无线网桥等）
	华为、新华三、中兴

	2
	光纤配线类（ODF架、光纤配线架、光纤终端盒、光纤跳线、尾纤等）、光纤传输类（光纤熔接等）、光纤配线类（光纤配线架、光纤跳线等）、光纤传输类（光纤熔接等）、光纤配线系统（光纤配线架、光纤跳线等）
	长飞、烽火、中天

	3
	理线架、六类网线、六类水晶头、信息面板等
	罗格朗、台胜、清华同方

	4
	机房与箱体类（标准机柜、信息箱等）
	金盾、图腾、朗威

	5
	数据布线与终端类（理线架、六类网线、六类水晶头、信息面板等）、数据布线与终端类（六类网线等）、数据布线与终端类（六类网线等）
	罗格朗、台胜、清华同方

	6
	前端/终端设备（网络摄像机、电梯专用摄像机、摄像机支架等）
	海康威视、大华、宇视

	7
	音视频线缆、JDG管等
	金州、一通、武陵源

	8
	线缆与管材
	绿联、开博尔、山泽

	9
	人脸识别终端、读卡器、磁力锁、开门按钮、支架等
	海康威视、大华、创新通、捷速通

	10
	门禁管理软件、门禁控制器、门禁专用电源等
	海康威视、大华、山东威尔

	11
	能效管理系统设备器具
	深圳北电

	八
	通风空调、防排烟

	1
	高效混流式风机、壁式低噪声轴流风机
	上风高科、上虞风机、百盛

	2
	排风机、排烟机
	上风、亚太、金光

	3
	换气扇
	金羚、绿岛风、多丽（南宁）

	4
	风管、风口、风阀
	上虞风机、九洲、百盛

	5
	冷媒管
	金龙、海亮、宏泰

	6
	保温材料
	绿桂、龙牌、 华美

	7
	防火阀
	政和、上风、中航大记

	8
	空调
	格力，海尔，美的

	九
	道路部分
	

	1
	庭院灯、路灯
	光源:飞利浦、雷士、欧普；上海柯朗、雷士、佛山照明
明仕达光电科技（昆山）有限公司、中国欧司朗照明有限公司、广西真典科技有限公司
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[bookmark: _Toc234867960][bookmark: _Toc1392571603][bookmark: _Toc78449869][bookmark: _Toc407135284]1 工程量清单编制说明
1.1本工程量清单依据《广西壮族自治区建设工程全过程计价规范》（以下简称《计价规范》）、《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范》（以下简称《计算规范》）、招标文件、招标图纸等编制。计算规范中没有的清单项目，应按本章第1.4款规定执行。
1.2 工程量清单应与投标须知、合同协议条款、合同的通用条款、合同专用条款、技术规范及图纸等文件一起结合使用。
1.3 工程量清单是招标文件的组成部分。
1.4 补充清单项目的特征、计量单位、工程量计算规则及工作内容在发布的工程量清单编制说明中明确。
1.5 工程量清单应载明人工及主要材料价差调整的相关信息，具体如下：
本工程为单价合同，主要材料价差调整采用价格差额调整法，有关调价信息详见《允许调整价格的主要材料一览表》。人工基准价格指数和风险幅度详见合同专用条款11.2.1（2）。
本工程为总价合同，人工及主要材料价差调整采用价格指数调整法。有关调价信息详见《人工及主要材料可调因子价格指数及权重表》。
1.6 本工程暂列金额共        元，作为招标时尚未能确定或详细说明的工程、服务和工程实施中可能发生的合同价款调整等所预留的费用。
1.7 本工程□有□无材料暂估价，具体内容详见《材料暂估价明细表》，结算按实调整。
1.8 本工程□有□无暂估专业工程，具体内容详见《专业工程暂估价明细表》，结算按实调整。
1.9 本工程□有□无发包人提供的材料，具体内容详见《发包人提供材料一览表》。
1.10 其它需要说明的问题：                                                       
                                                                                 。
1.11 工程量清单在广西电子招投标系统发布，潜在投标人可登录系统自行下载，文件后缀名为“.gxzb”。工程量清单表格具体包括：
1.1 招标工程量清单（封-1）
1.2 招标工程量清单（扉-1）
1.3 编制说明（表-01）
（1）招标工程量清单扉页（扉-1）
（2） 编制说明（表-01）
（3）建设项目概况表（表-02）
（4）单项工程概况表（表-03）
（5）建筑安装工程费汇总表（表-05适用于总价合同，表-06适用于单价合同）
（6）建筑安装工程费明细表（表-07）
（7）分部分项工程项目清单计价表（表-09）
（8）分部分项工程项目清单综合单价分析表（表-10）
（9）技术措施项目清单计价表（表-11）
（10）技术措施项目清单综合单价分析表（表-12） 
（11）综合措施项目清单计价表（表-13）
（12）其他项目清单计价表（表-14）
（13）材料暂估价明细表（表-14-1）
（14）专业工程暂估价明细表（表-14-2）
（15）暂列金额明细表（表-14-3）
（16）总承包服务费计价表（表-14-4）
（17）发包人提供材料一览表（表-15）
（18）允许调整价格的主要材料一览表（表-16，适用于单价合同）
（19）人工及主要材料可调因子价格指数及权重表（表-17，适用于总价合同）
注：以上（13）（14）（15）（16）（17）（18）（19）表格根据工程实际需要选用。
1.12 招标工程量清单另册发放

[bookmark: _Toc234867961]2 最高投标限价编制说明
2.1编制依据：
（1）自治区建设行政主管部门颁发的《计价规范》《计算规范》，以及根据工程需要补充的工程量计算规则；
（2）招标文件（包括招标工程量清单、合同条款、招标图纸等）及其补遗、澄清或修改；
（3）与招标工程相关的标准、规范、技术资料；
（4）施工现场情况、地勘水文资料、工程特点等；
（5）合理施工工期及常规施工工艺、顺序；
（6）最高投标限价计算方法及价格来源：                              。
2.2 分部分项工程项目清单综合单价包括招标文件中招标人要求投标人所承担的风险内容及其范围（幅度）产生的风险费用。
2.3 技术措施项目清单和综合措施项目清单根据拟定的招标文件和常规施工工艺按《计价规范》和《计算规范》规定编制。
2.4 其他项目费按下列规定计算：
（1）材料暂估价按招标工程量清单中列出的单价计算，不计入分部分项工程项目清单综合单价；
（2）专业工程暂估价按招标工程量清单中列出的金额计算；
（3）暂列金额按招标工程量清单中列出的金额计算；
（4）总承包服务费按招标工程量清单列出的需要投标人提供服务的服务内容计价。
2.5 安全生产费按建设行政主管部门有关规定确定，作为不可竞争费用。
2.6 增值税按政府有关主管部门的规定计算。
2.7 其它需要说明的问题：                     


[bookmark: _Toc358569765][bookmark: _Toc78449872][bookmark: _Toc234867962][bookmark: _Toc400456622][bookmark: _Toc407135287][bookmark: _Toc389065346]第六章 图  纸
（请代理机构列明图纸清单供投标人核对图纸完整性）
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第七章 危险性较大的分部分项工程清单（如有）


本章由招标人根据国家行业和地方现行标准、规范和规程等，以及项目具体情况摘录。
《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（建设部令第37号）2019年修订版以及《住房和城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质〔2018〕31号）。
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本章由招标人根据国家行业和地方现行标准、规范和规程等，
以及项目具体情况摘录。
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[bookmark: _Toc25686]1材料技术要求
1.1铝合金管材
材质与规格：拱肋铝合金管应采用无缝圆管，材质牌号为 6061-T6。材料的化学成分、力学性能及尺寸偏差须满足《变形铝及铝合金化学成分》（GB/T 3190-2020）、《铝及铝合金热挤压管 第1部分：无缝圆管》（GB/T 4437.1-2023）及《铝及铝合金管材外形尺寸及允许偏差》（GB/T 4436-2012）的要求。
外观质量：管材表面应光滑，严禁存在挤压裂纹、表面腐蚀、夹杂、非金属压入和金属压入等缺陷。
检验要求：所有铝合金管材必须按照《变形铝、镁合金产品超声波检验方法》（GB/T 6519-2024）进行超声波探伤检验。质量验收需满足《铝合金结构工程施工质量验收规范》（GB 50576-2010）、《工业有色金属管道工程施工及质量验收规范》（GB/T 51132-2015）要求。
1.2超高性能混凝土（UHPC）
性能指标：UHPC除满足《活性粉末混凝土》（GB/T 31387-2015）、《超高性能混凝土（UHPC）技术要求》（T/CECS 10107-2020）外，需满足以下特定指标：
管内及桥面板UHPC：立方体抗压强度≥140MPa，抗折强度≥26MPa，28天收缩应变≤150με，初始扩展度≥700mm，与未处理的6061-T6铝合金管的界面抗剪强度平均值不低于1.15MPa。
拱座及系梁UHPC：抗压强度≥140MPa，初裂强度≥7MPa，28天收缩应变≤200με，初始扩展度≥670mm。
1.3玻璃纤维增强复合材料筋（GFRP筋）
技术指标：应符合标准《土木工程用玻璃纤维增强筋》（JG/T406—2013）、《纤维增强复合材料筋混凝土桥梁技术标准》CJJ/T 280-2018的有关规定。
施工注意：严禁在施工现场对GFRP筋进行加热弯曲或剪切切割；接长建议采用绑扎连接，其重叠搭接的长度需满足混凝土的强度要求，无特殊要求搭接长度应不低于40倍复合材料筋直径。同一截面接头数量应满足《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）的规定。
1.4再生混凝土
桥梁桩基应参照《建筑与市政地基基础通用规范》（GB 55003-2021）和《建筑基桩检测技术规范》（JGJ106-2014）相关条款进行桩基承载力及质量检测。所有桩基在成桩后均需采用超声波测试桩基质量。
桩基若采用C30再生混凝土，其力学性能与耐久性需满足C30普通混凝土要求，并满足水下灌注施工要求。
2主要施工工艺控制
2.1铝合金管制造与安装
加工精度：制造单位需进行计算机放样，并制作1:1实样校核。必须在专门的拼装平台和工装胎模上进行，确保几何精度。
焊接工艺：施工单位在正式焊接前，必须依据《铝及铝合金焊接技术规程》（HG/T 20222-2017）进行焊接工艺评定，并报监理及设计单位审批。未经评定合格，严禁施焊。
所有焊缝需进行外观检查（质量等级Ⅰ级）及无损检测（射线检测质量等级Ⅱ级）。
防腐处理：
方案一（优选）：整体焊接成拱肋后，底层进行无铬钝化，外层氟碳喷涂（三涂二烤），干膜厚度不低于40μm（需大型贯通式热风循环固化炉）。
方案二（备选）：分段底层无铬钝化+超耐候粉末喷涂（一涂一烤），干膜厚度不低于80μm，现场焊接后需进行专业原位修复。
涂层认证：涂层系统应通过ISO 12944 C5‑M/H等级认证，并提供第三方检测报告，包括耐盐雾（≥4000h）、QUV老化（≥4000h）、附着力（划格0级）等关键指标和相关案例，并经专项工艺评定。
为防止电偶腐蚀，铝合金管表面与普通钢筋间距不得小于1cm。
2.2拱脚特殊处理
拱脚部位铝合金管外壁与UHPC接触面积应涂拌一层厚度80μm-150μm固化期超过7天的环氧砂浆（28天室温固化抗拉强度不少于60MPa，玻璃转化温度不低于65℃），并在开始固化后的第10小时-72小时浇筑UHPC。
2.3拱肋安装
采用满堂支架法安装，安装前必须对支架进行预压试验。
铝合金管拱肋采用分段焊接而成，分段数为2段或者3段，分段位置应设在实腹段内距离实空腹分界点不小于40cm处，具体位置由施工单位根据加工能力确定。
运输与吊装过程中需防止杆件变形及产生附加应力。
2.4管内UHPC浇筑
浇筑顺序：待拱圈形成完整拱肋且监控单位确认后，从拱脚向拱顶泵送。四根主管应尽量同时泵送。
临时措施：凡需与铝合金管焊接的临时施工措施（如进浆管、排浆管），均须采用与主拱同牌号的铝合金材质，以确保两者间的焊接兼容性及质量。进浆管与止回阀之间应采用栓接连接。拱肋灌浆作业完成后，应及时割除临时施工设施，并对拱肋上的进浆孔、排浆孔进行等强封闭与补强处理。
密实度检测：
采用敲击法进行100%连续检测。
采用超声波法进行100%自检，抽检比例不小于20%。
缺陷处理：当脱空率>0.6% 或脱空高度>5mm时，必须进行钻孔补灌。
2.5UHPC施工要求
（1）UHPC模板接缝须在内面（模板与UHPC的接触面）用胶带纸等封闭，确实防止刚浇注的UHPC漏出。
（2）UHPC外露部分需覆膜保湿养护，至达到设计强度。早龄期UHPC的覆膜应设置足够矮的支撑架，以防止薄膜与UHPC粘连，并使密闭空间足够小。先浇注UHPC与后浇注UHPC或混凝土的交界面应在其强度达到60MPa前凿毛或者采用纸浆带，以节省劳力并确保交界面强度。
（3）UHPC需达到设计强度的90%以上，且养护时间达到7天以上（气温20℃以上）方可进行后续使之受力的施工。
（4）先浇UHPC或者混凝土界面的凿毛深度为5-8mm或者用纸浆带形成5-8mm深的粗糙面，浇筑新鲜混凝土或UHPC前，必须使交界面清洁，并充分湿润，但不得留有明水。
（5）承台（含拱座）分三次浇筑，先浇筑底层C30混凝土，然后依次浇筑UHPC1层和UHPC2层。后浇之前必须对先浇达到强度的界面充分湿润，且不得留有明水。
3危大工程管理
投标人需根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（建设部令第37 号）2019 年修订版以及《住房城乡建设部办公厅关于实施<危险性较大的分部分项工程安全管理规定>有关问题的通知》（建办质〔2018〕31号）要求，并结合现场地质与施工环境编写“危大工程”清单。本项目涉及的危大工程包括但不限于：
深基坑工程：开挖深度超过5m（含5m）的基坑土方开挖、支护、降水工程，必须组织专家论证。
起重吊装：单件起吊重量在100kN及以上的工程，需组织专家论证。
模板支撑体系：搭设高度8m及以上的混凝土模板支撑体系。

勤恳桥技术标准与要求
1.设计方面技术要求
1.1.参考技术规范
《混凝土结构设计规范》（GB 50010-2010）
《超高性能混凝土结构设计技术规程》（TCCPA 35 TCBMF 185）
《活性粉末混凝土》 GB/T31387-2015
《超高性能混凝土（UHPC）技术要求》（T/CECS 10107-2020）
《超高性能混凝土结构设计规程》（T/CBMF 181-2022 T/CCPA 35-2022）
《超高性能混凝土试验方法标准》 T/CECS 864-2021
《超高性能混凝土预制构件生产技术规程》 （T/CBMF 127/T/CCPA 22-2021）
《超高性能混凝土现场浇筑施工技术规程》 （T/CBMF 128/T/CCPA 23-2021）
《超高性能混凝土梁式桥技术规程》 （T/CCES 27-2021）
以上规范和标准应以实施的最新版本为准。

1.2.设计采用的UHPC材料与性能要求
1.2.1.UHPC一般材料要求
本设计预制圆管拱肋、拱肋湿接缝及拱梁结合部分采用超高性能混凝土。
（1）UHPC组分通常包括水泥、石英砂、石英粉、粉煤灰、硅灰、矿粉、高效减水剂（HRWR）、纤维（一般是钢纤维）和水，其中水胶比宜为0.16~0.22，其配合比要求应满足国家标准《活性粉末混凝土》GB/T 31387-2015。如果骨料（石英砂、石英粉）采用地材（如机制砂）代替以降低成本，应有相关研究成果支撑。
（2）预制圆管拱肋材料采用UHPC120，拱肋接缝材料均采用UHPC120。材料特性取值参照《活性粉末混凝土》（GB/T 31387-2015）、《超高性能混凝土》（GB/T 31387-2025，修订征求意见稿），并基于《超高性能混凝土梁式桥技术规程》（T/CCES 27-2021）的要求给出。轴心抗压强度标准值取为边长10cm超高性能混凝土立方体抗压强度的0.7倍，材料分项系数按1.45考虑，UHPC材料的主要设计参数如下表3-1所示。
UHPC材料主要参数                           表3-1
	强度
等级
	弯拉强度
MPa
	轴心抗拉强度MPa
	抗压强度
MPa
	弹性
模量
GPa

	
	标准值


	设计值


	标准值


	设计值


	
立方体抗压强度标准值
	轴心抗压强度标准值


	设计值


	

	拱肋
UHPC120
蒸汽养护
	17
	11.7
	7.0
	4.8
	120
	84
	58
	41.9

	拱肋接缝：
UHPC120
自然养护
	≥8.0
2d

≥16
7d

≥22
28d
	-
	≥8.0
28d
	-
	≥40
2d

≥80
7d

≥120
28d
	≥28
2d

≥56
7d

≥84
28d
	-
	≥16
2d

≥28
7d

≥40
28d


（3）活性粉末混凝土力学性能的试验应按照GB/T 50081规定的方法进行，立方体抗压强度试验应采用100mm×100mm×100mm立方体试件，加载速率1.2MPa/s。抗折强度试验应采用100mm×100mm×400mm的棱柱体试件，加载速率0.08MPa/s~0.1MPa/s。弹性模量试验应采用100mm×100mm×300mm的棱柱体试件，加载速率为1.2MPa/s。每组混凝土试件强度代表值的确定，应符合GB/T 50107-2010的规定。且抗压强度与抗折强度试验值均不乘以尺寸换算系数。UHPC的抗渗等级均为P40。
（4）UHPC的抗剪强度可通过试验确定。当无试验资料时，可按τcd=0.095fck 计算取值。


（5）UHPC 的剪切模量按弹性模量的0.4倍取值。
（6）UHPC 的泊松比取0.2；UHPC 的温度线膨胀系数取1.0×10-5/℃。
（7）配筋UHPC的容重取为27kN/m3。
（8）在不同的养护条件下，UHPC的收缩应变和徐变系数按下表取值。
UHPC材料收缩徐变参数                      表3-2
	养护条件
	
养护后的后期收缩应变（）
	徐变系数

	90℃高温蒸养2d
	<50
	0.2

	自然养护28d（相对湿度50%~80%）
	700
	0.8


（9）UHPC坍落扩展度不小于650mm，且应符合《自密实混凝土应用技术规程》（JGJ/T 283）的规定。
（10）UHPC 的耐久性应符合《活性粉末混凝土》（GB/T 31387）的规定.
（11）钢纤维应采用镀铜高强度纤维，UHPC拱肋部分体积比含量为2.0%（约每方156kg），采用直线型钢纤维；其性能指标应符合表 3-3 的规定。钢纤维的性能检验应符合GB/T 31387-2015附录A的规定。
钢纤维的性能指标                        表3-3
	项 目
	性能指标

	抗拉强度（MPa）
	≥2000

	长度（12 mm～14mm）（%）
	≥96

	直径（0.18 mm～0.22mm纤维比例）（%）
	≥90

	形状合格率（%）
	≥96

	杂质含量（%）
	≤1.0

	钢纤维含量（体积比）
	UHPC预制拱肋部分
	2.0%

	
	UHPC湿接缝
	2.0%


     注：1、50 根试样的长度平均值应在12mm～14mm范围内；
       2、50 根试样的直径平均值应在0.18mm～0.22mm范围内。
（12）UHPC的预制和现浇施工工艺应符合《活性粉末混凝土》（GB/T 31387）的规定。
（13）本设计UHPC的养护方式与养护制度应符合《活性粉末混凝土》（GB/T 31387）的规定。
1.2.2.UHPC耐久性要求
UHPC耐久性设计遵循《公路工程混凝土结构防腐蚀技术规范》JTG/T B07-1-2006。
（1）UHPC拱桥主体结构及构件的设计使用年限应符合《公路工程技术标准》（JTG B01）的规定。
（2）UHPC所处环境类别及耐久性的基本要求应满足《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG D62）相关条文规定的要求。
（3）最小保护层厚度要求
对于UHPC，普通钢筋的最小混凝土保护层厚度（钢筋外缘至混凝土表面的距离）不应小于钢筋公称直径，不应小于20mm。
（4）当仅由纤维平衡荷载作用时，对于应变硬化的UHPC，不必考虑最小配筋率，但需要确保承载能力极限状态所对应的荷载值高于开裂时所对应的荷载值，以保证构件不出现脆性破坏。
（5）裂缝宽度的验算
UHPC构件对裂缝宽度的最终验算要基于混凝土受拉面积、最终钢筋面积和正常使用荷载下钢筋的应力、混凝土受拉应力，用按第三条确定的最小混凝土保护层，偏严格确定正常使用极限状态其裂缝宽度应≤0.10mm。

1.3.UHPC构造要求
1.3.1.UHPC一般构造要求
（1）普通钢筋最小混凝土保护层厚度（钢筋外缘至混凝土表面的距离）不应小于钢筋公称直径，且不应小于20mm。
（2）普通钢筋在 UHPC 内的锚固长度取值应符合以下规定：
1）当钢筋达到其屈服强度时，锚固长度为6dr，其中dr为钢筋的公称直径；
2）当钢筋达到其极限强度时，锚固长度为9dr，其中dr 为钢筋的公称直径。
3）钢筋净距不应小于 1.5 倍纤维长度，且不应小于30mm。
4）钢筋接头宜设置在受力较小的区段，宜采用焊接或绑扎的方式，并应错开布置，搭接长度不小于15倍钢筋直径，单面焊接长度不小于10倍钢筋直径，双面焊接长度不小于5倍钢筋直径。
5）确保承载能力极限状态所对应的荷载值远高于开裂时所对应的荷载值，以保证构件不出现脆性破坏。

1.3.2.圆管拱肋预制单元划分
每片UHPC圆管拱肋分成3个预制单元，单元间通过UHPC120湿接缝连接。圆管拱肋壁厚为10cm，外径均为90cm。预制单元均采用直钢纤维体积比2%的UHPC进行预制。

1.3.3.UHPC拱肋湿接缝构造
（1）本桥为上承式UHPC肋拱桥，四片圆管拱肋单元分别预制，现场通过纵向UHPC湿接缝进行连接。每片拱肋在设置4道UHPC湿接缝，湿接缝构造设计为空心截面构造。由于接缝处UHPC 中的钢纤维不连续，抗拉、抗裂强度将被削弱，为此，需对接缝构造做强化处理。拱肋单元在接缝处预埋补强钢筋，现场施工时设置搭接钢筋对接缝两侧钢筋进行连接，钢筋的保护层厚度和锚固长度应满足规定的UHPC构造要求。
（2）预制UHPC拱肋现浇接缝表面应采取措施清洁表面，并采取凿毛等方法增大表面粗糙度（凿毛深度宜为5~10mm），在现浇UHPC前应充分润湿表面，以确保新老UHPC的良好结合。
（3）纵向UHPC现浇接缝的直线型钢纤维含量不低于2.0%，采用自然养护方式。养护制度应符合《活性粉末混凝土》（GB/T 31387）的规定。

1.3.4.UHPC拱肋拱脚构造
（1）在拱肋吊装就位后，通过拱座预埋地脚螺栓固定UHPC圆管拱肋，之后浇筑拱座UHPC混凝土完成拱脚的施工。
（3）若具备足够的运输和吊装能力，可在工厂预制拱脚UHPC构造，再运送到桥址安装。

2.施工方面技术要求
2.1.UHPC原材料准备及储存
（1）UHPC各组分原材料质量要求应符合《活性粉末混凝土》（GB/T 31387）的相关规定。
（2）UHPC 的配合比设计应符合《活性粉末混凝土》（GB/T 31387）的第6.2 节的规定。
（3）水泥应按品种、强度等级和生产厂家分别标识和储存。贮存的水泥用于生产时的温度不宜高于60℃。不得使用受潮、结块及污染的水泥。不应使用储存期超过3个月的水泥。
[bookmark: _Hlk79739344]（4）粒状骨料（或机制砂）堆场应为能排水的硬质地面，并应有防尘和遮雨设施。石英粉（或机制砂）应分别标识和贮存，并应防潮、防雨。不同品种、规格的骨料（或机制砂）应分别贮存，避免混杂或污染。
（5）外加剂应按品种和生产厂家分别标识和贮存。粉状外加剂应防止受潮结块，如有结块，应进行检验，合格者应经粉碎至全部通过600μm 筛孔后方可使用。液态外加剂应贮存在密闭容器内，并应防晒和防冻。如有沉淀等异常现象，应检验合格后方可使用。
（6）矿物掺合料应按品种、质量等级和产地分别标识和贮存，不应与水泥等其他粉状物混杂，并应防潮、防雨。
（7）纤维应按品种、规格和生产厂家分别标识和贮存，并应防潮、防锈
（8）UHPC 原材料的计量应符合下列规定：
1）固体原材料应按质量计量，水和液体外加剂可按体积计量；
2）原材料计量应采用电子计量设备。计量设备应具有法定计量部分签发的有效检定证书，并应定期检验。混凝土生产单位每月应至少自检一次。每一工作班开始前，应对计量设备进行零点校准；
3）原材料的计量允许偏差不应大于《活性粉末混凝土》（GB/T 31387）表6.6.1规定的范围，并应每班检查1次。
2.2.圆管UHPC拱肋预制
（1）拱肋预制单元采用卧式预制的方法，预制前，应制定详细的施工组织方案。
（2）超高性能混凝土的原材料、配比、制备及运输、养护等均应符合《活性粉末混凝土》GB/T 31387-2015的相关规定。正式浇筑前应进行试配，满足设计要求后才能使用，若采用成品材料进行预制，需材料厂家提供材料试验报告及相关的施工注意事项，并严格按照材料厂家的施工要求进行作业。
（3）内模应采用空心圆钢管模板，外模宜采用钢模进行预制，并对模板强度进行计算，确保预制精度，圆钢管内模施工后不拆除。
（5）超高性能混凝土拱肋节段浇筑后应及时进行高温蒸汽养护，养护方案应符合《活性粉末混凝土》GB/T 31387-2015的相关规定，若采用成品材料应咨询材料厂家。热养护时特别注意温度及湿度控制，需制定详细养护方案。
（6）拱肋预制单元预制时需预埋测量标志点，并保护好，至成桥线形检查合格为止。
（7）预制单元脱模后应立即进行整修，并对湿接缝处UHPC面进行局部凿毛（凿毛深度宜为5~10mm）：
（8）UHP拱肋节段预制场地内移运、装车宜采用搬运机、龙门起重机等移动起吊装置，并应符合下列规定：
1）节段吊离台座、移运、堆放时，UHPC的强度不应低于100MPa；
2）节段吊装前必须对所有吊点进行仔细检查，确保吊点的可靠；
3）移运、吊放节段应匀速、缓慢；
4）节段移运、吊放应满足运输安全和施工安全要求。在移运时，应采取措施防止对节段产生冲击和碰撞。
（9）UHPC拱肋节段存放的场地应平整，承载力满足要求，节段堆放应符合下列规定：
1）存放台座应坚固稳定，且宜高出地面200mm 以上。存放场地应有完善的防排水设施，并应保证梁段在存放期间不致因支点沉陷而受到损坏。
2）存放时，其支点应符合设计规定的位置，支点处应采用垫木和其他适宜的材料进行支承，不得将梁段直接支承在坚硬的存放台座上；存放时混凝土养护期未满的，应继续养护。
3）存放时间应符合设计要求，无要求时，不宜少于28d。
4）雨季期间，应采取有效措施防止因地面软化下沉而造成构件断裂及损坏。
2.3.拱肋运输与吊装
（1）拱肋预制单元吊装前必须对所有吊点进行仔细检查，确保吊点的可靠。
（2）拱肋预制单元起吊时必须缓慢，各吊点受力必须均衡对称，切实防止拱肋预制单元受力不均和扭转。
（3）吊装时切实保证相邻预制单元的安全距离，防止碰撞和表面及结合面的损伤。
（4）拱肋预制单元放置时必须保证单元底部临时支点的位置与设计支撑位置对应。
（5）应根据运输道路条件、节段重量、节段尺寸等因素选择合适的场外运输设备。
（6）采用陆路运输时，运输线路的选择应合理，线路上所经过的桥梁应能满足运输要求，车辆行驶应缓慢匀速；
（7）拱肋单元运输时切实保证运输车辆上节段的临时固定可靠，节段支承点的设置应避免运输设备振动对节段造成的不利影响；纵横向限位装置应根据运输路线上的最大纵横坡设置。
2.4.拱肋现场吊装施工
（1）拱肋拼装应在晚上或者阴天等环境温度较为稳定的时段进行。
（2）预制拱肋单元起吊时必须缓慢、匀速，并保证各吊点受力均衡对称，切实防止预制拱肋单元的受力不均和扭转。应考虑拱肋空中翻转（由卧式转为立式）时的结构受力及吊机配合。
（3）利用支架上预装的标高调节装置将节段接缝处的拱肋底标高调整至安装标高。全部节段标高调整到位后，对拱肋轴线进行测量，标高和轴线偏差不应大于±3mm。特别注意拱肋与支架接触处有一定坡度，应设置钢制锲块保证拱肋安全。
（4）采用支架上临时钢板制成的槽型结构和在缝隙中嵌入木块的方式对预制拱肋单元进行临时锁定，注意仅限制横向位移并确保横向稳定，不能锁定拱拱肋单元的轴向变形。
（5）各拱肋单元临时锁定后进行拱肋湿接缝现浇施工。湿接缝施工前应将浇筑 UHPC 的范围内的梁板表层UHPC 凿去5~10mm，清洗干净，保持表面润湿，以保证新老混凝土的良好结合。拱肋及横系梁湿接缝均采用自然养护。
（6）两道拱肋通过湿接缝合拢后进行拱肋间横系梁的接缝施工，
（7）拱肋及横系梁湿接缝养护完成且强度达到90%后拆除临时支架。
3.验收标准
3.1.UHPC材料
（1）UHPC用胶凝材料、外加剂、骨料和拌合用水，应抽样检验其规定要求的检验项，其中胶凝材料和外加剂还需全数检验合格证和出厂检验报告，并应符合国家标准《活性粉末混凝土》（GB/T 31387）和其他现行国家标准的要求。
（2）UHPC中钢纤维性能指标应符合国家标准《活性粉末混凝土》（GB/T 31387）de 相关规定。
（3）UHPC的配合比设计应符合国家标准《活性粉末混凝土》（GB/T 31387）的规定。
（4）UHPC原材料每盘称量允许偏差应符合表6-6的规定。
UHPC 原材料计量允许偏差                   表6-6
	原材料品种
	水泥
	骨料
	水
	外加剂
	掺合料
	纤维

	每盘计量允许偏差（%）
	±2
	±3
	±1
	±1
	±2
	±1

	累计计量允许偏差（%）
	±1
	±2
	±1
	±1
	±1
	±1

	累计计量允许偏差是指每一输运车中各盘混凝土的每种材料计量和的偏差。



（5）UHPC拌合物的取样应符合下列规定：
1）UHPC 施工中的取样应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204）的有关规定；
2）浇筑成型的UHPC 施工现场拌合物取样应从桶一次搅拌或同一车运送的UHPC 中取出，取样量不应小于试样需要量的1.5倍，且不宜小于20L。
（6）UHPC 试件制作时，应将拌合物一次性装入试模，并略高出试模上口。在振动台上振动30s 或持续到UHPC 拌合物出浆为止，刮去多余的拌合物并用抹刀抹平。棱柱体应采用卧式成型。
（7）UHPC 高温蒸汽养护过程实测项目应符合表 6-7规定。
UHPC高温蒸汽养护实测项目允许偏差及检验方法        表6-7
	项目
	规定值或允许偏差
	检验频率
	检验方法

	养护膜内温度
	+5℃
	每个小时检查2 次
	温度传感器

	养护膜内湿度
	+5%
	每个小时检查2 次
	温度传感器

	养护时间
	+1h
	每个小时检查2 次
	计时器


（8）UHPC 拌合物的含气量和表观密度的试验应符合《普通混凝土拌合物性能试验方法》（GB/T 50080）的规定，UHPC 拌合物的坍落扩展度的试验应符合《纤维混凝土应用技术规程》（JGJ/T 283）的规定。
（9）UHPC 的长期性能和耐久性能的试验应符合《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》（GB/T 50082）的规定。
（10）UHPC 的轴心抗拉强度试验宜采用直接拉伸法，应符合《纤维混凝土试验方法标准》（CECS 13）的规定；当无试验条件时，可采用劈裂法试验，应符合《普通混凝土力学性能试验方法标准》（GB/T 50081）的规定，劈裂法试验得到的强度乘以系数0.85 可换算成轴拉强度。
（11）UHPC 的力学性能的试验应符合《普通混凝土力学性能试验方法标准》（GB/T 50081）的规定，并应符合下列规定：
1）抗压强度试验应采用100mm×100mm×100mm立方体试件，加载速率应为1.2MPa/s~1.4MPa/s；
2）抗折强度试验应采用100mm×100mm×400mm棱柱体试件，加载速率应为0.08MPa/s~0.1MPa/s
3）弹性模量试验应采用100mm×100mm×300mm棱柱体试件，加载速率应为1.2MPa/s~1.4MPa；
4）抗压强度与抗折强度试验值均不应乘以尺寸换算系数。
（12）其他检验项目的试验方法应符合国家现行有关标准的规定。
（13）UHPC的抗压强度、抗折强度、抗拉强度每50m3 检验一次。批量不到50m3，按50m3计算。每班次应至少检验一次，每次检验应至少留置两组试件。试件应随机取样制作。
（14）UHPC的坍落扩展度、弹性模量、电通量、抗渗性、抗冻性、抗硫酸盐侵蚀性等，在确定施工配合比时，应使用实际生产所用原材料，在实验室内拌制混凝土，制作试样，按设计要求的性能项目检验一组。在原材料或配合比发生重大变化时应再次检验上述项目。
（15）UHPC试件应采取与预制单元相同的养护方式，在成型后7d时，进行试验。UHPC现浇湿接缝的混凝土应采用与现场现浇湿接缝相同的养护方式（自然养护）的试件，在成型后7d时进行试验。
（16）UHPC的力学性能检验结果符合本文第3.2-2 条规定、国家标准《活性粉末混凝土》（GB/T 31387）第4.2.1 条规定者为合格，坍落扩展度应不小于650mm为合格，耐久性符合活性粉末混凝土》（GB/T 31387）中规定为合格。
3.2.预制UHPC拱肋单元
（1）预制UHPC拱肋单元进场时，应检查其质量证明文件和表面标示。预制拱肋单元的质量、标示应符合国家现行相关标准、设计的要求。
（2）预制UHPC拱肋单元的外观质量不应有严重缺陷及一般缺陷，且不应有影响结构性能和安装、使用功能的尺寸偏差。节段单元质量应符合表6-8规定
预制UHPC拱肋单元允许偏差及检验方法            表6-8
	项目
	规定值或允许偏差（mm）
	检验频率
	检验方法

	
	
	范围
	点数
	

	混凝土抗压强度
	在合格标准内
	每个
节点
	
	按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》（GBJ 107）和《活性粉末混凝土》（GB/T31387）要求进行

	表面平整度
	5
	
	2
	用2m 直尺量

	长度
	0，-2
	
	3
	用钢尺量

	断面尺寸
	宽度
	+3,0
	
	2
	用钢尺量

	
	高度
	±3
	
	2
	

	
	厚度
	+3，0
	
	8
	

	轴线偏移量
	纵轴线
	3
	
	1
	用经纬仪测量

	
	横隔梁轴线
	3
	
	1
	

	预埋件
	支座板、铺垫板等预埋钢板
	位置
	10
	每个预埋件
	1
	用钢尺量

	
	
	高程
	±5
	
	1
	用水准仪测量

	
	
	平面高差
	5
	
	1
	用水准仪测量

	
	螺栓、钢筋等
	位置
	10
	
	1
	用钢尺量

	
	
	外露尺寸
	±10
	
	1
	用钢尺量

	预留孔
	吊孔
	位置
	5
	每个预留孔洞
	1
	用钢尺量


（3）预制UHPC拱肋单元拼装允许偏差及检查方法应符合表6-9规定。
预制UHPC单元拼装允许偏差及检验方法           表6-9
	项目
	规定值或允许偏差（mm）
	检验频率
	检验方法

	
	
	范围
	点数
	

	轴线偏移量
	5
	每个单元
	3
	用经纬仪测量

	相邻单元间顶面接缝高差
	3
	每个接缝
	2
	用钢尺量

	块体拼装立缝宽度 
	3
	每个接缝
	2
	用钢尺量






[bookmark: _Toc389065350][bookmark: _Toc78449875][bookmark: _Toc234867965][bookmark: _Toc407135289][bookmark: _Toc358569769][bookmark: _Toc1978887856]第九章 投标文件格式



             （招标项目名称）施工招标

投  标  文  件




招标项目编号：                   












投标内容：            资格审查部分           
投标人：                       （盖法人单位电子印章）


         年         月         日
 











[bookmark: _Toc274251228][bookmark: _Toc14150][bookmark: _Toc718165125][bookmark: _Toc568758709][bookmark: _Toc822277542][bookmark: _Toc418337956][bookmark: _Toc1834489284]资格审查目录
1.专职投标员身份证及投标截止时间前3个月内任意1个月（投标截止时间所在月份不计）在现任职单位依法缴纳社会保险证明材料的扫描件；
2.投标人基本情况表（包含联合体各方企业基本情况、营业执照、安全生产许可证、资质证书）； 
3.联合体协议书（联合体投标人适用）
4.投标保证金；
5.建设工程项目管理承诺书；
6.项目经理简历表；
7.项目技术负责人简历表；
8.专职安全生产管理人员
9.项目管理机构配备情况表
10.资格审查需要的其他材料：拟投入施工机械设备情况表、企业___年___月至投标截止日期止（一般为近3～5年）已完成类似项目一览表（如有）、采用建筑模型（BIM）技术项目业绩（如有）、采用装配式建筑项目业绩（如有）、企业___年至___年（一般为近3年）财务状况表（联合体投标的联合体各方均须提供）、《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件（预留份额专门面向中小企业采购的项目须提供）等。














1.专职投标员身份证及投标截止时间前3个月内任意1个月（投标截止时间所在月份不计）在现任职单位依法缴纳社会保险证明材料的扫描件。

法定代表人身份证明（如有）

投 标 人：                                             

单位性质：                                             

地 址：                                                

成立时间：        年       月       日

经营期限：                                             

姓 名：        性 别：       年 龄：      职 务：      

系                       （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。


投标人：                       （盖法人单位电子印章）

日期：        年    月    日


【备注：本证明只用于法人出席现场开标会时提供，并附法定代表人身份证原件扫描件】






2.投标人基本情况表（包含联合体各方企业基本情况、营业执照、安全生产许可证、资质证书）
        企业基本情况 
	单位名称 
	

	统一社会信用代码
	

	注册地区 
	 

	邮政编码 
	 
	详细地址 
	
	企业联系人 
	

	单位联系电话 
	
	法定代表人身份证号 
	
	手机号码 
	

	传真号码
	
	基本账户
开户银行
	
	基本账户
开户账号
	

	企业性质
	


        企业营业执照 
	单位名称
	

	统一社会信用代码
	

	注册资本（元） 
	 
	类型 
	
	成立时间 
	

	经营范围 
	


	法定代表人
	
	营业期限
	
	登记机关
	

	住所
	



        企业安全生产许可证 
	单位名称
	

	统一社会信用代码
	

	证书编号 
	 
	主要负责人
	
	经济类型 
	

	法定代表人
	
	营业期限
	
	发证机关
	

	有效期
	
	许可范围
	

	单位地址
	



        企业资质证书 
	单位名称
	

	统一社会信用代码
	

	证书编号 
	 
	法定代表人
	
	经济性质 
	

	是否主项资质
	
	有效期
	
	发证机关
	

	资质类别及等级
	



【备注：企业基本情况、营业执照、企业资质证书、安全生产许可证的信息均需从“桂建云”读取，投标人不可修改，不要求提供扫描件，投标人以上信息未通过“桂建云”读取的，在评审时不予承认】

3.联合体协议书（联合体投标人适用）
牵头人名称：                                                  
法定代表人：                                                  
法定住所：                                                    
成员二名称：                                                  
法定代表人：                                                  
法定住所：                                                    
……
鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成                          （联合体名称）联合体，共同参加                                     （招标人名称）（以下简称招标人）
                           （招标项目名称）（以下简称本工程）的施工投标并争取赢得本工程施工承包合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：
1.        （某成员单位名称）为              （联合体名称）牵头人。
2.在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。
4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                    。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：               。联合体小微企业承担的部分达到的比例为     %。
5.投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。
6.联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。
7.本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。
8.本协议书一式            份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：                                    （盖法人单位章）

成员二名称：                                    （盖法人单位章）
……
        年        月        日




4.投标保证金
投标保证金的转账（或电汇、网上支付）底单原件的扫描件、电子转账截图或保函（投标人使用银行保函、电子保函、保证保险保函、工程担保保函时，投标人开具纸质保函的，需将保函原件扫描件作为投标文件的组成部分同步上传至全国公共资源交易平台（广西壮族自治区），采用工程担保保函的，工程担保保证人应将出具的纸质保函相关信息录入“广西建筑市场监管云”平台，以实现开标时保函的自动查询及验真通过，否则投标无效；投标人开具电子保函的，需通过全国公共资源交易平台（广西壮族自治区）电子交易系统在开标时自动认证通过，否则投标无效）。

投标保函示范文本
（独立保函）
编号：           
 
[bookmark: _Hlk40303117]申请人：
地址：
受益人： 
地址：
开立人：
地址：

致：（受益人名称）
我方（即“开立人”）已获得通知，本保函申请人（即“投标人”）已响应贵方于     年   月   日就                            （以下简称“本工程”）发出的招标文件，并已向招标人（即“受益人”）提交了投标文件（即“基础交易”）。
一、我方理解根据招标条件，投标人必须提交一份投标保函（以下简称“本保函”），以担保投标人诚信履行其在上述基础交易中承担的投标人义务。鉴此，应申请人要求，我方在此同意向贵方出具此投标保函，本保函担保金额最高不超过人民币（大写）      元（¥       ）。
二、我方在投标人发生以下情形时承担保证担保责任： 
（1）投标人在开标后和投标有效期满之前撤销投标的； 
（2）投标人在收到中标通知后，不能或拒绝在中标通知书规定的时间内与贵方签订合同； 
（3）投标人在与贵方签订合同后，未在规定的时间内提交符合招标文件要求的履约担保；
（4）投标人违反招标文件规定的其他情形。
[bookmark: _Hlk58489417]    三、本保函为不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。本保函有效期自开立之日起至投标有效期届满之日后的    日。投标有效期延长的，本保函有效期相应顺延，最迟不超过    年    月    日。
[bookmark: _Hlk40302764]四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的    日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：
（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；
（2）载明要求支付的金额；
[bookmark: _Hlk40354215]（3）载明申请人违反招投标文件规定的义务内容和具体条款；
[bookmark: _Hlk40354839]（4）声明不存在招标文件规定或我国法律规定免除申请人或我方支付责任的情形；
（5）书面付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：           。
[bookmark: _Hlk40303486]    受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。
五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 
六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。 
七、受益人应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论受益人是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。 
[bookmark: _Hlk40303383][bookmark: _Hlk40354981]八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国     。 
九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 

开 立 人：                                （公章） 
法定代表人（或授权代表） ：               （签字） 
地    址：                                       
邮政编码：                 
电    话：                 
传    真：                 
开立时间：      年      月     日




5.建设工程项目管理承诺书

致                        （招标人名称）：
作为参与                  （工程名称）项目的投标方，根据国家、自治区相关文件规定，我方在此向招标人承诺：
1.一旦中标，我方保证按照政府相关部门的规定，在中标后7个工作日内，按照《保障农民工工资支付条例》规定及广西壮族自治区有关规定开设农民工工资专用账户，并按要求比例将农民工工资保证金存入账户，专项用于支付本工程提供劳动的农民工被拖欠的工资。按照与农民工依法约定的工资支付周期和具体支付日期支付工资，保证每月至少向农民工足额支付一次工资。
2.一旦中标，我方保证在施工过程中，严格执行《广西壮族自治区建筑工程安全文明施工费使用管理细则》（桂建质〔2015〕16号）的有关规定，确保建设工程各项安全防护、文明施工措施落实到位。如我方在该项目的承包中出现未按桂建质〔2015〕16号文附件一规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。
3.一旦中标，我方保证在施工过程中，严格执行散装水泥和预拌混凝土管理的有关规定，确保建设工程按规定使用散装水泥和预拌混凝土。如我方在该项目的承包中出现未按规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。
4.一旦中标，我方保证在施工过程中，严格执行《关于禁止使用不符合规范要求的竹脚手架的通知》（桂建管字〔2003〕40号）的有关规定，不使用竹脚手架。如我方在该项目的承包中出现未按规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。
5.一旦中标，我方保证严格执行《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（建办质〔2018〕31号）的规定，强化对深基坑、高切坡、高大模板、人工挖孔桩、起重吊装、临时活动板房等重大危险源的专项施工方案的编制、论证、审批、实施、检测的风险管理。

投标人：       （盖法人单位电子印章）

日期：         年        月        日
广西壮族自治区建筑工程安全文明施工措施项目清单内容
（桂建质〔2015〕16号文附件一）
广西壮族自治区
建设工程安全文明施工措施项目清单内容

	类别
	项目名称
	主要内容和要求

	文明
施工
与
环境
保护
	安全警示
标志牌
	在易发伤亡事故（或危险）处设置明显的、符合国家标准要求的安全警示标志牌。

	
	现场围挡
	1. 现场采用封闭围挡，高度不小于1.8m。
2. 围挡材料可用彩色、定型钢板，砌块等墙体。

	
	七牌二图
	在进门处悬挂工程概况、现场出入制度、管理人员名单及监督电话、安全生产规定、文明施工、消防保卫、节能公示等七牌以及施工现场总平面图、工程效果图。

	
	企业标志
	现场出入的大门应设有本企业标志或企业标识。

	
	场容场貌
	1. 道路畅通。
2. 排水设施齐全畅通。
3. 工地地面硬化处理（办公区、生活区、现场道路、材料堆放、混凝土搅拌、砂浆搅拌、钢筋加工等场地和外脚手架基础等）。

	
	材料堆放
	1. 材料、构件、料具等堆放时，应有名称、品种、规格等标牌。
2. 水泥和其它易飞扬细颗粒建筑材料应封闭存放或采取覆盖等措施。
3. 易燃、易爆和有毒有害物品分类存放。

	
	现场防火
	消防器材配置合理，符合消防要求。

	
	垃圾清运
	1. 施工现场应设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存放。
2. 施工垃圾必须采用相应容器或管道运输。

	
	宣传栏、环保及不扰民措施
	宣传栏、安全宣传标语等，洗车（防止污染市区道路）、粉尘、噪声控制和排污（污水、废气）措施等。

	临时设施
	现场办公
生活设施
	1. 施工现场办公、生活区与作业区分开设置，保持安全距离。
2. 工地办公室、现场宿舍、食堂、厕所、饮水、沐浴、休息场所等符合卫生、消防安全要求。

	
	施工现场
临时用电
	配电线路
	1. 按照TN-S系统要求配备五芯电缆、四芯电缆和三芯电缆。
2. 按要求架设临时用电线路的电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等，或电缆埋地的地沟。
3. 对靠近施工现场的外电线路，设置木质、塑料等绝缘体的防护设施。

	
	
	配电箱
开关箱
	1. 按三级配电要求，配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类（铁质）标准电箱，开关箱应符合“一机、一箱、一闸、一漏”，三类电箱中的各类电器应是合格品。
2. 按两级保护的要求，选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器。
3. 对大型、落地式分配电箱、开关箱设置防护棚和通透式围挡。

	
	
	接地装置
	施工现场应设置不少于三处的重复接地装置。

	
	
	现场变配电装置
	总配电房建筑材料必须达到消防防火要求，室内做硬地坪、电缆沟。

	类别
	项目名称
	主要内容和要求

	安全施工
	高处作业防护
	楼层、屋面、阳台等临边
	设两道防护栏杆和18cm高的踢脚板，用密目式安全立网全封闭。

	
	
	通道口
	设防护棚，防护棚应为不小于5cm厚的木板或两道相距50cm的竹笆。两侧应沿栏杆架用密目式安全网封闭。

	
	
	预留洞口
	用硬质材料全封闭，短边超过1.5m长的洞口，除封闭外四周还应设有防护栏杆。

	
	
	电梯井口
	设置定型化、工具化的防护门，在电梯井内每隔2层（不大于10m）设置一道水平防护。

	
	
	楼梯边
	设1.2m高的定型化、工具化的防护栏，18cm高的踢脚板。

	
	
	垂直方向交叉作业
	设置防护隔离棚或其它设施。

	
	
	高处作业
	有悬挂安全带的悬索或其它设施，有操作平台，有上下的梯子或其它形式的通道。

	
	
	基坑、物料平台
	设1.2m高标准化的防护栏，用密目式安全立网封闭，悬挂标识。

	
	安全防护用品
	安全帽、安全带、特种作业人员（电工、焊工、架子工等）防护服装、用品等。

	其它
	机械设备防护
	中小型机械
	设防护棚（同通道口防护并有防雨措施）。

	
	
	垂直运输设备
	1. 垂直运输设备检测、检验、日常维护、保养等。
2. 物料提升机、施工电梯等物料平台搭设、外侧用密目式安全立网全封闭，有安全通道、安全防护门、防护棚等。

	
	专家论证审查
	超过一定规模的危险性较大分部分项工程专家论证审查。

	
	应急救援预案
	救援器材准备及演练等。

	
	非正常情况施工
	其它特殊情况下的防护费用，如：城市主干道、人流密集、河边等处施工及文物、古建筑、古树保护等。



注：本表所列建筑工程安全生产费，是依据现行法律法规及标准规范确定的。如法律法规和标准规范修订，本表所列项目应按照修订后的法律法规和标准规范进行调整。








6.项目经理简历表
项目经理简历表

            （招标项目名称）         工程
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	岗位
	项目经理
	职称
	
	学历
	

	从业开始时间
	
	职称获得时间
	
	毕业时间
	

	担任项目经理年限
	
	身份证号码
	
	社保所附证明材料索引号
	

	证书名称
	注册专业
	级别
	证书编号
	注册时间
	注册单位
	注册有效期
	使用限期

	
	
	
	
	
	
	
	

	安全生产考核合格证书
	
	B类
	
	
	
	
	

	在建和已完工程项目情况

	
	项目1
	项目2
	项目3
	项目4
	……

	项目名称
	
	
	
	
	

	项目所在区县
	
	
	
	
	

	建设单位
	
	
	
	
	

	承包单位名称
	
	
	
	
	

	项目分类
	
	
	
	
	

	建设规模
	
	
	
	
	

	结构体系
	
	
	
	
	

	面积（平方米）
	
	
	
	
	

	中标日期
	
	
	
	
	

	合同金额（万元）
	
	
	
	
	

	合同类别
	
	
	
	
	

	合同签订日期
	
	
	
	
	

	施工许可证编号（全国平台）
	
	
	
	
	

	省级施工许可证编号
	
	
	
	
	

	开工日期
	
	
	
	
	

	竣工日期
	
	
	
	
	

	企业角色
	
	
	
	
	

	企业名称
	
	
	
	
	

	人员角色
	
	
	
	
	

	在建或已完
	
	
	
	
	

	工程质量
	
	
	
	
	



备注：
1.人员注册证书信息、安全生产考核合格证书、个人业绩的信息均需从“桂建云”读取，投标人不可修改，业绩不需要提供扫描件，职称证、社保证明需提供扫描件。投标人以上信息未通过“桂建云”读取的，在评审时不予承认。
2.项目数可以根据需要增加。
3.表格不需要填写满，投标人只需根据招标文件评审要求导入对应证明信息供评委评审。


7.项目技术负责人简历表
项目技术负责人简历表

            （招标项目名称）         工程
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	岗位
	项目技术负责人
	职称
	
	学历
	

	从业开始时间
	
	职称获得时间
	
	毕业时间
	

	担任……年限
	
	身份证号码
	
	社保所附证明材料索引号
	

	证书名称
	注册专业
	级别
	证书编号
	注册时间
	注册单位
	注册有效期
	使用限期

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	在建和已完工程项目情况

	
	项目1
	项目2
	项目3
	项目4
	……

	项目名称
	
	
	
	
	

	项目所在区县
	
	
	
	
	

	建设单位
	
	
	
	
	

	承包单位名称
	
	
	
	
	

	项目分类
	
	
	
	
	

	建设规模
	
	
	
	
	

	结构体系
	
	
	
	
	

	面积（平方米）
	
	
	
	
	

	中标日期
	
	
	
	
	

	合同金额（万元）
	
	
	
	
	

	合同类别
	
	
	
	
	

	合同签订日期
	
	
	
	
	

	施工许可证编号（全国平台）
	
	
	
	
	

	省级施工许可证编号
	
	
	
	
	

	开工日期
	
	
	
	
	

	竣工日期
	
	
	
	
	

	企业角色
	
	
	
	
	

	企业名称
	
	
	
	
	

	人员角色
	
	
	
	
	

	在建或已完
	
	
	
	
	

	工程质量
	
	
	
	
	


备注：
1.人员注册证书信息、个人业绩的信息均需从“桂建云”读取，投标人不可修改，业绩不需要提供扫描件，职称证、社保证明需提供扫描件。投标人以上信息未通过“桂建云”读取的，在评审时不予承认。
2.项目数可以根据需要增加。
3.表格不需要填写满，投标人只需根据招标文件评审要求导入对应证明信息供评委评审。

8.专职安全生产管理人员
专职安全生产管理人员
            （招标项目名称）         工程
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	岗位
	专职安全生产管理人员
	职称
	
	学历
	

	从业开始时间
	
	职称获得时间
	
	毕业时间
	

	担任……年限
	
	身份证号码
	
	社保所附证明材料索引号
	

	证书名称
	注册专业
	级别
	证书编号
	注册时间
	注册单位
	注册有效期

	安全生产考核合格证书
	
	C类
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	在建和已完工程项目情况

	
	项目1
	项目2
	项目3
	项目4
	……

	项目名称
	
	
	
	
	

	项目所在区县
	
	
	
	
	

	建设单位
	
	
	
	
	

	承包单位名称
	
	
	
	
	

	项目分类
	
	
	
	
	

	建设规模
	
	
	
	
	

	结构体系
	
	
	
	
	

	面积（平方米）
	
	
	
	
	

	中标日期
	
	
	
	
	

	合同金额（万元）
	
	
	
	
	

	合同类别
	
	
	
	
	

	合同签订日期
	
	
	
	
	

	施工许可证编号（全国平台）
	
	
	
	
	

	省级施工许可证编号
	
	
	
	
	

	开工日期
	
	
	
	
	

	竣工日期
	
	
	
	
	

	企业角色
	
	
	
	
	

	企业名称
	
	
	
	
	

	人员角色
	
	
	
	
	

	在建或已完
	
	
	
	
	

	工程质量
	
	
	
	
	



备注：
1.人员注册证书信息、安全生产考核合格证书、个人业绩的信息均需从“桂建云”读取，投标人不可修改，业绩不需要提供扫描件，职称证、社保证明需提供扫描件。投标人以上信息未通过“桂建云”读取的，在评审时不予承认。
2.招标人可以根据项目情况增减表格内容，项目数投标人可以根据需要增加。
3.表格不需要填写满，投标人只需根据招标文件评审要求导入对应证明信息供评委评审。






9.项目管理机构配备情况表
项目管理机构配备情况表
（含项目经理、技术负责人、专职安全生产管理人员和主要管理人员情况）
       （招标项目名称）      工程
	岗位
	姓名
	身份证号
	职称
	执业或职业资格
	承担完工、在建工程情况
	社保所附证明材料索引号

	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	证书有效期
	专业
	完工/在建
	主要项目
名称
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。


备注：
1、 提供投标截止时间前3个月内任意1个月（投标截止时间所在月份不计）在现任职单位依法缴纳社会保险的证明材料的扫描件（社保证明材料应清晰显示单位名称）（已退休未满65岁的项目经理不用提供社保，但应附退休证明文件的扫描件，且建造师等注册证书注册单位与投标单位一致）并与“桂建云”的信息相符，否则评审时不予承认。
2、 专职投标员只需要填写岗位、姓名、身份证号。
10.资格审查需要的其他材料：拟投入施工机械设备情况表、企业___年___月至投标截止日期止（一般为近3～5年）已完成类似项目一览表（如有）、采用建筑模型（BIM）技术项目业绩（如有）、采用装配式建筑项目业绩（如有）、企业___年至___年（一般为近3年）财务状况表（联合体投标的联合体各方均须提供）、《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件（预留份额专门面向中小企业采购的项目须提供）等。

附表：
（1）拟投入施工机械设备情况表
附表一：拟投入本工程的主要施工设备表
	序号
	设备名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	额定功率
（kW）
	生产
能力
	用于施
工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：
姓名1.表格不需要填写满，投标人只需根据招标文件评审要求导入对应证明信息供评委评审。


附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表
	序号
	仪器设备名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造年份
	已使用
台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



备注：
姓名1.表格不需要填写满，投标人只需根据招标文件评审要求导入对应证明信息供评委评审。


（2）企业___年___月至投标截止日期止（一般为近3~5年）已完成类似工程一览表
	
	项目1
	项目2
	项目3
	项目4
	……

	项目名称
	
	
	
	
	

	项目所在区县
	
	
	
	
	

	建设单位
	
	
	
	
	

	承包单位名称
	
	
	
	
	

	项目分类
	
	
	
	
	

	建设规模
	
	
	
	
	

	结构体系
	
	
	
	
	

	面积（平方米）
	
	
	
	
	

	中标日期
	
	
	
	
	

	合同金额（万元）
	
	
	
	
	

	合同类别
	
	
	
	
	

	合同签订日期
	
	
	
	
	

	施工许可证编号（全国平台）
	
	
	
	
	

	省级施工许可证编号
	
	
	
	
	

	开工日期
	
	
	
	
	

	竣工日期
	
	
	
	
	

	企业角色
	
	
	
	
	

	企业名称
	
	
	
	
	

	人员角色
	
	
	
	
	

	人员姓名
	
	
	
	
	

	已完工
	
	
	
	
	

	工程质量
	
	
	
	
	


备注：
姓名姓名1.企业业绩信息需从“桂建云”读取，投标人不可修改，业绩不要求提供扫描件，投标人以上信息未通过“桂建云”读取的，在评审时不予承认。
2.招标人可以根据项目情况增减表格内容，项目数投标人可以根据需要增加。
3.表格不需要填写满，投标人只需根据招标文件评审要求导入对应证明信息供评委评审。




（3）企业___年___月至投标截止日期止（一般为近3~5年）以来在建类似工程一览表
	
	项目1
	项目2
	项目3
	项目4
	……

	项目名称
	
	
	
	
	

	项目所在区县
	
	
	
	
	

	建设单位
	
	
	
	
	

	承包单位名称
	
	
	
	
	

	项目分类
	
	
	
	
	

	建设规模
	
	
	
	
	

	结构体系
	
	
	
	
	

	面积（平方米）
	
	
	
	
	

	中标日期
	
	
	
	
	

	合同金额（万元）
	
	
	
	
	

	合同类别
	
	
	
	
	

	合同签订日期
	
	
	
	
	

	施工许可证编号（全国平台）
	
	
	
	
	

	省级施工许可证编号
	
	
	
	
	

	开工日期
	
	
	
	
	

	竣工日期
	
	
	
	
	

	企业角色
	
	
	
	
	

	企业名称
	
	
	
	
	

	人员角色
	
	
	
	
	

	人员姓名
	
	
	
	
	

	在建
	在建
	在建
	在建
	在建
	在建

	工程质量
	
	
	
	
	



备注：
1.如招标人选择接受在建工程作为业绩的，业绩的信息均需从“桂建云”读取，投标人不可修改，业绩不需要提供扫描件，投标人以上信息未通过“桂建云”读取的，在评审时不予承认。
2.招标人可以根据项目情况增减表格内容，项目数投标人可以根据需要增加。
3.表格不需要填写满，投标人只需根据招标文件评审要求导入对应证明信息供评委评审。
（4）采用建筑模型（BIM）技术项目业绩（如有）
   年   月至今（近年）采用建筑信息模型（BIM）技术的项目业绩表
	
	项目1
	项目2
	项目3
	项目4
	……

	项目名称
	
	
	
	
	

	项目所在区县
	
	
	
	
	

	建设单位
	
	
	
	
	

	承包单位名称
	
	
	
	
	

	项目分类
	
	
	
	
	

	建设规模
	
	
	
	
	

	结构体系
	
	
	
	
	

	面积（平方米）
	
	
	
	
	

	中标日期
	
	
	
	
	

	合同金额（万元）
	
	
	
	
	

	合同类别
	
	
	
	
	

	合同签订日期
	
	
	
	
	

	施工许可证编号（全国平台）
	
	
	
	
	

	省级施工许可证编号
	
	
	
	
	

	开工日期
	
	
	
	
	

	竣工日期
	
	
	
	
	

	企业角色
	
	
	
	
	

	企业名称
	
	
	
	
	

	人员角色
	
	
	
	
	

	人员姓名
	
	
	
	
	

	已完工
	
	
	
	
	

	工程质量
	
	
	
	
	



备注：
姓名1.企业业绩的信息均需从“桂建云”读取，投标人不可修改，业绩不需要提供扫描件，投标人以上信息未通过“桂建云”读取的，在评审时不予承认。
2.招标人可以根据项目情况增减表格内容，项目数投标人可以根据需要增加。
3.表格不需要填写满，投标人只需根据招标文件评审要求导入对应证明信息供评委评审。

（5）采用装配式建筑项目业绩（如有）
   年   月至今（近年）采用装配式建筑项目业绩表
	
	项目1
	项目2
	项目3
	项目4
	……

	项目名称
	
	
	
	
	

	项目所在区县
	
	
	
	
	

	建设单位
	
	
	
	
	

	承包单位名称
	
	
	
	
	

	项目分类
	
	
	
	
	

	建设规模
	
	
	
	
	

	结构体系
	
	
	
	
	

	面积（平方米）
	
	
	
	
	

	中标日期
	
	
	
	
	

	合同金额（万元）
	
	
	
	
	

	合同类别
	
	
	
	
	

	合同签订日期
	
	
	
	
	

	施工许可证编号（全国平台）
	
	
	
	
	

	省级施工许可证编号
	
	
	
	
	

	开工日期
	
	
	
	
	

	竣工日期
	
	
	
	
	

	企业角色
	
	
	
	
	

	企业名称
	
	
	
	
	

	人员角色
	
	
	
	
	

	人员姓名
	
	
	
	
	

	已完工
	
	
	
	
	

	工程质量
	
	
	
	
	



备注：
1.企业业绩的信息均需从“桂建云”读取，投标人不可修改，业绩不需要提供扫描件，投标人以上信息未通过“桂建云”读取的，在评审时不予承认。
2.招标人可以根据项目情况增减表格内容，项目数投标人可以根据需要增加。
3.表格不需要填写满，投标人只需根据招标文件评审要求导入对应证明信息供评委评审。

（6）企业___年至___年（一般为近三年）财务状况

【备注：指已录入“桂建云”的经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表的扫描件。具体年份要求见第二章“投标人须知”的规定。以上扫描件均为原件的扫描件】


（7）中小企业声明函
中小企业声明函（工程）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（招标项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（第二章“投标人须知前附表”10.11中明确的所属行业）行业；承建企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（第二章“投标人须知前附表”10.11中明确的所属行业）行业；承建企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖法人单位电子印章）：
日期：

注：（1）如投标人为联合体或分包的，声明函中“标的名称”应填写联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业具体分包内容。
（2）请根据真实情况出具《中小企业声明函》。中标候选人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，招标人或者其委托的招标代理机构应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》，接受社会监督。
（3）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
（8）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目招标活动由本单位承担工程。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                              单位名称（盖法人单位电子印章）：
日  期：































             （招标项目名称）施工招标

投  标  文  件




招标项目编号：                   








投标内容：            商务标部分           
投标人：            （盖法人单位电子印章） 


         年         月         日
[bookmark: _Toc389065355]
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1.投标函
2.投标函附录
3.已标价工程量清单
4.建筑材料和设备节能环保要求承诺书（政府采购工程项目须提供）
5.《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件（如有）
6.投标人认为应提交的其他投标资料




























一、投标函
1.根据你方招标项目编号为  （招标项目编号）  的  （招标项目名称）  工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）      （RMB￥      元）的投标总价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单（如有时）的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。我方保证工程质量达到       等级。
2.我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。
3.我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。
4.一旦我方中标，我方保证按合同书中规定的工期        日历天内完成并移交全部工程。
5.如果我方中标，我方将按照文件规定提交履约保证金作为履约担保。
6.我方同意所提交的投标文件在招标文件的“投标人须知”中第3.3.1条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。
7.除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
8.我方将与本投标函一起，提交无条件保函（保证额度     元）或人民币       元作为投标保证金。



         投 标 人：                   （盖法人单位电子印章） 
         单位地址：                                          
邮政编码：          电话：          传真：          
         开户银行名称：                                      
         开户银行账号：                                      
         开户银行地址：                                      
         开户银行电话：                                      
日期：         年        月        日


[bookmark: _Toc389065357]二、投标函附录

招标项目名称：                                招标项目编号：                 
标段编号：                             
	序 号
	条款内容
	合同条款号
	约定内容
	投标人响应情况

	1
	项目经理
	专用条款
	姓名：          
	

	2
	投标有效期
	
	          日历天
	

	3
	工期
	专用条款
	          日历天
	

	4
	缺陷责任期
	专用条款
	
	

	5
	发包人支付担保
	专用条款
	
	

	6
	承包人履约担保金额
	专用条款
	
	

	7
	分包
	专用条款
	见分包项目情况表
	

	8
	逾期竣工违约金
	专用条款
	
	

	9
	逾期竣工违约金最高限额
	专用条款
	
	

	10
	质量标准
	专用条款
	
	

	11
	预付款额度
	专用条款
	
	

	12
	预付款保函金额
	专用条款
	
	

	13
	质量保证金额度
	专用条款
	结算价的     %  
	

	……
	……
	
	
	

	说明：投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。


投标人（盖法人单位电子印章）：
日期：              年      月      日


[bookmark: _Toc349557654][bookmark: _Toc349640339][bookmark: _Toc349558044][bookmark: _Toc349555832][bookmark: _Toc349215560][bookmark: _Toc389065358][bookmark: _Toc349639687][bookmark: _Toc389065359]
 三、已标价工程量清单

[bookmark: _Toc18100][bookmark: _Toc234867966] 1投标报价要求
1.1 投标人依据招标文件、招标工程量清单以及《计价规范》《计算规范》自主确定投标报价，并应对已标价工程量清单填报价格的一致性及合理性负责，承担不合理报价及总价合同工程量清单缺陷等风险。
1.2  投标人的投标报价不得低于成本价，且不得高于招标人公布的最高投标限价。
1.3  投标人应在接收招标文件后，在规定时间内根据招标文件说明的工程特点及合同要求复查招标文件中计划工期的可行性及其风险与影响，对计划工期存有疑问或异议的，应按招标文件的规定及时以书面形式提请招标人澄清或修正。投标人对计划工期或招标人澄清或修正后的计划工期无疑问或无异议的，投标人应根据自身的实施方案、施工技术、管理水平、合同履约风险及暂估专业工程工期等合理确定投标工期并投标报价。投标工期不得超过招标人的计划工期或澄清修正的计划工期。
1.4  投标人应在接收招标文件后，在规定时间内根据工程特点、合同要求及现场踏勘情况，复查措施项目清单列项的完整性和适用性。如投标人对措施项目清单有疑问或异议的，可按招标文件的规定以书面形式提请招标人澄清，招标人核实后作出修正的，投标人应按修正后的措施项目清单进行投标报价。若投标人认为需要增加措施项目的，可在措施项目中补充列项及报价，并对措施项目清单的准确性和完整性负责。
1.5  采用单价合同的招标工程，投标人应在接收招标文件后，在规定时间内对招标工程量清单的分部分项工程项目清单进行复核。如投标人对分部分项工程项目清单有疑问或异议的，应按招标文件的规定以书面形式提请招标人澄清，招标人核实后作出修正的，投标人应按修正后的分部分项工程项目清单进行投标报价。无论投标人是否已提出疑问或异议，分部分项工程项目清单的完整性和准确性由招标人负责。
1.6  采用总价合同的招标工程，投标人应在接收招标文件后，在规定时间内对招标工程量清单进行复核。如投标人对工程项目清单有疑问或异议的，应按招标文件的规定以书面形式提请招标人澄清，招标人核实后作出修正的，投标人应按修正后的工程量清单进行报价。如投标人经复核认为招标工程量清单及其修正后（如有）的分部分项工程项目清单存在工程量清单缺陷的，可在已标价工程量清单的分部分项工程项目清单中进行补充完善及报价，并对已标价分部分项工程项目清单的完整性和准确性负责。无论投标人是否已提出疑问、异议或按已修正后的工程量清单报价或对分部分项工程项目清单作出补充完善及报价，除招标工程量清单说明为暂定数量的单价计价分部分项工程项目清单外，合同价格不应因存在工程量清单缺陷而调整。
1.7  投标人的投标价应包括招标文件中规定的由承包人承担范围及幅度内的风险费用。如招标文件中未明确相关风险责任的，投标人应在接收招标文件后，在规定的时间内提请招标人明确，招标人应在规定时间内予以书面答复。
1.8  采用单价合同的工程，投标人应按要求完整填报工程量清单中所有清单项目的综合单价及其合价和（或）总价计价项目的价格，且每个清单项目应只填报一个报价，未按要求填报（漏填或未填）综合单价及其合价和（或）清单项目价格的，相关清单项目报价可视为已包含在其他的清单项目中。
1.9  采用总价合同的工程，投标人应按规定补充完善工程量清单，并完整填报工程量清单中所有清单项目的综合单价及其合价和（或）总价计价项目的价格，且每个清单项目应只填报一个报价，未按要求填报（漏填或未填）综合单价及其合价和（或）清单项目价格的，相关清单项目报价可视为已包含在其他的清单项目中。
1.10  投标人的投标总价应当与已标价工程量清单所含各项清单合价总额一致。
1.11投标报价编制应符合下列规定：
（1）《计价规范》；
（2）自治区建设行政主管部门颁发的建设工程计算规范及根据工程需要补充的工程量计算规则；
（3）招标文件（包括招标工程量清单、合同条款、招标图纸等）及其补遗、答疑、异议澄清或修正；
（4）与招标工程相关的技术、标准、规范等技术资料；
（5）工程特点、地勘水文资料、现场踏勘情况；
（6）投标人的工程实施方案及投标工期；
（7）投标人的企业定额、工程造价数据、价格指数、市场价格信息及价格变动预期、装备及管理水平、造价资讯等；
（8）其他相关资料。
   1.12  下列事项引起的计量与计价风险应由承包人承担，承包人在投标报价中应予考虑，因其引起的合同价格和（或）工期变化应视为已包含在合同总价及合同工期内，除合同另有约定外，合同价格和工期不应予调整。
（1）措施项目清单的准确性及完整性；
（2）采用总价合同的工程，已标价工程量清单存在的缺陷（单价计价的暂定数量清单项目除外），以及承包人为完成总价合同中合同图纸及合同规范所要求的工程、自治区建设行政主管部门颁发的工程量计算规范中工作内容说明的所有工作所需费用；
（3）采用单价合同的工程，承包人为完成工程量清单及其项目特征所说明的工程、自治区建设行政主管部门颁发的工程量计算规范中工作内容说明的所有工作所需费用；
（4）承包人因自身原因引起实施方案变化引起的费用调整；
（5）承包人因施工机具使用、施工技术应用以及组织管理水平等自身原因造成的施工费用增加；
（6）承包人因自身原因引起的赶工、停工或暂缓施工；
（7）未超出招标文件、合同约定物价变化范围和波动幅度的市场物价变动；
（8）其他应当由承包人承担责任的事项。
1.13  投标人按自治区建设行政主管部门颁发的计算规范规定和招标人补充的工程量计算规则，对分部分项工程项目清单的所有清单项目进行报价，其报价应满足下列因素对价格的要求：
（1）工程数量对材料采购及人工价格的影响；
（2）招标文件规定物价变化进行价格调整的清单项目，在调整的范围和波动幅度内市场物价变动及调整时段带来的承包风险的影响；
（3）招标文件未规定物价变化进行价格调整的清单项目的材料费、人工费、施工机具使用费等市场价格波动的影响；
（4）单价合同工程量清单缺陷价格调整和工程变更计价规定的工程数量变化带来的承包风险的影响；
（5）总价合同工程量清单缺陷责任及价格包干规定，以及工程变更计价规则带来的承包风险的影响；
（6）除招标文件中合同价款调整外，总价合同及单价合同中综合单价不作调整的规定所引起的承包风险的影响；
（7）投标人可根据实际情况对招标人提供的分部分项工程预算清单项目中的主要材料消耗量进行调整。
1.14  对分部分项工程项目清单中按项计价的项目，投标人应按其项目特征的工作内容、自身的实施方案、市场合理价格，以及履行招标图纸和技术标准规范要求、工程变更价格调整引起的承包风险，对按项计价项目进行投标报价。除合同另有约定外，按项计价项目报价为包干价，工程结算时不应做调整。
1.15  对分部分项工程项目清单中发包人提供材料的清单项目，投标人应按招标文件说明的发包人提供材料的规格型号，对发包人提供材料的清单项目进行安装报价，并应满足工程数量对人工价格变化、招标文件规定的有效损耗率、自身原因超耗使用材料产生的承包风险等要求。投标报价的综合单价及总价不应包含发包人提供材料的供货人将相关的材料运抵交货地点、完成卸货的费用。
1.16  对分部分项工程项目清单中载明材料暂估价的清单项目，应按招标人提供的工程量清单中的《材料暂估价明细表》载明的材料暂估单价计入其他项目清单费用，不计入清单项目综合单价中，清单项目仅包含安装费用。
1.17  投标人应按自身的工程实施方案及投标工期、拟定的措施项目，对措施项目清单进行自主报价。措施项目清单的报价应满足下列因素对价格影响的要求：
（1）招标工程的特点及其标段划分和完工交付标准；
（2）工程地质条件、邻近建筑物、现场设施情况、周边道路、交通、水文、环境；
（3）招标文件说明的相关合同责任；
（4）招标文件规定的承包风险；
（5）除工程变更、新增工程、工程索赔等引起的措施项目费用调整外，执行措施项目费用包干引起的承包风险。
1.18  投标人应按招标工程量清单中提供的暂列金额、材料暂估价、专业工程暂估价，准确填报在其他项目清单内。
1.19  投标人应按工程实施方案和对暂估专业工程的工期安排，以及对发包人提供材料的供应履行管理及协调责任、对各暂估专业工程履行协调及配合责任等招标文件规定的总承包服务内容及要求进行投标报价，并应满足总承包服务费计价风险的要求。
1.20  投标人应在投标文件递交时完整递交与已标价工程量清单中综合单价及合价一致的费用构成明细表，相关表格应符合《分部分项工程项目清单综合单价分析表》《技术措施综合单价分析表》要求。
1.21  投标人应根据政府有关主管部门的规定计算增值税。
1.22 投标人响应招标文件的要求填写《允许调整价格的主要材料一览表》相应材料的投标报价或《人工及主要材料可调因子价格指数及权重表》表中可调因子权重。投标人若发现招标人提供的工程量清单或发包人要求中无《允许调整价格主要材料一览表》《人工及主要材料可调因子价格指数及权重表》或表格内容未明确的，在规定时间内提出质疑，招标人在规定时间内进行修改。如投标人未填写可调因子权重，材料价格上涨时则按招标人提供的权重范围低值计算，材料下跌时按招标人提供的权重范围高值计算。
1.23 安全生产费应按自治区建设行政主管部门规定的计算基础和费率计算，作为不可竞争费用。
1.24 投标总价应当与分部分项工程费、技术措施项目费、综合措施项目费、其他项目费的合计金额一致。
未尽事宜详见本工程招标工程量清单以及现行《计价规范》等有关规定执行。
[bookmark: _Toc26532][bookmark: _Toc234867967]2投标报价格式
2.1.已标价工程量清单表格具体内容包括：
1.1 投标报价（封-3）
1.2 投标总价（扉-3）
（1） 编制说明（表-01）
（2）建设项目概况表（表-02）
（3）单项工程概况表（表-03）
（4）工程费用汇总表（表-05适用于单价合同，表-06适用于总价合同）
（5）工程费用明细表（表-07）
（6）分部分项工程项目清单计价表（表-08）
（7）分部分项工程项目清单综合单价分析表（表-09）
（8）技术措施项目清单计价表（表-10）
（9）技术措施项目清单综合单价分析表（表-11）
（10）综合措施项目清单计价表（表-12）
（11）其他项目清单计价表（表-13）
（12）材料暂估价明细表（表-13-1）
（13）专业工程暂估价明细表（表-13-2）
（14）暂列金额明细表（表-13-3）
（15）总承包服务费计价表（表-13-4）
（16）发包人提供材料一览表（表-15）
（17）允许调整价格的主要材料一览表（表-19，适用于单价合同）
（18）人工及主要材料可调因子价格指数及权重表（表-20，适用于总价合同）
注：以上（12）（13）（14）（15）（16）（17）（18）为非必须提供表格，根据招标工程量清单要求选用。

四、建筑材料和设备节能环保要求承诺书（政府采购工程项目须提供）
我方承诺，一旦中标，我方保证严格执行《财政部 国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知》（财库〔2004〕185号）、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，所有工程中涉及的建筑材料和设备如属于财库〔2019〕19号文中《节能产品政府采购品目清单》内标注“★”的产品，都使用政府强制采购的节能产品。如我方在该项目的承包中出现未按规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。
备注：附拟投标的政府强制采购的节能产品认证证书原件扫描件（如有）


                        单位名称（盖法人单位电子印章）：
                                     日  期：

五、《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件（如有）
中小企业声明函（工程）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（招标项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（第二章“投标人须知前附表”10.11中明确的所属行业）行业；承建企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（第二章“投标人须知前附表”10.11中明确的所属行业）行业；承建企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖法人单位电子印章）：
日期：

注：（1）如投标人为联合体或分包的，声明函中“标的名称”应填写联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业具体分包内容。
（2）请根据真实情况出具《中小企业声明函》。中标候选人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定的中小企业扶持政策的，招标人或者其委托的招标代理机构应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》，接受社会监督。
（3）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的           项目招标活动由本单位承担工程。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                           单位名称： （盖法人单位电子印章）   
日  期：                      






             （招标项目名称）施工招标

投  标  文  件




招标项目编号：                   









投标内容：            技术标部分           
投标人：            （盖法人单位电子印章） 


         年         月         日
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[bookmark: _Toc389065360]一、施工组织设计

一、技术标的施工组织设计编制要求：
1.技术标施工组织设计应按投标人须知正文部分3.1.1.3施工组织设计要求的内容顺序编制，可采用文字并结合图表形式说明施工方法。
2.技术标施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。
附表一：劳动力计划表
附表二：计划开、竣工日期和施工进度计划（网络图或横道图）
附表三：施工总平面图
附表四：临时用地表
二、技术标中施工组织设计采用暗标编制，具体要求如下：
（一）技术标中施工组织设计纳入“暗标”的内容：                                                          
 本招标文件第二章投标人须知正文部分3.1.1.3技术标的施工组织设计全部内容纳入“暗标”部分。
 （二）暗标的编制要求
1.技术标施工组织设计封面的编制：
需点击投标文件编制专用工具的“编辑文档”按钮进行内容编辑，关闭编辑框后软件自动将编辑内容转换成PDF格式文档；
[bookmark: OLE_LINK258][bookmark: OLE_LINK259]2.技术标施工组织设计正文编制：
导入已编制好的技术标施工组织设计正文文档，将技术标施工组织设计正文文档相应内容与各个评分点进行节点对应。采用综合评估法时施工组织设计正文部分篇幅不得超过500页，采用合理低价法时施工组织设计正文部分篇幅不得超过300页。
3.目录要求：
技术标施工组织设计首页应为目录，目录标题（首行不缩进）采用宋体三号居中，正文采用宋体四号左端对齐。目录中各章点名称与其页数之间采用点来划线（………），页数放在最后一列，目录页脚不编制页码。目录应按如下格式编制（目录最多使用二级标题）：
1.概述
1.1…
1.2…
……
2.主要施工方法
3.拟投入的主要物资计划
4.劳动力安排计划
5.确保工程质量的技术组织措施
6.确保安全生产的技术组织措施
7.确保工期的技术组织措施
8.确保文明施工的技术组织措施
9.工程施工的重点和难点及保证措施
10.施工总平面布置图
11.其他（如有）（与评标办法前附表技术标评分标准一致）

4.章节要求：
技术标施工组织设计应按投标人须知正文部分3.1.1.3要求的内容顺序编制，各章间应分页编排。章节序号应按1.，1.1，1.1.1…类比编排。
5.排版要求：
字体、字符间距：宋体，黑色，字符间距缩放100%，间距、位置为标准；
字号、行距：一级标题（1.概述、2.主要施工方法等）采用三号字，居中排版；其他采用小四号字，段落首行缩进两个字符，行距设1.5倍行距；
页边距：上下左右均为2.15cm，装订线0cm；
页眉页脚：页眉页脚距边界1.5cm，不允许有页眉，页脚只允许有页码，页码采用阿拉伯数字，宋体五号，居中布置，页码应当连续，不得分章或节单独编码；
1）图表标题/标签字体、颜色不做限制
2）图片：字体、颜色不做限制
6.编写软件及版本要求：Microsoft Word、金山WPS；
[bookmark: OLE_LINK254][bookmark: OLE_LINK255]7.“技术标”的施工组织设计正文中不得出现投标人的名称和其他可识别投标人身份的字符（图表）、徽标、业绩、荣誉或人员姓名以及其他特殊标记（空格、空行、明显的文字错误、序号不连续等非实质性内容除外）等。

附表一：劳动力计划表
   
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况 （单位：人）


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




附表二：计划开、竣工日期和施工进度计划（网络图或横道图）
1. 投标人应提交施工进度计划，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。
2. 施工进度计划可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。
3. 施工进度计划应与施工组织设计相适应。
注：此说明部分的文字不属于格式内容，可自行删减。



附表三：施工总平面图
投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。
注：此说明部分的文字不属于格式内容，可自行删减。


附表四：临时用地表
	用途
	面积（平方米）
	位置
	需用时间
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二、拟分包计划表

	序
号
	拟分包项目名称、范围及理由
	拟选分包人
	备注

	
	
	拟选分包人名称
	注册地点
	企业资质
	有关业绩
	拟分包金额
	

	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	
	


备注：本表所列分包仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。

日期：       年     月     日  























三、项目管理机构
[bookmark: _Toc251052184][bookmark: _Toc172364025][bookmark: _Toc153274947][bookmark: _Toc173579005]1.项目管理机构配备情况表

（与资格审查表格一致，投标人只需填一次）

[bookmark: _Toc153274948][bookmark: _Toc389065364][bookmark: _Toc172364026][bookmark: _Toc173579006][bookmark: _Toc251052200]2.项目经理简历表
（与资格审查表格一致，投标人只需填一次）

[bookmark: _Toc172364027][bookmark: _Toc251052219][bookmark: _Toc173579007][bookmark: _Toc153274949][bookmark: _Toc389065365]3.项目技术负责人简历表
（与资格审查表格一致，投标人只需填一次）








image1.png
2383 200 77

ZFmAN H TR | mwr%gu]i—z?{ R | it
i 2 it

n{(‘k#!ﬂm




image2.wmf
fk

f


oleObject1.bin

image3.wmf
fd

f


oleObject2.bin

image4.wmf
tk

f


oleObject3.bin

image5.wmf
td

f


oleObject4.bin

image6.wmf
,

cuk

f


oleObject5.bin

image7.wmf
ck

f


oleObject6.bin

image8.wmf
cd

f


oleObject7.bin

image9.wmf
c

G


oleObject8.bin

image10.wmf
c

E


oleObject9.bin

image11.wmf
me


oleObject10.bin

