
广西隆升工程项目管理咨询有限公司
Guangxi Longsheng Engineering Project Management Consulting Co., Ltd
[image: image1.jpg]




竞争性磋商采购文件
        项目名称：柳州抗战历史陈列项目

        项目编号：LZZC2026-C3-990270-GXLS
        采 购 人：柳州市军事博物园

        采购代理机构：广西隆升工程项目管理咨询有限公司

目     录

第一章 竞争性磋商公告
2

第二章 供应商须知
8

第三章 项目需求
22

第四章 评审办法
36

第五章 采购合同（合同主要条款及格式）
41
第六章 响应文件（格式）
47
第一章 竞争性磋商公告

广西隆升工程项目管理咨询有限公司关于柳州抗战历史陈列项目（LZZC2026-C3-990270-GXLS）竞争性磋商采购公告

项目概况：柳州抗战历史陈列项目采购的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取采购文件，并于2026年4月  28日9点20分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况：
1、项目编号：LZZC2026-C3-990270-GXLS

2、政府采购计划编号：LZZC2026-C3-00384-001、LZZC2026-C3-00384-002。

3、项目名称：柳州抗战历史陈列项目
4、采购方式：(竞争性谈判 (竞争性磋商 (询价
5、预算金额：￥1950000.00               最高限价：￥1950000.00
6、采购需求：柳州市军事博物园依据“柳州抗战历史陈列”陈列大纲框架对柳州市军事博物园综合展陈大楼负一层约1000㎡进行展陈设计、制作等布展服务。
7、合同履行期限：2027年1月底前完成设计、制作、安装调试验收合格并交付使用。

8、本项目（不）接受联合体磋商。

二、申请人的资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：(专门面向中小企业采购的项目（供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)， 中小企业须符合本项目采购标的所属行业对应的中小企业划分标准。

3、本项目的特定资格要求：无。

备注：本项目为线上电子招标项目，采用远程异地评标，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。
三、获取采购文件：
1、获取时间：2026年4月9日至2026年4月23日止（上午09:00时至12:00时；下午12:00时至17:00时）；

2、地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）。

3、方式：在获取招标文件截止时间前登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）在线办理报名：“项目采购” →“获取采购文件”。（注意事项：1.潜在供应商应当在获取采购文件截止时间前通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）注册登记后再获取采购文件，未通过广西政府采购云平台注册登记获取采购文件的供应商，采购代理机构将拒绝接收其响应文件。2.已获取采购文件的供应商不等于符合本项目的供应商资格。3.供应商如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：95763。）
四、响应文件提交：
1、提交响应文件截止时间：2026年4月28日 09:20（北京时间）

2、地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn//）
五、开启：
1、时间：2026年4月28日 09:20（北京时间）
2、地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn//）
六、公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜：
1、供应商应当在竞标截止时间前完成竞标准备事宜（应具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通）及电子响应文件的传输提交，响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子文件。补充或者修改电子文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后再重新传输提交。响应文件提交截止时间前未完成传输提交的，视为撤回电子响应文件。响应文件提交截止时间后提交的电子响应文件，及未按规定编制并加密的响应文件，将被广西政府采购云平台拒收。 

2、响应文件提交截止时间后，广西政府采购云平台自动提取所有响应文件，各供应商须在提交响应文件截止 后 30 分钟内对上传广西政府采购云平台的响应文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限到后，采购代理机构开启响应文件；供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃。 

3、供应商参与电子投标特别说明 

⑴本项目实行电子投标，应按照本项目采购文件和政府采购云平台的要求编制、加密并提交响应文件。供应商在使用系统参与竞标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。 

⑵供应商应在电子投标前完成 CA 证书办理。 CA 证书申请流程及登录指南详见以下链接：https://edu.zcygov.cn/luban/ca。

⑶供应商通过政府采购云平台投标客户端软件制作响应文件，政府采购云平台投标客户端软件请供应商自行前往下载并安装（建议使用 WIN7 及以上操作系统），政府采购云平台投标客户端软件下载网址：https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download。

⑷供应商操作指南（登录政府采购云平台后可查看）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/7GyLXW0BXgMSmLUuYuPM。

⑸政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na。

4、电子标项目不要求参与竞标的供应商到现场，但供应商应派法定代表人（负责人、自然人）或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。

5、因未注册政采云平台、未办理CA证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法竞标或竞标失败等后果由供应商自行承担。

6、磋商保证金：本项目无需提交磋商保证金。

7、网上查询地址：

www.ccgp.gov.cn(中国政府采购网)、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网)、zfcg.lzscz.liuzhou.gov.cn（柳州市政府采购网)。

8、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与政府采购活动。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：
1、采购人信息：柳州市军事博物园

地址：柳州市柳南区航银路86号          

联系人：肖圣军         联系电话：0772-2112616 
2、采购代理机构信息：广西隆升工程项目管理咨询有限公司
地址：柳州市柳南区磨太路67号(广西珑龄汽车电子产业园3栋1楼二层)

项目联系人：施欢       联系方式：0772-2803808
3、政府采购监督管理部门：柳州市财政局政府采购监督管理科   
联系电话：0772-2830320

                         广西隆升工程项目管理咨询有限公司

                                    二〇二六年四月九日

第二章 供应商须知

供 应 商 须 知 前 附 表

	序号
	条款名称
	内容、要求

	1
	项目名称及

项目编号
	项目名称：柳州抗战历史陈列项目     

项目编号：LZZC2026-C3-990270-GXLS

	2
	供应商资格
	3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：(专门面向中小企业采购的项目（供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位) ， 中小企业须符合本项目采购标的所属行业对应的中小企业划分标准。

3.3本项目的特定资格要求：无。

	3
	磋商费用
	不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。 

	4
	磋商报价及采购预算总金额
	13.2 供应商必须就“项目需求”中的所有内容作完整唯一报价，否则，其响应将被拒绝。响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

13.4 采购预算总金额为：壹佰玖拾伍万元整（￥1950000.00），最后报价超出采购预算总金额的将被视为无效响应处理。

	5
	响应文件有效期
	自响应文件递交截止时间之日起90天，有效期不足的响应文件将被拒绝。

	6
	磋商保证金
	16.1磋商保证金的金额：本项目无需提交磋商保证金。

	7
	本项目属于专门面向中小企业采购的项目，监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业

（必须提供）
	1.中小企业以供应商填写的《中小企业声明函》为判定标准（格式见竞争性磋商文件第六章）；

2.残疾人福利性单位以供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准（格式见竞争性磋商文件第六章）；

3.监狱企业以供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为判定标准。

	8
	电子响应文件

（必须提供）
	1.供应商应按照本项目竞争性磋商文件和政采云平台的要求，通过“政采云电子投标客户端”编制、加密电子响应文件，并于提交响应文件截止时间前在政采云平台上提交加密的电子响应文件。
2.未按规定传输提交电子响应文件的将被政采云拒绝。
3.电子响应文件成功提交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。

	9
	响应文件递交截止时间
	响应文件递交截止时间：2026年4月28日上午9点20分。
供应商应按竞争性磋商文件规定的响应文件递交截止时间前递交响应文件。

	10
	磋商时间
	首次电子响应文件递交截止时间后，具体时间由采购代理机构另行通知。

	11
	磋商地点
	通过广西政府采购云平台实行在线磋商。

	12
	电子响应文件解密时间
	采购代理机构开启解密标书后30分钟内，供应商必须在此时间段内登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能完成电子响应文件的解密。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为响应无效。

	13
	磋商小组组成
	磋商及评审工作由采购代理机构负责组织，具体磋商、评审工作由依法组建的磋商小组负责，磋商小组由采购人代表和有关方面的专家组成。磋商小组的构成：3人，其中采购人代表 1 人，有关专家 2人。专家确定方式：评审前由采购代理机构从政府采购专家库中通过电脑随机抽取。

	14
	评审办法
	综合评分法，具体详见第四章评审办法。

	15
	成交公告

及成交通知书
	1.采购代理机构于评审结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。

2.在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。如成交供应商自接到通知之日起五个工作日内，不办理成交通知书领取手续的，按违约处理。采购单位将取消其成交资格，成交供应商的全部磋商保证金不予退还，从磋商小组推荐的成交候选人中按顺序重新确定成交供应商。

	16
	履约保证金
	无。

	17
	签订合同时间
	成交通知书发出之日起二十五日内。成交供应商领取成交通知书后，应按规定与采购人签订合同。

	18
	合同备案存档
	政府采购合同双方自签订之日起两个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送财政局政府采购监督管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

	19
	采购代理服务费
	成交供应商领取成交通知书前，向广西隆升工程项目管理咨询有限公司一次性付清采购代理服务费及会务费。本项目的采购代理服务收费标准按计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》服务类收费标准向成交供应商收取【会务费(按实际产生费用计算)】。

	20
	供应商公章及签章
	1.本竞争性磋商文件中描述供应商的“公章”是指供应商的CA电子签章。

2.本竞争性磋商文件所涉及的法定代表人或授权委托代理人签字或盖章的内容，如果供应商没有法定代表人或授权委托代理人电子签章，涉及到法定代表人或授权委托代理人签字或盖章的内容，供应商可以线下签字或盖章后扫描上传。

	21
	解释权
	本竞争性磋商文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性磋商文件的解释权属于采购代理机构。


一、总则

1.适应范围

1.1 项目名称及项目编号：

    项目名称：柳州抗战历史陈列项目              项目编号：LZZC2026-C3-990270-GXLS 

1.2 本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）适用于本磋商项目的磋商、评审、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1 “供应商”是指符合本次采购项目的供应商资格并提交响应文件、参加磋商的供应商。如果该供应商在本次磋商中成交，即成为“成交供应商”。

2.2 “服务”系指按磋商文件规定，供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.3 “项目”系指供应商按磋商文件规定向采购人提供的货物和服务。

2.4 “书面形式”包括信函、传真、电报等。

3.供应商资格

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：(专门面向中小企业采购的项目（供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位) ， 中小企业须符合本项目采购标的所属行业对应的中小企业划分标准。

3.3本项目的特定资格要求：无。

4.磋商费用

不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。

5.联合体要求：

本项目不接受联合体参与磋商。
6.质疑和投诉


6.1竞标人认为竞标性磋商文件、磋商过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。竞标人对被质疑的采购人或采购代理机构的答复不满意或者被质疑的采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

6.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述竞标性磋商文件、磋商过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

6.3质疑书面要求：符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）要求。

质疑人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

　　供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

如不按上述要求进行质疑的，视为无效质疑，不予受理。

6.4供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

6.5投诉的书面要求：符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）要求。
7.转包与分包

7.1 本项目不允许转包。

7.2 本项目不可以分包。

8.特别说明

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，不得参加同一项目的磋商，否则，响应无效。

为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则响应无效。

多家代理商或经销商参加磋商，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，取其中通过资格审查和符合审查后的评审报价最低一方为有效供应商；当评审报价相同时，则以最后报价最低一家为有效供应商；当最后报价也相同时，则以售后服务最优一家为有效供应商；均相同时，由磋商小组集体讨论确定。

二、磋商文件

9.磋商文件的构成

（1）竞争性磋商公告；

（2）供应商须知；

（3）项目需求（“项目需求”中标注★号项的要求为实质性要求）；

（4）评审办法；

（5）采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）响应文件（格式）。

10.磋商文件的澄清与修改

10.1 采购代理机构对已发出的磋商文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在响应文件递交截止时间5日前在本项目竞争性磋商公告发布的同一媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有的磋商文件收受人，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止时间。

10.2 澄清、答复、修改、补充的内容为磋商文件的组成部分。当澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

10.3 磋商文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本项目采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充磋商文件。

10.4 采购代理机构可以视采购具体情况，延长响应文件递交截止时间和磋商时间，并将变更时间书面通知所有购买磋商文件收受人，在本项目竞争性磋商公告发布的同一媒体上发布变更公告。

三、电子竞争性磋商响应文件的编制

11.电子竞争性磋商响应文件（以下简称响应文件）的组成及要求

11.1电子响应文件组成【格式见第六章“响应文件（格式）”，要求“必须提供”的内容必须在响应文件中提交，否则竞标无效。同时请在提供的材料上加盖谈判供应商单位（公章或CA电子签章）。】

11.2电子竞争性磋商响应文件的组成：由资格文件、报价要求文件、商务技术文件三个部分组成

11.2.1资格文件

（1）响应函（必须提供）；
（2）供应商有效的“营业执照”副本复印件（必须提供）；
（3）供应商法定代表人（负责人或自然人）身份证明和有效身份证复印件（必须提供）；
（4）供应商的授权委托书原件和委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）；

（5）政府采购供应商资格信用承诺函（必须提供，同时加盖单位公章）；

（6）本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商必须提供以下中小企业证明材料之一：

①中小企业声明函（服务由中小企业承接的必须提供，格式见第六章）；
②残疾人福利性单位声明函（服务由残疾人福利性单位承接的必须提供，格式见第六章）；

③监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（服务由于监狱企业承接的必须提供）。

【注：若采购文件中有专门标注的某关联点，并要求竞标人在电子投标系统中作出竞标响应的，如竞标人未对关联点进行响应或者在响应文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由竞标人自行承担。】
11.2.2报价文件

（1）磋商报价表（必须提供）；

【注：若采购文件中有专门标注的某关联点，并要求竞标人在电子投标系统中作出竞标响应的，如竞标人未对关联点进行响应或者在响应文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由竞标人自行承担。】
11.2.3商务技术文件
（1）服务响应、偏离情况说明表（必须提供）；
（2）质量保障措施及售后服务承诺（格式自拟）；

（3）项目实施方案（格式自拟）；

（4）供应商拥有主要服务设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；

（5）优惠条件：供应商承诺给予采购人的各种优惠条件；

（6）供应商对本项目的合理化建议和改进措施；

（7）供应商自2023年以来完成同类项目有效的业绩证明材料（以有效合同书复印件为准）；
  （8）采购文件中要求提供的相关证明材料复印件(如有请提供，同时加盖单位公章)；

（9）供应商需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。
【注：若采购文件中有专门标注的某关联点，并要求竞标人在电子投标系统中作出竞标响应的，如竞标人未对关联点进行响应或者在响应文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由竞标人自行承担。】
12.电子响应文件的编制、加密要求

12.1 供应商应按竞争性磋商文件第六章“响应文件（格式）”编制响应文件。

12.2供应商应按本竞争性磋商文件中规定的格式、顺序和政采云平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”的有关要求编制电子响应文件并进行关联定位，以便磋商小组在评审时，点击评审项可直接定位到该评审项内容；如电子响应文件因内容不完整、供应商未设置或设置关联点错误导致电子响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容，导致磋商小组在评审时做出对供应商不利的评审，所引起的后果由供应商自行承担。
12.3竞争性磋商文件中规定须由供应商在规定处盖章的，供应商应加盖CA电子签章，否则视为无效响应。
12.3竞争性磋商文件中规定须由法定代表人（负责人、自然人）或授权委托代理人签字的内容，如果供应商没有法定代表人或授权委托代理人电子签章，涉及到法定代表人或其授权委托代理人签字或盖章的内容，供应商可以线下签字或盖章后扫描上传，否则视为无效响应。
12.5电子响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖供应商CA电子签章或者法定代表人（负责人、自然人）或授权委托代理人签字。电子响应文件因扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由供应商负责。
12.6电子响应文件所提供的相关材料的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。
12.7电子响应文件内容无法阅读、识别和判断的，视为未提供。
12.8电子响应文件的容量大小须符合政采云电子投标客户端规定。

12.9电子响应文件的加密要求：

电子响应文件应按政采云电子投标客户端软件有关规定加密，否则政采云平台将拒收。

13.响应文件的语言及计量

13.1 响应文件以及供应商与采购代理机构就有关响应事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以中文翻译文本为主。

13.2 响应计量单位，磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

14.磋商报价及采购预算总金额

14.1 磋商报价应按磋商文件中相关附表格式填写。

14.2 供应商必须就“项目需求”中的所有内容作完整唯一报价，否则，其响应将被拒绝。响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

14.3 磋商报价应包括本次采购范围内提供的服务、检测费、技术费、人工费、保险、税金、培训等全部费用，供应商综合考虑在报价中。

14.4 采购预算总金额为：壹佰玖拾伍万元整（￥1950000.00），最后报价超出采购预算总金额的将被视为无效响应处理。

14.5供应商在磋商过程中报价出现以下情形时，磋商小组应通过政采云平台发起询标函，供应商在规定时间前通过政采云平台进行确认，供应商的确认应当加盖供应商CA电子签章。修正后的内容经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

14.6供应商应在报价表及报价明细表上标明单价和总价。响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前述规定的顺序修正。

14.7供应商在线制作响应文件时填写的报价金额与解密后“电子加密响应文件”中《报价要求文件》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密响应文件”中《报价要求文件》填写的金额为准。

15.响应文件有效期

15.1响应文件有效期：自响应文件递交截止时间之日起90天，有效期不足的响应文件将被拒绝。

15.2 出现特殊情况下，需要延长响应有效期的，采购代理机构以书面形式通知供应商延长响应文件有效期。供应商同意延长的，应相应延长其磋商保证金的有效期，但不能修改响应文件。供应商拒绝延长的，其响应无效，但供应商有权收回其磋商保证金。

16. 磋商保证金：本项目无需提交磋商保证金。

17.电子响应文件的提交
17.1本项目实行“网上投标、电子评标”，供应商应于提交响应文件截止时间前在政采云平台上提交已经加密的电子响应文件。
17.2未按规定上传的电子响应文件将被拒绝，由此造成电子响应文件解密失败或被误投的风险由供应商自行承担。
17.3 供应商应当在提交截止时间前完成电子响应文件的提交，提交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改、加密后重新传输提交。提交截止时间前未完成传输的，视为撤回电子响应文件。提交截止时间后上传的文件，将被政采云平台拒收。

18.解密

18.1电子响应文件提交截止时间后，解密开始。

18.2解密开始时，政采云平台自动提取所有供应商的响应文件，供应商须在采购代理机构开启解密标书后30分钟内对上传政采云平台的响应文件进行解密。

非政采云技术原因造成的供应商超过解密时限未完成解密的，或响应文件无法解密或解密失败，视为供应商放弃磋商，响应无效。

四、竞争性磋商（简称磋商）与评审

19.磋商小组组成及磋商时间、地点、人员

19.1 磋商小组组成：

磋商及评审工作由采购代理机构负责组织，具体磋商、评审工作由依法组建的磋商小组负责，磋商小组由采购人代表和有关方面的专家组成。磋商小组的构成：3人，其中采购人代表 1 人，有关专家2人。专家确定方式：评审前由采购代理机构从政府采购专家库中通过电脑随机抽取。

19.2 磋商时间、地点、人员：

19.2.1 磋商时间：首次电子响应文件递交截止时间后，具体时间由采购代理机构另行通知。
19.2.2 磋商地点：通过政采云平台实行在线磋商。

20.评审原则和评审办法

20.1 磋商小组必须坚持公平、公正、科学和择优的原则。

20.2 评审办法：综合评分法，具体详见第四章评审办法。

20.3 磋商小组应按磋商文件进行评审，不得擅自更改评审办法。

20.4 在评审过程中，磋商小组任何人不得对某个供应商发表任何倾向性意见，不得向其他磋商小组成员明示或者暗示自己的评审意见。

20.5 磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

21.评审程序及磋商要求

21.1 采购代理机构核实磋商小组成员身份，告知回避要求，宣布评审工作纪律和程序。

21.2资格性审查

21.2.1磋商小组依法对供应商的资格进行审查。

21.2.2通过资格审查的合格供应商不足3家的，不得进入符合性审查环节，应当重新开展采购活动。

21.3符合性审查

磋商小组应当对符合资格的供应商的响应文件进行竞标报价、商务、技术等实质性要求符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

21.4澄清

21.4.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

21.4.2磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当通过政采云平台发起电子询标函。供应商在截止时间前通过政采云平台进行澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或者更正应当加盖供应商CA电子签章。截止时间前不澄清、补正或经澄清、补正后仍不符合竞争性磋商文件要求的，应认定其响应无效。

21.5磋商

21.5.1 磋商小组集中与单一供应商分别进行电子磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
21.5.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况并经采购人代表确认后，可以对竞争性磋商文件采购需求中已事先明确的可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款进行统一变动，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
21.5.3对竞争性磋商文件做出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过政采云平台以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
21.5.4供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交电子响应文件，并由其法定代表人（负责人或自然人）或授权代表签字或者加盖供应商CA电子签章。由授权代表签字的，应当附法定代表人（负责人或自然人）授权书。电子响应文件应通过政采云平台上传，逾时未上传的，视同放弃磋商，其响应文件作无效处理。重新上传的电子响应文件与首次响应文件同具法律效力。
21.5.5磋商小组集中就重新提交的响应文件或磋商小组提出的磋商意见再次与单一供应商分别进行电子磋商。（具体磋商次数由磋商小组根据磋商情况确定）。
21.5.6符合磋商资格的供应商必须在接到磋商通知后规定时间内参加磋商，未在规定时间内参加磋商的视同放弃参加磋商权利，其响应文件按无效响应处理。
21.5.7磋商应在严格保密的情况下进行，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。采购代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上确认。
21.5.8磋商后，供应商根据磋商小组统一整理的书面磋商记录要求做出书面承诺，并加盖供应商CA电子签章后按规定提交，以上操作均通过政采云平台完成。
21.5.9根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）的规定，采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

21.5.10磋商小组对磋商过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，除本章第21.5.9条的情形外，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。
21.6 最后报价

21.6.1磋商小组一致确定供应商的响应文件详细列明采购标的的技术、服务要求且符合竞争性磋商文件要求的，磋商结束后，磋商小组要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内通过政采云平台线上提交最后报价。
21.6.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或解决方案，并要求其在规定时间内通过政采云平台线上提交最后报价。
21.6.3最后报价应由供应商加盖供应商CA电子签章后在规定时间内通过政采云平台线上提交。
21.6.4供应商的最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，提交最后报价的供应商不得少于3家，否则应当重新采购。
符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”和本章第21.5.9条情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
21.6.5已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，退出磋商的供应商的响应文件按无效响应处理。
21.6.6供应商未在规定时间内通过政采云平台线上提交最后报价的，视为退出磋商，其响应文件作无效处理。

22.推荐成交候选供应商原则
（1）磋商小组应当根据综合评分情况，按照综合得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。磋商小组根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以评审报价由低到高顺序排列；若得分相同且评审报价相同的，以最后报价由低到高顺序排列；若仍相同的，按项目实施方案分由高到低顺序排列并推荐成交候选供应商。

（2）采购单位应当确定磋商小组推荐排名第一的成交候选供应商为成交供应商。

（3）排名第一的成交候选供应商放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商。

（4）排名第二的成交候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。以此类推。

23.属于下列情况之一者，响应文件无效：

（1）未按本须知第15条款规定交纳磋商保证金的；

（2）未按磋商文件规定完整提交响应文件或未按规定要求密封、签字、盖章的，或未提供授权委托书（委托代理的）；

（3）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（4）不具备磋商文件规定的资格要求的；
（5）响应文件未按磋商文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

（6）响应文件有效期、磋商保证金有效期、交货时间、免费保修期、售后服务不能满足磋商文件要求的；

（7）供应商未就“项目需求”中的所有内容作完整唯一报价的；

（8）未在磋商小组规定的时间内重新提交响应文件（包括最后报价）的；

（9）不满足“项目需求”中标注★号的实质性要求的；

（10）未全部实质性响应磋商文件要求或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；
（11）未按规定向采购代理机构购买本项目磋商文件的（有文件规定除外）；
（12）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求和条件的。

24.出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的； 

（3）采购项目为货物类项目，采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；或采购项目为政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的。

25.磋商过程的监控

25.1本项目磋商过程实行全程录音、录像监控，供应商在磋商过程中所进行的试图影响磋商结果的不公正活动，可能导致其响应被拒绝。

25.2磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

25.3最终磋商结束后，磋商小组不得再与磋商供应商进行任何形式的商谈。

26.特别说明

26.1政采云公司如对电子化磋商及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

26.2磋商评审在严格保密的情况下进行，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

26.3电子磋商过程中需要供应商在线确认的所有内容，供应商不予确认的应说明理由，超过规定时间未确认的，将被视为放弃确认或者无异议。

27.可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致政采云平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

27.1政采云平台发生故障而无法登录访问的；

27.2政采云平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3政采云平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

28.成交公告及成交通知书
28.1 采购代理机构于评审结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。

28.2 在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。如成交供应商自接到通知之日起五个工作日内，不办理成交通知书领取手续的，按违约处理。采购单位将取消其成交资格，成交供应商的全部磋商保证金不予退还，从磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序重新确定成交供应商。

28.3 采购代理机构无义务向未成交的供应商解释未成交原因和退还响应文件。

五、签订合同

29.履约保证金

29.1 履约保证金：无。

29.2 如果成交供应商没能按上述第27.1款规定执行，采购代理机构将上报同级财政局政府采购监督管理机构，取消该成交资格，其履约保证金不予退还，并有权授予第二成交候选供应商为成交供应商资格或重新组织采购。

29.3 货物安装验收合格后，成交供应商将《验收报告单》送交政府采购管理办公室,并凭《验收报告单》和履约保证金收据原件（由采购代理机构开据）办理履约保证金退款手续，政府采购管理办公室在十五个工作日内将履约保证金（无息）退还给成交供应商。如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

29.4 在履约保证金到期退还前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，以书面形式通知采购单位，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

30.签订合同

30.1 签订合同时间：成交通知书发出之日起二十五日内。成交供应商领取成交通知书后，应按规定与采购人签订合同。
30.2 如成交供应商有下列情形之一的，成交供应商全部磋商保证金不予退还，并上缴同级财政国库，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购代理机构可从磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序重新确定成交供应商或重新组织采购。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
　　（1）成交后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

    （2）将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

30.3 合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起两个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送财政局政府采购监督管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。
六、其他事项

31.采购代理服务费

成交供应商领取成交通知书前，向广西隆升工程项目管理咨询有限公司一次性付清采购代理服务费及会务费。本项目的采购代理服务收费标准按计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》服务类收费标准向成交供应商收取【会务费(按实际产生费用计算)】，采购代理服务收费标准：                          

	费率           服务类型


中标金额（万元）
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500-1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000-5000
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000-10000
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	10000-100000
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	100000以上
	0.01%
	0.01%
	0.01%


注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。
32.缴纳服务费采购代理机构银行账户：

开户名称：广西隆升工程项目管理咨询有限公司

开户银行：中国农业银行股份有限公司柳州城中支行

银行帐号：20111101040020739                 

33.解释权：本竞争性磋商文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性磋商文件的解释权属于采购代理机构。

第三章  项目需求

	一、项目名称：柳州抗战历史陈列项目

	二、预算金额（元）：￥1950000.00

	三、采购方式：竞争性磋商

	四、预留面向中小微企业份额：100%

	五、是否远程异地评标：是

	六、项目要求及技术需求：

	一、项目概况：

  《不能忘却的记忆》——柳州抗战历史陈列将设置于柳州市军事博物园负一层，场地整体面积约1000平方米，展览将围绕柳州抗战历史脉络，打造一处兼具史料性、教育性、互动性的专业陈列展厅。通过科学的场地整改与利用、契合主题的形式设计、合理的多媒体应用，让观众在游览中铭记柳州抗战历史，传承红色文化基因。

二、任务概述：

  本次采购内容为柳州市军事博物园负一层开放式展陈区域（1000㎡）的场地整改、空间规划、展陈设计、设备采购安装、文物布展、施工落地等服务，包括但不限于以下内容：

  1.场地提升：对现有开放式展陈空间进行提升，重新规划空间布局，确保场地结构安全、空间布局合理，为后续陈列布展奠定基础。提升需同步考虑消防通道、安全出口的合理规划，确保符合消防规范要求，同时不占用现有无障碍电梯及洗手间等功能区域。

  2.深化设计及制作安装：严格按照甲方提供的展览大纲进行展厅整体形式设计，明确展厅场地分区规划和参观动线。内容包括立体及平面版面、展板、立体字艺术字的深化设计、制作及安装；展览设备（展柜、展台、展架等）、重点文物布展设计、展品说明牌、辅助展项（包括场景、互动装置、文创产品及空间等）的设计、购置、制作及安装。

  3. 设计方案需包含平面布局图、效果图（整体效果图、分区效果图、重点展项效果图）、轴测图、施工图等。

  4. 配套导视系统设计： 设计展厅配套导视系统，包括但不限于入口导览牌、安全提示牌、疏散指示牌等，导视设计需与展览风格、整体氛围协调统一，字体清晰、标识规范、美观实用。

  5. 多媒体点位及互动装置设计、购置、安装和调试。

  6. 其他消防、安防、灯具的配套设施的购置、制作及安装。

三、展陈设计原则及要求：

  须合理利用建筑空间，在满足功能需求的同时营造安全舒适的参观环境，并须充分考虑观众参观方便与消防要求。

1.设计原则：

  整体展陈形式设计应遵循“小而精的沉浸式叙事体验”原则，通过系统化文字排版保障历史信息完整性与逻辑连贯性，各部分分区设置专属主题色及设计亮点，避免信息堆砌与观众阅读疲劳；配合高密度互动点位，调节观展节奏。

2.形式设计：

  形式设计需与原展厅风格协调，同时需避免同质化呈现。应做到设计语言符合展览主题的表达方式，通俗易懂地传达展览的主旨和内涵，实现展品与场景合理地一体化；展示手段新颖、多样，设计制作适宜且具特色的观众互动项目，注重观众的参与性，增强展览的生动性、观赏性、趣味性。

3.空间布局：

  在对展览空间结构、展览内容和上展展品分析研究的基础上，科学合理地划分各单元内容的展线安排、平面布局和面积分配，做到布局得当，分割有致；合理安排观众参观路线，做到展线流畅，并易于安全疏散。 

4.辅助展项：

  辅助展项是为了深化解读陈列展览内容，加强陈列展览效果和趣味性而创作和设计的除展品以外的展示项目，如模型、复仿制品、雕塑、场景复原、多媒体、综合装置、文创项目等。场景、模型要求形象逼真，符合科学性。辅助展项的种类和艺术、技术手段繁多，应注重艺术性、科学性和安全性的统一。采用多种技术手段的辅助展项的设定应谨慎，特别注意项目的形式与所要表达的内容的适合性，还要考虑操作系统及内容的升级维护。 

5.展品说明牌：

  展品说明牌是展览文字说明的重要组成部分，由单件展品的名称及文字说明构成，是观众快速、准确了解展品基础信息的重要载体。其设计应以服务展品、贴合观众、适配展览环境为核心原则，围绕信息清晰传递、观众便捷阅读展开，并兼顾功能性与环境协调性，有效规避反光、阅读不便等问题，提升整体观展体验。设计与制作全程严格遵循 GB/T30234《博物馆文物展品标牌标准》相关规定执行。

6.文物布展设计：

  整体文物布展需遵循 “分类陈列、重点突出、安全保护、与展陈内容高度契合” 原则，将柳州抗战相关文物、史料与七个主题分区的展陈内容一一对应，实现展品与图文、多媒体、场景的有机融合，确保历史叙事的连贯性。

7.场景复原及互动装置设计：

  场景复原是叙事性极佳、应用最广的展陈手段。设计要紧扣陈列主题，尊重史实与科学，实现内容与形式的统一；同时满足实用功能，以人体工学规划空间、路线与设备，适配场地规模；保障展品与观众安全，营造适宜的文物保护环境，做好各类安全防护；力求经济合理，优选材料与工艺，紧凑工期、杜绝浪费；制作上应注重前后景构图协调、透视比例一致，以观众视高定视平线，非特殊情况不采用俯视或仰视。

  互动装置是交互式综合载体，它通过捕捉人体动作、声音、触摸等感应信号，实时生成对应反馈，实现人与装置间的动态沟通。其设计应打破观众与信息的传统边界，搭建起人与展品、科技与艺术的连接桥梁，以沉浸式体验激发创意思维、深化认知理解。所有互动形式须与展陈核心内容精准对应，为展陈效果提升提供实质性支撑，不得出现内容脱节或为互动而互动的情况。软硬件系统须运行稳定、响应灵敏、界面友好，具备长时间连续运行能力，满足高频使用需求，并按要求提供完整技术方案、完成安装调试及操作培训。

8.多媒体点位：

  多媒体内容制作须严格遵循展览大纲，立足学术严谨性，与展览整体风格保持统一。内容设计应有效衔接展览展线、导览讲解与研学规划，实现三者有机融合，强化展览的教育性与传播力，确保达成展陈育人的总体目标。

9.导视系统设计：

  导视系统设计需结合场地空间特征与参观动线，实现合理布局、精准设置，与展陈风格、主题色调相协调，涵盖总导览图、参观流线指引、各主题分区标识、卫生间指引、消防设施标识、安全通道标识、互动体验点位专属提示牌、请勿触控标识等所有功能指引。

  设计应该与概念方案保持一致性，是对概念设计方案的扩充、修改、完善，对陈列展览的各种形式要素进行具体设计，包含环境造型、色彩、平面设计、标题系统、展品标牌、展具、辅助展项、照明设计、文物保护等，其设计应符合人体工学的要求。 

  深化设计应包含展示项目及展区环境所涉及的所有专业的施工（制作）及验收设计图及制作与现场施工设计图，其中包括设计说明、技术经济指标、必须的设备、材料表、其他如模型、隔音、隔热、灯光、音视频等设计，同时须说明各种设备、材料、模型等的厂家（制造商）、品牌、规格、功能等。

10.设计成果：

  设计成果需包含陈列展览各类形式要素，包括环境造型、色彩、平面设计、标题系统、展品标牌、展具配置、辅助展项等核心内容，以及展示项目及展区环境所涉及全部专业的施工图。

四、展柜展具：

  （一）展柜：

  1.展柜是陈列展览中承载和保护展品的专业设备，适应观众参观需求，有效保护柜内展品安全。展柜应安全、坚固、便于使用，非固定展柜应便于移动。材料与施工均应精密、规范、安全、无害。

  2.展柜设计、生产制造、安装过程必须符合国家安全规范和标准。安全性能要达到国家相关规范要求，以确保文物安全,同时必须严格满足文物预防性保护的相关标准要求。

  3.展柜数量、展柜类型应根据展陈文本内容和设计形式需要确定。

  4.展柜的型式和风格要融入展厅的整体形式设计考虑范围，应该成为展厅整体的有机组成部分，展柜形式应根据展项需要灵活多样，呈现效果好。

  5.展柜应使用合格环保并且满足文物保护要求的材料制作，制作工艺精细、质量优良，开启方便，经久耐用，各项性能均达到相关技术指标要求；并充分考虑展柜的专业性、通用性、安全性，易清洁、易维护。

  6.展柜的锁具位置设计合理，隐藏而不影响效果，便于操作，另外展柜还应具备选配多种防盗安全系统的基础条件。

  7.展柜具有一定气密性，根据需求配置微环境调控设备和措施。展柜与相关设备的配合，如恒温恒湿系统、微环境监测系统等，应该有效的结合，前期设计时应将这些设备的安装空间、接口、可见面的设备衔接处的装饰、操作空间、维护空间等明确落实。

  8.展柜玻璃应平整、光洁，透明度良好并进行防火、爆处理等。展柜玻璃加工使用应使用非钢化处理的夹胶玻璃；玻璃加工后不得有瑕疵和划伤；平置或成角使用情况下应根据角度和面积，专门论证安全厚度和长宽比例；玻璃拼接使用时，垂直拼缝处应有缓冲衔接材料；平置或成角拼缝处应有缓冲衔接材料并加支撑处理。

  9.投标时应提供品牌及参数。

  10.全部展柜主体结构（除特别要求外）为金属框架，表面经高温静电喷涂工艺处理，确保防腐防锈、外观平整耐用；展柜主体玻璃采用夹胶超白玻璃，厚度为5mm+5mm，具备高透光性与安全防护性能，展柜内配置照明灯具。

  （二）展具：

  辅助展项及装饰材料的取材要讲究低碳环保，辅助展项的制作和工艺要严谨、精细并具有高度的艺术价值和水平。模型要求形象逼真，注重学术依据；展墙、展台、展架、道具及吊顶和地面等达到较高工艺设计水平，须安全、环保、实用、美观、防火性能好，与整个基本陈列展厅融为一体。

  1.展板：

  展板应表面平整、图文清晰、色彩准确。基层材料宜选择具有坚硬、轻质、不易变形、环保等综合性特征的材料。表面图文有丝网印刷、高清写真、激光打印、照片洗印等实现方式。粘贴方法应用于中长期陈列展览的，应无空鼓、无褶皱，并在展板周边作压边处理，避免边缘开胶。应用软、硬面写真技术，应事先对版面基材和实现效果作适合性实验，并根据光环境和使用场合，对图文清晰度、写真墨水的耐固性、色彩还原度进行评估，以保证获得理想效果。所有版面制作应事先对平面设计样稿严格审查校对，确保无误后再进行制作。安装应安全牢固，正面应看不到安装痕迹。
  2.展台：

  展台作为承载展品的核心展具，其材料选用与制作工艺须满足坚固、稳定、美观、环保无害、无反光眩光等要求，并具备良好的防滑性能，确保展品安全稳固。结构设计与加工工艺须根据展品重量进行针对性设计，保障承载安全。展台尺度宜采用模数化设计，便于现场组合拼装与后期收纳管理。在表现形式上，展台应采用灵活的布局与造型，为观众提供多角度观赏视角，提升观展体验。

  3.展架：

  展架是直接卡、托和固定展品的特殊用具，其材料种类和加工方式多样，常见有金属类、木质类、玻璃类和亚克力类等。由于展架是与展品直接接触，所用材料应对展品无腐蚀、伤损和污染，不应与展品发生粘连、绞缠等现象。金属类展架多用于大型石雕、碑刻类展品的辅助站立和固定，应在金属构件与展品之间放置衬垫材料，避免硬接触对展品造成损伤。亚克力类材料易老化、碎裂和变色，特别是热弯和粘接加工情况会威胁使用安全性，长期陈列展览应该多加注意。 

  4.展品固定：

  除展台、展架外，展品的固定还会使用绑缚、抓卡、衬垫、悬挂等辅助用品和材料，对选用的材料和固定方式，应保证具有足够的承载强度；不得对所固定展品造成任何伤害；应隐藏和弱化固定方式。

五、展厅照明要求：

（一）设计原则：

  照明设计方案的制订，应严格遵循博物馆照明设计及国家现行相关规范要求。以展览形式设计为基础，结合展览主题与内容脉络，塑造富有秩序的空间层次与艺术氛围。照明需兼顾重点突出与整体烘托，确保展览空间的视觉效果得以完美呈现，实现功能性与艺术性的统一。

（二）文物保护优先：

  照明设计须将文物保护置于首位，采取有效措施将紫外辐射、红外辐射等有害光线的强度严格控制在规范限值内。针对木器、纸、丝、棉、麻等有机质文物及附着颜料，需选用低紫外/红外辐射光源，最大限度减少光辐射对文物的潜在损害。

（三）照度与视觉舒适性：

  展厅各空间照度需适宜，既避免因照度过高损害文物，又防止因照度过低影响展品细节呈现。设计应严格控制直接眩光和反射眩光，通过精准的照度分布增强重点展品的表现力，同时平衡整体空间效果。通过光线的层次化处理，从点至面、局部至整体，营造和谐舒适的视觉环境。

（四）显色性与艺术表现：

  展览照明需具备优异的显色性能，真实还原展品的色彩与质感，强化艺术感染力。光源选择应结合展品特性，通过差异化照明方式（如增强或减弱局部照度）突出文物与辅助展品的艺术特征，提升展览的表现力。

（五）视觉适应与过渡设计：

  公共空间照明宜采用与展厅色温相近的系统，确保观众视觉的连贯性。在展厅入口等衔接区域，需设置照明过渡区，避免因照度差异过大导致观众视觉不适，提升观展体验的舒适度。

（六）技术参数

  所有灯具在调光的任意状态工作时，均应无频闪，灯具外形美观，品质可靠，压铸铝外壳，散热良好。适用于展陈空间版面照明的筒灯和轨道射灯及用于展品照明灯具显色性Ra≥90，色温3000-4000K。

六、施工布展要求：

（一）施工制作内容：

  项目施工制作涵盖但不限于以下内容：基础装饰、陈列布展（包括展览设备展柜、展台、展架，展示说明牌、展板等）的深化设计、购置、制作及安装；辅助展品（包括场景和装置的设计、购置、制作及安装）、专业灯光系统（包括购置、安装和调试）和其他物料购置。

1.总体要求：

  1.1遵循标准。项目施工制作中的技术标准及规范指中华人民共和国颁布的所有现行国家标准、行业标准及有关地方标准。项目实施须按此技术标准要求执行。

  1.2确保安全。采取一切必要手段，确保展厅内文物展品安全以及参观人员的安全。严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度，确保项目建设期内建筑施工安全标准化工地达标，落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，防范建筑施工安全事故的发生，保障人民的生命和财产安全。

  1.3组织管理到位。制作方案制定严密，严格按照进度制作，保证按期完工；施工制作应确保组织规范、有序，人员、机械配备科学合理，相关操作人员具备对应资质或具有所从事工作的职业资格；项目进场实施时应派出具有相关职业资格的项目负责人进行现场管理；项目实施中接受场地负责人的监督，发现问题及时整改。对出现安全生产隐患，经提醒不改的，应停工直至整改到位。物料存放与加工场地应分区管理，保证通道畅通。施工制作场地内用电必须经场地负责人与电工到场确认，施工制作区域严禁明火，施工制作时，须符合消防部门规范要求，场地内配备足够数量消防设备。施工制作中产生的垃圾集中收集到一处，当天施工制作完成后及时清运出场地。 

  1.4制作工艺先进环保，成品质量优良，达到深化设计方案的功能和技术要求。

  1.5所用装修装饰材料应符合相关防火和室内环保、文保要求；文物接触区域和展柜内承载文物区域的材料需通过ODDY等相关检测标准检测。

  1.6采用场外加工构件现场拼接组装的制作方式，必须现场加工的材料或设备，其制作过程必须符合国家消防安全标准和安全生产要求，并派专人在加工现场全程看护，保障现场生产及消防安全。

  1.7明确交付展览施工制作前的建筑原始状态，分清施工制作的衔接点（包括土建、电源、消防、安保、网络、空调等接口）。

2.包装、装卸、运输、保管及保险：

  2.1施工制作所需材料包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由成交供应商负责，由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由成交供应商负责。

  2.2包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况，以及露天存放的需要。专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。

3.安装调试

  3.1安装所需工具设施物料由成交供应商自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

  3.2设备安装过程中须做好相应的安装区域安全保护措施。设备安装结束后撤消安装区域安全保护措施。

（二）材料要求：

  本项目所使用的材料、设备必须符合设计和规范要求，必须提供厂家批号、出厂合格证、质量检验书等资料证明，并可随时对所购买的材料、设备进行监督、检查。

（三）项目实施需求：

  1.项目设计：包括总体设计说明、空间深化设计、重点多媒体展项深化设计、重点场景艺术设计、柜内陈列设计、版面设计、展柜、灯光设计工作。

  2.设备采购：包括所有设备设施的采购、安装及保修期内的保修、缺陷修复等相关服务工作。

  3.项目施工：包括展厅基础环境搭建、多媒体制作、艺术场景、展柜、灯光、美工等与本采购包相关的所有内容的施工工作。

  4.管理服务：包括各项工作、各个专业、人员之间的管理和协调工作，项目前后期相关手续办理、资料整理存档及交付，配合验收（含各专项验收）及备案、项目交付，做好保修管理等服务。

（四）施工要求：

  1.本项目的材料、设备、施工、验收须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。

  2.具备适合本工程条件、满足质量和使用要求的技术、管理人员。

  3.所采用的材料、设备必须满足国家有关技术操作规程的要求。

  4.施工组织方案需列明保证施工进度计划实施及保证质量、安全生产、文明施工、环境保护的措施。

七、遵循的规范、标准和要求：

  本项目须遵循国家相关法律法规及相关行业的规范标准，如下列标准及规范要求与标书要求有出入则以较严格者为准。相关依据及参考标准（包括但不限于）如下：

  《中华人民共和国文物保护法》；

  《中华人民共和国消防法》；

  《中华人民共和国文物保护法实施条例》；

  《博物馆条例》；

  《博物馆管理办法》；

  《文物保护工程管理办法》；

  《建筑制图标准》（GB/T50104-2010）；

  《CAD工程制图规则》（GB/T 18229）；

  《CAD通用技术规范》（GB/T17304-2009）；

  《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）；

  《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》（GB50210-2018）；

  《博物馆建筑设计规范》（JGJ66-2015）；

  《博物馆照明设计规范》（GB/T 23863-2024）；

  《文物展品标牌》（GB/T30234-2013）；

  《安全防范工程技术标准》（GB50348-2018）；

  《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定》（GA27-2002）；

  《博物馆和文物保护单位安全防范系统要求》（GB/T 16571-2012）；

  《博物馆开放服务规范》（GB/T 36721-2018）；

  《博物馆与科技馆能源消耗定额》（DB11/T 1957-2022）；

  《博物馆陈列展览形式设计与施工规范》（WW/T0089-2018）。

	七、商务条款：

	工作基本要求
	  1、成交后设计阶段：

（1）成交人在得到成交通知书后7天内与采购人、使用单位联系并及时开展本项目深化设计和施工图设计等工作。

（2）成交人的展陈方案深化设计在得到采购人、使用单位的审查、确认及相关部门的图纸会审合格后，方可进入下一步的制作施工。

  2、成交后施工阶段：

（1）本项目质量目标为一次性通过验收合格，投标人应详细编制施工方案，详细叙述关键部位的质量保证措施，并在投标文件中对质量目标进行承诺。

（2）成交人施工完成的布展效果必须达到采购文件的展示效果。如不能达到，在使用单位允许的一定时间内进行修改、完善，使其达到对展示效果的承诺，所涉及的费用由成交人负责。

（3）成交人须制定科学、合理的施工计划和施工进度表，积极、主动配合采购人、使用单位开展布展工作。在涉及展览内容、形式、展览设备购置、安装及布展等方面主动接受使用单位的指导、管理和结果确认等工作。

（4）成交人须无条件接受质量监督管理部门和监理单位的质量检查和管理，共同把好质量关。

（5）本项目隐蔽工程须经采购人、使用单位验收合格后方可进入下道工序施工（制作）。程序不合要求的，视为不合格，由此所产生的返工费用由成交人承担。

  3、项目验收阶段：

（1）成交人须科学、合理安排本项目展陈设计与布展施工工作进度，确保本项目验收按合同要求按时进行。

（2）成交人须无条件配合采购人、使用单位开展的本项竣工验收工作。

（3）验收合格的，成交人须向采购人提供竣工验收资料和图纸五份作为备案，并积极主动配合施工单位对本项目开展的试运行工作，对试运行期间发现的问题或瑕疵应及时修改完善，相关费用不增加。对验收不合格的，成交人须及时整改至采购人、使用单位满意为止，相关费用由成交人承担。

	项目管理要求
	1、本项目不允许转包。

2、成交人应严格按设计图纸和已确认的施工技术方案组织施工，并无条件地接受采购人、使用单位及采购人委托的监理工程师对施工质量的监督和管理。

3、成交人负责协调施工场内、场外与施工有关的各种关系，办理应由成交人办理的各种证件、批件。

4、成交人在磋商文件中提供设计负责人、项目负责人、项目技术负责人、施工员、造价员、质检员、安全员、材料员、资料员等人员名单，并按照采购人提出的资格要求提供相关资格证明。若成交，磋商所报的主要施工管理人员必须与成交后实际施工时的人员名单相一致，不得随意变更，否则成交人须向采购人支付相应的违约金：设计负责人、设计团队主要成员、项目经理变更，成交人应向采购人支付10万元/人次的违约金；技术负责人、安全员、质检员变更，成交人应向采购人支付10万元/人次的违约金；其他人员变更，成交人应向采购人采购6万元/人次的违约金。

5、成交人应对其设计负责人、项目经理、项目组织机构人员及其他人员进行有效管理，采购人有权要求成交人撤换工作不负责任、行为不端、玩忽职守、贻误工期、造成严重安全事故和工程质量事故、违法乱纪的专业技术人员、项目经理、项目组织机构人员及其他人员，成交人应无条件予以撤换，直至采购人、使用单位满意为止，由此而产生的一切费用和责任均由成交人承担。

6、成交人须按采购人管理人员的要求按时递交各类报表。

7、成交人在开工之前和施工期间做好安全、文明标准化管理，要求在投标文件中阐述有关施工方案和管理措施，并做出相应承诺，确保场内外道路清洁畅通，确保来往车辆、人员、施工安全。因成交人任意堆放、排放废水废油或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、危及居民安全、破坏周边环境等后果，成交人承担一切责任和费用。

8、成交人应对工地所有作业和施工方法适当性、可靠性及安全性负责。同时根据施工现场的实际情况建立、健全的质量保证体系、环境保证体系和职业健康与安全保证体系。

9、施工期间成交人须对本工程的及其可能影响到的其他专业工程和现场采取必要的措施进行加固、维护、安全防护和损毁修复，并承担由此发生的一切费用。

10、如承包人或其分包人所雇用的工人在施工过程中发生事故，对于这类事故的赔偿费用，采购人均不予承担，且采购人不负担涉及这类事故有关的诉讼、损害赔偿、诉讼费、赔偿费及其它费用。

11、工程竣工移交前，成交人负责对已完工程成品采取必要的措施进行维护，使其免于损毁或破坏。如出现损毁或破坏，承包人须及时进行修复并承担由此发生的一切费用。

12、成交人应当加强工程款管理，做到专款专用，不得拖欠材料费、设备货款、农民工和工人工资等费用。采购人或监理工程师有权对工程款使用情况进行监督、检查，成交人应当积极配合，不得阻扰和拒绝。如成交人发生上述拖欠行为，一经查实，一律通报并责令成交人自行组织资金迅速偿还欠款。对恶意拖欠和拒不按计划偿付时，采购人可以代扣工程款，并将有关情况报相关主管部门调查处理，必要时可解除合同并依法追究成交人的责任。

13、在施工过程中，各施工阶段所投入的各类机械设备数量、规格及型号应与磋商文件中所列的各类机械设备数量、规格及型号一致，如在实际施工过程中，磋商文件中所列机械设备不能满足施工需要的，成交人应无条件予以更换或增加；如需减少机械设备的，须报采购人和现场监理核实批准后，方可减少。否则，由此造成的工期延误和费用的增加均由成交人承担。

14、博物馆的现场管理人员负责监督、协调、指导，成交人须服从管理人员的指导、协调和管理。

	报价要求
	  1、磋商报价：磋商报价包含拆除现有设施、新展馆方案设计、物料包装运输、制作安装及验收、项目实施所需的人工费、服务费、制作标书费、税费及其他一切费用。

  2、修改要求：本项目整体设计、制作完毕后，经采购人审查，达不到要求的须进行二度加工、调整或重做，供应商须按照业主意见进行修改（整体修改或重做在三次以内，含三次），直至采购人及验收专家组评审通过，所需费用由成交单位承担。

	交付使用期
	  2027年1月底前完成设计、制作、安装调试验收合格并交付使用。

	成果提交要求
	  按成果提供相关方案及图纸，设备和视频，密钥。

	施工及安全要求
	  由于施工区域为柳州市军事博物园负一层陈列展厅，拟采取封闭施工，成交供应商须承担隔离观众施工费用；承担展览制作时可能出现文物损坏之法律责任，以及由此带来的施工人员可能泄密出现盗抢事件之法律责任。

	售后服务要求
	  1、质保期：因本项目具有特殊性，涉及柳州市军事博物园基础展陈改造，项目要求质保两年。

  2、保修要求：
  ⑴成交人应提供不少于两年的免费保修期（自最终验收合格之日起计），对此投标人必须在投标文件中做出承诺。

  ⑵保修期结束后，成交人仍应对工程提供及时、良好的维护服务，相关费用以实际产生额为准。

 3、服务响应：如出现故障1小时内响应，8小时内到达现场维修，针对故障，在双方约定的时间内修复，不得无故拖延。在质保期内，成交供应商应对工程项目出现的质量及安全问题负责处理解决。

	保密事项
	  该项设计、施工涉及珍贵文物的保管和展出，本次施工涉及大量的报警线路、贵重文物存取通道，施工安装图属保密级，严格控制，严禁扩散。应标单位须承担泄密后有可能发生的盗抢事件附带之刑事及法律责任。成交单位须提供承诺书文本，承担安装时有可能出现文物损坏之法律责任，以及由此带来的安装人员可能泄密出现盗抢事件之法律责任。

	付款方式
	  1、合同总金额包含：货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、安装调试、安装所需材料、委托培训费和售后服务、税金、检验、验收及其他所有成本费用的总和。

  2、支付方式按四阶段分期支付：

  （1）预付款：合同总金额的40%

  本合同签订且生效后10个工作日内，采购人向成交人支付合同总金额的 40% 作为预付款。

（2）初验进度款：合同总金额的20%

  成交人完成合同项下全部展品生产并完成自检后，应书面提请采购人到现场进行出厂检验；采购人对展品外观、材质、性能、技术参数、数量等进行核查，初验  合格并出具出厂验收书后10个工作日内，支付合同总金额的 20%进度款。

（3）安装调试进度款：合同总金额的20%

  全部展品运抵项目现场并完成安装调试，经采购人初验合格并出具初验合格验收书后10个工作日内，支付合同总金额的20%进度款。

（4）尾款：合同总金额的20%

  项目通过试运行，完成全部整改，且经采购人组织最终验收合格并出具正式验收书后10个工作日内，支付剩余20%尾款。

  3.发票与付款前置条件：

  （1）成交人应在采购人支付安装调试进度款前，向采购人提供合法、有效、完整的全额增值税普通发票；发票信息应与合同主体、合同金额一致，符合国家税收法律法规及采购人财务要求。

  （2）成交人未按约定提供合格全额发票的，采购人有权暂缓支付安装调试进度款和尾款，且不承担违约责任，相应付款期限顺延；直至中标人提供符合要求的发票后，再按本合同约定时限支付。

	八、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：  其他未列明行业   。


第四章  评审办法

评审办法
一、评审原则

(一)磋商小组构成：本磋商采购项目的成员分别由聘请的专家、采购单位代表等有关人员构成。

(二) 评审依据：磋商小组将以采购文件和响应文件为评审依据。

(三) 采用综合评分法，对竞标人的竞标报价、总体设计方案、空间设计方案、展陈设计方案、项目实施方案、项目人员配置、售后服务方、企业业绩信誉8方面内容按百分制打分。
(四) 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条 磋商小组认为竞标人的报价明显低于其他通过符合性审查竞标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；竞标人不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效竞标处理。
(五) 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
1、价格价为10分

价格分计算公式：

                         所有有效竞标人中最低竞标价金额（万元）

某有效竞标人价格分  ＝                                     ×10分

                          某有效竞标人最终竞标价金额（万元）
2、总体设计方案分…………………………………………………………………………………………15分

   一档(5分)：对项目的理解不完整，设计思路及理念常规化，欠缺抗战历史风格或文化感，项目定位有偏差，对项目主题的设计主题不突出或内容不完整。

  二档(10分)：对项目理解，设计思路及理念有特色但不够新颖，体现了抗战历史风格和文化感，项目定位准确，对项目主题的设计内容完整主体性不突出。

  三档(15分)：对项目的理解到位，设计思路及理念新颖，具有强烈的抗战历史风格及文化感，项目定位准确，对项目定位设计鲜明突出；对参观体验的核心要素阐述清晰。

3、空间设计方案分…………………………………………………………………………………………15分

一档(5分)：空间布局设计有瑕疵，展厅面积利用率较低，参观流线不流畅，各部分设计风格特色不明显，存在部分偏离项目主题需求，功能区域布局有缺漏，不便于确保观众参观和疏散。

二档(10分)：空间布局设计符合展览要求，展厅面积可有效利用，参观流线基本流畅，各部分设计风格各具特色有联系，基本符合项目主题需求，功能区域布局合理，能确保观众参观和疏散，满足无障碍设计要求。

三档(15分)：空间布局设计完整科学，展厅面积有效利用率高，参观流线科学顺畅，保证参观的连续性， 各部分设计风格各具特色又相互联系，注重体验者的参与性与互动性，空间布局便于观众参观和疏散，功能区域布局合理，展览环境无障碍，完全符合展陈与博物园公共区域的展示服务要求。

4、展陈设计方案分…………………………………………………………………………………………15分

 一档(5分)：方案对展览主题的把握较弱，柳州抗战历史体现不足；展陈内容不系统或存在明显遗漏，结构零散；方案可实施性与实际展厅条件契合度较低，难以为后续深化设计提供有效参考。

 二档(10分)：方案符合展览主题，能够体现柳州抗战历史；展陈内容较为完整，涵盖主要方面，但在结构逻辑或重点把握上有所不足；方案具备可行性，但在与展厅空间匹配及后续深化设计方面仍需完善。
 三档(15分)：方案主题鲜明，符合时代需求，紧扣柳州抗战历史；展陈内容脉络完整，逻辑清晰、重点突出，表现手法契合主题；方案具有较强的可实施性，与展厅空间条件契合度高，可直接作为深化设计的重要依据。

5、项目实施方案分…………………………………………………………………………………………15分

 一档(5分)：有列出各项施工技术标准、要求、操作流程和工期安排等，重难点实施技术方案、安全保护措施和技术服务措施方案不完整，计划安排基本合理， 阶段性目标不明确。

 二档(10分)：列出各项施工技术标准、要求、操作流程和工期安排等，重难点实施技术方案、安全保护措 施和技术服务措施方案较完整，计划安排比较合理，阶 段性目标比较明确。

 三档(15分)：完整列出各项施工技术标准、要求、操作流程和工期安排，重难点实施技术方案、安全保护措施和技术服务措施方案完善，保障措施科学，计划安排合理，阶段性目标明确。

6、项目人员配置分…………………………………………………………………………………………10分

 一档(3分)：提供项目管理团队配置方案，但分工不合理或不明确，人数少于 5 人的。

 二档(6分)：提供项目管理团队配置方案，但分工不合理或不明确，人数达到 5 人以上 10 人以下，配置基本满足采购文件要求。

 三档(10分)：提供项目管理团队配置方案，分工合理或明确，人数达到 10 人及以上【应包含：设计负责人、空间设计师、文案策划师、平面设计师等专业设计负责人（同一人只能担任一个岗位）】。配置完全满足采购文件要求。
7、售后服务方案分…………………………………………………………………………………………12分

 一档(4分)：售后服务方案基本满足采购文件要求， 针对本项目的各项维护保养计划完善度基本符合要求， 有简单的培训方案，承诺能提供长期稳定的服务，有专门的售后服务人员不少于1人，响应文件中售后服务人员的姓名及联系电话。

 二档(8分)：售后服务方案完全满足采购文件要求，针对本项目的各项维护保养计划完善，有具体的培训方案，承诺能提供长期稳定的便捷服务。有专门的售后服务团队，团队成员不少于2人，响应文件中售后服务团队 成员姓名及联系电话。

 三档(12分)：售后服务方案满足采购文件要求且故 障响应维修时间或质保期优于采购文件要求，针对本项目的各项维护保养计划完善，有具体的培训方案，承诺能提供长期稳定的便捷服务，有专门的售后服务团队，团队成员不少于3人，响应文件中售后服务团队成员姓名及联系电话。

8、企业综合实力分…………………………………………………………………………………………8分
⑴供应商2023年以来完成同类项目业绩（以合同书复印件为准，每项1分，满分2分）；

⑵供应商人员具有文博类中级或以上职称的（每提供一人得1分，满分3分）【提供相关证明材料复印件同时加盖单位公章，否则不予加分】。

⑶供应商获得质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书（每项1分，满分3分）【提供相关证明材料复印件同时加盖单位公章，否则不予加分】。
总得分 =1＋2＋3＋4＋5＋6＋7＋8。
二、成交标准
磋商小组会将根据综合得分由高到低排列次序（得分相同时，以竞标总报价由低到高顺序排列；得分相同且竞标总报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐成交候选人；进入详评的竞标人为五家（含五家）以上的，可推荐前三名为成交候选供应商，得分最高者为成交人，第二、第三名为成交候选人；进入详评的竞标人为四家（含四家）以下的，可推荐前两名为成交候选供应商，得分最高者为成交人，第二名为成交候选人。

成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

  在成交通知书发出前，采购人或采购代理机构应当对成交供应商信用进行查询，并按照信用信息使用规则处理。
第五章 政府采购合同

柳州市政府采购合同（格式）

采购单位（甲方）                             成交人（乙方）                          
签  订  地  点                                签 订 时 间                           
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。
第一条　合同标的
1、服务内容一览表
	序号
	服务内容
	数量
	单位
	单价（元）
	金额（元）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	合计：


2、合同合计金额包括材料、人工、保险、税金、培训、售后等一切税金和费用。如磋商文件及响应文件对其另有规定的，从其规定。
第二条  质量保证
1、乙方所提供的服务内容必须与磋商文件、响应文件和承诺相一致。
第三条  权力保证
乙方应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。
乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供服务的有关技术资料。
没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。如有泄漏，乙方需承担相应的法律责任。
乙方保证所交付的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。
第四条  指导和培训
1、甲方应提供必要条件（如场地、电源、水源等）：提供场地、电源、水源，相关费用由乙方承担。
2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 签订合同后；地点：甲方指定地点 。
第五条  售后服务、保修期
1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及磋商文件及响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。
2、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。

第六条　付款方式和保证金
1、资金性质：  财政资金  。
2、合同总金额包含：货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、安装调试、安装所需材料、委托培训费和售后服务、税金、检验、验收及其他所有成本费用的总和。

3、支付方式按四阶段分期支付：

  （1）预付款：合同总金额的40%

  本合同签订且生效后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的40%作为预付款。

（2）初验进度款：合同总金额的20%

  乙方完成合同项下全部展品生产并完成自检后，应书面提请甲方到现场进行出厂检验；甲方对展品外观、材质、性能、技术参数、数量等进行核查，初验  合格并出具出厂验收书后10个工作日内，支付合同总金额的20%进度款。

（3）安装调试进度款：合同总金额的20%

  全部展品运抵项目现场并完成安装调试，经甲方初验合格并出具初验合格验收书后10个工作日内，支付合同总金额的20%进度款。

（4）尾款：合同总金额的20%

  项目通过试运行，完成全部整改，且经甲方组织最终验收合格并出具正式验收书后10个工作日内，支付剩余20%尾款。

  4.发票与付款前置条件：

  （1）乙方应在甲方支付安装调试进度款前，向甲方提供合法、有效、完整的全额增值税普通发票；发票信息应与合同主体、合同金额一致，符合国家税收法律法规及甲方财务要求。

  （2）乙方未按约定提供合格全额发票的，甲方有权暂缓支付安装调试进度款和尾款，且不承担违约责任，相应付款期限顺延；直至乙方提供符合要求的发票后，再按本合同约定时限支付。

  5.本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第七条 施工及安全要求
由于施工区域为柳州市军事博物园负一层陈列展厅，拟采取封闭施工，乙方须承担隔离观众施工费用；承担展览制作时可能出现文物损坏之法律责任，以及由此带来的施工人员可能泄密出现盗抢事件之法律责任。
第八条  保密事项
该项设计、施工涉及珍贵文物的保管和展出，本次施工涉及大量的报警线路、贵重文物存取通道，施工安装图属保密级，严格控制，严禁扩散。乙方须承担泄密后有可能发生的盗抢事件附带之刑事及法律责任。乙方须提供承诺书文本，承担安装时有可能出现文物损坏之法律责任，以及由此带来的安装人员可能泄密出现盗抢事件之法律责任。
第九条　违约责任
1、乙方所提供的服务质量不合格的，应及时调整；因所提供的服务质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。 
2、乙方提供的服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
3、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。
4、其它违约行为按违约款额5%收取违约金并赔偿经济损失。
第十条  不可抗力事件处理
1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第十一条  合同争议解决
1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
2、诉讼期间，本合同继续履行。
第十二条  诉讼
双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
第十三条  合同生效及其它
1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
3．本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
第十四条　合同的变更、终止与转让
1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。
第十五条　签订本合同依据
1、政府采购文件；2、乙方提供的响应文件；3、投标承诺书；4、成交通知书。
第十六条　本合同一式四份，具有同等法律效力，甲方两份，乙方两份（可根据需要另增加）。
本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。
	甲方（章）           

	乙方（章）              


	单位地址： 
	单位地址：

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人

	电话：
	电话：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：


政府采购项目合同验收报告
根据政府采购合同（采购合同编号：　　）的约定，我单位对（项目名称）　　　　政府采购项目成交供应商（公司名称）　　　　提供的服务进行了验收，验收情况如下：
	验收方式：
	□自行验收         □联合验收

	序号
	名  称
	服务内容、标准
	数量
	与合同约定
是否一致

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	验收具体内容
	 (按招标采购文件、投标投标文件及验收方案等。可附件)

	验收小组意见
	 
 

	验收小组成员签字：

	参与验收其他或监督人员签字：

	供应商签字或盖章：
联系方式：         年 月 日
	 采购单位盖章：
年 月 日


备注：本报告单一式4份（采购单位1份、供应商1份、采购监督部门备案1份、采购代理机构1份）。
第六章 响应文件（格式）

资格文件
项目名称：柳州抗战历史陈列项目 
项目编号：LZZC2026-C3-990270-GXLS
供应商名称：
供应商地址：
                        年  月  日
资格文件目录
（1）响应函（必须提供）；
（2）供应商有效的“营业执照”副本复印件（必须提供）；
（3）供应商法定代表人（负责人或自然人）身份证明和有效身份证复印件（必须提供）；
（4）供应商的授权委托书原件和委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）；

（5）政府采购供应商资格信用承诺函（必须提供，同时加盖单位公章）；

（6）本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商必须提供以下中小企业证明材料之一：

①中小企业声明函（服务由中小企业承接的必须提供，格式见第六章）；
②残疾人福利性单位声明函（服务由残疾人福利性单位承接的必须提供，格式见第六章）；

      ③监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（服务由于监狱企业承接的必须提供）。
1.响 应 函（格 式）
致：柳州市军事博物园、广西隆升工程项目管理咨询有限公司
根据贵方         项目磋商文件，项目编号                ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表供应商                                    （供应商单位名称），提交响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 按磋商文件（服务）采购需求和磋商报价表：磋商报价（大写）               元人民币(￥              )。

2.我方承诺已具备磋商文件规定的供应商资格条件。

3.我方已详细审核磋商文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部磋商文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4.响应文件有效期为自响应文件递交截止时间之日起90天。
5.磋商保证金有效期为自响应文件递交截止时间之日起90天。
6.如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同。

（2）我方承诺按照磋商文件规定递交履约担保。

（3）我方承诺本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按磋商文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

与本响应有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            电话、传真：            

开户名称：                                        
开户银行：                               　       
账号：                                   　　　   
供应商（公章或CA电子签章，自然人除外）：                                              
法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人（签字或签章）                    

（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：       

响应日期：                               

2.供应商有效的“营业执照”副本复印件

3.法定代表人（负责人或自然人）身份证明书（格式）

单位名称：                         

单位性质：                         
地    址：                         
成立时间：              年   月   日

经营期限：                          

姓名：       性别：   年龄：   职务：       
系     （竞标人单位名称）  的（法定代表人/负责人/自然人）。

特此证明。

竞标人：     （公章或CA电子签章） 

                                            时间：       年      月     日


  

	法定代表人（负责人或自然人）第二代居民身份证复印件（正面）


	法定代表人（负责人或自然人）第二代居民身份证复印件（背面）




法定代表人（负责人或自然人）（签字或签章）：                 
4.授权委托书（格式）

致：柳州市军事博物园、广西隆升工程项目管理咨询有限公司

我              （姓名）系                              （供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。
代理人无转委托权,特此委托。 

我已在下面签字，以资证明。

供应商（公章或CA电子签章）：                                   

法定代表人（负责人）签字或签章：                       　　        年      月     日

	被授权人第二代居民身份证复印件（正面）

（委托代理时）
	被授权人第二代居民身份证复印件（背面）

（委托代理时）


5.政府采购供应商资格信用承诺函(格式)
致：柳州市军事博物园、广西隆升工程项目管理咨询有限公司：
我方自愿参加                       项目（项目编号：LZZC2026-C3-990270-GXLS  ）的政府采购活动，并郑重承诺我方符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件： 

（一）具有独立承担民事责任的能力； 

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 

（六）法律、行政法规规定的其他条件。 

我方保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。 

特此声明！ 

      法定代表人或委托代理人（签字或签章）：                            

政府采购供应商（公章或CA电子签章）：                
日期：       年   月   日
注：此项材料必须以PDF格式上传。
6.1中小企业声明函(格式)　　 
  本公司（联合体）                    郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）                 参加（单位名称:           ）的（项目名称:             ）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

1、（标的名称：              ），属于（其他未列明行业）；承接企业为（企业名称：             ），从业人员:  人，营业收入为：   万元，资产总额为：  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

2、（标的名称：              ），属于（其他未列明行业）；承接企业为（企业名称：             ），从业人员:  人，营业收入为：   万元，资产总额为：  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  ..............
  以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

                              企业名称（公章或CA电子签章）： 
                                     日 期：
6.2残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                             单位名称（公章或CA电子签章）：
            日  期：
6.3监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）
报 价 文 件
项目名称：柳州抗战历史陈列项目 

项目编号：LZZC2026-C3-990270-GXLS

供应商名称：

供应商地址：
                        年  月  日
报价文件目录

（1）磋商报价表（必须提供）
1. 磋商报价表（格式）                                  

	项号
	服务项目
	数量
	单价（元）
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	合计金额 人民币（大写）： __________________元，（小写）（￥__________________）。

	交付使用期：2027年1月底前完成设计、制作、安装调试验收合格并交付使用。

	说明：磋商报价应包括本次采购范围内提供的服务、税金、培训等全部费用，供应商综合考虑在报价中。


供应商（公章或CA电子签章，自然人除外）：                                        

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人（签字或签章）（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：                        

注：1. 各供应商必须就“项目需求”中的所有内容作完整唯一报价，否则，其响应将被拒绝。
2. 供应商应根据所提供货物/服务如实填写磋商报价表的各项内容。
3. 磋商报价表须由定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（属自然人的应在签名处加盖食指指印）并加盖供应商公章（自然人除外）。当本表由多页构成时，需逐页加盖供应商公章（属自然人的须逐页签字）。
商 务 技 术 文 件
项目名称：柳州抗战历史陈列项目 

项目编号：LZZC2026-C3-990270-GXLS

供应商名称：

供应商地址：

                                                         年  月  日
商务技术文件目录
（1）服务响应、偏离情况说明表（必须提供）；
（2）质量保障措施及售后服务承诺（格式自拟）；

（3）项目实施方案（格式自拟）；

（4）供应商拥有主要服务设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；

（5）优惠条件：供应商承诺给予采购人的各种优惠条件；

（6）供应商对本项目的合理化建议和改进措施；

（7）供应商自2023年以来完成同类项目有效的业绩证明材料（以有效合同书复印件为准）；
  （8）采购文件中要求提供的相关证明材料复印件(如有请提供，同时加盖单位公章)；

（9）供应商需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。
1.服务响应、偏离情况说明表

	序号
	竞争性磋商文件要求
	磋商响应文件具体响应
	响应/偏离
	说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


说明：应对照竞争性磋商文件“第三章 采购项目需求”，逐条说明所提供服务已对竞争性磋商文件的服务要求做出了实质性的响应，并申明与服务要求条文的响应和偏离。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性磋商文件要求，将导致磋商被拒绝。

供应商（公章或CA电子签章，自然人除外）：                   

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人（签字或签章）（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：          
年    月    日
2.质量保障措施及售后服务承诺（格式自拟）

供应商（公章或CA电子签章，自然人除外）：                   

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人（签字或签章）（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：          
年    月    日
3.项目实施方案（格式自拟）
供应商（公章或CA电子签章，自然人除外）：                   

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人（签字或签章）（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：          
年    月    日

4.供应商拥有主要服务设施的情况和现状（格式自拟）

及项目实施人员一览表
项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

	姓名
	职务
	专业技术资格
	证书编号
	参加本单位
工作时间

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


特别说明1：需提供人员相关证明材料，同时加盖单位公章，否则证明无效。
特别说明2：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。
供应商（公章或CA电子签章，自然人除外）：                   

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人（签字或签章）（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：          
年    月    日
5.优惠条件：供应商承诺给予采购人的各种优惠条件

服务优惠表格式：

	序号
	优惠内容
	单价
	比采购要求提供更优质的服务

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商（公章或CA电子签章，自然人除外）：                   

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人（签字或签章）（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：          
年    月    日
6. 供应商对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）
供应商（公章或CA电子签章，自然人除外）：                   

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人（签字或签章）（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：          
年    月    日
7、供应商自2023年以来完成同类项目有效的业绩证明材料（以有效合同书复印件为准）
供应商同类项目实施情况一览表格式：
	采购单位名称
	设备或项目名称
	采购数量
	单价
	合同
金额
（万元）
	附件页码
	采购单位联系人及
联系电话

	
	
	
	
	
	合同
	验收报告
	用户评价
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


供应商（公章或CA电子签章，自然人除外）：                   

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人（签字或签章）（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：          
年    月    日
8.采购文件中要求提供的相关证明材料复印件

(如有请提供，同时加盖单位公章)
9.供应商需要说明的其他文件和说明（格式自拟）
PAGE  


