
S302永福樟峡至塔脚段公路工程项目前期及勘察设计服务采购

招标文件

（项目编号：GLZC2025-G3-260075-GXJX）

	采购人：
	永福县交通运输局

	采购代理机构：
	广西北投建信建设项目管理有限公司


2026年4月
目     录

2

第一章  公开招标公告

5

第二章  投标人须知

25

第三章  服务采购需求

29

第四章  评标办法

35

第五章  合同主要条款及格式

第六章  投标文件格式
80


第一章  公开招标公告
项目概况

S302永福樟峡至塔脚段公路工程项目前期及勘察设计服务采购招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台线上获取招标文件，并于2026年5月12日9:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GLZC2025-G3-260075-GXJX

项目名称：S302永福樟峡至塔脚段公路工程项目前期及勘察设计服务采购

采购方式：公开招标

预算总金额（元）：5370000.00
采购需求：

标项名称：S302永福樟峡至塔脚段公路工程项目前期及勘察设计服务采购

数量：1

预算金额（元）：5370000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：（1）采购标的及数量：提级论证报告（含项目建议书）1项、工程可行性研究报告1项、节约集约用地论证分析专章1项、用地预审与项目选址意见书1项、社会稳定风险分析报告1项、环境影响评价报告1项、水土保持报告1项、路线穿越铁路方案研究1项、路线穿越铁路安全评估1项、地质灾害危险性评估1项、压覆矿产评估1项、防洪（行洪）评价（跨一般性、地区性河流）1项、使用林地可行性报告1项、安全预评价、安全条件论证、安全性评价（初设）、项目初设（含项目勘察、设计并编制概算）。（2）简要技术要求或服务要求：按照国家、行业、地方相关规范和标准要求完成S302永福樟峡至塔脚段公路工程项目前期及勘察设计服务采购，并取得相关部门的批复，具体内容详见本项目“服务采购需求”。（3）项目概括：S302永福樟峡至塔脚段公路工程，（旧称为省道S302永福县城绕城公路）位于桂林市永福县永福镇境内，是S302在永福县的过境组成路段。路线起于永福县城北面的樟峡村附近，接现状S302，沿县城东面洛清江东岸布线，经良家寨，跨茅江，在塔脚村跨湘桂铁路后接S302。路线全长7.824公里。总投资约2.6亿元，建安费约1.27亿元。投标人可暂按该工程规模、投资进行前期工作报价测算。

最高限价（如有）：5370000.00元

合同履约期限：合同签订后90日内提交项目建议书、工程可行性研究报告、工可批复所需前置专题成果送审稿及项目初设成果，其他专题根据业主要求时间提交成果送审稿，服务至项目所有前期专题及初步勘察设计取得对应主管部门的批文或完成备案（如遇特殊环境敏感点或用地政策限制，相关专题批复时间以实际要求时间为准）。

本标项（(是/(否）接受联合体投标

备注：/

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：同时具备 ①投标人必须通过全国投资项目在线审批监管平台备案（咨询专业包含公路）；②工程设计公路行业（公路）乙级（含）以上设计资质或公路行业设计甲级资质或工程设计综合甲级资质；③工程勘察专业类（岩土工程勘察、工程测量）乙级（含）以上资质或工程勘察综合甲级资质；④投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统（https://hwdms.mot.gov.cn/BMWebSite/）”中的公路工程设计资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。
三、获取招标文件

时间：2026年4月21日至2026年5月12日 ，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：广西政府采购云平台线上获取
方式：投标人登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件） 

售价（元）：0
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年5月12日9：30（北京时间）

投标地点（网址）：请登录广西政府采购云平台投标客户端投标

开标时间：2026年5月12日9：30（北京时间）
开标地点：在桂林市公共资源交易中心5号政采开标仓通过广西政府采购云平台在线解密开启。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）；

（2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）； 

（3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

（4）优先采购环境标志产品、节能产品；

（5）本项目采购内容不涉及政府强制采购的节能产品；

（6）本项目不专门面向中小微企业采购；
（7）中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。

2.信息公告发布媒体：

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、桂林市政府采购网（zfcg.czj.guilin.gov.cn）。

3.资格条件特别说明:

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）对在“中国执行信息公开网”网站(https://zxgk.court.gov.cn/) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，不得参与政府采购活动。

（3）投标人不得存在下列不良状况或不良信用记录：

1）被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内。

2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书。

3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。

4）在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法失信企业名单。

5）投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人在近三年内（2023年1月至投标截止时间前）有行贿犯罪行为的(以“中国裁判文书”网站https://wenshu. court. gov. cn 查结果为准)。

4.投标文件解密：提交投标文件截止时间后30分钟内（2026年5月12日9时30至10时00分)，投标人登录“广西政府采购云平台”，通过“项目采购-开标评标”功能解密电子投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败或超时解密的，系统默认自动放弃，投标文件按无效处理。
5.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（ https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线95763获取热线服务帮助。

6.各投标人通过广西政府采购云平台（简称新平台）参与政府采购项目投标需下载使用新版客户端，新版客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区。原在政采云平台注册的临时投标人需在新平台启用后重新注册登记。  

7.监督管理部门：永福县财政局，联系电话：0773-8518392
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：永福县交通运输局
地 址：永福镇凤城路102号

项目联系人：陈工
项目联系方式：0773-8513144

2.采购代理机构信息

名  称：广西北投建信建设项目管理有限公司

地　址：桂林市秀峰区翠竹路75号鼎富大厦B座11楼

项目联系人：王婷、李璇、蒋如阳、邓桂艳

项目联系方式：0773-2806008

第二章  投标人须知
供 应 商 须 知 前 附 表

	序号
	条款号
	条款名称
	内容、要求

	1
	1
	项目名称及项目编号
	项目名称：S302永福樟峡至塔脚段公路工程项目前期及勘察设计服务采购 
项目编号：GLZC2025-G3-260075-GXJX

	2
	5
	投标人资格
	5.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

5.1落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

5.3本项目的特定资格要求：同时具备①投标人必须通过全国投资项目在线审批监管平台备案（咨询专业包含公路）；②工程设计公路行业（公路）乙级（含）以上设计资质或公路行业设计甲级资质或工程设计综合甲级资质；③工程勘察专业类（岩土工程勘察、工程测量）乙级（含）以上资质或工程勘察综合甲级资质；④投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统（https://hwdms.mot.gov.cn/BMWebSite/）”中的公路工程设计资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。

5.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

5.5对在“中国执行信息公开网”网站(https://zxgk.court.gov.cn/)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，不得参与政府采购活动。

5.6投标人不得存在下列不良状况或不良信用记录：

(1)被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内。

(2)被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书。

(3)进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。

(4)在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法失信企业名单。

(5)投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人在近三年内（2023年1月至投标截止时间前）有行贿犯罪行为的(以“中国裁判文书”网站https://wenshu. court. gov. cn 查结果为准)。

	3
	6
	参与电子投标的准备工作
	6.1本项目实行全流程电子化采购，投标人通过“广西政府采购云平台”平台参与电子投标，并应做好以下相关准备工作：①在“广西政府采购云平台”平台注册成为正式供应商（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—办事指南）；②完成CA证书申领和绑定（费用由投标人自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，完成CA证书办理预计一周左右，建议投标人尽快办理）；③下载“广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，以下称“广西政府采购云平台电子投标客户端”）并安装成功，投标人应当在提交投标文件截止时间前在“广西政府采购云平台”平台完成的身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由投标人自行承担，设备确保可进行视频通话和读取广西政府采购云平台CA证书）。因投标人未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目电子投标或投标失败的，造成的一切后果，由投标人自行承担。
6.2电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（详见桂林市政府采购网—采购资讯—重要通知）；如遇平台技术问题详询95763。

6.3不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

	4
	7
	联合体投标要求
	本项目不接受联合体投标。

	5
	8
	转包与分包
	8.1本项目不允许转包。

8.2本项目允许分包：

8.2.1允许分包的服务内容：除提级论证报告（含项目建议书）、工程可行性研究报告、项目初设（含项目勘察、设计并编制概算）外的其他服务内容。对分包人的资格要求：应具有相应资质。

8.2.2接受分包的单位须具有相应的资质且不得再次分包或转包。中标人应当就分包项目向发包人负责，接受分包的单位就分包项目承担连带责任。 

8.2.3在项目实施过程中，分包人与中标人产生的任何纠纷（含经济或其他）均与发包人无关。

	6
	15
	投标报价及报价方式
	15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，本项目采购预算金额：伍佰叁拾柒万元整（¥5370000.00），投标总报价超过采购预算金额的，投标文件按无效处理。

15.2投标人必须就“服务采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.3 本项目投标报价应包括本次采购范围内服务价款及其他所有成本费用的总和，请投标人自行考虑报价。

15.3.1投标人应按照国家现行有关工程建设标准强制性条文和交通运输部有关标准、规范、规程、定额、办法、示例等要求的内容和深度，开展本招标项目的勘察设计工作，并将勘察设计费计入相应的报价项目中。“报价清单”所列的报价，应包括测量、勘察、测试、设计、专题研究等为完成本招标项目勘察设计全过程的一切费用，包括按合同规定应完成的勘察设计费和后续服务费(招标配合与施工配合)、与勘察设计文件审查有关的各种会议的会务费以及设计人自行委托咨询的咨询费、利润、税金等与此有关的一切费用。

15.3.2 投标人应根据本招标项目工作内容，按照表格格式详细填写，以免遗漏或有误。投标人没有报价的项目，采购人将认为有关费用己包含在其它项目之中，不另行支付。凡清单项目中未包含的但在项目前期及勘察设计中又必须完成的工作内容，均被认为己包含在清单各项目报价中，采购人不另行支付。

15.3.3投标人在“报价清单”中报价应以人民币为单位。

15.3.4投标人应在“报价清单”后附详细的计算说明，包括计算方法、取费依据等,以使采购人对投标人报价的合理性作出判断。
15.3.5本项目的初步设计包含了项目勘察、设计并编制概算，同时也包含了跨铁桥路的桥梁设计。

	7
	18.1
	电子投标文件的制作、加密
	18.1.1投标人制作电子投标文件前，必须登录“广西政府采购云平台”平台进行招标文件的获取操作。
18.1.2投标人下载或获取招标文件后，登录“广西政府采购云平台电子投标客户端”，按照本招标文件规定的投标文件格式、顺序以及“广西政府采购云平台”平台的要求，通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”编制电子投标文件。

18.1.3投标人应按“广西政府采购云平台电子投标客户端”载明的“标书关联”功能进行电子投标文件相应内容的关联定位，以便评标委员会在评审时点击相应评审项可直接定位到该评审内容；如投标人的电子投标文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该评审项不符，导致评标委员会无法查询并做出对投标人不利的评审，相关后果由投标人自行承担。

18.1.4电子投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人或授权委托代理人通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”采用广西政府采购云平台个人CA证书签章，没有办理广西政府采购云平台个人CA证书签章的，在投标文件中响应位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传。因投标文件字迹潦草、表达不清、内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，其不利后果由投标人自行承担。

18.1.5投标人编制、生成电子投标文件后应当加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，“广西政府采购云平台”平台将予以拒收。

	8
	18.2
	投标人公章及签字
	18.2.1本招标文件中描述投标人的“公章”是指投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证证书）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。
18.2.2本招标文件中要求投标人对其电子投标文件的相关内容加盖公章的，均指采用CA证书签章。

18.2.3本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证证书）获得的以投标人法定代表人或者委托代理人姓名制作的个人电子印章或手写签字。没有办理个人CA证书的，可以为手写签字的形式。

	9
	19
	投标文件的补充、修改和撤回
	19.1投标人应当在提交投标文件截止时间前，将生成的电子投标文件上传提交至“广西政府采购云平台”平台。投标文件提交截止时间前可以补充、修改或撤回电子投标文件，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。在投标文件提交截止时间后的投标文件有效期内，投标人不得撤回其投标文件。提交投标文件截止时间前未成功将电子投标文件上传“广西政府采购云平台”平台的，视为未提交投标文件。

19.2在投标文件递交截止时间后的投标文件有效期内，投标人不得撤回其投标文件。

	10
	20.1
	提交投标文件截止时间、地点
	20.1.1提交投标文件截止时间： 2026年5月12日9：30（北京时间）。

20.1.2地点（网址）：请登录广西政府采购云平台投标客户端投标。

	11
	20.2
	投标文件解密
	提交投标文件截止时间后30分钟内（2026年5月12日9时30至10时00分)，投标人登录“广西政府采购云平台”，通过“项目采购-开标评标”功能解密电子投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败或超时解密的，系统默认自动放弃，投标文件按无效处理。

	12
	21.1
	开标时间及地点
	开标时间：2026年5月12日9：30（北京时间）。

开标地点：在桂林市公共资源交易中心5号政采开标仓通过广西政府采购云平台在线解密开启。

	13
	24
	评标委员会组成
	24.1评标委员会构成：由采购人代表0人和评审专家5人组成，成员人数共5人。
24.2专家确定方式：开标前从广西壮族自治区政府采购专家库中通过电脑随机抽取。

24.3本项目是否异地评审：(是/(否。

	14
	25.1
	评标办法
	综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章：评标办法。

	15
	32
	中标人信用

信息查询
	根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，采购代理机构对中标人进行信用查询：

（1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网”网站(https://zxgk.court.gov.cn/)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

（2）查询截止时点：中标通知书发出前；

（3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存。

（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网”网站(https://zxgk.court.gov.cn/)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，不得参与政府采购活动，取消其中标候选人资格。如中标人为联合体，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	16
	33
	中标公告及中标通知书
	33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人；采购人在收到评标报告五个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

33.2采购代理机构在中标人确定之日起两个工作日内在指定媒体【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、桂林市政府采购网（zfcg.czj.guilin.gov.cn）】上公告中标信息，中标公告期限为1个工作日。
33.3中标公告同时采购代理机构向中标人发出中标通知书，中标人应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。

	17
	34
	履约保证金
	本项目无需缴纳履约保证金。

	18
	35.1
	签订合同时间
	中标通知书发出之日起25日内。中标人领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。

	19
	35.3
	合同备案存档
	政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件1份交采购代理机构留存。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并在广西政府采购云平台中进行备案。

	20
	36
	招标代理服务费
	本项目的采购代理服务费：参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》服务类收费标准（不足5000元的，按5000元收取。），由中标人在领取中标通知书前，向广西北投建信建设项目管理有限公司一次性付清代理服务费。 
缴纳代理服务费的银行账户：

开户名称：广西北投建信建设项目管理有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片区五象支行

银行账号：2102116009300345252

	21
	38
	解释权
	解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、投标人须知、服务采购需求、评标程序、评标方法和评标标准、投标文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

法律责任：本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。

	22
	39
	监督管理机构
	永福县财政局 

联系电话：0773-8518392

	23
	41
	其他需要补充的内容
	鉴于本项目的资金因素，如中标人在为完成各前期项目使用了技术成果的，均无经济补偿。中标人使用的技术成果的则视为包含在报价中。

本项目无预付款。
工程项目概况：S302永福樟峡至塔脚段公路工程，（旧称为省道S302永福县城绕城公路）位于桂林市永福县永福镇境内，是S302在永福县的过境组成路段。路线起于永福县城北面的樟峡村附近，接现状S302，沿县城东面洛清江东岸布线，经良家寨，跨茅江，在塔脚村跨湘桂铁路后接S302。路线全长7.824公里。总投资约2.6亿元，建安费约1.27亿元。投标人可暂按该工程规模、投资进行前期工作报价测算。

项目的付款结算方式为：①每个服务项目单独按照投标人的报价依据进行核算结算价格；②支付方式为待该项目获取计划项目落地实施后由项目实施业主支付总结算金额的90%，剩余10%待项目竣工验收后支付。③在项目申报计划过程中，投标人应及时提供有效的服务项目成果文件含纸质版及电子版。④投标人应积极主动配合业主向上级部门争取补助资金。

如项目遇上名称变化等情况，投标人应无偿配合业主做好相对应的变更工作。

如遇项目投资额压减的情况，其项目最终支付按照中标人的报价计算方法及取费标准进行核算。如项目投资额超过的话，以本次报价为准，不予以调整。
本项目的初步设计包含了项目勘察、设计并编制概算，同时也包含了跨铁路的桥梁设计。

在项目实施过程中因业务实际需要签订的补充协议为合同的组成部分。


一、总则
1. 项目名称及项目编号
项目名称：S302永福樟峡至塔脚段公路工程项目前期及勘察设计服务采购

项目编号：GLZC2025-G3-260075-GXJX

适应范围
本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。
定义
3.1 “招标采购单位”是指组织本次招标的采购人和采购代理机构。

采购人：永福县交通运输局
采购代理机构：广西北投建信建设项目管理有限公司
3.2 “投标人”是指向招标方提交投标文件的供应商或自然人或其他组织。

3.3 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的提供技术服务以及其他类似的义务。

3.4 “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

3.5 “书面形式”包括信函、传真、电报。

3.6 实质性要求：招标文件中涉及“必须提供”的条款、标注★号项的要求均为实质性要求，不允许负偏离，否则投标无效。
招标方式

公开招标方式。
投标人资格

    详见投标人须知前附表第2项。
参与电子投标的准备工作

6.1 本项目实行全流程电子化采购，投标人通过“广西政府采购云平台”平台参与电子投标，并应做好以下相关准备工作：①在“广西政府采购云平台”平台注册成为正式供应商（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—办事指南）；②完成CA证书申领和绑定（费用由投标人自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，完成CA证书办理预计一周左右，建议投标人尽快办理）；③下载“广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，以下称“广西政府采购云平台电子投标客户端”）并安装成功，投标人应当在提交投标文件截止时间前在“广西政府采购云平台”平台完成的身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由投标人自行承担，设备确保可进行视频通话和读取广西政府采购云平台CA证书）。因投标人未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目电子投标或投标失败的，造成的一切后果，由投标人自行承担。

6.2 电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（详见桂林市政府采购网—采购资讯—重要通知）；如遇平台技术问题详询95763。

6.3 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

联合体投标要求
本项目不接受联合体投标。
转包与分包
8.1 本项目不允许转包。
8.2 本项目允许分包：

8.2.1允许分包的服务内容：除提级论证报告（含项目建议书）、工程可行性研究报告、项目初设（含项目勘察、设计并编制概算）外的其他服务内容。对分包人的资格要求：应具有相应资质。

8.2.2接受分包的单位须具有相应的资质且不得再次分包或转包。中标人应当就分包项目向发包人负责，接受分包的单位就分包项目承担连带责任。 

8.2.3在项目实施过程中，分包人与中标人产生的任何纠纷（含经济或其他）均与发包人无关。9. 特别说明
9.1 关联投标人不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本次采购活动。

9.2投标人不得与本项目相关单位存在下列关联关系:

(1)为采购人不具有独立法人资格的附属机构(单位)。

(2)与采购人存在利害关系且可能影响招标公正性。

(3)为本标段的代建人。

(4)为本标段的招标代理机构。

(5)与本标段的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人。

(6)与本标段的代建人或招标代埋机构存在控股或参股关系。

(7)法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

9.3 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.4 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。
9.5 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本文件所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 

9.6投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.7 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

10. 询问、质疑和投诉

10.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

10.2 投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，招标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。

10.3 投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向永福县财政局投诉。

10.4 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求，并提供必要的证明材料。质疑函格式详见附件。

10.5 质疑联系部门：广西北投建信建设项目管理有限公司；

联系人：王婷、李璇、蒋如阳、邓桂艳；

联系电话：0773-2806008；

通讯地址：桂林市秀峰区翠竹路75号鼎富大厦B座11楼。

10.6 投诉联系部门：永福县财政局，联系电话：0773-8518392。
二、招标文件
11. 招标文件的构成

（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）服务采购需求；
（4）评标办法；
（5）合同主要条款及格式；
（6）投标文件格式。
12 . 招标文件的澄清与修改

12.1 投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在招标公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。
12.2 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清、修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构应当在投标截止时间至少十五日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告，投标人自行登录招标公告发布的相关网站【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、桂林市政府采购网（zfcg.czj.guilin.gov.cn/）】查询，不足十五日的，应当顺延首次投标文件提交截止时间。

12.3 采购代理机构在招标公告发布的相关网站发布更正公告的同时，视同投标人已知晓招标文件的澄清或者修改，投标人应将澄清或者修改的内容考虑在投标文件中。

12.4 投标人应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。
12.5 澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。
12.6 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本项目采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。
三、投标文件的编制
13. 投标文件的组成【格式见第六章“投标文件格式”】
13.1 投标报价表（必须提供，格式见附件）；

13.2 资格性响应证明材料：

（1）投标人相应的法定代表人身份证正反面扫描件（必须提供）；
（2）投标人的授权委托书原件（格式见附件）、委托代理人身份证正反面扫描件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的开标截止时间前半年内任意一个月养老保险证明扫描件（除投标人为以下三种情形的：①如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同扫描件代替养老保险证明扫描件；②如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证扫描件或事业单位机构为其发放工资的工资条扫描件代替养老保险证明扫描件；③如委托代理人为免缴纳养老保险人员，提供免缴纳养老保险的证明材料扫描件及投标人与委托代理人签订的劳动合同扫描件代替养老保险证明扫描件。）（委托代理时，必须提供）；
（3）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息、前期服务情况的书面声明（格式见附件，必须提供）；
（4）投标人近半年内任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料【增值税发票（税收完税证明）或企业所得税完税证明或税务部门出具的无欠税证明或免税证明】扫描件（必须提供）； 

注：投标人无纳税记录的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的无欠税证明或免税证明扫描件，从取得营业执照时间起到响应文件递交截止时间止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税费或依法免缴税费的凭据扫描件。

（5）投标人2024年度的财务状况报告（财务状况报告的内容应包括：资产负债表、利润表、现金流量表，三者缺一不可，三表可以是投标人自行编制也可以是第三方的审计报告。若为新成立的企业，请根据实际情况提供）（格式自拟，必须提供）；

（6）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件（必须提供）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如投标人为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有 效“企业法人营业执照”或“营业执照；投标人为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人为非 企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；投标人为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（7）投标人特定资格要求的证明文件复印件或扫描件（包括：①投标人必须通过全国投资项目在线审批监管平台备案（咨询专业包含公路）；②工程设计公路行业（公路）乙级（含）以上设计资质或公路行业设计甲级资质或工程设计综合甲级资质；③工程勘察专业类（岩土工程勘察、工程测量）乙级（含）以上资质或工程勘察综合甲级资质；④投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统（https://hwdms.mot.gov.cn/BMWebSite/）”中的公路工程设计资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。）（必须提供）；
（8）承诺函（格式见附件，必须提供）；
（9）投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人在近三年内（2023年1月至投标截止时间前）无行贿犯罪行为记录（附中国裁判文书网查询行贿受贿犯罪行为记录截图)（必须提供）。

13.3 商务、技术性响应及其他证明材料：

（1）服务需求响应表（格式见附件）（必须提供）；

（2）投标人的服务承诺书（格式自拟，必须提供）；

（3）投标人项目的技术方案（格式自拟，必须提供）；
（4）拟投入本项目主要工作人员（格式见附件）（必须提供）；

（5）投标人2021年以来具有同类项目业绩的相关证明材料（如有，请提供）；

（6）投标人相关获奖证书、认证证书等有效证明文件（如有，请提供）；
（7）投标人属于小型、微型企业的，以提供的中小企业声明函（格式见附件）为准，并对声明的真实性负责，中标结果将同时公告该企业《中小企业声明函》，接受社会监督（如有，请提供）；

（8）投标人属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；

（9）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，中标结果将同时公告企业《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督（如有，请提供）；

（10）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

投标人提供的以上相关证明材料必须真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖投标人CA证书签章，否则投标无效；其中“必须提供”的文件“投标文件（格式）”中有要求法定代表人或相应的授权委托代理人在规定位置签字的，可使用法定代表人或相应的授权委托代理人个人CA证书签章，没有办理广西政府采购云平台个人CA证书签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传，无个人CA证书签章或手写签字的，投标文件按无效处理。
13.4投标人应按招标文件第六章投标文件格式编制投标文件。

13.5 投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

14.投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。
14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。
投标报价

15.1 投标报价应按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，本项目采购预算金额：伍佰叁拾柒万元整（¥5370000.00），投标总报价超过采购预算金额的，投标文件按无效处理。

15.2 投标人必须就“服务采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.3 本项目投标报价应包括本次采购范围内服务价款及其他所有成本费用的总和，请投标人自行考虑报价。

15.3.1投标人应按照国家现行有关工程建设标准强制性条文和交通运输部有关标准、规范、规程、定额、办法、示例等要求的内容和深度，开展本招标项目的勘察设计工作，并将勘察设计费计入相应的报价项目中。“报价清单”所列的报价，应包括测量、勘察、测试、设计、专题研究等为完成本招标项目勘察设计全过程的一切费用，包括按合同规定应完成的勘察设计费和后续服务费(招标配合与施工配合)、与勘察设计文件审查有关的各种会议的会务费以及设计人自行委托咨询的咨询费、利润、税金等与此有关的一切费用。

15.3.2 投标人应根据本招标项目工作内容，按照表格格式详细填写，以免遗漏或有误。投标人没有报价的项目，采购人将认为有关费用己包含在其它项目之中，不另行支付。凡清单项目中未包含的但在项目前期及勘察设计中又必须完成的工作内容，均被认为已包含在清单各项目报价中，采购人不另行支付。

15.3.3投标人在“报价清单”中报价应以人民币为单位。

15.3.4投标人应在“报价清单”后附详细的计算说明，包括计算方法、取费依据等,以使采购人对投标人报价的合理性作出判断。
15.3.5本项目的初步设计包含了项目勘察、设计并编制概算，同时也包含了跨铁桥路的桥梁设计。

15.4投标人应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素，并按照招标文件规定的项目需求表进行逐一报价，自行考虑各项费用。

16. 投标有效期

16.1 投标有效期：投标截止时间之日起90天。
16.2 出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，但不能修改投标文件。投标人拒绝延长的，其投标无效。
17. 投标保证金

本项目无需缴纳投标保证金。

18. 电子投标文件的制作、加密、投标人公章及签字

18.1 电子投标文件的制作、加密

18.1.1投标人制作电子投标文件前，必须登录“广西政府采购云平台”平台进行招标文件的获取操作。

18.1.2投标人下载或获取招标文件后，登录“广西政府采购云平台电子投标客户端”，按照本招标文件规定的投标文件格式、顺序以及“广西政府采购云平台”平台的要求，通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”编制电子投标文件。

18.1.3投标人应按“广西政府采购云平台电子投标客户端”载明的“标书关联”功能进行电子投标文件相应内容的关联定位，以便评标委员会在评审时点击相应评审项可直接定位到该评审内容；如投标人的电子投标文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该评审项不符，导致评标委员会无法查询并做出对投标人不利的评审，相关后果由投标人自行承担。

18.1.4电子投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人或授权委托代理人通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”采用广西政府采购云平台个人CA证书签章，没有办理广西政府采购云平台个人CA证书签章的，在投标文件中响应位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传。因投标文件字迹潦草、表达不清、内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，其不利后果由投标人自行承担。

18.1.5投标人编制、生成电子投标文件后应当加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，“广西政府采购云平台”平台将予以拒收。

18.2 投标人公章及签字

18.2.1本招标文件中描述投标人的“公章”是指投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证证书）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。

18.2.2本招标文件中要求投标人对其电子投标文件的相关内容加盖公章的，均指采用CA证书签章。

18.2.3本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证证书）获得的以投标人法定代表人或者委托代理人姓名制作的个人电子印章或手写签字。没有办理个人CA证书的，可以为手写签字的形式。

19. 投标文件的补充、修改和撤回

19.1 投标人应当在提交投标文件截止时间前，将生成的电子投标文件上传提交至“广西政府采购云平台”平台。投标文件提交截止时间前可以补充、修改或撤回电子投标文件，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。在投标文件提交截止时间后的投标文件有效期内，投标人不得撤回其投标文件。提交投标文件截止时间前未成功将电子投标文件上传“广西政府采购云平台”平台的，视为未提交投标文件。

19.2 在投标文件递交截止时间后的投标文件有效期内，投标人不得撤回其投标文件。

20. 提交投标文件截止时间、地点、投标文件解密

20.1 提交投标文件截止时间、地点
20.1.1提交投标文件截止时间：详见“投标人须知前附表”。

20.1.2地点：详见“投标人须知前附表”。

20.1.3除招标文件另有规定外，投标人所递交的电子投标文件不予退还。

20.1.4如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

20.2 投标文件解密：详见“投标人须知前附表”。
四、开标
21. 开标的时间和地点

21.1 开标时间及地点：

开标时间：详见“投标人须知前附表”。

开标地点：详见“投标人须知前附表”。

投标人可以由法定代表人或其委托代理人出席开标会议。

21.2投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。
开标程序

22.1 开标准备

22.1.1开标的准备工作由采购代理机构负责落实；

22.1.2采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“广西政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

22.2 开标程序

22.2.1系统向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败或超时解密的，系统默认自动放弃，投标文件按无效处理。

22.2.2投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。

22.2.3开启投标人报价文件，电子开标大厅记录显示并记录投标人投标报价表的投标报价、折扣等。

22.2.4开标结束后，投标人线上确认投标报价。

22.2.5如发现开标结果与所提交的投标文件不一致的，由评标委员会根据投标文件内容进行修正。

22.2.6投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。
五、资格性审查

23. 资格性审查

23.1 公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
23.2 采购人或采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下的政府采购活动的，按投标无效处理。
查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：http：//www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：http：//www.Gsxt.Gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；
（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；
（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

（5）其余详见“投标人须知前附表”。

六、评标
24. 评标委员会组成

24.1评标委员会构成：由采购人代表0人和评审专家5人组成，成员人数共5人。
24.2专家确定方式：开标前从广西壮族自治区政府采购专家库中通过电脑随机抽取。

25. 评标办法

25.1 评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

25.2 评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。
评标

26.1 采购代理机构负责评标组织工作；宣布评标工作纪律，公布投标人名单，告知评标专家应当回避的情形，组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评标工作完成后，按照规定向评标专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评标专家以外的其他人员支付评审劳务报酬。

26.2 评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
26.3 在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。
26.4 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
26.5 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
26.6 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
26.7 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.8 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
26.9 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

26.10 采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向永福县政府采购监督管理机构报告。

27. 推荐及确定中标候选人原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以评标报价由低到高顺序排列；若得分相同且评标报价相同的，以投标报价由低到高顺序排列；若仍相同的，按项目的技术方案分、履约能力分等由高到低顺序排列并推荐中标候选人。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人或重新招标，并依此类推。

28. 属于下列情况之一者，投标无效：

（1）未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的报价范围的；
（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

（6）投标人未就“服务采购需求”中所投项目的所有内容作完整唯一报价的；

（7）未满足招标文件全部实质性要求的；

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
29. 投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异； 

（5）不同投标人的投标文件IP为同一个地址。

30. 属于下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

31. 开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

32. 信用查询

根据 《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，中标通知书发出前，由采购代理机构对中标人进行信用查询：

（1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网”网站(https://zxgk.court.gov.cn/)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；
（2）查询截止时间：中标通知书发出前；
（3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；
（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网”网站(https://zxgk.court.gov.cn/)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标人资格。如中标人为联合体，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
33. 中标公告及中标通知书

33.1 采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人；采购代理机构在中标人确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。
33.2 中标公告同时采购代理机构向中标人发出中标通知书，中标人应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。
七、履约保证金及签订合同
34. 履约保证金

本项目无需缴纳履约保证金。

35. 签订合同

35.1 签订合同时间：中标通知书发出之日起25日内。中标人领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。

35.2 如中标人有下列情形之一的，对其处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选人中按顺序重新确定中标人，组织供需双方签订合同或重新组织采购。拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。
（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；
（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
（3）拒绝履行合同义务的。

35.3 合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件1份交采购代理机构留存。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并在广西政府采购云平台中进行备案。

八 、其他事项
招标代理服务费

本项目的采购代理服务费：参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》服务类收费标准（不足5000元的，按5000元收取。），由中标人在领取中标通知书前，向广西北投建信建设项目管理有限公司一次性付清代理服务费。

采购代理服务收费标准
	费率           货物类型


中标金额（万元）
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500-1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000-5000
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000-10000
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	10000-100000
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	100000以上
	0.01%
	0.01%
	0.01%


注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。

采购代理机构银行账户

账户名称：广西北投建信建设项目管理有限公司
开户银行：中国工商银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片区五象支行

银行账号：2102116009300345252

解释权

解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、投标人须知、采购需求、评标程序、评标方法和评标标准、投标文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

法律责任：本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。
监督管理机构

永福县财政局，联系电话：0773-8518392

40.根据中国人民银行桂林市中心支行 桂林市财政局关于转发《中国人民银行南宁中心支行广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》的通知【桂人银发（2021）246号】，支持银行金融机构与政府采购供应商开展线上“政采贷”业务，具体内容详见附件2《广西线上“政采贷”政策告知函》。

41.其他需要补充的内容：详见须知前附表。

服务采购需求

说明：“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“★”的条款。 
★一、技术要求
1.工程项目概况：S302永福樟峡至塔脚段公路工程，（旧称为省道S302永福县城绕城公路）位于桂林市永福县永福镇境内，是S302在永福县的过境组成路段。路线起于永福县城北面的樟峡村附近，接现状S302，沿县城东面洛清江东岸布线，经良家寨，跨茅江，在塔脚村跨湘桂铁路后接S302。路线全长7.824公里。总投资约2.6亿元，建安费约1.27亿元。投标人可暂按该工程规模、投资进行前期工作报价测算。

2.项目的付款结算方式为：①每个服务项目单独按照投标人的报价依据进行核算结算价格；②支付方式为待该项目获取计划项目落地实施后由项目实施业主支付总结算金额的90%，剩余10%待项目竣工验收后支付。③在项目申报计划过程中，投标人应及时提供有效的服务项目成果文件含纸质版及电子版。④投标人应积极主动配合业主向上级部门争取补助资金。

3.如项目遇上名称变化等情况，投标人应无偿配合业主做好相对应的变更工作。
4.服务内容及要求：
	序号
	服务项目
	数量及单位
	服务内容
	备注

	1
	提级论证报告（含项目建议书）
	1项
	编制提级论证报告及项目建议书，配合业主完成审批，评审相关费用由编制单位支出。
	以取得项目建议书批复为准

	2
	工程可行性研究报告
	1项
	编制工可报告，配合业主完成评审、审批。评审相关费用由编制单位支出。该项目待取得项目建议书批复后，再行开展。
	以取得工可批复为准

	3
	节约集约用地论证分析专章
	1项
	编制节约集约用地论证分析专章报告，配合业主完成评审、审批。评审相关费用由编制单位支出。待初设红线基本确定后开展工作。
	以取得相关管理部门批复为准

	4
	用地预审与项目选址意见书
	1项
	编制用地预审与项目选址意见书报告，配合业主完成评审、审批。评审相关费用由编制单位支出。待初设红线基本确定后开展工作。
	以取得相关管理部门批复为准

	5
	社会稳定风险分析报告
	1项
	编制社会稳定风险分析报告，配合业主完成评审、审批。评审相关费用由编制单位支出。
	以取得相关管理部门批复为准

	6
	环境影响评价报告
	1项
	编制环评报告，配合业主完成评审、审批。评审相关费用由编制单位支出。
	以取得相关管理部门批复为准

	7
	水土保持报告
	1项
	编制水保报告，配合业主完成评审、审批。评审相关费用由编制单位支出。
	以取得相关管理部门批复为准

	8
	路线穿越铁路方案研究
	1项
	编制路线穿越铁路方案研究报告，配合业主完成评审、审批。评审相关费用由编制单位支出。
	以取得相关管理部门批复为准

	9
	路线穿越铁路安全评估
	1项
	编制路线穿越铁路安全评估报告，配合业主完成评审、审批。评审相关费用由编制单位支出。
	以取得相关管理部门批复为准

	10
	地质灾害危险性评估
	1项
	编制地质灾害危险性评估报告，配合业主完成评审、审批。评审相关费用由编制单位支出。
	以取得相关管理部门批复为准

	11
	压覆矿产评估
	1项
	编制压覆矿产评估报告，配合业主完成评审、审批。评审相关费用由编制单位支出。
	以取得相关管理部门批复为准

	12
	防洪（行洪）评价（跨一般性、地区性河流）
	1项
	编制防洪（行洪）评价报告，配合业主完成评审、审批。评审相关费用由编制单位支出。
	以取得相关管理部门批复为准

	13
	使用林地可行性报告
	1项
	编制使用林地可行性报告，配合业主完成评审、审批。评审相关费用由编制单位支出。待初设红线确定后开展工作，待初设批复后才能送审报批。
	以取得相关管理部门批复为准

	14
	安全预评价
	1项
	编制安全预评价报告，配合业主完成评审、审批。评审相关费用由编制单位支出。
	以取得相关管理部门批复为准

	15
	安全条件论证
	1项
	编制安全条件论证报告，配合业主完成评审、审批。评审相关费用由编制单位支出。
	以取得相关管理部门批复为准

	16
	安全性评价（初设）
	1项
	编制安全性评价（初设）报告，配合业主完成评审、审批。评审相关费用由编制单位支出。
	以取得相关管理部门批复为准

	17
	项目初设（含项目勘察、设计并编制概算）
	1项
	完成项目初设含项目勘察、设计并编制概算，同时配合完成第三方单位咨询审查及修改工作。评审相关费用由编制单位支出。待项目取得工可批复后，再行开展。
	以取得最终设计批复为准

	★二、商务条款

	合同履行期限及地点
	1.合同履行期限：合同签订后90 日内提交项目建议书、工程可行性研究报告、工可批复所需前置专题成果送审稿及项目初设成果，其他专题根据业主要求时间提交成果送审稿，服务至项目所有前期专题及勘察设计取得对应主管部门的批文或完成备案（如遇特殊环境敏感点或用地政策限制，相关专题批复时间以实际要求时间为准）。

2.地点：广西桂林市永福县（采购人指定地点）。

	合同签订时间
	自中标通知书发出之日起 25 日内

	付款条件（进度

和方式）
	1.项目的付款结算方式为：①每个服务项目单独按照投标人的报价依据进行核算结算价格；②支付方式为待该项目获取计划项目落地实施后由项目实施业主支付总结算金额的90%，剩余10%待项目竣工验收后支付。③在项目申报计划过程中，投标人应及时提供有效的服务项目成果文件含纸质版及电子版。④投标人应积极主动配合业主向上级部门争取补助资金。

2.如遇项目投资额压减的情况，其项目最终支付按照中标人的报价计算方法及取费标准进行核算。如项目投资额超过的话，以本次报价为准，不予以调整。其余详见“投标人须知前附表”

	报价要求
	1.本项目投标报价应包括本次采购范围内服务价款及其他所有成本费用的总和，请投标人自行考虑报价。

1.1投标人应按照国家现行有关工程建设标准强制性条文和交通运输部有关标准、规范、规程、定额、办法、示例等要求的内容和深度，开展本招标项目的勘察设计工作，并将勘察设计费计入相应的报价项目中。"报价清单"所列的报价，应包括测量、勘察、测试、设计、专题研究等为完成本招标项目勘察设计全过程的一切费用，包括按合同规定应完成的勘察设计费和后续服务费(招标配合与施工配合)、与勘察设计文件审查有关的各种会议的会务费以及设计人自行委托咨询的咨询费、利润、税金等与此有关的一切费用。

1.2投标人应根据本招标项目工作内容，按照表格格式详细填写，以免遗漏或有误。投标人没有报价的项目，采购人将认为有关费用己包含在其它项目之中，不另行支付。凡清单项目中未包含的但在项目前期及勘察设计中又必须完成的工作内容，均被认为已包含在清单各项目报价中，采购人不另行支付。

1.3投标人在"报价清单"中报价应以人民币为单位。

1.4投标人应在"报价清单"后附详细的计算说明，包括计算方法、取费依据等,以使采购人对投标人报价的合理性作出判断。

1.5.本项目的初步设计包含了项目勘察、设计并编制概算，同时也包含了跨铁桥路的桥梁设计。

	售后服务
	中标人应拟派不少于 2 名技术人员（须为拟投入本项目主要工作人员）配合、协助业主完成成果文件后期的技术答疑、技术评审等工作，以保证项目建设的顺利实施。

	知识产权及其他
	1.中标人在履行双方签订的合同过程中，对合同的有关内容、资料及信息负有保管和保守秘密的义务，除已公开之外，未经采购人许可不得向第三方泄露，如有发生泄露，中标人承担全部相关法律责任。

2.采购人在中华人民共和国境内使用中标服务、资料、技术、服务或其任何一部分时，履行合同义务后，享有不受限制的无偿知识产权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。

3.服务成果知识产权归采购人所有，未经采购人同意，中标人不得将服务成果作其他用途。未经采购人同意，中标人不得以任何单位或个人的名义擅自使用及公开发表或向他人提供。

	验收标准
	符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，并取得相关部门的批复。

	项目负责人要求
	由于本项目服务内容较多、技术复杂、时间要求紧迫，要求承接人拟派项目负责人对项目把控到位，经验丰富，必须具备路桥专业类高级或以上职称。注：1.“路桥专业”是指职称证上的专业，为路桥或公路工程或桥梁工程或交通土建或道路与桥梁或公路与桥梁工程或道路与交通工程或交通岩土或工程经济或交通工程或隧道工程或公路与城市道路或铁路与公路工程或公路与养护等公路工程类专业均可。

	三、本项目所属行业：其他未列明行业。


评标办法

一、投标文件评审（初步评审）
（一）采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行资格性审查，以确定投标投标人是否具备投标资格。

（二）评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

二、投标文件评审（详细评审）

（一）评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术方案分、履约能力分等方面内容按百分制打分。

（二）评标方式：以封闭方式进行评标。

（三）根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

（四）评标方法：对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（五）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）：
	序号
	评审因素
	评分标准

	1
	价格分（满分10分
	投标报价
	（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定：评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。

（2）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号，政府采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价＜全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；

②投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；

③投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；

注：评标委员会认为投标人的报价出现以上三种情形之一的，应当要求其在评审现场合理的时间内（30分钟内）对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算（包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等）等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料(证明材料为近1年同类型的服务合同、发票和银行收款凭证等)，评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似服务市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理，并在评审报告中记录审查相关情况。
（3）政策性扣除计算方法。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且服务全部由小微企业承接，对其投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4% 的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1- 4%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。
（4）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。

（7）价格分计算公式：

价格分=（评标基准价／评标报价）×10 分。

	2
	技 术 分 ( 满 

分53分)

	技术方案（53 分）
	（1）对项目的理解及项目实施方案（满分15分）
	一档（0分）：对项目的理解及项目技术方案不能满足本项目需求，无可行性。

二档（5分）：基本能够理解本项目的任务、范围、目标定位，但分析研究不够详尽；实施方案的基本内容、技术路线、方式方法描述简单；对本项目的工作重点、难点描述简单；制定的方案和思路不清晰，基本满足项目需求。

三档（10分）：对本项目的任务、范围、目标定位清楚理解到位，分析研究较详细；实施方案的内容、技术路线、方式方法明确详细，按采购需求进行了一定的分析描述；把握本项目的工作重点、难点，并提供解决措施；制定的方案和思路清晰，符合项目需求。

四档（15 分）：完全准确理解本项目的任务、范围、目标定位，分析研究详细明了；实施方案的内容、技术路线、方式方法科学合理，可行性强，同时有对结构安全性、耐久性措施的阐述；把握本项目的工作重点、难点，及提供了详细的解决措施；制定有具体明确的方案，可操作性强，完全满足项目需求。

	
	
	
	（2）项目前期工作服务的特点、关键技术问题的认识及其对策措施（满分15分）
	一档（0分）：没有提供方案或方案被评定为不可行。

二档（5分）：投标人对项目前期工作服务的特点、关键技术问题认识的重点不突出，对不同的技术问题有基本的应对措施，叙述与项目实际情况较为贴合、合理，措施基本可行。

三档（10分）：投标人对项目前期工作服务的特点、关键技术问题的认识重点较为突出、有考虑到本项目的情况并制定了较为可行的对策措施、技术建议叙述较为全面、合理，措施比较可行。

四档（15 分）：能够结合此次项目前期工作服务有独到的理解，能行之有效的解决项目开展过程中可能遇到的一系列关键技术问题，针对项目可能遇到的问题有详细的不同应对措施，而且相应的应对措施能有效的解决相对的问题，及投标人对项目前期工作服务的特点、关键技术问题的认识及对策措施重点突出、技术建议叙述全面、合理，实施保障措施可行。

	
	
	
	（3）项目前期工作服务的质量保证措施、进度保证措施、安全保证措施（满分9分）
	一档（0分）：没有提供措施或措施不满足项目服务要求。

二档（3分）：投标人质量保证措施、进度保证措施、安全保证措施的阐述较为简单，基本满足项目服务要求。

三档（6分）：投标人质量保证措施、进度保证措施、安全保证措施方面均有阐述；有对项目核心风险点进行分析，提出的风险预防措施针对性不够，质量保证措施和安全保证措施不够具体；项目各主要阶段进度安排满足要求，有进度计划表，项目进度保证措施较合理。

四档（9分）：投标人质量保证措施、进度保证措施、安全保证措施方面重点突出、阐述全面；针对项目核心风险点进行分析，并提出切实可行的防范措施及解决方案，质量保证措施和安全保证措施清晰具体；项目各主要阶段进度安排满足要求，制定明确的进度计划表，项目进度保证措施合理，科学有效；各项措施能够以较大优势及便利地完全满足项目要求。

	
	
	
	（4）售 后服务的安排及保证措施（满分9分）
	一档（0分）：服务承诺不全面，服务措施不符合项目实际，不能满足项目要求。 

二档（3分）：服务承诺基本完整，提出了具体服务措施，具有一定合理性的，服务承诺基本满足本项目需求。 

三档（6分）：了解项目服务的需求，服务承诺和措施详细全面、具体有效，对承诺服务期限、服务响应的时间和提供服务内容、服务保证方案等方面综合考虑，能够及时服务及响应采购人需求。

四档（9分）：充分了解项目服务的需求，服务内容、工作沟通、工作效率、服务态度、服务承诺和措施详细全面、具体有效，对承诺服务期限、服务响应的时间和提供服务内容、服务保证方案综合考虑，优于招标文件要求并能提供修改意见或建议，符合项目所在地的实际情况，能完全满足采购人的需求及为采购人提供更优质的服务。

	
	
	
	（5）工 作 量 及

计 划 安 排

（满分5 分）
	一档（0分）：没有提供或被评定为不可行。

二档（1分）：投标人前期工作的计划安排工作安排基本合理、可行，基本满足项目服务要求。

三档（3分）：投标人前期工作的计划安排工作安排较为合理、可行，工作有时间安排，确保按期完成本项目服务内容。

四档（5分）：投标人前期工作的计划安排工作安排合理、具体、可行，针对各项服务内容出具对应的详细工作时间安排且计划周密，能够按时按量完成此次的各项服务内容。

	3
	履约能力分（满分37分）
	（1）项目负责人（满分6分）
	在满足采购需求的基础上：

①具备注册土木工程师（道路工程）执业资格证书的，得2分，此项满分2分；

②具备咨询工程师（投资）执业资格证书的，得2分，此项满分2分；

③2021年1月1日以来（以获奖证书颁发时间为准），参与过的公路项目获得优秀工程咨询成果奖项的每个得1分，此项满分2分。 

注：提供相关资格证书（或岗位证）、获奖证书等扫描件并加盖投标人单位CA签章，否则该项不得分。同一个项目最多只加分一次。

	
	
	（2）其 他 技 术人 员 （满分16
分） 
	①拟投入的工程咨询人员（不含下述：路桥咨询、岩土工程、投资估算、环境影响评价、水土保持方案人员）同时具有公路工程相关专业高级工程师或以上职称及咨询工程师（投资）执业资格证书的，每人得 1分，此项满分6分。

②拟投入的路桥咨询人员，具有公路工程相关专业高级工程师（或以上）职称证，同时具有注册土木工程师（道路工程）证书资格的，每人得 2 分，此项满分2分。

③拟投入的岩土工程人员，具有公路工程相关专业高级工程师（或以上）职称证，同时具有注册土木工程师（岩土）证书资格的，每人得2分，此项满分2分。

④拟投入的投资估算人员，具有公路工程相关专业高级工程师（或以上）职称证，同时具有国家住建部或交通部颁发的注册造价工程师的，每人得2分，此项满分2 分。

⑤拟投入的环境影响评价人员,具有环境保护工程相关专业高级工程师（或以上）职称，同时具有环境影响评价工程师证书的，每人得2分，此项满分2分。

⑥拟投入的水土保持方案编制人员，具有水土保持专业高级工程师（或以上）职称，同时具有注册土木工程师（水利水电工程水土保持）职业资格证书的，每人得2分，此项满分2分。

注：（1）提供以上人员的相关职称或资格证书或岗位证扫描件并加盖投标人单位CA签章，否则不予计分；（2）“公路工程相关专业”包括路桥或公路工程或桥梁工程或交通土建或道路与桥梁或公路与桥梁工程或道路与交通工程或交通岩土或工程经济或交通工程或隧道工程或公路与城市道路或铁路与公路工程或公路与养护等公路工程类专业均可。

	
	
	（3）荣誉奖项（满分5分）
	投标人2021年1月1日至今（以获奖证书颁发时间为准）所承接的项目获得过优秀工程咨询成果一等奖的，每项得 1 分；

投标人2021年1月1日至今（以获奖证书颁发时间为准）所承接的项目获得过优秀工程咨询成果二等奖的，每项得 0.5 分；

投标人2021年1月1日至今（以获奖证书颁发时间为准）所承接的项目获得过优秀工程咨询成果三等奖的，每项得 0.25 分。

注：提供奖项证明材料扫描件；同一工程项目同类型的奖项，以最高奖项计分，不重复计分。

	
	
	（4）业绩（满分10分）
	2021年1月1日以来，投标人每完成一个二级或以上等级公路前期服务工作业绩（至少同时包含工程可行性研究报告、水土保持方案、环境影响评价、地质灾害危险性评估和社会稳定风险分析报告）的，每项得1分，最多得10分。

注：前期服务工作业绩以工可或项目核准报告批复时间为准，提供合同及工可或项目核准报告批复文件扫描件证明。


 综合得分＝1+2+3
三、推荐及确定中标候选人原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以评标报价由低到高顺序排列；若得分相同且评标报价相同的，以投标报价由低到高顺序排列；若仍相同的，按项目的技术方案分、履约能力分等由高到低顺序排列并推荐中标候选人。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人或重新招标，并依此类推。

第五章  合同主要条款及格式

第一节 通用合同条款
（中华人民共和国交通运输部《公路工程标准勘察设计招标文件》（2018年版））

通用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义 通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1  合同
1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书及各种合同附件、中标通知书、投标函、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、勘察设计费用清单，以及其 他构成合同组成部分的文件。
1.1.1.2  合同协议书：指发包人和设计人共同签署的合同协议书。
1.1.1.3  中标通知书：指发包人通知设计人中标的函件。
1.1.1.4 投标函：指由设计人填写并签署的，名为“投标函”的函件。
1.1.1.5 发包人要求：指合同文件中名为“发包人要求”的文件。
1.1.1.6  技术建议书：指设计人投标文件中的技术建议书。
1.1.1.7  勘察设计费用清单：指设计人投标文件中的勘察设计费用清单。
1.1.1.8  其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2  合同当事人和人员
1.1.2.1  合同当事人：指发包人和（或）设计人。
1.1.2.2 发包人：指与设计人签订合同协议书的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.2.3 设计人：指与发包人签订合同协议书的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。若设计人为联合体，则设计人包括联合体所有成员单位。
1.1.2.4 发包人代表：指由发包人任命，并在授权范围和期限内代表发包人行使权利和履行义务的全权负责人。
1.1.2.5 项目负责人：指由设计人任命，代表设计人行使权利和履行义务的全权负责人。
1.1.2.6  分项负责人：指由设计人任命，并经过发包人认可的各专业负责人。
1.1.2.7 分包人：指从设计人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的单位。
1.1.2.8 咨询单位：指受发包人委托对本工程勘察设计文件进行审查或提供咨询意见的咨询机构。
1.1.3  工程和勘察设计
1.1.3.1  工程：指专用合同条款中指明进行勘察设计招标的工程。
1.1.3.2 勘察设计服务：指设计人按照合同约定履行的服务，包括制订勘察设计 工作大纲，进行测绘、勘探、取样和试验等，查明、分析和评估地质特征和工程条件，编制勘察报告；编制设计文件和设计概算、预算，提供技术交底、招标与施工 配合，参加交工验收、参加竣工验收或发包人委托的其他服务。
1.1.3.3 勘察设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品， 不包括临时工程和材料。
1.1.3.4 勘探场地：指用于工程勘探的场所，以及在合同中指定作为勘探场地组成的其他场所。
1.1.3.5 勘察设计资料：指发包人按合同约定向设计人提供的、用于完成勘察设计服务范围与内容所需的资料。
1.1.3.6 勘察设计文件：指设计人按合同约定向发包人提交的工程勘察报告、服 务大纲、勘察方案、外业指导书、进度计划，设计说明、图纸、图板、模型、计算 书、软件和其他文件等，包括阶段性文件和最终文件，且应采用合同中双方约定的 格式和载体。

1.1.4  日期
1.1.4.1 开始勘察设计通知：指发包人按第 6.1 款通知设计人开始勘察设计的函件。
1.1.4.2 开始勘察设计日期：指发包人按第 6.1 款发出的开始勘察设计通知中写明的开始勘察设计日期。
1.1.4.3 勘察设计服务期限：指设计人在投标函中承诺的完成合同勘察设计服务
所需的期限，包括按第 6.2 款、第 6.4 款、第 6.5 款和第 6.7 款约定所作的调整。
1.1.4.4  完成勘察设计日期：指第 1.1.4.3 目约定勘察设计服务期限届满时的日期。
1.1.4.5  基准日：指投标截止时间前 28 天的日期。
1.1.4.6天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天 24:00。
1.1.5.1 签约合同价：指签订合同时合同协议书中写明的、包括暂列金额在内的 勘察设计费用总金额。
1.1.5.2 合同价格：指设计人按合同约定完成了全部勘察设计工作后，发包人应 付给设计人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费 和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4 暂列金额：指暂时未定的，包括在合同中，并在报价清单汇总表中以此名称标明的金额，用于进行本工程可能发生的额外勘察设计工作或作为不可预见费 用，按照合同条款第 12.5 款的规定使用。
1.1.6  其他
1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.6.2 勘察设计质量事故：指在缺陷责任期结束前，由于勘察设计原因使工程 不满足技术标准及设计要求，并造成结构损毁或一定直接经济损失的事故。
根据直接经济损失或工程结构损毁情况（自然灾害所致除外），勘察设计质量事故分为特别重大质量事故、重大质量事故、较大质量事故和一般质量事故四个等级， 上述质量事故的界定按交通运输部《公路水运建设工程质量事故等级划分和报告制 度》规定执行。
1.2 语言文字 合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。 

1.3  适用法律  适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程 所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
本合同适用的其他规范性文件，可在专用合同条款中约定。
1.4 合同文件的优先顺序 组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料；设计人提交的经发包人审核通过的勘察设计详细工作大纲及进度计划、 专题研究详细工作大纲等）；
（2）中标通知书；
（3）投标函；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）发包人要求；
（7）勘察设计费用清单；
（8）设计人有关人员投入的承诺；
（9）其他合同文件。 合同当事人针对各类合同文件所作出的补充和修改亦属于合同文件的组成部分，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
1.5 合同协议书 设计人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和设计人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签 字并盖单位章后，合同生效。
1.6 文件的提供和照管
1.6.1 勘察设计文件的提供 除专用合同条款另有约定外，设计人应在合理的期限内按照合同约定的数量向发包人提供勘察设计文件。合同约定勘察设计文件应经发包人批复的，发包人应在 合同约定的期限内批复或提出修改意见。
1.6.2 发包人提供的文件 按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括基础资料、勘察设计任务书等，发包人应按约定的数量和期限交给设计人。由于发包人未按时提供文件造成勘察设 计服务期限延误的，按第 6.2 款约定执行。
1.6.3  文件错误的通知
任何一方当事人发现文件中存在的明显错误或疏忽，均应及时通知对方当事人， 并应立即采取适当的措施防止损失扩大。
1.7  联络
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、 确定和决定等，均应采用书面形式。
1.7.2 上述通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办 理签收手续。
1.8 转让 除专用合同条款另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。
1.9 严禁贿赂 合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方当事人损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.10  知识产权
1.10.1 除专用合同条款另有约定外，设计人因受发包人委托进行的本项目勘察 设计及专题研究而产生的成果均为双方所共同享有，其中任何一方向第三方转让时 须经另一方同意，但若发包人因推进本项目的需要向第三者透露研究成果，则无须 经过设计人的同意。
1.10.2 设计人在从事勘察设计活动时，不得侵犯他人的知识产权。因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由设计人自行承担。因发包人提供的勘察设计资 料导致侵权的，由发包人承担责任。
1.10.3 设计人在投标文件中采用专利技术、专有技术的，相应的使用费视为已包含在投标报价之中。
1.11 文件及信息的保密 未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。
1.12 发包人要求
1.12.1  设计人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发
包人。无论是否存在错误，发包人均有权修改发包人要求，并在修改后 3 天内通知 设计人。除专用合同条款另有约定外，由此导致设计人费用增加和（或）周期延误 的，发包人应当相应地增加费用和（或）延长周期。
1.12.2 如果发包人要求违反法律规定，设计人应在发现后及时书面通知发包人，要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，设计人有权拒绝履行合 同义务，直至解除合同；由此引起的设计人的全部损失由发包人承担。
1.12.3 发包人要求采用国外规范和标准进行勘察设计时，应由发包人负责提供 该规范和标准的外国文本和中文译本，提供的时间、份数和其他要求在专用合同条 款中约定。
1.13 避免利益冲突 除专用合同条款另有约定外，设计人及其雇员不应接受本合同规定以外的与本工程有关的利益和报酬；设计人不得参与与发包人的利益相冲突的任何活动。
2. 发包人义务
2.1 遵守法律 发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证设计人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
2.2 发出开始勘察设计通知
发包人应按第 6.1 款的约定向设计人发出开始勘察设计通知。
2.3 办理证件和批件 法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应按时办理，设计人应给予必要的协助。 法律规定和（或）合同约定由设计人负责办理的勘察设计所需的证件和批件，发包人应给予必要的协助。
2.4 支付合同价款 发包人应按合同约定向设计人及时支付合同价款。 

2.5 提供勘察设计资料
发包人应按第 1.6.2 项的约定向设计人提供勘察设计资料。
2.6  其他义务
2.6.1 发包人应严格履行基本建设程序，根据本工程的具体情况和技术要求，确 定合理的勘察设计工作量及合理的勘察设计服务期限。
2.6.2 发包人应组织专家或委托咨询单位对勘察设计文件和为了满足勘察设计 需要而进行的各种研究试验成果进行审查，并负责设计文件的报审工作，向设计人 提供上级主管部门对设计文件进行审查后的批复意见。对设计人在贯彻落实审查意 见时提出的有关问题应及时认真予以解答，但并不免除设计人根据本合同规定应负 的责任。
2.6.3 发包人不应向设计人提出不符合工程安全生产法律、法规和工程建设强制 性标准规定的要求。
2.6.4 由于执行发包人的书面指令而造成的勘察设计质量事故应由发包人承担 责任。
2.6.5  发包人应履行专用合同条款约定的其他义务。
3. 发包人管理
3.1 发包人代表
3.1.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应在合同签订后 14 天内，将发包人 代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知设计人，由发包人代 表在其授权范围和授权期限内，代表发包人行使权利、履行义务和处理合同履行中 的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。
3.1.2 发包人代表违反法律法规、违背职业道德守则或不按合同约定履行职责及 义务，导致合同无法继续正常履行的，设计人有权通知发包人更换发包人代表。发 包人收到通知后 7 天内，应核实完毕并将处理结果通知设计人。
3.1.3 发包人更换发包人代表的，应提前 14 天将更换人员的姓名、职务、联系 方式、授权范围和授权期限书面通知设计人。
3.1.4 发包人代表可以授权发包人的其他人员负责执行其指派的一项或多项工 作。发包人代表应将被授权人员的姓名及其授权范围通知设计人。被授权人员在授权范围内发出的指示视为已得到发包人代表的同意，与发包人代表发出的指示具有 同等效力。
3.2 监理人
3.2.1 发包人可以根据工程建设需要确定是否委托监理人进行勘察设计监理。如 果委托监理，则监理人享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发 包人的批准。监理人的监理范围、职责权限和总监理工程师信息，应在专用合同条 款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。
3.2.2 合同约定应由设计人承担的义务和责任，不因监理人对设计文件的审查或 批准，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。
3.3  发包人的指示
3.3.1 发包人应按合同约定向设计人发出指示，发包人的指示应盖有发包人单位 章，并由发包人代表签字确认。
3.3.2  设计人收到发包人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第11 条执行。
3.3.3  在紧急情况下，发包人代表或其授权人员可以当场签发临时书面指示，设
计人应遵照执行。发包人代表应在临时书面指示发出后 24 小时内发出书面确认函，逾期未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为发包人的正式指示。
3.3.4 除专用合同条款另有约定外，设计人只从发包人代表或按第 3.1.4 项约定 的被授权人员处取得指示。
3.3.5 由于发包人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致设计人 费用增加和（或）周期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）周期延误。
3.4 决定或答复
3.4.1 发包人在法律允许的范围内有权对设计人的勘察设计工作和（或）勘察设计文件作出处理决定，设计人应按照发包人的决定执行，涉及勘察设计服务期限或 勘察设计费用等问题按第 11 条的约定处理。
3.4.2 发包人应在专用合同条款约定的时间之内，对设计人书面提出的事项作出 书面答复；逾期没有作出答复的，视为已获得发包人的批准。
4. 设计人义务
4.1 设计人的一般义务
4.1.1 遵守法律 设计人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因设计人违反法
律而引起的任何责任。
4.1.2 依法纳税 设计人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金（含增值税）包括在合同价格之中。
4.1.3 完成全部勘察设计工作 设计人应按合同约定以及发包人要求，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。设计人应按合同约 定提供勘察设计文件和相关服务，以及为完成勘察设计服务所需的劳务、材料、勘 察设备、试验设施等，并应自行承担勘探场地临时设施的搭设、维护、管理和拆除。
4.1.4 保证勘察作业规范、安全和环保 设计人应按法律、规范标准和发包人要求，采取各项有效措施，确保勘察作业操作规范、安全、文明和环保，在风险性较大的环境中作业时应编制安全防护方案 并制定应急预案，防止因勘察作业造成的人身伤害和财产损失。
对于设计人在勘察设计过程中发生的人员伤亡或财产损失，或造成第三方的人员伤亡、财产损失，或由此而引起的其他一切损害和损失，发包人均不承担责任。
4.1.5 避免勘探对公众与他人的利益造成损害 设计人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰，保证勘探场 地的周边设施、建构筑物、地下管线、架空线和其他物体的安全运行。设计人占用 或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
4.1.6  其他义务
4.1.6.1  设计人对本合同工程勘察设计质量承担设计使用年限内的终身责任。
4.1.6.2 在勘察设计过程中，设计人应与本项目相干扰的铁路、航道、水利、管 线、电力电信及其他相关建筑设施或特殊保护区域的主管部门进行协商，获得项目相干扰部门对推荐路线的认同意见、协议、批准文件或纪要等，以确保本项目顺利 实施。
4.1.6.3 设计人的勘察设计文件应接受发包人、咨询单位及发包人的上级主管部 门的审查，凡审查意见中提出的问题，设计人应逐条给予认真贯彻落实，提交书面 的反馈意见并免费修改勘察设计文件。
4.1.6.4 设计人应按发包人要求的数量（符合规范要求）提供所有为完成勘察设 计所必需的研究试验阶段性或成果性报告，接受发包人或上级主管部门的审查，并 对相关问题作出澄清和解答。
4.1.6.5 设计人应根据设计需要开展专题研究工作，提交相应专题研究报告，并 通过发包人或上级主管部门的审查。
4.1.6.6  设计人应履行合同约定的其他义务。
4.2 履约保证金
4.2.1 除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在最后一批勘察设计成果文件经上级主管部门批复且设计人按照合同约定缴纳质量保证金 之日起 28 天后失效。如果设计人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，发包人有权扣划相应金额的履约保证金。
4.2.2 发包人应在收到设计人缴纳的质量保证金后 28 天内将履约保证金退还给 设计人。设计人拒绝按照本合同约定缴纳质量保证金的，发包人有权从勘察设计费 中扣留相应金额作为质量保证金。
4.2.3 发包人对履约保证金提出的任何索赔要求，均应在履约保证金有效期内提出。
4.3 分包和不得转包
4.3.1  设计人不得将其勘察设计的全部工作转包给第三人。
4.3.2 设计人不得将勘察设计的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，经发包人同意，设计人可将工程设计中跨专业或有特殊要求的勘察、 设计工作进行分包。未列入投标文件的勘察设计工作，设计人不得分包。
4.3.3  发包人同意设计人分包工作的，设计人应在分包合同签订之日起 7 天内向
发包人提交 1 份分包合同副本，并对分包工作质量承担连带责任。除专用合同条款
另有约定外，分包人的勘察设计费用由设计人向分包人自行支付。
4.3.4 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，包括必要的企业资质、人员、设备和类似业绩等。分包人不得将分包项目再次分包或转包。
4.3.5 发包人对设计人与各分包人之间的法律和经济纠纷不承担任何责任和义务。
4.4 联合体
4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带 责任。
4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
4.4.3 联合体牵头人负责与发包人联系并接受指示，负责组织联合体各成员全面 履行合同。发包人就本合同工程向联合体牵头人发布的任何指令、指示、通知等均 对联合体其他成员具有同等效力。
4.4.4  未经发包人同意，联合体的组成、结构与业务分工均不得变动。
4.5 项目负责人
4.5.1 设计人应按合同协议书的约定指派项目负责人，并在约定的期限内到职。
设计人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换 14 天前将拟更换的项目负责人姓名和详细资料提交发包人，拟更换的项目负责人资历应不低于原项目负责 人。项目负责人 2 天内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责。
4.5.2 项目负责人应按合同约定以及发包人要求，负责组织合同工作的实施。在 情况紧急且无法与发包人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急 措施，并在采取措施后 24 小时内向发包人提交书面报告。
4.5.3 设计人为履行合同发出的一切函件均应盖有设计人单位章，并由设计人的 项目负责人签字确认。
4.5.4 按照专用合同条款约定，项目负责人可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人。
4.6 勘察设计人员的管理
4.6.1 设计人应在接到开始勘察设计通知之日起 7 天内，向发包人提交勘察设计 项目机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目机构设置、主要勘察设计人员和 其他人员的名单及资格条件。主要勘察设计人员应相对稳定，更换主要勘察设计人 员的，应取得发包人的同意，并向发包人提交继任人员的资格、管理经验等资料， 继任人员的资历应不低于原设计人员。项目负责人的更换，应按照本章第 4.5.1 项规定执行。
4.6.2 除专用合同条款另有约定外，主要勘察设计人员包括项目负责人、专业负责人、审核人、审定人等；其他人员包括勘察作业人员、各专业的设计人员、管理 人员等。
4.6.3 设计人应保证其主要勘察设计人员（含分包人）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人组织的工作会议。
4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，发包人有权 随时检查。发包人认为有必要时，可以进行现场考核。
4.6.5 设计人的工作进度未达到设计人投标文件中承诺的进度计划时，发包人有 权要求设计人增加勘察设计人员，设计人应立即安排，其费用视为已包含在合同价 格中。
4.7 撤换项目负责人和其他人员 设计人应对其项目负责人和其他人员进行有效管理。发包人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的项目负责人和其他人员的，设计人应予以撤换。
4.8 保障人员的合法权益
4.8.1  设计人应与其雇用的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
4.8.2 设计人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇用人员享有休息和休假的权利。因勘察设计需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度， 并按法律规定给予补休或付酬。
4.8.3 设计人应为其现场人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要 求的生活环境，在远离城镇的勘探场地，还应配备必要的伤病防治和急救设施。
4.8.4 设计人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇用人员在勘探作业中受到伤害的，设计人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
4.8.5  设计人应按有关法律规定和合同约定，为其雇用人员办理保险。
4.9 合同价款应专款专用 发包人按合同约定支付给设计人的各项价款，应专用于合同勘察设计工作。
5. 勘察设计要求
5.1  一般要求
5.1.1 发包人应遵守法律和规范标准，不得以任何理由要求设计人违反法律和工 程质量、安全标准进行勘察设计服务，降低工程质量。
5.1.2 设计人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成勘察设计工作，并应符合发包人要求。各项规范、标准和发包人要求之间如对同一内容的 描述不一致时，应以描述更为严格的内容为准。
5.1.3 除专用合同条款另有约定外，设计人完成勘察设计工作所应遵守的法律规 定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日 之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和 标准实施的，设计人应向发包人提出遵守新规定的建议。发包人应在收到建议后 7

天内发出是否遵守新规定的指示。发包人指示遵守新规定的，按照第 11 条约定执行。
5.1.4 设计人在勘察设计服务中选用的材料、设备，应注明其规格、型号、性能等技术指标及适应性，满足质量、安全、节能、环保等要求，但不得指定生产厂、 供应商和产品品牌。
5.1.5 设计人必须贯彻“技术先进、安全可靠、适用耐久、经济合理”的基本原则，加强总体设计，重视与城镇建设总体规划、土地开发利用规划、农田水利、森 林植被、水土保持、生态环境、特殊设施保护区、其他运输方式和其他建设工程的 总体协调和配合，节约资源、保护环境、合理选用技术指标、树立全寿命周期成本 的理念，充分发挥工程建设项目经济、社会和环境的综合效益。
5.2 勘察设计依据 除专用合同条款另有约定外，本工程的勘察设计依据如下：
（1）适用的法律、行政法规及部门规章；
（2）与工程有关的规范、标准、规程；
（3）工程基础资料及其他文件；
（4）本勘察设计服务合同及补充合同；
（5）本工程施工需求；
（6）合同履行中与勘察设计服务有关的来往函件；
（7）其他勘察设计依据。
5.3  勘察设计范围
5.3.1 本合同的勘察设计范围包括工程范围、阶段范围和工作范围，具体勘察设计范围应根据三者之间的关联内容进行确定。
5.3.2 工程范围指勘察设计工程的建设内容，具体范围在专用合同条款中约定。
5.3.3 阶段范围指工程建设程序中的可行性研究勘察、初步勘察、详细勘察、施工勘察、方案设计、初步设计、技术设计（如有）、施工图设计等阶段中的一个或多 个阶段，具体范围在专用合同条款中约定。
5.3.4 工作范围指工程测量、岩土工程勘察、岩土工程设计（如有），编制设计文件，编制设计概算、预算，提供技术交底、招标与施工配合，编制竣工图，参加 交工验收、参加竣工验收和发包人委托的其他服务中的一项或多项工作，具体范围 在专用合同条款中约定。
5.4  勘察作业要求
5.4.1  测绘
（1）除专用合同条款另有约定外，发包人应在开始勘察前 7 天内，向设计人提供测量基准点、水准点和书面资料等；设计人应根据国家测绘基准、测绘系统和工 程测量技术规范，按发包人要求的基准点以及合同工程精度要求，进行测绘。
（2）设计人测绘之前，应认真核对测绘数据，保证引用数据和原始数据准确无误。测绘工作应由测量人员如实记录，不得补记、涂改或损坏。
（3）工程勘探之前，设计人应严格按照勘察方案的孔位坐标，进行测量放线并在实地位置定位，埋设带有编号且不易移动的标志桩进行定位控制。
5.4.2  勘探
（1）设计人应根据公路基本建设程序各阶段要求的深度开展工作，结合现场地
形地质条件、工程结构设置以及不同勘察手段的特性等，统筹考虑、综合确定勘察 方法及勘察工作量，为完成合同约定的勘察设计任务创造条件。设计人对于勘察方 法的正确性、适用性和可靠性完全负责。
（2）设计人布置勘探工作时，应充分考虑勘探方法对于自然环境、周边设施、建构筑物、地下管线、架空线和其他物体的影响，采用切实有效的措施进行防范控 制，不得造成损坏或中断运行，否则由此导致的费用增加和（或）周期延误由设计 人自行承担。
（3）设计人应在标定的孔位处进行勘探，不得随意改动位置。勘探方法、勘探机具、勘探记录、取样编录与描述，孔位标记、孔位封闭等事项，应严格执行规范 标准，按实填写勘探报表和勘探日志。
（4）勘探工作完成后，设计人应按照规范要求及时封孔，并将封孔记录整理存档，勘探场地应地面平整、清洁卫生，并通知发包人、行政主管部门及使用维护单 位进行现场验收。验收通过之后如果发生沉陷，设计人应及时进行二次封孔和现场 验收。
5.4.3  取样
（1）设计人应针对不同的岩土地质，按照勘探取样规范规程中的相关规定，根据地层特征、取样深度、设备条件和试验项目的不同，合理选用取样方法和取样工 具进行取样，包括并不限于土样、水样、岩芯等。
（2）取样后的样品应根据其类别、性质和特点等进行封装、贮存和运输。样品搬运之前，宜用数码相机进行现场拍照；运输途中应采用柔软材料充填、尽量避免 震动和阳光曝晒；装卸之时尽量轻拿轻放，以免样品损坏。
（3）取样后的样品应填写和粘贴标签，标签内容包括并不限于工程名称、孔号、样品编号、取样深度、样品名称、取样日期、取样人姓名、施工机组等。
5.4.4  试验
（1）设计人应根据岩土条件、设计要求、勘察经验和测试方法特点，选用合适的原位测试方法和勘察设备进行原位测试。原位测试成果应与室内试验数据进行对 比分析，检验其可靠性。
（2）设计人的试验室应通过行业管理部门认可的 CMA 计量认证，具有相应的资格证书、试验人员和试验条件，否则应委托第三方试验室进行室内试验。
（3）设计人应在试验之前按照要求清点样品数目，认定取样质量及数量是否满足试验需要；勘察设备应检定合格，性能参数满足试验要求，严格按照规范标准的 相应规定进行试验操作；试验之后应在有效期内保留备样，以备复核试验成果之用， 并按规范标准规定处理余土和废液，符合环境保护、健康卫生等要求。
（4）试验报告的格式应符合 CMA 计量认证体系要求，加盖 CMA 章并由试验负责人签字确认；试验负责人应通过计量认证考核，并由项目负责人授权许可。
5.4.5  其他要求
（1）设计人应在勘察过程中重视地质环境对安全的影响，提交的勘察报告应真实、准确、可靠，满足工程安全生产的需要，并对勘察结论负责。
（2）设计人应对有可能引发公路工程安全隐患的地质灾害提出防治建议。
（3）工程勘察布点应参考发包人提供的资料。勘探点的数量、深度和位置可根据地质情况和现场条件依据规范进行调整，但应经发包人同意和批准。
（4）勘探过程中应认真记录每日工作内容，保存原始记录资料与数据，以供发包人检查和分析。
（5）在钻探过程中，如发包人根据规范需要更改取样间距与现场试验的要求，或更改钻孔深度，设计人应积极配合并安排实施。
（6）设计人在钻探过程中应对地下管线和构筑物进行相应保护，遇到地下文物时应及时向发包人和文物保护部门汇报并妥善保护。设计人在钻探过程中应采取有 效的环境保护措施，避免对周围环境造成破坏或污染。
（7）设计人在进行外业勘察时，应采取有效措施避免对原有道路、桥梁、构造物及其他公共设施或地上附着物造成损坏或损伤。如造成损坏或损伤而引起的一切 索赔、赔偿、诉讼费用和其他费用，由设计人自行承担。
5.5  勘察设备要求
5.5.1 设计人应按合同进度计划的要求，及时配置勘察设备进行作业。设计人更换合同约定的勘察设备的，应报发包人批准。
5.5.2 设计人应按照规范要求，及时维修、保养或更换勘察设备，包括并不限于钻机、触探仪、全站仪、水准仪、探测仪、测井平台、天平、固结仪、振筛机、干
燥箱、直剪仪、收缩仪、膨胀仪、渗透仪等，保证勘察设备能够随时进场使用。
5.5.3 设计人使用的勘察设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，发包人有权要求设计人增加或更换勘察设备，设计人应及时增加或更换，由此增加的费 用和（或）周期延误由设计人自行承担。
5.6 临时占地和设施要求
5.6.1  设计人应根据勘察设计服务方案制订临时占地计划，报请发包人批准。
5.6.2 位于本工程区域内的临时占地，由发包人协调提供。位于道路、绿化或者其他市政设施内的临时占地，由设计人向行政管理部门报建申请，按照要求制订占 地施工方案，并据此实施。
5.6.3 临时占地使用完毕后，设计人应按照发包人要求或行政管理部门规定恢复 临时占地。如果恢复或清理标准不能满足要求的，发包人有权委托他人代为恢复或 清理，由此发生的费用从拟支付给设计人的勘察设计费用中扣除。
5.6.4 设计人应配备或搭设足够的临时设施，保证勘探工作能够正常开展。临时设施包括并不限于施工围挡、交通疏导设施、安全防范设施、钻机防护设施、安全 文明施工设施、办公生活用房、取样存放场所等。
5.6.5 临时设施应满足规范标准、发包人要求和行政管理部门的规定等。除专用合同条款另有约定外，临时设施的修建、拆除和恢复费用由设计人自行承担。
5.7  安全作业要求
5.7.1 设计人应按合同约定履行安全职责，执行发包人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报 送发包人批准。
5.7.2 设计人应严格执行操作规程，采取有效措施保证道路、桥梁、交通安全设施、建构筑物、地下管线、架空线和其他周边设施等安全正常地运行。
5.7.3 设计人应按照法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察，加强勘察作业安全管理，特别加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品 的管理。
5.7.4 设计人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对设计人人员的安全教育，并且发放安全工作手册和劳动保护用具。
5.7.5 设计人应按发包人的指示制订应对灾害的紧急预案，报送发包人批准。设计人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员 的人身和财产安全。
5.7.6 设计人应对其履行合同所雇用的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承 担责任，但由于发包人原因造成设计人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。
5.7.7 由于设计人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财 产损失，由设计人负责赔偿。
5.8  环境保护要求
5.8.1 设计人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产 损失负责。
5.8.2 设计人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送发包人批准。
5.8.3 设计人应确保勘探过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。
5.9  事故处理要求
5.9.1  合同履行过程中发生事故的，设计人应立即通知发包人。
5.9.2 发包人和设计人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤 亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标 记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和设计人应按国家有关规定，及时如实 地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
5.10 勘察设计文件要求
5.10.1 勘察设计文件的编制应符合法律法规、规范标准的强制性规定和发包人 要求，相关勘察设计依据应完整、准确、可靠，勘察设计方案论证充分，计算成果 规范可靠，并能够实施。
5.10.2 勘察设计服务应根据法律、规范标准和发包人要求，保证工程的合理使用寿命年限，并在设计文件中予以注明。
5.10.3 勘察设计文件的深度应满足本合同相应勘察设计阶段的规定要求，满足 发包人的下步工作需要，并应符合国家和行业现行规定。
5.10.4 勘察设计文件必须保证工程质量和施工安全等方面的要求，按照有关法 律法规规定在勘察设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措 施建议。
5.10.5  勘察设计文件必须符合下列要求：
（1）勘察设计文件的编制必须严格执行国家基本建设程序、工程建设标准强制性条文及有关公路工程建设的法律、法规、规章、规范、标准、规程、定额和合同 的要求。
（2）勘察设计文件的编制须符合国民经济、社会发展规划和产业政策，贯彻提高社会经济效益和促进技术进步的方针，实行资源综合利用，节约资源和能源，符 合国家自然风景区、城市、集镇、村庄规划和相关专业规划，符合国家有关劳动安 全卫生、消防、抗震、人防规定。
（3）勘察设计文件必须保证工程质量和安全的要求，符合安全、适用、耐久、经济、美观的综合要求；并应特别注意沿线景观及沿线设施的协调性和符合环境保 护、水土保持的要求。
5.10.6 设计人应根据批复的可行性研究报告和交通运输部《公路工程基本建设 项目设计文件编制办法》规定的设计深度完成初步设计工作。初步设计文件经审查 批复后，作为编制施工图设计文件和控制建设项目投资的依据。
5.10.7 若发包人或发包人上级主管部门认为需要进行技术设计，设计人应根据 发包人要求，按交通运输部《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》有关规定 编制技术设计文件和修正概算，并通过发包人上级主管部门的审查。如果发包人在 招标阶段已明确本项目包括技术设计并且在报价清单中已列有相应报价子目，则按 设计人在报价清单中所报的相应费用支付；否则，对于发包人在项目实施过程中提 出的技术设计，发包人应另行支付费用。 

5.10.8 设计人应按批准的初步设计完成施工图设计工作，并接受发包人、咨询单位及发包人上级主管部门对施工图设计文件的审查，按审查意见修改施工图设计 文件。设计人应在发包人规定的时间内完成施工图预算的编制，施工图设计文件及施工图预算应按各施工标段进行编制。施工图设计文件批复后，则作为编制施工招 标文件的依据。
5.10.9 当发包人、咨询单位或上级主管部门认为需调用设计人的设计计算书时，设计人必须及时提供。
6. 开始勘察设计和完成勘察设计
6.1  开始勘察设计
6.1.1 符合专用合同条款约定的开始勘察设计条件的，发包人应提前 7 天向设计 人发出开始勘察设计通知。勘察设计服务期限自开始勘察设计通知中载明的开始勘 察设计日期起计算。勘察设计服务周期安排在专用合同条款中约定。
6.1.2 除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成合同签订之日起 90 天内 未能发出开始勘察设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发 包人应承担由此增加的费用和（或）周期延误。
6.1.3 设计人应在接到中标通知书后 14 天内，针对勘察设计各个阶段工作内容 向发包人提交具有可实施性、分项目的勘察设计详细工作大纲及进度计划，以及为 完成本计划而建议采用的措施和说明（含电子文件一份），经批准后作为勘察设计合 同文件的组成部分，是发包人对勘察设计进行项目管理的依据之一。
6.1.4 设计人在开展专题研究之前，应针对专题研究的具体内容提交详细的工作 大纲（含电子文件一份），报发包人审核后实施，并作为勘察设计合同文件的组成部 分。
6.1.5 发包人对设计人勘察设计详细工作大纲及进度计划、专题研究详细工作大 纲的审查，并不免除设计人对本项目勘察设计（含专题研究）应承担的责任。
6.1.6 设计人应在每月月底向发包人提供进度报告，说明该月工作进展情况及下 月计划安排，并根据发包人要求，参加发包人组织的月度工作例会。
6.2 发包人引起的周期延误 在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成勘察设计服务期限延误的，发包人应延长勘察设计服务期限并增加勘察设计费用，具体方法在专用合同条款中约 定。
（1）合同变更；
（2）未按合同约定期限及时答复勘察设计事项；
（3）因发包人原因导致的暂停勘察设计；
（4）未按合同约定及时支付勘察设计费用；
（5）发包人提供的基准资料错误；
（6）未及时履行合同约定的相关义务；
（7）未能按照合同约定期限对勘察设计文件进行审查；
（8）发包人造成周期延误的其他原因。
6.3 设计人引起的周期延误 由于设计人原因造成周期延误，设计人应支付逾期违约金。逾期违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。
6.4 行政管理部门引起的周期延误 由于行政管理部门审查延迟原因造成费用增加和（或）周期延误的，由发包人承担。
6.5 非人为因素引起的周期延误
6.5.1 由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候条件、不利物质条件等因素导致周期延误的，设计人有权要求发包人延长周期和（或）增加费用。
6.5.2 设计人发现地下文物或化石时，应按规定及时报告发包人和文物保护部门，并采取有效措施进行保护；设计人有权要求发包人延长周期和（或）增加费用。
6.6  完成勘察设计
6.6.1 设计人完成勘察设计服务之后，应根据法律、规范标准、合同约定和发包人要求编制勘察设计文件。
6.6.2 勘察设计文件是工程勘察设计的最终成果和施工的重要依据，应根据本工 程的勘察设计内容和不同阶段的勘察设计任务、目的和要求等进行编制。勘察设计 文件的内容和深度应满足对应阶段的规范要求。
6.6.3 除专用合同条款另有约定外，勘察设计文件包括纸质文件和电子文件两种 形式，两者若有不一致时，应以纸质文件为准。纸质文件一式八份，应加盖单位章 和项目负责人注册执业印章；电子文件中的文字为 WORD 格式、图形为 CAD 格式，并应使用光盘和 U 盘分别贮存。
6.7 提前完成勘察设计
6.7.1 根据发包人要求或者基于专业能力判断，设计人认为能够提前完成勘察设 计的，可向发包人递交一份提前完成勘察设计建议书，包括实施方案、提前时间、 勘察设计费用变动等内容。除专用合同条款另有约定之外，发包人接受建议书的， 不因提前完成勘察设计而减少勘察设计费用；增加勘察设计费用的，所增费用由发 包人承担。
6.7.2  发包人要求提前完成勘察设计但设计人认为无法实施的，应在收到发包人
书面指示后 7  天内提出异议，说明不能提前完成的理由。发包人应在收到异议后 7

天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理的勘察设计服务期限。
6.7.3 由于设计人提前完成勘察设计而给发包人带来经济效益的，发包人可以在专用合同条款中约定设计人因此获得的奖励内容。
7. 暂停勘察设计
7.1 发包人原因暂停勘察设计 合同履行中发生下列情形之一的，设计人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到设计人通知后的 28 天内仍不履行合同义务时，设 计人有权暂停勘察设计并通知发包人；发包人应承担由此导致的费用增加和（或） 周期延误。
（1）发包人违约；
（2）发包人确定暂停勘察设计；
（3）合同约定由发包人承担责任的其他情形。
7.2 设计人原因暂停勘察设计 合同履行中发生下列情形之一的，发包人可向设计人发出通知暂停勘察设计，由此造成费用的增加和（或）周期延误由设计人承担：
（1）设计人违约；
（2）设计人擅自暂停勘察设计；
（3）合同约定由设计人承担责任的其他情形。
7.3 暂停期间的文件照管 不论由于何种原因引起暂停勘察设计的，暂停期间设计人应负责妥善保护已完部分的勘察设计文件，由此增加的费用由责任方承担。
8. 勘察设计文件
8.1 勘察设计文件接收
8.1.1 发包人应及时接收设计人提交的勘察设计文件。如无正当理由拒收的，视为发包人已经接收勘察设计文件。
8.1.2 发包人接收勘察设计文件时，应向设计人出具文件签收凭证，凭证内容包括文件名称、文件内容、文件形式、份数、提交和接收日期、提交人与接收人的亲 笔签名等。
8.1.3 勘察设计文件提交的份数、内容、纸幅、装订格式、电子文件、展板、模型、沙盘、动画等要求，在专用合同条款中约定。
8.2 发包人审查勘察设计文件
8.2.1 发包人接收勘察设计文件之后，可以自行或者组织专家会进行审查，设计人应给予配合。审查标准应符合法律、规范标准、合同约定和发包人要求等；审查 的具体范围、明细内容和费用分担原则，在专用合同条款中约定。
8.2.2  除专用合同条款另有约定外，发包人对于勘察设计文件的审查期限，自文
件接收之日起不应超过 14 天。发包人逾期未作出审查结论且未提出异议的，视为设计人的勘察设计文件已经通过发包人审查。
8.2.3 发包人审查后不同意勘察设计文件的，应以书面形式通知设计人，说明审查不通过的理由及其具体内容。设计人应根据发包人的审查意见修改完善勘察设计 文件，并重新报送发包人审查，审查期限重新起算。
8.3 审查机构审查勘察设计文件
8.3.1 勘察设计文件需经政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意后， 按照有关主管部门要求，将勘察设计文件和相关资料报送审查机构进行审查。发包 人的审查和审查机构的审查不减免设计人因为质量问题而应承担的勘察设计责任。
8.3.2  对于审查机构的审查意见，如不需要修改发包人要求的，应由设计人按照
审查意见修改完善勘察设计文件；如需修改发包人要求的，则由发包人重新修改和 提出发包人要求，再由设计人根据新的发包人要求修改完善勘察设计文件。
8.3.3 由于自身原因造成勘察设计文件未通过审查机构审查的，设计人应承担违 约责任，采取补救措施直至达到合同约定的质量标准，并自行承担由此导致的费用 增加和（或）周期延误。
9. 勘察设计责任与保险
9.1  工作质量责任
9.1.1  勘察设计工作质量应满足法律规定、规范标准、合同约定和发包人要求等。
9.1.2 设计人应做好勘察设计服务的质量与技术管理工作，建立健全内部质量管 理体系和质量责任制度，加强勘察设计服务全过程的质量控制，建立完整的勘察设 计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。
9.1.3 设计人应强化现场作业质量和试验工作管理，保证原始记录和试验数据的 可靠性、真实性和完整性，严禁离开现场进行追记、补记和修改记录。
9.1.4 设计人应按合同约定对勘察设计服务进行全过程的质量检查和检验，并作 详细记录，编制勘察设计工作质量报表，报送发包人审查。
9.1.5 发包人有权对勘察设计工作质量进行检查和审核。设计人应为发包人的检 查和检验提供方便，包括发包人到勘察设计场地、试验室或合同约定的其他地方进 行察看，查阅、审核勘察设计的原始记录和其他文件。发包人的检查和审核，不免 除设计人按合同约定应负的责任。
9.2 勘察设计文件错误责任
9.2.1 勘察设计文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论设计人是否通过了发包人审查或审查机构审查，设计人均应自费对前述问题带来 的缺陷和工程问题进行改正，但因第 1.6.2 项约定由发包人提供的文件错误导致的除外。
9.2.2  因设计人原因造成勘察设计文件不合格的，发包人有权要求设计人采取补
救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第 14.1 款的约定承担责任。
9.2.3  因发包人原因造成勘察设计文件不合格的，设计人应当采取补救措施，直
至达到合同要求的质量标准，由此造成的勘察设计费用增加和（或）勘察设计服务 期限延误由发包人承担。
9.3 勘察设计责任主体
9.3.1 设计人应运用一切合理的专业技术、知识技能和项目经验，按照职业道德准则和行业公认标准尽其全部职责，勤勉、谨慎、公正地履行其在本合同项下的责 任和义务。
9.3.2 本工程施行质量责任终身制。设计人应书面明确相应的项目负责人和质量 负责人。设计人的相关人员按照国家法律法规和有关规定在工程合理使用年限内承 担相应的质量责任。
9.3.3 设计人应按照相关规定，做好设计交底、设计变更和后续服务工作，保障设计意图在施工中得以贯彻落实，及时处理施工中与设计相关的质量技术问题。
9.3.4 本工程交工验收前，设计人应对工程建设内容是否满足设计要求、是否达到使用功能等方面进行综合检查和分析评价，向发包人出具工程设计符合性评价意 见。
9.3.5 设计人应依法规范分包行为，并对承担的工程质量负总责，分包单位对分包合同范围内的工程质量负责。
9.4 勘察设计责任保险
9.4.1  除专用合同条款另有约定外，设计人应具有发包人认可的、履行本合同所
需要的工程勘察设计责任险，于合同签订后 28 天内向发包人提交工程勘察设计责任险的保险单副本或者其他有效证明，并在合同履行期间保持足额、有效。
9.4.2 工程勘察设计责任险的保险范围，应当包括由于设计人的疏忽或过失而造 成的工程质量事故损失，以及由于事故引发的第三者人身伤亡、财产损失或费用赔 偿等。
9.4.3 发生工程勘察设计保险事故后，设计人应按保险人要求进行报告，并负责办理保险理赔业务；保险金不足以补偿损失的，由设计人自行补偿。
10. 招标和施工期间配合
10.1  招标期间配合
10.1.1  招标配合指设计人配合发包人进行各项招标工作。
10.1.2 招标人应按发包人规定的时间提供各标段施工招标资格预审所需的工程 数量和工程说明；按发包人规定的时间提供各标段的施工招标图纸、工程量清单和 参考资料；按发包人要求安排相关人员参加标前会，就有关设计问题进行答疑。
10.2  施工期间配合
10.2.1 施工配合指设计人配合施工承包人，在施工期间提供的补充勘察、设计服务或其他配合工作，直至工程通过竣工验收为止。
10.2.2 除专用合同条款另有约定外，发包人应为设计人派赴施工现场的工作人 员，在施工期间提供办公房间、办公桌椅、互联网接口、冷暖设施、生活设施、进 出现场交通服务和其他便利条件。
10.2.3 设计人应在本工程的施工期间，积极提供勘察设计配合服务，包括并不限于设计技术交底、施工现场服务、参与施工过程验收、参与工程交工验收、参与 工程竣工验收等工作。
10.2.4 发包人应当组织设计技术交底会，由设计人向发包人、监理人和施工承包人等进行设计交底，对本工程的设计意图、设计文件和施工要求等进行系统的说 明和解释。
10.2.5 工程施工完毕后，发包人应当按有关规定组织工程交工验收和工程竣工 验收，设计人参加验收并出具本单位的验收结论。如因勘察设计原因致使工程不合 格的，设计人应当承担违约责任，免费修改勘察设计文件和赔偿发包人由此产生的 经济损失。
10.2.6 设计人应在施工现场设立代表处或派驻经验丰富的设计代表常驻施工现 场，做好施工现场服务，并负责解决施工过程中出现的设计问题：
（1）开工前在发包人指定的时间内，做好设计文件的技术交底工作和现场控制点的交接工作（交桩）；
（2）在发包人规定的时间内，及时处理与解决施工中与设计有关的问题；
（3）在发包人规定的时间内，积极配合发包人对施工及设计方案进行优化设计；
（4）参与工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案；
（5）参加本工程的交工、竣工验收，提交设计工作报告，并配合质量监督部门校核工程是否按施工图设计施工。
发包人对设计代表的数量和资历条件有特定要求的，在专用合同条款中约定。设计人应按发包人提出的要求派驻设计代表，否则按违约处理。
若发包人在工作中发现设计代表不称职或有违法行为时，有权提出更换，设计人应在发包人提出更换通知的 7 天内完成更换工作并使发包人满意。
10.2.7  本项目设计变更的勘察设计由设计人承担，设计人应及时完成勘察设计，
提交设计变更文件，并对设计变更文件承担相应责任。除本合同第 11 条规定之外的设计变更，其勘察设计费用应视为已含入合同价格中，发包人不再另行支付。所有 设计变更必须提供预算金额并由设计代表签字确认。
11. 合同变更
11.1  变更情形
11.1.1 合同履行中发生下述情形时，合同一方均可向对方提出变更请求，经双方协商一致后进行变更，勘察设计服务期限和勘察设计费用的调整方法在专用合同 条款中约定。
（1）勘察设计范围发生变化；
（2）除不可抗力外，非设计人的原因引起的周期延误；
（3）非设计人的原因，对工程同一部分重复进行勘察设计；
（4）非设计人的原因，对工程暂停勘察设计及恢复勘察设计。
11.1.2 基准日后，因颁布新的或修订原有法律、法规、规范和标准等引发合同变更情形的，按照上述约定进行调整。
11.2  合理化建议
11.2.1  合同履行中，设计人可对发包人要求提出合理化建议。合理化建议应以
书面形式提交发包人，被发包人采纳并构成变更的，执行第 11.1 款约定。
11.2.2 设计人提出的合理化建议降低了工程投资、缩短了施工期限或者提高了 工程经济效益的，发包人应按专用合同条款中的约定给予奖励。
12. 合同价格与支付
12.1  合同价格
12.1.1 本合同的报价方式、价格调整方式和风险范围划分，在专用合同条款中约定。
12.1.2 勘察设计费用实行发包人签证制度，即设计人完成勘察设计项目后通知 发包人进行验收，通过验收后由发包人代表对实施的勘察设计项目、数量、质量和 实施时间签字确认，以此作为计算勘察设计费用的依据之一。
12.1.3 除专用合同条款另有约定外，合同价格应当包括收集资料，踏勘现场，制订纲要，进行测绘、勘探、取样、试验、测试、分析、设计、评估、审查等，编 制勘察设计文件，招标与施工配合等全部费用和国家规定的各项税费。
12.1.4 发包人要求设计人进行外出考察、试验检测、专项咨询或专家评审时，相应费用不含在合同价格之中，由发包人另行支付。
12.1.5 设计人为联合体的，发包人应根据勘察设计工作进展向联合体牵头人支 付勘察设计费用，由联合体牵头人根据联合体各成员及分包人（如有）实际完成的 工作量及完成质量，向联合体各成员及分包人支付合同价款，由此发生的税费等费 用统一包含在合同价格内，发包人不另行支付。联合体牵头人提出书面申请时，发 包人也可直接向联合体各成员支付合同价款。
12.1.6 发包人向设计人实际支付的勘察设计费，将不高于初步设计审批概算中 相应勘察设计费的审批额，除非勘察设计费审批额依法予以调整。勘察设计费超出 审批额部分发包人将予以扣除，合同价格相应变更，不足部分发包人将不另行支付。
12.2 预付款
12.2.1 预付款应专用于本工程的勘察设计。预付款的额度、支付方式在专用合同条款中约定。设计人无须向发包人提交预付款保函，但设计人提交的履约保证金 对预付款的正常使用承担保证责任。
12.2.2 发包人应在收到预付款支付申请后 28 天内，将预付款支付给设计人；设计人应当提供等额的增值税专用发票。
12.3  中期支付
12.3.1  设计人应按发包人批准或专用合同条款约定的格式及份数，向发包人提
交中期支付申请，并附相应的支持性证明文件。
12.3.2 发包人应在收到中期支付申请后的 28 天内，将应付款项支付给设计人； 设计人应当提供等额的增值税专用发票。发包人未能在前述时间内完成审批或不予 答复的，视为发包人同意中期支付申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的 约定支付逾期付款违约金。
12.3.3 中期支付涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专 用合同条款的约定执行。
12.4  费用结算
12.4.1 合同工作完成后，设计人应按专用合同条款约定的份数和期限，向发包人提交勘察设计费用结算申请，并提供相关证明材料。
12.4.2 发包人应在收到费用结算申请后的 28 天内，将应付款项支付给设计人； 设计人应当提供等额的增值税专用发票。发包人未能在前述时间内完成审批或不予 答复的，视为发包人同意费用结算申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的 约定支付逾期付款违约金。
12.4.3  发包人对费用结算申请内容有异议的，有权要求设计人进行修正和提供
补充资料，由设计人重新提交。设计人对此有异议的，按第 15 条的约定执行。
12.4.4  最终结清付款涉及政府投资资金的，按第 12.3.3 项的约定执行。
12.5  暂列金额
12.5.1 本合同的暂列金额在专用合同条款中约定。暂列金额应按发包人的书面 指示全部或部分地使用，或根本不予动用。
12.5.2 如果使用暂列金额进行某项额外勘察设计工作、专题研究、审查和会务 工作，其费用应按设计人投标报价中相应项目的基本单价和实际发生的工作量经发 包人核定后支付，或者按实际发生的工作费用经发包人核实后支付。
12.6 质量保证金 为保证设计人的设计质量和设计服务，最后一批勘察设计成果文件经上级主管部门批复之后 28 天内，设计人应向发包人缴纳质量保证金。质量保证金可采用银行 保函或现金、支票形式，金额应符合专用合同条款的规定。采用银行保函时，出具 保函的银行须具有相应担保能力，且按照发包人批准的格式出具，所需费用由设计人承担，待项目交工证书签发后 28 天内返还给设计人。
13. 不可抗力
13.1 不可抗力的确认
13.1.1 不可抗力是指设计人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程 中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、 水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
13.1.2 不可抗力发生后，发包人和设计人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的， 由合同双方协商确定。
13.2 不可抗力的通知
13.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要 的证明。
13.2.2  如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交
中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28天内提交最终报告及有关资料。
13.3 不可抗力后果及其处理
13.3.1 不可抗力引起的后果及其损失，应由合同当事人依据法律规定各自承担。不可抗力发生前已完成的勘察设计工作，应当按照合同约定进行支付。
13.3.2 不可抗力发生后，合同当事人应当采取有效措施避免损失进一步扩大， 如未采取有效措施致使损失扩大的，应当自行承担扩大部分的损失。
13.3.3 因一方当事人迟延履行合同义务，致使迟延履行期间遭遇不可抗力的， 应由该当事人承担全部损失。
14.  违约
14.1 设计人违约
14.1.1 合同履行中发生下列情况之一的，属设计人违约：
（1）勘察设计文件不符合法律以及合同约定；
（2）设计人转包、违法分包或者未经发包人同意擅自分包；
（3）设计人未按合同计划完成勘察设计（发包人同意延期的除外）；
（4）设计人无法履行或停止履行合同；
（5）在收到发包人或咨询单位或上级主管部门提出的审查意见后，设计人未在专用合同条款规定的期限内完成对勘察设计文件的修改；
（6）设计人在投标文件中承诺的或按合同文件约定的投入本项目的主要勘察设计人员发生变化（因不可抗力引起的人员变动除外）；
（7）设计人未按照本合同第 10.1 款规定提供招标期间的配合服务；
（8）设计人未及时选派合格的设计代表进驻施工现场，或未能在发包人和设计人约定的时间内给予答复、完成变更设计；
（9）因勘察设计深度不够、资料不足、方案缺陷以及勘察设计质量低劣而被要求返工；
（10）因勘察设计深度不够、资料不足、方案缺陷或质量低劣导致未通过上级主管部门的审查，或导致本项目造价调整率超过专用合同条款中约定的比例；
（11）由于设计人的过失或责任引起本项目发生重大设计变更、较大设计变更或单个合同段因变更引起的工程费用调整累计超过专用合同条款中约定的比例，导 致施工工期拖延或者给发包人造成经济损失。重大设计变更及较大设计变更的划分 标准参照《公路工程设计变更管理办法》的规定执行；
（12）由于设计人的过失或责任导致勘察设计质量事故；
（13）设计人不履行合同约定的其他义务。
14.1.2 设计人发生违约情况时，发包人可向设计人发出整改通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，发包人有权解除合同并向设计人发出解除合同通 知。设计人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和发包人损失等。发包 人有权向设计人课以专用合同条款中约定的违约金，并由发包人将其违约行为上报 省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。
14.2 发包人违约
14.2.1 合同履行中发生下列情况之一的，属发包人违约：
（1）发包人未按合同约定支付勘察设计费用；
（2）发包人原因造成勘察设计停止；
（3）发包人无法履行或停止履行合同；
（4）由于发包人变更勘察设计项目、规模、条件，或未按合同约定提供勘察设计必需的资料，造成勘察设计的返工、停工、窝工或修改设计；
（5）发包人无正当理由不按时返还履约保证金、质量保证金；
（6）发包人不履行合同约定的其他义务。
14.2.2 发包人发生违约情况时，设计人可向发包人发出暂停勘察设计通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，设计人有权解除合同并向发包人发出解 除合同通知。发包人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和设计人损失 等。设计人有权向发包人课以专用合同条款中约定的违约金。
14.3 第三人造成的违约 在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事
人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解 决。
15. 争议的解决
15.1 发包人和设计人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事 人友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定按下列一种方式解决：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
15.2 采用仲裁方式最终解决争议的项目，仲裁裁决是终局性的并对发包人和设 计人双方均具有约束力。全部仲裁费用应由败诉方承担，或按仲裁委员会裁决的比 例分担。
第二节 专用合同条款
（中华人民共和国交通运输部《公路工程标准勘察设计招标文件》（2018年版）

1. 一般约定
1.1  词语定义
1.1.2.2  发包人：永福县交通运输局。
1.1.3.1  本次进行勘察设计招标的项目为S302永福樟峡至塔脚段公路工程项目前期及勘察设计服务采购项目招标。
1.4合同文件的优先顺序
（1）合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料；设计人提交的经发包人审核通过的勘察设计详细工作大纲及进度计划、 专题研究详细工作大纲等）；
（2）中标（成交）通知书；
（3）投标报价表；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）服务采购需求；
（7）设计人有关人员投入的承诺；
（8）其他合同文件。 合同当事人针对各类合同文件所作出的补充和修改亦属于合同文件的组成部分，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
1.6 文件的提供和照管
1.6.2  发包人负责提供的文件包括：   /   ，提供数量：  /   ， 提供期限：  /   。
3. 发包人管理
3.2 监理人
3.2.1  本工程是否委托监理人进行勘察设计监理：   /   。 如进行勘察设计监理，监理人的监理范围包括：   /   ；职责权限：   /   ；总监理工程师：   /   。
3.4 决定或答复
3.4.2  发包人应在收到设计人书面提出的事项后 21 天内作出书面答复。
4.  设计人义务
4.3 分包和不得转包
4.3.2.1允许分包的服务内容：除提级论证报告（含项目建议书）、工程可行性研究报告、项目初设（含项目勘察、设计并编制概算）外的其他服务内容。对分包人的资格要求：应具有相应资质。
4.3.2.2接受分包的单位须具有相应的资质且不得再次分包或转包。中标人应当就分包项目向发包人负责，接受分包的单位就分包项目承担连带责任。 

4.3.2.3在项目实施过程中，分包人与中标人产生的任何纠纷（含经济或其他）均与发包人无关。5. 勘察设计要求
5.3  项目前期服务及勘察设计范围
5.3.2  服务范围包括：提级论证报告（含项目建议书）1项、工程可行性研究报告1项、节约集约用地论证分析专章1项、用地预审与项目选址意见书1项、社会稳定风险分析报告1项、环境影响评价报告1项、水土保持报告1项、路线穿越铁路方案研究1项、路线穿越铁路安全评估1项、地质灾害危险性评估1项、压覆矿产评估1项、防洪（行洪）评价（跨一般性、地区性河流）1项、使用林地可行性报告1项、安全预评价、安全条件论证、安全性评价（初设）、项目初设（含项目勘察、设计并编制概算）。
5.3.3  阶段范围包括：提级论证报告（含项目建议书）、工程可行性研究、节约集约用地论证分析、用地预审与项目选址、社会稳定风险分析、环境影响评价、水土保持、路线穿越铁路方案、路线穿越铁路安全评估、地质灾害危险性评估、压覆矿产评估、防洪（行洪）评价（跨一般性、地区性河流）、使用林地可行性、安全预评价、安全条件论证、安全性评价（初设）、项目初设（含项目勘察、设计并编制概算）。
5.3.4  工作范围包括：提级论证报告（含项目建议书）1项、工程可行性研究报告1项、节约集约用地论证分析专章1项、用地预审与项目选址意见书1项、社会稳定风险分析报告1项、环境影响评价报告1项、水土保持报告1项、路线穿越铁路方案研究1项、路线穿越铁路安全评估1项、地质灾害危险性评估1项、压覆矿产评估1项、防洪（行洪）评价（跨一般性、地区性河流）1项、使用林地可行性报告1项、安全预评价、安全条件论证、安全性评价（初设）、项目初设（含项目勘察、设计并编制概算）。
5.7  安全作业要求
5.7.3  由于设计人提前完成设计而给发包人带来经济效益的，发包人给予设计人如下奖励：   /  。
6. 开始勘察设计和完成勘察设计
6.1  开始勘察设计
6.1.1  满足以下条件时，发包人应向设计人发出开始勘察设计通知：   /  。 勘察设计服务周期安排：
。 

6.2 发包人引起的周期延误 由于发包人原因造成勘察设计服务期限延误的，延长勘察设计服务期限的计算方法：
/   ；增加勘察设计费用的计算方法：  / 
。
6.3 设计人引起的周期延误
逾期违约金的计算 方法 ：无  ； 逾 期 违 约 金 的 最高限 额：无。
6.5 非人为因素引起的周期延误
6.5.1  异 常 恶 劣 气 候 条 件 包括 ：如地震、台风、洪水、冰雹、火灾、暴风雨、雪灾、海啸等 ； 不 利 物 质 条 件 包括：如征收、征用、罢工、骚乱、战争等。
6.7 提前完成勘察设计
6.7.3 由于设计人提前完成勘察设计而给发包人带来经济效益的，发包人给予设计人如下奖励：  /   。
8. 勘察设计文件
8.1 勘察设计文件接收
8.1.3  勘察设计文件提交要求：
（1）合同签订后 90 日内提交项目建议书、工程可行性研究报告、工可批复所需前置专题成果送审稿及项目初设成果；
（2）其他专题根据业主要求时间提交成果送审稿，服务至项目所有前期专题及初步勘察设计取得对应主管部门的批文或完成备案（如遇特殊环境敏感点或用地政策限制，相关专题批复时间以实际要求时间为准）；
（3）各项报告通过专家评审组的技术审查，最终取得审批部门对相关各项报告的批复或完成备案；按履行方式各阶段免费提供各项报告成果文本（每个工程评估报告初稿书面文件一式 8 份，电子文件 1 份；每个报告报审稿书面文件一式 8 份，电子文件 1 份；每个报告定稿书面文件一式 8 份，电子文件 1 份），且甲方最终接收后视为通过验收。
8.2 发包人审查勘察设计文件
8.2.1  发包人审查勘察设计文件的具体范围：/   ；明细内容：    /   ； 费用分担原则：   /   。
10. 招标和施工期间配合
10.2  施工期间配合
10.2.6 本项目对设计代表的数量和资历条件要求：常驻施工现场的设计代表应 不少于    名，其中至少有    专业    名，    专业    名；设计代表应由负责本勘察设计项目的上述专业分项负责人或项目负责人担任。
11. 合同变更
11.1  变更情形
11.1.1  合同变更时，勘察设计服务期限的调整方法：在合同履行期间，国家有关审批部门不是因设计人编制的文件质量间题而对文件不审批或工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，设计人已开展设计工作的，发包人应按乙方实际完成的工作量结算费用；勘察设计费用的调整方法：按下列相应条款执行
（1）设计范围发生变化；因发包人为了优化线路或其他需要，部分专项研究（例如地灾、压矿等）需要发包人增加研究或实验次数，导致发包人工作成本增加的，由双方协商确定后签订补充协议进行变更；变更的定价原则：有政府指导价的执行政府指导价，无政府指导价的，双方协商解决。
（2）除不可抗力外，非设计人及非发包人的原因引起的周期延误；互不追责，其后果给设计人或发包人造成的影响或损失各自承担。
（3）非设计人及非发包人的原因，对工程暂停设计或恢复设计。互不追责，其后果给设计人或发包人造成的影响或损失各自承担。
11.2  合理化建议
11.2.2 设计人提出的合理化建议降低了工程投资、缩短了施工期限或者提高了 工程经济效益的，发包人给予设计人如下奖励：   /   。
12. 合同价格与支付
12.1  合同价格
12.1.1 本合同的报价方式： 总价合同 。 在合同实施期间，由于人工、材料、设备等因素的市场价格变化导致本项目勘察设计费用变化，合同价格的调整方式和风险范围划分：在合同实施期间，本项目设计费用不随国家政策调整或法规、标准及市场因素变化进化调整。设计变更的取费参照相关文件的规定计取 。

本项目设计费用的总金额是完成本合同所规定义务的一切费用，由设计人包干使用，业主将按进度分期支付。合同计价模式为总价合同的，勘察设计费用支付阶段如下：
（1）每个服务项目单独按照投标人的报价依据进行核算结算价格。

（2）当该项目获取计划项目落地实施后由项目实施业主支付总结算金额的90%，剩余10%待项目竣工验收后支付。

12.2 预付款
12.2.1  预付款的额度、支付方式：无。
12.4  费用结算
12.4.1  勘察设计费用结算申请的份数和提交期限：当该项目获取计划项目落地实施后由项目实施业主支付总结算金额的90%，剩余10%待项目竣工验收后支付。
12.5  暂列金额
12.5.1  本合同的暂列金额为工程勘察设计费的  /  ％。
12.6 质量保证金 本项目的质量保证金为勘察设计费用总额的
/  %。
14.  违约
14.1 设计人违约
14.1.1 （14）设计人提供的服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由设计人负责交涉并承担全部责任。

14.1.2 设计人发生违约情况时，发包人有权向设计人课以违约金，具体约定如 下：除不可抗力原因外，设计人没有按照合同规定的时间提供服务的，项目实施业主可要求设计人支付违约金。每推迟一天按合同金额的3‰支付违约金，该违约金累计不超过合同金额的10%。
14.2 发包人违约
14.2.2 发包人发生违约情况时，设计人有权向发包人课以违约金，具体约定如 下：发包人延期付款的，每天向设计人偿付延期款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期款额5%。
15. 争议的解决
15.1 争议的最终解决方式： 仲裁或诉讼  如采用仲裁，仲裁机构名称： /
仲裁委员会。如采用诉讼，诉讼机构名称：发包人所在地有管辖权人民法院。

第三节
合同附件格式

附件一 合同协议书
合 同 协 议 书
 永福县交通运输局（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施S302永福樟峡至塔脚段公路工程项目前期及勘察设计服务采购（项目名称），已接受
（设计人名称，以下简称“设计人”）对该项目S302永福樟峡至塔脚段公路工程项目前期及勘察设计服务采购的投标。发包人和设计人共同达成如下协议。
1.  S302永福樟峡至塔脚段公路工程，（旧称为省道S302永福县城绕城公路）位于桂林市永福县永福镇境内，是S302在永福县的过境组成路段。路线起于永福县城北面的樟峡村附近，接现状S302，沿县城东面洛清江东岸布线，经良家寨，跨茅江，在塔脚村跨湘桂铁路后接S302。路线全长7.824公里。总投资约2.6亿元，建安费约1.27亿元。

2.  下列文件应视为构成合同文件的组成部分：
（1）本合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料；设计人提交的经发包人审核通过的勘察设计详细工作大纲及进度计划、专题研究详细工作大纲等）；
（2）中标（成交）通知书；
（3）投标报价表；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）服务采购需求；
（7）设计人有关人员投入的承诺；
（8）其他合同文件。 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。
3.签约合同价：人民币（大写）
元（¥
）。
4.项目负责人：
。
5.勘察设计工作质量符合的标准和要求：所提供的服务及服务内容必须与投标文件承诺相一致，有国家强制性标准的，还必须符合国家强制性标准的规定，没有国家强制性标准但有其他强制性标准的，必须符合其他强制性标准的规定；安全目标：
。
6.设计人承诺按合同约定承担工程的勘察设计工作，包括     。
7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向设计人支付合同价款。
8.  设计人计划开始勘察设计日期：
，实际日期按照发包人在开
始勘察设计通知中载明的开始勘察设计日期为准。勘察设计服务期限为合同签订后 90 日内提交项目建议书、工程可行性研究报告、工可批复所需前置专题成果送审稿及项目初设成果，其他专题根据业主要求时间提交成果送审稿，服务至项目所有前期专题及勘察设计取得对应主管部门的批文或完成备案（如遇特殊环境敏感点或用地政策限制，相关专题批复时间以实际要求时间为准）。
9. 本协议书在设计人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人 签署并加盖单位章后生效。设计人完成全部勘察设计工作且勘察设计费用结清后失 效。
10.  本协议书正本二份、副本
份，合同双方各执正本一份，副本
份， 当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
11.  合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
发包人：
（盖单位章）
设计人：
（盖单位章） 法定代表人或其委托代理人： （签字） 法定代表人或其委托代理人：  （签字）
 
年
月
日

年
月
日
附件二  廉政合同

                               廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质， 保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，
（项目名称）的项 目法人
（项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目     标段的勘 察设计单位

（勘察设计单位名称，以下简称“设计人”），特订立如下 合同。
1.  发包人和设计人双方的权利和义务
（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。
（2）严格执行
（项目名称）     标段勘察设计合同文件，自觉按 合同办事。
（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理 规章制度。
（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
2.  发包人的义务
（1）发包人及其工作人员不得索要或接受设计人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让设计人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。
（2）发包人工作人员不得参加设计人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受设计人提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。
（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受设计人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（4）发包人工作人员及其配偶、子女、亲属不得从事与本勘察设计合同有关的勘察设计业务等活动。不得以任何理由要求设计人和相关单位在设计中使用某种 产品、材料和设备。
（5）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人勘察设计队伍。
3.  设计人的义务
（1）设计人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（2）设计人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个 人支付的任何费用。
（3）设计人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（4）设计人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。
4.  违约责任
（1）发包人及其工作人员违反本合同第 1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给设计人 单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（2）设计人及其工作人员违反本合同第 1、3 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严 重的，发包人建议交通运输主管部门给予设计人一至三年内不得进入其主管的公路 建设市场的处罚。
5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。 由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请设计人或设计人上级单位纪检监察 部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
6.  本合同有效期为合同双方签署之日起至勘察设计合同失效日止。
7.  本合同作为
（项目名称）     标段勘察设计合同的附件，与勘 察设计合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。
8. 本合同一式四份，由发包人和设计人各执一份，送交发包人和设计人的监 督单位各一份。
发包人：
（盖单位章）
设计人：
（盖单位章） 法定代表人或其委托代理人： （签字） 法定代表人或其委托代理人：  （签字）
 
年
月
日


年
月
日 发包人监督单位：（全称）（盖单位章）
设计人监督单位：（全称）（盖单位章）
附件三 分项负责人最低要求 ①
	人
员
	数
量
	资 格 要 求

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



[image: image1]
① a.招标人应在招标文件中规定若投标人在所投标段中标需派驻的各专业分项负责人。上述人员的具体人选由招 标人和中标人在合同谈判阶段确定，且经招标人审批后作为派驻本标段的主要人员，不允许更换。如中标 人拟派驻的人员数量和资格条件不满足本表要求，招标人应取消其中标资格。
b.本表不适用于已按资格预审文件或招标文件要求提供了各专业分项负责人的特别复杂的特大桥梁和特长隧道 项目主体工程以及其他有特殊要求的工程。
附件四 履约保证金格式
如采用银行保函，格式如下。
履约保证金
 
（发包人名称）：
鉴于
（发包人名称，以下简称“发包人”）接受
（设 计人名称，以下简称“设计人”）于     年    月   日参加
（项目名称） 标段勘察设计的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就设计人履行与你方订立的 合同，向你方提供担保。
1.  担保金额人民币（大写）
元（¥
）。
2. 担保有效期自发包人与设计人签订的合同生效之日起至发包人签收最后一 批勘察设计成果文件且设计人按照合同约定缴纳质量保证金之日止。①
3. 在本担保有效期内，如果设计人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同
的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 日内 无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。
4. 发包人和设计人变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规 定的义务不变。
担 保 人：
（盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人：

（签字） 

地
址： 


 

邮政编码： 


  

电
话： 


   

传
真： 


  
 
年
月
日
第六章  投标文件格式

投标文件封面格式：
投标文件
项目名称：  
项目编号：

采购代理机构：广西北投建信建设项目管理有限公司

投标人[公章(CA签章)]：                             
法定代表人或相应的委托代理人签字[或盖章(CA签章)]：              

日期：              年           月           日
投标文件目录

投标报价表（格式见附件，必须提供）；

资格性响应证明材料：

（1）投标人相应的法定代表人身份证正反面扫描件（必须提供）；

（2）投标人的授权委托书原件（格式见附件）、委托代理人身份证正反面扫描件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的开标截止时间前半年内任意一个月养老保险证明扫描件（委托代理时必须提供）；
（3）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息、前期服务情况的书面声明（格式见附件，必须提供）；

（4）投标人近半年内任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料【增值税发票（税收完税证明）或企业所得税完税证明或税务部门出具的无欠税证明或免税证明】扫描件（必须提供）； 

（5）投标人2024年度的财务状况报告（财务状况报告的内容应包括：资产负债表、利润表、现金流量表，三者缺一不可，三表可以是投标人自行编制也可以是第三方的审计报告。若为新成立的企业，请根据实际情况提供）（格式自拟，必须提供）；
（6）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件（必须提供）；

(7) 投标人特定资格要求的证明文件复印件或扫描件（包括：①投标人必须通过全国投资项目在线审批监管平台备案（咨询专业包含公路）；②工程设计公路行业（公路）乙级（含）以上设计资质或公路行业设计甲级资质或工程设计综合甲级资质 ；③工程勘察专业类（岩土工程勘察、工程测量）乙级（含）以上资质或工程勘察综合甲级资质；投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统（https://hwdms.mot.gov.cn/BMWebSite/）”中的公路工程设计资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。）（必须提供）；

（8）承诺函（格式见附件，必须提供）；

（9）投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人在近三年内（2023年1月至投标截止时间前）无行贿犯罪行为记录（附中国裁判文书网查询行贿受贿犯罪行为记录截图)(必须提供）。

13.3 商务、技术性响应及其他证明材料：

（1）服务需求响应表（格式见附件，必须提供）；

（2）投标人的服务承诺书（格式自拟，必须提供）；

（3）投标人项目的技术方案（格式自拟，必须提供）；
（4）拟投入本项目主要工作人员（格式见附件）（如有，必须提供）；
（5）投标人2021年以来具有同类项目业绩的相关证明材料（如有，请提供）；

（6）投标人相关获奖证书、认证证书等有效证明文件（如有，请提供）；

（7）投标人属于小型、微型企业的，以提供的中小企业声明函（见附件）为准，并对声明的真实性负责，中标结果将同时公告该企业《中小企业声明函》，接受社会监督，格式见附件（如有，请提供）；
（8）投标人属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；

（9）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，中标结果将同时公告企业《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督（如有，请提供）；

（10）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

一、投标报价表（格式见附件，必须提供）； 

附件：
投标报价表（格式）

致： （采购人）
根据贵方            项目招标文件，项目编号              ，签字代表           （姓名）经正式授权并代表投标人            （投标单位名称），做出如下报价： 

工程项目概况：S302永福樟峡至塔脚段公路工程，（旧称为省道S302永福县城绕城公路）位于桂林市永福县永福镇境内，是S302在永福县的过境组成路段。路线起于永福县城北面的樟峡村附近，接现状S302，沿县城东面洛清江东岸布线，经良家寨，跨茅江，在塔脚村跨湘桂铁路后接S302。路线全长7.824公里。总投资约2.6亿元，建安费约1.27亿元。投标人可暂按该工程规模、投资进行前期工作报价测算。

项目的付款结算方式为：①每个服务项目单独按照投标人的报价依据进行核算结算价格；②支付方式为待该项目获取计划项目落地实施后由项目实施业主支付总结算金额的90%，剩余10%待项目竣工验收后支付。③在项目申报计划过程中，投标人应及时提供有效的服务项目成果文件含纸质版及电子版。④投标人应积极主动配合业主向上级部门争取补助资金。

如项目遇上名称变化等情况，投标人应无偿配合业主做好相对应的变更工作。
	序号
	服务项目
	数量及单位
	报价
	报价依据
	服务内容
	备注

	1
	提级论证报告（含项目建议书）
	1项
	
	
	编制提级论证报告及项目建议书，配合业主完成审批，评审相关费用由编制单位支出。
	以取得项目建议书批复为准

	2
	工程可行性研究报告
	1项
	
	
	编制工可报告，配合业主完成评审、审批。评审相关费用由编制单位支出。该项目待取得项目建议书批复后，再行开展。
	以取得工可批复为准

	3
	节约集约用地论证分析专章
	1项
	
	
	编制节约集约用地论证分析专章报告，配合业主完成评审、审批。评审相关费用由编制单位支出。待初设红线基本确定后开展工作。
	以取得相关管理部门批复为准

	4
	用地预审与项目选址意见书
	1项
	
	
	编制用地预审与项目选址意见书报告，配合业主完成评审、审批。评审相关费用由编制单位支出。待初设红线基本确定后开展工作。
	以取得相关管理部门批复为准

	5
	社会稳定风险分析报告
	1项
	
	
	编制社会稳定风险分析报告，配合业主完成评审、审批。评审相关费用由编制单位支出。
	以取得相关管理部门批复为准

	6
	环境影响评价报告
	1项
	
	
	编制环评报告，配合业主完成评审、审批。评审相关费用由编制单位支出。
	以取得相关管理部门批复为准

	7
	水土保持报告
	1项
	
	
	编制水保报告，配合业主完成评审、审批。评审相关费用由编制单位支出。
	以取得相关管理部门批复为准

	8
	路线穿越铁路方案研究
	1项
	
	
	编制路线穿越铁路方案研究报告，配合业主完成评审、审批。评审相关费用由编制单位支出。
	以取得相关管理部门批复为准

	9
	路线穿越铁路安全评估
	1项
	
	
	编制路线穿越铁路安全评估报告，配合业主完成评审、审批。评审相关费用由编制单位支出。
	以取得相关管理部门批复为准

	10
	地质灾害危险性评估
	1项
	
	
	编制地质灾害危险性评估报告，配合业主完成评审、审批。评审相关费用由编制单位支出。
	以取得相关管理部门批复为准

	11
	压覆矿产评估
	1项
	
	
	编制压覆矿产评估报告，配合业主完成评审、审批。评审相关费用由编制单位支出。
	以取得相关管理部门批复为准

	12
	防洪（行洪）评价（跨一般性、地区性河流）
	1项
	
	
	编制防洪（行洪）评价报告，配合业主完成评审、审批。评审相关费用由编制单位支出。
	以取得相关管理部门批复为准

	13
	使用林地可行性报告
	1项
	
	
	编制使用林地可行性报告，配合业主完成评审、审批。评审相关费用由编制单位支出。待初设红线确定后开展工作，待初设批复后才能送审报批。
	以取得相关管理部门批复为准

	14
	安全预评价
	1项
	
	
	编制安全预评价报告，配合业主完成评审、审批。评审相关费用由编制单位支出。
	以取得相关管理部门批复为准

	15
	安全条件论证
	1项
	
	
	编制安全条件论证报告，配合业主完成评审、审批。评审相关费用由编制单位支出。
	以取得相关管理部门批复为准

	16
	安全性评价（初设）
	1项
	
	
	编制安全性评价（初设）报告，配合业主完成评审、审批。评审相关费用由编制单位支出。
	以取得相关管理部门批复为准

	17
	项目初设（含项目勘察、设计并编制概算）
	1项
	
	
	完成项目初设含项目勘察、设计并编制概算，同时配合完成第三方单位咨询审查及修改工作。评审相关费用由编制单位支出。待项目取得工可批复后，再行开展。
	以取得最终设计批复为准

	合计（元）
	
	/
	/
	/

	投标总报价（大写）：人民币                         元（¥                      ）


据此函，我方宣布同意如下： 

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件， 已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。 

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。 

3.本投标有效期自投标截止之日起  90  日。 

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。 

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。 

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。 

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。 

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密； 
□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                       ；
与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                        邮编：                  电话、传真：             
电子邮箱：                     
开户名称：                                        
开户银行：                                        
账号：                                            
投标人 (CA证书签章)：                            

法定代表人或相应的委托代理人签字（或个人CA证书签章）：                           

投标日期：                                        
注：1、投标报价表须由法定代表人或相应的委托代理人签字（或个人CA证书签章）并加盖投标人公章（CA证书签章）。
2、当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（CA证书签章）。

3、投标人必须按本投标报价表（格式）要求注明清楚联系方式（包括地址、邮编、邮箱、电话等），从而确保中标结果等相关信息能及时通知到位。
二、资格性响应证明材料（格式）
1、投标人相应的法定代表人身份证正反面扫描件（必须提供）；

2、投标人的授权委托书原件（格式见附件）、委托代理人身份证正反面扫描件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的开标截止时间前半年内任意一个月养老保险证明扫描件（除投标人为以下三种情形的：①如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同扫描件代替养老保险证明扫描件；②如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证扫描件或事业单位机构为其发放工资的工资条扫描件代替养老保险证明扫描件；③如委托代理人为免缴纳养老保险人员，提供免缴纳养老保险的证明材料扫描件及投标人与委托代理人签订的劳动合同扫描件代替养老保险证明扫描件。）（委托代理时必须提供）；

附件：

授权委托书（格式）

致：     （采购人）
我              （姓名）系                              （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。
代理人无转委托权，特此委托。 
我已在下面签字，以资证明。

投标人（CA证书签章）：                                   

法定代表人签字（或个人CA证书签章）：                  　　 

       年      月     日

附：委托代理人身份证正反面证明文件以及投标人为委托代理人交纳的开标截止时间前半年内任意1个月养老保险证明扫描件（委托代理时必须提供）。

3、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息、前期服务情况的书面声明（格式见附件，必须提供）；

附件：
声   明（格式）
致： （采购人）
我公司郑重声明：

1.在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，我方对此声明负全部法律责任。
2.在参加本项目政府采购活动前不属于为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。
3. 在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)中未被列入严重违法失信企业名单。

投标人（公章或CA证书签章）：                           

法定代表人或相应的委托代理人签字

（或个人CA证书签章）：                          
日          期：                                  
4、投标人近半年内任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料【增值税发票（税收完税证明）或企业所得税完税证明或税务部门出具的无欠税证明或免税证明】扫描件（必须提供）； 

注：投标人无纳税记录的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的无欠税证明或免税证明扫描件，从取得营业执照时间起到投标文件递交截止时间止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税费或依法免缴税费的凭据扫描件； 
投标人2024年度的财务状况报告（财务状况报告的内容应包括：资产负债表、利润表、现金流量表，三者缺一不可，三表可以是投标人自行编制也可以是第三方的审计报告。若为新成立的企业，请根据实际情况提供）（格式自拟，必须提供）；

6、投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件（必须提供）。

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如投标人为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有 效“企业法人营业执照”或“营业执照；投标人为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人为非 企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；投标人为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

7、投标人特定资格要求的证明文件复印件或扫描件（包括：①投标人必须通过全国投资项目在线审批监管平台备案（咨询专业包含公路）；②工程设计公路行业（公路）乙级（含）以上设计资质或公路行业设计甲级资质或工程设计综合甲级资质 ；③工程勘察专业类（岩土工程勘察、工程测量）乙级（含）以上资质或工程勘察综合甲级资质；投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统（https://hwdms.mot.gov.cn/BMWebSite/）”中的公路工程设计资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。）（必须提供）； 

8、承诺函（格式见附件，必须提供）； 

附件：
承诺函（格式）

                            （采购人名称）：

我方已全面阅读并理解本  （项目名称）    招标文件的所有内容，现自愿参加上述项目的投标，并就有关事项向采购人郑重承诺如下：

保证投标文件内容无弄虚作假。若评标过程中查有虚假，同意作无效投标文件处理并由采购人报行政主管监督部门给予不良行为记录；若中标之后查有虚假，同意被废除授标并被没收履约担保并由采购人报行政主管监督部门给予不良行为记录。

保证不借用他人资质投标或出借资质给他人投标，不与其他投标人商串通投标，不适用非法手段获取中标。如在评标过程中发现有上述行为，同意作无效投标文件处理并由采购人报行政主管监督部门给予不良行为记录；若中标之后发现有上述行为，同意被废除授标并被没收履约担保并由采购人报行政主管监督部门给予不良行为记录。
保证未被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内。如在评标过程中发现有上述行为，同意作无效投标文件处理并由采购人报行政主管监督部门给予不良行为记录；若中标之后发现有上述行为，同意被废除授标并被没收履约担保并由采购人报行政主管监督部门给予不良行为记录。

保证未被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书。如在评标过程中发现有上述行为，同意作无效投标文件处理并由采购人报行政主管监督部门给予不良行为记录；若中标之后发现有上述行为，同意被废除授标并被没收履约担保并由采购人报行政主管监督部门给予不良行为记录。

保证未进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。如在评标过程中发现有上述行为，同意作无效投标文件处理并由采购人报行政主管监督部门给予不良行为记录。

若我方中标，保证中标之后加强现场管理，密切配合采购人开展工作，服从采购人驻现场代表的管理。
我方对投标行为和投标文件的合法性、规范性和真实性予以承诺，并保证中标后严格履行合同条款。

特此承诺。
投标人（CA证书签章）：                           

法定代表人或相应的委托代理人签字

（或个人CA证书签章）：                          

日          期：                                  
（9）投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人在近三年内（2023年1月至投标截止时间前）无行贿犯罪行为记录（附中国裁判文书网查询行贿受贿犯罪行为记录截图，必须提供）。
三、商务、技术性响应及其他证明材料
1、服务需求响应表（必须提供）；

附件：
服务需求响应表（格式）

	序号
	服务项目
	招标文件服务采购需求条款要求
	投标人的承诺
	偏离说明
	备注

	一、技术要求

	1
	工程项目概况
	
	
	
	

	2
	如项目遇上名称变化等情况，投标人应无偿配合业主做好相对应的变更工作
	
	
	
	

	3
	服务内容及要求

	序号
	服务项目
	招标文件服务采购需求条款要求
	投标人的承诺
	偏离说明
	备注

	1
	提级论证报告（含项目建议书）
	编制提级论证报告及项目建议书，配合业主完成审批，评审相关费用由编制单位支出。
	
	
	以取得项目建议书批复为准

	2
	工程可行性研究报告
	编制工可报告，配合业主完成评审、审批。评审相关费用由编制单位支出。该项目待取得项目建议书批复后，再行开展。
	
	
	以取得工可批复为准

	3
	节约集约用地论证分析专章
	编制节约集约用地论证分析专章报告，配合业主完成评审、审批。评审相关费用由编制单位支出。待初设红线基本确定后开展工作。
	
	
	以取得相关管理部门批复为准

	4
	用地预审与项目选址意见书
	编制用地预审与项目选址意见书报告，配合业主完成评审、审批。评审相关费用由编制单位支出。待初设红线基本确定后开展工作。
	
	
	以取得相关管理部门批复为准

	5
	社会稳定风险分析报告
	编制社会稳定风险分析报告，配合业主完成评审、审批。评审相关费用由编制单位支出。
	
	
	以取得相关管理部门批复为准

	6
	环境影响评价报告
	编制环评报告，配合业主完成评审、审批。评审相关费用由编制单位支出。
	
	
	以取得相关管理部门批复为准

	7
	水土保持报告
	编制水保报告，配合业主完成评审、审批。评审相关费用由编制单位支出。
	
	
	以取得相关管理部门批复为准

	8
	路线穿越铁路方案研究
	编制路线穿越铁路方案研究报告，配合业主完成评审、审批。评审相关费用由编制单位支出。
	
	
	以取得相关管理部门批复为准

	9
	路线穿越铁路安全评估
	编制路线穿越铁路安全评估报告，配合业主完成评审、审批。评审相关费用由编制单位支出。
	
	
	以取得相关管理部门批复为准

	10
	地质灾害危险性评估
	编制地质灾害危险性评估报告，配合业主完成评审、审批。评审相关费用由编制单位支出。
	
	
	以取得相关管理部门批复为准

	11
	压覆矿产评估
	编制压覆矿产评估报告，配合业主完成评审、审批。评审相关费用由编制单位支出。
	
	
	以取得相关管理部门批复为准

	12
	防洪（行洪）评价（跨一般性、地区性河流）
	编制防洪（行洪）评价报告，配合业主完成评审、审批。评审相关费用由编制单位支出。
	
	
	以取得相关管理部门批复为准

	13
	使用林地可行性报告
	编制使用林地可行性报告，配合业主完成评审、审批。评审相关费用由编制单位支出。待初设红线确定后开展工作，待初设批复后才能送审报批。
	
	
	以取得相关管理部门批复为准

	14
	安全预评价
	编制安全预评价报告，配合业主完成评审、审批。评审相关费用由编制单位支出。
	
	
	以取得相关管理部门批复为准

	15
	安全条件论证
	编制安全条件论证报告，配合业主完成评审、审批。评审相关费用由编制单位支出。
	
	
	以取得相关管理部门批复为准

	16
	安全性评价（初设）
	编制安全性评价（初设）报告，配合业主完成评审、审批。评审相关费用由编制单位支出。
	
	
	以取得相关管理部门批复为准

	17
	项目初设（含项目勘察、设计并编制概算）
	完成项目初设含项目勘察、设计并编制概算，同时配合完成第三方单位咨询审查及修改工作。评审相关费用由编制单位支出。待项目取得工可批复后，再行开展。
	
	
	以取得最终设计批复为准

	二、商务条款
	

	1
	合同履行期限及地点
	
	
	
	

	2
	合同签订时间
	
	
	
	

	3
	付款条件（进度

和方式）
	
	
	
	

	4
	报价要求
	
	
	
	

	5
	售后服务
	
	
	
	

	6
	知识产权及其他
	
	
	
	

	7
	验收标准
	
	
	
	

	8
	项目负责人要求
	
	
	
	


投标人（CA证书签章）：                           

法定代表人或相应的委托代理人签字

（或个人CA证书签章）：                          

日          期：                                  
注：1、投标人应对照招标文件“第三章 服务采购需求”条款逐条实质性响应，并作出偏离说明。

2、投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3、技术响应表须由法定代表人或相应的委托代理人签字（或个人CA证书签章）并加盖投标人公章（CA证书签章）。

4、当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（CA证书签章）。

2、投标人的服务承诺书（必须提供）；

服务承诺书（格式）
（由投标人根据项目实际情况和服务采购需求的要求自行编制）

投标人（CA证书签章）：                           

法定代表人或相应的委托代理人签字

（或个人CA证书签章）：                          

日          期：                                  
3、投标人本项目的技术方案（必须提供）；

技术方案（格式）
（由投标人根据项目实际情况和服务采购需求的要求自行编制）

投标人（CA证书签章）：                            

法定代表人或相应的委托代理人签字

（或个人CA证书签章）：                            
日          期：                                   
4、拟投入本项目主要工作人员（格式见附件）（必须提供）；

附件：

拟投入本项目主要工作人员表（格式）
	序号
	姓名
	本项目中担任的职务
	执业资格证明
	职称
	备注

	
	
	
	证书名称
	证号
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1、在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，投标人可根据本表格式自行制表填写。

2、随表附表内人员的相关证书（如有）、身份证正反面扫描件并加盖投标人公章（CA证书签章）。

3、拟投入本项目主要工作人员表须由法定代表人或相应的委托代理人签字（或个人CA证书签章）并加盖投标人公章（CA证书签章）。

投标人（CA证书签章）：                            

法定代表人或相应的委托代理人签字

（或个人CA证书签章）：                            
日          期：                                   
5、投标人2021年以来具有同类项目业绩的相关证明材料（如有，请提供）；

6、投标人相关获奖证书、认证证书等有效证明文件（如有，请提供）；

7、投标人属于小型、微型企业的，以提供的中小企业声明函（见附件）为准，并对声明的真实性负责，中标结果将同时公告该企业《中小企业声明函》，接受社会监督，格式见附件（如有，请提供）；

附件：


中小企业声明函（格式）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业（如有）、签订分包意向协议的中小企业（如有））的具体情况如下：

1、 （标的名称） ，属于      （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元。属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2、 （标的名称） ，属于       （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章或CA证书签章）：              
日 期：   年   月   日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
附表
统计上大中小微型企业划分标准
	行业名称
	指标名称
	计量
单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50 
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业*
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	1000≤Y＜200000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


1、大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2、附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3、企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。
8、投标人属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；

9、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，中标结果将同时公告企业《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督（如有，请提供）；

附件

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（公章或CA证书签章）：

日  期：
10、投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

其他文件格式

附件1：

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                               
联系人：                      联系电话：                             
授权代表：                                          
联系电话：                                            

地址：                         邮编：                              
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         
采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
法律依据：                                          
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1、供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2、质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3、质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4、质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5、质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6、质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
附件2：

广西线上“政采贷”政策告知函

各供应商：

    欢迎贵公司参与政府采购活动！

线上“政采贷”是人民银行南宁中心支行和自治区财政厅共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可持政府采购合同在线向银行金融机构申请贷款，融资机构将根据《中国人民银行南宁中心支行 广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发[2021]258号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

相关金融产品和银行金融机构联系方式，可在中征应收账款融资服务平台查询（网址：https://www.crcrfsp.com/，客服电话：400-009-0001）。

附件3：

桂林市政府采购项目合同验收书（参考格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：      ​ ）的约定，我单位对（项目名称：     ）政府采购项目中标（或者成交）供应商（公司名称：          ）提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

	验收方式：
	□自行验收 □委托验收

	序号
	名 称
	货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准）
	数量
	金 额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合 计
	
	

	合计大写金额： 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	
	
	
	

	验收具体内容
	（应按采购合同、采购文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)

	验收小组意见
	验收结论性意见：

	
	有异议的意见和说明理由：

签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或者其他相关人员签字：

或者受邀机构的意见（盖章）：

	中标或者成交人负责人签字或者盖章：

联系电话： 年 月 日
	采购人或者受托机构的意见（盖章）：

联系电话： 年 月 日


附件4

政府采购项目履约保证金退付意见书（参考格式）

	供

应

商

申

请
	项目编号：

	
	项目名称：

	
	该项目已于       年     月     日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于         年      月       日已满，请将履约保证金（大写）人民币                              （小写）¥           退付到达以下账户。

单位名称：

开户银行：

账   号：

联系人及电话：

         供应商签章：

                           年    月     日

	采

购

人

意

见
	退付意见：（是否同意退付履约保证金及退付金额）

联系人及电话：                         采购人签章

                                        年    月     日

	备注
	


注：供应商凭经采购人审批的退付意见书到履约保证金收取单位办理履约保证金退付事宜。


