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[bookmark: _Toc5371][bookmark: OLE_LINK64]第一章 竞争性磋商公告

项目概况
2026年度中央财政森林修复（森林可持续经营）项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取竞争性磋商文件，并于2026年9月21日上午9时30分（北京时间）前提交响应文件。
[bookmark: _Toc35393798][bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc132893774][bookmark: _Toc132893710][bookmark: _Toc28359012][bookmark: _Toc82016585][bookmark: _Toc35393629]一、项目基本情况
项目编号：GLZC2026-C3-250063-YZLZ
项目名称：2026年度中央财政森林修复（森林可持续经营）项目
采购方式：竞争性磋商
预算金额（元）：870000.00
最高限价：870000.00元
[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK63]采购需求：（1）标的名称、数量：2026年度中央财政森林修复（森林可持续经营）1项。（2）简要服务内容及要求或服务要求：森林抚育是森林培育的重要措施，也是林业生产的重要组成部分。按森林经营要求，结合规划作业区实际，通过对中幼龄林进行有效抚育，调整林分结构，促进林木生长发育，提高林分质量，改善林内卫生条件，增强森林生态防护功能，达到培育健康稳定森林生态系统，发挥森林生态、经济和社会效益的目的，具体内容详见磋商文件第三章“采购需求”。
合同履行期限：自签订合同之日起至2026年11月30日前须完成本项目的各项服务内容并验收合格。
[bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc28359013][bookmark: _Toc35393799]本项目不接受联合体参与磋商。
二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
[bookmark: _Toc28359014][bookmark: _Toc28359091]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业）。
3.本项目的特定资格要求：无。
[bookmark: _Toc35393631][bookmark: _Toc35393800]三、获取采购文件
[bookmark: _GoBack]时间：2026年9月10日至2026年9月17日，每天上午00:00至11:59，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
地点：广西政府采购云平台（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）。
方式：潜在供应商登录广西政府采购云平台（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）免费获取竞争性磋商文件电子版。供应商应在广西政府采购云平台进行“申请获取采购文件”操作，否则，将导致无法在线编制响应文件并参与竞标，其不利后果由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc35393801][bookmark: _Toc35393632][bookmark: _Toc28359015][bookmark: _Toc28359092]售价（元）：0。
四、响应文件提交
截止时间：2026年9月21日上午9时30分（北京时间）
[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK23][bookmark: _Toc28359016][bookmark: _Toc35393633][bookmark: _Toc28359093][bookmark: _Toc35393802]地点：登录广西政府采购云平台在线提交。
五、开启
时间：2026年9月21日上午9时30分（北京时间）
[bookmark: OLE_LINK52][bookmark: OLE_LINK51][bookmark: _Toc35393634][bookmark: _Toc35393803][bookmark: _Toc28359017][bookmark: _Toc28359094]地点：通过广西政府采购云平台在线解密开启。
六、公告期限
[bookmark: _Toc35393635][bookmark: _Toc35393804]自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜
1.信息公告发布媒体：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、桂林市政府采购网（zfcg.czj.guilin.gov.cn）。
2.本项目需要落实的政府采购政策：
（1）政府采购促进中小企业发展；
（2）政府采购支持监狱企业发展；
（3）政府采购促进残疾人就业政策；
（4）本项目为服务项目，不涉及强制采购节能产品；
（5）政府采购支持采用本国产品的政策；
（6）优先采购节能产品、环境标志产品。
[bookmark: _Toc35393805][bookmark: _Toc28359095][bookmark: _Toc28359018][bookmark: _Toc35393636]3.资格条件特别说明：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
（2）对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
4.广西政府采购云平台电子竞标注意事项：
（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子竞标，供应商应按照本项目竞争性磋商文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在响应文件提交截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子竞标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），供应商在广西政府采购云平台提交电子响应文件时，请填写参加远程磋商活动经办人联系方式。供应商登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子竞标具体操作流程。
（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，供应商应当在响应文件提交截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交（供应商可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763或者0771-3381253）。
（3）CA证书在线解密：供应商竞标时，需凭制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。
注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。2）各供应商通过广西政府采购云平台参与政府采购项目竞标需下载使用新版客户端（以下简称“电子投标客户端”），客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区。3）供应商应当在响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、提交，响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新上传、提交，在响应文件提交截止时间止未完成上传、提交的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间以后上传递交的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。
5.监督管理机构：兴安县财政局；联系电话：0773-6220651。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名    称：兴安县国有摩天岭林业总场
地    址：广西壮族自治区桂林市兴安县兴桂路23号
联系方式：0773-6107877
2.采购代理机构信息
名    称：云之龙咨询集团有限公司
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]地　　址：广西壮族自治区桂林市临桂区西城北路2号耀辉•美好家园2幢12层1号房
[bookmark: OLE_LINK58][bookmark: OLE_LINK59]联系方式：0773-2887388、2887399 
3.项目联系方式
项目联系人：黄钏钏、劳湲清
[bookmark: OLE_LINK24]电　　话：0773-2887388、2887399　　








[bookmark: _Toc132893775][bookmark: _Toc29208][bookmark: _Toc163046946]第二章 供应商须知
供 应 商 须 知 前 附 表
	序号
	条款号
	条款名称
	内容、要求

	1
	1.1
	项目名称及项目编号
	项目名称：2026年度中央财政森林修复（森林可持续经营）项目
项目编号：GLZC2026-C3-250063-YZLZ
代理编号：YZLGL2026-C3-071-XAZC

	2
	3
	供应商资格
	3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业）。
3.3本项目的特定资格要求：无。

	3
	4
	广西政府采购云平台电子竞标注意事项
	4.1本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子竞标，供应商应按照本项目竞争性磋商文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在响应文件提交截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子竞标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），供应商在广西政府采购云平台提交电子响应文件时，请填写参加远程磋商活动经办人联系方式。供应商登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子竞标具体操作流程。
4.2未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，供应商应当在响应文件提交截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交（供应商可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763或者0771-3381253）。
4.3 CA证书在线解密：供应商竞标时，需凭制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。
1）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。2）各供应商通过广西政府采购云平台参与政府采购项目竞标需下载使用新版客户端（以下简称“电子投标客户端”），客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区。3）供应商应当在响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、提交，在响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新上传、提交，在响应文件提交截止时间止未完成上传、提交的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间以后上传递交的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。
4.4本项目评审过程中，磋商小组需要供应商进行澄清（说明、更正）、参与磋商、最后报价等全部事宜，均通过广西政府采购云平台在线进行。本项目响应文件提交后至评审结束前，供应商应保持登录广西政府采购云平台且实时在线以保证及时收发相关信息，否则其不利后果由供应商自行承担。
4.5不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。 

	4
	13
	磋商报价及采购预算金额
	13.1供应商必须就“采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，响应文件只允许有一个报价方案，不接受有选择的或有条件的报价，否则响应文件按无效处理。
13.2采购预算金额（人民币）：捌拾柒万元整（¥870000.00）。报价超采购预算金额的，响应文件作无效处理。
13.3本项目实行总承包报价。供应商磋商报价应包含本次采购范围内的标的价款，以及完成本项目“采购需求”中全部服务内容产生的所有成本、林地清理人工费、意外伤害险、所需的设备材料费、管理费、保险、税金、利润、项目验收等其他费用，供应商应综合考虑在报价中。在合同实施时，采购人将不予另行支付供应商提出的其他任何费用，并认为此项目的费用已包括在磋商报价中。

	5
	14
	响应文件有效期
	自响应文件提交截止时间之日起90天，有效期不足的响应文件将被拒绝。

	6
	15
	电子响应文件的制作、加密
	15.1供应商制作电子响应文件前，应登录广西政府采购云平台进行“申请获取采购文件”操作，否则，将导致无法在线编制响应文件并参与竞标，其不利后果由供应商自行承担。
15.2供应商下载或获取竞争性磋商文件后，登录电子投标客户端，按照本磋商文件规定的响应文件格式、顺序以及广西政府采购云平台的要求，通过电子投标客户端编制电子响应文件。
15.3供应商应按电子投标客户端载明的“标书关联”功能进行电子响应文件的关联定位，以便磋商小组在评审时点击相应评审项可直接定位到该评审内容；如供应商的电子响应文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该评审项不符，导致磋商小组无法查询并做出对供应商不利的评审，相关后果由供应商自行承担。
15.4电子响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人或授权委托代理人签字（或电子签名）。因响应文件字迹潦草、表达不清、内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读，或者在按竞争性磋商文件规定的部位查找不到相关内容的，其不利后果由供应商自行承担。
15.5供应商编制、生成电子响应文件后应当加密响应文件。供应商未按规定编制并加密的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

	7
	15.6
	供应商公章及签字
	15.6.1本竞争性磋商文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，使用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本竞争性磋商文件有特殊规定外，供应商的其他形式印章均不能代替公章。
15.6.2本竞争性磋商文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。
15.6.3本竞争性磋商文件所称的“电子签章”“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子响应文件，电子签章与实物印章、电子签名与手写签名具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。

	8
	16
	首次响应文件的提交、撤回、修改
	16.1响应文件的提交截止时间：2026年9月21日上午9时30分（北京时间）
16.2地点：通过广西政府采购云平台在线提交。
16.3供应商应当在响应文件提交截止时间前，将生成的电子响应文件上传提交至广西政府采购云平台。响应文件提交截止时间前可以补充、修改或撤回电子响应文件，补充、修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。在响应文件提交截止时间后的响应文件有效期内，供应商不得撤回其响应文件。响应文件提交截止时间止未成功将电子响应文件上传至广西政府采购云平台的，视为未提交响应文件。
16.4除竞争性磋商文件另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。

	9
	17
	响应文件的解密
	响应文件提交截止时间后，采购代理机构开启解密响应文件操作，广西政府采购云平台向各供应商发出电子加密响应文件解密通知，供应商需凭制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密。若供应商在广西政府采购云平台规定的时间内无法解密或解密失败的，可以在响应文件解密截止时间后30分钟内以电子邮件的形式向采购代理机构提交电子备份响应文件（接收电子备份响应文件的电子邮箱为：guilinyl@vip.sina.com）；供应商未在上述规定的时间、电子邮箱提交的电子备份响应文件，采购代理机构不予接收或承认。采购代理机构收到电子备份响应文件后按操作规范上传至广西政府采购云平台，电子备份响应文件上传成功后，供应商原上传的电子加密响应文件自动失效。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未在规定的时间内提供电子备份响应文件的（包含提供的电子备份响应文件无效的情况），视为供应商放弃磋商。

	10
	18.1
	磋商小组组成
	磋商及评审组织工作由采购代理机构负责，具体磋商、评审工作由依法组建的磋商小组负责，磋商小组由采购人代表和评审专家共3人单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

	11
	18.2
	磋商时间、地点、人员
	18.2.1磋商时间：首次响应文件提交截止时间后。
18.2.2磋商地点：供应商代表在响应文件提交当天实时登录广西政府采购云平台，按磋商小组要求在线等候参与磋商及提交最后报价。因供应商未保持实时在线，导致磋商小组无法及时与其取得联系，从而造成供应商未按规定参与磋商或报价的，其不利后果由供应商自行承担。
18.2.3磋商参加人员：供应商法定代表人或相应的委托代理人参加磋商。请供应商实时登录广西政府采购云平台等候在线磋商。
18.2.4 首次响应文件提交截止时间后，登录广西政府采购云平台在线解密开启。

	12
	19.2
	评审办法
	综合评分法，具体详见第四章“评审办法”。

	13
	26
	信用查询
	根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37号），由采购代理机构对第一成交候选供应商进行信用查询：
（1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等；
（2）查询截止时间：成交通知书发出前；
（3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；
（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交候选供应商资格。

	14
	27
	成交公告
及成交通知书
	27.1 采购代理机构于评审结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。
27.3在发布成交公告的同时，采购代理机构通过广西政府采购云平台线上向成交供应商发出电子成交通知书，成交供应商应自行登录广西政府采购云平台查收。

	15
	28
	履约保证金
	本项目不收取履约保证金。

	16
	29.1
	签订合同时间
	成交通知书发出之日起八个工作日内。

	17
	29.3
	合同公告
	政府采购合同双方自签订之日起2个工作日内在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并存档。

	18
	30.1
	采购代理服务费
	[bookmark: OLE_LINK53][bookmark: OLE_LINK54]根据本项目委托代理协议，本项目代理服务费按本须知第30.2条“代理服务收费标准”中“服务采购”收费标准计算（不足人民币5000元的，按5000元计），由成交供应商向采购代理机构一次性支付，否则，其不利后果由成交供应商承担。

	19
	33
	解释权
	本竞争性磋商文件是根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性磋商文件的解释权属于采购代理机构。

	20
	34
	监督管理机构
	兴安县财政局；联系电话：0773-6220651









一、总则
1.适用范围
1.1项目名称及项目编号：
项目名称：2026年度中央财政森林修复（森林可持续经营）项目
项目编号：GLZC2026-C3-250063-YZLZ
代理编号：YZLGL2026-C3-071-XAZC
1.2本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）适用于本磋商项目的磋商、评审、合同履约、验收、付款等行为（法律法规另有规定的，从其规定）。
2.定义
2.1“供应商”：是指符合本次采购项目的供应商资格并提交响应文件、参加磋商的法人、其他组织或者自然人。如果该供应商在本次磋商中成交，即成为“成交供应商”。
2.2“货物”：系指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
2.3“服务”：系指按磋商文件规定，供应商须承担的本项目采购标的所涉及的服务及其他相关的义务。
2.4“项目”：系指供应商按磋商文件规定向采购人提供的货物和服务。
2.5“书面形式”：包括信函、传真、电报等。
2.6“响应文件”：本项目实行全流程电子化采购，供应商通过广西政府采购云平台参与电子竞标。响应文件特指供应商按本磋商文件规定提交的电子响应文件（包括因特殊情况无法解密或解密失败提交的电子备份响应文件）。
2.7实质性要求：“采购需求”中标注“▲”项的条款、磋商文件中要求“必须提供”的条款以及标明不满足即响应无效的条款均属于实质性要求。供应商不满足任意一项实质性要求的，响应文件按无效处理。
2.8法定代表人、负责人、自然人：
2.8.1供应商为“其他组织”时，本磋商文件规定的“法定代表人”指其他组织的“负责人”；本磋商文件所称“负责人”是指参加竞标的“其他组织”营业执照或者执业许可证等证照上载明的“负责人”。
2.8.2供应商为“自然人”时，本磋商文件规定的“法定代表人”指参与竞标的“自然人”本人，且应具备独立承担民事责任能力。自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。
3.供应商资格
3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业）。
3.3本项目的特定资格要求：无。
4.广西政府采购云平台电子竞标注意事项
4.1本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子竞标，供应商应按照本项目竞争性磋商文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在响应文件提交截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子竞标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），供应商在广西政府采购云平台提交电子响应文件时，请填写参加远程磋商活动经办人联系方式。供应商登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子竞标具体操作流程。
4.2未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，供应商应当在响应文件提交截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交（供应商可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763或者0771-3381253）。
4.3 CA证书在线解密：供应商竞标时，需凭制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。
1）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。2）各供应商通过广西政府采购云平台参与政府采购项目竞标需下载使用新版客户端（以下简称“电子投标客户端”），客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区。3）供应商应当在响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、提交，在响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新上传、提交，在响应文件提交截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间以后上传递交的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。
4.4本项目评审过程中，磋商小组需要供应商进行澄清（说明、更正）、参与磋商、最后报价等全部事宜，均通过广西政府采购云平台在线进行。本项目响应文件提交后至评审结束前，供应商应保持登录广西政府采购云平台且实时在线以保证及时收发相关信息，否则其不利后果由供应商自行承担。
4.5不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。
5.联合体要求：
本项目不接受联合体参与磋商。
6.质疑和投诉	
6.1供应商认为磋商文件使自己的合法权益受到损害的，应当在获取磋商文件之日（以供应商于规定的时间内在广西政府采购云平台获取磋商文件之日为准）起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑；供应商认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或成交公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑（“质疑函”格式见附表1）。否则，采购代理机构有权拒收。
采购代理机构应认真做好质疑处理工作，对于质疑供应商在法定质疑期内提出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。
供应商在法定质疑期内应一次性提出与项目相关的质疑，供应商在提出与项目相关的质疑前应当做好全面且详细的工作，代理机构不再受理供应商针对同一采购程序环节的再次质疑。
6.2 供应商对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向兴安县政府采购监督管理机构投诉（“投诉书”格式见附表2）。
6.3 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述磋商文件、磋商过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。
供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
接收质疑函方式：以书面形式。
质疑联系部门及联系方式：云之龙咨询集团有限公司桂林分公司，联系人：黄钏钏、劳湲清，联系电话：0773-2887388、2887399。
通讯地址：广西桂林市临桂区西城北路2号耀辉•美好家园2幢12层1号房。
7.转包与分包
7.1 本项目不允许转包。
7.2 本项目不可以分包。
8. 特别说明
关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

二、磋商文件
9.磋商文件的构成
（1）竞争性磋商公告；
（2）供应商须知；
（3）采购需求；
（4）评审办法；
（5）政府采购合同（合同主要条款及格式）；
（6）响应文件（格式）。
10.磋商文件的澄清与修改
10.1提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应当在提交首次响应文件提交截止时间3个工作日前在本项目竞争性磋商公告发布的同一媒体上发布更正公告，不足3个工作日的，应当顺延首次响应文件提交截止时间。
10.2供应商应实时关注本项目信息公告发布媒体相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因供应商未及时登录本项目信息公告发布媒体相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致响应文件无效的，由供应商自行承担责任。
10.3澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。当澄清或者修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。
10.4 磋商文件的澄清或者修改都应该通过本项目采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充磋商文件。
10.5 采购代理机构可以视采购具体情况，延长响应文件提交截止时间和磋商时间，并在本项目竞争性磋商公告发布的同一媒体上发布变更公告。

三、响应文件的编制
11.响应文件（以下简称响应文件）的组成及要求
11.1响应文件组成【格式见第六章“响应文件（格式）”】
11.1.1资格性响应证明材料：
[bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK31]（1）响应函（必须提供）；
（2）供应商相应的法定代表人身份证正反两面复印件（必须提供）；
（3）供应商的授权委托书、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）；
（4）供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；
注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业）或个体工商户的，应提供市场监督管理部门（或行政审批部门）登记注册的有效“营业执照”；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件。
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK6]（5）供应商2025年度财务状况报告或者2026年以来银行出具的资信证明或者2026年以来中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业参与磋商的提供企业信用报告，自然人参与磋商的提供个人信用报告，供应商属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至响应文件递交截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至响应文件递交截止时间不超过一年）（必须提供）；
（6）供应商2026年1月以来任意一个月依法缴纳税收的相关材料复印件（必须提供）（从成立之日起到响应文件递交截止时间止不足要求月数的，则无需提交）；
[bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK33]（7）供应商2026年1月以来任意一个月的依法缴纳社会保障资金的相关材料复印件（必须提供）（从成立之日起到响应文件递交截止时间止不足要求月数的，则无需提交）；
[bookmark: OLE_LINK36][bookmark: OLE_LINK35]（8）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明或专项信用报告（必须提供）；
[bookmark: OLE_LINK11]注：供应商为广西经营主体的，可通过信用中国（广西）网站 (http://xygx.fgw.gxzf.gov.cn）下载专项信用报告：1.首先点击网站首页右上方的登录按钮；2.跳转至广西数字政务一体化平台，进行身份认证，请使用法人登录；3.选择信用报告栏目；4.点击“我要申请”按钮；5.选择查询时间区间、查询领域、报告查询用途，点击确认；6.等待文件下载。其他省份的供应商根据注册地信用中国网站的要求获取。
（9）供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）；
[bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK29]（10）供应商为中小企业的相关有效证明材料（必须提供）；
[bookmark: OLE_LINK37]注：本项目专门面向中小企业采购，供应商必须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条规定。监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业。供应商根据自身情况，相应提供以下证明材料：
①供应商如为符合政策要求的中小企业且承接本项目全部服务的，提供《中小企业声明函》；
②供应商如属于监狱企业且承接本项目全部服务的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；
③供应商如属于符合条件的残疾人福利性单位且承接本项目全部服务的，提供《残疾人福利性单位声明函》。
11.1.2符合性响应证明材料：
（1）磋商报价表（必须提供）；
（2）采购需求响应表（必须提供）；
11.1.3其他有效证明材料：
（1）供应商的项目实施方案（如有，请提供）；
项目实施方案包含但不限于：
1）“技术服务⽅案”（包含但不限于以下内容：①对本项目的理解、重难点分析；②总体项目部署规划、目标、节点、关键工序；③安全生产作业方案；④森林抚育技术方案；⑤技术保障方案等）；
2）“具体实施方案”（包含但不限于以下内容：①实施本项目投入的工具设备；②劳动力安排计划；③实施进度保障措施；④森林抚育具体作业措施；⑤后勤保障方案等）；
3）“应急预案措施”（包含但不限于以下内容：：①旱、涝、其他不可抗力等应急措施及预案；②防火、防冻事故应急措施及预案；③人员意外伤害应急预案等）。
（2）供应商2023年以来具有同类项目业绩证明材料（如有，请提供）；
（3）供应商认为需要提供的其他证明材料（如有，请提供）。
供应商提供的以上相关证明材料必须真实有效，属于“必须提供”的材料应加盖供应商电子签章，否则，响应文件按无效处理；其中“必须提供”的材料在“第六章 响应文件（格式）”中有要求法定代表人或相应的授权委托代理人在规定位置签字（或电子签名）的，必须按要求签字（或电子签名），否则，响应文件按无效处理。
11.2供应商应按竞争性磋商文件第六章“响应文件（格式）”编制响应文件。
12.响应文件的语言及计量
12.1 响应文件以及供应商与采购代理机构就有关响应事宜的所有来往函电，均必须以中文汉语书写。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以中文翻译文本为主。
12.2 响应计量单位，磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，必须采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。
13.磋商报价及采购预算金额
13.1供应商必须就“采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，响应文件只允许有一个报价方案，不接受有选择的或有条件的报价，否则响应文件按无效处理。
13.2采购预算金额（人民币）：捌拾柒万元整（¥870000.00）。报价超采购预算金额的，响应文件作无效处理。
13.3本项目实行总承包报价。供应商磋商报价应包含本次采购范围内的标的价款，以及完成本项目“采购需求”中全部服务内容产生的所有成本、林地清理人工费、意外伤害险、所需的设备材料费、管理费、保险、税金、利润、项目验收等其他费用，供应商应综合考虑在报价中。在合同实施时，采购人将不予另行支付供应商提出的其他任何费用，并认为此项目的费用已包括在磋商报价中。
14.响应文件有效期
响应文件有效期：自响应文件提交截止时间之日起90天，有效期不足的响应文件将被拒绝。
15.电子响应文件的制作、加密要求
15.1供应商制作电子响应文件前，应登录广西政府采购云平台进行“申请获取采购文件”操作，否则，将导致无法在线编制响应文件并参与竞标，其不利后果由供应商自行承担。
15.2供应商下载或获取竞争性磋商文件后，登录电子投标客户端，按照本磋商文件规定的响应文件格式、顺序以及广西政府采购云平台的要求，通过电子投标客户端编制电子响应文件。
15.3供应商应按电子投标客户端载明的“标书关联”功能进行电子响应文件的关联定位，以便磋商小组在评审时点击相应评审项可直接定位到该评审内容；如供应商的电子响应文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该评审项不符，导致磋商小组无法查询并做出对供应商不利的评审，相关后果由供应商自行承担。
15.4电子响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人或授权委托代理人签字（或电子签名）。因响应文件字迹潦草、表达不清、内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读，或者在按竞争性磋商文件规定的部位查找不到相关内容的，其不利后果由供应商自行承担。
15.5供应商编制、生成电子响应文件后应当加密响应文件。供应商未按规定编制并加密的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。
15.6供应商公章及签字
15.6.1本竞争性磋商文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，使用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本竞争性磋商文件有特殊规定外，供应商的其他形式印章均不能代替公章。
15.6.2本竞争性磋商文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。
15.6.3本竞争性磋商文件所称的“电子签章”“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子响应文件，电子签章与实物印章、电子签名与手写签名具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。
16.首次响应文件的提交、撤回、修改
16.1响应文件的提交截止时间：2026年9月21日上午9时30分（北京时间）
16.2地点：通过广西政府采购云平台在线提交。
16.3供应商应当在响应文件提交截止时间前，将生成的电子响应文件上传提交至广西政府采购云平台。响应文件提交截止时间前可以补充、修改或撤回电子响应文件，补充、修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。在响应文件提交截止时间后的响应文件有效期内，供应商不得撤回其响应文件。响应文件提交截止时间止未成功将电子响应文件上传至广西政府采购云平台的，视为未提交响应文件。
16.4除竞争性磋商文件另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。
17.响应文件的解密
响应文件提交截止时间后，采购代理机构开启解密响应文件操作，广西政府采购云平台向各供应商发出电子加密响应文件解密通知，供应商需凭制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密。若供应商在广西政府采购云平台规定的时间内无法解密或解密失败的，可以在响应文件解密截止时间后30分钟内以电子邮件的形式向采购代理机构提交电子备份响应文件（接收电子备份响应文件的电子邮箱为：guilinyl@vip.sina.com）；供应商未在上述规定的时间、电子邮箱提交的电子备份响应文件，采购代理机构不予接收或承认。采购代理机构收到电子备份响应文件后按操作规范上传至广西政府采购云平台，电子备份响应文件上传成功后，供应商原上传的电子加密响应文件自动失效。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未在规定的时间内提供电子备份响应文件的（包含提供的电子备份响应文件无效的情况），视为供应商放弃磋商。

四、竞争性磋商（简称磋商）与评审
18.磋商小组组成及磋商时间、地点、人员
18.1 磋商小组组成：
磋商及评审组织工作由采购代理机构负责，具体磋商、评审工作由依法组建的磋商小组负责，磋商小组由采购人代表和评审专家共3人单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。
18.2 磋商时间、地点、人员：
18.2.1 磋商时间：首次响应文件提交截止时间后。
18.2.2 磋商地点：供应商代表在响应文件提交当天实时登录广西政府采购云平台，按磋商小组要求在线等候参与磋商及提交最后报价。因供应商未保持实时在线，导致磋商小组无法及时与其取得联系，从而造成供应商未按规定参与磋商或报价的，其不利后果由供应商自行承担。
18.2.3 磋商参加人员：供应商法定代表人或相应的委托代理人参加磋商。请供应商实时登录广西政府采购云平台等候在线磋商。
18.2.4 首次响应文件提交截止时间后，登录广西政府采购云平台在线解密开启。
19.评审原则和评审办法
19.1 磋商小组必须坚持公平、公正、科学和择优的原则。
19.2综合评分法，具体详见“第四章 评审办法”。
19.3 磋商小组应按磋商文件进行评审，不得擅自更改评审办法。
19.4 在评审过程中，磋商小组任何人不得对某个供应商发表任何倾向性意见，不得向其他磋商小组成员明示或者暗示自己的评审意见。
19.5磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。
20.评审程序及磋商要求
20.1磋商小组成员的通讯工具或相关电子设备交由桂林市公共资源交易中心统一保管后到达评标室，采购代理机构核实磋商小组成员身份，告知回避要求，宣布评审工作纪律和程序，推选磋商小组组长。
20.2 磋商小组应当审查供应商的响应文件并作出评价；要求供应商解释或者澄清其响应文件；编写评审报告；告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。
20.3 磋商小组依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，首先对响应文件进行资格性审查，以确定供应商是否具备本项目供应商资格；再对通过资格性审查的供应商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求做出响应。
20.4对供应商企业股东及出资等信息进行查询、对供应商进行信用查询
20.4.1磋商小组在对供应商进行资格性审查时，将对供应商企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现供应商存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按响应文件无效处理。
[bookmark: OLE_LINK39][bookmark: OLE_LINK38]20.4.1.1查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html）
20.4.1.2审查流程：
（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；
（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；
（3）将各供应商的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；
（4）将相关资料作为评审资料打印存档。
注：以上审查过程中，如出现查询企业网页主页面无法显示股东及出资信息的或仅以主页面信息内容无法认定供应商之间存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，当时审查程序可继续进行，待评审结束后将对以上供应商作进一步核实确认，如确认供应商之间存在有上述关联供应商情形的，关联供应商均按响应文件无效处理。
20.4.2采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。
（1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）链接入口。
（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。
（3）查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接查询，截图另存为电子文档作为评审资料保存。
（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。
20.5磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者补正应当通过广西政府采购云平台采用在线书面形式，澄清、说明或者补正应当加盖供应商电子签章，或者由法定代表人或其授权委托代理人签字（或者电子签名）。
根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应竞争性磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。
磋商小组所有成员应当按已确定的磋商顺序集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有实质性响应竞争性磋商文件要求的供应商平等的磋商机会。
磋商中，磋商小组不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
采购代理机构（磋商小组）对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认（或电子签名、加盖电子签章）。
20.6在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过广西政府采购云平台以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
供应商必须按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或相应的授权委托代表签字（或电子签名）或者加盖供应商电子签章。逾时不交的，视同放弃磋商。
20.7最后报价
20.7.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内通过广西政府采购云平台在线提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家；磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，需由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上（含3家）供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内通过广西政府采购云平台在线提交最后报价。
20.7.2根据财库〔2015〕124号《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式有关问题的通知》的规定，如采购项目为政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行，并要求其在规定时间内通过广西政府采购云平台在线提交最后报价；采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。
20.7.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
20.8已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况书面退出磋商。
未书面退出磋商的供应商必须在规定时间内通过广西政府采购云平台在线提交最后报价；其最后报价不得超出采购预算，磋商过程中磋商文件未作实质性变动的，最后报价不得超过首次报价。
20.9综合比较与评价：
20.9.1 磋商小组按竞争性磋商文件中规定的评审办法，对资格性审查和符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
20.9.2磋商小组成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价，最终汇总每个供应商的得分。各供应商的得分为所有磋商小组的有效评分的算术平均数。
20.9.3异常低价响应审查 
（1）磋商小组在评审中发现下列情形之一的，应当启动异常低价响应审查程序：
①磋商报价低于全部通过符合性审查供应商磋商报价平均值65%的，即磋商报价＜全部通过符合性审查供应商磋商报价平均值×65%；
②磋商报价低于通过符合性审查的次低报价供应商磋商报价65%的，即磋商报价＜通过符合性审查的次低报价供应商磋商报价×65%；
③磋商报价低于采购项目最高限价65%的，即磋商报价＜采购项目最高限价×65%；
④磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（2）磋商小组启动异常低价响应审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。 磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。相关供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。 采购人、采购代理机构应当为磋商小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。磋商小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。
20.9.4采购代理机构对评审数据进行校对、核对，对畸高、畸低的重大差异评分提示磋商小组复核或书面说明理由。
20.10 在评审过程中出现法律法规和磋商文件均没有明确规定的情形时，由磋商小组现场协商解决，协商不一致的，由全体磋商小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。
20.11采购代理机构发现磋商小组有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评审办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向兴安县政府采购监督管理机构报告。
21.推荐及确定成交候选供应商原则
（1）磋商小组将根据评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列；得分相同且最后报价也相同的，则依次按项目实施方案分、履约能力分由高到低的顺序排列并推荐成交候选供应商。
（2）响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选供应商。
（3）采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告确定的成交候选供应商名单中按顺序确定成交供应商。
（4）成交供应商放弃成交、拒绝与采购人签订合同、因不可抗力提出不能履行合同，或信用信息记录不符合相关规定的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一候选供应商成交，也可以重新开展政府采购活动。
22.属于下列情况之一者，响应文件无效：
（1）未按磋商文件规定完整提交响应文件或未按规定要求签字、签章的，或未提供授权委托书（委托代理的）；
（2）超越了行政审批的经营范围的；
（3）不具备磋商文件规定的资格要求的；或未按本磋商文件规定提供资格性响应证明材料中的任意一项材料的；或提供的资格性响应证明材料中的任意一项材料无效的；
（4）未按本磋商文件规定提供符合性响应证明材料中的任意一项材料的；或提供的符合性响应证明材料中的任意一项材料无效的；
（5）响应文件未按磋商文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；
（6）响应文件有效期不能满足磋商文件要求的；
（7）供应商未就“采购需求”中的所有服务内容作完整唯一报价；或有选择或有条件报价的；
（8）未在磋商小组规定的时间内参与磋商或重新提交响应文件的；或未在磋商小组规定的时间内提交最终报价的；
（9）未满足磋商文件的实质性要求的；或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；
（10）供应商为联合体参与磋商的；
（11）不符合法律法规和磋商文件规定的其他实质性要求和条件的。
供应商有下列情形之一的，视为串通参与磋商，响应文件将被视为无效：
（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制的；
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜的；
（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人的；
（4）不同供应商的响应文件异常一致或最后报价呈规律性差异的； 
（5）不同供应商的响应文件相互混装的；
（6）磋商文件未作实质性变动，供应商最后报价高于首次报价的。
23.出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）除本须知第20.7.2条及法律法规规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
24.在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。
25.磋商过程的监控
本项目磋商过程实行全程录音、录像监控，供应商在磋商过程中所进行的试图影响磋商结果的不公正活动，可能导致其响应被拒绝。
26. 信用查询 
根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37号），由采购代理机构对第一成交候选供应商进行信用查询：
（1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等；
（2）查询截止时间：成交通知书发出前；
（3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；
（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交候选供应商资格。    
27.成交公告及成交通知书
27.1 采购代理机构于评审结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。
27.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。采购人或采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。
27.3在发布成交公告的同时，采购代理机构通过广西政府采购云平台线上向成交供应商发出电子成交通知书，成交供应商应自行登录广西政府采购云平台查收。
27.4采购代理机构无义务向未成交的供应商解释未成交原因和退还响应文件。

五、签订合同
28.履约保证金
本项目不收取履约保证金。
29.签订合同
29.1签订合同时间：成交通知书发出之日起八个工作日内。
29.2如成交供应商有下列情形之一，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购代理机构可从磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序重新确定成交供应商或重新组织采购。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
（1）成交后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；
（2）将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；
（3）拒绝履行合同义务的。
29.3合同公告：政府采购合同双方自签订之日起2个工作日内在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并存档。

六、其他事项
30.采购代理服务费
30.1根据本项目委托代理协议，本项目代理服务费按本须知第30.2条“代理服务收费标准”中“服务采购”收费标准计算（不足人民币5000元的，按5000元计），由成交供应商向采购代理机构一次性支付，否则，其不利后果由成交供应商承担。
30.2代理服务收费标准：
	           费率
成交金额
	货物采购
	服务采购
	工程采购

	100万元以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100～500万元
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500～1000万元
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000万元～1亿元
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	0.004%
	0.004%
	0.004%


注：代理服务收费按差额定率累进法计算。
31.采购代理机构银行账户（用于缴纳采购代理服务费）：
开户名称：云之龙咨询集团有限公司桂林分公司
银行账号：8113001014300158041
开户银行：中信银行股份有限公司南宁园湖支行
32.广西线上“政采贷”政策详见附表3。
33.解释权：本竞争性磋商文件是根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性磋商文件的解释权属于采购代理机构。
34.监督管理机构：兴安县财政局；联系电话：0773-6220651
35.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可以中止电子交易活动：
（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 
（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 
（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购人同意后，终止电子采购活动，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。


附表1：
质疑函（格式）
一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：                                      
地址：                                          邮编：                      
联系人：                                        联系电话：                  
授权代表：                                      
联系电话：                                      
地址：                                      邮编：                               
二、质疑项目基本情况：
质疑项目的名称：                                  
质疑项目的编号：                                  
采购人名称：                                      
质疑事项：
□磋商文件   磋商文件获取日期：
□采购过程   
□成交结果   
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                      
事实依据：                                      
法律依据：                                      
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求：
请求：                                      

签字（签章）：                                      
公章：                                       

日期：
说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书（否则，不予受理）。
3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附表2：
投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：
供应商：                                      
地址：                                       邮编：                        
法定代表人/主要负责人：                                      
联系电话：                                      
授权代表：                                    联系电话：                        
地址：                                      邮编：                                      
被投诉人1：                                      
地址：                                      邮编：                                      
联系人：                                      联系电话：                                      
被投诉人2：
……
相关供应商：                                      
地址：                                      邮编：                                      
联系人：                                      联系电话：                                      
二、投诉项目基本情况：
采购项目的名称：                                      
采购项目的编号：                                      
采购人名称：                                      
代理机构名称：                                      
采购文件公告：是/否  公告期限：
采购结果公告：是/否  公告期限：
三、质疑基本情况
投诉人于   年   月   日，向提出质疑，质疑事项为：                                      
采购人/代理机构于  年  月  日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容
投诉事项1：                                     
事实依据：                                      
法律依据：                                      

投诉事项2  
……
五、与投诉事项相关的投诉请求：
请求：                                        

签字（签章）：              
公章：                       

日期：


说明：
1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2.供应商可以委托代理人进行投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。代理人提出投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。
3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
6.投诉人为自然人的，投诉书应由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。





授权委托书（格式）

云之龙咨询集团有限公司：
我              （姓名）系                              （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义向（项目名称及项目编号）项目提出（质疑或投诉），并代表我方全权办理针对上述（质疑或投诉）具体事务和签署相关文件。
我方对被授权人的签字事项负全部责任。
授权委托代理期限：自即日起至  年  月  日止。
                                                                                             
代理人无转委托权，特此委托。 

我已在下面签字，以资证明。

供应商（公章）：                                      

法定代表人签字：                                        

       年      月     日


附表3：
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附表4：

桂林市政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：   ）的约定，采购人对（ 项目名称   ）政府采购项目成交供应商（      公司名称         ）提供的服务进行了验收，验收情况如下：
	验收方式：
	□自行验收        □委托验收

	序号
	名 称
	服务内容、标准
	数量
	金 额

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	合       计
	 
	 

	合计大写金额：  仟   佰   拾   万   仟   佰   拾   元

	服务成果交付
	 
	验收日期
	 

	 
	 
	 
	 

	验收具体内容
	（按采购文件、成交供应商响应文件承诺、合同条款、国家相关标准规范以及行政主管部门政策文件进行验收。可附件)

	验收小组意见
	 验收结论性意见：
 

	
	有异议的意见和说明理由：
                                      签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或其他相关人员签字：
或受邀机构的意见（盖章）：

	成交供应商负责人签字或盖章：
联系电话：        年   月   日
	 采购人或受托机构的意见（盖章）：
联系电话：                 年   月   日



[bookmark: _Toc132893776][bookmark: _Toc163046947]

[bookmark: _Toc15183]第三章 采购需求
Ⅰ.说明：
一、本项目所要执行的政府采购政策：
1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，本项目专门面向中小企业采购。
2.根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小型、微型企业。
3.按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
4.优先采购节能产品、环境标志产品。
5.本项目为服务项目，不涉及强制采购节能产品。
6.政府采购支持采用本国产品的政策。
二、本项目采购标的所属行业为：农、林、牧、渔业。
[bookmark: OLE_LINK65]三、本“采购需求”中标注“▲”项的条款、磋商文件中要求“必须提供”的条款以及标明不满足即响应无效的条款均属于实质性要求。供应商不满足任意一项实质性要求的，响应文件按无效处理。

▲Ⅱ.采购需求
一、基本情况
本项目采购标的为：2026年度中央财政森林修复（森林可持续经营）1项。
（一）项目摘要
1.项目名称：2026年度中央财政森林修复（森林可持续经营）项目
2.实施单位：兴安县国有摩天岭林业总场
3.建设内容与规模：1000亩林地抚育间伐
4.采购预算：87万元（中央财政预算资金）。
5.本次采购项目实施周期：自签订合同之日起至2026年11月30日前须完成本项目的各项服务内容并验收合格。
6.项目目标及成效：森林抚育是森林培育的重要措施，也是林业生产的重要组成部分。按森林经营要求，结合规划作业区实际，通过对中幼龄林进行有效抚育，调整林分结构，促进林木生长发育，提高林分质量，改善林内卫生条件，增强森林生态防护功能，达到培育健康稳定森林生态系统，发挥森林生态、经济和社会效益的目的。
摩天岭林场围绕以珍贵树种大径材为主导的多功能近自然森林经营目标，选取郁闭度达到 0.8 以上的中龄林小班进行森林抚育设计，调整林分密度，采伐Ⅴ、Ⅳ级木和部分Ⅲ级木，促进保留木生长，为收获大径材奠定基础。通过科学经营提升森林综合效益，优化林份结构，促进目标树种生长，增强森林生态系统稳定性和碳汇能力，实现生态保护与经济发展的良性互动。
（二）区域概况
1.资源概况：根据2019年森林资源调查结果，林场经营面积10805.4hm²，其中林地面积10658.4hm²，森林覆盖面积90.38%，全场乔木林面积 5191.3hm²，占全场林地面积的 48.71%；乔木林蓄积429365m³。全场乔木林按林种分，水源涵养林及一般用材林占优势，分别占全场乔木林面积的50.58%和43.88%；按树种分，以其他阔叶和杉木类为主，分别占乔木林面积占51.37%和45.54%；按龄组分，以幼龄林为主，占41.90%。
（1）地理位置
摩天岭林场位于广西东北部的兴安县，地处湘桂走廊，是漓江、湘江发源地。位于北纬25°18′—25°54′，东经110°15′—110°55′之间。总场场部位于兴安县城，总场下辖白花岭、白面江、半冲、五爪山、路逢江、采育场、协兴、小头岭、照明岭、江头共十个分场。
（2）地形地貌、土壤
林场以中、低山地貌类型为主，丘陵次之。西北有越城岭山脉，东南有海洋山脉，海拔在400—1400米之间，坡度在15°—35°之间，地形复杂，地势陡，沟谷纵横。林场林地多处山中上部，属典型“帽子林场”，最高峰位于协兴分场黑雨灵王海拔1418米。土壤以砂页岩、砂岩、花岗岩发育而成的红壤、黄红壤和黄壤为主，商品林区土壤厚度一般在60—100㎝，一般较疏松，通气性、透水性较好，较肥沃。生态林区土壤厚度一般在60㎝以下，地势陡峭，较贫瘠。本设计涉及小班地形地貌为山地和丘陵，海拔180～500米之间，上坡、中坡和下坡均有分布，土壤类型有黄壤、赤红壤和黄红壤。
（3）气候
兴安县属亚热带季风气候，年平均气温17.6℃，年平均降雨量1813.7毫米，年平均相对湿度79%。极温－5℃―40℃。
（4）森林植被
属亚热带常绿阔叶林区。森林资源丰富，种属繁多。天然林以樟科、壳斗科、山茶科、木兰科、金缕梅科的种类占优势。人工林有杉木、秃杉、马尾松、湿地松、毛竹、银杏、油茶、马褂木、西楠桦、楠木、红豆杉、刨花楠等。主要灌木有杜鹃、茅栗、盐肤木、山苍子、柃木、继木等。主要草本有铁芒箕、东方乌毛蕨、风尾蕨、蔓生莠竹、五节芒、黄茅等。
二、服务内容及技术要求
[bookmark: _Toc18705][bookmark: _Toc5003][bookmark: _Toc7608]抚育对象的基本情况：2026年中央财政森林修复（森林可持续经营）项目森林抚育间伐1000亩。涉及4个分场，6个林班，共16个小班，分布在小头岭分场、照明岭分场、半冲分场、五爪山分场；森林类别有一般用材林和水源涵养林，涉及的公益林均为二级国家级公益林；按森林类型分有杉木纯林、秃杉纯林、马褂木×杉木混交林、楠木×红豆杉混交林、杉木×楠木混交林等；按经营类型分，有珍贵树种纯林大径材定向培育经营类型、杉木纯林近自然化经营类型、杉木-珍贵阔叶树种异龄混交经营类型、珍贵阔叶树种-针叶树种同龄混交林近自然经营类型。林地权属全部为国有、全为人工植苗林，其中商品林770亩，公益林230亩。
外业调查说明：依据森林资源规划设计调查成果，在符合条件的中龄林中按照相对集中原则，以二类调查区划小班为基础，根据不同的抚育方式、抚育强度进行现场踏查，划分作业小班，实行林班-小班2级区划。
（一）设计区外业调查
通过对摩天岭林场辖区内的森林资源采取现场踏查，GPS现地定位，并收集整理了相关营造林作业区基本信息和资料，经过分析、讨论，确定符合森林抚育技术要求的分场4个，涉及6个林班，总共16个小班（疏伐15个、生长伐1个），分场作业区总面积1000亩（疏伐703亩、生长伐297亩）。
	分场
	抚育方式
	小班数
	面积（亩）

	合计
	16
	1000

	小计
	疏伐
	15
	703

	
	生长伐
	1
	297

	小头岭
	疏伐
	4
	244

	照明岭
	疏伐
	8
	318

	半冲
	疏伐
	3
	141

	五爪山
	生长伐
	1
	297


布设的标准地总计30个，标准地面积为666.7平方米，总计2公顷，占项目总面积的3%，符合人工林抚育采伐标准地总面积不小于作业设计小班面积的1%的相关规定。
（二）设计区林分资源现状
通过在各个小班内设置方形标准地对作业区资源现状进行调查，作业区均为中龄林的林分。
公益林小班4个，抚育面积230亩（疏伐230亩）；商品林小班6个，抚育面积770亩（疏伐473 亩、生长伐297亩）。
	设计区林分资源现状统计表

	林种
	抚育类型
	林班个数
	小班个数
	树种组成
	林龄（年）
	郁闭度
	面积（亩）
	面积合计

	公益林
	疏伐
	3
	3
	秃杉
	10
	0.8
	51
	230

	
	疏伐
	1
	2
	楠木红×豆杉
	10
	0.8
	99
	

	
	疏伐
	1
	1
	马褂木×杉木
	11
	0.8
	58
	

	
	疏伐
	1
	1
	杉木
	14
	0.8
	22
	

	小计
	
	4
	7
	
	
	
	230
	230

	商品林
	疏伐
	4
	7
	杉木
	11-14
	0.8
	400
	473

	
	疏伐
	1
	1
	马褂木×杉
	11
	0.8
	73
	

	
	生长伐
	1
	1
	楠木×杉木
	7-23
	0.9
	297
	297

	小计
	
	6
	9
	
	
	
	770
	770


主要技术指标的确定
	抚育类型
	树种
	林龄（年）
	郁闭度
	平均胸径（厘米/cm）
	平均树高（米/m）
	公顷株数（hm2）
	每公顷蓄积（m³）

	疏伐
	杉木
	11-14
	0.8
	13.4-15.9
	9.8-10.5
	1500-1800
	131.3-161.1

	疏伐
	秃杉
	10
	0.8
	9-10.2
	6.1-6.5
	1290-1657
	34.5-48.4

	疏伐
	楠木×红豆杉
	10
	0.8
	8.9-9.1
	5.1-6.1
	1350-1494
	27-31.9

	疏伐
	马褂木×杉木
	11
	0.8
	9.7-14.4
	7.2-12.5
	1589-1913
	103.8-116.1

	生长伐
	楠木×杉木
	7-23年
	0.9
	4.6-14.2
	4.2-9.8
	2118
	162.4


根据《森林抚育作业设计规定》，上述林分郁闭度均达到0.8以上，I级木、II级木分布均匀。本次所调查的林分竞争明显，需要调整林分密度，促进目标树或保留木径向生长，因此将所有小班设计为疏伐和生长伐抚育作业，部分林分为探索经营模式，采伐强度在一定程度上会突破森林抚育技术规程所规定的强度，提高森林抚育成效。总体上，所涉及的小班林木胸径连年生长量没有显著下降，枯死木、濒死木数量超过林木总数15%的，不需要做补植设计。在标准地调查时，采用传统经营类型时实行林木分级方式，保留木顺序为：Ⅰ级木、Ⅱ级木、Ⅲ级木；采伐木顺序为：Ⅴ级木、Ⅳ级木、Ⅲ级木（必要时）。
1.珍贵阔叶树种-针叶树种同龄混交林近自然经营类型
该经营类型以针叶树种（杉木）与珍贵阔叶树种（马褂木）、楠木与红豆杉等同龄混交林为对象；选择海拔高度300米以上的丘陵低山坡地和中下坡位及浅沟谷。采用长短结合方式，以前期生产杉木中小径材，后期生产珍贵树种大径材为主要经营目标；迹地造林，采用行带状混交方式营造珍贵阔叶树种与杉木同龄混交林，初植密度1350-2500株/公顷，针阔混交比为7:3；采用单株木择伐作业法，在珍贵树种优势木平均高≥15米时选择目标树90-120株/公顷，伐除干扰树，同时杉木进行传统生长伐；以后每隔5-8年选伐一次干扰树。林龄26年时伐除所有杉木收获中小径材，珍贵阔叶树种目标胸径≥50厘米择伐利用。通过混交林的合理营造、幼林抚育、疏伐、生长伐和目标树单株管理等技术措施，实现高价值森林资源的可持续经营。
	发育阶段
	林龄范围
	优势高范围
	培育目标
	主要经营措施

	建群阶段
	≤6年
	≤8米
	提高成活率，促进林分郁闭
	1.珍贵阔叶树种-针叶树种同龄混交林采用行带状混交模式营造，初植密度为1350-2500株/公顷（其中珍贵阔叶树种：杉木为7:3）；
2.造林后连续抚育管护3年。

	竞争生长阶段
	7-14年
	8-15米
	促进高生长、培育优良干材
	第7-8年，杉木进行疏伐，伐除过密和质量低劣、无培育前途的林木，密度1200-1350株/公顷，促进优势个体快速生长

	质量选择阶段
	15-31年
	16-22米
	促进蓄积生长、培育目标树、收获中小径材
	1.珍贵阔叶树种优势木平均高≥15米时，选择目标树，目标树密度为90-120株/公顷，伐除干扰树，并对目标树进行修枝到7-9米；每隔5年，围绕珍贵阔叶树种目标树伐除干扰树，对杉木进行传统间伐；
2.第26年时，全部伐除杉木收获中小径材，注意保护珍贵阔叶树种的天然更新幼树。

	近自然阶段
	＞31年
	≥23米
	培育和收获目标树；培育下一代目标树
	1.继续目标树单株管理，每隔5-8年，根据目标树生长情况，选伐干扰树，保护和促进天然更新，逐步形成珍贵树种近自然林；
2.珍贵阔叶树种目标树胸径≥50厘米后择伐利用，选培继代目标树。


作业措施：
疏伐：对该类型的林分开展全面割除杂草、藤蔓清理抚育后，进行作业设计，保留林内具有培育价值的天然更新阔叶树种；然后按作业设计间伐强度和“三砍三留”原则对其他林木进行伐除林内生长不良、无培养前途的被压木、双桠木、过密的一般木、伐除萌芽更新植株（在萌芽更新林中去劣留优），对于以均匀方式种植的杉木和珍贵树种同龄混交林（初植密度为1500株/公顷，杉木74株/亩、楠木26株/亩，杉楠混交比杉：楠=7:3。），为保证珍贵树种正常生长，使林分达到预期的培育目标，须选定并标记珍贵树种潜在目标树90-150株/公顷，其余珍贵树种全部伐除；对于以楠木和红豆杉同龄混交林，（初植密度为1500株/公顷，楠木和红豆杉混交比例为7:3，楠木74株/亩、红豆杉26株/亩），在每株珍贵树种中选定并标记1株珍贵树种潜在目标树，再伐除珍贵树种1-2株，然后按“三砍三留”原则对其他林木进行采伐，并保护好潜在目标树，避免目标树受到损伤。同时对目的树种进行修枝；杉木修枝高度为2米，贴平树干修枝；珍贵树种修枝按照《森林抚育规程》相关技术标准进行，达到规格材标准的采伐木需进行制材运出，要充分利用采伐剩余物，对无法运出林分的剩余物，采取截断后在林内平铺或归堆方式处理。
该林分类型为杉木×马褂木混交造林、楠木×红豆杉混交造林，分布在小头岭分场4林班、照明岭分场1林班（杉木×马褂木混交造林）面积：131亩。林龄11年，郁闭度0.8；照明岭1林班（楠木×红豆杉混交造林）面积：99亩。林龄10年，郁闭度0.8。通过调查规划设计，进行生长伐作业，作业要求：杉木进行疏伐；伐除过密和质量低劣、无培育前途的林木，释放格木生长空间，控制密度，促进林木生长，伐后林分郁闭为0.6；伐后密度5565株/亩；平均胸径不低于伐前平均胸径；不出现林窗、林中空地；按要求处理采伐剩余物。
2.杉木-闽楠异龄混交林近自然经营类型
该经营类型以杉木纯林下套种楠木的森林类型为对象；选择低山丘陵地区海拔高度300-800米，花岗岩、砂页岩、变质岩等母岩发育的酸性土壤；以短养长，杉木前期培育中大径材，后期培育珍贵树种优质大径材为目标；采用单株择伐作业法，杉林龄15年时结合第一次生长伐，每公顷开建直径约8-10米的林隙60-90个，保留密度375-450株/公顷，次年在林隙中补植楠木，每个林隙9-16株。补植珍贵树种优势木平均高≥15米时选择目标树60-90株/公顷，根据目标树生长情况，选伐干扰树，促进目标树生长和天然更新，加快大径材培育目标的实现，逐步形成珍贵树种近自然林。以培育珍贵阔叶树种大径材为主，兼顾杉木中小径材。珍贵阔叶树大径材（目标胸径≥50厘米），目标树蓄积≥250立方米/公顷以上。优化林分树种结构，改良土壤，增加林分生物多样性。解决传统经营模式下的杉木纯林生物多样性下降，地力衰退，生态系统稳定性差等问题。
目标林相前期是以杉木为主要树种的针阔异龄混交林，后期是以珍贵树种为主，具有多树种、多龄级、多层次的近自然森林，林下天然更新和灌草植被丰富。
	发育阶段
	林龄范围
	优势高范围
	培育目标
	主要经营措施

	杉木纯林阶段
	≤14年
	≤14米
	促进林分快速郁闭，形成森林环境；培育优良干形
	1.营建杉木纯林，造林密度1667-2500株/公顷；
2.造林后前3年进行抚育管护，促进幼树个体生长，使林分尽快郁闭以形成森林环境；
3.第7-8年进行疏伐，保留密度1200-1350株／公顷。

	杉楠异龄混交阶段
	15-31年
	15-25米
	促进林分蓄积生长、开林窗，补植阔叶树，营建松阔异龄混交林
	1.第15年进行第一次生长伐，并开建直径为8-10米的林隙60-90个/公顷；
2.次年在林隙内补植闽楠，每个林隙补植9-16株。对补植阔叶树种进行抚育管护；
3.每隔5年进行一次生长伐，并伐除影响楠木生长的杉木；
4.当补植的楠木优势木平均高≥15米左右时选择目标树（60-90株/公顷），伐除干扰树；
5.对目标树修枝，高度7-9米。

	近自然阶段
	＞31年
	≥26米
	收获目标树，培育下一代目标树
	1.继续目标树管理，每隔5-8年，根据目标树生长情况，选伐干扰树；
2.目标树胸径≥50厘米后择伐利用，保护和促进林下天然更新，选培继代目标树。


作业措施：
生长伐：对该类型林分实施上层疏伐，为保证林下套种的珍贵树种正常生长，使林分达到预期的培育目标，围绕林下补植的珍贵树种，按森林经营类型选择标记干扰树，为了保护好林下补植的珍贵树种，避免珍贵树种树受到损伤，作业采用定向采伐的方式伐除干扰树，释放上层空间，为林下珍贵树种提供足够的空间，并按照《森林抚育规程》相关技术标准对珍贵树种进行修枝，形成良好的干形。经过采伐目标树的干扰树和间密留匀，调节了林分空间结构，促进目标树树高和胸径生长，林木的生长量增幅较未抚育林分快，林分蓄积量显著提升。
该林分类型为杉木×楠木异龄混交林，分布在五爪山2林班，面积297亩，林龄7-23年（楠木林龄7年、杉木23年），郁闭度0.9，通过调查规划设计，进行生长伐作业，作业要求为：促进林份蓄积生长，伐除干扰树；给楠木释放空间，伐后杉木林分郁闭为0.6；密度60~90株/亩；平均胸径不低于伐前平均胸径；不出现林窗、林中空地；按要求处理采伐剩余物。
3.珍贵树种及杉木纯林大径材近自然经营类型
该经营类型以秃杉纯林及杉木纯林组成的森林类型为对象；选择海拔高度800米以下、土壤厚度80厘米以上、质地疏松且湿润肥沃的中下坡位、谷地；以培育目标胸径≥50厘米的高价值大径级珍贵用材为经营目标；采伐迹地更新，造林初植密度1111-1667株/公顷，第7-8年疏伐，部分树种（如秃杉）进行修枝整形培育优良主干。林分优势木平均高≥15米时，开始实施单株木择伐作业法，一次性选择目标树90-120株/公顷，并随即选伐干扰树；目标树成熟前定期选伐干扰树及保护和促进天然更新等技术措施，实现珍贵树种目标树大径材培育。
	发育阶段
	林龄范围
	优势高范围
	培育目标
	主要经营措施

	建群阶段
	≤6年
	≤6米
	提高成活率，促进林分郁闭
	1.造林初植密度 1111-1667 株/公顷；造林后连续抚育管护 3 年，保证幼树生长的光照条件，提高成活率和保存率，促进林分尽早郁闭；
2.结合幼林抚育适当人工修枝，以培育优良
主干。

	竞争生长阶段
	7-14年
	7-15米
	促进高生长、培育优良干材
	1.第 7-8 年进行疏伐，控制林分密度，伐后保留 900-1200 株/公顷；
2.尽可能通过自然整枝抑制侧枝，促进树高生长，培育通直圆满的优良林木。

	质量选择阶段
	15-40年
	16-25米
	选择目标树，并持续选伐干扰树促进目标树径级生长
	1.林分优势木平均高≥15 米时，实施目标树单株作业，一次性选择生活力强、干形优良的优势木作为培育大径材的目标树90-120 株/公顷；
2.选伐干扰树，对目标树适当修枝，树干7-9 米以下侧枝全部修除；
3.每隔 5 年，选伐干扰树。

	近自然阶段
	＞41年
	≥26米
	促进目标树径级生长及异龄复层林的形成
	1.继续目标树单株管理，每隔 5-8 年，选伐干扰树，为目标树创造最佳生长空间，促进径级生长，尽快达到目标径级；
2.选伐干扰树时注意保护目标树及目的树种天然更新幼苗，促进复层林形成，培育天然更新幼树尽快进入主林层，逐步形成以珍贵树种为主的近自然林；
3.目标树胸径≥50 厘米以上择伐利用；
4.选培继代目标树，维护生物多样性，保障近自然林朝正向演替方向发展，形成更复杂的林分结构和稳定发挥森林多种功能。


作业措施：
疏伐：对该类型的林分开展全面割除杂草、藤蔓清理抚育后，进行作业设计，保留林内具有培育价值的天然更新阔叶树种；然后按作业设计间伐强度和“三砍三留”原则对其他林木进行伐除林内生长不良、无培养前途的被压木、双桠木、过密的一般木、伐除萌芽更新植株（在萌芽更新林中去劣留优），并按照《森林抚育规程》对珍贵树种进行修枝，形成良好的干形，改善森林卫生健康状况，提高森林的稳定性，促进保留木的生长。
该林分类型为秃杉纯林、杉木纯林，分布在照明岭分场（秃杉纯林）4林班，面积51亩，4林班（杉木纯林）面积110亩；半冲分场2林班（杉木纯林）面积141亩；小头岭分场2、4林班（杉木纯林）面积171亩。林龄10-14年，郁闭度0.9，通过伐区调查规划设计，进行疏伐抚育作业，作业要求为：选择目标树6-8株，选伐干扰树，伐后林分郁闭为0.6；保留秃杉60~90株/亩、保留杉木60~90株/亩；林分Ⅰ级木、Ⅱ级木数量不得减少；平均胸径不低于伐前平均胸径；不出现林窗、林中空地；按要求处理采伐剩余物。本次抚育的主要目的是选择目标树选伐干扰树，促进目标树的径向生长，培育优良木，伐除生长过密和生长不良的林木，提高林分质量。
①生长伐模式：在中龄林阶段，需要调整林分密度和树种组成，促进目标树或保留木径向生长时，依据本地不同立地条件的最优密度控制表或目标树最终保留密度（终伐密度）表，进行生长伐。在没有最优密度控制表或目标树终伐密度表的地方，生长伐应满足下述3个条件之一：（1）立地条件良好、郁闭度0.8以上，进行林木分类或分级后，目标树、辅助树或I级木、II级木株数分布均匀的林分；（2）复层林上层郁闭度0.7以上，下层目的树种株数较多且分布均匀；（3）林木胸径连年生长量显著下降，枯死木、濒死木数量超过林木总数15%的林分。符合条件（3）的，应与补植同时进行。
主要为了促进林木的径向生长，培育优良木，伐除生长过密和生长不良的林木，提高林分质量。此阶段，可以在林分中选取一些干形通直、树冠饱满、生长良好的林木作为目标树，围绕目标树进行作业，伐除影响目标树生长的干扰树，其他一般林木做常规采伐。同时注意保护林下珍优阔叶树的幼苗幼树，以下层疏伐为主。
②疏伐模式：对杉木纯林、秃杉纯林、马褂木+杉木混交林、楠木+红豆杉混交林（同龄混交）进行疏伐，对该类型的林分开展全面割除杂草、藤蔓清理抚育后，进行作业设计，保留林内具有培育价值的天然更新阔叶树种；然后按作业设计间伐强度和“三砍三留”原则对其他林木进行伐除林内生长不良、无培养前途的被压木、双桠木、过密的一般木、伐除萌芽更新植株（在萌芽更新林中去劣留优），形成良好的干形，改善森林卫生健康状况，提高森林的稳定性，促进保留木的生长。调整了立木密度，改善林分结构，增加了保留木的营养空间，林木叶量增加，直径生长量提高，从而使单株材积生长量增加。
三、商务要求
（一）服务期限及服务地点
1.服务期限：自签订合同之日起至2026年11月30日前须完成本项目的各项服务内容并验收合格。
2.服务地点：广西壮族自治区桂林兴安县内采购人指定地点。
（二）付款条件
服务完成并验收合格后，成交供应商向采购人开具合法发票，采购人收到发票起10个工作日内一次性付清全部合同价款（无息）。
（三）权利保障
供应商所提供的标的涉及到的知识产权和相关技术资料必须是合法取得的，不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利，不会因为采购人的使用服务成果遭受第三方侵权指控，包括被责令致歉、停止使用、追偿或要求赔偿损失等。否则，供应商负责解决由此引起的一切纠纷，采购人有权追究供应商的法律责任，其不利后果由供应商全部承担。
（四）质量及验收标准
1.本项目采购标的如有国家相关标准、行业标准等标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致，采购需求高于标准、规范的按具体采购需求执行，采购需求低于标准、规范的按标准、规范执行。
2.要求成交供应商根据磋商文件要求、响应文件承诺、强制执行的国家、行业、地方标准履行合同，成交供应商提供的服务达不到验收标准的，不予验收，成交供应商应当退还采购人已支付的相关费用，造成采购人损失的，成交供应商应当予以赔偿，相关一切不利后果由成交供应商自行承担。
3.验收方法：成交供应商按要求完成服务任务后，向采购人报告并申请检查验收。采购人接到申请报告后5 天内组织检查验收。验收主要内容包括抚育面积、采伐强度、施工作业质量及抚育成效等。验收合格的出具验收合格证明，并经采购人及成交供应商签字确认。不合格的，成交供应商要根据采购人的要求在约定期限内进行整改直至合格为止，整改的费用由成交供应商负责。
4.根据《桂林市大数据和行政审批局 桂林市财政局 桂林市住房和城乡建设局 桂林市交通运输局 桂林市水利局关于进一步优化招标采购评标机制加强异常低价监督处置的通知》（市数审〔2025〕11号）规定，对报价触发异常低价响应审查程序后仍成交的供应商，采购人要重点关注其履约承诺、实际履约情况等。如供应商成交后无正当理由拒不签订政府采购合同的，由财政部门依法追究其法律责任；如供应商不严格履行合同导致验收不合格的，采购人应当按照政府采购合同约定追究其违约责任。
5.验收产生的相关费用由成交供应商承担。
（五）采购预算
1.本项目政府采购预算金额为人民币捌拾柒万元整（¥870000.00），报价超出采购预算金额的按响应无效处理。
2.本项目实行总承包报价。供应商磋商报价应包含本次采购范围内的标的价款，以及完成本项目“采购需求”中全部服务内容产生的所有成本、林地清理人工费、意外伤害险、所需的设备材料费、管理费、保险、税金、利润、项目验收等其他费用，供应商应综合考虑在报价中。在合同实施时，采购人将不予另行支付供应商提出的其他任何费用，并认为此项目的费用已包括在磋商报价中。

Ⅲ、与实现项目目标相关的其他要求
（一）项目实施方案
供应商根据采购需求，于响应文件中提供针对本项目的项目实施方案，方案包括但不限于以下内容：
1.“技术服务⽅案”（包含但不限于以下内容：①对本项目的理解、重难点分析；②总体项目部署规划、目标、节点、关键工序；③安全生产作业方案；④森林抚育技术方案；⑤技术保障方案等）；
2.“具体实施方案”（包含但不限于以下内容：①实施本项目投入的工具设备；②劳动力安排计划；③实施进度保障措施；④森林抚育具体作业措施；⑤后勤保障方案等）；
3.“应急预案措施”（包含但不限于以下内容：：①旱、涝、其他不可抗力等应急措施及预案；②防火、防冻事故应急措施及预案；③人员意外伤害应急预案等）。
注：上述项目实施方案评分具体详见“第四章 评审办法”。
（二）履约能力
1.拟投入人员：供应商拟投入本项目的项目实施人员中具有相关林业专业职称。
2.业绩：供应商2023年以来具有同类项目业绩。
注：上述履约能力评分具体详见“第四章 评审办法”。




[bookmark: _Toc20849][bookmark: _Toc132893777][bookmark: _Toc163046948]第四章 评审办法

一、评审依据及方式
1.评审依据：磋商小组以竞争性磋商文件和响应文件为评审依据，对供应商的报价、项目实施方案、履约能力等方面内容按百分制打分。
2.评审方式：以封闭方式进行评审。
3.根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构，磋商小组成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评审办法
（一）对进入详评的，采用综合评分法。
（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）
1.价格分…………………………………………………………………………………………20分
本项目专门面向中小企业采购，价格评审时，不再执行价格扣除政策。
（1）以进入综合评分环节的最低的最后磋商报价为基准价，基准价报价得分为20分。
（2）供应商磋商报价得分=（磋商基准价/供应商的最后磋商报价）×20分。
[bookmark: OLE_LINK46][bookmark: OLE_LINK45]2.项目实施方案分………………………………………………………………………………69分
[bookmark: OLE_LINK44][bookmark: OLE_LINK43]（1）技术服务⽅案分（25分）
评委根据供应商提供的本项目“项目实施方案”中的“技术服务⽅案”（包含以下评审因素：①对本项目的理解、重难点分析；②总体项目部署规划、目标、节点、关键工序；③安全生产作业方案；④森林抚育技术方案；⑤技术保障方案等）内容进行独立评审，并按以下规定独立打分：
一档：五项评审因素经评审有一项合理、可行且具有针对性的，得5分；
二档：五项评审因素经评审有二项合理、可行且具有针对性的，得10分； 
三档：五项评审因素经评审有三项合理、可行且具有针对性的，得15分；
四档：五项评审因素经评审有四项合理、可行且具有针对性的，得20分；
五档：五项评审因素经评审均合理、可行且具有针对性的，得25分。
（2）具体实施方案分（25分）
评委根据供应商提供的本项目“项目实施方案”中的“具体实施方案”（包含以下评审因素：①实施本项目投入的工具设备；②劳动力安排计划；③实施进度保障措施；④森林抚育具体作业措施；⑤后勤保障方案等）内容进行独立评审，并按以下规定独立打分：
一档：五项评审因素经评审有一项合理、可行且具有针对性的，得5分；
二档：五项评审因素经评审有二项合理、可行且具有针对性的，得10分； 
三档：五项评审因素经评审有三项合理、可行且具有针对性的，得15分；
四档：五项评审因素经评审有四项合理、可行且具有针对性的，得20分；
五档：五项评审因素经评审均合理、可行且具有针对性的，得25分。
（3）应急预案措施分（19分）
评委根据供应商提供的本项目“项目实施方案”中的“应急预案措施”【包含以下评审因素：①旱、涝、其他不可抗力等应急措施及预案；②防火、防冻事故应急措施及预案；③人员意外伤害应急预案等）内容进行独立评审，并按以下规定独立打分：
一档：三项评审因素经评审有一项合理、可行且具有针对性的，得9分；
二档：三项评审因素经评审有二项合理、可行且具有针对性的，得14分； 
三档：三项评审因素经评审均合理、可行且具有针对性的，得19分。
注：①供应商未提供“项目实施方案”中涉及的相应内容的或相应内容未达一档标准的，相应不予得分。②“合理、可行且具有针对性”是指：方案与本项目实际情况相适应且在项目现有条件下可实施，不存在不适用本项目实际情况的情形、凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等情况。
3.履约能力分……………………………………………………………………………………11分
（1）拟投入人员分（5分）
供应商拟投入本项目的项目实施人员中具有相关林业专业职称的，按以下规则计分：每有1个初级职称的，得1分；每有1个中级及以上职称的，得2分；本项最多得5分。
注：同一人具备多个专业职称的，不重复计分。供应商于响应文件中提供以下相关证明材料并加盖供应商电子签章，否则相应不予认可：①项目实施人员一览表（格式自拟）；②项目实施人员相关有效的职称证书复印件及身份证复印件；③项目实施人员与供应商签署的在有效期内的劳动合同复印件或2026年1月以来任意一个月供应商为上述人员缴纳社保的证明材料。
（2）业绩分（6分）
供应商2023年以来具有同类项目业绩的（同类项目业绩是指：营林造林或森林抚育或森林可持续经营或国家储备林建设等项目。以中标/成交通知书或签订的合同为准，能清晰反映中标/成交内容或合同标的，并加盖供应商电子签章，否则将不予评审，以同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标/成交的只算一次），每个业绩得2分，最多得6分。
综合得分＝以上各项评审因素得分合计

三、推荐及确定成交候选供应商原则
[bookmark: OLE_LINK66][bookmark: OLE_LINK67]1.磋商小组将根据评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列；得分相同且最后报价也相同的，则依次按项目实施方案分、履约能力分由高到低的顺序排列并推荐成交候选供应商。
2.响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选供应商。
3.采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告确定的成交候选供应商名单中按顺序确定成交供应商。
4.成交供应商放弃成交、拒绝与采购人签订合同、因不可抗力提出不能履行合同，或信用信息记录不符合相关规定的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一候选供应商成交，也可以重新开展政府采购活动。

[bookmark: _Toc132893778]

[bookmark: _Toc16234][bookmark: _Toc163046949]第五章 政府采购合同（合同主要条款及格式）

[bookmark: OLE_LINK48][bookmark: OLE_LINK47]合同主要条款

[bookmark: OLE_LINK69]项目名称：2026年度中央财政森林修复（森林可持续经营）项目
项目编号：GLZC2026-C3-250063-YZLZ
甲方（采购人）：兴安县国有摩天岭林业总场
乙方（成交供应商）：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，按照竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）规定、响应文件条款和乙方的承诺，甲乙双方签订本采购合同。
[bookmark: _Toc132893714][bookmark: _Toc132893779]
第一条 合同标的及合同金额
1.合同标的：2026年度中央财政森林修复（森林可持续经营）1项。
2.合同金额：
根据《成交通知书》的成交内容，合同价款为：（大写）　　　　　　人民币（¥　    　元）。
本项目实行总承包报价。乙方磋商报价应包含本次采购范围内的标的价款，以及完成本项目“采购需求”中全部服务内容产生的所有成本、林地清理人工费、意外伤害险、所需的设备材料费、管理费、保险、税金、利润、项目验收等其他费用，乙方已综合考虑在报价中。在合同实施时，甲方将不予另行支付乙方提出的其他任何费用，并认为此项目的费用已包括在其中。
[bookmark: _Toc132893780][bookmark: _Toc132893715]第二条  服务内容
[bookmark: _Toc132893716][bookmark: _Toc132893781]乙方按竞争性磋商文件采购需求、响应文件承诺向甲方提供服务。具体详见采购需求响应表。
[bookmark: _Toc132893782][bookmark: _Toc132893717]第三条  服务期限
自签订合同之日起至2026年11月30日前须完成本项目的各项服务内容并验收合格。
[bookmark: _Toc132893784][bookmark: _Toc132893719]第四条  验收标准
1.本项目采购标的如有国家相关标准、行业标准等标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致，采购需求高于标准、规范的按具体采购需求执行，采购需求低于标准、规范的按标准、规范执行。
2.要求乙方根据磋商文件要求、响应文件承诺、强制执行的国家、行业、地方标准履行合同，乙方提供的服务达不到验收标准的，不予验收，乙方应当退还甲方已支付的相关费用，造成甲方损失的，乙方应当予以赔偿，相关一切不利后果由乙方自行承担。
3.验收方法：乙方按要求完成服务任务后，向甲方报告并申请检查验收。甲方接到申请报告后5 天内组织检查验收。验收主要内容包括抚育面积、采伐强度、施工作业质量及抚育成效等。验收合格的出具验收合格证明，并经甲方、乙方签字确认。不合格的，乙方要根据甲方的要求在约定期限内进行整改直至合格为止，整改的费用由乙方负责。
4.根据《桂林市大数据和行政审批局 桂林市财政局 桂林市住房和城乡建设局 桂林市交通运输局 桂林市水利局关于进一步优化招标采购评标机制加强异常低价监督处置的通知》（市数审【2025】11号）规定，对报价触发异常低价响应审查程序后仍成交的乙方，甲方要重点关注其履约承诺、实际履约情况等。如乙方成交后无正当理由拒不签订政府采购合同的，由财政部门依法追究其法律责任；如乙方不严格履行合同导致验收不合格的，甲方应当按照政府采购合同约定追究其违约责任。
5.验收产生的相关费用由乙方承担。
[bookmark: _Toc132893787][bookmark: _Toc132893722]第五条  权利保证
乙方所提供的标的涉及到的知识产权和相关技术资料必须是合法取得的，不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利，不会因为甲方的使用服务成果遭受第三方侵权指控，包括被责令致歉、停止使用、追偿或要求赔偿损失等。否则，乙方负责解决由此引起的一切纠纷，甲方有权追究供应商的法律责任，其不利后果由乙方全部承担。
[bookmark: _Toc132893788][bookmark: _Toc132893723]第六条  付款条件
[bookmark: _Toc132893725][bookmark: _Toc132893790]服务完成并验收合格后，乙方向甲方开具合法发票，甲方收到发票起10个工作日内一次性付清全部合同价款（无息）。
第七条  税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
[bookmark: _Toc132893726][bookmark: _Toc132893791]第八条  违约责任
1.乙方未按本合同要求的服务内容向甲方提供服务的，经甲方书面通知后 5个工作日内予以整改，否则，甲方有权按合同价款的5%向乙方收取违约金并赔偿经济损失，且甲方有权终止本合同。
2.签订合同后，乙方逾期提供服务的，视为违约。每逾期1天，按合同金额的1‰承担逾期违约金，逾期超过10天的，甲方有权终止合同并上报财政监督管理部门，由此造成甲方的相应损失由乙方负责赔偿。
3.甲方逾期支付合同价款的，视为违约,每逾期7天，按合同金额的1‰承担逾期违约金，最多不超过合同金额的1%。因财政预算调整、审批拨付延迟等非甲方主观原因造成财政资金未能及时到位的，甲方有权顺延付款，不视为甲方违约，不承担逾期付款违约金及利息；甲方应积极履行资金申报、报批义务，及时向乙方反馈资金拨付进展。
4.其他违约行为按合同金额的5%收取违约金并赔偿经济损失。
5.因违约情形终止合同后，甲方有权重新组织采购。
[bookmark: _Toc132893727][bookmark: _Toc132893792]第九条  不可抗力事件处理
1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
[bookmark: _Toc132893728][bookmark: _Toc132893793]第十条  合同争议解决
1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
2.诉讼期间，本合同继续履行。
[bookmark: _Toc132893794][bookmark: _Toc132893729]第十一条  合同生效及其他
1.合同经甲乙双方加盖单位公章后生效。
2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，方可作为主合同不可分割的一部分。
3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
[bookmark: _Toc132893795][bookmark: _Toc132893730]第十二条  合同的变更、终止与转让
[bookmark: _Toc132893796][bookmark: _Toc132893731]1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。
[bookmark: _Toc132893732][bookmark: _Toc132893797]2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。
[bookmark: _Toc132893798][bookmark: _Toc132893733]第十三条  签订本合同依据
[bookmark: _Toc132893799][bookmark: _Toc132893734]1.竞争性磋商文件；
[bookmark: _Toc132893735][bookmark: _Toc132893800]2.成交通知书；
[bookmark: _Toc132893801][bookmark: _Toc132893736]3.磋商报价表（含最后报价）；
[bookmark: _Toc132893802][bookmark: _Toc132893737][bookmark: _Toc132893804][bookmark: _Toc132893739]4.采购需求响应表。
本合同经甲乙双方盖章后生效。政府采购合同双方自签订之日起2个工作日内在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。

甲方（公章）：                              乙方（公章）：                           
    法定代表人：                                法定代表人：                                 
委托代理人：                                委托代理人：                                 
电   话：                                   电   话：                                   
开户名称：                                  开户名称：                                        
开户银行：                                  开户银行：                                        
银行账号：                                  银行账号：                                       
日    期：                                  日    期：                                


[image: 云之龙标志]

[image: 云之龙标志]
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[bookmark: _Toc132893806]

[bookmark: _Toc163046950][bookmark: _Toc4947]第六章 响应文件（格式）

[bookmark: _Toc132893742][bookmark: _Toc82016594][bookmark: _Toc132893807]一、响应文件封面标记

响 应 文 件

项目名称：


项目编号：


采购代理机构：云之龙咨询集团有限公司


供应商名称：

















[bookmark: _Toc82016595][bookmark: _Toc132893808][bookmark: _Toc132893743]

二、响应文件组成


（一）资格性响应证明材料



（二）符合性响应证明材料



（三）其他有效证明材料









（一）资格性响应证明材料目录

1.响应函（必须提供）
2.供应商相应的法定代表人身份证正反两面复印件（必须提供）
3.供应商的授权委托书、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）
4.供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）
5.供应商2025年度财务状况报告或者2026年以来银行出具的资信证明或者2026年以来中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业参与磋商的提供企业信用报告，自然人参与磋商的提供个人信用报告，供应商属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至响应文件递交截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至响应文件递交截止时间不超过一年）（必须提供）
6.供应商2026年1月以来任意一个月依法缴纳税收的相关材料复印件（必须提供）（从成立之日起到响应文件递交截止时间止不足要求月数的，则无需提交）
7.供应商2026年1月以来任意一个月的依法缴纳社会保障资金的相关材料复印件（必须提供）（从成立之日起到响应文件递交截止时间止不足要求月数的，则无需提交）
8.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明或专项信用报告（必须提供）
9.供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）
10.供应商为中小企业的相关有效证明材料（必须提供）






1. 响应函（必须提供）
附件：
响 应 函 （格 式）
致：云之龙咨询集团有限公司 
根据贵方项目（项目名称及编号），签字代表（姓名）经正式授权并代表供应商        （供应商单位名称）       ，提交响应文件。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1.按磋商文件采购需求，磋商报价详见“磋商报价表”。
2.我方承诺已具备磋商文件规定的供应商资格条件。
3.我方已详细审核磋商文件，包括修改文件（如有）和有关附件，将自行承担因对全部磋商文件理解不正确或误解而产生的相应后果。 
4.响应文件有效期为自响应文件提交截止时间之日起90天。
5.如我方成交：
（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同。
（2）我方承诺按照磋商文件规定提交履约担保（如磋商文件要求提交的）。
（3）我方承诺本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按磋商文件及政府采购法律法规的规定履行合同责任和义务。
（4）我方保证按本项目竞争性磋商文件的规定及标准向贵单位一次性足额支付代理服务费。代理服务费发票我方选择开具：□增值税普通发票、□增值税专用发票，开票信息如下:①公司名称： ②纳税人识别号：
与本响应有关的正式通讯地址为：
地址：          ；邮编：          ；邮箱：             
办公电话：          ；传真：                                        
委托代理人联系电话：                                     
开户名称：                                           
开户银行：                               　       
账号：                                   　　　   

供应商（电子签章）：
法定代表人或相应的委托代理人签字（或电子签名）：
日期：

注：1.未按照本响应函（格式）要求填报的响应函将被视为非实质性响应竞争性磋商文件要求，从而导致该响应被拒绝。2.供应商必须按本响应函（格式）要求注明清楚联系方式（包括地址、邮编、邮箱、电话等），从而确保成交结果等相关信息能及时通知到位。


2.供应商相应的法定代表人身份证正反两面复印件（必须提供）



3.供应商的授权委托书、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）

附件：

授权委托书（格式一，适用于供应商为法人或者其他组织）

致：云之龙咨询集团有限公司

我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我公司名义参加（项目名称及项目编号）        项目的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。
我方对被授权人的签字事项负全部责任。
授权委托代理期限：从   年   月   日起至   年   月   日止。

代理人无转委托权，特此委托。 

我已在下面签字，以资证明。

供应商（电子签章）： 

法定代表人签字（或电子签名）：                       　    

年   月   日

附：委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）。








授权委托书（格式二，适用于供应商为自然人）

致：云之龙咨询集团有限公司

我（姓名）系自然人，现授权委托（姓 名）以本人名义参加（项目名称及项目编号）        项目的磋商活动，并代表本人全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。
本人对被授权人的签字事项负全部责任。
授权委托代理期限：从   年   月   日起至   年   月   日止。


代理人无转委托权，特此委托。 

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字（或电子签名）：     　　

年  月  日

附：委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）。





4.供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）
注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业）或个体工商户的，应提供市场监督管理部门（或行政审批部门）登记注册的有效“营业执照”；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件。




5.供应商2025年度财务状况报告或者2026年以来银行出具的资信证明或者2026年以来中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业参与磋商的提供企业信用报告，自然人参与磋商的提供个人信用报告，供应商属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至响应文件递交截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至响应文件递交截止时间不超过一年）（必须提供）





6.供应商2026年1月以来任意一个月依法缴纳税收的相关材料复印件（必须提供）（从成立之日起到响应文件递交截止时间止不足要求月数的，则无需提交）






7.供应商2026年1月以来任意一个月的依法缴纳社会保障资金的相关材料复印件（必须提供）（从成立之日起到响应文件递交截止时间止不足要求月数的，则无需提交）




8.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明或专项信用报告（必须提供）

附件：
声   明（格式）
致：云之龙咨询集团有限公司
我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

供应商（电子签章）：
法定代表人或委托代理人签字（或电子签名）：
日          期：

注：供应商为广西经营主体的，可通过信用中国（广西）网站 (http://xygx.fgw.gxzf.gov.cn）下载专项信用报告：1.首先点击网站首页右上方的登录按钮；2.跳转至广西数字政务一体化平台，进行身份认证，请使用法人登录；3.选择信用报告栏目；4.点击“我要申请”按钮；5.选择查询时间区间、查询领域、报告查询用途，点击确认；6.等待文件下载。其他省份的供应商根据注册地信用中国网站的要求获取。


9.供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）

附件：

供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（格式）

一、我（公司）承诺无下列相互串通的情形：
1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
2.不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；
3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
4.不同供应商的响应文件异常一致或磋商报价呈规律性差异；
5.不同供应商的响应文件相互混装；
二、我（公司）承诺无下列恶意串通的情形：
1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；
2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
3.供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低磋商报价，或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加采购；
6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。


供应商（电子签章）：
法定代表人或委托代理人签字（或电子签名）：
日          期：









10.供应商为中小企业的相关有效证明材料（必须提供）
注：本项目专门面向中小企业采购，供应商必须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条规定。监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业。供应商根据自身情况，相应提供以下证明材料：
①供应商如为符合政策要求的中小企业且承接本项目全部服务的，提供《中小企业声明函》；

附件：
中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加单位名称：兴安县国有摩天岭林业总场的项目名称：2026年度中央财政森林修复（森林可持续经营）项目的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
1.标的名称：              ，属于采购文件列明的所属行业：                 ；承接企业为（企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）。
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：
日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具本声明函。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。


②供应商如属于监狱企业且承接本项目全部服务的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；


③供应商如属于符合条件的残疾人福利性单位且承接本项目全部服务的，提供《残疾人福利性单位声明函》。


附件：

[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]残疾人福利性单位声明函（格式）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：
                           日  期：


















（二）符合性响应证明材料目录

1.磋商报价表（必须提供）
2.采购需求响应表（必须提供）


























1.磋商报价表（必须提供）

附件：                                     
磋商报价表（格式）
	采购标的的名称
	数量及单位
	磋商报价（元）
	备注

	2026年度中央财政森林修复（森林可持续经营）
	1项
	
	详见“采购需求响应表”

	磋商报价：（大写）人民币            （¥           ）

	服务期限：自签订合同之日起至2026年11月30日前须完成本项目的各项服务内容并验收合格。

	说明：本项目实行总承包报价。供应商磋商报价应包含本次采购范围内的标的价款，以及完成本项目“采购需求”中全部服务内容产生的所有成本、林地清理人工费、意外伤害险、所需的设备材料费、管理费、保险、税金、利润、项目验收等其他费用，供应商应综合考虑在报价中。在合同实施时，采购人将不予另行支付供应商提出的其他任何费用，并认为此项目的费用已包括在磋商报价中。



供应商（电子签章）：
法定代表人或委托代理人签字（或电子签名）：
日          期：


注：
1.供应商必须就“采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，响应文件只允许有一个报价方案，不接受有选择的或有条件的报价，否则响应文件按无效处理将不予接受。
2.供应商应如实填写磋商报价表的各项内容，否则，响应无效。
2.采购需求响应表（必须提供）
附件：
采购需求响应表（格式）

	项号
	竞争性磋商文件采购需求中的“采购需求”
	对照“采购需求”，供应商的逐条响应情况

	一、基本情况
	
	

	二、服务内容及技术要求
	
	

	三、商务要求
	
	




供应商（电子签章）：
法定代表人或委托代理人签字（或电子签名）：
日          期：













（三）其他有效证明材料目录

1.供应商的项目实施方案（如有，请提供）
2.供应商2023年以来具有同类项目业绩证明材料（如有，请提供）
3.供应商认为需要提供的其他证明材料（如有，请提供）


















1.项目实施方案（如有，请提供）
附件：
项目实施方案（格式）


包含但不限于：
1.“技术服务⽅案”（包含但不限于以下内容：①对本项目的理解、重难点分析；②总体项目部署规划、目标、节点、关键工序；③安全生产作业方案；④森林抚育技术方案；⑤技术保障方案等）；
2.“具体实施方案”（包含但不限于以下内容：①实施本项目投入的工具设备；②劳动力安排计划；③实施进度保障措施；④森林抚育具体作业措施；⑤后勤保障方案等）；
3.“应急预案措施”（包含但不限于以下内容：：①旱、涝、其他不可抗力等应急措施及预案；②防火、防冻事故应急措施及预案；③人员意外伤害应急预案等）；
……


供应商（电子签章）：
法定代表人或委托代理人签字（或电子签名）：
日          期：



2.供应商2023年以来具有同类项目业绩证明材料（如有，请提供）





3.供应商认为需要提供的其他证明材料（如有，请提供）
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