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[bookmark: _Toc32622][bookmark: _Toc31940]第一章 竞争性磋商公告
竞争性磋商公告

[bookmark: _Hlk37430271]项目概况
 2025年钦北区抱计水库除险加固工程 采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）获取（下载）竞争性磋商文件，并于2026年9月7日9时30分（北京时间）前提交（上传）响应文件。

[bookmark: _Toc71365905][bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc35393798][bookmark: _Toc44229878][bookmark: _Toc35393629][bookmark: _Toc28359012]一、项目基本情况
项目编号：QZZC2026-C2-030057-YZLZ 
项目名称：2025年钦北区抱计水库除险加固工程
采购方式：竞争性磋商
预算金额：人民币叁佰贰拾捌万捌仟贰佰叁拾伍元柒角肆分（¥3288235.74）
最高限价：人民币叁佰贰拾捌万捌仟贰佰叁拾伍元柒角肆分（¥3288235.74）
采购需求：
	序号
	标的的名称
	数量及
单位
	简要技术需求或者服务要求

	01
	2025年钦北区抱计水库除险加固工程
	1项
	1.建设地点: 本项目地址位于钦北区大直镇抱计村。本次核定的水库集雨面积0.8平方千米，总库容17.20万m³，设计灌溉面积500亩，是一座以灌溉为主，兼顾防洪、养殖等综合利用的小（1）型水库。
2.本项目主要建设内容：主坝加固、副坝加固、溢洪道加固、放水设施改建、维修防汛道路、新建管理房等；具体详见工程量清单。


合同履行期限：要求工期为150日历天。
本项目（否）接受联合体。
[bookmark: _Toc71365906][bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc44229879][bookmark: _Toc28359013][bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc35393799]二、申请人的资格条件：
[bookmark: _Toc35393631][bookmark: _Toc28359014][bookmark: _Toc44229880][bookmark: _Toc28359091][bookmark: _Toc35393800]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业预留项目，参加本项目磋商的供应商必须为中型或小型或微型企业【符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定】、监狱企业【符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定】、残疾人福利性单位【符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定】。
[bookmark: _Toc71365907]3.本项目的特定资格要求：
3.1供应商须具有水利水电工程施工总承包叁级或叁级以上资质，具有省级及以上建设行政主管部门颁发的安全生产许可证，同时在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。
3.2拟投入本工程的项目经理、技术负责人、质量管理员和安全管理员必须是本单位的在岗人员，并持有相应的执业资格证书，对相关人员的具体要求如下：
（1）项目经理：持有贰级或贰级以上建造师注册证书，专业是水利水电工程类专业（以建造师注册证书中“专业类别”栏所填写的专业为准）；持有省级或省级以上水行政主管部门或其授权部门（机构）颁发的B类安全生产考核合格证书；
（2）技术负责人：持有中级（含中级）以上技术职称，专业是水利水电工程类专业（专业以技术职称证书所填写专业为准）；
（3）质量管理员：持有初级（含初级）以上技术职称，专业是水利水电工程类专业（专业以技术职称证书所填写专业为准）；
（4）安全管理员：持有省级或省级以上水行政主管部门或其授权部门（机构）颁发的c类安全生产考核合格证书。
三、获取竞争性磋商文件
[bookmark: _Toc44229881][bookmark: _Toc28359092][bookmark: _Toc28359015][bookmark: _Toc35393632][bookmark: _Toc35393801]时间： 2026年8月27日至2026年9月3日，每天上午8:00至12:00，下午3:00至6:00（北京时间，法定节假日除外）
地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）
方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件-待获取列表菜单中选择项目，获取竞争性磋商文件。电子响应文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的磋商文件编制，通过其他方式获取磋商文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传响应文件。
售价：0元
[bookmark: _Toc71365908]四、响应文件提交
[bookmark: _Toc35393802][bookmark: _Toc28359016][bookmark: _Toc44229882][bookmark: _Toc28359093][bookmark: _Toc35393633]截止时间：2026年9月7日9时30分（北京时间）
地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）
[bookmark: _Toc71365909]五、开启
1.时间：2026年9月7日9时30分（北京时间）
2.地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）
[bookmark: _Toc35393634][bookmark: _Toc35393803][bookmark: _Toc44229883][bookmark: _Toc71365910][bookmark: _Toc28359017][bookmark: _Toc28359094]六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393804][bookmark: _Toc44229884][bookmark: _Toc71365911][bookmark: _Toc35393635]七、其他补充事宜
1.网上查询地址
[bookmark: _Hlk37429674][bookmark: _Toc44229885][bookmark: _Toc28359018][bookmark: _Toc35393636][bookmark: _Toc35393805][bookmark: _Toc28359095]www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、https：//zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）
2.本项目执行采购政策
（1）政府采购促进中小企业发展。
（2）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。
（3）政府采购促进残疾人就业政策。
（4）政府采购支持监狱企业发展。
3.供应商竞标注意事项
（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）实行在线电子竞标，供应商应先安装“广西政府采购云平台新版客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目竞争性磋商文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在提交响应文件截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子响应文件是指后缀名为“jmbs”的文件），供应商在广西政府采购云平台提交电子响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。供应商登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-帮助中心-项目采购-操作手册-电子招投标”查看电子竞标具体操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763或者0771-3381253。
（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，供应商应当在提交响应文件截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交（供应商可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“系统管理-CA管理-申领CA”中查看CA服务商并选择其中任意一家CA服务商办理CA数字证书。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电相应的CA服务商客服咨询电话）。
（3）CA证书在线解密：首次响应文件开启时，需携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。
注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。2）供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。
（4）供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录广西政府采购云平台远程开标大厅参与本次磋商，否则后果自负。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：钦州市钦北区水利局　
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]地 址：钦州市钦北区政通街 (钦北区政府对面)
联系方式：唐卡迪、0777-3685658
2.采购代理机构信息
名 称：云之龙咨询集团有限公司　
地址：广西钦州市子材东大街19号奥林名城8号楼8层
项目联系人姓名：黄洁年、梁译
联系电话：0777-5619366
3.项目联系方式
项目联系人：黄洁年、梁译
电　话：0777-5619366　


[bookmark: _Toc24400][bookmark: _Toc31750]第二章 供应商须知
供应商须知前附表

	条款号
	内    容

	3.1
	供应商的资格条件：详见竞争性磋商公告

	5.1
	是否接受联合体竞标: 本项目不接受联合体

	6
	本项目不允许转包、分包。

	11.2
	磋商前准备：
1.本项目实行网上竞标，采用电子响应文件。若供应商参与竞标，自行承担竞标的一切费用。
2.各供应商应在响应文件递交截止时间前应确保成为“广西政府采购云”网站正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法竞标或竞标失败等后果由供应商自行承担。
3.供应商将广西政府采购云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作，如有问题可拨打广西政府采购云客户服务热线95763或者0771-3381253进行咨询。

	12.1.1
	资格证明文件
1.供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）
2.供应商依法缴纳税收的相关材料（2026年1月至2026年8月内任意 3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）
3.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[2026年1月至2026年8月内任意 3个的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则响应文件按无效处理）
4.供应商财务状况报告（2025年度财务报表复印件，或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告；供应商属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至响应文件提交截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至响应文件提交截止时间不得超过一年）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）
5.供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）
6.竞标声明（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）
7.供应商有效的水利水电工程施工总承包叁级或叁级以上资质证书复印件及有效的省级及以上建设行政主管部门颁发的安全生产许可证复印件；（必须提供，否则响应文件按无效处理）；
8.拟投入本工程的项目经理有效的贰级或贰级以上建造师注册证书[水利水电工程类专业（以建造师注册证书中“专业类别”栏所填写的专业为准）]复印件、有效的省级或省级以上水行政主管部门或其授权部门（机构）颁发的B类安全生产考核合格证书复印件、有效的身份证正反面复印件及项目经理不在其他项目服务的承诺书；（必须提供，否则响应文件按无效处理）；
9.拟投入本工程的技术负责人有效的中级（含中级）以上技术职称[水利水电工程类专业（专业以技术职称证书所填写专业为准）]复印件；（必须提供，否则响应文件按无效处理）；
10.拟投入本工程的质量管理员有效的初级（含初级）以上技术职称[水利水电工程类专业（专业以技术职称证书所填写专业为准）]复印件；（必须提供，否则响应文件按无效处理）
11.拟投入本工程的安全管理员有效的省级或省级以上水行政主管部门或其授权部门（机构）颁发的c类安全生产考核合格证书复印件；（必须提供，否则响应文件按无效处理）
12.供应商的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件；（必须提供，否则响应文件按无效处理）
13.除磋商文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料；
注：
1.以上标明“必须提供”的材料必须加盖供应商电子签章，必须提供的材料在第六章“响应文件格式”中有要求法定代表人或委托代理人签字的，必须由法定代表人或委托代理人签字（或者电子签名），否则响应文件按无效处理。
2.响应文件（包含电子备份响应文件），其中电子响应文件中所须加盖供应商电子签章部分均采用CA签章。若竞争性磋商文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子竞标系统中作出竞标响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在响应文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

	12.1.2
	报价文件
1.竞标函及竞标函附录（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）
2.竞标报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）
3.已标价工程量清单；（必须提供，否则响应文件按无效处理）
4.供应商认为需要提供的其他有关资料。
注：以上标明“必须提供”的材料必须加盖供应商电子签章，必须提供的材料在第六章“响应文件格式”中有要求法定代表人或委托代理人签字的，必须由法定代表人或委托代理人签字（或者电子签名），否则响应文件按无效处理。

	12.1.3
	商务技术文件
1.无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）
2.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）
3.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件按无效处理）
4.建筑材料和设备节能环保要求承诺书（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）
5.商务要求响应表；（必须提供，否则响应文件按无效处理）
6.技术要求响应表；（必须提供，否则响应文件按无效处理）
7.项目管理机构配备情况表及主要人员简历表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理） 
8.施工组织设计（格式自拟）；
9.供应商认为需要提供的其他有关资料。
注：以上标明“必须提供”的材料必须加盖供应商电子签章，必须提供的材料在第六章“响应文件格式”中有要求法定代表人或委托代理人签字的，必须由法定代表人或委托代理人签字（或者电子签名），否则响应文件按无效处理。

	12.2
	供应商应准备电子响应文件、以介质存储的数据电文形式的电子备份响应文件两类：
1.电子响应文件，电子响应文件按广西政府采购云平台要求及本竞争性磋商文件要求制作、加密并递交。
2.以介质存储的数据电文形式的电子备份响应文件，按广西政府采购云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子响应文件格式，以DVD光盘或者U盘等形式提供。数量为1份。
3.响应文件启用顺序和效力：响应文件的启用，按先后顺位分别为电子响应文件、以介质存储的数据电文形式的电子备份响应文件。顺位在先的响应文件已按时解密的，下一顺位响应文件自动失效。在下一顺位的响应文件启用时，前一顺位的响应文件自动失效。
▲未传输递交电子响应文件的，按无效响应处理。

	15.2
	竞标报价是履行合同的最终价格，包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、设备、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

	15.3
	本工程增值税计税方法：☑一般计税法； □简易计税法

	16.2
	竞标有效期：自首次响应文件提交截止之日起60日。

	17.1
	☑本项目不收取磋商保证金。
□本项目收取磋商保证金，具体规定如下：
磋商保证金为：人民币 /。
磋商保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函），禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在响应文件提交截止时间前交至指定账户并且到账（开户名：云之龙咨询集团有限公司钦州分公司；开户银行：中信银行股份有限公司南宁园湖支行；银行账号：8113 0010 1460 0074 523）；采用支票、汇票、本票或者保函（不包含电子保函）等方式的，在响应文件提交截止时间前，供应商必须提交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效磋商保证金。
相关要求：
1.磋商保证金采用银行转账交纳方式的，在响应文件提交截止时间前交至指定账户并且到账，供应商应将银行转账底单的复印件作为磋商保证金提交凭证，放置于商务技术文件中，否则响应文件按无效处理。
2.磋商保证金采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函）交纳方式的，供应商应将支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函）的复印件作为磋商保证金提交凭证，放置于商务技术文件中，否则响应文件按无效处理。供应商必须在响应文件提交截止时间前采用现场或邮寄方式（现场提交地址：广西钦州市子材东大街19号奥林名城8号楼8层云之龙咨询集团有限公司；邮寄地址：广西钦州市子材东大街19号奥林名城8号楼8层云之龙咨询集团有限公司，联系人：黄洁年，电话：0777-5619399。）将单独密封的支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（不包含电子保函）原件提交给采购人或者采购代理机构，由采购人或者采购代理机构向供应商出具回执（邮寄方式的除外），并妥善保管。
3.供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。
备注： 
1.磋商保证金在响应文件提交截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效磋商保证金。
2.供应商采用现钞方式或者从个人账户转出的磋商保证金，视为无效磋商保证金。
3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效磋商保证金。
4.保函有效期低于竞标有效期的，视为无效磋商保证金。
5.采用银行、保险机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效磋商保证金。

	19
	本项目不接受电子备份响应文件。

	20.1
	响应文件提交起止时间：供应商获取采购文件后至响应文件提交截止时间前。
响应文件提交截止时间：详见竞争性磋商公告。
响应文件提交地点：详见竞争性磋商公告。
电子响应文件解密时间：首次响应文件提交截止时间后30分钟内，供应商必须在此时间段内登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能完成电子响应文件的解密。若竞标供应商在规定时间内未按时解密的，视为响应文件撤回。
首次响应文件提交地点：通过广西政府采购云平台实行在线竞标。

	24.1
	磋商小组的人数： 3人。

	25
	首次响应文件开启时间详见“竞争性磋商公告”
首次响应文件解密时间： 30 分钟（注：不少于30分钟）

	26.2
	商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。
技术要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。（指非标注“▲”的条款）

	
	磋商的顺序：
按照首次响应文件的解密顺序。通知磋商时，若磋商过程中某供应商未能按时参加磋商（该供应商排序到最后磋商），按照首次响应文件的解密顺序由其下一位供应商先参与磋商。
□随机排序。

	28.1
	☑本项目不收取履约保证金。
本项目收取履约保证金，具体规定如下：
履约保证金金额：按成交金额的 / %。（注：履约保证金不超过政府采购合同金额的5%，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。采购人可根据供应商的资信等情况减免履约保证金。）
履约保证金提交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函）等非现金方式。
履约保证金缴纳期限：自成交通知书发出之日起25日内，但必须在签订合同前缴纳。
履约保证金退付方式、时间及条件：在工程竣工验收合格并对验收发现的问题完成整改后，由成交供应商提交书面申请，采购人在收到成交供应商全部合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息） 。
如：由成交供应商向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号），保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。
履约保证金指定账户：
开户名称：  / ；开户银行：  / ；银行账号： /。
[bookmark: _Hlk54170335]备注：
1.根据《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）规定，采购文件要求成交或者成交供应商提交履约保证金的，履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的5%，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。采购人可根据供应商的资信等情况减免履约保证金。
2.履约保证金不足额缴纳的，或者银行、保险机构出具的保函额度不足的或者保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。
3.采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。
4.供应商为联合体的，由联合体任意一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。

	29.1
	签订合同携带的证明材料： 
委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。
法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。

	31.2
	接收质疑函方式：书面形式
质疑联系部门及联系方式：云之龙咨询集团有限公司咨询部
联系电话：0777-5619366
通讯地址：广西钦州市子材东大街19号奥林名城8号楼8层
业务时间：工作日上午8时00分到12时00分，下午3时00分到6时00分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。

	32.1
	1. 采购代理费支付方式：
☑本项目代理服务费由成交供应商一次性向采购代理机构支付。
2.采购代理费收取标准：
以预算金额为计费额，按本须知正文第32.2条规定的工程类收费标准采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以收费基准价格收取。
3. 采购代理费收取银行账户
开户名称：云之龙咨询集团有限公司钦州分公司
开户银行：中信银行股份有限公司南宁园湖支行；
银行账号：8113  0010  1330  0157  979；
行号：3026  1102  9137  

	33.1
	解释：构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除磋商文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性磋商公告、供应商须知、采购需求、评审程序、评审方法和评审标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的磋商文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

	33.2
	农民工工资保证金：按照《保障农民工工资支付条例》及《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅等8部门关于印发广西壮族自治区工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法实施细则的通知》（桂人社规〔2022〕5号）有关规定执行。如开设了农民工工资专用账户的，应按规定比例足额将农民工工资保证金存入账户，也可以使用银行保函。工程竣工验收结算经审定后，按照规定程序，将农民工工资保证金没有使用或剩余的金额退还给承包人。

	33.3
	1.电子响应文件中须加盖供应商公章部分均采用CA签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本竞争性磋商文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位，以便磋商小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对竞争性磋商文件的某项要求，供应商的电子响应文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则磋商小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子响应文件如内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、 漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。
2.CA签章上目前没有法人或授权代表签字信息，供应商在响应文件中涉及签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式亦可。响应文件中涉及签字的位置未按要求签字的，提供的材料视为无效。
3.供应商为其他组织时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人。
4.本磋商文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。



供应商须知正文

一、总则

1.适用范围
1.1本项目采购人、采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。
1.2本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。
2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织。
2.4“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。
2.5“竞标”是指供应商按照本项目竞争性磋商公告或者邀请函规定的方式获取磋商文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。
2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
2.7“响应文件”是指：供应商根据本磋商文件要求，编制包含资格证明、报价、商务技术等所有内容的文件。
2.8“实质性要求”是指磋商文件中已经指明不满足则响应文件按无效处理的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。
2.9“正偏离”，是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。
2.10“负偏离”，是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。
2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。
2.12“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的报价。
3.供应商的资格条件
3.1供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。
3.2供应商不得存在下列情形之一：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
（2）为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动；
（3）为本分标的代建人；
（4）为本分标提供采购代理服务的；
（5）与本分标的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人的；
（6）与本分标的监理人或代建人或采购代理机构相互控股或参股的；
（7）与本分标的监理人或代建人或采购代理机构相互任职或工作的；
（8）在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（https://www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。
4.竞标费用
供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取磋商文件、勘查现场、编制和提交响应文件、参加磋商与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。
5.联合体竞标
5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。
5.2如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表”。
6.转包与分包             
[bookmark: _Toc254970673][bookmark: _Toc254970532]6.1本项目不允许转包。
 6.2本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要资质或者行政许可的，如该工作由供应商自行承担，供应商应具备相应的资质或者行政许可，如供应商不具备相应的资质或者行政许可必须采用分包的方式，但分包供应商应具备相应资质或者行政许可。
 6.3供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
7.特别说明
[bookmark: _8.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合][bookmark: _Hlk65832145]7.1如果本磋商文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得 。
7.2供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
[bookmark: _Hlk170492024][bookmark: _Hlk170492034]7.3供应商在竞标活动中提供任何虚假材料谋取成交的，将报财政部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依照有关法律法规规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。
7.4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
7.5有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：
（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制或不同供应商报名的IP地址一致的； 
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；
（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
（5）不同供应商的响应文件相互混装；
（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。	
7.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：
（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；
（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；
（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
[bookmark: _Toc254970534][bookmark: _Toc254970675]
二、磋商文件

8.磋商文件的构成
第一章  竞争性磋商公告；
第二章  供应商须知； 
第三章  采购需求；
第四章  评审程序、评审方法和评审标准；
第五章  工程量清单及图纸；
第六章  响应文件格式；
第七章  合同文本。
9.供应商的询问
供应商应认真阅读磋商文件的采购需求，如供应商对磋商文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽可能在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。
10.磋商文件的澄清和修改
提交首次响应文件截止之日前，采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

三、响应文件的编制

11.响应文件的编制原则
11.1 供应商必须按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对磋商文件作出实质性响应。
11.2磋商前准备详见“供应商须知前附表”。
12.响应文件的组成
12.1响应文件由资格证明文件、报价文件、商务技术文件三部分组成。
12.1.1资格证明文件：详见须知前附表
12.1.2报价文件：详见须知前附表
12.1.3商务技术文件：详见须知前附表
12.2响应文件电子版：详见须知前附表
响应文件编制基本要求
本项目实行电子竞标，供应商应准备电子响应文件、以介质存储的数据电文形式的电子备份响应文件两类：
电子响应文件按“广西政府采购云”平台要求及本竞争性磋商文件要求制作、加密并递交。电子备份响应文件系上传“广西政府采购云”平台的响应文件电子版，按照本竞争性磋商文件要求制作。
▲响应文件启用顺序和效力：响应文件的启用，按先后顺位分别为电子响应文件、以介质存储的数据电文形式的电子备份响应文件。全部供应商的电子响应文件均已按时解密的，以介质存储的数据电文形式的电子备份响应文件自动失效。如果某位供应商的电子响应文件无法按时解密的，其电子响应文件为无效，启用以介质存储的数据电文形式的电子备份响应文件。供应商仅递交电子备份响应文件的，磋商无效。
13.计量单位
磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。
14.竞标的风险
供应商没有按照磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应无效，是供应商应当考虑的风险。
15.竞标报价
15.1竞标报价应按磋商文件第五章“工程量清单及图纸”的要求及第六章“响应文件格式”填写相应表格。
15.2竞标报价的内容见“供应商须知前附表”。
15.3本项目的增值税计税方法见“供应商须知前附表”。
15.4竞标报价要求
15.4.1供应商的竞标报价应符合以下要求，否则响应文件按无效处理：
（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；
（2）供应商必须就所竞标的分标的单项内容作唯一报价。
15.4.2竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效处理。
[bookmark: _Hlk42592874]15.4.3竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者单价最高限价的（如有要求），其响应文件将按无效处理。
15.4.4供应商在提交响应文件截止时间前修改竞标函中的竞标总报价，应同时修改响应文件“已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本须知正文第20条、第21条的有关要求。
16.竞标有效期
16.1竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。
16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。
16.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。
17.磋商保证金
17.1供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交磋商保证金。
17.2磋商保证金的退还
[bookmark: _Hlk66782243]未成交供应商的磋商保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内退还；成交供应商的磋商保证金自签订合同之日起5个工作日内退还。 
17.3磋商保证金不计息。
17.4供应商有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还： 
（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（2）未按规定提交履约保证金的；
（3）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
（4）除因不可抗力或者磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（6）法律法规规定的其他情形。
18.响应文件编制的要求
18.1供应商应先安装“广西政府采购云平台新版客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目磋商文件规定的格式和顺序和广西政府采购云平台的要求编制并加密。响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。
18.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在提交响应文件截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。
18.3响应文件须由供应商在规定位置签字、盖章（具体以供应商须知前附表或响应文件格式规定为准），否则按无效响应处理。
[bookmark: _Hlk170492647]18.4响应文件中标注的供应商名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，并与广西政府采购云平台中获取磋商文件的供应商名称一致，否则其响应文件按无效处理。
18.5响应文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。响应文件因涂改、行间插字或者删除导致字迹潦草或者表达不清所引起的后果由供应商承担。
19.电子备份响应文件
电子备份响应文件是指通过“广西政府采购云平台新版客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份响应文件详见“供应商须知前附表”。
20.响应文件的提交
20.1供应商必须按“供应商须知前附表”规定的时间及地点提交响应文件。电子响应文件应在制作完成后，在提交响应文件截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子响应文件提交至广西政府采购云平台。  
20.2未在规定时间内提交或者未按照磋商文件要求加密的电子响应文件，广西政府采购云平台将拒收。
21.首次响应文件的补充、修改与撤回
[bookmark: _Toc254970543][bookmark: _Toc254970684]21.1供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。（注：补充、修改或者撤回方式可登录广西政府采购云平台，进入“服务中心”中查看 “电子响应文件制作与投送教程”）
21.2在提交响应文件截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。
[bookmark: _Hlk45702405]22.响应文件的退回
采购人和采购代理机构对已提交的响应文件概不退回。
23.截止时间后的撤回
供应商在响应文件提交截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件的，将根据本须知正文第17.4条的规定不予退还其磋商保证金。

四、评审及磋商

24.磋商小组成立
24.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成，具体人数见“供应商须知前附表”，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。
24.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。
24.3采购代理机构应当基于广西政府采购云平台抽（选）取评审专家。
24.4参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。
25.首次响应文件的开启和解密
采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁，按平台提示和磋商文件的规定登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到，采购代理机构依托广西政府采购云平台向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按“供应商须知前附表”规定的时间内自行进行响应文件解密。供应商未在规定的时间内解密响应文件或者解密失败的，供应商的响应文件按无效处理。
26.评审程序、评审方法和评审标准
26.1本项目的评审方法为综合评分法。
26.2磋商小组按照“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审并推荐成交候选供应商。
26.3磋商小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。
26.4电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：
（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 
（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 
（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
26.5出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认，报采购人同意后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。
27.确定成交供应商及结果公告
27.1 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。
[bookmark: _Hlk66782294]27.2采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与磋商文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。
27.3出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）除“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”第4.3条规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
27.4 在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。
28.履约保证金
28.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “供应商须知前附表”。成交供应商未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。
28.2在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自行承担。
29.签订合同
29.1签订电子采购合同：成交供应商领取电子成交通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。
线下签订纸质合同：供应商领取成交通知书后，按“供应商须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。
29.2签订合同时间：按成交通知书规定的时间与采购人签订合同。
29.3成交供应商拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃成交、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给成交供应商造成损失的，成交供应商可追究采购人承担相应的法律责任。
29.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，成交供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
29.5采购人或成交供应商不得单方面向合同另一方提出任何磋商文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离磋商文件和合同实质性内容的协议。
29.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。
29.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
30.政府采购合同公告
根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
31. 询问、质疑和投诉
31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
31.2供应商认为磋商文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间如下：
（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为获取磋商文件之日或者竞争性磋商公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
31.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。
31.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。
31.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：
（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。
（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。
质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
31.6质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。
32.其他内容
32.1代理服务费收取标准及缴费账户详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。
32.2代理服务费收费计算标准：
	                          
费率
预算金额
	服务类型费用（‰）

	
	工程类
	货物类
	服务类

	100万元以下
	6.300
	9.450
	9.450

	100～500万元
	4.410
	6.930
	5.040

	500～1000万元
	3.465
	5.040
	2.835

	1000～5000万元
	2.205
	3.150
	1.575

	5000万元～1亿元
	1.260
	1.575
	0.630


注：
（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；
（2）采购代理服务费按差额定率累进法计算。
例如：某工程采购代理业务预算金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：
第一阶梯：100 万元 ×6.300 ‰＝ 0.6300 万元
第二阶梯：（ 200 － 100 ）万元 ×4.410 ‰＝ 0.4410万元
合计收费＝ 0.6300 ＋ 0.4410＝ 1.071万元
33.需要补充的其他内容
33.1本磋商文件解释规则详见“供应商须知前附表”。
33.2农民工工资保证金见“供应商须知前附表”。
33.3 其他事项详见“供应商须知前附表”。
33.4本磋商文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本磋商文件规定的中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本磋商文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
依据本磋商文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
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第三章 采购需求
说明：
1. 为落实政府采购政策需满足的要求
本竞争性磋商采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。
2.“实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件无效处理的条款。
3.供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。
	序号
	标的的名称
	数量及单位
	所属行业
	技术要求

	1
	2025年钦北区抱计水库除险加固工程
	1项
	建筑业
	1.建设地点: 本项目地址位于钦北区大直镇抱计村。本次核定的水库集雨面积0.8平方千米，总库容17.20万m³，设计灌溉面积500亩，是一座以灌溉为主，兼顾防洪、养殖等综合利用的小（1）型水库。
2.本项目主要建设内容：主坝加固、副坝加固、溢洪道加固、放水设施改建、维修防汛道路、新建管理房等。
▲3.具体需求内容详见工程量清单（另册发放）

	一、商务要求

	▲工程建设地点
	本项目地址位于钦北区大直镇抱计村。

	▲工程质量要求
	达到国家施工验收规范合格标准要求。

	▲合同签订时间
	自成交通知书发出之日起 25 日内。

	▲付款方式
	工程款原则上按月支付，合同内进度款支付限额为已完成工程量的80%，工程变更部分进度款支付限额为已完成工程量的60%；工程完工验收达到质量要求，结算经审计部门审定后，工程款支付至结算总价的97% (含已支付的)；成交供应商按工程价款结算总额的3%预留工程质量保修金，待工程质量保修期满后返还(无息）

	▲验收标准
	符合国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

	二、与实现项目目标相关的其他要求

	业绩要求
	2022年1月1日以来至响应文件递交截止日期止供应商提供同类水库除险加固工程项目业绩，符合第四章“评审标准”的可予以加分。

	其它
	1.采购需求中，标注“▲”项的内容为实质性响应条款，必须满足或优于，否则竞标无效；不带“▲”的参数发生负偏离达1项以上的，视为不实质性响应采购文件要求，评审时响应文件将被作为无效文件处理。
2.供应商在竞标活动中如提供任何虚假材料，其竞标无效，并报监管部门查处。
3.供应商在响应文件中提供施工组织设计方案等，并就本项目投入具有相关能力的人员。
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一、评审程序和评审方法
1.资格审查
1.1响应文件开启后，磋商小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。
注：磋商小组在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。
（1）查询渠道：广西政府采购云平台“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（https://www.ccgp.gov.cn）链接入口。
（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。
（3）查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接查询，截图另存为电子文档作为评审资料保存。
（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（https://www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。
1.2资格审查标准为本磋商文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制，凡符合磋商文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。
1.3供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效处理：
（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；
（2）未按磋商文件规定的方式获取本磋商文件的供应商；
（3）响应文件的资格证明文件缺少任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；
（4）响应文件中的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的；
（5）有第二章“供应商须知”第3.2项规定的任何一种情形的。
1.4通过资格审查的合格供应商不足3家的，不得进入符合性审查环节，应当重新开展采购活动。
2.符合性审查
[bookmark: _Hlk42528882]2.1磋商小组对通过资格审查的合格供应商的响应文件的竞标报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。
2.2磋商小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
2.3磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当以电子回函形式按照磋商小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按磋商小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由磋商小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖电子签章。
异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，磋商小组以书面形式要求供应商在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。
2.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 
（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效处理。
2.5商务技术报价评审
在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：
（1）商务技术评审
1）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；
2）委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的； 
3）提交的磋商保证金无效的或者未按照磋商文件的规定提交磋商保证金的；
4）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的商务技术文件无效的。
5）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合磋商文件要求的；
6）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效的；
7）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
8）属于“供应商须知正文”第7.5条供应商相互串通竞标情形的；
9）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效的；
[bookmark: _Hlk71704147]10）磋商文件未载明允许提供备选（替代）竞标方案或明确不允许提供备选（替代）竞标方案时，供应商提供了备选（替代）竞标方案的；
11）响应文件标注的项目名称或者项目编号与磋商文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；
12）竞争性磋商文件明确不允许分包，响应文件拟分包的；
13）未响应磋商文件实质性要求的；
14）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。
（2）报价评审
1） 响应文件未提供“供应商须知前附表” 报价文件中规定的“竞标报价表”的；
2）未采用人民币报价或者未按照磋商文件标明的币种报价的；
3）供应商未就所竞标分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标分标的全部内容作完整唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（磋商文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；
[bookmark: _Hlk42596405][bookmark: _Hlk42596276]4）竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件分项采购预算金额或者单价最高限价的（如项目有要求并公布了分项采购预算金额或者单价最高限价）；
5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目有要求并公布了分项采购预算金额或者最高限价）；
6）在单价合同工程中供应商采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行竞标报价的；
7）竞标总报价与已标价工程量清单汇总表不一致的；
8）供应商已标价工程量清单的项目编码、项目名称、计量单位、工程量、主要技术条款码、备注任何一处与工程量清单不一致的；
9）设有暂估价、暂列金额的，竞标时未按工程量清单给出的暂估价总价、暂列金额总价计入竞标总报价中的；
10）供应商对工程量清单内容进行增减或对竞标范围进行调整的；
11）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性磋商采购文件要求实质性不一致的；
[bookmark: _Hlk188371373][bookmark: _Hlk188372203]12）竞标函附录的承诺不符合磋商文件规定的；
[bookmark: _Hlk220404454]13）磋商小组启动异常低价响应审查后，供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；
14）未响应磋商文件实质性要求的。
2.6磋商小组对响应文件进行评审，未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。
2.7通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入磋商环节，应当重新开展采购活动。
3.磋商程序
3.1磋商小组集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。符合磋商资格的供应商必须在接到磋商通知后规定时间内参加磋商，未在规定时间内参加磋商的视同放弃参加磋商权利，其响应文件按无效处理。
3.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。
3.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，由磋商小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加磋商的供应商。
3.4供应商必须按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖电子签章。参加磋商的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出磋商，其响应文件按无效处理。
3.5磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
3.6采购代理机构对磋商过程和磋商内容进行记录。
3.7根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）的规定，采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。
3.8除本章第3.7条规定的情形外，对磋商过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，应当重新开展采购活动。
4. 最后报价
4.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内在广西政府采购云平台开标大厅提交加盖供应商电子签章的最后报价，除本章第4.3条规定的情形外，提交最后报价的供应商不得少于3家，否则应当重新开展采购活动。
4.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，磋商结束后，由磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在广西政府采购云平台开标大厅提交最后报价。如果供应商的最后报价与首次报价不一致的，不能只报竞标总报价，必须同时提供“已标价工程量清单”，否则做无效响应处理。
4.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”和本章第3.7条规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
4.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，退出磋商的供应商的响应文件按无效处理。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的保证金。
4.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同退出磋商，其响应文件按无效处理。
4.6最后报价统一开启后，磋商小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。
4.7最后报价出现前后不一致的，按照本章第2.4条的规定修正。 
4.8修正后的报价出现下列情形的，按无效响应处理：
（1）供应商不确认的（全流程电子化评标采取在线确认）；
（2）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；
（3）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者单价最高限价的（如项目有要求并公布了分项采购预算金额或者单价最高限价）。
4.9经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。
4.10供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，磋商小组应当告知有关供应商。
4.11最后报价结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。
5.比较与评价
5.1评审方法：综合评分法。
5.2经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
5.3评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
（1）磋商小组按照磋商文件中规定的评审标准计算各供应商的报价得分。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。
（2）各供应商的得分为磋商小组所有成员的有效评分的算术平均数。
5.4评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。
5.5政府采购评审中出现下列情形之一的，磋商小组成员应当启动异常低价响应审查程序：
（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值 65% 的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值× 65% ； 
（2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价 65% 的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价× 65% ； 
（3）响应报价低于采购项目最高限价 65% 的，即响应报价<采购项目最高限价× 65% ；
（4）磋商小组成员基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
磋商小组成员启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
磋商小组成员依据专业经验，参考同类项目成交（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组成员应当将其作为无效响应处理。
采购人、采购代理机构应当为磋商小组成员在评审现场及时获取同类项目成交（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。磋商小组成员借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组成员有关互联网浏览、查询历史一并归档。
6. 成交供应商推荐原则
6.1由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告，评审报告通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。符合本章第4.3条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价（不计算价格折扣）由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价（不计算价格折扣）相同的，按照技术指标优劣顺序推荐（按技术得分由高到低排序）。评审得分、最后报价（不计算价格折扣）、技术得分均相同的，由磋商小组随机抽取推荐。
6.2评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。


二、评审标准
7.评审依据：磋商小组以磋商文件为评审依据，对供应商的报价、技术、商务等方面内容按百分制打分。（计分方法按四舍五入取至百分位）
	序号
	评审因素
	评审因素具体内容
	分值

	1
	价格分
	（1）本项目专门面向中小企业采购，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）和《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，不再对供应商的最后报价进行价格扣除。
（2）以进入比较与评价环节的最低的最后报价为基准价，基准价得分为 30分。
（3）价格分计算公式：
报价得分=（基准价/最后报价）× 30分 
	 30分

	2
	技术分
	评审因素

	2.1
	技术分
	     （1）总体概述（施工程序总体设想及施工段划分）（满分15分）
一档（5分）：对项目总体有认识，有一定的措施但部分不具体；施工段划分较合理，符合规范要求。
二档（10分）：对项目总体有一定认识，表述清晰、完整，措施具体有效；施工段划分呼应总体表述，划分清晰，符合规范要求。
三档（15分）：对项目总体有深刻认识，表述清晰、完整、严谨、合理，措施先进、具体、有效、成熟，采用了已论证的新技术、新工艺、新材料、新设备；施工段划分呼应总体表述，划分清晰、合理，符合规范要求。
注：未达到一档标准的得0分。
（2）施工进度计划和各阶段进度的保证措施（满分15分）
一档（5分）：施工进度计划和各阶段进度基本准确，计划编制基本合理，关键节点的控制措施基本可行。
二档（10分）：施工进度计划和各阶段进度清晰、准确、完整，计划编制可行，关键节点的控制措施合理、可行。
三档（15分）：施工进度计划和各阶段进度清晰、准确、完整，计划编制合理、可行，关键节点的控制措施有力、合理、可行。
注：未达到一档标准的得0分。
（3）劳动力和材料投入、机械设备投入计划及其安全保证措施（满分15分）
一档（5分）：投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理；保证措施部分清晰。
二档（10分）：投入计划与进度计划呼应，满足施工需要，调配投入计划基本合理、准确；保证措施清晰。
三档（15分）：投入计划与进度计划呼应，满足施工需要，调配投入计划合理、准确；保证措施清晰且能保证施工安全。
注：未达到一档标准的得0分。
（4）质量保证及新技术应用（满分10分）
一档（3分）：具体保证措施可行，技术、质量满足竞争性磋商文件的要求。
二档（6分）：针对项目实际提出先进、可行、具体的质量保证措施，技术应用满足竞争性磋商文件的要求。
三档（10分）：应用新技术、新工艺、新材料、新设备，针对项目实际提出先进、可行、具体的质量保证措施，超过竞争性磋商文件的质量要求及施工验收规范要求。
注：未达到一档标准的得0分。
（5）安全文明施工措施（满分10分）
一档（3分）：有基本合理的措施，采用规范正确。
二档（6分）：针对项目实际情况，有合理的措施且具体、完整，采用规范正确。
三档（10分）：针对项目实际情况，有先进、具体、完整、可行的实施措施，采用规范正确、清晰。
注：未达到一档标准的得0分。
	65分

	3
	商务分
	评审因素

	3.1
	业绩分
	供应商自2022年1月1日以来至响应文件递交截止日期止供应商提供同类水库除险加固工程项目业绩的，每个得2.5分，满分5分。
注：需在响应文件中提供中标（成交）通知书或施工合同复印件并加盖供应商公章，不提供不得分。
	5分

	总得分＝1＋2＋3
	

	注：响应文件中未提供评分标准中涉及的证书证明等资料复印件（加盖供应商公章）的，相应条款不得分。






[bookmark: _Toc12341][bookmark: _Toc17268]第五章 工程量清单及图纸
[bookmark: _Toc2117366857][bookmark: _Toc23667][bookmark: _Toc10850][bookmark: bookmark1943][bookmark: bookmark1942][bookmark: bookmark1945][bookmark: _Toc10568][bookmark: _Toc31914]1. 工程量清单说明
[bookmark: bookmark1946]（1）工程量清单应与竞争性磋商文件中的供应商须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求（合同技术条款）及《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501）2007）等一起阅读和理解。
[bookmark: bookmark1947]（2）工程量清单仅是供应商竞标报价的共同基础。除另有约定外，工程量清单中的工程量是根据图纸按《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501）2007）计算规则计算的用于竞标报价的估算工程量，不作为最终结算工程量。最终结算工程量是承包人实际完成并符合技术标准和要求（合同技术条款）和《水利工程工程量清单计价规范》 （GB50501）2007）计算规则等规定，按施工图纸计算的有效工程量。
[bookmark: bookmark1948]（3）工程量清单中各项目的工作内容和要求应符合相关技术标准和要求（合同技术条 款）以及《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501）2007）的规定。
[bookmark: bookmark1949]（4）工程价款的支付遵循合同条款的约定。
[bookmark: bookmark1952][bookmark: _Toc111540483][bookmark: _Toc30126][bookmark: bookmark1951][bookmark: bookmark1950][bookmark: _Toc17246][bookmark: _Toc2306][bookmark: bookmark1953][bookmark: _Toc26458]2. 竞标报价说明
[bookmark: bookmark1955][bookmark: bookmark1956][bookmark: bookmark1954]2.1工程量清单报价表组成
工程量清单报价表由以下表格组成：
[bookmark: bookmark1957]1.竞标总价。
[bookmark: bookmark1958]2.工程项目总价表。
[bookmark: bookmark1959]3.分类分项工程量清单计价表。
[bookmark: bookmark1960]4.措施项目清单计价表。
[bookmark: bookmark1961]5.其它项目清单计价表。
[bookmark: bookmark1962]6.零星工作（计日工）项目计价表。
[bookmark: bookmark1963]7.工程单价汇总表。
[bookmark: bookmark1964]8.工程单价费（税）率汇总表。
[bookmark: bookmark1965]9.供应商生产电、风、水、砂石基础单价汇总表。
[bookmark: bookmark1966]10.供应商生产混凝土配合比材料费表。
11.采购人供应材料价格汇总表（若采购人提供）。
[bookmark: bookmark1968]12.供应商自行采购主要材料预算价格汇总表。
[bookmark: bookmark1969]13.采购人提供施工机械台时（班）费汇总表（若采购人提供）。
[bookmark: bookmark1970]14.供应商自备施工机械台时（班）费汇总表。
[bookmark: bookmark1971]15.总价项目分类分项工程分解表。
[bookmark: bookmark1972]16.工程单价计算表。
[bookmark: bookmark1973]17人工费单价汇总表。
[bookmark: bookmark1976][bookmark: bookmark1974][bookmark: bookmark1975]2.2工程量清单报价表填写规定
[bookmark: bookmark1977]1.除竞争性磋商文件另有规定外，供应商应按工程量清单填报价格，项目编码、项目名称、计量单位、工程量、主要技术条款码、备注必须与工程量清单一致，供应商不得对工程量清单项目进行增减调整。工程量清单中列明的所有需要填写的单价和合价, 供应商均应填写；未填写的单价和合价，视为已包括在工程量清单的其它单价和合价中。
[bookmark: bookmark1978]2.工程量清单中的工程单价是完成工程量清单中一个质量合格的规定计量单位项目所需的所有费用。供应商应根据规定的工程单价组成内容，按竞争性磋商文件和《水利工程工程量 清单计价规范》(GB50501）2007)附录A和附录B中的“主要工作内容”确定工程单价。 除另有规定外，对有效工程量以外的超挖、超填工程量，施工附加量，加工、运输损耗量等，所消耗的人工、材料和机械费用，均应摊入相应有效工程量的工程单价内。
[bookmark: bookmark1979]3.竞标金额(价格)均应以人民币(元)表示。
[bookmark: bookmark1980]4.标总价应按工程项目总价表合计金额填写。
[bookmark: bookmark1981]5.工程项目总价表中一级项目名称按竞争性磋商文件工程项目总价表中的相应名称填写，并按分类分项工程量清单计价表中相应项目合计金额填写。
[bookmark: bookmark1982]6.分类分项工程量清单计价表中的序号、项目编码、项目名称、计量单位、工程数量和合同技术条款章节号，按竞争性磋商文件分类分项工程量清单计价表中的相应内容填写，并填写相应项目的单价和合价。
[bookmark: bookmark1983]7.措施项目清单计价表中的序号、项目名称按竞争性磋商文件措施项目清单计价表中的相应内容填写，并填写相应措施项目的金额和合计金额。
[bookmark: bookmark1984]8.其它项目清单计价表中的序号、项目名称、金额，按竞争性磋商文件其它项目清单计价表中的相应内容填写。
[bookmark: bookmark1985]9.计日工项目计价表的序号、人工、材料、机械的名称、型号规格以及计量单位，按竞争性磋商文件计日工项目计价表中的相应内容填写，并填写相应项目单价。
[bookmark: bookmark1986]10.辅助表格填写：
(1) [bookmark: bookmark1987]工程单价汇总表，按工程单价计算表中的相应内容、价格(费率)填写。
(2) [bookmark: bookmark1988]工程单价费(税)率汇总表，按工程单价计算表中的相应内容、费(税)率填写。
(3) [bookmark: bookmark1989]供应商生产电、风、水、砂石基础单价汇总表，按基础单价分析计算成果的相应内容、价格填写，并附相应基础单价的分析计算书。
(4) [bookmark: bookmark1990]供应商生产混凝土配合比材料费表，按表中工程部位、混凝土强度等级(附抗渗、抗冻等级)、水泥强度等级、级配、水灰比、相应材料用量和单价填写，填写的单价必须与工程单价计算表中采用的相应混凝土材料单价一致并符合相关规范的规定。
(5) [bookmark: bookmark1991]采购人供应材料价格汇总表，按采购人供应的材料名称、型号规格、计量单位和供应价填写，并填写经分析计算后的相应材料预算价格，填写的预算价格必须与工程单价计算表中采用的相应材料预算价格一致并符合相关规范的规定(若采购人提供)O
(6) [bookmark: bookmark1992]供应商自行采购主要材料预算价格汇总表，按表中的序号、材料名称、型号规格、 计量单位和预算价填写，填写的预算价必须与工程单价计算表中采用的相应材料预算价格一致并符合相关规范的规定。
[bookmark: bookmark1993]（7）采购人提供施工机械台时（班）费汇总表，按采购人提供的机械名称、型号规格和采购人收取的台时（班）折旧费填写；供应商填写的台时（班）费用合计金额必须与工程单价计算表中相应的施工机械台时（班）费单价一致并符合相关规范的规定（若采购人 提供）。
[bookmark: bookmark1994]（8）供应商自备施工机械台时（班）费汇总表，按表中的序号、机械名称、型号规格、一类费用和二类费用填写，填写的台时（班）费合计金额必须与工程单价计算表中相应的施工机械台时（班）费单价一致并符合相关规范的规定。
[bookmark: bookmark1995]（9）供应商应参照分类分项工程量清单计价表格式编制总价项目分类分项工程分解表, 每个总价项目分类分项工程一份。
[bookmark: bookmark1996]（10）工程单价计算表，按表中的施工方法、序号、名称、型号规格、计量单位、数量、单价、合价填写，填写的人工、材料和机械等基础价格，必须与人工费价汇总表、基础材料单价汇总表、主要材料预算价格汇总表及施工机械台时（班）费汇总表中的单价相一致并符合相关规范的规定，填写的各项费（税）率必须与工程单价费（税）率汇总表中的费（税）率相一致。
[bookmark: bookmark1997]（11）人工费单价汇总表应按人工费单价计算表的内容、价格填写，并附相应的人工费单价计算表。
[bookmark: bookmark2000][bookmark: bookmark2001][bookmark: _Toc22503][bookmark: bookmark1999][bookmark: _Toc665689976][bookmark: _Toc27429][bookmark: bookmark1998][bookmark: _Toc26343][bookmark: _Toc14303]3. 工程量清单（另附）



[bookmark: _Toc8097][bookmark: _Toc31772]第六章 响应文件格式
[bookmark: _Toc31728084][bookmark: _Toc35611438][bookmark: _Toc44229899][bookmark: _Toc31723070][bookmark: _Toc35611516][bookmark: _Toc71366186]一、资格证明文件格式
1.资格证明文件封面格式： 

电 子 响 应 文 件

资  格  证  明  文  件



项目名称：

项目编号：
 
所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：


年    月    日

2.资格证明文件目录
根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。
 
















 
供应商直接控股、管理关系信息表

供应商直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：
1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”填“无”。


        法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：       
供应商（电子签章）：                     
年    月    日


供应商直接管理关系信息表

	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	相互关系

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：
1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”填“无”。






              法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：                   
供应商（电子签章）：                
                                        年    月    日

竞标声明

致：（采购人名称）：
我方（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。
我方愿意参加贵方组织的（项目名称）（项目编号）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：
1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。
2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
3.在此，我方宣布同意如下：
（1）将按磋商文件的约定履行合同责任和义务；
（2）已详细审查全部磋商文件，包括澄清或者更正公告（如有）；
（3）同意提供按照贵方可能要求的与磋商有关的一切数据或者资料；
（4）响应磋商文件规定的竞标有效期。
4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。
6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）
□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
7.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：        
电话/传真：                         电子邮箱：                                
开户银行：                           账号：                               
8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
特此承诺。
注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章并由联合体牵头人法定代表人签字或者盖章或者电子签名，否则响应文件按无效处理。

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：                                                    
供应商（电子签章）：                                          
                                             年    月    日

二、报价文件格式 
1.报价文件封面格式
                                                    
电 子 响 应 文 件


报  价  文  件





项目名称：

项目编号：
 
所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：




年    月    日

2.报价文件目录
根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

竞标函及竞标函附录

（一）竞标函

                          （采购人名称）：
1. [bookmark: bookmark2065]我方已仔细研究了           （项目名称、项目编号）          磋商文件的全部内容，愿意以人民币（大写）            元（¥        ）的竞标总报价，工期            日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            。
2. [bookmark: bookmark2068][bookmark: bookmark2067][bookmark: bookmark2066]我方承认竞标函附录是我方竞标函的组成部分。
3. 如我方成交：
[bookmark: bookmark2069]（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。
[bookmark: bookmark2070]（2）在签订合同时不向你方提出附加条件。
[bookmark: bookmark2071]（3）我方承诺按照磋商文件规定向你方递交履约担保。
[bookmark: bookmark2072]（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
4. [bookmark: bookmark2073]在合同协议书正式签署生效之前，本竞标函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
[bookmark: bookmark2074]5.                                                   （其他补充说明）。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：                    
供应商（电子签章）：      
日期：   年   月   日
（二）竞标函附录
	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目经理
	1.1.2.4
	姓名：
身份证号码：
职称：
注册执业资格：
	

	2
	技术负责人
	1.1.2.4
	姓名：
身份证号码：
职称：
	

	3
	专职安全员
	1.1.2.4
	姓名：
身份证号码：
水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书号码：
	

	4
	工期
	1.1.4.3
	天数：   日历天
	

	5
	缺陷责任期 （工程质量保修期）
	1.1.4.5
	
	

	6
	分包
	4.3
	□不允许；
□允许，分包工程项目：
分包金额限额：
	

	7
	价格调整的差额计算
	16.1
	
	

	
		
		
		
	

	
		
		
		
	



法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：                    
供应商（电子签章）：      
日期：   年   月   日


竞标报价表

项目名称：                项目编号：                        
分标（如有）：            
供应商名称：                                              
                                                单位：元
	序号
	项目名称
	数量及单位
	总价
	备注

	1
	
	1项
	
	

	合计金额（人民币）大写：          （¥                ）



注: 
1. 供应商的报价表必须加盖供应商电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其响应文件按无效处理。
2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者授权委托人签字（或者电子签名），否则其响应文件按无效处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：                    
供应商（电子签章）：      
日期：   年   月   日


已标价工程量清单
1.编制说明
工程量清单的报价说明详见第五章“工程量清单及图纸”。
[bookmark: bookmark2118][bookmark: bookmark2116][bookmark: bookmark2117]2.封面
[bookmark: _Toc32350][bookmark: _Toc22952]

	           工程


工程量清单报价表

[bookmark: _Toc10559][bookmark: bookmark2120][bookmark: bookmark2119][bookmark: bookmark2121][bookmark: _Toc13821]
（项目编号：	           ）























供应商：	                                  （盖单位公章）
法定代表人（或委托代理人）：	              （签字）
编 制 时 间：              年          月        日
3.竞标总价表




竞标总价




工 程 名 称：	
项 目 编 号：	
竞标总价（小写）：	
（大写）：	
竞标总报价（A）：		
（填入竞标函和竞标函附录）



供应商：	          （盖单位公章） 
法定代表人或授权委托代理人：            （签字）
编 制 时 间：         年        月          日

4.工程项目总价表
[bookmark: _Toc22427][bookmark: _Toc10303][bookmark: bookmark2123][bookmark: bookmark2124][bookmark: bookmark2122]工程项目总价表

项目编号：
工程名称：	 （项目名称）	 （标段名称）	第  页 共   页
	序号
	工程项目名称
	金额（元）

	1
	一级X X项目
	

	2
	一级X X项目
	

	
	
	

	
	
	

	X X
	措施项目
	

	X X
	其他项目
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	合计
	



[bookmark: _Toc27485][bookmark: _Toc20104][bookmark: bookmark2125][bookmark: bookmark2127][bookmark: bookmark2126]
5.分类分项工程量清单计价表
[bookmark: _Toc19270][bookmark: _Toc12535]分类分项工程量清单计价表

项目编号: 
工程名称：	 （项目名称）	 （标段名称）	第 页 共 页
	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程
数量
	综合单价 （元）
	合价 （元）
	主要技术
条款编码
	备注

	1
	
	一级XX项目
	
	
	
	
	
	

	1.1
	
	二级XX项目
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	
	三级XX项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	50xxxxxxxxxx
	最末一级项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. 1.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	一级XX项目
	
	
	
	
	
	

	2. 1
	
	二级XX项目
	
	
	
	
	
	

	2. 1. 1
	
	三级XX项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	50xxxxxxxxxx
	最末一级项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 1.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	合计
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc23932][bookmark: _Toc14831][bookmark: bookmark2129][bookmark: bookmark2130][bookmark: bookmark2128]
6.措施项目清单计价表
[bookmark: _Toc25655][bookmark: _Toc8229]措施项目清单计价表

项目编号：
工程名称：	 （项目名称）	 （标段名称）	第 页 共  页
	序号
	项目名称
	金额（元）
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	合计
	
	



[bookmark: _Toc21446][bookmark: _Toc32493][bookmark: bookmark2133][bookmark: bookmark2132][bookmark: bookmark2131]
7.其他项目清单计价表
[bookmark: _Toc12280][bookmark: _Toc1616]其他项目清单计价表

项目编号：
工程名称：	 （项目名称）	 （标段名称）	 第  页  共 页
	序号
	项目名称
	金额（元）
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	合计
	
	




[bookmark: _Toc12193][bookmark: _Toc17855][bookmark: bookmark2134][bookmark: bookmark2135][bookmark: bookmark2136]
8.零星工作（计日工）项目计价表
[bookmark: _Toc12864][bookmark: _Toc18297]零星工作（计日工）项目计价表

项目编号：
工程名称：	 （项目名称）	 （标段名称）	 第  页  共 页
	序号
	名称
	型号规格
	计量单位
	单价（元）
	备注

	1
	人工
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	材料
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	机械
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc3562][bookmark: _Toc7297][bookmark: bookmark2138][bookmark: bookmark2139][bookmark: bookmark2137]
9.工程单价汇总表
[bookmark: _Toc22872]工程单价汇总表

项目编号：
工程名称：	 （项目名称）	 （标段名称）	第  页   共 页
	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	人工费
	材料费
	机械使用费
	...
	...
	...
	合计

	1
	
	建筑工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	
	土方开挖 工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	500101XXXXXX
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. 1.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	安装工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 1
	
	机电设备 安装工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 1. 1
	50020Ixxxxxx
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 1.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




[bookmark: _Toc11023][bookmark: _Toc188][bookmark: bookmark2140][bookmark: bookmark2141][bookmark: bookmark2142]10.工程单价费（税）率汇总表
[bookmark: _Toc31672][bookmark: _Toc23176]工程单价费（税）率汇总表

项目编号：
工程名称：	（项目名称）	（标段名称）	   第  页 共  页
	序号
	工程类别
	工程单价费（税）率（%）
	备注

	
	
	
	
	
	

	一
	建筑工程
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	二
	安装工程
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	






・151・

・152・
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[bookmark: _Toc19648][bookmark: _Toc26172][bookmark: bookmark2145][bookmark: bookmark2144][bookmark: bookmark2143]11.供应商生产电、风、水、砂石基础单价汇总表
[bookmark: _Toc4963][bookmark: _Toc30520]供应商生产电、风、水、砂石基础单价汇总表

项目编号：
工程名称：	（项目名称）	（标段名称）	第  页  共  页
单位：元
	序号
	名称
	型号
规格
	计量
单位
	人工费
	材料费
	机械 使用费
	（费用 名称）
	（费用 名称）
	
	合计
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




[bookmark: _Toc24752][bookmark: _Toc21301][bookmark: bookmark2147][bookmark: bookmark2148][bookmark: bookmark2146]12.供应商生产混凝土配合比材料费表
[bookmark: _Toc21943][bookmark: _Toc25842]供应商生产混凝土配合比材料费表

项目编号：
工程名称：	 （项目名称）	 （标段名称）	第  页  共  页
	序号
	工程
部位
	混凝土 强度
等级
	水泥强度等级
	级配
	水灰比
	预算材料量（kg/ m3）
	单价
(元/m3)
	备注

	
	
	
	
	
	
	水泥 (kg)
	砂（计量 单位）
	石（计量 单位）
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






・153・

・154・
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[bookmark: bookmark2149][bookmark: _Toc5213][bookmark: bookmark2151][bookmark: _Toc20669][bookmark: bookmark2150]13.采购人供应材料价格汇总表（由采购人提供）
[bookmark: _Toc16062][bookmark: _Toc5878]采购人供应材料价格汇总表（由采购人提供）

项目编号：
工程名称：	 （项目名称）	 （标段名称）	第  页  共  页
	序号
	材料名称
	型号规格
	计量单位
	供应价（元）
	预算价（元）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




[bookmark: _Toc19536][bookmark: bookmark2153][bookmark: bookmark2152][bookmark: bookmark2154][bookmark: _Toc25460]14.供应商自行采购主要材料预算价格汇总表
[bookmark: _Toc17748][bookmark: _Toc26044]供应商自行采购主要材料预算价格汇总表

项目编号：
工程名称：	 （项目名称）	 （标段名称）	第  页  共  页
	序号
	材料名称
	型号规格
	计量单位
	预算价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	






・155・

・156・
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[bookmark: _Toc23101][bookmark: _Toc6935][bookmark: bookmark2155][bookmark: bookmark2157][bookmark: bookmark2156]15.采购人提供施工机械台时（班）费汇总表（由采购人提供）
[bookmark: _Toc9556][bookmark: _Toc13022]采购人提供施工机械台时（班）费汇总表（由采购人提供）

项目编号：
工程名称：	 （项目名称）      （标段名称）          第 页 共 页 
单位：元/台时（班）
	序号
	机械
名称
	型号
规格
	采购人 收取的 折旧费
	供应商应计算的费用
	合计

	
	
	
	
	维修费
	安拆费
	人工
	柴油
	电
		
	小计
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc23865][bookmark: _Toc11007][bookmark: bookmark2158][bookmark: bookmark2159][bookmark: bookmark2160]


16.供应商自备施工机械台时（班）费汇总表
[bookmark: _Toc6155][bookmark: _Toc32094]供应商自备施工机械台时（班）费汇总表

项目编号：
工程名称：	 （项目名称）	 （标段名称）  第  页  共  页
单位：元/台时（班）
	序号
	机械
名称
	型号
规格
	一类费用
	二类费用
	其他费用
	合计

	
	
	
	折旧费
	维修费
	安拆费
	小计
	人工
	柴油
	电
	
	小计
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



16.供应商自备施工机械台时（班）费汇总表



・157・

・158・
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17.总价项目分类分项工程分解表
[bookmark: bookmark2162][bookmark: _Toc19328][bookmark: _Toc21809][bookmark: bookmark2163][bookmark: bookmark2161]总价项目分类分项工程分解表（如有）

供应商填入工程量清单的总价承包项目（如有）应按下列表格格式编制分解表，每一总价承包项目一份，项目编号和名称应与工程量清单一致。
[bookmark: bookmark2164][bookmark: _Toc28890][bookmark: bookmark2166][bookmark: bookmark2165][bookmark: _Toc21906]总价项目分类分项工程分解表

项目编号：
工程名称：	 （项目名称）	 （标段名称）
	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	单价（元）
	合价（元）
	说明

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	





注：项目编码应遵守《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501）2007）
・#・
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[bookmark: _Toc16188][bookmark: _Toc7906][bookmark: bookmark2169][bookmark: bookmark2168][bookmark: bookmark2167]18.工程单价计算表
[bookmark: _Toc19908][bookmark: _Toc4021]工程单价计算表

[bookmark: _Toc18082][bookmark: _Toc8730][bookmark: bookmark2170]           工程
单价编号:    定额单位:

	施工方法：

	序号
	名称
	型号规格
	计量单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




[bookmark: _Toc15831][bookmark: _Toc22335][bookmark: bookmark2171][bookmark: bookmark2173][bookmark: bookmark2172]19.人工费单价汇总表
[bookmark: _Toc14823][bookmark: _Toc11604]人工费单价汇总表

项目编号：
工程名称：	 （项目名称）	 （标段名称）
	序号
	工种
	单位
	单价（元）
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



19.人工费单价汇总表



• 160•

• 162•

92

[bookmark: _Toc30304][bookmark: _Toc12271][bookmark: bookmark2174][bookmark: bookmark2175][bookmark: bookmark2176]20.资金流估算表
[bookmark: _Toc10582][bookmark: _Toc28115]资金流估算表（格式）

金额单位：元
	年份
	月
	工程 预付款
	材料 预付款
	完成工作 量付款
	保留金 扣留
	预付款 扣还
	其它
	应收款

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	



注：完成工作量付款合计数不含建筑意外伤害保险费。




三、商务技术文件格式
1.商务技术文件封面格式
                                                    
电 子 响 应 文 件


商  务  技  术  文  件





项目名称：

项目编号：
 
所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：




年    月    日

2.商务技术文件目录
根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。


无串通竞标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：
1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制或不同供应商报名的IP地址一致； 
2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；
3.不同供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
4.不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；
5.不同供应商的响应文件相互混装；
6.不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。
二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；
2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在竞争性磋商项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；
6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商（电子签章）：
                               年   月   日

法定代表人证明书

供应商名称：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：                性     别：                
年    龄：                职     务：                
身份证号码：                                        
系（供应商名称）的法定代表人。
特此证明。



附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商（电子签章）：               
     年     月     日


注：联合体竞标的只需牵头人出具。


 
[bookmark: _Hlk65853643]授权委托书
（非联合体竞标格式）
（如有委托时）

致：（采购人名称）：
我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（□法定代表人/□负责人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加              项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。
    我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。
本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。
附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或者电子签名）：     法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：                    
委托代理人身份证号码：                              
                                
                         供应商（电子签章）：                      
                                         年    月    日

注：法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则其响应文件按无效处理。




商务要求响应表

采购项目编号：                 
采购项目名称：                 
	[bookmark: _Toc297193185][bookmark: _Toc295404981][bookmark: _Toc301781611][bookmark: _Toc254970588][bookmark: _Toc254970729][bookmark: _Toc373333689][bookmark: _Toc173066401][bookmark: _Toc383699906][bookmark: _Toc173211900]序号
	名称
	磋商文件要求
	[bookmark: _Toc383699908][bookmark: _Toc254970731][bookmark: _Toc301781613][bookmark: _Toc373333691][bookmark: _Toc173066403][bookmark: _Toc254970590][bookmark: _Toc297193187][bookmark: _Toc295404983][bookmark: _Toc173211902]竞标响应
	[bookmark: _Toc373333692][bookmark: _Toc173066404][bookmark: _Toc383699909][bookmark: _Toc173211903][bookmark: _Toc297193188][bookmark: _Toc254970591][bookmark: _Toc295404984][bookmark: _Toc301781614][bookmark: _Toc254970732][bookmark: _Toc301781615][bookmark: _Toc297193189][bookmark: _Toc173066405][bookmark: _Toc295404985][bookmark: _Toc173211904][bookmark: _Toc254970592][bookmark: _Toc383699910][bookmark: _Toc373333693][bookmark: _Toc254970733]偏离说明

	[bookmark: _Toc383699911][bookmark: _Toc373333694][bookmark: _Toc297193190][bookmark: _Toc295404986][bookmark: _Toc173066406][bookmark: _Toc254970734][bookmark: _Toc301781616][bookmark: _Toc254970593][bookmark: _Toc173211905]1
	工程建设地点
	
	
	

	[bookmark: _Toc254970594][bookmark: _Toc373333695][bookmark: _Toc301781617][bookmark: _Toc254970735][bookmark: _Toc297193191][bookmark: _Toc173211906][bookmark: _Toc295404987][bookmark: _Toc173066407][bookmark: _Toc383699912]2
	工程质量要求
	
	
	

	[bookmark: _Toc383699913][bookmark: _Toc301781618][bookmark: _Toc373333696][bookmark: _Toc173211907][bookmark: _Toc254970736][bookmark: _Toc297193192][bookmark: _Toc295404988][bookmark: _Toc254970595][bookmark: _Toc173066408]3
	合同签订时间
	
	
	

	[bookmark: _Toc297193195][bookmark: _Toc254970602][bookmark: _Toc173066415][bookmark: _Toc254970743][bookmark: _Toc373333699][bookmark: _Toc301781621][bookmark: _Toc295404991][bookmark: _Toc173211914][bookmark: _Toc383699916]…
	
	
	
	



注：
1. 说明：应对照磋商文件“第三章 采购需求”中的商务要求逐条作出明确响应，并作出偏离说明。
2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：
供应商（电子签章）：      
日期：   年   月   日



技术要求响应表

采购项目编号：                 
采购项目名称：                 
	序号
	名称
	磋商文件要求
	竞标响应
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	…
	
	
	
	



注：
1. 说明：应对照磋商文件“第三章 采购需求”中的技术要求逐条作出明确响应，并作出偏离说明。
2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：
供应商（电子签章）：      
日期：   年   月   日


施工组织设计

1. 供应商编制施工组织设计时，应采用文字并结合图表形式说明工程的施工组织、施工方法、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其它地上地下设施的保护加固措施等。 施工组织设计还应结合工程特点提出切实可行的工程质量、工程进度、安全生产、防汛度 汛、文明施工、水土保持、环境保护管理方案。
施工组织设计应附的文字说明如下(不限于，仅供参考)：
[bookmark: bookmark2221]（1）总体概述（施工程序总体设想及施工段划分）；
[bookmark: bookmark2222]（2）施工进度计划和各阶段进度的保证措施；
[bookmark: bookmark2223]（3）劳动力和材料投入、机械设备投入计划及其安全保证措施；
[bookmark: bookmark2224]（4）质量保证及新技术应用；
[bookmark: bookmark2225]（5）安全文明施工措施；
[bookmark: bookmark2226]......
[bookmark: bookmark2227]2. 施工组织设计除采用文字表述外宜附下列图表，图表及格式要求附后。
（7）拟投入本合同工程的主要施工设备表
（8）拟投入本合同工程的试验和检测仪器设备表
（9）拟投入本合同工程的劳动力计划表
（10）拟投入本合同工程的材料进场计划表
（11）计划开工日期、完工日期和施工进度网络图(或横递图)
（12）平面图
（13）临时用地表
3. 本节对施工组织设计的编制要求仅供供应商参考，不作为评审时响应无效的直接因素。


附件一：拟投入本合同的主要施工设备表

[bookmark: _Toc13379][bookmark: _Toc19570][bookmark: bookmark2232][bookmark: bookmark2231][bookmark: bookmark2233]拟投入本合同的主要施工设备表

	序 号
	施工机械名称
	型号
规格
	数量
	制造 年份
	额定功率 （KW）或 生产能力
	现在何处
	进场时间
	退场时间
	用于施工 部位

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





[bookmark: _Toc27417][bookmark: _Toc3373][bookmark: bookmark2236][bookmark: bookmark2235][bookmark: bookmark2234]
・174・
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附件二：拟投入本合同工程的试验和检测仪器设备表

[bookmark: _Toc24555]拟投入本合同工程的试验和检测仪器设备表

	序号
	仪器设备名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	己使用
台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	





[bookmark: bookmark2238][bookmark: bookmark2239][bookmark: bookmark2237]
・174・
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附件三：拟投入本合同工程的劳动力计划表

[bookmark: bookmark2241][bookmark: _Toc30824][bookmark: _Toc26872][bookmark: bookmark2242][bookmark: bookmark2240]拟投入本合同工程的劳动力计划表

	工种 人数
时间
	
	
	
	
	
	合 计

	
	
	
	
	
	
	人数
	人工工日数

	年
	月
	
	
	
	
	
	
	

	
	月
	
	
	
	
	
	
	

	
	月
	
	
	
	
	
	
	

	
	月
	
	
	
	
	
	
	

	
	月
	
	
	
	
	
	
	

	
	月
	
	
	
	
	
	
	

	
		
	
	
	
	
	
	
	

	总 计
	
	



[bookmark: bookmark2243][bookmark: bookmark2245][bookmark: bookmark2244]
附件四：拟投入本合同工程的材料进场计划表
[bookmark: _Toc16851][bookmark: bookmark2246][bookmark: bookmark2247][bookmark: bookmark2248][bookmark: _Toc16708]拟投入本合同工程的材料进场计划表

	名称
	规格
	计量 单位
	数 量
	备注

	
	
	
	总量
	月
	月
	月
	月
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	






・174・
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[bookmark: bookmark2250][bookmark: bookmark2249][bookmark: bookmark2251]附件五：计划开工日期、完工日期和施工进度网络图（或横道图）

[bookmark: _Toc2597][bookmark: bookmark2254][bookmark: _Toc24573][bookmark: bookmark2253][bookmark: bookmark2252]计划开工日期、完工日期和施工进度网络图（或横道图）

[bookmark: bookmark2255]供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按磋商文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。


[bookmark: bookmark2256]施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。
・178・
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[bookmark: bookmark2259][bookmark: bookmark2258][bookmark: bookmark2257]附件六：施工总平面图
[bookmark: bookmark2261][bookmark: _Toc30163][bookmark: _Toc768][bookmark: bookmark2262][bookmark: bookmark2260]
施工总平面图

供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图及表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。
[bookmark: bookmark2263][bookmark: bookmark2265][bookmark: bookmark2264]其他平面图由供应商根据需要制作。
附件七：临时用地表
[bookmark: bookmark2266][bookmark: _Toc3522][bookmark: bookmark2268][bookmark: _Toc31330][bookmark: bookmark2267]临时用地表

	用途
	面积（m2）
	位置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




 
[bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK27]

项目管理机构配备情况表及主要人员简历表
（一）项目管理机构配备情况表
分标（如有）：         
	岗位
	姓名
	身份证号
	职称
	执业或职业资格
	承担完工、在建工程情况

	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	完工/在建
	主要项目
名称

	1.项目经理
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.技术负责人（项目总工）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 施工员
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.专职安全生产管理人员
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 质量员
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.材料员
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一旦我单位成交，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。


备注：
1.本表所列岗位的所有管理人员的情况均应如实填写。可按以上格式扩展为多页填写。
2.供应商应当在本表后附所有管理人员的身份证、职称证、执业或职业资格证书的复印件或打印件并加盖供应商电子签章。
法定代表人或者委托代理人签字：        
供应商（电子签章）：                   日 期：         

（二）拟投入的主要人员简历表
项目经理简历表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	岗位
	项目经理
	职称
	
	学历
	

	从业开始时间
	
	职称获得时间
	
	毕业时间
	

	担任项目经理年限
	
	身份证号码
	

	证书名称
	注册专业
	级别
	证书编号
	注册时间
	注册单位
	注册有效期

	
	
	
	
	
	
	

	安全生产考核合格证书
	
	B类
	
	
	
	

	在建和已完工程项目情况

	
	项目1
	项目2
	项目3
	项目4
	……

	项目名称
	
	
	
	
	

	建设单位
	
	
	
	
	

	建设规模
	
	
	
	
	

	开工日期
	
	
	
	
	

	竣工日期
	
	
	
	
	

	人员角色
	
	
	
	
	

	在建或已完
	
	
	
	
	

	工程质量
	
	
	
	
	

	受奖情况
	
	
	
	
	


备注：
1.项目数可以根据需要增加。
2.本表后附项目经理的执业资格证书复印件（或打印件）、职称证书复印件（或打印件）、安全生产考核合格证（B类）复印件（或打印件），本表所列证书材料并加盖供应商电子签章。

项目技术负责人简历表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	岗位
	项目技术负责人
	职称
	
	学历
	

	从业开始时间
	
	职称获得时间
	
	毕业时间
	

	担任……年限
	
	身份证号码
	

	证书名称
	注册专业
	级别
	证书编号
	注册时间
	注册单位
	注册有效期

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	在建和已完工程项目情况

	
	项目1
	项目2
	项目3
	项目4
	……

	项目名称
	
	
	
	
	

	建设单位
	
	
	
	
	

	建设规模
	
	
	
	
	

	开工日期
	
	
	
	
	

	竣工日期
	
	
	
	
	

	人员角色
	
	
	
	
	

	在建或已完
	
	
	
	
	

	工程质量
	
	
	
	
	

	受奖情况
	
	
	
	
	


备注：
1.项目数可以根据需要增加。
2.本表后附项目技术负责人（项目总工）的职称证书复印件（或打印件），本表所列证书复印件并加盖供应商电子签章。

[bookmark: _Toc10007][bookmark: _Toc122424017][bookmark: _Toc122424266][bookmark: _Toc12693]
专职安全生产管理人员
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	岗位
	专职安全生产管理人员
	职称
	
	学历
	

	从业开始时间
	
	职称获得时间
	
	毕业时间
	

	担任……年限
	
	身份证号码
	

	证书名称
	注册专业
	级别
	证书编号
	注册时间
	注册单位
	注册有效期

	安全生产考核合格证书
	
	C类
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	在建和已完工程项目情况

	
	项目1
	项目2
	项目3
	项目4
	……

	项目名称
	
	
	
	
	

	建设单位
	
	
	
	
	

	建设规模
	
	
	
	
	

	开工日期
	
	
	
	
	

	竣工日期
	
	
	
	
	

	人员角色
	
	
	
	
	

	在建或已完
	
	
	
	
	

	工程质量
	
	
	
	
	

	受奖情况
	
	
	
	
	


备注：
1.供应商可以根据项目情况增减表格内容，项目数可以根据需要增加。
2.本表后附专职安全生产管理人员的安全生产考核合格证（C类）、本表所列证书复印件或打印件并加盖供应商电子签章。


其他文书、文件格式

[bookmark: _Toc71365926]中小企业声明函（工程）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（章）： 
日 期：
注：1.对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
2.享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



单位名称（盖章）：
日  期：



注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

质疑函（格式）
一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   
联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      
地址：                 邮编：                       
二、质疑项目基本情况：
质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                     
采购人名称：                                         
质疑事项：
□采购文件   采购文件获取日期：                                   
□采购过程   
□成交结果   
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求：
请求：                                                                

签字（签章）：                                       公章：
日期：
说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
















投诉书（格式）
一、投诉相关主体基本情况：
供应商：                                                                                         
地址：                                          邮编：                                           
法定代表人/主要负责人：                                                         
联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   
地址：                                                            
邮编：            
被投诉人1：
地址：                                                            
邮编：           
联系人：                                                联系电话：                
被投诉人2：
……
相关供应商：                                                                       
地址：                                              邮编：                         
联系人：                                            联系电话：                                     
二、投诉项目基本情况：
采购项目的名称：                                                                   
采购项目的编号：                                          
采购人名称：                                                                        
代理机构名称：                                                                      
采购文件公告：是/否公告期限：                                                       
采购结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况
投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：
                                                                                          
                                                                                          
采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容
投诉事项1：                                                                           
事实依据：                                                                                       
                                                                                        
法律依据：                                                                                       
                                                                                         
投诉事项2     
……
五、与投诉事项相关的投诉请求：
请求：                                                                                 

签字（签章）：                                       公章：

日期：
                                                                                 
说明：
1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。


[bookmark: _Toc27787][bookmark: _Toc23281]第七章 合同条款及格式
[bookmark: bookmark878][bookmark: _Toc13447][bookmark: bookmark880][bookmark: _Toc17335][bookmark: _Toc10535][bookmark: _Toc241946162][bookmark: bookmark879]第一节 通用合同条款
采用水利部《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版）通用合同条款

[bookmark: _Toc13998][bookmark: _Toc827][bookmark: _Toc27368][bookmark: bookmark1576][bookmark: bookmark1578][bookmark: _Toc2081996794][bookmark: bookmark1577][bookmark: _Toc1972][bookmark: bookmark1580][bookmark: bookmark1582][bookmark: _Toc21852][bookmark: _Toc30818][bookmark: bookmark1579]第二节 专用合同条款
[bookmark: _Toc15080][bookmark: _Toc15420][bookmark: bookmark1892][bookmark: _Toc10268][bookmark: _Toc14930][bookmark: bookmark1893][bookmark: bookmark1891]1. 一般约定
[bookmark: bookmark1584][bookmark: bookmark1585][bookmark: bookmark1583]1.1词语定义
1.1.2合同当事人和人员
1.1.2.2 发包人：                 。
1.1.2.3 承包人：                   。
1.1.2.5 分包人:         /        	。
1.1.2.6 监理人：                    。
1.1.4 日期：                 	    。
1.1.4.5缺陷责任期(工程质量保修期):工程完工验收通过当日后一年。
[bookmark: bookmark1587][bookmark: bookmark1588][bookmark: bookmark1586]1.4合同文件的优先顺序
进入合同的各项文件及其优先顺序如下：
1. [bookmark: bookmark1589]合同协议书(包括补充协议、合同谈判备忘录)；
1. [bookmark: bookmark1590]成交通知书；
1. [bookmark: bookmark1591]竞标函及竞标函附录；
1. [bookmark: bookmark1592]专用合同条款(含附加条款)；
1. [bookmark: bookmark1593]通用合同条款；
1. [bookmark: bookmark1594]技术标准和要求(合同技术条款)；
1. [bookmark: bookmark1595]图纸；
1. [bookmark: bookmark1596]已标价工程量清单；
1. [bookmark: bookmark1597]响应文件其他内容；
1. [bookmark: bookmark1598]其他合同文件。
[bookmark: bookmark1599][bookmark: bookmark1601][bookmark: bookmark1600]1.7联络
1.7.2来往函件均应按技术标准和要求(合同技术条款)约定的期限送达：          。
[bookmark: _Toc82454281][bookmark: bookmark1602][bookmark: bookmark1605][bookmark: _Toc7249][bookmark: _Toc27866][bookmark: bookmark1604][bookmark: bookmark1603][bookmark: _Toc16667]2. 发包人义务
[bookmark: _Toc82454282][bookmark: bookmark1608][bookmark: bookmark1606][bookmark: bookmark1607][bookmark: _Toc13275]2. 3提供施工场地
2.3.2发包人提供的施工场地范围为：发包人负责办理工地范围内的征地、拆迁和移民等有关手续，向承包人提供施工期间水、电及施工用地。
2.3.3承包人自行勘察的施工场地范围为：承包人根据完成合同工程施工建设任务所涉及的所有范围需要进行自行勘察，费用由承包人自行承担。
2.8其它义务
[bookmark: _Toc5847][bookmark: bookmark1615][bookmark: bookmark1613][bookmark: bookmark1614][bookmark: _Toc6637][bookmark: bookmark1609][bookmark: _Toc82454283][bookmark: _Toc32577][bookmark: bookmark1612]2.8.1依据《保障农民工工资支付条例》，除实名制、工资专户、总包代发、工资保证金等基础制度外，甲乙双方另行承担如下义务：
一、发包人（甲方/建设单位）其他义务 
1. 资金保障义务
本项目建设资金足额落实到位，政府投资项目严禁要求承包人垫资施工。本工程合同约定人工费占工程款比例25%，人工费拨付周期不超过30日，人工费拨付日期为每月30日前，随进度款足额拨付至承包人工资专用账户，不得克扣、延迟、拆分人工费拨付；不得以工程质量、变更、签证结算争议为由延迟、扣减人工费。
2. 监督核查义务
甲方、监理有权随时核查承包人实名制考勤、工资台账、银行代发流水、专户对账单、保证金缴存凭证，承包人应在3日内完整提供全部资料，不得伪造、隐匿台账资料。收到农民工欠薪投诉、人社部门督办通知后3个工作日内组织各方联合核查，全程配合人社、水利、公安等行政部门专项检查。
3. 竣工结算前置核验义务
工程竣工验收、最终结算审核前，甲方必须核验承包人提交的《农民工工资全部结清确认书》、无欠薪公示照片、完整工资发放档案。未完成工资结清及公示手续的，甲方有权暂缓支付工程尾款、质保金，直至欠薪问题全部清零。
4. 兜底垫付与追偿义务
如出现承包人失联、分包单位逃逸、恶意拖欠工资情形，甲方可先行垫付全部拖欠农民工工资，垫付款项直接从应付工程款、质保金中全额扣除，同时有权向承包人追偿垫付产生的诉讼费、律师费、维稳赔偿、行政罚款等全部损失。 
二、承包人（乙方/施工总包单位）其他义务
1. 分包管控义务
所有劳务分包必须签订书面分包合同，合同中单独约定农民工工资支付责任，分包单位拖欠工资均由总包先行全额清偿，再向分包方追偿；严禁违法分包、层层转包、挂靠施工，一经查实，甲方有权暂停付款、追究违约责任。不得将劳务交由无资质包工头、个人组织施工。
2. 用工管理附加义务
所有进场农民工100%实名登记、签订书面劳动合同，采集身份证、本人银行卡信息，严禁扣押农民工银行卡、社保卡；项目配备专职劳资管理员负责劳务、工资台账管理工作。
3. 资料归档与公示义务
按月编制完整工资支付台账，包含工人信息、出勤、计件工程量、应发、代扣、实发金额、银行代发凭证、工人签字确认记录，全套资料工程完工销户后留存不少于3年，竣工时复印全套档案移交甲方存档。施工现场醒目位置长期设置维权信息公示牌，公示参建单位、劳资负责人、投诉举报渠道、根治欠薪平台二维码，公示牌损坏、遗失3日内重新制作张贴。
4. 专户与资金管控义务
工资专户资金仅用于发放农民工工资，严禁挪用专户资金支付材料款、机械租赁费、分包工程款；按属地规定办理相关农民工工资保障手续。
5. 工资发放特殊约束义务
甲乙双方存在工程量、造价、变更、质量争议时，承包人不得以此为由停发、缓发农民工工资，工资发放义务不受施工合同纠纷影响。严禁班组长、包工头现金代收工资，禁止以实物、购物卡抵扣工资，工资必须足额发放至农民工本人银行卡。
6. 欠薪应急处置义务
发生工资拖欠、工人上访、劳动监察立案的，承包人24小时内到场处置，3日内全额结清全部欠薪，组织工人签署无异议结清证明。因欠薪引发群体性上访、行政处罚、媒体负面曝光，全部责任由承包人承担，并赔偿甲方工期延误、维稳、商誉等全部损失。
7. 人员离场结清义务
农民工退场当日完成工资结算并一次性全额结清，出具个人工资结清确认书；项目整体竣工后，在施工现场公示无欠薪公告30日，公示影像、结清签字文件作为竣工结算必备资料。
三、双方共同义务
1. 双方均有义务配合人社、水利等行政部门开展欠薪排查、案件调查，按时提交各类用工、工资支付材料。
2. 任何一方收到农民工工资相关投诉线索，应第一时间同步告知对方，协同化解劳资纠纷。
3. 因违反本条约定产生的劳动仲裁、民事诉讼、行政处罚，全部经济责任由违约方独自承担。
四、违约责任
1. 甲方未按期足额拨付人工费、未落实工程款支付担保，造成欠薪群体性事件，乙方可顺延工期，甲方承担全部停工损失。
2. 承包人存在未落实实名制、挪用工资专户资金、拖欠农民工工资、伪造台账、违法分包转包任一违约情形：
（1）甲方有权暂停支付全部工程进度款、尾款；
（2）承包人一次性向甲方支付合同总价3%-5%的违约金；
（3）人社部门行政处罚、工人索赔、甲方垫付工资、维权律师费、诉讼费、维稳费用全部由承包人承担；
（4）情节严重造成项目停工、政府通报批评的，甲方有权单方解除施工合同，承包人限期退场并赔偿甲方全部经济损失。
3. 违约方被纳入欠薪失信联合惩戒名单的，相关法律、经济后果自行承担，不得向另一方主张补偿。     
[bookmark: _Toc16301]3. 监理人
[bookmark: bookmark1616]3.1监理人的职责和权力
3.1.1监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围： 按本工程委托监理合同。
[bookmark: bookmark1618][bookmark: _Toc23429][bookmark: bookmark1619][bookmark: _Toc4014][bookmark: _Toc82454284][bookmark: bookmark1620][bookmark: bookmark1617][bookmark: _Toc22187]4. 承包人
[bookmark: bookmark1621]4.1承包人的一般义务
[bookmark: bookmark1622][bookmark: _Toc82454285][bookmark: _Toc6590]4.1. 10其他义务
[bookmark: bookmark1623](一) 办理有关保险。
按照《中华人民共和国建筑法》规定，必须在工程开工前，为参加本合同工程现场施工的所有作业人员及管理人员，包括参加工程建设的管理人员、监理人员、施工人员(含民工)办理工伤保险，并缴纳工伤保险费。保险期限自投保之日(工程开工之日)起至工程竣工验收时止, 时间上涵盖施工全过程的任一时段。
按照《中华人民共和国建筑法》规定，鼓励为从事危险作业的职工办理意外伤害保险。
1. [bookmark: bookmark1624]执行广西壮族自治区解决企业拖欠工资问题联席会议关于保障农民工工资支付的有关规定，确保农民工工资无拖欠。
依法与招用的农民工签订并履行劳动合同，建立职工名册，及时办理劳动用工备案。实行农民工工资专用账户管理、银行代发农民工工资制度和农民工工资保证金制度。
1. [bookmark: bookmark1625]工程施工的义务和责任
[bookmark: bookmark1626]（1）发包人提供的接电点在签订合同时明确。另外，施工通讯及设施由承包人负责并承担费用。
[bookmark: bookmark1627]（2）除民房外，承包人应按监理人的指示负责拆除、清理已征用土地上的杂物、灌木、 树木、树根、杂草等。
[bookmark: bookmark1628]（3）承包人应充分理解有一些设施(如施工道路、桥梁)可能会有其它人和单位使用通行，在使用过程中发生干扰时，应立即通知监理人并服从监理人的决定。
[bookmark: bookmark1629]（4）承包人应为监理人、发包人现场代表对施工现场的检查监督提供必要的配合，并对这种配合对施工的影响应有充分的考虑。
[bookmark: bookmark1630]（5）工程竣工后，承包人应按监理人的指示清理施工现场直至监理人、发包人满意 为止。
[bookmark: bookmark1631]（6）对上述(1) ~ (5)项工作，费用已包括在有关单价和总价中，发包人不再另行支付由此所发生的一切费用。
[bookmark: bookmark1632]（7）经过公路、城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、环保、环卫等部门规定执行。施工车辆的营运手续办理、清洗等一切费用由承包人承担。由于车辆超载、带泥或洒漏造成的道路损坏、环境污染等，其责任和费用均由承包人承担。
[bookmark: bookmark1633]（8）承包人必须文明、安全施工，在施工期间发生的一切人员伤亡和财产损失等责任事故和所发生的一切费用概由承包人承担。
[bookmark: bookmark1634]（9）按照发包人的要求做好安全文明宣传、监督检查宣传等工作，相关费用由承包人承担。
[bookmark: bookmark1635]（10）承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：
[bookmark: bookmark1636]1按时提交施工组织设计、单位工程的施工方案。
[bookmark: bookmark1637]2每月25日向监理人提交当月工程进度报表及下月进度计划。
[bookmark: bookmark1638]3承包人自行负责施工安全保卫工作及夜间施工照明。
[bookmark: bookmark1639]4需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音降尘管理等手续：遵守有关部门对施工现场交通、环卫和施工噪音降尘管理规定，如有发生，费用由承包人承担。
[bookmark: bookmark1640]5已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已完工工程未交付发包人之前，承包人按协议条款约定负责已完成工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。
[bookmark: bookmark1641]6承包人有义务对施工场地周围管线(含地上及地下)和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木等进行探明并负责保护。
[bookmark: bookmark1642]7施工场地清洁卫生的要求：按城建卫生有关规定执行，由承包人负责，费用由承包人承担。
[bookmark: bookmark1643]8承包人承担施工场地、水电及运输通道的修建和维护、清场等费用。
[bookmark: bookmark1644]（11）双方约定承包人应做的其他工作：
[bookmark: bookmark1645]1凡属于需要承包人交付给其他承包人的工作面以及与其他承包人交叉作业的工作面, 承包人必须服从监理人的决定，按规定的完工日期完成并将清理好的工作面移交给发包人, 并取得监理人的同意。
[bookmark: bookmark1646]2工程完工后，承包人应按监理人的指示清理施工现场。并在工程完工后6个月内完成并提交工程竣工资料和工程结算资料。承包人逾期提交，发包人将对承包人的拖延行为视为违约，并按1000元/天计算违约金，违约金从承包人应得的工程款中扣除，但其最终的累计总金额与各项逾期完工违约金合计不超过合同价格的5%。
[bookmark: bookmark1647]（12）其他未尽事宜待签订施工合同时双方再协商。
[bookmark: bookmark1648]（四） 鼓励承包人根据工程建设实际，吸纳建档立卡贫困劳动力参加工程建设。
[bookmark: bookmark1649]（五） 执行自治区关于松材线虫病防控工作的有关规定，工程建设采用的模板、支撑及脚手架以钢模板、钢支撑为主，木质模板及仿材尽量就地采购，避免长途转运。

[bookmark: bookmark1652][bookmark: bookmark1650][bookmark: bookmark1651]4.3分包
[bookmark: _Toc82454286][bookmark: _Toc25419]4.3.2允许承包人分包的工程项目、工作内容与分包金额限额为：
[bookmark: bookmark1653]（1）工程项目：     无       。
[bookmark: bookmark1654]（2）工作内容：      无       。
[bookmark: bookmark1655]（3）分包金额限额：         无          。
4.3.10 分包人项目管理机构的设立：      无      。
[bookmark: bookmark1656][bookmark: bookmark1658][bookmark: bookmark1657]4.7撤换承包人项目经理和其他人员
4.7.1承包人根据响应文件的承诺，投入本项目的项目经理、技术负责人、质量管理员、安全管理员等主要管理人员成交后不得更换(除因故去世、调离本单位外)。
4.7.1投入本项目的项目经理、技术负责人、质量检查员、专职安全员等主要管理人员成交后，经承包人申请、监理机构审核允许、发包人同意和水行政主管部门同意备案后方可变更为不低于同等条件的人员，不能按工期完成的，报告水行政主管部门，将其列工期完成的，报告水行政主管部门，将其列入不守信誉名单。
4.7.2建立参建单位现场主要管理人员考勤制度。承包人现场主要管理人员，包括项目经理、技术负责人、质量管理员、安全管理员等每月必须在项目所在地进行考勤管理。每月项目经理、技术负责人、质量管理员、安全管理员等考勤时间不得少于22天（法定节假日除外），未按要求投入相关参建人员的每人每天扣500元/天，且未经发包人同意的，主要管理人员未按时考勤的按未履职处理，由有关行政监督部门处理后报请自治区有关行政监督部门将结果记入市场主体信用档案，公布不良行为记录。
[bookmark: bookmark1660][bookmark: bookmark1659][bookmark: bookmark1661][bookmark: _Toc82454287][bookmark: _Toc3458]4.11不利物质条件
4.11.1不利物质条件的范围：无。
[bookmark: _Toc82454288][bookmark: bookmark1664][bookmark: bookmark1662][bookmark: bookmark1663][bookmark: bookmark1665][bookmark: _Toc31924]5. 材料和工程设备
[bookmark: bookmark1668][bookmark: bookmark1667][bookmark: bookmark1666]5.2发包人提供的材料和工程设备
[bookmark: bookmark1669][bookmark: _Toc82454289][bookmark: _Toc7755]5.2. 1发包人与承包人签订的施工合同中约定是否提供材料和工程设备：不提供。
[bookmark: bookmark1673][bookmark: bookmark1671][bookmark: bookmark1672][bookmark: _Toc6599][bookmark: _Toc453][bookmark: _Toc82454290][bookmark: bookmark1670][bookmark: _Toc497]6. 施工设备和临时设施
[bookmark: bookmark1676][bookmark: bookmark1675][bookmark: bookmark1674]6.1承包人提供的施工设备和临时设施
6.1.2承包人自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，由承包人办理相关申请手续，发包人予以协助，发生的相关费用由承包人承担。
[bookmark: bookmark1677][bookmark: bookmark1678][bookmark: bookmark1679]6.2发包人提供的施工设备和临时设施
[bookmark: bookmark1680]（1）发包人提供的的施工设备：无。
[bookmark: bookmark1681]（2）发包人提供的临时设施：无。
[bookmark: bookmark1688][bookmark: bookmark1685][bookmark: bookmark1682][bookmark: bookmark1683][bookmark: bookmark1684][bookmark: _Toc18798][bookmark: _Toc8746][bookmark: bookmark1687][bookmark: _Toc82454291][bookmark: bookmark1686][bookmark: _Toc31729]7. 交通运输
7.1道路通行权和场外设施
道路通行权和场外设施的约定：承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利。
[bookmark: bookmark1693][bookmark: bookmark1689][bookmark: bookmark1692][bookmark: _Toc82454292][bookmark: bookmark1694][bookmark: _Toc976][bookmark: _Toc28858][bookmark: bookmark1690][bookmark: bookmark1695][bookmark: _Toc25736]8. 测量放线
8.1施工控制网
[bookmark: bookmark1696]8.1.1施工控制网的约定：由承包人负责测设，并报监理人审批，相关费用由承包人承担。

[bookmark: _Toc82454293][bookmark: _Toc5804][bookmark: _Toc15272]9. 施工安全、治安保卫和环境保护
9.2承包人的施工安全责任
9.2.8安全施工措施所需费用在竞标时不得做竞争调整。
9.2.12下列工程应编制专项施工方案：	     。其中应组织专家论证和审查的专项施工方案：	     。
9.7文明工地
[bookmark: bookmark1710][bookmark: bookmark1708][bookmark: _Toc8738][bookmark: _Toc845][bookmark: bookmark1709]9.7.1本合同文明工地的约定：按水利部《水利系统文明建设工地评审管理办法》创建文明建设工地。
[bookmark: _Toc82454294][bookmark: _Toc11641]11.开工和竣工（完工）
[bookmark: bookmark1711][bookmark: bookmark1712][bookmark: bookmark1713]11.2本工程主体工程完工时间为：   年  月  日。
[bookmark: bookmark1714][bookmark: bookmark1716][bookmark: bookmark1715]11.3发包人的工期延误
[bookmark: bookmark1717][bookmark: bookmark1719][bookmark: bookmark1718]11.4异常恶劣的气候条件
11.4.3本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：
[bookmark: bookmark1720]（1）日降雨量大于200mm的雨日超过1天；
[bookmark: bookmark1721]（2）风速大于24.5 m/s的10级以上台风灾害；
[bookmark: bookmark1722]（3）日气温超过40℃的高温大于2天；
[bookmark: bookmark1723]（4）日气温低于-10℃的严寒大于2天。
[bookmark: bookmark1724]（5）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害；
[bookmark: bookmark1725]（6）6级以上的地震；
[bookmark: bookmark1726]（7）50年一遇及以上的洪水；
[bookmark: bookmark1727]（8）其他异常恶劣气候灾害。
[bookmark: bookmark1730][bookmark: bookmark1729][bookmark: bookmark1728]11.5承包人工期延误
(1)逾期完工违约金表(参考格式)
	序号
	项目及其说明
	要求完工日期
	违约金(元/天)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



承包人如未能按上表各节点要求的完工日期前完工，逾期完工违约金按1000元/ 天”计算。
[bookmark: bookmark1731]（2）全部逾期完工违约金的总限额不超过合同总价的 2 %,发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项违约金或以其他方式收回此款，此违约金的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。
[bookmark: bookmark1734][bookmark: bookmark1733][bookmark: bookmark1732]11.6工期提前
工期提前的资金约定：在保证工程质量的前提下，发包人鼓励承包人提前完工，但本合同工程无提前工期奖金。
[bookmark: _Toc6849][bookmark: _Toc82454295][bookmark: bookmark1737][bookmark: bookmark1735][bookmark: _Toc23224][bookmark: _Toc20116][bookmark: bookmark1736]12.暂停施工
[bookmark: bookmark1738][bookmark: bookmark1740][bookmark: bookmark1739]12.1承包人暂停施工的责任
[bookmark: bookmark1741]承包人承担暂停施工责任的其它情形：属于下列任何一种情况引起的暂停施工，承包人不能提出增加费用和延长工期的要求：
①合同中另有规定的。
②由于承包人违约引起的暂停施工。
③由于现场非异常恶劣气候条件引起的正常停工。
④由于承包人为工程的合理施工和保证安全所必须的暂停施工。
⑤未得到监理人许可的承包人擅自停工。
⑥其它由于承包人原因引起的暂停施工。
12.2发包人暂停施工的责任
[bookmark: bookmark1742]（2）发包人承担暂停施工责任的其它情形：发包人可以根据资金到位情况暂停部分项目的施工，发包人只延长因该部分暂停施工增加的工期，但不增加投资。
[bookmark: bookmark1744][bookmark: _Toc26672][bookmark: bookmark1743][bookmark: _Toc4631][bookmark: _Toc82454296][bookmark: bookmark1745][bookmark: _Toc13097]13.工程质量
[bookmark: bookmark1746][bookmark: bookmark1747][bookmark: bookmark1748]13.7质量评定
13.7.4重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定： 合格 。
13.7.7 工程合格标准为：执行《水利水电建设工程验收规程》（SL/T223—2025）。
[bookmark: bookmark1749][bookmark: bookmark1751][bookmark: bookmark1750]13.8质量事故处理
13.8.4工程竣工验收时，承包人及监理人向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。
[bookmark: _Toc6407][bookmark: bookmark1752][bookmark: _Toc20650][bookmark: bookmark1753][bookmark: bookmark1754][bookmark: _Toc82454297][bookmark: _Toc1129]14 .试验和检验
[bookmark: bookmark1755][bookmark: bookmark1757][bookmark: bookmark1756]14.1材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.5水工金属结构、启闭机及机电产品进场后的交货检查和验收中，承包人负责全部工作，并保证质量和进度。
14.1.6本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：砼试块、砂浆试块和土、水泥、砂、碎石、钢筋等原材料，砂浆配合比、砼配合比、塑性砼配合比等。
[bookmark: _Toc2879][bookmark: bookmark1760][bookmark: _Toc217][bookmark: _Toc82454298][bookmark: bookmark1758][bookmark: bookmark1759][bookmark: _Toc20383]15.变更
[bookmark: bookmark1761][bookmark: bookmark1762]15.1变更的范围和内容
（6）增加或减少合同中关键项目的工程量超过其项目工程总量的 10 %,关键项目：质量监督站核定的项目划分表确定关键项目,单价调整方式：不调整。
[bookmark: bookmark1763][bookmark: bookmark1764][bookmark: bookmark1765]15.4变更的估价原则
15.4.3已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，按照以下原则确定：①有定额可套的，套用编制控制价所选定额计算，并乘以中标价下浮系数(中标价下浮系数为中标价与控制价的比值)，其中材料价格有信息价的按当地同期信息价，无信息的由发包人、 承包人、监理人市场询价确定。②无定额可套的，由发包人、承包人、监理人市场询价确定。
[bookmark: _Toc24486][bookmark: bookmark1767][bookmark: bookmark1766][bookmark: bookmark1772][bookmark: bookmark1770][bookmark: bookmark1771][bookmark: _Toc13554][bookmark: _Toc82454299][bookmark: _Toc15693]16 .价格调整
[bookmark: bookmark1773][bookmark: bookmark1775][bookmark: bookmark1774]16.1物价波动引起的价格调整
☑本项目不因物价波动原因引起合同价格变动而调整。
□本项目由于物价波动原因引起合同价格变动时，对其价格按下列方式进行调整。
[bookmark: bookmark1776]16.1.1物价波动引起的价格调整方式：	      。
16.1.2调整价格的主要材料：	     。
16.1.3主要材料补差的计算方法： 	   。
16.1.4采用造价信息调整价格差额：
工程造价信息的来源：	      。
价格调整的项目和系数：	     。
[bookmark: _Toc82454300][bookmark: _Toc13939][bookmark: bookmark1779][bookmark: _Toc12454][bookmark: bookmark1777][bookmark: bookmark1778][bookmark: bookmark1780][bookmark: _Toc8642]17. 计量与支付
[bookmark: bookmark1781][bookmark: bookmark1783][bookmark: bookmark1782]17.2预付款
17.2.1预付款
[bookmark: bookmark1784]（1）工程材料预付款的额度和预付办法约定为：本工程无材料预付款。
17.2.2预付款保函(担保)
(2)工程材料预付款的担保约定为：无。
[bookmark: bookmark1789][bookmark: bookmark1791][bookmark: bookmark1790]17.3工程进度付款
17.3.2进度付款申请单
承包人提交进度付款申请单的份数：一式四份。
17.3.3进度付款证书和支付时间
(2)本款“专用合同条款的约定支付逾期付款违约金”为按中国人民银行规定的同期贷款利率计算的逾期付款金额的利息。
17.3.5工程进度付款的支付比例
工程款原则上按月支付，合同内进度款支付限额为已完成工程量的80%，工程变更部分进度款支付限额为已完成工程量的60%；工程完工验收达到质量要求，结算经审计部门审定后，工程款支付至结算总价的97% (含已支付的)；发包人按工程价款结算总额的3%预留工程质量保修金，待工程质量保修期满后返还(无息）。
每次付款前，承包人应按甲方的要求提供符合相关法律法规的增值税发票，如发票不符合要求，甲方有权拒收，乙方应承担因不合格发票产生的所有责任。
发包人最终向承包人支付的工程款，以财政部门、审计部门或其委托的审价机构审定的款项为准（如设备款不需财政或审计部门审定，即以发包人与承包人确认的款项为准）。发包人向承包人支付进度款、质保金等所有款项都是通过财政支付程序支付，在上述约定时间内发包人办理了付款给承包人的手续，如果因为财政支付程序造成款项有延迟到达承包人账户的情形，不视为发包人违约，承包人不因此要求发包人承担违约责任。
[bookmark: bookmark1794][bookmark: bookmark1792][bookmark: bookmark1793]17.4质量保证金
□17.4.1.1每个付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的3%，扣留的质量保证金总额为工程价款结算总额的3% 。
☑17.4.1.2工程完工验收后，一次性扣留的质量保证金总额为工程价款结算总额的3%。
17.4.1.3在工程项目完工前，已经缴纳履约保证金的，发包人不得同时扣留工程质量保证金。
[bookmark: bookmark1796][bookmark: bookmark1795][bookmark: bookmark1797]17.5竣工（完工）结算
17.5.1竣工（完工）付款申请单
[bookmark: bookmark1798]（1）承包人应提交竣工付款申请单份数：一式四份。
17.5.3除按通用合同条款所说的内容外，增加以下内容：最终结算以审计结果为准。
[bookmark: bookmark1801][bookmark: bookmark1802][bookmark: bookmark1800][bookmark: bookmark1799]17.6最终结清
17.6.1最终结清申请单
（1）承包人应提交最终结清申请单份数：一式四份。
[bookmark: bookmark1803][bookmark: bookmark1805][bookmark: bookmark1804]17.7竣工财务决算
承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：一式四份。
[bookmark: _Toc797][bookmark: _Toc82454301][bookmark: bookmark1808][bookmark: _Toc30479][bookmark: bookmark1809][bookmark: bookmark1806][bookmark: bookmark1807][bookmark: _Toc22932]18. 竣工验收（验收）
[bookmark: bookmark1811][bookmark: bookmark1812][bookmark: bookmark1810]18.1验收工作分类
根据《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部令第30号）和《水利水电建设工程验收规程》（SL/T223-2025）的相关规定执行。
[bookmark: bookmark1814][bookmark: bookmark1813][bookmark: bookmark1815]18.2分部工程验收
18.2.2本工程由发包人主持的分部工程验收为：按相关规范规定,其余由监理主持。
[bookmark: bookmark1818][bookmark: bookmark1816][bookmark: bookmark1817]18.3单位工程验收
18.3.4提前投入使用的单位工程包括：按相关规范规定。
[bookmark: bookmark1819][bookmark: bookmark1820][bookmark: bookmark1821]18.5阶段验收
18.5.1本合同工程阶段验收类别包括：按相关规范规定。
[bookmark: bookmark1824][bookmark: bookmark1823][bookmark: bookmark1822]18.6专项验收
18.6.2本合同工程专项验收类别包括：按相关规范规定。
[bookmark: bookmark1827][bookmark: bookmark1826][bookmark: bookmark1825]18.8施工期运行
18.8.1需要在施工期运行的单位工程或工程设备为：无。
[bookmark: bookmark1828][bookmark: bookmark1830][bookmark: bookmark1829]18.9试运行
[bookmark: bookmark1833][bookmark: _Toc21054][bookmark: bookmark1831][bookmark: _Toc24047][bookmark: bookmark1834][bookmark: bookmark1832]18. 9.1试运行的组织：由发包人组织；费用承担：承包人承担。
[bookmark: _Toc82454302][bookmark: _Toc31101]19. 缺陷责任与保修责任
[bookmark: bookmark1835][bookmark: bookmark1836][bookmark: bookmark1837]19.1缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间
本工程缺陷责任期（工程质量保修）按工程完工验收通过之日起算。
[bookmark: _Toc5968][bookmark: bookmark1840][bookmark: bookmark1841][bookmark: bookmark1839][bookmark: _Toc82454303][bookmark: bookmark1838][bookmark: _Toc7898]20. 保险
[bookmark: bookmark1842]20.1工程保险
建筑工程一切险和（或）安装工程一切险投保人：以承包人名义投保； 
投保内容：建筑工程人身意外保险； 
保险金额、保险费率和保险期限:建筑工程人身意外伤害保险为中标金额*保险费率3‰，保险期限为自开工之日起至工程完工。
[bookmark: _Toc82454304][bookmark: bookmark1843][bookmark: bookmark1844][bookmark: bookmark1845][bookmark: _Toc19945]20.4第三者责任险
20.4.2 第三者责任险保险费率：      /     ；
第三者责任险保险金额：     /     。
[bookmark: bookmark1846][bookmark: bookmark1847][bookmark: bookmark1848]20.5其他保险
需要投保的其他内容：      /     ；
保险金额、保险费率和保险期限：      /     ；
[bookmark: bookmark1850][bookmark: bookmark1849][bookmark: _Toc82454305][bookmark: bookmark1851][bookmark: _Toc6140]20.6对各项保险的一般要求
[bookmark: _Toc82454306][bookmark: _Toc22004]20.6.1保险凭证
承包人提交保险凭证的期限：项目开工前；
保险条件：     /     。
20. 6.4保险金不足的补偿
承包人负责补偿的范围与金额：      /     ； 
发包人负责补偿的范围与金额：     /     。
[bookmark: _Toc82454307][bookmark: bookmark1855][bookmark: bookmark1854][bookmark: _Toc31045][bookmark: _Toc13643][bookmark: bookmark1853][bookmark: bookmark1852][bookmark: _Toc8617]21. 不可抗力
[bookmark: bookmark1856]21.1不可抗力的确认
21.1.1不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、 暴动、战争和本合同专用合同条款第11. 4款的约定。
[bookmark: _Toc82454308][bookmark: bookmark1859][bookmark: bookmark1858][bookmark: _Toc2281][bookmark: bookmark1857][bookmark: _Toc17737][bookmark: _Toc24353]24.争议的解决
[bookmark: bookmark1861][bookmark: bookmark1862][bookmark: bookmark1860]24.1争议的解决方式
合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：向有管辖权的人民法院提起诉讼。
[bookmark: bookmark1865][bookmark: bookmark1863][bookmark: _Toc26089][bookmark: _Toc30466][bookmark: _Toc82454309][bookmark: _Toc28835][bookmark: bookmark1864]25.附加条款
[bookmark: bookmark1868][bookmark: bookmark1867][bookmark: bookmark1866]25.1对承包人的要求
[bookmark: bookmark1869]1.因承包人的原因造成施工进度计划滞后，承包人均应按发包人和监理人的指示，采取有效措施赶上进度。若施工进度仍然满足不了发包人的要求，视为承包人已经构成违约，发包人可通知承包人解除合同。发包人可在发出通知5天后派员进驻工地直接监管工程, 使用承包人设备、临时工程和材料，另行组织人员或委托其他承包人施工，但发包人的这一行为不免除承包人按合同规定应负的责任。
[bookmark: bookmark1870]2.遵守国务院《建设工程质量管理条例》，根据水利部、自治区水利厅的有关质量管理规定，建立健全质量管理机构，结合工程实际制定完善的可操作性强的质量管理制度，施工质量等级达到合同约定等级。
[bookmark: bookmark1871]3.按国家《中华人民共和国生产安全法》、《建设工程安全生产管理条例》、自治区安全生产法规和水利水电工程施工安全操作规程的规定建立健全安全管理机构和安全管理制度，采取安全施工保障措施保障工程施工安全。
[bookmark: bookmark1872]4.按有关施工规程规范及本招标文件技术条款进行组织施工并实施施工过程和移交前工程保护措施。
[bookmark: bookmark1873]5.承包人违约有以下情况之一者，发包人有权采取合同规定的以下措施处理，并视情节轻重处予违约金。
[bookmark: bookmark1874]（1）未经发包人批准，施工期内承包人调走主要施工技术人员(包括建造师、专业工程师)，经发现不及时调回的，违约金额为履约保证金金额的5% ~20% (视情节严重而 定)。
[bookmark: bookmark1875]（2）未经发包人批准，施工期内自行调走主要施工机械，经发现不及时调回的，违约金额为履约保证金金额的5% ~ 20% (视情节严重而定)。
[bookmark: bookmark1876]（3）所有以上违约金额均在承包人的履约保证金(包括银行利息)及计量支付款内扣 除，承包人履约保证金被扣除后，由发包人从最后一次计量支付时扣相应金额补足履约保证金。
[bookmark: bookmark1877]（4）承包人的人员和机械进场必须按照合同书或根据工程实际调整经监理人和发包人确认的人员和机械进场时间表进场，承包人不得拖延、调换或减少。主要机械的数量、型号和劳动力、材料的投入，应与合同相符，若发包人或建设主管部门认为合同规定的进场机 械、材料和劳动力不能满足施工进度要求，有权指令承包人增加机械、材料和劳动力投入, 承包人不得拒绝。
[bookmark: bookmark1878]（5）合同签订之日起15日内，承包人无法按合同规定进场全部人员和机械时，作为承包人违约，发包人可解除合同，没收其全部履约保证金，另行发包工程。
[bookmark: bookmark1879]（6）合同履行过程中，承包人未按规定要求落实安全生产措施费用专款专用，挪用、 扣减安全生产措施费用，且不服从发包人或监理人的安全生产管理，发包人有权对违反安 全生产相关规定的行为处以罚款直至终止合同。
[bookmark: bookmark1880]6.承包人生活设施及施工场地，应自费配备消防设备，防止火灾发生。
[bookmark: bookmark1881]7.承包人使用的劳动力均应进行保险，否则不准安排工作，禁止使用童工。
8. 凡招标文件的合同条件、技术规范、设计图纸没有明显提及或明显遗漏或明显错误的，应以国内现行规范解释为依据，或以国内惯例解释处理。承包人发现后应及时向监理工程师报告，防止造成损失，并不利用以上文件的含糊、遗漏、错误或缺点索取利益。
[bookmark: bookmark1883]9. 承包人未能按时完成当月合同进度计划70% 工程量的，发包人有权自行组织施工， 以不超过竞标报价的2倍单价扣减承包人的进度款，支付自行组织施工完成的工程款。也 有权终止本合同并清退承包人，承包人须在10天内离场，否则发包人将强行撤出所有施工 设备，所造成的全部损失由承包人承担。
[bookmark: bookmark1884]10. 有关主管部门及发包人检查发现问题时，承包人应按要求整改。在规定时间内不进行整改或整改无效的，发包人有权终止本施工合同并清退承包人。承包人须在10天内离场，否则发包人将强行撤出所有施工设备，所造成的全部损失由承包人承担。
[bookmark: bookmark1887][bookmark: bookmark1885][bookmark: bookmark1886][bookmark: bookmark1889][bookmark: bookmark1888][bookmark: bookmark1890]25.2发包人所有付款（含预付款）均转入如下承包人单位基本账户（签订施工合同时标明），承包人单位基本账户发生改变时，承包人应书面通知（法定代表人签字并加盖单位公章）发包人。
[bookmark: _Toc296148315][bookmark: _Toc4910][bookmark: _Toc7410]25.3专用合同条款中未尽事宜，在签订施工合同时双方再商定。 
第三节  合同附件格式
附件一：合同协议书
[bookmark: bookmark1894][bookmark: bookmark1896][bookmark: bookmark1895]合同协议书

[bookmark: _Toc7161][bookmark: _Toc21416][bookmark: bookmark1917][bookmark: bookmark1915][bookmark: bookmark1916]发包人（甲方）：                 
承包人（乙方）：                  
根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                  工程及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc4676_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc379619450]一、工程概况
1.工程名称：               。
2.工程地点：               。
3.工程立项批准文号：  / 。
4.资金来源：   /   。
5.工程内容：        等内容。具体详见工程量清单及图纸等内容。
6.工程承包范围：施工图纸和招标工程量清单范围内包含的全部内容 。
[bookmark: _Toc4623_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc379619451]二、合同工期
计划开工日期：         年    月    日（开工日期以发包人或监理出具的开工通知日期为准）；
计划竣工日期：         年    月    日。
工期总日历天数：       天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
[bookmark: _Toc22197_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc379619452]三、质量标准
工程质量符合 合格 标准。
[bookmark: _Toc17694_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc379619453]四、签约合同价与合同价格形式	
1.签约合同价为：人民币（大写）                            。 
2.合同价格形式：/。
[bookmark: _Toc27525_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc379619455]五、项目经理
承包人项目经理：         。
[bookmark: _Toc28506_WPSOffice_Level2]六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）成交通知书（如果有）；
（2）竞标函及其附录（如果有）； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）响应文件其他内容；
（9）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: _Toc23279_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc379619456]七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过政府采购形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
[bookmark: _Toc24164_WPSOffice_Level2]    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc379619457][bookmark: _Toc16153_WPSOffice_Level2]九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。
[bookmark: _Toc379619458][bookmark: _Toc25260_WPSOffice_Level2]十、签订地点
本合同在         签订。
[bookmark: _Toc379619459][bookmark: _Toc21008_WPSOffice_Level2]十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc379619460][bookmark: _Toc13308_WPSOffice_Level2]十二、合同生效
本合同自双方法定代表人或授权代表签章且加盖单位公章之日起生效。
[bookmark: _Toc668_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc379619461]十三、合同份数
本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执叁份。

主管单位：        （盖章）

法定代表人（或其委托代理人）：


发包人：（公章）　　　　　　　　　   承包人：（公章）
        
                           
法定代表人或其委托代理人： 　　　    法定代表人或其委托代理人： 　　　　　　　　　　　
　（签章）　　　　　　　　　　　　　　　　      （签章）
地址：                               地址：                   
邮政编码：                           邮政编码：            
电  话：                             电  话：            
开户银行：                           开户银行：             
账  号：                             账  号：                  

         年      月      日                   年      月      日









附件二：履约保函
[bookmark: bookmark1918][bookmark: bookmark1919][bookmark: bookmark1920]如采用银行保函，可采用如下格式或银行提供的格式。

履约保函


	（发包人名称）：
鉴于	（发包人名称，以下简称“发包人”）接受 	（承包人名称，以下称“承包人”）于          年       月 	日递交的（项目名称）             （标段名称）的响应文件。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。
1. [bookmark: bookmark1921]担保金额人民币（大写）	元（¥	）o
2. [bookmark: bookmark1922]担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程完工证书之日止。
3. [bookmark: bookmark1923]在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，无条件地在7天内予以支付。
4. [bookmark: bookmark1924]发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
   担  保 人：                                              （盖单位章） 
           定代表人(或委托代理人)：                              （签字）
地       址：                							    
        邮政编码：									  
        电        话：									
        传        真：									
	       年	       月              日     


注：
1. [bookmark: bookmark1925]担保人必须是供应商单位基本账户的开户银行。
2. [bookmark: bookmark1926][bookmark: bookmark1927][bookmark: _Toc4188][bookmark: bookmark1929][bookmark: bookmark1928][bookmark: _Toc21423]委托代理人应附授权委托书。
附件三：预付款担保函	
[bookmark: bookmark1932][bookmark: bookmark1930][bookmark: bookmark1931]预付款担保函


	（发包人名称）:
根据	（承包人名称，以下称“承包人”）与	 （发包人名称，以下简称“发包人”）于	  年	月     日签订的 	（项目名称）    （标段名称）合同协议书，承包人 按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。 我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。
1. [bookmark: bookmark1933]担保金额人民币（大写）	元（¥	）o
2. [bookmark: bookmark1934]担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清止。
3. [bookmark: bookmark1935][bookmark: bookmark1936]在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，无条件地在7天内予以支付。但本担保的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中已扣回的金额。
4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
担  保 人：                                              （盖单位公章） 
           定代表人(或委托代理人)：                              （签字）
地       址：                							    
        邮政编码：									  
        电        话：									
        传        真：									
	       年	       月              日     
注：
1. [bookmark: bookmark1937]担保人必须是竞标单位基本账户的开户银行。
2. [bookmark: bookmark1938]委托代理人应附授权委托书
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