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	项目概况
阳光城大唐檀境项目部分安置房源第三方检测服务采购项目的潜在供应商应在“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）获取（下载）获取竞争性磋商文件，并于2026年09月30日09时30分（北京时间）前提交响应文件。


[bookmark: _Toc11106][bookmark: _Toc27121] 
一、项目基本情况
1.项目编号：NNZC2026-C3-080079-GXSY
2.项目名称：阳光城大唐檀境项目部分安置房源第三方检测服务
3.采购方式：竞争性磋商
4.预算总金额（元）：1937699.40
5.最高限价（元）：1937699.40
6.采购需求：本次采购阳光城大唐檀境项目（南宁市良庆区坛泽路3号）部分安置房源第三方检测服务，主要对项目安置楼栋9、12、13、18号楼及竞配产权移交住房5号楼开展房屋安全和使用功能检测，涉及建筑面积129179.96㎡，最高层高为33层，不涉及钢结构；主要服务内容：依据《建设工程质量检测管理办法》（住房城乡建设部令第57号）、《关于规范我区房屋安全鉴定管理有关工作的通知》（桂建发〔2022〕8号）、《广西壮族自治区建设工程质量检测管理实施细则》（桂建发〔2025〕5号）、《广西壮族自治区住宅工程质量分户验收管理规定》（桂建发〔2020〕6号）等相关检测、验收规定，对阳光城大唐檀境项目（南宁市良庆区坛泽路3号）部分安置房源（主要对项目安置楼栋9、12、13、18号楼及竞配产权移交住房5号楼）进行查勘、调查、检测、复核验算及分析等，完成房屋安全鉴定（包括房屋安全性鉴定和抗震鉴定）和房屋使用功能检测，按要求出具检测报告和房屋安全鉴定报告及处理建议；详见采购文件第二章采购需求。
[bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc35393799][bookmark: _Toc28359013][bookmark: _Toc44229879][bookmark: _Toc29780]7.合同履约期限：项目总工期：合同签订后45日历天（自进场至提交正式检测报告和房屋安全鉴定报告）。
8.本项目是否接受联合体：☑是，□否。
[bookmark: _Toc22293]二、供应商的资格条件
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
□专门面向中小企业采购的项目（供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)
非专门面向中小企业采购的项目
3.本项目的特定资格要求：根据《建设工程质量检测机构资质标准》（建质规〔2023〕1号）、《自治区住房城乡建设厅关于规范我区房屋安全鉴定管理有关工作的通知》（桂建发〔2022〕8号）文件，供应商（联合体）应满足以下要求之一：（1）同时具有工程设计建筑行业（或建筑工程专业）甲级资质（或工程设计综合资质）和检测机构资质（综合资质或者专项资质（专项内容包括建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修、地基基础、建筑节能））。（2）单独具有工程设计建筑行业（或建筑工程专业）甲级资质（或工程设计综合资质）或单独具有检测机构资质（综合资质或者专项资质（专项内容包括建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修、地基基础、建筑节能））的房屋安全鉴定机构，可组成联合体开展房屋安全鉴定业务，并签订联合体协议，明确联合体牵头单位和双方责任。提供供应商（联合体）的省级及以上建设行政主管部门颁发的工程设计资质证书（复印件）、省级及以上建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书（复印件）。
4.本项目的特定条件：无；
5.其他要求：
联合体竞标的，应满足下列要求：
（1）联合体竞标时，本项目仅接受两家供应商组成一个联合体参加竞标；联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件。
（2）联合体竞标时，联合体各方之间必须签订《联合体协议书》，《联合体协议书》原件（全流程电子标的放入原件的清晰扫描件）放入响应文件中；否则联合体竞标无效。
（3）联合体协议必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的具体工作分工内容和相应的责任；对应工作分工内容采购文件有特定资质要求的，联合体对应分工的成员必须满足资质要求，否则联合体竞标无效。
（4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
（5）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。
7.在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
[bookmark: _Toc5277][bookmark: _Toc26708]三、获取竞争性磋商文件
[bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc28359082]时间：自公告发布之日起至2026年09月30日09时30分（北京时间）。
获取方式：网上下载。本项目不发放纸质采购文件，供应商可自行在“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）下载采购文件（操作路径：登录“广西政府采购云平台”-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子响应文件制作需要基于“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）获取的采购文件编制。
售价：0元。
[bookmark: _Toc21652][bookmark: _Toc24517]四、响应文件提交
1、首次响应文件提交截止时间（北京时间）：2026年09月30日09时30分（从磋商文件开始发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日止不得少于10日）。
2、首次响应文件提交地点：
（1）响应文件提交方式：本项目为南宁市全流程电子化项目，通过广西政府采购云平台https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn实行在线电子投标，各供应商通过新平台参与政府采购项目投标需下载使用新版客户端，新版客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址http：//zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区。原在政采云平台注册的临时供应商需在新平台启用后重新注册登记。供应商广西政府采购云平台下载采购文件后，按照平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn），供应商在“广西政府采购云平台”平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。
（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，供应商只需办理其中一家CA数字证书及签章。
（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子响应过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。
注：供应商应当在首次响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、递交，响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。响应截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间以后上传递交的响应文件的，“广西政府采购云平台”将予以拒收。
3、CA证书在线解密：首次响应文件开启时，须要供应商携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“广西政府采购云平台”电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。
4、供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录“广西政府采购云平台”远程开标大厅参与本次磋商，否则后果自负。
[bookmark: _Toc6234][bookmark: _Toc15269]五、开启（首次响应文件开启时间）
1.时间（北京时间）2026年09月30日09时30分后
2.地点：“广西政府采购云平台”远程开标大厅 
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28818][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc13637]六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc4323][bookmark: _Toc1520][bookmark: _Toc35393626]七、其他补充事宜
1.磋商保证金：本项目不收取磋商保证金
2.采购意向公开链接： 
http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/site/detail?categoryCode=ZcyAnnouncement&parentId=66485&articleId=rPBIjghlShkZXYhKeJZlaQ==
3.网上查询地址
中国政府采购网  http：//www.ccgp.gov.cn/、广西政府采购网http：//zfcg.gxzf.gov.cn、全国公共资源交易平台(广西.南宁) http：//ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/nnggzy/
4. 本项目需要落实的政府采购政策
（1）政府采购促进中小企业发展。
（2）政府采购支持采用本国产品的政策。
（3）政府采购促进残疾人就业政策。
（4）政府采购支持监狱企业发展。
5.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
6. 若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“广西政府采购云平台”（ https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线95763获取热线服务帮助。
7.本项目不属于远程异地评审项目。 
[bookmark: _Toc16368][bookmark: _Toc26044]八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称：南宁市良庆区住房和城乡建设局
地址：南宁市良庆区平乐大道20号五象湖公园4号楼
项目联系人：张工
联系电话：0771-3107713
2.采购代理机构信息
[bookmark: PO_3000001868_PM031_1]名 称：广西盛元华工程咨询有限公司
[bookmark: PO_3000001868_PM035]地　址：中国(广西)自由贸易试验区南宁片区庆歌路20号富雅国际商务大厦A栋27层房号2701、2702、2713、2715、2716、2717、2718号
[bookmark: PO_3000001868_PM033]联系电话：0771-2869782
3.项目联系方式
项目联系人：梁连莲
电    话：0771-2869782

[bookmark: PO_3000001868_PM031_2]广西盛元华工程咨询有限公司
[bookmark: _Toc16006][bookmark: _Toc14836]2026年09月14日
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第二章 采购需求
说明：
1. 为落实政府采购政策需满足的要求
（1）本竞争性磋商采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。
（2）服务项目中包含货物的，根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则响应文件作无效处理。如本项目包含的配套货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序和评定成交的标准”。
（3）服务项目中包含货物的，根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的规定，本项目采购范围包含信息安全产品的（信息安全产品包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品），供应商必须在响应文件中提供中国信息安全认证中心授予的有效的信息安全产品认证证书（加盖供应商公章），否则响应文件作无效处理。
2. “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。
3. 不需要供应商对采购需求响应为具体数值的，此采购需求的数值后将以◆号标注。
4. 如供应商投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。
5. 本项目中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件3）：其他未列明行业
 
	服务需求一览表

	采购清单及技术参数
	序号
	标的的名称
	单位
	数量
	服务内容及要求

	
	1
	阳光城大唐檀境项目部分安置房源第三方检测服务
	1
	项
	▲一、项目概况、基本要求
1.项目基本概况：本次采购阳光城大唐檀境项目（南宁市良庆区坛泽路3号）部分安置房源第三方检测服务，主要对项目安置楼栋9、12、13、18号楼及竞配产权移交住房5号楼开展房屋安全和使用功能检测，涉及建筑面积129179.96㎡；本项目最高层高为33层，不涉及钢结构。
2.主要服务内容：依据《建设工程质量检测管理办法》（住房城乡建设部令第57号）、《关于规范我区房屋安全鉴定管理有关工作的通知》（桂建发〔2022〕8号）、《广西壮族自治区建设工程质量检测管理实施细则》（桂建发〔2025〕5号）、《广西壮族自治区住宅工程质量分户验收管理规定》（桂建发〔2020〕6号）等相关检测、验收规定，对阳光城大唐檀境项目（南宁市良庆区坛泽路3号）部分安置房源（主要对项目安置楼栋9、12、13、18号楼及竞配产权移交住房5号楼）进行查勘、调查、检测、复核验算及分析等，完成房屋安全鉴定（包括房屋安全性鉴定和抗震鉴定）和房屋使用功能检测，按要求出具检测报告和房屋安全鉴定报告及处理建议。
3.合同履约期限：项目总工期：合同签订后45日历天（自进场至提交正式检测报告和房屋安全鉴定报告）。
4.质量标准：房屋安全鉴定报告及处理建议符合《关于规范我区房屋安全鉴定管理有关工作的通知》（桂建发〔2022〕8号）规定及要求；房屋使用功能检测成果文件符合《广西壮族自治区住宅工程质量分户验收管理规定》（桂建发〔2020〕6号）要求；所有过程检测和检测报告成果文件符合《建设工程质量检测管理办法》（住房城乡建设部令第57号）、《广西壮族自治区建设工程质量检测管理实施细则》（桂建发〔2025〕5号）等国家、广西、建筑行业现行有关规范和标准以及项目施工图设计要求标准；检测人员具有相应专业资格、技能熟练，仪器设备合格、状况和性能良好，检测数据准确、真实、完整、不漏项。
5.第三方检测服务规模明细参考（详见附件1）。

二、本项目检测执行的国家标准、广西规范以及相关规定
1.《建设工程质量检测管理办法》（住房城乡建设部令第57号）
2.《关于规范我区房屋安全鉴定管理有关工作的通知》（桂建发〔2022〕8号）
3.《广西壮族自治区建设工程质量检测管理实施细则》（桂建发〔2025〕5号）
4.《广西壮族自治区住宅工程质量分户验收管理规定》（桂建发〔2020〕6号）
5.《中华人民共和国建筑法》
6.《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）（2022年4月23日修改）
7.《广西壮族自治区建设工程质量管理条例》
8.住房城乡建设部《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》（建质〔2013〕171号）
9.《关于做好住宅工程质量分户验收工作的通知》（建质〔2009〕291号）
10.相关建筑工程施工质量验收规范，上述规定、细则的政策解读等（如有）。

▲三、房屋安全鉴定具体工作要求
（一）房屋安全鉴定类别
房屋安全检测（结构安全核心）及鉴定：包括房屋安全性鉴定和抗震鉴定。房屋安全性鉴定主要包含地基基础安全鉴定、上部承重结构和围护结构承重部分安全鉴定、鉴定单元安全综合评级。房屋抗震鉴定主要包含场地、地基和基础抗震鉴定、上部结构抗震鉴定、建筑综合抗震能力评定。
(二)房屋安全鉴定程序要求
1、实施房屋安全鉴定前，房屋安全鉴定机构应调查、收集和分析房屋原始资料，并进行现场查勘，确定房屋安全鉴定的内容和范围，制定房屋安全鉴定方案。
2、房屋安全鉴定机构应根据房屋安全鉴定方案对房屋现状进行现场检测，必要时应采用仪器测试，房屋安全性鉴定及抗震鉴定应进行结构分析和验算。
3、房屋安全性等级评定应在对调查、查勘、检测、验算等数据资料进行全面分析的基础上进行综合评定。
(三)房屋安全鉴定内容要求
1、房屋安全性鉴定。主要包含地基基础安全鉴定、上部承重结构和围护结构承重部分安全鉴定、鉴定单元安全综合评级。
2、房屋抗震鉴定。主要包含场地、地基和基础抗震鉴定、上部结构抗震鉴定、建筑综合抗震能力评定。
(四)房屋安全鉴定信息化要求
1、房屋安全鉴定机构应将机构的基本信息、人员信息、设备 信息、鉴定方案上传至广西建设工程检测监管信息系统(以下简 称检测监管系统)。
2、混凝土强度检测(回弹法、钻芯法)数据应实现自动采集 且实时上传至检测监管系统。
3、房屋安全鉴定机构应使用检测监管系统出具房屋安全鉴定报告，报告封面应具有检测监管系统自动生成的二维码防伪标识。
（五）房屋安全鉴定结果要求
1、房屋安全鉴定报告应包含以下内容：
（1）初步调查：图纸资料调查，使用记录调查，现场状况调查。
（2）详细调查与检测：结构体系、构造措施检测，结构构件尺 寸检测，房屋及构件变形检测，材料性能检测，房屋结构实体质 量检测，结构损伤调查与检测，及其他补充检测。
（3）结构复核验算及分析。
（4）房屋安全鉴定评级。
（5）房屋安全鉴定结论及处理建议。
2、房屋安全鉴定结论及处理建议要求。
（1）根据现场检测及承载力验算结果，及《既有建筑鉴定与加固通用规范》(GB55021)、《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB50292)的有关规定，对房屋的安全性鉴定等级做出评定，不得以局部安全鉴定代替整栋房屋安全鉴定。经鉴定为非危险房屋的，房屋安全鉴定机构应当在房屋安全鉴定报告中注明在正常使用条件下的目标使用年限。
（2）根据现场检测结果及抗震鉴定结果，并依据《建筑抗震鉴定标准》(GB50023)、《建筑抗震设计规范》(GB50011)、《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB55002)和《既有建筑鉴定与加固通用规范》(GB55021)的有关规定，综合判定房屋综合抗震能力是否满足国家相关标准规范的要求。
3、根据房屋安全性鉴定结果、抗震鉴定结果，提出处理建议。
4、其他必要考虑的检测情形（如有）。
(六)房屋安全鉴定报告的成果要求
1、房屋安全鉴定报告应当由鉴定检测人、结构验算人、项目负责人、审核人、批准人签字。房屋安全鉴定机构及相关负责人对出具的报告依法承担法律责任。在房屋安全鉴定报告上签 字的人员应为该房屋安全鉴定机构在册人员并取得本单位授权，不得越权签字，不得转授权。房屋安全鉴定报告编号应当按年度连续编号，不得随意抽撤、涂改。
2、房屋安全鉴定报告应当由一级注册结构工程师签字，并加盖一级注册结构工程师执业印章及房屋安全鉴定机构公章。
3、房屋安全鉴定机构应当按照国家和自治区有关规定、技术标准对房屋进行检测，根据检测数据以及验算和综合分析结论出具房屋安全鉴定报告，并对出具的房屋安全鉴定报告承担责 任，不得出具虚假房屋安全鉴定报告。任何单位和个人不得干涉正常的房屋安全鉴定活动，不得伪造、篡改安全鉴定报告。对不具备房屋安全鉴定资格、不按相关标准规范进行房屋安全鉴定、 出具房屋安全虚假鉴定报告等行为的，按规定认定相关责任单位和人员的不良行为记录，依法依规进行处理。
4、房屋安全鉴定机构应当建立房屋安全鉴定项目档案，安排专人负责，长期保管，确保安全鉴定检测数据、原始资料的可追溯性。
（七）其他
房屋安全鉴定机构发现房屋存在重大险情或房屋安全性鉴定评定等级为Dsu 级，应当立即报告项目所在地住房城乡建设主管部门。

▲四、房屋使用功能检测具体工作要求
（一）检测重点和主要检测范围
房屋使用功能检测，检测重点为房屋是否能正常使用，围护、防水、机电、装修配套是否完好。按照《广西壮族自治区住宅工程质量分户验收管理规定》（桂建发〔2020〕6号）要求进行使用功能检测，出具有效的检测报告。
按照分户验收要点进行检查或检测：
1室内空间尺寸
2门窗及玻璃安装质量
3墙面和顶棚面层施工质量
4地面面层施工质量
5防水工程施工质量
6给水、排水系统安装质量
7室内电气工程安装质量
8细部工程施工质量
（二）需要检查或检测的房屋使用功能
1. 围护及建筑功能
外墙、内墙、屋面、门窗完整性；门窗启闭、密封、渗漏情况；
地坪、楼梯、阳台、栏杆、扶手高度、防护安全（防坠落）；
屋面、露台、卫生间、外墙防水性能，渗水、水渍痕迹排查。
2. 给排水系统
给水管道渗漏、锈蚀；排水管道堵塞、破损、渗漏；
卫生间、厨房防水有效性，地漏、排水坡度是否满足使用要求。
3. 电气系统（常规使用功能检测）
配电箱、线路老化、私拉乱接、插座接地、漏电保护；
线路破损、超负荷隐患，照明系统可用状况。
4. 通风、采光（按需，商用 / 住宅不同）
窗户开口、通风条件；室内采光是否满足规范要求。
5. 装饰装修面层
墙面、吊顶、地面饰面空鼓、脱落风险；吊顶松动、饰面坠落隐患。
（三）使用功能检测成果文件要求
供应商完成的房屋使用功能检测报告及成果文件，必须完全匹配《广西壮族自治区住宅工程质量分户验收管理规定》（桂建发〔2020〕6号）中《住宅工程质量分户验收表》及配套分户验收记录表全部内容，不得缺项、漏项，若存在成果不完善、资料缺失问题，供应商须无条件免费补足、整改，直至成果合规。

五、人员、设备和场地要求
▲（一）房屋安全鉴定机构人员要求
房屋安全鉴定机构人员必须满足要求：
1.房屋安全鉴定项目负责人：具有土木工程类专业本科及以上学历，中级及以上技术职称或注册结构工程师执业资格，且有不少于5年的房屋安全鉴定、工程质量检测或者结构设计等工作经历。
2.房屋安全鉴定机构技术负责人：具有土木工程类专业 高级技术职称或一级注册结构工程师执业资格，且有不少于10年的房屋安全鉴定、工程质量检测或者结构设计等工作经历。
3.房屋安全鉴定报告审核人、批准人：具有土木工程类专业高级技术职称，且有不少于8年的房屋安全鉴定、工程质量检测或者结构设计等工作经历，其中至少1人应当具有一级注册结构工程师执业资格。
4.房屋安全鉴定结构验算人：具有土木工程类专业本科及以上学历，中级及以上技术职称或注册结构工程师执业资格，且有不少于3年的结构设计或者房屋安全鉴定等工作经历。
5.现场房屋安全鉴定必须有2名及以上鉴定检测人员参加，其中至少1人应当具有土木工程类专业中级及以上职称或注册结构工程师执业资格。
备注：提供人员的毕业证或学历证，职称证或注册证，复印件加盖公章；供应商有其他工作经历证明材料的，可以同时提供。
6.要求：
（1）供应商（属于联合体竞标的，相关人员可以由联合体任一方提供）竞标时须提供《房屋安全鉴定机构人员一览表》及其人员资料，格式自拟。
（2）人员表中必须包含人员姓名、岗位名称、职称、执业资格岗位证、专业、工作年限、工作经历等以及相应的人员证件，人员表岗位名称须包括：项目负责人、技术负责人、安全鉴定报告审核人、安全鉴定报告批准人、安全鉴定结构验算人、鉴定检测人员，属于联合体竞标的，还须注明这些人员指向所在的联合体一方。
▲(二)设备和场地要求
1.根据《广西壮族自治区建设工程质量检测管理实施细则》（桂建发〔2025〕5 号）的要求，使用检测机构在注册地所在设区市以外检测场所的，该场所应通过广西壮族自治区住房和城乡建设厅的核定。检测机构应按广西壮族自治区建设工程质量检测管理相关规定开展检测活动。
2.根据《关于规范我区房屋安全鉴定管理有关工作的通知》（桂建发〔2022〕8 号）规定，供应商应当具备开展房屋安全鉴定工作必要的专业鉴定检测仪器设备和正版结构计算分析软件，并在广西区域范围内具有固定办公、试验场所，或承诺成交后7日历天内在广西区域范围内设固定办公、试验场所并通过广西壮族自治区住房和城乡建设厅的核定，能够满足的房屋安全鉴定工作需要。
3.供应商竞标时提供：
表1《专业鉴定检测仪器设备和正版结构计算分析软件说明表》（说明表应当包括设备年份、型号规格说明、用途等，清晰图片（如有））；
表2《广西区域固定办公试验场所一览表》及场地的房产产权证或租赁协议复印件（提供其一）、固定办公和试验场所分区说明及现场照片；承诺成交后7日历天内在广西区域范围内设固定办公、试验场所并通过广西壮族自治区住房和城乡建设厅的核定的，提供承诺书。

▲六、检测机构开展检测业务的要求
1.供应商（联合体）的检测机构有资质开展的检测业务不允许分包。 
2.拟投入房屋安全鉴定机构人员应当满足《自治区住房城乡建设厅关于规范我区房屋安全鉴定管理有关工作的通知》（桂建发〔2022〕8号）文件要求。
3.对跨区域承揽项目的供应商（联合体），检测单位必须符合《广西壮族自治区建设工程质量检测管理实施细则》（桂建发〔2025〕5 号）第十一条、第二十三条、第二十四条有关规定，方可在广西区域内从事资质许可范围内的建设工程质量检测活动。
4.成交供应商须符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》（桂建管﹝2013﹞17号）和《关于加强广西建筑业企业诚信信息库日常维护管理的通知》（桂建管﹝2014﹞25号）的要求，录入“桂建云”并处于有效状态。响应文件中提供录入“桂建云”的截图，或者提供承诺书承诺成交后25日历天内成交供应商（包括联合体各方）成功录入“桂建云”系统（包括房屋安全鉴定机构人员）。
5.要求：供应商（联合体）竞标时须提供《专项竞标承诺书》，承诺满足上述全部业务管理要求，必要时提供对应的证明材料（自拟）。

▲七、成果文件：成果终身负责，永久有效。成交供应商对出具的全部房屋安全鉴定报告、检测数据、结论意见承担终身质量责任，严格落实文件关于鉴定机构主体责任的要求，确保鉴定流程合规、数据真实、结论准确，杜绝虚假鉴定、违规鉴定行为。

	商务条款
	▲一、合同签订期：自成交通知书发出之日起25日内。
▲二、合同履行期限：项目总工期：合同签订后45日历天（自进场至提交正式检测报告和房屋安全鉴定报告）。
三、项目地点：阳光城大唐檀境项目（南宁市良庆区坛泽路3号）。
四、提交服务成果地点：采购人指定地点。
▲五、服务标准：质量标准：房屋安全鉴定报告及处理建议符合《关于规范我区房屋安全鉴定管理有关工作的通知》（桂建发〔2022〕8号）规定及要求；房屋使用功能检测成果文件符合《广西壮族自治区住宅工程质量分户验收管理规定》（桂建发〔2020〕6号）要求；所有过程检测和检测报告成果文件符合《建设工程质量检测管理办法》（住房城乡建设部令第57号）、《广西壮族自治区建设工程质量检测管理实施细则》（桂建发〔2025〕5号）等国家、广西、建筑行业现行有关规范和标准以及项目施工图设计要求标准；检测人员具有相应专业资格、技能熟练，仪器设备合格、状况和性能良好，检测数据准确、真实、完整、不漏项。
▲六、交付及验收：
1、成交供应商应当在合同履行期限内完成服务事项，采购文件有约定的，从其约定。在交付前，成交供应商应作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人验收和使用的技术条件依据，验收的结果交采购人。
2、验收标准：按响应文件的承诺，达到采购需求要求的质量标准；按“桂建发〔2022〕8号”完成房屋安全鉴定信息化要求。
▲七、售后服务要求
1. 成果终身负责：成交供应商对所出具的全部房屋安全鉴定报告、检测数据、结论意见承担终身质量责任，严格落实“桂建发〔2022〕8号”文件关于鉴定机构主体责任的要求，确保鉴定流程合规、数据真实、结论准确，杜绝虚假鉴定、违规鉴定行为。
2.问题响应及处理时限：项目质保期不少于1年。质保期内针对采购人、监管部门提出的报告疑问、流程合规性核查、成果纠错等需求，成交供应商须在24小时内响应，48小时内完成书面答疑或提出可行的问题解决方案，或者完成整改完善，无偿提供成果修正、补充鉴定等配套服务。
3. 异议复核服务：采购人对鉴定成果存在异议时，成交供应商须配合采购人开展核查、答疑工作，无条件配合双方共同认可的鉴定机构或住建主管部门随机抽取机构开展复检工作，按要求提供全套原始检测资料、鉴定台账及佐证材料，全程配合主管部门备案核查。
4. 资料归档与备案服务：项目完成后，成交供应商须按广西房屋安全鉴定管理规范，完整整理鉴定档案资料，按时提交合格的鉴定报告及全套归档材料，配合采购人及属地住建主管部门完成资料归档、信息上报、备案登记等工作。
5.合规履约服务：全程严格遵守桂建发〔2022〕8号文件关于房屋安全鉴定的资质、流程、成果管理各项规定，不得转包、分包鉴定业务，不得篡改检测数据、出具不实鉴定结论，全程接受行业主管部门监督检查。
▲八、报价及合同模式
1.本项目为固定总价报价，合同为总价包干。
2.综合单价和总价价格包括以下费用：包含但不限于实施和完成本项目全部工作所需的人员工资及福利、现场踏勘及调查、资料收集、报告编制、报告印刷、成果咨询、成果审查、提交成果等工作内容所发生的费用、保险、税费、利润、竞标及成交成本等与业务有关一切费用，供应商自行考虑完成项目所需的人力、物力等，磋商报价中应包含全部内容，国家规定的相关价格调整系数供应商须自行考虑在内，成交后采购人不再另行支付额外费用。
九、履约保证金及质保金：本项目不收履约保证金，本项目不收质保金。
十、付款方式：分三笔支付
1.第一笔：签订合同后，乙方进行房屋安全查勘、检测、调查及验算分析验算分析等安全鉴定并有初步成果文件，10个工作日内甲方向乙方支付合同总价款的30%。
2.第二笔：乙方向甲方提交房屋安全鉴定报告成果文件，10个工作日内甲方向乙方支付合同总价款的50%。
3.第三笔：乙方向甲方提交房屋使用功能检测报告成果文件， 10个工作日内甲方向乙方支付合同总价款的20%。
4.发票开具方式：采购人付款前中标人应提供合法有效的增值税专用发票，否则采购人有权推迟付款时间。
▲十一、违约条款
1. 成果质量违约：成交供应商出具的鉴定报告存在数据虚假、结论错误、流程违规等问题，不符合广西房屋安全鉴定规范及桂建发〔2022〕8号文件要求的，视为严重违约。采购人有权无条件解除合同、不予支付剩余款项，成交供应商须全额退还已收服务费用，并承担项目返工、复检、整改产生的全部费用。若造成安全隐患、行政处罚或采购人损失的，成交供应商承担全部赔偿责任。
2. 拒不配合复检与核查违约：采购人对鉴定成果提出异议、启动复检或主管部门开展核查时，成交供应商无正当理由拒不配合、拒不提供原始资料、拖延答疑整改的，每逾期1日，按合同总金额0.5%支付违约金；逾期超过3日的，采购人有权终止合同，扣除全部尾款，并追责由此产生的一切损失。
3. 违规转包分包违约：成交供应商擅自转包、分包本项目鉴定业务，或超出资质范围开展鉴定工作，违反桂建发〔2022〕8号管理规定的，视为根本性违约，采购人立即终止合同，扣除全部合同款项，同时将其违规行为上报行业主管部门记入信用档案。
4. 逾期履约违约：成交供应商未按合同约定时限完成鉴定工作和检测工作、未提交合格成果，或未按时完成资料归档、备案配合工作的，每逾期1日按合同总金额0.3%支付违约金，逾期超30日，采购人有权单方解除合同并追偿成交供应商损失。
5. 终身责任违约：项目履约完成后，经核查鉴定成果存在违规问题、不实问题，或因鉴定失误引发房屋安全责任事故、监管追责的，成交供应商终身承担全部法律责任、经济赔偿责任，采购人有权追溯追责、追缴全部损失。
6. 信用惩戒约定：成交供应商发生上述违约行为的，采购人有权将其纳入不良合作名单，限制其后续参与采购人同类项目投标，并上报属地住建主管部门依规处理。
▲十二、知识产权归属
1.本项目产生成果的知识产权归采购人所有。
2.成交供应商不得将成果及非专利技术等信息泄露或转让给第三方。
3.成交供应商应承诺最终提供给采购人的服务成果不得包含任何第三方未授权的知识产权或引起任何第三方基于该产品知识产权的指控。如有任何指控，所产生的一切经济损失和法律责任等后果均由成交供应商无条件承担。
4.本项目产生的所有成果归采购人、实际协议签订人所有，成交供应商必须对一切检测数据和成果保密，不得泄露给任何第三方，也不得将与成果有关的技术资料用于任何经营、开发及学术活动，否则，承担由此产生的一切责任。

	其他说明
	一、进口产品说明
本项目服务不涉及进口产品货物采购内容。
二、其他
1、不进行演示
2、不要求提供样品
3、不组织现场踏勘




附件1：
第三方检测服务规模明细参考
	阳光城大唐檀境项目部分安置房源第三方检测服务规模明细参考

	序号
	楼栋号
	楼层数
	楼栋高度（m）
	建筑面积（㎡）
	备注

	1
	5#-1
	33
	99.60 
	16114.72
	房屋安全鉴定（包括房屋安全性鉴定和抗震鉴定）和房屋使用功能检测

	2
	5#-2
	30
	90.60 
	14046.02
	

	3
	9#
	33
	97.85 
	15037.52
	

	4
	12#-1
	33
	98.05 
	13684.42
	

	5
	12#-2
	30
	89.05 
	14288.75
	

	6
	13#-1
	30
	90.30 
	13146.24
	

	7
	13#-2
	33
	99.30 
	14159.29
	

	8
	18#-1
	33
	99.70 
	15597.55
	

	9
	18#-2
	30
	90.70 
	13105.45
	

	小计
	129179.96
	



 

 



附件2：
节能产品政府采购品目清单
	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A020101计算机设备
	★A02010104台式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010105便携式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010107平板式微型计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A020106输入输出设备
	A02010601打印设备
	A0201060101喷墨打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060102激光打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060104针式打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02010604显示设备
	★A0201060401液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	A02010609图形图像输入设备
	A0201060901扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A020202投影仪
	　
	　
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）

	4
	A020204多功能一体机
	　
	　
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A020519泵
	A02051901离心泵
	　
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A020523制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	水源热泵机组
	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W)
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量>14000W
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A020601电机
	　
	　
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A020602变压器
	配电变压器
	　
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052）

	9
	★A020609镇流器
	管型荧光灯镇流器
	　
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A020618生活用电器
	A0206180101电冰箱
	　
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2）

	
	
	★A0206180203空调机
	房间空气调节器
	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量≤14000W)
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A0206180301洗衣机
	　
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061808热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A020619照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	　
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	　
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）

	
	
	LED筒灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A020910电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	　
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A020911视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A031210饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	　
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A060805便器
	坐便器
	　
	《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502）

	
	
	蹲便器
	　
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	　
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A060806水嘴
	　
	　
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A060807便器冲洗阀
	　
	　
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A060810淋浴器
	　
	　
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。
    2.以“★”标注的为政府强制采购产品。
附件3：
中小微企业划型标准
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

[bookmark: _Toc11561][bookmark: _Toc12883]第三章 供应商须知
[bookmark: _Toc25061][bookmark: _Toc15099]第一节 供应商须知前附表
 
	条款号
	条款内容
	具体要求

	
	项目名称及项目编号
	项目名称：阳光城大唐檀境项目部分安置房源第三方检测服务
项目编号：NNZC2026-C3-080079-GXSY

	3.1
	供应商资格条件
	供应商资格条件要求详见竞争性磋商公告。

	5.1
	是否接受联合体竞标
	□不允许联合体竞标
☑允许联合体竞标

	5.2
	联合体竞标要求
	允许联合体竞标，联合体竞标要求如下：
1.联合体竞标时，本项目仅接受两家供应商组成一个联合体参加竞标；联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件。
2.联合体竞标时，联合体各方之间必须签订《联合体协议书》，《联合体协议书》原件（全流程电子标的放入原件的清晰扫描件）放入响应文件中；否则联合体竞标无效。
3.联合体协议必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的具体工作分工内容和相应的责任；对应工作分工内容采购文件有特定资质要求的，联合体对应分工的成员必须满足资质要求，否则联合体竞标无效。
4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
5.联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
6.联合体竞标的联合体任何一方提供满足要求的业绩均为有效竞标业绩（采购文件另有规定的除外）。
7.供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳竞标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。
8.联合体各方均应按照采购文件的规定提交资格证明文件。
9.联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。


	6.1
	是否允许分包
	☑不允许分包
□允许分包
分包内容：             
分包金额或者比例：                

	12.1.1
	资格证明文件组成

	1.供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），供应商为自然人的提供其身份证复印件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
2.供应商依法缴纳税收的相关材料：[2026年3月至2026年9月]期间任意连续 3 个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
3.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料：[2026年3月至2026年9月]期间任意连续 3 个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
4.供应商财务状况报告：提供2025年度财务状况报告复印件；供应商成立不满一年的应按提供首次响应文件提交截止时间上一个月的财务状况报告复印件。【上述财务状况报告包括：①供应商执行《企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（如有）、附注，以下称“四/三表一注”；②供应商执行《小企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表、附注，以下称“三表一注”；③供应商执行《政府会计制度》的，提供资产负债表、收入费用表和净资产变动表、附注】；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
5.供应商直接控股、管理关系信息表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
6.资格声明；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
7.本项目的特定资格要求：根据《建设工程质量检测机构资质标准》（建质规〔2023〕1号）、《自治区住房城乡建设厅关于规范我区房屋安全鉴定管理有关工作的通知》（桂建发〔2022〕8号）文件，供应商（联合体）应满足以下要求之一：（1）同时具有工程设计建筑行业（或建筑工程专业）甲级资质（或工程设计综合资质）和检测机构资质（综合资质或者专项资质（专项内容包括建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修、地基基础、建筑节能））。（2）单独具有工程设计建筑行业（或建筑工程专业）甲级资质（或工程设计综合资质）或单独具有检测机构资质（综合资质或者专项资质（专项内容包括建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修、地基基础、建筑节能））的房屋安全鉴定机构，可组成联合体开展房屋安全鉴定业务，并签订联合体协议，明确联合体牵头单位和双方责任。提供供应商（联合体）的省级及以上建设行政主管部门颁发的工程设计资质证书（复印件）、省级及以上建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书（复印件）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
8.联合体协议书（格式后附）（以联合体形式参与竞标的，联合体协议书的要求必须符合本须知前附表的“5.2	联合体竞标要求”）；（以联合体竞标时，必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
9.除磋商文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料；
注：1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件或扫描件的，必须加盖供应商电子公章，否则不予认可，按无效响应处理。
2.供应商为联合体竞标的，供应商电子公章可按牵头人电子章为准。

	12.1.2
	商务文件组成
	1.无串通竞标行为的承诺函；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
2.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件；（除自然人竞标外必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
3.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件；（委托时必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
4.商务条款偏离表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
5.供应商情况介绍；
6.供应商认为需要提供的其他有关资料。
注：
1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。
2.以上标明“必须提供”的材料属于复印件或扫描件的，必须加盖供应商电子公章，否则不予认可，按无效响应处理。2.供应商为联合体竞标的，供应商电子公章可按牵头人电子章为准。

	
	技术文件组成
	1.服务需求偏离表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
2.组织服务方案；
3.售后服务承诺；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
4.项目实施人员一览表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
5.人员、物资配置方案；
6.对应采购需求的服务需求、商务条款提供的其他文件资料；
7.供应商认为需要提供的其他有关资料。
注：1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件或扫描件的，必须加盖供应商电子公章，否则不予认可，按无效响应处理。
2.供应商为联合体竞标的，供应商电子公章可按牵头人电子章为准。

	12.1.2
	报价文件组成
	1.响应函；（必须提供，否则作无效响应处理）
2.响应报价表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
3.中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或属于监狱企业的证明文件。（如有则提供）

	12.2
	响应文件电子版要求
	1.响应文件电子版要求：按照本采购文件“第五章 响应文件格式”编写（第五章未附格式的，由供应商自行拟定），不可涂改并在规定加盖公章处加盖电子公章，否则响应文件按无效响应处理。
2.响应文件电子版密封方式：电子响应文件通过平台有效CA加密后在“广西政府采购云平台”投送。（操作方式见公告附件“电子响应文件制作与投送教程” ）

	15.2
	响应报价要求
	响应报价必须包含满足本次竞标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包含竞标服务、货物、工程的成本、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训、税费等所有费用。（采购需求另有约定的，从其约定。）

	16.2
	竞标有效期
	自首次响应文件提交截止之日起90日。

	17.1
	磋商保证金
	本项目不收取磋商保证金。

	20.1
	首次响应文件提交起止时间
	详见竞争性磋商公告。

	
	首次响应文件提交地点
	详见竞争性磋商公告。

	20.6
	备份响应文件
	本项目不接受备份响应文件。

	21
	首次响应文件的退回
	详见竞争性磋商公告。

	26.2
	负偏离要求
	商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项。
采购需求评审中允许负偏离的条款数为 0项。

	
	磋商的顺序

	☑按照提交首次响应文件的顺序，通知磋商时，若某供应商不在通知现场时，该供应商排序到最后磋商，按照签到的顺序由其下一位供应商先参与磋商。
□随机排序。
参与磋商前，供应商法定代表人或者委托代理人必须向磋商小组出示本人有效证件原件[有效证件可以是身份证（含临时身份证明）、机动车驾驶证、社会保障卡或者护照的其中一项]，若参与磋商的委托代理人不是响应文件中授权的委托代理人时，必须同时出示有效的法定代表人授权委托书原件，否则磋商小组将拒绝其参与磋商。

	28
	履约保证金
	本项目不收取履约保证金。

	29.5
	签订合同携带的材料
	使用的有效CA证书加盖单位电子公章

	31.2
	接收质疑函方式
	以书面形式

	
	质疑联系部门及联系方式
	（1）广西盛元华工程咨询有限公司；
联系电话：0771-2869782
通讯地址： 中国(广西)自由贸易试验区南宁片区庆歌路20号富雅国际商务大厦A栋27层房号2701、2702、2713、2715、2716、2717、2718号
（2）南宁市良庆区住房和城乡建设局；
项目联系人：张工
联系电话：0771-3107713
通讯地址：南宁市良庆区平乐大道20号五象湖公园4号楼

	
	现场提交质疑办理业务时间
	质疑期内每个工作日09时00分到12时00分，14时30分到18时00分

	31.6
	受理投诉方式
	1、受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。
2、邮寄地址：
名称：南宁市良庆区政府采购监督管理股
地址：南宁市歌海路9号
联系电话：0771-4950646

	33
	采购代理费
	1. 是否收取采购代理费：
☑是    □ 否
2.采购代理费支付方式：
☑本项目代理服务费由成交供应商领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。
□采购人支付。
3.采购代理费收取标准：
[bookmark: PO_3000001868_PM025]☑以分标（☑成交金额/□采购预算/□暂定成交金额/□其他）为计费额，按服务类采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以参照国家发展改革委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）收费标准计取、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格【2011】534号）服务类收费标准计算基准价，□收费基准价格/☑收费基准价格下浮10%/□收费基准价格上浮   %）收取。
4.采购代理费收取银行账户
开户名称：广西盛元华工程咨询有限公司
开户银行：中国光大银行南宁桃源支行
银行账号：7886 0188 0001 55152

	34.1
	解释
	解释权：构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除磋商文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性磋商公告、供应商须知、采购需求、评审程序、评审方法和评审标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的磋商文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。
法律责任：
1.本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。
2. 本项目采购代理机构应严格按照“广西政府采购云平台”项目采购全流程电子化电子开评标规程执行项目采购活动，代理机构在“广西政府采购云平台”的“项目管理”—“采购文件管理”内开评标规则设置作为本采购文件的组成部分，截标之后不可更改，因代理机构开评标规则设置错误导致采购活动无法开展下去的情况，由代理机构负责解释并承担其后果。

	34.2
	其他
	1.本磋商文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章或供应商通过“广西政府采购云平台”获得的CA电子章，除本磋商文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标/投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。供应商为联合体竞标的，供应商电子公章可按牵头人电子章为准。
2.供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。
3.本磋商文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。
4.自然人竞标的，磋商文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。
5.本磋商文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。


[bookmark: _Toc22962][bookmark: _Toc1674]

第二节 供应商须知正文
[bookmark: _Toc10364]一、总则
1.适用范围
1.1本项目采购人、采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。
1.2本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。
2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
2.4“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
2.5“竞标”是指供应商按照本项目竞争性磋商公告或者邀请函规定的方式获取磋商文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。
2.6“响应文件”是指：供应商根据本磋商文件要求，编制包含资格证明、报价商务技术等所有内容的文件。
2.7“实质性要求”是指磋商文件中已经指明不满足则响应文件按无效响应处理的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。
2.8“正偏离”，是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。
2.9“负偏离”，是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。
2.10“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。
2.11“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
2.12“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的报价。
2.13“评审报价”是指供应商提交的最后报价并经修正（如有）和政策功能价格扣除（如有）后的价格。
3.供应商的资格条件
供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。
4.磋商费用
供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于、勘查现场、编制和提交响应文件、参加磋商与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。
5.联合体竞标
5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。
5.2如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表”。
6.转包与分包             
6.1本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。
6.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）、《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予 6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
[bookmark: _Toc254970673][bookmark: _Toc254970532]7.特别说明
[bookmark: _8.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合][bookmark: _Hlk65832145]7.1如果本磋商文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得。
7.2供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
7.3供应商在竞标活动中提供任何疑似虚假材料，将报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。
7.4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
7.5有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：
（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的IP地址一致的；或者编制响应文件硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。 
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；
（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
（5）不同供应商的响应文件相互混装；
（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。	
7.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：
（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；
（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；
（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
[bookmark: _Toc254970534][bookmark: _Toc28927][bookmark: _Toc254970675]二、磋商文件
8.磋商文件的构成
第一章 竞争性磋商公告；
第二章 采购需求；
第三章 供应商须知； 
第四章 评审程序、评审方法和评审标准；
第五章 响应文件格式；
第六章 合同文本；
第七章 质疑、投诉材料格式。
9.供应商的询问
供应商应认真阅读磋商文件的采购需求，如供应商对磋商文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽应在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。
10.磋商文件的澄清和修改
10.1已获取磋商文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于应标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，按照本章10.3的内容处理。
10.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。
10.3提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组在提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式（目前为网上公告和系统短信等形式）通知所有获取磋商文件的供应商，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。
10.4采购信息更正公告的内容应当包括采购人和采购代理机构名称、地址、联系方式，原公告的采购项目名称及首次公告日期，更正事项、内容及日期，采购项目联系人和电话。
10.5  采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更提交首次响应文件截止时间和竞谈时间，将变更时间将在“采购文件公告”中“七、其他补充事宜2.网上查询地址”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。
▲响应文件未按磋商文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，其响应文件作无效处理。
[bookmark: _Toc12927]三、响应文件的编制
11.响应文件的编制原则
供应商必须按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对磋商文件作出实质性响应。
12.响应文件的组成
12.1响应文件由资格证明文件、报价文件、商务和技术文件三部分组成。
12.1.1资格证明文件：详见须知前附表
12.1.2商务技术文件：详见须知前附表
12.1.3报价文件：详见须知前附表
12.2响应文件电子版：详见须知前附表
13.计量单位
磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。
14.竞标的风险
供应商没有按照磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应无效，是供应商应当考虑的风险。
15.响应报价要求和构成
15.1响应报价应按“第五章 响应文件格式”中“响应报价表”格式填写。
15.2响应报价的价格构成见“供应商须知前附表”。
15.3响应报价要求
15.3.1供应商的响应报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：
（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；
（2）供应商必须就所竞标的分标的单项内容作唯一报价。
15.3.2响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。
[bookmark: _Hlk42592874]15.3.3响应报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。
16.竞标有效期
16.1竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。
16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。
16.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。
17.磋商保证金
详见“供应商须知前附表”。
18.响应文件编制的要求
18.1各供应商在编制响应文件时请按照磋商文件“第五章 响应文件格式”规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件是供应商的风险。不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。
18.2响应文件应按资格证明、报价分别编制，商务技术文件合并编制，本磋商只接受电子版响应文件，要求见本章“12.2响应文件电子版要求”。
[bookmark: _Hlk65832699]18.3响应文件须由供应商在“第五章 响应文件格式”规定位置进行签署、盖章，否则其响应文件按无效响应处理。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。
18.4响应文件中标注的供应商名称应与营业执照（事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证）及电子公章一致，否则其响应文件按无效响应处理。
18.5响应文件应避免涂改、行间插字或者删除，否则其响应文件按无效响应处理。
19.响应文件的密封和标记
19.1供应商进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照磋商文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。
19.2使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程见该项目采购公告附件。
19.3为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件提交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。
20.响应文件的提交
20.1供应商必须在“供应商须知前附表”规定的时间和地点提交响应文件。
20.2 在响应文件提交截止时间以后，不能补充、修改响应文件。
20.3 在提交“最后报价”后，供应商不能退出谈判。
20.4 电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在响应文件提交截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。
20.5 采购机构不可视情况延长提交响应文件的截止时间。
20.6备份响应文件。详见在“供应商须知前附表”。
21.首次响应文件的补充、修改与撤回
详见“供应商须知前附表”。
[bookmark: _Hlk45702405]22. 首次响应文件的退回
在首次响应文件提交截止时间止提交响应文件的供应商不足3家时电子响应文件由代理机构在“广西政府采购云平台”操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的电子响应文件概不退回。
23. 截止时间后的撤回
本项目不收取磋商保证金，供应商在首次响应文件提交截止时间后可向采购人、采购代理机构书面申请撤回电子响应文件。
[bookmark: _Toc12248]四、评审及磋商
24.磋商小组成立
24.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到公开招标规模标准的政府采购工程，经批准采用竞争性磋商方式采购的，磋商小组由5人及以上单数组成。
24.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。
25.首次响应文件的开启
25.1首次响应文件由磋商小组或者采购代理机构在“供应商须知前附表”规定的时间开启。
25.2 响应文件解密
采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到“广西政府采购云平台”电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子响应文件在线解密。发起解密指令之时起5分钟内供应商还未进行解密的，代理机构要通知供应商，供应商没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到供应商进行解密的，视为响应文件无效。（解密异常情况处理：详见本章26.3 电子交易活动的中止。）
如供应商成功解密响应文件，但未在“广西政府采购云平台”电子开标大厅参加谈判的，视同认可谈判过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。 参与谈判的供应商不足3家的，不得谈判。
26.评审程序、评审方法和评审标准
26.1磋商小组按照“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。
26.2 磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况，并在评审报告中书面体现。
26.3 采购需求负偏离要求及磋商顺序详见 “ 供应商须知前附表”。
26.4电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：
（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 
（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 
（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
26.5出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。
[bookmark: _Toc31092]五、成交及合同
27.确定成交供应商及结果公告
27.1确定成交供应商。 由采购人直接委托评审专家确定，评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。
27.2成交通知及成交结果公告。成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果（成交通知及成交结果公告应使用南宁市模板进行公告，公告内容除包含《政府采购公告和公示信息格式规范（2020年版）》要求内容外，还应包含采购人专门面向中小企业预留份额情况及成交供应商评审价格、优惠率等内容），同时向成交供应商发出成交通知书，成交通知书规定签订合同的时间不得超过25日。
27.3采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询核实，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与竞磋文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。
27.4采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、成交结果提出的质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。
27.5排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。
28.履约保证金
详见 “供应商须知前附表”。
29.签订合同
29.1采购人与成交供应商应当在成交通知书规定的时间内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、服务技术、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。
29.2采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、服务技术、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。
29.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
29.4如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录，并给予通报。
29.5采购合同由采购人与成交供应商根据磋商文件、响应文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案，在线签订须携带的材料见“ 供应商须知前附表”。
30.政府采购合同公告
采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在以下媒体上发布 “广西政府采购网”（http：//zfcg.gxzf.gov.cn）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
31. 询问、质疑和投诉
31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。
31.2供应商认为磋商文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下： 
（1）潜在供应商依法获取采购文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在竞争性磋商采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。委托代理协议无特殊约定的，对竞争性磋商文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对竞争性磋商文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。
（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或代理机构提出，由采购人或代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。
（3）供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的，应当在成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。
31.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。
31.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。
31.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：
（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。
（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。
质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
[bookmark: _Toc80205930]31.6投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附），受理投诉方式见“供应商须知前附表”。
[bookmark: _Toc536]六、验收
32.验收
32.1采购人会同实际使用人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。
32.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
32.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。
32.4验收合格的项目，实际使用人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。
[bookmark: _Toc30836]七、其他事项
33.代理服务费
代理服务收费标准及缴费账户详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。
34.需要补充的其他内容
34.1本磋商文件解释规则详见“供应商须知前附表”。
34.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。
34.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
35. 政采贷相关说明
为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，南宁市政府采购试行政府采购信用融资制度，中标供应商如有融资需求，可凭政府采购合同通过以下方式申请政府采购信用融资贷款：
1. 线下渠道：在“南宁市公共资源交易中心”官网（网址：http：//www.nnggzy.org.cn）“交易信息-政府采购-政府采购信用融资”中融资银行和南宁市企业融资服务中心专栏信息申请政府采购信用融资。
1. 线上渠道：登录中征营应收账款融资服务平台（网址：https：//www.crcrfsp.com，客服电话：400-009-0001），选择相关金融产品和银行业金融机构金融融资贷款。具体操作方式见《中国人民银行南宁中心支行广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258号）文（文件公开网址详情见：“广西政府采购网”——http：//www.ccgp-guangxi.gov.cn/AdministrativeRegulations/AutonomousRegion/9830442.html）

[bookmark: _Toc25211][bookmark: _Toc25656]第四章  评审程序、评审方法和评审标准
[bookmark: _Toc833][bookmark: _Toc30544]第一节 评审程序和评审方法
1.确认磋商文件
由磋商小组确认磋商文件。
2.资格审查
2.1响应文件开启后，磋商小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。
注：采购人代表或者采购代理机构在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。
（1）查询渠道：“广西政府采购云平台”“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)链接入口。
（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。
查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，截图另存为电子文档作为评审资料保存。
（3）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
2.2资格审查标准为本磋商文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制，凡符合磋商文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。
2.3供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效响应处理：
（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；
（2）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；
（3）响应文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。
[bookmark: _Hlk68601553]（4）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。
2.4通过资格审查的合格供应商不足3家的，不得进入符合性审查环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。
3.符合性审查
3.1由磋商小组对通过资格审查的合格供应商的响应文件的响应报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。
3.2磋商小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
3.3磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当已电子回函形式按照磋商小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按磋商小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由磋商小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖电子公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。
3.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 
（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。
3.5商务技术、报价评审
在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：
（1）商务技术评审
1）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章；
2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符； 
3）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表” 商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的商务技术文件无效。
4）商务条款中标“▲”的条款发生负偏离的或者允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的或者标明实质性的要求发生负偏离；
5）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足磋商文件要求；
6）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合磋商文件要求；
7）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；
8）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；
9）属于“供应商须知正文”第7.5条情形；
10）技术需求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数；
11）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；
12）竞标技术方案不明确，磋商文件未允许但响应文件中存在一个或者一个以上备选（替代）竞标方案；
13）响应文件标注的项目名称或者项目编号与竞争性磋商文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；
14）未响应磋商文件实质性要求；
15）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。
（2）报价评审
1) 响应文件未提供“供应商须知前附表” 报价文件中规定的“响应报价表”；
2）未采用人民币报价或者未按照磋商文件标明的币种报价；
3）供应商未就所竞标分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标分标的全部内容作唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（磋商文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；
4）响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；响应报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；
5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后响应报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。
6）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性磋商采购文件要求实质性不一致的。
7）经磋商小组根据本节
3.6磋商小组对响应文件进行评审，未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。磋商小组从符合磋商文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加磋商（符合第3.7条情形的可以为2家）。
3.7非政府购买服务项目，通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入磋商环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。政府购买服务项目，按《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定，采购过程中通过符合性审查的供应商（社会资本）只有2家的，磋商采购活动可以继续进行。
4.磋商程序
4.1磋商小组按照“供应商须知前附表” 确定的顺序，集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。符合磋商资格的供应商必须在接到磋商通知后规定时间内参加磋商，未在规定时间内参加磋商的视同放弃参加磋商权利，其响应文件按无效响应处理。
4.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。
4.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，由磋商小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加磋商的供应商。
4.4供应商必须按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖电子公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。参加磋商的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出磋商。
4.5磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
4.6供应商未在规定时间内提交最后报价且未按第五章《磋商响应函》第8款进行应答承诺的，视为退出磋商，其响应文件按无效响应处理。供应商因其他原因未在规定时间内提交最后报价但是已经按第五章《磋商响应函》第8款进行应答承诺的，视为供应商默认首次报价为二次（或最终）报价，其《磋商响应函》的承诺作为供应商二次磋商报价或最终磋商报价的重要依据。
4.7磋商小组应对磋商过程和重要磋商内容进行记录，作为评标报告一部分，磋商小组在记录上签字确认。主要内容包括：
（1）按照相关规定进行公示的，公示情况说明；
（2）磋商日期和地点，磋商人员名单；
（3）合同主要条款及价格商定情况。
4.8磋商过程中重新提交的响应文件，供应商可以在开启前补充、修改。
4.9对磋商过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。
5. 最后报价
5.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，由磋商小组要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内密封提交最后报价，除本章第3.7、5.3条外，提交最后报价的供应商不得少于3家，否则必须重新采购。
5.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，磋商结束后，由磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商（符合第3.7条、5.3条情形的可以为2家）的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。
5.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”的，提交最后报价的供应商可以为2家。
5.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，退出磋商的供应商的响应文件按无效响应处理。
5.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同退出磋商。
5.6磋商小组收齐某一分标最后报价后统一开启，磋商小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。
5.7最终响应文件的报价出现前后不一致的，按照本章第3.4条的规定修正。 
5.8修正后的最终报价出现下列情形的，按无效响应处理：
（1）供应商不确认的（全流程电子化评标采取在线确认）；
（2）经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；
（3）经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。
5.9经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。
5.10供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，磋商小组应当告知有关供应商。
5.11最后报价结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。
6.比较与评价
6.1评审方法：综合评分法。
6.2经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
6.3评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
（1）评审委员会成员要根据政府采购法律法规和采购文件所载明的评审方法、标准进行评审。对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。
（2）磋商小组按照磋商文件中规定的评审标准计算各供应商的报价得分。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。
（3）各供应商的得分为磋商小组所有成员的有效评分的算术平均数。
6.4评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。
6.5由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本章第3.7、5.3条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
6.6评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。
7.评审复核
7.1评审报告签署前，评审委员会要对评审结果进行复核，复核意见要体现在评审报告中。
7.2评审结果汇总完成后，采购人、采购代理机构和评审委员会均不得修改评审结果或者要求重新评审，但资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评审委员会一致认定评分畸高、畸低的情形除外。出现上述除外情形的，评审委员会应当现场修改评审结果，并在评审报告中明确记载。
8.异常低价投标（响应）审查程序的
8.1政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%； 
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
【采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。】
（5）相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
8.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
8.3评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

9.评审标准
一、评标方法
磋商小组将以磋商响应文件为评审依据，对供应商的报价、技术、商务等方面内容按百分制打分。（计分方法按四舍五入取至百分位）

二、评审标准
6.评审依据：磋商小组将以磋商响应文件为评审依据，对供应商的报价、技术、商务等方面内容按百分制打分。（计分方法按四舍五入取至百分位）
	序号
	评审因素
	评审因素具体内容
	分值

	1
	价格分
	通过资格审查、符合性审查以及报价通过合理性评审的供应商，方可进入价格分评审。
（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）、《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55 号），本项目服务对小微企业给予10%的价格扣除，联合体全体成员均为小微企业的，联合体视同小微企业。扣除后的价格为评标价，即评标价＝竞标报价×（1-10%）。
（2）联合体由大中型企业+小微企业组成的，联合体协议书明确小微企业承担本项目服务合同金额占比≥30%的，给予4%的价格扣除。扣除后的价格为评标价，即评标价＝竞标报价×（1-4%）；小微企业合同份额不足30%的，不享受价格扣除。
（3）联合体全部成员为大中型企业，不享受价格扣除。
（4）竞标服务提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。（以供应商按要求提供的省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件为评分依据。
（5）竞标服务提供企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的，并提交残疾人证及在本企业缴纳社保证明。（以供应商按要求提供的《残疾人福利性单位声明函》为评分依据）
（6）除上述情况外，评标价＝响应报价；
（7）以进入比较与评价环节的最低的评审报价为基准价，基准价得分为10分。
（8）价格分计算公式：
报价得分=（基准价/评标价）×10分
【备注：本项目为非专门面向中小企业采购的项目】
	10分

	2
	技术分
	评审因素
	82分

	2.1
	项目整体实施方案
	项目整体实施方案（20分）
根据供应商针对本项目房屋安全鉴定、使用功能检测编制的整体实施方案，重点围绕项目重难点分析、整体工作流程、现场实施部署、工期保障计划、质量管控措施、安全文明施工措施、成果交付保障七大核心内容，结合方案完整性、针对性、专业性、落地性综合评审，按照五档细化分值打分：
优秀（20分）：七大核心内容齐全无缺项；精准结合本项目33层高层住宅、多楼栋、大面积检测特点，重难点分析透彻、贴合项目实际，针对性解决措施科学可行；工作流程清晰闭环、贴合广西地方检测规范；现场部署科学合理、人员设备配置适配项目规模；工期保障、质量管控、安全文明施工、成果交付保障体系完善、措施具体、可落地性极强，完全满足采购文件及桂建发〔2022〕8号、桂建发〔2025〕5号等全部规范要求。
良好（16分）：七大核心内容齐全；能够结合本项目特点开展重难点分析，问题识别准确，应对措施合理；工作流程完整、现场部署规范；工期、质量、安全、交付保障措施齐全、逻辑清晰、具备较强落地性；整体方案符合项目需求及相关规范要求，仅存在细微优化空间，无缺陷问题。
中等（12分）：七大核心内容基本齐全，无关键缺项；可识别项目基本重难点，但分析深度一般，应对措施针对性一般；工作流程、现场部署基本合理；各项保障措施基本完善，能够满足项目基础实施需求；方案整体合规，但细节细化不足、针对性较弱，存在少量非关键性瑕疵。
一般（8分）：核心内容基本覆盖，存在少量次要内容缺项；重难点分析较为浅显、贴合度不足；实施流程、部署、保障措施基本完整但较为笼统，无具体落地细节；仅能满足项目最低实施标准，无违规问题，方案整体通用性强、项目针对性弱，存在明显瑕疵。
差（4分）：核心内容缺失较多，关键实施模块缺项严重；未结合本项目实际特点分析重难点，方案完全通用化；实施流程混乱、部署不合理，工期、质量、安全、交付保障措施缺失或无效；方案不合理、不满足项目实施需求。
不提供得0分。
	20分

	2.2
	房屋安全鉴定专项技术方案
	房屋安全鉴定专项技术方案（18分）
依据桂建发〔2022〕8号、《既有建筑鉴定与加固通用规范》（GB55021）、《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB50292）、《建筑抗震鉴定标准》（GB50023）等国家及自治区现行规范标准，对供应商提交的资料调查、现场查勘、仪器检测、结构复核验算、房屋安全等级评级、建筑抗震鉴定、检测监管系统信息化上传、二维码防伪合规报告出具、重大安全隐患排查及上报处置等全套专项方案的完整性、合规性、专业性、落地性进行综合评审，按照五档细化分值独立打分：
优秀（18分）：方案内容完整全覆盖，无任何缺项；完全贴合本项目多楼栋、高层安置房源检测特点，严格对标桂建发〔2022〕8号及对应国标规范所有条款；资料核查、现场检测、结构验算、安全抗震评级、信息化上传、防伪报告出具、隐患处置全流程逻辑闭环、技术标准精准；专项技术措施针对性极强、专业度高、落地性极强，可完全保障项目合规、高质量完成鉴定工作。
良好（14分）：方案核心内容齐全，覆盖全部鉴定关键环节；严格契合主要规范要求，适配本项目检测工作需求；各鉴定流程技术方案合理、标准清晰、流程规范；信息化上传、防伪报告、隐患上报等关键合规环节措施完善；整体方案专业性、落地性较强，仅存在细微优化空间，无实质性缺陷及合规问题。
中等（10分）：方案主要鉴定内容基本齐全，无关键缺项；基本符合桂建发〔2022〕8号及相关国标规范要求；各鉴定环节技术流程、操作标准基本可行；信息化、防伪报告、隐患处置等配套措施基本完整；但方案细化程度不足，项目针对性一般，技术措施较为通用，存在少量非关键性瑕疵，可满足项目基础鉴定需求。
一般（7分）：方案基本覆盖房屋安全鉴定核心工作，存在少量次要环节缺项；基本满足规范最低要求，无违规、错误技术内容；各鉴定环节技术方案笼统、细节缺失，信息化上传、防伪报告、隐患处置等配套保障措施不完善；方案通用性强、贴合本项目程度低，仅能满足最低鉴定工作要求，存在明显瑕疵。
差（3分）：方案关键鉴定环节严重缺项，未覆盖安全评级、抗震鉴定、信息化上传、防伪报告、隐患处置等核心内容；存在不符合桂建发〔2022〕8号及国标规范的技术内容；技术方案不合理、不专业、无落地性，无法满足本项目房屋安全鉴定工作需求，或未提供本项专项技术方案。
不提供得0分。
	18分

	2.3
	房屋使用功能检测方案
	房屋使用功能检测方案（15分）
依据《广西壮族自治区住宅工程质量分户验收管理规定》（桂建发〔2020〕6号）分户验收管理要求，对供应商编制的房屋使用功能检测方案进行综合评审，重点评审室内空间尺寸、门窗及玻璃安装、墙面顶棚面层、地面面层、防水工程、给排水系统、室内电气工程、细部工程等全部检测内容完整性、检测方法科学性、验收标准规范性、成果整编规范性、缺漏项自查及整改保障措施，结合方案专业性、针对性、落地性。按照五档细化分值独立打分：
优秀（15分）：完全覆盖八大分户验收检测内容，无任何缺项；检测方法、验收标准完全对标桂建质〔2007〕16号及现行国家规范，贴合本项目多楼栋、大面积安置房源分户检测特点；成果整编流程规范、资料清单清晰完整；建立完善的自查、补漏、整改闭环机制，针对性、专业性、落地性极强，可全面保障分户验收成果合规、完整、合格。
良好（12分）：完整覆盖全部检测内容，检测方法、验收标准符合规范要求；成果整编体系完善，具备完整的资料整理流程；设有缺漏项整改保障措施，方案整体合理、落地性较强，贴合本项目检测需求，仅存在细微优化空间，无实质性缺陷。
中等（9分）：基本覆盖全部核心检测内容，无关键缺项；检测方法、验收标准基本符合规范要求；成果整编流程基本完整，但细节梳理不足；整改保障措施较为常规，项目针对性一般，存在少量非关键性瑕疵，可满足项目基础分户检测需求。
一般（6分）：基本覆盖主要检测内容，存在少量次要检测项缺漏；检测方式、验收标准基本合规但表述笼统；成果整编、整改保障措施不完善，通用性强、项目贴合度低，仅能满足最低检测验收要求，存在明显瑕疵。
差（3分）：核心检测内容缺项严重，未严格按照桂建质〔2007〕16号分户验收要求编制方案；检测方法、验收标准存在不规范内容；无成果整编、缺漏整改保障措施，方案无法满足本项目房屋使用功能分户检测需求，或未提供本项方案。
不提供得0分。
	15分

	2.4
	售后服务及质保保障方案
	售后服务及质保保障方案（10分）
依据本项目售后服务及质保要求，对供应商提交的服务方案进行综合评审，重点评审成果终身质量责任落实机制、24小时响应及48小时答疑整改保障、成果异议复核与第三方复检配合、项目资料归档与行业备案配合、1年质保期专项服务、全过程合规履约管控等服务体系的完整性、规范性、落地性、保障性等。根据供应商承诺的成果终身责任、24小时响应、48小时答疑整改、异议复检配合、资料归档备案、质保期服务、合规履约保障等售后服务体系及保障措施综合评审。按5个档次对应独立打分：
优秀（10分）：完整覆盖全部售后服务及质保要求，体系完善、权责清晰；终身质量责任机制健全，响应、答疑、整改、复核、归档、备案全流程闭环可控；完全贴合桂建发〔2022〕8号主体责任要求，服务措施具体、针对性强、落地性极高，可全方位保障项目成果长期合规、可追溯、可核查。
良好（8分）：售后服务内容齐全，各项服务保障措施完整规范；响应及整改时效、复检配合、归档备案、终身责任承诺均落实到位；方案合规、逻辑清晰、落地性较强，仅存在细微优化空间，无服务短板及缺陷。
中等（6分）：基本覆盖全部售后服务内容，无关键服务缺项；各项服务保障措施基本可行，能够满足基础质保及履约需求；但服务方案细化不足、针对性一般，措施较为通用，存在少量非关键性瑕疵。
一般（4分）：基本覆盖核心售后服务内容，存在少量次要服务条款响应不全；服务保障措施笼统、无具体落地细则，仅能满足最低售后服务及履约要求，方案贴合项目程度低，存在明显瑕疵。
差（2分）：核心售后服务内容严重缺项，未落实终身责任、时效服务、复检配合、归档备案等关键要求；服务体系缺失、措施无效，无法满足本项目质保及售后履约需求，或未提供本项服务方案。
不提供得0分。
	10分

	2.5
	项目风险防控及应急保障方案
	项目风险防控及应急保障方案（7分）
针对本项目多楼栋大面积检测、工期紧、监管严格、成果终身追责的特点，对供应商编制的风险防控及应急保障方案进行综合评审，重点评审现场检测安全风险、检测数据偏差风险、工期延误风险、成果整改瑕疵风险、行业监管核查风险的识别能力、防控措施、应急处置预案、整改保障机制、追责补救措施。按照五档细化分值独立打分：
优秀（7分）：全面识别本项目全部关键风险点，贴合项目高层、多楼栋、大面积检测实际情况；各类风险防控措施精准、细化、可落地；应急预案完整、流程清晰、处置高效；建立完善的整改复核、追责补救机制，风险管控体系完善，可全方位规避项目履约及成果质量风险。
良好（5.5分）：全面覆盖项目主要风险点，风险识别准确；各项防控措施、应急预案齐全合理；整改及保障机制完善，整体管控能力强，可有效应对项目各类履约风险，仅存在细微优化空间，无实质性缺陷。
中等（4分）：基本识别项目主要风险点，无关键风险遗漏；防控措施、应急预案基本可行，能够满足基础风险管控需求；但方案细化不足、针对性一般，管控措施较为通用，存在少量非关键性瑕疵。
一般（2.5分）：仅覆盖部分核心风险点，风险识别不全面；防控措施、应急预案笼统简单，无具体落地细节；仅能满足最低风险防控要求，项目适配性差，存在明显瑕疵。
差（1分）：关键风险点识别缺失严重，无有效防控措施及应急预案；风险管控体系空白、措施无效，无法保障项目平稳合规履约，或未提供本项风险防控方案。
不提供得0分。
	7分

	2.6
	拟投入项目实施人员
	拟投入项目实施人员（满分12分）
结合本项目大规模特点需要，供应商应当同时拟派多组现场鉴定检测人员小组，否则无法确保按期完成本项目的安全鉴定、检测工作。  
在满足“服务需求一览表”要求的“房屋安全鉴定机构人员要求”基础上，供应商拟增加配置的其他鉴定检测人员、使用功能检测人员评分。
1.现场鉴定检测人员组（每组不少于2人，其中至少1人具备土木工程类中级及以上职称或注册结构工程师资格，提供土木工程类中级及以上职称或注册结构工程师资格证书。）：现场鉴定检测人员组从第2组开始计分，每增加一组得1.2分，满分6分。提供分组的现场鉴定检测人员名单及其人员证明资料（职称证或注册证复印件)方可计分。
2.现场鉴定检测每组人员配置的其他检测或鉴定技术人员（即除土木工程师或注册结构工程师本人以外的组员）
（1）同时配备其他检测技术人员（要求持有检测上岗证）2人及以上的，每组得0.5分；最多计分1.5分。
（2）同时配备其他检测技术人员（要求持有检测上岗证，其中1人具有建筑类中级及以上职称）2人的，每组得1分；最多计分3分。
（3）同时配备其他检测技术人员（要求持有检测上岗证，其中2人及以上具有建筑类中级及以上职称）3人及以上的，每组得1.5分；最多计分6分。
每组计分时按照最高分值计分，不重复计分。上述合计满分6分。
提供分组的现场鉴定检测人员名单及其人员证明资料（检测上岗证、职称证（如有）的复印件）方可计分。
3.备注：上述评分点，分组的现场鉴定检测人员名单包括姓名、性别、证书情况、工作年限（从事工程检测或房屋现场鉴定等）等信息，同时附人员证明资料复印件（复印件必须加盖供应商公章或电子章，联合体竞标的，联合体各方提供的人员均可）、双方签订的劳动合同或劳务合同或聘用协议或供应商为其缴纳的2026年6月以来任意一个月的社保证明复印件（复印件必须加盖供应商公章或电子章，联合体竞标的，联合体各方提供的人员均可），不提供或者不符合要求的不得分。
	12分

	3
	商务分
	评审因素
	8分

	3.1
	类似业绩
	供应商自2023年1月1日以来承接过同类业绩（同类业绩指房屋安全鉴定服务），每个业绩得4分，满分8分。（响应文件中须提供合同复印件，否则该项业绩不予计分）。
	8

	总得分＝1＋2＋3



[bookmark: _Toc29129][bookmark: _Toc12815]第二节 评标报告
1.成交标准
由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商,并在线编写电子评审报告。符合本章第一节第5.3条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价（不计算价格折扣）由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价（不计算价格折扣）相同的，按照技术指标优劣顺序推荐（按技术得分由高到低排序，技术得分相同的按照服务需求偏离分由高到低排序）。评审得分、最后报价（不计算价格折扣）、技术得分、服务需求偏离分均相同的，由磋商小组随机抽取推荐。
2.评标争议事项处理
[bookmark: _Toc11092][bookmark: _Toc31856][bookmark: _Toc80205936]磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
第三节 评审过程的保密与录像
1.保密。
评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标（成交）供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审委员会成员、采购人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。
2.录音录像。
采购代理机构对评审工作现场及操作屏幕进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。





















[bookmark: _Toc18495][bookmark: _Toc26979]第五章  响应文件格式
[bookmark: _Toc19064][bookmark: _Toc80205938]














第一节 封面格式
 
 
响  应  文  件
 
 
 
项目名称：
 
项目编号：
 
所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：
 
供应商名称：（电子签章，联合体竞标的为牵头人电子签章）
 
首次响应文件提交截止时间前不得解密
 
年    月    日

[bookmark: _Toc18956][bookmark: _Toc23404][bookmark: _Toc80205939][bookmark: _Toc19161]第二节 资格证明文件格式
                                                    全流程电子文件
 
 
资  格  证  明  文  件（封面）
 
 
 
 
 
项目名称：
 
项目编号：
 
所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：
 
供应商名称：（电子签章，联合体竞标的为牵头人电子签章）
 
 
 
 
年    月    日

 资格证明文件要求（目录自拟）

1.供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），供应商为自然人的提供其身份证复印件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
2.供应商依法缴纳税收的相关材料：[2026年3月至2026年9月]期间任意连续 3 个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
3.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料：[2026年3月至2026年9月]期间任意连续 3 个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
4.供应商财务状况报告：提供2025年度财务状况报告复印件；供应商成立不满一年的应按提供首次响应文件提交截止时间上一个月的财务状况报告复印件。【上述财务状况报告包括：①供应商执行《企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（如有）、附注，以下称“四/三表一注”；②供应商执行《小企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表、附注，以下称“三表一注”；③供应商执行《政府会计制度》的，提供资产负债表、收入费用表和净资产变动表、附注】；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
5.供应商直接控股、管理关系信息表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
6.资格声明；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
7.本项目的特定资格要求：根据《建设工程质量检测机构资质标准》（建质规〔2023〕1号）、《自治区住房城乡建设厅关于规范我区房屋安全鉴定管理有关工作的通知》（桂建发〔2022〕8号）文件，供应商（联合体）应满足以下要求之一：（1）同时具有工程设计建筑行业（或建筑工程专业）甲级资质（或工程设计综合资质）和检测机构资质（综合资质或者专项资质（专项内容包括建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修、地基基础、建筑节能））。（2）单独具有工程设计建筑行业（或建筑工程专业）甲级资质（或工程设计综合资质）或单独具有检测机构资质（综合资质或者专项资质（专项内容包括建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修、地基基础、建筑节能））的房屋安全鉴定机构，可组成联合体开展房屋安全鉴定业务，并签订联合体协议，明确联合体牵头单位和双方责任。提供供应商（联合体）的省级及以上建设行政主管部门颁发的工程设计资质证书（复印件）、省级及以上建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书（复印件）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
8.联合体协议书（格式后附）（以联合体形式参与竞标的，联合体协议书的要求必须符合本须知前附表的“5.2	联合体竞标要求”）；（以联合体竞标时，必须提供，否则作无效竞标处理）
9.除磋商文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料；
注：1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件或扫描件的，必须加盖供应商电子公章，否则不予认可，按无效响应处理。2.供应商为联合体竞标的，供应商电子公章可按牵头人电子章为准。
 



备注：联合体竞标时，供应商名称应为联合体的名称。

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（供应商为自然人的，提供自然人的身份证明）
（按采购文件要求提供材料复印件）（联合体竞标时联合体各方均需提供）
供应商名称（电子签章）：
 
二、供应商依法缴纳税收的相关材料

 （按采购文件要求提供材料复印件）（联合体竞标时联合体各方均需提供）
供应商名称（电子签章）：
 三、供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料

 （按采购文件要求提供材料复印件）（联合体竞标时联合体各方均需提供）
供应商名称（电子签章）：

四、财务状况报告方面的材料

（按采购文件要求提供材料复印件）（联合体竞标时联合体各方均需提供）
供应商名称（电子签章）：
 
 
五、供应商直接控股股东信息

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：
1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。
4.联合体各方均需提供。 
   
供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
 
供应商直接管理关系信息表
 
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：
1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。
4.联合体各方均需提供。
供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日


六、资格声明函
 资格声明函
[bookmark: PO_3000001868_PM031_6]致采购人：                  
（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。（联合体竞标的，须填写联合体各方信息。）
[bookmark: PO_3000001868_PM002_4]我方愿意参加贵方组织的           项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：
1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。
2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
3.在此，我方宣布同意如下：
（1）将按磋商文件的约定履行合同责任和义务；
（2）已详细审查全部磋商文件，包括澄清或者更正公告（如有）；
（3）同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料；
（4）响应磋商文件规定的竞标有效期。
4.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件并按本项目响应文件“第三章”“第二节供应商须知前附表”中“资格证明文件组成”完整提供证明材料。
5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。
6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）
□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
7.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：        
电话/传真：                         电子函件：                                
开户银行：                           帐号：                               
8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
特此承诺。
注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人签署，否则其响应文件按无效响应处理。
 
供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日

七、本项目的特定资格要求

（按采购文件要求提供材料复印件）（联合体竞标时联合体各方均需提供）  

供应商名称（电子签章）：



八、联合体协议书（联合体竞标时必须提供）
联合体协议书

[bookmark: PO_3000001867_PM031_6][bookmark: PO_3000001867_PM002_4]（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加[采购人]     组织的[项目名称：       ] （项目编号：        ）竞标。现就联合体竞标事宜订立如下协议：
1、________________________（某成员单位名称）为联合体名称牵头人。
2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本采购项目竞标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3、联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照采购文件、竞标文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。
4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：
联合体牵头人承担的工作内容：           ，具备的资质条件：      。
联合体成员承担的工作内容：           ，具备的资质条件：      。
5、本联合体中，________________________（某成员单位名称）为______（请填写：中型、小型、微型）企业，其协议合同金额占联合体协议合同总金额的______%。【如联合体成员中有小型、微型企业的，请填写此条，否则无需填写；如联合体成员中有多个小型、微型企业的，请逐一列出。】
6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
7、本协议书一式 五 份，联合体成员各执一份，采购人、采购代理机构、合同签订各需要一份（成交后将原件交给采购人和采购代理机构）。
注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。
牵头人名称：（公章）
法定代表人或其委托代理人（签名）：

成员名称：（公章）
法定代表人或其委托代理人（签名）：
  日期：


九、中小微企业声明函或残疾人福利性单位声明函或属于监狱企业的证明文件
中小企业声明函（服务）（如有则提供）
 
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （标的名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业：见服务需求一览表）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
 2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业：见服务需求一览表）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
 …… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《小微企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函
 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的        项目采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
 
 
供应商名称（电子签章）：
日  期：     年   月   日
 

 
注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法小微企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
 
  
 
 
十、除磋商文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料
 自拟。


[bookmark: _Toc80205940][bookmark: _Toc16804][bookmark: _Toc19593]第三节 商务技术文件格式
                                                    全流程电子文件
 
  
商  务  技  术  文  件（封面）
 
  
 
 
项目名称：
 
项目编号：
 
所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：
 
供应商名称：     （电子签章，联合体竞标的为牵头人电子签章）
 
 
 
年    月    日

商务技术文件目录
 
自拟目录
 
 
商务文件组成要求
1.无串通竞标行为的承诺函；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
2.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件；（除自然人竞标外必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
3.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件；（委托时必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
4.商务条款偏离表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
5.供应商情况介绍；
6.供应商认为需要提供的其他有关资料。
注：1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。
2.以上标明“必须提供”的材料属于复印件或扫描件的，必须加盖供应商电子公章，否则不予认可，按无效响应处理。2.供应商为联合体竞标的，供应商电子公章可按牵头人电子章为准。


技术文件组成要求

1.服务需求偏离表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
2.组织服务方案；
3.售后服务承诺；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
4.项目实施人员一览表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
5.人员、物资配置方案；
6.对应采购需求的服务需求、商务条款提供的其他文件资料；
7.供应商认为需要提供的其他有关资料。
注：1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件或扫描件的，必须加盖供应商电子公章，否则不予认可，按无效响应处理。2.供应商为联合体竞标的，供应商电子公章可按牵头人电子章为准。



备注：联合体竞标时，供应商名称应为联合体的名称。

一、无串标行为承诺函
 
无串通竞标行为的承诺函
 
一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：
1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的IP地址一致的；或者编制响应文件硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。  
2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；
3.不同供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
4.不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
5.不同供应商的响应文件相互混装；
6.不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。
二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；
2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低响应报价，或者在竞争性磋商项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；
6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日   
二、法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件
法定代表人证明书
 
供应商名称：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：                性     别：                
年    龄：                职     务：                
身份证号码：                                        
系（供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
 
 
 
附件：法定代表人有效身份证正反面复印件
 
供应商名称（电子签章）：
                                                   日期：  年  月   日
 
注：1.自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。
2.供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

	
法定代表身份证复印件粘帖处（正、反面）


附件：
 

三、法定代表人授权委托书
 
授权委托书（非联合体竞标格式）
（如有委托时）
 
[bookmark: PO_3000001868_PM031_7]致采购人：             ：
[bookmark: PO_3000001868_PM002_7]我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（□法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加                项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。
    我方对委托代理人的签字事项负全部责任。
本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。
附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件
 
委托代理人（签字）：         法定代表人（签字或盖章）：                    
委托代理人身份证号码：                              
                                
                         供应商名称（电子签章）：
                                                   日期：  年  月   日
 
注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则其响应文件按无效响应处理。
2.供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。
3. 法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

授权委托书（联合体竞标格式）
（如有委托时）
 
 
本授权委托书声明：根据                （牵头人名称）与              （联合体其他成员名称）签订的《联合体竞标协议书》的内容，                       （牵头人名称）的法定代表人      （姓名）现授权      （姓名）为联合委托代理人，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。
我方对委托代理人的签字事项负全部责任。
本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。
    
牵头人法定代表人（签字或盖章）：
牵头人（电子签章）：
日期：    年   月   日
 
被授权人（签字）：
日期：    年   月   日
 
注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则其响应文件按无效响应处理。
2.本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。
3.供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。
4.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。
 

四、商务条款偏离表
商务条款偏离表
 
采购项目编号：          
[bookmark: PO_3000001868_PM002_8]采购项目名称：          
分标号（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）：                       
	项号
	采购文件的商务需求
	响应文件承诺的商务条款
	偏离说明

	一
	1  ……
	1  ……
	

	
	2  ……

	2  ……

	

	
	3  ……

	3  ……

	

	
	……
	……
	

	二
	1  ……
	1  ……
	

	
	2  ……

	2  ……

	

	
	3  ……

	3  ……

	

	
	……
	……
	

	……
	1  ……
	1  ……
	

	
	2  ……

	2  ……

	

	
	3  ……

	3  ……

	

	
	……
	……
	

	　　分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）


注：
1.说明：应对照磋商文件“第二章 采购需求”中的商务条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。
2.供应商应根据自身的承诺，对照采购文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。当响应文件的商务内容低于采购文件的要求时，供应商应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。
3. 表格内容应按采购需求填写，不得留空。
4. 如商务条款偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

供应商名称（电子签章）：
                                                   日期：  年  月   日
五、供应商情况介绍
 
供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
 
 
 
 六、供应商类似的业绩证明文件
附表 ：相关项目业绩一览表（供应商同类项目合同复印件格式自拟）

	采购人名称
	项目名称
	合同
金额
（万元）
	附件在响应文件中页码
	采购人联系人及联系电话

	
	
	
	合同
	用户评价
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：供应商可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件并注明所在供应商商务技术文件页码。
 

 供应商名称(电子签章)：
                                                     日期：  年  月   日
七、服务需求偏离表
竞标产品服务需求偏离表
(注：按采购需求具体条款修改)
 
项目名称：              
项目编号：             
所竞分标（如有）：
	项号
	采购文件需求
	响应文件承诺
	偏离说明

	
	服务名称
	数量
	服务参数要求
	服务名称
	数量
	服务参数
	

	1
	……
	…
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	……
	…
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	

	2
	……
	…
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	……
	…
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	

	...
	
	
	
	
	
	
	


注：
1.说明：应对照磋商文件“第二章”中“服务需求一览表”的采购清单及技术参数条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。
2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。 当响应文件的商务内容低于竞争性磋商采购文件要求时，供应商应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。
3. 表格内容应按采购需求填写，不得留空。
4. 如服务需求偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。
 
供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
 



八、组织服务方案
（由供应商根据采购需求及采购文件要求编制）
[bookmark: _Toc78473822]附表：项目实施进度计划表(以生效日算起) （如需要则填写）
	[image: wps1]


内容
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	…

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：上述表格仅供参考，供应商自行修改或拟定。
 
供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
 




九、售后服务方案
由供应商按本项目竞争性磋商采购文件第二章的“服务需求一览表”中商务条款部分的售后服务要求自行填写，其中要包含售后服务承诺书。

1、售后服务承诺
附表A：售后服务机构情况表（按此格式自制）
	序号
	机构名称
	机构性质
	注册地址
	服务技术人员数量
	联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括供应商本单位和符合条件的第三方服务机构；
附表B：售后服务人员情况表（按此格式自制）
	序号

	类别
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	专业
	职称
	本项目中的职责
	响应时间
	到达现场时间

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日









 十、项目实施人员一览表
（由供应商根据采购需求及采购文件要求编制）
项目实施人员一览表
项目名称：
项目编号：
	序号
	姓名
	在本项目拟担任职务或岗位
	专业或技术资格（附资格证书编号）
	学历
	从事本专业工作时间
	职称
	类似项目
	备注

	1
	项目负责人
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表格式仅供参考，可以扩展；在填写时，如本表格不适合磋商单位的实际情况，可根据本表格式和评分办法要求自行补充或调整。
2.本表为汇总表，可包含房屋安全鉴定机构人员和其他拟投入检测人员，也可以另外单独提供《房屋安全鉴定机构人员一览表》（应包含现场鉴定检测人员分组），请根据第二章采购需求的人员要求和评分办法的人员要求进行列表修改。格式自拟。

供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日

 

十一、服务需求、商务条款要求提供的其他材料
供应商自拟。 

 
[bookmark: _Toc80205941][bookmark: _Toc13813][bookmark: _Toc25570]第四节 报价文件格式
                                                    全流程电子文件
 
 
 
报  价  文  件（封面）
 
 
 
 
 
项目名称：
 
项目编号：
 
所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：
 
供应商名称：
 
 
 
年    月    日

报价文件目录
 
一、响应函………………………………………………………（页码）
二、响应报价表…………………………………………………（页码）
三、中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或属于监狱企业的证明文件（如有）…………………………………（页码）
 
备注：联合体竞标时，供应商名称应为联合体的名称。
一、响应函
响应函
致采购人：                
我方已仔细阅读了贵方组织的             项目（项目编号：              ）的竞争性磋商采购文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动： 
一、首次报价文件电子版 1  份（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；
二、技术文件电子版  1 份（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；商务文件电子版  1 份（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；（商务技术文件已合并装订成册）；
三、资格证明文件电子版（包含按“第三章供应商须知”提交的全部文件）；
据此函，签字人兹宣布：
1、我方愿意以（大写）人民币              （￥          元)的竞标总报价，合同履约期限（无分标时填写）：            ，提供本项目竞争性磋商采购文件第二章“服务需求一览表”中相应的采购内容。
其中（有分标时填写）：
    分标报价为（大写）人民币                (￥           元)，服务时间：          ；
    分标报价为（大写）人民币                (￥           元)，服务时间：          ；
......
2、我方同意自本项目竞争性磋商采购文件采购公告规定的递交响应文件截止时间起遵循本响应函，并承诺在“第三章 供应商须知”规定的响应有效期内不修改、撤销响应文件。
3、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。
4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次竞标均符合国家有关强制规定。
5、如我方成交，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内，根据竞争性磋商采购文件、我方的响应文件及有关澄清承诺书的要求按第六章“合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。
6、我方已详细审核竞争性磋商采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。我方承诺：进入磋商报价环节后，如我方未主动发出退出磋商的书面申请时，我方在规定的报价应答时间期限内没有按时完成二次（或最终）磋商报价的，视为我方默认首次报价为二次（或最终）报价。我方同意以本《磋商响应函》的承诺为证，作为我方磋商和最终报价的重要依据。
7、我方承诺满足竞争性磋商采购文件第六章“合同文本”的条款，承担完成合同的责任和义务。
8、我方同意应贵方要求提供与本竞标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
9、我方完全理解贵方不一定接受响应报价最低的供应商为成交供应商的行为。
10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
提供虚假材料谋取中标、成交的；
采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
在采购过程中与采购人进行协商谈判的；
拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。
11.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄： 
地址：                                                         
电话：                                               
传真：                            
邮政编码：                                                    
开户名称：                                                    
开户银行：                                                    
银行账号：                                                    
特此承诺。
 
供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日

二、响应报价表
项目名称：                     项目编号：                 分标：      /     
供应商名称：                                           
	序号
	服务名称
	具体服务内容
	数量①
	单价(元)②
	单项合价（元）
③＝①×②
	备注

	1
	阳光城大唐檀境项目部分安置房源第三方检测服务
	
	1
	
	
	

	报价合计（包含税费等所有费用）：
（大写）人民币                                       （￥                元）

	　　分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）

	服务期承诺：

	优惠及其它（如有则填写）：



注： 
1、 供应商需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空, 如有多分标，按分标分别提供响应报价表。
2、如为联合体响应的，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应作无效响应处理。
3、以上表格要求细分项目及报价，在“具体服务内容”一栏中，填写具体服务范围、服务时间、服务标准，否则其响应作无效响应处理。
4、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。
5、符合采购文件中列明的可享受小微企业扶持政策的供应商，请填写小微企业声明函。注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日

[bookmark: _Toc80205942][bookmark: _Toc35611438][bookmark: _Toc31723070][bookmark: _Toc44229899][bookmark: _Toc31728084][bookmark: _Toc35611516][bookmark: _Toc21156][bookmark: _Toc2411]第五节 其他文书、文件格式
知识产权合规性声明
    
[bookmark: PO_3000001868_PM002_14]    本企业（单位）自愿参与政府投资政府采购的[项目采购：           ]项目，在此郑重承诺：遵守中国知识产权法律、法规、规章、规范性文件及在中国适用的与知识产权有关的国际公约，所参与项目的知识产权明晰无争议，归属或技术来源正当合法。近三年在知识产权领域不存在违反法律、法规、规章及其他规范性文件的失信行为。所参与的项目不对其他单位及个人的知识产权构成侵权。如经核查确有违反上述承诺应遵守的行为，本企业（单位）将承担由此产生的全部责任。
           
 
 
 
      供应商名称(电子签章)：
日期：  年  月   日



其他承诺书的要求详见“第二章 采购需求”。



 
[bookmark: _Toc18784]

 
 
[bookmark: _Toc3661]第六章  合同文本
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 “政采云”平台合同编号：


[bookmark: _Toc13958]南 宁 市 政 府 采 购
[bookmark: _Toc7008][bookmark: _Toc15149]                      合同






采购项目编号：              
                
采购计划编号：                                 

采购人：                     
                            
成交供应商：                                            




签订时间：     年    月    日

[bookmark: _Toc3958]
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[bookmark: _Toc80205944][bookmark: _Toc14462][bookmark: _Toc80886948]第一部分 合同书
     年    月    日，  南宁市良庆区住房和城乡建设局   以   竞争性磋商方式  对        项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （供应商名称）为该项目成交供应商。现于成交通知书发出之日起 25 日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经 南宁市良庆区住房和城乡建设局  (以下简称：甲方)和   （中标人名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。
[bookmark: _Toc2232][bookmark: _Toc24059][bookmark: _Toc3029]1.1 合同组成部分
下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：
1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
1.1.2 成交通知书；
1.1.3 采购文件及“响应报价”（含澄清或者说明文件）；
1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；
1.1.5 其他相关采购文件。
[bookmark: _Toc27126][bookmark: _Toc24300][bookmark: _Toc21295]1.2 标的物
1.2.1 标的物1信息
1.2.1.1名称：                                        ；
1.2.1.2数量：                                        ；
1.2.1.3质量：　                                      。
……
[bookmark: _Toc23292][bookmark: _Toc21551][bookmark: _Toc21631]1.3 价款
本合同总价为：人民币           元（大写：                 元人民币，含税）。
分项价格：
	序号
	分项名称
	分项价格

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	总价
	


[bookmark: _Toc22618][bookmark: _Toc1814][bookmark: _Toc10340]1.4 付款方式和发票开具方式
1.4.1 付款方式：
第一笔：签订合同后，乙方进行房屋安全查勘、检测、调查及验算分析验算分析等安全鉴定并有初步成果文件，10个工作日内甲方向乙方支付合同总价款的30%。
第二笔：乙方向甲方提交房屋安全鉴定报告成果文件，10个工作日内甲方向乙方支付合同总价款的50%。
第三笔：乙方向甲方提交房屋使用功能检测报告成果文件， 10个工作日内甲方向乙方支付合同总价款的20%。
发票开具方式：采购人付款前中标人应提供合法有效的增值税专用发票，否则采购人有权推迟付款时间。
1.4.2 发票开具方式：                                            。
[bookmark: _Toc19304][bookmark: _Toc32071][bookmark: _Toc2846]1.5 标的物交付期限、地点、方式和服务期限
1.5.1 交付期限：                                                 ；
1.5.2 交付地点：                                                ；
1.5.3 交付方式：                                        　      ；
1.5.4 服务及质保期限：                                           。
[bookmark: _Toc21423][bookmark: _Toc19554][bookmark: _Toc27250]1.6 违约责任
1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付标的物，甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付标的物一日的应交付而未交付标的物价格的万分之五（根据项目实际填写，一般为万分之五）计算，最高限额为本合同总价的 20 %（根据项目实际填写，一般为20%）；迟延超过【  】日的，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同，乙方应退回全部已收取的合同价款并按合同总金额的 20 %（根据项目实际填写，一般为20%）向甲方支付违约金；
1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的万分之五（根据项目实际填写，一般为万分之五）计算，最高限额为欠付金额的 20 %（根据项目实际填写，一般为20%）；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；
1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；
1.6.4乙方在质保期内未按承诺提供售后等服务的，每发生一次向甲方支付 1000 元（根据项目实际填写，一般为2000元）的违约金。
1.6.5 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.6.6 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.6.7 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。
[bookmark: _Toc15583][bookmark: _Toc16021][bookmark: _Toc28375]1.7 合同争议的解决
本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 1.7.2 种方式解决：
1.7.1 将争议提交南宁仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；
1.7.2 向   甲方所在地  人民法院起诉。
[bookmark: _Toc15322][bookmark: _Toc7245][bookmark: _Toc11173]1.8 合同生效
本合同自双方当事人加盖有效电子公章时生效。
甲方：南宁市良庆区住房和城乡建设局       乙方：
统一社会信用代码：                       统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：
法定代表人或                             法定代表人
授权代表（签字或盖章）：                  或授权代表（签字或盖章）:
联系人：                                 联系人：
约定送达地址：                           约定送达地址：
邮政编码：                               邮政编码：
电话:                                    电话:
传真:                                    传真:
电子邮箱：                               电子邮箱：
开户银行：                               开户银行： 
开户名称：                               开户名称： 
开户账号：                               开户账号：
[bookmark: _Toc80205945][bookmark: _Toc331685783][bookmark: _Toc14791][bookmark: _Toc80886949]
第二部分 合同一般条款
[bookmark: _Ref467378463][bookmark: _Toc279701240][bookmark: _Ref467379225][bookmark: _Toc16917][bookmark: _Ref467379094][bookmark: _Ref467379101][bookmark: _Ref467378404][bookmark: _Toc19614][bookmark: _Ref467378499][bookmark: _Ref467379214][bookmark: _Ref467379109][bookmark: _Toc259093669][bookmark: _Toc487900349][bookmark: _Toc28763][bookmark: _Ref467379195][bookmark: _Ref467379205]2.1 定义
本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：
2.1.1 “合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。
2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。
2.1.3 “标的物”系指中标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的货物、服务和工程，包括但不限于原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、信息化系统、信息化维保、物业服务、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。
[bookmark: _Ref467378840]2.1.4 “甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。
[bookmark: _Ref467379400]2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付标的物的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。
[bookmark: _Ref467379436]2.1.6 “现场”系指合同约定标的物将要运至或者实施或者安装的地点。
[bookmark: _Toc487900350][bookmark: _Toc13336][bookmark: _Toc279701241][bookmark: _Toc27635][bookmark: _Toc32504][bookmark: _Toc259093670]2.2 技术规范
标的物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。
[bookmark: _Toc279701242][bookmark: _Toc27853][bookmark: _Toc259093671][bookmark: _Toc9829][bookmark: _Toc487900351][bookmark: _Toc31634]2.3 知识产权
2.3.1 乙方应保证甲方在使用该标的物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；
2.3.2具有知识产权的计算机软件等标的物的知识产权归属，详见合同专用条款。
[bookmark: _Toc29149][bookmark: _Toc11932][bookmark: _Toc4194]2.4 包装和装运
2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部标的物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保标的物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的标的物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。
2.4.2 装运标的物的要求和通知，详见合同专用条款。
[bookmark: _Ref467378591][bookmark: _Ref467378541][bookmark: _Toc259093674][bookmark: _Toc487900354][bookmark: _Toc279701245][bookmark: _Ref467379527][bookmark: _Ref467379542][bookmark: _Ref467379536][bookmark: _Toc26182][bookmark: _Toc30272][bookmark: _Toc19074]2.5 履约检查和问题反馈
[bookmark: _Ref467379657][bookmark: _Toc186431854][bookmark: _Toc487900357][bookmark: _Ref467379793][bookmark: _Ref467379807][bookmark: _Toc259093676][bookmark: _Toc279701247]2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付标的物进行履约检查，以确保乙方所交付的标的物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；
[bookmark: _Toc186431855]2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。
[bookmark: _Toc19219][bookmark: _Toc28451][bookmark: _Toc7836]2.6 结算方式和付款条件
详见合同专用条款。
[bookmark: _Toc259093677][bookmark: _Ref467379852][bookmark: _Toc487900358][bookmark: _Toc279701248][bookmark: _Ref467379923][bookmark: _Ref467379863][bookmark: _Toc3225][bookmark: _Toc16110][bookmark: _Toc774]2.7 技术资料和保密义务
2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；
2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；
2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施及方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。
[bookmark: _Toc7860]2.8 质量保证
2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；
2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。
2.8.3乙方应确保项目技术人员的数量和水平与响应文件一致。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换响应文件中注明的项目经理和技术负责人。否则甲方有权放弃或终止合同。
2.8.4因乙方原因造成甲方其他系统不能正常运行，酿成重大事故（工作日系统中断一天以上）的，乙方应承担全部法律责任，并赔偿经济损失，赔偿金额为项目总价的30%（根据项目实际情况填写，一般为30%）。
[bookmark: _Toc17244][bookmark: _Toc259093681][bookmark: _Toc279701252][bookmark: _Toc487900362]2.9 标的物的风险负担
标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。
[bookmark: _Toc14055]2.10 延迟交货/交付
在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付标的物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付标的物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。
[bookmark: _Toc7502][bookmark: _Toc279701254][bookmark: _Ref467378121][bookmark: _Toc487900364][bookmark: _Toc259093683]2.11 合同变更
2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项。如果系追加与合同标的相同的标的物的，那么需经采购监督管理部门同意，且所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；
[bookmark: _Toc279701259][bookmark: _Toc487900369][bookmark: _Toc259093688]2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
[bookmark: _Toc10366][bookmark: _Toc22955][bookmark: _Toc15237]2.12 合同转让和分包
合同的权利义务依法不得转让，但经甲方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的供应商应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。
[bookmark: _Toc14066][bookmark: _Toc16508][bookmark: _Toc13566]2.13 不可抗力
2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；
2.13.2受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。
2.13.3 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；
2.13.4 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；
[bookmark: _Toc487900365][bookmark: _Toc6969][bookmark: _Toc30676][bookmark: _Toc279701255][bookmark: _Toc259093684][bookmark: _Toc689]2.14 税费
与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定执行。
[bookmark: _Toc279701258][bookmark: _Toc259093687][bookmark: _Toc7102][bookmark: _Toc487900368][bookmark: _Toc16959][bookmark: _Toc8298]2.15 乙方破产
如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。
[bookmark: _Toc6134][bookmark: _Toc29333][bookmark: _Toc15387]2.16 合同中止、终止
2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；
2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
[bookmark: _Toc14563][bookmark: _Toc1125][bookmark: _Toc6596]2.17 检验和验收
2.17.1标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。
2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。
2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。
[bookmark: _Toc259093690][bookmark: _Toc279701261][bookmark: _Toc487900371][bookmark: _Toc11284][bookmark: _Toc25182][bookmark: _Toc19604]2.18 通知和送达
[bookmark: _Toc3135][bookmark: _Toc6698][bookmark: _Toc279701262][bookmark: _Toc259093691][bookmark: _Toc487900372]2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的“约定送达地址”为收件地址的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于 7 个工作日内（根据项目实际填写）书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。
[bookmark: _Toc23294][bookmark: _Toc23128]2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。
[bookmark: _Toc18540][bookmark: _Toc4355][bookmark: _Toc30599]2.19 计量单位
除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc12773][bookmark: _Toc259093692][bookmark: _Toc10330][bookmark: _Toc487900373][bookmark: _Toc279701263][bookmark: _Toc18567]2.20 合同使用的文字和适用的法律
2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；
2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。
[bookmark: _Toc279701264][bookmark: _Toc16673][bookmark: _Toc259093693][bookmark: _Toc12004][bookmark: _Toc3148][bookmark: _Toc487900374]2.21 履约保证金
本项目不收取履约保证金
2.22 中小企业政策
2.22.1本合同（□是  □否）为中小企业“政采贷”可融资合同，关于中小企业信用融资事项见采购文件“供应商须知正文”。
2.22.2本合同（□是  ☑否）为中小企业预留合同。
[bookmark: _Toc6885][bookmark: _Toc14001][bookmark: _Toc19890]2.23 合同份数
本合同壹式 陆 份，甲方执 叁 份，乙方执 叁 份。每份均具有同等法律效力。
[bookmark: _Toc80205946][bookmark: _Toc80886950][bookmark: _Toc17665][bookmark: _Toc331685784]
第三部分 合同专用条款
本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。
2.3.2具有知识产权的标的物知识产权归属：
                                                                            
2.4.1包装和装运专用条款（如果有）：
                                                                     
2.4.2装运标的物的要求和通知：
                                                                     
2.6结算方式和付款条件
本次项目合同总价为大写人民币            （￥    元）。本项目采用以下勾选结算方式进行支付：
□采用一次性支付方式，付款条件为：           
□采用分期付款方式，付款条件为：
第一期付款：                                        
第二期付款：                                        
……
甲方无故逾期支付服务费用的，按照每逾期一日支付欠付服务费额度的万分之五（根据项目实际填写，一般为万分之五）承担违约责任，违约金上限按照《合同书》约定执行。
（温馨提示：根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）及《2023年广西优化营商环境行动方案》等规定，政府采购货物和服务的采购人在政府采购合同中约定预付款比例的，采购合同履行期超过30天，对中小企业合同预付款比例应不低于合同金额的30％，不高于合同金额的50%；项目分年度安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付金额的30％；采购项目以人工投入为主的，可降低预付款比例，但不得低于10%。采购文件和采购合同没有约定预付款的，经供应商申请采购人可支付预付款。对于未实行预付款的政府采购项目，鼓励采购人在合同中明确首付款支付比例。）
2.9标的物的风险负担
标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担：
乙方                                                                   
2.13.2受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在 7 日内（根据项目实际填写）以书面形式通知对方当事人，并在 7 日内（根据项目实际填写），将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。
2.13.4因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在 7 日内（根据项目实际填写）以书面形式变更合同；
2.17.1标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在 7 日内（根据项目实际填写）发起验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。
2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力：
                                                                       
3.1 其他：
项目验收：
1、甲方参照《南宁市政府采购供应商履约验收评价管理办法》（南财采[2019]217号）规定组织对乙方履约的验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，乙方须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。
2、严格按照采购合同开展履约验收。甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收，验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认，出具验收报告并经验收小组全体成员签字。甲方根据验收报告形成验收意见并经甲方与乙方签字盖章生效。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。
3、验收合格的项目，甲方将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，甲方将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》，并按照《合同书》约定执行。
4、验收产生的费用：首次验收费用由      承担，如首次验收不合格，后续验收费用由     支付。
5、验收内容及资料要求：
根根据采购文件确定的技术指标或者服务要求确定验收指标和标准。未进行相应约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。
5.1验收内容
	序号
	验收内容
	验收标准

	1
	交货产品数量
	按采购文件要求和响应文件承诺

	2
	交货产品的质量文件
	按采购文件要求和响应文件承诺

	4
	交货产品技术、性能指标
	按采购文件要求和响应文件承诺

	5
	售后服务承诺
	按采购文件要求和响应文件承诺



5.2验收资料要求
验收资料要求包括（不限于）以下内容：
（1）采购文件；
（2）响应文件；
（3）采购合同；
（4）其他需提供的相关材料：（由业主根据实际情况填写）。

    补充内容：根据《广西壮族自治区房屋建筑和市政工程检测合同范本（2020年版）》条款，双方补充检测专用条款。    详见补充合同。                                                               




补充合同：




广西壮族自治区房屋建筑和市政工程
检测合同范本（2020年版）




委托方合同编号：                     
服务方合同编号：                   号





  广西壮族自治区住房和城乡建设厅                                                        制定
   

第一部分  协议书

委托方：                              （以下简称甲方）
服务方：                              （以下简称乙方）
甲方委托乙方对其开发建设（承建）的               工程进行检测，按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就     工程质量检测事项协商一致，订立本合同。
[bookmark: _Toc36049298]一、工程概况
工程名称：                      
工程地址：                      
建筑面积：                       平方米
结构类型：                       
工程概算投资额或建筑安装工程费：           
工程检测范围：                                          。
[bookmark: _Toc36049299]二、词语限定
协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
[bookmark: _Toc36049300]三、组成本合同的文件
1. 成交通知书（如有）；
2.投标函及其附录（如有）；
    3. 专用合同条款及其附件；
4. 通用合同条款；
5.工程检测与相关服务规范
6.已标价工程量清单（如有）
7.图纸
8. 附录，即：
附录A  相关服务的范围和内容
附录B  甲方派遣的人员和设备
本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。
[bookmark: _Toc36049301]四、服务质量要求
工程检测质量符合                          标准。
[bookmark: _Toc36049302]五、检测项目负责人
检测项目负责人：                 
身份证号码：                        。
[bookmark: _Toc36049303]六、签约合同价与合同价格形式
签约合同总价为（大写）：                       （¥        ）或下浮系数为   %【注：填报下浮系数时，不需在下浮系数前加负号】
1.具体检测内容及抽检数量，详见合同附件；
2.合同价格形式为                           。
3.按《广西建设工程质量检测和建筑材料试验收费项目及标准指导性意见》（2022年版）（桂建检协〔2022〕13号文）的收费标准或关于颁布2018年《广西壮族自治区工程建设其他费用定额》的通知（桂建标〔2018〕37号）进行收费，若收费标准缺项的，则依据现行有效的国家或地方相关行业收费标准。
[bookmark: _Toc36049304]七、双方承诺
1. 甲方向乙方承诺，按照本合同约定为乙方开展工程质量检测提供条件，并按本合同约定支付合同价款。 
2. 乙方向甲方承诺：
（1）按照本合同约定提供工程质量检测报告与相关服务。
（2）按照法律规定及合同约定组织完成工程检测工作，不转包或违法分包。
3.甲方和乙方承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
[bookmark: _Toc36049305]八、合同订立
1. 订立时间：          年       月      日。
2. 订立地点：                                 。
3.补充协议：合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
4.合同生效：本合同自                    生效。
5.本合同一式    份，均具有同等法律效力，双方各执     份。

甲方：   （盖章）                         乙方：   （盖章）    
住所：                                    住所：                       
邮政编码：                                邮政编码：                  
法定代表人或其授权                        法定代表人或其授权
的代理人：（签字）                         的代理人：（签字）          
开户银行：                                开户银行：                  
账号：                                    账号：                         
联系人：                                  联系人：                 
电话：                                    电话：                       
传真：                                    传真：                       
电子邮箱：                                电子邮箱：                  
第二部分  通用条件

[bookmark: _Toc36049306]1. 定义与解释
1.1 定义
除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：
1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施工程质量检测与相关服务的建设工程。
1.1.2  “工程质量检测”是指建设工程质量检测机构接受委托，依照国家有关法律法规、规章和技术标准，对建设工程及其所使用的建筑材料、中间产品、设备、构配件的质量安全、使用功能等进行测试的活动。
1.1.3 “相关服务”是指工程质量检测机构受委托方的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、建造、保修、使用等阶段提供的服务活动。
1.1.4 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的乙方的工作。
1.1.5 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外乙方的工作。
1.1.6 “项目负责人”是指代表工程质量检测机构，全面负责履行本合同、主持项目工程质量检测工作的检测人员。
1.1.7 “酬金”是指乙方履行本合同义务，甲方按照本合同约定给付乙方的金额。
1.1.8 “正常工作酬金”是指乙方完成正常工作，甲方应给付乙方并在协议书中载明的签约酬金额。
1.1.9 “附加工作酬金”是指乙方完成附加工作，甲方应给付乙方的金额。
1.1.10 “一方”是指甲方或乙方；“双方”是指甲方和乙方；“第三方”是指除甲方和乙方以外的有关方。
1.1.11 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.12 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。
1.1.13“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。
1.1.14 “不可抗力”是指甲方和乙方在订立本合同时不可预见，在工程检测过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。
1.2 解释
1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。
1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：
（1）协议书；
（2）成交通知书；
（3）专用条件及附录A、附录B；
（4）通用条件；
（5）响应文件。
双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准（违反采购文件实质性内容的约定除外）。
[bookmark: _Toc36049307]2. 乙方义务
2.1 乙方的工作范围和内容
2.1.1 乙方工作范围和内容在专用条件中约定。
2.1.2相关服务的范围和内容在附录A中约定。
[bookmark: _Toc36049308]2.2 工程质量检测与相关服务依据
2.2.1工程质量检测依据包括：
（1）适用的法律、行政法规及部门规章；
（2）与工程有关的标准；
（3）工程设计及有关文件；
（4）本合同及委托方与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。
双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定工程质量检测依据。
2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。
2.3 项目组成员
2.3.1 乙方应组建满足工作需要的项目组，配备必要的检测设备。项目组的主要人员应具有相应的资格条件。
2.3.2本合同履行过程中，项目负责人及重要岗位检测人员应保持相对稳定，以保证工程质量检测工作正常进行。
2.3.3乙方可根据工程进展和工作需要调整项目组人员。乙方更换项目组人员时，应以相当资格与能力的人员替换，乙方更换项目组其他检测人员，并通知委托方。
2.3.4 乙方应及时更换有下列情形之一的检测人员：
 （1）严重过失行为的；
 （2）有违法行为不能履行职责的；
 （3）涉嫌犯罪的；
 （4）不能胜任岗位职责的；
 （5）严重违反职业道德的；
 （6）专用条件约定的其他情形。
  2.3.5 甲方可要求乙方更换不能胜任本职工作的项目组工程质量检测人员。
2.4 履行职责
乙方应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。
 2.4.1 在工程质量检测与相关服务范围内，甲方提出的意见和要求，乙方应及时提出处置意见。
2.5 提交报告
乙方应按专用条件约定的种类、时间和份数向甲方提交工程质量检测与相关服务的报告。
2.6 文件资料
在本合同履行期内，甲方应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录等相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将工程质量检测有关文件归档。
2.7 使用委托人的财产
乙方无偿使用附录B中由甲方派遣的人员和提供的房屋、场地、资料、设备。除专用条件另有约定外，甲方提供的房屋、设备属于甲方的财产，乙方应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交甲方，并按专用条件约定的时间和方式移交。
2.8 履约保证金
在收到成交通知书后，中标单位需按照专用条件约定的时间和金额向招标人提交履约保证金。
[bookmark: _Toc36049309]3.甲方的义务
3.1 提供资料
甲方应按照附录B约定，无偿向乙方提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，甲方应及时向乙方提供最新的与工程有关的资料。
3.2 提供工作条件
 甲方应为乙方完成工程质量检测与相关服务提供必要的条件。
 3.2.1 甲方应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、场地、设备，供乙方无偿使用。
 3.2.2 甲方应负责协调工程建设中所有外部关系，为乙方履行本合同提供必要的外部条件。
3.3 委托方代表
甲方应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与乙方联系。甲方应在双方签订本合同后7天内，将甲方代表的姓名和职责书面告知乙方。当甲方更换甲方代表时，应及时通知（含书面）乙方。
3.4答复
甲方应在专用条件约定的时间内，对乙方以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。
3.5 支付
甲方应按本合同约定，向乙方支付酬金。
4. 违约责任
[bookmark: _Toc36049310]4.1 乙方的违约责任
乙方未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
4.1.1 因乙方违反本合同约定给委托方造成损失的，乙方应当赔偿委托方损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。乙方承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。
4.1.2 乙方向甲方的索赔不成立时，乙方应赔偿委托方由此发生的费用。
[bookmark: _Toc36049311]4.2 甲方的违约责任
甲方未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
4.2.1 甲方违反本合同约定造成乙方损失的，甲方应予以赔偿。
4.2.2 甲方向乙方的索赔不成立时，甲方应赔偿乙方由此引起的费用。
4.2.3 甲方未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。
[bookmark: _Toc36049312]4.3 除外责任
因非乙方的原因，且乙方无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，乙方不承担赔偿责任。
因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。
[bookmark: _Toc36049313]5. 支付
5.1 支付货币
除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。
5.2 支付申请
乙方应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向甲方提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。
[bookmark: _Toc36049314] 5.3 支付酬金
支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金。
   5.4 有争议部分的付款
甲方对乙方提交的支付申请书有异议时，应当在收到甲方提交的支付申请书后7天内，以书面形式向乙方发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。
[bookmark: _Toc36049315]6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止
6.1生效
除法律另有规定或者专用条件另有约定外，甲方和乙方的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。
6.2变更
[bookmark: _Toc36049316]6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。
6.2.2变更估价原则
除专用合同条款另有约定外，变更估价按照本款约定处理：
（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；
（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；
6.2.3除不可抗力外，因非乙方原因导致乙方履行合同期限延长、内容增加时，乙方应当将此情况与可能产生的影响及时通知甲方。增加的检测工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法由双方协商确定。
6.2.4合同生效后，如果实际情况发生变化使得乙方不能完成全部或部分工作时，乙方应立即通知甲方。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法由双方协商确定。乙方用于恢复服务的准备时间不应超过28天。
6.2.5合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起检测与相关服务的数量、范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。
6.2.6 因非乙方原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费、工程量增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法由双方协商确定。
6.2.7因工程规模、检测范围的变化导致乙方的正常工作量增减时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法由双方协商确定。
[bookmark: _Toc36049317] 6.3 暂停与解除
除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。
6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或乙方的部分义务。在解除之前，乙方应作出合理安排，使开支减至最小。
因解除本合同或解除乙方的部分义务导致乙方遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由甲方予以补偿，补偿金额由双方协商确定。
解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。
6.3.2 当乙方无正当理由未履行本合同约定的义务时，甲方应通知乙方限期改正。若甲方在乙方接到通知后的7天内未收到乙方书面形式的合理解释，则可在7天后发出解除本合同的通知，自通知到达乙方时本合同解除。甲方应将检测与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达乙方之日，但乙方应承担第4.1款约定的责任。
6.3.3 乙方在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到甲方按本合同约定应付的款项，可向甲方发出催付通知。甲方接到通知14天后仍未支付或未提出乙方可以接受的延期支付安排，乙方可向甲方发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内乙方仍未获得甲方应付酬金或甲方的合理答复，乙方可向甲方发出解除本合同的通知，自通知到达甲方时本合同解除。甲方应承担第4.2.3款约定的责任。
6.3.4 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。
6.3.5 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。
6.4 终止
以下条件全部满足时，本合同即告终止：
（1）乙方完成本合同约定的全部工作；
（2）甲方与乙方结清并支付全部酬金。
[bookmark: _Toc36049318]7. 争议解决
7.1协商
双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。
7.2调解
如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。
7.3仲裁或诉讼
双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。
[bookmark: _Toc36049319]8. 其他
[bookmark: _Toc36049320]8.1 外出考察费用
经甲方同意，检测人员外出考察发生的费用由甲方审核后支付。
8.2咨询费用
经甲方同意，根据工程需要由乙方组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由甲方支付，支付时间在专用条件中约定。
[bookmark: _Toc36049321]8.3 守法诚信
乙方及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。
8.4 保密
双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。
8.5 通知
本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。
8.6 著作权
乙方对其编制的文件拥有著作权。
乙方可单独或与他人联合出版有关检测与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果乙方在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关检测与相关服务的资料，应当征得甲方的同意。

第三部分  专用条件

1. 定义与解释
[bookmark: _Toc36049322]    1.2  解释
1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用         。
1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：         。
[bookmark: _Toc36049323]2. 乙方义务
[bookmark: _Toc36049324]2.1 工程质量检测的范围和内容
 2.1.1 工程质量检测范围如下第            项所述：
[bookmark: _Toc36049325]1.建筑材料及构配件：                     
2.主体结构及装饰装修：                     
3.钢结构：                     
4.地基基础：                     
5.建筑节能：                     
6.建筑幕墙：                     
7.市政工程材料：                     
8.道路工程：                     
9.桥梁及地下工程：                     
[bookmark: _Toc36049330]   2.1.2 工程质量检测工作内容还包括：                     
                                                  。
（具体检测内容、抽检数量及检测费用详见工程检测项目工程量清单。）
[bookmark: _Toc36049331]2.2 工程质量检测与相关服务依据
2.2.1 工程质量检测依据包括：
1.                                                  
2.                                                  
3.                                            。
2.2.2 相关服务依据包括：                              。
  2.3检测项目负责人
2.3.1 乙方检测项目负责人为：
各检测项目组负责人为：
2.3.2 项目负责人的职责：
检测项目组负责人的职责：
2.3.3检测项目负责人和各检测项目组如有变更，乙方应提前7天通知甲方，并征得甲方书面同意。通知中应当载明继任人的资格、管理经验等资料。继任项目负责人或检测项目组负责人继续履行2.3.2项约定的职责。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换项目负责人和项目组负责人。乙方擅自更换项目负责人和项目组负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
2.3.4 甲方有权书面通知乙方更换其认为不称职的检测项目负责人或检测项目组负责人。通知中应当载明要求更换的理由。乙方应在接到更换通知后14天内向甲方提出书面的改进报告。甲方收到报告后仍要求更换的，乙方应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，并将新任命的项目负责人或检测项目组负责人的资格、管理经验等资料书面通知甲方。继任项目负责人或检测项目组负责人继续履行2.3.2项约定的职责。乙方无正当理由拒绝更换项目负责人或检测项目组负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
2.5 提交报告
乙方应提交报告的种类、时间和份数：                                 
                                                                     
                                                  。
 2.7 使用甲方的财产
     附录B中由甲方无偿提供的房屋、场地、设备的所有权属于：                          。
乙方应在本合同终止后       天内移交甲方无偿提供的房屋、场地、设备。移交的时间和方式为：               。
2.8 履约保证金
在收到成交通知书后，中标单位须在    日内向招标人提交履约保证金（如有）。履约保证金可以现金、银行保函、工程担保、电子保函或保证保险等形式。履约保证金的金额：       【备注：为合同价款的0～10%】
[bookmark: _Toc36049332]3. 甲方义务  
  3.3甲方代表
甲方代表为：                                        。
[bookmark: _Toc36049333]3.4 答复
甲方同意在        天内，对乙方书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。
[bookmark: _Toc36049334]4. 违约责任
[bookmark: _Toc36049335]4.1 乙方的违约责任
4.1.1乙方赔偿金额按下列方法确定（由甲乙双方签订合同时明确）。
[bookmark: _Toc36049336]4.2 甲方的违约责任
4.2.3甲方逾期付款利息按下列方法确定（由甲乙双方签订合同时明确）。
[bookmark: _Toc36049337]5.支付
  5.5合同价格形式：                （由甲乙双方签订合同时明确）
5.6预付款：                    （由甲乙双方签订合同时明确）
5.7计量：                   （由甲乙双方签订合同时明确）
5.8检测进度款支付
	支付次数
	支付时间
	支付比例
	支付金额（万元）

	预付款
	/
	/
	/

	第一笔进度款
	签订合同后，乙方进行房屋安全查勘、检测、调查及验算分析验算分析等安全鉴定并有初步成果文件，10个工作日内甲方向乙方支付。
	合同总价款的30%
	

	第二笔进度款
	乙方向甲方提交房屋安全鉴定报告成果文件，10个工作日内甲方向乙方支付。
	合同总价款的50%
	

	结算款
	乙方向甲方提交房屋使用功能检测报告成果文件，10个工作日内甲方向乙方支付。
	合同总价款的20%
	


5.9结算 ：                    
5.10 在检测工作量完成100%的15天内，招标人向检测单位退回履约保证金（无息）。
5.11 支付账户
                                  
[bookmark: _Toc36049338]6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止
6.1 生效
本合同生效条件：                               。
6.2.2变更估价原则
（3）若检测过程中检测数量发生变化，则按本合同单价×甲、乙、监理三方签认的实际工程量结算。（固定总价合同除外）
[bookmark: _Toc36049339]7. 争议解决
7.2 调解
本合同争议进行调解时，可提交        进行调解。
7.3 仲裁或诉讼
合同争议的最终解决方式为下列第        种方式：
（1）提请        仲裁委员会进行仲裁。
（2）向        人民法院提起诉讼。
[bookmark: _Toc36049340]8. 其他
   8.2 咨询费用
    委托方应在咨询工作完成后     天内支付咨询费用。
8.4 保密
甲方申明的保密事项和期限：                         。
乙方申明的保密事项和期限：                         。
第三方申明的保密事项和期限：                         。
8.6著作权
乙方在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关检测与相关服务的资料的限制条件：
                                                     
                                                   。
[bookmark: _Toc36049341]9. 补充条款
                                                     
                                                   。


附录A  相关服务的范围和内容
[bookmark: _Toc36049342]A-1                                                                     
A-2 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：                                   
                                              。

附录B  甲方派遣的人员和提供的房屋、资料、设备
[bookmark: _Toc36049343]B-1  甲方派遣的人员
	名称
	数量
	工作要求
	提供时间

	1. 工程技术人员 
	
	
	

	2. 辅助工作人员
	
	
	

	3. 其他人员
	
	
	

	
	
	
	


B-2  甲方提供的房屋、场地
	名称
	数量
	面积
	提供时间

	1. 设备用房
	 
	 
	

	2. 样品用房
	
	
	

	3. 设备场地
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


B-3  甲方提供的资料
	名称
	份数
	提供时间
	备注

	1. 工程设计及施工图纸
	
	
	

	2. 施工资料
	
	
	

	3. 监理资料
	
	
	

	其他文件
	
	
	


B-4 甲方提供的设备
	名称
	数量
	型号与规格
	提供时间

	1. 办公设备
	
	
	

	2. 交通工具
	
	
	

	3. 水
	
	
	

	4. 电
	
	
	

	5. 照明
	
	
	

	6. 爬梯
	
	
	



[bookmark: _Toc36049344]B-5甲方负责修复乙方为实施检测工作所必须对工程进行破拆的部位。

[bookmark: _Toc36049345]B-6甲方负责修筑乙方车辆在检测场地内为实施检测工作所必需的简易道路。

B-7甲方负责在检测场地内提供为乙方实施检测工作所必需的工作环境（含检测工作面、水电条件等）。


[bookmark: _Toc27474][bookmark: _Toc20652]B-8乙方与甲方约定的其他内容：                  。

第七章 质疑、投诉材料格式

质疑函（格式）
[bookmark: _Toc14190][bookmark: _Toc12158][bookmark: _Toc20602]一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   
联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      
地址：                 邮编：                       
[bookmark: _Toc21803][bookmark: _Toc16333][bookmark: _Toc1176]二、质疑项目基本情况：
质疑项目的名称：                   
[bookmark: PO_3000001868_PM001_13]质疑项目的编号：                   
采购人名称：                       
质疑事项：
□采购文件   采购文件获取日期：                                   
□采购过程   
□成交结果   
[bookmark: _Toc30854][bookmark: _Toc7173][bookmark: _Toc24599]三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2
……
[bookmark: _Toc11064][bookmark: _Toc29366][bookmark: _Toc29013]四、与质疑事项相关的质疑请求：
请求：                                                                
 
签字（签章）：                                       公章：
 
日期：
 
 说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
 


投诉书（格式）
[bookmark: _Toc28449][bookmark: _Toc19527][bookmark: _Toc11971]一、投诉相关主体基本情况：
供应商：                                                                                         
地址：                                          邮编：                                           
法定代表人/主要负责人：                                                         
联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   
地址：                                                            
邮编：            
被投诉人1：
地址：                                                            
邮编：           
联系人：                                                联系电话：                
被投诉人2：
……
相关供应商：                                                                       
地址：                                              邮编：                         
联系人：                                            联系电话：                                     
[bookmark: _Toc14617][bookmark: _Toc29614][bookmark: _Toc24926]二、投诉项目基本情况：
采购项目的名称：                        
采购项目的编号：                         
采购人名称：                                  
代理机构名称：                                  
采购文件公告：是/否公告期限：                                                       
采购结果公告：是/否公告期限：                                                       
[bookmark: _Toc23815][bookmark: _Toc19818][bookmark: _Toc31364]三、质疑基本情况
投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：
                                                                                          
                                                                                          
采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
[bookmark: _Toc25329][bookmark: _Toc1860][bookmark: _Toc19375]四、投诉事项具体内容
投诉事项1：                                                                           
事实依据：                                                                                       
                                                                                        
法律依据：                                                                                       
                                                                                         
投诉事项2     
……
[bookmark: _Toc29721][bookmark: _Toc22150][bookmark: _Toc24481]五、与投诉事项相关的投诉请求：
请求：                                                                                 
 
签字（签章）：                                       公章：
 
日期：
                                                                                 
 
说明：
1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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