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[bookmark: _Toc80886925][bookmark: _Toc11989][bookmark: _Toc11382][bookmark: _Toc12242][bookmark: _Toc27000][bookmark: _Toc15624][bookmark: _Toc18838][bookmark: _Toc44229878][bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc28359012][bookmark: _Toc35393798][bookmark: _Toc35393629][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359081]第一章 竞争性磋商公告
	项目概况
 （贵港市达开灌区西总干渠白虎头渠段水毁修复工程 ） 采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取采购文件，并于2026年10月12日09点00分（北京时间）前提交响应文件。



一、项目基本情况
项目编号：GGZC2026-C2-990323-YLFG
项目名称：贵港市达开灌区西总干渠白虎头渠段水毁修复工程 
采购方式：竞争性磋商 
预算总金额（元）：1500000.00 
[bookmark: _GoBack]最高限价（元）：1467400.00
采购需求：
贵港市达开灌区西总干渠白虎头渠段水毁修复工程位于西总干渠白虎头渠段。本次水毁修复工程的主要建设内容为：(1)拆除重建西总干渠白虎头渠段 14+330~ 14+410 桩段、14+739~ 14+783 桩段、14+999~ 15+110 桩段，总长235m 。(2)修复 14+003 桩斗口出口排水渠道长 10m。具体内容详见竞争性磋商采购文件、工程量清单文件及施工图纸。
标项名称：贵港市达开灌区西总干渠白虎头渠段水毁修复工程 
数量：1
预算金额（元）：1467400.00  
采购范围：贵港市达开灌区西总干渠白虎头渠段水毁修复工程 ；如需进一步了解详细内容，详见竞争性磋商文件、图纸及工程量清单
最高限价（如有）：
合同履行期限：30日历天
本标项（否）接受联合体竞标
备注：

[bookmark: _Toc35393799][bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc28359013][bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc44229879]二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
 本项目为预留份额专门面向中小企业采购的项目，落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商必须为中小微企业或者监狱企业或者残疾人福利性单位，大型企业不得参加。
3.本项目的特定资格要求：
3.1供应商具备水利水电工程施工总承包三级(含三级)以上资质。具有省级及以上建设行政主管部门颁发的安全生产许可证；并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。
3.2拟投入本工程的项目经理持有水利水电工程二级以上(含二级)建造师注册证书，持有省级或省级以上行政主管部门颁发的B类安全生产考核合格证

三、获取采购文件
[bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082]时间：2026 年9月24日至 2026年10月9日，每天上午00：00至12：00，下午12:00 至23:59 （北京时间，法定节假日除外）。
地点： 广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
　　方式：网上下载。本项目不发放纸质采购文件，潜在供应商可自行在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载采购文件（操作路径：登录广西政府采购云平台－项目采购－获取采购文件－找到本项目－点击“申请获取采购文件”），电子响应文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的采购文件编制。
售价：人民币0元。
四、响应文件提交
1.首次响应文件提交截止时间： 2026年10月12日09点00分（北京时间）
2.首次响应文件提交地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
五、开启（首次响应文件开启时间）
时间： 2026年10月12日09点00分（北京时间）后
地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625]六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]七、其他补充事宜
1.磋商保证金：无
本项目不需要缴纳磋商保证金。
[bookmark: _Hlk37429585][bookmark: _Hlk37429595]2.网上查询地址
[bookmark: _Hlk37429674]http://www.ccgp.gov.cn/（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn/  （广西政府采购网）http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/ggggzy/（全国公共资源交易平台（广西·贵港））。
3. 本项目需要落实的政府采购政策
（1）政府采购促进中小企业发展。
（2）政府采购支持采用本国产品的政策。
（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。
（4）政府采购促进残疾人就业政策。
（5）政府采购支持监狱企业发展。
4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。
5.供应商（如为联合体，则为联合体任一成员）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，不得参与政府采购活动。
6.在线竞标的有关说明：
（1）响应文件提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子响应，供应商应先安装广西政府采购云平台新版客户按照端（新版客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事指南—下载专区），并本项目采购文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在响应文件提交截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。
（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在首次响应文件提交截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交。（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子响应过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。
注：供应商应当在首次响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、提交，在响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。响应文件提交截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间以后上传提交的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。
（4）CA证书在线解密：首次响应文件开启时，需要供应商携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密。
（5）供应商需要在具备摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录广西政府采购云平台远程开标大厅参与本次磋商，否则后果自负。
7.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线95763获取热线服务帮助。 
8.设计单位：广西文景工程设计有限公司 
9.勘察单位：无                       
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名  称： 贵港市达开水库管理中心  
地  址： 贵港市港北区贵城街道北苑街852号水利大厦十三楼    
联系方式：  周铭进 0775-4595803  
2.采购代理机构信息
名  称： 广西云立方工程管理有限公司  
地　址： 贵港市港北区金港大道935号十七楼1725室 
联系方式： 梁欢凡 0775-4338136
3.项目联系方式
项目联系人：梁欢凡
电    话： 0775-4338136
6


[bookmark: _Toc11093][bookmark: _Toc9127][bookmark: _Toc7184][bookmark: _Toc22325][bookmark: _Toc80886926][bookmark: _Toc25520]第二章 采购需求
说明：
1. 为落实政府采购政策需满足的要求：
本竞争性磋商文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。
2.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业名称：  建筑业 。 （中小企业划分标准详见附件2）

▲一、项目要求
1.工程概况：达开水库灌区的主要水源工程为达开水库，水库属多年调节水库，是一座以灌溉为主，兼有发电、供水等综合利用工程的大（2）型水库。水库于 1958 年动工兴建，1965 年基本建成，1966 年开始灌溉运行。主坝为混凝土心墙坝，坝高51.5m。水库集雨面积 426.8km2，按 500 年一遇洪水设计，2000 年一遇洪水校核，水库正常高水位 100.7m，死水位 90.0m，水库总库容 4.24 亿 m3，有效库容 2.135亿 m3 ，防洪库容 0.651 亿 m3 。目前达开水库灌区水源工程除达开水库外，还有9 座小（1）型水库、54 座小（2）型水库、646 座山塘、12 处 0. 10m3/s 以上引水工程、15 座电灌站（总装机容量为 3044kW）。其中小（1）型水库为鱼乍、社岭塘、牛口、金碑、石牛、白鹤、石贵、大塘和文星水库，较大的引水工程有石排坝、珍珠坝 2 座，电灌提水工程主要从郁江和独流江等河流提水。达开水库通过一条长 3974m 、直径 3.3m 、最大引水流量 30m3/s 的引水隧洞，将水引至渠首电站的前池进行发电和灌溉，其与灌区内的小（1）、小（2）型蓄水工程和引水工程以及提水工程构成达开水库灌区的灌溉供水系统。
达开水库灌区于 1958 年动工兴建，1966 年基本建成即投入使用，经过多年续建配套， 目前灌区内有新、旧总干渠各 1 条、中干渠 1 条、干渠 3 条、支渠19 条、斗渠 359 条，以及分水闸、节制闸、泄洪闸 43 处、渡槽 17 座、反虹管 9座、斗口 635 处、进水口 126 处，机耕桥（包括公路桥）96 座、人行便桥 255座、渠道过底涵洞 140 处，干渠以上渠道长共 105km、支渠 170.40km、斗渠 650km。灌区新总干渠自达开水电站尾水至上黄新分水闸，全长 0.90km ，设计过水流量为 22.8m3/s；旧总干渠自前池放水管至上黄分水闸，长度为 0.95km ，设计过水流量为 28m3/s 。西总干渠自上黄新分水闸起，沿六刨山脚西侧，经高架、丰林、牛口、大冲、六奎、六乌、凤凰、松村、山花、竹马至寻眉分水闸，长 20.21km，渠首设计流量为 22.7m3/s ，渠道按梯形断面设计，渠首断面尺寸：底宽 2.2m ，水深 3.23m ，边坡 m= 1.5 ，纵坡 i= 1/9000 。西总干渠大部分为傍山渠道。西干渠自浔眉分水闸起至贵港市城郊苏村，全长 22. 18km ，渠首设计流量为 5.7m3/s。





东干渠自上黄分水闸起，沿六刨山脚东行至桂平市郊西山镇林村，全长 34.32km，渠首设计流量为 5.9m3/s 。中干渠自浔眉分水闸起，沿独流江与东博江分水岭东行，至郁江边的白沙镇白面屯，全长 26.80km ，渠首设计流量为 12.6m3/s。 
2.项目名称：贵港市达开灌区西总干渠白虎头渠段水毁修复工程 
3.采购范围（工程施工范围）：贵港市达开灌区西总干渠白虎头渠段水毁修复工程 图纸及工程量清单相关内容
4.建设地点： 贵港市达开灌区西总干渠白虎头渠段
5.工期要求： 30日历天  
6.工程质量要求：达到国家和行业施工验收规范和合格标准          
7.工程施工要求：（含安全文明施工要求、安全生产要求、验收标准、规范等）
8.质保期/质量缺陷责任期：12个月    
9.合同价格形式： 综合单价合同 
10.付款方式：（参考）
预付款支付比例或金额：   30%   【备注：不高于合同金额的50%】
进度款支付比例：工程进度款支付金额为本计量周期已完成工程量的90%【政府机关、事业单位、国有企业建设工程进度款支付应不低于已完成工程价款的80%，含尚未抵扣的工程预付款】
11.人员基本要求：
11.1项目经理：供应商拟派项目经理须具备 水利水电工程 专业  二  级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B类）。本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理（符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》第十六条第一款及桂建管〔2016〕70号、桂建管〔2020〕11号文的除外）。
拟派项目经理被列为失信被执行人的（以评审阶段通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询的结果为准），不得参与竞标。
11.2 项目技术负责人：具备 中级或中级以上水利水电工程类专业职称（专业以技术职称证书所填写专业为准）等要求
11.3专职安全生产管理人员：持有省级或省级以上水 行政主管部门或其授权部门（机构）颁发的c 类安全生产考核合格证书，人数符合住房和城乡建设部《建筑施工企业、工程项目安全生产管理机构设置及安全生产管理人员配备办法》（建质规〔2025〕3号）的规定不少于 1 人（本项目施工活动不涉及建筑起重机械，不增设机械类专职安全生产管理人员）。本项目不接受有在建项目、已中标未开工项目或已列为其他项目中标候选人第一名的专职安全生产管理人员的人员作为本项目专职安全生产管理人员（符合桂建管﹝2016﹞70号、桂建管〔2020〕11号文要求的除外）。
11.4 其他人员：无
12.合同签订期：自成交通知书发出之日起 25　日内。

二、其他说明
1.招标工程量清单相关说明详见本章附件1。
2.本项目采用多次报价方式，作最终响应报价时采购人将书面告知各供应商，供应商的最终响应报价如有变动，则必须以招标工程量清单的格式编制重新提交，供应商须提前做好相关准备并按时递交最终响应报价文件，否则其响应文件按无效响应处理。
1
附件1
一、招标工程量清单

[bookmark: _Toc23613]1 工程量清单编制说明
（详见工程量清单）
1.12 招标工程量清单后附

[bookmark: _Toc24340]2 最高投标限价编制说明（如有）
（详见投标限价） 


二、图纸（另册）
附件2
[bookmark: _Toc28361_WPSOffice_Level2]统计上大中小微型企业划分标准
	行业名称
	指标名称
	计量
单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 *
	从业人员（X）
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50 
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业 *
	从业人员（X）
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业*
	从业人员（X）
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 *
	从业人员（X）
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥100000
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥200000
	1000≤Y＜200000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	Z≥120000
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业 *
	从业人员（X）
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10



说明：
1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。
2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。
3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。
[bookmark: _Toc9239][bookmark: _Toc19152][bookmark: _Toc13614][bookmark: _Toc24174][bookmark: _Toc7704][bookmark: _Toc3319][bookmark: _Toc80886927]第三章 供应商须知
[bookmark: _Toc9482][bookmark: _Toc80886928][bookmark: _Toc30660]第一节 供应商须知前附表

	条款号
	条款内容
	具体要求

	2.7 
	实质性要求
	指竞争性磋商文件中已经指明不提供或不满足则响应文件作无效响应处理的条款，或者第二章“采购需求”及第五章“响应文件格式”中带“▲”的条款。

	3
	供应商资格条件
	详见竞争性磋商公告。

	5.1
	是否接受联合体竞标
	[bookmark: PO_3000001868_PM007]详见竞争性磋商公告。

	5.2
	联合体竞标要求
	不接受联合体。










	6.2
	是否允许分包
	不允许分包。




	12.1.1
	资格文件组成
	1. 供应商为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），供应商为自然人的，提供有效身份证正反面复印件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
2.贵港市政府采购项目投标资格承诺函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）
3.本项目的特定资格要求：（1）供应商具备水利水电工程施工总承包三级(含三级)以上资质。具有省级及以上建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。（2）拟投入本工程的项目经理持有水利水电工程二级以上(含二级)建造师注册证书，持有省级或省级以上行政主管部门颁发的安全生产考核合格证 ；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
4.供应商直接控股股东信息表（格式后附）。（必须提供，否则作无效响应处理）
5.供应商直接管理关系信息表（格式后附）。（必须提供，否则作无效响应处理）
6.声明函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
7.中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函（格式后附）或者供应商属于监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
8.除竞争性磋商文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。
注：
　　1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。
2.联合体竞标时，第1-7项资格文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章，否则响应文件按无效响应处理。

	12.1.2
	商务文件组成
	1.无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
2.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人竞标外必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
3.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
4.建设工程项目管理承诺书（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
5.建筑材料和设备节能环保要求承诺书；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
6.供应商情况介绍（格式自拟）；
7.对应采购需求提供的商务文件资料（格式自拟）；
8.供应商认为需要提供的其他有关资料（格式自拟）。
注： 
1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及其委托代理人签字，并加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。
2.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。

	
	技术文件组成
	1.施工组织设计（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
2.项目经理简历表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
3.项目技术负责人简历表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
4.专职安全生产管理人员简历表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
5.项目管理机构配备情况表（格式后附）（含项目经理、技术负责人和主要管理人员情况），并提供表中人员于竞标截止时间前3个月内（2026年7月-2026年9月）任意1个月（竞标截止时间所在月份不计）在供应商单位依法缴纳社会保险证明材料的扫描件（已退休未满65岁的项目经理不用提供社保，但应附退休证明文件的扫描件，且建造师等注册证书注册单位与供应商单位名称一致）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
6.拟投入施工机械设备情况表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
7.除磋商文件规定必须提供以外，供应商需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。
注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。

	12.1.3
	报价文件组成
	1.响应函及响应函附录（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
2.响应报价表（首次）（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
3.已标价工程量清单；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

4.供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

	12.2
	响应文件电子版要求
	1.响应文件电子版要求：按照本竞争性磋商文件“第五章 响应文件格式”编写，第五章未附格式的，由供应商自行拟定。
2.响应文件电子版加密提交方式：电子响应文件通过平台有效CA加密后在广西政府采购云平台提交。

	16.2
	竞标有效期
	自首次响应文件提交截止之日起 60 日。

	17.1
	磋商保证金
	本项目不需要缴纳磋商保证金。

	20.1
	首次响应文件提交截止
时间
	详见竞争性磋商公告。

	
	首次响应文件开启
时间
	详见竞争性磋商公告。

	
	首次响应文件提交地点
	详见竞争性磋商公告。

	20.6
	备份响应文件
	本项目不接受备份响应文件。

	21
	首次响应文件的补充、修改与撤回
	详见供应商须知正文。

	25
	评审方法
	本项目采用综合评分法。综合评分法是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

	
	磋商的顺序
	
随机排序。


	27.1
	履约保证金
	本项目不需要缴纳履约保证金。

	28.5
	签订合同携带的材料
	使用的有效CA证书加盖单位电子公章
委托代理人负责签订合同的，须携带有效的法定代表人授权委托书及其委托代理人身份证原件等其他资格证件。

	30.2
	接收质疑函方式
	以书面形式

	
	质疑联系部门及联系
方式
	[bookmark: PO_3000001868_PM031_3]（1）名称：名  称： 贵港市达开水库管理中心  
地  址：贵港市港北区贵城街道北苑街852号水利大厦十三楼   
联系方式：  周铭进 0775-4595803
（2）名  称： 广西云立方工程管理有限公司  
地　址： 贵港市港北区金港大道935号十七楼1725室 
联系方式： 梁欢凡 0775-4338136

	
	现场提交质疑办理业务
时间
	质疑期内每个工作日（北京时间）上午8时00分到12时00分，15时00分到18时00分。

	30.6
	受理投诉方式
	1.受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。
2.通信方式
名称：贵港市财政局政府采购监督管理科
联系电话：0775-4555290、0775-4564649 

	32
	采购代理服务费
	1. 是否收取采购代理服务费：
☑是    □ 否
2.采购代理服务费支付方式：
☑本项目采购代理服务费由成交供应商在签订合同前，以银行转账、电汇等方式一次性向采购代理机构支付。

3.采购代理服务费收取标准：

☑固定采购代理收费： 人民币壹万贰仟元整（¥12000.00） 。
4. 采购代理服务费收取银行账户的信息
开户名称：广西云立方工程管理有限公司
开户银行：中国建设银行股份有限公司 
银行账号：45050175375600001204

	33.1
	解释
	解释：构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除竞争性磋商文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性磋商公告、采购需求、供应商须知、评审程序、评审方法和评审标准、合同条款及格式、工程量清单、图纸、危险性较大的分部分项工程清单（如有）、技术标准和要求、磋商文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的磋商文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。
法律责任：
本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。

	33.2
	其他
	1.本竞争性磋商文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，使用供应商法定主体行为名称制作的实物印章或供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。除本竞争性磋商文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。
2.本竞争性磋商文件中描述供应商的“签字”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以供应商法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章或手写签字。
3.本竞争性磋商文件所称的“电子签章”“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子响应文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。
4.供应商为其他组织或者自然人时，本竞争性磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本竞争性磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本竞争性磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。
5.自然人竞标的，竞争性磋商文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。
    6.本竞争性磋商文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。


[bookmark: _Toc80886929][bookmark: _Toc27094][bookmark: _Toc30957]
第二节 供应商须知正文
[bookmark: _Toc6457][bookmark: _Toc80886930][bookmark: _Toc26166]一、总则
1.适用范围
1.1本项目采购人、采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。
1.2本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律法规另有规定的，从其规定）。
2.定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。
2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
2.4“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。
2.5“竞标”是指供应商按照本项目竞争性磋商公告规定的方式获取磋商文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。
2.6“响应文件”是指供应商根据本磋商文件要求，编制包含资格文件、报价文件、商务和技术文件等所有内容的文件。
2.7“实质性要求”：详见供应商须知前附表。
2.8“工程量清单”是指采购人依据相关工程规范、图纸以及磋商文件的要求，对项目所需要全部工程内容进行的详细列举和量化表述。包括项目名称、编码、单位、数量等关键信息。
2.9“已标价工程量清单”是指供应商在理解并接受工程量清单的基础上，结合自身实力和市场情况，对每个清单内容进行价格标注后形成的文件。
2.10“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
2.11“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的报价。
2.12“评审价”是指供应商提交的最终响应报价并经修正（如有）和政策功能价格扣除（如有）后的价格。
3.供应商的资格条件
供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。
4.磋商费用
供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于勘查现场、编制和提交响应文件、参加磋商与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。
5.联合体竞标
5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。
5.2如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表”。
6.转包与分包             
6.1本项目不允许转包。
6.2本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。
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[bookmark: _8.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合][bookmark: _Hlk65832145]7.1如果本磋商文件要求提供供应商或联合体成员的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者联合体成员所拥有或自身获得。
7.2供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
7.3供应商在竞标活动中提供任何疑似虚假材料，其响应文件作无效处理，将报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国民法典》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。
7.4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
7.5有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：
（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的； 
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；
（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
（5）不同供应商的响应文件相互混装；
（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。	
7.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：
（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；
（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；
（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
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8.磋商文件的构成
第一章 竞争性磋商公告；
第二章 采购需求；
第三章 供应商须知； 
第四章 评审程序、评审方法和评审标准；
第五章 响应文件格式；
第六章 合同文本；
第七章 质疑、投诉材料格式。
9.供应商的询问
供应商应认真阅读磋商文件的采购需求，如供应商对磋商文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商应在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。
10.磋商文件的澄清和修改
10.1已获取磋商文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于响应文件提交截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，按照本章10.3的内容处理。
10.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。
10.3提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组在提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式（目前为网上公告和系统短信等形式）通知所有获取磋商文件的供应商，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止时间。澄清或者更正公告在竞争性磋商公告发布媒体上发布，一经发布，视作已以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商，不再另行通知，所有潜在供应商应密切关注竞争性磋商公告发布媒体，因未能及时获知，由此产生的后果均应自行承担。
10.4采购信息更正公告的内容应当包括采购人和采购代理机构名称、地址、联系方式，原公告的采购项目名称及首次公告日期，更正事项、内容及日期，采购项目联系人和电话。
10.5  采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更提交首次响应文件截止时间和磋商时间，变更时间将在竞争性磋商公告中“七、其他补充事宜2.网上查询地址”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。
响应文件未按磋商文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，其响应文件按无效处理。
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11.响应文件的编制原则
供应商必须按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对磋商文件作出实质性响应。
12.响应文件的组成
12.1响应文件由资格文件、报价文件、商务技术文件三部分组成。
12.1.1资格文件：详见供应商须知前附表
12.1.2报价文件：详见供应商须知前附表
12.1.3商务技术文件：详见供应商须知前附表。其中施工组织设计具体内容如下：
（1）概述；
（2）主要施工方法；
（3）拟投入的主要物资计划；
（4）劳动力安排计划；
（5）确保工程质量的技术组织措施；
（6）确保安全生产的技术组织措施；
（7）确保工期的技术组织措施；
（8）确保文明施工的技术组织措施；
（9）工程施工的重点和难点及保证措施；
（10）施工总平面布置图；
（11）其他。（如有）
12.2磋商文件“第五章 响应文件格式”有规定格式要求的，供应商应按规定的格式填写并按要求提交相关的证明材料。
12.3响应文件电子版：详见供应商须知前附表
13.计量单位
磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。
14.竞标的风险
供应商没有按照磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应无效，是供应商应当考虑的风险。
15.响应报价
供应商须按“第二章 采购需求”中附件1“招标工程量清单”的要求填写相应表格。
16.竞标有效期
16.1竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。
16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。
16.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。
17.磋商保证金
17.1供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交磋商保证金。
17.2磋商保证金的退还
17.2.1未成交供应商的磋商保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内退还，退还方式如下：
（1）采用银行转账方式的，以转账方式退回到供应商银行账户。
（2）采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等方式的，由供应商代表持相关授权证明材料至采购代理机构办理支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等原件退还手续。
17.2.2成交供应商的磋商保证金自签订合同之日起5个工作日内退还，退还方式同未成交供应商的磋商保证金的退还方式。 
17.3磋商保证金不计息。
17.4供应商有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还： 
（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
（3）除因不可抗力或者磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（5）磋商文件规定的其他情形。
18.响应文件编制的要求
18.1各供应商在编制响应文件时请按照磋商文件“第五章 响应文件格式”规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件是供应商的风险。不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。
18.2响应文件应按资格文件、报价文件分别编制，商务文件与技术文件合并编制，本磋商只接受电子版响应文件，要求见本章“12.2响应文件电子版要求”。
[bookmark: _Hlk65832699]18.3响应文件须由供应商按“第五章 响应文件格式”要求进行签署、盖章，否则其响应文件按无效响应处理。
18.4响应文件中标注的供应商名称应与营业执照（事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证）及供应商公章一致，否则其响应文件按无效响应处理。
18.5响应文件应避免涂改、行间插字或者删除。
19.响应文件的加密
19.1供应商进行电子交易应安装客户端软件—“广西政府采购云平台新版客户端”，并按照磋商文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。
19.2使用“广西政府采购云平台电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书。
19.3为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件提交截止时间前完成在“广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。
20.响应文件的提交
20.1供应商必须在“供应商须知前附表”规定的时间和地点提交响应文件。
20.2 在响应文件提交截止时间以后，不能补充、修改响应文件。
20.3 在提交“最终响应报价”后，供应商不能退出磋商。
20.4 电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在响应文件提交截止时间之前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。
20.5 采购机构不可视情况延长提交响应文件的截止时间。
20.6备份响应文件。详见“供应商须知前附表”。
21.首次响应文件的补充、修改与撤回
供应商应当在提交响应文件截止时间前完成响应文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交响应文件截止时间之前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间后提交的响应文件，电子交易平台将拒收。
[bookmark: _Hlk45702405]22. 截止时间后的撤回
供应商在首次响应文件提交截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回电子响应文件的，将根据本须知正文17.4的规定不予退还其磋商保证金（如有）。
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23.磋商小组成立
23.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到公开招标规模标准的政府采购工程，经批准采用竞争性磋商方式采购的，磋商小组由5人以上单数组成。
23.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。
24.首次响应文件的开启
24.1首次响应文件由磋商小组或者采购代理机构在“供应商须知前附表”规定的时间开启。
24.2 响应文件解密
采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并在规定的时间内完成对电子响应文件在线解密。响应文件未按时解密的，视为响应文件无效。（解密异常情况处理：详见本章25.4电子交易活动的中止。）
如供应商成功解密响应文件，但未在“广西政府采购云平台”电子开标大厅参加磋商的，视同认可磋商过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。 参与磋商的供应商不足3家的，不得磋商。
25.评审程序、评审方法和评审标准
25.1本项目的评审方法详见“供应商须知前附表”。磋商小组按照“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。
25.2磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况，并在评审报告中书面体现。
25.3 磋商顺序详见“供应商须知前附表”。
25.4电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：
（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 
（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 
（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
25.5出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。
[bookmark: _Toc12018][bookmark: _Toc80886934][bookmark: _Toc17745]五、成交及合同
26.确定成交供应商及结果公告
26.1确定成交供应商。采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。
26.2成交通知及成交结果公告。采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。
26.3采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询核实，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并依法确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以依法确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与磋商文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。
26.4采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、成交结果提出的质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。
26.5排名第一的成交候选人放弃成交，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，依法确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
27.履约保证金
27.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “供应商须知前附表”。成交供应商未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，依法确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
27.2签订合同后，如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。
27.3在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自行承担。
28.签订合同
28.1采购人与成交供应商应当在成交通知书规定的时间内，按照磋商文件确定的合同文本以及工期、工程质量标准等事项签订政府采购合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。
28.2采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购范围、工期、工程质量标准等实质性内容的协议。
28.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，依法确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
28.4如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录，并给予通报。
28.5采购合同由采购人与成交供应商根据磋商文件、响应文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案，在线签订须携带的材料见“ 供应商须知前附表”。
29.政府采购合同公告
采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
30. 询问、质疑和投诉
30.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。
30.2供应商认为磋商文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，采购人或者采购代理机构应当在7个工作日内对供应商依法提出的质疑作出答复。接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下： 
（1）潜在供应商依法获取采购文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在竞争性磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。
（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或者采购代理机构提出，由采购人或者采购代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。
（3）供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的，应当在成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。
30.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。
30.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。
30.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：
（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。
（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。
质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
[bookmark: _Toc80205930]30.6投诉的权利。质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附），受理投诉方式见“供应商须知前附表”。
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31.验收
31.1采购人会同实际使用人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。
31.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
31.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金（如有）返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。
31.4验收合格的项目，实际使用人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。
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32.采购代理服务费
32.1 采购代理服务费收费标准及缴费账户详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同缴纳采购代理服务费。
32.2采购代理服务费收费计算标准：
	               费率
金额
	货物类
	服务类
	工程类

	100万元以下
	  1.5%                
	1.5%
	1.0% 

	100万～500万元
	1.1%                 
	0.8%
	0.7% 

	500万～1000万元
	  0.8%                
	0.45%
	0.55%

	1000万～5000万元
	0.5%                
	0.25%
	0.35% 

	5000万元～1亿元
	0.25%                 
	0.1%
	0.2%

	1亿～5亿元
	0.05%
	  0.05%
	  0.05%

	5亿～10亿元
	0.035%
	  0.035%
	0.035%

	10亿～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50亿～100亿元
	 0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿元以上
	 0.004%
	0.004%
	0.004%


注：
（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；
（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。
例如：某工程采购代理业务成交金额或者暂定价为150万元，计算采购代理收费额如下：
100 万元 ×l ％＝ 1 万元
（ 150 － 100 ）万元 ×0.7％＝ 0.35万元
合计收费＝ 1 ＋ 0.35＝ 1.35 万元
33.需要补充的其他内容
33.1本磋商文件解释规则详见“供应商须知前附表”。
33.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。
33.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
在工程采购项目中，以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
34. 广西线上“政采贷”政策告知函

广西线上“政采贷”政策告知函
各供应商：
欢迎贵公司参与广西政府采购活动！
线上“政采贷”是人民银行南宁中心支行和自治区财政厅共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可持政府采购合同在线向银行业金融机构申请贷款，融资机构将根据《中国人民银行南宁中心支行 广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
相关金融产品和银行业金融机构联系方式，可在中征应收账款融资服务平台查询（网址：https://www.crcrfsp.com/，客服电话：400-009-0001）。



[bookmark: _Toc28979][bookmark: _Toc8593][bookmark: _Toc17511][bookmark: _Toc3976][bookmark: _Toc80886937][bookmark: _Toc3879][bookmark: _Toc8412]第四章  评审程序、评审方法和评审标准
[bookmark: _Toc17424][bookmark: _Toc11607][bookmark: _Toc80886938]
第一节 评审程序和评审方法
1.确认磋商文件
由磋商小组确认磋商文件。
2.资格审查
2.1响应文件开启后，磋商小组依法对供应商的资格文件进行审查。
注：采购人代表或者采购代理机构在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。
（1）查询渠道：广西政府采购云平台“信用中国”网站、中国政府采购网链接入口。
（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。
查询记录和证据留存方式：查询结果另存为电子文档，作为评审资料保存。
（3）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
2.2资格审查标准为本磋商文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制，凡符合磋商文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。
2.3供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效响应处理：
（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；
（2）有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（3）组成联合体竞标，响应文件未附联合体各方共同竞标协议书的；
（4）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”资格文件组成中规定“必须提供”的文件资料或提供的文件资料无效的；
[bookmark: _Hlk68601553]（5）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
（6）法律法规和磋商文件规定的其他无效情形。
2.4通过资格审查的合格供应商不足3家的，不得进入符合性审查环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

3.符合性审查
3.1由磋商小组对通过资格审查的合格供应商的响应文件中的响应报价、投入人员、已标价工程量清单、工期，质量标准等响应情况进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。
3.2磋商小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，也不可对响应报价总价进行修改。响应报价澄清或说明过程不可要求供应商通过确认或撤回不响应的响应文件转变为响应文件实质性要求的响应文件。
3.3磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当以电子回函形式按照磋商小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按磋商小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由磋商小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。
3.4对响应报价（包含首次报价、最终响应报价）的澄清或说明的具体规定如下：
3.4.1磋商小组可就响应文件中工程量清单项目编码、名称及特征、计量单位与工程量清单不一致等要求供应商澄清或说明；
3.4.2磋商小组可就响应文件中的报价合理性，存在下列报价合理性疑问的，可要求供应商作出相应的澄清或说明：
 对最高响应报价限价和所有经过初步评审合格后的响应报价计算出每项分部分项工程量清单综合单价算术平均值，以每项的综合单价算术平均值作为基准值，分部分项工程清单项目的综合单价与基准值相比非合理性偏低或偏高（非合理性偏低或偏高值为30%），可要求供应商提供证明其所报综合单价不低于成本价或报价合理的支持资料。并要求供应商在不改变响应报价总价的前提下，将基准值作为合理修正综合单价用于已标价工程量清单所列清单项目工程量增减的计价和工程变更计价。
3.4.3 磋商小组发现供应商存在下列未按要求完整（漏报或未报）填写响应报价的，可要求供应商澄清或说明：
（1）未按要求填报总价合同中分部分项工程清单项目综合单价及合价的，其费用应视为已包含在其他的清单项目综合单价、合价及响应报价总价中，工程结算时不作重新计价及调整；
（2）未按要求填报措施清单项目的价格、按项计价的分部分项工程清单项目的价格，其费用应视为已包含在其他的清单项目综合单价、合价及响应报价总价中，工程结算时不作重新计价及调整；
（3）未按要求填报单价合同中分部分项工程清单项目的综合单价及合价的，该清单项目价格视为包含在其他分部分项工程清单项目中，并要求供应商在不改变响应报价总价的前提下，将基准值作为合理修正综合单价（按本章3.4.2款计算）用于已标价工程量清单所列清单项目工程量增减的计价和工程变更计价。
3.4.4 磋商小组发现供应商的响应文件存在以下算术误差及细微偏差问题的，应要求供应商澄清、说明或者按以下规定修正，但响应报价总价不得作任何调整，修正报价汇总后的总价应与响应报价表（首次或最终）内填报的响应报价总价一致，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其竞标作否决处理。
（1）响应报价表（首次或最终）内填报的响应报价总价大写金额与小写金额不一致的，应以大写金额为准，修正相应小写金额；
（2） 响应报价表（首次或最终）内填报的响应报价总价与已标价工程量清单项目填报的价格累计总额不一致的，应以响应报价表（首次或最终）内响应报价总价为准，修正工程量清单项目报价累计总额；
（3）响应报价总价中所列的暂列金额、专业工程暂估价、材料暂估价、优良工程增加费与工程量清单内提供的金额不一致的，应按工程量清单内提供的金额修正其报价；
（4）供应商所报的已标价工程量清单项目的合价与其清单项目数量乘以综合单价计算结果不一致的，应以清单项目综合单价为准，修正合价。但清单项目的综合单价小数点有明显错误或明显不合理的，应以清单项目合价为准，修正其综合单价；
（5）供应商所报的单价计价的已标价工程量清单项目综合单价与其综合单价分析表中的综合单价不一致，或总价计价清单项目价格与其构成明细分析表中的清单项目价格不一致的，应以已标价工程量清单的清单项目综合单价和（或）清单项目价格为准，修正其分析表的报价；
（6）按上述规定完成修正的算术响应报价总价小于响应报价表（最终）内的响应报价总价的，则签订合同时以修正的算术响应报价总价为准；按上述规定完成修正的算术响应报价总价大于响应报价表（最终）内的响应报价总价的，则签订合同时以响应报价表（最终）大写金额报价为准，同时按比例修正（降低）相应预算清单子目的综合单价或合价。经修正后的综合单价作为工程进度款、工程变更以及单价合同竣工结算的计价依据。
3.4.5要求澄清或说明的文件应以书面形式发出给相关供应商，供应商应以书面形式予以回复，要求澄清或说明的文件及回复文件在评审、确定成交人的过程中应严格保密。
3.4.6供应商回复的响应报价澄清或说明文件应包括证明其报价合理的支持文件，但不应涉及要求澄清或说明文件中未要求回复的内容。
3.4.7磋商小组宜结合要求澄清或说明的文件和供应商提交的澄清或说明回复文件进行评审。如响应要求澄清或说明的文件，提交回复文件的供应商成交，则成交人接收的要求澄清或说明的文件和回复文件可构成合同文件的组成部分，其已标价工程量清单的综合单价及其修正综合单价作为合同单价，应用于合同价款调整的计价。
3.5商务技术、报价评审
在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：
（1）商务技术评审
1）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”商务文件组成及技术文件组成中规定“必须提供”的文件资料或提供的文件资料无效的；
2）响应文件标注的项目名称或者项目编号与竞争性磋商文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；
3）供应商未按照磋商文件“第三章 供应商须知”的要求缴纳磋商保证金的或未按规定提交磋商保证金证明材料的；
4）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章；
5）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符； 
6）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合磋商文件要求；
7）属于“供应商须知正文”第7.5条情形；
8）供应商拟投入本工程的项目经理在在建项目或已中标未开工项目中任项目经理的（符合法规规定的特殊情况和桂建管﹝2016﹞70号、桂建管〔2020〕11号文要求的除外）或已列为其他项目中标候选人第一名的项目经理或无有效安全生产考核合格证（B类）的，拟派项目经理被列为失信被执行人的（以评审阶段查询“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的结果为准）；
9）供应商拟投入本工程项目的专职安全生产管理人员在在建项目中任专职安全生产管理人员的（符合法规规定的特殊情况和桂建管﹝2016﹞70号、桂建管〔2020〕11号文要求的除外）或无有效安全生产考核合格证（C类）的；
10）响应文件没有响应磋商文件实质性要求的（包括：人员要求、质量要求、工期、技术标准和要求、合同价款主要条款、竞标有效期等）；
11）不按磋商小组要求澄清、说明或补正的；
12）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；
13）响应文件的关键内容字迹模糊、辨认不清的；
14）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；
15）有串通投标（竞标）或弄虚作假或有其他违法行为的；
16）供应商就本工程提交一个以上响应文件的；
17）法律法规和磋商文件规定的其他无效情形。
（2）报价评审
1）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”报价文件组成中规定“必须提供”的文件资料或提供的文件资料无效的；
2）未采用人民币报价或者未按照磋商文件标明的币种报价；
3）响应报价（包含首次报价、最终响应报价）超过采购预算金额或者最高限价的；（注意与公告相关表述一致）
4）供应商不接受磋商小组按“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”正文第3.4条的原则对响应报价进行修正的；
5）不按磋商小组要求澄清、说明或补正的；
6）在单价合同工程中供应商采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行响应报价的；
7）安全生产费不按自治区建设主管部门颁发的相应规定费率计价的；
8）报价评审中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：
A.最终响应报价低于全部通过符合性审查供应商最终响应报价平均值65%的，即最终响应报价＜全部通过符合性审查供应商最终响应报价平均值×65%； 
B.最终响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商最终响应报价65%的，即最终响应报价＜通过符合性审查的次低报价供应商最终响应报价×65%； 
C.最终响应报价低于采购项目最高限价65%的，即最终响应报价＜采购项目最高限价×65%；
D.磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
    磋商小组启动异常低价响应审查后，属于上述A项至D项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于上述C项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。
3.6磋商小组对响应文件进行评审，未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。磋商小组从符合磋商文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加磋商。
4.磋商程序
4.1磋商小组按照“供应商须知前附表” 确定的顺序，集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。符合磋商资格的供应商必须在接到磋商通知后规定时间内参加磋商，未在规定时间内参加磋商的视同放弃参加磋商权利，其响应文件按无效响应处理。
4.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的项目要求（建设地点、采购范围、工期除外）以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中项目要求（建设地点、采购范围、工期除外）以及合同草案条款。
4.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，由磋商小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加磋商的供应商。
4.4供应商必须按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖供应商公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。参加磋商的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出磋商。
4.5磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
4.6磋商小组应对磋商过程和重要磋商内容进行记录，作为评审报告一部分，磋商小组在记录上签字确认。
4.7磋商过程中重新提交的响应文件，供应商可以在开启前补充、修改。
4.8对磋商过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。
5. 最终响应报价
5.1磋商文件能够详细列明采购标的要求的，磋商结束后，由磋商小组要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最终响应报价，提交最终响应报价的供应商不得少于3家，否则必须重新采购。
5.2磋商文件不能详细列明采购标的要求，需经磋商由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，磋商结束后，由磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终响应报价。
5.3已经提交响应文件的供应商，在提交最终响应报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，退出磋商的供应商的响应文件按无效响应处理。
5.4供应商未在规定时间内提交最终响应报价的，视同退出磋商，其响应文件按无效处理。
5.5磋商小组收齐最终响应报价后统一开启，磋商小组对最终响应报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。
5.6最终响应文件的报价出现需要澄清说明情形的，按照本章第3.4条的规定修正。 
5.7修正后的最终响应报价出现下列情形的，按无效响应处理：
（1）供应商不确认的（全流程电子化磋商采取在线确认）；
（2）经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最终响应报价）超过所竞标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；
5.8经供应商确认修正后的最终响应报价作为评审及签订合同的依据。
5.9供应商出现最终响应报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，磋商小组应当告知有关供应商。
5.10最终响应报价结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。
6.比较与评价
6.1评审方法：综合评分法。
6.2经磋商确定最终采购需求和提交最终响应报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最终响应报价的供应商的响应文件和最终响应报价进行综合评分。
6.3评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
（1）磋商小组成员要根据政府采购法律法规和采购文件所载明的评审方法、标准进行评审。对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。
（2）磋商小组按照磋商文件中规定的评审标准计算各供应商的报价得分。项目评审过程中，不得去掉最终响应报价中的最高报价和最低报价。
（3）各供应商的得分为磋商小组所有成员的有效评分的算术平均数。
6.4评审价为供应商的最终响应报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最终响应报价（如有修正，以确认修正后的最终响应报价为准）。
6.5磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最终响应报价由低到高的顺序推荐。
6.6评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。
7.评审标准
7.1评审依据：磋商小组将以响应文件为评审依据，对供应商的报价、技术、商务等方面内容按百分制打分。（计分方法按四舍五入取至百分位）


	序号
	评审因素
	评审标准
	分值

	1、价格分（满分30分）
	
价格分
	（1）评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。
（2）政府采购政策性扣除计算方法
本项目为专门面向中小微企业项目，小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位不再执行价格评审优惠的扶持政策。
（3）以进入比较与评价环节的最低的评审价为基准价，基准价得分为30分。
（4）价格分计算公式：
报价得分=（基准价/最后报价）×30分
	 30分

	2、技术分（满分66分）
	评审标准

	
	项目管理机构（满分6分）

	（1）项目经理任职资格（满分2分）
项目经理持有二级及以上注册建造师证书专业是水利水电工程类专业的得2分。（拟派任项目经理必须与资格审查合格通过的项目经理在名称、专业、资格等级等方面一致。）提供相关证照复印件（或扫描件）加盖公章证明。
	2分

	
	
	（2）其他主要人员（满分4分）：
拟投入本工程的施工员、材料员、质量员具备助理工程师及以上职称，每人得2分，满分4分；
注：供应商须在响应文件中提供以上人员的相关证书扫描件及为本单位职工的证明资料（劳动合同或聘用证书等），上述材料加盖供应商电子印章。
	4分

	
	施工组织设计（满分60分 ）

	（1）主要施工方法（满分8分）
四档（8分）：各主要分部施工方法符合项目实际，有详尽的施工技术方案，工艺精细化、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全。
三档（6分）：各主要分部施工方法符合项目实际，有详尽的施工技术方案，工艺合理、方法可行，能指导具体施工并确保安全。
二档（4分）：各主要分部施工方法符合项目实际，有施工技术方案，工艺合理、方法可行，能指导施工并确保安全。
一档（2分）：各主要分部施工方法不符合项目实际，有施工技术方案，工艺不合理，能指导具体施工并确保安全。
	8分

	
	
	（2）拟投入的主要物资计划（满分8分）
四档（8分）：投入的施工材料有详细的组织计划且计划周密，数量、选型配置、进场时间安排合理，满足施工需要。
三档（6分）：投入的施工材料有详细的组织计划，计划具备可行性，数量、选型配置、进场时间安排合理，满足施工需要。
二档（4分）：投入的施工材料有组织计划，数量、选型配置、进场时间安排合理，满足施工需要。
一档（2分）：投入的施工材料无组织计划，数量、选型配置、进场时间安排不合理，仅满足施工需要。
	8分

	
	
	（3）拟投入的主要施工机械、设备计划（满分8分）
四档（8分）：投入的施工机械、设备、机具有详细周密的组织计划，且计划具备可行性，设备数量、选型配置、进场时间安排合理，满足施工需要。
三档（6分）：投入的施工机械、设备、机具有详细的组织计划，设备数量、选型配置、进场时间安排合理，满足施工需要。
二档（4分）：投入的施工机械、设备、机具有组织计划，设备数量、选型配置、进场时间安排合理，满足施工需要。
一档（2分）：投入的施工机械、设备、机具无组织计划，设备数量、选型配置、进场时间安排不合理，仅满足施工需要。
	8分

	
	
	（4）劳动力安排计划（满分5分）
四档（5分）：各主要施工工序有详细周密的劳动力安排计划，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入合理，满足施工需要。
三档（4分）：各主要施工工序有劳动力安排计划，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入合理，满足施工需要。
二档（3分）：各主要施工工序只有劳动力安排计划，无各工种劳动力安排计划，劳动力投入合理，满足施工需要。
一档（1分）：各主要施工工序无劳动力安排计划，劳动力投入不合理，仅满足施工需要。
	5分

	
	
	（5）确保工程质量的技术组织措施（满分5分）
四档（5 分）：有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序有质量技术保证措施和手段，质控体系完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准。
三档（4分）：有质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序有质量技术保证措施和手段，质控体系完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准。
二档（3 分）：有质量技术管理班子和制度。主要工序有质量技术保证措施和手段，质控体系完整，能保证技术质量，达到承诺的质量标准。
一档（1 分）：有质量技术管理班子和制度。主要工序无质量技术保证措施和手段，质控体系不完整，仅能有效保证技术质量。
	5分

	
	
	（6）确保安全生产的技术组织措施（满分5分）
四档（5 分）：有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施具有针对性，符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施得力。
三档（4分）：有安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施具有针对性，符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施得力。
二档（3 分）：有安全管理人员和制度，人员配备不合理，制度健全不完整，各道工序安全技术措施具备可行性，满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施得力。
一档（1 分）：有安全管理人员和制度，各道工序安全技术措施无针对性，满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施不完整。
	5分

	
	
	（7）确保工期的技术组织措施（满分5分）
四档（5分）：在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当。有控制工期的施工进度计划。有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制完善，安排合理，符合本项目施工实际要求。
三档（4分）：施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施。有控制工期的施工进度计划。有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制完善，符合本项目施工实际要求。
二档（3分）：施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有措施。有控制工期的施工进度计划。有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制完善，符合本项目施工实际要求。
一档（1 分）：施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有措施。有控制工期的施工进度计划。有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制不够完善，不符合本项目施工实际要求。
	5分

	
	
	（8）确保文明施工的技术组织措施（满分5分）
四档（5分）：针对本工程项目特点，有现场文明施工、环境保护措施，且措施符合国家、行业、地方标准和要求，各项措施周全、具体、有效。有具体实现现场文明施工目标的承诺。
三档（4分）：针对本工程项目特点，有现场文明施工、环境保护措施，且措施符合国家、行业、地方标准和要求，有实现现场文明施工目标的承诺。
二档（3分）：有现场文明施工、环境保护措施，且措施符合国家、行业、地方标准和要求，有实现现场文明施工目标的承诺。
一档（1 分）：有现场文明施工、环境保护措施，且措施符合国家、行业、地方标准和要求，无实现现场文明施工目标的承诺。
	5分

	
	
	（9）工程施工的重点和难点（满分6分）
四档（6分）：针对本工程的特点，详细阐述了本工程的重点和难点，解决重点和难点问题的方法合理、具备可行性。
三档（4分）：针对本工程的特点，阐述了本工程的重点和难点，解决重点和难点问题的方法合理。
二档（3分）：简单阐述了本工程的重点和难点，解决重点和难点问题的方法不够合理。
一档（1 分）：未阐述本工程的重点和难点，无解决及保证措施重点和难点问题的方法。
	6分

	
	
	（10）施工总平面布置图（满分5分）
四档（5分）：有施工总平面布置图，安排详细合理，符合本项目施工实际要求。
三档（4分）：有施工总平面布置图，安排合理，符合本项目施工实际要求。
二档（3分）：有施工总平面布置图，基本符合本项目施工实际要求。
一档（1 分）：有施工总平面布置图，但不符合本项目施工实际要求。
	5分

	3、商务分（满分4分）
	业绩分（满分4分）
	2023年1月1日以来至响应文件递交截止日期止，供应商具有水利水电工程施工项目业绩，每项得2分，满分4分。[以工程合同协议书或者中标（成交）通知书复印件/扫描件]及工程竣（完）工验收证明复印件/扫描件为准，并加盖供应商公章。
	4分

	总得分＝1＋2+3
	100分




[bookmark: _Toc80205935]
7.2终止竞争性磋商采购活动
磋商小组发现竞争性磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者竞争性磋商文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改竞争性磋商文件后重新组织采购活动；发现供应商提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。



[bookmark: _Toc80886939][bookmark: _Toc22545][bookmark: _Toc11595]
第二节 评审报告
1.成交标准
磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最终响应报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最终响应报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐；技术指标仍相同的，由磋商小组随机抽取推荐。

2.评审争议事项处理
磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

[bookmark: _Toc80886940][bookmark: _Toc80205936][bookmark: _Toc20045][bookmark: _Toc2025]第三节 评审过程的保密与录像
1.保密。
评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与响应文件评审和比较、成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，磋商小组成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。
2.录音录像。
采购代理机构对评审工作现场及操作屏幕进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。










[bookmark: _Toc26272][bookmark: _Toc27282][bookmark: _Toc5005][bookmark: _Toc17404][bookmark: _Toc12890][bookmark: _Toc80886941][bookmark: _Toc7776]第五章 响应文件格式
[bookmark: _Toc22245][bookmark: _Toc80205939][bookmark: _Toc80886943][bookmark: _Toc12994]第一节 资格文件格式
1.资格文件封面的格式（参照此格式自拟）：                                      



资  格  文  件





项目名称：

项目编号：
 

供应商名称：




年    月    日

2.资格文件目录
    根据竞争性磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

3.贵港市政府采购项目投标资格承诺函

本公司郑重承诺，根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，本公司为参加政府采购活动的合格供应商。即本公司同时满足以下条件： 
1.具有独立承担民事责任的能力。 
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 
5. 提交响应文件截止日期前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 
本公司对上述承诺的真实性负责，并接受政府采购、税务、社会保障等监督管理部门、采购文件规定的资格审查机构、社会公众的监督和检查。如有虚假，将依法承担相应责任。 


                     法定代表人（签字或盖章）：   
     供应商名称（盖公章）：
日期：   年   月   日 
4.供应商直接控股股东信息表格式：
供应商直接控股股东信息表
	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：
1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东会的决议产生重大影响的股东。
2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。


供应商名称（盖公章）：
日期：  年  月   日

5.供应商直接管理关系信息表格式：

供应商直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：
1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。



供应商名称（盖公章）：
日期：  年  月   日


6.声明函的格式：

声明函

致：（采购代理机构名称）：
（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。
我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：
1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。
2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
且不存在下列情形之一：
（1）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织；
（2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
（3）为本项目的监理人；
（4）为本项目的代建人；
（5）为本项目提供采购代理服务的；
（6）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（7）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（8）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
（9）吊销或暂扣营业执照、安全生产许可证期间；
（10）在本行政区域被暂停或取消投标资格的；
（11）财产被接管或基本账户被冻结的；
（12）有骗取中标或严重违约或工程质量安全问题，在本行政区域正处在停业整顿或暂停投标期间的；
（13）被责令停业的。
（14）供应商（如为联合体，则为联合体任一成员）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的（以评审阶段通过相关网站查询的结果为准）。
3.在此，我方宣布同意如下：
（1）将按磋商文件的约定履行合同责任和义务；
（2）已详细审查磋商文件的全部内容，包括澄清或者更正公告（如有）；
（3）同意提供按照贵方可能要求的与磋商有关的一切数据或者资料。
4.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
5.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）
□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
6.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
特此承诺。
注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应文件按无效响应处理。


供应商名称（盖公章）：
日期：  年  月   日
7.联合体竞标协议书的格式：

联合体竞标协议书

                                                  （所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加     （采购代理机构名称）    组织的         （项目名称）         （项目编号：（项目编号） ）竞争性磋商采购。现就联合体竞标事宜订立如下协议：
1.                         （某成员单位名称）为联合体名称牵头人。
2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本磋商项目响应文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照磋商文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。
4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：                              。
5.本联合体中，                         （某成员单位名称）为       （请填写：中型、小型、微型）企业，其协议合同金额占联合体协议合同总金额的       %。【如联合体成员中有小型、微型企业的，请填写此条，否则无需填写；如联合体成员中有多个小型、微型企业的，请逐一列出】
6.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
7.本协议书一式    份，联合体成员和采购代理机构各执一份。
注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。
牵头人名称：                                       （盖公章）
法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

成员一名称：                                       （盖公章）
法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

成员二名称：                                       （盖公章）
法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

……

日期：  年  月   日

[bookmark: _Toc80205940][bookmark: _Toc20562][bookmark: _Toc15951][bookmark: _Toc80886944]第二节 商务技术文件格式
1.商务技术文件封面的格式（参照此格式自拟）：
                                             




商务技术文件





项目名称：

项目编号：
 
供应商名称：



年    月    日

2.商务技术文件目录
  根据竞争性磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。


3.无串通竞标行为的承诺函的格式：

无串通竞标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：
1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；  
2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；
3.不同供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
4.不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
5.不同供应商的响应文件相互混装；
6.不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。
二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；
2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低响应报价，或者在竞争性磋商项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；
6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。


供应商名称（盖公章）：
日期：  年  月   日   
4.法定代表人身份证明的格式：
法定代表人身份证明

供应商名称：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：                性     别：                
年    龄：                职     务：                
身份证号码：                                        
系       （供应商名称）          的法定代表人。
特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件









供应商名称（盖公章）：
                                                   日期：  年  月   日


注：
1.自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。
2.供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。
5.法定代表人授权委托书的格式：

授权委托书（非联合体竞标格式）
（如有委托时）

致：（采购人名称）：
我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（□法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加      （项目名称）        项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。
    我方对委托代理人的签字事项负全部责任。
本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。

附：委托代理人有效身份证正反面复印件



委托代理人（签字）：         法定代表人（签字）：                    
委托代理人身份证号码：                              
                                
                         供应商名称（盖公章）：
                                                   日期：  年  月   日

注：
1. 法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上签字，否则其响应文件按无效响应处理。
2.供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。
3. 法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

授权委托书（联合体竞标格式）
（如有委托时）


本授权委托书声明：根据                （牵头人名称）与              （联合体其他成员名称）签订的《联合体竞标协议书》的内容，                       （牵头人名称）的法定代表人      （姓名）现授权      （姓名）为联合委托代理人，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。
我方对委托代理人的签字事项负全部责任。
本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。
    
附：委托代理人有效身份证正反面复印件


牵头人法定代表人（签字）：
牵头人名称（盖公章）：
日期：    年   月   日

委托代理人（签字）：
日期：    年   月   日

注：
1. 法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上签字，否则其响应文件按无效响应处理。
2.本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。
3.供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。
4.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。


6.建设工程项目管理承诺书的格式：

建设工程项目管理承诺书

致                        （采购人名称）：
作为参与                     （工程名称）项目的磋商供应商，根据国家、自治区相关文件规定，我方在此向采购人承诺：
1.一旦成交，我方保证按照政府相关部门的规定，在发出成交通知书之日起7个工作日内足额将农民工工资保障金转入农民工工资保障金专用账户。一旦我方所承包的该项目中出现拖欠农民工工资情况，由劳动保障、住房城乡建设行政主管部门按照《关于进一步完善建筑行业农民工工资保证金制度的通知》（桂劳社发〔2009〕50号）从我方农民工工资保障金中先予划支。
2.一旦成交，我方保证在施工过程中，严格执行《广西壮族自治区建筑工程安全文明施工费使用管理细则》（桂建质〔2015〕16号）的有关规定，确保建设工程各项安全防护、文明施工措施落实到位。如我方在该项目的承包中出现未按桂建质〔2015〕16号文附件一规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。
3.一旦成交，我方保证在施工过程中，严格执行散装水泥和预拌混凝土管理的有关规定，确保建设工程按规定使用散装水泥和预拌混凝土。如我方在该项目的承包中出现未按规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。
4.一旦成交，我方保证在施工过程中，严格执行《关于禁止使用不符合规范要求的竹脚手架的通知》（桂建管字〔2003〕40号）的有关规定，不使用竹脚手架。如我方在该项目的承包中出现未按规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。
5.一旦成交，我方保证严格执行《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（建办质〔2018〕31号）的规定，强化对深基坑、高切坡、高大模板、人工挖孔桩、起重吊装、临时活动板房等重大危险源的专项施工方案的编制、论证、审批、实施、检测的风险管理。

供应商名称（公章）：
法定代表人（负责人）或委托代理人（签名）：
日期：  年   月   日


广西壮族自治区建筑工程安全文明施工措施项目清单内容
（桂建质〔2015〕16号文附件一）
广西壮族自治区
建设工程安全文明施工措施项目清单内容

	类别
	项目名称
	主要内容和要求

	文明
施工
与
环境
保护
	安全警示
标志牌
	在易发伤亡事故（或危险）处设置明显的、符合国家标准要求的安全警示标志牌。

	
	现场围挡
	1. 现场采用封闭围挡，高度不小于1.8m。
2. 围挡材料可用彩色、定型钢板，砌块等墙体。

	
	七牌二图
	在进门处悬挂工程概况、现场出入制度、管理人员名单及监督电话、安全生产规定、文明施工、消防保卫、节能公示等七牌以及施工现场总平面图、工程效果图。

	
	企业标志
	现场出入的大门应设有本企业标志或企业标识。

	
	场容场貌
	1. 道路畅通。
2. 排水设施齐全畅通。
3. 工地地面硬化处理（办公区、生活区、现场道路、材料堆放、混凝土搅拌、砂浆搅拌、钢筋加工等场地和外脚手架基础等）。

	
	材料堆放
	1. 材料、构件、料具等堆放时，应有名称、品种、规格等标牌。
2. 水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料应封闭存放或采取覆盖等措施。
3. 易燃、易爆和有毒有害物品分类存放。

	
	现场防火
	消防器材配置合理，符合消防要求。

	
	垃圾清运
	1. 施工现场应设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存放。
2. 施工垃圾必须采用相应容器或管道运输。

	
	宣传栏、环保及不扰民措施
	宣传栏、安全宣传标语等，洗车（防止污染市区道路）、粉尘、噪声控制和排污（污水、废气）措施等。

	临时设施
	现场办公
生活设施
	1. 施工现场办公、生活区与作业区分开设置，保持安全距离。
2. 工地办公室、现场宿舍、食堂、厕所、饮水、沐浴、休息场所等符合卫生、消防安全要求。

	
	施工现场
临时用电
	配电线路
	1. 按照TN-S系统要求配备五芯电缆、四芯电缆和三芯电缆。
2. 按要求架设临时用电线路的电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等，或电缆埋地的地沟。
3. 对靠近施工现场的外电线路，设置木质、塑料等绝缘体的防护设施。

	
	
	配电箱
开关箱
	1. 按三级配电要求，配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类（铁质）标准电箱，开关箱应符合“一机、一箱、一闸、一漏”，三类电箱中的各类电器应是合格品。
2. 按两级保护的要求，选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器。
3. 对大型、落地式分配电箱、开关箱设置防护棚和通透式围挡。

	
	
	接地装置
	施工现场应设置不少于三处的重复接地装置。

	
	
	现场变配电装置
	总配电房建筑材料必须达到消防防火要求，室内做硬地坪、电缆沟。

	类别
	项目名称
	主要内容和要求

	安全施工
	高处作业防护
	楼层、屋面、阳台等临边
	设两道防护栏杆和18cm高的踢脚板，用密目式安全立网全封闭。

	
	
	通道口
	设防护棚，防护棚应为不小于5cm厚的木板或两道相距50cm的竹笆。两侧应沿栏杆架用密目式安全网封闭。

	
	
	预留洞口
	用硬质材料全封闭，短边超过1.5m长的洞口，除封闭外四周还应设有防护栏杆。

	
	
	电梯井口
	设置定型化、工具化的防护门，在电梯井内每隔2层（不大于10m）设置一道水平防护。

	
	
	楼梯边
	设1.2m高的定型化、工具化的防护栏，18cm高的踢脚板。

	
	
	垂直方向交叉作业
	设置防护隔离棚或其他设施。

	
	
	高处作业
	有悬挂安全带的悬索或其他设施，有操作平台，有上下的梯子或其他形式的通道。

	
	
	基坑、物料平台
	设1.2m高标准化的防护栏，用密目式安全立网封闭，悬挂标识。

	
	安全防护用品
	安全帽、安全带、特种作业人员（电工、焊工、架子工等）防护服装、用品等。

	其他
	机械设备防护
	中小型机械
	设防护棚（同通道口防护并有防雨措施）。

	
	
	垂直运输设备
	1. 垂直运输设备检测、检验、日常维护、保养等。
2. 物料提升机、施工电梯等物料平台搭设、外侧用密目式安全立网全封闭，有安全通道、安全防护门、防护棚等。

	
	专家论证审查
	超过一定规模的危险性较大分部分项工程专家论证审查。

	
	应急救援预案
	救援器材准备及演练等。

	
	非正常情况施工
	其它特殊情况下的防护费用，如：城市主干道、人流密集、河边等处施工及文物、古建筑、古树保护等。



注：本表所列建筑工程安全文明施工费，是依据现行法律法规及标准规范确定的。如法律法规和标准规范修订，本表所列项目应按照修订后的法律法规和标准规范进行调整。


[bookmark: _Toc389065360]7.建筑材料和设备节能环保要求承诺书的格式：


建筑材料和设备节能环保要求承诺书
我方承诺，一旦成交，我方保证严格执行《财政部 国家发展改革委关于印发【节能产品政府采购实施意见】的通知》（财库〔2004〕185号）、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，所有工程中涉及的建筑材料和设备如属于财库〔2019〕19号文中《节能产品政府采购品目清单》内标注“★”的产品，都使用政府强制采购的节能产品。如我方在该项目的承包中出现未按规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。
备注：附拟竞标的政府强制采购的节能产品认证证书原件扫描件（如有）


供应商名称（盖公章）：            
法定代表人（负责人）或委托代理人（签名）：
日期：  年  月   日：


8.供应商类似业绩证明文件（如有要求）：


类似工程项目业绩一览表

	序号
	单位工程名称
	建设规模
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




注：在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可参照本表格式自行制表填写，并附上相关证明材料。
 供应商名称（盖公章）：
                                                     日期：  年  月   日



9.施工组织设计

施工组织设计

施工组织设计编制要求：
1.技术标施工组织设计应按目录的内容顺序编制，可采用文字并结合图表形式说明施工方法。
目录应按如下格式编制：
（1）概述
（2）主要施工方法
（3）拟投入的主要物资计划
（4）劳动力安排计划
（5）确保工程质量的技术组织措施
（6）确保安全生产的技术组织措施
（7）确保工期的技术组织措施
（8）确保文明施工的技术组织措施
（9）工程施工的重点和难点及保证措施
（10）施工总平面布置图
（11）其他（如有）

2.施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表。
附表一：劳动力计划表
附表二：计划开、竣工日期和施工进度计划（网络图或横道图）
附表三：施工总平面图
附表四：临时用地表





10.项目经理简历表

项目经理简历表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	岗位
	项目经理
	职称
	
	学历
	

	从业开始时间
	
	职称获得时间
	
	毕业时间
	

	担任项目 经理年限
	
	身份证号码
	

	证书名称
	注册专业
	级别
	证书编号
	注册时间
	注册单位
	注册有效期

	
	
	
	
	
	
	

	安全生产考核合格证书
	
	B 类
	
	
	
	

	在建和已完工程项目情况

	
	项目 1
	项目 2
	项目 3
	项目 4
	……
	

	项目名称
	
	
	
	
	
	

	建设单位
	
	
	
	
	
	

	建设规模
	
	
	
	
	
	

	开工日期
	
	
	
	
	
	

	竣工日期
	
	
	
	
	
	

	人员角色
	
	
	
	
	
	

	在建或已完工
	
	
	
	
	
	

	工程质量
	
	
	
	
	
	

	受奖情况
	
	
	
	
	
	


备注：
1. 项目数可以根据需要增加。
2.本表所列相关证书应后附复印件并加盖供应商公章。
11.项目技术负责人简历表

项目技术负责人简历表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	岗位
	项目技术负责人
	职称
	
	学历
	

	从业开始 时间
	
	职称获得时间
	
	毕业时间
	

	担任年限
	
	身份证号码
	

	证书名称
	注册专业
	级别
	证书编号
	注册时间
	注册单位
	注册有效期

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	在建和已完工程项目情况

	
	项目 1
	项目 2
	项目 3
	项目 4
	……
	

	项目名称
	
	
	
	
	
	

	建设单位
	
	
	
	
	
	

	建设规模
	
	
	
	
	
	

	开工日期
	
	
	
	
	
	

	竣工日期
	
	
	
	
	
	

	人员角色
	
	
	
	
	
	

	在建或已完工
	
	
	
	
	
	

	工程质量
	
	
	
	
	
	

	受奖情况
	
	
	
	
	
	


备注：
1.项目数可以根据需要增加。
2.本表所列相关证书应后附复印件并加盖供应商公章。
[bookmark: _Toc28941][bookmark: _Toc4741]
12.专职安全生产管理人员简历表

专职安全生产管理人员简历表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	岗位
	专职安全生产管理人员
	职称
	
	学历
	

	从业开始时间
	
	职称获得时间
	
	毕业时间
	

	担任年限
	
	身份证号 码
	

	证书名称
	注册专业
	级别
	证书编号
	注册时间
	注册单位
	注册有效期

	安全生产考核合格证书
	
	
C 类
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	在建和已完工程项目情况

	
	项目 1
	项目 2
	项目 3
	项目 4
	……
	

	项目名称
	
	
	
	
	
	

	建设单位
	
	
	
	
	
	

	建设规模
	
	
	
	
	
	

	开工日期
	
	
	
	
	
	

	竣工日期
	
	
	
	
	
	

	人员角色
	
	
	
	
	
	

	在建或已完工
	
	
	
	
	
	

	工程质量
	
	
	
	
	
	

	受奖情况
	
	
	
	
	
	


备注：
1.供应商可以根据项目情况增减表格内容，项目数可以根据需要增加。
2.本表所列相关证书应后附复印件并加盖供应商公章。
13.项目管理机构配备情况表
项目管理机构配备情况表
（含项目经理、技术负责人、专职安全生产管理人员和主要管理人员情况）
       （项目名称）      工程
	岗位
	姓名
	身份证号
	职称
	执业或职业资格
	承担完工、在建工程情况

	
	
	
	
	证书
名称
	级别
	证号
	
专业
	完工/在建
	主要项目
名称

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一旦我单位成交，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。


备注：
1、 提供竞标截止时间前3个月内任意1个月（竞标截止时间所在月份不计）在现任职单位依法缴纳社会保险的证明材料的扫描件（社保证明材料应清晰显示单位名称）（已退休未满65岁的项目经理不用提供社保，但应附退休证明文件的扫描件，且建造师等注册证书注册单位与竞标单位一致），否则评审时不予承认。














14.拟投入施工机械设备情况表

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表
	序号
	设备名称
	型号
规格
	数量
	国别产地
	制造
年份
	额定功率
(kW)
	生产
能力
	用于施
工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表
	序号
	仪器设备名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造年份
	已使用
台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	





15.拟分包项目情况表（如有要求）

拟分包项目情况表

	序 号
	拟分包项目名  称、范围及理由
	拟选分包人
	
备注

	
	
	拟选分包人名称
	注册地点
	企业资质
	有关业绩
	拟分包金额
	

	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	
	


备注： 1.若无分包计划，则供应商应在本表填写“无”。
2.本表所列分包仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。





供应商名称（盖公章）：
日期：  年  月   日


[bookmark: _Toc12611][bookmark: _Toc31035][bookmark: _Toc80886945][bookmark: _Toc80205941]第三节 报价文件格式
  1.报价文件封面的格式（参照此格式自拟）：
                                             




报  价  文  件





项目名称：

项目编号：
 
供应商名称：



年    月    日

2.报价文件目录
根据竞争性磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。



3.响应函的格式：
响应函

致：（采购代理机构名称）

我方已仔细阅读了贵方组织的                项目（项目编号：             ）的竞争性磋商文件的全部内容，现正式提交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动： 
一、首次报价文件电子版（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；
二、商务技术文件电子版（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；
三、资格文件电子版（包含按“第三章供应商须知”提交的全部文件）。
据此函，我方兹宣布：
1.我方愿意承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。响应报价详见响应报价表（首次）及已标价工程量清单。
2.我方已详细审核本项目竞争性磋商文件，包括澄清或更正文件（如有）及有关附件。
3.我方承认响应函附录是我方响应函的组成部分。
4.我方同意自本项目竞争性磋商文件采购公告规定的提交响应文件截止时间起遵循本响应函，并承诺在“第三章 供应商须知”规定的竞标有效期内不修改、撤销响应文件。
5.我方在此声明，所提交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。
6.如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次竞标均符合国家有关强制规定。
7.如我方成交，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内，根据竞争性磋商文件、我方的响应文件及有关澄清承诺书的要求按第六章“合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。
8.我方承诺满足竞争性磋商文件第六章“合同文本”的条款，承担完成合同的责任和义务。
9.我方同意应贵方要求提供与本次竞标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
10.我方完全理解贵方不一定接受响应报价最低的供应商为成交供应商的行为。
11.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）在采购过程中与采购人进行协商磋商的；
（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。
12.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
13.与本次竞标有关的一切正式往来信函请寄： 
地址：                                                                         
电话：                                                         　　　　　　　　　
传真：                  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
电子邮箱：                 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
邮政编码：                                                                     
开户名称：                                                                      
开户银行：                                                                             
银行账号：                                                                        

特此承诺。

供应商名称（盖公章）：
日期：  年  月   日
响应函附录的格式：
响应函附录

	序号
	条款内容
	合同条款号
	约定内容
	供应商承诺

	1
	项目经理
	专用条款
	姓名
执业证书信息
	

	2
	竞标有效期
	
	日历天
	

	3
	工期
	专用条款
	日历天
	

	4
	缺陷责任期
	专用条款
	
	

	5
	发包人支付担保
	专用条款
	
	

	6
	承包人履约担保金额
	专用条款
	
	

	7
	分包
	专用条款
	见分包项目情况表
	

	8
	逾期竣工违约金
	专用条款
	
	

	9
	逾期竣工违约金的上限
	专用条款
	
	

	10
	质量标准
	专用条款
	
	

	11
	预付款额度
	专用条款
	
	

	12
	预付款保函金额
	专用条款
	
	

	13
	质量保证金额度
	专用条款
	结算价的     %
	

	
……
	
……
	
	
	

	说明： 供应商在响应磋商文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于采购人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。



供应商名称（公章）： 
法定代表人（负责人）或委托代理人（签名）：                          
日期：  年   月   日
4.响应报价表的格式： 

4.1响应报价表（首次）
项目名称：                    
项目编号：                     
                 
	响应总报价
	元
	备注

	
其中
	安全文明施工费
	元
	

	
	发包人提供材料（如有）
	元
	

	
	承包人提供材料（设备）暂估价（如有）
	元
	

	
	暂估专业工程（如有）
	元
	

	
	暂列金额（如有）
	元
	

	
	安全生产责任保险费暂估价（如有）
	元
	

	施工范围
	



注： 
1.供应商需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空（备注一栏除外）， 否则其响应按无效响应处理。
2.同时附上已标价工程量清单。
3.如为联合体响应的，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应按无效响应处理。
4.符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。
5.供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商名称（盖公章）：
日期：  年  月   日
4.2响应报价表（最终）

项目名称：                    
项目编号：                     
	响应总报价
	元
	备注

	
其中
	安全文明施工费
	元
	

	
	发包人提供材料（如有）
	元
	

	
	承包人提供材料（设备）暂估价（如有）
	元
	

	
	暂估专业工程（如有）
	元
	

	
	暂列金额（如有）
	元
	

	
	安全生产责任保险费暂估价（如有）
	元
	

	施工范围
	



注： 
1.供应商需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空（备注一栏除外）， 否则其响应按无效响应处理。
2.最终响应报价有变动的，必须同时附上变动后的已标价工程量清单。


供应商名称（盖公章）：
日期：  年  月   日
[bookmark: _Toc18100]5.已标价工程量清单

根据采购需求附件1相关要求填写“已标价工程量清单”。必须提供，否则响应无效。

备注：
（1）供应商在上传投标（响应）总价文件时应上传纸质投标（响应）总价封面的原件扫描件。投标（响应）总价封面必须经供应商盖章，并由法定代表人（或其授权人）签字（或盖章），同时由编制人签字盖专用章，否则其响应文件按无效响应处理。
（2）已标价工程量清单表格要严格按照工程量清单给出的表格要求和内容填报。
[bookmark: _Toc18482][bookmark: _Toc80886946][bookmark: _Toc13936][bookmark: _Toc80205942]第四节 其他文书、文件格式
1.中小企业声明函的格式：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：                          
     日期：  年   月   日

注：（1）如供应商为联合体或分包的，声明函中“项目名称”应填写联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业具体分包内容。
（2）请根据真实情况出具《中小企业声明函》。成交候选人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》，接受社会监督。
（3）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.残疾人福利性单位声明函的格式：



残疾人福利性单位声明函


本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的           项目采购活动由本单位承担工程施工。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



供应商名称（盖公章）：
日  期：     年   月   日



注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业扶持政策的，采购人或者采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3.政府采购项目履约保证金退付意见书的格式：


政府采购项目履约保证金退付意见书（参考）

	供
应
商
申
请
	项目编号：

	
	项目名称：

	
	  
该项目已于       年     月     日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于         年        月        日已满，请将履约保证金
（大写）人民币                            （小写）¥          退付到达以下账户。
单位名称：
开户银行：
账    号：
联系人及电话：

                           供应商签章：
                                                年    月    日

	采
购
单
位
意
见
	
退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额：


联系人及电话：                                

 采购人签章：
                                                年    月    日

	备注
	



　　　注：供应商凭经采购人审批的退付意见书到履约保证金收取单位财务部门办理履约保证金退付事宜。










[bookmark: _Toc15154][bookmark: _Toc4005][bookmark: _Toc80886947][bookmark: _Toc24786][bookmark: _Toc9343][bookmark: _Toc15161][bookmark: _Toc12748]第六章  合同文本

 工程类（参考）： 
[bookmark: _Toc10672806][bookmark: _Toc118133890]
 正/副 本

工程建设施工合同


合同编号：






项目名称：贵港市达开灌区西总干渠白虎头渠段水毁修复工程
工程地点：                            
发 包 人：   贵港市达开水库管理中心      
承 包 人：                               

2026年    月    日
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[bookmark: bookmark880][bookmark: bookmark878][bookmark: _Toc10535][bookmark: _Toc13447][bookmark: _Toc111379391][bookmark: _Toc241946162][bookmark: bookmark879]第一节 通用合同条款
全文引用《广西水利水电工程施工招标文件》（综合评估法，2019年版）中的通用合同条款。


[bookmark: _Toc827][bookmark: _Toc2081996794][bookmark: _Toc111379392]第二节 专用合同条款
[bookmark: _Toc1406168910][bookmark: _Toc24414]1. 一般约定
[bookmark: bookmark1584][bookmark: bookmark1585][bookmark: bookmark1583]1.1词语定义
1.1.2合同当事人和人员
1.1.2.2发包人：  贵港市达开水库管理中心 。
1.1.2.3承包人：	。
1.1.2.4承包人项目负责人、技术负责人和专职安全员：	             （项目负责人、技术负责人和专职安全员的姓名、身份证号号码，项目负责人执业证书号码以及项目负责人和专职安全员水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书号码）。
1.1.2.5分包人：/。
1.1.2.6监理人：	。
1.1.4日期：	。
1.1.4.5缺陷责任期（工程质量保修期）： 工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自工程完工验收合格之日起计算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
[bookmark: bookmark1586][bookmark: bookmark1588][bookmark: bookmark1587]1.4合同文件的优先顺序
进入合同的各项文件及其优先顺序如下：
[bookmark: bookmark1589]（1）合同协议书（包括补充协议、合同谈判备忘录）；
[bookmark: bookmark1590]（2）成交通知书；
[bookmark: bookmark1591]（3）响应函及响应函附录；
[bookmark: bookmark1592]（4）专用合同条款（含附加条款）；
[bookmark: bookmark1593]（5）通用合同条款；
[bookmark: bookmark1594]（6）技术标准和要求（合同技术条款）；
[bookmark: bookmark1595]（7）图纸；
[bookmark: bookmark1596]（8）已标价工程量清单；
[bookmark: bookmark1597]（9）响应文件其他内容；
[bookmark: bookmark1598]（10）其他合同文件。
[bookmark: bookmark1600][bookmark: bookmark1601][bookmark: bookmark1599]1.7联络
1.7.2来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送贵港市达开水库管理中心 。
[bookmark: bookmark1604][bookmark: _Toc7249][bookmark: _Toc30112][bookmark: bookmark1602][bookmark: _Toc27866][bookmark: bookmark1605][bookmark: _Toc105283944][bookmark: bookmark1603]2. 发包人义务
[bookmark: bookmark1606][bookmark: bookmark1607][bookmark: bookmark1608]2.3提供施工场地
2.3.2发包人提供的施工场地范围为：发包人负责办理工地范围内的征地、拆迁和移民等有关手续，向承包人提供施工用地。
2.3.3发包人应在开工前14天内，向承包人提供与施工现场相关的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责。但发包人对承包人在使用上述资料时所作的分析、判断和推论不承担责任。发包人负责协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作，并协助解决对承包人施工有干扰的外部条件。
2.8其它义务
2.8.1 施工场地应具备的施工条件及提供的时间： 签订合同时双方协商    。
2.8.2 施工所需的水、电、电讯等管线接至施工场地的要求、接入地点和提供时间：签订合同时双方协商    。
2.8.3 施工场地外部道路通行权提供时间和要求：签订合同时双方协商    。 
2.8.4 与施工场地周边环境关系的说明资料及相关协作关系合同的提交时间和要求：签订合同时双方协商    。
[bookmark: _Toc221951139]增加：其他未尽事宜待签订施工合同时双方再协商。
[bookmark: bookmark1609][bookmark: bookmark1614][bookmark: _Toc5847][bookmark: bookmark1615][bookmark: _Toc2059059865][bookmark: _Toc23945][bookmark: _Toc6637][bookmark: bookmark1612][bookmark: bookmark1613]
3. 监理人
[bookmark: bookmark1616]3.1监理人的职责和权力
3.1.1监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围： 按本工程委托监理合同。
[bookmark: bookmark1619][bookmark: bookmark1620][bookmark: _Toc4014][bookmark: _Toc23429][bookmark: _Toc26032][bookmark: _Toc718918703][bookmark: bookmark1618][bookmark: bookmark1617]4. 承包人
[bookmark: bookmark1621]4.1承包人的一般义务
[bookmark: bookmark1622]4.1.10其他义务
[bookmark: bookmark1623]（一）办理有关保险。
按照《建筑法》规定，必须在工程开工前，为参加本合同工程现场施工的所有作业人员及管理人员，包括参加工程建设的管理人员、监理人员、施工人员（含民工）办理工伤保险，并缴纳工伤保险费。保险期限自投保之日（工程开工之日）起至工程完工验收时止， 时间上涵盖施工全过程的任一时段。
按照《建筑法》规定，鼓励为从事危险作业的职工办理意外伤害保险。
[bookmark: bookmark1624]（二）执行广西壮族自治区解决企业拖欠工资问题联席会议关于保障农民工工资支付的有关规定，确保农民工工资无拖欠。
依法与招用的农民工签订并履行劳动合同，建立职工名册，及时办理劳动用工备案。实行农民工工资专用账户管理、银行代发农民工工资制度和农民工工资保证金制度。
[bookmark: bookmark1625]（三）工程施工的义务和责任
[bookmark: bookmark1626]（1）承包人应负责施工场地内部的水、电等施工管、线路的铺、架设及其费用，并按供电部门规定向供电部门（或发包人）交纳水、电费。发包人提供的接电点在签订合同时明确。另外，施工通讯及设施由承包人负责并承担费用。
[bookmark: bookmark1627]（2）除民房外，承包人应按监理人的指示负责拆除、清理已征用土地上的杂物、灌木、 树木、树根、杂草等。
[bookmark: bookmark1628]（3）承包人应充分理解有一些设施（如施工道路、桥梁）可能会有其它人和单位使用通行，在使用过程中发生干扰时，应立即通知监理人并服从监理人的决定。
[bookmark: bookmark1629]（4）承包人应为监理人、发包人现场代表对施工现场的检查监督提供必要的配合，并对这种配合对施工的影响应有充分的考虑。
[bookmark: bookmark1630]（5）工程完工后，承包人应按监理人的指示清理施工现场直至监理人、发包人满意 为止。
[bookmark: bookmark1631]（6）对上述（1） ～（5）项工作，费用已包括在有关单价和总价中，发包人不再另行支付由此所发生的一切费用。
[bookmark: bookmark1632]（7）经过公路、城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、环保、环卫等部门规定执行。施工车辆的营运手续办理、清洗等一切费用由承包人承担。由于车辆超载、带泥或洒漏造成的道路损坏、环境污染等，其责任和费用均由承包人承担。
[bookmark: bookmark1633]（8）承包人必须文明、安全施工，在施工期间发生的一切人员伤亡和财产损失等责任事故和所发生的一切费用概由承包人承担。
[bookmark: bookmark1634]（9）按照发包人的要求做好安全文明宣传、监督检查宣传等工作，相关费用由承包人承担。
[bookmark: bookmark1635]（10）承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：
1 [bookmark: bookmark1636]按时提交施工组织设计、单位工程的施工方案。
2 [bookmark: bookmark1637]每月25日向监理人提交当月工程进度报表及下月进度计划。
3 [bookmark: bookmark1638]承包人自行负责施工安全保卫工作及夜间施工照明。
4 [bookmark: bookmark1639]需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音降尘管理等手续：遵守有关部门对施工现场交通、环卫和施工噪音降尘管理规定，如有发生，费用由承包人承担。
5 [bookmark: bookmark1640]已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已完工工程未交付发包人之前，承包人按协议条款约定负责已完成工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。
6 [bookmark: bookmark1641]承包人有义务对施工场地周围管线（含地上及地下）和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木等进行探明并负责保护。
7 [bookmark: bookmark1642]施工场地清洁卫生的要求：按城建卫生有关规定执行，由承包人负责，费用由承包人承担。
8 [bookmark: bookmark1643]承包人承担施工场地、水电及运输通道的修建和维护、清场等费用。
[bookmark: bookmark1644]（11）双方约定承包人应做的其他工作：
1 [bookmark: bookmark1645]凡属于需要承包人交付给其他承包人的工作面以及与其他承包人交叉作业的工作面， 承包人必须服从监理人的决定，按规定的完工日期完成并将清理好的工作面移交给发包人， 并取得监理人的同意。
2 [bookmark: bookmark1646]工程完工后，承包人应按监理人的指示清理施工现场。并在工程完工后6个月内完成并提交工程完工资料和工程结算资料。承包人逾期提交，发包人将对承包人的拖延行为视为违约，并按100元/天计算违约金，违约金从承包人应得的工程款中扣除，但其最终的累计总金额与各项逾期完工违约金合计不超过合同价格的2%。
[bookmark: bookmark1647]（12）其他未尽事宜待签订施工合同时双方再协商。
[bookmark: bookmark1648]（四）鼓励承包人根据工程建设实际，吸纳建档立卡贫困劳动力参加工程建设。
[bookmark: bookmark1649]（五）执行自治区关于松材线虫病防控工作的有关规定，工程建设采用的模板、支撑及脚手架以钢模板、钢支撑为主，不使用松木及其包装材料。木质模板及仿材尽量就地采购，避免长途转运。
[bookmark: bookmark1651][bookmark: bookmark1650][bookmark: bookmark1652]4.3分包
4.3.2允许承包人分包的工程项目、工作内容与分包金额限额为：
(1) [bookmark: bookmark1653]工程项目：   /   。
(2) [bookmark: bookmark1654]工作内容：   /   。
(3) [bookmark: bookmark1655]分包金额限额：   /   。
4.3.10 分包人项目管理机构的设立：   /   。
4.5承包人项目负责人
4.5.5承包人应保证项目负责人每月在工地现场的时间不少于24日，否则将按每人每天人民币  100   元的标准向发包人支付违约金，由有关行政监督部门处理后报请有关行政监督部门将结果记入市场主体信用档案，公布不良行为记录。上述人员因其他事务需短期离开工地，应向发包人请假，经批准后方可离开，离开期间应委托项目相关负责人负责其外出时的日常工作。 
4.6承包人人员的管理
4.6.5承包人应保证项目总工（技术负责人）、专职安全员每月在工地现场的时间不少于   24   日，否则将按每人每天人民币   100  元的标准向发包人支付违约金。上述人员因其他事务需短期离开工地，应向发包人请假，经批准后方可离开，离开期间应委托项目相关负责人负责其外出时的日常工作。
[bookmark: bookmark1658][bookmark: bookmark1657][bookmark: bookmark1656]4.7撤换承包人项目经理和其他人员
口4.7.1中标人根据响应文件的承诺，投入本项目的项目经理、技术负责人、质量管理员、安全管理员等主要管理人员中标后不得更换（除因故去世、调离本单位外）。
√4.7.1投入本项目的项目经理、技术负责人、质量管理员、专职管理员等主要管理人员中标后，经中标人申请、监理机构审核允许、招标人同意后方可变更为不低于同等条件的人员。
4.7.2除非发包人要求或者批准，承包人擅自更换项目经理、项目副经理、技术负责人、专职安全员的，将按每人每天人民币  100   元的标准向发包人支付违约金，由有关行政监督部门处理后报请有关行政监督部门将结果记入市场主体信用档案，公布不良行为记录。
4.7.3尽管承包人已按第4.6.2款的规定派遣了各类人员，但仍然不能满足合同工程的进度计划或质量要求时，发包人有权要求承包人继续增派（/或更换）人员。承包人在接到通知14天内，增派（和/或更换）的人员要到岗，否则，承包人应按每人每天人民币 　100   元的标准向发包人支付违约金，直至按照发包人的要求增派（和/或更换）的人员到岗为此。
[bookmark: bookmark1661][bookmark: bookmark1660][bookmark: bookmark1659]4.11不利物质条件
4.11.1不利物质条件的范围：  参照通用合同条款  。
[bookmark: bookmark1664][bookmark: _Toc347230106][bookmark: bookmark1663][bookmark: bookmark1662][bookmark: bookmark1665][bookmark: _Toc3524]5. 材料和工程设备
[bookmark: bookmark1668][bookmark: bookmark1667][bookmark: bookmark1666]5.2发包人提供的材料和工程设备
[bookmark: bookmark1669]5.2.1  发包人提供的材料和工程设备见下表：
发包人提供的材料表（参考格式）
	序号
	材料名称
	材料规格
	数量
	交货地点
	交货方式
	计划交货日期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


发包人提供的工程设备表（参考格式）
	序号
	工程设备名称
	型号及规格
	数量
	交货地点
	交货方式
	计划交货日期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: bookmark1672][bookmark: bookmark1673][bookmark: _Toc1942276484][bookmark: _Toc4956][bookmark: bookmark1670][bookmark: bookmark1671][bookmark: _Toc453][bookmark: _Toc6599]
6. 施工设备和临时设施
[bookmark: bookmark1675][bookmark: bookmark1674][bookmark: bookmark1676]6.1承包人提供的施工设备和临时设施
6.1.2承包人自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，由承包人办理相关申请手续，发包人予以协助，发生的相关费用由承包人承担。
[bookmark: bookmark1678][bookmark: bookmark1677][bookmark: bookmark1679]6.2发包人提供的施工设备和临时设施
（1） [bookmark: bookmark1680]发包人提供的的施工设备见下表：
发包人提供的工程设备表（参考格式）
	序号
	施工设备名称
	型号及规格
	数量
	设备状况
	移交地点
	计划移交日期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：设备状况栏内填写该设备的新旧程度、购进时间、已使用小时数和最近一次的大修时间。

[bookmark: bookmark1681]（2）发包人提供的临时设施：  /  。
[bookmark: bookmark1684][bookmark: _Toc18798][bookmark: bookmark1683][bookmark: bookmark1685][bookmark: bookmark1682][bookmark: _Toc8746][bookmark: _Toc2758][bookmark: _Toc1966053410][bookmark: bookmark1686][bookmark: bookmark1687][bookmark: bookmark1688]7. 交通运输
7.1道路通行权和场外设施
道路通行权和场外设施的约定：  承包人负责并承担费用  。
[bookmark: _Toc1043714604][bookmark: bookmark1692][bookmark: bookmark1689][bookmark: bookmark1690][bookmark: _Toc28858][bookmark: _Toc18147][bookmark: _Toc976][bookmark: bookmark1695][bookmark: bookmark1694][bookmark: bookmark1693]8. 测量放线
8.1施工控制网
[bookmark: bookmark1696]8.1.1 施工控制网的约定：由承包人负责测设  。
[bookmark: _Toc15272][bookmark: _Toc15023][bookmark: _Toc202010781]9. 施工安全、治安保卫和环境保护
9.2承包人的施工安全责任
9.2. 8安全施工措施所需费用在响应时不得做竞争调整。
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]9.2. 8.1安全文明施工措施费金额计取为：   在签订合同时约定。
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK4]9.2.8.2安全文明施工措施费支付方式：承包人申请工程进度款时，按实际发生的安全文明施工措施费申报并提供相关佐证资料。安全文明施工措施费不得超出本项目建安工程费的2.5%。
9. 2. 12下列工程应编制专项施工方案：	/      。其中应组织专家论证和审查的专项施工方案：	/      。
9.7文明工地
[bookmark: bookmark1709][bookmark: _Toc8738][bookmark: bookmark1708][bookmark: bookmark1710][bookmark: _Toc845]9.7. 1本合同文明工地的约定：	/      。
[bookmark: _Toc279920817][bookmark: _Toc31061]11. 开工和竣工（完工）
[bookmark: bookmark1711][bookmark: bookmark1712][bookmark: bookmark1713]11.2本工程主体工程完工时间为：         日历日，以具体开工时间算起。若异常恶劣的气候条件，可按要求提出顺延工期。
[bookmark: bookmark1715][bookmark: bookmark1714][bookmark: bookmark1716]11.3发包人的工期延误
[bookmark: bookmark1719][bookmark: bookmark1718][bookmark: bookmark1717]11.4异常恶劣的气候条件
11.4.3本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：
[bookmark: bookmark1720][bookmark: _Toc221951192]（1）日降雨量大于200㎜的雨日超过1天；
[bookmark: _Toc221951193]（2）10级以上的持续1日的大风（以气象部门鉴定为准）
[bookmark: _Toc221951194][bookmark: _Toc221951195]（3）日气温超过37℃的高温大于3天；
[bookmark: _Toc221951196]（4）日气温低于  -10  ℃的严寒大于 3 天。
（5）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害；
（6）6级以上的地震；
（7）50年一遇及以上的洪水；
[bookmark: _Toc221951197]（8）其他异常恶劣气候灾害。
[bookmark: bookmark1729][bookmark: bookmark1730][bookmark: bookmark1728]11.5承包人工期延误
（1）逾期完工违约金表（参考格式）
	序号
	项目及其说明
	要求完工日期
	违约金（元/天）

	1
	全部工程
	 日历天
	500

	
	
	
	

	
	
	
	


承包人如未能按上表各节点要求的完工日期前完工，逾期完工违约金按 500元/ 天”计算。
(2) [bookmark: bookmark1731]全部逾期完工违约金的总限额不超过合同总价的 5 %，发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项违约金或以其他方式收回此款，此违约金的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。
[bookmark: bookmark1733][bookmark: bookmark1734][bookmark: bookmark1732]11.6工期提前
工期提前的资金约定：在保证工程质量的前提下，发包人鼓励承包人提前完工，但本合同工程无提前工期奖金。
[bookmark: _Toc1462804162][bookmark: bookmark1737][bookmark: bookmark1736][bookmark: bookmark1735][bookmark: _Toc23224][bookmark: _Toc6849][bookmark: _Toc30709]12. 暂停施工
[bookmark: bookmark1740][bookmark: bookmark1739][bookmark: bookmark1738]12.1承包人暂停施工的责任
[bookmark: bookmark1741]承包人承担暂停施工责任的其它情形：由于承包人资金、人员、材料、设备不能按时到位的由承包人承担停工责任，或由于承包人原因造成的质量事故及安全事故引起的暂停施工，发包人不再补偿停工所造成的工程费用增加和工期延误 。
12.2发包人暂停施工的责任
[bookmark: bookmark1742]发包人承担暂停施工责任的其它情形：如因发包人原因导致的停工，工期应顺延，不得索赔。
[bookmark: _Toc1569442510][bookmark: _Toc26672][bookmark: _Toc29266][bookmark: bookmark1743][bookmark: bookmark1745][bookmark: bookmark1744][bookmark: _Toc4631]13. 工程质量
[bookmark: bookmark1748][bookmark: bookmark1746][bookmark: bookmark1747]13.7质量评定
13.7.4重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定：必须组织参建各方进行联检 。
13.7.7 工程合格标准为：达到设计要求及《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176—2007） ；优良标准为：达到设计要求及《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176—2007）。达到优良的奖金为：无。
[bookmark: bookmark1751][bookmark: bookmark1750][bookmark: bookmark1749]13.8质量事故处理
13.8.4工程完工验收时，  发包人    向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。
[bookmark: _Toc20650][bookmark: _Toc6407][bookmark: _Toc28336][bookmark: _Toc1965527390][bookmark: bookmark1752][bookmark: bookmark1754][bookmark: bookmark1753]14 . 试验和检验
[bookmark: bookmark1756][bookmark: bookmark1755][bookmark: bookmark1757]14.1材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.5水工金属结构、启闭机及机电产品进场后的交货检查和验收中，承包人负责 查收设备规格及数量，并保管设备。安装前，承包人应检查产品是否有出厂合格证、设备安装说明书及有关技术文件，对在运输和存放过程中发生的变形、受潮、损坏等问题应作好记录，并进行妥善处理 。
14.1.6本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料： 监理人实行见证取样。本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：砼试件、砂浆试件、钢筋、水泥、砂、碎石。见证取样资料由承包人制备，记录应真实齐全，监理人、承包人等参与见证取样人员均应在相关文件上签字。 
[bookmark: _Toc217][bookmark: bookmark1760][bookmark: _Toc752314433][bookmark: _Toc2879][bookmark: _Toc3236][bookmark: bookmark1758][bookmark: bookmark1759]15. 变更
[bookmark: bookmark1761]15.1变更的范围和内容
[bookmark: bookmark1762]增加或减少合同中关键项目的工程量不超过其项目工程总价的 10  ％，关键项目：主体工程，单价调整方式：参照本工程的其他中标单价。
[bookmark: bookmark1764][bookmark: bookmark1763][bookmark: bookmark1765]15.4变更的估价原则
15.4.3已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，按照以下原则确定：
①有定额可套的，套用编制控制价所选定额计算，并乘以中标价下浮系数（中标价下浮系数为中标价与控制价的比值），其中材料价格有信息价的按当地同期信息价，无信息的由发包人、承包人、监理人市场询价确定。
②无定额可套的，由发包人、承包人、监理人市场询价确定。
[bookmark: bookmark1768][bookmark: bookmark1766][bookmark: bookmark1767]15.5承包人的合理化建议
[bookmark: bookmark1769]15.5.2承包人实现合理化建议的奖励金额为：  无  。
[bookmark: bookmark1772][bookmark: _Toc24486][bookmark: _Toc827441541][bookmark: _Toc14673][bookmark: bookmark1771][bookmark: _Toc13554][bookmark: bookmark1770]16.价格调整
[bookmark: bookmark1775][bookmark: bookmark1773][bookmark: bookmark1774]16.1物价波动引起的价格调整
√本项目不因为物价波动原因引起合同价格变动而调整。
口本项目由于物价波动原因引起合同价格变动时，对其价格按下列方式进行调整。
1、调整方式：
（1）主要材料价格变化幅度超过±  %时，超过±  %的部分调整材料价差，并计列相应的税金。
（2）主要补差材料名称：仅对在市场上购买的水泥、钢材、砂、碎石、块石进行补差，其它材料价格一律不予调整。
（3）基准期主要补差材料价格：《贵港市建设工程造价信息》   年   月发布的建筑材料市场价格为基准。
（4）结算期主要材料价格：结算月度出版的《贵港市建设工程造价信息》（工程所在地）中发布的主要补差材料信息价格。
（5）主要材料补差款按季度结算，在下一季度的第一个月结算上一季度的主要材料补差款。
主要材料补差按以下公式进行补差：
△A=Q×[A-An×（1±    %）] ×（1+P%）
其中：
△A——主要材料补差款；
Q——结算期完成工程量统计的主要材料用量；
A——结算期主要材料价格；
An——基准期主要补差材料价格；
P——招标控制价采用的税率
2、支付方式
（1）计算季度最后一期的《贵港市建设工程造价信息》（工程所在地）主要补差材料信息价格高于基准期主要补差材料价格    %的，承包人提出书面报告，由发包人在7个工作日内确认后对超过部分以价格之差予以价差调理，承包人应当在以上情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知监理工程师，监理工程师确认调整金额后作为追加合同价款，经审计，财政部门评审认可后与工程款同期支付。
（2）计算季度最后一期的《贵港市建设工程造价信息》（工程所在地）主要补差材料信息价格低于基准期主要补差价格    %的，发包人在当期合同款中对超过部分予以价差调整并扣除相关款项。
材料补差不以承包人做出的工地价为依据，也不考虑对运杂费、采保费和保险费进行补差。
承包人未在约定的工期内完工，因延误工期而遇上价格上涨的，则价格上涨金额由承包人自行承担。
如因法律政策因素引起的合同价格变动，其调整方法按有关文件执行。
[bookmark: bookmark1779][bookmark: _Toc12454][bookmark: _Toc8344][bookmark: bookmark1777][bookmark: bookmark1780][bookmark: _Toc13939][bookmark: _Toc1028523360][bookmark: bookmark1778]17. 计量与支付
[bookmark: bookmark1783][bookmark: bookmark1782][bookmark: bookmark1781]17.2预付款
17.2.1预付款
[bookmark: bookmark1784][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK17]（1）工程预付款的总金额为签约合同价的30 %。付款时间应在合同协议书签订后，由承包人向发包人提交了发包人认可的工程预付款担保后，由发包人向财政部门申请支付。
17.2.2预付款保函（担保）
（2）工程材料预付款的担保约定为：  无  。
17.2.3预付款的扣回与还清
工程预付款按项目进度扣回工程预付款，进度款申请至合同金额的50%时扣回预付款的50%；进度款申请至合同金额的70%时预付款全部扣清。
（2）工程材料预付款的扣回与还清约定为：无  。
[bookmark: bookmark1791][bookmark: bookmark1789][bookmark: bookmark1790]17.3工程进度付款
17.3.2进度付款申请单
承包人提交进度付款申请单的份数：	在签订施工承包合同时约定	。
17.3.3进度付款证书和支付时间
（2）本款“专用合同条款的约定支付逾期付款违约金”为按中国人民银行规定的同期贷款利率计算的逾期付款金额的利息。
17.3.5工程进度付款的支付比例
[bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK21]（1）本工程发包人按实际完成并达到合格标准的工程量支付工程进度款，每期支付金额为承包人申报并经审核确认实际完成工程进度款的85%，扣除3％的工程质量保证金，余下12％作为保留金。完工结算经财政或审计部门审定后，将支付到工程结算审计审定价的97%，质量保证金在工程完工验收鉴定书下达后一个月内付清。
（2）发包人按照上级部门有关保障农民工工资支付相关工作的要求，将每期申报的工程进度款把人工费和其他工程款分离后，人工费和其他工程款分别拨付到单位农民工资专用账户和单位对公账户。人工费按每期申报的工程进度款中实际支付金额的百分之三十计提，其他工程款按每期申报的工程进度款中实际支付金额的百分之七十计算。
[bookmark: bookmark1794][bookmark: bookmark1792][bookmark: bookmark1793]17.4质量保证金
√17.4.1.1每个付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的3%，扣留的质量保证金总额为工程价款结算总额的3% 。
□17.4.1.2工程竣工验收合格后，一次性扣留的质量保证金总额为工程价款结算总额的3%。
17.4.1.3在工程项目完工前，已经缴纳履约保证金的，发包人不得同时扣留工程质量保证金。
[bookmark: bookmark1795][bookmark: bookmark1797][bookmark: bookmark1796][bookmark: OLE_LINK209][bookmark: OLE_LINK208]17.5竣工（完工）结算
17.5.1竣工（完工）付款申请单
[bookmark: bookmark1798]（1）承包人应提交竣工付款申请单份数：在签订施工承包合同时明确。
17.5.3除按通用合同条款所说的内容外，增加以下内容：最终结算以财政评审结果为准。
[bookmark: bookmark1801][bookmark: bookmark1799][bookmark: bookmark1802][bookmark: bookmark1800]17.6最终结清
17.6.1最终结清申请单
（1）承包人应提交最终结清申请单份数：	在签订施工承包合同时约定 	。
[bookmark: bookmark1803][bookmark: bookmark1804][bookmark: bookmark1805]17.7竣工财务决算
承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：在签订施工承包合同时约定 。
增加17.9 款：
本合同资金来源为财政性资金，款项支付按财政相关规定办理付款手续。如因资金拨付不及时导致支付延误，发包人应尽快协调解决，承包人对此予以充分理解，发包人不承担违约责任。承包人不得因进度款未及时拨付而暂停施工，承包人在响应时应充分考虑这一风险。
[bookmark: bookmark1808][bookmark: bookmark1807][bookmark: _Toc268901303][bookmark: bookmark1809][bookmark: _Toc30479][bookmark: bookmark1806][bookmark: _Toc24588][bookmark: _Toc797]18. 竣工验收（验收）
[bookmark: bookmark1812][bookmark: bookmark1811][bookmark: bookmark1810]18.1验收工作分类
根据《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部令第30号）和《水利水电建设工程验收规程》（SL223）2008）的相关规定执行。
[bookmark: bookmark1815][bookmark: bookmark1813][bookmark: bookmark1814]18.2分部工程验收
18.2.2本工程由发包人主持的分部工程验收为：按相关规范规定，其余由监理主持。
[bookmark: bookmark1817][bookmark: bookmark1818][bookmark: bookmark1816]18.3单位工程验收
18.3.4提前投入使用的单位工程包括：按相关规范规定 。
[bookmark: bookmark1820][bookmark: bookmark1821][bookmark: bookmark1819]18.5阶段验收
18.5.1本合同工程阶段验收类别包括：按相关规范规定 。
[bookmark: bookmark1822][bookmark: bookmark1824][bookmark: bookmark1823]18.6专项验收
18.6.2本合同工程专项验收类别包括：按相关规范规定 。
[bookmark: bookmark1825][bookmark: bookmark1827][bookmark: bookmark1826]18.8施工期运行
18.8.1需要在施工期运行的单位工程或工程设备为： /  。
[bookmark: bookmark1828][bookmark: bookmark1830][bookmark: bookmark1829]18.9试运行
[bookmark: bookmark1833][bookmark: _Toc24047][bookmark: _Toc21054][bookmark: bookmark1831][bookmark: bookmark1834][bookmark: bookmark1832]18.9.1试运行的组织 / ；费用承担： / 。
[bookmark: _Toc12396053][bookmark: _Toc19019]19. 缺陷责任与保修责任
[bookmark: bookmark1835][bookmark: bookmark1836][bookmark: bookmark1837]19.1缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间
本工程缺陷责任期（工程质量保修）计算如下：工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自工程完工验收合格之日起计算。
19.7保修责任
本合同工程的保修期为：按相关规范规定 。
保修范围：按相关规范规定 。
保修责任：由承包人负责并承担相关的一切费用。
[bookmark: bookmark1840][bookmark: _Toc1232196276][bookmark: _Toc5968][bookmark: _Toc3197][bookmark: bookmark1841][bookmark: _Toc14448][bookmark: bookmark1839][bookmark: bookmark1838]20. 保险
[bookmark: bookmark1842]20.1工程保险
建筑工程一切险和（或）安装工程一切险投保人：     承包人   ； 
投保内容：为参加本合同工程现场施工所有作业人员及管理人员，包括参加工程建设的管理人员、监理人员、施工人员（含民工）办理建筑意外伤害保险，支付保险费（意外伤害保险费为中标的工程量清单总价的3-6‰，在办理开工手续前办理，由承包人承担） ；
保险金额、保险费率和保险期限：建筑意外伤害保险金额为人民币  万元，其中意外伤害保险金额  万元，意外伤害医疗保险金额   万元。承包人办理投保手续后，应将投保有关信息以布告形式张贴于施工现场，告之被保险人。保险期限自投保之日（工程开工之日）起至工程完工（或投入使用）验收时止，时间上涵盖施工全过程的任一时段。
鉴于本合同工程各工种调动频繁、用工流动性大等特点，投保实行不记名和不计人数的方式，一旦该工程项目发生人员意外伤害，只要是在该工程发生的，都应该由保险公司在保险责任范围内负责赔付。
[bookmark: bookmark1845][bookmark: bookmark1844][bookmark: bookmark1843]20.4第三者责任险
20.4.2 第三者责任险保险费率：    由承包人自行投保  ；第三者责任险保险金额：    由承包人自行投保  。
[bookmark: bookmark1847][bookmark: bookmark1848][bookmark: bookmark1846]20.5其他保险
需要投保的其他内容：    由承包人自行投保  ；保险金额、保险费率和保险期限：    由承包人自行投保  。
[bookmark: bookmark1849][bookmark: bookmark1851][bookmark: bookmark1850]20.6对各项保险的一般要求
20.6.1保险凭证
承包人提交保险凭证的期限：     保险手续办理完毕后7天内提交  ；保险条件：       。
20.6.4保险金不足的补偿
承包人负责补偿的范围与金额：  保险金额不足的补偿由承包人负责  ；发包人负责补偿的范围与金额：发包人不承担保险金不足的补偿 。
[bookmark: bookmark1854][bookmark: _Toc31045][bookmark: _Toc13643][bookmark: bookmark1855][bookmark: _Toc524831815][bookmark: _Toc13129][bookmark: bookmark1853][bookmark: bookmark1852]21. 不可抗力
[bookmark: bookmark1856]21.1不可抗力的确认
21.1.1不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、 暴动、战争和本合同专用合同条款第11.4款的约定。
[bookmark: bookmark1857][bookmark: bookmark1858][bookmark: _Toc20241][bookmark: bookmark1859][bookmark: _Toc17737][bookmark: _Toc1462298219][bookmark: _Toc2281]24. 争议的解决
[bookmark: bookmark1862][bookmark: bookmark1861][bookmark: bookmark1860]24.1争议的解决方式
合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼 。
[bookmark: bookmark1864][bookmark: _Toc557][bookmark: _Toc26089][bookmark: _Toc30466][bookmark: bookmark1865][bookmark: _Toc1422214741][bookmark: bookmark1863]25. 附加条款
[bookmark: bookmark1866][bookmark: bookmark1867][bookmark: bookmark1868]25.1对承包人的要求
1. [bookmark: bookmark1869]因承包人的原因造成施工进度计划滞后，承包人均应按发包人和监理人的指示，采取有效措施赶上进度。若施工进度仍然满足不了发包人的要求，视为承包人已经构成违约，发包人可通知承包人解除合同。发包人可在发出通知5天后派员进驻工地直接监管工程，使用承包人设备、临时工程和材料，另行组织人员或委托其他承包人施工，但发包人的这一行为不免除承包人按合同规定应负的责任。
2. [bookmark: bookmark1870]遵守国务院《建设工程质量管理条例》，根据水利部、自治区和水利厅的有关质量管理规定，建立健全质量管理机构，结合工程实际制定完善的可操作性强的质量管理制度，施工质量等级达到合同约定等级。
3. [bookmark: bookmark1871]按国家《中华人民共和国生产安全法》、《建设工程安全生产管理条例》、自治区安全生产法规和水利水电工程施工安全操作规程的规定建立健全安全管理机构和安全管理制度，采取安全施工保障措施保障工程施工安全。
4. [bookmark: bookmark1872]按有关施工规程规范及本招标文件技术条款进行组织施工并实施施工过程和移交前工程保护措施。
5. [bookmark: bookmark1873]承包人违约有以下情况之一者，发包人有权采取合同规定的以下措施处理，并视情节轻重处予违约金。
(1) [bookmark: bookmark1874]未经发包人批准，施工期内承包人调走主要施工技术人员（包括建造师、专业工程师），经发现不及时调回的，违约金额为履约保证金金额的5% ～20% （视情节严重而 定）。
(2) [bookmark: bookmark1875]未经发包人批准，施工期内自行调走主要施工机械，经发现不及时调回的，违约金额为履约保证金金额的5% ～ 20% （视情节严重而定）。
(3) [bookmark: bookmark1876]所有以上违约金额均在承包人的履约保证金（包括银行利息）及计量支付款内扣 除，承包人履约保证金被扣除后，由发包人从最后一次计量支付时扣相应金额补足履约保证金。
(4) [bookmark: bookmark1877]承包人的人员机械进场必须按照合同书或根据工程实际调整经监理人和发包人确认的人员和机械进场时间表进场，承包人不得拖延、调换或减少。主要机械的数量、型号和劳动力、材料的投入，应与合同相符，若发包人或建设主管部门认为合同规定的进场机 械、材料和劳动力不能满足施工进度要求，有权指令承包人增加机械、材料和劳动力投入， 承包人不得拒绝。
(5) [bookmark: bookmark1878]合同签订之日起15日内，承包人无法按合同规定进场全部人员和机械时，作为承包人违约，发包人可解除合同，没收其全部履约保证金，另行发包工程。
(6) [bookmark: bookmark1879]合同履行过程中，承包人未按规定要求落实安全生产措施费用专款专用，挪用、 扣减安全生产措施费用，且不服从发包人或监理人的安全生产管理，发包人有权对违反安 全生产相关规定的行为处以罚款直至终止合同。
6. [bookmark: bookmark1880]承包人生活设施及施工场地，应自费配备消防设备，防止火灾发生。
7. [bookmark: bookmark1881]承包人使用的劳动力均应进行保险，否则不准安排工作，禁止使用童工。
8. 凡招标文件的合同条件、技术规范、设计图纸没有明显提及或明显遗漏或明显错误的，应以国内现行规范解释为依据，或以国内惯例解释处理。承包人发现后应及时向监理工程师报告，防止造成损失，并不利用以上文件的含糊、遗漏、错误或缺点索取利益。
[bookmark: bookmark1883]9. 承包人未能按时完成当月合同进度计划70% 工程量的，发包人有权自行组织施工， 以不超过响应报价的2倍单价扣减承包人的进度款，支付自行组织施工完成的工程款。也 有权终止本合同并清退承包人，承包人须在10天内离场，否则发包人将强行撤出所有施工 设备，所造成的全部损失由承包人承担。
[bookmark: bookmark1884]10. 有关主管部门及发包人检查发现问题时，承包人应按要求整改。在规定时间内不进 行整改或整改无效的，发包人有权终止本施工合同并清退承包人。承包人须在10天内离 场，否则发包人将强行撤出所有施工设备，所造成的全部损失由承包人承担。
[bookmark: bookmark1887][bookmark: bookmark1886][bookmark: bookmark1885]25.2发包人所有付款（含预付款）均转入如下承包人单位基本账户	（签订施工合同时标明），承包人单位基本账户发生改变时，承包人应书面通知 （法定代表人签字并加盖单位电子公章）发包人。
[bookmark: bookmark1890][bookmark: bookmark1888][bookmark: bookmark1889][bookmark: bookmark1882]25.3专用合同条款中未尽事宜，在签订施工合同时双方再商定。
[bookmark: bookmark1893][bookmark: bookmark1892][bookmark: _Toc14930][bookmark: _Toc10268][bookmark: bookmark1891][bookmark: _Toc111379393][bookmark: _Toc4910][bookmark: _Toc296148315]
第三节  合同附件格式
附件一：合同协议书
[bookmark: bookmark1894][bookmark: bookmark1895][bookmark: bookmark1896]合同协议书
	          （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施	           （项目名称），已接受   	    （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目   	    （项目名称）          （标段名称）的响应，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。
1. [bookmark: bookmark1897]本协议书与下列文件一起构成合同文件：
[bookmark: bookmark1898]（1）	中标通知书；
[bookmark: bookmark1899]（2）	响应函及响应函附录；
[bookmark: bookmark1900]（3）	专用合同条款（含附加条款）；
[bookmark: bookmark1901]（4）	通用合同条款；
[bookmark: bookmark1902]（5）	技术标准和要求（合同技术条款）；
[bookmark: bookmark1903]（6）	图纸；
[bookmark: bookmark1904]（7）	已标价工程量清单；
[bookmark: bookmark1905]（8）	其他合同文件。
2. [bookmark: bookmark1906]上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
3. [bookmark: bookmark1907]签约合同价：人民币（大写）	元（¥	）。
4. 承包方式：包工包料，单价包干，以实际工程量结算。
5. [bookmark: bookmark1908]承包人项目经理：	。
6. [bookmark: bookmark1909]工程质量符合	标准。
7. [bookmark: bookmark1910]承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
8. [bookmark: bookmark1911]发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
9. [bookmark: bookmark1912]承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为	天。
10. [bookmark: bookmark1913]本协议书一式	份，合同双方各执       份。
11. [bookmark: bookmark1914]合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：           （盖单位公章）          承包人：          （盖单位公章） 
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13]法定代表人（或其委托代理人）：   （签字）  法定代表人（或其委托代理人）：（签字）
    年	月    日      	                       年    月    日


[bookmark: _Toc21416][bookmark: _Toc7161][bookmark: bookmark1917][bookmark: bookmark1915][bookmark: bookmark1916]附件二：履约保函
[bookmark: bookmark1918][bookmark: bookmark1920][bookmark: bookmark1919]如采用银行保函，可采用如下格式或银行提供的格式。
履约保函

	（发包人名称）：
鉴于	（发包人名称，以下简称“发包人”）接受 	（承包人名称，以下称“承包人”）于          年       月 	日递交的（项目名称）             （标段名称）的响应文件。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。
1. [bookmark: bookmark1921]担保金额人民币（大写）	元（¥	）o
2. [bookmark: bookmark1922]担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程完工证书之日止。
3. [bookmark: bookmark1923]在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，无条件地在7天内予以支付。
4. [bookmark: bookmark1924][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9]发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

   担  保 人：                                              （盖单位章） 
           定代表人（或委托代理人）：                              （签字）
地       址：                							    
        邮政编码：									  
        电        话：									
        传        真：									
	       年	       月              日     
注：
1. [bookmark: bookmark1925]担保人必须是承包人单位基本账户的开户银行。
2. [bookmark: bookmark1926][bookmark: bookmark1927][bookmark: bookmark1928][bookmark: bookmark1929][bookmark: _Toc4188][bookmark: _Toc21423]委托代理人应附授权委托书。


附件三：预付款担保函	
[bookmark: bookmark1932][bookmark: bookmark1930][bookmark: bookmark1931]预付款担保函

	（发包人名称）：
根据	（承包人名称，以下称“承包人”）与	 （发包人名称，以下简称“发包人”）于	  年	月     日签订的 	（项目名称）    （标段名称）合同协议书，承包人 按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。 我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。
1. [bookmark: bookmark1933]担保金额人民币（大写）	元（¥	）o
2. [bookmark: bookmark1934]担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清止。
3. [bookmark: bookmark1935][bookmark: bookmark1936]在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，无条件地在7天内予以支付。但本担保的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中已扣回的金额。
4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。


担  保 人：                            （盖单位公章） 
法定代表人（或委托代理人）：                 （签字）
地       址：                							    
邮政编码：									  
电        话：									
传        真：									
	       年	       月              日     

注：
1. [bookmark: bookmark1937]担保人必须是承包人单位基本账户的开户银行。
2. [bookmark: bookmark1938]委托代理人应附授权委托书
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