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说明：
1.为落实政府采购政策需满足的要求：
（1）本竞争性磋商文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。
（2）服务项目中包含货物的，根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章附件1），供应商必须在响应文件中提供所竞标产品有效期内的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则响应文件按无效处理。如本项目包含的配套货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”。
2.采购需求中带“▲”的条款为实质性条款，不满足作无效响应处理。
3.本服务项目中伴随货物的，采购需求中出现的品牌、型号或者制造商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者制造商的情形。供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者制造商替代，但选用的竞标产品技术参数及配置必须满足采购要求。
4.供应商必须对响应文件中提供的证明材料和资质文件真实性负责，如出现虚假应标情况，供应商除了应接受有关部门的处罚外，还应依据《中华人民共和国民法典》的相关条款来进行赔偿。
5.供应商应对竞标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由成交供应商负责。
6.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业名称：  农、林、牧、渔业  
	
分标：/

	需求一览表
	序号
	标的名称
	数量
及单位
	服务要求
	中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件2）

	
	1
	广西壮族自治区国有派阳山林场2026年中央财政林木良种繁育补助项目营林劳务采购
	1项
	一、项目概况：
项目名称：广西壮族自治区国有派阳山林场2026年中央财政林木良种繁育补助项目营林劳务采购
项目地点：位于派阳山林场鸿鸪分场、念克分场、大王山分场；宁明县那楠乡驮英村贯爱屯。
项目面积：本项目预估总面积为10500多亩，各项营林生产工序的预估数量详见附件4。
项目期限：自合同签订之日起至2026年12月31日止，各项营林生产工序按具体的要求和时间完成以采购人提前10天书面通知为准，并在2026年12月10日前完成全部项目服务内容。
	实施
内容
	实施地点
	实施面积
	投资金额（元）
	备注

	新造林
	鸿鸪10林班
	60亩
	58598.00
	造林树种：八角

	
	鸿鸪21林班
	50亩
	15075.00
	造林树种：米老排

	全砍草
	鸿鸪5林班、鸿鸪8林班、鸿鸪10林班、鸿鸪12林班、鸿鸪22林班、鸿鸪24林班、鸿鸪29林班、鸿鸪26林班、鸿鸪27林班、鸿鸪28林班、鸿鸪29林班、鸿鸪32林班、鸿鸪33林班、大王山11林班、大王山12林班、念克16林班、宁明县那楠乡驮英村贯爱屯
	6946亩次
	416760.00
	

	全铲草挖芒蔸
	鸿鸪10林班、鸿鸪21林班、鸿鸪24林班、鸿鸪25林班、鸿鸪26林班、鸿鸪27林班、鸿鸪28林班、鸿鸪29林班、鸿鸪32林班
	3878.4亩次
	660828.00
	

	追肥
	鸿鸪5林班、鸿鸪10林班、鸿鸪21林班、鸿鸪22林班、鸿鸪24林班、鸿鸪25林班、鸿鸪26林班、鸿鸪28林班、鸿鸪29林班、鸿鸪32林班、鸿鸪33林班、念克16林班、宁明县那楠乡驮英村贯爱屯
	4097.2亩次
	278123.85
	

	补植
	鸿鸪5林班
	25亩次
	500.00
	

	测产、采种制种
	鸿鸪10林班、鸿鸪22林班、鸿鸪29林班
	417亩次
	33360.00
	

	砍藤
	鸿鸪10林班
	260亩次
	5200.00
	

	修枝整形
	鸿鸪10林班、鸿鸪26林班、鸿鸪27林班、鸿鸪28林班、鸿鸪29林班
	631亩次
	65510.00
	

	圆铲
	念克16林班
	535亩次
	39055.00
	


二、服务内容及要求：
（一）技术施工要求
1.挖坑（米老排）：人工挖明坑，坑底长40cm、宽30cm，深30cm。
2.放基肥回坑（米老排）：74株/亩，使用定量容器将肥料均匀撒在坎底，回坎时先回上方表土至1/3与坎内基肥搅拌混合均匀，然后回土填满至坎面平整并向内倾斜，坎内土团打碎（土团直径＜5cm）、除去树根和石块。追肥量0.5斤/株。
3.定补植（米老排；八角）：轻基质苗无须去杯、塑料杯苗去掉塑料薄膜袋，放在种植坑的左上角用土块压住以备检查。苗木统一种植在坑的左上角或右上角位置，培土后扶以营养杯面入土约5-10cm为宜。定植后一个月内完成全部补植，正斜踩压实（避免直接踩踏苗杯基质挤压伤根）。定植后50-60天内完成验收，确保成活率≥95%。
4.补植（八角）：采用八角容器大苗于阴雨天对缺株的种植坑进行补植。
5.采种制种：霜降前后果实充分成熟而未开裂时采收八角果实，将果实于阴处晾晒，并进行人工挑种。
6.测产、采种制种：在霜降前后果实充分成熟而未开裂时采收八角果实，将果实于阴处晾晒，并进行人工挑种，测产结合采种工序开展。
7.全砍草：全山砍除杂草、杂灌、芒蔸、藤蔓等非目标树种，砍后高度不得超过15cm，芒蔸30cm。干净度达95%以上，无遗漏区域，无明显高出标准的杂草、杂灌。
8.全铲草挖芒蔸：全山铲除林地内的杂草、杂灌木，并将林地内的芒蔸挖起。
[bookmark: _GoBack]9：砍藤：将树上缠绕的藤蔓砍除干净。
10：树蔸催腐：将树蔸树皮撕除，涂抹药物，树蔸死亡达95%以上。
11.林地清理：将采伐迹地、荒山内杂草、藤蔓和胸径≤6cm的杂灌木及非目标树种全部伐倒，伐桩高度≤20cm。
12.开设防火线：炼山的造林地在四周开设闭合防火线，防火线宽度要求15米以上，危险区域宽度要求20米以上，将防火线内杂草、杂灌、枯枝落叶、腐殖质等一切可燃物须清理至防火线内侧，并将可燃物拨散、摊平，不宜堆积过高。
13.定点挖坑：按照树种株行距拉线定点，定点的位置做明显标记，株行距为2m×3m，种植坑，坑底长50cm，宽50cm，深40cm。挖坑时，心土放旁边。
14.放基肥回坑：抗肥到位，使用定量容器施放，当天施肥当天完成回土。回坎时先回上方表土至1/3与坎内基肥搅拌混合均匀，然后回土填满至坎面平整并向内倾斜，坎内土团打碎（土团直径＜5cm）、除去树根和石块。
15.喷除草剂（定植前抚育）：新造林定植前原则上必须喷施除草剂，已长草、未长草范围均喷施，喷施除草剂要求五节芒、杂草类根腐，箬竹竹叶面枯死。
16.无人机施药肥：根据林分生长情况确定肥药配方（含杀菌杀虫制剂、生长调节剂、叶面肥、中微量元素等），于晴天早晚避开高温时段进行无人机作业，要求无人机飞行时速≤3m/s,飞行高度控制在距离施工作物最高点上方4-5m高度距离内。
17.修枝整形（马尾松）：对马尾松试验林进行修枝、拉枝，去弱留强，去除植株间交叉重叠的枝干。
18.修枝整形（八角）：对弱小枝、交叉枝和重叠枝予以摘除，确保养分集中供应主枝。
19.圆铲：以植株为中心圆铲草，铲草半径60cm，将圆铲范围内杂草杂灌铲除，芒蔸挖起，并清理出圆铲面以外。
20.追肥(八角）：
①36株/亩，追肥量2斤/株，追肥沟规格35cm×15cm×15cm
②42株/亩，追肥量1斤/株，追肥沟规格30cm×15cm×15cm
③40株/亩，追肥量2斤/株，追肥沟规格35cm×15cm×15cm
④111株/亩，追肥量1斤/株；追肥沟规格30cm×15cm×15cm
21.追肥（黑格）：①追肥量1斤/株，追肥沟规格30cm×15cm×15cm
22.追肥（米老排）：
①40株/亩，追肥量2斤/株，追肥沟规格35cm×15cm×15cm
②18株/亩，追肥量1斤/株，追肥沟规格30cm×15cm×15cm
23.追肥（松树）：
①18株/亩，追肥量2斤/株，追肥沟规格35cm×15cm×15cm
②119株/亩，追肥量2斤/株，追肥沟规格35cm×15cm×15cm
③42株/亩，追肥量0.5斤/株，追肥沟规格30cm×15cm×15cm
④18株/亩，追肥量1斤/株，追肥沟规格30cm×15cm×15cm
⑤133株/亩，追肥量1斤/株，追肥沟规格30cm×15cm×15cm
⑥100株/亩，追肥量1斤/株，追肥沟规格30cm×15cm×15cm
24相思、望天树：112株/亩，追肥量1斤/株，追肥沟规格30cm×15cm×15cm
注：所有追肥，要求使用定量容器将肥料均匀撒于坑内，当日施肥当日回土满坑。
25.淋水肥(八角）：
淋水溶肥，肥料与水按1：10配比，将肥料溶解于水中，搅拌充分溶解后，淋于树根四周，每株淋水8-10斤。
（2） 验收标准、时间、方法：
1.验收标准
（1）新造林
①林地清理：干净度达95%以上为合格。
②定点：株行距合格率达95%以上为合格。
③挖坑：挖坑规格合格率达95%以上为合格。
④放基肥回坑：放基肥合格率达95%以上为合格；回坑覆土合格率达95%以上为合格。
⑤定补植：成活率达95%以上为合格。
⑥抚育：全砍草、全铲挖芒蔸、喷除草剂、树蔸催腐、砍藤、扩坑、打枝、卫生伐等合格率达95%以上为合格。
⑦基肥、追肥：
Ⅰ.施肥沟合格率达95%以上为合格；
Ⅱ.施肥不能漏坑，合格率达99%以上为合格;
Ⅲ.覆土满坑，合格率达95%以上为合格。	
（2）中幼林抚育
包括全砍草、喷除草剂、全铲挖芒蔸、圆铲、砍藤等合格率达95%以上为合格。
（3）中幼林追肥
①施肥沟合格率达95%以上为合格。
②施肥不能漏坑，合格率达99%以上为合格。
③施肥定量、足量，合格率达95%以上为合格。
④覆土满坑，合格率达95%以上为合格。
2.验收时间
（1）造林植苗率、造林成活率、林地利用率、造林面积：定植后50-60日内完成验收。
（2）工序施工完毕后，先由施工承揽方自检合格，并书面向采购人下属营林生产单位提出完工验收申请，采购人下属营林生产单位3个工作日内组织人员检查验收。
3.验收方法
（1）全面踏查。须进行全面踏查，了解掌握施工范围的质量或林木长势情况，并利用无人机航拍测量实际施工面积。
（2）布点验收。在1:10000地形图上随机布点验收，布置样点的比例为山顶（40%）、中间（20%）、山脚（40%）。根据地形可采用样方、样带或样圆等方式，样地面积400m2到600m2。
（3）布点数量。根据作业面积大小设定，平均约50亩布一个样点，面积≤15公顷的设置4-5个样点，15＜面积≤30公顷的设置6-10个样点，30＜面积≤60公顷的设置11-15个样点，面积>60公顷的设置16个样点以上。
（4）样地标记。样地须喷红色油漆做标记，要求实际调查的样地位置与在1:10000地形图上标注的位置基本相符。
	农、林、牧、渔业

	商务条款
	▲一、合同签订期：自成交通知书发出之日起 7 日内。
▲二、服务期及服务地点：
1.服务期：自合同签订之日起至2026年12月31日止，各项营林生产工序按具体的要求和时间完成以采购人提前10天书面通知为准，并在2026年12月10日前完成全部项目服务内容。
2.服务地点：位于派阳山林场鸿鸪分场、念克分场、大王山分场；宁明县那楠乡驮英村贯爱屯。
三、验收要求
1.验收标准、规范：按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号）、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）等有关规定执行，并符合相关国家标准、行业标准、地方标准或其他强制性标准及规范、响应文件承诺及采购文件要求。
2.成交供应商须无条件配合按照采购人的内控规定开展项目审查及验收等工作，验收所需费用由成交供应商负责。
四、其他要求
1.报价必须含以下部分，包括：
（1）服务的价格；
（2）完成服务内容所需的工具、劳务、旅差、管理、方案提供、软件使用、验收、培训等各种费用；
（3）必要的保险费用和各项税金；
（4）本项目采购代理服务费。
▲2.付款方式：
（1）进度款：以作业地块为基本单元，每启动一项工序，待该工序工程进度过半，经施工单位自检合格并提交验收资料，经采购人现场验收合格后，施工单位可向采购人申请对应进度款，进度款金额不超过已完成工序工程款的80%。
（2）完工结算：以作业地块为基本单元，施工单位所完成的工序，自检合格，并报请采购人验收合格后，按合格面积结算，结算前施工单位必须出具合法有效的发票向采购人申请结算，否则采购人有权暂缓支付相应合同款。

	其他说明
	一、进口产品说明：
☑本项目服务内容所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有进口产品参与竞标的作无效响应处理。
二、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对符合政策要求的本国产品给予价格评审优惠，具体详见“第四章 评审方法和评审标准”。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件3）计算。
三、与本项目有关的设计图纸、技术规范、文件等附件资料及其获取方式（如有）
文件或者资料名称：               /                  
公布渠道或者获取方式：            /                 




附件1
节能产品政府采购品目清单
	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A020101计算机设备
	★A02010104台式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010105便携式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010107平板式微型计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A020106输入输出设备
	A02010601打印设备
	A0201060101喷墨打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060102激光打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060104针式打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02010604显示设备
	★A0201060401液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	A02010609图形图像输入设备
	A0201060901扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A020202投影仪
	　
	　
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）

	4
	A020204多功能一体机
	　
	　
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A020519泵
	A02051901离心泵
	　
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A020523制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	水源热泵机组
	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W)
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量>14000W
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A020601电机
	　
	　
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A020602变压器
	配电变压器
	　
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052）

	9
	★A020609镇流器
	管型荧光灯镇流器
	　
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A020618生活用电器
	A0206180101电冰箱
	　
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2）

	
	
	★A0206180203空调机
	房间空气调节器
	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量≤14000W)
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A0206180301洗衣机
	　
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061808热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A020619照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	　
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	　
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）

	
	
	LED筒灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A020910电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	　
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A020911视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A031210饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	　
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A060805便器
	坐便器
	　
	《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502）

	
	
	蹲便器
	　
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	　
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A060806水嘴
	　
	　
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A060807便器冲洗阀
	　
	　
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A060810淋浴器
	　
	　
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）



注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。
2. 以“★”标注的为政府强制采购产品。





































附件2
[bookmark: _Toc28361_WPSOffice_Level2]统计上大中小微型企业划分标准
	行业名称
	指标名称
	计量
单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50 
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业*
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	1000≤Y＜200000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10




说明：
1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。
3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

附件3

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。
一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

附件4
最高限价明细表
	类型
	作业地点
	作业工序
	树种
	数量
	单位
	单价最高限价（元）
	合计限价（元）
	备注

	中幼林抚育
	鸿鸪28林班
	追肥（含肥料调运、装卸保管）
	松树
	311
	亩
	53.5
	16638.50 
	18株/亩，追肥量2斤/株，追肥沟规格35cm×15cm×15cm

	
	
	全铲草挖芒蔸
	松树
	311
	亩
	170
	52870.00 
	

	
	
	全铲草挖芒蔸
	松树
	311
	亩
	170
	52870.00 
	

	中幼林抚育
	鸿鸪28林班
	追肥（含肥料调运、装卸保管）
	松树
	9
	亩
	53.5
	481.50 
	18株/亩，追肥量2斤/株，追肥沟规格35cm×15cm×15cm

	
	
	全铲草挖芒蔸
	松树
	9
	亩
	170
	1530.00 
	

	
	
	全铲草挖芒蔸
	松树
	9
	亩
	170
	1530.00 
	

	中幼林抚育
	鸿鸪21林班
	追肥（含肥料调运、装卸保管）
	松树
	391
	亩
	53.5
	20918.50 
	18株/亩，追肥量2斤/株，追肥沟规格35cm×15cm×15cm

	
	
	全铲草挖芒蔸
	松树
	391
	亩
	170
	66470.00 
	

	
	
	全铲草挖芒蔸
	松树
	391
	亩
	170
	66470.00 
	

	
	
	全铲草挖芒蔸
	松树
	391
	亩
	170
	66470.00 
	

	中幼林抚育
	鸿鸪22林班
	追肥（含肥料调运、装卸保管）
	米老排
	55
	亩
	54.5
	2997.50 
	40株/亩，追肥量2斤/株，追肥沟规格35cm×15cm×15cm

	
	
	全砍草
	米老排
	55
	亩
	60
	3300.00 
	

	
	
	全砍草
	米老排
	55
	亩
	60
	3300.00 
	

	中幼林抚育
	鸿鸪22林班
	全砍草
	马尾松、杉木
	90
	亩
	60
	5400.00 
	

	
	
	全砍草
	马尾松、杉木
	90
	亩
	60
	5400.00 
	

	中幼林抚育
	鸿鸪29林班
	全砍草
	乡土阔叶树
	112
	亩
	60
	6720.00 
	

	
	
	全砍草
	乡土阔叶树
	112
	亩
	60
	6720.00 
	

	中幼林抚育
	鸿鸪29林班
	全砍草
	珍贵树种
	12
	亩
	60
	720.00 
	

	
	
	全砍草
	珍贵树种
	12
	亩
	60
	720.00 
	

	中幼林抚育
	鸿鸪21林班
	追肥（含肥料调运、装卸保管）
	黑格
	16
	亩
	49.5
	792.00 
	18株/亩，追肥量1斤/株，追肥沟规格30cm×15cm×15cm

	
	
	全铲草挖芒蔸
	黑格
	16
	亩
	170
	2720.00 
	

	中幼林抚育
	鸿鸪29林班
	追肥（含肥料调运、装卸保管）
	黑格
	105
	亩
	49.5
	5197.50 
	18株/亩，追肥量1斤/株，追肥沟规格30cm×15cm×15cm

	
	
	全铲草挖芒蔸
	黑格
	105
	亩
	170
	17850.00 
	

	中幼林抚育
	鸿鸪26林班
	全砍草
	松树
	88
	亩
	60
	5280.00 
	

	
	
	全铲草挖芒蔸
	松树
	88
	亩
	170
	14960.00 
	

	
	
	全砍草
	松树
	88
	亩
	60
	5280.00 
	

	
	
	修枝整形
	松树
	88
	亩
	110
	9680.00 
	对马尾松试验林进行修枝、拉枝，去弱留强，去除植株间交叉重叠的枝干。

	中幼林抚育
	鸿鸪27林班
	全砍草
	松树
	36
	亩
	60
	2160.00 
	

	
	
	全铲草挖芒蔸
	松树
	36
	亩
	170
	6120.00 
	

	
	
	全砍草
	松树
	36
	亩
	60
	2160.00 
	

	
	
	修枝整形
	松树
	36
	亩
	110
	3960.00 
	对马尾松试验林进行修枝、拉枝，去弱留强，去除植株间交叉重叠的枝干。

	中幼林抚育
	鸿鸪28林班
	全砍草
	松树
	368
	亩
	60
	22080.00 
	

	
	
	全铲草挖芒蔸
	松树
	368
	亩
	170
	62560.00 
	

	
	
	全砍草
	松树
	368
	亩
	60
	22080.00 
	

	
	
	修枝整形
	松树
	368
	亩
	110
	40480.00 
	对马尾松试验林进行修枝、拉枝，去弱留强，去除植株间交叉重叠的枝干。

	中幼林抚育
	鸿鸪29林班
	全砍草
	松树
	9
	亩
	60
	540.00 
	

	
	
	全铲草挖芒蔸
	松树
	9
	亩
	170
	1530.00 
	

	
	
	全砍草
	松树
	9
	亩
	60
	540.00 
	

	
	
	修枝整形
	松树
	9
	亩
	110
	990.00 
	对马尾松试验林进行修枝、拉枝，去弱留强，去除植株间交叉重叠的枝干。

	新造林
	鸿鸪21林班
	挖坑
	米老排
	50
	亩
	148
	7400.00 
	人工挖明坑，坑底长40cm、宽30cm，深30cm

	
	
	放基肥回坑（含肥料调运、装卸保管费）
	米老排
	50
	亩
	64.5
	3225.00 
	74株/亩，追肥量0.5斤/株

	
	
	定补植
	米老排
	50
	亩
	89
	4450.00 
	

	中幼林抚育
	
	全铲草挖芒蔸
	米老排
	50
	亩
	200
	10000.00 
	

	中幼林抚育
	鸿鸪22林班
	淋水肥
	八角
	40.5
	亩
	40
	1620.00 
	42株/亩，淋水溶肥，肥料与水按1：10配比，将肥料溶解于水中，搅拌充分溶解后，淋于树根四周，每株淋水8-10斤。

	
	
	淋水肥
	八角
	40.5
	亩
	40
	1620.00 
	42株/亩，淋水溶肥，肥料与水按1：10配比，将肥料溶解于水中，搅拌充分溶解后，淋于树根四周，每株淋水8-10斤。

	中幼林抚育
	鸿鸪22林班
	追肥（含肥料调运、装卸保管）
	八角
	240
	亩
	51
	12240.00 
	36株/亩，追肥量2斤/株，追肥沟规格35cm×15cm×15cm

	
	
	全砍草
	八角
	240
	亩
	60
	14400.00 
	

	
	
	全砍草
	八角
	240
	亩
	60
	14400.00 
	

	
	
	无人机施药肥
	八角
	240
	亩
	60
	14400.00 
	根据林分生长情况确定肥药配方（含杀菌杀虫制剂、生长调节剂、叶面肥、中微量元素等），于晴天早晚避开高温时段进行无人机作业，要求无人机飞行时速≤3m/s,飞行高度控制在距离施工作物最高点上方4-5m高度距离内。

	
	
	测产、采种制种
	八角
	240
	亩
	80
	19200.00 
	要求在霜降前后果实充分成熟而未开裂时采收八角果实，将果实于阴处晾晒，并进行人工挑种，测产结合采种工序开展

	中幼林抚育
	鸿鸪29林班
	追肥（含肥料调运、装卸保管）
	八角
	47
	亩
	51
	2397.00 
	36株/亩，追肥量2斤/株，追肥沟规格35cm×15cm×15cm

	
	
	全砍草
	八角
	47
	亩
	60
	2820.00 
	

	
	
	全砍草
	八角
	47
	亩
	60
	2820.00 
	

	
	
	无人机施药肥
	八角
	47
	亩
	60
	2820.00 
	根据林分生长情况确定肥药配方（含杀菌杀虫制剂、生长调节剂、叶面肥、中微量元素等），于晴天早晚避开高温时段进行无人机作业，要求无人机飞行时速≤3m/s,飞行高度控制在距离施工作物最高点上方4-5m高度距离内。

	
	
	采种制种
	八角
	47
	亩
	80
	3760.00 
	要求在霜降前后果实充分成熟而未开裂时采收八角果实，将果实于阴处晾晒，并进行人工挑种。

	中幼林抚育
	鸿鸪29林班
	追肥（含肥料调运、装卸保管）
	八角
	37
	亩
	51.5
	1905.50 
	42株/亩，追肥量1斤/株，追肥沟规格30cm×15cm×15cm

	
	
	淋水肥
	八角
	37
	亩
	40
	1480.00 
	42株/亩，淋水溶肥，肥料与水按1：10配比，将肥料溶解于水中，搅拌充分溶解后，淋于树根四周，每株淋水8-10斤。

	
	
	淋水肥
	八角
	37
	亩
	40
	1480.00 
	

	
	
	全砍草
	八角
	37
	亩
	60
	2220.00 
	

	
	
	全砍草
	八角
	37
	亩
	60
	2220.00 
	

	
	
	全铲草挖芒蔸
	八角
	37
	亩
	170
	6290.00 
	

	中幼林抚育
	鸿鸪32林班
	追肥（含肥料调运、装卸保管）
	松树
	300
	亩
	53.5
	16050.00 
	16株/亩，追肥量2斤/株，追肥沟规格35cm×15cm×15cm

	
	
	全砍草
	松树
	300
	亩
	60
	18000.00 
	

	
	
	全砍草
	松树
	300
	亩
	60
	18000.00 
	

	中幼林抚育
	鸿鸪22林班
	全砍草
	松树
	310
	亩
	60
	18600.00 
	

	中幼林抚育
	鸿鸪33林班
	追肥（含肥料调运、装卸保管）
	松树
	128
	亩
	113.5
	14528.00 
	119株/亩，追肥量2斤/株，追肥沟规格35cm×15cm×15cm

	
	
	全砍草
	松树
	128
	亩
	60
	7680.00 
	

	中幼林抚育
	鸿鸪24林班
	追肥（含肥料调运、装卸保管）
	米老排
	147
	亩
	49.5
	7276.50 
	18株/亩，追肥量1斤/株，追肥沟规格30cm×15cm×15cm

	
	
	全铲草挖芒蔸
	米老排
	147
	亩
	170
	24990.00 
	

	中幼林抚育
	鸿鸪24林班
	追肥（含肥料调运、装卸保管）
	黑格
	49
	亩
	54.5
	2670.50 
	42株/亩，追肥量1斤/株，追肥沟规格30cm×15cm×15cm

	
	
	全铲草挖芒蔸
	黑格
	49
	亩
	170
	8330.00 
	

	中幼林抚育
	鸿鸪24林班
	全砍草
	珍贵树种
	96
	亩
	60
	5760.00 
	

	
	
	全砍草
	珍贵树种
	96
	亩
	60
	5760.00 
	

	中幼林抚育
	鸿鸪32林班
	追肥（含肥料调运、装卸保管）
	松树
	50
	亩
	49.5
	2475.00 
	42株/亩，追肥量0.5斤/株，追肥沟规格30cm×15cm×15cm

	
	
	全铲草挖芒蔸
	松树
	50
	亩
	170
	8500.00 
	

	
	
	全铲草挖芒蔸
	松树
	50
	亩
	170
	8500.00 
	

	中幼林抚育
	鸿鸪25林班
	追肥（含肥料调运、装卸保管）
	松树
	180
	亩
	49.5
	8910.00 
	18株/亩，追肥量1斤/株，追肥沟规格30cm×15cm×15cm

	
	
	全铲草挖芒蔸
	松树
	180
	亩
	170
	30600.00 
	

	
	
	全铲草挖芒蔸
	松树
	180
	亩
	170
	30600.00 
	

	中幼林抚育
	鸿鸪8林班
	全砍草
	松树
	24
	亩
	60
	1440.00 
	

	中幼林抚育
	鸿鸪12林班
	全砍草
	松树
	130
	亩
	60
	7800.00 
	

	中幼林抚育
	鸿鸪10林班
	追肥（含肥料调运、装卸保管）
	八角
	130
	亩
	51.5
	6695.00 
	40株/亩，追肥量2斤/株，追肥沟规格35cm×15cm×15cm

	
	
	全砍草
	八角
	130
	亩
	60
	7800.00 
	

	
	
	全砍草
	八角
	130
	亩
	60
	7800.00 
	

	
	
	全铲草挖芒蔸
	八角
	130
	亩
	170
	22100.00 
	

	
	
	测产、采种制种
	八角
	130
	亩
	80
	10400.00 
	要求在霜降前后果实充分成熟而未开裂时采收八角果实，将果实于阴处晾晒，并进行人工挑种，测产，测量单株产量结合采种工序开展。

	
	
	砍藤
	八角
	130
	亩
	20
	2600.00 
	

	
	
	砍藤
	八角
	130
	亩
	20
	2600.00 
	

	
	
	修枝整形
	八角
	130
	亩
	80
	10400.00 
	对弱小枝、交叉枝和重叠枝予以摘除，确保养分集中供应主枝。

	中幼林抚育
	鸿鸪5林班
	追肥（含肥料调运、装卸保管）
	八角
	25
	亩
	51.5
	1287.50 
	42株/亩，追肥量1斤/株，追肥沟规格30cm×15cm×15cm

	
	
	淋水肥
	八角
	25
	亩
	40
	1000.00 
	42株/亩，淋水溶肥，肥料与水按1：10配比，将肥料溶解于水中，搅拌充分溶解后，淋于树根四周，每株淋水8-10斤。

	
	
	淋水肥
	八角
	25
	亩
	40
	1000.00 
	

	
	
	全砍草
	八角
	25
	亩
	60
	1500.00 
	

	
	
	补植
	八角
	25
	亩
	20
	500.00 
	采用八角容器大苗于阴雨天对缺株的种植坑进行补植。

	
	
	全砍草
	八角
	25
	亩
	60
	1500.00 
	

	中幼林抚育
	大王山11林班
	全砍草
	松树
	200
	亩
	60
	12000.00 
	

	
	
	全砍草
	松树
	200
	亩
	60
	12000.00 
	

	中幼林抚育
	大王山12林班
	全砍草
	松树
	307
	亩
	60
	18420.00 
	

	
	
	全砍草
	松树
	307
	亩
	60
	18420.00 
	

	中幼林抚育
	鸿鸪26林班
	追肥（含肥料调运、装卸保管、林道维修）
	松树、米老排
	142
	亩
	82.5
	11715.00 
	133株/亩，追肥量1斤/株，追肥沟规格30cm×15cm×15cm

	
	
	全铲草挖芒蔸
	松树、米老排
	142
	亩
	170
	24140.00 
	

	
	
	全铲草挖芒蔸
	松树、米老排
	142
	亩
	170
	24140.00 
	

	中幼林抚育
	鸿鸪28林班
	追肥（含肥料调运、装卸保管、林道维修）
	松树
	73.5
	亩
	82.5
	6063.75 
	133株/亩，追肥量1斤/株，追肥沟规格30cm×15cm×15cm

	
	
	全铲草挖芒蔸
	松树
	73.5
	亩
	170
	12495.00 
	

	
	
	全铲草挖芒蔸
	松树
	73.5
	亩
	170
	12495.00 
	

	中幼林抚育
	鸿鸪28林班
	追肥（含肥料调运、装卸保管、林道维修）
	相思、望天树
	9.7
	亩
	68
	659.60 
	112株/亩，追肥量1斤/株，追肥沟规格30cm×15cm×15cm

	
	
	全铲草挖芒蔸
	相思、望天树
	9.7
	亩
	170
	1649.00 
	

	
	
	全铲草挖芒蔸
	相思、望天树
	9.7
	亩
	170
	1649.00 
	

	新造林
	鸿鸪10林班
	树蔸催腐
	八角
	60
	亩
	50
	3000.00 
	

	
	
	林地清理
	八角
	60
	亩
	45
	2700.00 
	

	
	
	开设防火线
	八角
	842
	米
	10
	8420.00 
	预计开设842米防火线，宽度要求15米以上

	
	
	定点挖坑
	八角
	60
	亩
	444
	26640.00 
	株行距为2m×3m，人工挖明坑：坑底长50cm，宽50cm，深40cm。挖坑时，心土放旁边。

	
	
	放基肥回坑（含肥料调运、装卸保管费、林道维修）
	八角
	60
	亩
	181
	10860.00 
	111株/亩，追肥量5斤/株（农家肥）

	
	
	喷除草剂
	八角
	60
	亩
	45
	2700.00 
	结算时扣除除草剂费用

	
	
	定补植（含苗木运费、装卸费）
	八角
	60
	亩
	71.3
	4278.00 
	

	中幼林抚育
	
	全铲草挖芒蔸
	八角
	60
	亩
	170
	10200.00 
	

	
	
	全铲草挖芒蔸
	八角
	60
	亩
	170
	10200.00 
	

	
	
	追肥（含肥料调运、装卸保管、林道维修）
	八角
	60
	亩
	106.5
	6390.00 
	111株/亩，追肥量1斤/株

	
	
	淋水肥（含肥料调运、装卸保管、林道维修）
	八角
	60
	亩
	80.5
	4830.00 
	111株/亩，追肥量1斤/株

	中幼林抚育
	宁明县那楠乡驮英村贯爱屯
	追肥（含肥料调运、装卸保管、林道维修）
	松树
	505
	亩
	104.5
	52772.50 
	133株/亩，追肥量1斤/株，追肥沟规格30cm×15cm×15cm

	
	
	全砍草
	松树
	505
	亩
	60
	30300.00 
	

	
	
	全砍草
	松树
	505
	亩
	60
	30300.00 
	

	
	
	全砍草
	松树
	505
	亩
	60
	30300.00 
	

	中幼林抚育
	念克分场16林班
	追肥（含肥料调运、装卸保管、林道维修）
	松树
	535
	亩
	87.5
	46812.50 
	100株/亩，追肥量1斤/株，追肥沟规格30cm×15cm×15cm

	
	
	全砍草
	松树
	535
	亩
	60
	32100.00 
	

	
	
	圆铲
	松树
	535
	亩
	73
	39055.00 
	

	最高限价（元）
	1573009.85
	



