

广西泓贯项目咨询管理有限公司

[bookmark: _GoBack]
招标文件

项目名称：2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金-广西山口
红树林国际重要湿地保护恢复项目-管护巡护
项目编号：GXZC2026-G3-002912-HGXM




采 购 人：广西壮族自治区山口红树林生态国家级自然保护区管理中心
采购代理机构：广西泓贯项目咨询管理有限公司

                     2026年9月7日
0



目  录

第一章  招标公告	1
第二章  采购需求	5
第三章  投标人须知	35
第四章  评标方法及评标标准	56
第五章  拟签订的合同文本	78
第六章　投标文件格式	90





[bookmark: _Toc254970630][bookmark: _Toc254970489]
[bookmark: _Toc29748][bookmark: _Toc12659][bookmark: _Toc28359001][bookmark: _Toc35393789]
第一章  招标公告
项目概况:
 2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金-广西山口红树林国际重要湿地保护恢复项目-管护巡护  招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台线上获取招标文件，并于 2026年9月29日9时 30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况：
项目编号：GXZC2026-G3-002912-HGXM   
项目名称：2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金-广西山口红树林国际重要湿地保护恢复项目-管护巡护
预算金额：415.93万元（其中分标1：96.28万元；分标2：90.36万元；分标3：60.00万元；分标4：81.25万元；分标5：88.04万元）
最高限价：415.93万元（其中分标1：96.28万元；分标2：90.36万元；分标3：60.00万元；分标4：81.25万元；分标5：88.04万元）  
采购需求：
	分标号
	标的名称
	数量
	单位
	项目需求

	分标1
	互花米草后期维护
	1
	项
	对 2023 年实施的“2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目—湿地保护与恢复项目”项目中 1125 亩互花米草清理地块采用人工清除的方式进行后期维护，并在林缘处进行胚轴插植 37.2 亩，布设警示标志牌 2块、插建高木桩 850 根、围防护网7100 平方米、做好管护。具体内容详见采购需求。

	分标2
	滩涂环境清理
	1
	项
	在廉州湾片区新田村、渔江村和莫屋村等 8.22 公里岸线滩涂进行清理，在《广西壮族自治区自然保护地整合优化方案》批复后对海岸海洋漂浮物进行清理及外运，清理鱼箔、地笼网、高压水枪抽沙虫，“ 三无”船只等。具体内容详见采购需求。

	分标3
	拆除滩涂废弃养殖设施
	1
	项
	在《广西壮族自治区自然保护地整合优化方案》批复后对山口保护区廉州湾片区的 100 亩海域滩涂废弃养殖设施（含蚝排、蚝桩、螺场）进行清理。具体内容详见采购需求。

	分标4
	红树林病虫害防治
	1
	项
	在山口保护区的廉州湾片区、铁山港片区、丹兜海片区和英罗港片区，采用无人机投放赤眼蜂卵球、喷洒对环境和生物无害的极小颗粒悬浮物等方式防治红树林病虫害，面积 6500 亩，其中廉州湾片区和铁山港片区的病虫害防治工作在《广西壮族自治区自然保护地整合优化方案》批复后开始实施。具体内容详见采购需求。

	分标5
	巡护管护
	1
	项
	对山口保护区红树林资源提供巡护管护服务。具体内容详见采购需求。


注：投标人可以对所有分标进行投标，也可以选择某个分标单独进行投标。为保证履约质量，一个投标人只能在其中一个分标中标。评标/中标顺序按分标1→分标2→分标3→分标4→分标5顺推。(即在分标1中标后不能在分标2中标……，以此类推)。
合同履行期限：具体详见各分标采购需求。
本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Hlk51746371][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
☑专门面向中小企业采购的项目（供应商应为中小微企业/监狱企业/残疾人福利性单位）
□非专门面向中小企业采购的项目。
3.本项目的特定资格要求：无。
4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动；
5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与采购活动。
三、获取招标文件：
时间：2026年 9 月 7 日至2026年 9 月 14 日，每天上午0:00至12:00，下午12:00至23:59：59（北京时间，法定节假日除外）。
地点：“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件（或在“广西政府采购客户端-获取采购文件”）。电子投标文件制作需要基于“广西政府采购云平台”获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致供应商无法在“广西政府采购云平台”编制及上传投标文件。
售价：0元
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：
[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007]提交投标文件截止时间：2026年9月29日9时30分（北京时间）。
投标地点（网址）：“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）。
开标地点：“广西政府采购云平台”电子开标大厅。
五、公告期限：
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜：
[bookmark: _Hlk37429585][bookmark: _Hlk37429595][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796]1.网上查询地址：
[bookmark: _Hlk37429674]中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区公共资源交易中心网（gxggzy.gxzf.gov.cn）、广西阳光采购服务平台（https://www.gxygcg.com/）。
2.投标保证金：分标1：9500.00元；分标2：9000.00元；分标3：6000.00元；分标4：8000.00元；分标5：8500.00元）。
投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函），禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前从投标人账户交至指定账户并且到账（开户名称：广西泓贯项目咨询管理有限公司，开户银行：招商银行股份有限公司南宁五一路支行，银行账号：771903556710001）；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。
3.本项目需要落实的政府采购政策：
（1）政府采购促进中小企业发展。
（2）政府采购支持采用本国产品的政策。
（3）政府采购促进残疾人就业政策。
（4）政府采购支持监狱企业发展。
4.投标人投标注意事项：
（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，投标人应先安装“广西政府采购云平台”电子投标客户端（请自行前往“广西政府采购云平台”进行下载），并按照本项目招标文件和“广西政府采购云平台”的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至 “广西政府采购云平台”（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在“广西政府采购云平台”提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。投标人登录“广西政府采购云平台”，依次进入“服务中心-帮助文档-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。
（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录“广西政府采购云平台”，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政府采购平台客服电话：95763）。
（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“广西政府采购云平台”电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。
注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。
2）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：
1.采购人信息
名称：广西壮族自治区山口红树林生态国家级自然保护区管理中心
地址：广西北海市银海区云南路278号 
项目联系人：李工
项目联系方式：0779-3832290
2.采购代理机构信息
名    称：广西泓贯项目咨询管理有限公司
地　　址：南宁市那洪大道7号研祥智谷A1栋705号房   
项目联系人：方工
项目联系方式：0771-3313954 
                                               
广西泓贯项目咨询管理有限公司
2026年9月7日
[bookmark: _Toc16724][bookmark: _Toc6541][bookmark: _Toc254970631][bookmark: _Toc254970490]
第二章  采购需求
说明：
1. 为落实政府采购政策需满足的要求
（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。
（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件（商务及技术文件）中提供所投标产品的节能产品认证证书扫描件（加盖投标人电子签章），否则按无效投标处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。
（3）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年1号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，投标人在投标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，并在投标文件（商务及技术文件）中提供由中国网信网（http://www.cac.gov.cn/index.htm）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，按无效投标处理。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中的所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。
2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。
3. 投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，否则将作无效响应处理。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。
4.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。
5.本项目所属中小微企业划型标准行业： 农、林、牧、渔。
	采购需求一览表

	分标1

	序号
	标的名称
	数量
	单位
	采购需求

	1
	互花米草后期维护
	1
	项
	   对 2023 年实施的“2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目—湿地保护与恢复项目”项目中 1125 亩互花米草清理地块采用人工清除的方式进行后期维护，并在林缘处进行胚轴插植 37 亩，胚轴插植区域外围安装警示标志牌，围防护网，并进行人工管护。
（1）维护范围
①维护面积
针对往年已经实施完成第一年互花米草治理的区域进行治理后期维护，面积 1125 亩。后期维护的范围包括 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目—广西山口红树林生态国家级自然保护区湿地保护与恢复项目部分互花米草治理区域。面积共1125亩。
②相关项目情况
2023—2024 年实施的 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目—广西山口红树林生态国家级自然保护区湿地保护与恢复项目中，有1125 亩位于丹兜海片区和英罗港片区的互花米草采用机械深耕+地膜覆盖的方式进行治理。该项目于 2023 年 10 月 31  日开工建设，2025 年 6 月 26日施工验收，管护期为 2025 年 6 月26 日至 2026 年 6 月26  日。详见表4.1-4。
表 4.1-4 相关项目情况表

	
项目名称
	
资金来源
	面积
（公
顷）
	施工验收日期
	管护期

	
	
	
	
	开始时间
	结束时间

	2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目—广西山口红树林生态国家级自然保护区湿地保护与恢复项目-互花米草治理项目
	中央林草
湿地补助资金
	
75
	2025 年
6月 26日
	2025年 6月26日
	2026年
6月 26日


（2）维护方式
参照《互花米草生态控制技术规范》（DB31T 1243-2020）《互花米草治理 区域生态修复技术指南（试行）》（ 自然资源部 2023 年 12 月 5日）和《红树林控制米草属植物技术规程》（LY/T2130-2013）《国家林业和草原局 自然资源部 生态环境部 水利部农业农村部关于进一步加强互花米草防治工作的通知》（林湿发〔2026〕15号）》等相关技术规范和文件，本次互花米草治理后期维护主要采用物理防除方式。本次治理后期维护结合前期的监测数据以及实地调查互花米草的复发情况，对互花米草复发的区域，采用人工清除的方式进行后期维护。
①人工清除
对于前期采用覆盖地膜治理的区域，主要为零星及小面积的互花米草复发，采用人工拔除和挖掘方式清除互花米草地上和地下组织。在人工清除的同时检查原覆盖地膜的情况，重点检查膜体破损、鼓包、边缘翘起等情况，并进行标记定位。对于轻度破损情况的地膜，使用专用防水胶带进行双层交叉粘贴修补。对于重度破损的地膜重新铺设新膜。
②人工深翻
在互花米草萌发至种子成熟前， 由人工使用工具将互花米草连根挖起，并将其根系朝上、残茬朝下反扣，多次下压，使其尽量压入淤泥中深埋，阻断氧气传输，最后将滩面整平。
互花米草治理后期维护，互花米草每月动态清零。

③林缘胚轴插植
对互花米草治理后期维护的区域边缘实施红树林胚轴种植，实施面积37 亩。
A.选择桐花树的成熟胚轴进行插植，插植99200株。插植时，先用木棒在滩涂上打直径为 2～3 厘米的孔穴，再把处理好的胚轴种植体垂直插入滩涂中，每穴一株，插植深度为胚轴的 1/3~ 1/2 ，种植间距为 50 厘米×50 厘米，局部加密种植。
B.围网保护。为防治海洋漂浮物及人畜对红树胚轴造成损害，设置约3米高、耐腐蚀、高强度的围网保护覆膜区域。围网应设置在边缘外1米处，留有方便管理和巡护的小门。高木桩安装850根，桩距3米，竹或隆缘桉尾径5厘米以上，高4米（埋进泥里1米，露出地面3米），含损耗30%。防护围网7100平方米，胶丝网，网眼6~8厘米，挂高3米，含损耗30%。
C.警示牌。设置警示牌2个。1800mm×900mm×4mm镀锌钢板，氟碳漆饰面。立柱、横杆:镀锌方钢管，100mm×100mm×4mm、100mm×150mm×4mm，氟碳漆饰面。
D:胚轴插植在施工验收时成活率须在90%及以上。
④人工要求
按要求开展人工清除互花米草、人工深翻、修复原覆盖地膜、胚轴插植等工作。完成采购人指定范围的相关工作量。对人工拔除和挖掘互花米草地上和地下组织、原覆盖地膜的破损碎片、以及海漂垃圾妥善处理清运。具备海上作业经验及海上自救能力。年龄不超过60岁。供应商须负责购买其项目人员意外保险。
⑤管理巡护
聘用专职巡护人员，以人工巡查与无人机机场巡查对红树胚轴种植范围进行巡护，发现种植范围出现挖沙虫、赶海等干扰影响红树林种植的行为及时劝阻，同时对红树林病虫害进行监测，发现病虫害及时上报处理。此外管护人员还需对挖沙虫、赶海、非法捕捞、踩踏幼苗等干扰红树林生长的行为及时劝阻，必要时上报执法部门处理，引导周边群众遵守保护区规定，避免在种植区进行破坏性活动，通过加强巡护管理，减少人为干扰和生态威胁，保障红树林种植成活率和生态恢复效果。根据每周巡护发现海漂垃圾堆积的情况，清理维护范围内的海漂垃圾，收集并运输至垃圾处理厂进行处理。每周对维护范围内安排不少于1次的海漂垃圾全面清理，每周动态清零。

	二、商务条款

	▲合同签订期
	自中标通知书发出之日起25日内。

	▲服务期限及服务地点
	服务期限：自签订合同之日起至2027年7月底完成验收。
服务地点：采购人指定地点。

	▲投标报价
	报价必须含以下部分，包括：
（1）服务费用（报价需包含但不限于“采购需求一览表”涉及的所有费用）；本标项采购预算为人民币96.28万元，单价最高限价如下表：
	序号
	服务内容
	子项
	数量
	单位
	单价最高限价

	1
	人工清除
	
	1
	工日
	每工日不高于290元

	2
	林缘胚轴插植
	
	
	
	

	2.1
	
	胚轴购置及定植
	1
	株
	每株种植不超过2元

	2.2
	
	警示标志牌
	1
	个
	每个不超过4000元

	3
	围防护网
	
	
	
	

	3.1
	
	高木桩
	1
	根
	每根不超过30元

	3.2
	
	胶丝网
	1
	㎡
	每平方米不超过8元

	4
	管护人工费
	
	1
	工日
	每工日不高于290元



（2） 包含但不限于劳务费用、食宿费用、交通费用、通讯费用、保险、税费、办公费用、专业问题咨询费用、成果论证、评审费、成果公开展示费用、后续技术支持及合同所示的所有责任义务和各种风险、招标代理服务费、验收费用等合同履约过程可预见或不可预见的一切成本、费用。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。
（3） 本标项采用单价进行报价，单价超过各单价最高限价的投标无效；以各单项报价的合计作为价格分计算依据。

	 ▲服务要求
	1.中标供应商须严格遵守国家有关法律、法规的规定和广西壮族自治区山口红树林生态国家级自然保护区管理中心有关标准及纪律要求。
2.采购人有权对中标供应商的服务内容质量进行监督、检查和考核。
3.中标供应商须配合完成采购人安排的临时性和应急性任务。
4.提供7*24小时电话热线支持和传真服务。服务期内出现任何问题，中标供应商须及时响应，并到达指定地点协助采购人处理并解决问题。
5.在合同履行期限内，采购人如有关于本标项服务内容产生的需要解决的任何问题，中标供应商须无条件对负责处理解决，产生的相关费用含在报价中。
6.中标供应商须安排科学合理的工作方法，提高工作质量。拟投入的项目负责人、技术负责人具备生态学、风景园林或林学类等相关专业中级或以上职称，须提供相关证件复印件证明。应配备安全员、资料员以及有相关作业经验的项目负责人，项目技术人员不少于5人。【投标文件中必须提供①至少1名安全员有效的安全生产考核合格证（C证）复印件、②至少1名资料员有效的施工现场专业人员职业培训合格证书复印件、③项目负责人的简历（涵盖相关作业经验明细）及相关经验证明材料（可以是简历中涉及的业绩合同复印件或相关作业图片等证明）；上述复印件均须加盖供应商公章，否则按无效投标处理】。

	
▲验收要求
	1.项目验收：在项目结束后进行。
2.验收标准：按国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，及采购需求规定的要求。项目验收时由采购人或采购人委托的第三方验收小组对照采购文件要求及投标文件中的响应承诺进行验收。
3.验收过程中所产生的一切费用均由中标供应商承担，报价时应考虑相关费用。

	▲付款方式
	签订合同且本项目财政资金到位后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的50%预付款；乙方根据项目进度向甲方申请进度款，进度款不超过合同总金额的45%；剩余款项待项目验收合格且本项目财政资金到位后10个工作日内一次性支付完毕。

	其他要求
	1.采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
2.本项目所采购服务如需执行国家相关标准、行业标准、地方标准或其他强制性标准、规范的，应执行。
3.未尽事宜参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205 号]规定执行。




	采购需求一览表

	分标2

	序号
	标的名称
	数量
	单位
	采购需求

	1
	滩涂环境清理
	1
	项
	 在整合优化后的山口保护区的廉州湾片区（新田村、渔江村和莫屋村）等8.22公里岸线滩涂进行清理，对海岸海洋漂浮物进行清理及外运，清理鱼箔、地龙网、高压水枪抽沙虫，“ 三无”船只等。
 （1）调查方式及位置
利用管理中心智能化远程监控平台系统，采用高分辨率无人机航拍结合人工踏查，对岸线滩涂的海洋漂浮物堆积、鱼箔、“ 三无”船只、地龙网、抽沙虫等情况进行调查和评估。根据调查结果，施工方制定具体的清理计划，包括清理区域、清理方式、拆解运输设备、人员配置、工作时间等。
（2）清理方式和频率
对滩涂环境清理范围内的海洋漂浮物散布情况进行调查，记录其分布点和数量并登记汇总，采用人工清理方式，将散布沿岸滩涂的海洋漂浮物进行清理运送上岸后运至指定场所进行无害处理。对非法鱼箔进行调查，调查其位置，数量并登记汇总。采用人工方式，利用切割器切断鱼箔的支撑结构。收集清理下来的鱼箔，采用船只运输上岸后运至指定场所进行无害处理。登记“ 三无”船只信息，建立档案，联合地方政府职能部门，对查实的“ 三无”船只，依法予以查处，拆除捕捞设备，强制拖离山口保护区。登记地龙网、抽沙虫等信息，建立档案。联合地方政府职能部门，对查实的地龙网、抽沙虫，依法予以查处和拆除，并运至指定场所进行处理。要求：垃圾清理合格率大于95%，清理区域无明显可见垃圾。
（3）清理需求
垃圾清理合格率需大于 95%，若合格率未达到标准，须第一时间组织复查整改，优化清理作业频次与流程。所有责任清理区域目视范围内无明显可见垃圾，不得遗留塑料袋、饮料瓶、枯枝杂物、生活垃圾等各类废弃物，杜绝零散垃圾长时间滞留。使用运输车辆转运垃圾过程中，须对所载垃圾开展收方计量工作，如实记录垃圾体积、车次、运输时段、清运区域等相关信息，计量数据留存归档，确保清运量有据可查，计量过程做到客观、真实、完整。
（4）作业人员和机械要求
1）船只要求
1.巡查船只要求：平板船，总功率≥15千瓦，长约7米，宽约2米；配备足够船员及必要的安全设施设备，船员需具备相应资格和能力。包含船只燃油费等。每次出海巡查算作1台班。
2.作业船只规格要求：平板船，总功率≥30千瓦，长约15米，宽约4米。配备足够船员及必要的安全设施设备，船员需具备相应资格和能力，从海上实施点运送至码头。每次出海作业且装载足够的废弃物算作1台班。
2）人工要求
1.海上作业人工：按要求开展清理鱼箔、地笼网、高压水枪、“三无”船只、养殖设施等工作。完成采购人指定范围的相关工作量。对拆除鱼箔、“三无”船只、地笼网、高压水枪、养殖设施等产生大量的残留物妥善处理，进行人工拆解、搬运装车和移交相关部门。具备海上作业经验及海上自救能力。年龄不超过60岁。供应商须负责购买其项目人员意外保险。每次实施≥7小时，算作1工日。
2.锯手：供应商须自带油锯和燃油等作业工具。按要求开展清理鱼箔、地笼网、高压水枪、“三无”船只等工作。完成采购人指定范围的相关工作量。具备海上作业经验及海上自救能力。年龄不超过60岁。供应商须负责购买其项目人员意外保险。每次实施≥7小时，算作1工日。
3）运输车辆规格要求：
1.中型货车。装载能力约20立方米的货车，常见为7.2米的货车，运输路程约20千米。每次转运且装载≥20立方废弃物，算作一次台班。
2.普通三轮装载摩托车。对车辆性能、装载数据不做要求，用于中型平板货车无法到达时，将废弃物转运至合适地点堆放，往返岸线与堆放点之间，一日内多次转运算作1次台班。
4）挖掘机、爪机、拖船等。挖掘机，主机功率≥120千瓦，斗容约1立方米，发电机组≥50千瓦。爪机，总功率≥200千瓦，吃水深1.5米。拖船，总功率≥500千瓦，长约15米。
若清理工作需使用到大型机械，则按台班计算，当日工作超过8小时，超出时间按小时计算。海上作业的机械应装备符合规格的配件，驾驶员要有相关驾驶证明、技能证书等，海上作业相关经验已经海上自救能力。拖船为一次性费用，单独计算。
清理频率为每季度清理 1 次，项目实施期（1 年）内共清理 4 次。

	二、商务条款

	▲合同签订期
	自中标通知书发出之日起25日内。

	▲服务期限及服务地点
	服务期限：自签订合同之日起至2027年7月底完成验收。
服务地点：采购人指定地点。

	▲投标报价
	报价必须含以下部分，包括：
（1）服务费用（报价需包含但不限于“采购需求一览表”涉及的所有费用）；本标项采购预算为人民币90.36万元，单价最高限价如下表：
	序号
	服务内容
	子项
	数量
	单位
	单价最高限价
	备注

	1
	船只
	
	
	
	
	

	1.1
	
	巡查船只
	1
	船次
	每天不高于600元
	每天清理海洋垃圾至少10立方

	1.2
	
	作业船只
	1
	船次
	每天不高于2000元
	

	2
	作业人员
	
	
	
	
	

	2.1
	
	作业人员
	1
	工日
	每工日不超过290元
	每日清理海洋垃圾至少3立方

	2.2
	
	锯手
	1
	工日
	每工日不超过500元
	

	3
	运输车辆
	
	
	
	
	

	3.1
	
	中型平板货车（含装卸）
	1
	台班
	每台班不超过700元
	每次清理海洋垃圾至少20立方

	3.2
	
	普通三轮装载摩托车（含装卸）
	1
	台班
	每台班不超过380元
	每台班清理海洋垃圾至少10立
方

	4
	海上挖掘机
	（含驾驶员）
	1
	台班
	每台班不超过4000元
	

	5
	岸上爪机
	（含驾驶员）
	1
	台班
	每台班不超过3500元
	

	6
	拖船
	（含驾驶员）
	1
	次
	每次不超过4000元
	


备注：台班是工程、建筑、机械行业专用计量单位，指一台机械设备工作一个标准工作班次的时长与费用单位。简单说：1台机器干1个班=1台班。
包含但不限于劳务费用、食宿费用、交通费用、通讯费用、保险、税费、办公费用、专业问题咨询费用、成果论证、评审费、成果公开展示费用、后续技术支持及合同所示的所有责任义务和各种风险、招标代理服务费、验收费用等合同履约过程可预见或不可预见的一切成本、费用。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。
（3）本标项采用单价进行报价，单价超过各单价最高限价的投标无效；以各单项报价的合计作为价格分计算依据。

	 ▲服务要求
	1.中标供应商须严格遵守国家有关法律、法规的规定和广西壮族自治区山口红树林生态国家级自然保护区管理中心有关标准及纪律要求。
2.采购人有权对中标供应商的服务内容质量进行监督、检查和考核。
3.中标供应商须配合完成采购人安排的临时性和应急性任务。
4.提供7*24小时电话热线支持和传真服务。服务期内出现任何问题，中标供应商须在30分钟内电话响应，5小时内到达指定地点协助采购人处理并解决问题。
5.在合同履行期限内，采购人如有关于本标项服务内容产生的需要解决的任何问题，中标供应商须无条件对负责处理解决，产生的相关费用含在报价中。
6.中标供应商须安排科学合理的工作方法，提高工作质量。拟投入本项目人员应配备安全员、资料员以及有相关作业经验的项目负责人，项目技术人员不少于3人。【投标文件中必须提供①至少1名安全员有效的安全生产考核合格证（C证）复印件、②至少1名资料员有效的施工现场专业人员职业培训合格证书复印件、③项目负责人的简历（涵盖相关作业经验明细）及相关经验证明材料（可以是简历中涉及的业绩合同复印件或相关作业图片等证明）；上述复印件均须加盖供应商公章，否则按无效投标处理】。

	
▲验收要求
	1.项目验收：在项目结束后进行。
2.验收标准：按国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，及采购需求规定的要求。项目验收时由采购人或采购人委托的第三方验收小组对照采购文件要求及投标文件中的响应承诺进行验收。
3.验收过程中所产生的一切费用均由中标供应商承担，报价时应考虑相关费用。

	▲付款方式
	签订合同且本项目财政资金到位后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的50%预付款；乙方根据项目进度向甲方申请进度款，进度款不超过合同总金额的45%；剩余款项待项目验收合格且本项目财政资金到位后10个工作日内一次性支付完毕。

	其他要求
	1.采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
2.本项目所采购服务如需执行国家相关标准、行业标准、地方标准或其他强制性标准、规范的，应执行。
3.未尽事宜参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205 号]规定执行。



















	采购需求一览表

	分标3

	序号
	标的名称
	数量
	单位
	采购需求

	1
	拆除滩涂废弃养殖设施
	1
	项
	对优化整合后的山口保护区廉州湾片区等 100 亩的海域滩涂废弃养殖设施（含蚝排、蚝桩、螺场）进行清理。
（1）利用无人机和实地调查方式，对山口保护区废弃养殖设施进行全面调查，统计海域滩涂废弃养殖设施的范围、类型。
（2）因涉及群众利益，请求政府部门协助，对拟拆除的必要性进行宣传，对拆除的范围进行公示。
（3）根据调查和公示结果，针对不同类型，采取不同的清理措施。对海域滩涂废弃养殖蚝排，采用海上专用勾机捣毁蚝排、船只拖运上岸，再对其进行运输清理。对海域滩涂废弃养殖蚝桩（柱），采用海上挖掘机或人工方式对蚝桩（柱）等养殖设施进行拔除，船只拖运上岸，再对其进行运输清理。
一）船只要求：
1.巡查船只要求：平板船，总功率≥15千瓦，长约7米，宽约2米；配备足够船员及必要的安全设施设备，船员需具备相应资格和能力。包含船只燃油费等。每次出海巡查算作1台班。
2.作业船只规格要求：平板船，总功率≥30千瓦，长约15米，宽约4米。配备足够船员及必要的安全设施设备，船员需具备相应资格和能力，从海上实施点运送至码头。每次出海作业且装载足够的废弃物算作1台班。
二）人工要求
1.海上作业人工：按要求开展清理滩涂废弃养殖设施（含蚝排、蚝桩、螺场）等工作。完成采购人指定范围的相关工作量。对拆除滩涂废弃养殖设施（含蚝排、蚝桩、螺场）等产生大量的残留物妥善处理，进行人工拆解、搬运装车和移交相关部门。具备海上作业经验及海上自救能力。年龄不超过60岁。供应商须负责购买其项目人员意外保险。每次实施≥7小时，算作1工日。
2.锯手：供应商须自带油锯和燃油等作业工具。按要求开展清理滩涂废弃养殖设施（含蚝排、蚝桩、螺场）等工作。完成采购人指定范围的相关工作量。具备海上作业经验及海上自救能力。年龄不超过60岁。供应商须负责购买其项目人员意外保险。每次实施≥7小时，算作1工日。
三）运输车辆规格要求：
1.中型货车。装载能力约20立方米的货车，常见为7.2米的货车，运输路程约20千米。每次转运且装载≥20立方废弃物，算作一次台班。
2.普通三轮装载摩托车。对车辆性能、装载数据不做要求，用于中型平板货车无法到达时，将废弃物转运至合适地点堆放，往返岸线与堆放点之间，一日内多次转运算作1次台班。
四）挖掘机、爪机、拖船等。若清理工作需使用到大型机械，则按台班计算，当日工作超过8小时，超出时间按小时计算。海上作业的机械应装备符合规格的配件，驾驶员要有相关驾驶证明、技能证书等，海上作业相关经验已经海上自救能力。拖船为一次性费用，单独计算。 
五）对护区海域内非法养殖蚝桩（柱）等非法养殖进行专项清理，按照每亩地单独计算价格，不参与以上两项要求报价，清理对象为1.5米以下的矮木蚝桩。此价格包含清理所产生的人工（含保险、餐费等）、器械、运输、破碎销毁已经等全部费用，发包人不应再支付此价格外的其他一切费用。
（4）清退养殖设施后，养殖户极有可能重新建造设施进行养殖，为防止反弹，对清退的区域进行定期巡护，协商政府部门协助，及时发现，及时拆除，维护期 1 年。
（5）保障服务
1.确保清理工作安全。要做好安全评估，排查可能的危险因素，采取相应的防护措施。清理工作人员要严格执行安全操作规程，做好个人防护，确保现场作业环境安全。 还要防范意外事故的发生，制定应急预案，做好应急演练，以便能够及时处置突发情况。 
2. 最小化对周边环境的干扰。要对清理工作范围和时间进行合理规划，做好生态环境保护相应措施。采取隔离、吸附等方式控制扬尘、泥浆等污染物外溢。还要及时清理工作现场，避免遗留废弃物对周边环境造成二次污染。
3.妥善处理拆除残留物。需要对拆除滩涂废弃养殖设施（含蚝排、蚝桩、螺场）等产生大量的残留物，如木桩、金属配件等进行分类收集、妥善处理；应采取机械破碎、切割等方式，缩减残留物的体积和污染风险；要根据不同性质的残留物采取不同的处理方式，如可回收利用的须交给专业回收单位（由此产生的费用归中标供应商所有），不可回收的送至指定场所进行无害化处理；要加强对残留物处理全过程的监管，防止出现二次污染事故。规范做好清理前、清理中、清理后影像相片等清理工作日志台账，并及时提交给采购人审核。
4.清理合格率：≥95%。

	二、商务条款

	▲合同签订期
	自中标通知书发出之日起25日内。

	▲服务期限及服务地点
	服务期限：自签订合同之日起至2027年7月底完成验收。
服务地点：采购人指定地点。

	▲投标报价
	1.本标项采购预算为人民币600000.00元，单价最高限价如下表：
	序号
	服务内容
	子项
	数量
	单位
	单价最高限价

	1
	船只
	
	
	
	

	1.1
	
	巡查船只
	1
	船次
	每船次不高于600元

	1.2
	
	作业船只
	1
	船次
	每船次不高于2000元

	2
	作业人员
	
	
	
	

	2.1
	
	作业人员
	1
	工日
	每工日不超过290元

	2.2
	
	锯手
	1
	工日
	每工日不超过500元

	3
	运输车辆
	
	
	
	

	3.1
	
	中型平板货车
	1
	台班
	每台班不超过700元

	3.2
	
	普通三轮装载摩托车
	1
	台班
	每台班不超过380元

	4
	海上挖掘机
	
	1
	台班
	每台班不超过4000元

	5
	岸上爪机
	
	1
	台班
	每台班不超过3500元

	6
	拖船
	
	1
	次
	每次不超过4000元

	7
	清理滩涂废弃养殖设施（含蚝排、蚝桩、螺场）
	
	1
	亩
	每亩地清除价格不超过1250元


报价必须含以下部分，包括：
（1）服务费用（报价需包含但不限于“采购需求一览表”涉及的所有费用）；
（2）包含但不限于劳务费用、食宿费用、交通费用、通讯费用、保险、税费、办公费用、专业问题咨询费用、成果论证、评审费、成果公开展示费用、后续技术支持及合同所示的所有责任义务和各种风险、招标代理服务费、验收费用等合同履约过程可预见或不可预见的一切成本、费用。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。
（3）本标项采用单价进行报价，单价超过各单价最高限价的投标无效；以各单项报价的合计作为价格分计算依据。

	 ▲服务要求
	1.中标供应商须严格遵守国家有关法律、法规的规定和广西壮族自治区山口红树林生态国家级自然保护区管理中心有关标准及纪律要求。
2.采购人有权对中标供应商的服务内容质量进行监督、检查和考核。
3.中标供应商须配合完成采购人安排的临时性和应急性任务。
4.提供7*24小时电话热线支持和传真服务。服务期内出现任何问题，中标供应商须及时响应，并到达指定地点协助采购人处理并解决问题。
5.在合同履行期限内，采购人如有关于本标项服务内容产生的需要解决的任何问题，中标供应商须无条件对负责处理解决，产生的相关费用含在报价中。
6.中标供应商须安排科学合理的工作方法，提高工作质量。拟投入本项目人员应配备安全员、资料员以及有相关作业经验的项目负责人，项目技术人员不少于3人。【投标文件中必须提供①至少1名安全员有效的安全生产考核合格证（C证）复印件、②至少1名资料员有效的施工现场专业人员职业培训合格证书复印件、③项目负责人的简历（涵盖相关作业经验明细）及相关经验证明材料（可以是简历中涉及的业绩合同复印件或相关作业图片等证明）；上述复印件均须加盖供应商公章，否则按无效处理】。

	
▲验收要求
	1.项目验收：在项目结束后进行。
2.验收标准：按国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，及采购需求规定的要求。项目验收时由采购人或采购人委托的第三方验收小组对照采购文件要求及投标文件中的响应承诺进行验收。
3.验收过程中所产生的一切费用均由中标供应商承担，报价时应考虑相关费用。

	▲付款方式
	签订合同且本项目财政资金到位后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的50%预付款；乙方根据项目进度向甲方申请进度款，进度款不超过合同总金额的45%；剩余款项待项目验收合格且本项目财政资金到位后10个工作日内一次性支付完毕。

	其他要求
	1.采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
2.本项目所采购服务如需执行国家相关标准、行业标准、地方标准或其他强制性标准、规范的，应执行。
3.未尽事宜参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205 号]规定执行。



	采购需求一览表

	分标4

	序号
	标的名称
	数量
	单位
	采购需求

	1
	红树林病虫害防治
	1
	项
	在山口保护区的廉州湾片区、铁山港片区、丹兜海片区和英罗港片区，采用无人机投放赤眼蜂卵球、喷洒对环境和生物无害的极小颗粒悬浮物等方式防治红树林病虫害，防治面积6500亩以上。其中在整合优化后铁山港片区和廉州湾片区的病虫害防治工作在《广西壮族自治区自然保护地整合优化方案》批复后才开展。具体实施地点根据当年虫害发生情况和采购人实际需求而定。
一、防治对象
根据近年来红树林虫害监测情况，白骨壤、桐花树易发生较大规模虫害，威胁到其生长发育甚至其生命，其余树种如秋茄、红海榄虽也时有虫害发生，但影响较小，因此主要的防治对象为危害白骨壤和桐花树的害虫。
二、虫害种类及危害性
经实地监测与分析，危害白骨壤、桐花树的病虫害主要为鳞翅目害虫，如柚木肖弄蝶夜蛾、广州小斑螟、毛颚小卷蛾等，以白骨壤、桐花树叶片为食，导致叶片被大量啃食，严重影响白骨壤的光合作用和生长发育。
三、防治原理及方法
赤眼蜂是卵寄生蜂，可将卵产在多种鳞翅目害虫的卵内，其幼虫在害虫卵内发育，以害虫卵的营养物质为食，从而破坏害虫卵的正常发育，使害虫无法孵化，达到控制害虫种群数量的目的。对于危害白骨壤的柚木肖弄蝶夜蛾、广州小斑螟等鳞翅目害虫，赤眼蜂能够精准识别并寄生其卵，有效阻断害虫繁殖链。投放赤眼蜂防治面积与无人机飞防防治面积可根据当年虫害发生实际情况进行调整，费用依照赤眼蜂卵球和无人机喷药的单价换算核算。
1.投放赤眼蜂：采用无人机投放赤眼蜂卵球，在无人机上安装定制的卵球投放装置，该装置可根据预设程序准确控制卵球投放时间和间隔。投放装置具有自动计数功能，可实时记录已投放卵球数量，确保投放剂量准确。
在成虫高峰期5～6月及9～10月时投放，每亩每次均匀投放至少5个赤眼蜂卵球，每个含赤眼蜂卵至少3000头，隔10天再进行投放1次。1年内至少投放2次（具体投放次数以实际虫害发生情况为准），防治面积6500亩以上（具体投放面积以实际虫害发生面积为准）。
2.无人机飞防：在红树林病虫害暴发前期时，采用的防治方法是选用无人机喷洒对环境和生物无害的极小颗粒悬浮物。应在阴天或晴天进行，需在气温18℃以上，宜傍晚施药，可发挥最佳作用。飞行相对高度6米，飞行速度2.5—3米/秒，行距4.5米。防治面积1950亩以上（具体飞防面积以实际虫害发生面积为准）。
四、定期监测
每月定期对红树林区域进行虫害监测，按照固定路线和监测点，观察记录红树林树木的叶片、枝干等部位的虫害发生情况，包括害虫种类、虫口密度、危害程度等信息。分析虫害种群动态变化趋势，以便及时掌握病虫害的发生发展态势，为防治工作提供科学依据，适时调整防治措施，确保红树林生态系统的健康稳定。
五、防治效果评估
在投放赤眼蜂或无人机飞防防治工作前、中、后进行红树林虫害监测，采取有效措施防止防治过程中环境污染事件发生，完成后对防治区域的防治效果进行监测和评估，通过对虫害死亡情况、红树林受危害情况和恢复情况进行监测，评估投放赤眼蜂或飞防的防治效果，防治效果需防治率达95%及以上。

	二、商务条款

	▲合同签订期
	自中标通知书发出之日起25日内。

	▲服务期限及服务地点
	服务期限：自签订合同之日起至2027年6月底完成验收。
服务地点：采购人指定地点。

	▲投标报价
	报价必须含以下部分，包括：
（1）服务费用（报价需包含但不限于“采购需求一览表”涉及的所有费用）；
本标项采购预算为人民币81.25万元，单价最高限价如下表：
	序号
	服务内容
	数量
	单位
	单价最高限价

	1
	赤眼蜂卵球
	65000
	个
	每个不高于11.00元

	2
	无人机喷药
	1950
	亩
	每亩不高于50.00元


（2） 包含但不限于材料费、劳务费用、食宿费用、交通费用、通讯费用、保险、税费、办公费用、专业问题咨询费用、成果论证、评审费、成果公开展示费用、后续技术支持及合同所示的所有责任义务和各种风险、招标代理服务费、验收费用等合同履约过程可预见或不可预见的一切成本、费用。在合同实施时，采购人将不予支付中标人合同以外的其他费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。中标人负责实施人员人身、设备安全，验收前，设备丢失自行负责。除此之外，采购人无需再另外支付与项目有关的任何费用。
（3） 本标项采用单价进行报价，单价超过各单价最高限价的投标无效；以各单项报价的合计作为价格分计算依据。

	▲服务要求
	1.中标供应商须严格遵守国家有关法律、法规的规定和广西壮族自治区山口红树林生态国家级自然保护区管理中心有关标准及纪律要求，确保报告结果真实有效。
2.采购人有权对中标供应商的服务内容质量进行监督、检查和考核。
3.中标供应商须配合完成采购人安排的临时性和应急性任务。
4.提供7*24小时电话热线支持和传真服务。服务期内出现任何问题，中标供应商须在1小时内电话响应，5小时内到达指定地点协助采购人处理并解决问题。
5.中标供应商须安排科学合理的工作方法，提高工作质量。拟投入本项目人员应具备相关专业知识，项目总负责人不少于1人且具有环境工程或生物学或生态学或林业工程相关专业高级工程师职称，项目技术人员不少于5人，技术负责人具有相关领域副高职称人员担任。
6.在合同履行期限内，采购人如有关于本标项服务内容产生的需要解决的任何问题，中标供应商须无条件对负责处理解决，产生的相关费用含在报价中。

	
▲验收要求
	1.项目验收：在项目结束后进行。
2.验收标准：按国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，及采购需求规定的要求。项目验收时由采购人或采购人委托的第三方验收小组对照采购文件要求及投标文件中的响应承诺进行验收。验收时需提交的材料包括：项目实施方案、病虫害防治总结报告、防治实施范围图、防治记录及相关影像资料。
3.验收过程中所产生的一切费用均由中标供应商承担，报价时应考虑相关费用。

	▲付款方式
	签订合同且本项目财政资金到位后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的50%预付款；乙方根据项目进度向甲方申请进度款，进度款不超过合同总金额的45%；剩余款项待项目验收合格且本项目财政资金到位后10个工作日内一次性支付完毕。

	其他要求
	1.采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
2.本项目所采购服务如需执行国家相关标准、行业标准、地方标准或其他强制性标准、规范的，应执行。
3.未尽事宜参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205 号]规定执行。



	采购需求一览表

	分标5

	序号
	标的名称
	数量
	单位
	采购需求

	1
	巡护管护
	1
	项
	    一、管护巡护区域划分
管护巡护区域以丹兜海片区、英罗港片区内分布有红树林的区域为主。依据巡护区域内的地理特征、红树林的生长区域、周边人类活动情况以及生态敏感度，划分出不同的巡护子区域，包括重点巡护区及一般巡护区。重点巡护区内红树林生态系统较为脆弱且具有代表性，安排经验丰富的巡护人员重点巡查；因靠近人类活动频繁区域，易受干扰的重点巡护区，增加巡护频次。远离人类活动密集区的红树林分布区作为一般巡护区域，但仍需保证巡护质量。
二、管护巡护频率与人员配置
根据不同片区红树林分布特点及地形条件，将人员分为不同小组，每组负责特定区域的巡护工作，同时根据天气情况还可使用无人机机场全天24 小时自动巡查， 以实现精细化管护确保对区域内红树林资源进行高频次、全方位的监测与保护。管护巡护 1 年，丹兜海片区、英罗港片区每月巡护均不少于 23 次；项目安排管护人员丹兜海片区8人、英罗港片区3人。采购人可根据实际工作需求，在不降低服务质量、不低于保底工作量的前提下，调整巡护片区、路线及频次要求。供应商应自行组织人员落实调整后的服务要求。项目服务总人次数不少于132人次，总合计工日不少于3036工日。
本项目以服务工日为工作量核算依据，供应商应确保每个有效服务工日完成约定的巡护管护任务。

三、管护服务内容
供应商应以服务成果为导向，自行组织人员、设备和技术力量完成下列服务内容。
1.巡护管护服务。在巡护管护期间，监控红树林及其周边环境，如病虫害、污染、人为破坏（非法采伐、放牧、狩猎、捕捞、网鸟、采种、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙、养殖、污水直排，外来人员非法采集动植物标本等）、自然灾害等情况，及时发现、劝阻、制止并上报破坏红树林资源的违法行为。巡护频率为每周巡护 5 次。
2.资源管理服务。负责红树林、野生动植物、森林、林地等资源的保护和监管，参与红树林的修复和管护、互花米草治理等项目实施工作，养殖塘监管等工作。管理湿地内的基础设施，如瞭望塔、界碑界桩、步道、标牌、指示牌、宣传牌等。涉及保护区图斑核查、督查等资源调查工作；相关工作数据的调查、统计、更新和归档工作
3.科研宣教服务。协助管理中心或科研团队进行生态调查和数据收集等科研工作，参与科普宣传等工作。协助红树林资源保护的宣传教育工作策划和执行，制定活动方案、组织宣传活动及科普讲解；组织参与各类科普宣教活动，如场地布置、设备、人员配备等；科普宣传资料的收集、整理和发布，制作科普宣传材料等；红树林资源信息收集、传播渠道的管理与运营；相关项目申报和实施；协助进行保护区内的资源调查、动植物、病虫害、外来物种监测和相关科研工作。负责科研监测、生态修复类、资源管护等项目方案的进度跟踪，收集统计相关项目进度信息及台账的收集整理归档等工作。
4.记录与报告。做好服务内容记录，定期提交服务报告。
5.群众人为活动引导与监管。对保护区内的游客、周边居民及其他人员开展生态保护宣传与行为规范指导，及时劝阻不文明游览行为（如污染环境、践踏植被、惊扰野生动物等），同时对集体赶海、观鸟等聚集性活动实施动态巡查，防止破坏湿地生态或引发安全隐患。
6.红树林巡护管护其他配套服务工作。
四、质量总体要求
1.按采购文件要求完成各项巡护管护、资源监管、科研宣教、群众引导、服务报告、临时应急等全部交办任务；
2.服务工时满足项目保底要求，隐患问题做到记录并按规定上报；
3.服务成果真实完整，按时提交；配合采购人抽查、核查工作；
4.供应商应服从采购人在服务范围、服务标准、验收要求等方面的合理要求，积极统筹本方人员配合各类服务；
5.落实相关安全作业要求。
五、服务不达要求情形
出现下列任意一类行为，视为服务存在问题： ①管护任务不到位，违规问题未及时排查、上报，造成风险扩大； ②消极推诿，拒不落实资源监管、科研宣教、专项管护服务及采购人合理提出的服务要求； ③台账记录弄虚作假、漏记缺记，报告迟报、不报，多次整改仍达不到基本要求； ④对群众违规行为不劝阻、不引导，引发生态扰动或安全隐患； ⑤对临时性管护服务事项处置懈怠，不满足工时与质量要求； ⑥不落实服务任务安全相关作业要求。
无论服务工作内容如何变化，供应商均应当遵守本文件全部质量标准及违约追责要求。
六、服务人员要求
1.服务人员应相对固定，年龄在18至60周岁之间，身体健康，能适应野外巡护作业，具备胜任岗位工作的身体条件。
2.供应商应承诺拟投入服务人员中至少有3名本科及以上学历，至少有4名大专学历，一半以上人员有相关工作经验。
3.供应商应在项目实施前向采购人报备拟投入服务团队的主要人员名单及资质证明材料，作为供应商履约能力的证明。采购人有权审查供应商的整体履约能力。供应商应确保实际投入人员符合本文件要求，并对人员资质的真实性和适岗性承担全部责任。
七、安全要求
1.供应商应统一为全员购买不低于100万元保额的意外伤害保险，相关费用包含在报价中。
2.供应商应组织服务人员开展安全生产等业务培训，培训记录报采购人备查。
八、服务成果
1.每月末后5个工作日内提交月度工作报告。
2.服务期满后 15个工作日内提交项目服务工作总结报告及全套档案资料。
3.所有成果资料真实、规范，采购人有权随时调阅检查。
九、供应商违约 
本项目违约主体为供应商。供应商违反采购文件、投标承诺等义务，或其行为与第五章“服务不达要求情形”相符的，即构成违约。
采购人可根据问题情节轻重，认定为一般违约或严重违约，出具书面问题告知，供应商可在规定时限内陈述申辩，采购人结合证据核实后作出处理。扣款可直接在进度款、结算款或履约保证金中抵扣，供应商无异议。
9.1 一般违约 
供应商存在下列情形，认定为一般违约，单次扣当月服务费的 5%—10%；当月累计2次及以上的，扣当月服务费15%，并约谈供应商项目负责人、限期整改：
1.漏巡空巡，缩短工时、提前离岗、虚假凑工日； 
2. 供应商擅自更换核心服务人员且未提前书面通知采购人，或实际投入人员资质明显不符合采购文件要求的； 
3.消极推诿、拒不服从采购人在服务成果、服务标准方面的合理调度要求，对临时、应急服务事项处置懈怠； 
4.台账记录不规范、报告迟报，经提醒可补正但整改不到位。
5. 巡护管护服务不到位，对管护区域内发生的病虫害、污染、人为破坏未及时发现、劝阻、制止或上报的；重点巡护区内红树林生态系统异常未在当日上报的；
6. 资源管理服务不到位，对红树林、野生动植物等资源未按要求进行日常监管导致受损未及时发现的；未参与修复管护、互花米草治理等项目实施的；养殖塘监管流于形式；湿地基础设施损坏未及时报告的；
7. 科研宣教服务不到位，未按要求协助生态调查和数据收集的；科普宣传活动未按要求策划执行的；
8. 群众引导监管不到位，对不文明游览行为未及时劝阻的；对集体赶海、观鸟等聚集性活动未进行动态巡查的。 
9.2 严重违约 
供应商存在下列情形，认定为严重违约，单次扣当月服务费 30%；年度累计2次严重违约的，采购人有权扣除全部履约保证金、中止或单方解除合同，全部损失与法律责任由供应商承担：
1.虚报、伪造服务及成果资料； 
2.服务严重失职，造成红树林生态破坏、重大生态隐患，或因服务不到位引发生态损害、舆情投诉、被上级通报或行政机关处罚； 
3.拒不服从采购人管理、屡改屡犯，或擅自转包、违法分包本项目； 
4.未按要求购买意外险、拖欠人员费用，或发生安全事故； 
5.挪用项目费用，或因供应商违约导致采购人被起诉、仲裁、调查、处罚及造成其他重大损失。
6. 资源管理严重失职，因巡护不到位导致红树林资源遭受实质性破坏的；互花米草等外来入侵物种因监管不力大面积扩散的；
7. 群众引导严重失职，对聚集性活动监管不力，引发安全事故、人员伤亡或重大生态损害的；
8. 对一般违约第5—8项经采购人书面责令整改后仍不改正的，直接升级为严重违约。 
供应商及其服务人员必须严格遵守采购人的各项规章制度。因违反上述制度造成的一切后果由供应商承担。若采购人在合同履行期间修订或出台新的保护管理制度，供应商须无条件遵守，本条款的扣罚标准随新制度同步适用。
十、其他要求
1.供应商应建立稳定的服务团队，确保核心人员相对固定，以保障服务连续性。供应商应与服务人员依法签订劳动或劳务合同，并独立负责人员管理、费用发放、劳动关系及人身安全保障等全部事项。供应商应将本项目的服务要求传达至服务人员，确保服务标准落实到位。供应商与服务人员之间的用工关系由供应商独立管理。
2.供应商负责管理服务人员工作档案、处理劳务纠纷和涉及劳动关系的所有事宜等。 
[bookmark: page59]3.如采购人认为供应商投入的服务能力不足以保证服务质量，有权要求供应商在 10日内补充或调整服务资源。供应商应积极响应，自行组织人员调配，确保服务标准不降低。如因监管要求或上级的制度要求，采购人需停止该项目服务，采购人会提前30日书面通知供应商、供应商应予以理解和支持，采购人不另行支付违约金。
4..供应商需为服务人员办理因工伤、疾病、意外伤害等事故中国家规定的赔偿手续等相关服务事宜。 
5.供应商挪用项目费用，除承担由此引发的一切法律责任外，采购人有权终止服务合同。
6.由于供应商未能履行本条约定的各项义务或由于供应商服务存在瑕疵，导致采购人遭受损失的，包括但不限于被起诉、仲裁，或被行政机关调查、检查或处罚，中标供应商应对采购人承担全部赔偿责任。
7.供应商应确保其投入的服务人员在服务过程中遵守采购人有关保护区管理、现场作业及安全管理的各项规定，切实承担相应责任。如因违约或服务不合格，或在服务期间发生事故，造成采购人损失，均应由供应商承担，采购人有权在应结算支付的费用中直接扣除。
8.供应商拖欠其服务人员相关费用，除承担由此引发的一切法律责任外，采购人有权依法终止服务合同。
9.本项目存在两种服务终止情形：①服务期限满 1 年；②实际结算金额达到预算上限 880400 元，二者以先到为准。此种情形下双方据实结算已完成合格服务费用，甲方不承担额外补偿。因上级监管政策要求停止服务的，甲方提前 30 日书面通知即可终止，不支付违约金。


	二、商务条款

	▲合同签订期
	自中标通知书发出之日起25日内。

	▲服务期限及服务地点
	服务期限：自签订合同之日起1年或本标项采购预算使用完为止。
服务地点：采购人指定地点。

	▲投标报价
	1.本项目采购预算（合同总价款）为人民币880400.00元，每位项目服务人员的工日单价最高限价为290.00元/工日/人；该工日单价包含人员费用、保险、培训、管理、税费等全部费用。供应商按人员工日单价进行报价，投标报价超过人员工日单价最高限价的，按无效投标处理。
2.结算金额＝实际工日量×中标单价金额，结算总金额不得超过合同总价款，合同履行期限1年内，采购人的结算总金额达到合同总价款且项目验收合格的，采购人不再继续进行委托任务。
3.投标报价是履行合同的最终价格，即满足全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程的价格；包含但不限于人工费、服务费、设备设施购置成本及费用、安装调试费、材料费、误工费、食宿费、通讯费、税费、保险、验收及合同所示的所有责任义务和各种风险等合同履约过程可预见或不可预见的一切成本、费用。供应商在固定总价中必须考虑各种风险费用。在合同履行过程中，采购人不予支付合同以外的其他费用。项目服务人员人身、设备安全部由供应商负责。除此之外，采购人无需再另行支付与项目有关的任何费用。
4.本标项按人员工日单价报价作为价格分计算依据。

	▲服务要求
	1.中标供应商须严格遵守国家有关法律法规的规定和广西壮族自治区山口红树林生态国家级自然保护区管理中心有关标准及纪律要求。
2.采购人有权对中标供应商的服务内容质量进行监督、检查和考核。
3.中标供应商须配合完成采购人安排的临时性和应急性任务。
4.提供7*24小时电话热线支持和传真服务。服务期内出现任何问题，中标供应商须在1小时电话响应，5小时内到达指定地点协助采购人处理并解决问题。
5.在合同履行期限内，采购人如有关于本标项服务内容产生的需要解决的任何问题，中标供应商须无条件负责处理解决，产生的相关费用含在报价中。
6.中标供应商须安排科学合理的工作方法，提高工作质量。拟投入本项目人员应具备相关专业知识。

	
▲验收要求
	1.项目验收：符合本项目采购需求及投标文件具体承诺内容（完成项目目标任务）。
2.验收标准：按国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，及采购需求规定的要求。项目验收时由采购人或采购人委托的第三方验收小组对照采购文件要求及投标文件中的响应承诺进行验收。
3.验收过程中所产生的一切费用均由中标供应商承担，报价时应考虑相关费用。

	▲付款方式
	1.结算金额＝实际工日量×中标工日单价金额；
2.签订合同且本项目财政资金到位后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的10%预付款；乙方根据项目进度向甲方申请进度款，进度款不超过合同总金额的75%；剩余款项待项目验收合格且本项目财政资金到位后10个工作日内一次性支付完毕。

	▲保密要求
	中标供应商在项目实施过程中获取的各类技术文件、信息或采购人提供的内部资料、技术文档和信息，未经采购人许可，不得以任何形式泄露给第三方。签订合同时需提供保密承诺函。

	其他要求
	1.采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
2.本项目所采购服务如需执行国家相关标准、行业标准、地方标准或其他强制性标准、规范的，应执行。
3.未尽事宜参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205 号]规定执行。



















附件1：


节能产品政府采购品目清单
	[bookmark: _Hlk72765337]品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A020101 计算机设备
	★A02010104 台式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010105 便携式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010107 平板式微型计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380）

	2
	A020106 输入输出设备
	A02010601 打印设备
	A0201060101 喷墨打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）

	
	
	
	★ A0201060102 激光打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）

	
	
	
	★ A0201060104 针式打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）

	
	
	A02010604 显示设备
	★ A0201060401 液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	A02010609 图形图像输入设备
	A0201060901 扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为 15 页/分的针式打印机相关要求

	3
	A020202 投影仪
	
	
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）

	4
	A020204 多功能一体机
	
	
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）

	5
	A020519 泵
	A02051901 离心泵
	
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB 19762）

	6
	A020523 制冷空调设备
	★A02052301 制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB 37480）

	
	
	
	水源热泵机组
	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 29540）

	
	
	★A02052305 空调机组
	多联式空调（热泵）机 组 ( 制 冷量>14000W)
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量>14000W)
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB 37479）

	
	
	★A02052309 专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399 其他制冷空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔 第 1 部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔 第 2 部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A020601 电机
	
	
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB 18613）

	8
	A020602 变 压 器
	配电变压器
	
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052）

	9
	★A020609 镇 流器
	管型荧光灯镇流器
	
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A020618 生活用电器
	A0206180101 电冰箱
	
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2）

	
	
	★A0206180203 空调机
	房间空气调节器
	《转速可控型房间空气调节器能效 限 定 值 及 能 效 等 级》 （ GB21455-2013），待 2019 年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）实施。

	
	
	
	多联式空调（热泵）机 组 （ 制 冷 量 ≤14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量≤14000W)
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A0206180301 洗衣机
	
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB 12021.4）

	
	
	A02061808 热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB 26969）

	11
	A020619 照明设备
	★ 普通照明用双端荧光灯
	
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB 19043）

	
	
	LED 道路/隧道照明产品
	
	《道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）

	
	
	LED 筒灯
	
	《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》（GB 30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流 LED 灯
	
	《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》（GB 30255）

	12
	★A020910 电 视设备
	A02091001 普通电视设备（电视机）
	
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A020911 视 频设备
	A02091107
视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850），以数字信号为主要信号输入的监
视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520）

	14
	A031210 饮 食 炊事机械
	商用燃气灶具
	
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A060805 便 器
	坐便器
	
	《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502）

	
	
	蹲便器
	
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A060806 水 嘴
	
	
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB25501）

	17
	A060807 便
器冲洗阀
	
	
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28379）

	18
	A060810 淋浴器
	
	
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。
2.以“★”标注的为政府强制采购产品。




附件2：
中小微企业划型标准
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。



附件3：
采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目成交供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：
	验收方式：
	自行验收 委托验收

	序号
	名称
	货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准）
	数量
	金额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合 计
	
	

	合计大写金额：  仟  佰  拾  万  仟  佰  拾  元

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	验收具体内容
	（应按采购合同、采购文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)

	验收小组意见
	验收结论性意见：

	
	有异议的意见和说明理由：
签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或者其他相关人员签字：
或者受邀机构的意见（盖章）：

	成交供应商负责人签字或者盖章：

联系电话：                年  月  日
	采购人或者受托机构的意见（盖章）：

联系电话：                  年  月  日



附件4：
采购项目履约保证金退付意见书

	供
应
商
申
请
	项目编号：

	
	项目名称：

	
	
该项目已于年月日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于年月日已满，请将履约保证金
（大写）¥（小写）退付到达以下账户。
单位名称：
开户银行：
帐    号：
联系人及电话：

                           供应商签章：
                                                年    月    日

	采
购
单
位
意
见
	
退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额：


联系人及电话：                                

 采购人签章：
                                                年    月    日

	备注
	


注：供应商凭经采购人审批的退付意见书到履约保证金收取单位财务部门办理履约保证金退付事宜。
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[bookmark: _Toc18664][bookmark: _Toc2582]第三章  投标人须知
[bookmark: _Toc254970667][bookmark: _Toc254970526]投标人须知前附表
	条款号
	编列内容

	1
	1.投标人的资格要求详见招标公告。
2.投标人出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动：
2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。
2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

	[bookmark: _8.1][bookmark: _9.2][bookmark: _5]2
	本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。

	3
	√不允许分包
□允许分包
分包内容：                                     。
分包金额或者比例：                                     。

	4
	√不组织现场考察
□组织现场考察：
详见《第二章采购需求》

	
	√不组织召开开标前答疑会
□组织召开开标前答疑会
会议开始时间：/年/月/日/时/分，逾期后果自负。会议地点：/

	[bookmark: _13.1]5
	报价文件：
1.投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
2.开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则按无效投标处理）
3.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。如《中小企业声明函》
注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。

	[bookmark: _13.2]
	资格证明文件
1.投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则按无效投标处理）
2.投标人依法缴纳税收的相关材料：2026年3月以来内任意1个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供符合免税条件的证明材料。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理）
3.投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料：2026年3月以来任意1个月的依法缴纳社会保障资金的缴费证明材料（如：专用收据、社会保险缴纳清单或者社保部门的证明）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理）
4.投标人财务状况报告：2025年度财务报表（财务报表至少包含资产负债表、利润表、现金流量表）复印件或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业投标的提供企业信用报告，投标人属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年）；（必须提供，否则按无效投标处理）
5.投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
6.投标声明函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
7、中小企业声明函或残疾人企业声明函或监狱企业证明文件（必须提供，否则按无效投标处理）
8.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。
注：以上标明“必须提供”的材料的，必须加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。

	[bookmark: _13.3]
	商务及技术文件：
1.无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
2.投标保证金提交凭证；（必须提供，否则按无效投标处理）
3.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（必
须提供，否则按无效投标处理）
4.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必
须提供，否则按无效投标处理）
5.商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
6.技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
7.服务方案（格式自拟）【如项目前期准备、项目实施计划（人员构成、技术服务、
技术培训）等】；（必须提供，否则按无效投标处理）
8.项目实施人员一览表（格式后附）；（如有请提供）
9.投标人情况介绍（格式自拟）；
10.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。
注：以上标明“必须提供”的材料的，必须加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。

	[bookmark: _13.5][bookmark: _13.4][bookmark: _16.2]6
	投标报价是履行合同的最终价格，必须包含满足本次投标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包含投标服务、货物、工程的成本、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训、税费等所有费用。（采购需求另有约定的，从其约定）

	[bookmark: _17.1]7
	投标有效期：自投标截止之日起90日。

	[bookmark: _18]
8
	□本项目不收取投标保证金。
√本项目收取投标保证金，具体规定如下：
投标保证金的金额：详见招标公告。
投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函），禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前从投标人账户交至指定账户并且到账（开户名称：广西泓贯项目咨询管理有限公司，开户银行：招商银行股份有限公司南宁五一路支行，银行账号：771903556710001）；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。
相关要求：
1）投标保证金采用银行转账交纳方式，投标人转账时请在银行转账底单备注“项目编号+投标保证金”，在投标截止时间前交至指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于投标文件中，否则投标无效。
2）投标保证金采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函）交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函）的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于投标文件中，否则投标无效。投标人必须在投标截止时间前采用现场或邮寄方式将单独密封的支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函原件提交给采购人或者采购代理机构，未按时提交的，投标无效，由采购人或者采购代理机构向投标人出具回执（邮寄方式的除外），并妥善保管。
3）投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。
备注：
1）投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。
2）投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。
3）支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。
4）保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。
5）采用银行、保险机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。

	[bookmark: _21.1][bookmark: _19.2]9
	本项目不接受电子备份投标文件

	10
	1. 提交投标文件截止时间：详见招标公告
2.投标地点：详见招标公告

	[bookmark: _23]11
	1.开标时间：详见招标公告
2.开标地点：详见招标公告

	12
	电子投标文件解密时间：30分钟

	[bookmark: _25.3]13
	采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。
查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。
信用查询截止时点：资格审查结束前
查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在“广西政府采购云平台”作为附件上传保存。
信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。

	[bookmark: _26]14
	评标委员会的人数：5人或以上单数。

	[bookmark: _28.3]15
	评标方法：
√综合评分法
□最低评标价法

	[bookmark: _29.2.2（2）]16
	商务要求评审中允许负偏离的条款数为0项。
采购需求及技术要求评审中允许负偏离的条款数为 0  项。

	17
	中标候选人推荐数量：
根据评审总得分由高到低排列次序，推荐为前三名为中标候选人。

	18
	采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：
√依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、故障响应时间短优先的顺序确定；
□随机抽取；

	[bookmark: _39.1]19
	□本项目不收取履约保证金。
√本项目收取履约保证金，具体规定如下：
履约保证金金额：每分标按中标金额的2%收取。
签订合同前交至指定账户，否则不予签订合同
履约保证金递交方式：银行转账、电汇或网上支付、支票、汇票、本票或者银行、
保险机构出具的保函（含电子保函）等非现金方式
履约保证金退付方式、时间及条件：项目验收完成后无息退付。
由中标人向履约保证金收取单位提供《政府采购项目合同验收书》、《政府采购项
目履约保证金退付意见书》，保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。
履约保证金收取单位指定账户：
开户名称：广西壮族自治区山口红树林生态国家级自然保护区管理中心
开户银行：中国农业银行股份有限公司北海海城支行
银行账号：20710101040010529
备注：
[bookmark: _Hlk54170335]1.根据桂财采〔2024〕55号《 广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》规定，采购文件要求中标或者中标人提交履约保证金的，履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的5%，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。
2.履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。
3.采用银行、保险机构出具的保函（含电子保函）的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。

	[bookmark: _40.1]20
	签订合同携带的证明材料： 
委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。
法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。

	21
	接收质疑函方式：以书面形式
质疑联系部门及联系方式：广西泓贯项目咨询管理有限公司
联系电话：0771-3313954 
通讯地址：南宁市那洪大道7号研祥智谷A1栋705号房
现场提交质疑办理业务时间：工作日每天9时00分到12时00分，15时00分到18时00分，双休日和法定节假日不办理业务。
监督部门：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处
联系电话：0771-5331544
联系地址：南宁市青秀区桃源路69号

	[bookmark: _41][bookmark: _42]22
	1.采购代理费支付方式：
√本项目代理服务费由中标人在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。
□采购人支付。
2.采购代理费收取标准：
[bookmark: OLE_LINK17]√以分标（□中标金额/√采购预算/□暂定中标金额/□其他）为计费额，按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准（□货物招标/√服务招标/□工程招标）采用差额定率累进法计算出收费基准价格收取。
□固定采购代理收费：
3. 账户信息： 
账户名称：广西泓贯项目咨询管理有限公司
开户银行：招商银行股份有限公司南宁五一路支行
银行账号：771903556710001

	23
	解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

	24
	1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。
2.本招标文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经“广西政府采购云平台”认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。
[bookmark: OLE_LINK2]3.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。
4.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。

	特别说明
	因项目存档需要，中标供应商须按以下要求提供纸质版投标文件：在中标通知书发出后5天内须提交2套纸质版投标文件(含资格证明文件、报价文件、商务技术文件)给采购代理机构。提交的纸质版投标文件必须与上传广西政府采购云平台的电子投标文件内容一致（为广西政府采购云平台下载的盖章版本），不允许有改动。如项目验收时因所提供的纸质投标文件与评标的投标文件不一致造成纠纷时，所有责任由中标人承担。




投标人须知正文
一、总则
[bookmark: _Toc254970527][bookmark: _Toc254970668]1.适用范围
1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。
1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
[bookmark: _Toc254970669][bookmark: _Toc254970528]2.定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。
2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
    2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
2.7“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。
2.8“正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。
2.9“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。
[bookmark: _Toc254970529][bookmark: _Toc254970670]2.10“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。
3.投标人的资格要求
投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _Toc254970671][bookmark: _Toc254970530]4.投标委托
投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。
[bookmark: _5.投标费用][bookmark: _Toc254970672][bookmark: _Toc254970531]5.投标费用
投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。
6.联合体投标
6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。
6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。
6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。
7.转包与分包             
[bookmark: _Toc254970673][bookmark: _Toc254970532]7.1本项目不允许转包。
7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。
7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
8.特别说明
8.1如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。
8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。
9.回避与串通投标
9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者编制标书硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况； 
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。
9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：
（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；
（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；
（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。
[bookmark: _Toc254970534][bookmark: _Toc254970675]二、招标文件
10.招标文件的组成
（1）招标公告；
（2）采购需求； 
（3）投标人须知；
（4）评标方法及评标标准；
（5）拟签订的合同文本；
（6）投标文件格式。
11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会
 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
11.2 投标人应认真审阅本公开招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。
11.3 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知(在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告及平台短信通知)所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。发出的澄清或者修改不影响投标文件编制的也应在截标前3日发出。
11.4 采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，将变更时间将在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。
[bookmark: _Toc254970676][bookmark: _Toc254970535]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc254970677][bookmark: _Toc254970536]12.投标文件的编制原则
投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
13.投标文件的组成
[bookmark: _13.5投标文件电子版：具体材料见“投标人须知前附表”。][bookmark: _Toc254970678][bookmark: _Toc254970537]投标文件由报价文件、资格证明文件、商务及技术文件三部分组成。
[bookmark: _13.1报价文件:_具体材料见“投标人须知前附表”。]（1）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _13.2资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。]（2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _13.3商务文件:_具体材料见“投标人须知前附表”。]（3）商务及技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
14.投标文件的语言及计量
14.1语言文字
投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
14.2投标计量单位
招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。
15.投标的风险
投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。
[bookmark: _Toc254970679][bookmark: _Toc254970538]16.投标报价
16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。
[bookmark: _16.2投标报价具体定义见投标人须知前附表。]16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。
16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。
17.投标有效期
[bookmark: _17.1投标有效期应按“投标人须知中的前附表”规定的期限。]17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。
[bookmark: _Toc254970540][bookmark: _Toc254970681]17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。
17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。
[bookmark: _18.投标保证金][bookmark: _Toc254970682][bookmark: _Toc254970541]18.投标保证金
18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。
18.2投标保证金的退还
未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。 
18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。
18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；
（2）未按规定提交履约保证金的；
（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；
[bookmark: _Toc254970683][bookmark: _Toc254970542]（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；
（6）法律法规规定的其他情形。
19.投标文件的编制
 19.1投标人应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”（请自行前往“广西政府采购云平台”进行下载），并按照本项目招标文件规定的格式和顺序和“广西政府采购云平台”的要求编制并加密。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。
[bookmark: _19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制]19.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。
   19.3投标文件须由投标人在规定位置签字（或者电子签名）、盖章（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。
19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，并与“广西政府采购云平台”中获取招标文件的投标人名称一致，投标人为自然人的，标注的投标人名称应与身份证姓名及签名一致，否则按无效投标处理。
 19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。
20.电子备份投标文件
电子备份投标文件是指通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份投标文件详见在“投标人须知前附表”。
21.投标文件的提交
[bookmark: _21.1投标人必须在“投标人须知中的前附表”规定的投标文件接收时间和投]21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件提交截止时间前将电子投标文件提交至投标地点。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至“广西政府采购云平台”。
21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求加密的电子投标文件，“广西政府采购云平台”将拒收。
22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回
[bookmark: _Toc254970684][bookmark: _Toc254970543]22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登录“广西政府采购云平台”，依次进入“服务中心”中查看 “电子投标文件制作与投送教程”）
22.2“广西政府采购云平台”收到投标文件后向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。
22.3在投标截止时间后，采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。
[bookmark: _Toc254970685][bookmark: _Toc254970544]四、开标
[bookmark: _23.开标时间和地点]23.开标时间和地点
开标时间及地点详见“投标人须知前附表”
24.开标程序
24.1提交投标文件截止时间止，投标人不足3家的，不得开标。
24.2采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“广西政府采购云平台”组织线上开标活动，所有供应商均应当准时在线参加，投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。
24.3开标程序
（1）解密电子投标文件。“广西政府采购云平台”按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“广西政府采购云平台”向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按“投标人须知前附表”规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须凭加密时所用的CA锁准时登录到“广西政府采购云平台”电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。投标人未在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，投标人的投标文件作无效处理。
（2）电子唱标。投标文件解密结束，宣布的内容均在“广西政府采购云平台”远程开标大厅展示，具体详见“投标人须知前附表”；
（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认是否有异议，未确认的视同认可开标结果。
（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
（5）开标结束。
特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。
五、资格审查
25.资格审查
 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构通过电子开评标系统依据招标文件对电子投标文件进行线上资格审查。
 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。
[bookmark: _25.3_投标人有下列情形之一的，资格审查不通过而导致其投标无效：]25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：
（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（2）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，“广西政府采购云平台”已与“信用中国”网站、中国政府采购网实现数据对接，可直接在线查询）
（3）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；
（4）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；
（5）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。
25.4合格投标人不足3家的，不得评标。
六、评标
[bookmark: _26.组建评标委员会]26.组建评标委员会
26.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
26.2参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。
26.3采购代理机构应当基于“广西政府采购云平台”随机抽（选）取评审专家。
27.评标的依据
评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
28.评标原则
28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。
[bookmark: _28.3评标方法。本项目将按须知前附表规定的评标办法进行评标，具体评标]28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。
28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。
29.评标方法及中标候选人推荐
29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。
29.2商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“投标人须知前附表”。
29.3中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。
29.4电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可以中止电子交易活动：
（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；
（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。
29.5出现下列情形之一的，应予废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。
[bookmark: _Toc254970687][bookmark: _Toc254970546]

七、中标和合同
30确定中标人
30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。
30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。
30.3出现下列情形之一的，应予废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。
31. 结果公告
31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。
以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。
31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。
32.发出中标通知书
    在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过“广西政府采购云平台”发出电子中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。
33. 无义务解释未中标原因
采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因。
34.合同授予标准
合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。
35.履约保证金
[bookmark: _39.1中标人须于签订合同前按本须知前附表规定的金额转账或电汇到指定账]35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。
35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。
36.签订合同
[bookmark: _40.1投标人接到中标通知书后，按须知前附表规定向采购人出示相关资格证] 36.1签订电子采购合同：中标人领取电子中标通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。
 线下签订纸质合同：投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。
36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。
    36.3中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。
36.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
36.5采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。
36.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。
36.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
[bookmark: _41.政府采购合同公告]37.政府采购合同公告
采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
38. 询问、质疑和投诉
38.1询问
38.1.1供应商在开标前对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构项目负责人提出询问。
38.1.2采购人或采购人委托的采购代理机构自受理询问之日起3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复内容不得涉及商业秘密。
38.1.3 询问事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。
 38.2质疑
38.2.1供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，质疑有效期结束后，采购人或采购代理机构不再受理该项目质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下： 
（1）潜在供应商依法获取公开招标文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在公开招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。委托代理协议无特殊约定的，对公开招标文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对公开招标文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。
（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或代理机构提出，由采购人或代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。
（3）供应商认为中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应当在中标或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。
38.2.2供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则，不得进行虚假、恶意质疑。
38.2.3 质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。
38.2.4 质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：
（1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商（潜在供应商已依法获取可质疑的采购文件的，可以对该采购文件质疑）；
（2）质疑函内容符合本章第38.2.5项的规定；
（3）在质疑有效期限内提起质疑；
（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；
（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理； 
（6）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；
（7）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；
（8）财政部门规定的其他条件。
 38.2.5 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据（列明权益受到损害的事实和理由）；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。
38.2.6采购人或采购人委托的采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。对不符合质疑条件的质疑，答复不予受理，并说明理由；对符合质疑条件的质疑，对质疑事项作出答复
38.2.7采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：
（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。
（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。
质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
38.3投诉
38.3.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监督管理部门提起投诉，投诉联系方式见“投标人须知前附表”。
38.3.2  投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）（投诉书格式后附）：
（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等； 
（2）质疑和质疑答复情况及相关证明材料； 
（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
（4）事实依据；
（5）法律依据；
（6）提起投诉的日期。
（7）附件材料：营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围）。
38.3.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。
38.3.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：
（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；
（2）提起投诉前已依法进行质疑；
（3）投诉书内容符合本章第38.3.2项的规定；
（4）在投诉有效期限内提起投诉；
（5）属于政府采购监督管理部门管辖；
（6）同一投诉事项未经政府采购监督管理部门投诉处理；
（7）国务院财政部门规定的其他条件。
38.3.5  政府采购监督管理部门自受理投诉之日起30个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。并将投诉结果在http://zfcg.gxzf.gov.cn (广西壮族自治区政府采购网)发布。
38.3.6  政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。
[bookmark: _八、其他事项]八、其他事项
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39.1代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”。
39.2代理服务收费标准：代理服务费参照桂价费〔2011〕55号收费标准（服务类型）采用差额定率累进法计算向中标供应商收取；以中标价格为计费额，参照下表收费标准，采用差额定率累进法计算出收费；发布中标结果公告后，中标人须向代理机构一次付清服务费。
招标代理服务收费标准表
	费率
中标金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100～500万元
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500～1000万元
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000万元～1亿元
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	0.004%
	0.004%
	0.004%


注：
招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某服务招标代理业务中标金额为600万元，计算招标代理服务收费额如下：
100万元×1.5%=1.50万元
（500-100）万元×0.8%=3.20万元
（600-500）万元×0.45%=0.45万元
合计收费=1.50+3.20+0.45=5.15（万元）。
40. 需要补充的其他内容
40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。
40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。
40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。
依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
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第四章  评标方法及评标标准


一、评标方法
本项目采用 综合评分法进行评审。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
二、评标程序
1.符合性审查
评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形
投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。
2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：
（1） 报价文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；
（2） 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
（3） 报价超出招标文件相应规定最高限价，或者超出相应采购预算金额的；
（4） 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；
（5） 修正后的报价，投标人不确认的；
（6） 投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的。
（7） 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。
1. 2.2在商务及技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：
1. 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
1. 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的； 
1. 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
1. 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13条“商务及技术文件”规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；
1. 商务要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；
1. 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；
1. 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；
1. 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
1. 属于投标人须知正文第9.2条情形的；
1. 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；
1. 投标文件中承诺的投标有效期低于招标文件要求的期限的；
1. 虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；
1. 招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；
1. 未响应招标文件实质性要求的。
（15）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
3.澄清补正
对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在“广西政府采购云平台”发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在“广西政府采购云平台”接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖投标人电子签章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。
未按评标委员会的要求作出明确澄清、说明或者更正的投标人的投标文件将按照有利于采购人的原则由评标委员会进行判定。
4.投标文件修正
4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
    4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。
4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。
5.比较与评价
5.1采用综合评分法的
5.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
5.2评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
1. 评审委员会成员要根据政府采购法律法规和采购文件所载明的评审方法、标准进行评审。对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。
1. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。
5.3评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。
5.4各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。
5.5评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。
5.6起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
6.评审复核
6.1评标报告签署前，评标委员会要对评审结果进行复核，复核意见要体现在评标报告中。
6.2评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
　　（一）分值汇总计算错误的；
　　（二）分项评分超出评分标准范围的；
　　（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
　　（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。
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评标方法及评分标准
评审依据：评标委员会将以采购文件及投标文件为评审依据，对供应商的报价、技术、商务等方面内容按百分制打分。（计分方法按四舍五入取至百分位）
分标1：
	序号
	评审因素
	评审因素具体内容
	分值

	1
	价格分
	（1）本项目为专门面向中小企业采购的项目，供应商不重复享受政策价格扣除。最终中标供应商的中标金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。
（2）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。
（3）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（4）评审报价＝最后报价。
（5）以进入比较与评价环节的最低的评审报价为基准价，基准价得分为 20分。
（6）价格分计算公式：
报价得分=（基准价/供应商有效最后报价）× 20分
注：本标项采用单价进行报价，单价超过各单价最高限价的投标无效；以各单项报价的合计作为价格分计算依据。
	20分

	2
	技术分
	评审因素

	2.1
	实施方案（主要分部分项实施方法及技术措施）、实施部署及现场组织管理机构
	[bookmark: OLE_LINK47][bookmark: OLE_LINK48]一档（5分）：实施方案基本合理，但内容简单，约包含对具体实施方法及技术措施的分析、对实施部署及现场组织管理机构的分析，内容简单，有可行性。
二档（10分）：实施方案合理详尽，约包含对具体实施方法及技术措施的分析、对实施部署及现场组织管理机构的分析、对现状分析，有安全措施，内容充实，有可行性。在实施工艺、实施方法、技术等方面有保证工期的具体措施。
三档（15分）：有项目实施组织结构图、工作进度计划表、劳动力使用计划、安全措施，计划非常详细、合理可行。在实施工艺、实施方法、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当。
未提供不得分。
	15分

	2.2
	突发事件的应急处理方案
	一档（6分）：突发事件的应急处理方案有简单的处理方案。
二档（12分）：突发事件的应急处理方案有具体的对突发性社会群体事件、负面舆论事件的处理方案，对应急预案的针对性、实用性和可操作性有分析。
三档（20分)：突发事件的应急处理方案有详细具体的对突发性社会群体事件、负面舆论事件的处理方案，有社区利益方矛盾解决方案，应急预案具有针对性﹑实用性和可操作性有详细分析和预防。
未提供不得分。
	20分

	2.3
	拟投入的主要物资计划、劳动力安排计划方案分
	未提供拟投入的主要物资计划、劳动力安排计划方案的不得分。
一档（3分）：投入的主要物资有组织计划，基本满足施工需要。各主要施工工序有劳动力安排计划，有各工种劳动力安排计划，基本能满足施工需要。
二档（6分）：投入的主要物资计划与进度计划呼应，满足施工需要，定量定点堆放物资。各主要施工工序有周密的劳动力安排计划，不窝工，有各工种劳动力安排计划，能满足施工需要。
三档（10分）：投入的主要物资计划与进度计划呼应，满足施工需要，材料物资采购及供应保证措施，定量定点堆放物资。各主要施工工序有周密的劳动力安排计划，不窝工，各工种劳动力安排计划切实高效，有切实有效的劳动力保障措施，能满足施工需要且衔接得当。
	10分

	2.4
	确保服务质量的技术组织措施方案分
	未提供确保服务质量的技术组织措施方案的不得分。
一档（5分）：有质量技术管理班子和制度，主要工序有质量技术保证措施和手段。
二档（10分）：有质量技术管理班子和制度，主要工序有质量技术保证措施和手段、自控体系、准备阶段和服务过程质量控制措施，能保证技术质量，满足采购文件的质量要求及验收规范要求。
三档（15分）：有专门的质量技术管理班子和制度，明确管理班子质量责任，主要工序有质量技术保证措施和手段、自控体系、准备阶段、服务过程、验收及交付阶段质量控制措施，有服务质量验收制度，服务质量保修方案，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准及验收规范要求。
	15分

	3
	商务分
	评审因素

	3.1
	拟投入人员

	除项目负责人外，拟投入人员中具备生态学、风景园林或林学类中级工程师职称每增加1人得0.5分，具备生态学、风景园林或林学类高级工程师及以上职称每增加1人得1分，满分8分。
有类似科研院所（大中院校）专业科研团队技术支撑得2分。
1. 以上人员不可重复计分；
2.投标文件中须提供身份证，毕业证或职称证书复印件及供应商自投标文件提交截止时间前6个月内为上述人员缴纳的任意1个月的社保证明（退休人员无社保证明的，提供退休证明及供应商的聘用合同）或提供上述人员为本公司的正式员工的承诺函，复印件均加盖供应商公章，未按要求提供不得分。
	10分

	3.2
	业绩分
	供应商自2023年1月1日以来，承接过类似项目的业绩，每个得2分，满分10分。需提供合同或中标（成交）通知书复印件加盖供应商公章。
	10分

	总得分为以上各项评审因素得分合计




























分标2：
	序号
	评审因素
	评审因素具体内容
	分值

	1
	价格分
	（1）本项目为专门面向中小企业采购的项目，供应商不重复享受政策价格扣除。最终中标供应商的中标金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。
（2）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。
（3）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（4）评审报价＝最后报价。
（5）以进入比较与评价环节的最低的评审报价为基准价，基准价得分为 20分。
（6）价格分计算公式：
报价得分=（基准价/供应商有效最后报价）× 20分
注：本标项采用单价进行报价，单价超过各单价最高限价的投标无效；以各单项报价的合计作为价格分计算依据。
	20分

	2
	技术分
	评审因素

	2.1
	项目实施方案
	提供的项目实施方案内容未达到一档要求的不得分：
一档（5分）：供应商提供的项目实施方案对项目的整体要求理解不够准确，方案可操作性不强；
二档（10分）：供应商提供的项目实施方案基本理解项目的整体要求，提供有作业流程和作业规范，基本合理，提供对项目的重点和难点理解基本准确，方案基本可行；
三档（15分）：供应商提供的项目实施方案对项目的整体要求理解正确，提供合理的作业流程和作业规范，有具体技术路线措施，对项目的重点和难点、工作内容理解准确，对项目政策背景的理解正确全面；提供废旧设施后期处理方案，处理方式符合环保要求，整体方案具有可行性。
四档（20分）：供应商提供的项目实施方案对项目的整体要求理解正确，作业流程科学合理，能详细说明作业流程细节并符合作业规范，方案操作性强，技术路线科学合理，对项目的重点和难点、工作内容理解和掌握完全准确，并提供明确的技术路线、技术分析和具体措施，对项目政策背景的理解正确全面；提供详细的废旧设施后期处理方案，处理方式符合环保要求，提供可行的再利用的方案，能确保资源的有效利用；整体方案可行性强，完全满足项目的实际需求。
	20分

	2.2
	作业质量和安全保障方案分
	未提供作业质量和安全保障方案或提供的方案内容未达到一档要求的不得分：
一档（3分）：提供有作业质量和安全保障方案，整体质控措施不够完善。
二档（6分）：提供的作业质量和安全保障方案内容基本贴合项目实际，提供有用船安全措施，上述内容基本可行。
三档（9分）：提供的作业质量和安全保障方案内容贴合项目实际，提供有作业质量控制、用船安全措施和作业安全措施，上述内容基本完整，整体质控措施可行。
四档（12分）：作业质量和安全保障方案完善，具有针对性的作业数据检查、作业质量控制以及反馈纠错措施；具有切实有效地用船安全措施和作业安全措施，能有效的保障项目的开展。
	12分

	2.3
	服务响应方案
	未提供服务响应方案或提供的内容未达到一档要求的不得分：
一档（5分）：服务承诺基本满足采购文件要求，响应程度满足项目要求。
二档（10分）：服务承诺满足采购文件要求，内容基本完整、可行，响应程度满足项目要求，按采购文件要求对采购人进行服务，服务期内出现任何项目问题，供应商承诺在15分钟内电话响应，3小时内到达指定地点协助采购人处理并解决问题；提供的项目移交方案内容不够具体。
三档（15分）：服务承诺优于采购文件要求，内容完整、齐全、可行，响应程度高，按采购文件要求对采购人进行服务，服务期内出现任何项目问题，供应商承诺在5分钟内电话响应，2小时内到达指定地点协助采购人处理并解决问题；提供有详细的项目移交方案（至少包括管理资料移交和工作移交等），且提供有成果文件移交的后续服务承诺，后续服务承诺内容具体，有利于采购人对项目的整体管控。
	15分

	2.4
	拟投入人员管理方案
	提供人员管理方案内容未达到一档要求的不得分：
一档（4分）：提供的人员管理方案内容不全面，包含有服务人员工作安排计划，对人员岗位设置制定有相应的岗位职责及分工说明。
二档（8分）：提供的人员管理方案内容完善，包含有服务人员工作安排计划，对人员岗位设置制定有相应的岗位职责及分工说明并具有人员管理制度。
三档（12分）：提供的人员管理方案内容完善、合理，对服务人员的数量，专业及工作安排计划有详细说明。并对人员岗位设置制定有相应的岗位职责、岗位分工说明；针对本项目制定合理的拟投入人员的管理制度、考核管理及人员管理办法。
	12分

	2.5
	应急方案
	由评标委员会根据供应商提供的应急方案进行独立评审，应急方案里有对突发事件、工人意外事故、特殊天气（如台风、暴雨、暴风等）等的应急预案。未提供应急方案或方案内容未达到一档要求的不得分。
一档（6分）：提供的应急方案不够完整，部分具有可操作性；
二档（9分）：方案内容基本完整、具有可操作性，对部分突发事件有应对处置流程措施；
三档（12分）：方案内容完整、有合理性和可操作性，根据各种突发事件，提供相应有效的应对处置流程措施，提供完善的遇险方案措施；
四档（15分）：方案内容明确、详尽，有合理性及可操作性，根据各种突发事件，提供相应有效的应对处置流程措施，提供完善的遇险方案措施。特别针对突发性社会群体事件、负面舆论事件的处理方案，有详细的分析和预防措施，应急预案具有针对性﹑实用性和可操作性。
	15分

	3
	商务分
	评审因素

	3.1
	业绩分
	2023年1月1日以来供应商具有类似项目的业绩，每提供一份证明材料得2分，满分6分。（须提供有效的合同或中标（成交）通知书复印件并加盖供应商公章，否则不予计分）。
	6分

	总得分为以上各项评审因素得分合计



分标3：
	序号
	评审因素
	评审因素具体内容
	分值

	1
	价格分
	（1）本项目为专门面向中小企业采购的项目，供应商不重复享受政策价格扣除。最终中标供应商的中标金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。
（2）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。
（3）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（4）评审报价＝最后报价。
（5）以进入比较与评价环节的最低的评审报价为基准价，基准价得分为 20分。
（6）价格分计算公式：
报价得分=（基准价/供应商有效最后报价）× 20分
注：本标项采用单价进行报价，单价超过各单价最高限价的投标无效；以各单项报价的合计作为价格分计算依据。
	20分

	2
	技术分
	评审因素

	2.1
	项目实施方案
	一档（5分）：供应商提供的项目实施方案对项目的整体要求理解不够准确，方案可操作性不强；
二档（10分）：供应商提供的项目实施方案基本理解项目的整体要求，提供有作业流程和作业规范，基本合理，提供对项目的重点和难点理解基本准确，方案基本可行；
三档（15分）：供应商提供的项目实施方案对项目的整体要求理解正确，提供合理的作业流程和作业规范，有具体技术路线措施，对项目的重点和难点、工作内容理解准确，对项目政策背景的理解正确全面；提供废旧设施后期处理方案，处理方式符合环保要求，整体方案具有可行性。
四档（20分）：供应商提供的项目实施方案对项目的整体要求理解正确，作业流程科学合理，能详细说明作业流程细节并符合作业规范，方案操作性强，技术路线科学合理，对项目的重点和难点、工作内容理解和掌握完全准确，并提供明确的技术路线、技术分析和具体措施，对项目政策背景的理解正确全面；提供详细的废旧设施后期处理方案，处理方式符合环保要求，提供可行的再利用的方案，能确保资源的有效利用；整体方案可行性强，完全满足项目的实际需求。
未提供不得分。
	20分

	2.2
	突发事件的应急处理方案
	
一档（5分）：突发事件的应急处理方案有简单的处理方案。
二档（10分）：突发事件的应急处理方案有具体的对突发性社会群体事件、负面舆论事件的处理方案，对应急预案的针对性、实用性和可操作性有分析。
三档（15分）：突发事件的应急处理方案有详细具体的对突发性社会群体事件、负面舆论事件的处理方案，有社区利益方矛盾解决方案，应急预案具有针对性﹑实用性和可操作性有详细分析和预防。
未提供不得分。
	15分

	2.3
	服务响应方案
	一档（5分）：服务承诺基本满足采购文件要求，响应程度满足项目要求。
二档（10分）：服务承诺满足采购文件要求，内容基本完整、可行，响应程度满足项目要求，按采购文件要求对采购人进行服务，服务期内出现任何项目问题，供应商承诺在15分钟内电话响应，3小时内到达指定地点协助采购人处理并解决问题；提供的项目移交方案内容不够具体。
三档（15分）：服务承诺优于采购文件要求，内容完整、齐全、可行，响应程度高，按采购文件要求对采购人进行服务，服务期内出现任何项目问题，供应商承诺在5分钟内电话响应，2小时内到达指定地点协助采购人处理并解决问题；提供有详细的项目移交方案（至少包括管理资料移交和工作移交等），且提供有成果文件移交的后续服务承诺，后续服务承诺内容具体，有利于采购人对项目的整体管控。
	15分

	2.4
	拟投入人员管理方案
	一档（4分）：提供的人员管理方案内容不全面，包含有服务人员工作安排计划，对人员岗位设置制定有相应的岗位职责及分工说明。
二档（8分）：提供的人员管理方案内容完善，包含有服务人员工作安排计划，对人员岗位设置制定有相应的岗位职责及分工说明并具有人员管理制度。
三档（12分）：提供的人员管理方案内容完善、合理，对服务人员的数量，专业及工作安排计划有详细说明。并对人员岗位设置制定有相应的岗位职责、岗位分工说明；针对本项目制定合理的拟投入人员的管理制度、考核管理及人员管理办法。
	12分

	3
	商务分
	评审因素

	3.1
	拟投入专业设备
	每多投入专业作业船艇1艘加2分，专业作业车辆一辆加2分。同一类设备最高加到4分。本项满分8分。（提供作业船艇、车辆购买发票或租赁合同复印件，未提供的不得分）
	8分

	3.2
	业绩分
	供应商自2023年1月1日以来，承接过类似项目每个得2.5分，满分10分。需提供合同或中标通知书复印件加盖供应商公章。
	10分

	总得分为以上各项评审因素得分合计

































分标4：

	序号
	评审因素
	评审因素具体内容
	分值

	1
	价格分
	（1）本项目为专门面向中小企业采购的项目，供应商不重复享受政策价格扣除。最终中标供应商的中标金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。
（2）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。
（3）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（4）评审报价＝最后报价。
（5）以进入比较与评价环节的最低的评审报价为基准价，基准价得分为 20分。
（6）价格分计算公式：
报价得分=（基准价/供应商有效最后报价）× 20分
注：本标项采用单价进行报价，单价超过各单价最高限价的投标无效；以各单项报价的合计作为价格分计算依据。
	20分

	2
	技术分
	评审因素

	2.1
	项目认识与理解方案
	未提供项目认识与理解方案或提供的内容未达到一档要求的不得分：
一档（2分）：提供有对本项目的认识与理解方案，结合本项目背景对广西壮族自治区山口红树林生态国家级自然保护区红树林虫害及防治对象有具体的调查方法。
二档（6分）：有对本项目的认识与理解方案，结合本项目背景对广西壮族自治区山口红树林生态国家级自然保护区红树林虫害及防治对象的调查方法、形成原因、危害程度分析。
三档（10分）：有对本项目的认识与理解方案，结合本项目背景对广西壮族自治区山口红树林生态国家级自然保护区红树林虫害及防治对象有具体的调查方法、形成原因、危害程度分析，对本项目的服务内容有重点、难点分析，针对重点难点问题提出解决方法及合理性建议。
	10分

	2.2
	项目实施方案
	提供的项目实施方案内容未达到一档要求的不得分：
一档（6分）：提供有实施方案，包含项目的实施计划、项目实施组织计划，有工作流程图、项目管理框架，有技术服务路线。
二档（9分）：提供有实施方案，包含项目的实施计划、项目实施组织计划、组织措施，有工作思路、工作流程图、项目管理框架、有工作服务要点和技术服务路线。
三档（12分）：提供有实施方案，包含项目的实施计划、项目实施组织计划、组织措施，对各阶段工作内容有详细的工作安排计划，工作思路清晰，有工作流程图、项目管理框架、项目实施规范、有工作服务要点和技术服务路线。对防治对象提出有整体解决方案。
四档（15分）：提供有实施方案，包含项目的实施计划、项目实施组织计划、组织措施，对各阶段工作内容有详细的工作安排计划，有针对性的详细描述及有实施细则，工作思路清晰，工作程序和方法详细，有工作流程图、项目管理框架、项目实施规范、有工作服务要点和技术服务路线（包括服务期前的准备、服务期内定期进行工作小结等），有各阶段进度安排及保证措施。对防治对象治理有预防方案、防治措施、解决方法，并有针对性说明。
	15分

	2.3
	服务质量保障方案
	未提供服务质量保障方案或提供的内容未达到一档要求的不得分：
一档（4分）：提供有服务质量保障方案，服务满足招标文件服务要求，具有服务响应措施、具体服务响应流程。
二档（8分）：按采购文件要求对采购人进行服务，服务期内出现任何项目问题，供应商承诺在40分钟内电话响应，4.5小时内到达指定地点协助采购人处理并解决问题；具有服务响应措施、具体服务响应流程、实施效率保障措施。
三档（12分）：按采购文件要求对采购人进行服务，服务期内出现任何项目问题，供应商承诺在25分钟内电话响应，4小时内到达指定地点协助采购人处理并解决问题；具有服务响应措施、具体服务响应流程、实施效率保障措施、服务质量管理制度，具有调查数据质量控制措施。
四档（16分）：按采购文件要求对采购人进行服务，服务期内出现任何项目问题，供应商承诺在15分钟内电话响应，3小时内到达指定地点协助采购人处理并解决问题；具有服务响应措施、具体服务响应流程、实施效率保障措施、服务质量管理制度，具有调查数据质量控制措施、自然保护区调查统计方案。
五档（20分）：按采购文件要求对采购人进行服务，服务期内出现任何项目问题，供应商承诺在5分钟内电话响应，2小时内到达指定地点协助采购人处理并解决问题；具有服务响应措施、具体服务响应流程、实施效率保障措施、服务质量管理制度，具有调查数据质量控制措施、自然保护区调查统计方案，具有及时的数据检查、调查数据纠错措施、应急事件处置方案，针对本项目提供专门的技术服务支持，开展防治作业时提供植保无人机4台以上，并提供技术服务联系人姓名、电话等信息。
	20分

	2.4
	拟投入人员管理方案
	拟投入的团队成员（不含项目负责人和技术负责人）
①团队成员具有林业有害生物防治员职业资格证书中级工（四级），每人得1分；具有高级工及以上（三级及以上）的，每人得2分。本项满分8分。
②团队成员为相关专业（环境工程或生物学或生态学或野生动植物保护利用或林业技术等）毕业的，每人得1分，本项满分3分。
③团队成员具有无人机系统操作手合格证的，每人得1分，本项满分4分。
注：
1.以上人员（不含项目负责人和技术负责人）不可重复计分；
2.投标文件中须提供上述人员的身份证，毕业证或相关证书复印件，同时提供供应商自投标文件提交截止时间前6个月内为上述人员缴纳的任意1个月的社保证明（退休人员无社保证明的，提供退休证明及供应商的聘用合同）或提供上述人员为本公司的正式员工的承诺函，复印件均加盖供应商公章，未按要求提供不得分。
	15分

	
	
	人员管理方案分
提供人员管理方案内容未达到一档要求的不得分：
一档（2分）：提供的项目组织方案内容不完善，包含有服务人员工作安排计划，对人员岗位设置制定有相应的岗位职责及分工说明。
二档（6分）：提供的项目组织方案内容详细，包含有服务人员工作安排计划，对人员岗位设置制定有相应的岗位职责及分工说明并具有人员管理制度。
三档（10分）：提供的项目组织方案内容详细、合理，对服务人员的数量，专业及工作安排计划有详细说明。并对人员岗位设置制定有相应的岗位职责、岗位分工说明；针对本项目制定合理的拟投入人员的管理制度、考核管理及人员管理办法。
	10分

	3
	商务分
	评审因素

	3.1
	业绩分
	2023年1月1日以来，供应商具有类似项目的业绩，每提供一份证明材料得2分，满分10分。（须提供有效的合同或中标（成交）通知书复印件并加盖供应商公章，否则不予计分）。
	10分

	总得分为以上各项评审因素得分合计
























分标5：

	序号
	评审因素
	评审因素具体内容
	分值

	1
	价格分
	（1）本项目为专门面向中小企业采购的项目，供应商不重复享受政策价格扣除。最终中标供应商的中标金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。
（2）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。
（3）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（4）评审报价＝最后报价。
（5）以进入比较与评价环节的最低的评审报价为基准价，基准价得分为 20分。
（6）价格分计算公式：
报价得分=（基准价/供应商有效最后报价）× 20分
	20分

	2
	技术分
	评审因素

	2.1
	项目认识与理解方案
	未提供项目认识与理解方案或提供的内容未达到一档要求的不得分：
一档（5分）：提供有对本项目的认识与理解方案，结合本项目背景对广西壮族自治区山口红树林生态国家级自然保护区的主要管护巡护内容、工作职责、特殊性等进行分析，对项目的理解基本准确。
二档（10分）：有对本项目的认识与理解方案，结合本项目背景对广西壮族自治区山口红树林生态国家级自然保护区的主要管护巡护内容、工作职责、特殊性等进行深入的分析和理解，对日常巡逻与监控、资源管理、科研宣教及记录与报告等工作内容的重点难点有正确的认识。
三档（15分）：有对本项目的认识与理解方案，结合本项目背景对广西壮族自治区山口红树林生态国家级自然保护区的主要管护巡护内容、工作职责、特殊性等进行详细且深入的分析和理解，对各区域的日常巡逻与监控、资源管理、科研宣教及记录与报告等工作内容的重点难点有正确的认识，针对重点难点问题提出解决方法及合理性建议，内容具有操作性、可行性。
	15分

	2.2
	项目实施方案
	提供的项目实施方案内容未达到一档要求的不得分：
一档（4分）：提供有实施方案，包含项目的实施计划、项目实施组织计划、技术服务路线等，内容与项目相关。
二档（8分）：提供有实施方案，包含项目的实施计划、项目实施组织计划、组织措施，有工作思路、工作流程图、项目管理框架、有工作服务要点和技术服务路线，内容切合实际情况。
三档（12分）：提供有实施方案，包含项目的实施计划、项目实施组织计划、组织措施，针对各片区的管护巡护路线的工作内容进行剖析和工作安排计划，工作思路清晰，有工作流程图、项目管理框架、项目实施规范、有工作服务要点和技术服务路线，内容切合实际情况。
四档（15分）：针对本项目提供有详细的实施方案，包含项目的实施计划、项目实施组织计划、组织措施，针对各片区的管护巡护路线的工作内容进行详细的剖析和工作安排计划，有针对性的详细描述及有实施细则，工作思路清晰，工作程序和方法详细，有工作流程图、项目管理框架、项目实施规范、有工作服务要点和技术服务路线（包括服务期前的准备、服务期内定期进行工作小结等），针对各类巡护出现的关键性问题提出具体可行的实施步骤。
	15分

	





2.3












2.4

	




拟投入人员配置分













人员管理方案分

	拟投入的团队成员（不含项目负责人）
①团队成员具有环境工程或生物学或生态学或林业工程相关专业中级职称，每人得1分，具有高级职称的，每人得2分。满分10分。
②团队成员为相关专业（环境工程或生物学或生态学或野生动植物保护利用等）毕业的，每人得1分，本项满分5分。
注：
1.以上人员（不含项目负责人）不可重复计算；
2.投标文件中须提供身份证、毕业证、职称证书复印件及供应商自投标文件提交截止时间前6个月内为上述人员缴纳的任意1个月的社保证明（退休人员无社保证明的，提供退休证明及供应商的聘用合同）或提供上述人员为本公司的正式员工的承诺函，复印件均加盖供应商公章，未按要求提供不得分。
	15分

	
	
	提供人员管理方案内容未达到一档要求的不得分：
一档（5分）：提供的人员管理方案内容不全面，包含有服务人员工作安排计划，对人员岗位设置制定有相应的岗位职责及分工说明。
二档（10分）：提供的人员管理方案内容完善，包含有服务人员工作安排计划，对人员岗位设置制定有相应的岗位职责及分工说明并具有人员管理制度。
三档（15分）：提供的人员管理方案内容完善、合理，对服务人员的数量，专业及工作安排计划有详细说明。并对人员岗位设置制定有相应的岗位职责、岗位分工说明；针对本项目制定合理的拟投入人员的管理制度、内部考核与激励机制。
	15分

	2.5
	服务承诺分
	提供的服务承诺方案内容未达到一档要求的不得分：
一档（2分）：按采购文件要求对采购人进行服务，服务期内出现任何项目问题，供应商承诺在40分钟内电话响应，4.5小时内到达指定地点协助采购人处理并解决问题；具有服务响应措施、具体服务响应流程、实施效率保障措施。
二档（4分）：按采购文件要求对采购人进行服务，服务期内出现任何项目问题，供应商承诺在25分钟内电话响应，4小时内到达指定地点协助采购人处理并解决问题；具有服务响应措施、具体服务响应流程、实施效率保障措施、服务质量管理制度，具有服务质量控制措施。
三档（7分）：按采购文件要求对采购人进行服务，服务期内出现任何项目问题，供应商承诺在15分钟内电话响应，3小时内到达指定地点协助采购人处理并解决问题；具有服务响应措施、具体服务响应流程、实施效率保障措施、服务质量管理制度，具有服务质量控制措施。
四档（10分）：按采购文件要求对采购人进行服务，服务期内出现任何项目问题，供应商承诺在5分钟内电话响应，2小时内到达指定地点协助采购人处理并解决问题；具有服务响应措施、具体服务响应流程、实施效率保障措施、服务质量管理制度，具有服务质量控制措施，具有应急事件处置方案，针对本项目提供专门的技术服务支持，并提供技术服务联系人姓名、电话等信息。
	10分

	3
	商务分
	评审因素

	3.1
	业绩分
	2023年1月1日以来，供应商具有类似项目的业绩，供应商具有同类项目的业绩，每提供一份证明材料得2分，满分10分。（须提供有效的合同或中标（成交）通知书复印件并加盖供应商公章，否则不予计分）。
	10分

	总得分为以上各项评审因素得分合计


四、中标候选人推荐原则
综合评分法
1.评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。
2.评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列，得分相同且投标报价相同的，依次按项目技术得分高者优先、商务分得分高者优先的顺序排列为排名第一的中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
说明：投标人可以对所有分标进行投标，也可以选择某个分标单独进行投标。为保证履约质量，一个投标人只能在其中一个分标中标。评标/中标顺序按分标1→分标2→分标3→分标4→分标5顺推。(即在分标1中标后不能在分标2中标……，以此类推)。
采购人应当按评审委员会推荐的排名顺序，按前述原则确定中标候选人作为中标人。
3、政府采购异常低价审查
（一）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。





[bookmark: _Toc28267][bookmark: _Toc6945]第五章  拟签订的合同文本
政府采购合同
                     

        合同名称：                                      
合同编号：                                      






        采购人（甲方）广西壮族自治区山口红树林生态国家级自然保护
区管理中心
供应商（乙方）                                  


       签订合同地点：广西壮族自治区山口红树林生态国家级自然保护区
管理中心
签订合同时间： 2026 年  月    日
 
政府采购合同


合同编号：                 
采购人(甲方): 广西壮族自治区山口红树林生态国家级自然保护区管理中心；
供应商(乙方):                                 ； 
采购计划号：                                   ；
项目名称：                                      ；
项目编号：                                      ；
标项：                                        ；
合同类型：技术服务合同
本合同为中小企业预留合同：是。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和乙方竞标承诺，甲乙双方签订本合同。
[bookmark: _Toc6435]第一条  合同标的
	序号
	标项名称
	服务内容
	数量
	单位

	1
	 
	 
	1
	项


[bookmark: _Toc31507]第二条  标的质量
乙方所提供的服务内容和服务质量、货物（如有）必须与乙方投标文件及有关承诺相一致，且满足项目实施要求。有国家强制性标准的，还必须符合国家强制性标准的规定，没有国家强制性标准但有其他强制性标准的，必须符合其他强制性标准的规定。
[bookmark: _Toc1547]第三条  履行时间(期限)、地点和方式
1.履行时间(期限):              。
2.履行地点：甲方指定地点。
[bookmark: _Toc20026]第四条  合同价款及支付
1.本合同以人民币付款。
2.合同价款：人民币          整（¥            .00）。
3.合同价款是履行合同的最终价格，即满足全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包含但不限于劳务费用、食宿费用、交通费用、通讯费用、保险、税费、办公费用、专业问题咨询费用、成果论证、评审费、成果公开展示费用、后续技术支持及合同所示的所有责任义务和各种风险等合同履约过程可预见或不可预见的一切成本、费用。乙方在固定总价中必须考虑各种风险费用。在合同履行过程中，甲方不予支付合同以外的其他费用。乙方负责实施人员人身、设备安全，验收前，设备丢失自行负责。除此之外，甲方无需再另外支付与项目有关的任何费用。
4.付款进度安排：（1-4标段）签订合同且本项目财政资金到位后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的50%预付款；乙方根据项目进度向甲方申请进度款，进度款不超过合同总金额的45%；剩余款项待项目验收合格且本项目财政资金到位后10个工作日内一次性支付完毕。
（5标段）签订合同且本项目财政资金到位后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的10%预付款；乙方根据项目进度向甲方申请进度款，进度款不超过合同总金额的75%；剩余款项待项目验收合格且本项目财政资金到位后10个工作日内一次性支付完毕。
5.甲方付款前，乙方应向甲方开具等额有效的发票，甲方未收到发票的，有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票，且无需承担延迟付款责任。
甲方开票信息为：
单位名称：广西壮族自治区山口红树林生态国家级自然保护区管理中心  
统一社会信用代码：12450000498816671X 
资金支付方式：银行转账。
6.乙方收款账户信息：
开户行名称：                           
开户行账号：                            
开户户名：                              
[bookmark: _Toc2070]第五条  验收
1.甲方对乙方提交的服务依据本项目招标文件上的货物(如有)、服务要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。甲方应当在收到乙方的服务成果提交后七个工作日内进行验收。
2.乙方提交服务成果前应对提交的服务成果作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务成果交给甲方。
3.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收合格结果报告并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份；验收费用由乙方负责。
4.乙方提供不符合投标文件和本合同规定的服务成果，甲方有权拒绝接受。
5.甲方在初步验收或者最终验收过程中如发现乙方提供的服务成果不满足投标文件及本合同规定的，可暂缓向乙方付款，直到乙方及时完善并提交相应的服务成果且经甲方验收合格后，方可办理付款。
6.甲方验收时有权以书面形式提出异议，乙方应自收到甲方书面异议后七个工作日内及时予以解决，否则甲方有权不出具服务验收合格结果报告。
[bookmark: _Toc31288]第六条  服务承诺
1.乙方应按照国家有关法律法规规定以及投标承诺，为甲方提供服务。
2.提交服务成果要求：
分标1：
（1） 乙方按照采购内容； 完成1125亩互花米草后期管护工作，互花米草复发率低于2%；并在林缘处进行胚轴插植37.2亩，成活率90%；布设警示标志牌 2块、插建高木桩 850根、围防护网7100平方米、雇佣专人管护。
（2）互花米草后期管护要求，每月至少开展1次清除，实现每月动态清零。乙方完成每月的管护工作后，向甲方报送管护工作日志及相关照片；乙方完成每季度的管护工作后，向甲方报送管护工作季度总结报告及相关无人机航拍影像图片。
（3）乙方在所有采购内容完成后10日历内向甲方递交加盖公章的总体工作报告原件5份，电子版1份。
分标2：
按甲方要求定期提供清理报告。
分标3：
按甲方要求定期提供清理报告。
分标4：病虫害防治
（1）项目实施前制定病虫害防治实施方案，提交实施方案加盖公章的纸质版10份，电子版1份。
（2）乙方在完成防治任务后15日历日内向甲方递交病虫害防治总结报告加盖公章的纸质版15份，电子版1份；同时提交防治范围图、防治记录及影像资料。
分标5：
（1）按采购需求完成巡护管护服务，年度总工日不少于 3036 工日；
（2）每月结束后 5 个工作日内提交月度工作报告；服务期满后 15 个工作日内提交项目服务工作总结报告及全套档案资料；
[bookmark: _Toc32737]
第七条  履约保证金
1.履约保证金金额：按合同金额的2%。
2.履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式。
3.履约保证金缴纳期限：合同签订之日起3日内。
4.履约保证金退付的方式、时间及条件：全部服务完成，并经甲方验收合格后，由乙方向甲方提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号），向甲方提出退还履约保证金的书面申请，经甲方审核如无质量、违约等问题，并将相关费用（违约金、赔偿损失等）扣除后，剩余的履约保证金在5个工作日内一次性办理退还手续（不计利息）。乙方不及时办理退还履约保证金手续所造成的一切后果，由乙方自行承担。履约保证金因违约等原因被扣除，数额不足的，乙方应及时补足。
5.不予退还的情形：签订合同后，如乙方不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还。
[bookmark: _Toc26916]第八条  甲乙双方的权利与义务
(一)甲方权利与义务
1.有权对乙方的服务工作进行监督、指导，有权安排专人负责与乙方进行工作对接，对乙方的工作服务质量提出意见和建议。
2.乙方服务工作完成后，甲方有权按合同约定对服务工作成果进行合格验收，并且有权提出书面异议。
3.甲方有权按合同约定要求乙方开具合格发票。
4.甲方提供合同约定服务所需的相关资料和信息，并给予工作上的支持和必要的协助。
5.甲方按合同约定支付服务费用。
(二)乙方权利与义务
[bookmark: OLE_LINK18]1.乙方在本项目服务期间是安全生产工作第一责任人，落实好派出人员的安全培训和安全措施等，在此期间有关人员出现人身意外、财产损失等事故，由乙方承担全部责任，与甲方无关。
2.乙方必须对本项目相关的全部内容和有关材料保密，未经甲方书面同意，不得用公开发表等方式为社会所公知，不得擅自修改、复印或向第三方转让或用于合同项目外的项目。
3.安排专人负责与甲方联系，及时为甲方提供相关工作的服务支持，对甲方在服务期内提出的服务质量问题、违约问题，及时派人给予解决。否则，如给甲方带来损失，应给予赔偿。
4.乙方应按合同约定严格履行义务，未经甲方书面同意，不得擅自将合同约定的权利义务转让、分包或委托任何第三方。
[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16]5.服从甲方工作安排，遵守甲方规章制度和国家法律法规。
[bookmark: _Toc21330]第九条  违约责任
1.乙方因自身原因不能按本合同约定如期提供、完成本项目所涉及的货物(如有)和服务的，视为乙方逾期履约，须承担逾期履约的违约责任；乙方所提供的货物(如有)和服务质量不合格的，应及时采取修理、更换、退货、整改处理等补救措施，补救不及时的，视为乙方逾期履约，应按照本合同逾期履约的约定承担违约责任；因货物(如有)、服务质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应按合同约定总金额的 30%向甲方支付违约金并赔偿甲方经济损失。
2.乙方给甲方造成的损失超过违约金金额的，乙方应对甲方高出违约金的部分予以赔偿；乙方不服从甲方管理、乙方不按照甲方提出建议整改，甲方有权解除本合同，乙方退回全部甲方支付费用，并有权要求乙方承担相当于合同总金额的 30%的违约金及赔偿责任，没收履约保证金。
3.未经甲方同意，乙方逾期履约，若甲方同意继续履行本合同的，每逾期一日，乙方除每日按照合同约定总金额的万分之三支付违约金外，仍需继续履行合同或重新提供符合要求的服务；若甲方不同意继续履行本合同或者逾期超过 30 日的，甲方有权单方解除本合同，要求退还已付服务费用，不再支付未付款项，并有权要求乙方承担相当于合同总金额的 30%的违约金及赔偿责任，没收履约保证金。
4.乙方未按合同约定提供服务内容等约定义务的，甲方有权拒付相关费用，如造成甲方损失的，还应承担赔偿责任。如乙方存在违反本条约定或服务质量不合格的，经甲方提出整改意见，拒不改正或者整改后仍不合格的，甲方有权解除本合同，要求乙方按照以上本条第三款承担责任。
5.未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的全部或部分权利义务转让给第三人，否则甲方有权单方解除本合同，要求乙方按照以上本条第三款承担责任。
6.在合同订立前、履行中、终止后，乙方对于获取甲方的资料或获悉的信息	(包括但不限于涉密公文、技术资料、图样、数据、及其他信息等)负有保密责任，不得擅自修改、复印或向第三方转让或用于合同项目外的项目。否则，乙方应按合同总金额 50%向甲方支付违约金及承担赔偿责任，并自行承担其他相关法律责任。致使本合同无法继续履行的，甲方还有权解除合同，要求乙方按照以上本条第三款承担责任。本保密条款具有独立性，不受本合同终止或解除的影响。
7.甲方有权在应付乙方款项中扣除乙方根据法律规定、本合同约定应承担的违约金、赔偿金等。
8.因本合同的履行等发生争议的，守约方有权要求违约方承担的维权费用，包括但不限于诉讼费、保全费、保全保险费、公告费、鉴定费、评估费、律师费、交通费、差旅费等。
9.甲方核实乙方违规和不合格产品入场，甲方可按核实乙方违规和不合格产品入场的数量，要求乙方赔偿甲方核实价值的两倍金额，同时乙方应重新提供合格的产品或服务。
10.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》及相关司法解释的规定处理。
11.未经甲方同意，乙方不得擅自就治理、监测项目发表论文或对外宣传等工作，否则甲方有权要求乙方按合同总价的30%支付违约金，甚至解除合同。
[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9]12.乙方在本项目服务期间是安全生产工作第一责任人，落实好派出人员的安全培训和安全措施等，在此期间有关人员出现人身意外、财产损失等事故，由乙方承担全部责任，与甲方无关，甲方视情况追加乙方的违约责任及赔偿责任。
13.因项目实施导致社会舆情或社会不利于保护区舆论或泄密或不按甲方要求提交完整合格结算、验收材料或不及时兑现农民工工资的，如乙方不及时解决，甲方有权要求乙方按合同总价的30%支付违约金及赔偿责任，并且退还已付服务费用、解除合同。
14. 采购需求中的“供应商违约”条款为本条前述条款在本项目中的具体细化和补充，两者同时适用。供应商违反该条款约定的，按照其中的具体认定标准（一般违约/严重违约）承担违约责任，甲方有权按约定扣款、扣除履约保证金、解除合同等。如同一违约行为同时适用本条前述条款和采购需求违约条款的，择一从重适用，不重复处罚。（分标5）
[bookmark: _Toc9425]第十条  不可抗力事件处理
1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
[bookmark: _Toc14954]第十一条  合同争议解决
1.因货物(如有)、服务质量问题发生争议的，甲、乙可共同协商邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定，如协商不成的，甲方有权单方面选定国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。经鉴定，货物(如有)、服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2.因履行本合同履行引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方可先通过友好协商解决。如果协商不成或者无法沟通协商的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
3.诉讼期间，经甲方书面同意，本合同继续履行。
[bookmark: _Toc27855]第十二条  通知与送达
1.送达可通过本合同约定的送达地址、邮箱等方式送达，以本合同所留联系方式、地址等为准。
2.甲方的送达地址：与本合同尾部约定地址一致，联系人：       ，联系电话 ：              ； 电子邮箱：shankoubaohuqu@126.com。
3.乙方的送达地址：与本合同尾部约定地址一致，联系人：        ，联系电话：               ；电子邮箱：                    。
4.任何一方变更送达地址的，应在变更之日起五日内以书面形式通知另一方，因通讯地址、联系电话变更或不准确造成的损失由变更方承担。未通知的，视为没有变更。
5.任何一方通过邮寄方式按送达地址送达的，即便出现“拒收”、“查无此人”、“地址迁离”等情形也不影响送达效力，自寄出的邮戳日起届满三日视为已有效送达。甲、乙双方在本合同的送达地址同样可以作为法院的送达地址。
[bookmark: _Toc1987]第十三条  合同的变更、中止或者终止
1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止合同。
2.本合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
[bookmark: _Toc15727]第十四条  合同文件构成
1.政府采购合同
2.中标通知书；
3.投标文件；
4.采购文件及更正公告(澄清或补充通知)； 
5.标准、规范及有关技术文件；
6.双方约定的其他合同文件。
上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。
[bookmark: _Toc29185]第十五条  知识产权和保密要求
1.甲方在履行合同过程中提供给乙方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于甲方。
2.除采购文件采购需求另有约定外，甲方不因签署和履行合同而享有乙方在履行合同过程中提供给甲方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。
3.乙方应保证所提供货物（如有）、服务在使用时不会侵犯任何第三方的知识产权或者其他权利。如合同货物（如有）、服务涉及知识产权，则乙方保证甲方在使用合同货物（如有）、服务过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。
4.如果甲方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，乙方在收到甲方通知后，应以甲方名义并在甲方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿甲方因此发生的费用和遭受的损失。如果乙方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到甲方通知后 28 日内未作表示，甲方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由乙方承担。
5.未经甲方书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条款、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的其他人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
6.乙方保证将要交付的货物（如有）、服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。
7.乙方在项目实施过程中涉及的所有原始数据、材料、服务成果等知识产权归甲方所有。
[bookmark: _Toc22522]第十六条  合同生效及其它
1.本合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效(委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟)。
2.本合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为本合同不可分割的一部分。
3.本合同生效后，甲乙双方不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。
4.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
5.本合同一式柒份，具有同等法律效力，甲方伍份，乙方壹份，采购代理机构壹份。
以下无正文
	甲方(章)：广西壮族自治区山口红树林生态国家级自然保护区管理中心
2026年  月   日
	乙方(章)： 

2026年   月   日

	单位地址：广西北海市银海区云南路278号             
	单位地址： 

	法定代表人或者委托代理人：
	法定代表人或者委托代理人： 

	经办人姓名及电话： 
	经办人姓名及电话： 

	电子邮箱：shankoubaohuqu@126.com  
	电子邮箱： 

	开户银行：中国农业银行股份有限公司北海海城支行
	开户银行： 

	账号：20710101040010529               
	账号： 

	邮政编码：536000            
	邮政编码： 

















廉 政 协 议 书

甲方：广西壮族自治区山口红树林生态国家级自然保护区管理中心 
乙方：                                        

根据国家有关法律法规和廉洁自律规定，为加强廉政建设，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，确保双方工作人员在合同履行过程中廉洁自律、诚实守信，保护双方合法权益，特订立本廉政协议书。
第一条  甲乙双方责任
(一)甲、乙双方单位及工作人员应严格遵守国家的法律法规和廉政建设方面的有关规定。
(二)自项目采购、签订合同直至项目结束全过程，甲、乙双方工作人员均应全面履行合同内容及廉政协议的各项规定，自觉按合同办事。
(三)发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察部门举报。
第二条  甲方责任
甲方单位及工作人员在合同签订及履行过程中要做到以下几点：
(一)严格遵守廉洁从业各项规定，不准以任何形式向乙方索取和收受回扣、佣金或其他好处；
(二)不准在乙方单位及乙方所属单位报销任何应由甲方单位或个人支付的费用；
(三)不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便；
(四)除合同有特别约定外，不得向乙方介绍或指定项目分包或相关单位；
(五)除合同有特别约定外，不得向乙方推销或指定使用各种材料及设备等；
(六)不得利用职权为其家属和亲友向乙方推销各类材料及设备等提供方便。 
第三条  乙方责任
乙方单位及所属工作人员在合同签订及履行过程中要做到以下几点：
(一)不得向甲方工作人员赠送礼品、礼金、有价证券、支付凭证等；
(二)不准以任何形式、理由为甲方和相关单位报销应由甲方单位或工作人员支付的费用；
(三)不准为其私用提供通讯工具、交通工具；
(四)不准组织有可能影响甲方工作人员履行公职职责或可能影响项目(产品)质量、廉政建设的宴请、旅游等各种高消费娱乐活动。
第四条  合同监管
甲、乙双方单位纪检监察部门有权依照本合同内容的规定，对合同履约中的廉洁从业情况实施监督，并有权采取措施及时制止不廉洁行为的发生。
第五条  违约责任
(一)甲方工作人员有违反本协议书责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定，将追究党纪、政纪责任和给予相应的经济处罚。
(二)乙方工作人员或所属单位人员有违反本协议书责任行为的，甲方有权要求乙方按主合同总价 30%支付违约金；违约情况严重而被当地纪检、监察、检察机关立案调查的，除追究乙方的上述责任外，甲方有权终止合同；违约金不足以弥补给甲方造成的实际经济损失的，乙方应当赔偿给甲方造成的实际经济损失。
第六条  本协议书作为合同的附件，与该合同具有同等效力。经双方签字(签章)盖章后生效。
第七条  本协议书的有效期为双方签字(签章)盖章之日起至项目合同履行完成时止。
第八条  未尽事宜，由双方协商解决。
	甲方单位 （公章）: 广西壮族自治区山口
红树林生态国家级
自然保护区管理中心

法定代表人（委托代理人）：

2026年 月  日
	乙方单位（公章）:  


法定代表人（委托代理人）：

2026年	 月  日







[bookmark: _Toc7433][bookmark: _Toc21405]第六章  投标文件格式










[bookmark: _Toc19686836][bookmark: _Toc254970698][bookmark: _Toc254970557]
一、报价文件格式
1. 报价文件封面格式： 
电子投标文件


报价文件




项目名称： 

项目编号： 

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

                                   年  月  日

2.报价文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。




3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称
根据贵方       项目名称（项目编号：       ）的招标文件，签字代表______（姓名）经正式授权并代表投标人                   （投标人名称）提交投标文件。
据此函，我方宣布同意如下：
1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
3.本投标有效期自投标截止之日起         日。
4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。
6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
7.我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标供应商的行为。
8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）
□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：          ；
9.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。
10.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。
11.与本项目有关的一切正式往来信函请寄：
地址：
邮编：
联系人：
电话：
传真：
电子邮箱：
投标人名称：
开户银行： 
银行账号：

                               法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：
                                                         投标人名称（电子签章）：                                  
                                                       年   月  日


4. 开标一览表（分标1-分标4格式）
开标一览表

项目名称：                             
项目编号：                     
分标：                               
	序号
	标的名称
	服务内容（根据商务条款▲投标报价要求单价最高限价表中的服务内容填写）
	服务要求、服务标准等（根据采购需求填写）
	数量
	单位
	单价（元）

	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	单价报价合计（大写）：人民币                                     （¥                   元）

	服务期限：

	验收标准：依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行。

	优惠及其他：



注: 
1.投标人的开标一览表必须加盖投标人电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其投标作无效标处理。
2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者委托代理人签字（或者电子签名），否则其投标作无效标处理。
3.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。
4.本标项采用单价进行报价，单价超过各单价最高限价的投标无效；以各单项报价的合计作为价格分计算依据，本标项无需报总价。

                                法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）： 
                                                      投标人名称（电子签章）：
                                                       日期：    年   月   日
开标一览表（分标5格式）
开标一览表

项目名称：                             
项目编号：                     
分标：                               
	序号
	标的名称
	服务内容、服务要求、服务标准等（根据采购需求填写）
	单价（元/工日/人）
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	单价报价合计（大写）：人民币                                     （¥                   元）

	服务期限：

	验收标准：依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行。

	优惠及其他：



注: 
1.投标人的开标一览表必须加盖投标人电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其投标作无效标处理。
2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者委托代理人签字（或者电子签名），否则其投标作无效标处理。
3.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。
4.本标项采用单价进行报价，单价超过各单价最高限价的投标无效；本标项按人员工日单价报价作为价格分计算依据。

                                法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）： 
                                                      投标人名称（电子签章）：
                                                       日期：    年   月   日



[bookmark: _Toc19686837]二、资格证明文件格式
0. 资格证明文件封面格式： 
电子投标文件

资格证明文件







项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：


年  月  日


0. 
资格证明文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。



3.投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表
	序号
	直接控股股东名称
	出资比例(%)
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：
1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”中填“无”。


                                    投标人名称（电子签章）：
                                    日期：    年   月   日


投标人直接管理关系信息表
投标人直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：
1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”中填“无”。




          
                                  投标人名称（电子签章）：
                                日期：    年   月   日










4.投标声明函

投标声明函
致：        （采购人名称）：
我方参加贵单位组织的               项目（项目编号：         ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：
1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。
2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。
4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
特此承诺。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：
                                                        投标人名称（电子签章）：
                                                              年    月    日








5.中小企业声明函格式

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（电子签章）：
日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
6.残疾人福利性单位声明函格式
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（电子签章）：
日  期：



注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。



[bookmark: _Toc19686838]
三、商务技术文件格式
1.商务技术文件封面格式： 
电子投标文件

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

                        年  月  日


2.商务技术文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。


3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：
1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； 
2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5.不同投标人的投标文件相互混装；
6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。
二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；
2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；
6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（电子签章）：
年  月   日

4.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明
投 标 人：          
地    址：           
姓    名：                           性      别：           
年    龄：                           职      务：           
身份证号码：               
系            （投标人名称）              的法定代表人。
特此证明。


附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（电子签章）：
                                年   月   日



5.授权委托书格式

授权委托书
（非联合体投标格式）
（如有委托时）

致：采购人名称：
我         （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现授权委托        （姓名）以我方的名义参加           项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。
    我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。
本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。
附：委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或者电子签名）：
委托代理人身份证号码：
法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

                                                投标人名称（电子签章）：
                                              年    月    日
[bookmark: _Hlk65851555][bookmark: _Hlk65851620]注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；
2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。



6.商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：            
项目编号：           
分标：             

	项目
	招标文件商务要求
	投标人的承诺
	偏离说明

	▲合同签订期
	
	
	

	…
	
	
	

	…
	
	
	


注：
1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。
2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。


法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：
投标人名称（电子签章）：
    年    月    日
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7.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式： 
	采购人名称
	项目名称
	合同金额
（万元）
	采购人联系人及
联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。


投标人名称（电子签章）：                                                                          日  期：   年    月    日



[bookmark: _Toc19686839]8.技术要求偏离表格式

技术要求偏离表
项目名称：              
项目编号：             
分标：             
	项号
	标的名称
	技术要求
	投标响应
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：
1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的采购需求、技术要求作明确的投标响应，并作出偏离说明。
2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

投标人名称（电子签章）：
日  期：    年    月    日



9.项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表
分标：           
	姓名
	职务
	专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书
	证书编号
	参加本单位
工作时间
	劳动合同编号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：
1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。
2.投标人应当附本表所列证书的复印件并加盖投标人电子签章。

投标人名称（电子签章）：
日 期：     年    月    日











质疑函（格式）
一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   
联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      
地址：                 邮编：                       
二、质疑项目基本情况：
质疑项目的名称：                         
质疑项目的编号：                         
采购人名称：                             
质疑事项：
□采购文件   采购文件获取日期：                                   
□采购过程   
□成交结果   
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求：
请求：                                                                

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。



投诉书（格式）
一、投诉相关主体基本情况：
供应商：                                                                                         
地址：                                          邮编：                                           
法定代表人/主要负责人：                                                         
联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   
地址：                                                            
邮编：            
被投诉人1：
地址：                                                            
邮编：           
联系人：                                                联系电话：                
被投诉人2：
……
相关供应商：                                                                       
地址：                                              邮编：                         
联系人：                                            联系电话：                                     
二、投诉项目基本情况：
采购项目的名称：                             
采购项目的编号：                             
采购人名称：                                 
代理机构名称：                               
招标文件公告：是/否公告期限：                                                       
采购结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况
投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：
                                                                                          
                                                                                          
采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容
投诉事项1：                                                                           
事实依据：                                                                                       
                                                                                        
法律依据：                                                                                       
                                                                                         
投诉事项2     
……
五、与投诉事项相关的投诉请求：
请求：                                                                                 

签字（签章）：                                       公章：
日      期：                                                                                
说明：
1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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