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[bookmark: _Toc28058][bookmark: _Toc74323456][bookmark: _Toc10654][bookmark: _Toc11573][bookmark: _Toc27880][bookmark: _Toc27106]第一章 竞争性磋商公告
竞争性磋商公告
[bookmark: _Hlk37430271]项目概况：
[bookmark: OLE_LINK5]实景三维建设基础测绘工作的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）竞争性磋商文件，并于 2026年   9 月   28 日 09 时 00 分（北京时间）前提交（上传）响应文件。
[bookmark: _Toc35393798][bookmark: _Toc44229878][bookmark: _Toc71365905][bookmark: _Toc35393629][bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc28359012]一、项目基本情况
[bookmark: _Toc28359013][bookmark: _Toc35393799][bookmark: _Toc71365906][bookmark: _Toc44229879][bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc35393630]1.项目编号：GXZC2026-C3-002914-GXGNGXZC2026-C3-003080-GXGN
2.项目名称：实景三维建设基础测绘工作
3.预算总金额（元）：1350000.00
4.最高限价（元）：1350000.00
5.采购需求：
标项1
[bookmark: OLE_LINK1]分标名称：实景三维建设基础测绘工作（柳州、河池测区）
数量：1
单位：项
预算金额（万元）：632812.50
简要技术需求或者测评要求：按要求完成柳州河池区域倾斜摄影三维模型数据生产更新，面积不少于45平方千米(具体以甲方提供矢量范围线为准)。具体详见竞争性磋商文件。
合同服务期限：自合同签订后至2026年11月30日止。
本分标（否）接受联合体竞标
备注：
标项2
[bookmark: OLE_LINK2]分标名称：实景三维建设基础测绘工作（桂林、来宾测区）
数量：1
单位：项
预算金额（万元）：717187.50
简要技术需求或者测评要求：按要求完成桂林来宾区域倾斜摄影三维模型数据生产更新，面积不少于51平方千米(具体以甲方提供矢量范围线为准)。具体详见竞争性磋商文件。
合同服务期限：自合同签订后至2026年11月30日止。
本分标（否）接受联合体竞标
备注：
二、申请人的资格条件：
[bookmark: _Toc28359014][bookmark: _Toc44229880][bookmark: _Toc35393800][bookmark: _Toc35393631][bookmark: _Toc28359091]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: OLE_LINK8]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：分标1：专门面向小微企业采购的项目（供应商应为小微企业，监狱企业或残疾人福利性单位视同小微企业)；分标2：非专门面向中小企业采购的项目。
[bookmark: _Toc71365907]3.本项目的特定资格要求：供应商具备测绘行政主管部门颁发的乙级或以上测绘资质。
三、获取竞争性磋商文件
[bookmark: _Toc44229881][bookmark: _Toc28359092][bookmark: _Toc28359015][bookmark: _Toc35393632][bookmark: _Toc35393801]1.时间： 2026 年  9  月  15  日至 2026 年 9  月 21  日，每天上午00：00至12:00，下午12:00至24:00（北京时间，法定节假日除外）
2.地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
[bookmark: _Toc71365908]3.获取方式:网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商可自行在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载招标文件（操作路径：登录广西政府采购云平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取的采购文件编制，电子响应文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的竞争性磋商文件编制。
4.售价：0元。
四、响应文件提交
[bookmark: _Toc35393802][bookmark: _Toc28359093][bookmark: _Toc35393633][bookmark: _Toc28359016][bookmark: _Toc44229882]1.首次响应文件提交截止时间： 2026 年 9  月 28  日 09 时 00 分（北京时间）
2.地点：通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）在线提交。
[bookmark: _Toc71365909]五、开启
1.首次响应文件开启时间： 2026 年 9  月 28  日09 时 00 分（北京时间）
2.地点：本项目将在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）电子开标大厅解密、开启。
[bookmark: _Toc28359017][bookmark: _Toc28359094][bookmark: _Toc35393803][bookmark: _Toc44229883][bookmark: _Toc35393634][bookmark: _Toc71365910]六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
7、 [bookmark: _Toc35393804][bookmark: _Toc35393635][bookmark: _Toc71365911][bookmark: _Toc44229884]其他补充事宜
1.采购意向公开链接：
https://zfcg.gxzf.gov.cn/site/detail?parentId=66485&articleId=pGyfgYBku4Hkd6z5T7DPbA==
2.本项目分为两个标项，供应商均可就两个标项进行响应磋商，但只能成交一个标项，评标顺序：标项1→标项2。
3.磋商保证金：标项一：人民币陆仟元整（¥6000.00），标项二：人民币柒仟元整（¥7000.00）。。
磋商保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在首次响应文件提交截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账【开户名称：广西冠宁工程咨询有限公司，开户银行： 中国建设银行南宁望园路支行 ，银行账号： 45050160466109599699】；采用支票、汇票、本票的，在磋商截止时间前，供应商应当递交单独密封的支票、汇票、本票，否则视为无效磋商保证金。办理缴纳磋商保证金手续时，请务必在银行转账单或电汇单的用途栏或空白栏上注明项目名称或项目编号。
4.网上查询地址：www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）
[bookmark: _Hlk37429674][bookmark: _Toc28359095][bookmark: _Toc44229885][bookmark: _Toc35393805][bookmark: _Toc35393636][bookmark: _Toc28359018]5.本项目需要落实的政府采购政策：
（1）政府采购促进中小企业发展。
（2）政府采购支持采用本国产品的政策。
（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。
（4）政府采购促进残疾人就业政策。
（5）政府采购支持监狱企业发展。
（6）扶持不发达地区和少数民族地区政策。
6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。
7.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
8.供应商竞标注意事项：
（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子竞标，供应商应按照本项目竞争性磋商文件和广西政府采购云平台 的要求编制、加密后在提交响应文件截止时间前通过网络上传至 广西政府采购云平台 （加密的电子响应文件是指后缀名为“jmbs”的文件），供应商在广西政府采购云平台提交电子响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。供应商登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子竞标具体操作流程。
（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，供应商应当在提交响应文件截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交（供应商可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登陆广西政府采购云平台 ，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电桂采云客服热线：95763）。
（3）CA证书在线解密：首次响应文件开启时，需携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。
[bookmark: _GoBack]注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。2）供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。
（4）供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录广西政府采购云平台远程开标大厅参与本次磋商，否则后果自负。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc35393637][bookmark: _Toc28359096][bookmark: _Toc28359019][bookmark: _Toc35393806]1.采购人信息
[bookmark: OLE_LINK3]名称：广西壮族自治区自然资源厅
地址：广西壮族自治区南宁市青秀区青秀路中新路2号
联系人：李晓翔
联系方式：0771-5388298
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359098][bookmark: _Toc35393639][bookmark: _Toc28359021][bookmark: _Toc35393808]名称：广西冠宁工程咨询有限公司
地　　址：南宁市青秀区茶花园路6-1号南湖翠苑4层0431A号、0431B号、0431C号
联系人：阮学燕
联系电话：0771-3940928、0771-5725583
3.项目联系方式
项目联系人：阮学燕
电　　话：0771-3940928、0771-5725583　
[bookmark: _Toc74323457]

[bookmark: _Toc2815][bookmark: _Toc3778][bookmark: _Toc30249][bookmark: _Toc8794][bookmark: _Toc28304]第二章 供应商须知
[bookmark: _Toc32653]供应商须知前附表

	条款号
	内    容

	3
	1.供应商的资格条件：详见竞争性磋商公告
2.供应商出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动：
2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。
2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

	5.1
	是否接受联合体竞标: 详见竞争性磋商公告

	5.2
	如接受联合体竞标，联合体竞标要求如下：
1.两个以上供应商可以组成一个竞标联合体，以一个供应商的身份共同参加竞标。联合体竞标的，须提供《联合体竞标协议书》（格式后附）。
2.以联合体形式参加竞标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合磋商文件规定的特定条件。
3.联合体各方之间必须签订联合竞标协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体竞标无效），并将联合竞标协议放入响应文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
5.联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
6.联合体竞标业绩、履约能力按照联合体各方中较高的一方认定并计算（磋商文件另有规定的除外）。
7.供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。
8.联合体各方均应按照磋商文件的规定提交资格证明文件。

	6.2
	☑不允许分包
□允许分包

	12.1.1
	资格证明文件
1.供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），供应商为自然人的提供其身份证复印件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
2.供应商依法缴纳税收的相关材料（提交响应文件截止时间前半年内连续3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
3.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[提交响应文件截止时间前半年内连续3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
4.供应商财务状况报告（2025年度财务报表复印件，或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业竞标的提供企业信用报告，自然人竞标的提供个人信用报告）；供应商属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至响应文件提交截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至响应文件提交截止时间不超过一年）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
5.供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
6.竞标声明（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
7.联合体竞标协议书（格式后附）；（联合体竞标时必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
8.《中小企业声明函》或监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》（格式后附）；（如为专门面向中小微企业采购的项目则必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
9.供应商具备测绘行政主管部门颁发的乙级或以上测绘资质或以上复印件（必须提供，否则按无效投标处理）
10.除磋商文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料；
注：
1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效处理；
2.联合体竞标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，并由联合体牵头人加盖电子签章，规定签字处签字（或者电子签名），否则响应文件按无效处理；

	12.1.2
	报价文件
1.竞标报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）
2.供应商认为需要提供的其他有关资料。
注：竞标报价表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字或者电子签名并加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。

	12.1.3
	商务技术文件
1.无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
2.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人竞标外必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
3.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
4.磋商保证金提交凭证；（如本项目需交纳磋商保证金，则必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
5.商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
6.服务方案（格式自拟）；
7.技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
8.项目实施人员一览表（格式自拟）； 
9.对应采购需求的技术要求、商务要求提供的其他文件资料（格式自拟）；
10.供应商认为需要提供的其他有关资料。
注：1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字或签章，并加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效响应处理；
2.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效响应处理；
3.以上材料未附格式的，由供应商自行拟定。

	15.2
	竞标报价是履行合同的最终价格，即满足全部采购需求所应提供的服务的价格；服务费、保险费、交通费、税费、耗材、资料费、人工费、验收等费用。

	16.2
	竞标有效期：自首次响应文件提交截止之日起 90日。

	17.1
	□本项目不收取磋商保证金。
本项目收取磋商保证金，具体规定如下：
磋商保证金（人民币）：标项一：人民币陆仟元整（¥6000.00），标项二：人民币柒仟元整（¥7000.00）。
磋商保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在首次响应文件提交截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账【开户名称：广西冠宁工程咨询有限公司，开户银行： 中国建设银行南宁望园路支行 ，银行账号： 45050160466109599699】；采用支票、汇票、本票的，在磋商截止时间前，供应商应当递交单独密封的支票、汇票、本票，否则视为无效磋商保证金。
相关要求：
1.磋商保证金采用银行转账交纳方式的，在响应文件提交截止时间前交至指定账户并且到账，供应商转帐时请在银行转账底单备注“（项目编号）磋商保证金”，供应商应将银行转账底单的复印件作为磋商保证金提交凭证，放置于商务技术文件中，否则响应文件按无效响应处理。
2.磋商保证金采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函交纳方式的，供应商应将支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函的复印件作为磋商保证金提交凭证，放置于商务技术文件中，否则响应文件按无效处理。供应商必须在响应文件提交截止时间前采用现场或邮寄方式（现场提交或邮寄地址：/，收件人：/ ，联系方式：/）将单独密封的支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函原件提交给采购人或者采购代理机构，由采购人或者采购代理机构向供应商出具回执（邮寄方式的除外），并妥善保管。
3.供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。
注： 1.磋商保证金在响应文件提交截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效磋商保证金（办理磋商保证金手续时，请务必在银行进帐单或电汇单的用途或空白栏上注明项目名称、项目编号及分标号（如有），以免耽误竞标）；
2.供应商采用现钞方式或者从个人账户（自然人竞标除外）转出的磋商保证金，视为无效磋商保证金；
3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效磋商保证金；
4.保函有效期低于竞标有效期的，视为无效磋商保证金；
5.采用银行、保险机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效磋商保证金；
6.广西政府采购云平台暂未支持电子保函功能，故本项目暂不接受电子保函形式的保证金。

	19
	本项目不接受电子备份响应文件

	20.1
	响应文件提交截止时间：详见竞争性磋商公告。
响应文件提交地点：详见竞争性磋商公告。

	24.1
	磋商小组的人数： 3 人或以上单数。

	25
	首次响应文件开启时间详见“竞争性磋商公告”
首次响应文件解密时间：30分钟

	26.3
	商务要求评审中允许负偏离的条款数为0项。
技术要求评审中允许负偏离的条款数为0项。

	28.1
	☑本项目不收取履约保证金。
□本项目收取履约保证金，具体规定如下：
[bookmark: _Hlk131665513]履约保证金金额：按成交金额的2%收取（成交供应商为中小企业的，履约保证金按成交金额的2%）。
履约保证金递交方式：在成交通知书发出之日起7天内，以银行转账、电汇或网上支付等非现金方式向采购人提交履约保证金。
履约保证金退付方式、时间及条件：由成交供应商向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号），保证金收取单位在收到合格材料后15个工作日内办理退还手续（不计利息）。
履约保证金收取单位指定账户：
户名：      /      开户银行：      /      银行账户：      /        
注：
[bookmark: _Hlk54170335]1. 根据《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（桂财采〔2020〕49号）及广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知（桂财采〔2022〕30号）规定，鼓励采购人在与中小微企业签订政府采购合同时，减少或免于收取履约保证金，有必要收取履约保证金的，收取的履约保证金不得超过政府采购合同金额的5%，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%；
2.履约保证金不足额缴纳的，或者银行、保险机构出具的保函额度不足的或者保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同；
3.采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同；
4.供应商为联合体的，由联合体任意一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。

	29.1
	签订合同携带的证明材料： 
委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件；
法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。

	31.2
	接收质疑函方式：以书面形式。
质疑联系部门及联系方式：广西冠宁工程咨询有限公司
联系电话：0771-3940928、0771-5725583
通讯地址：南宁市青秀区茶花园路6-1号南湖翠苑4层0431A号、0431B号、0431C号
业务时间：每天上午8时00分到12时00分，下午15时00分到17时 30分，双休日和法定节假日不办理业务。

	32.1
	1.采购代理费支付方式：
☑本项目代理服务费按如下规定由成交供应商在领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。
□采购人支付。
2.采购代理费收取标准：
☑以项目（☑成交金额/□采购预算/□暂定成交金额/□其他   ）为计费额，按本须知正文第35.1条规定的（□货物类/☑服务类/□工程类）标准采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（□收费基准价格/☑收费基准价格下浮40%/□收费基准价格上浮   %）收取。
□固定采购代理收费             
3. 采购代理费收取银行账户
开户名称：广西冠宁工程咨询有限公司南宁第一分公司
开户银行：中国银行股份有限公司南宁市桃源路支行
银行账号：626290079129

	33.1
	解释：构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除磋商文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性磋商公告、供应商须知、采购需求、评审程序、评审方法和评审标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的磋商文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

	33.2
	1.本磋商文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本磋商文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标/投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。
2.本磋商文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子响应文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。
3.供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。
4.本磋商文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。
5.本磋商文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。

	33.3
	其他：成交供应商需在成交通知书签发之日后5个工作日内提供2套加电子签章的纸质响应文件给采购人存档。


[bookmark: _Toc22180]
供应商须知正文

一、总则

1.适用范围
1.1本项目采购人、采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。
1.2本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。
2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
2.4“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
2.5“竞标”是指供应商按照本项目竞争性磋商公告或者邀请函规定的方式获取磋商文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。
2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
2.7“响应文件”是指：供应商根据本磋商文件要求，编制包含资格证明、报价、商务技术等所有内容的文件。
2.8“实质性要求”是指磋商文件中已经指明不满足则响应文件按无效响应处理的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。
2.9“正偏离”，是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。
2.10“负偏离”，是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。
2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。
2.12“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的报价。
2.13“评审价”是指供应商提交的最后报价并经修正（如有）和政策功能价格扣除（如有）后的价格。
3.供应商的资格条件
供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。
4.竞标费用
供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取磋商文件、勘查现场、编制和提交响应文件、参加磋商与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。
5.联合体竞标
5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。
5.2如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表”。
[bookmark: _Hlk66782192]5.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款及《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
6.转包与分包             
[bookmark: _Toc254970673][bookmark: _Toc254970532]6.1本项目不允许转包。
 6.2本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由供应商自行承担，供应商应具备相应的行政许可，如供应商不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包供应商应具备相应行政许可。
 6.3供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
7.特别说明
[bookmark: _8.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合][bookmark: _Hlk65832145]7.1如果本磋商文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得 。
7.2供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
7.3供应商在竞标活动中提供任何疑似虚假材料，将报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。
7.4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
7.5有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：
（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制； 
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；
（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
（5）不同供应商的响应文件相互混装；
（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。	
7.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：
（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；
（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；
（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。


[bookmark: _Toc254970675][bookmark: _Toc254970534]
二、磋商文件

8.磋商文件的构成
（1）竞争性磋商公告/竞标邀请函；
（2）供应商须知； 
（3）采购需求；
（4）评审程序、评审方法和评审标准；
（5）响应文件格式；
（6）拟定的合同文本。
9.供应商的询问
供应商应认真阅读磋商文件的采购需求，如供应商对磋商文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽可能在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。
10.磋商文件的澄清和修改
提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组在提交首次响应文件截止之日5个工作日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商，不足5个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。澄清或者更正公告在原公告发布媒体上发布，一经发布，视作已以书面形式送达给所有潜在供应商、所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商，不再另行通知，所有潜在供应商应密切关注原竞争性磋商公告发布媒体，因未能及时获知，由此产生的后果均应自行承担。


三、响应文件的编制

11.响应文件的编制原则
供应商必须按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对磋商文件作出实质性响应。
注：本项目实行电子响应，供应商应准备电子响应文件电子响应文件按广西政府采购云平台要求及本磋商文件要求制作、加密并递交。具体操作流程可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》，指南可在“http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/PurchaseAdvisory/ImportantNotice/2866753.html”下载。
12.响应文件的组成
12.1响应文件由资格证明文件、报价文件、商务技术文件三部分组成。
12.1.1资格证明文件：详见“供应商须知前附表”
12.1.2报价文件：详见“供应商须知前附表”
12.1.3商务技术文件：详见“供应商须知前附表”
13.计量单位
磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。
14.竞标的风险
供应商没有按照磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应无效，是供应商应当考虑的风险。
15.竞标报价
15.1竞标报价应按磋商文件中“竞标报价表”格式填写。
15.2竞标报价的内容见“供应商须知前附表”。
15.3竞标报价要求
15.3.1供应商的竞标报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：
（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，
不得存在漏项报价；
（2）供应商必须就所竞标的分标的单项内容作唯一报价。
15.3.2竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效处理。
[bookmark: _Hlk42592874]15.3.3竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效处理。
16.竞标有效期
16.1竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。
16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。
16.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。
17.磋商保证金
17.1供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交磋商保证金。
17.2磋商保证金的退还
[bookmark: _Hlk66782243]未成交供应商的竞标保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内退还；成交供应商的磋商保证金自签订合同之日起5个工作日内退还。 
17.3磋商保证金不计息。
17.4供应商有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还： 
（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（2）未按规定提交履约保证金的；
（3）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
（4）除因不可抗力或者磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（6）法律法规规定的其他情形。
18.响应文件编制的要求
18.1供应商应先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目磋商文件规定的格式和顺序和广西政府采购云平台的要求编制并加密。响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。
18.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在提交响应文件截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。
18.3响应文件须由供应商在规定位置签字、盖章（具体以供应商须知前附表或响应文件格式规定为准），否则按无效响应处理。
18.4响应文件中标注的供应商名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，供应商为自然人的，标注的供应商名称应与身份证姓名及签名一致，否则其响应文件按无效响应处理。
18.5响应文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。响应文件因涂改、行间插字或者删除导致字迹潦草或者表达不清所引起的后果由供应商承担。
19.电子备份响应文件
电子备份响应文件是指通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份响应文件详见在“供应商须知前附表”。
20.响应文件的提交
20.1供应商必须按“供应商须知前附表”规定的时间及地点提交响应文件。电子响应文件应在制作完成后，在提交响应文件截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子响应文件提交至广西政府采购云平台。  
20.2未在规定时间内提交或者未按照磋商文件要求加密的电子响应文件，广西政府采购云平台将拒收。
21.首次响应文件的补充、修改与撤回
[bookmark: _Toc254970543][bookmark: _Toc254970684]21.1供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登陆广西政府采购云平台，进入“服务中心”中查看 “电子投标文件制作与投送教程”）
21.2在提交响应文件截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。
[bookmark: _Hlk45702405]22.响应文件的退回
采购人和采购代理机构对已提交的响应文件概不退回。
23.截止时间后的撤回
供应商在响应文件提交截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件的，将根据本须知正文17.4的规定不予退还其磋商保证金。

四、评审及磋商

24.磋商小组成立
24.1磋商小组由评审专家3人以上单数组成，具体人数见“供应商须知前附表”。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到公开招标规模标准的政府采购工程，经批准采用竞争性磋商方式采购的，磋商小组由5人以上单数组成。
24.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。
24.3采购代理机构应当基于广西政府采购云平台抽（选）取评审专家。
25.首次响应文件的开启和解密
采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁，按平台提示和磋商文件的规定登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到，采购代理机构依托广西政府采购云平台向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按“供应商须知前附表”规定的时间内自行进行响应文件解密。供应商未在规定的时间内解密响应文件或者解密失败的，供应商的响应文件作无效处理。
26.评审程序、评审方法和评审标准
26.1本项目的评审方法为综合评分法。
26.2磋商小组按照“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。
26.3 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“供应商须知前附表”。
26.4磋商小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。
26.5电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：
（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 
（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 
（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
26.6出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认，报采购人同意后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。
27.确定成交供应商及结果公告
27.1 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。
[bookmark: _Hlk66782294]27.2采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与磋商文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。
27.3出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）除“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”第4.3条规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
27.4 在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。
28.履约保证金
28.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “供应商须知前附表”。成交供应商未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。
28.2在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自行承担。
29.签订合同
29.1签订电子采购合同：成交供应商领取电子成交通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。
线下签订纸质合同：供应商领取成交通知书后，按“供应商须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。
29.2签订合同时间：按成交通知书规定的时间与采购人签订合同。
29.3成交供应商拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃成交、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给成交供应商造成损失的，成交供应商可追究采购人承担相应的法律责任。
29.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，成交供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
29.5采购人或成交供应商不得单方面向合同另一方提出任何磋商文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离磋商文件和合同实质性内容的协议。
29.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。
29.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
30.政府采购合同公告
根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
31. 询问、质疑和投诉
31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
31.2供应商认为磋商文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间如下：
（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者竞争性磋商公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
31.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。
31.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。
31.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：
（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。
（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。
质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
31.6质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。
32.其他内容
32.1代理服务收取标准及缴费账户详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。
32.2代理服务费收费计算标准：
	               费率
金额
	货物类
	服务类
	工程类

	100万元以下
	1.5%                
	1.5%
	1.0% 

	100～500万元
	1.1%                 
	0.8%
	0.7% 

	500～1000万元
	0.8%                
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%                
	0.25%
	0.35% 

	5000万元～1亿元
	0.25%                 
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	0.004%
	0.004%
	0.004%


注：（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格下浮40%；
（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。
例如：某服务采购代理业务成交金额或者暂定价为150万元，计算采购代理收费额如下：
100万元×l.5 %＝1.5万元
（150－100）万元×0.8%＝0.4万元
合计收费＝1.5＋0.4＝1.9 万元
采购代理收费基准价格下浮 40% 收取，即：
1.9万元X(100一40)%=1.14万元。
33.需要补充的其他内容
33.1本磋商文件解释规则详见“供应商须知前附表”。
33.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。
33.3特别说明详见“供应商须知前附表”。
33.4本磋商文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本磋商文件规定的中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。
（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本磋商文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
（5）依据本磋商文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
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附件1：
政府采购项目履约保证金退付意见书

	供
应
商
申
请
	项目编号：

	
	项目名称：

	
	
该项目已于年月日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于年月日已满，请将履约保证金（大写）人民币（小写）¥退付到达以下账户。
单位名称：
开户银行：
账    号：
联系人及电话：

                           供应商签章：
                                                年    月    日

	采
购
单
位
意
见
	是否质保期或服务期满：质保期满   服务期满

退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额：


联系人及电话：                                

 采购人签章：
                                                年    月    日

	备注
	


注：供应商凭经采购人审批的退付意见书到履约保证金收取单位财务部门办理履约保证金退付事宜。

附件2：
广西壮族自治区政府采购项目合同验收报告（格式）

    根据政府采购合同（采购合同编号：              ）的约定，我单位对（采购项目名称）       政府采购项目中标（或成交）供应商    （公司名称）    提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下：
	序号
	名   称
	货物型号规格、标准及配置
（或服务内容、标准）
	数量
	金额
	与合同约定是否一致

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合     计
	
	
	

	合 计 大 写 金 额 ：人民币                             元

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	验收具体内容
	(应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)

	验收小组意见
	验收结论性意见：



	
	有异议的意见和说明理由：



	验收小组成员签字：

	参与验收其他或监督人员签字：

	中标（或成交）供应商签字或盖章：

联系电话：

                   年 月  日
	采购人的意见（盖章）：

联系电话：

   年 月  日


备注：本报告单一式三份（采购人1份、中标人1份、采购代理机构1份）
  附件3：
中小微企业划型标准
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10



说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
67


[bookmark: _Toc74323458][bookmark: _Toc20956][bookmark: _Toc31540][bookmark: _Toc7450][bookmark: _Toc15814][bookmark: _Toc25285]第三章 采购需求
[bookmark: _Toc74323459]说明：
1.为落实政府采购政策需满足的要求：
本竞争性磋商采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。
2.“实质性要求”是指采购文件中已经指明不满足则响应无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。
3.如供应商竞标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，由供应商自行承担相应法律责任。
4.采购需求中如出现品牌、型号或者生产厂家等均仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形，供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。但供应商的产品实质上应相当于或优于本需求中的技术要求。
5.所属行业：其他未列明行业
6.预算金额：135万元（其中标项1:632812.50元；标项2:717187.50元）
标项1
	一、项目要求及技术需求

	序号
	标的名称
	单位及数量

	所属行业
	项目要求及技术需求

	1
	实景三维建设基础测绘工作（柳州、河池测区）
	1项
	其他未列明行业
	按要求完成柳州河池区域倾斜摄影三维模型数据生产更新，面积不少于45平方千米(具体以甲方提供矢量范围线为准)。
本项目工作内容包括但不限于专题资料收集、外业调绘、外业航拍、像控布设及测量、源数据预处理、空中三角测量、三维模型构建与整饰和质量控制等，全流程作业需有数据材料作为支撑。

	二、商务要求

	（一）合同签订时间
	自中标通知书发出之日起25个日历日内。

	▲（二）报价要求
	1.按要求完成柳州河池区域倾斜摄影三维模型数据生产更新，面积不少于45平方千米(具体以甲方提供矢量范围线为准)，最高限价：632812.50元。最终报价不得高于本标项最高限价，否则报价做无效响应处理。
2.本项目报价中应包括完成项目实施所需的所有费用，包含但不限于服务费用、项目设计、系统开发、数据处理、安装调试费、履约验收费、培训、技术支持、售后服务费、保险费用和各项税金等全部费用，完成本项目所需的一切工作内容而发生的所有直接费用、间接费用、其它费用，执行本次服务所需的人工、设备、交通、劳保等一切相关费用，采购人不再支付合同金额以外的任何费用。

	▲（三）服务（实施）时间和地点
	[bookmark: OLE_LINK4]服务（实施）时间：自合同签订后至2026年11月30日止。
服务地点：采购人指定地点。

	▲（四）质量要求
	供应商应建立完善的质量管理体系，对项目实行全过程质量监控，能保证工作中各技术环节和技术指标严格按国家或行业规范要求执行，确保每一个技术环节合理、规范。


	▲（五）成果交付
	成果交付按照测量技术要求执行。

	▲（六）付款条件
	合同生效后10个工作日内，采购人向成交人支付合同总金额的30%作为前期启动经费；成果交付规定时间前，采购人依据成交人提交的经验收合格的成果资料的实际数量支付相应的合同款项，年度支付限额为自治区财政厅批复的该项目分标预算额度（不超过合同款），若采购人当年财政预算资金支付额度用完后，待下一年度再支付成交人。成交人完成并提交成果文件，经采购人验收合格后一次性付清合同剩余金额给成交人。成交人在每次收到合同款后5个工作日内开具等额有效合法发票给采购人。本合同执行中相关的一切税费均由成交人负担。

	▲（七）售后服务
	1.服务质量保证期：自成果通过验收之日起计算，不少于一年。
2.为采购人提供现场工程师技术支持和7×24小时远程、电话、E-mail 技术支持等方式的售后技术咨询服务。
3.处理问题响应时间：接到采购人处理问题通知后1小时内到达采购人指定现场，针对数据或成果报告问题，提供免费技术支持。
4.售后服务期内，如遇上级部门印发涉及该项目的新标准要求，成交人需要无偿提供相应的数据修改，以符合国家对该项目的最新成果要求。

	（八）其他
	1、验收要求
（1）项目成果经采购人初步确认后，由成交人负责向具有资质的第三方自治区级测绘产品质检部门提交质量检验申请，并配合完成全部质检工作。项目成果须通过该质检部门的质量检验，并取得合格的质量检验报告。
（2）提供的服务内容与采购合同一致。
（3）验收过程中所产生的一切费用均由成交人承担。报价时应考虑相关费用。
（4）合同履行过程中，采购人根据成交人所提供的技术服务，对照采购文件要求及成交人响应文件承诺进行检验并记录，发现成交人在响应文件中有弄虚作假的行为，或在响应文件中针对技术、商务条款有虚假响应情况的，采购人将终止合同或不予验收，并追究成交人的责任，由此带来的一切损失由成交人自行承担。
（5）其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号）以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）规定执行。
2、知识产权
（1）未经采购单位书面许可，供应商不得向任何第三方提供上述报告、资料、文件、用户信息等内容及服务成果。即使向履行有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
（2）供应商应严格遵守相关的知识产权及软件版权保护的法律、法规；任何供应商用于未经授权的商业目的复制行为所造成的违约或侵权责任由供应商承担。
3、其他要求
（1）供应商必须承诺自行进行技术设计、实施、维护本项目，不得转让或转包；请在响应文件中提供承诺函原件。
（2）供应商请在响应文件中针对本项目提供详细的项目技术方案。
（3）供应商请在响应文件中针对本项目提供具体的项目实施方案（包括项目进度、组织保障计划及项目实施人员配置等）。

（4）在双方签订合同后 1 周内，成交人派遣不少于 3 名专职工作人员，并委派专人对接协调工作，提供数据处理和整合服务（须提供成交人为专职工作人员在本单位半年内连续3个月缴纳社保的社保证明或劳动合同或工资支付记录亦可)，如不提供，则按违约处理，并上报财政部门）。
（5）采购人按磋商小组推荐顺序确认成交人。


	（九）服务方案
	1.供应商根据自身情况，结合项目服务需求及评标办法（见采购文件第四章），提供项目实施服务方案。
2.如有，请提供履约能力相关证明或业绩证明。
3.供应商如在广西设有常驻的技术支持机构提供本地化服务的，请于响应文件中提供相关证明文件。
4.项目服务方案由供应商根据自身能力提供方案及承诺，对于以虚假承诺谋取成交的供应商将自行承担后果，其违法行为将报监督管理部门处理。

	▲最高限价
	本项目评标时以预算金额为最高限价，投标报价超过最高限价的作无效投标处理。




标项2
	一、项目要求及技术需求

	序号
	标的名称
	单位及数量
	所属行业
	项目要求及技术需求

	1
	实景三维建设基础测绘工作（桂林、来宾测区）
	1项
	其他未列明行业
	按要求完成桂林来宾区域倾斜摄影三维模型数据生产更新，面积不少于51平方千米(具体以甲方提供矢量范围线为准)。

本项目工作内容包括但不限于专题资料收集、外业调绘、外业航拍、像控布设及测量、源数据预处理、空中三角测量、三维模型构建与整饰和质量控制等，全流程作业需有数据材料作为支撑。

	二、商务要求

	（一）合同签订时间
	自中标通知书发出之日起25个日历日内。

	▲（二）报价要求
	1.按要求完成桂林来宾区域倾斜摄影三维模型数据生产更新，面积不少于51平方千米(具体以甲方提供矢量范围线为准)，最高限价：717,187.50元。最终报价不得高于本标项最高限价，否则报价做无效响应处理。
2.本项目报价中应包括完成项目实施所需的所有费用，包含但不限于服务费用、项目设计、数据处理、履约验收费、技术支持、售后服务费、保险费用和各项税金等全部费用，完成本项目所需的一切工作内容而发生的所有直接费用、间接费用、其它费用，执行本次服务所需的人工、设备、交通、劳保等一切相关费用，采购人不再支付合同金额以外的任何费用。本项目报价中应包括完成项目实施所需的所有费用，包含但不限于服务费用、项目设计、系统开发、数据处理、安装调试费、履约验收费、培训、技术支持、售后服务费、保险费用和各项税金等全部费用，完成本项目所需的一切工作内容而发生的所有直接费用、间接费用、其它费用，执行本次服务所需的人工、设备、交通、劳保等一切相关费用，采购人不再支付合同金额以外的任何费用。

	▲（三）服务（实施）时间和地点
	服务（实施）时间：自合同签订后至2026年11月30日止。
服务地点：采购人指定地点。

	▲（四）质量要求
	供应商应建立完善的质量管理体系，对项目实行全过程质量监控，能保证工作中各技术环节和技术指标严格按国家或行业规范要求执行，确保每一个技术环节合理、规范。


	▲（五）成果交付
	成果交付按照测量技术要求执行。

	▲（六）付款条件
	合同生效后10个工作日内，采购人向成交人支付合同总金额的30%作为前期启动经费；成果交付规定时间前，采购人依据成交人提交的经验收合格的成果资料的实际数量支付相应的合同款项，年度支付限额为自治区财政厅批复的该项目分标预算额度（不超过合同款），若采购人当年财政预算资金支付额度用完后，待下一年度再支付成交人。成交人完成并提交成果文件，经采购人验收合格后一次性付清合同剩余金额给成交人。成交人在每次收到合同款后5个工作日内开具等额有效合法发票给采购人。本合同执行中相关的一切税费均由成交人负担。

	▲（七）售后服务
	1.服务质量保证期：自成果通过验收之日起计算，不少于一年。
2.为采购人提供现场工程师技术支持和7×24小时远程、电话、E-mail技术支持等方式的售后技术咨询服务。
2.处理问题响应时间：接到采购人处理问题通知后1小时内到达采购人指定现场，针对数据或成果报告问题，提供免费技术支持。
（4）售后服务期内，如遇上级部门印发涉及该项目的新标准要求，成交人需要无偿提供相应的数据修改，以符合国家对该项目的最新成果要求。

	（八）其他
	1、验收要求
（1）项目成果经采购人初步确认后，由成交人负责向具有资质的第三方自治区级测绘产品质检部门提交质量检验申请，并配合完成全部质检工作。项目成果须通过该质检部门的质量检验，并取得合格的质量检验报告。
（2）提供的服务内容与采购合同一致。
（3）验收过程中所产生的一切费用均由成交人承担。报价时应考虑相关费用。
（4）合同履行过程中，采购人根据成交人所提供的技术服务，对照采购文件要求及成交人响应文件承诺进行检验并记录，发现成交人在响应文件中有弄虚作假的行为，或在响应文件中针对技术、商务条款有虚假响应情况的，采购人将终止合同或不予验收，并追究成交人的责任，由此带来的一切损失由成交人自行承担。
（5）其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号）以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）规定执行。



2、知识产权
（1）未经采购单位书面许可，供应商不得向任何第三方提供上述报告、资料、文件、 用户信息等内容及服务成果。即使向履行有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
（2）供应商应严格遵守相关的知识产权及软件版权保护的法律、法规；任何供应商用于未经授权的商业目的复制行为所造成的违约或侵权责任由供应商承担。
3、其他要求
（1）供应商必须承诺自行进行技术设计、实施、维护本项目，不得转让或转包；请在响应文件中提供承诺函原件。
（2）供应商请在响应文件中针对本项目提供详细的项目技术方案。
（3）供应商请在响应文件中针对本项目提供具体的项目实施方案（包括项目进度、组织保障计划及项目实施人员配置等）。
（4）在双方签订合同后1周内，成交人派遣不少于3名专职工作人员，并委派专人对接协调工作，提供数据处理和整合服务（须提供成交人为专职工作人员在本单位半年内连续3个月缴纳社保的社保证明或劳动合同或工资支付记录亦可)，如不提供，则按违约处理，并上报财政部门）。
（5）采购人按磋商小组推荐顺序确认成交人。


	（九）服务方案
	1.供应商根据自身情况，结合项目服务需求及评标办法（见采购文件第四章），提供项目实施服务方案。
2.如有，请提供履约能力相关证明或业绩证明。
3.供应商如在广西设有常驻的技术支持机构提供本地化服务的，请于响应文件中提供相关证明文件。
4.项目服务方案由供应商根据自身能力提供方案及承诺，对于以虚假承诺谋取成交的供应商将自行承担后果，其违法行为将报监督管理部门处理。

	▲最高限价
	本项目评标时以预算金额为最高限价，投标报价超过最高限价的作无效投标处理。


[bookmark: _Toc25371]
测量技术要求
[bookmark: _Toc17182]倾斜摄影三维模型数据生产更新技术要求
1. [bookmark: _Toc21120]引用技术标准
1）《中华人民共和国测绘法》；
2）《基础测绘条例》；
3）《广西壮族自治区测绘管理条例》；
4）《全国基础测绘中长期规划纲要（2015-2030年）》；
5）《自然资源部信息化建设总体方案》；
6）《新型基础测绘体系建设试点技术大纲》；
7）《新型基础测绘体系建设试点技术指南》；
8）《新型基础测绘体系建设技术指南（试行）（征求意见稿）》（自然资测绘函〔2023〕69号）；
9）《实景三维中国建设技术大纲（2024版）》；
10）《实景三维广西建设总体实施方案（2023-2025年）》；
11）《倾斜摄影测量实景三维建模技术规程》（T/GAAI 001-2023）;
12）《航空摄影技术设计规范》（GB/T 19294-2003）；
13）《1:500、1:1000、1:2000地形图航空摄影规范》（GB/T 6962-2005）；
14）《全球导航卫星系统(GNSS)测量规范》（GB/T 18314-2024）；
15）《差分全球导航卫星系统(DGNSS)技术要求》(GB/T 17424-2019)；
16）《无人机航空摄影成果质量检查与验收》（CH/T 1054-2022）；
17）《IMU/GPS辅助航空摄影技术规范》（GB/T 27919-2011）；
18）《国家基本比例尺地形图分幅和编号》（GB/T13989—2012）；
19）《国家基本比例尺地图1：500 1：1000 1：2000地形图》（GB/T33176—2016）；
20）《国家基本比例尺地图图式第1部分：1:500 1:1000 1:2000地形图图式》（GB/T 20257.1-2017）；
21）《倾斜数字航空摄影技术规程》（GB/T 39610-2020）；
22）《测绘成果质量检查与验收》（GB/T 24356-2023）；
23）《城市测量规范》（CJJ/T 8-2011）；
24）《机载激光雷达数据获取技术规范》（CH/T 8024-2011）；
25）《数字航空摄影测量控制测量规范》（CH/T 3006-2011）；
26）《三维地理信息模型数据产品规范》（CH/T 9015-2012）；
27）《三维地理信息模型生产规范》（CH/T 9016-2012）；
28）《三维地理信息模型数据库规范》（CH/T 9017-2012）；
29）《三维地理信息模型数据产品质量检查与验收》（CH/T 9024-2014）；
30）《卫星定位城市测量技术标准》（CJJ/T 73-2019）；
31）《倾斜摄影三维数据生产技术要求》（试行）；
32）《实景三维数据生产技术要求》（试行）；
33）《低空数字航空摄影测量内业规范》（CH/T 3003-2021）；
34）《低空数字航空摄影测量外业规范》（CH/T 3004-2021）；
35）《低空数字航空摄影规范》（CH/T 3005-2021）；
36）《数字测绘成果质量要求》（GB/T 17941）；
37）《数字测绘成果质量检查与验收》（GB/T 18316-2008）；
38）《测绘成果质量检查与验收》（GB/T 24356-2023）。
2. [bookmark: _Toc30661]数学基础
（1） 空间坐标系统：采用2000国家大地坐标系（GB 22021-2008，英文名称China Geodetic Coordinate System 2000，简称CGCS2000）。
（2） 高程基准：采用1985国家高程基准，高程系统为正常高，高程值单位为“米”。
（3） 地图投影：采用高斯-克吕格投影，CGCS2000基准面，3°分带，柳州、桂林、来宾宜采用WKID 4546(CGCS2000_3_Degree_GK_CM_111E)投影坐标系，河池宜采用WKID 4545(CGCS2000_3_Degree_GK_CM_108E)投影坐标系。
（4） 定向：采用正北方定向。
（5） 时间系统：时间基准采用公元纪年，时间采用北京时间（UTC+08:00）。
3. [bookmark: _Toc10407]精度要求
像控点相对邻近基础控制点的平面位置、高程中误差不应超过表3-1中的规定。
表3-1 像控点平面位置、高程中误差（单位：米）
	地形类别
	平面位置中误差
	高程中误差

	平地
	0.05
	0.05

	丘陵地
	
	

	山地、高山地
	0.075
	0.1


（1） [bookmark: _Toc8989]成果质量要求
1）航空摄影质量
1　 航摄计划、航摄设计、飞行质量和影像质量必须符合《低空数字航空摄影规范》（CH∕Z3005-2010）的规定；
2　 垂直影像地面分辨率优于0.02米；
3　 不同地形条件下的像片航向、旁向重叠度参考指标见表3-2；
表3-2 不同地形条件下的像片航向、旁向重叠度要求
	地形类别
	航向/旁向重叠度

	
	密集建筑区
	少量建筑区
	无建筑区

	平地
	≥70%
	≥65%
	≥60%

	丘陵
	≥65%
	≥60%
	≥55%


※考虑飞行中航线及姿态的保持情况，要相应地增加重叠率。
4　 影像质量：①影像质量应清晰，层次丰富，反差适中，色调柔和；应能辨认出与地面分辨率相适应的细小地物影像，能够建立清晰的立体模型。②影像上不应有云、云影、烟、大面积反光、污点等缺陷。③确保因飞机地速的影响，在曝光瞬间造成的像点位移不应过大。④拼接形成的高分辨率彩色影像不应出现明显色彩偏移、重影、模糊现象。
5　 航高保持：倾斜摄影影像在同一航线上相邻像片的航高差不应大于30m；最大航高与最小航高之差不得大于50m。航摄分区内实际航高与设计航高之差不大于50米。
2）倾斜摄影模型质量
1　 模型结构完整，位置准确、具有现势性，应与获取的航空影像表现一致。
2　 提交的三维成果必须真实反映测区内的全要素地物情况，需要对地物的独立真实空间位置、形态、贴图纹理及颜色进行还原。
3　 在飞行高度下浏览，模型不应存在变形、明显漏洞、扭曲等现象，在成果范围内和精度范围内不应出现纹理拉花现象；当所在区域建筑物较为密集，或建筑物较高，存在相互遮挡时，则无法获取遮挡部分建筑物的侧视纹理，相应的模型无法表现其全部的细节，允许出现局部拉伸变形。
4　 建筑模型的基底应与所处地形位置处于同一水平面上，与地形起伏相吻合。
5　 弱纹理区域（水域等）应置平，无破面，模型接边处无明显接痕。
6　 明显不符合逻辑、没有实际意义的，诸如空三匹配错误等漂浮物，需要删除处理。
4. [bookmark: _Toc32478]质量控制
[bookmark: _Toc29411]按照响应文件的要求及成交人承诺的服务要求，并根据《测绘成果质量检查与验收》规定，项目实施“两级检查、一级验收”制度，对成果质量进行控制。
5. [bookmark: _Toc1771]技术资料及交付要求
（1） 文档资料
1）项目实施方案，纸质文档和电子文档，扩展名为“.doc”；
2）专业技术设计书，纸质文档和电子文档，扩展名为“.doc”；
3）技术总结，纸质文档和电子文档，扩展名为“.doc”；
4）生产单位质量检查报告，纸质文档和签字盖章的电子扫描件，扩展名为“.pdf”；
5）验收报告，纸质文档和签字盖章的电子扫描件，扩展名为“.pdf”；
6）其他要求提交的文件资料；
7）移交清单，扩展名为“.doc”。
8）文档资料中的项目实施方案、专业技术设计书、技术总结、生产单位质量检查报告和验收报告需要汇交纸质文档和签字盖章的电子扫描件各一份，其他文档资料需汇交纸质文档和电子数据各一份；
9）各分标项目应独立交付。
（2） 数据成果
1）倾斜摄影影像数据，电子版1份，JPG或其他常用图片格式；
2）POS数据，电子版1份，Excel、SHP格式；
3）空三加密成果
①空三平差报告；
②空三平差后成果（含相机的内方位元素、每张像片的外方位元素、控制点刺点的像点坐标、连接点）。
34）倾斜摄影三维模型数据，电子版1份，格式包括OSGB和OBJ；
45）像控点点位信息表，电子版1份，word格式；
56）像控点坐标文件，电子版1份，Excel、SHP格式；
67）像控点刺点片及像控点外业实测照片，电子版一份，JPG或其他常用图片格式；
78）各分标数据成果应分别独立交付。
数据成果包含但不限于以上成果。
（3） 成果汇交目录
倾斜模型成果上交按照分标生产作业区划分和组织，成果一级目录按照本批成果资料的任务名称命名，可同时包含年度、季度或批次信息，二级为数据成果文件和项目文档文件夹，数据成果文件夹以成果名称命名，特殊情况可酌情命名，数据成果文件夹内的数据成果组织应符合《实景三维技术规程》中附件6实景三维成果资料汇交、汇集与归档的基本要求，项目文档文件夹名为“项目文档”，其下为需要移交的项目文档，每一项文档的文件名包含序号和题名两部分，序号自1开始递增。
分区域数据目录组织如图4-1所示：
图4-1 数据目录组织结构
[image: e7f8880244cd375beae570aa8cd98719]
（4） 测绘成果版权及使用
本次测绘成果所有权和使用权均属于广西壮族自治区自然资源厅，未经广西壮族自治区自然资源厅允许，中标供应商不得以任何借口转让和使用本项目的测绘成果，否则承担由此产生的一切法律和经济责任。
合同另有约定的，从其约定。
（5） 服务要求
2026年11月底前完成数据采集生产更新，12月底前通过自治区级或以上测绘质量检验部门质检。


[bookmark: _Toc21356][bookmark: _Toc13699][bookmark: _Toc10219][bookmark: _Toc22263][bookmark: _Toc27930]第四章  评审程序、评审方法和评审标准
[bookmark: _Toc17248]一、评审程序和评审方法
1.资格审查
1.1响应文件开启后，磋商小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。
注：磋商小组在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。
（1）查询渠道：广西政府采购云平台“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)链接入口。
（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。
（3）查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接查询，截图另存为电子文档作为评审资料保存。
（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。
1.2资格审查标准为本磋商文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制，凡符合磋商文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。
1.3供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效响应处理：
（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；
（2）未按磋商文件规定的方式获取本磋商文件的供应商；
（3）响应文件的资格证明文件缺少任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；
（4）响应文件中的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的；
（5）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的。
1.4通过资格审查的合格供应商不足3家的，不得进入符合性审查环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。
2.符合性审查
[bookmark: _Hlk42528882]2.1由磋商小组对通过资格审查的合格供应商的响应文件的竞标报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。
2.2磋商小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
2.3磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当已电子回函形式按照磋商小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按磋商小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由磋商小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖电子签章。
异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，磋商小组以书面形式要求供应商在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。
2.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 
（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。
2.5商务技术报价评审
在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：
（1）商务技术评审
1）提供响应文件正、副本数量不足；
2）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章；
3）委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的； 
4）提交的磋商保证金无效的或者未按照磋商文件的规定提交磋商保证金；
5）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的商务技术文件无效。
6）商务要求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；
7）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足磋商文件要求；
8）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合磋商文件要求；
9）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；
10）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；
11）属于“供应商须知正文”第7.5条情形；
12）技术要求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数；
13）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；
[bookmark: _Hlk71704147]14）磋商文件未载明允许提供备选（替代）竞标方案或明确不允许提供备选（替代）竞标方案时，供应商提供了备选（替代）竞标方案的；
15）响应文件标注的项目名称或者项目编号与磋商文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；
16）竞争性磋商文件明确不允许分包，响应文件拟分包的；
17）未响应磋商文件实质性要求；
18）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。
（2）报价评审
1） 响应文件未提供“供应商须知前附表” 报价文件中规定的“竞标报价表”；
2）未采用人民币报价或者未按照磋商文件标明的币种报价；
3）供应商未就所竞标分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标分标的全部内容作完整唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（磋商文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；
[bookmark: _Hlk42596405][bookmark: _Hlk42596276]4）竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；
5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。
6）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性磋商采购文件要求实质性不一致的。
2.6磋商小组对响应文件进行评审，未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。磋商小组从符合磋商文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加磋商。
2.7通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入磋商环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。
3.磋商程序
3.1磋商小组集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。符合磋商资格的供应商必须在接到磋商通知后规定时间内参加磋商，未在规定时间内参加磋商的视同放弃参加磋商权利，其响应文件按无效响应处理。
3.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。
3.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，由磋商小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加磋商的供应商。
3.4供应商必须按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖电子签章。参加磋商的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出磋商，其响应文件按无效处理。
3.5磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
3.6采购代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录。
3.7根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）的规定，采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。
3.8除本章第3.7条情形外，对磋商过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。
4. 最后报价
4.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内在广西政府采购云平台开标大厅提交最后报价，除本章第4.3条外，提交最后报价的供应商不得少于3家，否则必须重新采购。
4.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，磋商结束后，由磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在广西政府采购云平台开标大厅提交最后报价。
4.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”和本章第3.7条情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
4.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，退出磋商的供应商的响应文件按无效响应处理。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的保证金。
4.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同退出磋商，其响应文件按无效处理。
4.6最后报价统一开启后，磋商小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。
4.7最后报价出现前后不一致的，按照本章第2.4条的规定修正。 
4.8修正后的报价出现下列情形的，按无效响应处理：
（1）供应商不确认的（全流程电子化评标采取在线确认）；
（2）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；
（3）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。
4.9经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。
4.10供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，磋商小组应当告知有关供应商。
4.11最后报价结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。
5.比较与评价
5.1评审方法：综合评分法。
5.2经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
5.3评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
（1）磋商小组按照磋商文件中规定的评审标准计算各供应商的报价得分。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。
（2）各供应商的得分为磋商小组所有成员的有效评分的算术平均数。
5.4评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。
5.5由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本章第4.3条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
5.6评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。
6.异常低价审查
根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2 号）规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50%的，即
投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 50%的，即
投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限
价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履
约的其他情形。
属于前述第 1 项至第 4 项情形的，评审委员会应当要求相关供应商在合理的时间内（不少于 30 分钟）对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说 明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第 3 项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。
投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证
明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料， 以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
为避免因未能及时提供说明而导致被评审委员会作为无效投标（响应）情形，供应商可提前准备或随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料。
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二、评审标准
7.详细评审：磋商小组将以磋商响应文件为评审依据，对供应商的报价、技术、服务、商务等方面内容按百分制打分。（计分方法按四舍五入取至百分位）
标项1
	序号
	评审因素
	评标标准

	1
	价格分
（满分 15分）

	投标报价
（满分 15分）

	（1）评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。
（2）本项目专门面向小微企业采购，仅限符合条件的小微企业参加投标，不再执行价格评审优惠的扶持政策。评审价=最后报价。
（3）以进入评审的最低的评审价为15分。
（4）某供应商价格分=供应商最低评审报价/某供应商评审报价×15分

	2
	技术分
（满分67分）
	项目技术方案分（满分 15分）
	磋商小组根据供应商提供的项目技术方案进行综合评审，未提供项目技术方案或达不到一档要求的不得分。
一档（5 分）：基本理解本项目的建设背景和目标；制订的技术方案基本可行，能满足项目基本要求与国家规范、用户的基本要求。
二档（10分）：较准确理解本项目的建设背景和目标；制订的技术方案可行，满足项目要求与国家规范、用户要求。
三档（15分）：准确理解本项目的建设背景和目标；，指定的技术方案科学合理，可行性强，契合项目要求与国家规范、用户要求。
注：不符合最低入档条件的按不入档计0分处理。

	
	
	项目进度及组织保障计划分(满分 10 分)
	磋商小组根据供应商提供的对本项目的项目进度及组织保障计划进行综合评审，未提供项目进度及组织保障计划或者达不到一档要求的不得分。
一档（4 分）：仅提供简单的项目进度及组织保障计划，仅能满足本项目基本要求。
二档（7 分）：提供的项目进度及组织保障计划切合实际，各阶段工作安排和进度计划合理，有简单的组织保障措施，能满足本项目总体要求。
三档（10 分）：提供的项目进度及组织保障计划切合实际、完整可行，各阶段工作安排和进度计划科学合理，有完备可行的组织保障措施，完全满足本项目总体要求。
注：不符合最低入档条件的按不入档计0分处理。

	
	
	项目团队人员管理配置（满分10分）
	磋商小组根据供应商提供的对本项目的项目生产管理方案进行综合评审，未提供项目生产管理方案或者达不到一档要求的不得分。
一档（4 分）：对项目实施设置了管理机构和岗位职责，有人员管理制度、人员分配计划，但人员安排较简单，拟投入本项目团队人员中项目负责人具有测绘专业高级及以上职称，其他团队人员（除项目负责人以外）中至少2名人员具有测绘专业中级及以上职称。人员岗位分配基本合理可行，基本满足本项目实施需求。
二档（7 分）：对项目实施设置了管理机构和岗位职责，管理团队组织架构较完善，人员管理制度合理，有一定的团队执行能力，有单位内部的保密管理制度；设置有生产、技术、质量管理机构及人员，拟投入本项目团队人员中项目负责人具有测绘专业高级及以上职称，其他团队人员（除项目负责人以外）中至少3名人员具有测绘专业中级及以上职称。人员岗位分配合理，具有可行性，能较好的满足本项目实施需求。
三档（10 分）：对项目实施设置了管理机构和岗位职责，管理团队组织架构健全，人员管理制度明确，团队执行能力强，有单位内部的保密管理制度；设置有生产、技术、质量管理机构及人员，拟投入本项目团队人员中项目负责人具有测绘专业高级及以上职称，且具备注册测绘师资格，至少安排1名具有测绘专业高级及以上职称人员负责技术指导工作，技术指导工作人员与项目负责人不为同一人，其他团队人员（除项目负责人、技术指导工作人员以外）有至少4名人员具有测绘专业中级及以上职称。人员岗位分配明细，描述合理详细，职责分工明确，可行性较强，能充分满足本项目实施需求。
备注：
（1）须在响应文件中提供供应商为以上人员在本单位缴纳的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证复印件或劳动合同或工资支付记录亦可并加盖供应商公章，否则不得分。
（2）须在响应文件中提供项目实施人员一览表，列明以上拟投入人员的名字，提供拟投入人员相应的职称证书或者资格证书复印件、身份证复印件，并加盖供应商公章，否则不得分。
（3）不符合最低入档条件的按不入档计0分处理。

	
	
	设备能力
（满分10分）

	磋商小组根据供应商提供的对本项目的软硬件设备投入方案进行综合评审，未提供项目软硬件设备投入方案的不得分。
（1）供应商具有航摄仪或激光雷达扫描仪的,得2分；具有可搭载上述航摄仪或激光雷达扫描仪的航空平台（如无人机、直升机等）的，得2分。该项满分4分。
（2）供应商具有三维模型构建相关软件的，得3分，该项满分3分；
（3）供应商具能够提供用于模型构建与处理的相关硬件设备（包括不限于台式电脑、台式工作站、移动工作站等），且数量不少于拟投入团队人员数量的，得3分，该项满分3分。
以上所有软件、硬件设备需提供相应发票证明材料扫描件（自主研发的软件或工具需提供相应软件著作权或专利证书等证明材料），并加盖公章。

	
	
	演示分
（满分12分）
	磋商小组根据供应商对于以下功能的演示进行打分。
1、演示方式：
评审时，由代理机构通过广西政府采购云平台发起视频评审，依次邀请供应商进入视频会议，自行在收到广西政府采购云平台系统演示通知时进行演示，通过屏幕分享进行演示讲解，请供应商自行准备演示时所需的资料设备及调试完好，每家供应商演示时间均不能超过 15 分钟。可采用软件系统录屏、PPT、演示动画等方式进行演示。
2、需要演示的内容如下：
（1）演示实景三维数据生产所采取技术路线、数据主要生产流程等。
（2）以实景三维相关数据为底图，展示某个城市或测区的样例数据。
3、评分标准：
（1）上述 2 项演示内容，每完整、清晰演示 1 项功能要求得 3 分；演示内容不完整、内容模糊不清的，本项不得分。本项合计满分 6 分。 
（2）供应商采用软件系统录屏方式进行演示得6分，其他方式演示得 2 分，此项满分 6 分；不参加演示的，本演示项整体得 0 分。

	
	
	售后服务方案（满分 10 分）
	磋商小组根据供应商提供的对本项目的售后服务方案进行综合评审，未提供售后服务方案或达不到一档要求的不得分。
一档（4分）：有简单优化措施，承诺免费提供半年及以上的售后服务，承诺接到采购人处理问题通知后1小时内到达采购人指定现场，基本响应项目需求。有服务质量保证措施但各服务环节简单，服务内容保障措施较简单。
二档（7 分）：有较好优化措施，承诺免费提供一年及以上的售后服务，承诺接到采购人处理问题通知后 50分钟内到达采购人指定现场；提供具体的售后服务方案，服务质量保证措施完整，有全面周到、有基本的服务流程说明，服务内容保障措施较详细。
三档（10 分）：有科学优化措施，承诺免费提供两年及以上的售后服务，承诺接到采购人处理问题通知后30分钟内到达采购人指定现场，承诺为采购人提供本地化服务；为采购人提供涉及项目成果相关的各方面；提供完整、详细的售后服务方案，服务质量保证措施完整，服务流程说明详细具体，能为本项目提出针对性的服务措施，能充分满足项目的实施需求。
注：不符合最低入档条件的按不入档计0分处理。

	3
	商务分 
（满分18分）
	业绩分
（满分10分）
	[bookmark: OLE_LINK7]供应商自2023年1月1日以来承担过同类项目业绩的，每提供一个得2.5分，此项满分10分。（需提供中标/成交通知书或合同复印件并加盖供应商公章，否则不予计分）

	
	
	信誉分
（满分8分）

	（1）供应商具有有效的质量管理体系（ISO 9001）得2分，满分2分。（须在响应文件中提供证书复印件，加盖供应商公章，否则不予计分。）
   （2）供应商拟投入项目团队成员具有地理信息安全与保密培训合格证明的，每提供1份有效合格证明得1分，本项最高得6分。（须在响应文件中提供证书复印件，加盖供应商公章，否则不予计分。）

	总得分为以上各项评审因素得分合计





标项2
	序号
	评审因素
	评标标准

	1
	价格分
（满分 15分）

	投标报价
（满分 15分）

	（1）评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。
（2）政策性扣除计算方法。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，供应商在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且服务全部由小微企业承接对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1- 10 %）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-4%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。
（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（5）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。
（6）价格分计算公式：        
价格分=（评标基准价／评标报价）× 15分

	2
	技术分
（满分67分）
	项目技术方案分（满分 15分）
	磋商小组根据供应商提供的项目技术方案进行综合评审，未提供项目技术方案或达不到一档要求的不得分。
一档（5 分）：基本理解本项目的建设背景和目标；制订的技术方案基本可行，能满足项目基本要求与国家规范、用户的基本要求。
二档（10分）：较准确理解本项目的建设背景和目标；制订的技术方案可行，满足项目要求与国家规范、用户要求。
三档（15分）：准确理解本项目的建设背景和目标；，指定的技术方案科学合理，可行性强，契合项目要求与国家规范、用户要求。
注：不符合最低入档条件的按不入档计0分处理。

	
	
	项目进度及组织保障计划分
(满分 10 分)
	磋商小组根据供应商提供的对本项目的项目进度及组织保障计划进行综合评审，未提供项目进度及组织保障计划或者达不到一档要求的不得分。
一档（4 分）：仅提供简单的项目进度及组织保障计划，仅能满足本项目基本要求。
二档（7 分）：提供的项目进度及组织保障计划切合实际，各阶段工作安排和进度计划合理，有简单的组织保障措施，能满足本项目总体要求。
三档（10 分）：提供的项目进度及组织保障计划切合实际、完整可行，各阶段工作安排和进度计划科学合理，有完备可行的组织保障措施，完全满足本项目总体要求。
注：不符合最低入档条件的按不入档计0分处理。

	
	
	项目团队人员
管理配置（满
分10分）
	磋商小组根据供应商提供的对本项目的项目生产管理方案进行综合评审，未提供项目生产管理方案或者达不到一档要求的不得分。
一档（4 分）：对项目实施设置了管理机构和岗位职责，有人员管理制度、人员分配计划，但人员安排较简单，拟投入本项目团队人员中项目负责人具有测绘专业高级及以上职称，其他团队人员（除项目负责人以外）中至少2名人员具有测绘专业中级及以上职称。人员岗位分配基本合理可行，基本满足本项目实施需求。
二档（7 分）：对项目实施设置了管理机构和岗位职责，管理团队组织架构较完善，人员管理制度合理，有一定的团队执行能力，有单位内部的保密管理制度；设置有生产、技术、质量管理机构及人员，拟投入本项目团队人员中项目负责人具有测绘专业高级及以上职称，其他团队人员（除项目负责人以外）中至少3名人员具有测绘专业中级及以上职称。人员岗位分配合理，具有可行性，能较好的满足本项目实施需求。
三档（10 分）：对项目实施设置了管理机构和岗位职责，管理团队组织架构健全，人员管理制度明确，团队执行能力强，有单位内部的保密管理制度；设置有生产、技术、质量管理机构及人员，拟投入本项目团队人员中项目负责人具有测绘专业高级及以上职称，且具备注册测绘师资格，至少安排1名具有测绘专业高级及以上职称人员负责技术指导工作，技术指导工作人员与项目负责人不为同一人，其他团队人员（除项目负责人、技术指导工作人员以外）有至少4名人员具有测绘专业中级及以上职称。人员岗位分配明细，描述合理详细，职责分工明确，可行性较强，能充分满足本项目实施需求。
备注：
（1）须在响应文件中提供供应商为以上人员在本单位缴纳的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证复印件或劳动合同或工资支付记录亦可并加盖供应商公章，否则不得分。
（2）须在响应文件中提供项目实施人员一览表，列明以上拟投入人员的名字，提供拟投入人员相应的职称证书或者资格证书复印件、身份证复印件，并加盖供应商公章，否则不得分。
（3）不符合最低入档条件的按不入档计0分处理。

	
	
	设备能力
（满分10分）

	磋商小组根据供应商提供的对本项目的软硬件设备投入方案进行综合评审，未提供项目软硬件设备投入方案的不得分。
（1）供应商具有航摄仪或激光雷达扫描仪的,得2分；具有可搭载上述航摄仪或激光雷达扫描仪的航空平台（如无人机、直升机等）的，得2分。该项满分4分。
（2）供应商具有三维模型构建相关软件的，得3分，该项满分3分；
（3）供应商具能够提供用于模型构建与处理的相关硬件设备（包括不限于台式电脑、台式工作站、移动工作站等），且数量不少于拟投入团队人员数量的，得3分，该项满分3分。
以上所有软件、硬件设备需提供相应发票证明材料扫描件（自主研发的软件或工具需提供相应软件著作权或专利证书等证明材料），并加盖公章。

	
	
	演示分
（满分12分）
	磋商小组根据供应商对于以下功能的演示进行打分。
1、演示方式：
评审时，由代理机构通过广西政府采购云平台发起视频评审，依次邀请供应商进入视频会议，自行在收到广西政府采购云平台系统演示通知时进行演示，通过屏幕分享进行演示讲解，请供应商自行准备演示时所需的资料设备及调试完好，每家供应商演示时间均不能超过 15 分钟。可采用软件系统录屏、PPT、演示动画等方式进行演示。
2、需要演示的内容如下：
（1）演示实景三维数据生产所采取技术路线、数据主要生产流程等。
（2）以实景三维相关数据为底图，展示某个城市或测区的样例数据。
3、评分标准：
（1）上述 2 项演示内容，每完整、清晰演示 1 项功能要求得 3 分；演示内容不完整、内容模糊不清的，本项不得分。本项合计满分 6 分。 
（2）供应商采用软件系统录屏方式进行演示得6分，其他方式演示得 2 分，此项满分 6 分；不参加演示的，本演示项整体得 0 分。

	
	
	售后服务方案（满分 10 分）
	磋商小组根据供应商提供的对本项目的售后服务方案进行综合评审，未提供售后服务方案或达不到一档要求的不得分。
一档（4分）：有简单优化措施，承诺免费提供半年及以上的售后服务，承诺接到采购人处理问题通知后1小时内到达采购人指定现场，基本响应项目需求。有服务质量保证措施但各服务环节简单，服务内容保障措施较简单。
二档（7 分）：有较好优化措施，承诺免费提供一年及以上的售后服务，承诺接到采购人处理问题通知后 50分钟内到达采购人指定现场；提供具体的售后服务方案，服务质量保证措施完整，有全面周到、有基本的服务流程说明，服务内容保障措施较详细。
三档（10 分）：有科学优化措施，承诺免费提供两年及以上的售后服务，承诺接到采购人处理问题通知后30分钟内到达采购人指定现场，承诺为采购人提供本地化服务；为采购人提供涉及项目成果相关的各方面；提供完整、详细的售后服务方案，服务质量保证措施完整，服务流程说明详细具体，能为本项目提出针对性的服务措施，能充分满足项目的实施需求。
注：不符合最低入档条件的按不入档计0分处理。

	3
	商务分 
（满分18分）
	业绩分
（满分10分）
	供应商自2023年1月1日以来承担过同类项目业绩的，每提供一个得2.5分，此项满分10分。（需提供中标/成交通知书或合同复印件并加盖供应商公章，否则不予计分）

	
	
	信誉分
（满分8分）

	（1）供应商具有有效的质量管理体系（ISO 9001）得2分，满分2分。（须在响应文件中提供证书复印件，加盖供应商公章，否则不予计分。）
   （2）供应商拟投入项目团队成员具有地理信息安全与保密培训合格证明的，每提供1份有效合格证明得1分，本项最高得6分。（须在响应文件中提供证书复印件，加盖供应商公章，否则不予计分。）

	总得分为以上各项评审因素得分合计



由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照项目技术方案分优劣顺序推荐。评审得分、技术方案分、项目进度及组织保障计划分、项目团队分、售后服务方案均相同的，由磋商小组随机抽取推荐。
五、其他
（1）磋商小组应按竞争性磋商文件公布的评审标准进行评审，不得擅自更改竞争性磋商文件的评审标准。
（2）在评审过程中，磋商小组任何人不得对某个供应商发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。
（3）采购代理机构或现场监督人员发现磋商小组有明显的违规倾向或歧视现象，或不按规定的评审方法和标准进行，或其他不正常行为的，应当及时制止和纠正。如制止无效，应及时向同级政府采购监督管理部门报告，由政府采购监督管理部门依照法律、法规章规作出处理。
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[bookmark: _Toc74323460][bookmark: _Toc11149][bookmark: _Toc30499][bookmark: _Toc19233][bookmark: _Toc14643][bookmark: _Toc21624]第五章 响应文件格式




响  应  文  件



项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

首次响应文件提交截止时间前不得解密

年    月    日

[bookmark: _Toc31728084][bookmark: _Toc44229899][bookmark: _Toc31723070][bookmark: _Toc71366186][bookmark: _Toc35611516][bookmark: _Toc35611438]一、资格证明文件格式
1.资格证明文件封面格式： 

电 子 响 应 文 件

资  格  证  明  文  件





项目名称：

项目编号：
 
所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：




年    月    日

2.资格证明文件目录
根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。
 















 



3.供应商直接控股、管理关系信息表

供应商直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：
1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”填“无”。


        法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：                    
供应商（电子签章）：                               
年    月    日



供应商直接管理关系信息表

	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：
1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”填“无”。






              法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：                   
供应商（电子签章）：                
                                        年    月    日


4.竞标声明

竞标声明

致：（采购人名称）：
（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                            。
我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：
1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。
2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
3.在此，我方宣布同意如下：
（1）将按磋商文件的约定履行合同责任和义务；
（2）已详细审查全部磋商文件，包括澄清或者更正公告（如有）；
（3）同意提供按照贵方可能要求的与磋商有关的一切数据或者资料；
（4）响应磋商文件规定的竞标有效期。
4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。
6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）
□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
7.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：        
电话/传真：                         电子邮箱：                                
开户银行：                           帐号：                               
8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
特此承诺。
注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章并由联合体牵头人法定代表人分别签字或者盖章或者电子签名，否则响应文件按无效处理。

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：                                                               
供应商（电子签章）：                                                                     
                                                         年    月    日



5.联合体竞标协议书

联合体竞标协议书（如有）

      （所有成员单位名称）自愿组成      （联合体名称）联合体，共同参加      （项目名称）采购项目竞标。现就联合体竞标事宜订立如下协议。
1. 	   （某成员单位名称）为     （联合体名称）牵头人。
2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加竞标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同磋商活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本竞标项目有关的一切事宜。
3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照磋商文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。
4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：       。
5.本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或者其委托代理人签字或者盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6.本协议书一式 	份，联合体成员和采购人各执一份。
注：本协议书应附法定代表人身份证明书；有委托代理的，应附权委托书（格式自拟）。

联合体牵头人名称（电子签章）：
法定代表人或者其委托代理人（签字或者电子签名）：

联合体成员名称（盖公章或者电子签章）：
法定代表人或者其委托代理人（签字或者电子签名）：

联合体成员名称（盖公章或者电子签章）：
法定代表人或者其委托代理人（签字或者电子签名）：
……


日期：   年  	 月  	日
[bookmark: _Toc71366187]

6.中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函


中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

                  残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的        项目采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



供应商名称（电子签章）：
日  期：     年   月   日



注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

二、报价文件格式 
1.报价文件封面格式
                                                    
电 子 响 应 文 件


报  价  文  件





项目名称：

项目编号：
 
所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：




年    月    日

2.报价文件目录
根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

3.竞标报价表

竞  标  报  价  表

                   
项目名称：                项目编号：                        
分标（如有）：                                         
供应商名称：                                         
单位：元      
	序号
	服务名称
	①数量
	单位
	②单价报价
	③小计（元）
（③=①*②）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	

	合计金额大写：人民币           （￥           ）


 注:
1.供应商的竞标报价表必须加盖电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其投标作无效标处理。
2.报价一经涂改，应在涂改处加盖电子签章或者由法定代表人或者授权委托人签字（或者电子签名）或者公章，否则其投标作无效标处理。
3.如为联合体投标，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。
4.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。
5.如有多分标，按分标分别提供竞标报价表，否则投标无效。
             
      法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：                    
                                供应商（电子签章）：
                                日期：    年   月   日
三、商务技术文件格式 
1.商务技术文件封面格式
                                                    
电 子 响 应 文 件


商  务  技  术  文  件





项目名称：

项目编号：
 
所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：




年    月    日

2.商务技术文件目录
根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。



3.无串通竞标行为的承诺函

无串通竞标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：
1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制； 
2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；
3.不同供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
4.不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；
5.不同供应商的响应文件相互混装；
6.不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。
二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；
2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在竞争性磋商项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；
6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商（电子签章）：
                               年   月   日


4.法定代表人证明书

法定代表人证明书

供应商名称：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：                性     别：                
年    龄：                职     务：                
身份证号码：                                        
系（供应商名称）的法定代表人。
特此证明。



附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

                供应商（电子签章）：                      
                                         日期：   年    月    日


注：自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。


5.授权委托书
 
[bookmark: _Hlk65853643]授权委托书
（非联合体竞标格式）
（如有委托时）

致：（采购人名称）：
我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加              项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。
    我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。
本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。
附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或者电子签名）：     法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：                    
委托代理人身份证号码：                              
                                
                           供应商（电子签章）：                      
                                         日期：   年    月    日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则其响应文件按无效响应处理。
[bookmark: _Hlk65853542][bookmark: _Hlk65853109]2.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

授权委托书
（联合体竞标格式）
（如有委托时）


本授权委托书声明：根据                （牵头人名称）与              （联合体其他成员名称）签订的《联合体竞标协议书》的内容，                       （牵头人名称）的法定代表人      （姓名）现授权      （姓名）为联合委托代理人，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。
我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。
本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。
    附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件
牵头人法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：
牵头人（电子签章）：
日期：    年   月   日

被授权人（签字或者电子签名）：
日期：    年   月   日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则其响应文件按无效响应处理。
2.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。


6.商务要求偏离表

商务要求偏离表（格式）
（注：按采购需求具体条款修改）


采购项目编号：                 
采购项目名称：                 
分标号：   （有分标时填写）    

	项目
	磋商文件商务条款要求
	供应商的响应
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	…
	
	
	


注：
1. 说明：应对照磋商文件“第三章 采购需求”中的商务要求逐条作出明确响应，并作出偏离说明。
2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：
供应商（电子签章）：      
日期：   年   月   日


7.技术要求偏离表

技术要求偏离表（格式）
（注：按采购需求具体条款修改）

采购项目编号：                 
采购项目名称：                 
分标号：   （有分标时填写）    

	[bookmark: _Toc254970729][bookmark: _Toc301781611][bookmark: _Toc254970588][bookmark: _Toc295404981][bookmark: _Toc383699906][bookmark: _Toc373333689][bookmark: _Toc297193185][bookmark: _Toc173066401][bookmark: _Toc173211900]序号
	标的名称
	磋商文件技术要求
	[bookmark: _Toc373333691][bookmark: _Toc173211902][bookmark: _Toc173066403][bookmark: _Toc295404983][bookmark: _Toc297193187][bookmark: _Toc254970590][bookmark: _Toc254970731][bookmark: _Toc383699908][bookmark: _Toc301781613]供应商的响应
	[bookmark: _Toc297193188][bookmark: _Toc373333692][bookmark: _Toc173066404][bookmark: _Toc295404984][bookmark: _Toc173211903][bookmark: _Toc301781614][bookmark: _Toc254970732][bookmark: _Toc383699909][bookmark: _Toc254970591][bookmark: _Toc373333693][bookmark: _Toc254970733][bookmark: _Toc173066405][bookmark: _Toc383699910][bookmark: _Toc173211904][bookmark: _Toc295404985][bookmark: _Toc254970592][bookmark: _Toc301781615][bookmark: _Toc297193189]偏离说明

	[bookmark: _Toc383699911][bookmark: _Toc295404986][bookmark: _Toc373333694][bookmark: _Toc254970734][bookmark: _Toc254970593][bookmark: _Toc301781616][bookmark: _Toc173211905][bookmark: _Toc173066406][bookmark: _Toc297193190]1
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc173066407][bookmark: _Toc373333695][bookmark: _Toc297193191][bookmark: _Toc383699912][bookmark: _Toc254970735][bookmark: _Toc301781617][bookmark: _Toc295404987][bookmark: _Toc173211906][bookmark: _Toc254970594]2
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc254970595][bookmark: _Toc383699913][bookmark: _Toc301781618][bookmark: _Toc254970736][bookmark: _Toc297193192][bookmark: _Toc173066408][bookmark: _Toc373333696][bookmark: _Toc295404988][bookmark: _Toc173211907]3
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc297193193][bookmark: _Toc173211908][bookmark: _Toc373333697][bookmark: _Toc254970737][bookmark: _Toc383699914][bookmark: _Toc173066409][bookmark: _Toc295404989][bookmark: _Toc254970596][bookmark: _Toc301781619]4
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc373333698][bookmark: _Toc297193194][bookmark: _Toc383699915][bookmark: _Toc254970597][bookmark: _Toc301781620][bookmark: _Toc173066410][bookmark: _Toc254970738][bookmark: _Toc295404990][bookmark: _Toc173211909]5
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc301781621][bookmark: _Toc173066415][bookmark: _Toc373333699][bookmark: _Toc254970743][bookmark: _Toc254970602][bookmark: _Toc173211914][bookmark: _Toc383699916][bookmark: _Toc297193195][bookmark: _Toc295404991]…
	
	
	
	



注：
1. 说明：应对照磋商文件“第三章 采购需求”中的技术要求逐条作出明确响应，并作出偏离说明。
2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：
 供应商（电子签章）：      
                  日期：   年   月   日

8.项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

	姓名
	本项目担任职务
	专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书
	证书编号
	参加本单位
工作时间
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：
1.在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。
2.供应商应当附本表所列证书的复印件并加盖供应商电子签章。
  
法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：
                          供应商（电子签章）：
日期：   年   月   日     



9.其他文书、文件格式

 质疑函（格式）
一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   
联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      
地址：                 邮编：                       
二、质疑项目基本情况：
质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                     
采购人名称：                                         
质疑事项：
□采购文件   采购文件获取日期：                                   
□采购过程   
□成交结果   
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求：
请求：                                                                

签字（签章）：                                       公章：
日期：
说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。


投诉书（格式）
一、投诉相关主体基本情况：
供应商：                                                                                         
地址：                                          邮编：                                           
法定代表人/主要负责人：                                                         
联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   
地址：                                                            
邮编：            
被投诉人1：
地址：                                                            
邮编：           
联系人：                                                联系电话：                
被投诉人2：
……
相关供应商：                                                                       
地址：                                              邮编：                         
联系人：                                            联系电话：                                     
二、投诉项目基本情况：
采购项目的名称：                                                                   
采购项目的编号：                                          
采购人名称：                                                                        
代理机构名称：                                                                      
采购文件公告：是/否公告期限：                                                       
采购结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况
投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：
                                                                                          
                                                                                          
采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容
投诉事项1：                                                                           
事实依据：                                                                                       
                                                                                        
法律依据：                                                                                       
                                                                                         
投诉事项2     
……
五、与投诉事项相关的投诉请求：
请求：                                                                                 

签字（签章）：                                       公章：

日期：
                                                                                 
说明：
1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。



[bookmark: _Toc74323461][bookmark: _Toc6932][bookmark: _Toc17285][bookmark: _Toc25624][bookmark: _Toc26094][bookmark: _Toc6290]第六章 拟定的合同文本


[bookmark: _Toc70522891][bookmark: _Toc23453][bookmark: _Toc24876][bookmark: _Toc112162292][bookmark: _Toc68708931][bookmark: _Toc100146600][bookmark: _Toc19174][bookmark: _Toc30565]         （本合同仅为参考样本，具体内容以采购人与中标人签订的内容为准）

政府采购合同

项目名称：
项目编号：
所竞分标：


采购人（甲方）：                      
供应商（乙方）：




[bookmark: _Toc23467]《广西壮族自治区政府采购合同》


采购计划号：                              
合同编号：                   
采购人（甲方）：广西壮族自治区自然资源厅  
供应商（乙方）：                     
项目名称：实景三维建设基础测绘工作                                  
项目编号：      
分标：                     
签订地点：                               
 签订时间：                         
本合同为中小企业预留合同：（是/否）。
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和乙方响应文件及其承诺， 甲乙双方签订本合同。
第一条  合同标的
1、项目一览表
	序号
	项目名称
	分标
	服务内容
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	1
	
	一
	详见本项目的采购需求
	1
	项
	
	

	2
	
	二
	详见本项目的采购需求
	1
	项
	
	

	人民币合计金额（大写）：                                元整(¥            )


2、合同总金额已包括完成项目实施所需的所有费用，包含但不限于服务费用、项目设计、系统开发、数据处理、安装调试费、履约验收费、培训、技术支持、售后服务费、保险 费用和各项税金等全部费用，完成本项目所需的一切工作内容而发生的所有直接费用、间接 费用、其它费用，执行本次服务所需的人工、设备、交通、劳保等一切相关费用，甲方不再支付合同金额以外的任何费用。
第二条  质量保证
乙方所提供的服务及服务内容必须与响应文件承诺相一致，有国家强制性标准的，还必须符合国家强制性标准的规定，没有国家强制性标准但有其他强制性标准的，必须符合其他强制性标准的规定。
第三条  权利保证
1、乙方应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权等知识产权及其他合法权利，且所有权、处分权等没有受到任何限制。
2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同 有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。如因违反保密义务造成甲方损失的，应当承担赔偿责任。乙方的保密义务持续有效，不因为本合同履行终止、解除或者无效而解除。
3.服务过程中形成的所有知识产权成果归甲方所有。
第四条  交付和验收
1、交付时间：自合同签订之日起至 2026年 11 月 30 日前，完成项目服务内容。
交付地点：甲方指定地点。
2、 乙方应按响应文件的承诺向甲方提供相应的服务，并提供所服务内容的相关技术资料。
3、 乙方提供的成果交付需按照采购需求-测量技术要求执行。
4、乙方提供不符合响应文件和本合同规定的服务成果，甲方有权拒绝接受。
5、乙方完成服务后应及时书面通知甲方进行验收，甲方应在收到通知后七个工作日内进行验收，逾期不开始验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。
6、甲乙双方应按照《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》、双方合同、响应文件验收。
7、甲方在初步验收或者最终验收过程中如发现乙方提供的服务成果不满足响应文件及本合同规定的，可暂缓向乙方付款，直到乙方及时完善并提交相应的服务成果且经甲方验收合格后，方可办理付款。
8、 甲方验收时以书面形式提出异议的，乙方应自收到甲方书面异议后五个工作日内及时予以解决，否则甲方有权不出具服务验收合格单。
第五条  售后服务及培训
1、乙方应按照国家有关法律法规和本合同所附的《售后服务方案》要求为甲方提供相应的售后服务。
2、甲方应提供必要测试条件（如场地、电源、水源等）。
3、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：甲方指定地点。
4.乙方应配合甲方开展绩效评价等相关工作。
第六条  付款方式
合同生效后 10 个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的 30%作为前期启动经费；成果交付规定时间前，甲方依据乙方提交的经验收合格的成果资料的实际数量按比例支付相应的合同款项，年度支付限额为自治区财政厅批复的该项目分标预算额度（不超过合同款），若甲方当年财政预算资金支付额度用完后，待下一年度再支付乙方。乙方完成并提交成果文件，经甲方验收合格后一次性付清合同剩余金额给中标人。乙方在每次收到合同款后 5 个工作日内开具等额有效合法发票给甲方。本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
第七条  履约保证金
本项目不收取履约保证金。
第八条  税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。
第九条  违约责任
1、除不可抗力原因外，乙方没有按照合同规定的时间提供服务的，甲方可要求乙方支付违约金。经双方书面协商一致，可以延长或缩短交付时间。每推迟一天按合同总金额的3‰ 支付违约金，该违约金累计不超过合同总金额的 10%。推迟超过 30 日，甲方有权解除合同。 甲方因此解除合同的，有权不予支付任何款项给乙方，已经支付的，乙方应当自甲方要求返还之日起 5 日内予以返还，且乙方还应支付合同总金额 15%的违约金给甲方。乙方应支付给甲方的违约金，甲方有权从任何应支付未支付给乙方的款项中直接抵扣。
2、乙方提供的服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
4、乙方所提供的服务成果、数量、服务项目要求(技术参数需求)等质量不合格或不符合本合同约定的，甲方有权拒绝接受。乙方如因此逾期提交相关成果的，则按本条第 1 款约定承担逾期违约责任。因乙方无法提供质量符合本合同约定的服务成果的，甲方有权解除合同。甲方因此解除合同的，有权不予支付任何款项给乙方，已经支付的，乙方应当自甲方要求返还之日起 5 日内予以返还，此外乙方还应支付合同总金额 5%的违约金给甲方并赔偿甲方经济损失。
5.乙方未按本合同规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同总金额 5%向甲方支付违约金。
6.乙方有其它违约行为的，每发生一次按合同总金额 5%向甲方支付违约金。
7.乙方不得将项目全部或部分进行转包、分包，如有违反，甲方有权解除合同。甲方因此解除合同的，有权不予支付任何款项给乙方，已经支付的，乙方应当自甲方要求返还之日起 5 日内予以返还，此外乙方还应支付合同总金额 20%的违约金给甲方。
8.当以上违约金不足以弥补甲方损失时，乙方还应对甲方超过违约金部分的损失依法承担赔偿责任，甲方有权继续向乙方追偿。乙方应当赔偿因此给甲方造成的所有损失，包括但不限于甲方直接损失、预期利益损失、向第三人承担的违约金、赔偿金、另行委托第三人的成本、为索赔支出的费用、律师费、诉讼费、仲裁费、调查费、公证费、鉴定费等。
第十条  不可抗力事件处理
1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第十一条  合同争议解决
1、因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2、因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权人民法院提起诉讼。
3、诉讼期间，本合同继续履行。
第十二条  合同生效及其它
1、合同经双方法定代表人或者授权代表签字并加盖单位公章后生效。
2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
第十三条  合同的变更、终止与转让
1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。
2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。
第十四条  签订本合同依据
1、中标通知书；
2、开标一览表；
3、商务要求偏离表和技术要求偏离表；
4、项目实施方案；
5、响应文件中的其他相关文件。
6、上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。
第十五条  本合同一式捌份，具有同等法律效力，甲方叁份，乙方叁份，采购代理机构贰份（可根据需要另增加）。
本合同自签订之日起 2 个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。
	甲方：（章）




年   月   日
	乙方：（章）




年   月   日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人：

	电话：
	电话：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	邮政编码：
	邮政编码：






政府采购项目合同验收报告（格式）
根据政府采购合同（采购合同编号：   ）的约定，我单位对（项目名称）           政府采购项目中标（或成交）供应商（公司名称）         提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下：

	验收方式：
	□自行验收                  □联合验收

	
序号
	
名   称
	货物型号规格、标准及配置
（或服务内容、标准）
	
数量
	与合同约定
是否一致

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	
验收具体内容
	
(按招标采购文件、投标投标文件及验收方案等。可附件)

	

验收小组意见
	

	验收小组成员签字：

	参与验收其他或监督人员签字：

	供应商签字或盖章：
联系方式：                  年  月  日
	采购单位盖章：
年  月  日


备注：本报告单一式 4 份（采购单位 1 份、供应商 1 份、采购监督部门备案 1 份、采购代理机构 1 份）。
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