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[bookmark: _Toc30870]
[bookmark: _Toc28359001][bookmark: _Toc35393789]第一章 招标公告

[bookmark: _Toc7749]广西鑫磐工程项目管理有限责任公司关于
200株古树名木抢救复壮及“六防”措施实施项目
（GXZC2026-G3-001395-GXXP）
[bookmark: _Toc12172]的公开招标公告

项目概况
200株古树名木抢救复壮及“六防”措施实施项目招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2026年06月18日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

[bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
项目编号：GXZC2026-G3-001395-GXXP
项目名称：200株古树名木抢救复壮及“六防”措施实施项目
预算金额：5000000.00
最高限价（人民币）：5000000.00
采购需求：
标项名称：200株古树名木抢救复壮及“六防”措施实施项目
数量:1
简要规格描述或项目基本概况介绍、服务内容：
供应商需在2026年11月20日前对甲方选定的全区范围内200株散生古树名木开展抢救复壮及“六防”措施实施，并通过采购人组织的项目验收。具体详见“采购需求”。
合同履行期限：自合同签订之日起至2026年11月20日前完成（其中，到2026年9月中旬需完成70%，到2026年11月20日前完成100%），对服务区域指定古树名木实施复壮保护并完成验收。
本标项（否）接受联合体投标。
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Hlk51746371]1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]2、落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业采购项目；
3、本项目的特定资格要求：无。
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792]三、获取招标文件
时间：2026年05月29日至2026年06月04日，每天上午00:00-12:00；下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）。
地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
方式：网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商应自行在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载招标文件（操作路径：登录广西政府采购云平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制。
售价：0元。
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625]提交投标文件截止时间：2026年6月 18日9时30分（北京时间）
 投标地点（网址）：本项目为全流程电子化政府采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标。 
 开标时间：2026年06月18日 09:30 
 开标地点：本项目将在广西政府采购云平台电子开标大厅解密、开标。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
[bookmark: _Hlk37429674]1、投标保证金（人民币）：伍万元整（¥50000.00）。
2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。
3、根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
4、网上查询地址：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区公共资源交易中心（http://gxggzy.gxzf.gov.cn/）。
5、本项目需要落实的政府采购政策：
（1）政府采购促进中小企业发展。
（2）政府采购支持采用本国产品的政策。
（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。
（4）政府采购促进残疾人就业政策。
（5）政府采购支持监狱企业发展。
（6）扶持不发达地区和少数民族地区政策。
6、投标注意事项：
（1）投标文件提交方式：本项目为全流程电子化政府采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，供应商应先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。
（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云平台电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r；及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西政府采购云平台CA证书办理操作指南）。
（3）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各投标人抓紧时间办理。
（4）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。
注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。
7、CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。
8、若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线95763获取热线服务帮助。
[bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名  称：广西壮族自治区林业局
地  址：南宁市云景路21号
项目联系人：蒋骏晖
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009][bookmark: _GoBack]项目联系方式：0771-6783946
2.采购代理机构信息
名  称：广西鑫磐工程项目管理有限责任公司
地  址：南宁市兴宁区苏州路15号7层
项目联系人：黄微、张凯
项目联系方式：0774-5137805

广西鑫磐工程项目管理有限责任公司
                                                                    2026年5月28日


[bookmark: _Toc11065]第二章  采购需求
[bookmark: _Toc254970490][bookmark: _Toc254970631]说明：
[bookmark: _Hlk65055179]（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。
（2）服务项目中伴随货物的，根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在投标文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则投标文件按无效处理。如本项目包含的配套货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序和评定成交的标准”。
2.“实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按投标文件按无效处理的条款。
3.投标人必须对投标文件中提供的证明材料和资质文件真实性负责，如出现虚假应标情况，投标人除了应接受有关部门的处罚外，还应依据《中华人民共和国民法典》的相关条款来进行赔偿。
4.投标人应对投标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标人负责。
5.本项目各标段对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。
 


	序号
	标的的名称
	数量及单位
	技术要求

	1
	200株古树名木抢救复壮及“六防”措施实施项目
	1项
	一、概况
根据《中华人民共和国森林法》(2019 年修订)；《古树名木保护条例》(2025年1月25日)《中华人民共和国野生植物保护条例》(2023年修订)《古树名木保护管理办法》(2022年修订)(2025年修订)《关于加强古树名木保护管理的通知》(国家林业和草原局，2021年)《关于进一步加强古树名木保护管理的意见》(全国绿化委员会(2016年)《国家古树名木保护目录管理办法》《关于在国土绿化中加强古树名木保护的通知》《古树名木鉴定规范》(LY/T 2737-2016)《古树名木养护技术规范》(GB/T 51168-2016)《古树名木复壮技术规程》(LY/T 3074-2018)《全国古树名木资源普查技术规范》(国家林草局，2022年)《古树名木养护复壮技术规程》(LY/T 3074-2018,行业标准)文件结合实际情况，在现有的保护工作基础上，对全区200株散生古树名木实施抢救复壮工作。
二、服务范围
本次200株散生古树名木保护复壮服务范围内容及树木各项信息详见附件1。
三、服务期限
自合同签订之日起至2026年11月20日前完成（其中，到2026年9月中旬需完成70%，到2026年11月20日前完成100%），对服务区域指定古树名木实施复壮保护并完成验收。
四、服务内容
复壮保护“二、服务范围”所列明的指定区域内的古树名木进行树体修复、复壮沟（穴或孔）复壮、病虫害防治、白蚁防治、树冠整理、清理寄生物、地上环境改良、地下环境改良、修建围栏、设置标牌、支撑、破硬化、立碑等措施。
五、古树名木保护复壮方案和服务质量要求
1、古树名木保护复壮范围
本次古树名木保护复壮范围为“二、服务范围”所列明的指定区域
2、古树名木保护复壮类型
古树名木保护复壮型主要包括:树体修复、复壮沟（穴或孔）复壮、病虫害防治、白蚁防治、树冠整理、清理寄生物、地上环境改良、地下环境改良、修建围栏、设置标牌、支撑、破硬化、立碑等措施。
3、作业量及计算方式
作业量:按方案措施计算
计价方式为:采取按方案定价
以上款项包含但不限于实现成果所需的全部费用，包括人工费、工具材料费管理费、保险费、材料费、税费等所有费用。
4、技术要求
（1）树体修复：清理树体腐烂组织，杀菌消毒，用环保农药灭杀树体内害虫，用环保树胶对伤口全面涂抹，防止病虫的侵入和促进愈伤组织的再生。使用PH值为中性、材料的收缩与木材的大致相同、与木质部的亲和力强的绿色环保材料填充树洞。
（2）复壮沟（穴或孔）复壮：①复壮沟复壮以树干为中心呈放射状排列的区域挖取复壮沟，在施工过程中要在复壮沟内埋设PVC管（管侧面钻孔），淋施根部专用杀菌剂、复壮促根药剂、复壮液体肥，施药后复壮沟内回填复壮专用基质和陶粒，回填覆盖原土。②复壮穴复壮，复壮穴既可改善土壤肥力，也可增加土壤的通气性。在古树名木冠幅投影范围内采用打孔机打复壮穴，穴内埋设PVC管、红砖、地漏，上部与地面平齐；穴内淋施古树名木复壮专用促根药剂、复壮液体肥、根部杀菌消毒药剂，并对古树名木根部周围的土壤进行松土处理，放置土壤疏松药剂，增加土壤的透气性。选用生物制剂药品，补充根系营养物质和能量，以促进根系恢复和增加新根量，在根系周围施用配比好生根剂和古树名木专用肥料的复合肥，以提高根系吸收水分和养分的能力。通过高压注射枪直接用药在古树名木根系周围的土壤里。利用内吸剂通过根系吸收，经过输导组织至全树而达到杀虫、杀螨的作用，促进古树名木生长。③复壮孔复壮：在古树名木冠幅投影范围内采用打孔机打复壮孔，孔内埋设PVC管（管侧面钻孔），上部与植草砖下底平齐；孔内灌满河沙后淋施古树名木复壮液体肥。增加古树名木根系的透水透气性，也达到疏松土壤、深耕施肥的作用，促进古树名木生长。
（3）病虫害防治：使用绿色环保药剂，对古树名木整体进行杀虫杀菌处理。
（4）白蚁防治：采用“诱集箱”法进行白蚁防治，在古树名木根部埋设“诱集箱”，监测白蚁为害程度。在“诱集箱”内放有白蚁喜吃的饵料，让白蚁成为传毒系统，从而达到整体防治的效果。
（5）树冠整理：修剪前，对古树名木进行全面的安全评估，确定枯枝的位置和大小。高空作业人员人工攀爬上树。将树体上的干枯枝和藤蔓进行修剪并整理树盘，并用货车进行清理。修剪后的截面伤口使用古树名木专用伤口涂补剂处理，能有效的防止水分养分流失蒸发、防止病菌侵入、促进伤口愈合的作用。
（6）清理寄生物：寄生植物易引起古树名木树干和枝条的变形，导致古树名木树皮的损伤，寄生植物会与古树名木竞争养分和水分，成为病虫害的滋生地，增加古树名木遭受病虫害的风险，影响古树名木的正常生长，应当清除影响古树名木生长的植物。
（7）地上环境改良：清除影响古树名木生长的植物，清除杂物和污染物，平整土壤，淋施古树名木复壮专用促根药剂、复壮液体肥、根部杀菌消毒药剂，改善古树名木生长的外部环境，促进古树名木健康生长。
（8）地下环境改良：在根系周围施用配比好生根剂和古树名木专用肥料的复合肥，以提高根系吸收水分和养分的能力。再采用古树名木根部灌药的方式进行复壮，通过高压注射枪将古树名木复壮专用促根药剂、营养液和根部消毒杀菌剂直接施用于根部区域，以达到改善根系健康、防治病害和补充养分的目的。
（9）修建围栏：以古树名木为中心的周边区域修筑围栏，围栏呈四脚立地式构造。围栏材料选用具有坚固耐用、防锈蚀特性的不锈钢钢管，确保围栏能够长期有效地发挥其隔离防护作用，防止人为活动对古树名木造成不必要的损害。
（10）设置标牌：在显著且恰当的位置树立“古树名木条例”专用标牌，详细阐释与古树名木保护相关的法律法规条文等关键信息。
（11）支撑；采用钢管+角钢+钢筋的复合支撑来满足要求。
（12）破硬化：使用冲击钻破开树冠下水泥密封硬化。淋施古树名木复壮专用促根药剂、复壮液体肥、根部杀菌消毒药。
（13）立碑：设立石碑，石碑上将详细记载树种及树龄信息，石碑材料将选用天然石料
5、作业要求
（1）复壮作业，由古树名木当地林业局配合先后顺序，进行复壮。
（2）禁止使用高毒性化学农产品和对古树名木伤害较大的农产品。
6、数据记录
古树名木复壮保护需记录，复壮保护前、复壮保护施工中和复壮保护完成后的照片，包括复壮每一株的时间、镇、村、编号、复壮人员，竣工后编写复壮保护验收报告。

	▲商务条款

	合同签订期
	自成交通知书发出之日起25天内。

	合同履行期限及服务地点
	合同履行期限：自合同签订之日起至2026年11月20日前完成（其中，到2026年9月中旬需完成70%，到2026年11月20日前完成100%），对服务区域指定古树名木实施复壮保护并完成验收。
服务地点：广西区内采购人指定地点。

	报价要求
	本项目报价为总价包干，即一次性报出本项目所需的全部费用。报价包含但不限于实现成果所需的全部费用，包括人工费、工具材料费管理费、保险费、材料费、税费等所有费用。

	付款方式
	1.第一次支付：合同签订后7个工作日内支付合同价款的30%。
2.第二次支付：完成70%的工作，中标供应商提供相关证明材料经采购单位核验，采购单位支付至合同价款的70%。
3.第三次支付：古树名木群实施整体保护工作全部完成，竣工并通过验收后，支付至合同价款的100%。
4.中标供应商在申请款项时要开具同等金额的正式发票给采购人。

	验收标准及要求
	执行国家标准、行业标准、地方标准、合同约定的标准及其他标准、规范。
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	附件1

	200株散生古树名木信息统计表

	序号
	设区市
	古树编号
	树种
	古树位置
	树龄
	古树保护等级
	树高
	胸径
	平均
冠幅
	生长势
	古树病虫害、移植、复壮等情况
	复壮措施修改
	

	
	
	
	科
	属
	树种
	县
（市、区）
	乡镇
	村
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	柳州市
	45022521520526002
	樟科
	楠属
	闽楠
	融水县
	大年乡
	吉格村委会
	550
	一级
	34
	140
	19
	正常株
	古树所在坡地较陡，附近有居民房屋，邻近屯路边，没有支撑和树池。
	防腐、清理枯枝、清理附生藤本、清理树盘
	

	2
	柳州市
	45022510220210534
	桑科
	榕属
	雅榕
	融水县
	三防镇
	本洞村委会
	500
	一级
	18
	274.4
	45.5
	正常株
	古树树干被大风刮断，树干巨大压塌居民场所，目前尚未清理，树枝树叶延伸至居民楼，造成生活影响，需要进行修剪。
	清理断落的树干，树冠整理，防腐，清理附生植物
	

	3
	柳州市
	45022510020710729
	漆树科
	南酸枣属
	南酸枣
	融水县
	融水镇
	三合村委会
	1000
	一级
	29.5
	327
	24.5
	正常株
	有树池
	清理枯枝，树干上的寄生植物，树洞防腐；复壮孔20个
	

	4
	柳州市
	45022610020510582
	桑科
	榕属
	榕树
	三江县
	古宜
	文大
	420
	二级
	22
	241.9
	40.5
	正常株
	有虫害，需破硬化，复壮等
	破硬化、病虫害防治、清除枯枝处理等
	

	5
	柳州市
	45022620420210874
	桑科
	榕属
	榕树
	三江县
	梅林
	车寨
	240
	三级
	16
	170
	15.5
	衰弱株
	有虫害，需破硬化，复壮等
	破硬化、清除枯枝、空心防腐处理
	

	6
	柳州市
	45022620420410782
	桑科
	榕属
	榕树
	三江县
	梅林
	新民
	210
	三级
	16
	160
	19
	衰弱株
	有虫害，根部腐烂空洞，需破硬化，复壮等
	破硬化、防腐处理、修剪枯枝
	

	7
	柳州市
	45022620420410783
	桑科
	榕属
	榕树
	三江县
	梅林
	新民
	220
	三级
	16
	165
	17.5
	衰弱株
	有虫害，根部腐烂空洞，需破硬化，复壮等
	破硬化、防腐处理、修剪枯枝
	

	8
	柳州市
	45022620420410784
	桑科
	榕属
	榕树
	三江县
	梅林
	新民
	220
	三级
	15
	165
	10
	衰弱株
	有虫害，根部腐烂空洞，需破硬化，复壮等
	破硬化、防腐处理、修剪枯枝
	

	9
	柳州市
	45022620420410785
	桑科
	榕属
	榕树
	三江县
	梅林
	新民
	230
	三级
	7
	170
	10
	衰弱株
	有虫害，根部腐烂空洞，需破硬化，复壮等
	破硬化、防腐处理、修剪枯枝
	

	10
	柳州市
	45022410520210349
	松科
	松属
	马尾松
	融安县
	大良
	湖洞
	110年
	三级
	19
	90
	9
	正常株
	排水不良
	清理根部附近泥土砂石，砌挡土墙、排水沟
	

	11
	柳州市
	45022420420510851
	漆树科
	黄连木属
	黄连木
	融安县
	桥板
	古丹
	100
	三级
	19
	62
	9
	正常株
	硬化、枯枝
	同村45022420420510852准古树一起破除树池、修建围栏、复壮孔15个、修建枯枝。
	

	12
	柳州市
	45022420420510853
	漆树科
	黄连木属
	黄连木
	融安县
	桥板
	古丹
	140
	三级
	20
	80
	15
	正常株
	硬化、枯枝
	措施同编号10851
	

	13
	柳州市
	45022410001010441
	樟
	樟
	樟
	融安县
	长安
	
	300
	二级
	20
	160
	12
	正常株
	发现樟树枝枯死，初步诊断为蛀干害虫危害，危害程度中等（全株一年生枝条受害1/3）
	蛀干害虫防治、修剪枯枝
	

	14
	柳州市
	45022410001010445
	樟
	樟
	樟
	融安县
	长安
	
	150
	三级
	20
	140
	10
	正常株
	树干基部中空、木质部腐烂，寄生植物繁密
	清除腐烂木质部并喷涂防腐剂，清理寄生植物
	

	15
	柳州市
	45022410000310450
	榕树
	榕
	榕
	融安县
	长安
	
	300
	二级
	16
	200
	15
	正常株
	枯枝大且存在安全隐患
	修剪枯枝、清理附生植物
	

	16
	柳州市
	45022310220610483
	樟科
	樟属
	樟
	鹿寨县
	中渡镇
	黄村村
	310
	二级
	26
	155.9
	30
	正常株
	古树需防治白蚁病、施肥、修剪枯死枝条等
	改善立地环境、挖复壮沟施肥复壮、树橛树洞防腐
	

	17
	柳州市
	45022320020910515
	樟科
	樟属
	樟
	鹿寨县
	黄冕镇
	古尝村
	310
	二级
	21
	181
	27.5
	正常株
	古树需防治白蚁病、施肥、修剪枯死枝条等
	防治白蚁、清除树盘、挖除伴生竹子、修剪干枯枝
	

	18
	柳州市
	45022310021010563
	樟科
	樟属
	樟
	鹿寨县
	鹿寨镇
	新胜村
	340
	二级
	23
	164
	27.5
	正常株
	古树需防治白蚁病、施肥、树根空洞填土、修剪枯死枝条等
	清理树盘、挖复壮沟施肥、树洞防腐
	

	19
	柳州市
	45022310021010562
	樟科
	樟属
	樟
	鹿寨县
	鹿寨镇
	新胜村
	155
	三级
	13
	84.3
	20
	正常株
	古树需防治白蚁病、打透气孔、施肥、修剪枯死枝条等
	打透气孔10个、修剪干枯枝
	

	20
	柳州市
	45022110320400176
	樟科
	樟属
	樟
	柳江区
	成团镇
	北弓村
	180
	三级
	24
	96
	27.5
	衰弱株
	枝干撕裂
	修枝
	

	21
	柳州市
	45022110920110066
	木棉科
	木棉属
	木棉
	柳江区
	穿山镇
	仁安村
	245
	三级
	18
	92
	16.5
	衰弱株
	修剪枯枝
	清理树盘，清理攀爬藤本植物，制作古树挂牌
	

	22
	柳州市
	45022110820200181
	桑科
	榕属
	榕树
	柳江区
	进德镇
	槎山村
	140
	三级
	24
	124
	23
	衰弱株
	修剪枯枝
	修枝
	

	23
	柳州市
	45022110420210030
	桑科
	榕属
	黄葛榕
	柳南区
	洛满镇
	古洲村
	472
	二级
	18
	307
	28
	正常株
	主干有树洞，树冠有多条病枯枝。
	打孔30个、修枝。
	

	24
	柳州市
	45022110420310088
	榆科
	朴属
	朴树
	柳南区
	洛满镇
	洛河村
	220
	三级
	20
	101
	17
	衰弱株
	树冠有枯枝，树枝触及电线。
	地上环境整治，树洞修补，白蚁防治，清理寄生物。
	

	25
	桂林市
	45030320020512022
	樟
	樟属
	樟
	叠彩区
	大河乡
	大河村
	450
	二级
	15
	2
	20
	衰弱株
	有病虫害积主树干内部空洞
	树体支撑2条，树洞开放式修复，清腐防腐，树冠整理回缩。拆除里面2层树池围栏。
	

	26
	桂林市
	45030500200613000
	樟科
	樟属
	樟
	七星区
	东江街道
	社山桥社区
	500
	一级
	11.8
	220
	7.5
	濒危株
	树干空洞，寄生植物覆盖面积大
	1.清理寄生植物、附生藤本 2.支撑1条 3.树洞修补
	

	27
	桂林市
	45031120120110519
	木犀科
	木犀属
	桂花
	雁山区
	草坪 回族乡
	潜经
	510
	一级
	10米
	94.3厘米
	9.5米
	衰弱株
	古树有病虫害、树干空洞、树体倾斜不稳等
	树体修复防腐，根部复壮，清理树盘杂物
	

	28
	桂林市
	45031110000115022
	樟科
	樟科
	樟
	雁山区
	良丰 街道
	雁山 社区
	500
	一级
	28米
	223 厘米
	43米
	衰弱株
	古树有病虫害，树体附生植物较多，根系有洞穴等
	树体修复防腐，复壮沟复壮4条，白蚁防治
	

	29
	桂林市
	45031220220010835
	桑科
	榕属
	雅榕
	临桂区
	茶洞镇
	茶洞村委
	1000
	一级
	21.3
	340.8
	38.35
	衰弱株
	存在枯枝、病虫害以及过度硬化
	清理枯枝、清理树盘杂物、引气生根3条
	

	30
	桂林市
	45031210420710843
	樟科
	樟属
	樟
	临桂区
	五通镇
	大塘村委
	502
	一级
	20.1
	221.3
	40
	衰弱株
	存在枯枝、病虫害
	复壮沟复壮，病虫害防治
	

	31
	桂林市
	45032110120211307
	豆科
	羊蹄甲属
	洋紫荆
	阳朔县
	白沙镇
	遇龙村委会
	140
	三级
	13
	79.6
	14
	衰弱株
	地面硬化、枯枝较多
	拆除树池内透水砖、开地门破硬化12个穴、修剪枯枝、树冠整理
	

	32
	桂林市
	45032120020710208
	樟科
	樟属
	樟
	阳朔县
	金宝乡
	枫木寨村委会
	720
	一级
	23
	241.9
	28.5
	衰弱株
	树根空腐，有白蚁
	清理枯枝，防治病虫害，树洞防腐
	

	33
	桂林市
	45032520120015036
	银杏科
	银杏属
	银杏
	兴安县
	白石乡
	鳌头村委
	1200
	一级
	5
	120
	5.5
	衰弱株
	无
	清理枯枝，清理腐烂部分，防腐
	

	34
	桂林市
	45032510000710002
	大戟科
	秋枫属
	重阳木
	兴安县
	兴安镇
	灵渠社区居委会
	700
	一级
	22
	136.94
	26
	衰弱株
	2023年复壮一次
	树洞清腐防腐，开放式防腐，支撑1条，开地门破硬化8个
	

	35
	桂林市
	45032520020013217
	樟科
	樟属
	樟
	兴安县
	漠川乡
	榜上村委
	1805
	一级
	20
	423
	18
	衰弱株
	无
	清理枯枝；清理树洞腐烂部分，防腐，开放式修复
	

	36
	桂林市
	45032520120215011
	樟科
	樟属
	樟
	兴安县
	白石乡
	塘口村委
	500
	一级
	11
	210
	12
	衰弱株
	无
	清理枯枝；树洞腐烂部分防腐，开放式修复，支撑
	

	37
	桂林市
	45032610000310639
	樟科
	樟属
	樟
	永福县
	永福镇
	凤城社区居委会
	140
	三级
	18
	78
	15
	衰弱株
	病虫害防治
	全面破硬化、透气铺装
	

	38
	桂林市
	45032620320010018
	大戟科
	秋枫属
	重阳木
	永福县
	三皇乡
	三皇村
	160
	三级
	19
	106
	17
	衰弱株
	病虫害防治
	破硬化，打孔15个、清压房顶树枝
	

	39
	桂林市
	45032620320610025
	樟科
	樟属
	樟
	永福县
	三皇乡
	华山村
	450
	二级
	28
	185.6
	26
	衰弱株
	病虫害防治
	破硬化、铺砖一侧全部拆除；树洞防腐
	

	40
	桂林市
	45032610120310212
	樟科
	樟属
	樟
	永福县
	罗锦镇
	尚水村
	550
	一级
	21
	245
	29.5
	衰弱株
	病虫害防治
	病虫害防治、修枝
	

	41
	桂林市
	45032620220110837
	冬青科
	冬青属
	冬青
	永福县
	广福乡
	龙溪村
	200
	三级
	16
	80
	21
	衰弱株
	病虫害防治
	破硬化打孔20个
	

	42
	桂林市
	45032610200111340
	樟科
	樟属
	樟
	永福县
	百寿镇
	寿城社区居委会
	110
	三级
	17
	63.1
	8
	衰弱株
	病虫害防治
	破硬化，外扩1米、树体防腐
	

	43
	桂林市
	45032710021116128
	樟
	樟
	樟
	灌阳
	灌阳
	仁江
	550
	一级
	25
	230
	30
	正常株
	地面硬化、病虫害
	破硬化开地门8个、病虫害防治、清理树盘杂物、树洞防腐
	

	44
	桂林市
	45032720520015594
	樟
	樟
	樟
	灌阳
	水车
	水车
	550
	一级
	30
	240
	27
	正常株
	树枝枯死、病虫害
	树体整理、病虫害防治、清理树盘杂物、树洞防腐
	

	45
	桂林市
	45032710321215504
	樟
	樟
	樟
	灌阳
	新街
	虎坊
	220
	三级
	24
	118
	22
	正常株
	地面硬化、病虫害
	破硬化施肥、病虫害防治
	

	46
	桂林市
	45032710321215505
	樟
	樟
	樟
	灌阳
	新街
	虎坊
	240
	三级
	23
	124
	26
	正常株
	地面硬化、病虫害
	破硬化施肥、病虫害防治
	

	47
	桂林市
	45032310121510002
	樟科
	樟属
	樟
	灵川县
	大圩
	茯荔村委
	500
	一级
	24
	248.41
	37
	衰弱株
	有病虫害，未移植，需复壮
	非道路方向树池直径外扩约2米，破硬化，生长环境改善，修剪枯枝、树根修复，树洞防腐
	

	48
	桂林市
	45032310420810107
	樟科
	樟属
	樟
	灵川县
	潭下
	大义村委
	350
	二级
	25
	155.1
	35
	濒危株
	有病虫害，未移植，需复壮
	病虫害防治，生长环境改善，修剪枯枝、树洞防腐、复壮沟4条
	

	49
	桂林市
	45032310420810167
	樟科
	樟属
	樟
	灵川县
	潭下
	大义村委
	400
	二级
	24
	177.707
	24.5
	衰弱株
	有病虫害，未移植，需复壮
	修剪枯枝、树洞防腐，打孔破硬化20个，清理树盘石头，健身设施移除树池外
	

	50
	桂林市
	45032310320810722
	樟科
	樟属
	樟
	灵川县
	三街
	溶流村委
	400
	二级
	30
	174.204
	26.5
	濒危株
	有病虫害，未移植，需复壮
	全面破硬化，修剪枯枝、树洞防腐
	

	51
	桂林市
	45032410320311847
	金缕梅科
	枫香树属
	枫香树
	全州县
	文桥镇
	百仁村委会
	200
	三级
	25
	105
	
	濒危株
	无
	树冠整理，修枯枝、清理树盘、树干蛀干害虫防治、白蚁防治、树洞修复防腐
	

	52
	桂林市
	45032410421210898
	樟科
	樟属
	樟
	全州县
	大西江镇
	锦塘村委会
	360
	二级
	26
	175
	
	濒危株
	无
	树冠整理、清理树盘、白蚁防治，支撑加固
	

	53
	桂林市
	45032410421210899
	樟科
	樟属
	樟
	全州县
	大西江镇
	锦塘村委会
	260
	三级
	25
	133
	
	濒危株
	无
	树冠整理、清理树盘、白蚁防治，支撑加固
	

	54
	桂林市
	45032410100110441
	樟科
	樟属
	樟
	全州县
	黄沙河镇
	黄沙河居委会
	200
	三级
	20
	96
	
	濒危株
	无
	支撑加固、非道理一侧破硬化
	

	55
	桂林市
	45032420120012012
	樟科
	樟属
	樟
	全州县
	枧塘镇
	安德村委会
	120
	三级
	18
	70
	
	濒危株
	无
	树冠整理、清理树盘、树体防腐
	

	56
	梧州市
	45042110120816021
	酢浆草科
	阳桃属
	阳桃
	苍梧
	沙头
	双尚
	500
	一级
	16.3
	105
	12.1
	衰弱株
	有病虫害和寄生植物
	清除寄生植物和藤本、复壮沟复壮2条、树洞防腐
	

	57
	梧州市
	45042110220214006
	桃金娘科
	蒲桃属
	卫矛叶蒲桃
	苍梧
	梨埠
	华映
	500
	一级
	18
	146
	16
	衰弱株
	有病虫害和寄生植物、榕树绞杀
	修枝、清除寄生植物、绞杀植物
	

	58
	梧州市
	45042110520317010
	樟科
	樟属
	樟
	苍梧
	岭脚
	岭脚
	154
	三级
	23
	122
	18
	濒危株
	过度硬化、有病虫害、白蚁危害和寄生植物，近路边一侧枝干枯死，有脱落风险
	破除硬化、枯萎病防治、清除寄生植物、古树修剪、
	

	59
	梧州市
	45048110021410139
	大戟科
	秋枫属
	秋枫
	岑溪市
	岑城镇
	大锦村村委会
	1000
	特级
	16
	256
	17.75
	衰弱株
	古树病虫害、复壮
	修复树洞、防腐、2条复壮沟施肥
	

	60
	梧州市
	45048110520710452
	豆科
	格木属
	格木
	岑溪市
	水汶镇
	大卫村村委会
	300
	二级
	27
	100.3
	26
	衰弱株
	古树病虫害、复壮
	树体清腐防腐，修剪枯枝
	

	61
	梧州市
	45048111521411423
	壳斗科
	青冈属
	福建青冈
	岑溪市
	波塘镇
	蛟塘村村委会
	180
	三级
	11
	73.2
	10
	衰弱株
	古树病虫害、复壮
	修剪枯枝、破硬化打孔20个
	

	62
	梧州市
	45042310220110125
	桑科
	榕属
	雅榕
	蒙山县
	新圩镇
	新圩村
	1200
	一级
	22
	433
	44
	衰弱株
	有轻微病虫害、地面硬化、部分枯枝、2022年实施过打探孔破硬化措施
	修剪枯枝
	

	63
	梧州市
	45042310220410141
	桑科
	榕属
	雅榕
	蒙山县
	新圩镇
	谢村村
	1000
	一级
	24
	326.4
	43.5
	衰弱株
	有轻微病虫害、部分枯枝
	修剪枯枝、清理杂物
	

	64
	梧州市
	45042310220310145
	桑科
	榕属
	雅榕
	蒙山县
	新圩镇
	坝头村
	1100
	一级
	18
	350.3
	37.5
	衰弱株
	有轻微病虫害、地面硬化、部分枯枝
	修剪枯枝、清理防腐
	

	65
	梧州市
	45042310220110122
	桑科
	榕属
	雅榕
	蒙山县
	新圩镇
	新圩村
	800
	一级
	15
	299.3
	18
	衰弱株
	有病虫害、部分枯枝
	修剪枯枝、清理杂物
	

	66
	梧州市
	45040310320310021
	樟科
	樟属
	樟
	万秀区
	龙湖镇
	旺步村委会
	500
	一级
	24.3
	254
	28
	衰弱株
	白蚁防治
	白蚁防治、修补树洞、修枝、去枯枝
	

	67
	梧州市
	45040310421910156
	樟科
	樟属
	樟
	万秀区
	夏郢镇
	保安村委会
	420
	二级
	15.5
	197
	30
	衰弱株
	白蚁防治
	白蚁防治、修补树洞、去枯枝
	

	68
	梧州市
	45040310320311071
	樟科
	樟属
	米槁
	万秀区
	龙湖镇
	旺步村委会
	220
	三级
	30
	80
	14
	衰弱株
	白蚁防治
	白蚁防治、修补树洞、防腐
	

	69
	梧州市
	45040510220510521
	樟
	樟
	樟
	长洲区
	倒水镇
	平石
	380
	二级
	22
	191
	23
	衰弱株
	有
	改善土壤，加装围栏，病虫害防治，病虫枯死枝清理，树洞修补。破硬化。
	

	70
	梧州市
	45040510220810716
	樟
	樟
	樟
	长洲区
	倒水镇
	大桥村委会
	400
	二级
	15
	250
	14.5
	衰弱株
	有
	改善土壤，病虫害防治，病虫枯死枝清理，树洞修补。破硬化钻孔40个
	

	71
	梧州市
	45040510220510029
	樟
	樟
	樟
	长洲区
	倒水镇
	平石村委会
	440
	二级
	16
	220
	38.5
	衰弱株
	有
	改善土壤，加装围栏，病虫害防治，病虫枯死枝清理，树洞修补。打孔破硬化
	

	72
	梧州市
	45040510220210706
	樟
	樟
	樟
	长洲区
	倒水镇
	古道村委会
	350
	二级
	17
	220
	11.5
	衰弱株
	有
	改善土壤，病虫害防治，病虫枯死枝清理，树洞修补。打孔破硬化。
	

	73
	梧州市
	45040510221510022
	豆
	红豆
	肥荚红豆
	长洲区
	倒水镇
	路垌村委会
	320
	二级
	30
	120
	11
	衰弱株
	有
	改善土壤，加装围栏，病虫害防治，修枝，树洞反复。打孔破硬化40个
	

	74
	贵港市
	45088111800210710
	山龙眼科
	银桦属
	银桦
	桂平市
	西山镇
	县府社区居委会
	115
	三级
	17
	61
	5
	濒危株
	根部有腐烂、白蚁
	破硬化：树干基部外扩全面破除至少1米，铺透水砖；再外扩打孔破硬化20孔以上。
	

	75
	贵港市
	45088111800210711
	山龙眼科
	银桦属
	银桦
	桂平市
	西山镇
	县府社区居委会
	115
	三级
	16
	60
	4.5
	濒危株
	根部有腐烂、白蚁
	破硬化：树干基部外扩全面破除至少1米，铺透水砖；再外扩打孔破硬化20孔以上。
	

	76
	贵港市
	45088111800210709
	桑科
	榕属
	黄葛榕
	桂平市
	西山镇
	县府社区居委会
	525
	一级
	17
	312
	24
	衰弱株
	根部有大面积腐烂、地面过度硬化
	清理枯枝、清腐防腐
	

	77
	贵港市
	45088111800110358
	桑科
	榕属
	黄葛榕
	桂平市
	西山镇
	城北社区居委会
	680
	一级
	27
	328
	23
	衰弱株
	
	清理附生植物、复壮穴复壮6个（每个1平米）、清理树盘，清理寄生植物，打孔破硬化15个
	

	78
	贵港市
	45088111620510383
	樟科
	樟属
	樟
	桂平市
	石龙镇
	新乐村
	550
	一级
	24
	242
	24
	正常株
	根腐、过渡硬化、寄生物多，有倾斜
	树体修复防腐（4㎡）、复壮穴复壮（8个，每个1平方米）、非球场部分全面破硬化外扩2米，铺透水砖，清理附生物、钢管支撑（2条）
	

	79
	贵港市
	45088120220710564
	桑科
	榕属
	黄葛榕
	桂平市
	寻旺乡
	寻旺村
	300
	二级
	18
	188
	24
	衰弱株
	根部有大面积腐烂、树洞、白蚁、过渡硬化
	清理枯枝、清理寄生植物，根部复壮、树体修复防腐、病虫害防治、白蚁防治
	

	80
	贵港市
	45088111521310452
	桑科
	榕属
	榕树
	桂平市
	白沙镇
	景乐村
	200
	三级
	16
	296
	18
	衰弱株
	古树病虫害、白蚁、树体及根部腐烂有树洞
	树体防腐，引气生根5条
	

	81
	贵港市
	45088111521210458
	桑科
	榕属
	榕树
	桂平市
	白沙镇
	洋坡村
	510
	一级
	25
	280
	34
	正常株
	树有腐洞
	树体修复防腐（3㎡）、清理树盘、引根支撑5条
	

	82
	贵港市
	45088111820610202
	樟科
	樟属
	樟
	桂平市
	西山镇
	新岗村
	550
	一级
	25
	282
	31
	正常株
	树体枝杆有较多榕树寄生、枝杈有干枯、树杆有树洞
	清理枯枝、清理寄生植物、树体防腐、打孔破硬化30个
	

	83
	贵港市
	45088110620510232
	豆科
	格木属
	格木
	桂平市
	罗秀镇
	良石村
	110
	三级
	22
	69
	19
	正常株
	有一面由于山体滑坡，根部裸露，有再次滑坡的危险。
	修砌大概6米长的毛石挡土墙并回填泥土。
	

	84
	贵港市
	45088111920510843
	桑科
	榕属
	榕树
	桂平市
	南木镇
	大黎村
	110
	三级
	18
	94
	26
	衰弱株
	砌树池
	重修树池，树池厚度24cm，树池扩大0.5-1米，打孔破硬化20个。
	

	85
	贵港市
	45088111920510844
	桑科
	榕属
	榕树
	桂平市
	南木镇
	大黎村
	100
	三级
	16
	69
	21
	衰弱株
	砌树池
	重修树池，树池厚度24cm，非道路一侧树池扩大1米，破硬化20个孔
	

	86
	贵港市
	45080220020110002
	樟科
	樟属
	樟
	港北区
	奇石乡
	奇石村委会
	300
	二级
	19
	152.8
	9
	濒危株
	根干腐
	树体防腐、修剪枯枝
	

	87
	贵港市
	45080220020110003
	樟科
	樟属
	樟
	港北区
	奇石乡
	奇石村委会
	360
	二级
	21
	175
	17
	衰弱株
	根干腐
	树体防腐，拆除树池，修枝
	

	88
	贵港市
	45080220020130005
	樟科
	樟属
	樟
	港北区
	奇石乡
	奇石村委会
	1050
	一级
	27
	320
	9
	衰弱株
	树体连生，根干腐
	树体防腐、拉纤支撑2处
	

	89
	贵港市
	45080220320610020
	桑科
	榕属
	榕树
	港北区
	武乐镇
	水石村委会
	230
	三级
	21
	172.8
	28.5
	衰弱株
	基部分杈干腐，
	大树池内全面破硬化，铺透水砖
	

	90
	贵港市
	45080220122110044
	罗汉松科
	鸡毛松属
	鸡毛松
	港北区
	中里乡
	银村村委会
	1200
	一级
	30
	145.8
	29
	濒危株
	枝干干枯、空洞
	树体防腐、古树修剪、病虫害防治。全面拆除透水砖和台阶，不给人下去参观，清理透水砖下污染物和污染土壤，复壮沟3条，深根施肥。挡土墙打排水孔。
	

	91
	贵港市
	45080410321110054
	桑科
	榕属
	黄葛榕
	覃塘区
	黄练镇
	潘陈村
	420
	二级
	28
	250
	25
	正常株
	地面打孔
	清除寄生植物，修剪枯枝，拆除透水砖，树池外打孔破硬化20个。
	

	92
	贵港市
	45080410321010084
	桑科
	榕属
	黄葛榕
	覃塘区
	黄练镇
	新谭村
	460
	二级
	23
	250
	18
	正常株
	地面打孔
	清除寄生植物，修剪枯枝
	

	93
	贵港市
	45080410321010083
	桑科
	榕属
	黄葛榕
	覃塘区
	黄练镇
	新谭村
	240
	三级
	24
	160
	16.5
	正常株
	地面打孔
	清除寄生植物，修剪枯枝
	

	94
	贵港市
	45080410321010082
	桑科
	榕属
	黄葛榕
	覃塘区
	黄练镇
	新谭村
	240
	三级
	23
	160
	21.5
	正常株
	地面打孔
	清除寄生植物，修剪枯枝
	

	95
	贵港市
	45080420420610207
	桑科
	榕属
	榕树
	覃塘区
	大岭乡
	贵宁村
	220
	三级
	15.5
	179.9
	23.5
	正常株
	地面打孔
	破除三层树池，树池外打孔破硬化20个
	

	96
	玉林市
	45090310820810071
	无患子科
	龙眼属
	龙眼
	福绵区
	成均镇
	劝场村
	550
	一级
	12
	113
	15
	正常株
	2025年12月做过病虫害防治、复壮
	树池内破除硬化、树池外打孔10个、树洞防腐
	

	97
	玉林市
	45090310820810072
	无患子科
	龙眼属
	龙眼
	福绵区
	成均镇
	劝场村
	580
	一级
	12
	117
	19.5
	衰弱株
	2025年12月做过病虫害防治、复壮
	修补树洞、清理寄生植物、白蚁防治
	

	98
	玉林市
	45090310820810073
	无患子科
	龙眼属
	龙眼
	福绵区
	成均镇
	劝场村
	610
	一级
	14
	118
	16
	衰弱株
	2025年12月做过病虫害防治、复壮
	修补树洞、清理寄生植物、白蚁防治、
	

	99
	玉林市
	45090310820710093
	榆科
	朴属
	朴树
	福绵区
	成均镇
	大岭村
	300
	二级
	17
	112
	22
	衰弱株
	
	大小树池内破硬化、修补树洞、清理寄生植物、修剪枯枝
	

	100
	玉林市
	45090310820110089
	桑科
	榕属
	榕树
	福绵区
	成均镇
	成均村
	190
	三级
	15
	147
	9.5
	濒危株
	
	破硬化、树洞防腐、清理寄生植物
	

	101
	玉林市
	45098110420210456
	无患子科
	荔枝属
	荔枝
	北流市
	民乐镇
	罗政村委会
	250
	三级
	5.9
	78.03
	6.95
	衰弱株
	无
	清理杂物，清理附生植物，破硬化打孔20个
	

	102
	玉林市
	45098110420210454
	无患子科
	荔枝属
	荔枝
	北流市
	民乐镇
	罗政村委会
	250
	三级
	11.7
	98.73
	7.45
	衰弱株
	无
	修剪树枝、破硬化打孔20个
	

	103
	玉林市
	45098110421210491
	无患子科
	荔枝属
	荔枝
	北流市
	民乐镇
	萝村村委会
	350
	二级
	7.4
	136.94
	8.95
	衰弱株
	无
	修剪树枝、清除杂物、根部复壮挖沟2条，清除寄生生物，树洞防腐
	

	104
	玉林市
	45098110421210458
	无患子科
	荔枝属
	荔枝
	北流市
	民乐镇
	萝村村委会
	350
	二级
	13.5
	84.39
	15.35
	一般
	无
	修复树洞
	

	105
	玉林市
	45098110421210489
	无患子科
	荔枝属
	荔枝
	北流市
	民乐镇
	萝村村委会
	350
	二级
	8.7
	84.39
	11.5
	衰弱株
	
	修剪树枝、清除杂物、根部复壮，清除寄生生物
	

	106
	玉林市
	45092210100610206
	无患子科
	荔枝属
	荔枝
	陆川
	温泉
	温汤社区
	280
	三级
	17
	133
	20
	衰弱株
	寄生物及虫害，基部硬化透气性差，没有实施过复壮措施
	修剪枯枝、树洞防腐、破硬化打孔15个
	

	107
	玉林市
	45092210100610207
	无患子科
	荔枝属
	荔枝
	陆川
	温泉
	温汤社区
	210
	三级
	16
	110
	18
	衰弱株
	寄生物及虫害，基部硬化透气性差，没有实施过复壮措施
	修剪枯枝、树洞防腐、破硬化
	

	108
	玉林市
	45092210100610208
	无患子科
	荔枝属
	荔枝
	陆川
	温泉
	温汤社区
	105
	三级
	15
	70
	17
	衰弱株
	树体寄生物，基部硬化透气性差，没有实施过复壮措施
	修剪枯枝、树洞防腐，打孔破硬化20个，清理树盘石头，健身设施移除树池外
	

	109
	玉林市
	45092210100610209
	无患子科
	荔枝属
	荔枝
	陆川
	温泉
	温汤社区
	118
	三级
	15
	75
	13
	衰弱株
	寄生物及虫害，基部硬化透气性差，没有实施过复壮措施
	修剪枯枝、树洞防腐、破硬化树池外打孔20个
	

	110
	玉林市
	45092210100610210
	无患子科
	荔枝属
	荔枝
	陆川
	温泉
	温汤社区
	145
	三级
	14
	85
	13
	衰弱株
	寄生物及虫害，基部硬化透气性差，没有实施过复壮措施
	修剪枯枝、树洞防腐、破硬化树池外打孔20个
	

	111
	玉林市
	45092310720310121
	榆科
	朴属
	朴树
	博白县
	那林镇
	佑邦村委会
	240
	三级
	15
	104.9
	14.5
	濒危株
	无
	树体防腐、修枝、支撑
	

	112
	玉林市
	45092311220710672
	无患子科
	龙眼属
	龙眼
	博白县
	旺茂镇
	大康村委会
	200
	三级
	15
	70
	12.5
	濒危株
	无
	修枝、复壮沟2条
	

	113
	玉林市
	45092312520510908
	无患子科
	荔枝属
	荔枝
	博白县
	双旺镇
	周旺村委会
	450
	二级
	10
	150
	7
	濒危株
	无
	树洞防腐，修枝
	

	114
	玉林市
	45092410321810506
	樟科
	樟属
	樟
	兴业县
	城隍镇
	镇东村
	200
	三级
	13.7
	146.5
	22.15
	衰弱株
	有枯枝、古藤
	1.修剪枯枝、死杈；2.清除古藤，3.施肥。
	

	115
	玉林市
	45092410221410421
	木犀科
	木犀属
	桂花
	兴业县
	葵阳镇
	铁南村
	100
	三级
	7.1
	50
	9.3
	衰弱株
	生长衰弱
	1.修剪枯枝、死杈；2.破硬化打孔20个。施肥
	

	116
	玉林市
	45092410021310341 
	樟科
	樟属
	樟
	兴业县
	石南镇
	南乡村
	140
	三级
	15.9
	78
	22.7
	衰弱株
	病虫害，枯枝
	1.防腐加固；2.修剪枯枝；3.支撑。
	

	117
	玉林市
	45092410021310342 
	樟科
	樟属
	樟
	兴业县
	石南镇
	南乡村
	290
	三级
	14.8
	149
	17.9
	衰弱株
	病虫害
	防腐加固；破硬化打孔10个。
	

	118
	玉林市
	45092410021310343 
	桑科
	榕属
	榕树
	兴业县
	石南镇
	南乡村
	280
	三级
	15.7
	189
	17.7
	衰弱株
	病虫害
	防腐加固；破硬化打孔10个。
	

	119
	百色市
	45100200220710306
	漆树科
	杧果属
	扁桃
	右江区
	龙景街道
	福禄村
	240
	三级
	28
	127
	18
	衰弱株
	树冠半枯，整体冠幅不完整。树冠下已硬化，影响生长。
	枯枝修剪，打孔20个+全面破硬化25m2
	

	120
	百色市
	45102110000111008
	桑科
	榕属
	黄葛榕
	田阳区
	田州镇
	中山社区居委会
	500
	一级
	16
	280.4
	27.35
	衰弱株
	无
	打孔破硬化20个，树洞封堵+防腐，清理树盘和杂木
	

	121
	百色市
	45102110721315009
	桑科
	榕属
	黄葛榕
	田阳区
	头塘镇
	百里村
	500
	一级
	16.5
	258
	25.8
	衰弱株
	无
	打孔破硬化20个，拆除树池内铺装，该种麦冬或沿阶草，树洞防腐
	

	122
	百色市
	45102210620910235
	桑科
	榕属
	小叶榕
	田东县
	印茶
	巴麻
	140
	三级
	13.2
	117.8
	18.35
	正常株
	古树病虫害、
树周围硬化
	和旁边的准古树一起打孔除硬化40个，树洞反腐。
	

	123
	百色市
	45102510420312683
	桑科
	榕属
	黄葛榕
	靖西市
	龙临镇
	巴意村委会
	550
	一级
	24
	286.5
	36
	衰弱株
	树体倾斜，虫害
	复壮孔复壮25个；破除硬化45㎡；树体支撑8m；白蚁防治
	

	124
	百色市
	45102520020510902
	桑科
	榕属
	黄葛榕
	靖西市
	同德乡
	七联村委会
	750
	一级
	33
	350
	34
	衰弱株
	虫害
	清理竞争植物；竹类挖除，病虫害防治；白蚁防治3套
	

	125
	百色市
	45102420521310519
	金缕梅科
	枫香树属
	枫香树
	德保县
	龙光乡
	合机村
	140
	三级
	18
	75
	12
	正常株
	古树树根离路面有两米多高，树根往公路一面附土仅有1米多，树根裸露(根系裸露大概有12米长)。古树呈悬挂状态，有倒塌风险。
	清除寄生植物、修枝，修建毛石挡土墙，清除杂木。
	

	126
	百色市
	45102710120616061
	桑科
	榕属
	黄葛榕
	凌云县
	逻楼镇
	介福村
	650
	一级
	30
	328
	22.5
	衰弱株
	白蚁及其它病虫害，树体、根部损伤，树洞腐烂
	树体修复防腐、清理树盘杂物和杂木、白蚁防治
	

	127
	百色市
	45102710221017006
	桑科
	榕属
	黄葛榕
	凌云县
	加尤镇
	下伞村
	500
	一级
	27
	275
	28
	正常株
	轻度病虫害，
地面硬化、根部板结较严重
	全面破除地面硬化40平方米
	

	128
	百色市
	45102810220413070
	桑科
	榕属
	榕树
	乐业县
	新化镇
	百妮
	160
	三级
	30
	123
	49
	衰弱株
	古树病虫害
、复壮等
	树池周围卵石区域全面破除硬化、改透水铺装、复壮沟复壮、修剪枯枝
	

	129
	百色市
	45103120320610475
	桑科
	榕属
	黄葛榕
	隆林
	者保
	同禄
	330
	二级
	21
	210.08
	15
	正常株
	无
	古树下方砌挡土墙和覆土，预计墙长15米，高5米，基础厚1米，上墙厚0.5米
	

	130
	百色市
	45103120320610476
	桑科
	榕属
	榕树
	隆林
	者保
	同禄
	130
	三级
	12
	108.23
	15.5
	正常株
	无
	古树下方砌挡土墙和覆土，预计墙长15米，高5米，基础厚1米，上墙厚0.5米
	

	131
	百色市
	45103120320610477
	桑科
	榕属
	黄葛榕
	隆林
	者保
	同禄
	390
	二级
	14
	235.55
	14
	正常株
	无
	树盘清理，拆除猪圈、搬除柴火；修枝
	

	132
	百色市
	45103120320610479
	桑科
	榕属
	榕树
	隆林
	者保
	同禄
	170
	三级
	11
	136.87
	11.5
	正常株
	无
	拆除猪圈
	

	133
	百色市
	45103121020510058
	榆科
	榉属
	大叶榉树
	隆林
	蛇场乡
	新寨村
	170
	三级
	28
	1.226
	25
	部分干枯
	无
	
树洞防腐；根部挖穴施肥复壮。
	

	134
	百色市
	45103121020810036
	木兰科
	木莲属
	桂南木莲
	隆林
	蛇场
	同党
	420
	二级
	26
	178
	40
	正常株
	无
	1.树冠修枝整理，
2.防腐，蛀干害虫。
3.复壮沟复壮。
	

	135
	百色市
	45103020020712008
	楝科
	香椿属
	红椿
	西林县
	马蚌镇
	浪吉村
	130
	三级
	32.5
	55
	10.7
	衰弱株
	
	修除枯枝、挖复壮沟、三株全面破硬化、拆除树池，土壤改良，做大围栏一起保护，不能停车
	

	136
	百色市
	45103020020712006
	漆树科
	黄连木属
	黄连木
	西林县
	马蚌镇
	浪吉村
	230
	三级
	21
	73
	6.65
	衰弱株
	
	修除枯枝、挖复壮沟、三株全面破硬化、拆除树池，土壤改良，做大围栏一起保护，不能停车
	

	137
	百色市
	45103020020712007
	桑科
	榕属
	黄葛榕
	西林县
	马蚌镇
	浪吉村
	170
	三级
	21
	88
	10.65
	衰弱株
	
	修除枯枝、挖复壮沟、三株全面破硬化、拆除树池，土壤改良，做大围栏一起保护，不能停车
	

	138
	贺州市
	45110210122210267
	桑科
	榕属
	雅榕
	八步区
	贺街镇
	河西村
	1000
	一级
	15
	323
	28.5
	衰弱株
	施肥复壮、病虫害防治、引根、支撑
	选择二级、三级分枝引根12处，具体引根点与林业局对接确定，用开边PVC管装填堆沤发酵的落叶或椰糠引根，引根点安装滴水管并包裹布条刺激生根。引根落地点挖长宽深1米的穴，穴内回填拌有堆肥、有机肥的营养土，再重新铺上草皮或其他地被。
	

	139
	贺州市
	45110210520310159
	木犀科
	木犀属
	桂花
	八步区
	南乡镇
	良怀村
	1200
	一级
	7
	115
	16.5
	衰弱株
	围栏、病虫害防治、防腐
	拆除小树池和围栏，拆除大树池内的全部铺装，在大树池处设置围栏。
	

	140
	贺州市
	45110210121310904
	桑科
	榕属
	雅榕
	八步区
	贺街镇
	东球村
	1000
	一级
	10
	136
	22.5
	衰弱株
	复壮孔复壮
	新增打孔30个，清理枯枝、防腐
	

	141
	贺州市
	45110210420110211
	樟科
	樟属
	樟
	八步区
	大宁镇
	大宁村
	1000
	一级
	15
	364
	32
	衰弱株
	破硬化、病虫害防治、防腐、清理寄生
	防腐、施肥复壮2条
	

	142
	贺州市
	45110210420510992
	木犀科
	木犀属
	桂花
	八步区
	大宁镇
	公保村
	800
	一级
	8
	74
	12
	衰弱株
	破硬化、病虫害防治、防腐、支撑
	病虫害防治、防腐
	

	143
	贺州市
	45110310620112014
	樟科
	樟属
	樟
	平桂区
	羊头镇
	木家村
	580
	一级
	29
	250.8
	31.5
	衰弱株
	白蚁侵蚀、樟蚕、病菌
	破硬化、移除树下桌凳、树池；修剪枯枝、修补树洞、复壮沟3条
	

	144
	贺州市
	45110310620112152
	樟科
	樟属
	樟
	平桂区
	羊头镇
	木家村新寨
	300
	二级
	22.8
	124.3
	26.6
	衰弱株
	白蚁侵蚀、樟蚕、病菌
	移除树下杂物，防腐
	

	145
	贺州市
	45110310620112148
	樟科
	樟属
	樟
	平桂区
	羊头镇
	木家村新寨
	220
	三级
	20.4
	89.6
	22.1
	衰弱株
	白蚁侵蚀、樟蚕、病菌
	修剪枯枝、树洞防腐、复壮沟3条
	

	146
	贺州市
	45110310620112151
	樟科
	樟属
	樟
	平桂区
	羊头镇
	木家村新寨
	260
	三级
	24.1
	107.8
	27.7
	衰弱株
	白蚁侵蚀、樟蚕、病菌
	修剪枯枝、修补树洞、复壮沟4条
	

	147
	贺州市
	45110310620112157
	樟科
	樟属
	樟
	平桂区
	羊头镇
	木家村新寨
	120
	三级
	15.4
	63.5
	15.7
	濒危株
	白蚁侵蚀、樟蚕、病菌、天牛
	修剪枯枝、修补树洞、复壮沟4条
	

	148
	贺州市
	45110310620112163
	樟科
	樟属
	樟
	平桂区
	羊头镇
	木家村新寨
	200
	三级
	25.8
	66.7
	16.2
	衰弱株
	白蚁侵蚀、樟蚕、病菌、天牛
	修剪枯枝、修补树洞、复壮沟4条
	

	149
	贺州市
	45112110220113421
	樟科
	樟属
	樟
	昭平县
	黄姚镇
	黄姚村村委会
	360
	二级
	16米
	178厘米
	15.5米
	濒危株
	2023年树干涂白防虫防病，营养补给吊针输液，根部施肥
	破硬化打孔20个，树干涂白和有害生物防治、树洞清腐防腐，修剪枯枝
	

	150
	贺州市
	45112110220713384
	金缕梅科
	枫香树属
	枫香树
	昭平县
	黄姚镇
	巩桥村委会
	200
	三级
	16米
	94厘米
	13米
	衰弱株
	2023年树干涂白防虫防病
	清除树根堆积物，复壮沟6条，树干涂白和有害生物防治，修剪枯枝、锯口愈合处理
	

	151
	贺州市
	45112110320214032
	壳斗科
	锥属
	红锥
	昭平县
	富罗镇
	砂子村委会
	450
	二级
	13米
	131厘米
	15米
	衰弱株
	2024年树干涂白防虫防病，营养补给吊针输液，根部施肥
	树洞清腐防腐
	

	152
	贺州市
	45112110020210144
	金缕梅科
	枫香树属
	枫香树
	昭平县
	昭平镇
	马圣村委会
	150
	三级
	14米
	83厘米
	14米
	衰弱株
	2023年树干涂白防虫防病
	破硬化松土施肥改良土壤、铺透气砖，树干涂白和有害生物防治、树洞清腐消毒处理、修剪枯枝、锯口愈合处理、施肥复壮。
	

	153
	贺州市
	45112110020210146
	金缕梅科
	枫香树属
	枫香树
	昭平县
	昭平镇
	马圣村委会
	150
	三级
	15米
	95.5厘米
	11.5米
	衰弱株
	2023年树干涂白防虫防病
	破硬化松土施肥改良土壤、铺透气砖，树干涂白和有害生物防治、树洞清腐消毒处理、修剪枯枝、锯口愈合处理、施肥复壮。
	

	154
	贺州市
	45112210920210053
	桑科
	榕属
	雅榕
	钟山县
	公安镇
	双元村委会
	270
	三级
	18
	194.3
	20.5
	衰弱株
	病虫害腐蚀严重
	枯枝修剪、防腐、引气生根5条
	

	155
	贺州市
	45112210421011020
	樟科
	樟属
	樟
	钟山县
	回龙镇
	龙福村委会
	240
	三级
	11
	128.9
	13
	衰弱株
	病虫害腐蚀严重
	破硬化打孔20个、枯枝修剪、清楚封堵树洞，改为开放式防腐
	

	156
	贺州市
	45112210021700854
	樟科
	樟属
	樟
	钟山县
	钟山镇
	龙团村委会
	420
	二级
	15
	198.4
	20.5
	濒危株
	病虫害腐蚀严重
	破硬化开地门10个、枯枝修剪、白蚁防治、泥土改良
	

	157
	贺州市
	45112210720210427
	桑科
	榕属
	雅榕
	钟山县
	珊瑚真
	新民村委
	500
	一级
	20
	268.5
	36
	衰弱株
	病虫害腐蚀严重
	破硬化打孔30个、树池外复壮穴6个，枯枝修剪、清除藤本
	

	158
	贺州市
	45112211120524001
	豆科
	任豆属
	任豆
	钟山县
	清塘镇
	林岩村委会
	600
	一级
	15
	200
	7
	濒危株
	病虫害腐蚀严重、主干老化严重
	树干防腐；蛀干害虫防治；清理树盘，树池内部分铺碎石防草生长，树池外，距离树干大于8米之外种植5株任豆幼树，填补缺失的伴生环境。
	

	159
	贺州市
	45112210620511133
	樟科
	樟属
	樟
	钟山县
	凤翔镇
	新栗村委
	660
	一级
	17
	192
	24.5
	衰弱株
	主干倾斜幅度大，病虫害腐蚀严重
	枯枝修剪、复壮沟6条，树洞防腐
	

	160
	贺州市
	45112210420111019
	桑科
	榕属
	雅榕
	钟山县
	回龙镇
	回龙村委
	170
	三级
	13
	148.1
	32
	濒危株
	病虫害腐蚀严重
	破硬化打孔30个、拆除三层树池和硬化铺装，改做围栏，清除填土，引气生根5条
	

	161
	贺州市
	45112210520310343
	桑科
	榕属
	雅榕
	钟山县
	石龙镇
	松桂村委
	700
	一级
	17
	293.1
	27
	濒危株
	病虫害腐蚀严重
	破硬化、枯枝修剪、防腐、泥土改良、复壮沟复壮
	

	162
	贺州市
	45112310821214007
	壳斗科
	锥属
	苦槠
	富川族自治县
	朝东镇
	桐石村委会
	600
	一级
	9
	163.1
	8.5
	正常株
	复壮
	树洞清腐防腐，清除附生植物。
	

	163
	贺州市
	45112310821311329
	樟科
	樟属
	樟
	富川族自治县
	朝东镇
	龙归村委会
	1400
	一级
	23
	397.8
	25
	正常株
	复壮
	树顶有枯枝，石碑移出树池外
	

	164
	贺州市
	45112310420313917
	樟科
	樟属
	樟
	富川族自治县
	福利镇
	花坪村委会
	500
	一级
	18
	219.7
	18
	正常株
	防腐、病虫害裁剪枯枝、复壮
	树洞防腐、裁剪枯枝，清理树盘
	

	165
	贺州市
	45112320020110917
	樟科
	樟属
	樟
	富川族自治县
	新华乡
	东湾村委
	750
	一级
	21
	285
	22.5
	正常株
	有病虫害、有寄生、有枯枝
	树洞防腐、修枝、A形支撑
	

	166
	贺州市
	45112310120312469
	大戟科
	秋枫属
	重阳木
	富川族自治县
	白沙镇
	鸡岭村委会
	600
	一级
	10
	241.1
	15
	正常株
	复壮
	树洞防腐、修枝、完善现有不合理的支撑，加装托板、破硬化
	

	167
	贺州市
	45112310821314727
	大戟科
	秋枫属
	重阳木
	富川族自治县
	朝东镇
	龙归村委会
	500
	一级
	18
	200.6
	15
	衰弱株
	复壮
	树洞防腐
	

	168
	河池市
	45120210400130213
	桑科
	桑科
	黄葛榕
	金城江
	河池镇
	河池街
社区
	600
	一级
	10
	280.2
	11
	衰弱株
	古树树干腐朽空洞严重
	清理主干腐木、防腐、破硬化打孔20个
	

	169
	河池市
	45120220020110638
	桑科
	桑科
	黄葛榕
	金城江
	白土乡
	德里村
	570
	一级
	26
	299.3
	23
	衰弱株
	古树寄生植物、树干腐朽空洞严重
	拆除树池、清理寄生、清理主干腐木、防腐，修枝，清楚折断大枝
	

	170
	河池市
	45120220020110639
	桑科
	桑科
	黄葛榕
	金城江
	白土乡
	德里村
	570
	一级
	31
	299.3
	30
	衰弱株
	古树寄生植物、树干腐朽空洞严重
	清理寄生、清理主干腐木、防腐，修枝
	

	171
	河池市
	45122510121500361
	桑科
	榕属
	榕树
	罗城
	龙岸
	三灵
	360
	二级
	19.2
	267.5
	34.5
	衰弱株
	
	引根支撑3条、破除硬化
	

	172
	河池市
	45122510121500520
	桑科
	榕属
	榕树
	罗城
	龙岸
	三灵
	230
	三级
	9.8
	170.5
	26.5
	衰弱株
	
	破除硬化，打孔20个
	

	173
	河池市
	45122510121500521
	桑科
	榕属
	榕树
	罗城
	龙岸
	三灵
	230
	三级
	9.8
	170.8
	26.7
	衰弱株
	
	破除硬化，打孔20个
	

	174
	河池市
	45122610520110227
	桑
	榕属
	黄葛榕
	环江县
	东兴镇
	为才村
	530
	一级
	22.2
	280
	41.9
	一般
	
	清理树盘
	

	175
	河池市
	45122610500110187
	桑
	榕属
	黄葛榕
	环江县
	东兴镇
	东兴社区
	630
	一级
	18.2
	312.6
	42.7
	正常株
	
	支撑、破硬化
	

	176
	河池市
	45122610500110188
	桑
	榕
	黄葛榕
	环江县
	东兴镇
	东兴社区
	600
	一级
	18.5
	318
	27.7
	正常株
	
	彻底挖除树冠范围内的竹子
	

	177
	河池市
	45122620700110343
	漆树
	黄连木属
	黄连木
	环江县
	驯乐乡
	福寿社区
	500
	一级
	14.2
	187
	17.25
	濒危株
	
	清除附生植物、藤本
	

	178
	河池市
	45122620700110344
	漆树
	黄连木属
	黄连木
	环江县
	驯乐乡
	福寿社区
	560
	一级
	13.8
	2001
	12.75
	一般
	
	清除附生植物、藤本
	

	179
	河池市
	45122620200110124
	桑
	榕属
	榕树
	环江县
	下南乡
	下南社区
	120
	三级
	13
	99
	22
	濒危株
	
	破除硬化，拆除树池非道路的三面，非道路一侧外扩1.5米、修枯枝、建围栏
	

	180
	河池市
	45122220320510737
	木犀科
	木犀属
	桂花
	天峨县
	纳直乡
	当里村
	133
	三级
	11
	58.3
	9.5
	衰弱株
	复壮
	修建挡土墙加回填土
	

	181
	河池市
	45122320221110237
	樟
	樟属
	樟
	凤山县
	长洲镇
	百乐村
	155
	三级
	17
	102
	17.5
	衰弱株
	复壮
	修建挡土墙加回填土
	

	182
	河池市
	45122910120310422
	桑科
	榕属
	黄葛榕
	大化瑶族自治县
	都阳镇
	武城村委会
	300
	二级
	26
	289.7
	25
	衰弱株
	树身存在寄生物，主干空洞腐烂
	1、树体修复防腐；2、清理寄生物、藤本；3、根部复壮；
	

	183
	河池市
	45122910120210730
	桑科
	榕属
	黄葛榕
	大化瑶族自治县
	都阳镇
	满江村委会
	170
	三级
	16
	139
	14
	衰弱株
	树身存在附生物，主干空洞腐烂，土壤板结
	A字型支撑6米一根；修剪危险枝
	

	184
	河池市
	45122910020610120
	无患子科
	龙眼属
	龙眼
	大化瑶族自治县
	大化镇
	流水村委会
	250
	三级
	13
	76.1
	11
	衰弱株
	主干空洞腐烂，有白蚁侵蚀，地面硬化严重
	树洞防腐；复壮打孔30个
	

	185
	崇左市
	45142110121111316
	大戟科
	秋枫属
	秋枫
	扶绥县
	渠黎镇
	大陵村
	500
	一级
	23.2
	246
	21.75
	衰弱株
	树干空心、受病虫害
	拆除地面铺装，树洞防腐
	

	186
	崇左市
	45142120100115005
	无患子科
	荔枝属
	荔枝
	扶绥县
	龙头乡
	龙头社区
	165
	三级
	7
	95.5
	12.75
	衰弱株
	根部病虫害、空心
	树洞开放式防腐。
	

	187
	崇左市
	45142120100115004
	无患子科
	荔枝属
	荔枝
	扶绥县
	龙头乡
	龙头社区
	165
	三级
	8
	85.9
	7.75
	衰弱株
	根部病虫害、空心
	树洞开放式防腐。
	

	188
	崇左市
	45142120100115003
	无患子科
	荔枝属
	荔枝
	扶绥县
	龙头乡
	龙头社区
	165
	三级
	7
	82.7
	12.15
	衰弱株
	根部病虫害、少许空心，枝丫枯死
	树洞开放式防腐。
	

	189
	崇左市
	45142120100115002
	无患子科
	荔枝属
	荔枝
	扶绥县
	龙头乡
	龙头社区
	165
	三级
	7
	111.4
	13.5
	正常株
	根部病虫害、根部开始腐烂
	树洞开放式防腐。
	

	190
	崇左市
	45142120120611537
	桑科
	榕属
	高山榕
	扶绥县
	龙头乡
	坛龙村
	155
	三级
	14.5
	124.2
	2
	衰弱株
	病虫害导致主干断裂
	非地面部分全面破除地面硬化，铺透水砖，改良土壤
	

	191
	崇左市
	45142110220313104
	桑科
	榕属
	高山榕
	扶绥县
	渠旧镇
	驮迓村
	145
	三级
	24.3
	120
	31
	衰弱株
	有虫害，枯叶
	引气生根4条，打孔破硬化20个
	

	192
	崇左市
	45142110020511053
	樟科
	樟属
	樟
	扶绥县
	新宁镇
	长沙村委会
	330
	二级
	16.5
	159.2
	24.25
	正常株
	病虫害导致主干断裂
	树洞防腐，拆除围栏内铺装，种麦冬或沿阶草，围栏外破硬化打孔40个，修剪枯枝
	

	193
	崇左市
	45142420520210018
	漆树科
	人面子属
	人面子
	大新县
	恩城乡
	陆榜村
	300
	二级
	37.2
	203.1
	25.8
	衰弱株
	树干腐烂，有树洞，病虫害
	树洞开放式防腐。
	

	194
	崇左市
	45142410020811404
	木棉科
	木棉属
	木棉
	大新县
	桃城镇
	万礼村
	130
	三级
	32
	83.1
	22.68
	正常株
	寄生物缠绕伴随病虫害
	清除寄生物
	

	195
	崇左市
	45142420420910403
	豆科
	黄檀属
	南岭黄檀
	大新县
	那岭乡
	龙贺村
	270
	三级
	23.4
	97.1
	19.85
	衰弱株
	树干腐烂，有树洞，病虫害
	树洞防腐，上面的树洞封堵，下面的树洞开放式反腐，修剪枯枝。
	

	196
	崇左市
	45142420420510453
	木棉科
	木棉属
	木棉
	大新县
	那岭乡
	那义村
	500
	一级
	36
	169
	33
	正常株
	树干直，树枝有龙骨花寄生，寄生植物缠绕严重，板根有根瘤。
	清除缠绕藤本
	

	197
	崇左市
	45142420500110201
	桑科
	榕属
	高山榕
	大新县
	恩城乡
	恩城社区
	340
	二级
	25
	217
	44.3
	衰弱株
	树干腐烂，有树洞，病虫害
	修剪枯枝，牵引气生根5条
	

	198
	崇左市
	45142420020110120
	桑科
	榕属
	黄葛榕
	大新县
	五山乡
	三合村
	345
	二级
	33.8
	215.8
	32.35
	正常株
	寄生植物较多，影响古树生长
	清理主干上的鹅掌藤，树池内全面破硬化，树池外打孔破硬化
	

	199
	崇左市
	45140210300110262
	桑科
	榕属
	高山榕
	江州区
	江州镇
	江州社区
	350
	二级
	25
	220
	35.5
	正常株
	无
	引气生根8条，树干反腐
	

	200
	崇左市
	45140210300110263
	桑科
	榕属
	高山榕
	江州区
	江州镇
	江州社区
	380
	二级
	18
	230
	24.5
	正常株
	无
	树洞修复防腐，引气生根8条
	




附件2：
中小微企业划型标准
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
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第三章  投标人须知
[bookmark: _Toc254970526][bookmark: _Toc254970667]投标人须知前附表

	条款号
	编列内容

	3
	投标人的资格要求：详见招标公告。

	[bookmark: _8.1][bookmark: _9.2][bookmark: _5]6.1
	本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。

	6.2
	[bookmark: _Hlk54105293]如接受联合体投标，联合体投标要求如下：
1、两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标，联合体投标人的名称应统一按“XXX 公司与 XXX 公司的联合体”的规则填写。	
2、以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合本项目招标公告“申请人的资格要求”第3点 “3、本项目的特定资格要求”的要求。
3、联合体投标的，须提供《联合体投标协议书》（格式后附），协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体投标无效），并将联合投标协议放入投标文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。	
4、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则与之相关的投标文件作废。		
5、联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。		
6、联合体投标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（招标文件另有规定的除外）。			
7、联合体各方均应按照招标文件的规定提交资格证明文件。

	7.1
	本项目不允许转包。

	7.2
	本项目不允许分包。

	11.5
	本项目不组织现场考察。

	
	本项目不组织召开开标前答疑会

	[bookmark: _13.1][bookmark: _Hlt19632543]13.1
	报价文件:
1、投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
[bookmark: _Hlk71299233]2、开标一览表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
3、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。
注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。

	[bookmark: _13.2]
	资格证明文件:
1、供应商为法人或者其他组织的，证明文件为其营业执照复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等）；供应商为自然人的，证明文件为其身份证复印件；（必须提供，否则按无效投标处理）
2、投标人依法缴纳税收的相关材料（2025年10月至2026年4月期间连续3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则按无效投标处理）
3、投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2025年10月至2026年4月期间连续3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理）
4、投标人财务状况报告（2024年度财务报表复印件或者银行出具的资信证明；投标人属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年）；（除自然人外必须提供，否则按无效投标处理）
5、投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
6、投标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
7、联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则按无效投标处理）
8、项目人员根据招标公告对应的特定资格要求设置投标人提供的资格证明材料：提供《中小企业声明函》或监狱企业证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。（必须提供，否则按无效投标处理）
9、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。
注：
1、以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。
2、投标声明必须由法定代表人在规定签章处签章并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。

	[bookmark: _13.3]
	商务文件：
1、无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
2、投标保证金提交凭证；（如要求提交投标保证金的则必须提供，否则按无效投标处理）
3、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理）
4、授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理）
5、商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
6、售后服务承诺（格式自拟）；
7、投标人情况介绍（格式自拟）；
8、投标人类似业绩证明文件；
9、联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则按无效投标处理）
10、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。

注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。

	[bookmark: _13.4]
	技术文件：
1、技术要求偏离表（格式后附）及技术响应文件；（必须提供，否则按无效投标处理）
2、对项目理解和重点难点分析、项目保障方案、项目进度方案、应急方案、保护建议、后续服务方案（格式自拟）；
3、项目实施人员一览表（格式后附）；
4、投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）；
5、除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。
注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。

	[bookmark: _13.5][bookmark: _16.2][bookmark: _Hlt19194066][bookmark: _Hlt19693759][bookmark: _Hlt19194067][bookmark: _Hlt19693758]16.2
	投标报价是履行合同的最终价格，即满足全部采购需求所应提供的服务的价格；包括投标服务的成本、运输（含保险）（如有）、技术服务、培训、税费等所有费用。（采购需求另有约定的，从其约定。）

	[bookmark: _17.1]17.2
	投标有效期：投标截止之日起60天内。

	[bookmark: _18]18.1
	□本项目不收取投标保证金。
☑本项目收取投标保证金，具体规定如下：
投标保证金人民币：伍万元整（¥50000.00）。
投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账（开户名称：广西鑫磐工程项目管理有限责任公司贺州分公司，开户银行：中国建设银行股份公司贺州城东支行 ，银行账号：45001647402050701752 ）；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。
相关要求：
1、投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。
2、投标保证金采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。投标人必须在投标截止时间前将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函原件提交给采购代理机构，由采购代理机构向投标人出具回执，并妥善保管。
3、投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。
备注： 
1、投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。
2、投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。
3、支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。
4、保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。
5、采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。

	[bookmark: _19.2]19.2
	投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，并按广西政府采购云平台的要求编制、加密、上传。

	20.1
	电子投标文件应在制作完成后，投标人应按广西政府采购云平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

	[bookmark: _21.1]21.1
	1、投标截止时间：详见招标公告
2、投标地点：详见招标公告

	[bookmark: _23]23
	1、开标时间：详见招标公告
2、开标地点：详见招标公告

	24.2
	广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并在发起解密通知之时起30分钟内完成对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。

	[bookmark: _25.3]25.3（3）
	采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。
查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。
信用查询截止时点：资格审查结束前。
查询记录和证据留存方式：将查询网站中的查询记录截图并作为评审资料保存。
信用信息使用规则：根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

	[bookmark: _26]26
	评标委员会的人数：5人。

	27
	商务要求评审中允许负偏离的条款数为 1 项。
技术要求评审中允许负偏离的条款数为 1 项。

	[bookmark: _28.3]29.1
	评标方法：综合评分法

	[bookmark: _29.2.2（2）]29.2
	中标候选人推荐数量：3家

	30.1
	采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：按综合评分中项目实施方案、服务质量承诺、拟投入人员、信誉业绩得分高低依次确定。
采用最低评标价法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：按服务水平技术指标高优先、服务方案好优先、拟投入人员多优先、服务响应时间短优先的顺序依次确定。

	[bookmark: _39.1]35.1
	□本项目不收取履约保证金。
☑本项目收取履约保证金，具体规定如下：
履约保证金金额：按中标金额的2%。
履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式。
履约保证金退付方式、时间及条件：中标供应商若不能完全履行合同，履约保证金不返还；供应商若完全履行合同，按合同履行相关售后服务和配套服务，并对项目出现的质量及安全问题负责处理解决并承当一切费用，项目竣工验收合格之日起质保期满后，供应商提交《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》及《政府采购项目履约保证金退付意见书》到采购人财务部门在收到合格材料后办理无息退还手续（不计利息）。
履约保证金指定账户：
账户名称：广西壮族自治区林业局 
开户银行：中国农业银行股份有限公司南宁右江花园支行
银行账号：20013501040002018

备注：
[bookmark: _Hlk54170335]1、根据《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（桂财采〔2020〕49号）规定，鼓励采购人在与中小微企业签订政府采购合同时，减少或免于收取履约保证金，有必要收取履约保证金的，收取的履约保证金不得超过政府采购合同金额的5%。
2、履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。
3、采用金融、担保机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。
4、投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。

	[bookmark: _40.1]36.1
	签订合同携带的证明材料： 
1、委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。
2、法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。

	38.2
	接收质疑函方式：以纸质书面形式
质疑联系部门及联系方式：广西鑫磐工程项目管理有限责任公司，质疑联系人：项目负责人 张凯 黄微  联系电话：0774-5137805，通讯地址：广西南宁市兴宁区苏州路15号7层
现场提交质疑办理业务时间：工作日，上午8:00-12:00；下午15:00-18:00（北京时间）

	[bookmark: _42][bookmark: _41][bookmark: _Hlt17709148]39.1
	1、采购代理服务费支付方式：本项目的招标代理服务费按以下收费标准向中标人收取，领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次付清招标代理服务费，否则采购代理机构有权不予以办理。
2、采购代理服务费收取标准：
以分标（中标金额）为计费额，按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准（服务招标）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理服务费收费以（收费基准价格）收取。
固定采购代理收费              。
3、开户名称：广西鑫磐工程项目管理有限责任公司贺州分公司
开户行：45001647402050701752
银行账号：中国建设银行股份公司贺州城东支行

	40.1
	解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

	40.2
	1、本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章（含电子印章），除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。
2、投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。
3、本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人在文件规定签署处签名（含电子签名）的行为，私章、印鉴等其他形式均不能代替签字。
4、自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。
5、本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。



投标人须知正文
一、总  则
[bookmark: _Toc254970527][bookmark: _Toc254970668]1.适用范围
1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。
1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
[bookmark: _Toc254970528][bookmark: _Toc254970669]2.定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。
2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等；“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。
    2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。
2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。
2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。
[bookmark: _Toc254970670][bookmark: _Toc254970529]2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。
3.投标人的资格要求
投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _Toc254970530][bookmark: _Toc254970671]4.投标委托
投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。
[bookmark: _5.投标费用][bookmark: _Toc254970672][bookmark: _Toc254970531]5.投标费用
投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。
6.联合体投标
6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。
6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _Hlk65857072]6.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
7.转包与分包             
7.1本项目不允许转包。
 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。
 7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
[bookmark: _Toc254970673][bookmark: _Toc254970532]8.特别说明
[bookmark: _8.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合]8.1如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。
8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依法赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。
9.回避与串通投标
9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； 
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。
9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：
（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；
（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；
（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；
（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

[bookmark: _Toc254970534][bookmark: _Toc254970675]二、招标文件
10.招标文件的组成
（1）招标公告；
（2）采购需求； 
（3）投标人须知；
（4）评标方法及评标标准；
（5）拟签订的合同文本；
（6）投标文件格式。
11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会
 11.1投标人应认真审阅本招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在招标公告公告期限届满之日起7个工作日内以纸质书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。
11.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
11.3采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，并在原公告发布媒体上发布更正公告。
11.4招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。
[bookmark: _Hlk53134511]11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

[bookmark: _Toc254970676][bookmark: _Toc254970535]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc254970677][bookmark: _Toc254970536]12.投标文件的编制原则
投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
13.投标文件的组成
13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。
[bookmark: _13.1报价文件:_具体材料见“投标人须知前附表”。]（1）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _13.2资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。]（2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _13.3商务文件:_具体材料见“投标人须知前附表”。]（3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _13.4技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。][bookmark: _13.5投标文件电子版：具体材料见“投标人须知前附表”。]（4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _Toc254970678][bookmark: _Toc254970537]14.投标文件的语言及计量
14.1语言文字
投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
14.2投标计量单位
招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。
15.投标的风险
投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。
[bookmark: _Toc254970679][bookmark: _Toc254970538]16.投标报价
16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。
[bookmark: _16.2投标报价具体定义见投标人须知前附表。]16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。
16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。
17.投标有效期
[bookmark: _17.1投标有效期应按“投标人须知中的前附表”规定的期限。]17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。
[bookmark: _Toc254970540][bookmark: _Toc254970681]17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。
17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。
[bookmark: _18.投标保证金][bookmark: _Toc254970541][bookmark: _Toc254970682]18.投标保证金
18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。
18.2投标保证金的退还
未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。 
18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。
18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；
（2）未按规定提交履约保证金的；
（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；
（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；
（6）法律法规规定的其他情形。
[bookmark: _Toc254970683][bookmark: _Toc254970542]19.投标文件的编制
 19.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。
[bookmark: _19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制]19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制电子文件，并按广西政府采购云平台的要求编制、加密、上传。
[bookmark: _Hlk65832616][bookmark: _Hlk65832569]19.3投标文件须由投标人在规定位置盖公章并签字（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。
 19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则按无效投标处理。
 19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。
20.投标文件的加密、解密
 20.1电子投标文件编制完成后，投标人应按广西政府采购云平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。
21.投标文件的提交
[bookmark: _21.1投标人必须在“投标人须知中的前附表”规定的投标文件接收时间和投]21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交投标文件。
21.2本项目为全流程电子化政府采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标。投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间内通过网络将电子投标文件上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。
21.3未在规定时间内上传或者未按广西政府采购云平台的要求编制、加密的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。
21.4电子投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点”

22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回
[bookmark: _Toc254970684][bookmark: _Toc254970543]22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。
22.2在投标截止时间止提交投标文件的投标人不足3家时，不得开标，采购代理机构将根据广西政府采购云平台的操作将电子版投标文件退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。
22.3 投标人在投标截止时间后书面通知采购人、采购代理机构撤销投标文件的，将根据本须知正文18.4的规定不予退还其投标保证金。

[bookmark: _Toc254970544][bookmark: _Toc254970685]四、开    标
[bookmark: _23.开标时间和地点]23.开标时间和地点
23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”
23.2如投标人成功解密投标文件，但未在“广西政府采购云平台”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。成功解密投标文件的投标人不足3家的，不得开标。
24.开标程序
24.1开标形式：
采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。
24.2开标程序：
（1）解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并在发起解密通知之时起30分钟内完成对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。（解密异常情况处理：详见本章29.4 电子交易活动的中止）
（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在广西政府采购云平台远程不见面开标大厅展示；
（3）签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各投标人签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。
（4）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。
（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
（6）开标结束。
特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

五、资格审查
25.资格审查
 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。
 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。
[bookmark: _25.3_投标人有下列情形之一的，资格审查不通过而导致其投标无效：]25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：
（1）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；
（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（3）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）
（4）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；
（5）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；
（6）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。
25.4合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评   标
[bookmark: _26.组建评标委员会]26.组建评标委员会
评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。
27.评标的依据
评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
28.评标原则
28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。
[bookmark: _28.3评标方法。本项目将按须知前附表规定的评标办法进行评标，具体评标]28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。
28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
28.4评标过程的监控。本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。
29.评标方法及中标候选人推荐
29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。
29.2 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。
29.3评标委员会将按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。
29.4电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：
（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 
（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 
（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
29.5出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。

[bookmark: _Toc254970546][bookmark: _Toc254970687]七、中标和合同
30 确定中标人
30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。
30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。
30.3出现下列情形之一的，应予废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。
30.4 中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。
31. 结果公告
31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。
31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。
32.发出中标通知书
在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。
33. 无义务解释未中标原因
采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。
34.合同授予标准
合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。
35.履约保证金
[bookmark: _39.1中标人须于签订合同前按本须知前附表规定的金额转账或电汇到指定账] 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。
 35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。
36.签订合同
[bookmark: _40.1投标人接到中标通知书后，按须知前附表规定向采购人出示相关资格证] 36.1投标人领取中标通知书（书面或电子）后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订采购合同（书面或电子）。如中标人为联合体的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过25日）。
 36.3中标人拒绝与采购人签订合同的，按照本须知正文第30.4条的规定执行。
[bookmark: _41.政府采购合同公告]37.政府采购合同公告
采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
38. 询问、质疑和投诉
38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下： 
（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。
38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：
　　（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。
　　（2）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。
质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
[bookmark: _八、其他事项]38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

八、其他事项
[bookmark: _42.代理服务费]39.代理服务费
39.1代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。
39.2代理服务收费标准：

	               费率
中标金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	  1.5%                
	1.5%
	1.0% 

	100～500万元
	1.1%                 
	0.8%
	0.7% 

	500～1000万元
	  0.8%                
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%                
	0.25%
	0.35% 

	5000万元～1亿元
	0.25%                 
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	  0.05%
	  0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	  0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	 0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	 0.004%
	0.004%
	0.004%


注: 
（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；
（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。
例如：某服务采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：
100 万元×l.5 %＝ 1.5 万元
（ 200 － 100 ）万元 ×0.8%＝0.8万元
合计收费＝ 1.5+0.8＝ 2.3（万元）
32.9 代理服务费交纳银行帐号信息
账户名称：广西鑫磐工程项目管理有限责任公司贺州分公司
开户银行：中国建设银行股份公司贺州城东支行
银行账号：45001647402050701752
40. 需要补充的其他内容
40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。
40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _Hlk65857140]40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
40.4广西线上“政采贷”政策（详见附件）



附件：
[image: 广西线上“政采贷”政策告知函_01]














[bookmark: _Toc254970689][bookmark: _Toc9057][bookmark: _Toc254970548][bookmark: _Toc330456896]第四章  评标方法及评标标准
[bookmark: _Toc254970549][bookmark: _Toc254970690]












一、评标方法
综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
二、评标程序
1.符合性审查
评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形
投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。
2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：
（1） 报价文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；
（2） 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
（3） 各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；
（4） 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；
（5） 修正后的报价，投标人不确认的；
（6） 投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的；
（7） 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。
2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：
（1） 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
（2） 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；
（3） 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
（4） 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；
（5） 商务要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；
（6） 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；
（7） 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；
（8） 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（9） 属于投标人须知正文第9.2条情形的；
（10） 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；
（11） 招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；
（12） 未响应招标文件实质性要求的；
（13） 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：
（1）技术要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；
（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；
（3）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；
[bookmark: _Hlk71706244]（4）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；
（5）未响应招标文件实质性要求的。
2.4通过符合性审查的投标人不足3家，评标委员会不得继续评标，并出具评标报告。
3.澄清补正
对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以电子澄清函形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用电子回函形式，并加盖投标人公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
4.投标文件修正
4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
    4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。
4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。
5.比较与评价
5.1采用综合评分法的
（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。
（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。
（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。
（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。
（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
5.2采用最低评标价法的
（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件报价进行比较。
（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。
（3）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。
（4）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准
综合评分法
注：1.计分方法按四舍五入取至百分位；
    2.因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
综合评议指标表
	价格部分
	技术部分
	商务部分

	10
	70
	20


 
（一）价格部分（满分10分）
	序号
	评审因素
	分值
	评标标准

	1
	投标报价
	10分
	一、政府采购政策扣除
1、本分标专门面向中小企业采购，不执行价格扣除的优惠政策。评标价=投标报价。
2、按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。
3、按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
二、投标报价分（满分10分）
1、投标报价分采用低价优先法计算，满足招标文件要求且评标价最低的有效投标人的评标价为评标基准价，其投标报价分为满分。
2、其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
某有效投标人的投标报价分=（评标基准价／某有效投标人评标价）× 10分



（二）技术部分（满分70分）
	序号
	评审因素
	评审内容

	2.1
	对项目理解和重点难点分析
（满分10分）
	一档（3分）：对项目开展背景、核心目的及抢救复壮措施实施要求的认识粗浅模糊，理解流于表面；对古树名木生长现状、抢救复壮技术应用现状等研究内容的掌握零散片面，缺乏系统性；对项目推进中的核心重点、关键难点认知浅显，未抓住核心矛盾，所提对策流于形式，缺乏针对性。
二档（6分）：对项目开展背景、核心目的及抢救复壮措施实施要求的认识完整清晰，无明显偏差；对古树名木生长现状、抢救复壮技术应用现状等研究内容有全面了解，具备基础认知；对项目重点难点有明确识别，所提对策方案逻辑合理，能呼应核心需求，但缺乏细节支撑，实际操作性一般。
三档（8分）：对项目开展背景、核心目的及抢救复壮措施实施要求的认识透彻深入，能结合古树名木保护政策及地域生态需求解读；对古树名木生长特性、濒危成因、现有复壮技术瓶颈等研究内容了解详实，数据支撑充分；对项目重点难点有精准把握，所提对策方案科学合理，针对性强，具备基础可操作性，能解决核心问题。
四档（10分）：对项目开展背景、核心目的及抢救复壮措施实施要求的认识深刻独到，能结合行业发展趋势与地域生态保护战略深化理解；对古树名木生长现状、抢救复壮技术前沿动态、“六防” 措施实施痛点等研究内容掌握全面且深入，兼具广度与深度；对项目重点难点有本质性认知，能预判潜在风险，所提对策方案科学最优、针对性极强，流程清晰、细节完备，可操作性与落地性突出，能高效破解实施难题。
注：未提供或未满足一档要求的计0分。

	2.2
	项目实施方案
（满分15分）
	一档（5 分）：工作内容界定模糊笼统，实施步骤设计简略粗放，缺乏关键环节说明，对实际作业无有效指导意义；核心工作设想思路混乱、内容单薄片面，未结合古树名木生长特性及抢救复壮基本要求，方案逻辑矛盾或合理性严重不足。​
二档（10分）：工作内容与实施步骤设置基本完整，无明显缺失，具备基础指导效能；核心工作设想思路较为明晰，内容框架初步成型，能初步呼应古树名木抢救复壮核心需求，但细节不够完善，方案具备基础可行性，需进一步优化。​
三档（12 分）：工作内容界定清晰具体，实施步骤设计规范有序、重点环节明确，能兼顾古树名木生长现状实施基本场景，指导价值较强；核心工作设想逻辑清晰、内容详实全面，紧密贴合古树名木抢救复壮技术规范措施核心要点，方案科学合理、可行性高，能为项目推进提供有效支撑。​
四档（15分）：工作内容界定精准细化，实施步骤设计严谨周密、流程闭环且可操作性极强，充分考量古树名木生长差异、地域环境特征、极端情况应对等各类特殊情形；核心工作设想逻辑严密、层次分明，内容详实完备且有创新亮点，完全契合古树名木抢救复壮技术标准及 “六防” 措施实施细则，方案科学最优、指导性极强，能全面保障项目高效、高质量推进。
注：未提供或未满足一档要求的计0分。

	2.3
	项目保障与应急预案分
（满分10分）
	一档（3 分）：组织机构、岗位职责设置混乱，未适配古树名木复壮实施的专业协作需求，工作计划简陋粗放且未结合古树名木生长周期关键节点，进度可控性极差；质量、进度保障措施流于形式，未呼应古树名木复壮技术要点，可行性严重不足；应急预案内容单薄零散，未覆盖古树名木倒伏、病虫害暴发、防护设施损毁、极端气候影响等核心突发场景，与抢救复壮应急需求脱节，针对性完全缺失，无法支撑应急处置。​
二档（6 分）：组织机构、岗位职责设置基本合理，能满足项目基础运作，工作计划完整度一般，初步呼应古树名木复壮阶段特性实施节奏，进度可控性一般；质量、进度保障措施较为全面，基本适配项目基础需求，具备可行性；应急预案内容覆盖相关常规突发类型（如常规病虫害、防护设施轻度损毁），框架完整，符合项目基本情况，但描述简略，仅明确基础应对方向，基本满足应急处置底线需求。​
三档（8 分）：组织机构、岗位职责设置科学规范，适配古树名木复壮专业分工措施落地需求，工作计划严谨规范，时间节点与古树名木生长特性关键时段精准匹配，进度可控性较强；质量、进度保障措施全面完整，结合古树名木个体生长差异实施难点，针对性较强，保障效果可靠；应急预案全面覆盖古树名木复壮及 “六防” 全流程常见突发问题（如古树倒伏应急处理、病虫害集中暴发、极端天气导致防护失效等），应对措施清晰明确，明确责任分工与基础流程，针对性、可操作性良好，能有效处置常规突发状况。​
四档（10 分）：组织机构设置优化高效，岗位职责精细化、权责对等，形成适配古树名木个体差异、“六防” 长效管控的闭环管理体系，工作计划科学周密，进度安排与资源配置精准匹配，包含动态调整机制，关键节点管控措施严密，可控性极强；质量、进度保障措施全面详实，深度贴合古树名木复壮技术规范，保障可靠有力；应急预案体系完备、逻辑严密，既覆盖常规突发情况，又预判珍稀古树名木应急保护、极端气候叠加险情连锁失效等特殊风险，处置流程闭环细化，应对措施科学精准，责任分工明确到具体岗位，包含应急演练与动态优化机制，针对性、可操作性与落地性极强，能全方位保障项目安全有序推进。
注：未提供或未满足一档要求的计0分。

	2.4
	后续服务方案分
（满分10分）
	一档（3 分）：后续服务方案框架简陋、内容零散，未结合古树名木复壮后期养护等核心场景；资料归档、人员安排、响应时间等关键要素缺失，技术支持无明确方向，针对性严重不足，无法满足项目基础后续服务需求。
二档（6 分）：后续服务方案覆盖资料归档管理、后续服务人员安排、响应时间、问题解决流程、技术支持等核心模块，框架完整，符合项目基本情况；但描述较为简略，仅明确基础服务方向，未细化操作标准与适配要求，基本满足项目基础服务需求，实用性与落地性一般。
三档（8 分）：后续服务方案内容全面，精准呼应古树名木复壮后期养护、“六防” 措施持续保障需求；资料归档管理、人员配置、响应时限、问题处置流程、技术支持等核心内容描述具体，明确关键操作节点与责任边界，针对性较强，具备可操作性，能有效支撑项目常规后续服务。
四档（10 分）：后续服务方案体系完善、逻辑严密，深度适配古树名木个体生长特性、“六防” 措施长效维护等项目特殊需求；资料归档实现数字化管理与溯源机制，后续服务人员专业配置精准、分工明确，响应时间分级界定（如紧急情况、常规咨询），问题解决流程闭环且细化到执行步骤，技术支持方案贴合古树名木复壮后期养护技术要点；整体描述详实完备、措施科学有效，针对性、可操作性与长效性极强，能全面保障项目后续服务高质量落地。
注：未提供或未满足一档要求的计0分。

	2.5
	技术人员分（满分10分）
	1. 投标人拟投入项目负责人具备园林绿化（或林业工程）相关专业职称，且具有正高级（教授级）高级工程师技术职称的得2分，具有副高级工程师技术职称的得1分，满分2分；
2. 拟投入的技术人员具有园林绿化（或林业工程）相关专业高级技术职称的，每投入1个得1分；具有中级或以上技术职称的，每投入1个，得0.5分，满分8分。
注：同一人员同时具备多个职称，只按最高标准计分，不重复累计得分。提供以上人员近半年内连续三个月的社保缴纳证明。

	2.6
	保护建议分（满分15分）
	投标人能结合项目需求提供古树名木现状生长照片，并提出本项目完成后的后续保护建议，每提供一株古树名木照片及建议得0.3分，满分15分。


 
（三）商务部分（满分20分）
	序号
	评审因素
	评审内容

	3.1
	业绩分
（满分10分）
	2021年以来投标人有类似项目业绩，每提供一项得0.5分，本项最高得10分。注：类似项目是指古树名木复壮或古树名木保护相关项目，需提供中标（成交）通知书或合同复印件并加盖公章，能清晰反映所服务的内容，否则不予计分。

	3.2
	信誉实力分（满分10分）
	（1） 投标人拥有古树名木和树木管护或复壮等相关专利、论文或著作权证书的，每提供一个得1分，满分6分。（提供专利证书或著作权证书或论文材料复印件，复印件加盖公章，否则不计分）
（2） 投标人参与过制定古树名木养护复壮或管理等标准的，每提供1个得2分，满分4分。（提供相关证明材料，复印件加盖公章，否则不计分）




 
（四）总得分=（一）价格部分+（二）技术部分+（三）商务部分


最低评标价法
一、评标委员会计算通过资格审查、符合性审查的投标人的评标价。评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价（如有修正，以确认修正后的投标报价为准）。
二、政府采购政策扣除：
1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，投标人属于《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业的，对投标报价给予10%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审；大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向一家或者多家小微企业分包，且联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。符合上述规定对报价给予扣除的，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1 - 扣除比例）；不符合上述给予扣除情形的，评标价=投标报价。
2、根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供相关证明文件，否则不予以认定）
3、根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供残疾人福利性单位声明函，否则不予以认定）

四、中标候选人推荐原则
（一）综合评分法
评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐3名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（二）最低评标价法
评标委员会按照评标价从低到高排序并推荐中标候选人，评标价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且评标价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
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一般服务类（参考）： 

《广西壮族自治区政府采购合同》
文本
合同编号：

采购人（甲方）                            采 购 计 划 号             
供 应 商（乙方）                            招  标  编  号             
签  订  地  点                              签 订 时 间             
本合同为中小企业预留合同：（是）。
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和乙方投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。
第一条　合同标的
1、项目一览表
	序号
	名称
	服务内容
	数量及单位
	单价（元/个样品点）
	总价（元）

	1
	
	详见《技术要求偏离表》
	
	
	

	详见开标一览表

	人民币合计金额（大写）：                              元整（¥           ）              


2、合同合计金额包括但不限于满足本次投标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包含但不限于人工、材料、交通、保险、利润、税金等所有与本项目有关的所有费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。
第二条　质量保证
乙方所提供的服务及服务内容必须与投标文件承诺相一致，有国家强制性标准的，还必须符合国家强制性标准的规定，没有国家强制性标准但有其他强制性标准的，必须符合其他强制性标准的规定。
第三条　权利保证
1、乙方应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权等知识产权及其他合法权利，且所有权、处分权等没有受到任何限制。
2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方的保密义务持续有效，不因为本合同履行终止、解除或者无效而解除。
第四条　交付和验收
1、服务期限：                           ，服务地点：             。
2、乙方应按投标文件的承诺向甲方提供相应的服务，并提供所服务内容的相关技术资料。
3、乙方提供不符合投标文件和本合同规定的服务成果，甲方有权拒绝接受。
4、乙方完成服务后应及时书面通知甲方进行验收，甲方应在收到通知后七个工作日内进行验收，逾期不开始验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。
5、甲乙双方应按照《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》、双方合同、投标文件验收。
6、甲方在初步验收或者最终验收过程中如发现乙方提供的服务成果不满足投标文件及本合同规定的，可暂缓向乙方付款，直到乙方及时完善并提交相应的服务成果且经甲方验收合格后，方可办理付款。
7、甲方验收时以书面形式提出异议的，乙方应自收到甲方书面异议后五个工作日内及时予以解决，否则甲方有权不出具服务验收合格单。
第五条  售后服务及培训
1、乙方应按照国家有关法律法规和本合同所附的《售后服务承诺》要求为甲方提供相应的售后服务。
2、甲方应提供必要测试条件（如场地、电源、水源等）。
3、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                    。
第六条　付款方式
甲乙双方同意本合同金额的支付按以下第  2  项约定执行：
1、一次性支付
2、分期支付
详见招标文件《第二章  采购项目内容》商务条款。
第七条　履约保证金（收取履约保证金时填写）
1、履约保证金金额：按分标合同金额的2%，即   分标：人民币（大写）       （小写）       。（注：履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的5%，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%）
2、履约保证金递交方式：乙方在签订合同前以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式向甲方提交。
3、履约保证金退付方式、时间及条件：乙方若不能完全履行合同，履约保证金不返还；乙方若完全履行合同，按合同履行相关售后服务和配套服务，并对项目出现的质量及安全问题负责处理解决并承当一切费用，项目竣工验收合格之日起质保期满（按乙方承诺的质量保质时间）年后，乙方提交《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》及《政府采购项目履约保证金退付意见书》到甲方财务部门在收到合格材料后办理无息退还手续（不计利息）。
4、缴纳履约保证金的指定账户：
开户名称： 广西壮族自治区林业局 
开户银行：中国农业银行股份有限公司南宁右江花园支行 
银行账号： 20013501040002018  
第八条  税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。
第九条　违约责任
1、除不可抗力原因外，乙方没有按照合同规定的时间提供服务的，甲方可要求乙方支付违约金。每推迟一天按合同金额的0.5‰支付违约金，该违约金累计不超过合同金额的20%。达到20天时甲方有权单方面解除本合同，合同金额没有支付的，不再支付；已经支付的，甲方有权追回；如因此造成用方损失的，还应赔偿甲方损失。
2、乙方所提供的服务成果、数量、技术参数要求（技术参数需求）等不符合招标文件及甲方要求的，应及时整改；乙方在甲方规定期限内不能完成整改的或无正当理由拒绝整改或经整改后仍不能达到甲方要求的，甲方有权终止合同，追回已付款项，并按本合同总价的 10%计算违约金。
3、甲方有权依据招标文件、投标文件对乙方的服务人员进行管理或要求更换，对于甲方要求更换服务人员的，乙方应无条件及时更换；乙方拒绝更换的，甲方有权终止合同，追回已付款项，并按本合同总价的10%计算违约金。
4、乙方提供的服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。甲方有权解除合同，合同金额没有支付的，不再支付；已经支付的，甲方有权追回，且乙方应按合同金额10%承担违约金，造成甲方损失的，还应赔偿甲方损失。
5、除因甲方自身原因外，乙方操作造成甲方系统数据丢失、泄密的，应按合同金额的三倍支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，还应支付赔偿甲方的全部损失。
6、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，每出现一次，乙方应按本合同金额的1%向甲方支付违约金；甲方有权聘请第三方提供售后服务，因此产生的费用均由乙方承担。
7、乙方提供的服务及其成果在服务期及售后期内，因设计缺陷或其它质量原因造成的问题，由乙方负责。
8、如乙方违反合同约定的信息安全及保密要求，每违反一次收取合同金额1%的违约金，累计不超过合同金额的30%，累计违约次数超过30次的，甲方有权终止合同，追回已付款项。违约金不足以弥补甲方实际损失的，还应支付赔偿金。
9、甲方延期付款的，每天向乙方偿付延期款额3‰的违约金，但违约金金累计不得超过延期款额5%。
10、本条所称损失是指一方因另一方违约而遭受的全部经济损失（包括但不限于直接损失、间接损失及实现债权的费用，如诉讼费、律师费、差旅费、调查费、财产保全责任险保险费等）。
11、甲方有权从未付价款、履约保证金中先行扣除乙方应支付的违约金、赔偿金，不足另补。
第十条  不可抗力事件处理
1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第十一条  合同争议解决
1、因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2、因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权人民法院提起诉讼。
3、诉讼期间，本合同继续履行。
第十二条  合同生效及其它
1、合同经双方法定代表人或者授权代表签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟）。
2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，可签书面补充协议，作为主合同不可分割的一部分。
3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
4、送达
第本合同任何通知、主张、要求、请求或其他函件联系等均采用书面形式方为有效。书面文件可面呈，也可通过本合同约定的通讯地址、联系电话、挂号信或特快专递进行递送，通过面呈方式送达的，乙方确认乙方委托代理人的签收视为乙方签收。若甲乙双方产生诉讼，本合同约定的通讯地址、电子邮箱地址即为送达地址。
第十三条　合同的变更、终止与转让
1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。
2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。
第十四条　签订本合同依据
1、中标通知书；
2、开标一览表；
3、商务要求偏离表和技术要求偏离表；
4、服务方案；
5、投标文件中的其他相关文件。
6、上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。
第十五条　本合同一式五份，具有同等法律效力，甲乙双方各两份（可根据需要另增加），采购代理机构存一份。
本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。
本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

	甲方（章）           

年   月   日
	乙方（章）              

 年   月   日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人或者委托代理人：
	法定代表人或者委托代理人：

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	邮政编码： 
	邮政编码：
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一、报价文件格式
1. 报价文件封面格式： 
                                                   

投  标  文  件

报  价  文  件




项目名称： 

项目编号： 

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

                                   年  月  日

2.报价文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。




3. 投标函格式：
投 标 函
致：采购人名称
根据贵方 项目名称（项目编号：        ）的招标公告，签字代表______     （姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。
据此函，我方宣布同意如下：
1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
3.本投标有效期自投标截止之日起    日。
4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。
6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）
□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：          邮编：            
电话：        传真：          
投标人名称：                
开户银行：                         银行帐号：                     
法定代表人或者委托代理人签字：___________ 
                                    投标人（盖公章）：
                                                      年    月     日

4. 开标一览表（服务类格式）
开标一览表

项目名称：                    项目编号：                     分标：           
投标人名称：                                            单位：元                                        
	序号
	标的名称
	具体服务内容
	数量及单位①
	单价(元)②
	总价（元）③＝①×②
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（包含税费等所有费用）：（大写）人民币          （小写）¥           
服务期限：


注: 
1.投标人的开标一览表必须加盖投标人公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其投标作无效标处理。
2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章，否则其投标作无效标处理。
3.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。
4.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。
5.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

法定代表人或者委托代理人（签字）：                    
投标人（盖公章）：                                 日期：    年   月   日
[bookmark: _Toc19686837]
二、资格证明文件格式
0. 资格证明文件封面格式： 
                                                   


投  标  文  件


资 格 证 明 文 件





项目名称：

项目编号：
 
所投分标：

投标人名称：


年  月  日
 

0. 
资格证明文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。


0. 
投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表
	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：
1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。





法定代表人或者委托代理人（签字）：             
投标人（盖公章）：                 
年    月    日


投标人直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：
1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。







法定代表人或者委托代理人（签字）：             
投标人（盖公章）：                 
 年    月    日


0. 
投标声明格式

投标声明

（采购人名称）：
我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：
1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。
2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。
4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
    特此承诺。
    注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签字，否则投标无效。
                                          法定代表人（签字或者盖章）：             
                                          投标人（盖公章）：                 
                                                  年    月    日
[bookmark: _Toc19686838]
三、商务文件格式
1.商务文件封面格式： 
                                                 



投  标  文  件


商  务  文  件




项目名称：

项目编号：
 
所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

                        年  月  日
 

2.商务文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。


3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函
一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：
1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5.不同投标人的投标文件相互混装；
6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。
二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；
2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；
3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；
6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

                                    投标人名称（公章）
                                                      年    月     日
4.法定代表人身份证明


法定代表人身份证明
投 标 人：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：                          性      别：                
年    龄：                          职      务：                
身份证号码：                                 
系            （投标人名称）              的法定代表人。
特此证明。


附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（公章）

         年        月        日

注：自然人投标的无需提供

5.授权委托书格式

授权委托书
（非联合体投标格式）
（如有委托时）

致：采购人名称：
我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。
    我方对委托代理人的签字事项负全部责任。
本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。
附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：                           法定代表人（签字或者盖章）：              
委托代理人身份证号码：                              
                                                投标人（盖公章）：
                                              年    月    日
[bookmark: _Hlk65851555][bookmark: _Hlk65851620]注：1.法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则按无效投标处理；
2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

授权委托书
（联合体投标格式）
（如有委托时）
致：采购人名称：
根据  （牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体投标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。
我方对委托代理人的签字事项负全部责任。
本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。
附：牵头人法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字或者盖章）：
牵头人（盖公章）：
日期：    年   月   日

被授权人（签字）：
日期：    年   月   日
注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则按无效投标处理；
2.本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签字。
3.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。


6.商务要求偏离表格式（注：按项目需求表具体项目修改）

所投分标：     分标

	项目
	招标文件商务要求
	投标人的承诺
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：
1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务需求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。
2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：        
投标人盖公章：               
日  期：         



7.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式： 
	采购人名称
	项目名称
	合同金额
（万元）
	采购人联系人及
联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。
法定代表人或者委托代理人（签字）：　　　　　
投标人（盖公章）：                                                                               年    月    日



四、技术文件格式
1. 技术文件封面格式： 
                                                   


投  标  文  件


技  术  文  件


项目名称： 

项目编号： 

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

               

年    月    日


2.技术文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 技术要求偏离表格式

技术要求偏离表
所投分标：     分标
	项号
	内容
	技术要求
	投标响应
	偏离说明

	
	
	
	
	


注：
1.说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术要求表”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。
2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：        
投标人（盖公章）：                          日 期：        


4. 技术响应文件格式

技术响应文件
所投分标：     分标
响应内容如下：
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     



法定代表人或者委托代理人（签字）：        
投标人（盖公章）：                      日 期：     


说明：供应商应根据附件1《广西壮族自治区2025年度灵川县海洋乡银杏古树群整体保护建设项目实施方案》或附件2《广西壮族自治区2025年度富川县朝东镇闽楠古树群整体保护建设项目实施方案》的整体内容逐条填写技术响应承诺内容，内容与实施方案内容对比存在缺漏的，视为负偏离。





5. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表
所投分标：     分标
	姓名
	职务
	专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书
	证书编号
	参加本单位
工作时间
	劳动合同编号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：
1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。
2.投标人应当附本表所列证书的复印件并加盖投标人公章。
法定代表人或者委托代理人（签字）：        
投标人（盖公章）：                          日 期：         


五、其他文书、文件格式
1.联合投标协议书格式

联合体协议书

 	（所有成员单位名称）自愿组成 	（联合体名称）联合体，共同参加 	（项目名称）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1.   	（某成员单位名称）为 	（联合体名称）牵头人。
2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、 信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项 目有关的一切事宜。
3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。
4.联合体各成员单位内部的职责分工如下： 	。
5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字或者盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6.本协议书一式 	份，联合体成员和招标人各执一份。
注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称（盖公章）：
法定代表人或者其委托代理人： 	（签字）

联合体成员名称（盖公章）：
法定代表人或者其委托代理人： 	（签字）
……

 	年 	月 	日
 

2.中小企业声明函格式

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（其他未列明行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）： 
日 期：


注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


附：
[bookmark: _Toc28361_WPSOffice_Level2]统计上大中小微型企业划分标准
	行业名称
	指标名称
	计量
单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50 
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业*
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	1000≤Y＜200000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10



说明：
1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。
3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。




3.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（盖公章）：
日  期：



注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

4.质疑函格式
质疑函
一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   
联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      
地址：                 邮编：                       
二、质疑项目基本情况：
质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                     
采购人名称：                                         
质疑事项：
□招标文件   招标文件获取日期：                                   
□采购过程   
□中标结果   
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求：
请求：                                                                

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。


5.投诉书格式
投诉书

一、投诉相关主体基本情况：
投标人：                                                                                         
地址：                                          邮编：                                           
法定代表人/主要负责人：                                                         
联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   
地址：                                                            
邮编：            
被投诉人1：
地址：                                                            
邮编：           
联系人：                            联系电话：                
被投诉人2：
……
相关供应商：                                                                       
地址：                                              邮编：                         
联系人：                                            联系电话：                                     
二、投诉项目基本情况：
采购项目的名称：                                                                   
采购项目的编号：                                          
采购人名称：                                                                        
代理机构名称：                                                                      
招标文件公告：是/否公告期限：                                                       
采购结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况
投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：
                                                                                          
                                                                                          
采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容
投诉事项1：                                                                           
事实依据：                                                                                       
                                                                                        
法律依据：                                                                                       
                                                                                         
投诉事项2     
……
五、与投诉事项相关的投诉请求：
请求：                                                                                 

签字（签章）：                                       公章：

日期：
                                                                              
说明：
1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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