
招 标 文 件
（全流程电子化采购）

项目名称：广西壮族自治区山洪灾害防治项目（2026-2027年）——小流域山洪灾害“四预”能力建设
采购计划编号：广西政采[2026]9926号-001-001、广西政采[2026]9926号-001-002、广西政采[2026]9926号-001-003、广西政采[2026]9926号-002-001、广西政采[2026]9926号-002-002、广西政采[202619926号-002-003
项目编号：GXZC2026-G3-001468-GXGX

采 购 人：广西壮族自治区水利科学研究院

采购代理机构：广西国兴项目管理有限公司

2026年5月

目  录

1第一章  招标公告


7

第二章  采购需求

8

一、服务需求

48

二、商务条款

48

三、与实现项目目标相关的其他要求

79

第三章  投标人须知

79

投标人须知前附表

88

投标人须知正文

88

一、总  则

90

二、招标文件

91

三、投标文件的编制

94

四、开  标

95

五、资格审查

95

六、评  标

97

七、中标和合同

101

八、验收

102

九、其他事项

105

第四章  评标方法及评标标准

105

一、评标方法

105

二、评标程序

109

三、评标标准

129

四、中标候选人推荐原则

129

五、评标报告

130

第五章  拟签订的合同文本

147

第六章　投标文件格式

148

一、资格文件格式

153

二、商务及技术文件格式

164

三、报价文件格式

205


四、其他文书、文件格式

第一章  招标公告

广西国兴项目管理有限公司关于广西壮族自治区山洪灾害防治项目（2026-2027年）——小流域山洪灾害“四预”能力建设（项目编号：GXZC2026-G3-001468-GXGX）公开招标公告
项目概况

广西壮族自治区山洪灾害防治项目（2026-2027年）——小流域山洪灾害“四预”能力建设招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取招标文件，并于2026年6月17日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2026-G3-001468-GXGX

项目名称：广西壮族自治区山洪灾害防治项目（2026-2027年）——小流域山洪灾害“四预”能力建设
预算总金额（元）：21424900
采购需求：

标项一
标项名称：《广西壮族自治区山洪灾害防治项目（2026—2027年）——小流域山洪灾害“四预”能力建设》分标01 小流域下垫面数据更新、数据治理及集成应用

数量：1

预算金额（元）：1916000.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：1.开展全区1648个小流域治理单元下垫面数据更新、防治区面积和人口复核、防御对象信息更新等工作。2.在2024—2025年已建平台基础上，持续开展山洪灾害防御算据基础更新、风险调查和重点隐患排查成果、雨水情监测预报等数据治理工作；将72个重点小流域风险调查和重点隐患排查成果、新建雨水情监测预报站点数据等集成应用至省级山洪灾害监测预报预警平台，实现数据和信息共享。具体详见《采购需求》。
最高限价（元）：1916000.00
合同履约期限：自合同签订之日起至竣工验收结束，并完成1年质量保证期和2年技术服务期，具体实施进度要求详见《采购需求》。
本项目（是）接受联合体投标。

备注：无

标项二
标项名称：《广西壮族自治区山洪灾害防治项目（2026—2027年）——小流域山洪灾害“四预”能力建设》分标02 风险调查和重点隐患排查、小流域预演模型构建（柳州市、贵港市、贺州市、来宾市）

数量：1

预算金额（元）：4476700.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：2026-2027年，对柳州市（13个）、贵港市（2个）、贺州市（1个）、来宾市（1个）4市共17个小流域治理单元开展风险调查和重点隐患排查、小流域预演模型构建等工作。具体详见《采购需求》。
最高限价（元）：4476650.00
合同履约期限：自合同签订之日起至竣工验收结束，并完成1年质量保证期和2年技术服务期，具体实施进度要求详见《采购需求》。
本项目（是）接受联合体投标。

备注：无

标项三
标项名称：《广西壮族自治区山洪灾害防治项目（2026—2027年）——小流域山洪灾害“四预”能力建设》分标03 风险调查和重点隐患排查、小流域预演模型构建（桂林市）

数量：1

预算金额（元）：7126590.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：1.2026-2027年，对桂林市23个小流域治理单元开展风险调查和重点隐患排查、小流域预演模型构建等工作。2.编制小流域成果（报告、附表、附图）年度主报告2本。具体详见《采购需求》。
最高限价（元）：7126590.00
合同履约期限：自合同签订之日起至竣工验收结束，并完成1年质量保证期和2年技术服务期，具体实施进度要求详见《采购需求》。
本项目（是）接受联合体投标。

备注：无

标项四
标项名称：《广西壮族自治区山洪灾害防治项目（2026—2027年）——小流域山洪灾害“四预”能力建设》分标04 风险调查和重点隐患排查、小流域预演模型构建（北海市、防城港市、钦州市、玉林市）、小流域预警阈值动态调整

数量：1

预算金额（元）：4469340.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：1.2026-2027年，对北海市（1个）、防城港市（2个）、钦州市（5个）、玉林市（8个）4市共16个小流域治理单元开展风险调查和重点隐患排查、小流域预演模型构建等工作。2.完成小流域预警阈值动态调整工作，2026年完成36个小流域治理单元内所有防御对象的预警阈值动态调整，2027年完成剩余36个小流域治理单元内所有防御对象的预警阈值动态调整。具体详见《采购需求》。
最高限价（元）：4469340.00
合同履约期限：自合同签订之日起至竣工验收结束，并完成1年质量保证期和2年技术服务期，具体实施进度要求详见《采购需求》。
本项目（是）接受联合体投标。

备注：无

标项五
标项名称：《广西壮族自治区山洪灾害防治项目（2026—2027年）——小流域山洪灾害“四预”能力建设》分标05 风险调查和重点隐患排查、小流域预演模型构建（南宁市、梧州市、百色市、河池市、崇左市）

数量：1

预算金额（元）：3436270.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：2026-2027年，对南宁市（1个）、梧州市（4个）、百色市（5个）、河池市（3个）及崇左市（3个）5市共16个小流域治理单元开展风险调查和重点隐患排查、小流域预演模型构建等工作。具体详见《采购需求》。
最高限价（元）：3436270.00
合同履约期限：自合同签订之日起至竣工验收结束，并完成1年质量保证期和2年技术服务期，具体实施进度要求详见《采购需求》。
本项目（是）接受联合体投标。

备注：无

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：分标1：非专门面向中小企业采购的项目；分标2：非专门面向中小企业采购的项目；分标3：非专门面向中小企业采购的项目；分标4：非专门面向中小企业采购的项目；分标5：非专门面向中小企业采购的项目。
3.本项目的特定资格要求：分标1：无；分标2：无；分标3：无；分标4：无；分标5：无 
三、获取招标文件

时间：2026年5月26日至2026年6月2日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上下载。本项目不发放纸质招标文件，潜在供应商可自行在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载招标文件（操作路径：登录“广西政府采购云平台”进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传投标文件。
售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年6月17日9时30分（北京时间）

投标地点（网址）：本项目为全流程电子化项目，无现场递交投标文件及现场开标环节，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，供应商应先安装广西政府采购云平台新版客户端（请自行前往广西政府采购网-办事服务-下载专区进行下载），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求使用CA认证编制、加密投标文件后在投标截止时间前上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

开标时间：2026年6月17日9时30分

开标地点：广西政府采购云平台电子开标大厅开标。
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：

投标保证金金额：分标01为人民币壹万玖仟元整（¥19000.00）；分标02为人民币肆万肆仟元整（¥44000.00）；分标03为人民币柒万元整（¥70000.00）；分标04为人民币肆万元整（¥40000.00）；分标05为人民币叁万元整（¥30000.00）。
投标保证金的缴纳方式：以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账。缴纳投标保证金指定账户的信息：

开户名称：广西国兴项目管理有限公司

开户银行：中国民生银行股份有限公司南宁分行营业部

银行账号：696 354 697

采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函等原件给采购代理机构。否则视为无效投标保证金。采用电子保函的，无须递交电子保函原件。

2.网上查询地址：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://gxggzy.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区公共资源交易中心）。

3.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

5.对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

6.在线投标的有关说明：

（1）投标文件提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，供应商应先安装广西政府采购云平台新版客户端（新版客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台，投标人在广西政府采购云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交。

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

注：投标人应当在投标截止时间前完成电子版投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传提交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

（4）CA证书在线解密：投标人投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密。

（5）若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线95763获取热线服务帮助。

7.为便于项目整体统筹管理，保障各分标服务的进度协同性与服务质量稳定性，投标人只能就本项目某一分标进行投标，同一个投标人只能中标一个分标，否则按无效投标处理。以联合体形式投标的，联合体各方不得再以自己名义单独或组成其他联合体投报同一分标或其他分标，否则相关投标均无效。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：广西壮族自治区水利科学研究院

地址：南宁市民主路1-5号

项目联系人：刘工

项目联系方式：0771-5627700
2.采购代理机构信息

名称：广西国兴项目管理有限公司

地址：南宁市良庆区体强路19号阳光城·时代中心B座2220室

项目联系人：韦鸿亮、郭庆娟

项目联系方式：0771-5789574、17777178365

广西国兴项目管理有限公司
2026年5月26日
第二章  采购需求

说明：

1.为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年1号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商在投标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，并在投标文件（商务及技术文件）中提供由中国网信网（http://www.cac.gov.cn/index.htm）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，按无效投标处理。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中的所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。

2.“实质性要求”是指本招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能实质性负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。本章凡标注“▲”的条款或要求不响应或不满足的，投标文件即作无效处理。

3.本服务项目中伴随货物的，采购需求中出现的品牌、型号或者制造商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者制造商的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者制造商替代，但选用的投标产品技术参数及配置必须满足采购要求。

4.投标人必须对投标文件中提供的证明材料和资质文件真实性负责，如出现虚假应标情况，投标人除了应接受有关部门的处罚外，还应依据《中华人民共和国民法典》的相关条款来进行赔偿。

5.投标人应对投标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标人负责。

6.本服务项目所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效投标处理。

7.本项目所属行业依照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的有关规定执行。

本项目各个分标采购标的（采购标项）对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。

一、服务需求
（一）各分标项目服务需求
	分标
	标的名称
	数量及单位
	服务需求

	1
	《广西壮族自治区山洪灾害防治项目（2026—2027年）——小流域山洪灾害“四预”能力建设》分标01 小流域下垫面数据更新、数据治理及集成应用
	1项
	（一）数量及类型如下：
1.开展全区1648个小流域治理单元下垫面数据更新、防治区面积和人口复核、防御对象信息更新等工作。

2.在2024—2025年已建平台基础上，持续开展山洪灾害防御算据基础更新、风险调查和重点隐患排查成果、雨水情监测预报等数据治理工作；将72个重点小流域风险调查和重点隐患排查成果、新建雨水情监测预报站点数据等集成应用至省级山洪灾害监测预报预警平台，实现数据和信息共享。

（二）本分标的具体要求详见“附件1：总体服务需求”。

	2
	《广西壮族自治区山洪灾害防治项目（2026—2027年）——小流域山洪灾害“四预”能力建设》分标02 风险调查和重点隐患排查、小流域预演模型构建（柳州市、贵港市、贺州市、来宾市）
	1项
	（一）数量及类型如下：
2026-2027年，对柳州市（13个）、贵港市（2个）、贺州市（1个）、来宾市（1个）4市共17个小流域治理单元开展风险调查和重点隐患排查、小流域预演模型构建等工作。

（二）本分标的具体要求详见“附件1：总体服务需求”。

	3
	《广西壮族自治区山洪灾害防治项目（2026—2027年）——小流域山洪灾害“四预”能力建设》分标03 风险调查和重点隐患排查、小流域预演模型构建（桂林市）
	1项
	（一）数量及类型如下：
1.2026-2027年，对桂林市23个小流域治理单元开展风险调查和重点隐患排查、小流域预演模型构建等工作。

2.编制小流域成果（报告、附表、附图)年度主报告2本。
（二）本分标的具体要求详见“附件1：总体服务需求”。

	4
	《广西壮族自治区山洪灾害防治项目（2026—2027年）——小流域山洪灾害“四预”能力建设》分标04 风险调查和重点隐患排查、小流域预演模型构建（北海市、防城港市、钦州市、玉林市）、小流域预警阈值动态调整
	1项
	（一）数量及类型如下：
1.2026-2027年，对北海市（1个）、防城港市（2个）、钦州市（5个）、玉林市（8个）4市共16个小流域治理单元开展风险调查和重点隐患排查、小流域预演模型构建等工作。
2.完成小流域预警阈值动态调整工作，2026年完成36个小流域治理单元内所有防御对象的预警阈值动态调整，2027年完成剩余36个小流域治理单元内所有防御对象的预警阈值动态调整。
（二）本分标的具体要求详见“附件1：总体服务需求”。

	5
	《广西壮族自治区山洪灾害防治项目（2026—2027年）——小流域山洪灾害“四预”能力建设》分标05 风险调查和重点隐患排查、小流域预演模型构建（南宁市、梧州市、百色市、河池市、崇左市）
	1项
	（一）数量及类型如下：
1.2026-2027年，对南宁市（1个）、梧州市（4个）、百色市（5个）、河池市（3个）及崇左市（3个）5市共16个小流域治理单元开展风险调查和重点隐患排查、小流域预演模型构建等工作。
（二）本分标的具体要求详见“附件1：总体服务需求”。


附件1：总体服务需求
1.采购标的需实现的功能或者目标

1.1目标与任务

以水利部下发的《山洪灾害风险调查与隐患排查技术要求》《山洪灾害调查与评价技术规范》《山洪灾害预警指标动态调整应用工作指南》等规范为技术指导，广西山洪灾害防治项目重点完成两大核心建设内容：一是风险调查与重点隐患排查，二是监测预报预警平台数智化提升。风险调查与重点隐患排查方面，以全区1720个小流域为治理单元，统筹开展下垫面数据更新与危险区核定工作，其中对2026-2027年拟开展“四预”能力建设的72个重点小流域，在山洪灾害调查评价基础上，开展精细化的下垫面数据更新（含防治区面积和人口复核），其余1648个小流域通过资料收集完成大尺度填报并持续迭代完善数据；同时针对2026—2027年拟实施的72个重点小流域，系统开展山洪灾害危险区核定，精准摸排风险隐患，开展隐患调查和排查、科学划定危险范围、完善防御基础台账，提升精细化防控能力。监测预报预警平台数智化提升方面，在已有平台基础上持续开展算据基础更新、风险调查与隐患排查成果、雨水情监测预报等数据治理（整合、标准化、关联融合、存储管理），并将2026—2027年新增72个小流域的调查成果数据集成至自治区平台；同时，基于216个小流域的算法应用效果评估，结合历史典型暴雨和山洪实况开展算法优化升级，针对拟实施的72个小流域构建暴雨山洪分析模型和山洪淹没分析（预演）模型，突出小流域“汇流快、范围小、突发性强”的特点，实现淹没范围可视化，为预警调度和人员转移演练提供数据支撑与技术赋能。此外，遵循科学合理、易于操作、贴合实战的原则优化预警阈值动态调整分析方法，细化核心参数与判定标准，应用于上述72个小流域的预警阈值动态调整，全面提升预警指标的精准度与实操性。
▲1.2工作内容及要求

1.2.1风险调查与重点隐患排查

本次山洪灾害风险调查与重点隐患排查工作，是在历次已开展山洪灾害调查评价工作基础上，针对《全国山洪灾害防治总体方案（2026—2030年）》《广西壮族自治区山洪灾害防治“十五五”规划》“风险调查与重点隐患排查”任务，面向“山洪灾害防治区和人口复核”“小流域下垫面数据更新”和“危险区核定”3项具体工作，对基础数据、计算方法、采用技术与成果质量提出基本要求。2026-2027年广西拟针对1720个小流域单元开展小流域下垫面数据更新、山洪灾害防治区和人口复核工作，对72个重点小流域单元开展危险区核定。
1.2.1.1小流域治理单元、防治区及防御对象复核与更新

1.2.1.1.1小流域单元复核与下垫面数据更新

2013—2015年，水利部下发了基础数据，并通过全国山洪灾害调查评价工作，获得了山洪灾害防治区及防御对象的基础信息。10余年来，由于新农村建设、整体搬迁、路桥建设、行政区调整等变化以及资料时效性等原因，各地山洪灾害防御情况已不同程度地发生了变化，防治区及防御对象的信息明显滞后。针对这些变化，在2024—2025年山洪灾害防治项目实施方案基础上，以小流域为单元，在共享应用行业部门或单位已有成果基础上，采用高分卫星遥感、无人机倾斜摄影、激光雷达等信息采集手段，获取山洪灾害防治区新近时相遥感和地形数据，复核、更新山丘区小流域治理单元河网、土地利用及植被类型、沟床底质等下垫面数据。
本项目需要开展全区1720个小流域治理单元下垫面数据更新、防治区面积和人口复核、防御对象信息更新等工作。其中拟开展危险区核定的72个重点小流域，需在山洪灾害调查评价基础上，开展精细化的下垫面数据更新、防治区面积与人口复核；其余1648个小流域通过资料收集完成大尺度填报并持续迭代完善数据。

（1）小流域治理单元划分复核

小流域治理单元优化要考虑行政管理、集水面积、拓扑关系、就近原则等因素，进一步分析小流域治理单元划分的合理性，并进行优化，如有形状变化或面积增减等情况，准备工作阶段的成果应作相应变化。小流域治理单元划分更新的原则主要包括小流域治理单元内必须有防御对象；小流域治理单元边界尽可能与行政边界接近；小流域治理单元整体集雨面积控制在200平方公里左右；小流域治理单元不重复、不遗漏，应当覆盖全部防治区范围；小流域治理单元相对完整，尽量减少外洪影响，若实在无法避免，则考虑尽量减少外洪来源数量。

（2）河网信息复核与补充
在划分调整好的小流域治理单元内，开展河网信息复核与补充。包括沟道数据补充完善、防御对象以上区域集水面积更新和河床质信息补充，如果防御对象及风险隐患缺少沟道信息，应补充勾绘沟道，实现二者之间的关联关系，并添加沟道名称、代码以及河床质字段，填写相关信息，进一步完善小流域治理单元沟道水系。如果防御对象空间位置有较大变化，或者发现新的防御对象，可以基于以往山洪灾害小流域划分成果、结合数字高程模型（DEM）数据、采用地理信息系统（GIS）水系提取技术，提取上游集水面积信息。针对防御对象附近及其上游河段，内外业结合，采用遥感影像、地图服务、数字正射影像（DOM）解译判读和现场调查等方式，确定各防御对象所在沟道的河床质组成状况，在河网数据属性表中填写河床质组成信息。并更新山洪灾害防御对象名录表的相关信息。

（3）地类与植被信息复核

基于2013—2015年下发基础数据中土地利用和植被类型图层，更新以下相关数据：重点地类和对象包括新增房屋建筑（区）、路基型线状交通路线、涉水构筑物、耕地、林地和草地等。采用内外业相结合的复核方法，综合内业排查结果与现场调查成果，基于地理信息系统（GIS）平台，叠加遥感信息或地图服务，参考图层进行修改。所有更新数据的属性信息要求，参见《山洪灾害风险调查与重点隐患排查技术要求》。

1.2.1.1.2防治区面积和人口复核

（1）防治区面积复核

基于复核与更新后的小流域治理单元开展防治区面积复核，将复核后的小流域治理单元作为本行政区内的山洪灾害防治区范围，统计辖区内相应小流域治理单元面积，汇总所有小流域治理单元面积，形成本行政区的山洪灾害防治区面积。

（2）防治村人口复核与更新

防治村确定。以小流域治理单元为单位，依据村落所处地理位置、历史山洪灾害情况、现状防洪能力、雨洪特征等因素，逐个行政村（或自然村）核对，确定是否属于山洪灾害防治村，以及是行政村（A型村）还是自然村（B型村）。根据技术要求规定，防治村均为行政村，且有一个及以上的山洪灾害危险区。对划分为防治村、后续需纳入防治区人口复核与更新的对象，复核工作中应进一步细化到其辖区内的自然村、企事业单位、经济活动区等受山洪威胁的单元，这些单元应当满足以下几个条件之一：位于沟道边上或沟口，可能受到溪河洪水上涨影响；位于凹型坡面深槽线附近，在强降雨时可能因坡面流受到影响；位于高位水体（如塘坝、冰湖，等）失事淹没范围内。

防治村信息完善。对核实为山洪灾害防治村的防御对象，通过资料调阅、基层核实等方式，按前一步确定的受山洪威胁单元的范围，统计形成每个防治村行政区划内的总人数、总户数、总房屋数、危险区个数、危险区人口、危险区户数、危险区房屋数等基础数据。逐小流域治理单元、逐行政村汇总人口，并注意检查流域及行政区两条线的汇总人口数量交叉闭合情况。

成果要求：

①“1个表格”

记录小流域治理单元优化、河网信息变化、地类与植被信息变化的表格，应当记录前后的具体变化。

②“1套数据”

形成本阶段工作后的一套更新数据，包括：

a.小流域治理单元复核与更新后的*.shp文件；

b.河网及河床质信息复核与补充后的*.shp文件；

c.地类与植被信息复核后的*.shp文件。

③填写以下表格相关内容：

“附表A-1防治区面积和人口复核清单”；

“附表A-2 山洪灾害防治村名录”；

“附表A-3 山洪灾害防御对象名录”；

“附表B-1 危险区基本信息表”；

④形成更新后的防治村、其他防御对象以及危险区等山洪灾害防御基础地理数据；

⑤对需要补充开展测绘、危险区确认等工作的防御对象进行备注，增强后续工作的针对性；

⑥更新对接信息，形成“对接工作成果图”。
1.2.1.2危险区核定

针对72个重点小流域治理单元，开展危险区核定工作。危险区核定是“风险调查与重点隐患排查”任务最为核心和重要的工作，主要包括防御对象信息更新（准备工作、危险区山洪风险调查与评估）、风险隐患调查与影响分析（危险区重点隐患排查与评估）、危险区信息集成（危险区预警指标确定、复核与站点关联、信息集成）3个方面。

1.2.1.2.1防御对象信息更新

（1）准备工作

以内业工作为主完成准备工作。已有成果梳理与补充：以小流域治理单元为单位，基于地理信息平台开展工作，充分运用山洪灾害防治工作已有数据基础，将小流域治理单元的流域边界、水系图层、现有山洪灾害防御对象图层、防御设施图层以及涉水工程等图层与最新时相高分辨率遥感影像或地图服务叠加，标注名称，形成“临时工作底图”；在此基础上，梳理、补充、完善小流域治理单元水系特征信息、现有山洪灾害防御对象及基本信息、山洪灾害防御设施信息等。

工作时以小流域治理单元为单位，以各种防御对象为核心，基于县、乡（镇）、村等基层单位，充分运用山洪灾害调查评价成果已有数据，结合最新时相高分辨率遥感影像或地图服务等信息，梳理和标绘小流域信息、现有防御对象、现有防御设施等对象，并以河流沟道为纲线，在流域尺度排查防御对象、风险隐患、拟测量地点、涉水工程等；进而整合小流域治理单元数据与属性、防御对象（危险区/危险区片）分布与属性、防御设施分布与属性、隐患分布与属性以及拟测量地点的空间数据，充分运用已有属性信息，初步汇总形成相应统计表格；对危险区的空间数据、已有断面测量数据以及照片等成果的可用性进行评估，并做好相关记录；对拟开展现场调查与测量的地点进行标绘。

内业初步排查：针对防御对象（危险区/危险区片）、风险隐患，以及现场测量需求，开展内业排查。基于临时工作底图绘制，针对小流域治理单元干流及每一条支流，以沟道为纲线，从沟道出口开始，向上游沿沟道初步排查防御对象和各类风险隐患，直至沟道源头，充分运用现有防御对象信息，根据集中成片且相对独立的原则，在临时工作底图上标绘防御对象（危险区/危险区片）和每一处风险隐患，形成初步防御对象和重点隐患清单。基于数字高程模型（DEM）数据，结合高清遥感影像及地图服务，采用地理信息系统（GIS）水系提取技术，获取各防御对象（危险区/危险区片）以上的沟道及集水区面积等信息。根据防御对象和风险隐患初步排查结果，以及防御对象（危险区/危险区片）勾绘成果，按照其对应的测量要求，初步拟定需要开展测量工作的地点、区域与内容，按照居民户宅基地高程点、危险区沟道断面、风险隐患断面、重要防御对象航飞区域等类型，在底图中勾绘和标注拟开展测量工作的地点和区域。

工作底图绘制：在临时工作底图基础上，根据小流域治理单元特征属性信息，统计制作“水系特征信息表”； 统计现有防御对象，制作“现有防御对象信息表”；统计现有山洪灾害防御设施，制作“现有防御设施信息表”；统计隐患排查结果，制作“风险隐患信息表”。加入内业信息完善、空间图层纠偏和补充等修正成果、拟测绘地点和区域，以及基础统计信息表，绘制形成内业工作成果图，支撑后续与县、乡（镇）、村的对接工作。

（2）小流域下垫面数据更新、防治区面积和人口复核

针对72个重点小流域，开展精细化的下垫面数据更新、防治区面积和人口复核。具体要求详见1.2.1.1.1和1.2.1.1.2。

（3）防御对象信息更新

基于准备阶段工作成果，在防治村信息复核与更新的基础上，内外业结合，进一步更新其他防御对象，如城集镇、村落、景区、企业单位、事业单位、厂矿以及其他类型等，更新内容包括防御对象名录、居民户、人口及宅基地高程等。

防治村名录核对：以准备工作阶段整理获得的防御对象基本信息为基础，与当地相关责任人核对已有防治村名录，重点是区分行政村（A型村）及自然村（B型村），以及其行政隶属对应关系，补充和修订人口、户数等关键信息，填写山洪灾害防治村名录表中的相关内容。

其他防御对象核对：以准备工作阶段整理获得的防御对象基本信息为基础，与当地相关责任人核对的受山洪灾害威胁的城镇、集镇、村落、景区、事业、企业、厂矿以及其他对象的信息，并根据核对情况，补充和修订准备工作阶段的成果，填写山洪灾害防治村名录表中的相关内容。

危险区名录复核与更新：基于已有山洪灾害调查评价成果中已有危险区信息，以小流域治理单元为单位，编制流域单元的危险区初步清单，检查居民户、人口数量、转移路线和临时安置点、居民户宅基地高程以及上游沟道与集水区面积等数据。与当地相关责任人核对及修正危险区信息。内容包括细化城镇、集镇、村落与企事业单位等具体防御对象中受山洪灾害威胁区域，将准备工作阶段的危险区片核实和划分为与责任人对应的危险区，核对并修正居民户、人口数量等信息，核对和修正转移路线和临时安置点，确认控制断面的最佳位置。在核对及修正的基础上，对危险区数据进行更新，具体包括填写危险区基本信息表的相关内容；按照居民户尽量集中成片的原则，勾给危险区图斑，如有必要，修正转移路线和临时安置点数据；针对危险区风险调查与评估需求，对需要补充开展测绘的地点进一步优化。危险区数据后续补充完善。通过后续山洪灾害风险调查与评估、危险区重点隐患排查与评估，进一步补充完善危险区基础数据，如不同时段典型频率设计雨量、设计洪水洪峰、淹没范围、可能的风险隐患及其影响等。

1.2.1.2.2危险区山洪风险调查与评估

以72个小流域治理单元为单位，开展危险区山洪风险调查与评估。基于前期准备和对接初核的小流域治理单元危险区清单，以沟道为纲线，对沿河村落、城集镇、企事业单位等防御对象逐一进行排查，保证覆盖小流域治理单元全部范围。对于已开展过调查评价的危险区，应对成果进行复核或修正；对于未开展调查评价的危险区，应开展现场调查，初步划分危险区范围，计算设计暴雨洪水，分析典型频率洪水淹没情况及其影响，评估现状防洪能力和风险等级，确定或复核山洪灾害预警指标。

危险区外业调查

以小流域治理单元为单位，以危险区为核心，开展外业调查。采用现场目测、走访询问和辅助测量工具等方式，获取待调查防御对象信息。外业调查必须紧密结合前述成果，对内业调查阶段确定的防御对象，主要工作是补充完善各类信息，对内业调查阶段遗漏或错误的对象，主要工作是信息更正；在外业工作中，要注意在对接工作成果图上核对调查的防御对象位置和范围，开展相应的测量工作，拍照片，录视频等；基于调查情况，进一步填写成果附表各表格的相关内容。

危险区范围初查：对未开展调查评价的村落（危险区），应根据区域地形地貌、沟道分布、居民居住情况，现场查勘洪水痕迹，走访居民，调查历史最高洪水位，综合分析山洪灾害可能发生的类型、程度及影响范围，合理确定村落、城镇等防御对象易受山洪威胁的区域。对已开展调查评价的村落（危险区），应复核危险区范围是否有变化，相应测量成果是否可用，控制断面选取是否合理，研判是否需要补测。对前期成果中的危险区片，应询问当地责任人或干部群众，将危险区片细化到具体的危险区，并在对接工作成果图上进行更新。

危险区人口调查：在危险区范围初查基础上，进一步调查基本信息，包括危险区所在地区的行政区名称与代码，危险区名称与代码、户数、人口、特殊人群、防汛责任人及其联系方式等。对于一个村落有多个危险区的，需对每一个危险区分别进行调查，并分别命名和代码以示区分。在获取居民户宅基地高程测量成果的基础上，在危险区范围内的每户院落内测量一个坐标点，居民区宅基地高程测量应以墙基角为准，获取高程信息，同时记录各户房屋的人口、临水、切坡等信息；根据沟道比降，将居民户宅基地高程统一换算到该危险区对应的控制断面上；根据各户人口和宅基地高程信息，结合河道测量成果，将宅基地高程换算到控制断面，统计得出该危险区的人口-高程关系。

其他特征信息调查：其他特征信息调查包括成灾水位、转移路线和临时安置点调查复核。成灾水位以沿河村落（城镇、集镇）内可能发生山洪灾害在控制断面的最低水位表示，应根据当地地形条件、沿河村落、集镇和城镇等防御对象位置与高程分布、历史洪水淹没情况等，结合现场调查，综合分析确定，并在断面测量成果中标注。遵循就近、安全原则，不要沿着溪河沟谷上下游、泥石流沟上下游、滑坡的滑动方向设置转移路线，应向溪河沟谷两侧山坡或滑动体的两侧方向设置转移路线，避开跨河、跨溪或易滑坡等地带。根据实际调查情况，在底图数据中进行确认、修订和标绘。临时安置点遵循就近、安全原则，不要设置在滑坡体上，尽量避免在陡坡、悬崖下设置临时安置点；应高于历史最高洪水位，能够容纳所有转移人员，且地形开阔，可观察水情发展以便及时采取进一步行动。根据实际调查情况，在底图数据中进行确认、修订和标绘。

河道断面测量及宅基地高程测量：按照《山洪灾害调查与评价技术规范》（SL767-2018）进行新增防治对象河道断面测量，具体要求如下：

①平面控制测量坐标系：应采用国家大地坐标系CGCS2000。②高程控制系统：高程控制测量应按照1985国家高程基准起算；在已建立高程控制网的地区亦可沿用原高程系统；对远离国家水准点10km以上的地区，引测有困难时，可采用独立高程系统（假定高程系统），并在后期将成果数据转换为1985国家高程。③分析评价对象应进行河道断面测量。上下游横断面间距一般在100～300米左右，同一组宜为三个横断面，一个纵断面，其中标注居民区成灾水位的横断面为控制断面，其高程控制测量应采用同一高程系统。如有多条支流汇入，每条支流应加测1个纵断面和2～3个横断面。④断面位置设定、特征点选择、测量方法选定和精度要求可参照GB/T 50179。⑤横断面水上部分应测至历史最高洪水位0.5～1.0m以上；对于漫滩大的河流可只测至洪水边；有堤防的河流应测至堤防背河侧的地面；无堤防而洪水漫溢至与河流平行的铁路公路围圩时，应测至其外侧。⑥纵断面测景宜沿沟（河）道深泓线（山谷线）布置，并向上下游断面外各延伸100～200m。宜测量河道纵向水面线。⑦对于控制断面上下游有水工建筑物（如堰、闸、涵洞等）时，断面测量应符合SL537的有关规定。⑧进行断面测量时，应根据河道现场情况，描述断面形态和河床底质等属性，分段确定糙率值。⑨成灾水位和历史洪水最高水位应符合下列要求：将现场调查确定的成灾点按水面线或河道比降推算至控制断面；测量控制断面处历史最高洪水位点经纬度和高程。

填写沟道纵断面成果表、河道横断面成果表等。

设计暴雨洪水分析

设计暴雨洪水计算：在暴雨洪水计算时，可假定暴雨洪水同频率，根据指定频率，选择适合当地实际情况的小流域的设计暴雨洪水计算方法，对旅游景区、沿河村落所在的小流域进行设计暴雨分析计算，对相应的控制断面进行水位流量关系和设计洪水分析计算，得到控制断面各频率的洪峰流量、洪量、上涨历时、洪水过程以及洪峰水位，论证计算成果的合理性。暴雨洪水计算应采用2～3种方法计算。

设计暴雨分析

设计暴雨计算所涉及的小流域指防御对象控制断面以上或以其下游不远处为洪水出口的完整集水区域。设计暴雨是无实测洪水资料情况下进行设计洪水计算的前提，也是确定临界雨量的重要环节，计算内容包括确定和分析小流域时段雨量、暴雨频率和暴雨时程分配等方面。

暴雨历时分析是根据流域大小和产汇流特性，根据当地水文手册和暴雨图集等基础资料与计算方法，确定小流域设计暴雨所需要考虑的最长暴雨历时及其典型历时。暴雨历时分析包括流域汇流时间、常规标准历时和自行确定历时3类。流域汇流时间是反映小流域产汇流特性的重要参数，作为小流域设计暴雨计算所需要考虑的最长历时。确定流域汇流时间时，可基于前期基础工作成果提供的小流域标准化单位线信息，选定初值，再结合流域暴雨特性与下垫面情况，综合分析后确定。洪灾害分析评价设计暴雨的典型历时采用标准历时，即10分钟、1小时、6小时、24小时。也可自行确定增加历时，即可根据当地暴雨图集和小流域特性的需求，适当增加设计暴雨的暴雨历时。分析评价计算暴雨的频率为5年一遇、10年一遇、20年一遇、50年一遇、100年一遇5种。有条件的地方，可进行可能最大暴雨（PMP）的分析，为后面进行可能最大洪水（PMF）分析提供支撑。采用各地现行暴雨图集、水文手册、中小流域水文图集、水文水资源手册等推荐的雨型。有资料的地方，也可以采用典型场次降雨雨型。

计算方法选择：应当根据流域特征和资料条件，对照指定的暴雨频率和降雨历时，分析计算相应的时段雨量和设计雨型。时段雨量按以下方法计算：在雨量观测资料短缺或无资料地区，可根据所在地区暴雨图集、水文手册等基础性资料，或者经过审批的各种降雨历时点暴雨统计参数等值线图，查算各种历时设计暴雨雨量；或者根据暴雨公式进行不同降雨历时设计雨量的转化；在观测资料充分的地区，可以利用当地雨量观测系列推求暴雨统计参数，并运用当地以及全国性暴雨图集和水文手册作为参证，以评价当地资料计算统计参数的合理性，并做适当修正；如果小流域所处地区雨量站网较密，观测系列又较长，可以直接根据设计流域的逐年最大面雨量系列作频率分析，以推求流域的时段雨量；时段雨量为面雨量，对面积较小的小流域，可以点雨量代表面雨量，不需要进行点雨量与面雨量的转换；如流域面积较大，可用相应历时的设计点雨量和点面关系间接计算时段雨量；设计雨型采用时段雨量序位法、百分比法两种计算。

危险区设计洪水计算

设计洪水分析中，假定暴雨与洪水同频率，基于设计暴雨成果，以沿河村落、集镇和城镇等防御对象附近的控制断面为计算断面，进行典型频率设计洪水的计算和分析，得到洪峰、上涨历时等洪水要素信息，再根据控制断面的水位-流量关系，将流量转化为相应水位，为现状防洪能力评价、危险区等级划分和预警指标分析提供支撑。

根据小流域设计暴雨成果，扣除损失，得到净雨。扣除损失应基于5种典型暴雨频率对应的、以小流域汇流时间为历时的设计暴雨的时程分配成果进行，得到相应的净雨时程分配成果。洪水频率与暴雨频率对应，即5、10、20、50、100年一遇5种；分析了可能最大暴雨（PMP）的地方，需要分析可能最大洪水（PMF）。根据山洪的特点，需要重点确定的洪水要素包括洪峰流量、上涨历时。

洪水计算方法：根据流域水文特性、下垫面特征和资料条件，选择各省水文手册规定方法和分布式水文模型方法进行设计洪水计算。可以采用推理公式法、经验公式法计算设计洪水洪峰流量；当资料条件允许时，应当采用流域水文模型法分析。通常采用2~3种方法进行计算，分析各种方法的成果，选择最优成果或者综合处理后，作为洪水分析的最后成果。

选择方法时，遵循以下原则：推理公式法和单位线法——参照《水利水电工程设计洪水计算规范》（SL 44-2023）的要求进行；经验公式法——根据各地水文手册等基础资料，选择尽可能全面反映洪峰流量与流域几何特征（集水面积、河长、比降、河槽断面形态等）、下垫面特性（植被、土壤、水文地质等）以及降雨特性之间相关关系的经验关系式，进行设计洪水计算；流域水文模型法——当流域面积较大、产流和汇流条件空间差异较大，或者包含坡面型、区间型等特殊类型小流域，可以将流域划分成几个计算单元，分别进行产流和汇流计算，再经河道演算叠加后，作为沿河村落、集镇和城镇所在控制断面的设计洪水；各地如有符合当地情况的算法，也可使用，但应在主报告中详细说明。

合理性分析：与历史洪水资料或本地区调查大洪水资料进行比较分析；与本地区实测洪水资料成果进行比较分析；与气候条件、地形地貌、植被、土壤、流域面积和形状、河流长度等方面均高度相似情况的设计洪水成果进行比较分析；采用多种方法进行分析计算，比较分析所有成果。

外洪影响

若危险区受所在小流域治理单元的外洪影响，则应当考虑同频率外洪叠加。对于外洪，在小流域治理单元进口处，可以按以下几种方式考虑：如果危险区离小流域治理单元进口处较近，可直接采用进口处的设计洪水；如果危险区离小流域治理单元进口处较远且进口处设计洪水已知，根据危险区以上集水面积和外洪入口的集水面积，采用面积比法计算危险区的设计洪水洪峰；如果危险区附近有已审定或批准的设计洪水，可以直接采用。

典型频率洪水淹没范围与影响分析

水位-流量关系计算：采用水位-流量关系或曼宁公式等水力学方法，将防御对象河道控制断面设计洪水洪峰流量转换为对应的水位，绘制水位-流量关系曲线。如果有实测的相关资料或成果，应优先采用。比降和糙率是水位-流量转换的重要参数，比降确定方法和原则：①如果沿河村落、集镇和城镇的河道上下游有历史洪水洪痕的沿程分布资料，以洪痕确定水面线，采用洪痕水面线比降作为水位-流量转换中的比降；②如果有近年来洪水发生的洪水水面线，采用该水面线比降作为水位-流量转换中的比降；③如果有中小洪水发生时的实测水面线，采用该水面线比降作为水位-流量转换中的比降；④如果没有水面线信息，可采用沿河村落、集镇和城镇的河床比降作为水位-流量转换中的比降。条件允许，优先采用第①、②种方法，然后为第③种方法，第④种方法为无资料时采用。糙率确定方法和原则：参照沿河村落、集镇和城镇所在河流的沟道形态、床面粗糙情况、植被生长状况、弯曲程度以及人工建筑物等因素确定，①如果有实测水文资料，应采用该资料进行推算，确定水位流量转换中的糙率；②如果无实测水文资料，应根据沟道特征，参照天然或人工河道典型类型和特征情况下的糙率，确定水位-流量转换中的糙率。

洪水淹没范围分析：根据《山洪灾害调查与评价技术规范》（SL 767-2018），危险区范围为最高历史洪水位和100年一遇设计洪水位中的较高水位淹没范围以内的居民区域。如果进行可能最大暴雨（PMP）、可能最大洪水（PMF）计算，可采用其计算成果的淹没范围作为危险区，并勾绘得到相应的*.shp文件。根据设计洪水洪峰及河道断面地形，采用水位-流量换算法，或者直接采用水动力方法，针对5、20、50、100年一遇4种典型频率，计算分析小洪水、中洪水、大洪水、特大洪水淹没范围，勾绘淹没范围边界线，获得相应的面状*.shp文件。

洪水淹没影响分析：采用控制断面映射法或水动力学模拟分析法，针对5、20、50、100年一遇4种典型频率洪水淹没范围，分析小洪水、中洪水、大洪水、特大洪水淹没对危险区人口和户数的影响。控制断面映射法：根据水位-流量关系和河道比降，将居民户宅基地高程统一换算到控制断面，根据高程点的户数和人口的对应关系，确定人口-高程分布关系；再由人口-高程分布关系，统计4种典型频率洪水在控制断面的淹没高程及对应控制断面该高程下的累积人口和户数，得到洪水淹没影响分析成果。水动力学模拟分析法：如果采集了高精度地形，采用水动力方法分析计算不同洪水淹没情况范围，根据居民户宅基地高程测量成果，运用地理信息系统（GIS）的空间统计功能，可直接统计各淹没范围内受影响人口和户数，得到洪水淹没影响分析成果。

现状防洪能力与风险等级评估

防洪现状评价是在设计洪水计算分析的基础上，分析沿河村落、集镇和城镇等防御对象的现状防洪能力，为山洪灾害防御预案编制、人员转移、临时安置等提供支撑。现场调查测量确定成灾水位，采用水位-流量关系或曼宁公式等方法，求出成灾水位对应的洪峰流量，结合设计洪水成果，采用插值法等方法，分析沿河村落、集镇和城镇等危险区成灾水位对应洪峰流量的频率，并分析沿河道路、桥涵、沿河房屋地基等标志性地点的特征水位对应洪峰流量的频率，综合评价现状防洪能力。危险区风险等级划分为四级，即极高（重现期小于5年一遇）、高（重现期5年一遇到20年一遇）、中（重现期20年一遇到50年一遇）、低（重现期大于50年一遇）。

（5）分析评价成果合理性分析
对评价的各项成果内容应进行合理性分析，并对各项成果的一致性、完整性和规范性进行控制与检验。

设计洪水合理性分析，采用下列方式：

①与历史洪水资料或本地区调查大洪水资料进行比较分析；

②与本地区实测洪水资料成果进行比较分析；

③与气候条件、地形地貌、植被、土壤、流域面积和形状、河流长度等方面均高度相似情况的设计洪水成果进行比较分析；

④采用多种方法进行分析计算，比较分析所有成果。

在下垫面有较大变化（如新建控制性水利设施、大面积水土保持措施、土地利用方式变化）时，应进行预警指标的修正。预警指标合理性分析，采用下列方法：

①与当地山洪灾害事件实际资料对比分析；

②将各种方法的计算结果进行对比分析；

与流域大小、气候条件、地形地貌、植被覆盖、土壤类型、行洪能力等因素相近或相同的沿河村落的预警指标成果进行比较分析。

（6）分析评价成果验收
分析评价成果验收由采购人组织，中标人配合。验收专家组应有水文专业的专家参加。

验收内容：成果完整性和合理性。成果完整性需要在完成合同要求调查评价内容为前提，成果合理性验收主要是对设计暴雨、设计洪水、防洪能力评价以及危险区等级划分方法是否得当，成果是否可靠，预警指标是否合理。

验收提交材料：验收申请书、山洪灾害分析评价报告、其他应该提交的材料。

验收方式：采购人组织专家以会议形式验收。根据专家意见决定是否通过验收。

最终成果提交：根据验收专家意见，中标人完善各项相应成果，并提交最终成果。
1.2.1.2.3危险区重点隐患排查与评估

（1）调查范围及任务

本次风险隐患调查与影响分析范围为全区14市111个县（市、区）的72个山洪灾害防治区重点小流域。根据72个重点小流域特点，进行风险隐患要素调查和影响分析，以流域内防治对象为核心，调查分析跨沟道路或桥涵阻水、塘堰坝挡水、沟道和滩地人类活动占地、多支齐汇和干流顶托、低洼地积水、洪水改道或者漫流、临河滑坡体、泥石流等加重山洪灾害影响的风险隐患，及时将调查分析成果用于补充、修改和调整山洪灾害危险区，修订预警指标，并更新至山洪灾害监测预警平台。

（2）前期工作

以小流域为调查单元，充分运用山洪灾害调查评价已有数据，结合最新时相高分辨率遥感影像等资料，确定城集镇、沿河村落、重要经济活动区、旅游景区等防治对象，以及跨沟道路、桥涵、塘（堰）坝等的地理位置，套绘流域边界、沟道水系，形成工作底图。

收集当地植被覆盖、土地利用、地表土石分布情况等资料，深入了解当地孕灾环境，综合分析洪水期间上游地区树枝、流木、漂石、滚石、松散固体物等物质的来源、丰富程度与空间分布等信息。

内外业结合，分析判断流域孕灾环境，主要包括流域特征、松散固体物源和高位水体等方面。基于DEM数据和小流域特性数据，分析流域相对高差、流域形状系数、主沟道及主要支流集水面积及比降。通过遥感解译判读和现场调查，了解流域松散固体物源情况，如流域坡面、岸坡及沟道内稳定性差的松散岩体、土体、流木、漂石、滚石、高秆浅根植物等。通过遥感解译判读、现场调查、调阅资料等方式，了解流域内的高位小型水库、塘坝、堰塞湖、冰湖、尾矿库等水体的位置、规模等信息。

（3）风险隐患要素调查
开展跨沟道路、桥涵和塘（堰）坝调查：内外业相结合，以沟道为纲线，对跨沟道路或桥涵、塘（堰）坝进行补充补充、更新调查及横纵断面测量，获取阻水面积比、阻水库容等信息，结合流域孕灾环境，分析、判断跨沟道路或桥涵自身结构和流木、枯枝、漂石、滚石等松散固体物的可能最大阻水程度。针对山丘区沟/河道特点，可将断面概化为矩形、梯形、三角形、复合型等，将跨沟道路、桥涵、塘（堰）坝泄洪建筑物概化为矩形、拱形和圆形等形状，计算断面面积、阻水面积比；采用锥体法或断面法调查阻水库容。调查过程中，从上游向下游、从下游向上游，至少各拍摄2张能清晰反映跨沟道路、桥涵、塘（堰）坝全貌的照片或短视频；并填写跨沟道路、桥涵和塘（堰）坝调查成果表，涉患防御对象名录，跨沟道路、桥涵和塘（堰）坝上下游断面测量数据及空间数据。包括成果复核与补充、阻水情况调查、阻水库容调查、现场拍照、短视频等内容。

沟滩占地情况调查：内外业相结合，以沟道为纲线，调查沟道和滩地及两侧的工程施工、厂房建设等临时或长时建筑占地情况，获得其所占沟道和滩地的断面面积占比；结合高分辨率遥感影像在工作底图上标注位置和范围，填写占地类型、占用时间、受影响人数等信息。调查过程中，从上游向下游、从下游向上游，至少各拍摄2张清晰反映沟滩占地对象的照片或短视频，并填写沟滩占地情况调查成果表和涉患防御对象名录，提交空间数据。包括占地阻水面积调查分析、占地类型调查、现场拍照和短视频。

多支齐汇和干流顶托调查：防治对象受多条支流洪水遭遇影响，或者支流受下游河道高水位（外洪）顶托时，若仅依据某条支流暴雨洪水情况进行预警，将会低估洪水量级及其影响，导致预警指标分析和危险区划定结果不尽合理。此种情况下，需要在调查基础上进行区域暴雨和多支流洪水关联分析。调查以内业为主，内外业相结合，充分运用小流域、水系拓扑关系及沿河村落调查成果，结合最新时相高分辨率遥感影像，调查主要沟道数量、分布、汇流关系、跨行政区情况等多支齐汇（在全流域暴雨时，上游多支流齐汇，对下游保护对象影响较大；如果流域跨县级行政区，下游县保护对象预警时还需要上游县的降雨和洪水信息）和干流顶托情况，分析对山洪预警的影响，根据调查情况填写干流顶托城集镇及村落调查分析成果表和涉患防御对象名录。包括多支齐汇调查、干流顶托调查分析等内容。

其他隐患类型调查：若防治对象附近存在沟道束窄、沟道急弯、地处低洼地带等天然存在的情况，也可能因洪水陡涨遭受山洪灾害影响；此外，还有可能因临河滑坡体滑落堵塞河道、泥石流等情况，调查宜内外业相结合，根据防治对象与水系的位置关系，结合最新时相高分辨率遥感影像和现场查勘，对防治对象附近的沟道局地地貌、沟道河势以及流域物源等情况进行调查，并辅以定性分析。包括沟道束窄、沟道急弯、低洼地、临河滑坡体、高含沙山洪、伴生泥石流、岩溶地区地下河落水洞、出水口内涝等内容。

成果要求：
根据调查情况填写涉患防御对象名录、跨沟道路、桥涵、塘（堰）坝调查成果表、沟滩占地情况调查成果表、干流顶托城集镇及村落调查分析成果表，整理照片与视频、测量数据、断面空间数据等。调查成果须符合《山洪灾害风险调查与重点隐患排查技术要求》《山洪灾害调查与评价技术规范》（SL767-2018）《山洪灾害补充调查评价技术要求（风险隐患调查与影响分析）（试行）》（2023）《山洪灾害补充调查评价技术要求（风险隐患调查与影响分析）成果审核汇集要点（试行稿）》等规范标准要求。
（4）风险隐患影响分析

在补充调查基础上进行以下风险隐患影响分析：①分析跨沟道路或桥涵完全阻水情况下上游洪水淹没范围，以及可能因洪水改道对周边区域的影响；②分析跨沟道路、桥涵以及塘（堰）坝溃决洪水在下游的防治对象处的洪峰流量，并结合其他支沟洪水信息，分析确定洪水位和淹没范围；③针对阻水壅水点以上两岸较低地点溢流洪水或者堤岸漫溢溃决洪水，分析可能受影响的防治对象。根据分析成果填写调查成果表和山洪灾害防治对象名录。

桥涵影响分析宜根据以下原则分类对待：①如果桥涵路面明显高于沟道两岸滩地高程，且上游静库容回水区范围滩地内有防御对象，宜重点分析壅水影响；②在情景①的基础上，如果下游较近范围内有防御对象，需分析溃决洪水影响；③如果桥涵路面与沟道两岸高程平齐，且岸边邻近即有防御对象，宜重点分析桥涵堵塞后洪水漫流改道对防御对象的影响；④针对情景③，如果下游附近沟道有明显束窄、急弯或变浅等情形，且邻近即有防御对象，需分析溃决洪水对这些对象的影响。
壅水影响分析：①对于跨沟路堤、桥涵及塘（堰）坝，如其设计洪水标准低于两岸沿河村落现状防洪能力、过流能力，或高度3米以上、沟宽10米以上的路堤、桥涵、塘（堰）坝等，若上下游两岸附近有防治对象，需要进行壅水影响分析。也可根据其相对沿河村落的位置、结构形式、上游物源条件及其影响，对上述要求进行适当调整。②在暴雨情形下，对于跨沟道路、桥涵、塘（堰）坝阻水，或者因滑坡堵塞沟道，进而上游快速壅水，可采用水位－面积法，按最不利情况分析完全阻水时下上游洪水位和淹没范围。分析跨沟道路或桥涵完全阻水情况下上游洪水位和洪水淹没范围。
溃决洪水影响分析：分析跨沟道路、桥涵以及塘（堰）坝溃决洪水在下游的防治对象处的洪峰流量，并结合其他支沟洪水信息，分析确定洪水位、淹没范围和受影响防治对象；①对调查范围内的跨沟路堤、桥涵及塘（堰）坝，若高度在3米以上且阻水库容在2万立方米以上，需要开展溃决影响分析（溃决产生较大影响的对象应当具有一定规模，为服务于防灾目的且减少不必要的工作，需要将主要精力放在关键、危险性较大的对象上；对于具体对象，如果粗略分析后，虽然阻水库容规模不够“2万方”，但如果为“头顶一盆水”的危险情况，也应开展影响分析工作）。②按照最不利情况，采用近似瞬间全溃模式和简易溃坝洪水计算方法，分析溃决洪水的影响。若溃决位置下游、防治对象上游有其他支沟洪水汇入，则应考虑该支沟洪水组合影响；参照《山洪灾害分析评价技术要求》根据水位－流量关系确定典型断面处洪水位、淹没范围和受影响防治对象。③如果溃决洪水仅是沿河集镇与村落洪水来源之一，如受多条支流影响，溃决仅在一条或几条支流上发生，需要补充考虑其他支流暴雨洪水来源，即洪水遭遇问题。在实际分析工作中，可在全流域发生50年一遇、100年一遇、历史最大洪水以及适当的暴雨移植等情景中，选择其一进行分析，通过比较隐患发生与否两种结果，体现出隐患对灾害程度的淹没范围加大、淹没水深增加、淹没历时加长等放大效应。

洪水改道及漫溢影响分析：①针对跨沟道路、桥涵阻水壅水、直接坐落于溪沟上的房屋建筑等情形，还应注意壅水地点当地、上游两岸较低地点或者豁口处溢流，或者薄弱地点堤岸溃决，造成洪水改道或漫溢情况；针对这些情况，需要根据地势排查可能受影响的防御对象。②如果在跨沟道路、桥涵等旁侧存在防御对象，发生暴雨洪水时因道路、桥涵阻水壅水，明显抬高水位，致使洪水从沟道向旁侧直接快速漫溢加重灾害程度；对此，需要在名录备注中说明。

成果整理：严格按照《山洪灾害风险调查与重点隐患排查技术要求》《山洪灾害补充调查评价技术要求（风险隐患调查与影响分析）（试行）》（2023）对风险隐患要素及防治对象数据、断面数据、空间数据和照片等电子数据、文字报告、成果报表、电子成果组织形式和命名方式的相关规定，填写勾绘各类电子数据，填写对应规范标准要求表格，编制报告，成果须符合《山洪灾害调查与评价技术规范》（SL767-2018）《山洪灾害补充调查评价技术要求（风险隐患调查与影响分析）（试行）》（2023）《山洪灾害补充调查评价技术要求（风险隐患调查与影响分析）成果审核汇集要点（试行稿）》等规范标准要求，并达到自治区水利厅和水利部的入库和审核汇集要求。

（5）风险隐患评估与危险区信息修订

基于涉患防御对象名录表的相关内容，考虑风险隐患影响，分析风险隐患失事极端情况下的情景，并了解对风险隐患的现有防范情况；填写危险区风险隐患及防范措施表的相关信息；获取“小流域治理单元”的风险隐患数据，作为危险区防御图中山洪危险来源、山洪危害范围等信息。

山洪灾害风险隐患调查与影响分析工作以受山洪威胁的城镇、集镇、沿河村落、经济活动区、旅游景区等对象，调查分析流域内可能增加山洪灾害严重程度的跨沟道路或桥涵阻水、塘（堰）坝挡水、沟道和滩地人类活动占地、多支齐汇、干流顶托、低洼地积水、洪水改道或者漫流、临河滑坡体、泥石流等风险隐患因素和其灾害性影响。由于洪水在流域的上下游、干支流内运动变化，一个防治对象可能受到多个风险隐患要素影响，而同一个风险隐患要素也可能影响到多个防治对象。

建立山洪灾害风险隐患清单，针对每个防治对象说明存在的具体风险隐患。利用多支齐汇、干流顶托城集镇及村落调查分析成果，结合山洪灾害预警指标检验复核等，考虑防治对象存在的山洪灾害风险隐患因素和其影响严重程度，调整补充山洪灾害危险区清单，修订山洪灾害危险区临界雨量和预警指标。

1.2.1.2.4危险区预警指标确定、复核与站点关联

预警指标是山洪灾害预警的重要依据，自开展全国山洪灾害防治项目以来，各地进行了大量分析，获得了大量预警指标成果；预警指标主要包括雨量预警指标与水位预警指标2类，通常分为准备转移和立即转移两级。随着山洪灾害防治工作持续深入开展和实践，发展了流量预警指标，形成了多阶段、渐进式山洪预警模式。在实际应用过程中，也发现了预警指标存在不同程度的偏差，需要进行复核或修订。

此外，根据近年实践情况，山洪预警可分为广域预警和危险区现地预警两种尺度。广域预警基于气象信息或大范围雨水情监测信息实施，虽然精准度受限，但预警范围大，预见期较长，在区域警示性预警方面起到了重要作用。现地预警依靠当地与危险区关联的雨量站、水位站、视频站等多种监测设施的实时雨量、洪水水位和流动态势等信息进行预警，虽然范围小、预见期短，但精度高，能够较好地为应急避险等行动提供信息支撑。

在本次建设任务中，新增调查防御对象（危险区等）需要分析确定预警指标，以往偏差较大的防御对象需要对已有预警指标进行复核和修正，还应加强防御对象（危险区等）与监测站点和风险隐患关联关系的相关分析。

（1）预警指标分析

雨量预警指标分析：雨量预警指标分析包括预警时段确定、流域土壤含水量分析、临界流量计算、临界雨量推算、预警指标确定以及合理性分析等环节。预警时段指雨量预警指标中采用的典型降雨历时，是雨量预警指标的重要组成部分。受防御对象上游集雨面积大小、降雨强度、流域形状及其地形地貌、植被、土壤含水量等因素的影响，预警时段会发生变化。流域土壤含水量对流域产流有重要影响，是雨量预警的重要基础信息，主要用于净雨分析计算时考虑，并进而用于分析临界雨量阈值。根据危险区现状防洪能力评估成果，将其对应频率的流量作为推算临界雨量的临界流量。在确定预警时段、流域土壤含水量、临界流量的基础上，考虑流域土壤较干、一般以及较湿等情况，选用经验估计、降雨分析以及模型分析等方法，反向计算沿河村落、集镇、城镇等防御对象的临界雨量。对于危险区与控制性测站单站关联情况，可以将临界雨量作为与其关联的危险区的预警指标；对于测站多站关联情况，应以临界雨量值为基础，通过算术平均、泰森多边形等方法，折算得到多站关联区域的面雨量，同时考虑所在区域危险区的现状防洪能力情况，综合确定雨量值，作为该区域的预警指标值。

水位预警指标：①单一沟道情况，危险区上游具有可用水位监测信息时，基于水位-流量关系，根据预警对象控制断面成灾水位，通过上下游相应水位法、成灾水位法、运动波、动力波等洪水演进方法，推算上游可用水位站的相应水位，作为水位预警指标对下游危险区进行预警。②多支流汇流情况，当控制断面上游有多条沟道汇入且均有可用水位监测信息时，应基于各沟道水位信息，根据水位-流量关系，由监测预警系统实时计算各沟道流量，并推算演进至下游危险区控制断面处的流量，根据控制断面水位-流量关系，判断是否达到或超过成灾水位，进而确定是否预警和预警等级。③山洪从上游水位站演进至下游危险区等防御对象的时间不应小于30分钟。

流量预警指标：①对于流域面积较大的沿河村落、城镇与集镇等，如果有对雨水情较为完善的山洪监测预警平台，且所在河段较为稳定，河道冲淤不明显，控制断面的水位-流量关系相对稳定，可以采用洪水流量作为预警指标，对其下游附近的危险区进行临近预警。②根据实测雨量或者预报雨量等，考虑土壤含水量的动态变化，基于典型的降雨、产流、汇流、演进等环节，通过山洪监测预警平台模型滚动计算控制断面处的流量，将该流量与临界流量进行比较，根据比较结果判断是否发布山洪预警以及预警等级，形成实时、滚动的提示性预测预警。③滚动预警常用时间间隔为1h、3h和6h，各地可根据实际情况选择滚动时间间隔。

合理性分析：对于新增调查的防御对象（危险区等）预警指标，可采用以下方法进行合理性分析。1）实际资料对比法：与当地山洪灾害事件实际资料对比分析；2）多方法结果对比法：将各种方法的计算结果进行对比分析；3）系统相似分析法：通过流域大小、气候条件、地形地貌、植被覆盖、土壤类型、行洪能力等因素相近或相同的系统比较，分析预警指标成果合理性。

（2）预警指标复核

雨量预警指标复核主要是运用近年（前期调查评价年度之后，下同）发生灾害事件或发出预警事件的雨洪资料，分析实际预警效果，复核预警指标，主要包括控制断面设置复核、水位-流量关系复核、设计暴雨洪水计算方法适用性及相应参数合理性分析和临界雨量及预警指标复核等步骤。水位预警指标可运用近年发生的成灾洪水或较大洪水资料进行复核。

（3）危险区-监测站点关联

雨量站关联：考虑到部分流域雨量测站较少，甚至没有雨量站的实际情况，雨量站关联基本原则为：①流域内雨量站、流域周边雨量站都可以关联；②以小流域治理单元为单位，考虑每个危险区/危险区片在监测站网的位置，对危险区现状测站关联方案的合理性进行分析，优化调整监测站网，确保每个危险区/危险区片都有监测站进行关联。

水位站关联：对于采用水位预警的防御对象，山洪（重现期在5～20年一遇之间的中洪水）从上游关联水位站演进至下游预警对象的时间不应小于30分钟。基于洪水上涨趋势预警的防御对象，水位站实时水位上涨至预警水位时间和洪水演进时间之和不应小于30分钟。如有外洪影响的，还应当与外洪流量或者水位监测站点进行关联。

隐患预警关联：①通过共享、新建或者拟建全天候视频监测设备，对重点隐患加强监管，并将监测设备与危险区/危险区片进行关联；在强天气过程期间，对隐患处的洪水水位以及固体物源、堵塞情况、壅水溃决等可能态势进行实时监测和研判，决定是否对危险区/危险区片发出预警，该预警可直接支撑当地的准备转移、立即转移等应对措施决策。②重点隐患的监测信息，应当纳入基层山洪灾害监测预警平台中，在强天气过程期间，对隐患处的洪水水位以及固体物源、堵塞情况、壅水溃决等可能态势加强监测与研判，及时发出预警。③若目前暂时不具备前述①、②两个条件，则汛期应当落实专人，加强对重点隐患的巡查；在强天气过程期间，更应全程盯防，一旦发现险情，及时上报，并火速采取立即转移等应对措施。 

成果要求：填写危险区关联站点与预警指标表、危险区风险隐患及防范措施表；采集危险区与雨量站、水位站以及隐患的关联信息，作为危险区防御图中的山洪灾害防御设施信息。

1.2.1.2.5危险区信息集成

山洪防御基础地理数据整理：对比分析防御对象初核、危险区调查以及风险隐患排查成果，对危险区空间数据及属性信息进行整理；危险区及其相关空间数据，包括危险区分布数据、预警关联测站、转移路线、临时安置点、典型频率洪水淹没范围、风险隐患等信息的数据；检查各类空间数据坐标系与投影系是否符合要求，属性字段是否完整，是否做到了应填尽填，内容是否合乎逻辑。

危险区基本信息表编制：结合危险区空间数据及属性信息整理成果，检查完善危险区基本信息表所有内容，即危险区基本信息表、入户详查信息、关联站点与预警指标、风险隐患及防范措施。检查危险区基本信息表内容与危险区空间数据和属性信息一致性。填写完成“危险区基本信息表”“危险区关联站点与预警指标表”、“危险区入户详查表”“危险区风险隐患及防范措施表”。

危险区防御图绘制：山洪灾害防御图是基层组织及群众掌握当地山洪危险来源、预判山洪风险、明晰转移避险路线的基础性图件。绘制危险区防御图时，可参考国家山洪灾害小流域划分成果，采用地理信息技术，以危险区为单位进行绘制，主图以危险区为主体，以鹰眼图形式体现危险区在流域中的地理位置，提供影响该危险区的山洪来源、潜在隐患、主要防御措施等信息。
1.2.1.2.6  L2级地理空间数据

L2级包括小流域重点区域的高分辨率数字高程模型（DEM）、高精度数字正射影像图（DOM），重点山洪沟道、沿河村落、重要城集镇、重要基础设施的空间分布数据，沿河村落、重要城集镇、重要基础设施所在沟道的典型断面数据，以及构建的重点区域精细数字化场景。依据山洪灾害防御对象的重要程度将其分为重点城集镇和非重点城集镇两类。不同防御对象采用不同分辨率和精度的L2级地理空间数据。本次72个小流域L2级数据底板建设是基于向自然资源厅申请精度和分辨率满足要求的“水利一张图”数据基础上建设，也可自行航拍采集，若采用航拍采集需满足L2级地理空间数据采集相关要求。
（1）基本要求

平面坐标系统采用CGCS2000国家大地坐标系，高程系统采用1985国家高程基准；平面控制测量联测不低于四等GNSS平面控制网，高程控制测量联测不低于五等卫星定位高程测量。DOM、DSM/DEM应测绘至河流两侧防灾对象的外侧。

（2）数据采集、分辨率及精度要求

①数据采集：包括高分辨率影像图采集及处理、高精度数字高程模型数据采集及处理、沿河重点区域三维数据采集及处理。

②DOM：采用从自然资源厅获取到的最高精度的DOM数据或自行采集，总体要求色彩反差适中，色调均匀，纹理清晰。

③DSM/DEM：a.对于重点城集镇，测绘范围为河流多年平均水位线两侧各外扩100～200m或测至重点城集镇边界外侧50m，网格尺寸1m，高程中误差低于1.5m；b.对于非重点城集镇区域，测绘范围为河流多年平均水位线两侧各外扩100～200m或测至乡镇边界外侧50m，网格尺寸优于5m，高程中误差低于3.5m。

④实景三维模型：a.对于重点城集镇区域，采用无人机进行倾斜摄影，地面分辨率优于5cm，三维建模网格尺寸优于0.5m，绝对定位精度优于1m，相对精度优于1m；b.对于非重点城集镇区域原则上只做三维地形拉伸，不做三维模型。

⑤河道断面测量：a.每个沿河村落、重点集镇、城镇和重要设施测量1个纵断面和2～3个横断面（其中标注居民区成灾水位的横断面为控制断面），如有多条支流汇入，每条支流应加测1个纵断面和2～3个横断面。b.沿河村落、重点集镇和重点城镇的上下游横断面间距一般100～300m左右。如无法避免桥梁、堰、陡坎和卡口等控制性建筑物，应增加测量控制性建筑物断面。横断面水上部分应测至历史最高洪水位0.5m～1.0m以上；对于漫滩大的河流可只测至洪水边；有堤防的河流应测至堤防背河侧的地面；无堤防而洪水漫溢至与河流平行的铁路公路围圩时则测至其外侧。c.纵断面测量一般沿沟（河）道深泓线（山谷线）布置，并向上下游断面外各延伸100m～200m。对于有水面的河道在测量河底高程的同时测量水面高程。对于有历史洪痕的河段需测洪痕点坐标和高程。

不同来源、不同分辨率的L2级DEM和L1级DEM要进行有效融合。

1.2.1.3成果整理与审核汇集

1.2.1.3.1 成果整理

与项目任务相对应，成果内容包括防治区面积与人口、小流域下垫面更新数据以及危险区核定成果3个方面，其中，小流域危险区核定工作内容较多，其成果又可以细分为防御对象基础信息更新成果、风险隐患调查与影响分析成果以及危险区信息集成成果3方面，而危险区信息集成成果包含危险区清单和危险区山洪灾害防御图等成果。成果形式为成果报表、电子数据、文字报告、危险区防御图，具体如下。

（1）成果报表

参照《山洪灾害风险调查与重点隐患技术要求》附录2成果表及填表说明，按照规范性、完整性、合理性的要求进行整理相关成果报表，包括但不限于：

A表：防治区与防御对象统计类表格，具体包括以下3个表格。

附表A-1 防治区面积和人口复核清单

附表A-2 山洪灾害防治村名录

附表A-3 山洪灾害防御对象名录

B表：针对危险区山洪风险调查工作成果的表格，包括危险区基本信息、站点关联、入户详查、风险隐患等方面，具体包括以下4个表格。

附表B-1 危险区基本信息表

附表B-2 危险区关联站点与预警指标表

附表B-3 危险区入户详查表

附表B-4 危险区风险隐患及防范措施表

C表：针对重点隐患排查工作成果的表格，包括涉患防御对象名录，跨沟道路、桥涵、塘（堰）坝，沟滩占地以及干流顶托城集镇及村落调查分析等方面，具体包括以下4个表格。

附表C-1 涉患防御对象名录表

附表C-2 跨沟道路、桥涵、塘（堰）坝调查成果表

附表C-3 沟滩占地情况调查成果表

附表C-4 干流顶托城集镇及村落调查分析成果表

D表：针对防御对象和风险隐患各类测量成果的表格，具体包括规范表和成图表两类。

附表D-1 测量成果规范表

附表D-2 测量成果成图表

（2）电子数据

包括山洪防御基础地理数据、测量数据、多媒体数据三类，按照完整性、规范性、合理性的要求，对各类数据进行整理；各类数据简要说明如下，相关详细填写要求参见《山洪灾害风险调查与重点隐患排查技术要求》“附录3 山洪防御地理数据”和“附录5 现场测量与拍录要求”。

1）山洪防御基础地理数据

①防御对象（危险区）数据，数据边沿应当与遥感影像中该对象的轮廓重合；属性信息应包括危险区名称与代码（行政代码、企事业单位代码等）、河流名称与河流代码、所在小流域治理单元的名称与代码、人口、复核时间等。

②小流域治理单元变化数据，包括纠偏和补充后的沟道水系，发生变化的房屋建筑（区）、路基型线状交通路线、涉水构筑物、耕地、林地和草地等；属性信息应包括该数据对应对象的名称与代码、所在小流域治理单元的名称与代码、复核时间等。

③风险隐患要素数据，如跨沟道路、桥涵、塘（堰）坝、沟滩占地对象等；属性信息应包含名称、编号、河流名称与河流代码、所在小流域治理单元的名称与代码、复核时间等。

2）测量数据

①居民户宅基地高程点数据，基本信息应包括编号、危险区名称与代码、人口、高程、测量时间等。

②断面平面分布数据，基本信息应包括名称、编号、河流名称与河流代码信息、测量时间等。

③断面地形数据，包括A型断面、B型断面相关的规范表、成图表。

3）多媒体数据

①照片：针对每一个危险区/危险区片、跨沟道路和桥涵、沟滩占地等对象提供反映全貌的照片。

②短视频：针对每一个危险区/危险区片、风险隐患对象，至少提供1个短视频，持续时间20—30秒，环视对象本身及周边环境。

（3）文字报告

编制省级山洪灾害风险调查与重点隐患排查成果的文字报告，组成形式为“主报告+附件”，主报告以“政区代码+年份”进行编号，该年度每个小流域治理单元相关内容撰写一个报告作为主报告的附件。主报告及附件报告编写大纲参见《山洪灾害风险调查与重点隐患排查技术要求》“附件4报告编写参考大纲”。

小流域报告编制任务表

	1
	编制小流域成果（报告、附表、附图）
	单位
	数量

	1.1
	广西壮族自治区山洪灾害风险调查与重点隐患排查成果报告（附表、附图）
	项
	2

	1.2
	小流域治理单元山洪灾害风险调查与重点隐患排查成果报告（附表、附图）
	项
	72


（4）危险区防御图

以危险区/危险区片为单位进行编制，文件格式为*.PDF。

1.2.1.3.2 审核汇集

根据《山洪灾害风险调查与重点隐患排查技术要求》《山洪灾害风险隐患调查与影响分析成果-审汇要求材料集（2025）》《山洪灾害调查评价审核汇集数据库表结构及标识符》（2015）《山洪灾害调查与评价技术规范（SL767-2018）》《全国山洪灾害补充调查评价成果审核汇集工作方案（2023）》等山洪灾害调查和分析评价现有技术标准，开展2026—2027年风险调查和重点隐患排查成果审核汇集工作。其中包括对防治区面积和人口复核、小流域下垫面数据更新及危险区核定成果开展初步核查填报、核准汇交等。成果按照自治区水利厅和水利部要求修改及上报，并达到入库和通过水利部审核汇集的要求。
（1）核查填报

组织实地核查：组织专业技术力量，以县为单位，对辖区内所有行政村（或自然村）填报的村庄类型、人口、面积等基础数据进行现场抽样核查与实地对照验证，确保数据真实反映现状。

开展联合审查：组织开展数据联合审查，重点审查防治区划分与地方实际情况的吻合度、村庄分类的合理性以及数据之间的逻辑一致性，确保数据标准统一、无重复和遗漏。

形成县级核查成果表：以县为单位，在完成核查与审查后，编制包含数据核查过程、方法、结果及问题说明的县级复核成果报告，连同最终确认的数据汇总形成自治区成果。

（2）核准汇交
全区数据整合与校验：对全区各县数据进行汇总校验，重点核查跨县域的数据衔接性与逻辑一致性，确保防治区划分在全区范围内连续完整，数据成果规范、完整、合理。

质量抽检与验收：组织专家对各县数据进行质量抽检和全面验收，确保数据质量。

建立省级数据库：整合全区数据，建立统一的山洪灾害防治区基础信息数据库，完成自治区级成果备案；并将审核通过的数据提交水利部。

1.2.2 监测预报预警平台数智化提升

1.2.2.1 数据治理及集成应用

（1）数据治理

充分应用已有山洪灾害防治各类数据资源，并结合风险调查和重点隐患排查成果，更新山洪灾害防御算据基础，开展风险调查和重点隐患排查成果、雨水情监测预报等数据治理，包括数据整合、标准化、关联融合、安全存储管理等，并集成应用至山洪灾害监测预报预警平台。开展全方位数据治理，形成标准统一、关联可靠的“数据基底”，对小流域下垫面条件、监测站点、24小时降雨预报和临近预报降雨数据等进行整合清洗，建立统一的数据标准与编码体系，并构建分级分类的数据存储与管理体系。把经济社会特征、雨水情监测、风险调查和重点隐患排查数据、水文水力学模型参数等数据集成应用至山洪灾害监测预报预警平台，推动数据共享与智能应用，赋能预警平台精准决策，通过数据服务平台，将治理后的数据产品化服务于山洪灾害监测预报预警平台。

（2）集成应用

数据集成主要是以广西水旱灾害防御平台现有数据库为基础，通过数据清洗、数据治理等方式，将本项目的数据分别储存至各个数据库，实现多源化、多类型的数据集成，无论数据的来源、数据的类型，通过数据集成，系统间都能实现数据和信息的共享。数据集成的实现，依赖的基础是数据应用平台。应用程序只要构建在某种数据应用平台之上，就可以遵从某种数据交换的标准和规范，在底层数据层面达成共享和集成。数据集成的方式采用数据复制、数据聚合和数据接口集成等。包括防御基础数据、调查评价成果、城集镇调查评价成果、山洪灾害风险隐患调查成果、水文水力学模型参数等集成。

1.2.2.2算法优化升级

1.2.2.2.1小流域预演模型构建

在2024-2025年已建立好的任意区域淹没范围与水深分析通用模型的基础上，对拟开展危险区核定的72个小流域治理单元，构建小流域山洪淹没分析模型。
通过对72个小流域的基础资料收集标准化整理，地形河网数据提取，设计暴雨和设计洪水计算，小流域淹没范围分析，横断面布设和纵断面布设分析，及空间数据进行整理分析，构建72个小流域模型，确定其模型参数及取值范围，并根据实际数据或模拟数据对模型进行验证评估，根据验证结果对模型进行优化调整，同时将构建的72个小流域水深淹没模型集成到模型平台，可以供其他系统调用使用，为流域防洪防治提供模型支撑。

主要包括：

基础资料整理：包括72个小流域基础资料标准化整理（地形数据、水文数据、水利工程数据、调查评价数据、其他辅助数据、标准化入库），小流域的地形河网数据提取（水系刻画（河道矫正）处理、填洼处理、流向矩阵生成、集水面积矩阵生成、水流线分级、河网提取、子流域提取、河网特征值计算）等内容。

小流域要素分析：包括72个小流域的关键要素分析（针对本次进行风险隐患调查影响分析和沟道断面补充测量的72个小流域进行关联要素分析，主要对流域内的水文站、雨量站、水利工程、山洪危险区及隐患点、山洪沟治理情况等进行分析和梳理，为小流域淹没分析计算提供数据支撑）和设计暴雨洪水计算（设计暴雨计算分析、设计洪水计算分析）等内容。

小流域的空间地理分析：包括72个小流域的淹没区域边界划定、横断面布设、纵断面分析。

72个小流域模型构建：包括根据已经建设的典型模型和小流域基础数据，对72个小流域独立建模，主要包括河流拓扑关系构建、断面构建和边界条件建设。根据小流域内水文站实测资料、流域已有研究分析成果结合实际河道情况进行参数分析选定，主要是针对的河道糙率参数率定及调试，结合5～10场实测洪水数据开展系统性率定。采用天然河道恒定非均匀流方法，按照忽略水头损失的伯努利方程式由起算断面向上游推算，通过迭代依次求解上断面水位，进而得到水面线。

淹没分析计算：包括淹没区域分析，针对72个小流域分别计算5年一遇、10年一遇、20年一遇、50年一遇、100年一遇等不同频率的洪水过程计算的水面线成果，结合小流域高精度地形数据，利用简化版淹没水深模型进行流域淹没区域分析，划定小流域不同频率的洪水淹没范围。淹没影响分析，基于不同频率淹没范围数据，结合人口分布、房屋及居民地分布、耕地面积、社会经济数据以及沿河危险区、村落集镇、重点单位、工贸企业、道路桥梁、水利工程、学校、医院等重点防治对象的基础信息数据，利用洪水影响分析模型、淹没损失分析评估模型，进行72个小流域不同频率的淹没影响分析计算。
成果输出：建模文档主要是小流域淹没水深模型建设过程文档，内容主要包括：相关数据搜集整理、小流域特征分析、小流域拓扑关系构建、断面构建以及边界条件确立，模型建设过程，模型参数设置及率定，模型产出结果分析评估、模型调整优化、模型场景应用等。模型成果主要是通过对72个小流域的基础资料、空间数据进行整理分析，构建72个小流域模型，确定其模型参数及取值范围，并根据实际数据或模拟数据对模型进行验证评估，根据验证结果对模型进行优化调整，同时将构建的72个小流域水深淹没模型集成到模型平台。图表展示及风险分析主要是根据对重点小流域的数据搜集整理和水深淹没模型计算，在系统中生成72个小流域各自的淹没风险图，可叠加5年一遇、10年一遇、20年一遇、50年一遇、100年一遇的洪水频率风险图进行展示，并基于不同洪水频率下的淹没范围进行风险分析。
成果验证及模型调试：简化洪水淹没范围与水深分析模型的计算成果验证，是基于历史洪痕的数据，对重点小流域简化淹没水深模型计算成果进行验证。主要包括洪痕数据整理、小流域历史洪痕数据关联、基于洪痕的合理性验证、模型调试等内容。

1.2.2.2.2小流域预警阈值动态调整

依据《水利部办公厅关于印发2026年度山洪灾害防治项目建设工作要求的通知》（办防〔2025〕202号）和《山洪灾害动态预警指标分析技术要求（试行）》，在前期已经建立的预报预警、监测预警、现地预警多阶段递进式动态预警体系基础上，按照科学合理、易于操作的原则，改进预警阈值动态调整分析方法，开展预警阈值动态调整应用。本次对开展危险区核定的72个小流域治理单元的1146个危险区开展预警阈值动态调整应用评估工作。

通过充分应用自治区山洪灾害监测预报预警平台和小流域暴雨洪水分析模型，利用水文气象部门的预报降雨、实时监测降雨过程数据等，按照一定时间间隔（如10分钟等），滚动分析预报典型断面的流量（包括洪水重现期）和水位等，与不同等级的水位、流量（或洪水重现期）预警指标进行对比分析，及时发布相应等级的预警信息或预警指令。

依据《关于印发山洪灾害预警指标检验复核技术要求（试行）的通知》（办汛一〔2016〕34号），利用近一些年发生的较大洪水资料，持续开展了预警指标检验复核工作。预警指标动态调整应用应在现有预警指标分析和检验复核成果基础上开展，以确保既有的静态预警指标科学性和可靠性。

预警指标动态调整应用需与现有预警指标在该平台同步运行至少一个汛期。运行期间，利用近期发生的较大洪水和山洪灾害事件资料，评估采用动态预警指标后的预警精准度和预见期延长能力，以及动态预警指标分析软件模块的稳定性和预警指标的合理性。如动态预警精准度有较大提升且动态预警指标分析软件模块稳定可靠，可逐步以动态预警指标替代现有预警指标；如预警精准度未能明显提升，应进一步论证预警指标调整分析方法的适用性，可补充采用简化分析法进行预警指标动态调整；进一步完善动态预警指标分析软件模块，该软件模块应具备预警指标分析过程数据查询与展示功能。

乡（镇）、村山洪灾害防御预案宜选择较湿、一般、较干等典型土壤含水量状态下的雨量和典型断面的水位预警指标，作为依托基层群测群防体系进行山洪灾害现地预警的依据。

利用汛期发生的较大洪水（洪水重现期一般不低于20年）和山洪灾害事件资料，及时总结评估动态预警指标的预警效果，调整动态预警指标的阈值，优化改进调整方法。主要包括资料收集整理、精准度评估、预见期评估、稳定性评估等。

2.采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
小流域山洪灾害“四预”能力建设须满足《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》《中国共产党广西壮族自治区委员会关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》《国家水网建设规划纲要》（配套 “十五五” 实施方案）《省级山洪灾害监测预报预警平台建设技术要求（2023年修订版）》《水利部办公厅关于印发2026年度山洪灾害防治项目建设工作要求的通知》（办防〔2025〕202号）《全国山洪灾害防治总体方案（2026—2030年）》等文件要求。中标人提供的建设成果服务必须满足招标文件要求，服务质量符合中华人民共和国国家标准和行业标准、相关技术要求：

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》；
《国家水网建设规划纲要》（配套 “十五五” 实施方案）；

《全国山洪灾害防治总体方案（2026-2030年）》（2025年）；
《水利部办公厅关于印发2026年度山洪灾害防治项目建设工作要求的通知》（办防〔2025〕202号）；

《水利部关于印发〈关于加强山洪灾害防御工作的指导意见〉的通知》（水防〔2022〕97号）；

《国务院办公厅关于印发国家政务信息化项目建设管理办法的通知》（国办发〔2019〕57号）；

《省级山洪灾害监测预报预警平台建设技术要求（2023年修订版）》；

《基础数据库表结构及标识符》（SZY301-2013）；

《多媒体数据库表结构及标识符》（SZY305-2013）；

《监测数据库表结构及标识符》（SZY302-2013）；

《空间数据库表结构及标识符》（SZY304-2013）；

《省级山洪灾害监测预报预警平台建设技术要求（2023年修订版）》；

《山洪灾害调查与评价技术规范》（SL767-2018）；

《山洪灾害调查评价数据库表结构及标识符标准》（全国山洪灾害项目组，2015）；

《山洪灾害调查技术要求》（2014）；

《山洪灾害分析评价要求》（2014）；

《山洪灾害分析评价方法指南》（2015）；

《山洪灾害预警指标检验复核技术要求（试行）》（2016年）；

《山洪灾害补充调查评价技术要求（风险隐患调查与影响分析）（试行）》（2023）；

《山洪灾害危险区动态管理清单编制指南》（2021）；

《水利对象基础数据库表结构及标识符》（SL/T809-2021）；

《防洪工程数据库表结构及标识符》（NFCS01-2017）；

《实时雨水情数据库表结构与标识符》（SL323-2011）；

《广西小型水库雨水情测报和大坝安全监测数据库表结构和标识符规定》；

《水利部数字孪生平台水利专业模型输入输出数据结构规范（试行）》（2024）；

《水利部数字孪生平台水利专业模型封装技术要求（试行）》（2024）；

《数字孪生流域数据底板地理空间数据规范（试行）》（2022）；

《山洪灾害动态预警指标分析技术要求（试行）》（2021）；
《山洪灾害风险调查与重点隐患排查技术要求（初稿）》（2025年12月）；
《山洪灾害预警指标动态调整应用工作指南（初稿）》（2025年12月）；
《多源数据融合面雨量分析技术要求（初稿）》（2025年12月）；
《数字孪生流域数据底板地理空间数据规范（试行）》（2022）；

《关于印发山洪灾害群测群防体系建设指导意见的通知》（办汛一〔2015〕13号）。

3.采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

3.1基础数据质量控制

在梳理集成基础资料过程中，要满足数据的完整性、一致性和规范性；对收集到的数据进行严格的核查与校验，包括数据的准确性、合理性、完整性，对于存疑或错误的数据及时修正或补充；统一数据的标准和规范，确保不同来源的数据在格式、精度等方面保持一致。

3.2项目过程检查

按照《山洪灾害风险调查与重点隐患排查技术要求》《山洪灾害风险隐患调查与影响分析成果-审汇要求材料集》（2025年）《山洪灾害补充调查评价技术要求（风险隐患调查与影响分析）（试行）》（2023）《山洪灾害调查与评价技术规范》（SL767-2018）《省级山洪灾害监测预报预警平台建设技术要求（2023年修订版）》等技术规范要求开展小流域山洪灾害“四预”能力建设工作，确保质量和进度，定期向招标方报告有关情况。

3.3成果要求

（1）河道断面测量

平面控制测量坐标系应采用国家大地坐标系CGCS2000，高程控制测量应按照1985国家高程基准起算；分析评价对象应进行河道断面测量，上下游横断面间距一般在100～300米左右，同一组宜为三个横断面，一个纵断面，其中标注居民区成灾水位的横断面为控制断面，其高程控制测量应采用同一高程系统；如有多条支流汇入，每条支流应加测1个纵断面和2～3个横断面。如无法避免桥梁、堰、陡坎和卡口等控制性建筑物，应增加测量控制性建筑物断面。横断面水上部分应测至历史最高洪水位0.5m～1.0m以上；对于漫滩大的河流可只测至洪水边；有堤防的河流应测至堤防背河侧的地面；无堤防而洪水漫溢至与河流平行的铁路公路围圩时则测至其外侧。纵断面测量一般沿沟（河）道深泓线（山谷线）布置，并向上下游断面外各延伸100m～200m。对于有水面的河道在测量河底高程的同时测量水面高程。具体应满足《山洪灾害调查与评价技术规范》（SL767-2018）《河流流量测验规范》（GB/T 50179—2015）《水工建筑物与堰槽测流规范》（SL537-2011）等规范。

（2）重点城集镇地形测量精度要求

地形图比例尺应为1:2000或更高，应以近期分辨率优于1 m的遥感影像为底图；地形图测量可参照《洪水风险图编制导则》（SL483-2017）；对重要乡（镇）进行现场查勘，补充测量必要的沟渠、道路等线状物的断面、高程点。
（3）L2级地理空间数据精度要求

1）基本要求

平面坐标系统采用CGCS2000国家大地坐标系，高程系统采用1985国家高程基准；平面控制测量采用四等GNSS平面控制网，高程控制测量采用五等卫星定位高程测量。DOM、DSM/DEM应测绘至河流两侧防灾对象的外侧。

2）分辨率及精度要求

DOM：采用从自然资源厅获取到的最高精度的DOM数据，总体要求色彩反差适中，色调均匀，纹理清晰。

DSM/DEM：①对于重点城集镇，测绘范围为河流多年平均水位线两侧各外扩100～200m或测至重点城集镇边界外侧50m，网格尺寸1m，高程中误差低于1.5m；②对于非重点城集镇区域，测绘范围为河流多年平均水位线两侧各外扩100～200m或测至乡镇边界外侧50m，网格尺寸优于5m，高程中误差低于3.5m。

3）实景三维模型：①对于重点城集镇区域，采用无人机进行倾斜摄影，地面分辨率优于5cm，三维建模网格尺寸优于0.5m，绝对定位精度优于1m，相对精度优于1m；②对于非重点城集镇区域原则上只做三维地形拉伸，不做三维模型。

（4）成果审核汇集

对本项目的新增防治对象（重点城集镇、新增危险区、旅游景区和沿河村落）调查评价成果、小流域治理单元危险区核定成果开展审核汇集工作，为保障调查评价成果的科学性、客观性、完整性，全面加强质量控制工作，运用质检软件系统中的质检功能和人工审核相结合，对调查评价成果开展质检与核查、汇交、审核、汇集。成果须满足《山洪灾害风险调查与重点隐患排查技术要求》《山洪灾害风险隐患调查与影响分析成果-审汇要求材料集》（2025年）《山洪灾害补充调查评价技术要求（风险隐患调查与影响分析）（试行）》（2023）、《全国山洪灾害补充调查评价成果审核汇集工作方案》（2023）等山洪灾害调查分析评价（风险隐患调查与影响分析）现有技术标准，满足水利部山洪灾害调查评价成果和风险隐患调查影响分析成果入库要求。
（5）算法模型成果要求

1）小流域山洪淹没分析模型

小流域山洪淹没分析模型具备快速评估洪水淹没范围和水深情况的能力。通过输入洪水水位、地形地貌等数据，能够模拟洪水在流域内的流动过程，并计算出洪水淹没的范围和水深情况。这对于制定防洪措施、指导抢险救灾等工作具有重要意义。同时，该模型还要能够简化计算过程，提高计算效率，为决策者提供及时、准确的信息支持。

小流域预警阈值动态调整

建立山洪灾害预警指标动态调整应用效果评估机制，持续检验率定动态预警指标，优化改进预警指标调整分析方法，72个重点小流域内危险区预警指标进行复核及动态调整。

3.4其他要求

（1）质量要求

数据准确性：中标人须确保采集的数据准确无误，包括流域的地形地貌、水文气象等各方面的信息。

模型精度：需要构建高精度模型，以确保能够真实反映物理流域的实际情况。包括模型的几何结构、物理参数和动态行为等方面。

（2）安全要求

网络安全：中标人在项目实施过程中必须遵守网络安全有关法律法规，明确本项目网络安全管理部门和负责人，以防止数据泄露或遭受恶意攻击。

数据安全：中标人须确保数据安全，包括数据的备份、恢复和灾难恢复计划等方面。同时，要对数据进行分类分级管理，确保敏感数据得到重点保护。

物理安全：对于系统的物理设施，如服务器、传感器等，中标人须按照采购人要求配合采取必要的物理安全措施。

供应链安全：中标人在项目实施过程中应建立软件资产及知识产权安全管理制度和软件供应链安全体系，选型和设计符合安全需求的技术架构，建立安全编码规范并开展安全测试验证，应选用不含安全漏洞（中危以上级别）的、不存在许可证授权冲突的、可替代性高的开源组件和开源代码，平台、模型开发成果不得含有非法信息、恶意代码、后门，明确安全漏洞风险的防范、响应和处理要求和流程，定期对系统进行安全检查并及时更新安全漏洞库等；中标人须按采购人要求尽到保密义务。
（3）技术规格要求

互操作性：物理对象和数字空间需要能够双向映射、动态交互和实时连接。具备高度的互操作性，能够与其他系统进行无缝集成和数据共享。

可扩展性：要具备集成、添加和替换数字模型的能力，以应对未来可能的变化和扩展需求。

实时性：要能够实时反映物理流域的实际状态，包括水量、流速等关键参数的实时监测和预警。

4.分项服务技术要求
分项服务技术要求是对上述部分工作内容及要求的细化，若分项服务技术要求未列出详细要求的以上述工作内容及要求为准。

投标人根据所投分标的分项采购清单进行报价，但清单中的实施数量为预估值，最终按中标单价和实际实施数量进行结算。投标人自行考虑实际实施数量的偏差风险，中标后不得以实施数量大于或小于预估值为由拒绝履行合同，否则视为中标人违约并承担违约责任。
	序号
	分项服务名称
	单位
	数量
	技术要求

	1
	风险调查和重点隐患排查
	
	
	

	1.1
	小流域下垫面数据更新
	
	
	

	1.1.1
	小流域单元复核与更新
	项
	1648
	在2021-2023年全国山洪灾害调查评价数据基础上，2026-2027年对全部小流域治理单元开展下垫面数据更新。以小流域治理单元为单位，在共享应用行业部门或单位已有成果基础上，采用高分卫星遥感影像等信息采集手段，获取山洪灾害防治区新近遥感影像和地形等数据，复核更新山丘区小流域河网、土地利用及植被类型等下垫面数据，形成相应的成果数据，为当地山洪灾害防御工作适应变化情况提供支撑。

	1.2
	防治区面积和人口复核
	
	
	

	1.2.1
	防治区面积复核
	项
	1648
	针对1648个小流域，以小流域治理单元作为本行政区内的山洪灾害防治区范围，统计辖区内相应小流域治理单元面积，汇总所有小流域治理单元面积，形成本行政区的山洪灾害防治区面积。复核面积时，一般将防治村所在沟道最下游的危险区位置作为集水区出口，进而确定对应的产汇流范围，该范围的面积作为小流域治理单元的防治区面积。

	1.2.2
	防治区人口复核与更新
	项
	1648
	针对1648个小流域，对核实为山洪灾害防治村的防御对象，通过资料调阅、基层核实等方式，按确定的受山洪威胁单元的范围，统计形成每个防治村行政区划内的总人数、总户数、总房屋数、危险区个数、危险区人口、危险区户数、危险区房屋数等基础数据；复核人口时，是对防治区内受山洪威胁的人口数量进行复核。在此基础上，汇总统计自治区范围内的防治区面积和区内防治村的人口数量，形成清单。

	1.3
	危险区核定
	
	
	

	1.3.1
	小流域下垫面数据更新
	
	
	

	1.3.1.1
	小流域单元复核与更新
	
	
	

	1.3.1.1.1
	小流域治理单元划分复核
	项
	72
	考虑行政管理、集水面积、拓扑关系、就近原则等因素，进一步分析72个小流域治理单元划分的合理性，并进行优化；对小流域治理单元进行命名和统一编码，作为小流域治理单元的基础信息。

	1.3.1.1.2
	河网信息复核与补充
	项
	72
	针对72个小流域开展以下工作：（1）对缺少沟道信息的防御对象及风险隐患，补充勾绘沟道，并添加沟道名称、代码以及河床质字段，填写相关信息；（2）对空间位置有较大变化或新发现的防御对象进行上游区域集水面积更新；（3）补充河床质信息。

	1.3.1.1.3
	地类与植被信息复核
	项
	72
	针对72个小流域，基于2013-2015年基础数据中的土地利用和植被类型图层，更新包括房屋建筑（区）、路基型线状交通路线、涉水构筑物、耕地、林地和草地等新增重点地类和对象，属性信息增加名称、编号、类型和状态信息等字段。

	1.3.2
	防治区面积和人口复核
	
	
	

	1.3.2.1
	防治区面积复核
	项
	72
	针对72个小流域，以小流域治理单元作为本行政区内的山洪灾害防治区范围，统计辖区内相应小流域治理单元面积，汇总所有小流域治理单元面积，形成本行政区的山洪灾害防治区面积。

	1.3.2.2
	防治区人口复核与更新
	
	
	

	1.3.2.2.1
	防治村确定
	项
	72
	以小流域治理单元为单位，针对72个小流域，依据村落所处地理位置、历史山洪灾害情况、现状防洪能力、雨洪特征等因素，逐个行政村（或自然村）核对，确定是否属于山洪灾害防治村，以及是行政村（A型村）还是自然村（B型村）。

	1.3.2.2.2
	防治村信息完善
	项
	72
	针对72个小流域，通过资料调阅、基层核实、现场调查等方式，按前一步确定的受山洪威胁单元的范围，统计形成每个防治村行政区划内的总人数、总户数、总房屋数、危险区个数、危险区人口、危险区户数、危险区房屋数等基础数据。

	1.3.2.3
	防御对象信息更新
	
	
	

	1.3.2.3.1
	防治村名录核对
	项
	72
	针对72个小流域，与当地相关责任人核对已有防治村名录，重点是区分行政村（A型村）及自然村（B型村），以及其行政隶属对应关系，补充和修订人口、户数等关键信息。

	1.3.2.3.2
	其他防御对象核对
	项
	72
	针对72个小流域，与当地相关责任人核对受山洪灾害威胁的城镇、集镇、村落、景区、事业、企业、厂矿以及其他对象的信息。

	1.3.2.3.3
	危险区名录复核与更新
	项
	72
	1.以小流域治理单元为单位，对72个小流域，基于已有山洪灾害调查评价成果中已有危险区信息，编制流域单元的危险区初步清单，检查居民户、人口数量、转移路线和临时安置点、居民户宅基地高程以及上游沟道与集水区面积等数据。
2.与当地相关责任人核对及修正危险区信息。内容包括：（1）细化城镇、集镇、村落与企事业单位等具体防御对象中受山洪灾害威胁区域；（2）将准备工作阶段的危险区片核实和划分为与责任人对应的危险区；（3）核对并修正居民户、人口数量等信息；（4）核对和修正转移路线和临时安置点；（5）确认控制断面的最佳位置。
3.危险区基础数据更新。在核对及修正的基础上，对危险区数据进行更新，具体包括：（1）填写“危险区基本信息表”的相关内容；（2）按照居民户尽量集中成片的原则，勾绘危险区图斑，如有必要，修正转移路线和临时安置点数据；（3）针对危险区风险调查与评估需求，对需要补充开展测绘的地点进一步优化。

	1.3.3
	山洪风险调查与评估
	
	
	

	1.3.3.1
	危险区调查评价
	
	
	

	1.3.3.1.1
	危险区外业调查
	
	
	

	1.3.3.1.1.1
	危险区范围初查
	项
	1116
	针对72个小流域内共1116个危险区，根据区域地形地貌、沟道分布、居民居住情况，现场查勘洪水痕迹，走访居民，调查历史最高洪水位，综合分析山洪灾害可能发生的类型、程度及影响范围，合理确定村落、城镇等防御对象易受山洪威胁的区域。

	1.3.3.1.1.2
	危险区人口-高程关系获取
	项
	1116
	在获取居民户宅基地高程测量成果的基础上，可以通过以下方法获取危险区人口-高程关系：
（1）在危险区范围内的每户院落内测量一个坐标点，居民区宅基地高程测量应以墙基角为准，获取高程信息，同时记录各户房屋的人口、临水、切坡等信息。
（2）根据沟道比降，将居民户宅基地高程统一换算到该危险区对应的控制断面上。
（3）根据各户人口和宅基地高程信息，结合河道测量成果，将宅基地高程换算到控制断面，统计得出该危险区的人口-高程关系。

	1.3.3.1.1.3
	其他特征信息调查
	
	
	

	1.3.3.1.1.3.1
	成灾水位
	项
	1116
	针对72个小流域内共1116个危险区，根据当地地形条件、沿河村落、集镇和城镇等防御对象位置与高程分布、历史洪水淹没情况等，结合现场调查，综合分析确定危险区的成灾水位，并在断面测量成果中标注。

	1.3.3.1.1.3.2
	转移路线
	项
	1116
	现场调查并设置1116个危险区的转移路线，在底图数据中进行确认、修订和标绘。

	1.3.3.1.1.3.3
	临时安置点
	项
	1116
	现场调查并设置1116个危险区的临时安置点，在底图数据中进行确认、修订和标绘。

	1.3.3.1.1.4
	外业测量
	
	
	

	1.3.3.1.1.4.1
	纵断面测量
	个
	1116
	对1116个危险区山洪灾害纵断面情况进行测量，纵断面测景宜沿沟（河）道深泓线（山谷线）布置，并向上下游断面外各延伸100-200m；宜测量河道纵向水面线。

	1.3.3.1.1.4.2
	横断面测量
	个
	3348
	对1116个危险区山洪灾害横断面情况进行测量，横断面水上部分应测至历史最高洪水位0.5~1.0m以上;对于漫滩大的河流可只测至洪水边：有堤防的河流应测至堤防背河侧的地面，无堤防而洪水漫溢至与河流平行的铁路公路围圩时，应测至其外侧。

	1.3.3.1.1.4.3
	居民户住房基高程测量
	户
	33480
	对沟道两侧居民户宅基高程适当进行补充测量。

	1.3.3.1.2
	设计暴雨洪水分析
	
	
	

	1.3.3.1.2.1
	设计暴雨分析
	项
	1116
	设计暴雨计算所涉及的小流域指防御对象控制断面以上或以其下游不远处为洪水出口的完整集水区域。计算1116个危险区设计暴雨，内容包括确定和分析小流域时段雨量、暴雨频率和暴雨时程分配3个方面。在暴雨洪水计算时，假定暴雨洪水同频率，根据指定频率，选择适合当地实际情况的小流域的设计暴雨洪水计算方法，暴雨洪水计算应采用2～3种方法计算。

	1.3.3.1.2.2
	危险区设计洪水计算
	项
	1116
	设计洪水分析中，假定暴雨与洪水同频率，基于设计暴雨成果，以沿河村落、集镇和城镇等防御对象附近的控制断面为计算断面，进行典型频率设计洪水的计算和分析，得到洪峰、上涨历时等洪水要素信息，再根据控制断面的水位-流量关系，将流量转化为相应水位。分析内容包括净雨分析、洪水频率确定、洪水要素确定等内容。若危险区受所在小流域治理单元的外洪影响，则应当考虑同频率外洪。叠加根据流域水文特性、下垫面特征和资料条件，通常采用2~3种方法进行计算。

	1.3.3.1.3
	典型频率洪水淹没范围与影响分析
	项
	1116
	（1）危险区范围分析。根据《山洪灾害调查与评价技术规范》（SL 767-2018），危险区范围为最高历史洪水位和100年一遇设计洪水位中的较高水位淹没范围以内的居民区域。如果进行可能最大暴雨（PMP）、可能最大洪水（PMF）计算，可采用其计算成果的淹没范围作为危险区，并勾绘得到相应的*.shp文件。
（2）典型频率洪水淹没范围分析。根据设计洪水洪峰及河道断面地形，采用水位-流量换算法，或者直接采用水动力方法，针对5、20、50、100年一遇4种典型频率，计算分析小洪水、中洪水、大洪水、特大洪水淹没范围，勾绘淹没范围边界线，获得相应的面状*.shp文件。
（3）洪水淹没影响分析。针对5、20、50、100年一遇4种典型频率洪水淹没范围，分析小洪水、中洪水、大洪水、特大洪水淹没对危险区人口和户数的影响。
（4）现状防洪能力与风险等级评估。现状防洪能力以成灾水位对应流量的频率表示。结合设计洪水成果，采用插值法等方法，分析沿河村落、集镇和城镇等危险区成灾水位对应洪峰流量的频率，并分析沿河道路、桥涵、沿河房屋地基等标志性地点的特征水位对应洪峰流量的频率，综合评价现状防洪能力。风险等级根据防洪能力分析结果划分为极高、高、中和低四个等级。

	1.3.3.2
	重点城集镇调查评价
	
	
	

	1.3.3.2.1
	危险区外业调查
	
	
	

	1.3.3.2.1.1
	危险区范围初查
	项
	33
	针对72个小流域内共33个重点城集镇，根据区域地形地貌、沟道分布、居民居住情况，现场查勘洪水痕迹，走访居民，调查历史最高洪水位，综合分析山洪灾害可能发生的类型、程度及影响范围，合理确定村落、城镇等防御对象易受山洪威胁的区域。

	1.3.3.2.1.2
	危险区人口-高程关系获取
	项
	33
	在获取居民户宅基地高程测量成果的基础上，可以通过以下方法获取危险区人口-高程关系：
（1）在危险区范围内的每户院落内测量一个坐标点，居民区宅基地高程测量应以墙基角为准，获取高程信息，同时记录各户房屋的人口、临水、切坡等信息。
（2）根据沟道比降，将居民户宅基地高程统一换算到该危险区对应的控制断面上。
（3）根据各户人口和宅基地高程信息，结合河道测量成果，将宅基地高程换算到控制断面，统计得出该危险区的人口-高程关系。

	1.3.3.2.1.3
	其他特征信息调查
	
	
	

	1.3.3.2.1.3.1
	成灾水位
	项
	33
	针对72个小流域内共33个重点城集镇，根据当地地形条件、沿河村落、集镇和城镇等防御对象位置与高程分布、历史洪水淹没情况等，结合现场调查，综合分析确定危险区的成灾水位，并在断面测量成果中标注。

	1.3.3.2.1.3.2
	转移路线
	项
	33
	现场调查并设置33个重点城集镇的转移路线，在底图数据中进行确认、修订和标绘。

	1.3.3.2.1.3.3
	临时安置点
	项
	33
	现场调查并设置33个重点城集镇的临时安置点，在底图数据中进行确认、修订和标绘。

	1.3.3.2.1.4
	外业测量
	
	
	

	1.3.3.2.1.4.1
	纵断面测量
	个
	78
	对新增的26个重点城集镇山洪灾害纵断面情况进行测量，纵断面测景宜沿沟（河）道深泓线（山谷线）布置，并向上下游断面外各延伸100-200m；宜测量河道纵向水面线。

	1.3.3.2.1.4.2
	横断面测量
	个
	234
	对新增的26个重点城集镇山洪灾害横断面情况进行测量，横断面水上部分应测至历史最高洪水位0.5~1.0m以上;对于漫滩大的河流可只测至洪水边：有堤防的河流应测至堤防背河侧的地面，无堤防而洪水漫溢至与河流平行的铁路公路围圩时，应测至其外侧。

	1.3.3.2.1.4.3
	居民户住房基高程测量
	户
	1300
	对沟道两侧居民户宅基高程适当进行补充测量。

	1.3.3.2.2
	设计暴雨洪水分析
	
	
	

	1.3.3.2.2.1
	设计暴雨分析
	项
	33
	设计暴雨计算所涉及的小流域指防御对象控制断面以上或以其下游不远处为洪水出口的完整集水区域。计算1116个危险区设计暴雨，内容包括确定和分析小流域时段雨量、暴雨频率和暴雨时程分配3个方面。在暴雨洪水计算时，假定暴雨洪水同频率，根据指定频率，选择适合当地实际情况的小流域的设计暴雨洪水计算方法，暴雨洪水计算应采用2～3种方法计算。

	1.3.3.2.2.2
	危险区设计洪水计算
	项
	33
	设计洪水分析中，假定暴雨与洪水同频率，基于设计暴雨成果，以沿河村落、集镇和城镇等防御对象附近的控制断面为计算断面，进行典型频率设计洪水的计算和分析，得到洪峰、上涨历时等洪水要素信息，再根据控制断面的水位-流量关系，将流量转化为相应水位。分析内容包括净雨分析、洪水频率确定、洪水要素确定等内容。若危险区受所在小流域治理单元的外洪影响，则应当考虑同频率外洪。根据流域水文特性、下垫面特征和资料条件，通常采用2~3种方法进行计算。

	1.3.3.2.3
	典型频率洪水淹没范围与影响分析
	项
	33
	（1）危险区范围分析。根据《山洪灾害调查与评价技术规范》（SL 767-2018），危险区范围为最高历史洪水位和100年一遇设计洪水位中的较高水位淹没范围以内的居民区域。如果进行可能最大暴雨（PMP）、可能最大洪水（PMF）计算，可采用其计算成果的淹没范围作为危险区，并勾绘得到相应的*.shp文件。
（2）典型频率洪水淹没范围分析。根据设计洪水洪峰及河道断面地形，采用水位-流量换算法，或者直接采用水动力方法，针对5、20、50、100年一遇4种典型频率，计算分析小洪水、中洪水、大洪水、特大洪水淹没范围，勾绘淹没范围边界线，获得相应的面状*.shp文件。
（3）洪水淹没影响分析。针对5、20、50、100年一遇4种典型频率洪水淹没范围，分析小洪水、中洪水、大洪水、特大洪水淹没对危险区人口和户数的影响。
（4）现状防洪能力与风险等级评估。现状防洪能力以成灾水位对应流量的频率表示。结合设计洪水成果，采用插值法等方法，分析沿河村落、集镇和城镇等危险区成灾水位对应洪峰流量的频率，并分析沿河道路、桥涵、沿河房屋地基等标志性地点的特征水位对应洪峰流量的频率，综合评价现状防洪能力。风险等级根据防洪能力分析结果划分为极高、高、中和低四个等级。

	1.3.4
	重点隐患排查与评估
	
	
	

	1.3.4.1
	前期准备
	
	
	

	1.3.4.1.1
	基础数据准备
	项
	72
	1.以小流域为调查单元，以沟道水系为纲线，充分运用山洪灾害调查评价成果中桥梁、路涵、塘堰坝、企事业单位、城集镇、沿河村落及其测量数据等相关信息，结合新近1-2年的遥感影像等资料，确定城集镇、沿河村落、重要经济活动区、旅游景区等保护对象，以及跨沟路段或桥涵、堰坝等的地理位置，套绘流域边界、沟道水系，形成工作底图。
2.收集当地植被覆盖、土地利用、地表土石分布情况等资料，深入了解当地孕灾环境，综合分析洪水期间上游地区树枝、流木、漂石、滚石、松散固体物等物质的来源、丰富程度与空间分布等信息。

	1.3.4.2
	隐患调查
	
	
	

	1.3.4.2.1
	跨沟道路、桥涵和塘（堰）坝调查
	
	
	

	1.3.4.2.1.1
	跨沟道路、桥涵和塘（堰）坝调查
	项
	1080
	对跨沟道路或桥涵、塘（堰）坝进行补充和更新调查，获取阻水面积比、阻水库容等信息，计算断面面积、阻水面积比；采用锥体法或断面法调查阻水库容。

	1.3.4.2.1.2
	跨沟道路、桥涵和塘(堰)坝横断面测量
	项
	5400
	河道断面测图比例为1:1000,上游横断面间距100~300mm。沿跨沟道路、桥涵、塘（堰）坝中心线测量河道断面，获取跨沟道路或桥涵结构、几何特征和泄洪建筑物几何参数。

	1.3.4.2.1.3
	跨沟道路、桥涵和塘(堰)坝纵断面测量
	项
	1080
	沿跨沟道路、桥涵、塘（堰）坝中心线测量河道断面，获取跨沟道路或桥涵结构、几何特征和泄洪建筑物几何参数。

	1.3.4.2.2
	沟滩占地情况调查
	项
	72
	内业外相结合，以沟道为纲线，调查沟道和滩地内工程、厂房等建设物占地情况，获得其所占沟道和滩地的断面面积占比；结合最新时相高分辨率遥感影像在工作底图上标注其位置和范围，填写占地类型、占用时间、占地范围内居民人数等信息。

	1.3.4.2.3
	多支齐汇和外洪顶托调查
	项
	15
	在调查基础上进行区域暴雨和多支流洪水关联分析。调查以内业为主，内外业相结合，充分运用小流域、水系拓扑关系及沿河村落调查成果，结合最新时相高分辨率遥感影像，查多支齐汇和干流顶托情况，分析对山洪预警的影响。

	1.3.4.2.4
	其他风险隐患类型调查
	项
	810
	根据防治对象与水系的位置关系，结合最新时相高分辨率遥感影像和现场查勘，对防治对象附近的沟道局地地貌、沟道河势以及流域物源等情况进行调查，并辅以定性分析。

	1.3.4.3
	风险隐患影响分析
	项
	870
	在补充调查基础上进行以下风险隐患影响分析：（1）分析跨沟道路或桥涵完全阻水情况下上游洪水淹没范围，以及可能因洪水改道对周边区域的影响；（2）分析跨沟道路、桥涵以及塘（堰）坝溃决洪水在下游的防治对象处的洪峰流量，并结合其他支沟洪水信息，分析确定洪水位和淹没范围；（3）针对阻水壅水点以上两岸较低地点溢流洪水或者堤岸漫溢溃决洪水，分析可能受影响的防治对象。

	1.3.5
	预警指标确定、复核与站点关联
	
	
	

	1.3.5.1
	预警指标分析
	项
	1149
	根据居民点沿沟道的位置分布，确定需进行预警和组织人员转移的洪水位，利用水力学公式计算相应的洪峰流量。结合小流域特征，利用分布式模型综合确定引发该量级洪水的可能降雨模式和特征值，获得不同频率降雨条件下的洪水过程，并借鉴国外经验，考虑累积降雨量、前期降雨量和实时降雨强度，确定综合预警指标和阈值。为适时发布预警、编制防御预案提供技术支撑。

	1.3.5.2
	预警指标复核
	项
	575
	1.雨量预警指标复核：运用近年（前期调查评价年度之后，下同）发生灾害事件或发出预警事件的雨洪资料，分析实际预警效果，复核预警指标，主要包括控制断面设置复核、水位-流量关系复核、设计暴雨洪水计算方法适用性及相应参数合理性分析和临界雨量及预警指标复核等步骤。
2.水位预警指标复核：运用近年发生的成灾洪水或较大洪水资料进行复核，与已有水位预警指标相比较，合理确定预警指标。

	1.3.5.3
	危险区-监测站点关联
	
	
	

	1.3.5.3.1
	监测站网关联情况调查
	项
	72
	以小流域为单元，调查72个小流域内危险区监测站网关联情况

	1.3.5.3.2
	危险区-监测站点关联分析
	项
	72
	在外业调查和内业预警指标分析、复核等基础上，开展危险区-监测站点关联分析，包括雨量站关联、水位站关联及隐患预警关联等。

	1.3.6
	危险区信息集成
	
	
	

	1.3.6.1
	危险区清单编制
	项
	1149
	对比分析防御对象初核、危险区调查以及风险隐患排查成果，对危险区空间数据及属性信息进行整理，包括危险区分布数据、预警关联测站、转移路线、临时安置点、典型频率洪水淹没范围、风险隐患等信息的数据。编制危险区基本信息表。

	1.3.6.2
	危险区防御图绘制
	项
	1149
	山洪灾害防御图是基层组织及群众掌握当地山洪危险来源、预判山洪风险、明晰转移避险路线的基础性图件。绘制危险区防御图时，可参考国家山洪灾害小流域划分成果，采用地理信息技术，以危险区为单位进行绘制，主图以危险区为主体，以鹰眼图形式体现危险区在流域中的地理位置，提供影响该危险区的山洪来源、潜在隐患、主要防御措施等信息。

	1.4
	编制小流域成果（报告、附表、附图)
	
	
	

	1.4.1
	主报告编制
	项
	2
	根据技术要求，编制山洪灾害风险调查和重点隐患排查报告，内容包括目标任务、山洪灾害防御基本概况、组织实施、技术方法、工作成果、防御对策建议及相关附表和附图。

	1.4.2
	附件报告编制
	项
	72
	根据技术要求，编制山洪灾害风险调查与重点隐患排查成果报告，内容包括小流域治理单元概况、前期准备、对接初核情况、现场调查工作、山洪灾害分析评价与隐患评估、危险区信息集成、成果与建议和附图、附表。

	2
	监测预报预警平台数智化提升
	
	
	

	2.1
	数据治理及集成应用
	
	
	

	2.1.1
	数据治理
	工日
	29
	充分应用已有山洪灾害防治各类数据资源，并结合风险调查和重点隐患排查成果，更新山洪灾害防御算据基础，开展风险调查和重点隐患排查成果、雨水情监测预报等数据治理，包括数据整合、标准化、关联融合、安全存储管理等，并集成应用至山洪灾害监测预报预警平台。

	2.1.2
	集成应用
	工日
	100
	将防御基础数据、调查评价成果、城集镇调查评价成果、山洪灾害风险隐患调查成果、水文水力学模型参数等数据进行集成应用。

	2.2
	算法优化升级
	
	
	

	2.2.1
	小流域预演模型构建
	项
	72
	1.基础资料整理。对72个小流域基础资料进行标准化整理，包括地形数据、水文数据、水利工程数据、调查评价数据以及土地利用类型、土壤类型、植被覆盖、建筑物分布等；提取72个小流域的地形河网数据。
2.小流域要素分析。针对本次进行风险隐患调查影响分析和沟道断面补充测量的72个小流域进行关联要素分析和设计暴雨洪水分析计算。
3.72个小流域的空间地理分析。包括72个小流域的淹没区域边界划定、小流域横断面布设、纵断面布设等内容
4.72个小流域模型构建。包括72个小流域单独建模、参数率定及调试、水面线计算。
5.淹没分析计算。针对72个小流域分别计算5年一遇、10年一遇、20年一遇、50年一遇、100年一遇等不同频率的洪水过程计算的水面线成果，结合小流域高精度地形数据，划定小流域不同频率的洪水淹没范围，利用洪水影响分析模型、淹没损失分析评估模型，进行72个小流域不同频率的淹没影响分析计算。
6.输出成果。根据对重点小流域的数据搜集整理和水深淹没模型计算，在系统中生成72个小流域各自的淹没风险图，可叠加5年一遇、10年一遇、20年一遇、50年一遇、100年一遇的洪水频率风险图进行展示，并基于不同洪水频率下的淹没范围进行风险分析。
7.成果验证及模型调试（洪痕）。基于历史洪痕的数据，对重点小流域简化淹没水深模型计算成果进行验证。

	2.2.2
	小流域预警阈值动态调整
	
	
	

	2.2.2.1
	调整应用效果评估
	项
	72
	利用汛期发生的较大洪水（洪水重现期一般不低于20年）和山洪灾害事件资料，对72个小流域内1149个危险区开展动态预警指标应用效果评估，及时总结评估动态预警指标的预警效果，调整动态预警指标的阈值，优化改进调整方法。主要包括资料收集整理、精准度评估、预见期评估、稳定性评估等。

	2.2.2.2
	预警指标动态调整分析方法
	项
	72
	山洪灾害预警指标动态调整分析方法主要包括模型分析法和简化分析法。综合考虑流域特征、资料条件和技术能力等实际情况，因地制宜选择适用方法。

	2.2.2.3
	报告编制
	项
	1
	通过至少一个汛期的应用、效果评估，选择适宜的分析方法，编制报告。


二、商务条款

	（一）合同签订期
	自中标通知书发出之日起25日内。

	▲（二）合同履约期限
	自合同签订之日起至竣工验收结束，并完成1年质量保证期和2年技术服务期。根据项目建设计划情况，各关键的实施进度要求如下：

1.建设准备期

自合同签订日起30天内，制定项目实施组织设计方案，方案须经采购人和监理机构同意后方可实施。

2.项目建设期（投标人仅需对所投分标的内容进行响应）
分标01：

（1）2026年11月15日前完成984个小流域治理单元、防治区及防御对象、下垫面数据复核与更新，提交小流域治理单元、防治区及防御对象复核与更新成果报告，更新后的下垫面数据集、成果图，相关成果接入系统。
（2）2026年11月底前完成所有数据治理及2026年度36个小流域治理单元数据集成工作，提交山洪灾害防御工作应用数据的治理标准及治理数据接入平台集成应用成果，满足2026年度水利部相关要求。

（3）2027年4月底前完成664个小流域治理单元、防治区及防御对象、下垫面数据复核与更新，提交小流域治理单元、防治区及防御对象复核与更新成果报告，更新后的下垫面数据集、成果图，相关成果接入系统。

（4）2027年5月底完成2027年度36个小流域治理单元数据集成工作，持续开展山洪灾害防御工作应用数据的治理标准及治理、数据接入平台集成应用成果。
（5）2027年8月底完成全部建设工作，满足2027年度水利部相关最新要求，达到履约和初步验收要求。

分标02：
（1）2026年10月底前完成2026年度的7个小流域危险区核定工作，并完成上述内容的成果报告初稿编制。

（2）2026年11月底前完成2026年度的7个小流域模型构建，提交小流域模型参数文件、模型构建报告、7个小流域危险区核定最终成果报告。

（3）2026年12月15日前完成阶段成果审核汇集工作，满足2026年度水利部相关要求。同时完成2027年度的3个小流域危险区核定工作和模型构建，提交小流域模型参数文件、模型构建报告、3个小流域危险区核定最终成果报告。
（4）2027年4月底完成2027年度的7个小流域危险区核定工作，并完成成果报告初稿编制。

（5）2027年5月底完成2027年度的7个小流域模型构建，提交小流域模型参数文件、模型构建报告、7个小流域危险区核定最终成果报告。

（6）2027年6月底完成广西小流域山洪灾害模型算法优化，提交模型算法优化、优化前后算法对比分析、算法验证等报告。

（7）2027年7月底完成小流域山洪灾害“四预”能力建设成果审核汇集工作，提交各分项成果汇编成册。

（8）2027年8月底完成全部建设工作，满足2027年度水利部相关最新要求，达到履约和初步验收要求。

分标03：
（1）2026年10月底前完成2026年度的6个小流域危险区核定工作，并完成成果报告初稿编制。

（2）2026年11月底前完成2026年度的6个小流域模型构建，提交小流域模型参数文件、模型构建报告、6个小流域危险区核定最终成果报告。

（3）2026年12月15日前完成阶段成果审核汇集工作，汇总2分标、3分标、4分标、5分标2026年度成果，编制完成2026年度总报告，满足2026年度水利部相关要求。同时完成2027年度的4个小流域危险区核定工作和模型构建，提交小流域模型参数文件、模型构建报告、4个小流域危险区核定最终成果报告。
（4）2027年4月底完成2027年度的13个小流域危险区核定工作，并完成成果报告初稿编制。

（5）2027年5月底完成2027年度的13个小流域模型构建，提交小流域模型参数文件、模型构建报告、13个小流域危险区核定最终成果报告。

（6）2027年6月底完成广西小流域山洪灾害模型算法优化，提交模型算法优化、优化前后算法对比分析、算法验证等报告。

（7）2027年7月底完成小流域山洪灾害“四预”能力建设成果审核汇集工作，提交成果汇集报告、各分项成果汇编成册，汇总2分标、3分标、4分标、5分标2027年度成果，编制完成自治区2027年度总报告。

（8）2027年8月底完成全部建设工作，满足2027年度水利部相关最新要求，达到履约和初步验收要求。

分标04：

（1）2026年10月底前完成2026年度的10个小流域危险区核定工作，并完成成果报告初稿编制。

（2）2026年11月底前完成2026年度的10个小流域模型构建，提交小流域模型参数文件、模型构建报告、10个小流域危险区核定最终成果报告；完成2026年度的36个小流域的预警阈值动态调整应用及效果评估、预警阈值调整方案及验证报告。

（3）2026年12月15日前完成阶段成果审核汇集工作，满足2026年度水利部相关要求。同时完成2027年度的3个小流域危险区核定工作和模型构建，提交小流域模型参数文件、模型构建报告、3个小流域危险区核定最终成果报告。
（4）2027年4月底完成2027年度的3个小流域危险区核定工作，并完成成果报告初稿编制。

（5）2027年5月底完成2027年度的3个小流域模型构建，提交小流域模型参数文件、模型构建报告、3个小流域危险区核定最终成果报告；完成2027年度的36个小流域的预警阈值动态调整应用及效果评估、预警阈值调整方案及验证报告。

（6）2027年6月底完成广西小流域山洪灾害模型算法优化，提交模型算法优化、优化前后算法对比分析、算法验证等报告。

（7）2027年7月底完成小流域山洪灾害“四预”能力建设成果审核汇集工作，提交各分项成果汇编成册。

（8）2027年8月底完成全部建设工作，满足2027年度水利部相关最新要求，达到履约和初步验收要求。

分标05：

（1）2026年10月底前完成2026年度的13个小流域危险区核定工作，并完成成果报告初稿编制。

（2）2026年11月底前完成2026年度的13个小流域模型构建，提交小流域模型参数文件、模型构建报告，13个小流域危险区核定最终成果报告。

（3）2026年12月15日前完成阶段成果审核汇集工作，满足2026年度水利部相关要求。

（4）2027年4月底完成2027年度的3个小流域危险区核定工作，并完成成果报告初稿编制。

（5）2027年5月底完成2027年度的3个小流域模型构建，提交小流域模型参数文件、模型构建报告、3个小流域危险区核定最终成果报告。

（6）2027年6月底完成广西小流域山洪灾害模型算法优化，提交模型算法优化、优化前后算法对比分析、算法验证等报告。

（7）2027年7月底完成小流域山洪灾害“四预”能力建设成果审核汇集工作，提交各分项成果汇编册。

（8）2027年8月底完成全部建设工作，满足2027年度水利部相关最新要求，达到履约和初步验收要求。

注：采购人有权根据实际情况，在不调整单价的前提下调整实施数量、实施地点、减少工作内容。各分标中标人若不能按照以上时间节点完成任务的，承担相应的违约责任，具体详见招标文件“第五章 拟签订的合同文本”中合同条款补充附件的“第九条 违约责任”。
3.项目验收

（1）按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号）、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《关于印发广西山洪灾害防治项目验收管理办法的通知》(桂防指办〔2015〕54号)、《水利信息化项目验收规范》(SL588—2013)、《自治区水利厅信息化项目建设与运行管理办法》（桂水防〔2026〕1号）等要求执行，并符合相关国家标准、行业标准、地方标准或其他强制性标准及规范、投标文件承诺及招标文件要求。
（2）履约验收合格后进入1 年质量保证期。质量保证期结束后进入2年技术服务期。
（3）在相关资料移交各项目县时，配合各项目县对资料进行检验，并根据项目县需求开展培训工作。

	（三）交付地点
	采购人指定地点。

	（四）付款条件
	1.自合同签订之日起10个工作日内各分标中标人提供预付款同等价款的保函或其他形式的担保（如为保函，必须为无条件保函，由银行或保险或其他金融担保机构出具，且有效期至少12个月）后，采购人向各分标中标人支付分标合同总金额的30%作为预付款。

2.项目开工后，按照实际进度比例支付进度款。每期进度款中，按比例扣除相应预付款金额，剩余金额为支付金额；当累计实际完成工作进度达到60%时，全部预付款应抵扣完毕。累计进度款支付比例不超过合同总额的90%。
每期扣回预付款金额=预付款总额×（当期完成进度款/合同总额）/60%

每期支付金额=当期请款金额-相应扣除的预付款金额。
3.签署履约验收书且项目竣工结算审核通过后，采购人于10个工作日内向各分标中标人支付至分标竣工结算审定价的100%（分标竣工结算审核价大于分标中标总金额时除外）。分标竣工结算审核价大于分标中标总金额时，则采购人支付至分标中标总金额。
注：采购人在支付每笔款项前，各分标中标人须提供请款函、可供政府审计并且符合税务规定的正式发票，以及经有关参建单位确认的工程量清单、工程量签证单、工程联系单等有关请款材料，否则采购人有权拒付相应款项直至各分标中标人能提供符合规定的发票和请款材料为止，且不承担延迟付款责任。如中标人为联合体，采购人根据实施进度及联合体各成员实际完成的工作量将合同款支付至联合体各成员账户。

	（五）验收标准、规范
	严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号）、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《关于印发广西山洪灾害防治项目验收管理办法的通知》（桂防指办〔2015〕54号）等有关规定执行，投标文件承诺及招标文件要求。验收产生的费用由各分标中标人负责。

	▲（六）投标报价要求
	投标人根据所投分标的分项采购清单进行分项报价，分项采购清单是对采购需求中的工作内容的细化，但清单中的实施数量为预估值，以最终竣工结算审核为准（竣工结算审核价大于中标总金额时除外）。投标人自行考虑实际实施数量的偏差风险和工作内容减少的风险，中标后不得以实施数量大于或小于预估值或工作内容减少为由拒绝履行合同；中标后，投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更，否则视为中标人违约并承担违约责任。各分标分项采购清单详见附件2，投标单价不能超过分项预算单价，否则投标无效。报价须包含以下部分，包括：

（1）服务的价格，投标人中标后为完成合同规定的全部工作所需的一切费用和拟获得的合理利润、承担的各种税费，并考虑应承担的各种风险；

（2）完成服务内容所需的标准附件、备品备件、专用工具的价格；

（3）必要的保险费用和各项税金；

（4）运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级等费用；

（5）质量保证期内，中标人对本项目成果提供的质保、功能优化、运行维护等服务费用。

（6）技术服务期内，中标人对本项目成果提供的咨询、功能优化、运行维护、技术支撑等服务费用。

	（七）人员要求
	1.为保障项目建设进度和技术质量达标，投标人需具备良好的技术服务能力和支撑能力，拟投入本项目人员的素质、数量、专业及层次结构等必须满足项目实施的需要。其中：

1）各分标应为本项目指派一名项目经理，全面负责项目实施的管理、协调及售后工作。项目经理应具有较丰富的实际经验和协调组织能力。

2）其他管理人员均应经投标人内部或其他专业培训后上岗。

3）各分标拟派的项目经理须与投标文件中的人员一致，若中标后实际参与本项目的人员与投标文件不一致，采购人有权拒付合同款项或者视为中标人违约并解除合同，由此造成的损失由中标人承担。

2.中标后各分标项目经理原则上不允许变更。中标后实际参与本项目的人员原则上不允许调整，如需调整需提前15个工作日提交书面申请，且替换人员工作能力不低于原拟投入人员能力，符合招标文件要求及投标文件承诺，经采购人同意后方可调整，且人员调整比例不得超过投标文件中承诺的拟投入人员的20%。如采购人抽查（考核）发现投入人员不按上述相关规定，均按中标人违约处理，采购人依据相关法律规定追究中标人的违约责任，由此带来的一切损失由中标人自行承担。

3.如果中标人队伍发生重大变更导致无法按要求开展项目任务或者发生重大责任事故的，采购人有权终止合同。

	（八）培训要求
	1.各分标中标人应协助采购人组织开展的调查评价资料和系统使用培训，使受训人员掌握相关调查评价技术要求及成果文件，熟悉山洪灾害系统使用。具体培训内容及要求见第2条。

2.培训内容及要求

开展调查评价技术要求及成果文件、平台使用和维护培训，使受训人员掌握相关技术要求、熟悉软件操作、设备故障初步诊断、维护管理等技术，确保平台正常运行。

2.1 各分标中标人应对使用人员和管理员进行技术培训，直至能独立熟练操作。

2.2 各分标中标人须选派具有一定资质和实践经验的、参与调查评价和模型优化调试专业技术人员负责培训工作。

2.3 投标人需在投标文件中提供培训方案计划，培训方案计划包括培训内容、培训时长及频次、培训形式、授课人员。中标后，中标人应在培训开始前10日以上提供详细的培训方案计划，经采购人同意后进行。中标后提供的详细培训方案计划包括培训时间、地点、人数、次数、教材（列出培训教材基本内容）、课程（包括课程介绍）、师资（包括师资简历）、组织方式，培训内容应包括技术讲解、操作示范、操作实践、参观学习和其他必需的业务指导和技术咨询等，采购人有权对中标人提出的培训方案计划进行调整，培训时间不少于1 个工作日。

	（九）成果提交及归档要求
	1.成果包括（投标人仅需对所投分标的内容进行响应）：

分标01：

（1）小流域治理单元、防治区及防御对象、下垫面数据复核与更新

需提交小流域治理单元、防治区及防御对象复核与更新成果，更新后的下垫面数据集、成果图，成果均为纸质版和可编辑的电子版。

（2）数据治理及集成应用
提交72个小流域危险区核定数据治理，山洪灾害防御工作基础应用数据的治理标准及治理、数据接入平台应用成果，成果均为可编辑的电子版和纸质版，本项工作的图纸可不用提供纸质版。

（3）其他资料：①实施组织设计方案、组织机构和人员报审；②工程施工管理工作报告（附档案目录清单）；③项目培训手册；④项目结算报告；⑤实施过程中的其他相关资料。

所有纸质版成果文本文件须彩色打印，同时递交对应无加密可编辑电子版文件。提交纸质版成果份数以采购人要求为准。提供的纸质版和电子版档案卷宗符合自治区水利厅档案管理和验收相关规定，并满足自治区水利厅档案验收要求。

分标02~分标05：

（1）调查和分析评价

按各分标标的范围提供新增危险区、重点城集镇、危险区核定等内容的调查和分析报告电子版和纸质版，成果需满足《山洪灾害调查与评价技术规范》（SL767-2018）、《全国山洪灾害补充调查评价成果审核汇集工作方案》（2023）《山洪灾害补充调查评价技术要求（风险隐患调查与影响分析）（试行）》（2023）《山洪灾害补充调查评价技术要求（风险隐患调查与影响分析）成果审核汇集要点（试行稿）》等山洪灾害调查和分析评价现行技术标准规范要求，并达到自治区水利厅和水利部的入库和审核汇集要求。成果包括：基础资料整编（可编辑的电子版和纸质版）、调查评价成果（可编辑的电子版和纸质版）、分析评价成果（可编辑的电子版和纸质版）、图纸类成果（制图工程、矢量电子地图、图件成果等）等。提交的成果报告根据招标需求清单要求提供。分标3还需提供2026年度和2027年度总报告。

（2）小流域治理单元、防治区及防御对象、下垫面数据复核与更新

按各分标标的范围提交小流域治理单元、防治区及防御对象复核与更新成果，更新后的下垫面数据集、成果图，成果均为纸质版和可编辑的电子版。
（3）算法优化升级
按各分标标的范围提交小流域模型参数文件、模型构建报告，成果均为可编辑的电子版和纸质版。对小流域模型优化时可能涉及的模型、软件升级源代码和二次开发接口；模型算法优化、优化前后算法对比分析、算法验证等报告。小流域山洪灾害“四预”能力建设成果汇集报告。分标4还需要提供预警阈值调整方案及验证报告和动态预警指标模型优化时可能涉及的模型。
（4）其他资料：①实施组织设计方案、组织机构和人员报审；②工程施工管理工作报告（附档案目录清单）；③项目培训手册；④项目结算报告；⑤实施过程中的其他相关资料。

所有纸质版成果文本文件须彩色打印，同时递交对应无加密可编辑电子版文件。提交纸质版成果份数以采购人要求为准。提供的纸质版和电子版档案卷宗符合自治区水利厅档案管理和验收相关规定，并满足自治区水利厅档案验收要求。

2.工作过程中形成的光盘、录音带、录像和照片等材料，应附文字说明和唯一标识随项目文件一并归档。卷宗要按照项目文件的形成规律，保持卷内材料的内在联系，项目文件应按照自治区水利厅档案管理有关规定的分类要求进行分类组卷，便于档案管理。
3.上级部门后续对资料数据成果的格式有要求，中标人须按照要求执行。

4.合同履约过程中，对以上没有罗列但属于工作内容的成果，可以由双方协商确定。
5.后期服务要求

项目完工且通过合同履约验收之日起，中标人须配合采购人开展全量成果数据审核、汇交、答疑与咨询服务；采购人提出数据疑问、错误、应用问题时，中标人须及时校对、整改并提供解决方案。

	▲（十）履约保证金
	1.履约保证金金额：按各分标中标总金额的5%，如中标人为中小企业的，则按该分标中标总金额的2%。

2.履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票、电子保函或者金融、担保机构出具的保函或其他形式的担保等非现金方式。

3.履约保证金递交时间：合同签订后10个工作日内。

4.如采用电子保函形式的，以《广西壮族自治区财政厅关于在政府采购活动中推广使用电子保函的通知》（桂财采〔2023〕92号）文件要求为准。

5.履约保证金退付方式、时间及条件：质保期结束后，中标人向采购人提出办理退还申请，采购人应在收到申请相关材料后15个工作日内完成退付（无息）。

6.签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则甲方有权没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

	（十一）售后服务要求
	1.售后服务支持要求（投标人仅需对所投分标的内容进行响应）：

分标01：

（1）质量保证期
若发现中标人提供的成果不满足相关要求，须对本项目所涉数据提供更新测量、补充调查服务，相关费用已包含在中标报价中，采购人不再额外支付。如质量保证期内未完成整改，采购人有权延长质量保证期。
（2）技术服务期

中标人须承担分标标的范围内的技术支撑服务，相关费用已包含在中标报价中，采购人不再额外支付。

分标02~分标05：

（1）质量保证期
①模型部分：中标人应建立模型运行技术保障机制，确保优化的模型稳定运行，定期对模型的运算功能、数据输出准确性等核心指标进行例行核查，收集使用方反馈意见，做好详细原始记录。当模型出现运行故障（包括运算异常、结果偏差、无法正常调用等情况）时，要求2小时内响应，12小时内到达现场；对于可现场处置的一般故障，要求24小时内完成故障处置和修复；对于不能现场处置的故障，应在24小时内提出故障诊断报告和解决方案。模型需临时暂停使用或进行参数调整的，须事先报采购人并经同意。强降雨防御、台风防御、洪水防御过程中以及其他重要应用时段，中标人应提供7×24小时技术保障，及时响应并解决模型运行过程中出现的各类问题。若国家、自治区对模型有新的合规性要求，中标人应进行功能调整及升级。由此产生的费用包含在投标报价中。
②若发现中标人提供的成果不满足相关要求，须对本项目所涉数据提供更新测量、补充调查服务，相关费用已包含在中标报价中，采购人不再额外支付。
（2）技术服务期：

①模型部分：中标人需提供电话咨询、远程维护、现场处置等多种技术支持方式。在技术服务期内，中标人须保持具有本项目持续优化开发能力，针对用户新的补充要求和规定，进行简单的项目持续开发与维护，同时中标人提供已有的最新版的升级服务，由此产生的费用包含在投标报价中。

②中标人须承担各分标标的范围内技术支撑服务，相关费用已包含在中标报价中，采购人不再额外支付。

	（十二）其他要求
	1.各分标中标人须在广西壮族自治区水利厅指定的广西山洪灾害监测预报预警平台的承建运维单位安排下，配合和开展所优化模型与该平台的适配对接。各分标中标人须基于现有水利云信创环境及本项目提供的算力条件进行模型优化，确保模型可在指定环境中稳定运行，且各项核心功能、运算精度须达到采购人及最终主要用户的功能性要求和易用性要求。各分标中标人应提供针对本项目优化模型的第三方专项测试报告，测试内容需涵盖模型运算准确性、稳定性、环境适配性等核心指标，以验证模型是否符合约定要求。

2.各分标中标人签订合同时，需按照采购人要求提供完整的项目保密承诺材料，否则采购人有权不予签订合同。

3.各分标中标人须实行资源目录管理，登记新建的有关数据库表、数据库接口、应用接口等，并在自治区山洪平台的资源目录中登记，同时作为项目验收的基础资料。

4.本项目中优化的各类模型需要集成到广西山洪灾害预报预警平台。各分标中标人须向采购人提供满足小流域山洪灾害“四预”功能优化的算法模型和动态预警指标模型引擎使用权，由此产生的费用包含在投标报价中。满足小流域山洪灾害“四预”功能优化的算法模型和动态预警指标模型引擎能够在满足广西壮族自治区水利厅信创环境下运行使用。

5.配合检查

（1）各分标中标人应服从采购人调配，对实施中遇见的问题能够积极主动协助解决；若为联合体中标的，由联合体牵头单位组织积极配合采购人按照采购文件要求完成各项检查、审计，高标准完成合同的各项要求。

（2）各分标中标人应配合开展项目自查工作，满足项目验收规定有关条件后，由中标人向采购人申请开展项目验收，中标人具体工作如下（不限于）：

①做好整体项目有关情况汇报，包括项目实施管理工作情况（含档案整理、归档情况）、历次检查发现问题处理情况等。

②配合采购人检查项目实施情况。

6.各分标中标人须配合自治区水利厅山洪项目组做好本项目相关工作，提供全区山洪灾害监测预警技术支撑。

7.各分标中标人实施过程中需按照《广西壮族自治区山洪灾害防治项目（2026—2027年）——小流域山洪灾害“四预”能力建设技术方案》的批复意见实施。

8.本次招标除完成数据更新、调查评价、模型优化和数据治理应用等工作外，各分标还需完成以下工作（投标人仅需对所投分标的内容进行响应）：

分标01：负责山洪灾害防御工作全部基础数据的梳理和修订工作，包括但不限于山洪灾害防御数据资源目录、小流域危险区核定入库标准、水库高程修订与运管处统一、完成数据入库等工作。

分标02：负责各标段完成的72条小流域“四预”建模及调查评价数据入库后的系统展示工作，应能达到系统呈现每条流域的情况，展示效果支撑山洪灾害防御工作，并能提供简单系统模块功能的扩展工作；配合分标03完成调查评价数据、基础数据更新的数据审核工作，确保数据的完整性、一致性、实用性，数据满足国家和自治区现行的标准，对分标03提出的意见进行修订。

分标03：负责各标段完成的调查评价数据、基础数据更新的数据审核工作，确保数据的完整性、一致性、实用性，数据满足国家和自治区现行的标准，对不符合要求的数据提出意见并指导修订；编制年度主报告。

分标04：负责协助自治区水利厅收集和开展全区山洪灾害隐患区数据审核汇集工作，对各市县提供的危险区核定更新的需求进行收集整理，并在2027年危险区核定中使用；配合分标03完成调查评价数据、基础数据更新的数据审核工作，确保数据的完整性、一致性、实用性，数据满足国家和自治区现行的标准，对分标03提出的意见进行修订。

分标05：负责本次实施的72个小流域监测站点评估工作，根据实地调查给出现有站点的合理性评估和建议，特别是监测盲区、监测站点布局等，并对后期建设自动水位站用于开展模型率定的站点给出建设意见和建议；配合分标03完成调查评价数据、基础数据更新的数据审核工作，确保数据的完整性、一致性、实用性，数据满足国家和自治区现行的标准，对分标03提出的意见进行修订。

9.中标人在项目实施过程中应注意自身及公共安全，如出现人员伤亡等重大事故，产生的所有费用由中标人自行承担，与采购人无关。

	（十三）其他商务要求
	1.知识产权：采购人在中华人民共和国境内使用中标人提供的产品及服务时，如果第三方提出侵权指控，中标人承担由此而引起的一切法律责任和费用。本次项目成果归采购人所有，中标人不得擅自对外发表、出版。

2.中标人有义务向采购人解释所有成果内容。

3.保密要求：工作过程中形成的光盘、录音带、录像和照片等材料，应附文字说明和唯一标识随项目文件一并归档，本项目所形成的数据和报告归采购人所有。未经采购人同意，不得将数据和报告发送给任何第三方，也不得以任何组织或个人的名义以任何形式发表。中标人对其在工作中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务，并制定实施相应的保密规定，落实保密责任

4.实施数量可能增加或减少，或减少工作内容，请在知悉并接受本次招标相关招投标风险情况下自愿参与本项目的投标。

5.如采购人对中标人在投标文件中提供的所有复印件或扫描件进行原件审查的，中标未按照采购人要求提供原件审查，均按照虚假响应处理，采购人依据相关法律规定追究中标人的责任，由此带来的一切损失由中标人自行承担。

6.投标人如有因技术、数据造假（相关案件、信用记录）记录，一律不得参与投标及评标。如投标人不符合上述要求、隐瞒、提供虚假承诺等行为，由采购人或代理机构第一时间报监管部门并按照《中华人民共和国政府采购法》相关规定处理，投标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。


附件2：分项采购清单

附件2-1：分标01分项采购清单

	序号
	分项服务名称
	单位
	数量
	分项预算单价（元）
	备注

	一
	2026年建设任务
	
	
	
	

	1
	风险调查和重点隐患排查
	
	
	
	

	1.1
	小流域下垫面数据更新
	
	
	
	

	1.1.1
	小流域单元复核与更新
	项
	984
	300
	

	1.2
	防治区面积和人口复核
	
	
	
	

	1.2.1
	防治区面积复核
	项
	984
	300
	

	1.2.2
	防治区人口复核与更新
	项
	984
	500
	

	2
	监测预报预警平台数智化提升
	
	
	
	

	2.1
	数据治理及集成应用
	
	
	
	

	2.1.1
	数据治理
	工日
	29
	800
	

	2.1.2
	集成应用
	工日
	0
	800
	

	二
	2027年建设任务
	
	
	
	

	1
	风险调查和重点隐患排查
	
	
	
	

	1.1
	小流域下垫面数据更新
	
	
	
	

	1.1.1
	小流域单元复核与更新
	项
	664
	300
	

	1.2
	防治区面积和人口复核
	
	
	
	

	1.2.1
	防治区面积复核
	项
	664
	300
	

	1.2.2
	防治区人口复核与更新
	项
	664
	500
	

	2
	监测预报预警平台数智化提升
	
	
	
	

	2.1
	数据治理及集成应用
	
	
	
	

	2.1.1
	数据治理
	工日
	0
	800
	

	2.1.2
	集成应用
	工日
	100
	800
	


附件2-2：分标02分项采购清单

	序号
	分项服务名称
	单位
	数量
	分项预算单价（元）
	备注

	一
	2026年任务清单
	
	
	
	

	1
	风险调查和重点隐患排查
	
	
	
	

	1.1
	危险区核定
	
	
	
	

	1.1.1
	小流域下垫面数据更新
	
	
	
	

	1.1.1.1
	小流域单元复核与更新
	
	
	
	

	1.1.1.1.1
	小流域治理单元划分复核
	项
	7
	150
	

	1.1.1.1.2
	河网信息复核与补充
	项
	7
	150
	

	1.1.1.1.1
	地类与植被信息复核
	项
	7
	150
	

	1.1.2
	防治区面积和人口复核
	
	
	
	

	1.1.2.1
	防治区面积复核
	项
	7
	300
	

	1.1.2.2
	防治区人口复核与更新
	
	
	
	

	1.1.2.2.1
	防治村确定
	项
	7
	350
	

	1.1.2.2.2
	防治村信息完善
	项
	7
	350
	

	1.1.2.3
	防御对象信息更新
	
	
	
	

	1.1.2.3.1
	防治村名录核对
	项
	7
	350
	

	1.1.2.3.2
	其他防御对象核对
	项
	7
	350
	

	1.1.2.3.3
	危险区名录复核与更新
	项
	7
	350
	

	1.1.3
	山洪风险调查与评估
	
	
	
	

	1.1.3.1
	危险区调查评价
	
	
	
	

	1.1.3.1.1
	危险区外业调查
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.1
	危险区范围初查
	项
	132
	300
	

	1.1.3.1.1.2
	危险区人口-高程关系获取
	项
	132
	300
	

	1.1.3.1.1.1
	其他特征信息调查
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.1.1
	成灾水位
	项
	132
	50
	

	1.1.3.1.1.1.2
	转移路线
	项
	132
	50
	

	1.1.3.1.1.1.3
	临时安置点
	项
	132
	50
	

	1.1.3.1.1.4
	外业测量
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.4.1
	纵断面测量
	个
	132
	600
	

	1.1.3.1.1.4.2
	横断面测量
	个
	396
	600
	

	1.1.3.1.1.4.3
	居民户住房基高程测量
	户
	3960
	70
	

	1.1.3.1.2
	设计暴雨洪水分析
	
	
	
	

	1.1.3.1.2.1
	设计暴雨分析
	项
	132
	800
	

	1.1.3.1.2.2
	危险区设计洪水计算
	项
	132
	800
	

	1.1.3.1.1
	典型频率洪水淹没范围与影响分析
	项
	132
	800
	

	1.1.3.2
	重点城集镇调查评价
	
	
	
	

	1.1.3.2.1
	危险区外业调查
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.1
	危险区范围初查
	项
	3
	300
	

	1.1.3.2.1.2
	危险区人口-高程关系获取
	项
	3
	300
	

	1.1.3.2.1.1
	其他特征信息调查
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.1.1
	成灾水位
	项
	3
	50
	

	1.1.3.2.1.1.2
	转移路线
	项
	3
	50
	

	1.1.3.2.1.1.3
	临时安置点
	项
	3
	50
	

	1.1.3.2.1.4
	外业测量
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.4.1
	纵断面测量
	个
	3
	600
	

	1.1.3.2.1.4.2
	横断面测量
	个
	9
	600
	

	1.1.3.2.1.4.3
	居民户住房基高程测量
	户
	50
	70
	

	1.1.3.2.2
	设计暴雨洪水分析
	
	
	
	

	1.1.3.2.2.1
	设计暴雨分析
	项
	3
	800
	

	1.1.3.2.2.2
	危险区设计洪水计算
	项
	3
	800
	

	1.1.3.2.3
	典型频率洪水淹没范围与影响分析
	项
	3
	800
	

	1.1.4
	重点隐患排查与评估
	
	
	
	

	1.1.4.1
	前期准备
	
	
	
	

	1.1.4.1.1
	基础数据准备
	项
	7
	1200
	

	1.1.4.2
	隐患调查
	
	
	
	

	1.1.4.2.1
	跨沟道路、桥涵和塘（堰）坝调查
	
	
	
	

	1.1.4.2.1.1
	跨沟道路、桥涵和塘（堰）坝调查
	项
	105
	250
	

	1.1.4.2.1.2
	跨沟道路、桥涵和塘(堰)坝横断面测量
	项
	525
	500
	

	1.1.4.2.1.1
	跨沟道路、桥涵和塘(堰)坝纵断面测量
	项
	105
	400
	

	1.1.4.2.2
	沟滩占地情况调查
	项
	7
	250
	

	1.1.4.2.3
	多支齐汇和外洪顶托调查
	项
	3
	250
	

	1.1.4.2.4
	其他风险隐患类型调查
	项
	79
	250
	

	1.1.4.3
	风险隐患影响分析
	项
	85
	2230
	

	1.1.5
	预警指标确定、复核与站点关联
	
	
	
	

	1.1.5.1
	预警指标分析
	项
	135
	800
	

	1.1.5.2
	预警指标复核
	项
	68
	800
	

	1.1.5.3
	危险区-监测站点关联
	
	
	
	

	1.1.5.3.1
	监测站网关联情况调查
	项
	7
	700
	

	1.1.5.3.2
	危险区-监测站点关联分析
	项
	7
	1000
	

	1.1.6
	危险区信息集成
	
	
	
	

	1.1.6.1
	危险区清单编制
	项
	135
	150
	

	1.1.6.2
	危险区防御图绘制
	项
	135
	800
	

	1.2
	编制小流域成果（报告、附表、附图)
	
	
	
	

	1.2.1
	主报告编制
	项
	0
	10000
	

	1.2.2
	附件报告编制
	项
	7
	5000
	

	2
	监测预报预警平台数智化提升
	
	
	
	

	2.1
	算法优化升级
	
	
	
	

	2.1.1
	小流域预演模型构建
	项
	7
	21000
	

	二
	2027年任务清单
	
	
	
	

	1
	风险调查和重点隐患排查
	
	
	
	

	1.1
	危险区核定
	
	
	
	

	1.1.1
	小流域下垫面数据更新
	
	
	
	

	1.1.1.1
	小流域单元复核与更新
	
	
	
	

	1.1.1.1.1
	小流域治理单元划分复核
	项
	10
	150
	

	1.1.1.1.2
	河网信息复核与补充
	项
	10
	150
	

	1.1.1.1.1
	地类与植被信息复核
	项
	10
	150
	

	1.1.2
	防治区面积和人口复核
	
	
	
	

	1.1.2.1
	防治区面积复核
	项
	10
	300
	

	1.1.2.2
	防治区人口复核与更新
	
	
	
	

	1.1.2.2.1
	防治村确定
	项
	10
	350
	

	1.1.2.2.2
	防治村信息完善
	项
	10
	350
	

	1.1.2.3
	防御对象信息更新
	
	
	
	

	1.1.2.3.1
	防治村名录核对
	项
	10
	350
	

	1.1.2.3.2
	其他防御对象核对
	项
	10
	350
	

	1.1.2.3.3
	危险区名录复核与更新
	项
	10
	350
	

	1.1.3
	山洪风险调查与评估
	
	
	
	

	1.1.3.1
	危险区调查评价
	
	
	
	

	1.1.3.1.1
	危险区外业调查
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.1
	危险区范围初查
	项
	132
	300
	

	1.1.3.1.1.2
	危险区人口-高程关系获取
	项
	132
	300
	

	1.1.3.1.1.1
	其他特征信息调查
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.1.1
	成灾水位
	项
	132
	50
	

	1.1.3.1.1.1.2
	转移路线
	项
	132
	50
	

	1.1.3.1.1.1.3
	临时安置点
	项
	132
	50
	

	1.1.3.1.1.4
	外业测量
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.4.1
	纵断面测量
	个
	132
	600
	

	1.1.3.1.1.4.2
	横断面测量
	个
	396
	600
	

	1.1.3.1.1.4.3
	居民户住房基高程测量
	户
	3960
	70
	

	1.1.3.1.2
	设计暴雨洪水分析
	
	
	
	

	1.1.3.1.2.1
	设计暴雨分析
	项
	132
	800
	

	1.1.3.1.2.2
	危险区设计洪水计算
	项
	132
	800
	

	1.1.3.1.1
	典型频率洪水淹没范围与影响分析
	项
	132
	800
	

	1.1.3.2
	重点城集镇调查评价
	
	
	
	

	1.1.3.2.1
	危险区外业调查
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.1
	危险区范围初查
	项
	3
	300
	

	1.1.3.2.1.2
	危险区人口-高程关系获取
	项
	3
	300
	

	1.1.3.2.1.1
	其他特征信息调查
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.1.1
	成灾水位
	项
	3
	50
	

	1.1.3.2.1.1.2
	转移路线
	项
	3
	50
	

	1.1.3.2.1.1.3
	临时安置点
	项
	3
	50
	

	1.1.3.2.1.4
	外业测量
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.4.1
	纵断面测量
	个
	0
	600
	

	1.1.3.2.1.4.2
	横断面测量
	个
	0
	600
	

	1.1.3.2.1.4.3
	居民户住房基高程测量
	户
	0
	70
	

	1.1.3.2.2
	设计暴雨洪水分析
	
	
	
	

	1.1.3.2.2.1
	设计暴雨分析
	项
	3
	800
	

	1.1.3.2.2.2
	危险区设计洪水计算
	项
	3
	800
	

	1.1.3.2.3
	典型频率洪水淹没范围与影响分析
	项
	3
	800
	

	1.1.4
	重点隐患排查与评估
	
	
	
	

	1.1.4.1
	前期准备
	
	
	
	

	1.1.4.1.1
	基础数据准备
	项
	10
	1200
	

	1.1.4.2
	隐患调查
	
	
	
	

	1.1.4.2.1
	跨沟道路、桥涵和塘（堰）坝调查
	
	
	
	

	1.1.4.2.1.1
	跨沟道路、桥涵和塘（堰）坝调查
	项
	150
	250
	

	1.1.4.2.1.2
	跨沟道路、桥涵和塘(堰)坝横断面测量
	项
	750
	500
	

	1.1.4.2.1.1
	跨沟道路、桥涵和塘(堰)坝纵断面测量
	项
	150
	400
	

	1.1.4.2.2
	沟滩占地情况调查
	项
	10
	250
	

	1.1.4.2.3
	多支齐汇和外洪顶托调查
	项
	0
	250
	

	1.1.4.2.4
	其他风险隐患类型调查
	项
	112
	250
	

	1.1.4.3
	风险隐患影响分析
	项
	120
	2230
	

	1.1.5
	预警指标确定、复核与站点关联
	
	
	
	

	1.1.5.1
	预警指标分析
	项
	135
	800
	

	1.1.5.2
	预警指标复核
	项
	67
	800
	

	1.1.5.3
	危险区-监测站点关联
	
	
	
	

	1.1.5.3.1
	监测站网关联情况调查
	项
	10
	700
	

	1.1.5.3.2
	危险区-监测站点关联分析
	项
	10
	1000
	

	1.1.6
	危险区信息集成
	
	
	
	

	1.1.6.1
	危险区清单编制
	项
	135
	150
	

	1.1.6.2
	危险区防御图绘制
	项
	135
	800
	

	1.2
	编制小流域成果（报告、附表、附图)
	
	
	
	

	1.2.1
	主报告编制
	项
	0
	10000
	

	1.2.2
	附件报告编制
	项
	10
	5000
	

	2
	监测预报预警平台数智化提升
	
	
	
	

	2.1
	算法优化升级
	
	
	
	

	2.1.1
	小流域预演模型构建
	项
	10
	21000
	


附件2-3：分标03分项采购清单

	序号
	分项服务名称
	单位
	数量
	分项预算单价（元）
	备注

	一
	2026年任务清单
	
	
	
	

	1
	风险调查和重点隐患排查
	
	
	
	

	1.1
	危险区核定
	
	
	
	

	1.1.1
	小流域下垫面数据更新
	
	
	
	

	1.1.1.1
	小流域单元复核与更新
	
	
	
	

	1.1.1.1.1
	小流域治理单元划分复核
	项
	6
	150
	

	1.1.1.1.2
	河网信息复核与补充
	项
	6
	150
	

	1.1.1.1.1
	地类与植被信息复核
	项
	6
	150
	

	1.1.2
	防治区面积和人口复核
	
	
	
	

	1.1.2.1
	防治区面积复核
	项
	6
	300
	

	1.1.2.2
	防治区人口复核与更新
	
	
	
	

	1.1.2.2.1
	防治村确定
	项
	6
	350
	

	1.1.2.2.2
	防治村信息完善
	项
	6
	350
	

	1.1.2.3
	防御对象信息更新
	
	
	
	

	1.1.2.3.1
	防治村名录核对
	项
	6
	350
	

	1.1.2.3.2
	其他防御对象核对
	项
	6
	350
	

	1.1.2.3.3
	危险区名录复核与更新
	项
	6
	350
	

	1.1.3
	山洪风险调查与评估
	
	
	
	

	1.1.3.1
	危险区调查评价
	
	
	
	

	1.1.3.1.1
	危险区外业调查
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.1
	危险区范围初查
	项
	139
	300
	

	1.1.3.1.1.2
	危险区人口-高程关系获取
	项
	139
	300
	

	1.1.3.1.1.1
	其他特征信息调查
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.1.1
	成灾水位
	项
	139
	50
	

	1.1.3.1.1.1.2
	转移路线
	项
	139
	50
	

	1.1.3.1.1.1.3
	临时安置点
	项
	139
	50
	

	1.1.3.1.1.4
	外业测量
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.4.1
	纵断面测量
	个
	139
	600
	

	1.1.3.1.1.4.2
	横断面测量
	个
	417
	600
	

	1.1.3.1.1.4.3
	居民户住房基高程测量
	户
	4170
	70
	

	1.1.3.1.2
	设计暴雨洪水分析
	
	
	
	

	1.1.3.1.2.1
	设计暴雨分析
	项
	139
	800
	

	1.1.3.1.2.2
	危险区设计洪水计算
	项
	139
	800
	

	1.1.3.1.1
	典型频率洪水淹没范围与影响分析
	项
	139
	800
	

	1.1.3.2
	重点城集镇调查评价
	
	
	
	

	1.1.3.2.1
	危险区外业调查
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.1
	危险区范围初查
	项
	3
	300
	

	1.1.3.2.1.2
	危险区人口-高程关系获取
	项
	3
	300
	

	1.1.3.2.1.1
	其他特征信息调查
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.1.1
	成灾水位
	项
	3
	50
	

	1.1.3.2.1.1.2
	转移路线
	项
	3
	50
	

	1.1.3.2.1.1.3
	临时安置点
	项
	3
	50
	

	1.1.3.2.1.4
	外业测量
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.4.1
	纵断面测量
	个
	6
	600
	

	1.1.3.2.1.4.2
	横断面测量
	个
	18
	600
	

	1.1.3.2.1.4.3
	居民户住房基高程测量
	户
	100
	70
	

	1.1.3.2.2
	设计暴雨洪水分析
	
	
	
	

	1.1.3.2.2.1
	设计暴雨分析
	项
	3
	800
	

	1.1.3.2.2.2
	危险区设计洪水计算
	项
	3
	800
	

	1.1.3.2.3
	典型频率洪水淹没范围与影响分析
	项
	3
	800
	

	1.1.4
	重点隐患排查与评估
	
	
	
	

	1.1.4.1
	前期准备
	
	
	
	

	1.1.4.1.1
	基础数据准备
	项
	6
	1200
	

	1.1.4.2
	隐患调查
	
	
	
	

	1.1.4.2.1
	跨沟道路、桥涵和塘（堰）坝调查
	
	
	
	

	1.1.4.2.1.1
	跨沟道路、桥涵和塘（堰）坝调查
	项
	90
	250
	

	1.1.4.2.1.2
	跨沟道路、桥涵和塘(堰)坝横断面测量
	项
	450
	500
	

	1.1.4.2.1.1
	跨沟道路、桥涵和塘(堰)坝纵断面测量
	项
	90
	400
	

	1.1.4.2.2
	沟滩占地情况调查
	项
	6
	250
	

	1.1.4.2.3
	多支齐汇和外洪顶托调查
	项
	3
	250
	

	1.1.4.2.4
	其他风险隐患类型调查
	项
	68
	250
	

	1.1.4.3
	风险隐患影响分析
	项
	73
	2230
	

	1.1.5
	预警指标确定、复核与站点关联
	
	
	
	

	1.1.5.1
	预警指标分析
	项
	142
	800
	

	1.1.5.2
	预警指标复核
	项
	71
	800
	

	1.1.5.3
	危险区-监测站点关联
	
	
	
	

	1.1.5.3.1
	监测站网关联情况调查
	项
	6
	700
	

	1.1.5.3.2
	危险区-监测站点关联分析
	项
	6
	1000
	

	1.1.6
	危险区信息集成
	
	
	
	

	1.1.6.1
	危险区清单编制
	项
	142
	150
	

	1.1.6.2
	危险区防御图绘制
	项
	142
	800
	

	1.2
	编制小流域成果（报告、附表、附图)
	
	
	
	

	1.2.1
	主报告编制
	项
	1
	10000
	

	1.2.2
	附件报告编制
	项
	6
	5000
	

	2
	监测预报预警平台数智化提升
	
	
	
	

	2.1
	算法优化升级
	
	
	
	

	2.1.1
	小流域预演模型构建
	项
	6
	21000
	

	二
	2027年任务清单
	
	
	
	

	1
	风险调查和重点隐患排查
	
	
	
	

	1.1
	危险区核定
	
	
	
	

	1.1.1
	小流域下垫面数据更新
	
	
	
	

	1.1.1.1
	小流域单元复核与更新
	
	
	
	

	1.1.1.1.1
	小流域治理单元划分复核
	项
	17
	150
	

	1.1.1.1.2
	河网信息复核与补充
	项
	17
	150
	

	1.1.1.1.1
	地类与植被信息复核
	项
	17
	150
	

	1.1.2
	防治区面积和人口复核
	
	
	
	

	1.1.2.1
	防治区面积复核
	项
	17
	300
	

	1.1.2.2
	防治区人口复核与更新
	
	
	
	

	1.1.2.2.1
	防治村确定
	项
	17
	350
	

	1.1.2.2.2
	防治村信息完善
	项
	17
	350
	

	1.1.2.3
	防御对象信息更新
	
	
	
	

	1.1.2.3.1
	防治村名录核对
	项
	17
	350
	

	1.1.2.3.2
	其他防御对象核对
	项
	17
	350
	

	1.1.2.3.3
	危险区名录复核与更新
	项
	17
	350
	

	1.1.3
	山洪风险调查与评估
	
	
	
	

	1.1.3.1
	危险区调查评价
	
	
	
	

	1.1.3.1.1
	危险区外业调查
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.1
	危险区范围初查
	项
	319
	300
	

	1.1.3.1.1.2
	危险区人口-高程关系获取
	项
	319
	300
	

	1.1.3.1.1.1
	其他特征信息调查
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.1.1
	成灾水位
	项
	319
	50
	

	1.1.3.1.1.1.2
	转移路线
	项
	319
	50
	

	1.1.3.1.1.1.3
	临时安置点
	项
	319
	50
	

	1.1.3.1.1.4
	外业测量
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.4.1
	纵断面测量
	个
	319
	600
	

	1.1.3.1.1.4.2
	横断面测量
	个
	957
	600
	

	1.1.3.1.1.4.3
	居民户住房基高程测量
	户
	9570
	70
	

	1.1.3.1.2
	设计暴雨洪水分析
	
	
	
	

	1.1.3.1.2.1
	设计暴雨分析
	项
	319
	800
	

	1.1.3.1.2.2
	危险区设计洪水计算
	项
	319
	800
	

	1.1.3.1.1
	典型频率洪水淹没范围与影响分析
	项
	319
	800
	

	1.1.3.2
	重点城集镇调查评价
	
	
	
	

	1.1.3.2.1
	危险区外业调查
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.1
	危险区范围初查
	项
	5
	300
	

	1.1.3.2.1.2
	危险区人口-高程关系获取
	项
	5
	300
	

	1.1.3.2.1.1
	其他特征信息调查
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.1.1
	成灾水位
	项
	5
	50
	

	1.1.3.2.1.1.2
	转移路线
	项
	5
	50
	

	1.1.3.2.1.1.3
	临时安置点
	项
	5
	50
	

	1.1.3.2.1.4
	外业测量
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.4.1
	纵断面测量
	个
	15
	600
	

	1.1.3.2.1.4.2
	横断面测量
	个
	45
	600
	

	1.1.3.2.1.4.3
	居民户住房基高程测量
	户
	250
	70
	

	1.1.3.2.2
	设计暴雨洪水分析
	
	
	
	

	1.1.3.2.2.1
	设计暴雨分析
	项
	5
	800
	

	1.1.3.2.2.2
	危险区设计洪水计算
	项
	5
	800
	

	1.1.3.2.3
	典型频率洪水淹没范围与影响分析
	项
	5
	800
	

	1.1.4
	重点隐患排查与评估
	
	
	
	

	1.1.4.1
	前期准备
	
	
	
	

	1.1.4.1.1
	基础数据准备
	项
	17
	1200
	

	1.1.4.2
	隐患调查
	
	
	
	

	1.1.4.2.1
	跨沟道路、桥涵和塘（堰）坝调查
	
	
	
	

	1.1.4.2.1.1
	跨沟道路、桥涵和塘（堰）坝调查
	项
	255
	250
	

	1.1.4.2.1.2
	跨沟道路、桥涵和塘(堰)坝横断面测量
	项
	1275
	500
	

	1.1.4.2.1.1
	跨沟道路、桥涵和塘(堰)坝纵断面测量
	项
	255
	400
	

	1.1.4.2.2
	沟滩占地情况调查
	项
	17
	250
	

	1.1.4.2.3
	多支齐汇和外洪顶托调查
	项
	3
	250
	

	1.1.4.2.4
	其他风险隐患类型调查
	项
	191
	250
	

	1.1.4.3
	风险隐患影响分析
	项
	205
	2230
	

	1.1.5
	预警指标确定、复核与站点关联
	
	
	
	

	1.1.5.1
	预警指标分析
	项
	324
	800
	

	1.1.5.2
	预警指标复核
	项
	162
	800
	

	1.1.5.3
	危险区-监测站点关联
	
	
	
	

	1.1.5.3.1
	监测站网关联情况调查
	项
	17
	700
	

	1.1.5.3.2
	危险区-监测站点关联分析
	项
	17
	1000
	

	1.1.6
	危险区信息集成
	
	
	
	

	1.1.6.1
	危险区清单编制
	项
	324
	150
	

	1.1.6.2
	危险区防御图绘制
	项
	324
	800
	

	1.2
	编制小流域成果（报告、附表、附图)
	
	
	
	

	1.2.1
	主报告编制
	项
	1
	10000
	

	1.2.2
	附件报告编制
	项
	17
	5000
	

	2
	监测预报预警平台数智化提升
	
	
	
	

	2.1
	算法优化升级
	
	
	
	

	2.1.1
	小流域预演模型构建
	项
	17
	21000
	


附件2-4：分标04分项采购清单

	序号
	分项服务名称
	单位
	数量
	分项预算单价（元）
	备注

	一
	2026年任务清单
	
	
	
	

	1
	风险调查和重点隐患排查
	
	
	
	

	1.1
	危险区核定
	
	
	
	

	1.1.1
	小流域下垫面数据更新
	
	
	
	

	1.1.1.1
	小流域单元复核与更新
	
	
	
	

	1.1.1.1.1
	小流域治理单元划分复核
	项
	10
	150
	

	1.1.1.1.2
	河网信息复核与补充
	项
	10
	150
	

	1.1.1.1.1
	地类与植被信息复核
	项
	10
	150
	

	1.1.2
	防治区面积和人口复核
	
	
	
	

	1.1.2.1
	防治区面积复核
	项
	10
	300
	

	1.1.2.2
	防治区人口复核与更新
	
	
	
	

	1.1.2.2.1
	防治村确定
	项
	10
	350
	

	1.1.2.2.2
	防治村信息完善
	项
	10
	350
	

	1.1.2.3
	防御对象信息更新
	
	
	
	

	1.1.2.3.1
	防治村名录核对
	项
	10
	350
	

	1.1.2.3.2
	其他防御对象核对
	项
	10
	350
	

	1.1.2.3.3
	危险区名录复核与更新
	项
	10
	350
	

	1.1.3
	山洪风险调查与评估
	
	
	
	

	1.1.3.1
	危险区调查评价
	
	
	
	

	1.1.3.1.1
	危险区外业调查
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.1
	危险区范围初查
	项
	151
	300
	

	1.1.3.1.1.2
	危险区人口-高程关系获取
	项
	151
	300
	

	1.1.3.1.1.1
	其他特征信息调查
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.1.1
	成灾水位
	项
	151
	50
	

	1.1.3.1.1.1.2
	转移路线
	项
	151
	50
	

	1.1.3.1.1.1.3
	临时安置点
	项
	151
	50
	

	1.1.3.1.1.4
	外业测量
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.4.1
	纵断面测量
	个
	151
	600
	

	1.1.3.1.1.4.2
	横断面测量
	个
	453
	600
	

	1.1.3.1.1.4.3
	居民户住房基高程测量
	户
	4530
	70
	

	1.1.3.1.2
	设计暴雨洪水分析
	
	
	
	

	1.1.3.1.2.1
	设计暴雨分析
	项
	151
	800
	

	1.1.3.1.2.2
	危险区设计洪水计算
	项
	151
	800
	

	1.1.3.1.1
	典型频率洪水淹没范围与影响分析
	项
	151
	800
	

	1.1.3.2
	重点城集镇调查评价
	
	
	
	

	1.1.3.2.1
	危险区外业调查
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.1
	危险区范围初查
	项
	7
	300
	

	1.1.3.2.1.2
	危险区人口-高程关系获取
	项
	7
	300
	

	1.1.3.2.1.1
	其他特征信息调查
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.1.1
	成灾水位
	项
	7
	50
	

	1.1.3.2.1.1.2
	转移路线
	项
	7
	50
	

	1.1.3.2.1.1.3
	临时安置点
	项
	7
	50
	

	1.1.3.2.1.4
	外业测量
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.4.1
	纵断面测量
	个
	21
	600
	

	1.1.3.2.1.4.2
	横断面测量
	个
	63
	600
	

	1.1.3.2.1.4.3
	居民户住房基高程测量
	户
	350
	70
	

	1.1.3.2.2
	设计暴雨洪水分析
	
	
	
	

	1.1.3.2.2.1
	设计暴雨分析
	项
	7
	800
	

	1.1.3.2.2.2
	危险区设计洪水计算
	项
	7
	800
	

	1.1.3.2.3
	典型频率洪水淹没范围与影响分析
	项
	7
	800
	

	1.1.4
	重点隐患排查与评估
	
	
	
	

	1.1.4.1
	前期准备
	
	
	
	

	1.1.4.1.1
	基础数据准备
	项
	10
	1200
	

	1.1.4.2
	隐患调查
	
	
	
	

	1.1.4.2.1
	跨沟道路、桥涵和塘（堰）坝调查
	
	
	
	

	1.1.4.2.1.1
	跨沟道路、桥涵和塘（堰）坝调查
	项
	150
	250
	

	1.1.4.2.1.2
	跨沟道路、桥涵和塘(堰)坝横断面测量
	项
	750
	500
	

	1.1.4.2.1.1
	跨沟道路、桥涵和塘(堰)坝纵断面测量
	项
	150
	400
	

	1.1.4.2.2
	沟滩占地情况调查
	项
	10
	250
	

	1.1.4.2.3
	多支齐汇和外洪顶托调查
	项
	3
	250
	

	1.1.4.2.4
	其他风险隐患类型调查
	项
	112
	250
	

	1.1.4.3
	风险隐患影响分析
	项
	121
	2230
	

	1.1.5
	预警指标确定、复核与站点关联
	
	
	
	

	1.1.5.1
	预警指标分析
	项
	158
	800
	

	1.1.5.2
	预警指标复核
	项
	79
	800
	

	1.1.5.3
	危险区-监测站点关联
	
	
	
	

	1.1.5.3.1
	监测站网关联情况调查
	项
	10
	700
	

	1.1.5.3.2
	危险区-监测站点关联分析
	项
	10
	1000
	

	1.1.6
	危险区信息集成
	
	
	
	

	1.1.6.1
	危险区清单编制
	项
	158
	150
	

	1.1.6.2
	危险区防御图绘制
	项
	158
	800
	

	1.2
	编制小流域成果（报告、附表、附图)
	
	
	
	

	1.2.1
	主报告编制
	项
	0
	10000
	

	1.2.2
	附件报告编制
	项
	10
	5000
	

	2
	监测预报预警平台数智化提升
	
	
	
	

	2.1
	算法优化升级
	
	
	
	

	2.1.1
	小流域预演模型构建
	项
	10
	21000
	

	2.1.2
	小流域预警阈值动态调整
	
	
	
	

	2.1.2.1
	调整应用效果评估
	项
	36
	2500
	

	2.1.2.2
	预警指标动态调整分析方法
	项
	36
	1200
	

	2.1.2.3
	报告编制
	项
	0
	5000
	

	二
	2027年任务清单
	
	
	
	

	1
	风险调查和重点隐患排查
	
	
	
	

	1.1
	危险区核定
	
	
	
	

	1.1.1
	小流域下垫面数据更新
	
	
	
	

	1.1.1.1
	小流域单元复核与更新
	
	
	
	

	1.1.1.1.1
	小流域治理单元划分复核
	项
	6
	150
	

	1.1.1.1.2
	河网信息复核与补充
	项
	6
	150
	

	1.1.1.1.1
	地类与植被信息复核
	项
	6
	150
	

	1.1.2
	防治区面积和人口复核
	
	
	
	

	1.1.2.1
	防治区面积复核
	项
	6
	300
	

	1.1.2.2
	防治区人口复核与更新
	
	
	
	

	1.1.2.2.1
	防治村确定
	项
	6
	350
	

	1.1.2.2.2
	防治村信息完善
	项
	6
	350
	

	1.1.2.3
	防御对象信息更新
	
	
	
	

	1.1.2.3.1
	防治村名录核对
	项
	6
	350
	

	1.1.2.3.2
	其他防御对象核对
	项
	6
	350
	

	1.1.2.3.3
	危险区名录复核与更新
	项
	6
	350
	

	1.1.3
	山洪风险调查与评估
	
	
	
	

	1.1.3.1
	危险区调查评价
	
	
	
	

	1.1.3.1.1
	危险区外业调查
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.1
	危险区范围初查
	项
	82
	300
	

	1.1.3.1.1.2
	危险区人口-高程关系获取
	项
	82
	300
	

	1.1.3.1.1.1
	其他特征信息调查
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.1.1
	成灾水位
	项
	82
	50
	

	1.1.3.1.1.1.2
	转移路线
	项
	82
	50
	

	1.1.3.1.1.1.3
	临时安置点
	项
	82
	50
	

	1.1.3.1.1.4
	外业测量
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.4.1
	纵断面测量
	个
	82
	600
	

	1.1.3.1.1.4.2
	横断面测量
	个
	246
	600
	

	1.1.3.1.1.4.3
	居民户住房基高程测量
	户
	2460
	70
	

	1.1.3.1.2
	设计暴雨洪水分析
	
	
	
	

	1.1.3.1.2.1
	设计暴雨分析
	项
	82
	800
	

	1.1.3.1.2.2
	危险区设计洪水计算
	项
	82
	800
	

	1.1.3.1.1
	典型频率洪水淹没范围与影响分析
	项
	82
	800
	

	1.1.3.2
	重点城集镇调查评价
	
	
	
	

	1.1.3.2.1
	危险区外业调查
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.1
	危险区范围初查
	项
	4
	300
	

	1.1.3.2.1.2
	危险区人口-高程关系获取
	项
	4
	300
	

	1.1.3.2.1.1
	其他特征信息调查
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.1.1
	成灾水位
	项
	4
	50
	

	1.1.3.2.1.1.2
	转移路线
	项
	4
	50
	

	1.1.3.2.1.1.3
	临时安置点
	项
	4
	50
	

	1.1.3.2.1.4
	外业测量
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.4.1
	纵断面测量
	个
	12
	600
	

	1.1.3.2.1.4.2
	横断面测量
	个
	36
	600
	

	1.1.3.2.1.4.3
	居民户住房基高程测量
	户
	200
	70
	

	1.1.3.2.2
	设计暴雨洪水分析
	
	
	
	

	1.1.3.2.2.1
	设计暴雨分析
	项
	4
	800
	

	1.1.3.2.2.2
	危险区设计洪水计算
	项
	4
	800
	

	1.1.3.2.3
	典型频率洪水淹没范围与影响分析
	项
	4
	800
	

	1.1.4
	重点隐患排查与评估
	
	
	
	

	1.1.4.1
	前期准备
	
	
	
	

	1.1.4.1.1
	基础数据准备
	项
	6
	1200
	

	1.1.4.2
	隐患调查
	
	
	
	

	1.1.4.2.1
	跨沟道路、桥涵和塘（堰）坝调查
	
	
	
	

	1.1.4.2.1.1
	跨沟道路、桥涵和塘（堰）坝调查
	项
	90
	250
	

	1.1.4.2.1.2
	跨沟道路、桥涵和塘(堰)坝横断面测量
	项
	450
	500
	

	1.1.4.2.1.1
	跨沟道路、桥涵和塘(堰)坝纵断面测量
	项
	90
	400
	

	1.1.4.2.2
	沟滩占地情况调查
	项
	6
	250
	

	1.1.4.2.3
	多支齐汇和外洪顶托调查
	项
	0
	250
	

	1.1.4.2.4
	其他风险隐患类型调查
	项
	68
	250
	

	1.1.4.3
	风险隐患影响分析
	项
	72
	2230
	

	1.1.5
	预警指标确定、复核与站点关联
	
	
	
	

	1.1.5.1
	预警指标分析
	项
	86
	800
	

	1.1.5.2
	预警指标复核
	项
	43
	800
	

	1.1.5.3
	危险区-监测站点关联
	
	
	
	

	1.1.5.3.1
	监测站网关联情况调查
	项
	6
	700
	

	1.1.5.3.2
	危险区-监测站点关联分析
	项
	6
	1000
	

	1.1.6
	危险区信息集成
	
	
	
	

	1.1.6.1
	危险区清单编制
	项
	86
	150
	

	1.1.6.2
	危险区防御图绘制
	项
	86
	800
	

	1.2
	编制小流域成果（报告、附表、附图)
	
	
	
	

	1.2.1
	主报告编制
	项
	0
	10000
	

	1.2.2
	附件报告编制
	项
	6
	5000
	

	2
	监测预报预警平台数智化提升
	
	
	
	

	2.1
	算法优化升级
	
	
	
	

	2.1.1
	小流域预演模型构建
	项
	6
	21000
	

	2.1.2
	小流域预警阈值动态调整
	
	
	
	

	2.1.2.1
	调整应用效果评估
	项
	36
	2500
	

	2.1.2.2
	预警指标动态调整分析方法
	项
	36
	1200
	

	2.1.2.3
	报告编制
	项
	1
	5000
	


附件2-5：分标05分项采购清单

	序号
	分项服务名称
	单位
	数量
	分项预算单价（元）
	备注

	一
	2026年任务清单
	
	
	
	

	1
	风险调查和重点隐患排查
	
	
	
	

	1.1
	危险区核定
	
	
	
	

	1.1.1
	小流域下垫面数据更新
	
	
	
	

	1.1.1.1
	小流域单元复核与更新
	
	
	
	

	1.1.1.1.1
	小流域治理单元划分复核
	项
	13
	150
	

	1.1.1.1.2
	河网信息复核与补充
	项
	13
	150
	

	1.1.1.1.1
	地类与植被信息复核
	项
	13
	150
	

	1.1.2
	防治区面积和人口复核
	
	
	
	

	1.1.2.1
	防治区面积复核
	项
	13
	300
	

	1.1.2.2
	防治区人口复核与更新
	
	
	
	

	1.1.2.2.1
	防治村确定
	项
	13
	350
	

	1.1.2.2.2
	防治村信息完善
	项
	13
	350
	

	1.1.2.3
	防御对象信息更新
	
	
	
	

	1.1.2.3.1
	防治村名录核对
	项
	13
	350
	

	1.1.2.3.2
	其他防御对象核对
	项
	13
	350
	

	1.1.2.3.3
	危险区名录复核与更新
	项
	13
	350
	

	1.1.3
	山洪风险调查与评估
	
	
	
	

	1.1.3.1
	危险区调查评价
	
	
	
	

	1.1.3.1.1
	危险区外业调查
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.1
	危险区范围初查
	项
	138
	300
	

	1.1.3.1.1.2
	危险区人口-高程关系获取
	项
	138
	300
	

	1.1.3.1.1.1
	其他特征信息调查
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.1.1
	成灾水位
	项
	138
	50
	

	1.1.3.1.1.1.2
	转移路线
	项
	138
	50
	

	1.1.3.1.1.1.3
	临时安置点
	项
	138
	50
	

	1.1.3.1.1.4
	外业测量
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.4.1
	纵断面测量
	个
	138
	600
	

	1.1.3.1.1.4.2
	横断面测量
	个
	414
	600
	

	1.1.3.1.1.4.3
	居民户住房基高程测量
	户
	4140
	70
	

	1.1.3.1.2
	设计暴雨洪水分析
	
	
	
	

	1.1.3.1.2.1
	设计暴雨分析
	项
	138
	800
	

	1.1.3.1.2.2
	危险区设计洪水计算
	项
	138
	800
	

	1.1.3.1.1
	典型频率洪水淹没范围与影响分析
	项
	138
	800
	

	1.1.3.2
	重点城集镇调查评价
	
	
	
	

	1.1.3.2.1
	危险区外业调查
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.1
	危险区范围初查
	项
	5
	300
	

	1.1.3.2.1.2
	危险区人口-高程关系获取
	项
	5
	300
	

	1.1.3.2.1.1
	其他特征信息调查
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.1.1
	成灾水位
	项
	5
	50
	

	1.1.3.2.1.1.2
	转移路线
	项
	5
	50
	

	1.1.3.2.1.1.3
	临时安置点
	项
	5
	50
	

	1.1.3.2.1.4
	外业测量
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.4.1
	纵断面测量
	个
	12
	600
	

	1.1.3.2.1.4.2
	横断面测量
	个
	36
	600
	

	1.1.3.2.1.4.3
	居民户住房基高程测量
	户
	200
	70
	

	1.1.3.2.2
	设计暴雨洪水分析
	
	
	
	

	1.1.3.2.2.1
	设计暴雨分析
	项
	5
	800
	

	1.1.3.2.2.2
	危险区设计洪水计算
	项
	5
	800
	

	1.1.3.2.3
	典型频率洪水淹没范围与影响分析
	项
	5
	800
	

	1.1.4
	重点隐患排查与评估
	
	
	
	

	1.1.4.1
	前期准备
	
	
	
	

	1.1.4.1.1
	基础数据准备
	项
	13
	1200
	

	1.1.4.2
	隐患调查
	
	
	
	

	1.1.4.2.1
	跨沟道路、桥涵和塘（堰）坝调查
	
	
	
	

	1.1.4.2.1.1
	跨沟道路、桥涵和塘（堰）坝调查
	项
	195
	250
	

	1.1.4.2.1.2
	跨沟道路、桥涵和塘(堰)坝横断面测量
	项
	975
	500
	

	1.1.4.2.1.1
	跨沟道路、桥涵和塘(堰)坝纵断面测量
	项
	195
	400
	

	1.1.4.2.2
	沟滩占地情况调查
	项
	13
	250
	

	1.1.4.2.3
	多支齐汇和外洪顶托调查
	项
	3
	250
	

	1.1.4.2.4
	其他风险隐患类型调查
	项
	146
	250
	

	1.1.4.3
	风险隐患影响分析
	项
	158
	2230
	

	1.1.5
	预警指标确定、复核与站点关联
	
	
	
	

	1.1.5.1
	预警指标分析
	项
	143
	800
	

	1.1.5.2
	预警指标复核
	项
	71
	800
	

	1.1.5.3
	危险区-监测站点关联
	
	
	
	

	1.1.5.3.1
	监测站网关联情况调查
	项
	13
	700
	

	1.1.5.3.2
	危险区-监测站点关联分析
	项
	13
	1000
	

	1.1.6
	危险区信息集成
	
	
	
	

	1.1.6.1
	危险区清单编制
	项
	143
	150
	

	1.1.6.2
	危险区防御图绘制
	项
	143
	800
	

	1.2
	编制小流域成果（报告、附表、附图)
	
	
	
	

	1.2.1
	主报告编制
	项
	0
	10000
	

	1.2.2
	附件报告编制
	项
	13
	5000
	

	2
	监测预报预警平台数智化提升
	
	
	
	

	2.1
	算法优化升级
	
	
	
	

	2.1.1
	小流域预演模型构建
	项
	13
	21000
	

	二
	2027年任务清单
	
	
	
	

	1
	风险调查和重点隐患排查
	
	
	
	

	1.1
	危险区核定
	
	
	
	

	1.1.1
	小流域下垫面数据更新
	
	
	
	

	1.1.1.1
	小流域单元复核与更新
	
	
	
	

	1.1.1.1.1
	小流域治理单元划分复核
	项
	3
	150
	

	1.1.1.1.2
	河网信息复核与补充
	项
	3
	150
	

	1.1.1.1.1
	地类与植被信息复核
	项
	3
	150
	

	1.1.2
	防治区面积和人口复核
	
	
	
	

	1.1.2.1
	防治区面积复核
	项
	3
	300
	

	1.1.2.2
	防治区人口复核与更新
	
	
	
	

	1.1.2.2.1
	防治村确定
	项
	3
	350
	

	1.1.2.2.2
	防治村信息完善
	项
	3
	350
	

	1.1.2.3
	防御对象信息更新
	
	
	
	

	1.1.2.3.1
	防治村名录核对
	项
	3
	350
	

	1.1.2.3.2
	其他防御对象核对
	项
	3
	350
	

	1.1.2.3.3
	危险区名录复核与更新
	项
	3
	350
	

	1.1.3
	山洪风险调查与评估
	
	
	
	

	1.1.3.1
	危险区调查评价
	
	
	
	

	1.1.3.1.1
	危险区外业调查
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.1
	危险区范围初查
	项
	23
	300
	

	1.1.3.1.1.2
	危险区人口-高程关系获取
	项
	23
	300
	

	1.1.3.1.1.1
	其他特征信息调查
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.1.1
	成灾水位
	项
	23
	50
	

	1.1.3.1.1.1.2
	转移路线
	项
	23
	50
	

	1.1.3.1.1.1.3
	临时安置点
	项
	23
	50
	

	1.1.3.1.1.4
	外业测量
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.4.1
	纵断面测量
	个
	23
	600
	

	1.1.3.1.1.4.2
	横断面测量
	个
	69
	600
	

	1.1.3.1.1.4.3
	居民户住房基高程测量
	户
	690
	70
	

	1.1.3.1.2
	设计暴雨洪水分析
	
	
	
	

	1.1.3.1.2.1
	设计暴雨分析
	项
	23
	800
	

	1.1.3.1.2.2
	危险区设计洪水计算
	项
	23
	800
	

	1.1.3.1.1
	典型频率洪水淹没范围与影响分析
	项
	23
	800
	

	1.1.3.2
	重点城集镇调查评价
	
	
	
	

	1.1.3.2.1
	危险区外业调查
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.1
	危险区范围初查
	项
	3
	300
	

	1.1.3.2.1.2
	危险区人口-高程关系获取
	项
	3
	300
	

	1.1.3.2.1.1
	其他特征信息调查
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.1.1
	成灾水位
	项
	3
	50
	

	1.1.3.2.1.1.2
	转移路线
	项
	3
	50
	

	1.1.3.2.1.1.3
	临时安置点
	项
	3
	50
	

	1.1.3.2.1.4
	外业测量
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.4.1
	纵断面测量
	个
	9
	600
	

	1.1.3.2.1.4.2
	横断面测量
	个
	27
	600
	

	1.1.3.2.1.4.3
	居民户住房基高程测量
	户
	150
	70
	

	1.1.3.2.2
	设计暴雨洪水分析
	
	
	
	

	1.1.3.2.2.1
	设计暴雨分析
	项
	3
	800
	

	1.1.3.2.2.2
	危险区设计洪水计算
	项
	3
	800
	

	1.1.3.2.3
	典型频率洪水淹没范围与影响分析
	项
	3
	800
	

	1.1.4
	重点隐患排查与评估
	
	
	
	

	1.1.4.1
	前期准备
	
	
	
	

	1.1.4.1.1
	基础数据准备
	项
	3
	1200
	

	1.1.4.2
	隐患调查
	
	
	
	

	1.1.4.2.1
	跨沟道路、桥涵和塘（堰）坝调查
	
	
	
	

	1.1.4.2.1.1
	跨沟道路、桥涵和塘（堰）坝调查
	项
	45
	250
	

	1.1.4.2.1.2
	跨沟道路、桥涵和塘(堰)坝横断面测量
	项
	225
	500
	

	1.1.4.2.1.1
	跨沟道路、桥涵和塘(堰)坝纵断面测量
	项
	45
	400
	

	1.1.4.2.2
	沟滩占地情况调查
	项
	3
	250
	

	1.1.4.2.3
	多支齐汇和外洪顶托调查
	项
	0
	250
	

	1.1.4.2.4
	其他风险隐患类型调查
	项
	34
	250
	

	1.1.4.3
	风险隐患影响分析
	项
	36
	2230
	

	1.1.5
	预警指标确定、复核与站点关联
	
	
	
	

	1.1.5.1
	预警指标分析
	项
	26
	800
	

	1.1.5.2
	预警指标复核
	项
	14
	800
	

	1.1.5.3
	危险区-监测站点关联
	
	
	
	

	1.1.5.3.1
	监测站网关联情况调查
	项
	3
	700
	

	1.1.5.3.2
	危险区-监测站点关联分析
	项
	3
	1000
	

	1.1.6
	危险区信息集成
	
	
	
	

	1.1.6.1
	危险区清单编制
	项
	26
	150
	

	1.1.6.2
	危险区防御图绘制
	项
	26
	800
	

	1.2
	编制小流域成果（报告、附表、附图)
	
	
	
	

	1.2.1
	主报告编制
	项
	0
	10000
	

	1.2.2
	附件报告编制
	项
	3
	5000
	

	2
	监测预报预警平台数智化提升
	
	
	
	

	2.1
	算法优化升级
	
	
	
	

	2.1.1
	小流域预演模型构建
	项
	3
	21000
	


三、与实现项目目标相关的其他要求

	（一）投标人的履约能力要求

	业绩要求
	详见“第四章  评标方法及评标标准”

	管理体系要求
	详见“第四章  评标方法及评标标准”

	（二）其他要求

	供应商注册要求
	为配合采购人政府采购项目执行和备案，未在广西政府采购云平台注册的供应商可在获取招标文件后登录广西政府采购云平台进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763。

	供应商其他要求
	供应商根据本采购文件“第四章  评标方法及评标标准”提供相应材料及方案作为评标依据。

	说明
	本项目为服务采购，无核心产品。


附件1
中小微企业划型标准

	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

第三章  投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	项目内容
	编列内容

	3
	投标人的资格要求
	1.投标人的资格要求详见招标公告。

2.投标人出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动：

2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

	6.1
	是否接受联合体投标
	详见招标公告。

	6.2
	联合体投标要求
	如接受联合体投标，联合体投标要求如下：

1.两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标，联合体投标人的名称应统一按“XXX公司与XXX公司的联合体”的规则填写。联合体投标的，须提供《联合体投标协议书》（格式后附）。
2.以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合招标文件规定的特定条件。

3.联合体各方之间必须签订《联合体投标协议书》，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体投标无效），并将联合投标协议放入投标文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则与之相关的投标文件作废。
5.联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.联合体投标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（招标文件另有规定的除外）。

7.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

8.联合体各方均应按照招标文件的规定提交资格文件。

	7.2
	是否允许转包/分包
	(不允许分包

□转包/分包内容：                   。

□转包/分包金额或者比例：           。

	11.2
	媒体发布渠道
	与本项目相关的政府采购业务澄清、更正及与之相关的事项将在招标公告中“六、其他补充事宜”中网上查询地址上发布。

	
	是否组织标前答疑会
	(不组织召开开标前答疑会

(组织召开开标前答疑会

	13
	资格文件组成
	1.投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），投标人为自然人的，提供有效身份证正反面复印件；（必须提供，否则按无效投标处理）
2.投标人依法缴纳税收的相关材料[2026年3月至投标文件提交截止时间止的任意1个月的依法缴纳税收的证明材料的凭据复印件；依法免税的投标人，必须提供相应文件证明其依法免税。投标人成立不足1个月的，无需提供依法缴纳税收相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理）
3.投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2026年3月至投标文件提交截止时间止的任意1个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单或者社保部门的证明）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。投标人成立不足1个月的，无需提供依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理）
4.投标人财务状况报告[提供2025年度经审计的财务报告复印件或者截标时间前半年内至少一个月能反映财务状况的报表或者投标人自拟的截标时间前半年内至少一个月的财务情况说明]；（必须提供，否则按无效投标处理）

5.投标人直接控股、管理关系信息表（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理）

6.声明函（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理）
7.联合体投标协议书（格式见第六章）；（如是联合体投标，必须提供，否则按无效投标处理）
8.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。（如有请提供）
注：（1）以上标明“必须提供”的材料属于复印件或扫描件的，必须加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字（或是电子签名），并加盖投标人电子签章，否则投标文件按无效处理。
（2）联合体投标时，第1-5项资格文件联合体各方均必须分别提供（联合体成员的资格文件可分别随第1-5项的节点提供，也可在第7项“联合体投标协议书”的节点提供），并由联合体牵头人加盖电子签章，规定签字处签字（或者电子签名），否则按无效投标处理。

	
	商务及技术文件组成
	1.无串通投标行为的承诺函（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理）

2.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式见第六章）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理）

3.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式见第六章）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理）

4.投标保证金提交凭证；（如要求提交投标保证金的则必须提供，否则按无效投标处理）

5.商务条款偏离表（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理）

6.投标人情况介绍（格式自拟）；（如有请提供）

7.投标人业绩证明材料（格式见第六章）；（如有请提供）

8.服务需求偏离表（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理）

9.服务方案[包含但不仅限于：①对项目的理解；②实施方案；③对采购项目难点、重点等的技术分析和处理措施；④售后服务方案；⑤进度计划、质量保证措施等内容]（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理）

10.项目实施人员一览表（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理）

11.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。

注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件或扫描件的，必须加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字（或是电子签名），并加盖投标人电子签章，否则投标文件按无效处理。

	
	报价文件组成
	1.投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
2.开标一览表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

3.分项报价明细表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）

4.中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函（格式后附）；（如有请提供，如投标人属于监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）

5.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。（如有请提供）

注：（1）以上标明“必须提供”的材料属于复印件或扫描件的，必须加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理；格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字（或是电子签名），并加盖投标人电子签章，否则投标文件按无效处理。

（2）联合体投标时，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章，规定签字处签字（或者电子签名），否则投标文件按无效处理。

	16.2
	投标报价要求
	投标总报价为完成采购人指定服务全部内容的报价，即履行合同的最终价格，包括中标人完成本项目所需的一切工作内容而发生的所有直接费用、间接费用、其他费用，执行本次服务所需的人工、设备、交通、保险、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。（采购需求另有约定的，从其约定）

	17.2
	投标有效期
	自投标截止之日起90日。

	18.1
	投标保证金金额
	(本项目不需要缴纳投标保证金。

(本项目需要缴纳投标保证金，具体要求如下：

1.投标保证金金额：详见招标公告
2.投标保证金的缴纳方式：

（1）以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账。缴纳投标保证金指定账户的信息：

开户名称：广西国兴项目管理有限公司

开户银行：中国民生银行股份有限公司南宁分行营业部

银行账号：696 354 697

（2）采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函等原件给采购代理机构。否则视为无效投标保证金。采用电子保函的，无须递交电子保函原件。

3.相关要求：

（1）投标保证金采用银行转账缴纳方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则按无效投标处理。

（2）投标保证金采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函缴纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则按无效投标处理。投标人必须在投标截止时间前采用现场或邮寄方式（现场提交地址：广西壮族自治区公共资源交易中心（广西南宁市青秀区星湖路22号）（具体根据开标当日电子屏幕显示的安排）；邮寄地址：南宁市良庆区体强路19号阳光城·时代中心B座2220室，收件人：韦鸿亮、郭庆娟，联系方式：17777178365）将单独密封的支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函原件提交给采购人或者采购代理机构，由采购人或者采购代理机构向投标人出具回执（邮寄方式的除外），并妥善保管。

（3）投标保证金采用电子保函缴纳方式的，具体详见《广西壮族自治区财政厅关于在政府采购活动中推广使用电子保函的通知》（桂财采〔2023〕92号）。电子保函有关业务操作流程和手册可从“广西政府采购金融服务平台”查阅下载，供应商在电子保函的申请、使用、查看应用过程中遇到问题可咨询技术支撑方：400-903-9583。投标人应将电子保函（或缴纳凭证）复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则按无效投标处理。

（4）投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同缴纳投标保证金，其缴纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

备注：

①投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定缴纳方式缴纳的，或者未足额缴纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。

②投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。

③支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。

④保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。

⑤采用银行、保险机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。

⑥采用电子保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。

	19.1
	投标文件编制要求
	投标文件应按资格文件、商务文件及技术文件、报价文件分别编制，分别生成电子文件。（注：按照本招标文件“第六章 投标文件格式”编写，第六章未附格式的，由投标人自行拟定。）

	20.2
	备份投标文件
	本项目不接受电子备份投标文件

	21.1
	投标截止时间
	详见招标公告

	
	投标地点
	详见招标公告

	
	投标人提交投标样品截止时间及地点
	/

	23
	开标时间、地点
	详见招标公告

	25.3（2）
	投标人信用查询渠道
	采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

	
	信用查询截止时点
	资格审查结束前

	
	查询记录和证据留存方式
	在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在广西政府采购云平台作为附件上传保存。

	
	信用信息使用规则
	对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个或两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。

	29.1
	评标方法
	综合评分法

	29.2
	允许负偏离的条款数
	商务条款评审中允许负偏离的条款数为0项。

服务需求评审中允许负偏离的条款数为0项。

	29.3
	中标候选人推荐数量
	中标候选人推荐数量：3名。

	30.1
	中标候选人排名并列时，确定中标人的方式
	采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：依次按投标报价低的优先、投标报价评分得分高的优先、服务方案评分高的顺序确定；按上述方式无法确定的，由采购人随机抽取。

	35.1
	履约保证金金额
	(本项目不收取履约保证金。

(本项目收取履约保证金。

履约保证金金额：按各分标中标总金额的5%，如中标人为中小企业的，则按该分标中标总金额的2%。

递交方式：银行转账、支票、汇票、本票、电子保函或者金额、担保机构出具的保函或其他形式的担保等非现金方式。如采用电子保函形式的，以《广西壮族自治区财政厅关于在政府采购活动中推广使用电子保函的通知》（桂财采〔2023〕92号）文件要求为准。

履约保证金递交时间：合同签订后10个工作日内。

履约保证金退付方式、时间及条件：质保期结束后，中标人向采购人提出办理退还申请，采购人应在收到申请相关材料后15个工作日内完成退付（无息）。

签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则甲方有权没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

履约保证金指定账户：

开户名称：广西壮族自治区水利科学研究院

开户银行：中行长堽路支行

银行账号：617157485056

备注：

1.履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。

2.采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。

3.投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。

	36.1
	签订合同携带的材料
	委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。

法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。

	38.2
	接收质疑函方式
	以书面形式

	
	质疑联系部门及联系方式
	（1）名称：广西国兴项目管理有限公司，联系电话：17777178365、0771-5789574，通讯地址：南宁市良庆区体强路19号阳光城·时代中心B座2220室。

（2）名称：广西壮族自治区水利科学研究院，联系电话：0771-5627700，通讯地址：南宁市民主路1-5号。

	
	现场提交质疑办理业务时间
	每天9时00分到12时00分，15时00分到18时00分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。

	38.3.1
	投诉受理方式
	1.受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。

2.通讯方式

名称：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处  

地址：南宁市桃源路69号广西财政大厦

联系电话：0771-5331544

	40
	采购代理费支付方式
	本项目采购代理服务费由中标人在签订合同前，以银行转账、电汇等方式一次性向采购代理机构支付。

	
	采购代理费收取标准
	以分标（☑中标金额/□采购预算/□暂定中标金额/□其他   ）为计费额，按本须知正文第40.2条规定的收费计算标准（服务类）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（☑收费基准价格/□收费基准价格下浮   %/□收费基准价格上浮   %）收取。

	
	采购代理服务费收款账户信息
	账户名称：广西国兴项目管理有限公司

开户行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市仙葫支行

账号：800081385811688

	41.1
	解释
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法和评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。
法律责任：

本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。

	41.2
	其他释义
	1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的实物印章或投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。

2.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以投标人法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章或手写签字。

3.本招标文件所称的“电子签章”“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子版投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。

4.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

5.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。

6.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。


投标人须知正文

一、总  则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.7“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。
2.8“正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.9“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.10“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“招标公告”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知（桂财采〔2022〕31号）和《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

7.转包与分包

7.1本项目不允许转包。

7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

8.特别说明

8.1如果本招标文件要求投标人提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则投标人所提供的以上材料必须为该投标人所拥有。

8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国民法典》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.回避与串通投标

9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的电子投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、招标文件

10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求； 

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式；

（7）质疑、投诉材料格式。

根据本章第11.1项的规定对招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后澄清或修改公告为准。

11.招标文件的澄清、修改、现场考察和答疑会

11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原招标公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

11.2 投标人应认真审阅本招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

11.3 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知(在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告及平台短信通知)所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

澄清或者更正公告在招标公告发布媒体上发布，一经发布，视作已以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不再另行通知，所有潜在投标人应密切关注招标公告发布媒体，因未能及时获知，由此产生的后果均应自行承担。

11.4 采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，将变更时间将在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

13.投标文件的组成

投标文件由资格文件、商务及技术文件、报价文件三部分组成。

（1）资格文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）商务及技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）报价文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2投标文件电子版：具体要求见本节19.投标文件编制。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标文件提交的风险

投标文件分为资格文件、商务及技术文件、报价文件三部分（其中：商务文件与技术文件合并编辑成一个电子文档）。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，可能导致其投标被拒绝。

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投项目/每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投项目/分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2投标有效期应按招标文件规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。承诺的投标有效期低于招标文件规定期限的，按无效投标处理。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

18.2投标保证金的退还

18.2.1未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还，退还方式如下：

（1）采用银行转账方式的，以转账方式退回到投标人银行账户。

（2）采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等方式的，由投标人代表持相关授权证明材料至采购代理机构办理支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等原件退还手续。 

18.2.2中标人的投标保证金自采购合同签订之日起5个工作日内退还，退还方式同本须知正文第18.2.1。 

18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

19.投标文件的编制

19.1投标人应先安装“广西政府采购云电子投标客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件规定的格式和顺序和广西政府采购云平台的要求编制并加密。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

19.3投标文件须由投标人在规定位置签字（或者电子签名）、盖章（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，并与广西政府采购云平台中获取招标文件的投标人名称一致，投标人为自然人的，标注的投标人名称应与身份证姓名及签名一致，否则按无效投标处理。

19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

19.6 对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的服务内容及要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。
19.7本项目为全流程电子化项目，异常情况见“第二节 投标人须知正文”中“四、24.2开标程序”。
20.投标文件的加密、解密

20.1电子投标文件编制完成后，投标人应按广西政府采购云平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。
20.2电子备份投标文件是指通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，本项目不接受电子备份投标文件详见在“投标人须知前附表”。

21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的提交投标文件截止时间前将电子投标文件提交至投标地点。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至广西政府采购云平台。
21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求加密的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。

21.3电子投标文件提交方式见“招标公告”。
22. 投标文件的补充、修改、撤回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心”中查看“电子投标文件制作与投送教程”）

22.2广西政府采购云平台收到投标文件，将妥善保存并即时向投标人发出确认回执通知。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

四、开  标

23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在广西政府采购云平台电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。成功解密投标文件的投标人不足3家的，不得开标。

24.开标程序

24.1开标形式：

（1）开标的准备工作由采购代理机构负责落实，采购代理机构必须基于广西政府采购云平台依法抽取评审专家，如采购代理机构未按规定抽取专家的，视为本次开评标无效，应当重新采购；

（2）采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并在发起解密通知之时起30分钟内完成对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。（解密异常情况处理：详见本章29.5 电子交易活动的中止。）

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在广西政府采购云平台远程不见面开标大厅展示；

（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（5）开标结束。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。
五、资格审查

25.资格审查

25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构通过电子开评标系统依据招标文件对电子投标文件进行线上资格审查。

25.2资格审查标准为本“招标文件”中“投标人须知前附表”13.1点载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，广西政府采购云平台已与“信用中国”平台做接口，采购人或者采购代理机构可直接在线查询）

（2）投标文件中的资格文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格文件规定“必须提供”的文件资料的；

（3）投标文件中的资格文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的；

（4）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。
25.4资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。
六、评  标

26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法和评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

28.5评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“投标人须知前附表”。

29.3 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.4评标委员会将按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.5电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，应当重新采购。
七、中标和合同

30.确定中标人

30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.2采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

30.3中标人无正当理由拒签合同的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款规定处理。

30.4根据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条，因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。

31.结果公告

31.1在中标人确定之日起2个工作日内，由采购代理机构在招标公告发布媒体上发布中标结果公告，中标结果公告期限为1个工作日，发布中标结果公告的同时向中标人发出中标通知书。采购代理机构发出中标通知书前，应当对中标人信用进行核实，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并依法确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以依法确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据企业的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业扶持政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

32.发出中标通知书

32.1在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过广西政府采购云平台发出电子中标通知书。

32.2对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33.无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。

35.履约保证金

35.1履约保证金的金额、提交方式、缴纳期限、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

35.2签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

35.3在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

36.签订合同

36.1中标人在中标通知书发出之日起，按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同，签订携带资料详见“投标人须知前附表”。
36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过25日）。

36.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，依法确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，中标人可追究采购人承担相应的法律责任。

36.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标人和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.5采购人或中标人不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.6如签订合同并生效后，中标人无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38.询问、质疑和投诉

38.1询问

38.1.1供应商在开标前对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构项目负责人提出询问。

38.1.2采购人或采购人委托的采购代理机构自受理询问之日起3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复内容不得涉及商业秘密。

38.1.3 询问事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

38.2质疑

38.2.1供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，质疑有效期结束后，采购人或采购代理机构不再受理该项目质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下： 

（1）潜在供应商依法获取招标文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。

（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或采购代理机构提出，由采购人或采购代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（3）供应商认为中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应当在中标或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。

38.2.2供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则，不得进行虚假、恶意质疑。

38.2.3 质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。

38.2.4 质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商（潜在供应商已依法获取可质疑的采购文件的，可以对该采购文件质疑）；

（2）质疑函内容符合本章第38.2.5项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；

（6）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；

（7）财政部门规定的其他条件。

38.2.5 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据（列明权益受到损害的事实和理由）；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.2.6采购人或采购人委托的采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。对不符合质疑条件的质疑，答复不予受理，并说明理由；对符合质疑条件的质疑，对质疑事项作出答复。

38.2.7采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.3投诉

38.3.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人或采购代理机构的答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉，投诉联系方式见“投标人须知前附表”。

38.3.2  投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）（投诉书格式后附）：

（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等； 

（2）质疑和质疑答复情况及相关证明材料； 

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

38.3.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。

38.3.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第38.3.2项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（6）国务院财政部门规定的其他条件。

八、验收

39.验收

39.1采购人组织对中标人履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，中标人须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

39.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

39.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金（如有）返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

39.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向中标人支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。中标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

九、其他事项

40.代理服务费

40.1代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

40.2代理服务收费标准：

	费率

中标金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100万元～500万元
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500万元～1000万元
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000万元～5000万元
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000万元～1亿元
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	1亿元～5亿元
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	5亿元～10亿元
	0.035%
	0.035%
	0.035%

	10亿元～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50亿元～100亿元
	0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	0.004%
	0.004%
	0.004%


注：

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某服务采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100万元×l.5%＝1.5万元

（200－100）万元×0.8%＝0.8万元

合计收费＝1.5+0.8＝2.3（万元）

41.需要补充的其他内容

41.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

41.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

41.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

41.4 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

42. 广西线上“政采贷”政策告知函

广西线上“政采贷”政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与广西政府采购活动！

线上“政采贷”是人民银行南宁中心支行和自治区财政厅共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可持政府采购合同在线向银行业金融机构申请贷款，融资机构将根据《中国人民银行南宁中心支行 广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

相关金融产品和银行业金融机构联系方式，可在中征应收账款融资服务平台查询（网址：https://www.crcrfsp.com/，客服电话：400-009-0001）。
第四章  评标方法及评标标准

一、评标方法

本项目采用 以下勾选的方式进行评审。

□最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

☑综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评标委员会将对各投标人的投标文件进行综合评审，对实质上响应招标文件的投标人，由各评委独立记名打分。经统计，得出各投标人的综合得分,按综合得分由高到低顺序排列。若综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。若综合得分且投标报价相同的，服务类采购项目以“投标人须知前附表”规定的方式排列。

二、评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

报价文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；

投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

修正后的报价，投标人不确认的；

投标文件中承诺的投标有效期低于招标文件要求的期限的；

投标人属于本章第5.2条（2）项情形的。

报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的； 

为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

商务条款允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

投标有效期不满足招标文件要求的；
投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

属于投标人须知正文第9.2条情形的；

投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

不满足招标文件实质性要求的；

法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）服务需求允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（3）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（4）招标文件要求提供服务方案的，投标服务方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）不满足招标文件实质性要求的。
2.4其他投标无效的情形：

（1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

（2）投标人提交两份或两份以上内容不同的投标文件；

（3）投标人在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受调整的；

（4）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

3.澄清、说明或者补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖投标人电子签章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

投标人未按评标委员会的要求作出明确澄清、说明或者更正的投标人的投标文件将按照有利于采购人的原则由评标委员会进行判定。

4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）广西政府采购云平台电子开标大厅中的“开标记录表”内容与电子版投标文件中相应内容不一致的，以广西政府采购云平台电子开标大厅中的“开标记录表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

5.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5.2评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

（1）评标委员会成员要根据政府采购法律法规和招标文件所载明的评标方法、标准进行评审。对投标人的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

①依据规定《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）规定，政府采购评审中出现以下异常低价情形，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序： 

A.投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值65%的，即投标报价＜全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×65%； 

B.投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价65%的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×65%； 

C.投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价＜采购项目最高限价×65%；

D.评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。

②评标委员会启动异常低价投标审查后，属于上述A项至D项情形的，相关投标人应在收到评标委员会通知后的30分钟内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于上述C项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。

③评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5.3评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

5.4各投标人的得分为评标委员会各成员的有效评分的算术平均数。

5.5评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

5.6起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会各成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.评审复核

6.1评标报告签署前，评标委员会要对评审结果进行复核，复核意见要体现在评标报告中。

6.2评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

三、评标标准

综合评分法

1.分标01评分标准

	序号
	评分因素
	评分标准

	1
	价格分

（10分）
	投标报价

（满分10分）
	1.1评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。

1.2政策性扣除计算方法：

1.2.1对小微企业的价格评审优惠

投标人被评定为监狱企业或者残疾人福利性单位或者其服务全部由符合政策要求的小型、微型企业承接的，该投标人的投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1-10%）；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1－4%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。

1.3依据规定《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）规定，政府采购评审中出现以下异常低价情形，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

①投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×65%；

②投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×65%；

③投标报价低于所投分标最高限价65%的，即投标报价<所投分标最高限价×65%；

④评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第①项至第④项情形的，相关投标人应在收到评标委员会通知后的30分钟内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于上述第③项的情形时，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
1.4满足招标文件要求且评标价最低的评标价为评标基准价，基准价得分为10分。

1.5价格分计算公式：

价格分=（评标基准价／评标价）×10分

	2
	技术分（满分55分）
	对项目的理解

（满分9分）
	一档（2分）：投标人对项目的理解仅提及少量基础信息，未完整覆盖项目背景、基本情况、相关规范标准、编制依据、工作内容、工作目标等核心维度，或表述有明显偏差。

二档（4分）：投标人对项目的理解涵盖项目背景、基本情况、水利部相关规范标准、编制依据、工作内容、数智化建设目标等核心维度，有基础认知，但表述笼统；未明确1648个小流域下垫面更新、人口复核等基础工作要求，未界定72个重点小流域成果集成、省级平台数据共享等核心范围。​

三档（6分）：在满足二档基础上，清晰阐述1648个小流域基础数据现状、山洪灾害防控形势；准确梳理两大核心需求：1648个小流域基础数据完善、72个重点小流域成果与新建监测数据的省级平台集成共享；了解相关规范标准与“四预”业务动态；对核心工作内容、72个重点小流域集成范围及平台共享要求认识准确。

四档（9分）：在满足三档基础上，提出适配小流域特点的针对性见解，完全契合实施需求；透彻掌握项目背景、现存问题、核心需求及数据要求，熟练运用相关规范标准与“四预”、数字孪生等最新技术动态；总体编制思路清晰，明确1648个小流域更新、72个重点小流域集成、平台对接等工作步骤；科学部署工作推进顺序与各环节衔接逻辑，编制依据符合国家、行业现行规定。

	
	
	实施方案

（满分24分）
	一档（6分）：仅简单提及相关工作，内容不完整，未明确核心要点；未涉及1648个小流域、72个重点小流域相关工作要求，未提及省级平台数据共享需求。

二档（12分）：包含风险调查与隐患排查、平台数据集成的工作内容、实施步骤、技术路线、工作计划等基本要素，框架完整，但未结合项目核心需求细化。

三档（18分）：在二档基础上贴合项目实际，针对性描述核心工作：①1648个小流域下垫面更新、防治区面积与人口复核、危险区核定，明确历史数据梳理集成、新增数据整理分析要点，划定风险隐患排查范围与重点；②历史数据整合标准化、新增数据集成方式；实施步骤清晰，技术路线覆盖核心要点，工作计划含人员职责分工。

四档（24分）：在三档的基础上，全面详述：①历史数据梳理集成、查漏补缺重点、新增数据分析要点，明确为“四预”建设提供数据服务的保障措施；②历史数据梳理集成办法、数据治理要点，72个重点小流域成果数据集成方案、多技术集成路径；工作步骤附详细分解及流程图/表，技术路线充分结合卫星遥感、无人机等技术优势并提优化建议；工作计划含实施周期预测、人员分工及完成节点。

	
	
	对采购项目难点、重点等的技术分析和处理措施

（满分10分）
	一档（2分）：未识别项目核心重点、难点，或识别内容与实际需求严重偏差；未针对工作内容开展技术分析，无任何针对性处理措施，无法支撑项目实施。

二档（5分）：对项目难点、重点等的认识基本限于采购需求，能结合本项目技术要求；选取小流域下垫面数据更新、防治区面积和人口复核、数据治理及集成应用等工作内容中的1～2项工作的难点、重点进行重点分析，项目的重点、难点及其对策分析方案符合项目实际。
三档（7分）：对项目难点、重点等的认识和分析透彻，能结合本项目技术要求；选取小流域下垫面数据更新、防治区面积和人口复核、数据治理及集成应用等工作内容中的3项工作的难点、重点进行重点分析，并进行编制任务分解，技术分析贴合项目实际；针对各重难点制定具体、可行的技术处理措施，能解决项目实施中的常规技术问题。

四档（10分）：在满足三档的基础上，对项目难点、重点及其对策分析精准到位，切合项目实际，内容明晰、简练，完全满足本项目实施需求；能针对本项目中小流域下垫面数据更新、防治区面积和人口复核、数据治理及集成应用等工作的难点、重点进行重点分析，详细地编制任务分解；针对各重难点制定科学、高效、贴合实战的技术处理措施，措施能形成闭环，有效解决项目实施过程中的各类技术难题，对项目高效推进有技术支撑作用。

	
	
	售后服务方案

（满分6分）
	一档（0分）：方案与本项目不符或未提供方案。

二档（2分）：售后服务方案符合项目实际，仅涉及服务团队、响应时间、调查评价成果更新及数据库录入承诺、国家数据汇集审核承诺、数据补充调查服务、应急预案的部分内容。

三档（4分）：在满足二档的基础上，售后服务方案符合项目实际，售后服务方案内容完整，覆盖运维团队提供有团队人员名单、岗位职责等内容，提出了日常维护计划及风险防控措施，故障响应时间满足采购需求，调查评价成果更新承诺满足采购需求，应急预案具有常见、突发问题的分析及解决措施。

四档（6分）：在满足三档的基础上，售后方案符合实际，运维团队提供有团队人员名单、岗位职责、工作分工等内容，提出了日常维护计划、风险防控措施、用户意见建议处理方法，服务响应时间优于采购需求，调查评价成果更新承诺满足采购需求，应急预案具有常见、突发问题的分析及解决措施。

	
	
	培训方案

（满分3分）
	一档（0分）：方案与本项目不符或未提供方案。
二档（1分）：培训方案符合采购需求，方案在培训内容、培训时长及频次、培训形式、授课人员方面进行了论述。

三档（2分）：培训方案满足二档的基础上，能提供培训时长及频次、培训形式列表，培训时长可根据采购人的需要延长，提供的授课人员满足项目需求并提供授课人员的简历及其授课内容简介；提供了可执行的培训保障方案，达到培训的目的。

四档（3分）：培训方案满足三档的基础上，培训内容能分别从基本原理和运行管理等角度培训；方案提供有详细的培训时长及频次、培训形式列表，培训时长可根据采购人的需要延长，提供的授课人员并提供授课人员的简历及其授课内容简介；并能根据不同的培训时期（如验收合格后、汛前）调整培训内容、培训时长及频次、培训形式等；提供的培训保障方案包含了培训机制和培训考核机制，能够保证培训的效率和效果，达到了培训的目的。

	
	
	进度计划和质量保证措施

（满分3分）
	一档（0分）：方案与本项目不符或未提供方案。

二档（1分）：方案包括进度计划、进度保证措施、质量保证措施，进度计划满足采购需求。

三档（2分）：在满足二档的基础上，方案包括进度计划、进度保证措施；进度计划符合采购需求、具有进度保证及进度纠偏措施；质量目标清晰、提出了有保障性的服务质量保证措施，对编制成果满足国家、行业现行规定有保障。

四档（3分）：在满足三档的基础上，方案包括进度计划、进度保证措施；进度计划优于采购需求、具有进度保证及进度纠偏措施、具有重要节点时间安排表及针对重要节点的进度保证措施；质量目标清晰、提出的质量保证措施包含了质量评价指标和标准、内部质量监督程序等，对编制成果满足国家、行业现行规定有保障。

	3
	商务分（满分35分）
	拟投入本项目人员配置分

（满分23分）
	1.拟投入本项目的项目经理（满分4分）

①具有水利水电工程相关专业或信息化相关专业正高级（教授级）工程师专业技术职称的得2分；具有水利水电工程相关专业或信息化相关专业高级工程师专业技术职称的得1分；具有水利水电工程相关专业工程师专业技术职称或信息化相关专业工程师专业技术职称或注册土木工程师（水利水电工程）注册证书或咨询工程师（投资）登记证书（水利水电专业）的得0.5分。本项最多得2分。

②2021年1月1日以来具有与本次采购内容有关的类似项目业绩的（如山洪灾害“四预”能力建设、山洪灾害调查分析评价类、水旱灾害风险普查类等方面工作内容），每提供1个项目得1分，最多得2分。

2.拟投入本项目人员（不含项目经理）（满分19分）
①具有注册土木工程师（水利水电工程）注册证书或咨询工程师（投资）登记证书（水利水电专业）或注册测绘师注册证书的，每人得0.5分，最多得1分。

②具有信息系统项目管理师或系统分析师或系统架构设计师证书的，每人得1分，最多得2分。

③具有水利水电工程相关专业或测绘测量相关专业高级工程师或以上专业技术职称的，每人得1分，最多得4分。

上述①②③项如同一人具有多个证书时只计一次分。

④拟投入本项目的现场调查测量人员，每投入1人得0.5分，满分12分。（本项拟投入人员可以和第①、②、③项的人员重复。）
评审依据：

（1）提供拟投入本项目人员的劳动合同复印件或投标人为其发放工资的银行流水证明或投标人代缴个人所得税证明，否则无法取得相应分值。职称专业以技术职称证书所填写专业为准；如技术职称证书不填写专业的，则需提供毕业证书或执业资格证，并以毕业证书或执业资格证所填专业为准。

（2）提供拟投入本项目的项目经理的：①职称证书或注册土木工程师（水利水电工程）注册证书或咨询工程师（投资）登记证书复印件、②业绩证明（能体现其参与该业绩项目的证明材料，如中标/成交通知书或合同中人员名单或业主证明或其他证明材料），方可取得相应分值。

（3）提供拟投入本项目人员（不含项目经理）的：①职称证书复印件、②水利水电工程相关专业的注册土木工程师注册证书复印件、③咨询工程师（投资）登记证书（水利水电专业）复印件、④注册测绘师注册证书复印件、⑤由中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部颁发的计算机技术与软件专业技术资格（水平）证书复印件（专业为信息系统项目管理师或系统分析师或系统架构设计师），方可取得相应分值。

	
	
	业绩分

（满分12分）
	投标人2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）具有与本次采购内容有关的类似项目业绩的（如山洪灾害“四预”能力建设，山洪灾害调查分析评价类，水旱灾害风险普查类等方面工作内容），每项得3分，满分12分。

评审依据：提供合同书扫描件（须包括项目名称、合同关键内容、合同双方签字盖章、签订时间等关键页），未按要求提供的不得分；以联合体形式投标的，联合体任意一方提供的业绩均可。分包的项目不算业绩。

	总得分=1+2+3


2.分标02、分标03、分标05评分标准

	序号
	评分因素
	评分标准

	1
	价格分

（10分）
	投标报价

（满分10分）
	1.1评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。

1.2政策性扣除计算方法：

1.2.1对小微企业的价格评审优惠

投标人被评定为监狱企业或者残疾人福利性单位或者其服务全部由符合政策要求的小型、微型企业承接的，该投标人的投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1-10%）；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1－4%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。

1.3依据规定《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）规定，政府采购评审中出现以下异常低价情形，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

①投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×65%；

②投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×65%；

③投标报价低于所投分标最高限价65%的，即投标报价<所投分标最高限价×65%；

④评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第①项至第④项情形的，相关投标人应在收到评标委员会通知后的30分钟内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于上述第③项的情形时，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
1.4满足招标文件要求且评标价最低的评标价为评标基准价，基准价得分为10分。

1.5价格分计算公式：

价格分=（评标基准价／评标价）×10分

	2
	技术分（满分55分）
	对项目的理解

（满分9分）
	一档（2分）：投标人对项目的理解仅提及少量基础信息，未完整覆盖项目背景、实施范围（对应分标指定地市）、小流域核心任务总量、分年度实施要求等核心维度，或表述有明显偏差；未体现山洪灾害 “四预” 建设基础认知，未涉及风险调查、隐患排查、预演模型构建等核心工作。

二档（4分）：投标人对项目的理解涵盖项目背景、实施范围、工作内容、建设目标等核心维度，具备基础认知；明确知晓山洪灾害 “四预” 建设要求，清晰提及风险调查、隐患排查、预演模型构建的核心工作内容，但未细化实施范围、分年度要求等关键信息。

三档（6分）：在满足二档基础上，清晰阐述项目背景及实施意义，明确对应分标指定地市的小流域分布范围、风险调查与重点隐患排查的核心工作要点；准确梳理分年度实施需求（按对应分标规定的年度完成数量）及预演模型构建的基础需求；熟悉山洪灾害调查相关规范标准与 “四预” 建设业务动态，对各核心任务的实施范围、基本流程与要求认识准确。
四档（9分）：在满足三档基础上，结合对应分标采购需求提出贴合项目实际、适配小流域“汇流快、范围小、突发性强”特点的针对性见解；透彻掌握对应分标小流域的地域特性、风险现状及现有工作基础，系统梳理分年度实施的优先级安排与跨区域协同工作逻辑；熟练运用相关规范标准，明确预演模型构建的适配性思路；总体工作思路清晰，科学部署风险调查、隐患排查、模型构建的衔接流程，编制依据完全符合国家、行业现行规定。

	
	
	实施方案

（满分24分）
	（1）风险调查和重点隐患排查（满分16分）：

一档（4分）：实施方案仅简单提及风险调查和重点隐患排查相关工作，内容不完整，未明确核心工作要点。

二档（8分）：实施方案内容包括工作内容、实施步骤、技术路线、工作计划等基本要素，框架完整。

三档（12分）：在满足二档基础上，实施方案符合项目实际；对小流域下垫面数据更新、危险区核定、防治区面积与人口复核等主要工作进行部分针对性描述，明确危险区划定方法、风险隐患排查范围与重点；各项工作实施步骤清晰；技术路线覆盖主要工作技术路径与要点；工作计划包含工作安排与实施人员职责分工。

四档（16分）：在满足三档基础上，实施方案完全贴合对应分标小流域等采购需求，内容明晰简练，全面满足实施要求；为“四预”建设提供数据服务的保障措施、新增防治对象山洪灾害分析方法、风险隐患调查影响分析范围与重点；工作步骤清晰，附详细工作分解及实施程序流程图/表；技术路线完整覆盖各工作技术路径与要点，充分分析卫星遥感、无人机、激光雷达等技术优势，提出可行优化建议；工作计划包含工作安排、调查测量周期预测、人员职责分工、各项工作完成节点（时限）。

（2）监测预报预警平台数智化提升（满分8分）：

一档（2分）：实施方案仅简单提及监测预报预警平台数智化提升相关工作，内容不完整，未明确核心建设要点。

二档（4分）：实施方案内容包括工作内容、实施步骤、技术路线、工作计划等基本要素，框架完整。

三档（6分）：在满足二档的基础上，实施方案符合项目实际；对算法优化升级核心工作进行部分针对性描述，包括：暴雨山洪与淹没分析模型构建思路；各项工作实施步骤清晰；技术路线涵盖主要工作技术路径与要点；工作计划包含工作安排及实施人员职责分工。

四档（8分）：在满足三档的基础上，实施方案针对本项目平台数智化提升采购需求，切合项目实际，内容明晰简练，完全满足实施需求；对核心工作进行全面针对性描述，包括：算法优化思路；小流域算法效果评估方法、重点小流域暴雨山洪/淹没分析（预演）模型构建；工作步骤清晰，附详细工作分解及实施程序流程图/表；技术路线完整覆盖各工作内容，充分分析数智化集成与模型算法技术优势，提出切实可行的优化建议；工作计划包含工作安排、实施周期预测、人员职责分工、各项工作完成节点（时限）。

	
	
	对采购项目难点、重点等的技术分析和处理措施

（满分10分）
	一档（2分）：未识别项目核心重点、难点，或识别内容与实际需求严重偏差；未针对工作内容开展技术分析，无任何针对性处理措施，无法支撑项目实施。

二档（5分）：对项目难点、重点等的认识基本限于采购需求，能结合本项目技术要求；选取小流域下垫面数据更新、防治区面积和人口复核、危险区核定、重点隐患排查与评估、算法优化升级等工作内容中的1～2项工作的难点、重点进行重点分析，项目的重点、难点及其对策分析方案符合项目实际。
三档（7分）：对项目难点、重点等的认识和分析透彻，能结合本项目技术要求；选取小流域下垫面数据更新、防治区面积和人口复核、危险区核定、重点隐患排查与评估、算法优化升级等工作内容中的3～4项工作的难点、重点进行重点分析，并进行编制任务分解，技术分析贴合项目实际；针对各重难点制定具体、可行的技术处理措施，能解决项目实施中的常规技术问题。

四档（10分）：在满足三档的基础上，对项目难点、重点及其对策分析精准到位，切合项目实际，内容明晰、简练，完全满足本项目实施需求；能针对本项目中小流域下垫面数据更新、防治区面积和人口复核、危险区核定、重点隐患排查与评估、算法优化升级等工作的难点、重点进行重点分析，详细地编制任务分解；针对各重难点制定科学、高效、贴合实战的技术处理措施，措施能形成闭环，有效解决项目实施过程中的各类技术难题，对项目高效推进有技术支撑作用。

	
	
	售后服务方案

（满分6分）
	一档（0分）：方案与本项目不符或未提供方案。

二档（2分）：售后服务方案符合项目实际，仅涉及服务团队、安全运维措施、故障响应时间、调查评价成果更新及数据库录入承诺、国家数据汇集审核承诺、数据补充调查服务、模型质保服务、应急预案的部分内容。

三档（4分）：在满足二档的基础上，售后服务方案符合项目实际，售后服务方案内容完整，覆盖运维团队提供有团队人员名单、岗位职责等内容，具有明确的满足采购需求的安全运维措施，提出了日常维护计划及风险防控措施，故障响应时间满足采购需求，调查评价成果更新承诺满足采购需求，应急预案具有常见、突发问题的分析及解决措施。

四档（6分）：在满足三档的基础上，售后方案符合实际，运维团队提供有团队人员名单、岗位职责、工作分工等内容，具有明确的满足采购需求的安全运维措施，提出了日常维护计划、风险防控措施、用户意见建议处理方法，故障响应时间优于采购需求，调查评价成果更新承诺满足采购需求，应急预案具有常见、突发问题的分析及解决措施，具有重要时段（如强降雨防御、台风防御、洪水防御等）的应急演练规划。

	
	
	培训方案

（满分3分）
	一档（0分）：方案与本项目不符或未提供方案。
二档（1分）：培训方案符合采购需求，方案在培训内容、培训时长及频次、培训形式、授课人员方面进行了论述。

三档（2分）：培训方案满足二档的基础上，方案能提供培训时长及频次、培训形式列表，培训时长可根据采购人的需要延长，提供的授课人员满足项目需求并提供授课人员的简历及其授课内容简介；提供了可执行的培训保障方案，达到培训的目的。

四档（3分）：培训方案满足三档的基础上，培训内容能分别从基本原理和运行管理等角度培训；方案提供有详细的培训时长及频次、培训形式列表，培训时长可根据采购人的需要延长，提供的授课人员并提供授课人员的简历及其授课内容简介；并能根据不同的培训时期（如验收合格后、汛前）调整培训内容、培训时长及频次、培训形式等；提供的培训保障方案包含了培训机制和培训考核机制，能够保证培训的效率和效果，达到了培训的目的。

	
	
	进度计划和质量保证措施

（满分3分）
	一档（0分）：方案与本项目不符或未提供方案。

二档（1分）：方案包括进度计划、进度保证措施、质量保证措施，进度计划满足采购需求。

三档（2分）：在满足二档的基础上，方案包括进度计划、进度保证措施；进度计划符合采购需求、具有进度保证及进度纠偏措施；质量目标清晰、提出了有保障性的服务质量保证措施，对编制成果满足国家、行业现行规定有保障。

四档（3分）：在满足三档的基础上，方案包括进度计划、进度保证措施；进度计划优于采购需求、具有进度保证及进度纠偏措施、具有重要节点时间安排表及针对重要节点的进度保证措施；质量目标清晰、提出的质量保证措施包含了质量评价指标和标准、内部质量监督程序等，对编制成果满足国家、行业现行规定有保障。

	3
	商务分（满分35分）
	拟投入本项目人员配置分

（满分21分）
	1.拟投入本项目的项目经理（满分4分）

①具有水利水电工程相关专业或信息化相关专业正高级（教授级）工程师专业技术职称的得2分；具有水利水电工程相关专业或信息化相关专业高级工程师专业技术职称的得1分；具有水利水电工程相关专业工程师专业技术职称或信息化相关专业工程师专业技术职称或注册土木工程师（水利水电工程）注册证书或咨询工程师（投资）登记证书（水利水电专业）的得0.5分。本项最多得2分。

②2021年1月1日以来具有与本次采购内容有关的类似项目业绩的（如山洪灾害“四预”能力建设、山洪灾害调查分析评价类、水旱灾害风险普查类等方面工作内容），每提供1个项目得1分，最多得2分。

2.拟投入本项目人员（不含项目经理）（满分17分）
①具有注册土木工程师（水利水电工程）注册证书或咨询工程师（投资）登记证书（水利水电专业）或注册测绘师注册证书的，每人得0.5分，最多得2分；

②具有信息系统项目管理师或系统分析师或系统架构设计师证书的，每人得1分，最多得2分；

③具有水利水电工程相关专业或测绘测量相关专业高级工程师或以上专业技术职称的，每人得1分，最多得4分；

上述①②③项如同一人具有多个证书时只计一次分。

④拟投入本项目的现场调查测量人员，每投入1人得0.5分，满分6分。（本项拟投入人员可以和第①、②、③项的人员重复。）
⑤拟投入本项目的分析评价人员，每投入1人得0.5分，满分3分。（本项拟投入人员可以和第①、②、③项的人员重复。）

第④项和第⑤项的人员不允许重复。
评审依据：

（1）提供拟投入本项目人员的劳动合同复印件或投标人为其发放工资的银行流水证明或投标人代缴个人所得税证明，否则无法取得相应分值。职称专业以技术职称证书所填写专业为准；如技术职称证书不填写专业的，则需提供毕业证书或执业资格证，并以毕业证书或执业资格证所填专业为准。

（2）提供拟投入本项目的项目经理的：①职称证书或注册土木工程师（水利水电工程）注册证书或咨询工程师（投资）登记证书复印件、②业绩证明（能体现其参与该业绩项目的证明材料，如中标/成交通知书或合同中人员名单或业主证明或其他证明材料），方可取得相应分值。

（3）提供拟投入本项目人员（不含项目经理）的：①职称证书复印件、②水利水电工程相关专业的注册土木工程师注册证书复印件、③咨询工程师（投资）登记证书（水利水电专业）复印件、④注册测绘师注册证书复印件、⑤由中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部颁发的计算机技术与软件专业技术资格（水平）证书复印件（专业为信息系统项目管理师或系统分析师或系统架构设计师），方可取得相应分值。

	
	
	自主知识产权

（满分2分）
	投标人提供具有自主知识产权、可实现“四预”（预报、预警、预演、预案）功能的相关系统或算法模型，每提供1项得2分，本项满分2分。

评审依据：提供对应系统或模型的软件产品证书、软件著作权登记证书或软件产品登记证书，证书申请单位须与投标人名称一致；以联合体形式投标的，联合体任意一方持有上述证书均可。同一系统或模型的不同版本仅按最新版本计分一次，不重复计分。

	
	
	业绩分

（满分12分）
	投标人2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）具有与本次采购内容有关的类似项目业绩的（如山洪灾害“四预”能力建设，山洪灾害调查分析评价类，水旱灾害风险普查类等方面工作内容），每项得3分，满分12分。

评审依据：提供合同书扫描件（须包括项目名称、合同关键内容、合同双方签字盖章、签订时间等关键页），未按要求提供的不得分；以联合体形式投标的，联合体任意一方提供的业绩均可。分包的项目不算业绩。

	总得分=1+2+3


3.分标04评分标准
	序号
	评分因素
	评分标准

	1
	价格分

（10分）
	投标报价

（满分10分）
	1.1评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。

1.2政策性扣除计算方法：

1.2.1对小微企业的价格评审优惠

投标人被评定为监狱企业或者残疾人福利性单位或者其服务全部由符合政策要求的小型、微型企业承接的，该投标人的投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1-10%）；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1－4%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。

1.3依据规定《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）规定，政府采购评审中出现以下异常低价情形，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

①投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×65%；

②投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×65%；

③投标报价低于所投分标最高限价65%的，即投标报价<所投分标最高限价×65%；

④评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第①项至第④项情形的，相关投标人应在收到评标委员会通知后的30分钟内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于上述第③项的情形时，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
1.4满足招标文件要求且评标价最低的评标价为评标基准价，基准价得分为10分。

1.5价格分计算公式：

价格分=（评标基准价／评标价）×10分

	2
	技术分（满分55分）
	对项目的理解

（满分9分）
	一档（2分）：投标人对项目的理解仅提及少量基础信息，未完整覆盖项目背景、实施范围（对应分标指定地市）、小流域核心任务总量、分年度实施要求等核心维度，或表述有明显偏差；未体现山洪灾害 “四预” 建设基础认知，未涉及风险调查、隐患排查、预演模型构建、预警阈值动态调整等核心工作。

二档（4分）：投标人对项目的理解涵盖项目背景、实施范围、工作内容、建设目标等核心维度，具备基础认知；明确知晓山洪灾害 “四预” 建设要求，清晰提及风险调查、隐患排查、预演模型构建、预警阈值动态调整的核心工作内容，但未细化实施范围、分年度要求等关键信息。

三档（6分）：在满足二档基础上，清晰阐述项目背景及实施意义，明确对应分标指定地市的小流域分布范围、风险调查与重点隐患排查的核心工作要点；准确梳理分年度实施需求（按对应分标规定的年度完成数量）、预演模型构建、预警阈值动态调整的基础需求；熟悉山洪灾害调查相关规范标准与 “四预” 建设业务动态，对各核心任务的实施范围、基本流程与要求认识准确。
四档（9分）：在满足三档基础上，结合对应分标采购需求提出贴合项目实际、适配小流域“汇流快、范围小、突发性强”特点的针对性见解；透彻掌握对应分标小流域的地域特性、风险现状及现有工作基础，系统梳理分年度实施的优先级安排与跨区域协同工作逻辑；熟练运用相关规范标准，明确预演模型构建、预警阈值动态调整的适配性思路；总体工作思路清晰，科学部署风险调查、隐患排查、模型构建、预警阈值动态调整的衔接流程，编制依据完全符合国家、行业现行规定。

	
	
	实施方案

（满分24分）
	（1）风险调查和重点隐患排查（满分16分）：

一档（4分）：实施方案仅简单提及风险调查和重点隐患排查相关工作，内容不完整，未明确核心工作要点。

二档（8分）：实施方案内容包括工作内容、实施步骤、技术路线、工作计划等基本要素，框架完整。

三档（12分）：在满足二档基础上，实施方案符合项目实际；对小流域下垫面数据更新、危险区核定、防治区面积与人口复核等主要工作进行部分针对性描述，明确危险区划定方法、风险隐患排查范围与重点；各项工作实施步骤清晰；技术路线覆盖主要工作技术路径与要点；工作计划包含工作安排与实施人员职责分工。

四档（16分）：在满足三档基础上，实施方案完全贴合对应分标小流域等采购需求，内容明晰简练，全面满足实施要求；为“四预”建设提供数据服务的保障措施、新增防治对象山洪灾害分析方法、风险隐患调查影响分析范围与重点；工作步骤清晰，附详细工作分解及实施程序流程图/表；技术路线完整覆盖各工作技术路径与要点，充分分析卫星遥感、无人机、激光雷达等技术优势，提出可行优化建议；工作计划包含工作安排、调查测量周期预测、人员职责分工、各项工作完成节点（时限）。

（2）监测预报预警平台数智化提升（满分8分）：

一档（2分）：实施方案仅简单提及监测预报预警平台数智化提升相关工作，内容不完整，未明确核心建设要点。

二档（4分）：实施方案内容包括工作内容、实施步骤、技术路线、工作计划等基本要素，框架完整。

三档（6分）：在满足二档的基础上，实施方案符合项目实际；对算法优化升级核心工作进行部分针对性描述，包括：暴雨山洪与淹没分析模型构建思路、预警阈值调整方法；各项工作实施步骤清晰；技术路线涵盖主要工作技术路径与要点；工作计划包含工作安排及实施人员职责分工。

四档（8分）：在满足三档的基础上，实施方案针对本项目平台数智化提升采购需求，切合项目实际，内容明晰简练，完全满足实施需求；对核心工作进行全面针对性描述，包括：算法优化思路；小流域算法效果评估方法、重点小流域暴雨山洪/淹没分析（预演）模型构建、预警阈值动态调整方法与参数标准；工作步骤清晰，附详细工作分解及实施程序流程图/表；技术路线完整覆盖各工作内容，充分分析数智化集成与模型算法技术优势，提出切实可行的优化建议；工作计划包含工作安排、实施周期预测、人员职责分工、各项工作完成节点（时限）。

	
	
	对采购项目难点、重点等的技术分析和处理措施

（满分10分）
	一档（2分）：未识别项目核心重点、难点，或识别内容与实际需求严重偏差；未针对工作内容开展技术分析，无任何针对性处理措施，无法支撑项目实施。

二档（5分）：对项目难点、重点等的认识基本限于采购需求，能结合本项目技术要求；选取小流域下垫面数据更新、防治区面积和人口复核、危险区核定、重点隐患排查与评估、算法优化升级等工作内容中的1～2项工作的难点、重点进行重点分析，项目的重点、难点及其对策分析方案符合项目实际。
三档（7分）：对项目难点、重点等的认识和分析透彻，能结合本项目技术要求；选取小流域下垫面数据更新、防治区面积和人口复核、危险区核定、重点隐患排查与评估、算法优化升级等工作内容中的3～4项工作的难点、重点进行重点分析，并进行编制任务分解，技术分析贴合项目实际；针对各重难点制定具体、可行的技术处理措施，能解决项目实施中的常规技术问题。

四档（10分）：在满足三档的基础上，对项目难点、重点及其对策分析精准到位，切合项目实际，内容明晰、简练，完全满足本项目实施需求；能针对本项目中小流域下垫面数据更新、防治区面积和人口复核、危险区核定、重点隐患排查与评估、算法优化升级等工作的难点、重点进行重点分析，详细地编制任务分解；针对各重难点制定科学、高效、贴合实战的技术处理措施，措施能形成闭环，有效解决项目实施过程中的各类技术难题，对项目高效推进有技术支撑作用。

	
	
	售后服务方案

（满分6分）
	一档（0分）：方案与本项目不符或未提供方案。

二档（2分）：售后服务方案符合项目实际，仅涉及服务团队、安全运维措施、故障响应时间、调查评价成果更新及数据库录入承诺、国家数据汇集审核承诺、数据补充调查服务、模型质保服务、应急预案的部分内容。

三档（4分）：在满足二档的基础上，售后服务方案符合项目实际，售后服务方案内容完整，覆盖运维团队提供有团队人员名单、岗位职责等内容，具有明确的满足采购需求的安全运维措施，提出了日常维护计划及风险防控措施，故障响应时间满足采购需求，调查评价成果更新承诺满足采购需求，应急预案具有常见、突发问题的分析及解决措施。

四档（6分）：在满足三档的基础上，售后方案符合实际，运维团队提供有团队人员名单、岗位职责、工作分工等内容，具有明确的满足采购需求的安全运维措施，提出了日常维护计划、风险防控措施、用户意见建议处理方法，故障响应时间优于采购需求，调查评价成果更新承诺满足采购需求，应急预案具有常见、突发问题的分析及解决措施，具有重要时段（如强降雨防御、台风防御、洪水防御等）的应急演练规划。

	
	
	培训方案

（满分3分）
	一档（0分）：方案与本项目不符或未提供方案。
二档（1分）：培训方案符合采购需求，方案在培训内容、培训时长及频次、培训形式、授课人员方面进行了论述。

三档（2分）：培训方案满足二档的基础上，方案能提供培训时长及频次、培训形式列表，培训时长可根据采购人的需要延长，提供的授课人员满足项目需求并提供授课人员的简历及其授课内容简介；提供了可执行的培训保障方案，达到培训的目的。

四档（3分）：培训方案满足三档的基础上，培训内容能分别从基本原理和运行管理等角度培训；方案提供有详细的培训时长及频次、培训形式列表，培训时长可根据采购人的需要延长，提供的授课人员并提供授课人员的简历及其授课内容简介；并能根据不同的培训时期（如验收合格后、汛前）调整培训内容、培训时长及频次、培训形式等；提供的培训保障方案包含了培训机制和培训考核机制，能够保证培训的效率和效果，达到了培训的目的。

	
	
	进度计划和质量保证措施

（满分3分）
	一档（0分）：方案与本项目不符或未提供方案。

二档（1分）：方案包括进度计划、进度保证措施、质量保证措施，进度计划满足采购需求。

三档（2分）：在满足二档的基础上，方案包括进度计划、进度保证措施；进度计划符合采购需求、具有进度保证及进度纠偏措施；质量目标清晰、提出了有保障性的服务质量保证措施，对编制成果满足国家、行业现行规定有保障。

四档（3分）：在满足三档的基础上，方案包括进度计划、进度保证措施；进度计划优于采购需求、具有进度保证及进度纠偏措施、具有重要节点时间安排表及针对重要节点的进度保证措施；质量目标清晰、提出的质量保证措施包含了质量评价指标和标准、内部质量监督程序等，对编制成果满足国家、行业现行规定有保障。

	3
	商务分（满分35分）
	拟投入本项目人员配置分

（满分21分）
	1.拟投入本项目的项目经理（满分4分）

①具有水利水电工程相关专业或信息化相关专业正高级（教授级）工程师专业技术职称的得2分；具有水利水电工程相关专业或信息化相关专业高级工程师专业技术职称的得1分；具有水利水电工程相关专业工程师专业技术职称或信息化相关专业工程师专业技术职称或注册土木工程师（水利水电工程）注册证书或咨询工程师（投资）登记证书（水利水电专业）的得0.5分。本项最多得2分。

②2021年1月1日以来具有与本次采购内容有关的类似项目业绩的（如山洪灾害“四预”能力建设、山洪灾害调查分析评价类、水旱灾害风险普查类等方面工作内容），每提供1个项目得1分，最多得2分。

2.拟投入本项目人员（不含项目经理）（满分17分）
①具有注册土木工程师（水利水电工程）注册证书或咨询工程师（投资）登记证书（水利水电专业）或注册测绘师注册证书的，每人得0.5分，最多得2分；

②具有信息系统项目管理师或系统分析师或系统架构设计师证书的，每人得1分，最多得2分；

③具有水利水电工程相关专业或测绘测量相关专业高级工程师或以上专业技术职称的，每人得1分，最多得4分；

上述①②③项如同一人具有多个证书时只计一次分。

④拟投入本项目的现场调查测量人员，每投入1人得0.5分，满分6分。（本项拟投入人员可以和第①、②、③项的人员重复。）
⑤拟投入本项目的分析评价人员，每投入1人得0.5分，满分3分。（本项拟投入人员可以和第①、②、③项的人员重复。）

第④项和第⑤项的人员不允许重复。
评审依据：

（1）提供拟投入本项目人员的劳动合同复印件或投标人为其发放工资的银行流水证明或投标人代缴个人所得税证明，否则无法取得相应分值。职称专业以技术职称证书所填写专业为准；如技术职称证书不填写专业的，则需提供毕业证书或执业资格证，并以毕业证书或执业资格证所填专业为准。

（2）提供拟投入本项目的项目经理的：①职称证书或注册土木工程师（水利水电工程）注册证书或咨询工程师（投资）登记证书复印件、②业绩证明（能体现其参与该业绩项目的证明材料，如中标/成交通知书或合同中人员名单或业主证明或其他证明材料），方可取得相应分值。

（3）提供拟投入本项目人员（不含项目经理）的：①职称证书复印件、②水利水电工程相关专业的注册土木工程师注册证书复印件、③咨询工程师（投资）登记证书（水利水电专业）复印件、④注册测绘师注册证书复印件、⑤由中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部颁发的计算机技术与软件专业技术资格（水平）证书复印件（专业为信息系统项目管理师或系统分析师或系统架构设计师），方可取得相应分值。

	
	
	自主知识产权

（满分2分）
	投标人提供具有自主知识产权、可实现“四预”（预报、预警、预演、预案）功能的相关系统或算法模型，每提供1项得2分，本项满分2分。

评审依据：提供对应系统或模型的软件产品证书、软件著作权登记证书或软件产品登记证书，证书申请单位须与投标人名称一致；以联合体形式投标的，联合体任意一方持有上述证书均可。同一系统或模型的不同版本仅按最新版本计分一次，不重复计分。

	
	
	业绩分

（满分12分）
	投标人2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）具有与本次采购内容有关的类似项目业绩的（如山洪灾害“四预”能力建设，山洪灾害调查分析评价类，水旱灾害风险普查类等方面工作内容），每项得3分，满分12分。

评审依据：提供合同书扫描件（须包括项目名称、合同关键内容、合同双方签字盖章、签订时间等关键页），未按要求提供的不得分；以联合体形式投标的，联合体任意一方提供的业绩均可。分包的项目不算业绩。

	总得分=1+2+3


特别说明：

1.为便于项目整体统筹管理，保障各分标服务的进度协同性与服务质量稳定性，投标人只能就本项目某一分标进行投标，同一个投标人只能中标一个分标，否则按无效投标处理。以联合体形式投标的，联合体各方不得再以自己名义单独或组成其他联合体投报同一分标或其他分标，否则相关投标均无效。

2.评标及定标顺序为：分标01→分标02→分标03→分标04→分标05。
四、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。总得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列，总得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
五、评标报告

（一）评标报告与推荐中标候选人

评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

（二）评标争议事项处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

第五章  拟签订的合同文本

广西壮族自治区政府采购合同
合同名称：                              
合同编号：                              
采 购 人（甲方）：                      
供 应 商（乙方）：                      
签订合同地点：                          
签订合同时间：                          
合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。
合同目录

一、合同书………………………………………………………………（页码）

二、合同条款补充附件…………………………………………………（页码）

三、安全保密协议………………………………………………………（页码）
四、合同附件
1.中标通知书…………………………………………………………（页码）

2.招标文件……………………………………………………………（页码）
3.投标文件……………………………………………………………（页码）
4.其他与本合同相关的资料（如有）………………………………（页码）

采购合同文本

采购计划号：                

合同编号：                  
采购人（甲方）：广西壮族自治区水利科学研究院

供应商（乙方）：                    

项目名称：                          

项目编号：                          

签订地点：                   签订时间：                   

本合同为中小企业预留合同：（是/否）。

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，按照招标文件规定条款和乙方投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条  合同标的

1.合同总金额：人民币                （¥            ），各分项单价详见附件中的分项报价明细表。

2.服务内容详见附件中的开标一览表。

3.合同价格涵盖乙方为完成本项目所需的全部费用，包括但不限于：

（1）履行合同全部义务所发生的各项成本、拟获取的合理利润及应承担的各类税费、各类风险；

（2）履行合同所需的标准附件、备品备件、专用工具费用；

（3）必要的保险费用；

（4）运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级等相关费用；

（5）质量保证期内，中标人对本项目成果提供的质保、功能优化、运行维护等服务费用。

（6）技术服务期内，中标人对本项目成果提供的咨询、功能优化、运行维护、技术支撑等服务费用。

第二条  质量保证

1.乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查。

2.乙方所提供的服务及服务内容必须执行现行的强制执行的国家、行业、地方标准，同时服务成果必须与招标文件、投标文件承诺相一致。
第三条  权利保证
1.乙方应保证所提供服务内容不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利，且所交付的服务成果在最终验收合格并转移所有权至甲方前的所有权完全属于乙方，无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给予履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方的保密义务持续有效，不因为本合同履行终止、解除或者无效而解除。

4.甲方提供给乙方的相关资料的知识产权及其相关权利永久归属甲方所有，并且乙方制作出来的作品内容的知识产权及其相关权利也永久归属甲方所有；未经甲方书面同意，乙方不得随意使用或许可第三人使用制作内容。

第四条  交付和验收
1.服务期限：  （根据采购需求中各分标的合同履约期限填入，若中标人的投标响应优于采购需求的约定，则以中标人的投标响应为准）    。
服务地点：甲方指定地点。

2.乙方应按投标文件的承诺向甲方提供相应的服务，并提供所服务内容的相关技术资料。

3.乙方提供不符合投标文件和本合同规定的服务成果，甲方有权拒绝接受。

4.乙方完成服务并具备验收条件后七个工作日内向甲方申请验收，验收合格后由甲乙双方签署验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

5.甲乙双方应按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号）、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《关于印发广西山洪灾害防治项目验收管理办法的通知》(桂防指办〔2015〕54号)、《水利信息化项目验收规范》(SL 588—2013)、双方合同、招标文件、投标文件有关规定开展验收。

6.甲方组织的验收，验收通过时间以该项目验收书载明验收时间为准，验收结果以该项目验收书结论为准。合同履约验收书签署后，方可办理资金结算事宜。

7.乙方对验收结论有异议的，在验收结束后五个工作日内以书面形式向甲方提出，甲方应自收到乙方书面异议后予以答复。

第五条  售后服务及培训

1.乙方应按照国家有关法律法规和本合同所附的《服务承诺》要求为甲方提供相应的售后服务。

2.乙方负责甲方和项目市、县有关人员的培训。

第六条  付款方式

1.自合同签订之日起10个工作日内乙方提供预付款同等价款的保函或其他形式的担保（如为保函，必须为无条件保函，由银行或保险或其他金融担保机构出具，且有效期至少12个月）后，甲方向乙方支付合同总金额的30%作为预付款。

2.项目开工后，按照实际进度比例支付进度款。每期进度款中，按比例扣除相应预付款金额，剩余金额为支付金额；当累计实际完成工作进度达到60%时，全部预付款应抵扣完毕。累计进度款支付比例不超过合同总额的90%。

每期扣回预付款金额=预付款总额×（当期完成进度款/合同总额）/60%

每期支付金额=当期请款金额-相应扣除的预付款金额。

3.签署履约验收书且项目竣工结算审核通过后，甲方于10个工作日内向乙方支付款项：

①若竣工结算审核价不高于中标总金额，支付至竣工结算审核价的100%；

②若竣工结算审核价高于中标总金额，支付至中标总金额的100%。

注：甲方在支付每笔款项前，乙方须提供请款函、可供政府审计并且符合税务规定的正式发票，以及经有关参建单位确认的工程量清单、工程量签证单、工程联系单等有关请款材料等，否则甲方有权不予支付相应款项直至各分标中标人能提供符合规定的发票和请款材料为止，且不承担延迟付款责任。如乙方为联合体，甲方根据实施进度及联合体各成员实际完成的工作量将合同款支付至联合体各成员账户。

第七条  履约保证金

□ 本项目不需要缴纳履约保证金。

( 本项目需要缴纳履约保证金，相关要求如下：

1.履约保证金金额：按分标合同金额的5%，如乙方为中小企业的，则按分标合同金额的2%。
2.履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票、电子保函或者金融、担保机构出具的保函或其他形式的担保等非现金方式。如乙方不按要求提交履约保证金，甲方将有权采取停止进度款支付等措施，并视为乙方违约，按相关规定处理。

3.履约保证金递交时间：合同签订后10个工作日内。
4.履约保证金退付方式、时间及条件：质保期结束后，中标人向采购人提出办理退还申请，采购人应在收到申请相关材料后15个工作日内完成退付（无息）；如乙方未按照双方签订的合同规定履约的，则甲方有权没收全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

5.缴纳履约保证金的指定账户：

开户名称：广西壮族自治区水利科学研究院

开户银行：中行长堽路支行

银行账号：617157485056

第八条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第九条  违约责任

1.除不可抗力原因外，乙方没有按照合同规定的时间提供服务的，甲方可要求乙方支付违约金。每推迟一天按合同金额的3‰支付违约金，该违约金累计不超过合同金额的10%。逾期超过20天，甲方有权解除合同，合同金额没有支付的，不再支付；已经支付的，甲方有权追回。
2.乙方提供的服务（包括设备等）如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.乙方违反本合同约定及合同条款补充附件的“第九条 违约责任”所列的条款时，经甲方发函催告限期整改，乙方拒不整改或超期整改的，视为根本性违约，甲方有权从任何一笔应付款或履约保证金中直接扣除违约金后仍有权解除合同，因此给甲方造成的损失由乙方承担。

4.乙方不得以竣工结算审定价大于中标总金额而甲方支付至中标总金额为由向甲方提出费用索赔，否则甲方有权解除合同，因此给甲方造成的损失由乙方承担。

5.如乙方为联合体，联合体各方就本项目向甲方承担连带责任。

6.甲方延期付款的，每天向乙方偿付延期款额3‰违约金，但违约金累计不得超过延期款额5%。
第十条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条  合同争议解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

2.诉讼期间，本合同继续履行。

第十二条  合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签订书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十三条  合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十四条　签订本合同依据

1.中标通知书

2.招标文件及其更正内容（如有）

3.中标人澄清函（如有）

4.投标文件

5.其他材料

6.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第十五条　通知和送达
1.为及时有效解决本合同履行过程中所产生的各项函件的往来的问题，双方确认以下人员与地址为文书送达收件人与送达地址，包括但不限于法院诉讼文书等所有函件寄至以下地址和收件人即视为已经送达。

甲方指定收件人：        

送达地址：        

联系电话：                 传真号码：        

电子邮箱：        

乙方指定收件人：        

送达地址：        

联系电话：                 传真号码：        

电子邮箱：        

2.通过电子邮箱及其它电子方式送达时，以送达信息到达对方特定系统的日期为送达日期。通过快递等方式送达时，对方签收之日视为有效送达；如被拒收或退回的，相关函件被退回之日为送达之日。

3.任何一方住址、联系电话、邮箱发生变更的，应在5个工作日内书面通知对方，未及时通知的，对方或法院仍按本合同的地址、邮箱向该方发出通知、相关文书及诉讼文书的，退回之日即视为已有效送达给该方。

第十六条　本合同一式  份，均具有同等法律效力，甲方  份，乙方  份，采购代理机构一份。
本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

	甲方：广西壮族自治区水利科学研究院（盖章）

年   月   日
	乙方：                  （盖章）

 年   月   日

	单位地址： 
	单位地址：

	法定代表人： 
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人：

	电话：
	电话：

	开户银行： 
	开户银行：

	账号：
	账号：


合同条款补充附件

本部分是对合同条款的补充和完善，如果前部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。
	条款号
	约定内容

	第六条　付款方式
	需要补充的其他内容：

4.合同价格

（1）合同价格形式采用单价合同。

合同单价包含的风险范围：在分项采购清单范围内，因详细建设方案编制时的优化而引起的价格变化风险，其综合单价均不调整（变更除外），市场价格波动单价亦不调整。

（2）在履行合同过程中，甲方可以根据项目的实际需要指示乙方进行以下类型的变更。

①增加或减少合同中任何一项工作内容；

②取消合同中任何一项工作（但取消的工作不能转由甲方或其他乙方实施）；

③改变合同中任何一项工作的标准或性质；

④追加为完成合同项目所需的任何额外工作。

（3）变更处理原则

①变更需要调整合同价格时，若分项报价明细表中有适用于变更工作的项目时应采用该项目的单价；分项报价明细表中无适用于变更工作的项目时则可在合理的范围内参照类似项目的单价或合价作为变更估价的基础，由监理机构、设计单位与乙方协商确定变更后的单价或合价，并报甲方批准；

②乙方自主优化、违约或其他由于乙方原因引起的变更，其增加的费用和工期延误责任由乙方承担。

除上述条款规定的变更情形外，在履行合同期间，因设计优化、物价变动、合同范围内的服务期延长、服务内容变化不予调整合同价格。合同执行时以最终批准的详细实施方案为准。

	第九条　违约责任
	需要补充的其他内容

5.乙方违约的情形如下：

在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属乙方违约：

（1）乙方未能按照合同条款“第四条 交付和验收”中约定的服务期限及时间节点要求完成任务的；

（2）乙方交付的服务成果不能达到合同要求质量的；

（3）乙方私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

（4）由于乙方原因未能通过合同履约验收的；

（5）乙方在质量保证期及技术服务期内，未能对甲方要求的整改内容或系统缺陷进行修复；

（6）乙方未按合同约定派出实施人员的；

（7）乙方未按合同约定给甲方提供质量保证及售后服务的；

（8）未经甲方同意，本合同履约期间内更换项目经理的；

（9）乙方未按合同约定出具预付款担保或履约保证金；

（10）如甲方委托第三方对测量断面进行复核，发现断面测量成果不合格且乙方在规定时间内整改不合格的；

（11）乙方未按合同约定履行义务的其他情况。

6.对乙方违约的处理

（1）乙方发生第5项（1）款约定的违约情形时，每推迟一天按分标合同总金额的3‰支付违约金。
各节点工期完成日期逾期超过 30 天的，或违约金累计金额超过签约合同价10%的，甲方有权解除合同，乙方承担因此给甲方造成的经济损失。甲方有权从任何一笔应付款或履约保证金中直接扣除违约金。

（2）乙方发生第5项（4）款约定的违约情形时，乙方向甲方支付签约合同价的10%的违约金，并修复完善直至通过验收，甲方有权从任何一笔应付款或履约保证金中直接扣除违约金。

（3）乙方发生第5项（8）款约定的违约情形时，按第十七条第6款执行。

（4）乙方发生第5项（10）款约定的违约情形时，甲方视违约责任严重情形向乙方处以1万-25万元违约金，甲方有权从任何一笔应付款或履约保证金中直接扣除违约金。

（5）乙方发生除第5项（4）、（8）、（11）款约定以外的其他违约情形时，甲方可向乙方发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正，如未在期限内进行整改，则乙方按签约合同价的10%支付违约金，否则，甲方有权从任何一笔应付款或履约保证金中直接扣除违约金。

	第十条　不可抗力事件的处理
	需要补充的其他内容：

4.合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

5.如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

6.不可抗力造成损害的责任

不可抗力导致的不能按期完工的，应合理延长工期，乙方不需支付逾期合同完工违约金。甲方要求赶工的，乙方应采取赶工措施，赶工费用已包含在合同价中。

7.延迟履行期间发生的不可抗力

合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。

8.避免和减少不可抗力损失

不可抗力发生后，甲方和乙方均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

	增加：第十七条　其他说明
	第十七条　其他说明

1.合同履行期内，因二次进场调查测量等产生的费用由乙方承担，甲方不另行支付。

2.乙方应按照相关档案管理规定，负责项目实施过程文件的收集、整理、归档并按要求及时移交，建立档案管理工作领导责任制和相关人员岗位责任制，明确档案管理机构，配备必要人员（专职档案员）及设施、设备，建立健全档案管理的各项规章制度，保证档案工作合理有序进行。

3.因乙方的原因造成实施进度滞后，乙方须按甲方和监理机构的指示，采取有效措施赶上进度，并不得要求增加费用。若乙方采取赶工措施不力，实施进度仍然满足不了要求，影响了项目关键节点建设进度，视为乙方严重违约，甲方可视影响程度采取处以违约金、不退还履约保证金直至解除合同等措施。

4.乙方应采取一切措施确保本项目建设期的关键节点进度，当乙方原因无法保证本项目建设期的进度，影响项目总体进度，甲方有权将该部分工作另行调整安排其他乙方负责组织实施，乙方不能因此提出索赔。

5.乙方投入的人员、设备必须按照合同及经监理机构和甲方确认的时间表进场，乙方不得拖延、调换或减少。若监理机构认为合同规定的人员不能满足实施进度要求，有权指令乙方增加人员投入，乙方不得拒绝。

6.乙方应积极配合甲方开展验收工作，及时提供验收所需资料、文档等材料，直至验收合格。

6.项目经理

（1）乙方应按合同协议书的约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。

（2）乙方项目经理应按合同约定，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与甲方取得联系时，可采取保证项目和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向甲方提交书面报告。

（3）乙方为履行合同发出的一切函件均应盖有乙方单位章和由乙方项目经理签字。

（4）乙方项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面报告甲方和监理机构，并征得甲方和监理机构同意。

（5）乙方须派投标文件中明确的项目经理，未经甲方同意，本合同履约期间内项目经理不得更换，否则视为乙方违约。甲方有权因乙方项目经理管理不善、不服从管理、不配合其他乙方工作，造成质量事故及工期延误等有权要求更换项目经理，乙方承担由此造成的所有损失。

7.人员管理

（1）乙方应在开始工作之日起30天内，在投标文件承诺基础上，向甲方提交乙方的实施人员安排的报告，其内容应包括各主要岗位的技术、管理人员名单及其资格、人员进场计划，经甲方审核同意后执行。乙方安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得甲方的同意，并提交继任人员的资格、管理经验等资料。

（2）乙方主要管理人员包括项目经理、专业工程师（如有）等。

（3）尽管乙方已按约定派遣了各类人员，但若这些人员仍不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，甲方有权要求乙方继续增派这类人员，并书面通知乙方。乙方在接到上述通知后应立即执行，不得无故拖延，由此增加的费用和（或）工期延误由乙方承担，否则视为乙方违约，甲方有权单方解除合同，且无须向乙方赔偿或承担其他任何责任、履行任何义务。

8.撤换乙方项目经理和其他人员

合同履行期内如遇系统运行、调试及升级重点时段、重点设备安装和关键环节按甲方要求项目经理必须在现场，否则每缺勤一人次向甲方支付违约金1万元。竣工验收前项目经理原则上不允许更换，除（死亡、犯罪）情况外，项目经理任意连续超过10天缺勤的，甲方有权单方解除合同，且无须向乙方赔偿或承担其他任何责任、履行任何义务。

合同履行期内实施人员原则上不允许更换，若确需更换的，应事先取得甲方书面同意。项目经理每更换一人次，向甲方支付违约金5万元且更换的人员不得低于原人员的资格、能力；其他人员每更换一人次，向甲方支付违约金2万元且更换的人员不得低于原人员的资格、能力；未按时支付违约金、拟投入实施人员更换比例超过20%的，甲方有权单方解除合同，且无须向乙方赔偿或承担其他任何责任、履行任何义务。

9.第三方质量检测

（1）甲方有权委托有资质的第三方对测量断面进行复核相关内容。如甲方委托第三方对测量断面进行复核，发现断面测量成果不合格时甲方可向乙方发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正，如未在期限内进行整改，则乙方按签约合同价的10%支付违约金，否则，甲方有权从任何一笔应付款或履约保证金中直接扣除违约金。

（2）第三方质量检测不能免除乙方在质量保证体系中的服务质量责任。
11.合同解除清算

如发生合同解除的，双方可以通过协商来确定合同解除后的清算事宜。合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，甲方可以请求恢复原状或者采取其他补救措施，并有权请求赔偿损失。已经完成的服务且质量合格的，甲方应当按照约定支付相应的合同价款，已经完成的服务但质量不合格的不予支付。如果在合同解除后，甲乙双方之间还存在债务问题，可以通过协商的方式解决。如果协商不成，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。


安全保密协议

采购人（甲方）：广西壮族自治区水利科学研究院
中标人（乙方）：                         
项目相关人员（丙方）：                                        
涉及项目或合作事项：                                            

鉴于甲乙双方的合作，丙方作为乙方工作人员被安排为甲方提供算据建设、算法建设等技术支持服务，故乙方、丙方将会在合作过程中获悉甲方未公开的相关信息（以下简称保密信息），为明确乙方、丙方的保密责任和义务，有效保护甲方的保密信息，防止该保密信息以任何形式泄露，依据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》，结合实际情况，甲、乙、丙三方本着平等、自愿、公平和诚实守信的原则签订本保密协议。

第一条  保密的内容和范围

1.“保密信息”是指甲乙双方在合作过程中，甲方通过口头、书面、电子邮件或其他方式向乙、丙方提供，或乙、丙方因项目需要采集（收集）的关于甲方的涉及系统、网络、数据、安全及其他方面的未公开披露、不宜公开披露、不为公众所知的内部信息或涉密信息，包括但不限于以下：

（1）甲方的机构设置和运行机制；
（2）甲方的电子设备及其他辅助产品、安全产品的型号、数量、配置、运行状态、系统日志等资料；
（3）甲方的应用系统名称、功能、业务类型、数据、系统测试及客户资料等信息；
（4）甲方的现有网络拓扑结构及其相关资料，包括网络参数，如IP地址，命名规则等；
（5）甲方的业务流程、逻辑流程、规章制度等资料；
（6）甲方计算机系统的漏洞信息；
（7）甲方现有安全机制及规划目标、所有系统的应急方案；
（8）甲方的项目文档、工程文档；
（9）甲方的应用系统接口程序与文档；
（10）甲方与其他公司的合作信息、合同；
（11）本协议所未能涵盖的其他甲方内部信息或涉密信息。

2.“保密信息”不包括下列信息：

（1）甲方已经对外公布的资料；

（2）乙、丙方没有使用保密信息而独立开发的信息；

（3）在三方签订本协议后并非由于乙方或丙方的过错而泄露的信息；

（4）乙、丙方在未违反对甲方承担的任何义务的情况下从第四方合法获取的信息。
第二条  保密义务

1.乙、丙方只能将保密信息用于合作项目或事项，不得将保密信息用于与合作无关的事项，且乙、丙方对这些保密信息只有使用权，不具有保密信息的所有权、知识产权和其他权益。

2.乙、丙方有义务妥善保管保密信息。乙、丙方承诺将保密信息的使用限制在与合作项目或事项相关的乙方工作人员，并采取安全措施保证保密信息不被泄露。

3.未经甲方事先书面批准，乙方、丙方不得直接或间接以任何方式把保密信息或其中的任何部分披露、透露给第四方或者公开，同时不得依据甲方提供的保密信息向第四方作出建议。

4.乙、丙方在与甲方的合作过程中需遵守甲方的各项安全管理制度，听从甲方的安排和引导，配合甲方执行相关信息保密措施。

5.乙、丙方不得对甲方的软件或硬件进行反编译、反汇编及逆向工程。

6.在甲方要求时或合作终止后，乙、丙方应返还保密信息的所有原件、复印件、复制品及所有其他载有保密信息的载体；或按照甲方要求，销毁上述保密资料，并提供相关有效证明。

7.如因乙、丙方过失造成保密信息泄露，乙、丙方须立即停止侵害，并在第一时间采取一切必要措施防止保密信息的扩散，尽最大可能消除影响。
第三条  违约责任
1.乙方应严格执行本协议，若违约，应按国家法律法规及本协议约定内容承担全部赔偿责任，包括但不限于：项目合同金额50%的违约金、法院诉讼的费用、合理的律师酬金和费用，所有损失或损害等。

2.丙方应严格执行本协议，若违约，乙方作为丙方雇主应承担违约责任并按本协议第三条第1点约定赔偿甲方全部损失。

3.丙方离职后，在保密期限内仍需遵守该协议。若违约，甲方将视对甲方造成伤害的程度向丙方提出法律追究。
第四条 提前解约

1.若丙方在合作结束前从乙方离职，乙方应提前30天通知甲方，以便甲方可以采取相应的脱密措施。

2.丙方离职前应积极配合甲方采取脱密措施，按甲方要求移交本人所掌握的涉及保密信息的资料（含电子文档）后方可离职。

第五条  争议解决方式

1.本协议依据中华人民共和国实体法律而达成并受其约束。

2.凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，由甲、乙、丙三方友好协商解决。若协商不能解决，任何一方可依法向 甲方 所在地人民法院提出诉讼。

第六条  保密期限

自甲方第一次向乙、丙方披露任何保密信息之日起至该保密信息合法公开时止，乙、丙方不得泄露保密信息。如果所涉及的保密信息依照国家主管机关或相关法律法规另有规定的，适用其相关规定。

第七条 其他事项

1.与合作项目或事项相关的乙方工作人员均须签订本保密协议。

2.本协议自三方签字盖章之日起生效。乙、丙方在本协议签订之前获得的甲方保密信息同样适用于本协议。

3.如因项目需要对本协议进行修改的，三方须采用书面形式修改并在修改内容上签字，否则修改无效。

4.本协议一式 叁 份，三方各执 壹 份，具有同等法律效力。

	甲方（章）           

年   月   日
	乙方（章）              

 年   月   日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人：

	丙方签字：                 身份证号：                

	丙方签字：                 身份证号：                


合 同 附 件

附件1：中标通知书

附件2：招标文件
附件3：投标文件

附件4：其他与本合同相关的资料（如有）

附件1：
广西壮族自治区政府采购项目合同验收书

（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：​ ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或成交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：
	验收方式：
	□自行验收 □委托验收

	序号
	名 称
	货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准）
	数量
	金 额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合 计
	
	

	合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	
	
	
	

	验收具体内容
	（应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者中标人在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件）

	验收小组意见
	验收结论性意见：

	
	有异议的意见和说明理由：

签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或其他相关人员签字：

或受邀机构的意见（盖章）：

	中标或者成交供应商负责人签字或盖章：      

联系电话： 年 月 日
	采购人或受托机构的意见（盖章）：

联系电话： 年 月 日


附件2：
政府采购项目履约保证金退付意见书（参考）

	供

应

商

申

请
	项目编号：

	
	项目名称：

	
	该项目已于       年     月     日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于         年      月       日已满，请将履约保证金

                                        （大写）￥          （小写）退付到达以下账户。

单位名称：

开户银行：

账   号：

联系人及电话：

         投标人签章：

                           年    月     日

	采

购

人

意

见
	退付意见：（是否同意退付履约保证金及退付金额）

联系人及电话：                         采购人签章

                                        年    月     日

	备注
	


注：投标人凭经采购人审批的退付意见书到保证金收取单位办理履约保证金退付事宜。

第六章　投标文件格式

一、资格文件格式

1.资格文件封面格式： 

电子投标文件

资格文件
项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

年  月  日

2.资格文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人直接控股、管理关系信息表格式
投标人直接控股、管理关系信息表

	投标人直接控股股东信息表
	说明

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.投标人不存在直接控股股东的，则填“无”。

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	投标人直接管理关系信息表
	说明

	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.投标人不存在直接管理关系的，则填“无”。

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	……
	
	
	


                                    投标人名称（电子签章）：

                                    日期：    年   月   日

4.声明函格式
声明函

致：  （采购人名称）   
我方参加贵方组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

    特此承诺。

                 法定代表人（签字或者电子签名）：        

                             投标人名称（电子签章）：                 
                                                  年    月    日

注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章并由联合体牵头人法定代表人签字或者盖章或者电子签名，否则投标无效。

5.联合投标协议书格式
联合体投标协议书

        （所有成员单位名称）自愿组成        （联合体名称）联合体，共同参加        （标项名称）   （项目编号：         ）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.         （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：              。

5.本联合体中，             （某成员单位名称）为         （请填写：中型、小型、微型）企业，其协议合同金额占联合体协议合同总金额的        %。【如联合体成员中有小型、微型企业的，请填写此条，否则无需填写；如联合体成员中有多个小型、微型企业的，请逐一列出。】
6.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7.本协议书一式    份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书应附法定代表人身份证明；有委托代理的，应附授权委托书（格式自拟）。

联合体牵头人名称（盖公章或者电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人：        （签字或者盖章或者电子签名）

联合体成员名称（盖公章或者电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人：        （签字或者盖章或者电子签名）

……

二、商务及技术文件格式
1.商务及技术文件封面格式： 

电子投标文件
商务及技术文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

                        年  月  日

2.商务及技术文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 无串通投标行为的承诺函格式

无串通投标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

                                    投标人名称（电子签章）:             
                                                      年    月     日

4.法定代表人身份证明
法定代表人身份证明

投 标 人：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：                          性      别：                
年    龄：                          职      务：                

身份证号码：                                 
系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（电子签章）:             
             年        月        日

注：自然人投标的无需提供。
5.授权委托书格式
授权委托书

（非联合体投标格式）

（如有委托时）
致：采购人名称
我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加       （标项名称）       项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或者电子签名）：                           

委托代理人身份证号码：                             

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：              

                               投标人名称（电子签章）：             
                                                      年        月        日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

授权委托书

（联合体投标格式）

（如有委托时）
致：采购人名称
根据  （牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体投标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权委托          （姓名）以我方的名义参加    （标项名称）   项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：牵头人法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：             
牵头人（电子签章）：             
日期：    年   月   日

被授权人（签字或者电子签名）：             
日期：    年   月   日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。
6.商务条款偏离表格式
商务条款偏离表

项目名称：                 
项目编号：                 
所投分标：                 
	项号
	招标文件的商务条款
	投标文件响应的商务条款
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	…
	
	
	


注：

1.投标人根据所投分标对应本项目招标文件“第二章  采购需求”中“商务条款”的要求，详细填写响应的具体内容，并作出偏离说明。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”进行填写。

2.当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”。

投标人名称（电子签章）：               

日  期：             年        月        日

7.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式 

	采购人名称
	项目名称
	合同金额（万元）
	采购人联系人及联系电话
	业绩证明在投标文件中页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

投标人名称（电子签章）：                 

             年        月        日

8.服务需求偏离表格式
服务需求偏离表

项目名称：                 
项目编号：                 
所投分标：                 
	项号
	标项名称
	招标文件采购需求中的服务需求
	投标文件响应的服务内容
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

1.投标人根据所投分标对应本项目招标文件“第二章  采购需求”中“各分标项目服务需求”的内容，详细填写响应的具体内容，并作出偏离说明。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”进行填写。投标人须全文引用“第二章采购需求”中的“附件1总体服务需求”，对于总体服务需求中与所投分标服务需求无关的内容，不作为合同义务。
2.当投标文件的服务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”。

投标人名称（电子签章）：                          

日  期：             年        月        日
附件1：总体服务需求

注：各分标投标人须全文引用“第二章采购需求”中的“附件1总体服务需求”。
9.项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

项目名称：                 
项目编号：                 
所投分标：                 
	序号
	姓名
	本项目中的职责
	专业技术资格（职称）或者执业资格证或者注册证书等
	证书编号
	参加本单位工作时间
	项目经历

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.投标人应当附本表所列证书的复印件并加盖投标人电子签章。

投标人名称（电子签章）：            
日 期：             年        月        日

三、报价文件格式
1. 报价文件封面格式： 
电子投标文件

报价文件

项目名称： 

项目编号： 

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

                                   年  月  日
2.报价文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。
3. 投标函格式

投 标 函

致：采购人名称
根据贵方     （项目名称）     （项目编号：             ）的招标文件，签字代表       （姓名）经正式授权并代表投标人              （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
9.与本项目有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：            

联系人：        电话：        传真：          电子邮箱：         
投标人名称：                
开户银行：                         银行账号：                     

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：          
                                     投标人名称（电子签章）：          

                                                      年    月     日

4.开标一览表
开标一览表

（说明：此为分标01的开标一览表格式，编制投标文件时，删除此说明）
项目名称：广西壮族自治区山洪灾害防治项目（2026-2027年）——小流域山洪灾害“四预”能力建设
项目编号：                     
所投分标：《广西壮族自治区山洪灾害防治项目（2026—2027年）——小流域山洪灾害“四预”能力建设》分标01 小流域下垫面数据更新、数据治理及集成应用
投标人名称：                   
	序号
	标项名称
	服务内容
	单位
	数量①
	单价（元）

②
	单项合价（元）

③＝①×②
	备注

	1
	《广西壮族自治区山洪灾害防治项目（2026—2027年）——小流域山洪灾害“四预”能力建设》分标01 小流域下垫面数据更新、数据治理及集成应用
	1.开展全区1648个小流域治理单元下垫面数据更新、防治区面积和人口复核、防御对象信息更新等工作。2.在2024—2025年已建平台基础上，持续开展山洪灾害防御算据基础更新、风险调查和重点隐患排查成果、雨水情监测预报等数据治理工作。将72个重点小流域风险调查和重点隐患排查成果、新建雨水情监测预报站点数据等集成应用至省级山洪灾害监测预报预警平台，实现数据和信息共享。具体详见《采购需求》。
	项
	1
	
	
	

	投标总报价（包含税费等所有费用）：（大写）人民币         （小写）（¥         ）

	服务期限：


注： 

1.投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空，必须加盖投标人有效电子公章，否则其投标作无效投标处理。
2.本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。

3.表中的投标总报价应与“分项报价明细表”中的“投标总报价”一致。

4.特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标项项名称、服务内容、服务期限等予以公示。

5.符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

                                  投标人名称（电子签章）：

                                  日期：    年   月   日
开标一览表

（说明：此为分标02的开标一览表格式，编制投标文件时，删除此说明）
项目名称：广西壮族自治区山洪灾害防治项目（2026-2027年）——小流域山洪灾害“四预”能力建设
项目编号：                     
所投分标：《广西壮族自治区山洪灾害防治项目（2026—2027年）——小流域山洪灾害“四预”能力建设》分标02 风险调查和重点隐患排查、小流域预演模型构建（柳州市、贵港市、贺州市、来宾市）
投标人名称：                   
	序号
	标项名称
	服务内容
	单位
	数量①
	单价（元）

②
	单项合价（元）

③＝①×②
	备注

	1
	《广西壮族自治区山洪灾害防治项目（2026—2027年）——小流域山洪灾害“四预”能力建设》分标02 风险调查和重点隐患排查、小流域预演模型构建（柳州市、贵港市、贺州市、来宾市）
	2026-2027年，对柳州市（13个）、贵港市（2个）、贺州市（1个）、来宾市（1个）4市共17个小流域治理单元开展风险调查和重点隐患排查、小流域预演模型构建等工作。具体详见《采购需求》。
	项
	1
	
	
	

	投标总报价（包含税费等所有费用）：（大写）人民币         （小写）（¥         ）

	服务期限：


注： 

1.投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空，必须加盖投标人有效电子公章，否则其投标作无效投标处理。

2.本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。

3.表中的投标总报价应与“分项报价明细表”中的“投标总报价”一致。

4.特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标项项名称、服务内容、服务期限等予以公示。

5.符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

                                  投标人名称（电子签章）：

                                  日期：    年   月   日

开标一览表

（说明：此为分标03的开标一览表格式，编制投标文件时，删除此说明）
项目名称：广西壮族自治区山洪灾害防治项目（2026-2027年）——小流域山洪灾害“四预”能力建设
项目编号：                     
所投分标：《广西壮族自治区山洪灾害防治项目（2026—2027年）——小流域山洪灾害“四预”能力建设》分标03 风险调查和重点隐患排查、小流域预演模型构建（桂林市）
投标人名称：                   
	序号
	标项名称
	服务内容
	单位
	数量①
	单价（元）

②
	单项合价（元）

③＝①×②
	备注

	1
	《广西壮族自治区山洪灾害防治项目（2026—2027年）——小流域山洪灾害“四预”能力建设》分标03 风险调查和重点隐患排查、小流域预演模型构建（桂林市）
	1.2026-2027年，对桂林市23个小流域治理单元开展风险调查和重点隐患排查、小流域预演模型构建等工作。2.编制小流域成果（报告、附表、附图）年度主报告2本。具体详见《采购需求》。
	项
	1
	
	
	

	投标总报价（包含税费等所有费用）：（大写）人民币         （小写）（¥         ）

	服务期限：


注： 

1.投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空，必须加盖投标人有效电子公章，否则其投标作无效投标处理。

2.本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。

3.表中的投标总报价应与“分项报价明细表”中的“投标总报价”一致。

4.特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标项项名称、服务内容、服务期限等予以公示。

5.符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

                                  投标人名称（电子签章）：

                                  日期：    年   月   日

开标一览表

（说明：此为分标04的开标一览表格式，编制投标文件时，删除此说明）
项目名称：广西壮族自治区山洪灾害防治项目（2026-2027年）——小流域山洪灾害“四预”能力建设
项目编号：                     
所投分标：《广西壮族自治区山洪灾害防治项目（2026—2027年）——小流域山洪灾害“四预”能力建设》分标04 风险调查和重点隐患排查、小流域预演模型构建（北海市、防城港市、钦州市、玉林市）、小流域预警阈值动态调整
投标人名称：                   
	序号
	标项名称
	服务内容
	单位
	数量①
	单价（元）

②
	单项合价（元）

③＝①×②
	备注

	1
	《广西壮族自治区山洪灾害防治项目（2026—2027年）——小流域山洪灾害“四预”能力建设》分标04 风险调查和重点隐患排查、小流域预演模型构建（北海市、防城港市、钦州市、玉林市）、小流域预警阈值动态调整
	1.2026-2027年，对北海市（1个）、防城港市（2个）、钦州市（5个）、玉林市（8个）4市共16个小流域治理单元开展风险调查和重点隐患排查、小流域预演模型构建等工作。2.完成小流域预警阈值动态调整工作，2026年完成36个小流域治理单元内所有防御对象的预警阈值动态调整，2027年完成剩余36个小流域治理单元内所有防御对象的预警阈值动态调整。具体详见《采购需求》。
	项
	1
	
	
	

	投标总报价（包含税费等所有费用）：（大写）人民币         （小写）（¥         ）

	服务期限：


注： 

1.投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空，必须加盖投标人有效电子公章，否则其投标作无效投标处理。

2.本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。

3.表中的投标总报价应与“分项报价明细表”中的“投标总报价”一致。

4.特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标项项名称、服务内容、服务期限等予以公示。

5.符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

                                  投标人名称（电子签章）：

                                  日期：    年   月   日

开标一览表

（说明：此为分标05的开标一览表格式，编制投标文件时，删除此说明）
项目名称：广西壮族自治区山洪灾害防治项目（2026-2027年）——小流域山洪灾害“四预”能力建设
项目编号：                     
所投分标：《广西壮族自治区山洪灾害防治项目（2026—2027年）——小流域山洪灾害“四预”能力建设》分标05 风险调查和重点隐患排查、小流域预演模型构建（南宁市、梧州市、百色市、河池市、崇左市）
投标人名称：                   
	序号
	标项名称
	服务内容
	单位
	数量①
	单价（元）

②
	单项合价（元）

③＝①×②
	备注

	1
	《广西壮族自治区山洪灾害防治项目（2026—2027年）——小流域山洪灾害“四预”能力建设》分标05 风险调查和重点隐患排查、小流域预演模型构建（南宁市、梧州市、百色市、河池市、崇左市）
	2026-2027年，对南宁市（1个）、梧州市（4个）、百色市（5个）、河池市（3个）及崇左市（3个）5市共16个小流域治理单元开展风险调查和重点隐患排查、小流域预演模型构建等工作。具体详见《采购需求》。
	项
	1
	
	
	

	投标总报价（包含税费等所有费用）：（大写）人民币         （小写）（¥         ）

	服务期限：


注： 

1.投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空，必须加盖投标人有效电子公章，否则其投标作无效投标处理。

2.本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。

3.表中的投标总报价应与“分项报价明细表”中的“投标总报价”一致。

4.特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标项项名称、服务内容、服务期限等予以公示。

5.符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

                                  投标人名称（电子签章）：

                                  日期：    年   月   日
5.分项报价明细表格式

分项报价明细表

（说明：此为分标01的开标一览表格式，编制投标文件时，删除此说明）

项目名称：                     
项目编号：                     
所投分标：《广西壮族自治区山洪灾害防治项目（2026—2027年）——小流域山洪灾害“四预”能力建设》分标01 小流域下垫面数据更新、数据治理及集成应用
投标人名称：                     
	序号
	分项服务名称
	单位
	数量①
	分项预算单价（元）
	服务提供商
	投标单价（元）②
	单项合价（元）③=①×②
	备注

	一
	2026年建设任务
	
	
	
	
	
	
	

	1
	风险调查和重点隐患排查
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	小流域下垫面数据更新
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	小流域单元复核与更新
	项
	984
	300
	
	
	
	

	1.2
	防治区面积和人口复核
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	防治区面积复核
	项
	984
	300
	
	
	
	

	1.2.2
	防治区人口复核与更新
	项
	984
	500
	
	
	
	

	2
	监测预报预警平台数智化提升
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	数据治理及集成应用
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	数据治理
	工日
	29
	800
	
	
	
	

	2.1.2
	集成应用
	工日
	0
	800
	
	
	
	

	二
	2027年建设任务
	
	
	
	
	
	
	

	1
	风险调查和重点隐患排查
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	小流域下垫面数据更新
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	小流域单元复核与更新
	项
	664
	300
	
	
	
	

	1.2
	防治区面积和人口复核
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	防治区面积复核
	项
	664
	300
	
	
	
	

	1.2.2
	防治区人口复核与更新
	项
	664
	500
	
	
	
	

	2
	监测预报预警平台数智化提升
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	数据治理及集成应用
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	数据治理
	工日
	0
	800
	
	
	
	

	2.1.2
	集成应用
	工日
	100
	800
	
	
	
	

	投标总报价（元）
	（大写）人民币         （小写）（¥         ）


备注：

1.表中“分项服务名称、单位、数量、服务提供商、投标单价、单项合价、投标总报价”必须如实填写完整，如没有相关内容则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。
2.投标单价不能超过分项预算单价，否则其投标作无效标处理。
3.该表必须加盖投标人电子公章，否则其投标作无效标处理。

4.分项报价明细表中数量为0的项目，可按照数量为0进行报价或不进行报价。
                                  投标人名称（电子签章）：

                                  日期：    年   月   日

分项报价明细表

（说明：此为分标02的开标一览表格式，编制投标文件时，删除此说明）

项目名称：                     
项目编号：                     
所投分标：《广西壮族自治区山洪灾害防治项目（2026—2027年）——小流域山洪灾害“四预”能力建设》分标02 风险调查和重点隐患排查、小流域预演模型构建（柳州市、贵港市、贺州市、来宾市）
投标人名称：                     
	序号
	分项服务名称
	单位
	数量①
	分项预算单价（元）
	服务提供商
	投标单价（元）②
	单项合价（元）③=①×②
	备注

	一
	2026年任务清单
	
	
	
	
	
	
	

	1
	风险调查和重点隐患排查
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	危险区核定
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	小流域下垫面数据更新
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.1
	小流域单元复核与更新
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.1.1
	小流域治理单元划分复核
	项
	7
	150
	
	
	
	

	1.1.1.1.2
	河网信息复核与补充
	项
	7
	150
	
	
	
	

	1.1.1.1.1
	地类与植被信息复核
	项
	7
	150
	
	
	
	

	1.1.2
	防治区面积和人口复核
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2.1
	防治区面积复核
	项
	7
	300
	
	
	
	

	1.1.2.2
	防治区人口复核与更新
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2.2.1
	防治村确定
	项
	7
	350
	
	
	
	

	1.1.2.2.2
	防治村信息完善
	项
	7
	350
	
	
	
	

	1.1.2.3
	防御对象信息更新
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2.3.1
	防治村名录核对
	项
	7
	350
	
	
	
	

	1.1.2.3.2
	其他防御对象核对
	项
	7
	350
	
	
	
	

	1.1.2.3.3
	危险区名录复核与更新
	项
	7
	350
	
	
	
	

	1.1.3
	山洪风险调查与评估
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.1
	危险区调查评价
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.1.1
	危险区外业调查
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.1
	危险区范围初查
	项
	132
	300
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.2
	危险区人口-高程关系获取
	项
	132
	300
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.1
	其他特征信息调查
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.1.1
	成灾水位
	项
	132
	50
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.1.2
	转移路线
	项
	132
	50
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.1.3
	临时安置点
	项
	132
	50
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.4
	外业测量
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.4.1
	纵断面测量
	个
	132
	600
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.4.2
	横断面测量
	个
	396
	600
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.4.3
	居民户住房基高程测量
	户
	3960
	70
	
	
	
	

	1.1.3.1.2
	设计暴雨洪水分析
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.1.2.1
	设计暴雨分析
	项
	132
	800
	
	
	
	

	1.1.3.1.2.2
	危险区设计洪水计算
	项
	132
	800
	
	
	
	

	1.1.3.1.1
	典型频率洪水淹没范围与影响分析
	项
	132
	800
	
	
	
	

	1.1.3.2
	重点城集镇调查评价
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.2.1
	危险区外业调查
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.1
	危险区范围初查
	项
	3
	300
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.2
	危险区人口-高程关系获取
	项
	3
	300
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.1
	其他特征信息调查
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.1.1
	成灾水位
	项
	3
	50
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.1.2
	转移路线
	项
	3
	50
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.1.3
	临时安置点
	项
	3
	50
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.4
	外业测量
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.4.1
	纵断面测量
	个
	3
	600
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.4.2
	横断面测量
	个
	9
	600
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.4.3
	居民户住房基高程测量
	户
	50
	70
	
	
	
	

	1.1.3.2.2
	设计暴雨洪水分析
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.2.2.1
	设计暴雨分析
	项
	3
	800
	
	
	
	

	1.1.3.2.2.2
	危险区设计洪水计算
	项
	3
	800
	
	
	
	

	1.1.3.2.3
	典型频率洪水淹没范围与影响分析
	项
	3
	800
	
	
	
	

	1.1.4
	重点隐患排查与评估
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4.1
	前期准备
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4.1.1
	基础数据准备
	项
	7
	1200
	
	
	
	

	1.1.4.2
	隐患调查
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4.2.1
	跨沟道路、桥涵和塘（堰）坝调查
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4.2.1.1
	跨沟道路、桥涵和塘（堰）坝调查
	项
	105
	250
	
	
	
	

	1.1.4.2.1.2
	跨沟道路、桥涵和塘(堰)坝横断面测量
	项
	525
	500
	
	
	
	

	1.1.4.2.1.1
	跨沟道路、桥涵和塘(堰)坝纵断面测量
	项
	105
	400
	
	
	
	

	1.1.4.2.2
	沟滩占地情况调查
	项
	7
	250
	
	
	
	

	1.1.4.2.3
	多支齐汇和外洪顶托调查
	项
	3
	250
	
	
	
	

	1.1.4.2.4
	其他风险隐患类型调查
	项
	79
	250
	
	
	
	

	1.1.4.3
	风险隐患影响分析
	项
	85
	2230
	
	
	
	

	1.1.5
	预警指标确定、复核与站点关联
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.5.1
	预警指标分析
	项
	135
	800
	
	
	
	

	1.1.5.2
	预警指标复核
	项
	68
	800
	
	
	
	

	1.1.5.3
	危险区-监测站点关联
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.5.3.1
	监测站网关联情况调查
	项
	7
	700
	
	
	
	

	1.1.5.3.2
	危险区-监测站点关联分析
	项
	7
	1000
	
	
	
	

	1.1.6
	危险区信息集成
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.6.1
	危险区清单编制
	项
	135
	150
	
	
	
	

	1.1.6.2
	危险区防御图绘制
	项
	135
	800
	
	
	
	

	1.2
	编制小流域成果（报告、附表、附图)
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	主报告编制
	项
	0
	10000
	
	
	
	

	1.2.2
	附件报告编制
	项
	7
	5000
	
	
	
	

	2
	监测预报预警平台数智化提升
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	算法优化升级
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	小流域预演模型构建
	项
	7
	21000
	
	
	
	

	二
	2027年任务清单
	
	
	
	
	
	
	

	1
	风险调查和重点隐患排查
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	危险区核定
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	小流域下垫面数据更新
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.1
	小流域单元复核与更新
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.1.1
	小流域治理单元划分复核
	项
	10
	150
	
	
	
	

	1.1.1.1.2
	河网信息复核与补充
	项
	10
	150
	
	
	
	

	1.1.1.1.1
	地类与植被信息复核
	项
	10
	150
	
	
	
	

	1.1.2
	防治区面积和人口复核
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2.1
	防治区面积复核
	项
	10
	300
	
	
	
	

	1.1.2.2
	防治区人口复核与更新
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2.2.1
	防治村确定
	项
	10
	350
	
	
	
	

	1.1.2.2.2
	防治村信息完善
	项
	10
	350
	
	
	
	

	1.1.2.3
	防御对象信息更新
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2.3.1
	防治村名录核对
	项
	10
	350
	
	
	
	

	1.1.2.3.2
	其他防御对象核对
	项
	10
	350
	
	
	
	

	1.1.2.3.3
	危险区名录复核与更新
	项
	10
	350
	
	
	
	

	1.1.3
	山洪风险调查与评估
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.1
	危险区调查评价
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.1.1
	危险区外业调查
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.1
	危险区范围初查
	项
	132
	300
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.2
	危险区人口-高程关系获取
	项
	132
	300
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.1
	其他特征信息调查
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.1.1
	成灾水位
	项
	132
	50
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.1.2
	转移路线
	项
	132
	50
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.1.3
	临时安置点
	项
	132
	50
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.4
	外业测量
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.4.1
	纵断面测量
	个
	132
	600
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.4.2
	横断面测量
	个
	396
	600
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.4.3
	居民户住房基高程测量
	户
	3960
	70
	
	
	
	

	1.1.3.1.2
	设计暴雨洪水分析
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.1.2.1
	设计暴雨分析
	项
	132
	800
	
	
	
	

	1.1.3.1.2.2
	危险区设计洪水计算
	项
	132
	800
	
	
	
	

	1.1.3.1.1
	典型频率洪水淹没范围与影响分析
	项
	132
	800
	
	
	
	

	1.1.3.2
	重点城集镇调查评价
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.2.1
	危险区外业调查
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.1
	危险区范围初查
	项
	3
	300
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.2
	危险区人口-高程关系获取
	项
	3
	300
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.1
	其他特征信息调查
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.1.1
	成灾水位
	项
	3
	50
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.1.2
	转移路线
	项
	3
	50
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.1.3
	临时安置点
	项
	3
	50
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.4
	外业测量
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.4.1
	纵断面测量
	个
	0
	600
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.4.2
	横断面测量
	个
	0
	600
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.4.3
	居民户住房基高程测量
	户
	0
	70
	
	
	
	

	1.1.3.2.2
	设计暴雨洪水分析
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.2.2.1
	设计暴雨分析
	项
	3
	800
	
	
	
	

	1.1.3.2.2.2
	危险区设计洪水计算
	项
	3
	800
	
	
	
	

	1.1.3.2.3
	典型频率洪水淹没范围与影响分析
	项
	3
	800
	
	
	
	

	1.1.4
	重点隐患排查与评估
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4.1
	前期准备
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4.1.1
	基础数据准备
	项
	10
	1200
	
	
	
	

	1.1.4.2
	隐患调查
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4.2.1
	跨沟道路、桥涵和塘（堰）坝调查
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4.2.1.1
	跨沟道路、桥涵和塘（堰）坝调查
	项
	150
	250
	
	
	
	

	1.1.4.2.1.2
	跨沟道路、桥涵和塘(堰)坝横断面测量
	项
	750
	500
	
	
	
	

	1.1.4.2.1.1
	跨沟道路、桥涵和塘(堰)坝纵断面测量
	项
	150
	400
	
	
	
	

	1.1.4.2.2
	沟滩占地情况调查
	项
	10
	250
	
	
	
	

	1.1.4.2.3
	多支齐汇和外洪顶托调查
	项
	0
	250
	
	
	
	

	1.1.4.2.4
	其他风险隐患类型调查
	项
	112
	250
	
	
	
	

	1.1.4.3
	风险隐患影响分析
	项
	120
	2230
	
	
	
	

	1.1.5
	预警指标确定、复核与站点关联
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.5.1
	预警指标分析
	项
	135
	800
	
	
	
	

	1.1.5.2
	预警指标复核
	项
	67
	800
	
	
	
	

	1.1.5.3
	危险区-监测站点关联
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.5.3.1
	监测站网关联情况调查
	项
	10
	700
	
	
	
	

	1.1.5.3.2
	危险区-监测站点关联分析
	项
	10
	1000
	
	
	
	

	1.1.6
	危险区信息集成
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.6.1
	危险区清单编制
	项
	135
	150
	
	
	
	

	1.1.6.2
	危险区防御图绘制
	项
	135
	800
	
	
	
	

	1.2
	编制小流域成果（报告、附表、附图)
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	主报告编制
	项
	0
	10000
	
	
	
	

	1.2.2
	附件报告编制
	项
	10
	5000
	
	
	
	

	2
	监测预报预警平台数智化提升
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	算法优化升级
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	小流域预演模型构建
	项
	10
	21000
	
	
	
	

	投标总报价（元）
	（大写）人民币         （小写）（¥         ）


备注：

1.表中“分项服务名称、单位、数量、服务提供商、投标单价、单项合价、投标总报价”必须如实填写完整，如没有相关内容则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。
2.投标单价不能超过分项预算单价，否则其投标作无效标处理。
3.该表必须加盖投标人电子公章，否则其投标作无效标处理。

4.分项报价明细表中数量为0的项目，可按照数量为0进行报价或不进行报价。
                                  投标人名称（电子签章）：

                                  日期：    年   月   日

分项报价明细表

（说明：此为分标03的开标一览表格式，编制投标文件时，删除此说明）

项目名称：                     
项目编号：                     
所投分标：《广西壮族自治区山洪灾害防治项目（2026—2027年）——小流域山洪灾害“四预”能力建设》分标03 风险调查和重点隐患排查、小流域预演模型构建（桂林市）
投标人名称：                     
	序号
	分项服务名称
	单位
	数量①
	分项预算单价（元）
	服务提供商
	投标单价（元）②
	单项合价（元）③=①×②
	备注

	一
	2026年任务清单
	
	
	
	
	
	
	

	1
	风险调查和重点隐患排查
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	危险区核定
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	小流域下垫面数据更新
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.1
	小流域单元复核与更新
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.1.1
	小流域治理单元划分复核
	项
	6
	150
	
	
	
	

	1.1.1.1.2
	河网信息复核与补充
	项
	6
	150
	
	
	
	

	1.1.1.1.1
	地类与植被信息复核
	项
	6
	150
	
	
	
	

	1.1.2
	防治区面积和人口复核
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2.1
	防治区面积复核
	项
	6
	300
	
	
	
	

	1.1.2.2
	防治区人口复核与更新
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2.2.1
	防治村确定
	项
	6
	350
	
	
	
	

	1.1.2.2.2
	防治村信息完善
	项
	6
	350
	
	
	
	

	1.1.2.3
	防御对象信息更新
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2.3.1
	防治村名录核对
	项
	6
	350
	
	
	
	

	1.1.2.3.2
	其他防御对象核对
	项
	6
	350
	
	
	
	

	1.1.2.3.3
	危险区名录复核与更新
	项
	6
	350
	
	
	
	

	1.1.3
	山洪风险调查与评估
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.1
	危险区调查评价
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.1.1
	危险区外业调查
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.1
	危险区范围初查
	项
	139
	300
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.2
	危险区人口-高程关系获取
	项
	139
	300
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.1
	其他特征信息调查
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.1.1
	成灾水位
	项
	139
	50
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.1.2
	转移路线
	项
	139
	50
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.1.3
	临时安置点
	项
	139
	50
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.4
	外业测量
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.4.1
	纵断面测量
	个
	139
	600
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.4.2
	横断面测量
	个
	417
	600
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.4.3
	居民户住房基高程测量
	户
	4170
	70
	
	
	
	

	1.1.3.1.2
	设计暴雨洪水分析
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.1.2.1
	设计暴雨分析
	项
	139
	800
	
	
	
	

	1.1.3.1.2.2
	危险区设计洪水计算
	项
	139
	800
	
	
	
	

	1.1.3.1.1
	典型频率洪水淹没范围与影响分析
	项
	139
	800
	
	
	
	

	1.1.3.2
	重点城集镇调查评价
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.2.1
	危险区外业调查
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.1
	危险区范围初查
	项
	3
	300
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.2
	危险区人口-高程关系获取
	项
	3
	300
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.1
	其他特征信息调查
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.1.1
	成灾水位
	项
	3
	50
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.1.2
	转移路线
	项
	3
	50
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.1.3
	临时安置点
	项
	3
	50
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.4
	外业测量
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.4.1
	纵断面测量
	个
	6
	600
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.4.2
	横断面测量
	个
	18
	600
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.4.3
	居民户住房基高程测量
	户
	100
	70
	
	
	
	

	1.1.3.2.2
	设计暴雨洪水分析
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.2.2.1
	设计暴雨分析
	项
	3
	800
	
	
	
	

	1.1.3.2.2.2
	危险区设计洪水计算
	项
	3
	800
	
	
	
	

	1.1.3.2.3
	典型频率洪水淹没范围与影响分析
	项
	3
	800
	
	
	
	

	1.1.4
	重点隐患排查与评估
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4.1
	前期准备
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4.1.1
	基础数据准备
	项
	6
	1200
	
	
	
	

	1.1.4.2
	隐患调查
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4.2.1
	跨沟道路、桥涵和塘（堰）坝调查
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4.2.1.1
	跨沟道路、桥涵和塘（堰）坝调查
	项
	90
	250
	
	
	
	

	1.1.4.2.1.2
	跨沟道路、桥涵和塘(堰)坝横断面测量
	项
	450
	500
	
	
	
	

	1.1.4.2.1.1
	跨沟道路、桥涵和塘(堰)坝纵断面测量
	项
	90
	400
	
	
	
	

	1.1.4.2.2
	沟滩占地情况调查
	项
	6
	250
	
	
	
	

	1.1.4.2.3
	多支齐汇和外洪顶托调查
	项
	3
	250
	
	
	
	

	1.1.4.2.4
	其他风险隐患类型调查
	项
	68
	250
	
	
	
	

	1.1.4.3
	风险隐患影响分析
	项
	73
	2230
	
	
	
	

	1.1.5
	预警指标确定、复核与站点关联
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.5.1
	预警指标分析
	项
	142
	800
	
	
	
	

	1.1.5.2
	预警指标复核
	项
	71
	800
	
	
	
	

	1.1.5.3
	危险区-监测站点关联
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.5.3.1
	监测站网关联情况调查
	项
	6
	700
	
	
	
	

	1.1.5.3.2
	危险区-监测站点关联分析
	项
	6
	1000
	
	
	
	

	1.1.6
	危险区信息集成
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.6.1
	危险区清单编制
	项
	142
	150
	
	
	
	

	1.1.6.2
	危险区防御图绘制
	项
	142
	800
	
	
	
	

	1.2
	编制小流域成果（报告、附表、附图)
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	主报告编制
	项
	1
	10000
	
	
	
	

	1.2.2
	附件报告编制
	项
	6
	5000
	
	
	
	

	2
	监测预报预警平台数智化提升
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	算法优化升级
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	小流域预演模型构建
	项
	6
	21000
	
	
	
	

	二
	2027年任务清单
	
	
	
	
	
	
	

	1
	风险调查和重点隐患排查
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	危险区核定
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	小流域下垫面数据更新
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.1
	小流域单元复核与更新
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.1.1
	小流域治理单元划分复核
	项
	17
	150
	
	
	
	

	1.1.1.1.2
	河网信息复核与补充
	项
	17
	150
	
	
	
	

	1.1.1.1.1
	地类与植被信息复核
	项
	17
	150
	
	
	
	

	1.1.2
	防治区面积和人口复核
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2.1
	防治区面积复核
	项
	17
	300
	
	
	
	

	1.1.2.2
	防治区人口复核与更新
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2.2.1
	防治村确定
	项
	17
	350
	
	
	
	

	1.1.2.2.2
	防治村信息完善
	项
	17
	350
	
	
	
	

	1.1.2.3
	防御对象信息更新
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2.3.1
	防治村名录核对
	项
	17
	350
	
	
	
	

	1.1.2.3.2
	其他防御对象核对
	项
	17
	350
	
	
	
	

	1.1.2.3.3
	危险区名录复核与更新
	项
	17
	350
	
	
	
	

	1.1.3
	山洪风险调查与评估
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.1
	危险区调查评价
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.1.1
	危险区外业调查
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.1
	危险区范围初查
	项
	319
	300
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.2
	危险区人口-高程关系获取
	项
	319
	300
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.1
	其他特征信息调查
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.1.1
	成灾水位
	项
	319
	50
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.1.2
	转移路线
	项
	319
	50
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.1.3
	临时安置点
	项
	319
	50
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.4
	外业测量
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.4.1
	纵断面测量
	个
	319
	600
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.4.2
	横断面测量
	个
	957
	600
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.4.3
	居民户住房基高程测量
	户
	9570
	70
	
	
	
	

	1.1.3.1.2
	设计暴雨洪水分析
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.1.2.1
	设计暴雨分析
	项
	319
	800
	
	
	
	

	1.1.3.1.2.2
	危险区设计洪水计算
	项
	319
	800
	
	
	
	

	1.1.3.1.1
	典型频率洪水淹没范围与影响分析
	项
	319
	800
	
	
	
	

	1.1.3.2
	重点城集镇调查评价
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.2.1
	危险区外业调查
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.1
	危险区范围初查
	项
	5
	300
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.2
	危险区人口-高程关系获取
	项
	5
	300
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.1
	其他特征信息调查
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.1.1
	成灾水位
	项
	5
	50
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.1.2
	转移路线
	项
	5
	50
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.1.3
	临时安置点
	项
	5
	50
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.4
	外业测量
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.4.1
	纵断面测量
	个
	15
	600
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.4.2
	横断面测量
	个
	45
	600
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.4.3
	居民户住房基高程测量
	户
	250
	70
	
	
	
	

	1.1.3.2.2
	设计暴雨洪水分析
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.2.2.1
	设计暴雨分析
	项
	5
	800
	
	
	
	

	1.1.3.2.2.2
	危险区设计洪水计算
	项
	5
	800
	
	
	
	

	1.1.3.2.3
	典型频率洪水淹没范围与影响分析
	项
	5
	800
	
	
	
	

	1.1.4
	重点隐患排查与评估
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4.1
	前期准备
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4.1.1
	基础数据准备
	项
	17
	1200
	
	
	
	

	1.1.4.2
	隐患调查
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4.2.1
	跨沟道路、桥涵和塘（堰）坝调查
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4.2.1.1
	跨沟道路、桥涵和塘（堰）坝调查
	项
	255
	250
	
	
	
	

	1.1.4.2.1.2
	跨沟道路、桥涵和塘(堰)坝横断面测量
	项
	1275
	500
	
	
	
	

	1.1.4.2.1.1
	跨沟道路、桥涵和塘(堰)坝纵断面测量
	项
	255
	400
	
	
	
	

	1.1.4.2.2
	沟滩占地情况调查
	项
	17
	250
	
	
	
	

	1.1.4.2.3
	多支齐汇和外洪顶托调查
	项
	3
	250
	
	
	
	

	1.1.4.2.4
	其他风险隐患类型调查
	项
	191
	250
	
	
	
	

	1.1.4.3
	风险隐患影响分析
	项
	205
	2230
	
	
	
	

	1.1.5
	预警指标确定、复核与站点关联
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.5.1
	预警指标分析
	项
	324
	800
	
	
	
	

	1.1.5.2
	预警指标复核
	项
	162
	800
	
	
	
	

	1.1.5.3
	危险区-监测站点关联
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.5.3.1
	监测站网关联情况调查
	项
	17
	700
	
	
	
	

	1.1.5.3.2
	危险区-监测站点关联分析
	项
	17
	1000
	
	
	
	

	1.1.6
	危险区信息集成
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.6.1
	危险区清单编制
	项
	324
	150
	
	
	
	

	1.1.6.2
	危险区防御图绘制
	项
	324
	800
	
	
	
	

	1.2
	编制小流域成果（报告、附表、附图)
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	主报告编制
	项
	1
	10000
	
	
	
	

	1.2.2
	附件报告编制
	项
	17
	5000
	
	
	
	

	2
	监测预报预警平台数智化提升
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	算法优化升级
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	小流域预演模型构建
	项
	17
	21000
	
	
	
	

	投标总报价（元）
	（大写）人民币         （小写）（¥         ）


备注：

1.表中“分项服务名称、单位、数量、服务提供商、投标单价、单项合价、投标总报价”必须如实填写完整，如没有相关内容则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。
2.投标单价不能超过分项预算单价，否则其投标作无效标处理。
3.该表必须加盖投标人电子公章，否则其投标作无效标处理。

4.分项报价明细表中数量为0的项目，可按照数量为0进行报价或不进行报价。
                                  投标人名称（电子签章）：

                                  日期：    年   月   日

分项报价明细表

（说明：此为分标04的开标一览表格式，编制投标文件时，删除此说明）

项目名称：                     
项目编号：                     
所投分标：《广西壮族自治区山洪灾害防治项目（2026—2027年）——小流域山洪灾害“四预”能力建设》分标04 风险调查和重点隐患排查、小流域预演模型构建（北海市、防城港市、钦州市、玉林市）、小流域预警阈值动态调整
投标人名称：                     
	序号
	分项服务名称
	单位
	数量①
	分项预算单价（元）
	服务提供商
	投标单价（元）②
	单项合价（元）③=①×②
	备注

	一
	2026年任务清单
	
	
	
	
	
	
	

	1
	风险调查和重点隐患排查
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	危险区核定
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	小流域下垫面数据更新
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.1
	小流域单元复核与更新
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.1.1
	小流域治理单元划分复核
	项
	10
	150
	
	
	
	

	1.1.1.1.2
	河网信息复核与补充
	项
	10
	150
	
	
	
	

	1.1.1.1.1
	地类与植被信息复核
	项
	10
	150
	
	
	
	

	1.1.2
	防治区面积和人口复核
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2.1
	防治区面积复核
	项
	10
	300
	
	
	
	

	1.1.2.2
	防治区人口复核与更新
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2.2.1
	防治村确定
	项
	10
	350
	
	
	
	

	1.1.2.2.2
	防治村信息完善
	项
	10
	350
	
	
	
	

	1.1.2.3
	防御对象信息更新
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2.3.1
	防治村名录核对
	项
	10
	350
	
	
	
	

	1.1.2.3.2
	其他防御对象核对
	项
	10
	350
	
	
	
	

	1.1.2.3.3
	危险区名录复核与更新
	项
	10
	350
	
	
	
	

	1.1.3
	山洪风险调查与评估
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.1
	危险区调查评价
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.1.1
	危险区外业调查
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.1
	危险区范围初查
	项
	151
	300
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.2
	危险区人口-高程关系获取
	项
	151
	300
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.1
	其他特征信息调查
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.1.1
	成灾水位
	项
	151
	50
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.1.2
	转移路线
	项
	151
	50
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.1.3
	临时安置点
	项
	151
	50
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.4
	外业测量
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.4.1
	纵断面测量
	个
	151
	600
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.4.2
	横断面测量
	个
	453
	600
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.4.3
	居民户住房基高程测量
	户
	4530
	70
	
	
	
	

	1.1.3.1.2
	设计暴雨洪水分析
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.1.2.1
	设计暴雨分析
	项
	151
	800
	
	
	
	

	1.1.3.1.2.2
	危险区设计洪水计算
	项
	151
	800
	
	
	
	

	1.1.3.1.1
	典型频率洪水淹没范围与影响分析
	项
	151
	800
	
	
	
	

	1.1.3.2
	重点城集镇调查评价
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.2.1
	危险区外业调查
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.1
	危险区范围初查
	项
	7
	300
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.2
	危险区人口-高程关系获取
	项
	7
	300
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.1
	其他特征信息调查
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.1.1
	成灾水位
	项
	7
	50
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.1.2
	转移路线
	项
	7
	50
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.1.3
	临时安置点
	项
	7
	50
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.4
	外业测量
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.4.1
	纵断面测量
	个
	21
	600
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.4.2
	横断面测量
	个
	63
	600
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.4.3
	居民户住房基高程测量
	户
	350
	70
	
	
	
	

	1.1.3.2.2
	设计暴雨洪水分析
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.2.2.1
	设计暴雨分析
	项
	7
	800
	
	
	
	

	1.1.3.2.2.2
	危险区设计洪水计算
	项
	7
	800
	
	
	
	

	1.1.3.2.3
	典型频率洪水淹没范围与影响分析
	项
	7
	800
	
	
	
	

	1.1.4
	重点隐患排查与评估
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4.1
	前期准备
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4.1.1
	基础数据准备
	项
	10
	1200
	
	
	
	

	1.1.4.2
	隐患调查
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4.2.1
	跨沟道路、桥涵和塘（堰）坝调查
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4.2.1.1
	跨沟道路、桥涵和塘（堰）坝调查
	项
	150
	250
	
	
	
	

	1.1.4.2.1.2
	跨沟道路、桥涵和塘(堰)坝横断面测量
	项
	750
	500
	
	
	
	

	1.1.4.2.1.1
	跨沟道路、桥涵和塘(堰)坝纵断面测量
	项
	150
	400
	
	
	
	

	1.1.4.2.2
	沟滩占地情况调查
	项
	10
	250
	
	
	
	

	1.1.4.2.3
	多支齐汇和外洪顶托调查
	项
	3
	250
	
	
	
	

	1.1.4.2.4
	其他风险隐患类型调查
	项
	112
	250
	
	
	
	

	1.1.4.3
	风险隐患影响分析
	项
	121
	2230
	
	
	
	

	1.1.5
	预警指标确定、复核与站点关联
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.5.1
	预警指标分析
	项
	158
	800
	
	
	
	

	1.1.5.2
	预警指标复核
	项
	79
	800
	
	
	
	

	1.1.5.3
	危险区-监测站点关联
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.5.3.1
	监测站网关联情况调查
	项
	10
	700
	
	
	
	

	1.1.5.3.2
	危险区-监测站点关联分析
	项
	10
	1000
	
	
	
	

	1.1.6
	危险区信息集成
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.6.1
	危险区清单编制
	项
	158
	150
	
	
	
	

	1.1.6.2
	危险区防御图绘制
	项
	158
	800
	
	
	
	

	1.2
	编制小流域成果（报告、附表、附图)
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	主报告编制
	项
	0
	10000
	
	
	
	

	1.2.2
	附件报告编制
	项
	10
	5000
	
	
	
	

	2
	监测预报预警平台数智化提升
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	算法优化升级
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	小流域预演模型构建
	项
	10
	21000
	
	
	
	

	2.1.2
	小流域预警阈值动态调整
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.2.1
	调整应用效果评估
	项
	36
	2500
	
	
	
	

	2.1.2.2
	预警指标动态调整分析方法
	项
	36
	1200
	
	
	
	

	2.1.2.3
	报告编制
	项
	0
	5000
	
	
	
	

	二
	2027年任务清单
	
	
	
	
	
	
	

	1
	风险调查和重点隐患排查
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	危险区核定
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	小流域下垫面数据更新
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.1
	小流域单元复核与更新
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.1.1
	小流域治理单元划分复核
	项
	6
	150
	
	
	
	

	1.1.1.1.2
	河网信息复核与补充
	项
	6
	150
	
	
	
	

	1.1.1.1.1
	地类与植被信息复核
	项
	6
	150
	
	
	
	

	1.1.2
	防治区面积和人口复核
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2.1
	防治区面积复核
	项
	6
	300
	
	
	
	

	1.1.2.2
	防治区人口复核与更新
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2.2.1
	防治村确定
	项
	6
	350
	
	
	
	

	1.1.2.2.2
	防治村信息完善
	项
	6
	350
	
	
	
	

	1.1.2.3
	防御对象信息更新
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2.3.1
	防治村名录核对
	项
	6
	350
	
	
	
	

	1.1.2.3.2
	其他防御对象核对
	项
	6
	350
	
	
	
	

	1.1.2.3.3
	危险区名录复核与更新
	项
	6
	350
	
	
	
	

	1.1.3
	山洪风险调查与评估
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.1
	危险区调查评价
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.1.1
	危险区外业调查
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.1
	危险区范围初查
	项
	82
	300
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.2
	危险区人口-高程关系获取
	项
	82
	300
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.1
	其他特征信息调查
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.1.1
	成灾水位
	项
	82
	50
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.1.2
	转移路线
	项
	82
	50
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.1.3
	临时安置点
	项
	82
	50
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.4
	外业测量
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.4.1
	纵断面测量
	个
	82
	600
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.4.2
	横断面测量
	个
	246
	600
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.4.3
	居民户住房基高程测量
	户
	2460
	70
	
	
	
	

	1.1.3.1.2
	设计暴雨洪水分析
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.1.2.1
	设计暴雨分析
	项
	82
	800
	
	
	
	

	1.1.3.1.2.2
	危险区设计洪水计算
	项
	82
	800
	
	
	
	

	1.1.3.1.1
	典型频率洪水淹没范围与影响分析
	项
	82
	800
	
	
	
	

	1.1.3.2
	重点城集镇调查评价
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.2.1
	危险区外业调查
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.1
	危险区范围初查
	项
	4
	300
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.2
	危险区人口-高程关系获取
	项
	4
	300
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.1
	其他特征信息调查
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.1.1
	成灾水位
	项
	4
	50
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.1.2
	转移路线
	项
	4
	50
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.1.3
	临时安置点
	项
	4
	50
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.4
	外业测量
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.4.1
	纵断面测量
	个
	12
	600
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.4.2
	横断面测量
	个
	36
	600
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.4.3
	居民户住房基高程测量
	户
	200
	70
	
	
	
	

	1.1.3.2.2
	设计暴雨洪水分析
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.2.2.1
	设计暴雨分析
	项
	4
	800
	
	
	
	

	1.1.3.2.2.2
	危险区设计洪水计算
	项
	4
	800
	
	
	
	

	1.1.3.2.3
	典型频率洪水淹没范围与影响分析
	项
	4
	800
	
	
	
	

	1.1.4
	重点隐患排查与评估
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4.1
	前期准备
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4.1.1
	基础数据准备
	项
	6
	1200
	
	
	
	

	1.1.4.2
	隐患调查
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4.2.1
	跨沟道路、桥涵和塘（堰）坝调查
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4.2.1.1
	跨沟道路、桥涵和塘（堰）坝调查
	项
	90
	250
	
	
	
	

	1.1.4.2.1.2
	跨沟道路、桥涵和塘(堰)坝横断面测量
	项
	450
	500
	
	
	
	

	1.1.4.2.1.1
	跨沟道路、桥涵和塘(堰)坝纵断面测量
	项
	90
	400
	
	
	
	

	1.1.4.2.2
	沟滩占地情况调查
	项
	6
	250
	
	
	
	

	1.1.4.2.3
	多支齐汇和外洪顶托调查
	项
	0
	250
	
	
	
	

	1.1.4.2.4
	其他风险隐患类型调查
	项
	68
	250
	
	
	
	

	1.1.4.3
	风险隐患影响分析
	项
	72
	2230
	
	
	
	

	1.1.5
	预警指标确定、复核与站点关联
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.5.1
	预警指标分析
	项
	86
	800
	
	
	
	

	1.1.5.2
	预警指标复核
	项
	43
	800
	
	
	
	

	1.1.5.3
	危险区-监测站点关联
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.5.3.1
	监测站网关联情况调查
	项
	6
	700
	
	
	
	

	1.1.5.3.2
	危险区-监测站点关联分析
	项
	6
	1000
	
	
	
	

	1.1.6
	危险区信息集成
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.6.1
	危险区清单编制
	项
	86
	150
	
	
	
	

	1.1.6.2
	危险区防御图绘制
	项
	86
	800
	
	
	
	

	1.2
	编制小流域成果（报告、附表、附图)
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	主报告编制
	项
	0
	10000
	
	
	
	

	1.2.2
	附件报告编制
	项
	6
	5000
	
	
	
	

	2
	监测预报预警平台数智化提升
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	算法优化升级
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	小流域预演模型构建
	项
	6
	21000
	
	
	
	

	2.1.2
	小流域预警阈值动态调整
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.2.1
	调整应用效果评估
	项
	36
	2500
	
	
	
	

	2.1.2.2
	预警指标动态调整分析方法
	项
	36
	1200
	
	
	
	

	2.1.2.3
	报告编制
	项
	1
	5000
	
	
	
	

	投标总报价（元）
	（大写）人民币         （小写）（¥         ）


备注：

1.表中“分项服务名称、单位、数量、服务提供商、投标单价、单项合价、投标总报价”必须如实填写完整，如没有相关内容则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。
2.投标单价不能超过分项预算单价，否则其投标作无效标处理。
3.该表必须加盖投标人电子公章，否则其投标作无效标处理。

4.分项报价明细表中数量为0的项目，可按照数量为0进行报价或不进行报价。
                                  投标人名称（电子签章）：

                                  日期：    年   月   日

分项报价明细表

（说明：此为分标05的开标一览表格式，编制投标文件时，删除此说明）

项目名称：                     
项目编号：                     
所投分标：《广西壮族自治区山洪灾害防治项目（2026—2027年）——小流域山洪灾害“四预”能力建设》分标05 风险调查和重点隐患排查、小流域预演模型构建（南宁市、梧州市、百色市、河池市、崇左市）
投标人名称：                     
	序号
	分项服务名称
	单位
	数量①
	分项预算单价（元）
	服务提供商
	投标单价（元）②
	单项合价（元）③=①×②
	备注

	一
	2026年任务清单
	
	
	
	
	
	
	

	1
	风险调查和重点隐患排查
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	危险区核定
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	小流域下垫面数据更新
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.1
	小流域单元复核与更新
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.1.1
	小流域治理单元划分复核
	项
	13
	150
	
	
	
	

	1.1.1.1.2
	河网信息复核与补充
	项
	13
	150
	
	
	
	

	1.1.1.1.1
	地类与植被信息复核
	项
	13
	150
	
	
	
	

	1.1.2
	防治区面积和人口复核
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2.1
	防治区面积复核
	项
	13
	300
	
	
	
	

	1.1.2.2
	防治区人口复核与更新
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2.2.1
	防治村确定
	项
	13
	350
	
	
	
	

	1.1.2.2.2
	防治村信息完善
	项
	13
	350
	
	
	
	

	1.1.2.3
	防御对象信息更新
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2.3.1
	防治村名录核对
	项
	13
	350
	
	
	
	

	1.1.2.3.2
	其他防御对象核对
	项
	13
	350
	
	
	
	

	1.1.2.3.3
	危险区名录复核与更新
	项
	13
	350
	
	
	
	

	1.1.3
	山洪风险调查与评估
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.1
	危险区调查评价
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.1.1
	危险区外业调查
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.1
	危险区范围初查
	项
	138
	300
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.2
	危险区人口-高程关系获取
	项
	138
	300
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.1
	其他特征信息调查
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.1.1
	成灾水位
	项
	138
	50
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.1.2
	转移路线
	项
	138
	50
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.1.3
	临时安置点
	项
	138
	50
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.4
	外业测量
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.4.1
	纵断面测量
	个
	138
	600
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.4.2
	横断面测量
	个
	414
	600
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.4.3
	居民户住房基高程测量
	户
	4140
	70
	
	
	
	

	1.1.3.1.2
	设计暴雨洪水分析
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.1.2.1
	设计暴雨分析
	项
	138
	800
	
	
	
	

	1.1.3.1.2.2
	危险区设计洪水计算
	项
	138
	800
	
	
	
	

	1.1.3.1.1
	典型频率洪水淹没范围与影响分析
	项
	138
	800
	
	
	
	

	1.1.3.2
	重点城集镇调查评价
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.2.1
	危险区外业调查
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.1
	危险区范围初查
	项
	5
	300
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.2
	危险区人口-高程关系获取
	项
	5
	300
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.1
	其他特征信息调查
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.1.1
	成灾水位
	项
	5
	50
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.1.2
	转移路线
	项
	5
	50
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.1.3
	临时安置点
	项
	5
	50
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.4
	外业测量
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.4.1
	纵断面测量
	个
	12
	600
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.4.2
	横断面测量
	个
	36
	600
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.4.3
	居民户住房基高程测量
	户
	200
	70
	
	
	
	

	1.1.3.2.2
	设计暴雨洪水分析
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.2.2.1
	设计暴雨分析
	项
	5
	800
	
	
	
	

	1.1.3.2.2.2
	危险区设计洪水计算
	项
	5
	800
	
	
	
	

	1.1.3.2.3
	典型频率洪水淹没范围与影响分析
	项
	5
	800
	
	
	
	

	1.1.4
	重点隐患排查与评估
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4.1
	前期准备
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4.1.1
	基础数据准备
	项
	13
	1200
	
	
	
	

	1.1.4.2
	隐患调查
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4.2.1
	跨沟道路、桥涵和塘（堰）坝调查
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4.2.1.1
	跨沟道路、桥涵和塘（堰）坝调查
	项
	195
	250
	
	
	
	

	1.1.4.2.1.2
	跨沟道路、桥涵和塘(堰)坝横断面测量
	项
	975
	500
	
	
	
	

	1.1.4.2.1.1
	跨沟道路、桥涵和塘(堰)坝纵断面测量
	项
	195
	400
	
	
	
	

	1.1.4.2.2
	沟滩占地情况调查
	项
	13
	250
	
	
	
	

	1.1.4.2.3
	多支齐汇和外洪顶托调查
	项
	3
	250
	
	
	
	

	1.1.4.2.4
	其他风险隐患类型调查
	项
	146
	250
	
	
	
	

	1.1.4.3
	风险隐患影响分析
	项
	158
	2230
	
	
	
	

	1.1.5
	预警指标确定、复核与站点关联
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.5.1
	预警指标分析
	项
	143
	800
	
	
	
	

	1.1.5.2
	预警指标复核
	项
	71
	800
	
	
	
	

	1.1.5.3
	危险区-监测站点关联
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.5.3.1
	监测站网关联情况调查
	项
	13
	700
	
	
	
	

	1.1.5.3.2
	危险区-监测站点关联分析
	项
	13
	1000
	
	
	
	

	1.1.6
	危险区信息集成
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.6.1
	危险区清单编制
	项
	143
	150
	
	
	
	

	1.1.6.2
	危险区防御图绘制
	项
	143
	800
	
	
	
	

	1.2
	编制小流域成果（报告、附表、附图)
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	主报告编制
	项
	0
	10000
	
	
	
	

	1.2.2
	附件报告编制
	项
	13
	5000
	
	
	
	

	2
	监测预报预警平台数智化提升
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	算法优化升级
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	小流域预演模型构建
	项
	13
	21000
	
	
	
	

	二
	2027年任务清单
	
	
	
	
	
	
	

	1
	风险调查和重点隐患排查
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	危险区核定
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	小流域下垫面数据更新
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.1
	小流域单元复核与更新
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.1.1
	小流域治理单元划分复核
	项
	3
	150
	
	
	
	

	1.1.1.1.2
	河网信息复核与补充
	项
	3
	150
	
	
	
	

	1.1.1.1.1
	地类与植被信息复核
	项
	3
	150
	
	
	
	

	1.1.2
	防治区面积和人口复核
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2.1
	防治区面积复核
	项
	3
	300
	
	
	
	

	1.1.2.2
	防治区人口复核与更新
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2.2.1
	防治村确定
	项
	3
	350
	
	
	
	

	1.1.2.2.2
	防治村信息完善
	项
	3
	350
	
	
	
	

	1.1.2.3
	防御对象信息更新
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2.3.1
	防治村名录核对
	项
	3
	350
	
	
	
	

	1.1.2.3.2
	其他防御对象核对
	项
	3
	350
	
	
	
	

	1.1.2.3.3
	危险区名录复核与更新
	项
	3
	350
	
	
	
	

	1.1.3
	山洪风险调查与评估
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.1
	危险区调查评价
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.1.1
	危险区外业调查
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.1
	危险区范围初查
	项
	23
	300
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.2
	危险区人口-高程关系获取
	项
	23
	300
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.1
	其他特征信息调查
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.1.1
	成灾水位
	项
	23
	50
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.1.2
	转移路线
	项
	23
	50
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.1.3
	临时安置点
	项
	23
	50
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.4
	外业测量
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.4.1
	纵断面测量
	个
	23
	600
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.4.2
	横断面测量
	个
	69
	600
	
	
	
	

	1.1.3.1.1.4.3
	居民户住房基高程测量
	户
	690
	70
	
	
	
	

	1.1.3.1.2
	设计暴雨洪水分析
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.1.2.1
	设计暴雨分析
	项
	23
	800
	
	
	
	

	1.1.3.1.2.2
	危险区设计洪水计算
	项
	23
	800
	
	
	
	

	1.1.3.1.1
	典型频率洪水淹没范围与影响分析
	项
	23
	800
	
	
	
	

	1.1.3.2
	重点城集镇调查评价
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.2.1
	危险区外业调查
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.1
	危险区范围初查
	项
	3
	300
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.2
	危险区人口-高程关系获取
	项
	3
	300
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.1
	其他特征信息调查
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.1.1
	成灾水位
	项
	3
	50
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.1.2
	转移路线
	项
	3
	50
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.1.3
	临时安置点
	项
	3
	50
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.4
	外业测量
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.4.1
	纵断面测量
	个
	9
	600
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.4.2
	横断面测量
	个
	27
	600
	
	
	
	

	1.1.3.2.1.4.3
	居民户住房基高程测量
	户
	150
	70
	
	
	
	

	1.1.3.2.2
	设计暴雨洪水分析
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.2.2.1
	设计暴雨分析
	项
	3
	800
	
	
	
	

	1.1.3.2.2.2
	危险区设计洪水计算
	项
	3
	800
	
	
	
	

	1.1.3.2.3
	典型频率洪水淹没范围与影响分析
	项
	3
	800
	
	
	
	

	1.1.4
	重点隐患排查与评估
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4.1
	前期准备
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4.1.1
	基础数据准备
	项
	3
	1200
	
	
	
	

	1.1.4.2
	隐患调查
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4.2.1
	跨沟道路、桥涵和塘（堰）坝调查
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4.2.1.1
	跨沟道路、桥涵和塘（堰）坝调查
	项
	45
	250
	
	
	
	

	1.1.4.2.1.2
	跨沟道路、桥涵和塘(堰)坝横断面测量
	项
	225
	500
	
	
	
	

	1.1.4.2.1.1
	跨沟道路、桥涵和塘(堰)坝纵断面测量
	项
	45
	400
	
	
	
	

	1.1.4.2.2
	沟滩占地情况调查
	项
	3
	250
	
	
	
	

	1.1.4.2.3
	多支齐汇和外洪顶托调查
	项
	0
	250
	
	
	
	

	1.1.4.2.4
	其他风险隐患类型调查
	项
	34
	250
	
	
	
	

	1.1.4.3
	风险隐患影响分析
	项
	36
	2230
	
	
	
	

	1.1.5
	预警指标确定、复核与站点关联
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.5.1
	预警指标分析
	项
	26
	800
	
	
	
	

	1.1.5.2
	预警指标复核
	项
	14
	800
	
	
	
	

	1.1.5.3
	危险区-监测站点关联
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.5.3.1
	监测站网关联情况调查
	项
	3
	700
	
	
	
	

	1.1.5.3.2
	危险区-监测站点关联分析
	项
	3
	1000
	
	
	
	

	1.1.6
	危险区信息集成
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.6.1
	危险区清单编制
	项
	26
	150
	
	
	
	

	1.1.6.2
	危险区防御图绘制
	项
	26
	800
	
	
	
	

	1.2
	编制小流域成果（报告、附表、附图)
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	主报告编制
	项
	0
	10000
	
	
	
	

	1.2.2
	附件报告编制
	项
	3
	5000
	
	
	
	

	2
	监测预报预警平台数智化提升
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	算法优化升级
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	小流域预演模型构建
	项
	3
	21000
	
	
	
	

	投标总报价（元）
	（大写）人民币         （小写）（¥         ）


备注：

1.表中“分项服务名称、单位、数量、服务提供商、投标单价、单项合价、投标总报价”必须如实填写完整，如没有相关内容则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。
2.投标单价不能超过分项预算单价，否则其投标作无效标处理。
3.该表必须加盖投标人电子公章，否则其投标作无效标处理。

4.分项报价明细表中数量为0的项目，可按照数量为0进行报价或不进行报价。
                                  投标人名称（电子签章）：

                                  日期：    年   月   日

6.中小企业声明函格式
中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为  （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为  （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）： 

日 期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业扶持政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

3.本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

4.小型、微型企业提供中型企业提供的服务的，视同为中型企业。

7.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的             项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

四、其他文书、文件格式

1.质疑函（格式）
质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：                                       

地址：                                          邮编：                   

联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      

地址：                 邮编：                       

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                     
采购人名称：                                         
质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：                                   
□招标过程   

□招标结果   
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：                                                                
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.投诉书（格式）

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：                                                                        

地址：                                          邮编：                          
法定代表人/主要负责人：                                                         

联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   

地址：                                                            

邮编：            

被投诉人1：

地址：                                                            

邮编：           

联系人：                                联系电话：                

被投诉人2：

……

相关供应商：                                                                       

地址：                                              邮编：                         

联系人：                                            联系电话：                     
二、投诉项目基本情况：

招标项目的名称：                                                                   
招标项目的编号：                                          
采购人名称：                                                                        

代理机构名称：                                                                      

招标文件公告：是/否公告期限：                                                       

招标结果公告：是/否公告期限：                                                    
三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。
四、投诉事项具体内容

投诉事项1：                                                                        

事实依据：                                                                          

法律依据：                                                                          

投诉事项2     

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：                                                                              
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。


