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第2章 [bookmark: _Toc3765] 竞争性磋商公告
[bookmark: _Hlk37430271]项目概况
 桂平市2026年生产障碍耕地治理项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取竞争性磋商文件，并于 2026年7月15日9时00分00秒（北京时间）前提交响应文件。
[bookmark: _Toc22650][bookmark: _Toc35393798][bookmark: _Toc35393629][bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc44229878][bookmark: _Toc23692][bookmark: _Toc28359012]一、项目基本情况
 项目编号：GGZC2026-C3-810094-YZLZ      
 项目名称：桂平市2026年生产障碍耕地治理项目
 采购方式：竞争性磋商
 预算金额（元）：2240700
 采购需求：
标项一
标的名称：桂平市2026年生产障碍耕地治理项目-分标1
数量： 1项
预算金额（元）：499200
简要技术需求或者服务要求：桂平市2026年生产障碍耕地治理项目（石龙镇）。如需进一步了解详细内容，详见竞争性磋商文件。
最高限价（元）：499200
合同履约期限：2026年12月31日前完成。
本标项（否）接受联合体竞标
备注：/
标项二
标的名称：桂平市2026年生产障碍耕地治理项目-分标2
数量： 1项
预算金额（元）：499200
简要技术需求或者服务要求：桂平市2026年生产障碍耕地治理项目（白沙镇、厚禄乡延寿村）。如需进一步了解详细内容，详见竞争性磋商文件。
最高限价（元）：499200
合同履约期限：2026年12月31日前完成。
本标项（否）接受联合体竞标
备注：/
标项三
标的名称：桂平市2026年生产障碍耕地治理项目-分标3
数量： 1项
预算金额（元）：499200
简要技术需求或者服务要求：桂平市2026年生产障碍耕地治理项目（厚禄乡厚禄村、新圭村、镇良村、双井村）。如需进一步了解详细内容，详见竞争性磋商文件。
最高限价（元）：499200
合同履约期限：2026年12月31日前完成。
本标项（否）接受联合体竞标
备注：/
标项四
标的名称：桂平市2026年生产障碍耕地治理项目-分标4（含镉低积累水稻品种试种试验）
数量： 1项
预算金额（元）：512400
简要技术需求或者服务要求：桂平市2026年生产障碍耕地治理项目（木圭镇、南木镇），含镉低积累水稻品种试种试验。如需进一步了解详细内容，详见竞争性磋商文件。
最高限价（元）：512400
合同履约期限：2026年12月31日前完成。
本标项（否）接受联合体竞标
备注：/
标项五
标的名称：采样检测服务-分标5
数量： 1项
预算金额（元）：230700
简要技术需求或者服务要求：完成重金属高风险治理区域78个样品、低镉推广区域270个样品的采样检测工作；完成其他三类地126个样品加密检测工作等。如需进一步了解详细内容，详见竞争性磋商文件。
最高限价（元）：230700
合同履约期限：2026年12月31日前完成。
本标项（否）接受联合体竞标
备注：/
[bookmark: _Toc71366167]二、申请人的资格条件：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目；供应商对应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求的中小企业或符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求的监狱企业或符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求的残疾人福利性单位，否则作无效响应处理。
3.本项目的特定资格要求：（1）分标5供应商要求具备有效的省级或以上行政管理部门颁发的检验检测机构资质认定证书（CMA）及行业主管部门颁发的农产品质量安全检测机构考核合格证（CATL）（检测范围涵盖本项目检测内容）；
（2）供应商可选择任意1个分标或者多个分标竞标。评标委员会按照分标1→分标5的顺序进行评审，已成为分标1的第一成交候选人后不能再被推荐为后续其他分标的第一成交候选人，已成为分标2的第一成交候选人后不能再被推荐为后续其他分标的第一成交候选人，以此类推。
[bookmark: _Toc71366168]三、获取竞争性磋商文件
时间：2026年7月3日至2026年7月10日 ，每天上午00：00至12：00 ，下午12：00至23：59（北京时间，法定节假日除外）
地点（网址）：广西政府采购云平台（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录广西政府采购云平台（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取竞争性磋商文件。电子响应文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的磋商文件编制，通过其他方式获取磋商文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传响应文件。
售价（元）：0 
[bookmark: _Toc71366169]四、响应文件提交
截止时间：2026年7月15日9时00分（北京时间）
地点（网址）：广西政府采购云平台（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
[bookmark: _Toc71366170]五、开启
1.时间：2026年7月15日9时00分（北京时间）
2.地点：广西政府采购云平台（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
[bookmark: _Toc71366171]六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
[bookmark: _Toc71366172]七、其他补充事宜
[bookmark: _Toc28359018][bookmark: _Toc35393805][bookmark: _Toc35393636][bookmark: _Toc44229885][bookmark: _Toc28359095]1.磋商保证金：无
2. 本项目需要落实的政府采购政策：
（1）政府采购促进中小企业发展。
（2）政府采购促进残疾人就业政策。
（3）政府采购支持监狱企业发展。
3.网上查询地址
http：//www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http：//zfcg.gxzf.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网）、http：//ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/ggggzy/全国公共资源交易平台（广西·贵港）
4.监督部门
名    称：桂平市财政局政府采购监督管理股
电    话：0775-3380263  
5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。
6.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7.供应商竞标注意事项
（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子竞标，供应商应按照本项目竞争性磋商文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在提交响应文件截止时间前通过网络上传至 广西政府采购云平台（加密的电子响应文件是指后缀名为“jmbs”的文件），供应商在广西政府采购云平台提交电子响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。供应商登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心－项目采购－操作流程－电子招投标－政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商”查看电子竞标具体操作流程。
（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，供应商应当在提交响应文件截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交（供应商可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务－下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心－入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763或者0771-3381253）。
（3）CA证书在线解密：首次响应文件开启时，需携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。
注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。2）供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。
（4）供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录广西政府采购云平台远程开标大厅参与本次磋商，否则后果自负。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名    称：桂平市农业农村局　
地    址：桂平市西山镇中山北路23号　　
项目联系人：陈志权
项目联系方式：0775-3371696
2.采购代理机构信息
名    称：　云之龙咨询集团有限公司　
地　　址：广西贵港市港北区荷城路 1132 号华泰官邸1栋6楼
项目联系人：甘建程、石宗艳
项目联系方式： 0775-4565100、4569690


[bookmark: _Toc19969]第二章 供应商须知
供应商须知前附表

	条款号
	内    容

	3
	1.供应商的资格条件：详见竞争性磋商公告
2.供应商出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动：
2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。
2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

	5.1
	是否接受联合体竞标： 详见竞争性磋商公告

	6.2
	是否允许分包：☑不允许

	12.1.1
	资格证明文件
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件（如营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等），自然人的身份证复印件或扫描件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
2.桂平市政府采购项目投标资格承诺（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
3.供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
4.竞标声明（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
5.中小企业声明函（格式后附）或残疾人福利性单位声明函（格式后附）或监狱企业的证明文件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
6.分标5供应商提供有效的省级或以上行政管理部门颁发的检验检测机构资质认定证书（CMA）复印件及行业主管部门颁发的农产品质量安全检测机构考核合格证书（CATL）（检测范围涵盖本项目检测内容）复印件；（分标5供应商必须提供，否则作无效投标处理）
7.除竞争性磋商文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料；
注：
1.以上标明“必须提供”的材料属于扫描件或复印件的，必须加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效响应处理。
2.竞标声明、桂平市政府采购项目投标资格承诺函必须由法定代表人在规定签章处签字或盖章或电子签名，并加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效响应处理。
3.供应商直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或委托代理人在规定签章处签字或盖章或电子签名，否则响应文件按无效响应处理。

	12.1.2
	报价文件
1.竞标报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK7]2. 《关于符合本国产品标准的声明函》或者财政部会同有关部门规定的有关证明文件；（供应商根据自身响应情况出具）
3.供应商认为需要提供的其他有关资料。
注：以上标明“必须提供”材料属于扫描件或复印件的，必须加盖供应商CA签章，否则电子响应文件作无效处理。

	12.1.3
	商务技术文件
1.无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
2.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件或扫描件（格式后附）；（除自然人竞标外必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
3.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件或扫描件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
4.技术要求响应偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
5.商务要求响应偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
6.服务承诺（格式自拟）；（如有请提供）
7.拟投入项目实施人员一览表（格式后附）；（如有请提供）
8.项目技术方案【分标1至分标4可包括但不限于项目需求分析、质量保障措施、项目实施方案及对本工作的合理化建议等内容；分标5可包括但不限于实施方案、质量控制方案、保密方案等内容】（格式自拟）；（必须提供，否则作无效投标处理）
9.对应采购需求的商务要求提供的其他文件资料；
10.对应采购需求的技术需求提供的其他文件资料；
11.供应商认为需要提供的有关资料。
注： 
1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字或盖章或电子签名，并加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效响应处理。
2.以上标明“必须提供”的材料属于扫描件或复印件的，必须加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效响应处理。
3.以上材料未附格式的，由供应商自行拟定。

	15.2
	本项目采用固定总价方式报价。竞标报价是履行合同的最终价格，即满足全部采购需求所应提供的服务的价格；包括税务、交通、保险、设备、采购代理服务费、相关文件规定及合同包含的风险、责任等与本项目有关的所有费用。

	16.2
	竞标有效期：自首次响应文件提交截止之日起90日。

	17.1
	磋商保证金：无

	19
	本项目不接受电子备份响应文件

	20.1
	首次响应文件提交起止时间：详见竞争性磋商公告。
首次响应文件提交截止时间：详见竞争性磋商公告。
首次响应文件提交地点：详见竞争性磋商公告。

	24.1
	磋商小组的人数： 3 人。

	25
	首次响应文件的开启：通过广西政府采购云平台实行在线解密开启
首次响应文件解密时间： 30 分钟

	26.3
	商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。
技术要求评审中允许负偏离的条款数为 0  项。

	28.1
	本项目不收取履约保证金。

	29.1
	签订合同携带的证明材料： 
委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。
法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。
合同签订时间：自成交通知书发出之日起25日内与采购人签订政府采购合同。

	31.2
	接收质疑函方式：以书面形式
质疑联系部门：云之龙咨询集团有限公司招标部
联系电话：0775-4565100
通讯地址：广西贵港市港北区荷城路1132号华泰官邸1栋6楼
业务时间：工作日每天上午8时00分到12时00分，下午3时00分到6时00分。

	32.1
	1.采购代理费收取方式：
☑本项目代理服务费由成交供应商向采购代理机构支付。
□采购人支付。
2.采购代理费收取标准：
☑根据发改价格〔2015〕299号文，按固定金额收费标准，具体金额：分标1为人民币陆仟陆佰捌拾叁元整（¥6683.00）；分标2为人民币陆仟陆佰捌拾叁元整（¥6683.00）；分标3为人民币陆仟陆佰捌拾叁元整（¥6683.00）；分标4为人民币陆仟捌佰陆拾元整（¥6860.00）；分标5为叁仟零玖拾壹元整（¥3091.00）。
3. 采购代理费收取银行账户
单位名称：云之龙咨询集团有限公司贵港分公司  
开户银行：中信银行南宁园湖支行
银行账号：8113001015100158012
行号：302611029137

	33.1
	解释：构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除磋商文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性磋商公告或者竞标邀请函、供应商须知、采购需求、评审程序、评审方法和评审标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的磋商文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

	33.2
	1.本磋商文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本磋商文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标/投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。
2.本磋商文件所称的“电子签章”“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子响应文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。
3.供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。
4.本磋商文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。
5.本磋商文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。



供应商须知正文

一、总则

1.适用范围
1.1本项目采购人、采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。
1.2本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。
2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
2.4“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
2.5“竞标”是指供应商按照本项目竞争性磋商公告或者邀请函规定的方式获取磋商文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。
2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
2.7“响应文件”是指：供应商根据本磋商文件要求，编制包含资格证明、报价、商务技术等所有内容的文件。
2.8“实质性要求”是指磋商文件中已经指明不满足则响应文件按无效响应处理的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。
2.9“正偏离”，是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。
2.10“负偏离”，是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。
2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。
2.12“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的报价。
3.供应商的资格条件
供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。
4.竞标费用
供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取磋商文件、勘查现场、编制和提交响应文件、参加磋商与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。
5.联合体竞标
5.1本项目不接受联合体竞标。
6.转包与分包             
[bookmark: _Toc254970673][bookmark: _Toc254970532]6.1本项目不允许转包和分包。
7.特别说明
[bookmark: _8.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合][bookmark: _Hlk65832145]7.1如果本磋商文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得。
7.2供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
7.3供应商在竞标活动中提供任何疑似虚假材料，将报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。
7.4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
7.5有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：
（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；
（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
（5）不同供应商的响应文件相互混装；
（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。	
7.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：
（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；
（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；
（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

[bookmark: _Toc254970534][bookmark: _Toc254970675]
二、磋商文件

8.磋商文件的构成
（1）竞争性磋商公告；
（2）供应商须知； 
（3）采购需求；
（4）评审程序、评审方法和评审标准；
（5）响应文件格式；
（6）合同文本。
9.供应商的询问
供应商应认真阅读磋商文件的采购需求，如供应商对磋商文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽可能在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。
10.磋商文件的澄清和修改
提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

三、响应文件的编制

11.响应文件的编制原则
供应商必须按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应。
12.响应文件的组成
12.1响应文件由资格证明文件、报价文件、商务技术文件三部分组成。
12.1.1资格证明文件：详见“供应商须知前附表”
12.1.2报价文件：详见“供应商须知前附表”
12.1.3商务技术文件：详见“供应商须知前附表”
13.计量单位
磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。
14.竞标的风险
供应商没有按照磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应无效，是供应商应当考虑的风险。
15.竞标报价
15.1竞标报价应按磋商文件中“竞标报价表”格式填写。
15.2竞标报价的内容见“供应商须知前附表”。
15.3竞标报价要求
15.3.1供应商的竞标报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：
（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标的全部内容分别作完整唯一总价报价，
不得存在漏项报价；
（2）供应商必须就所竞标的单项内容作唯一报价。
15.3.2竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效处理。
[bookmark: _Hlk42592874]15.3.3竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效处理。
16.竞标有效期
16.1竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。
16.2  竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。承诺的竞标有效期低于采购文件规定期限的，供应商的响应文件作无效处理。
16.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。
17.磋商保证金
[bookmark: _Hlk66782243]本项目不收取磋商保证金。
18.响应文件编制的要求
18.1供应商应按照本项目磋商文件规定的格式和顺序和广西政府采购云平台的要求编制响应文件并加密。响应文件内容不够完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。
18.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在提交响应文件截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。
18.3响应文件须由供应商在规定位置签字、盖章（具体以供应商须知前附表或响应文件格式规定为准），否则按无效响应处理。
18.4响应文件中标注的供应商名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，并与广西政府采购云平台中获取采购文件的供应商名称一致，供应商为自然人的，标注的供应商名称应与身份证姓名及签名一致，否则其响应文件按无效响应处理。
18.5响应文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。响应文件因涂改、行间插字或者删除导致字迹潦草或者表达不清所引起的后果由供应商承担。
19.电子备份响应文件
电子备份响应文件是指通过在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份响应文件详见“供应商须知前附表”。
20.响应文件的提交
20.1供应商必须按“供应商须知前附表”规定的时间及地点提交响应文件。电子响应文件应在制作完成后，在提交响应文件截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子响应文件提交至广西政府采购云平台。  
20.2未在规定时间内提交或者未按照磋商文件要求加密的电子响应文件，广西政府采购云平台将拒收。
21.首次响应文件的补充、修改与撤回
[bookmark: _Toc254970543][bookmark: _Toc254970684]21.1供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登录广西政府采购云平台，进入“服务中心”中查看 “电子响应文件制作与投送教程”）
21.2在提交响应文件截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。
[bookmark: _Hlk45702405]22.响应文件的退回
采购人和采购代理机构对已提交的响应文件概不退回。
23.截止时间后的撤回
供应商在首次电子响应文件提交截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回电子响应文件的，除此之外采购人和采购代理机构对已开启的电子响应文件概不退回。

四、评审及磋商

24.磋商小组成立
24.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，具体人数见“供应商须知前附表”，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到公开招标规模标准的政府采购工程，经批准采用竞争性磋商方式采购的，磋商小组由5人及以上单数组成。
24.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。
24.3采购代理机构应当基于广西政府采购云平台抽（选）取评审专家。
24.4参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。
25.首次响应文件的开启和解密
采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁，按平台提示和磋商文件的规定登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到，采购代理机构依托广西政府采购云平台向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按“供应商须知前附表”规定的时间内自行进行响应文件解密。供应商未在规定的时间内解密响应文件或者解密失败的，供应商的响应文件作无效处理。
26.评审程序、评审方法和评审标准
26.1本项目的评审方法为综合评分法。
26.2磋商小组按照“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。
26.3 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“供应商须知前附表”。
26.4磋商小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。
26.5电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：
（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 
（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 
（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
26.6出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认，报采购人同意后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。
27.确定成交供应商及结果公告
27.1 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后2个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。
[bookmark: _Hlk66782294]27.2采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与磋商文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。
27.3出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）除“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”第4.3条规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
27.4 在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。
28.履约保证金
本项目不收取履约保证金。
29.签订合同
29.1签订电子采购合同：成交供应商领取电子成交通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。
线下签订纸质合同：供应商领取成交通知书后，按“供应商须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。
29.2签订合同时间：按成交通知书规定的时间与采购人签订合同。
29.3成交供应商拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃成交、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给成交供应商造成损失的，成交供应商可追究采购人承担相应的法律责任。
29.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，成交供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
29.5采购人或成交供应商不得单方面向合同另一方提出任何磋商文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离磋商文件和合同实质性内容的协议。
29.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。
29.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
30.政府采购合同公告
根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
31. 询问、质疑和投诉
31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
31.2供应商认为磋商文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间如下：
（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者竞争性磋商公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
31.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。
31.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。
31.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：
（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。
（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。
质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
31.6质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。
32.其他内容
代理服务费收取标准及缴费账户详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。
33.需要补充的其他内容
33.1本磋商文件解释规则详见“供应商须知前附表”。
33.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。
33.3本磋商文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本磋商文件规定的中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本磋商文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
依据本磋商文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
附件1：
广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目成交供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：
	验收方式：
	自行验收 委托验收

	序号
	名称
	货物型号规格、标准及配置等（或技术要求、标准）
	数量
	金额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合 计
	
	

	合计大写金额：  仟  佰  拾  万  仟  佰  拾  元

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	验收具体内容
	（应按采购合同、竞争性磋商文件、竞标响应文件及验收方案等进行验收；并核对成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)

	验收小组意见
	验收结论性意见：

	
	有异议的意见和说明理由：
签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或其他相关人员签字：
或受邀机构的意见（盖章）：

	成交供应商负责人签字或盖章：

联系电话：                年  月  日
	采购人或受托机构的意见（盖章）：

联系电话：                  年  月  日


第3章 [bookmark: _Toc22632]采购需求
说明：1. 为落实政府采购政策需满足的要求
（1）本竞争性磋商采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。
2. “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足则按响应文件无效处理的条款。
3.供应商应根据自身实际情况如实响应磋商文件，对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应，否则将作无效响应处理。
4.供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

 1 分标      采购预算：  499200.00元
	序号
	标的的名称
	数量及
单位
	所属行业
	▲技术要求

	1
	桂平市2026年生产障碍耕地治理项目-分标1
	1项
	农、林、牧、渔业
	一、实施目标
为全面落实《中华人民共和国土壤污染防治法》《中共中央国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》关于农用地（受污染耕地）安全利用工作要求，参照农业农村部《轻中度污染耕地安全利用与治理修复推荐技术名录（2019年版）》（农办科〔2019〕14号）有关技术名录，需要在桂平市安全利用类、严格管控类耕地上采取农用地安全利用技术措施，并开展宣传指导，以降低农产品重金属超标风险，确保粮食质量安全。
二、实施具体内容及方式
（一）实施内容
根据《耕地土壤污染治理规范》（NY/T 4600—2025）、《农业农村部办公厅关于印发〈轻中度污染耕地安全利用与治理修复推荐技术名录（2019年版）〉的通知》（农办科〔2019〕14号），结合广西水稻产地安全利用“GTP+”技术模式，因地制宜选取“叶面阻隔+”或者“镉低积累品种替代+”技术措施模式来进行项目实施，本分标在桂平市石龙镇项目实施面积1920亩，其中，“镉低积累水稻品种+”1030亩，开展“叶面阻隔+”措施进行治理890亩，并开展技术宣传指导480人。
“叶面阻隔+”技术措施模式：主要包括以下实施内容：1.喷施叶面阻隔剂两次；2.土壤pH调节（在土壤pH值低于6.5的地块实施土壤pH调节）；3.开展技术宣传指导。
镉低积累品种替代+”技术措施模式：主要包括以下实施内容：1.镉低积累水稻品种替代；2.增施锰肥；3.开展技术宣传指导。
（二）实施措施
1.“叶面阻隔+”模式。
（1）叶面阻隔：喷施两次及以上叶面阻隔剂（获得相应肥料登记的产品）。根据项目实施区域稻谷重金属超标程度，参照国家标准文件《稻田重金属治理第3部分：生理阻隔》（GB/T 43419.3—2023）规范要求选择适配产品，按照各厂家产品说明书推荐的每亩用量和稀释倍数使用。建议在分蘖盛期至齐穗期选择适当时间喷施，时间间隔至少7天；如果在扬花期喷施，则必须在下午进行，切忌中午喷施，喷施后如在4小时内遇雨则需重新喷施。
（2）土壤pH调节：项目成交供应商在拟定的项目工区，按照20-30亩一个样的密度，对项目工区地块进行土壤pH值测定，按照已掌握的pH值情况，制定工区治理措施，在pH值低于6.5的区域实施土壤pH调节。
2.“镉低积累水稻品种替代+”模式。
（1）品种选择：根据《自治区农业农村厅办公室关于印发2026年广西镉低积累水稻品种推广工作方案通知》（桂农厅办发〔2026〕33号）推荐，在尊重农民意愿的基础上，在项目实施区域改种目前已通过审定且适宜桂平种植的镉低积累水稻品种（洁两优Q3、洁两优玉占、安两优2号），从源头上降低稻谷镉含量超标风险，保障水稻重金属质量安全。
（2）增施锰肥：对于镉低积累水稻品种替代种植区域，均需科学补充锰素营养。依据项目区域土壤重金属含量情况及田间养分现状，因地制宜选配适宜锰肥或含锰叶面肥。可在翻耕整田时将硫酸锰作为基肥撒施，也可于水稻分蘖初期选用氨基酸锰、复合螯合锰肥、含锰叶面阻隔剂等产品进行叶面喷施1—2次。施用过程中严禁与碱性物质混用，同时需避开与磷肥同施。
3.技术宣传指导。
上述两种技术措施模式实施过程均需依托农用地安全利用村级服务站，加强对项目实施区域内及周边安全利用类、严格管控类耕地区域涉及的农户进行技术宣传指导，为从业者提供农用地安全利用技术落地需要的指导、宣传及物资等服务。项目实施区域内涉及的水稻生产经营主体要全部接受技术指导，项目区域外的，优先对科技示范户、种植大户、家庭农场等人员进行指导，重点指导水稻种植户推广土壤调理、水分管理、叶面阻隔等农用地安全利用技术，使农业生产者掌握技术并能自行实施，对接受指导的农户要进行登记造册。同时，根据项目实施进度合理安排在水稻生产各个环节采取相应技术措施的时间，相应时间节点需在现场设置专人讲解采取措施的作用和意义，保证有一定数量的农民群众到现场学习实操。
三、项目验收及资料报备
（一）项目验收
1.规模验收
（1）实施面积验收
“叶面阻隔+”或者“镉低积累品种替代+”技术措施实际实施的具体地块及面积，由监理单位、采购单位、农业生产者三方确认；各项目实施所到具体地块及面积与受污染耕地比对符合度核验确认，由贵港市农业农村局负责。
a.面积核验确认办法
对措施实际实施的具体地块及面积进行确认，即采取的技术措施覆盖到的地块（属于受污染耕地范围且目前继续种植水稻的地块，才能算为实施所到地块）及面积，即为核验确认面积。
b.符合度核验办法
成交供应商通过技术措施落实过程中，由监理方或成交供应商、采购单位、农业生产者确认的地块，并对确认地块的信息数据进行矢量化（大地2000坐标系），提交至贵港市农业农村局后，由贵港市农业农村局负责对项目实施矢量数据与受污染耕地矢量数据进行叠加分析，计算确认符合要求的地块并统计面积。
（2）镉低积累水稻种子质量及真实性验收
采取“镉低积累品种替代+”技术措施模式的须开展镉低积累水稻种子质量及真实性验收。相关验收办法如下：
由桂平市农业农村局、供种企业、成交供应商共同确认抽样，并送至有资质的机构进行检测。每批次、每个品种至少抽取2个样品（含1个备份样（保存在项目业主单位），每个样品重量不少于2斤）。
参照GB/T3543-2025《农作物种子检验规程》、GB 4404.1-2024《粮食作物种子第1部分：禾谷类》检测发芽率、净度、水分等指标，检测结果达标；
参照GB/T39917-2021《主要农作物品种真实性和纯度SSR分子标记检测稻》或NY/T1433-2014《水稻品种鉴定技术规程SSR标记法》开展品种真实性鉴定，确认品种真实，抽样记录、检测报告完整留存。
（3）稻谷质量验收
项目区开展稻谷产量测定和质量检测工作，掌握项目区水稻特别是镉低积累水稻产量水平和质量状况。稻谷测产由项目业主单位组织至少有一名高级农艺师、3-5名具有农艺师资格的工作人员组成的验收组开展测产工作，对项目区和周边对照区出具测产报告。
稻谷质量验收合格标准，以实施区域稻谷质量符合国家食品卫生为标准。相关稻谷质量验收办法如下：
a.稻谷样品采集及检测：参照《中华人民共和国农业行业标准耕地污染治理效果评价准则》（NY/T3343—2018），按照15—50亩/个样品的布点密度进行：涉及严格管控类耕地区域的，按照15亩/个样品布点开展样品采集；涉及安全利用类耕地的，按照50亩/个样品布点开展样品采集。做好稻谷重金属质量检测：由检测评估第三方按规定采集样品，与成交供应商、监理单位或者采购单位人员三方人员一起确认后进行现场封样。农产品检测项目为总镉、总汞、总砷（稻谷测总砷超0.35mg/kg时必须测无机砷）、总铅、总铬检测5项重金属指标。样品备份、检测、保存的管理及效果判定按照《食品安全国家标准食品中污染物限量》（GB2762—2022）规定进行，并协同现场测定样品采集地块土壤pH值。样品信息至少含水稻品种及带经纬度的采样地块位置的正东、正南、正西、正北等方向相片和工作相片，带经纬度的现场测定土壤pH值相片，信息不全、无法证明采集样地及pH仪校正与现场测定土壤pH值的，将视为无效样品。样品采样信息、土壤pH值测定及数据传输方式，按广西壮族自治区农业生态与资源保护站要求进行。
b.抽样检测及效果评估第三方：项目业主通过政府采购方式确定采样检测服务机构，完成样品采样、检测及效果判定评价工作。抽样检测及效果评估第三方不能是本分标成交供应商，不能是与本分标成交供应商有利害关系的企业。
c.抽样时间：水稻成熟度80%至收割前。
d.样品类型：实施季稻谷样品。
e.纠纷处理：2026年度实施的同类项目（2026年以前顺延至2026年实施的项目除外），如有一方对检测结果及效果评估结果存疑，成交供应商与检测方协商确定重新检测费用来源之后，可向广西壮族自治区农业生态与资源保护站提出申诉，由广西壮族自治区农业生态与资源保护站组织协调，一同协商委托其他有资质的检测单位对保存样进行重新检测（合同约定所有检测指标），或者直接向当地司法部门申请司法处理。
（二）项目整体验收
项目完成规模验收后，由桂平市农业农村局组织通过了贵港市农业农村部门审核同意的相关单位或者专家，召开合同验收会，专家对项目区稻谷样品检测结果、项目实施面积和接受培训人员数量情况，按照合同指标逐个进行评审，出具评审报告。
（三）项目款结算办法
项目款结算采取分段验收、分批支付的方式，加快资金拨付。
1.“土壤调理或者叶面阻隔+”技术措施模式：
签订合同后物料进场后，由项目业主、项目监理确认进度，可申请至30%项目进度款；治理措施全部落地后由项目业主、项目监理组织专家确认各项措施的面积和宣传指导的人员数量，可申请至项目资金总额的70%进度款。
实施效果部分安排的资金占项目资金总额的30%。根据项目实施，农业农村部门通过采样检测结果核算得出的项目实施区域产品合格率进行结算，其中：
1.1产品合格率：≥93%，可以结算30%项目款项。
1.2产品合格率：60%（含）—93%（不含），可以结算30%项目款项×实际产品合格率÷93%的款项。
1.3产品合格率：小于60%（不含），除已经按工作措施实施进度比例支付的合同款额，不再支付30%项目剩余款额。
2.“镉低积累品种替代+”技术措施模式：
签订合同后物料进场后，由采购人、项目监理确认供种质量、品种真实性后，安排的资金占项目资金总额的60%；如果检测发现提供的种子不是指定的镉低积累水稻品种或种子质量不达标的，不支付项目全部合同款项。
措施落地后，由项目业主、项目监理组织专家确认相关措施的面积和宣传指导的人员数量后，再安排项目合同资金额的30%进度款。
实施效果部分安排的资金占项目资金总额的10%。根据项目实施农业农村部门通过采样检测结果核算得出的项目实施区域产品合格率进行结算，其中：
2.1产品合格率：≥93%，可以结算10%项目款项。
2.2产品合格率：60%（含）—93%（不含），可以结算10%项目款项×实际产品合格率÷93%的款项。
2.3产品合格率：小于60%（不含），不再支付10%项目剩余款额。
（四）验收资料备案
桂平市农业农村局开展项目合同验收结束后，按时将项目合同验收材料、支付凭证复印件、桂平市农业农村局的项目工作总结、成交供应商的工作总结（含技术总结）整理报送贵港市农业农村局。
四、保密要求
鉴于本项目内容敏感，所有接触项目内容的人员必须对信息、结果数据等按保密要求进行保密；成交供应商必须与桂平市农业农村局签订保密协议，其他按关于印发《全国土壤污染状况详查工作保密管理办法》的通知（环办土 壤函[2018]729 号）文件执行，成交供应商一旦泄露项目秘密采购人将严格按我国相关法律法规追究法律责任。
五、其他规定
成交供应商与采购人签订合同及保密协议后，可申请查询本分标项目区土壤pH值等信息。

	一、商务要求▲

	实施的期限和地点
	1.实施的期限：2026年12月31日前完成。
2.实施的地点：广西桂平市范围内采购人指定地点。

	合同签订时间
	自成交通知书发出之日起   25 日内

	付款条件（进度和方式）
	1.“土壤调理或者叶面阻隔+”技术措施模式：
签订合同后物料进场后，由项目业主、项目监理确认进度，可申请至30%项目进度款；治理措施全部落地后由项目业主、项目监理组织专家确认各项措施的面积和宣传指导的人员数量，可申请至项目资金总额的70%进度款。实施效果部分安排的资金占项目资金总额的30%。根据项目实施，农业农村部门通过采样检测结果核算得出的项目实施区域产品合格率进行结算。
2.“镉低积累品种替代+”技术措施模式：
签订合同后物料进场后，由采购人、项目监理确认供种质量、品种真实性后，安排的资金占项目资金总额的60%；如果检测发现提供的种子不是指定的镉低积累水稻品种或种子质量不达标的，不支付项目全部合同款项。措施落地后，由项目业主、项目监理组织专家确认相关措施的面积和宣传指导的人员数量后，再安排项目合同资金额的30%进度款。实施效果部分安排的资金占项目资金总额的10%。根据项目实施农业农村部门通过采样检测结果核算得出的项目实施区域产品合格率进行结算。

	技术服务要求
	1、成交供应商应严格按照响应文件要求做好项目服务工作，直至项目整体验收完毕为止，由此产生的一切费用由成交供应商负责。 
2、处理问题响应时间：接到采购人处理问题通知后 24 小时内到达采购人指定现场。
3、成交供应商必须配合采购人完成整体项目的验收。

	验收标准及要求
	1.成交供应商向采购人提供的所有涉及成果资料必须符合国家、广西、贵港市的最新规范及要求。
2.验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担。报价时应考虑相关费用。
3.采购人根据工作实际所需环节组织验收，成交供应商必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。
4.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

	二、与实现项目目标相关的其他要求

	（一）供应商的履约能力要求

	政策性加分条件
	见本采购文件第四章“评审程序、评审方法和评审标准”。

	质量管理体系要求
	如有，请于响应文件中自行提供。

	业绩要求
	如有，请于响应文件中自行提供。

	（二）其他要求：1.供应商在响应文件中提供针对本项目的技术方案（可包括但不限于项目需求分析、质量保障措施、项目实施方案及对本工作的合理化建议等内容）。
2.如有，请提供服务承诺、主要人员配备情况或业绩证明。











 2 分标      采购预算：  499200.00元
	序号
	标的的名称
	数量及
单位
	所属行业
	▲技术要求

	1
	桂平市2026年生产障碍耕地治理项目-分标2
	1项
	农、林、牧、渔业
	一、实施目标
为全面落实《中华人民共和国土壤污染防治法》《中共中央国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》关于农用地（受污染耕地）安全利用工作要求，参照农业农村部《轻中度污染耕地安全利用与治理修复推荐技术名录（2019年版）》（农办科〔2019〕14号）有关技术名录，需要在桂平市安全利用类、严格管控类耕地上采取农用地安全利用技术措施，并开展宣传指导，以降低农产品重金属超标风险，确保粮食质量安全。
二、实施具体内容及方式
（一）实施内容
根据《耕地土壤污染治理规范》（NY/T 4600—2025）、《农业农村部办公厅关于印发〈轻中度污染耕地安全利用与治理修复推荐技术名录（2019年版）〉的通知》（农办科〔2019〕14号），结合广西水稻产地安全利用“GTP+”技术模式，因地制宜选取“叶面阻隔+”或者“镉低积累品种替代+”技术措施模式来进行项目实施，本分标在桂平市（白沙镇、厚禄乡延寿村）项目实施面积1920亩，其中，“镉低积累水稻品种+”1030亩，开展“叶面阻隔+”措施进行治理890亩，并开展技术宣传指导480人。
“叶面阻隔+”技术措施模式：主要包括以下实施内容：1.喷施叶面阻隔剂两次；2.土壤pH调节（在土壤pH值低于6.5的地块实施土壤pH调节）；3.开展技术宣传指导。
镉低积累品种替代+”技术措施模式：主要包括以下实施内容：1.镉低积累水稻品种替代；2.增施锰肥；3.开展技术宣传指导。
（二）实施措施
1.“叶面阻隔+”模式。
（1）叶面阻隔：喷施两次及以上叶面阻隔剂（获得相应肥料登记的产品）。根据项目实施区域稻谷重金属超标程度，参照国家标准文件《稻田重金属治理第3部分：生理阻隔》（GB/T 43419.3—2023）规范要求选择适配产品，按照各厂家产品说明书推荐的每亩用量和稀释倍数使用。建议在分蘖盛期至齐穗期选择适当时间喷施，时间间隔至少7天；如果在扬花期喷施，则必须在下午进行，切忌中午喷施，喷施后如在4小时内遇雨则需重新喷施。
（2）土壤pH调节：项目成交供应商在拟定的项目工区，按照20-30亩一个样的密度，对项目工区地块进行土壤pH值测定，按照已掌握的pH值情况，制定工区治理措施，在pH值低于6.5的区域实施土壤pH调节。
2.“镉低积累水稻品种替代+”模式。
（1）品种选择：根据《自治区农业农村厅办公室关于印发2026年广西镉低积累水稻品种推广工作方案通知》（桂农厅办发〔2026〕33号）推荐，在尊重农民意愿的基础上，在项目实施区域改种目前已通过审定且适宜桂平种植的镉低积累水稻品种（洁两优Q3、洁两优玉占、安两优2号），从源头上降低稻谷镉含量超标风险，保障水稻重金属质量安全。
（2）增施锰肥：对于镉低积累水稻品种替代种植区域，均需科学补充锰素营养。依据项目区域土壤重金属含量情况及田间养分现状，因地制宜选配适宜锰肥或含锰叶面肥。可在翻耕整田时将硫酸锰作为基肥撒施，也可于水稻分蘖初期选用氨基酸锰、复合螯合锰肥、含锰叶面阻隔剂等产品进行叶面喷施1—2次。施用过程中严禁与碱性物质混用，同时需避开与磷肥同施。
3.技术宣传指导。
上述两种技术措施模式实施过程均需依托农用地安全利用村级服务站，加强对项目实施区域内及周边安全利用类、严格管控类耕地区域涉及的农户进行技术宣传指导，为从业者提供农用地安全利用技术落地需要的指导、宣传及物资等服务。项目实施区域内涉及的水稻生产经营主体要全部接受技术指导，项目区域外的，优先对科技示范户、种植大户、家庭农场等人员进行指导，重点指导水稻种植户推广土壤调理、水分管理、叶面阻隔等农用地安全利用技术，使农业生产者掌握技术并能自行实施，对接受指导的农户要进行登记造册。同时，根据项目实施进度合理安排在水稻生产各个环节采取相应技术措施的时间，相应时间节点需在现场设置专人讲解采取措施的作用和意义，保证有一定数量的农民群众到现场学习实操。
三、项目验收及资料报备
（一）项目验收
1.规模验收
（1）实施面积验收
“叶面阻隔+”或者“镉低积累品种替代+”技术措施实际实施的具体地块及面积，由监理单位、采购单位、农业生产者三方确认；各项目实施所到具体地块及面积与受污染耕地比对符合度核验确认，由贵港市农业农村局负责。
a.面积核验确认办法
对措施实际实施的具体地块及面积进行确认，即采取的技术措施覆盖到的地块（属于受污染耕地范围且目前继续种植水稻的地块，才能算为实施所到地块）及面积，即为核验确认面积。
b.符合度核验办法
成交供应商通过技术措施落实过程中，由监理方或成交供应商、采购单位、农业生产者确认的地块，并对确认地块的信息数据进行矢量化（大地2000坐标系），提交至贵港市农业农村局后，由贵港市农业农村局负责对项目实施矢量数据与受污染耕地矢量数据进行叠加分析，计算确认符合要求的地块并统计面积。
（2）镉低积累水稻种子质量及真实性验收
采取“镉低积累品种替代+”技术措施模式的须开展镉低积累水稻种子质量及真实性验收。相关验收办法如下：
由桂平市农业农村局、供种企业、成交供应商共同确认抽样，并送至有资质的机构进行检测。每批次、每个品种至少抽取2个样品（含1个备份样（保存在项目业主单位），每个样品重量不少于2斤）。
参照GB/T3543-2025《农作物种子检验规程》、GB 4404.1-2024《粮食作物种子第1部分：禾谷类》检测发芽率、净度、水分等指标，检测结果达标；
参照GB/T39917-2021《主要农作物品种真实性和纯度SSR分子标记检测稻》或NY/T1433-2014《水稻品种鉴定技术规程SSR标记法》开展品种真实性鉴定，确认品种真实，抽样记录、检测报告完整留存。
（3）稻谷质量验收
项目区开展稻谷产量测定和质量检测工作，掌握项目区水稻特别是镉低积累水稻产量水平和质量状况。稻谷测产由项目业主单位组织至少有一名高级农艺师、3-5名具有农艺师资格的工作人员组成的验收组开展测产工作，对项目区和周边对照区出具测产报告。
稻谷质量验收合格标准，以实施区域稻谷质量符合国家食品卫生为标准。相关稻谷质量验收办法如下：
a.稻谷样品采集及检测：参照《中华人民共和国农业行业标准耕地污染治理效果评价准则》（NY/T3343—2018），按照15—50亩/个样品的布点密度进行：涉及严格管控类耕地区域的，按照15亩/个样品布点开展样品采集；涉及安全利用类耕地的，按照50亩/个样品布点开展样品采集。做好稻谷重金属质量检测：由检测评估第三方按规定采集样品，与成交供应商、监理单位或者采购单位人员三方人员一起确认后进行现场封样。农产品检测项目为总镉、总汞、总砷（稻谷测总砷超0.35mg/kg时必须测无机砷）、总铅、总铬检测5项重金属指标。样品备份、检测、保存的管理及效果判定按照《食品安全国家标准食品中污染物限量》（GB2762—2022）规定进行，并协同现场测定样品采集地块土壤pH值。样品信息至少含水稻品种及带经纬度的采样地块位置的正东、正南、正西、正北等方向相片和工作相片，带经纬度的现场测定土壤pH值相片，信息不全、无法证明采集样地及pH仪校正与现场测定土壤pH值的，将视为无效样品。样品采样信息、土壤pH值测定及数据传输方式，按广西壮族自治区农业生态与资源保护站要求进行。
b.抽样检测及效果评估第三方：项目业主通过政府采购方式确定采样检测服务机构，完成样品采样、检测及效果判定评价工作。抽样检测及效果评估第三方不能是本分标成交供应商，不能是与本分标成交供应商有利害关系的企业。
c.抽样时间：水稻成熟度80%至收割前。
d.样品类型：实施季稻谷样品。
e.纠纷处理：2026年度实施的同类项目（2026年以前顺延至2026年实施的项目除外），如有一方对检测结果及效果评估结果存疑，成交供应商与检测方协商确定重新检测费用来源之后，可向广西壮族自治区农业生态与资源保护站提出申诉，由广西壮族自治区农业生态与资源保护站组织协调，一同协商委托其他有资质的检测单位对保存样进行重新检测（合同约定所有检测指标），或者直接向当地司法部门申请司法处理。
（二）项目整体验收
项目完成规模验收后，由桂平市农业农村局组织通过了贵港市农业农村部门审核同意的相关单位或者专家，召开合同验收会，专家对项目区稻谷样品检测结果、项目实施面积和接受培训人员数量情况，按照合同指标逐个进行评审，出具评审报告。
（三）项目款结算办法
项目款结算采取分段验收、分批支付的方式，加快资金拨付。
1.“土壤调理或者叶面阻隔+”技术措施模式：
签订合同后物料进场后，由项目业主、项目监理确认进度，可申请至30%项目进度款；治理措施全部落地后由项目业主、项目监理组织专家确认各项措施的面积和宣传指导的人员数量，可申请至项目资金总额的70%进度款。
实施效果部分安排的资金占项目资金总额的30%。根据项目实施，农业农村部门通过采样检测结果核算得出的项目实施区域产品合格率进行结算，其中：
1.1产品合格率：≥93%，可以结算30%项目款项。
1.2产品合格率：60%（含）—93%（不含），可以结算30%项目款项×实际产品合格率÷93%的款项。
1.3产品合格率：小于60%（不含），除已经按工作措施实施进度比例支付的合同款额，不再支付30%项目剩余款额。
2.“镉低积累品种替代+”技术措施模式：
签订合同后物料进场后，由采购人、项目监理确认供种质量、品种真实性后，安排的资金占项目资金总额的60%；如果检测发现提供的种子不是指定的镉低积累水稻品种或种子质量不达标的，不支付项目全部合同款项。
措施落地后，由项目业主、项目监理组织专家确认相关措施的面积和宣传指导的人员数量后，再安排项目合同资金额的30%进度款。
实施效果部分安排的资金占项目资金总额的10%。根据项目实施农业农村部门通过采样检测结果核算得出的项目实施区域产品合格率进行结算，其中：
2.1产品合格率：≥93%，可以结算10%项目款项。
2.2产品合格率：60%（含）—93%（不含），可以结算10%项目款项×实际产品合格率÷93%的款项。
2.3产品合格率：小于60%（不含），不再支付10%项目剩余款额。
（四）验收资料备案
桂平市农业农村局开展项目合同验收结束后，按时将项目合同验收材料、支付凭证复印件、桂平市农业农村局的项目工作总结、成交供应商的工作总结（含技术总结）整理报送贵港市农业农村局。
四、保密要求
鉴于本项目内容敏感，所有接触项目内容的人员必须对信息、结果数据等按保密要求进行保密；成交供应商必须与桂平市农业农村局签订保密协议，其他按关于印发《全国土壤污染状况详查工作保密管理办法》的通知（环办土 壤函[2018]729 号）文件执行，成交供应商一旦泄露项目秘密采购人将严格按我国相关法律法规追究法律责任。
五、其他规定
成交供应商与采购人签订合同及保密协议后，可申请查询本分标项目区土壤pH值等信息。

	一、商务要求▲

	实施的期限和地点
	1.实施的期限：2026年12月31日前完成。
2.实施的地点：广西桂平市范围内采购人指定地点。

	合同签订时间
	自成交通知书发出之日起   25 日内

	付款条件（进度和方式）
	1.“土壤调理或者叶面阻隔+”技术措施模式：
签订合同后物料进场后，由项目业主、项目监理确认进度，可申请至30%项目进度款；治理措施全部落地后由项目业主、项目监理组织专家确认各项措施的面积和宣传指导的人员数量，可申请至项目资金总额的70%进度款。实施效果部分安排的资金占项目资金总额的30%。根据项目实施，农业农村部门通过采样检测结果核算得出的项目实施区域产品合格率进行结算。
2.“镉低积累品种替代+”技术措施模式：
签订合同后物料进场后，由采购人、项目监理确认供种质量、品种真实性后，安排的资金占项目资金总额的60%；如果检测发现提供的种子不是指定的镉低积累水稻品种或种子质量不达标的，不支付项目全部合同款项。措施落地后，由项目业主、项目监理组织专家确认相关措施的面积和宣传指导的人员数量后，再安排项目合同资金额的30%进度款。实施效果部分安排的资金占项目资金总额的10%。根据项目实施农业农村部门通过采样检测结果核算得出的项目实施区域产品合格率进行结算。

	技术服务要求
	1、成交供应商应严格按照响应文件要求做好项目服务工作，直至项目整体验收完毕为止，由此产生的一切费用由成交供应商负责。 
2、处理问题响应时间：接到采购人处理问题通知后 24 小时内到达采购人指定现场。
3、成交供应商必须配合采购人完成整体项目的验收。

	验收标准及要求
	1.成交供应商向采购人提供的所有涉及成果资料必须符合国家、广西、贵港市的最新规范及要求。
2.验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担。报价时应考虑相关费用。
3.采购人根据工作实际所需环节组织验收，成交供应商必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。
4.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

	二、与实现项目目标相关的其他要求

	（一）供应商的履约能力要求

	政策性加分条件
	见本采购文件第四章“评审程序、评审方法和评审标准”。

	质量管理体系要求
	如有，请于响应文件中自行提供。

	业绩要求
	如有，请于响应文件中自行提供。

	（二）其他要求：1.供应商在响应文件中提供针对本项目的技术方案（可包括但不限于项目需求分析、质量保障措施、项目实施方案及对本工作的合理化建议等内容）。
2.如有，请提供服务承诺、主要人员配备情况或业绩证明。
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	序号
	标的的名称
	数量及
单位
	所属行业
	▲技术要求

	1
	桂平市2026年生产障碍耕地治理项目-分标3
	1项
	农、林、牧、渔业
	一、实施目标
为全面落实《中华人民共和国土壤污染防治法》《中共中央国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》关于农用地（受污染耕地）安全利用工作要求，参照农业农村部《轻中度污染耕地安全利用与治理修复推荐技术名录（2019年版）》（农办科〔2019〕14号）有关技术名录，需要在桂平市安全利用类、严格管控类耕地上采取农用地安全利用技术措施，并开展宣传指导，以降低农产品重金属超标风险，确保粮食质量安全。
二、实施具体内容及方式
（一）实施内容
根据《耕地土壤污染治理规范》（NY/T 4600—2025）、《农业农村部办公厅关于印发〈轻中度污染耕地安全利用与治理修复推荐技术名录（2019年版）〉的通知》（农办科〔2019〕14号），结合广西水稻产地安全利用“GTP+”技术模式，因地制宜选取“叶面阻隔+”或者“镉低积累品种替代+”技术措施模式来进行项目实施，本分标在桂平市（厚禄乡厚禄村、新圭村、镇良村、双井村）项目实施面积1920亩，其中，“镉低积累水稻品种+”1030亩，开展“叶面阻隔+”措施进行治理890亩，并开展技术宣传指导480人。
“叶面阻隔+”技术措施模式：主要包括以下实施内容：1.喷施叶面阻隔剂两次；2.土壤pH调节（在土壤pH值低于6.5的地块实施土壤pH调节）；3.开展技术宣传指导。
镉低积累品种替代+”技术措施模式：主要包括以下实施内容：1.镉低积累水稻品种替代；2.增施锰肥；3.开展技术宣传指导。
（二）实施措施
1.“叶面阻隔+”模式。
（1）叶面阻隔：喷施两次及以上叶面阻隔剂（获得相应肥料登记的产品）。根据项目实施区域稻谷重金属超标程度，参照国家标准文件《稻田重金属治理第3部分：生理阻隔》（GB/T 43419.3—2023）规范要求选择适配产品，按照各厂家产品说明书推荐的每亩用量和稀释倍数使用。建议在分蘖盛期至齐穗期选择适当时间喷施，时间间隔至少7天；如果在扬花期喷施，则必须在下午进行，切忌中午喷施，喷施后如在4小时内遇雨则需重新喷施。
（2）土壤pH调节：项目成交供应商在拟定的项目工区，按照20-30亩一个样的密度，对项目工区地块进行土壤pH值测定，按照已掌握的pH值情况，制定工区治理措施，在pH值低于6.5的区域实施土壤pH调节。
2.“镉低积累水稻品种替代+”模式。
（1）品种选择：根据《自治区农业农村厅办公室关于印发2026年广西镉低积累水稻品种推广工作方案通知》（桂农厅办发〔2026〕33号）推荐，在尊重农民意愿的基础上，在项目实施区域改种目前已通过审定且适宜桂平种植的镉低积累水稻品种（洁两优Q3、洁两优玉占、安两优2号），从源头上降低稻谷镉含量超标风险，保障水稻重金属质量安全。
（2）增施锰肥：对于镉低积累水稻品种替代种植区域，均需科学补充锰素营养。依据项目区域土壤重金属含量情况及田间养分现状，因地制宜选配适宜锰肥或含锰叶面肥。可在翻耕整田时将硫酸锰作为基肥撒施，也可于水稻分蘖初期选用氨基酸锰、复合螯合锰肥、含锰叶面阻隔剂等产品进行叶面喷施1—2次。施用过程中严禁与碱性物质混用，同时需避开与磷肥同施。
3.技术宣传指导。
上述两种技术措施模式实施过程均需依托农用地安全利用村级服务站，加强对项目实施区域内及周边安全利用类、严格管控类耕地区域涉及的农户进行技术宣传指导，为从业者提供农用地安全利用技术落地需要的指导、宣传及物资等服务。项目实施区域内涉及的水稻生产经营主体要全部接受技术指导，项目区域外的，优先对科技示范户、种植大户、家庭农场等人员进行指导，重点指导水稻种植户推广土壤调理、水分管理、叶面阻隔等农用地安全利用技术，使农业生产者掌握技术并能自行实施，对接受指导的农户要进行登记造册。同时，根据项目实施进度合理安排在水稻生产各个环节采取相应技术措施的时间，相应时间节点需在现场设置专人讲解采取措施的作用和意义，保证有一定数量的农民群众到现场学习实操。
三、项目验收及资料报备
（一）项目验收
1.规模验收
（1）实施面积验收
“叶面阻隔+”或者“镉低积累品种替代+”技术措施实际实施的具体地块及面积，由监理单位、采购单位、农业生产者三方确认；各项目实施所到具体地块及面积与受污染耕地比对符合度核验确认，由贵港市农业农村局负责。
a.面积核验确认办法
对措施实际实施的具体地块及面积进行确认，即采取的技术措施覆盖到的地块（属于受污染耕地范围且目前继续种植水稻的地块，才能算为实施所到地块）及面积，即为核验确认面积。
b.符合度核验办法
成交供应商通过技术措施落实过程中，由监理方或成交供应商、采购单位、农业生产者确认的地块，并对确认地块的信息数据进行矢量化（大地2000坐标系），提交至贵港市农业农村局后，由贵港市农业农村局负责对项目实施矢量数据与受污染耕地矢量数据进行叠加分析，计算确认符合要求的地块并统计面积。
（2）镉低积累水稻种子质量及真实性验收
采取“镉低积累品种替代+”技术措施模式的须开展镉低积累水稻种子质量及真实性验收。相关验收办法如下：
由桂平市农业农村局、供种企业、成交供应商共同确认抽样，并送至有资质的机构进行检测。每批次、每个品种至少抽取2个样品（含1个备份样（保存在项目业主单位），每个样品重量不少于2斤）。
参照GB/T3543-2025《农作物种子检验规程》、GB 4404.1-2024《粮食作物种子第1部分：禾谷类》检测发芽率、净度、水分等指标，检测结果达标；
参照GB/T39917-2021《主要农作物品种真实性和纯度SSR分子标记检测稻》或NY/T1433-2014《水稻品种鉴定技术规程SSR标记法》开展品种真实性鉴定，确认品种真实，抽样记录、检测报告完整留存。
（3）稻谷质量验收
项目区开展稻谷产量测定和质量检测工作，掌握项目区水稻特别是镉低积累水稻产量水平和质量状况。稻谷测产由项目业主单位组织至少有一名高级农艺师、3-5名具有农艺师资格的工作人员组成的验收组开展测产工作，对项目区和周边对照区出具测产报告。
稻谷质量验收合格标准，以实施区域稻谷质量符合国家食品卫生为标准。相关稻谷质量验收办法如下：
a.稻谷样品采集及检测：参照《中华人民共和国农业行业标准耕地污染治理效果评价准则》（NY/T3343—2018），按照15—50亩/个样品的布点密度进行：涉及严格管控类耕地区域的，按照15亩/个样品布点开展样品采集；涉及安全利用类耕地的，按照50亩/个样品布点开展样品采集。做好稻谷重金属质量检测：由检测评估第三方按规定采集样品，与成交供应商、监理单位或者采购单位人员三方人员一起确认后进行现场封样。农产品检测项目为总镉、总汞、总砷（稻谷测总砷超0.35mg/kg时必须测无机砷）、总铅、总铬检测5项重金属指标。样品备份、检测、保存的管理及效果判定按照《食品安全国家标准食品中污染物限量》（GB2762—2022）规定进行，并协同现场测定样品采集地块土壤pH值。样品信息至少含水稻品种及带经纬度的采样地块位置的正东、正南、正西、正北等方向相片和工作相片，带经纬度的现场测定土壤pH值相片，信息不全、无法证明采集样地及pH仪校正与现场测定土壤pH值的，将视为无效样品。样品采样信息、土壤pH值测定及数据传输方式，按广西壮族自治区农业生态与资源保护站要求进行。
b.抽样检测及效果评估第三方：项目业主通过政府采购方式确定采样检测服务机构，完成样品采样、检测及效果判定评价工作。抽样检测及效果评估第三方不能是本分标成交供应商，不能是与本分标成交供应商有利害关系的企业。
c.抽样时间：水稻成熟度80%至收割前。
d.样品类型：实施季稻谷样品。
e.纠纷处理：2026年度实施的同类项目（2026年以前顺延至2026年实施的项目除外），如有一方对检测结果及效果评估结果存疑，成交供应商与检测方协商确定重新检测费用来源之后，可向广西壮族自治区农业生态与资源保护站提出申诉，由广西壮族自治区农业生态与资源保护站组织协调，一同协商委托其他有资质的检测单位对保存样进行重新检测（合同约定所有检测指标），或者直接向当地司法部门申请司法处理。
（二）项目整体验收
项目完成规模验收后，由桂平市农业农村局组织通过了贵港市农业农村部门审核同意的相关单位或者专家，召开合同验收会，专家对项目区稻谷样品检测结果、项目实施面积和接受培训人员数量情况，按照合同指标逐个进行评审，出具评审报告。
（三）项目款结算办法
项目款结算采取分段验收、分批支付的方式，加快资金拨付。
1.“土壤调理或者叶面阻隔+”技术措施模式：
签订合同后物料进场后，由项目业主、项目监理确认进度，可申请至30%项目进度款；治理措施全部落地后由项目业主、项目监理组织专家确认各项措施的面积和宣传指导的人员数量，可申请至项目资金总额的70%进度款。
实施效果部分安排的资金占项目资金总额的30%。根据项目实施，农业农村部门通过采样检测结果核算得出的项目实施区域产品合格率进行结算，其中：
1.1产品合格率：≥93%，可以结算30%项目款项。
1.2产品合格率：60%（含）—93%（不含），可以结算30%项目款项×实际产品合格率÷93%的款项。
1.3产品合格率：小于60%（不含），除已经按工作措施实施进度比例支付的合同款额，不再支付30%项目剩余款额。
2.“镉低积累品种替代+”技术措施模式：
签订合同后物料进场后，由采购人、项目监理确认供种质量、品种真实性后，安排的资金占项目资金总额的60%；如果检测发现提供的种子不是指定的镉低积累水稻品种或种子质量不达标的，不支付项目全部合同款项。
措施落地后，由项目业主、项目监理组织专家确认相关措施的面积和宣传指导的人员数量后，再安排项目合同资金额的30%进度款。
实施效果部分安排的资金占项目资金总额的10%。根据项目实施农业农村部门通过采样检测结果核算得出的项目实施区域产品合格率进行结算，其中：
2.1产品合格率：≥93%，可以结算10%项目款项。
2.2产品合格率：60%（含）—93%（不含），可以结算10%项目款项×实际产品合格率÷93%的款项。
2.3产品合格率：小于60%（不含），不再支付10%项目剩余款额。
（四）验收资料备案
桂平市农业农村局开展项目合同验收结束后，按时将项目合同验收材料、支付凭证复印件、桂平市农业农村局的项目工作总结、成交供应商的工作总结（含技术总结）整理报送贵港市农业农村局。
四、保密要求
鉴于本项目内容敏感，所有接触项目内容的人员必须对信息、结果数据等按保密要求进行保密；成交供应商必须与桂平市农业农村局签订保密协议，其他按关于印发《全国土壤污染状况详查工作保密管理办法》的通知（环办土 壤函[2018]729 号）文件执行，成交供应商一旦泄露项目秘密采购人将严格按我国相关法律法规追究法律责任。
五、其他规定
成交供应商与采购人签订合同及保密协议后，可申请查询本分标项目区土壤pH值等信息。

	一、商务要求▲

	实施的期限和地点
	1.实施的期限：2026年12月31日前完成。
2.实施的地点：广西桂平市范围内采购人指定地点。

	合同签订时间
	自成交通知书发出之日起   25 日内

	付款条件（进度和方式）
	1.“土壤调理或者叶面阻隔+”技术措施模式：
签订合同后物料进场后，由项目业主、项目监理确认进度，可申请至30%项目进度款；治理措施全部落地后由项目业主、项目监理组织专家确认各项措施的面积和宣传指导的人员数量，可申请至项目资金总额的70%进度款。实施效果部分安排的资金占项目资金总额的30%。根据项目实施，农业农村部门通过采样检测结果核算得出的项目实施区域产品合格率进行结算。
2.“镉低积累品种替代+”技术措施模式：
签订合同后物料进场后，由采购人、项目监理确认供种质量、品种真实性后，安排的资金占项目资金总额的60%；如果检测发现提供的种子不是指定的镉低积累水稻品种或种子质量不达标的，不支付项目全部合同款项。措施落地后，由项目业主、项目监理组织专家确认相关措施的面积和宣传指导的人员数量后，再安排项目合同资金额的30%进度款。实施效果部分安排的资金占项目资金总额的10%。根据项目实施农业农村部门通过采样检测结果核算得出的项目实施区域产品合格率进行结算。

	技术服务要求
	1、成交供应商应严格按照响应文件要求做好项目服务工作，直至项目整体验收完毕为止，由此产生的一切费用由成交供应商负责。 
2、处理问题响应时间：接到采购人处理问题通知后 24 小时内到达采购人指定现场。
3、成交供应商必须配合采购人完成整体项目的验收。

	验收标准及要求
	1.成交供应商向采购人提供的所有涉及成果资料必须符合国家、广西、贵港市的最新规范及要求。
2.验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担。报价时应考虑相关费用。
3.采购人根据工作实际所需环节组织验收，成交供应商必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。
4.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

	二、与实现项目目标相关的其他要求

	（一）供应商的履约能力要求

	政策性加分条件
	见本采购文件第四章“评审程序、评审方法和评审标准”。

	质量管理体系要求
	如有，请于响应文件中自行提供。

	业绩要求
	如有，请于响应文件中自行提供。

	（二）其他要求：1.供应商在响应文件中提供针对本项目的技术方案（可包括但不限于项目需求分析、质量保障措施、项目实施方案及对本工作的合理化建议等内容）。
2.如有，请提供服务承诺、主要人员配备情况或业绩证明。
















 4 分标      采购预算：  512400.00元
	序号
	标的的名称
	数量及
单位
	所属行业
	▲技术要求

	1
	桂平市2026年生产障碍耕地治理项目-分标4
	1项
	农、林、牧、渔业
	一、实施目标
为全面落实《中华人民共和国土壤污染防治法》《中共中央国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》关于农用地（受污染耕地）安全利用工作要求，参照农业农村部《轻中度污染耕地安全利用与治理修复推荐技术名录（2019年版）》（农办科〔2019〕14号）有关技术名录，需要在桂平市安全利用类、严格管控类耕地上采取农用地安全利用技术措施，并开展宣传指导，以降低农产品重金属超标风险，确保粮食质量安全。
二、实施具体内容及方式
（一）实施内容
根据《耕地土壤污染治理规范》（NY/T 4600—2025）、《农业农村部办公厅关于印发〈轻中度污染耕地安全利用与治理修复推荐技术名录（2019年版）〉的通知》（农办科〔2019〕14号），结合广西水稻产地安全利用“GTP+”技术模式，因地制宜选取“叶面阻隔+”或者“镉低积累品种替代+”技术措施模式来进行项目实施，本分标在桂平市（木圭镇、南木镇）项目实施面积1740亩，其中，“镉低积累水稻品种+”910亩，开展“叶面阻隔+”措施进行治理830亩，并开展技术宣传指导435人。
“叶面阻隔+”技术措施模式：主要包括以下实施内容：1.喷施叶面阻隔剂两次；2.土壤pH调节（在土壤pH值低于6.5的地块实施土壤pH调节）；3.开展技术宣传指导。
镉低积累品种替代+”技术措施模式：主要包括以下实施内容：1.镉低积累水稻品种替代；2.增施锰肥；3.开展技术宣传指导。
（二）实施措施
1.“叶面阻隔+”模式。
（1）叶面阻隔：喷施两次及以上叶面阻隔剂（获得相应肥料登记的产品）。根据项目实施区域稻谷重金属超标程度，参照国家标准文件《稻田重金属治理第3部分：生理阻隔》（GB/T 43419.3—2023）规范要求选择适配产品，按照各厂家产品说明书推荐的每亩用量和稀释倍数使用。建议在分蘖盛期至齐穗期选择适当时间喷施，时间间隔至少7天；如果在扬花期喷施，则必须在下午进行，切忌中午喷施，喷施后如在4小时内遇雨则需重新喷施。
（2）土壤pH调节：项目成交供应商在拟定的项目工区，按照20-30亩一个样的密度，对项目工区地块进行土壤pH值测定，按照已掌握的pH值情况，制定工区治理措施，在pH值低于6.5的区域实施土壤pH调节。
2.“镉低积累水稻品种替代+”模式。
（1）品种选择：根据《自治区农业农村厅办公室关于印发2026年广西镉低积累水稻品种推广工作方案通知》（桂农厅办发〔2026〕33号）推荐，在尊重农民意愿的基础上，在项目实施区域改种目前已通过审定且适宜桂平种植的镉低积累水稻品种（洁两优Q3、洁两优玉占、安两优2号），从源头上降低稻谷镉含量超标风险，保障水稻重金属质量安全。
（2）增施锰肥：对于镉低积累水稻品种替代种植区域，均需科学补充锰素营养。依据项目区域土壤重金属含量情况及田间养分现状，因地制宜选配适宜锰肥或含锰叶面肥。可在翻耕整田时将硫酸锰作为基肥撒施，也可于水稻分蘖初期选用氨基酸锰、复合螯合锰肥、含锰叶面阻隔剂等产品进行叶面喷施1—2次。施用过程中严禁与碱性物质混用，同时需避开与磷肥同施。
3.技术宣传指导。
上述两种技术措施模式实施过程均需依托农用地安全利用村级服务站，加强对项目实施区域内及周边安全利用类、严格管控类耕地区域涉及的农户进行技术宣传指导，为从业者提供农用地安全利用技术落地需要的指导、宣传及物资等服务。项目实施区域内涉及的水稻生产经营主体要全部接受技术指导，项目区域外的，优先对科技示范户、种植大户、家庭农场等人员进行指导，重点指导水稻种植户推广土壤调理、水分管理、叶面阻隔等农用地安全利用技术，使农业生产者掌握技术并能自行实施，对接受指导的农户要进行登记造册。同时，根据项目实施进度合理安排在水稻生产各个环节采取相应技术措施的时间，相应时间节点需在现场设置专人讲解采取措施的作用和意义，保证有一定数量的农民群众到现场学习实操。
三、项目验收及资料报备
（一）项目验收
1.规模验收
（1）实施面积验收
“叶面阻隔+”或者“镉低积累品种替代+”技术措施实际实施的具体地块及面积，由监理单位、采购单位、农业生产者三方确认；各项目实施所到具体地块及面积与受污染耕地比对符合度核验确认，由贵港市农业农村局负责。
a.面积核验确认办法
对措施实际实施的具体地块及面积进行确认，即采取的技术措施覆盖到的地块（属于受污染耕地范围且目前继续种植水稻的地块，才能算为实施所到地块）及面积，即为核验确认面积。
b.符合度核验办法
成交供应商通过技术措施落实过程中，由监理方或成交供应商、采购单位、农业生产者确认的地块，并对确认地块的信息数据进行矢量化（大地2000坐标系），提交至贵港市农业农村局后，由贵港市农业农村局负责对项目实施矢量数据与受污染耕地矢量数据进行叠加分析，计算确认符合要求的地块并统计面积。
（2）镉低积累水稻种子质量及真实性验收
采取“镉低积累品种替代+”技术措施模式的须开展镉低积累水稻种子质量及真实性验收。相关验收办法如下：
由桂平市农业农村局、供种企业、成交供应商共同确认抽样，并送至有资质的机构进行检测。每批次、每个品种至少抽取2个样品（含1个备份样（保存在项目业主单位），每个样品重量不少于2斤）。
参照GB/T3543-2025《农作物种子检验规程》、GB 4404.1-2024《粮食作物种子第1部分：禾谷类》检测发芽率、净度、水分等指标，检测结果达标；
参照GB/T39917-2021《主要农作物品种真实性和纯度SSR分子标记检测稻》或NY/T1433-2014《水稻品种鉴定技术规程SSR标记法》开展品种真实性鉴定，确认品种真实，抽样记录、检测报告完整留存。
（3）稻谷质量验收
项目区开展稻谷产量测定和质量检测工作，掌握项目区水稻特别是镉低积累水稻产量水平和质量状况。稻谷测产由项目业主单位组织至少有一名高级农艺师、3-5名具有农艺师资格的工作人员组成的验收组开展测产工作，对项目区和周边对照区出具测产报告。
稻谷质量验收合格标准，以实施区域稻谷质量符合国家食品卫生为标准。相关稻谷质量验收办法如下：
a.稻谷样品采集及检测：参照《中华人民共和国农业行业标准耕地污染治理效果评价准则》（NY/T3343—2018），按照15—50亩/个样品的布点密度进行：涉及严格管控类耕地区域的，按照15亩/个样品布点开展样品采集；涉及安全利用类耕地的，按照50亩/个样品布点开展样品采集。做好稻谷重金属质量检测：由检测评估第三方按规定采集样品，与成交供应商、监理单位或者采购单位人员三方人员一起确认后进行现场封样。农产品检测项目为总镉、总汞、总砷（稻谷测总砷超0.35mg/kg时必须测无机砷）、总铅、总铬检测5项重金属指标。样品备份、检测、保存的管理及效果判定按照《食品安全国家标准食品中污染物限量》（GB2762—2022）规定进行，并协同现场测定样品采集地块土壤pH值。样品信息至少含水稻品种及带经纬度的采样地块位置的正东、正南、正西、正北等方向相片和工作相片，带经纬度的现场测定土壤pH值相片，信息不全、无法证明采集样地及pH仪校正与现场测定土壤pH值的，将视为无效样品。样品采样信息、土壤pH值测定及数据传输方式，按广西壮族自治区农业生态与资源保护站要求进行。
b.抽样检测及效果评估第三方：项目业主通过政府采购方式确定采样检测服务机构，完成样品采样、检测及效果判定评价工作。抽样检测及效果评估第三方不能是本分标成交供应商，不能是与本分标成交供应商有利害关系的企业。
c.抽样时间：水稻成熟度80%至收割前。
d.样品类型：实施季稻谷样品。
e.纠纷处理：2026年度实施的同类项目（2026年以前顺延至2026年实施的项目除外），如有一方对检测结果及效果评估结果存疑，成交供应商与检测方协商确定重新检测费用来源之后，可向广西壮族自治区农业生态与资源保护站提出申诉，由广西壮族自治区农业生态与资源保护站组织协调，一同协商委托其他有资质的检测单位对保存样进行重新检测（合同约定所有检测指标），或者直接向当地司法部门申请司法处理。
（二）项目整体验收
项目完成规模验收后，由桂平市农业农村局组织通过了贵港市农业农村部门审核同意的相关单位或者专家，召开合同验收会，专家对项目区稻谷样品检测结果、项目实施面积和接受培训人员数量情况，按照合同指标逐个进行评审，出具评审报告。
（三）项目款结算办法
项目款结算采取分段验收、分批支付的方式，加快资金拨付。
1.“土壤调理或者叶面阻隔+”技术措施模式：
签订合同后物料进场后，由项目业主、项目监理确认进度，可申请至30%项目进度款；治理措施全部落地后由项目业主、项目监理组织专家确认各项措施的面积和宣传指导的人员数量，可申请至项目资金总额的70%进度款。
实施效果部分安排的资金占项目资金总额的30%。根据项目实施，农业农村部门通过采样检测结果核算得出的项目实施区域产品合格率进行结算，其中：
1.1产品合格率：≥93%，可以结算30%项目款项。
1.2产品合格率：60%（含）—93%（不含），可以结算30%项目款项×实际产品合格率÷93%的款项。
1.3产品合格率：小于60%（不含），除已经按工作措施实施进度比例支付的合同款额，不再支付30%项目剩余款额。
2.“镉低积累品种替代+”技术措施模式：
签订合同后物料进场后，由采购人、项目监理确认供种质量、品种真实性后，安排的资金占项目资金总额的60%；如果检测发现提供的种子不是指定的镉低积累水稻品种或种子质量不达标的，不支付项目全部合同款项。
措施落地后，由项目业主、项目监理组织专家确认相关措施的面积和宣传指导的人员数量后，再安排项目合同资金额的30%进度款。
实施效果部分安排的资金占项目资金总额的10%。根据项目实施农业农村部门通过采样检测结果核算得出的项目实施区域产品合格率进行结算，其中：
2.1产品合格率：≥93%，可以结算10%项目款项。
2.2产品合格率：60%（含）—93%（不含），可以结算10%项目款项×实际产品合格率÷93%的款项。
2.3产品合格率：小于60%（不含），不再支付10%项目剩余款额。
（四）验收资料备案
桂平市农业农村局开展项目合同验收结束后，按时将项目合同验收材料、支付凭证复印件、桂平市农业农村局的项目工作总结、成交供应商的工作总结（含技术总结）整理报送贵港市农业农村局。
四、保密要求
鉴于本项目内容敏感，所有接触项目内容的人员必须对信息、结果数据等按保密要求进行保密；成交供应商必须与桂平市农业农村局签订保密协议，其他按关于印发《全国土壤污染状况详查工作保密管理办法》的通知（环办土 壤函[2018]729 号）文件执行，成交供应商一旦泄露项目秘密采购人将严格按我国相关法律法规追究法律责任。
五、其他规定
成交供应商与采购人签订合同及保密协议后，可申请查询本分标项目区土壤pH值等信息。
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	一、实施预期
在土壤环境质量类别为安全利用类、严格管控类耕地范围内，安排1个试种试验区，开展镉低积累水稻品种试种试验，扎实推进镉低积累水稻品种推广应用，科学探索不同镉低积累水稻品种在桂平区域的降镉效果，筛选适配镉低积累水稻品种的配套技术措施，助力全区农用地安全利用工作开展。
二、地块选择与品种
根据广西壮族自治区农业农村厅相关文件的指导意见，试验地块选择在南木镇洛连村的种植大户邓超勇的安全利用类耕地中筛选土壤pH值低于6.0的地势平整、排灌条件良好、土层肥力均匀地块。
试验的镉低积累水稻品种选择3个品种，分别是安两优2号、洁两优玉占和洁两优Q3，对照品种为当地主栽水稻品种。
三、试验设计
（一）实验设计。每个镉低积累水稻品种设置4个处理，对照品种单独设置1个处理，每个处理设置3次重复，具体处理如下：
1.处理1（CK）：对照品种，当地主栽杂交水稻品种（非镉低积累水稻品种），按照当地常规水稻栽培管理方式进行。
2.处理2（T1）：供试镉低积累水稻品种，按照常规栽培管理。
3.处理3（T2）：供试镉低积累水稻品种+喷施叶面锰肥，按照常规栽培管理。锰肥选用氨基酸锰、复合螯合锰肥或含锰叶面阻隔剂等产品中一种，在水稻分蘖盛期和拔节期各喷施1次（共2次），喷施浓度按产品说明调整。两次喷施的时间间隔应在7天以上，选择晴朗天气的傍晚等高温时段以外进行，确保喷施均匀。施用时严禁与碱性物质混用，同时需避开与磷肥同施，防止影响肥效。
4.处理4（T3）：供试镉低积累水稻品种+土壤pH调节+叶面喷施锰肥，先进行土壤pH调节，播种前（或移栽前）将硅钙肥（或其他pH调节剂）均匀撒施于试验小区，翻耕入土，使土壤与pH调节肥料（调节剂）充分混合。土壤pH为5.5—6.0的每亩施用硅钙肥50公斤或生石灰50公斤（或其他同等效果的碱性肥料或土壤pH调节剂）；土壤pH小于5.5的每亩施用硅钙肥75公斤或生石灰75公斤（或其他同等效果的碱性肥料或土壤pH调节剂）。再结合处理3的措施，在水稻分蘖盛期和拔节期按要求喷施叶面锰肥，后续按照常规栽培管理。
（二）小区设计
1.小区面积和种植密度。
每个试验小区面积为6米×4.8米=28.8m²，设计密度种植30cm×16cm，18行（6米）×30株（4.8米）。
2.保护行和隔离行和工作行。为边际效应，试验区必须设立保护行。
（1）试验区四周保护行至少设置6行作为试验区保护行；
（2）叶面锰肥处理的小区四周还应设置6行的保护行。
（3）为方便实际操作，各处理小区之间也统一设置6行隔离行。
（4）保护行、隔离行和小区之间统一设置40厘米的工作行。
2.随机区组：每个重复为1个区组，3个重复随机排列，区组内各处理随机分配，避免肥力、光照等环境因素对试验结果的影响。
（三）田间观察记录与测产
各试验区按照当地水稻种植管理方式开展田间管理，严格落实肥水管理、病虫害防治等措施，确保各小区管理措施一致，减少人为误差。安排专人负责田间观察，定期记录各小区水稻的生育期（播种期、移栽期、始穗期、齐穗期、成熟期）、病虫害发生程度（稻瘟病、白叶枯病）、抗逆性表现（耐热性、耐冷性）及倒伏情况等，确保观察记录及时、准确、完整，建立田间管理档案。
当水稻达到成熟度（籽粒黄熟度达90%以上）时，按小区单独收获，采用人工收获方式，避免不同小区稻谷混合。收获前，选取各小区代表性植株3株进行室内考种，考察有效穗数、总穗粒数、实粒数、结实率和千粒重等产量相关指标。收获后称量每个小区的实收产量，记录产量数据，并计算亩产量。
（四）样品采集及检测
1、样品数量及检测指标。每个品种试验分区种植前采集1个土壤混合样品，收获后每个试验小区各采集1个水稻样品，共13个样品；3个品种试验分区共采集样品39个，其中土壤样品3个、水稻样品36个进行镉、锰2种重金属含量测定，土壤样品除检测上述2种重金属含量外，还需测定pH值、有机质、有效镉和有效锰含量。  
2、样品检测依据。水稻样品检测按照《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》（GB 5009.268—2025）、《食品安全国家标准 食品中镉的测定》（GB 5009.15—2023）和《食品安全国家标准 食品中锰的测定》（GB 5009.242—2017）相关规定进行。土壤检测按照《土壤检测 第2部分 土壤pH的测定》（NY/T 1121.2—2006）、《土壤和沉积物19种金属元素总量的测定电感耦合等离子体质谱法》（HJ 1315—2023）和《土壤8种有效态元素的测定 二乙烯三胺五乙酸浸提-电感耦合等离子体发射光谱法》（HJ 804—2016）相关规定进行。米质检测按照《食用稻品种品质》（NY/T 593—2021）相关规定进行。
四、经费来源
据《广西壮族自治区财政厅关于预下达2026年第二批中央农业相关转移支付资金的通知》（桂财农〔2026〕33号）有关资金按计划安排6万元，经费主要用于购种、育苗、农资、田间技术指导、样品采集以及检测过程中涉及的购买劳务费及第三方委托费和减产补助等。
五、进度安排
本试种试验进度与本年度生产障碍耕地治理项目同步进行。
六、项目验收、费用支付及资料报备
（一）项目验收
1.验收标准
成交供应商须对试验获得的原始数据，进行数据收集分析，提交试验总结报告、种植试验区域示意图、生育进程和生长性状调查表、病虫害发生情况及抗性调查表、镉低积累水稻试种试验土壤检测指标表、稻谷检测指标表、由具备CMA资质的检测机构出具的检测报告。
2.核验办法和合同验收
由桂平市农业农村局组织具有农艺师及以上职称的专家（至少有一名是高级农艺师）对成交供应商编制的《项目工作台账》进行审核，并出具评审报告。
（二）项目款结算办法
在项目服务采购完成、签订服务合同、试验地块已确定后，申请支付该项目合同款额的30%做为预付款；在项目实施完成所有试验工作并通过验收后，按照专家评审报告结算项目余款。
（三）验收资料备案
项目工作完成后，桂平市农业农村局将《项目工作台账》按时报送贵港市农业农村局（市农业环境监测管理站接收）和广西壮族自治区农业生态与资源保护站备案。

	一、商务要求▲

	实施的期限和地点
	1.实施的期限：2026年12月31日前完成。
2.实施的地点：广西桂平市范围内采购人指定地点。

	合同签订时间
	自成交通知书发出之日起   25 日内

	付款条件（进度和方式）
	1.“土壤调理或者叶面阻隔+”技术措施模式：
签订合同后物料进场后，由项目业主、项目监理确认进度，可申请至30%项目进度款；治理措施全部落地后由项目业主、项目监理组织专家确认各项措施的面积和宣传指导的人员数量，可申请至项目资金总额的70%进度款。实施效果部分安排的资金占项目资金总额的30%。根据项目实施，农业农村部门通过采样检测结果核算得出的项目实施区域产品合格率进行结算。
2.“镉低积累品种替代+”技术措施模式：
签订合同后物料进场后，由采购人、项目监理确认供种质量、品种真实性后，安排的资金占项目资金总额的60%；如果检测发现提供的种子不是指定的镉低积累水稻品种或种子质量不达标的，不支付项目全部合同款项。措施落地后，由项目业主、项目监理组织专家确认相关措施的面积和宣传指导的人员数量后，再安排项目合同资金额的30%进度款。实施效果部分安排的资金占项目资金总额的10%。根据项目实施农业农村部门通过采样检测结果核算得出的项目实施区域产品合格率进行结算。
3.镉低积累水稻品种试种试验部分：在项目服务采购完成、签订服务合同、试验地块已确定后，申请支付该项目合同款额的30%做为预付款；在项目实施完成所有试验工作并通过验收后，按照专家评审报告结算项目余款。

	技术服务要求
	1、成交供应商应严格按照响应文件要求做好项目服务工作，直至项目整体验收完毕为止，由此产生的一切费用由成交供应商负责。 
2、处理问题响应时间：接到采购人处理问题通知后 24 小时内到达采购人指定现场。
3、成交供应商必须配合采购人完成整体项目的验收。

	验收标准及要求
	1.成交供应商向采购人提供的所有涉及成果资料必须符合国家、广西、贵港市的最新规范及要求。
2.验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担。报价时应考虑相关费用。
3.采购人根据工作实际所需环节组织验收，成交供应商必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。
4.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

	二、与实现项目目标相关的其他要求

	（一）供应商的履约能力要求

	政策性加分条件
	见本采购文件第四章“评审程序、评审方法和评审标准”。

	质量管理体系要求
	如有，请于响应文件中自行提供。

	业绩要求
	如有，请于响应文件中自行提供。

	（二）其他要求：1.供应商在响应文件中提供针对本项目的技术方案（可包括但不限于项目需求分析、质量保障措施、项目实施方案及对本工作的合理化建议等内容）。
2.如有，请提供服务承诺、主要人员配备情况或业绩证明。







分标5      采购预算：  230700.00元
	序号
	标的的名称
	数量及
单位
	所属行业
	▲技术要求

	1
	采样检测服务-分标5
	1项
	农、林、牧、渔业
	一、实施目标
（一）完成3500亩重金属风险治理区域78个样品的采样检测工作。
（二）完成4000亩低镉推广区域270个样品采样检等工作。
（二）完成其他三类地126个样品加密检测工作。
二、实施内容及要求
[bookmark: _Toc30231]（一）采样要求
（1）参照《中华人民共和国农业行业标准耕地污染治理效果评价准则》（NY/T3343—2018），按照15—50亩/个样品的布点密度进行：涉及严格管控类耕地区域的，按照15亩/个样品布点开展样品采集；涉及安全利用类耕地的，按照50亩/个样品布点开展样品采集。做好稻谷重金属质量检测：由成交供应商按规定采集样品，与项目实施第三方、监理单位或者采购单位人员三方人员一起确认后进行现场封样。农产品检测项目为总镉、总汞、总砷（稻谷测总砷超0.35mg/kg时必须测无机砷）、总铅、总铬检测5项重金属指标。样品备份、检测、保存的管理及效果判定按照《食品安全国家标准食品中污染物限量》（GB2762—2022）规定进行，并协同现场测定样品采集地块土壤pH值。样品信息至少含水稻品种及带经纬度的采样地块位置的正东、正南、正西、正北等方向相片和工作相片，带经纬度的现场测定土壤pH值相片，信息不全、无法证明采集样地及pH仪校正与现场测定土壤pH值的，将视为无效样品。样品采样信息、土壤pH值测定及数据传输方式，按广西壮族自治区农业生态与资源保护站要求进行。
抽样检测及效果评估第三方：项目业主通过政府采购方式确定采样检测服务成交供应商，完成样品采样、检测及效果判定评价工作。抽样检测及效果评估第三方不能是项目实施方，不能是与项目实施方有利害关系的企业。
抽样时间：水稻成熟度80%至收割前。样品类型：实施季稻谷样品。
纠纷处理：2026年度实施的同类项目（2026年以前顺延至2026年实施的项目除外），如有一方对检测结果及效果评估结果存疑，实施方与检测方协商确定重新检测费用来源之后，可向广西壮族自治区农业生态与资源保护站提出申诉，由广西壮族自治区农业生态与资源保护站组织协调，一同协商委托其他有资质的检测单位对保存样进行重新检测（合同约定所有检测指标），或者直接向当地司法部门申请司法处理。
三、项目验收、费用支付及资料报备
[bookmark: _Toc12722]（一）项目验收
（1）项目区采样按照项目要求和相关技术规范完成布点、采样工作。
（2）项目区样品检测工作按照项目要求、相关技术规范、合同要求等完成样品检测及质控措施。
[bookmark: _Toc32176][bookmark: _Toc8010]（二）项目款结算办法
签订合同后与措施实施标段同步申请支付30%合同预付款；对措施实施标段的样品完成检测并出具检测报告后，可申请支付已经检测的样品数量的全部合同款；对2027年早稻样品的检测工作完成后，根据工作进度支付相应的款项。
[bookmark: _Toc19819]（三）验收资料备案
桂平市农业农村局开展项目合同验收结束后，按时将项目合同验收材料、支付凭证复印件、桂平市农业农村局的项目工作总结、实施方的工作总结（含技术总结）整理报送贵港市农业农村局。
四、保密要求
鉴于本项目内容敏感，所有接触项目内容的人员必须对信息、结果数据等按保密要求进行保密；成交供应商必须与桂平市农业农村局签订保密协议，其他按关于印发《全国土壤污染状况详查工作保密管理办法》的通知（环办土 壤函[2018]729 号）文件执行，成交供应商一旦泄露项目秘密采购人将严格按我国相关法律法规追究法律责任。
五、其他规定
本项目相关实施区域图斑数据，成交供应商与采购人签订合同及保密协议后方可获取。

	一、商务要求▲

	实施的期限和地点
	1、实施的期限：2025年12月31日前完成。
2.实施的地点：广西桂平市范围内采购人指定地点。

	合同签订时间
	自成交通知书发出之日起   25 日内

	付款条件（进度和方式）
	签订合同后与措施实施标段同步申请支付30%合同预付款；对措施实施标段的样品完成检测并出具检测报告后，可申请支付已经检测的样品数量的全部合同款；对2027年早稻样品的检测工作完成后，根据工作进度支付相应的款项。

	技术服务要求
	1、成交供应商应严格按照响应文件要求做好项目服务工作，直至项目整体验收完毕为止，由此产生的一切费用由成交供应商负责。 
2、处理问题响应时间：接到采购人处理问题通知后 24 小时内到达采购人指定现场。
3、成交供应商必须配合采购人完成整体项目的验收。

	验收标准及要求
	1.成交供应商向采购人提供的所有涉及成果资料必须符合国家、广西、贵港市的最新规范及要求。
2.验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担。报价时应考虑相关费用。
3.采购人根据工作实际所需环节组织验收，成交供应商必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。
4.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

	二、与实现项目目标相关的其他要求

	（一）供应商的履约能力要求

	政策性加分条件
	见本采购文件第四章“评标方法及评标标准”。

	质量管理体系要求
	如有，请于响应文件中自行提供。

	业绩要求
	如有，请于响应文件中自行提供。

	（二）其他要求：1.供应商在响应文件中提供针对本项目的技术方案（可包括但不限于实施方案、质量控制方案、保密方案等内容）及服务承诺。
2.如有，请提供服务承诺、主要人员配备情况或业绩证明。


附件
中小企业划型标准规定
工信部联企业〔2011〕300号

　　一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2011〕36号)，制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。
[bookmark: _Toc3534]
第四章 评审程序、评审方法和评审标准

一、评审程序和评审方法
1.资格审查
1.1响应文件开启后，磋商小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。
注：磋商小组在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。
（1）查询渠道： “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。
（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。
（3）查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接查询，截图另存为电子文档作为评审资料保存。
（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。
1.2资格审查标准为本磋商文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制，凡符合磋商文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。
1.3供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效响应处理：
（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；
（2）未按磋商文件规定的方式获取本磋商文件的供应商；
（3）响应文件的资格证明文件缺少任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；
（4）响应文件中的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的；
（5）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的。
1.4通过资格审查的合格供应商不足3家的，不得进入符合性审查环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。
2.符合性审查
[bookmark: _Hlk42528882]2.1由磋商小组对通过资格审查的合格供应商的响应文件的竞标报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。
2.2磋商小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
2.3磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当以电子回函形式按照磋商小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按磋商小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由磋商小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖电子签章。
异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，磋商小组以书面形式要求供应商在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。
2.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 
（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。
2.5商务技术报价评审
在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：
（1）商务技术评审
1）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章；
2）委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的； 
3）提交的磋商保证金无效的或者未按照磋商文件的规定提交磋商保证金；
4）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的商务技术文件无效。
5）商务、技术要求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；
6）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足磋商文件要求；
7）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合磋商文件要求；
8）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；
9）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；
10）属于“供应商须知正文”第7.5条情形；
11）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；
[bookmark: _Hlk71704147]12）磋商文件未载明允许提供备选（替代）竞标方案或明确不允许提供备选（替代）竞标方案时，供应商提供了备选（替代）竞标方案的；
13）响应文件标注的项目名称或者项目编号与磋商文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；
14）竞争性磋商文件明确不允许分包，响应文件拟分包的；
15）未响应磋商文件实质性要求；
16）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。
（2）报价评审
1） 响应文件未提供“供应商须知前附表” 报价文件中规定的“竞标报价表”；
2）未采用人民币报价或者未按照磋商文件标明的币种报价；
3）供应商未就所竞标分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标分标的全部内容作完整唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（磋商文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；
[bookmark: _Hlk42596405][bookmark: _Hlk42596276]4）竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；分项竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；
5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后分项竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。
6）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性磋商采购文件要求实质性不一致的。
2.6磋商小组对响应文件进行评审，未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。磋商小组从符合磋商文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加磋商。
2.7通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入磋商环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。
3.磋商程序
3.1磋商小组集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。符合磋商资格的供应商必须在接到磋商通知后在规定时间内在广西政府采购云平台上参加磋商，未在规定时间内参加磋商的视同放弃参加磋商权利，其响应文件按无效响应处理。
3.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。
3.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，由磋商小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加磋商的供应商。
3.4供应商必须按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖电子签章。参加磋商的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出磋商，其响应文件按无效处理。
3.5磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
3.6采购代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录。
3.7根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）的规定，采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。
3.8除本章第3.7条情形外，对磋商过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。
4. 最后报价
4.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内在广西政府采购云平台开标大厅提交最后报价，除本章第4.3条外，提交最后报价的供应商不得少于3家，否则必须重新采购。
4.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，磋商结束后，由磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在广西政府采购云平台开标大厅提交最后报价。
4.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”和本章第3.7条情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
4.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，退出磋商的供应商的响应文件按无效响应处理。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的保证金。
4.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同退出磋商，其响应文件按无效处理。
4.6最后报价统一开启后，磋商小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。
4.7最后报价出现前后不一致的，按照本章第2.4条的规定修正。 
4.8修正后的报价出现下列情形的，按无效响应处理：
（1）供应商不确认的（全流程电子化评标采取在线确认）；
（2）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；
（3）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。
4.9经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。
4.10供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，磋商小组应当告知有关供应商。
4.11最后报价结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。
5.比较与评价
5.1评审方法：综合评分法。
5.2经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
5.3评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
（1）磋商小组按照磋商文件中规定的评审标准计算各供应商的报价得分。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。
（2）各供应商的得分为磋商小组所有成员的有效评分的算术平均数。
5.4评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。
5.5异常低价响应审查
（1）磋商小组在评审中发现下列情形之一的，应当启动异常低价响应审查程序：
①竞标报价低于全部通过符合性审查供应商竞标报价平均值65%的，即竞标报价＜全部通过符合性审查供应商竞标报价平均值×65%；（范围为50%-65%）
②竞标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商竞标报价65%的，即竞标报价＜通过符合性审查的次低报价供应商竞标报价×65%；（范围为50%-65%）
③竞标报价低于采购项目最高限价65%的，即竞标报价＜采购项目最高限价×65%；（范围为45%-65%）
④磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（2）磋商小组启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。
磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。相关供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。
采购人、采购代理机构应当为磋商小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。磋商小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。
5.6由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本章第4.3条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
5.7评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

二、评审标准
6.评审依据：磋商小组将以磋商响应文件为评审依据，对供应商的报价、技术、商务等方面内容按百分制打分。（计分方法按四舍五入取至百分位）。
评标标准（分标1、2、3、4适用）
	序号
	评审因素
	评标标准

	1
	价格分
（满分10分）
	（1）本项目为专门面向中小企业采购的项目，小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位不再执行价格评审优惠的扶持政策，本项目不涉及本国产品政策性扣除。评审价=最后报价。
（2）满足竞争性磋商文件要求且评审报价最低的评审报价为评审基准价，其价格分为满分。
（3）价格分计算公式：
价格分=（评审基准价／评审报价）×10分

	2
	技术方案分（满分61分）
	（1）项目需求分析 （满分12分）
一档（3分）：基于对项目的理解不够完整，项目需求总体认识概述未结合本项目实际，各主要施工阶段关键技术方法没有论述，无具体规划论述。
二档（6分）：基于对项目的理解完整，项目需求总体认识概述结合本项目实际展开论述，有各主要施工阶段关键技术方法的基本论述，有基本的实现生产障碍耕地治理的规划论述。
三档（9分）：基于对项目的理解完整全面，项目需求总体认识概述结合本项目实际具体论述，有各主要施工阶段关键技术方法的具体论述，有实现生产障碍耕地治理的具体规划论述，项目重难点分析准确。
四档（12分）：基于对项目的理解全面、准确，项目需求总体认识概述充分结合本项目实际详细论述，有各主要施工阶段关键技术方法的详细论述，有实现生产障碍耕地治理的具体规划论述，项目重难点分析准确，能提出合理性、有效性与针对性的意见和应对措施的。
（2）质量保障措施分（满分12分）
一档（3分）：提供的技术质量控制措施基本保证项目成果质量达到验收标准，无具体的保障措施，无项目进度计划安排；
二档（6分）：提供的技术质量控制措施能保证项目成果质量达到验收标准，提供了项目进度计划安排，提供基本的安全防护措施及环境保护措施；
三档（9分）：提供的技术质量控制措施能有效保证项目成果质量达到验收标准，提供了具体的项目进度计划安排，提供具体的安全防护措施、应急救援预案，提供了环境保护措施能有效防止二次污染；
四档（12分）：提供了详细的技术质量控制措施能有效保证项目成果质量达到验收标准，提供了详细的项目进度计划安排，安排结合实际工作要求，安全防护措施及应急救援预案内容完整全面、关键技术点描述清晰，提供了环境保护措施能有效防止二次污染，保密措施齐全，满足项目的保密要求。
（3）项目实施方案（满分16分）
一档（4分）：实施方案没有展开论述，为结合本项目编制，提出的服务保障方案不够具体；
二档（8分）：实施方案内容完整，对每个区域的实施技术路线描述完整，重金属高中低风险区域农用地安全利用实施流程、技术方法服务保障方案可行；
三档（12分）：实施方案内容整体合理、具备操作性，对本项目的顺利实施提出的方案有针对性，能保障项目顺利实施，对每个区域的实施技术路线描述完整，重金属高中低风险区域农用地安全利用实施流程、技术方法完整，有具体材料物资投入计划，提出的服务保障方案合理可行；
四档（16分）：实施方案内容整体科学、合理、可操作，对本项目的顺利实施提出了科学可行的方案，能有利保障项目顺利实施，每个区域的实施技术路线描述完整，重金属高中低风险区域农用地安全利用实施流程、技术方法完整，有具体材料物资投入计划，具备实施重点、难点分析与对应的解决方法，提出的服务保障方案契合项目需求，具备突出且适应项目地的技术方案。
（4）对本工作的合理化建议（满分12分）
一档（3分）：针对本项目未提供建议，或者所提建议不具备可操作性；
二档（6分）：针对本项目提出了至少1条建议，基本符合项目要求，对项目实施有指导意义；
三档（9分）：针对本项目提出了2条建议，基本符合项目要求，有可操作性，对项目实施有指导意义；
四档（12分）：针对本项目提出了至少2建议，并且切合项目实际，具备可操作性，指导项目执行。
（5）培训方案（满分9分）
一档（3分）：提供了具体的培训方案，内容未针对项目对培训内容、时间、人员等展开论述；
二档（6分）：方案内容包括农用地安全利用技术落地需要的培训，培训内容具体，有具体的培训时间、人员安排；
三档（9分）：方案内容包括农用地安全利用技术落地需要的培训、宣传等方面的技术培训，培训内容具体，有具体的培训时间、人员、课时安排，培训工作能根据项目实际内容及质量目标进行开展，培训质量有保障。

	3
	服务承诺(满分12分）
	一档（3分）：服务承诺内容未展开对项目质量进度进行描述；承诺接到采购人处理问题通知后24小时内到达采购人指定现场。
二档（6分）：服务承诺内容完整，服务承诺有实现功能要求的基本解决方案、措施，能保证项目质量进度，承诺接到采购人处理问题通知后20小时内到达采购人指定现场。
三档 （9分）：服务承诺内容具体，服务承诺有实现功能要求的解决方案、措施，能保证项目质量进度，设置有专门的售后服务机构，承诺接到采购人处理问题通知后16小时内到达采购人指定现场。
四档 （12分）：服务承诺内容详细，服务承诺有实现功能要求的具体解决方案、具体措施，能保证项目质量进度，设置有专门的售后服务机构，能安排有项目人员常驻项目所在地负责服务工作，承诺接到采购人处理问题通知后12小时内到达采购人指定现场。

	4
	主要人员配备情况
（满分13分）
	（1）项目负责人具有土壤学、栽培学、生态学、环境工程、农学、农业资源与环境、土肥、农作、智慧农业、植物保护其中之一相关专业中级职称的得2分；具有土壤学、栽培学、生态学、环境工程、农学、农业资源与环境、土肥、农作、智慧农业、植物保护其中之一相关专业高级职称的得4分。本项满分得4分。
（2）项目团队成员情况：具有土壤学、栽培学、生态学、环境工程、农学、农业资源与环境、土肥、农作、智慧农业、植物保护其中之一相关专业中级职称的每人得1分，最多加3分；具有土壤学、栽培学、生态学、环境工程、农学、农业资源与环境、土肥、农作、智慧农业、植物保护其中之一相关专业高级职称的每人得2分，最多加6分。本项满分得9分。
注：所有拟投入人员必须是供应商本单位人员(须提供劳动合同或聘书或其他能证明属于供应商单位人员的材料)，必须提供相关身份证复印件、职称证书复印件或学历证书复印件等证明材料复印件并加盖单位公章，否则不得分。

	5
	业绩（满分4分）
	2023年1月1日以来至响应文件递交截止日期止，供应商承担过类似项目的，每项得2分，满分4分。[以合同或中标（成交）通知书复印件为准，并加盖供应商公章]。

	总得分=1+2+3+4+5
备注：本项目为服务类项目，不涉及节能环保政策考核。






评标标准（分标5适用）
	序号
	评审因素
	评标标准

	1
	价格分
（满分10分）
	（1）本项目为专门面向中小企业采购的项目，小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位不再执行价格评审优惠的扶持政策，本项目不涉及本国产品政策性扣除。评审价=最后报价。
（2）满足竞争性磋商文件要求且评审报价最低的评审报价为评审基准价，其价格分为满分。
（3）价格分计算公式：
价格分=（评审基准价／评审报价）×10分

	2
	技术方案分（满分60分）
	（1）实施方案分 （满分20分）
一档（5分）：对项目无理解介绍，实施方案描述未结合项目实际，项目分析不准确的。
二档（10分）：对项目的理解完整，实施方案的基本内容符合采购需求，有基本的组织计划、进度计划等内容。
三档（15分）：对项目的理解全面，实施方案的基本内容、技术路线比较详细，按采购需求进行了具体分析，组织计划、进度计划、人员安排等内容完整，具有可操作性。
四档（20分）：对项目的理解全面到位，实施方案包含基本内容、技术路线、方式方法，项目组织计划、进度计划、人员安排等内容完整，有明确的工期进度和管理措施，同时提供有针对性的建议或优化方案。
（2）质量控制方案分（满分20分）
一档（5分）：提供的项目进度计划安排不够完整，质量控制措施不够完整，控制制度、方法不够完整；
二档（10分）：提供了通用的项目进度计划安排，能保证项目实施，有质量控制措施；
三档（15分）：提供了合理的项目进度计划安排及质量保障措施，并且有技术保障，有基本的质量控制原则、范围、方法等质控内容；
四档（20分）：提供了详细合理的项目进度计划安排，总体目标明确，技术保障切实可行，质量控制原则、范围、方法、技术路线、指标体系方案完善。
（3）保密方案分（满分20分）
一档（5分）：有基本的保密方案，能满足项目基本保密要求；
二档（10分）：保密方案完整，有保密制度和保密具体措施，能满足项目保密要求；
三档（15分）：保密方案完整，制度完整，有保密重点环节论述，有保密措施，能满足项目保密要求；
四档（20分）：保密方案完整，制度完善，有保密重点环节论述，各环节有具体保密措施，措施切实可行且结合项目实际情况，有利于项目履约，满足本项目保密要求。

	3
	主要人员配备情况
（满分15分）
	（1）项目负责人具有化学化工类或检验分析类或食品科学与安全或农学植保等相关专业本科及以上学历，得2分；具备中级职称的得1分，具备高级职称的得3分。本项满分得5分。
（2）项目团队成员情况：具备化学化工类或检验分析类或食品科学与安全或农学植保等相关专业本科及以上学历，每人得1分，最多加4分；具备中级职称的每人得2分，具备高级职称的每人得3分，最多加6分。本项满分得10分。
注：所有拟投入人员必须是供应商本单位人员(须提供劳动合同或聘书或其他能证明属于供应商单位人员的材料)，必须提供相关身份证复印件、职称证书复印件或学历证书复印件等证明材料复印件并加盖单位公章，否则不得分。

	4
	主要仪器设备情况
（满分5分）
	拟投入用于检验的大型检验仪器设备有微波消解仪、原子荧光仪、电感耦合等离子体质谱仪仪器设备，以上3 种设备均具备得 2分，原子吸收分光光度计、原子荧光分光光度计、电感耦合等离子体质谱仪每新增一台可得1分，满分5分。（提供设备清单及相应设备的检定证书或校准证书，以及购置发票复印件或其他能够证明是供应商可使用的设备的证明材料。）

	5
	业绩（满分10分）
	2023年1月1日以来至响应文件递交截止日期止，供应商承担过类似项目的，每项得2分，满分10分。[以合同或中标（成交）通知书复印件为准，并加盖供应商公章]。

	总得分=1+2+3+4+5
备注：本项目为服务类项目，不涉及节能环保政策考核。




三、成交候选人推荐原则
7.由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告，评审报告通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。符合本章第4.3条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价（不计算价格折扣）由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价（不计算价格折扣）相同的，按照技术方案优劣顺序推荐（按技术得分由高到低排序，技术得分相同的按照人员配置分由高到低排序）。评审得分、最后报价（不计算价格折扣）、技术得分、人员配置分均相同的，由磋商小组随机抽取推荐。
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响  应  文  件



项目名称：

项目编号：

供应商名称：

首次响应文件提交截止时间前不得启封

年    月    日

一、资格证明文件格式
1.资格证明文件封面格式： 

电 子 响 应 文 件

资  格  证  明  文  件





项目名称：

项目编号：
 
供应商名称：




年    月    日

2.资格证明文件目录
根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。
 
















 

供应商直接控股、管理关系信息表

供应商直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例(%)
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：
1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”中填“无”。


        法定代表人或者委托代理人（签字或盖章或电子签名）：
供应商（公章或电子签章）：
年    月    日


供应商直接管理关系信息表

	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：
1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”中填“无”。






              法定代表人或者委托代理人（签字或盖章或电子签名）：                   
供应商（电子签章）：                
                                        年    月    日

竞标声明

致：（采购人名称）：
（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。
我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：
1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。
2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
3.在此，我方宣布同意如下：
（1）将按磋商文件的约定履行合同责任和义务；
（2）已详细审查全部磋商文件，包括澄清或者更正公告（如有）；
（3）同意提供按照贵方可能要求的与磋商有关的一切数据或者资料；
（4）响应磋商文件规定的竞标有效期。
4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。
6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）
□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
7.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：        
电话/传真：                         电子邮箱：                                
开户银行：                           账号：                               
8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
特此承诺。
注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章并由联合体牵头人法定代表人分别签字或者盖章或者电子签名，否则响应文件按无效处理。

法定代表人（签字或盖章或电子签名）：
供应商（公章或电子签章）：          
                                                         年    月    日














桂平市政府采购项目投标资格承诺函

本公司郑重承诺，根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，本公司为参加政府采购活动的合格供应商。即本公司同时满足以下条件： 
1.具有独立承担民事责任的能力。 
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 
5. 提交响应文件截止日期前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 
本公司对上述承诺的真实性负责，并接受政府采购、税务、社会保障等监督管理部门、采购文件规定的资格审查机构、社会公众的监督和检查。如有虚假，将依法承担相应责任。




法定代表人（签字或盖章或电子签名）：
供应商（公章或电子签章）：











二、报价文件格式 
1.报价文件封面格式
                                                    
电 子 响 应 文 件


报  价  文  件





项目名称：

项目编号：
 
供应商名称：




年    月    日

2.报价文件目录
根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。
竞  标  报  价  表
项目名称：                项目编号：                        
供应商名称：                                              
	序号
	服务名称
	总价
	备注

	1
	桂平市2026年生产障碍耕地治理项目
	
	

	总价报价：               元（大写）

	服务时间：2026年12月31日前完成。



注： 
1. 供应商的报价表必须加盖供应商电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其响应文件按无效处理。
2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者授权委托人签字（或者电子签名），否则其响应文件按无效处理。
3.如为联合体竞标，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，标注联合体牵头人名称，否则其响应文件按无效响应处理。
4. 如为联合体竞标， 盖章处须加盖联合体牵头人电子签章，否则其响应文件按无效处理。
5.如有多分标，分别列明各分标的报价表，否则其响应文件按无效响应处理。


法定代表人或者委托代理人（签字或盖章或电子签名）：
供应商（公章或电子签章）：      
日期：   年   月   日
三、商务技术文件格式 
1.商务技术文件封面格式
                                                    
电 子 响 应 文 件


商  务  技  术  文  件





项目名称：

项目编号：
 
供应商名称：




年    月    日

2.商务技术文件目录
根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。


无串通竞标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：
1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的； 
2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；
3.不同供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
4.不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；
5.不同供应商的响应文件相互混装；
6.不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。
二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；
2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在竞争性磋商项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；
6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商名称（公章或电子签章）：
                               年   月   日

法定代表人证明书

供应商名称：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：                性     别：                
年    龄：                职     务：                
身份证号码：                                        
系（供应商名称）的法定代表人。
特此证明。



附件：法定代表人有效身份证正反面复印件或扫描件

供应商名称（公章或电子签章）：
     年     月     日


注：自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。


 
授权委托书
（非联合体竞标格式）
（如有委托时）

致：（采购人名称）：
我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（□法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加              项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。
    我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。
本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。
附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件或扫描件

委托代理人（签字或盖章或电子签名）：     法定代表人（签字或盖章或电子签名）：                    
委托代理人身份证号码：                              
                                
                       供应商（公章或电子签章）：                      
                                         年    月    日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则其响应文件按无效响应处理。
2.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。


技术要求响应偏离表
采购项目编号：                 
采购项目名称：                 

	序号
	名称
	磋商文件技术要求
	竞标响应
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：
1. 说明：应对照磋商文件“第三章 采购需求”中的技术要求逐条作出明确响应，并作出偏离说明。
2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或盖章或电子签名）：
供应商（公章或电子签章）：      
日期：   年   月   日








商务要求响应偏离表格式
采购项目编号：                 
采购项目名称：                 

	项目
	磋商文件商务要求
	供应商的响应
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：
1. 说明：应对照磋商文件“第三章 采购需求”中的商务要求逐条作出明确响应，并作出偏离说明。
2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或盖章或电子签名）：
供应商（公章或电子签章）：      
日期：   年   月   日


项目实施人员一览表
采购项目编号：
采购项目名称：

	


序号
	


姓名
	


职务
	专业技术资格
（职称）或者职
业资格或者执业
资格证或者其他
证书
	


证书编号
	

参加本单位
工作时间

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




注：
1.在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。
2.供应商应当附本表所列证书的复印件或扫描件并加盖供应商电子签章。







法定代表人或者委托代理人（签字或盖章或电子签名）：
       供应商名称（电子签章）：
                                                       日 期 ：






其他文书、文件格式
中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）： 
日 期：
注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。



残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



供应商（公章或电子签章）：
日  期：



注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。







关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。










质疑函（格式）
一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   
联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      
地址：                 邮编：                       
二、质疑项目基本情况：
质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                     
采购人名称：                                         
质疑事项：
□采购文件   采购文件获取日期：                                   
□采购过程   
□成交结果   
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求：
请求：                                                                
签字（签章）：                                       公章：
日期：
说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

















投诉书（格式）
一、投诉相关主体基本情况：
供应商：                                                                                         
地址：                                          邮编：                                           
法定代表人/主要负责人：                                                         
联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   
地址：                                                            
邮编：            
被投诉人1：
地址：                                                            
邮编：           
联系人：                                                联系电话：                
被投诉人2：
……
相关供应商：                                                                       
地址：                                              邮编：                         
联系人：                                            联系电话：                                     
二、投诉项目基本情况：
采购项目的名称：                                                                   
采购项目的编号：                                          
采购人名称：                                                                        
代理机构名称：                                                                      
采购文件公告：是/否公告期限：                                                       
采购结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况
投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：
                                                                                          
                                                                                          
采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容
投诉事项1：                                                                           
事实依据：                                                                                       
                                                                                        
法律依据：                                                                                       
                                                                                         
投诉事项2     
……
五、与投诉事项相关的投诉请求：
请求：                                                                                 
签字（签章）：                                       公章：
日期：
                                                                                 
说明：
1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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采购计划号：                            合同编号：                  
采购人（甲方）：                        供应商（乙方）：                        
项目名称：                              项目编号：                          
签订地点：                              签订时间：                        
分标号：            

本合同为中小企业预留合同：（是/否）。
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性磋商文件规定条款和乙方响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。
第一条　合同标的
1、项目一览表
分标：     
	序号
	标的名称
	数量
	单价
	总价
（单位：元）
	备注

	详见开标一览表

	人民币合计金额（大写）：                              元整（¥           ）              


2、合同合计金额包括但不限于满足本次投标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；报价是履行合同的最终价格，投标报价包含实施和完成本项目全部工作所需的服务期内所需的一切费用，包括但不限于人员工资、社会保险、劳务、人工、伴随货物、培训、技术支持、售后服务、验收、保险、税金等所有服务过程产生的费用。
第二条　质量保证
乙方所提供的服务及服务内容必须与响应文件承诺相一致，有国家强制性标准的，还必须符合国家强制性标准的规定，没有国家强制性标准但有其他强制性标准的，必须符合其他强制性标准的规定。
第三条　权利保证
1、乙方应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权等知识产权及其他合法权利，且所有权、处分权等没有受到任何限制。
2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方的保密义务持续有效，不因为本合同履行终止、解除或者无效而解除。
第四条　交付和验收
1、实施期限：           起至              ，服务地点：             。
2、乙方应按响应文件的承诺向甲方提供相应的服务，并提供所服务内容的相关技术资料。
3、乙方提供不符合响应文件和本合同规定的服务成果，甲方有权拒绝接受。
4、乙方完成服务后应及时书面通知甲方进行验收，甲方应在收到通知后七个工作日内进行验收，逾期不开始验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。
5、甲乙双方应按照《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》、双方合同、响应文件验收。
6、甲方在初步验收或者最终验收过程中如发现乙方提供的服务成果不满足响应文件及本合同规定的，可暂缓向乙方付款，直到乙方及时完善并提交相应的服务成果且经甲方验收合格后，方可办理付款。
7、甲方验收时以书面形式提出异议的，乙方应自收到甲方书面异议后五个工作日内及时予以解决，否则甲方有权不出具服务验收合格单。
第五条  售后服务及培训
1、乙方应按照国家有关法律法规和本合同所附的《售后服务承诺》要求为甲方提供相应的售后服务。
2、甲方应提供必要测试条件（如场地、电源、水源等）。
3、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                    。
第六条　付款方式
甲乙双方同意本合同金额的支付按以下第  2 项约定执行：
1、一次性支付：                                         。
2、分期支付：  按第二章采购需求中执行       。
第七条　履约保证金
履约保证金金额：无。
第八条  税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。
第九条　违约责任
1、除不可抗力原因外，乙方没有按照合同规定的时间提供服务的，甲方可要求乙方支付违约金。每推迟一天按合同金额的3‰支付违约金，该违约金累计不超过合同金额的10%。                                  
2、乙方提供的服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
3、甲方延期付款的，每天向乙方偿付延期款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期款额5%。
第十条  不可抗力事件处理
1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第十一条  合同争议解决
1、因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2、因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
3、诉讼期间，本合同继续履行。
第十二条  合同生效及其它
1、合同经双方法定代表人或者授权代表签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。
2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
第十三条　合同的变更、终止与转让
1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。
2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。
第十四条　签订本合同依据
1、成交通知书；
2、开标一览表；
3、商务要求响应偏离表和技术要求响应偏离表；
4、成交供应商技术方案；
5、响应文件中的其他相关文件。
6、上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。
第十五条　本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。
本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。
本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。
	甲方：（章）



年   月   日
	乙方：（章）       

       

 年   月   日

	单位地址： 
	单位地址： 

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人：

	电话：
	电话：

	开户银行： 
	开户银行： 

	账号：
	账号：

	邮政编码：
	邮政编码：
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