竞争性谈判采购文件

（全流程电子化采购）

项目名称：广西交通职业技术学院生产性实训基地-新能源电池PACK产线

项目编号：GXZC2026-J1-001704-GXZX

采购人：广西交通职业技术学院

采购代理机构：广西中信恒泰工程顾问有限公司

2026年06月05日

目   录

第一章竞争性谈判公告	2

第二章采购需求	6

第三章供应商须知	46

第一节供应商须知前附表	46

第二节供应商须知正文	46

一、总则	53

二、谈判文件	55

三、响应文件的编制	56

四、评审及谈判	58

五、成交及合同	59

六、验收	62

七、其他事项	62

第四章评审程序、评审方法和成交标准	65

第一节评审程序和评审方法	65

第二节评审原则	70

第三节评审报告	71

第四节评审过程的保密与录像	71

第五章响应文件格式	72

第一节封面格式	73

第二节资格证明文件格式	74

第三节商务技术文件格式	85

第四节报价文件格式	99

第五节其他文书、文件格式	105

第六章合同文本	106

第七章质疑、投诉材料格式	114

# 第一章竞争性谈判公告

项目概况

广西交通职业技术学院生产性实训基地-新能源电池PACK产线项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）竞争性谈判采购文件，并于2026年06月11日9时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2026-J1-001704-GXZX

项目名称：广西交通职业技术学院生产性实训基地-新能源电池PACK产线

预算总金额（元）：1810000.00

采购需求：

标项一

标项名称：广西交通职业技术学院生产性实训基地-新能源电池PACK产线

数量：1批

预算金额（元）：1810000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：6轴机器人工作站（上料）1个、6轴机器人工作站（焊接）1个、双上、下料机械手工作站1个、电芯极柱焊接与检测站1套、多功能测试工作站1台、智能线体模组1套、数据采集器1个、一体化直流充电机3台、不锈钢手推车1台、无动力滚筒线体1套、手推电瓶式清洗机1台，具体内容和数量以竞争性谈判采购文件第二章采购需求为准。

最高限价（如有）：1810000.00

合同履约期限：自合同签订之日起15个日历日内到货；90个日历日内完成安装调试，通过验收并交付使用。

本标项（否）接受联合体投标。

备注：无

二、供应商的资格条件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购，供应商应为中型企业或小型企业或微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取竞争性谈判采购文件

1.时间：2026年06月05日至2026年06月10日，每天上午0:00至11:59，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2.获取方式：网上下载。本项目不发放纸质采购文件，供应商可自行在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载采购文件（操作路径：登录“广西政府采购云平台” -项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子响应文件制作需要基于广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取的采购文件编制。

3.售价：0元。

四、响应文件提交

1.首次响应文件提交截止时间（北京时间）：2026年06月11日9时30分

2.首次响应文件提交地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

五、开启（首次响应文件开启时间）

1.时间（北京时间）：2026年06月11日9时30分后

2.地点：广西政府采购云平台开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.网上查询地址

中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http：//zfcg.gxzf.gov.cn）

2.采购意向公开链接：http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/site/detail?parentId=66485&articleId=00i1h9BDKAF2g2nPQUPeyw==

3.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

4.供应商竞标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子竞标，供应商应按照本项目竞争性谈判采购文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在首次响应文件提交截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子响应文件是指后缀名为“jmbs”的文件），供应商在广西政府采购云平台提交电子响应文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。供应商登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子竞标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，供应商应当在首次响应文件提交截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交（供应商可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763或者0771-3381253）。

（3）CA证书在线解密：供应商竞标时，需凭制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。2）供应商应当在首次响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、提交，首次响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新上传、提交，首次响应文件提交截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回响应文件。首次响应文件提交截止时间以后上传递交的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：广西交通职业技术学院

地  址：广西南宁市兴宁区昆仑大道1258号

联系方式：汪文琪，0771-5650225

2.采购代理机构信息

名  称：广西中信恒泰工程顾问有限公司

地　址：广西南宁市青秀区云景路69号南宁轨道大厦B楼8层

联系方式：0771-5771602

3.项目联系方式

项目联系人：宋庆平

电　话：0771-5771602

2026年06月05日

# 第二章采购需求

说明：

1.为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本竞争性谈判采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则响应文件作无效处理。如本项目包含的配套货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序和评定成交的标准”。

（3）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年1号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商在响应文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的竞标产品，并在响应文件中提供由中央网络安全和信息化委员会办公室（http://www.cac.gov.cn/index.htm）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，响应无效。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中的所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。

2.“实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。

3.不需要供应商对采购需求响应为具体数值的，此采购需求的数值后将以◆号标注。

4.供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

5.所属行业依照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的有关规定执行。

6.本项目采购标的所属行业：工业

| 采购需求一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的的名称 | 数量 | 单位 | 技术要求 |  |
| 1 | 6轴机器人工作站（上料） | 1 | 个 | 说明：本项目由供应商与采购人（学校）开展校企合作，制定动力电池PACK产线实施方案，完成产线的安装；项目建成后将实现生产、教学、科研一体化运行，打造生产性实训基地。同时，供应商提供20个乘用车或商用车整车电池包和10个高压控制器（BMS），供学校开展实训教学使用，使用期限2年，为学校搭建完整实训场景与实操练习条件。 一、功能要求 机器人操作夹爪抓取方形铝壳电芯（尺寸173×72×204mm）送到OCV设备前端上料区，完成产线的电芯上料工作。 二、工作站组成及其技术参数： （一）工作站组成： 1.六轴机器人1台； 2.主控制柜1台； 3.电池夹爪1套； 4.视觉系统1套； 5.安全围栏1套。 （二）技术参数： 1.六轴机器人： （1）最大工作半径：≥1800mm，额定负载：≥150kg； （2）重复定位精度：≤±0.05mm； （3）各轴运动范围： 轴1：-185°/+185°； 轴2：-140°/-5°； 轴3：-120°/168°； 轴4：-350°/+350°； 轴5：-122.5°/+122.5°； 轴6：-350°/+350°； （4）额定负载时的速度： 轴1：105°/s ； 轴2：94°/s； 轴3：100°/s； 轴4：136°/s； 轴5：110°/s； 轴6：184°/s； （5）防护等级（本体/手腕）：≥IP65/IP67； （6）手腕中空设计：预留内径≥Φ40mm管线通道； （7）本体重量：≥350kg； （8）安装方式：支持地面。 2.主控制柜： （1）电源输入：3相380V；控制柜尺寸约800x550x1025mm； （2）网口：1*EtherCAT，1*Ethernet1*RS232； （3）串口：1*RS232，1*RS485； （4）I/O:Input18路，output18路，带光隔； （5）CAN:1*CAN2.0； （6）编码器：1*5V编码器ABZ差分接口； （7）模拟量：0~10V，输入4路，输出4路，精度12bit； （8）通讯协议：EtherCAT、Ethernet/IP、TCP/IP、ModbusTCP、ModbusRTU； （9）工作温度：-5℃-45℃； （10）防护等级：≥IP54。 3.电池夹爪：夹爪采用伺服模组控制。 （1）材质：铝合金； （2）伺服模组丝杆行程：约1000mm（误差±5%）； （3）伺服模组丝杆负载：≥80kg； （4）伺服模组丝杆最高速度：约500m/s（误差±10%）； （5）夹持力约210N。 4.视觉系统 （1）视觉引导： 类型：3D相机3个（激光轮廓扫描仪）； 扫描精度：Z轴重复精度≤±0.02mm； 视野：≥300x200x100mm(X,Z,Y)； （2）视觉检测： 类型：不低于1200万像素全局快门CMOS工业相机； 镜头：远心镜头； 光源：高亮度RGBW四色光源，可编程； 5.安全防护栏 （1）围栏形式：1米至2米分体式网片； （2）尺寸：单片约长1—2m，高1.8—2.2m，总长≥8m； （3）踢脚线尺寸：离地≥150㎜； （4）立柱材料：Q235； （5）立柱尺寸：≥40×40mm方管，厚度约2㎜； （6）立柱地脚板尺寸：≥150×150㎜，厚度约5㎜，对称4个螺丝安装孔； （7）表面处理：喷塑； （8）米重：约15kg/m； （9）丝径：约3㎜； （10）网孔尺寸：约50×50mm； （11）安装方式：拼接式； （12）颜色：RAL1003信号黄。 三、安装调试：供应商要负责完成安装调试，并培训采购人的相关人员。 |  |
| 2 | 6轴机器人工作站（焊接） | 1 | 个 | 一、功能要求 模组由智能线体输送至Busbar焊接工位，六轴机械手带动CCD和测距仪对待焊模组进行拍照、测距，控制系统接收极柱定位工位传递的极柱坐标，再带动振镜对母排逐个进行焊接。完成Busbar焊接后的模组由智能输送至后面工位。 二、工作站组成及其技术参数： （一）工作站组成： 1.六轴机器人1台； 2.主控制柜1台； 3.安全围栏1套； （二）技术参数： 1.六轴机器人： （1）最大工作半径：≥1800mm；额定负载：≥150kg； （2）重复定位精度：≤±0.05mm； （3）额定负载时的速度： 轴1：105°/s 轴2：94°/s 轴3：100°/s 轴4：136°/s 轴5：110°/s 轴6：184°/s （4）防护等级（本体/手腕）：≥IP65/IP67； （5）手腕中空设计：预留内径≥Φ40mm管线通道； （6）本体重量：≥350kg； （7）安装方式：支持地面； （8）各轴运动范围： 轴1：+185° 轴2：-140°/-5° 轴3：-120°/168° 轴4：+350° 轴5：+122.5° 轴6：+350° 2.主控制柜1台： （1）电源输入：3相380V； （2）网口：1*EtherCAT，1*Ethernet，1*RS232； （3）串口：1*RS232，1*RS485； （4）I/O：Input 18路，Output 18路，带光隔； （5）CAN：1*CAN2.0； （6）编码器：1*5V编码器ABZ差分接口； （7）模拟量：0~10V，输入4路，输出4路，精度12bit； （8）通讯协议：EtherCAT、Ethernet/IP、TCP/IP、Modbus TCP、Modbus RTU； （9）工作温度：-5℃～45℃； （10）防护等级：≥IP54。 3.安全防护栏1套： （1）围栏形式：1米至2米分体式网片； （2）尺寸：单片约长1～2m，高1.8m，总长≥8m； （3）踢脚线尺寸：离地≥150㎜； （4）立柱材料：Q235，颜色RAL7035信号灰； （5）立柱尺寸：≥40×40mm方管，厚度约2㎜； （6）立柱地脚板尺寸：≥150×150㎜，厚度约5㎜，对称4个螺丝安装孔； （7）表面处理：喷塑； （8）米重：约15kg/m； （9）丝径：约3㎜； （10）网孔尺寸：约50×50mm； （11）安装方式：拼接式； （12）颜色：RAL1003信号黄。 三、安装调试：供应商要负责完成安装调试，并培训采购人的相关人员。 |  |
| 3 | 双上、下料机械手工作站 | 1 | 个 | 一、功能要求 1.人工利用上下龙门机械手，完成模组壳体的上料，模组的入箱和模组的下料； 2.对已完成电芯堆叠，同时操作挤压组件，对模组进行挤压和套扎带。 二、双上、下料机械手工作站： （一）工作站组成：上、下料悬吊臂各1套，扎带机1台； （二）工作站技术参数 1.上下料悬吊臂： （1）型号：自动化产线上下料专用悬吊臂； （2）额定负载：≥1000kg； （3）工作半径：≥3000mm； （4）有效提升高度：≥2000mm； （5）起升速度：≥5.2m/min； （6）控制方式：主控为PLC远程控制； （7）辅控：手持式遥控器； （8）总功率：0.5-3kW； （9）葫芦供电：电缆； （10）外观颜色：交通黄； （11）定位精度：升降/旋转重复定位精度为±1mm/±0.5； （12）安装：地面式安装； （13）运动控制：变频调速； （14）安全装置：起升上限/下限位开关（机械+电气）过载保护传感器紧急停止按钮声光报警器防碰撞传感器。 2.扎带机： （1）设备尺寸：约为2500mm*1200mm*1800mm； （2）材质：外罩主要为方通+钣金（SPCC）；机构件以铝件和45#钢为主； （3）表面处理：外罩烤漆色号为RAL9010，铝件本色氧化；铁件为镀铬/镀镍； （4）挤压行程：距离可调范围0-600MM，兼容310～850mm压力传感器。 量程Capacity; 0-2000kg. 输出灵敏度RatedOutput; 2.0±0.05mV/V. 零点输出ZeroBalance; ±2%F.S.. 非线性Non-Linearity; 0.05%F.S.. 滞后Hysteresis; 0.03%F.S.. 重复性Repeatability; 0.03%F.S.. 蠕变（30分）Creep(30min); 0.03%F.S.. 温度灵敏度漂移TempEffectonOutput; 0.03%F.S.10°C. 零点温度漂移TempEffectonZero; 0.05%F.S.10°C. 响应频率Responsefrequency; 10kHz. 材质Material; 不锈钢. 阻抗Impedance; 3500. 绝缘电阻Insulation; ＞5000M0/100VDC. 使用电压Operating Voltage; 5～10V. 工作温度范围Operating Temperature Range; -20～80°C. 安全过载SafeOverload; 150%. 极限过载MaximumOverload; 200%. 电缆线规格CableSpecifications; φ3—2mm. 线缆极限拉力Cableultimatepull; ≥10kg. （5）电缸： 额定推力：; 10-15KN. 额定速度：; 41M/S. 电缸行程：; 400MM. 丝杆导程：; 5M. 重复定位精度：; +0.02MM. 缸筒外径：; 75X75. 丝杆：; 020. 减速比：; 6:1(90转/80转). 伺服电机：; 750W/3000转带刹车. 三、安装调试：供应商要负责完成安装调试，并培训采购人的相关人员。 |  |
| 4 | 电芯极柱焊接与检测站 | 1 | 套 | 一、电芯极柱焊接与检测站功能要求： 1.对模组电芯焊接； 2.对焊接好的电芯极柱进行清洗与检测。 二、电芯极柱焊接与检测站组成与技术参数： （一）组成： 1.6000W激光器1台； 2.吸尘器1台； 3.振镜1套； 4.冷水机1台； 5.200W激光器1台（用于清洗焊接点）。 （二）技术参数： 1.6000W激光器 （1）工作模式：连续/调制； （2）激光功率（W）：6000W； （3）激光波长（nm）：1070； （4）光纤芯径：30/50UM； （5）最大调制频率（KHz）：连续； （6）激光模式：Yv04； （7）光束质量（M2）：＜0.373； （8）功率可调范围（%）：0-100； （9）光纤长度约（m）：15米； （10）冷却方式：水冷； （11）工作温度（°C）：25（允许偏差±5）； （12）长期工作稳定性（24h）：良好； （13）焦距F约（mm）：330； （14）焦点可调范围（mm）：-5-+5； （15）额定功率(Kwh)≤16kW。 2.吸尘器： （1）电源（V/Hz）：380/50（220/50）； （2）功率（kW）：≥1.5kW； （3）风机风量（m³/h）：2000m³/h； （4）风机风压（Pa）：约2100Pa； （5）过滤筒数量（个）：2； （6）过滤面积（㎡）：≥10㎡； （7）过滤精度（m）：0.3-1； （8）过滤效率：约99%； （9）过滤材质：聚酯纤维PTFE覆膜； （10）压缩空气压力（Mpa）：0.4-0.6； （11）压缩空气气罐（L）：5； （12）过滤方式：滤筒过滤； （13）清灰方式：集尘； （14）进风口口径（mm）：100—150mm； （15）排风口口径（mm）：约125mm； （16）外形尺寸（mm）：≥600*630*1580mm； （17）航空插头：4（4芯）； （18）可移动性：可移动； （19）防护等级：≥IP54； （20）设备表面：碳钢喷塑涂装桔纹白。 3.振镜： （1）功率等级：≤6000W； （2）通光孔径：约30mm； （3）重复精度：＜8µrad； （4）跟随误差时间：约0.55ms； （5）全行程1%阶跃响应1% ：约1.0ms； （6）全行程10%阶跃响应10% ：约3ms； （7）线性度：≥99.90%； 8小时以上漂移 8h：＜0.3mrad； （8）典型打标速度：约0.7m/s； （9）典型定位速度：约3m/s； （10）光柱偏移：约35.61mm。 （11）接口协议：XY2-100； （12）电源要求：±15VDC，最大5A； （13）重量：约10kg。 4.冷水机： （1）标准制冷量：≥8.8； （2）温控范围：5-40℃范围内随意调整； （3）电源：380V/50Hz（可定做60Hz）； （4）整机运行功率：≥3.9 kW； （5）最大运行电流：10A； （6）制冷剂：R410A，填充量≥2300g； （7）压缩机：全封闭旋转式，功率：≥2.9kW； （8）冷凝器：100%纯紫铜管清水铝箔翅片； （9）风机：外转子轴流风机； （10）蒸发器：食品级SUS304不锈钢材，不锈钢盘管式换热，容积35L； （11）水泵：300—1000W，扬程20—50米； （12）进出水口：DN15/DN20； （13）循环水流量：20—80L/min； （14）温控器：微电脑智能控制系统，高清液晶触摸屏； （15）安全保护：漏电保护，压缩机过热保护，过载保护，高低温保护，高低压保护，水位过低保护，相序保护，缺水保护； （16）整机外形尺寸：≥长620*宽620*高1250mm； （17）整机重量：≥155KG。 5.200W激光器 （1）功率：约200W； （2）波长：1070nm±10nm、1080nm±10nm； （3）光束质量：M²<1.6； （4）脉冲能量：1.5mJ-2mJ； （5）脉宽范围：2ns～500ns； （6）冷却方式：风冷/水冷； 其他： （1）光纤输出头安装的环境空气洁净度等级要求：≥1000级； （2）激光器工作环境温度：10℃～40℃； （3）激光器工作环境湿度：10%～85%。 三、安装调试，供应商要负责完成安装调试，并培训采购人的相关人员。 |  |
| 5 | 多功能测试工作站 | 1 | 台 | 一、功能要求 1.测试模组的正极与外壳、负极与外壳、不同电位电路之间的绝缘隔离是否完好； 2.完成模组电压、内阻测试等测试，确保产品质量达标。 二、多功能测试工作站： （一）工作站组成： 1.探针1套； 2.绝缘测试仪1台； 3.综合测试仪1台。 （二）技术参数： 1.探针 （1）材质：钢/铜； （2）表面处理：镀金； （3）使用寿命：≥5万次。 （4）数量：标配2条，备用2条 2.绝缘测试仪 （1）绝缘电阻测试（IR）： 测试电压DC; 50V/100V/250V/500V/1000V. 测量范围; 0.1MΩ~1000GΩ. 精度; ±3%. 分辨率; 0.01MΩ. 测试对象; 正极与地线绝缘、负极与地线绝缘等. （2）耐压/介电强度测试（Hi-pot）： 输出电压; 0~5000VAC/0~6000VDC. 漏电流范围; 0.1μA~20mA. 测试时间; 1s～999s可调. 模组电压; ≤1500VDC. 工作电源; AC220V±10%50/60Hz. 3.综合测试仪 （1）电压测试（OCV）； 测量范围; 0~5V. 分辨率; 0.1mV. 精度; ±0.1%rdg±1mV. （2）内阻测试（AC-IR）； 测量范围; 0.000~100.00mΩ. 测试频率; 1kHz. 测试方式; 四线制. 分辨率; 0.01mΩ. 精度; ±0.5%rdg±0.01mΩ. 测试速度; 单电芯测试≤200ms. 可选功能; 电压上下限设定、内阻上下限设定、合格/不合格自动判定、支持数据存储、导出. 电气与接口; 工作电源：AC220V50Hz 通讯接口：RS232/USB. 显示; LCD液晶屏. 三、安装调试，供应商要负责完成安装调试，并培训采购人的相关人员。 |  |
| 6 | 智能线体模组 | 1 | 套 | 一、功能要求 用于上料段物流输送，将待加工的物料送到对应的工位。 二、线体组成与参数 （一）线体组成： 1.框架1套； 2.链条2条； 3.导轨2条； 4.台板5个； 5.驱动电机1个； 6.减速机1个； 7.阻挡器5个； 8.传感器7个； 9.顶升机构1个； 10.升降机气缸1个； 11.工控机1个； 12.固定扫码枪2把； 13.OCV测试仪1个。 （二）技术参数： 1.框架 （1）材质：高强度铝合金型材或国标Q235碳钢，静电喷塑； （2）宽度：内宽≥850mm； （3）高度：输送面高度750±20mm。 2.链条 （1）类型：双链条，2.5倍速/3倍速滚子链； （2）节距：38.1mm； （3）材质：合金钢，滚子尼龙包裹。 3.导轨： （1）长度≥18m； （2）材质：专用铝合金型材； （3）耐磨条为超高分子聚乙烯（UHMW-PE）； 4.台板 （1）材质：橙色电木板； （2）尺寸（长宽厚）：≥1000*600*20mm。 5.驱动电机 （1）类型：三相异步电机； （2）功率：1.5kW； （3）额定转速：1400rpm（4极电机）； （4）防护等级：≥IP55（防尘、防喷水）； （5）减速比（i）：15至40可调； （6）制动选项：集成直流制动器。 6.减速机 （1）类型：硬齿面斜齿轮减速机，减速比根据速度匹配； （2）调速方式：变频器无级调速； （3）输送速度：3～8m/min可调； （4）启动/停止加速度：平缓。 7.阻挡器 （1）类型：气动垂直升降式，带缓冲； （2）定位精度：±1.0mm； （3）控制：与PLC联动，到位后发送信号； 8.传感器 （1）光电传感器：对射型/反射型； （2）安全：急停拉绳、报警指示灯。 9.顶升定位机构 （1）额定负载：≥100kg； （2）重复定位精度：±1mm； （3）顶升行程：30mm～100mm； （4）顶升速度：约20mm/s； （5）同步精度：≤±1mm； （6）托盘脱离高度：约10～30mm。 10.升降机气缸： （1）结构特点：双气缸同步运动； （2）缸径范围：约100～120mm； （3）行程范围：200mm～250mm； 11.工控机 （1）处理器（CPU）： 制程工艺：14nm； 基础频率：≥1.6GHz； 最大睿频：≥3.9GHz； 三级缓存：≥6MB 智能缓存； TDP：15W（可配置 10W–25W）； 内存：支持双通道 DDR4-2400 或等效低功耗内存，最大支持 64GB； 核显：集成高清核显，基础频率≥300MHz，动态频率≥1.1GHz，支持 4K@60Hz 输出； 核心/线程：4核8线程； （2）主频范围：基础频率1.6GHz，最大睿频3.9GHz； （3）内存（RAM）：≥16GB； （4）显卡（GPU）：支持4K@60Hz 超高清视频输出；支持 DP/HDMI 高清显示接口，支持 DirectX 12 及以上图形接口，动态共享系统内存作为显存。 （5）功耗（TDP）：≤15W（低功耗设计，适合无风扇散热）； （6）接口与扩展性： 网络接口; 2个千兆网口（IntelI211-AT芯片）. 串口（COM）; 通常配备4个RS232串口，部分型号支持RS485/422. USB接口; 不少于4个USB接口. 存储接口; 支持M.2 NVMe SSD（2280规格）和SATA接口硬盘. 扩展插槽; 支持Mini-PCIe插槽，可用于安装4G模块或Wi-Fi模块. 工作温度; 支持宽温工作，通常为-20℃至60℃，适应恶劣工业环境。. 电源输入; 支持DC12V-19V宽压输入。. 结构设计; 无风扇设计，全铝合金外壳，被动散热，防尘防震. 12.固定扫码枪： （1）条码类别：一维码：Code39，Code93，Code128，ITF14，ITF25，CodaBar，EAN，UPCA，UPCE等；二维码：QR Code，Data Matrix等。40~290mmDataMatrix(10mil):50～240mm； （2）最大处理帧率：≥50fps； （3）最大读取速度：≥30个码/秒； （4）传感器类型：CMOS，全局快门； （5）像元尺寸：2.7µm×2.7µm； （6）靶面尺寸：1/4”； （7）分辨率：≥1280×1024； （8）曝光时间：60μs~0.6sec； （9）增益：1～28dB； （10）通讯协议：网口：Smart SDK，TCP Client，Serial，FTP，HTTP，TCP Server，UDP；U口：Smart SDK，USB（HID、CDC）； （11）景深*Code39（5mil）：75～215mm；Code128（10mil）：50～400mm；EAN13（13mil）：60～420mm；QRCode（15mil）：40～290mm； (12)DataMatrix(10mil):50~240mm。 13.OCV测试仪： （1）内阻（交流电阻IR）测试。 量程; 300mΩ档：最大显示310.00mΩ，分辨率10μΩ（0.01mΩ）；3Ω档：最大显示3.1000Ω，分辨率100μΩ（0.1mΩ）；. 频率; 1kHz±0.2Hz（交流四端子法）. 测试电流; 300mΩ档10mA；3Ω档1mA；. 开路电压; 7V峰值. 精度; ±0.5% rdg. ±5 dgt.（普通模式）；. （2）电池电压（DCV）测试： 量程; DC±20V. 分辨率; 0.1mV. 精度; ±0.01% rdg. ±3 dgt.（普通）；. （3）4档可调： EX.FAST; 4ms. FAST; 12ms. MEDIUM; 60ms. SLOW; 250ms. （4）其他关键参数 显示; LED双显示（内阻5位、电压6位）. 温度范围; 工作≤40℃；存储-10～50℃. 接口; RS-232C、比较器输出、触发输入/输出. FAST/MEDIUM; ±0.5% rdg. ±7 dgt；. 三、安装调试，供应商要负责完成安装调试，并培训采购人的相关人员。 |  |
| 7 | 数据采集器 | 1 | 个 | 一、功能要求 1.采用工控机采集+PLC集中式数据服务的架构，实现产线数据的“采、存、管、用”； 2.数据完整性≥99.99%，从数据产生到处理单元存储端到端延迟≤500ms； 3.系统需支持与上层MES/ERP系统无缝对接，支持断点续传，网络中断时数据本地缓存≥7天。 4.配套教学管理系统，老师可通过该系统对实习学生进行有效管理及实习考核。 二、数据采集器工作站组成和技术参数 （一）组成： 1.工控机1台； 2.多口串口转换器1个； 3.数据转发软件1个； 4.工业实时数据处理单元1个； 5.关系型数据归集处理单元1个； 6.工业网络1个； 7.主数据处理设备1台； 8.历史数据存储处理设备1台； 9.工程师站1个； 10.SCADA核心软件平台1个； 11.系统接口3个； （二）技术参数 1.工控机 （1）处理器：核心数量为多核（≥4核），主频≥1.6GHz；支持64位运算。 （2）内存：≥4GBDDR4； （3）存储：≥64GBeMMC，支持SD卡扩展至128GB； （4）通讯接口：10/100/1000MRJ45≥4个，RS-232/485≥2个，USB3.0≥2个 （5）工作温度：-20~70°C；防护等级：≥IP40； （6）电源：24VDC，宽压输入（9~36VDC）。 2.多口串口转换器 （1）串口数量：≥8个RS-232/485可配置端口； （2）协议转换：支持将串口数据（如MODBUSRTU）转换为TCP/IP报文； 3.数据转发软件。 ▲（1）转发协议：同时支持：HTTP/HTTPS POST、OPCUA Pub/Sub； （2）目标数据库：支持直写：MSSQLSERVER、MySQL； 4.工业实时数据处理单元 类型：机架式处理单元，CPU≥16核，内存≥64GB，硬盘≥2TBSSD； 5.关系型数据归集处理单元 （1）类型：机架式处理单元，CPU≥8核，内存≥32GB，硬盘≥1TBSSD； （2）功能：存储产品档案、订单信息、报警记录等关系型数据； （3）数据库：MySQL8.0或MicrosoftSQLServer2019+。 6.工业网络 （1）核心交换机：管理型千兆工业以太网交换机，≥24口，支持环网协议； （2）接入交换机：管理型千兆工业交换机，≥8口，每工站部署一台。 7.主数据处理设备： 名称; 参数. CPU; ≥2颗，每颗≥10核，主频≥2.4GHz；. 内存; ≥64GBDDR4ECC，可扩展至256GB；. 系统硬盘：; ≥2块480GBSSD，配置RAID1. 数据硬盘; ≥4块1.92TBSSD，配置RAID10. RAID卡; 带缓存，电池保护. 网卡; ≥4个千兆以太网口，支持链路聚合. 电源; 冗余热插拔电源（1+1）. 8.历史数据存储处理设备： 名称; 参数. CPU; ≥1颗，≥8核；. 内存; ≥32GB. 硬盘; ≥6块3.84TBSSD，配置RAID5/6. 9.工程师站： 名称; 参数. 处理器​; 核心数量≥6核，线程数≥12线程，主频≥2.5GHz；支持64位运算。. 内存; ≥16GB DDR4/DDR，支持扩展. 系统硬盘; ≥512GB NVMe M.2 SSD. 数据存储; 工业级≥1TB 7200rpm. 显示系统; 独立或集成显卡必须支持至少两个独立显示输出，每通道最高分辨率不低于1920x1080@60Hz，支持双显器同步运行；. 网络; 集成双千兆以太网口（10/100/1000Mbps）；. 扩展接口; 前置/后置≥4个USB 3.2接口和≥2个USB 2.0接口，标配串行COM口（RS-232/485），提供PCIe扩展插槽≥2个. 电源; 工业级电源，额定功率有充足余量；. 显示终端; ≥21英寸，IPS面板，广视角，全高清，支持壁挂；. 系统; 正版 Windows 10/11 专业版（64位）​ 或 Windows IoT 企业版；. 安全; 设备应支持TPM 2.0安全芯片；. 10.SCADA核心软件平台 （1）操作系统： 平台OS：WindowsServer2019/2022标准版或RedHatEnterpriseLinux； 客户端OS：Windows10/11专业版64位； （2）报表类型：实时报表、历史报表、趋势报表、统计报表； （3）报表引擎：内置或集成第三方报表工具（如水晶报表、FastReport）； （4）计划任务：支持定时、事件触发自动生成和发送报表； 11.系统接口 （1）与PLC/设备接口：支持OPCUA、MODBUSTCP、S7、EtherNet/IP等主流协议； （2）与实时数据库接口：支持直连InfluxDB、TDengine，或通过OPC UA访问； （3）与MES/ERP接口：提供标准API（RESTful/WebService）或数据库中间表； （三）系统性能指标 （1）系统可用性：≥99.9%； （2）数据采集延迟：≤500ms； （3）画面刷新周期：≤1秒； （4）历史数据存储速度：≥50000点/秒； （5）并发客户端数：≥20个； （6）网络安全：符合IEC62443Level2。 三、教学管理系统 ▲1.软件能够实现实训教学应用，包括教学、考核、资源管理、人员管理和实训室管理等功能模块（响应文件中需提供该功能界面截图）； ▲2.教师端能支持老师完成人员、设备、学生实训过程、实训记录、工作交接等工作，包括在线点名、工位分配、设置安全着装要求、5S和安全生产日报表、工作交接、拍照并对图片进行编辑等功能（响应文件中需提供该功能界面截图）； ▲3.教师端可实时查看各个学生端的生产教学进度，并通过各种数据的汇总，了解教学情况（响应文件中需提供该功能界面截图）； 4.教师端各个必要节点可支持填写数据，数据只能添加不能修改，以防篡改报告数据，教师端还具备工作交接小黑板功能，使工作交接电子化并具备可追溯性； ▲5.学生端软件能够管理实训教学的各个模块，包含：实训准备、实训作业、工位还原等功能模块（响应文件中需提供该功能界面截图）； ▲6.学生端软件具备实训过程导航功能，该导航是根据企业生产组织流程设置的，可对各个实训流程进行导航和应用指导，确保完成该步骤后才能进行下一步骤的操作，严格训练学生遵循企业生产组织模式进行实训，培养应用型人才。学生端预留接口，可支持二次开发，以连接设备的监控系统，并实时传输至教师端（响应文件中需提供该功能界面截图）； ▲7.学生端和教师端可以互相通信，老师可实时查看各个学生端的生产教学进度，并通过各种数据的汇总，了解教学情况（响应文件中需提供该功能界面截图）； 8.可实现专业技能、职业技能教学资源统一管理，老师和学生在实训过程中可随时调用，查看相应教学资源。能支持word、PPT、excel、JPG、png及多种视频格式文件的上传、查看、删除等操作； 9.具备管理员功能，管理员能进行后台资源的上传、编辑和管理，管理员可上传学生资料； 10.具备权限管理功能，根据登录账号分配相应使用功能权限； 11.使用java编程语言，采用Android源码框架，使用MySQL数据库，软件界面简单易用，人机交互体验良好，可预装在平板电脑内； ▲12.响应文件中需提供以下功能界面截图：教学管理系统主界面、学生端软件具备实训过程导航功能界面、教师端实训室管理界面（含安全、5S点检等）、教师端实训课前的内容安排功能界面、学生端和教师端可以互相通信功能界面。 |  |
| 8 | 一体化直流充电机 | 3 | 台 | 一、功能要求： 1.适用范围：主要应用于包括锂离子电池、铅酸电池、镉镍电池、镍氢电池等电池生产或实验中的寿命老化测试（CircleLifeTesting）和质量控制。 2.支持的试验内容：电池循环寿命试验、电池容量试验、电池充电特性试验、电池放电特性试验、电池荷电保持能力试验、电池充放电效率试验、电池过充、过放速率承受能力试验等。 3.主要对模组进行充放电测试及测试过程中参数监控，模组放电负载测试，模组电芯化成检测。 二、一体化直流充电机参数： 1.整柜电源：AC电压380V±10%，频率：50Hz±5%；环境温度：不大于45℃，环境湿度：不大于70%R.H（无水汽凝结）； 2.整机尺寸（宽*深*高）≥686*730*1470mm，重量≤200kg； 3.通道控制模式：单点独立控制； 4.充电节能效率：≥90%； 5.充电电压0～120V，端口放电电压6～120V，电流范围-20A—20A； 6.放电回馈效率≥90%； 7.电压精度±0.05%，电流精度±0.05%； 8.电压分辨率1mV，电流分辨率1mA； 9.通道数量：16； 10.输出功率单通道运行最大功率2.4kW，38.4kW/柜； 11.辅助温度可与主通道任意绑定使用，精度：±2℃，测量范围：-3，比较0℃～+120℃； 12.辅助电压精度：±0.05%FS，测量范围：0～5V； 13.输入侧电能质量功率因数：≥99%（满载），总谐波畸变率：≤5%（满载），输入功率78kW； 14. 采样时间：单通道采样时间≥10ms； 15. 记录时间：100ms～65535s； 16.充电模式：恒流充电CC，恒压充电CV（需CC+CV模式使用），恒流恒压充电CCCV，恒功率充电CPC； 17.充电截止条件电压，电流，时间，容量，温度（温度选配）放电模式恒流放电CD，恒功率放电CPD，恒流恒压放电DCCV（恒压放电功能选配，可定制）放电截止条件电压，电流，时间，容量，温度（温度选配）； 18.测试端口方式：输出端口默认为同口，若电池组的充电和放电不是同一端口，需要选配分口； 19.采样方式：电压、电流采用四线制连接； 20.单循环工步数2000步； 21.电路结构模块化结构设计，便于替换和维修； 22.软硬件保护：反接保护、过压保护、过流保护、过温保护、欠压保护、短路保护； 23.数据监控查看：系统运行期间，软件主窗口会实时显示各通道当前的电流、电压、充放电容量、运行工步流程以及当前运行工步名称等信息。软件亦可通过窗口随时查看当前运行数据或历史记录数据，并可以以EXCEL格式手动或自动导出； 24.通讯方式：设备和中位机采用CAN接口通讯，中位机与上位机通讯采用LAN网口TCP/IP协议，可保证远距离数据采集的稳定性和实时性。设备所有通讯端口采用隔离和防雷设计； 25.安全等级符合EN60950、GB4943要求； 26.噪声：遵循IEC62040-3的方法测试噪声，噪声＜80dB，所用声级计应满足IEC804中Ⅰ型的规定，准确度应优于±0.5dB； 27.防护等级：≥IP20，防雷达到GB17626的2级防雷要求。 |  |
| 9 | 不锈钢手推车 | 1 | 台 | 一、功能要求 1台不锈钢手推车用于在车间内转运物料，符合行业要求。 二、不锈钢手推车技术参数 （一）不锈钢扶手 1.材料为304不锈钢； 2.加粗把手四角防护； 3.把手可折叠方便收纳； （二）不锈钢平板车 1.加固钢梁承重加强； 2.可承重≥1000斤，高度≥900mm； 3.车板尺寸1200（±10）*60（±10）mm； 4.板材厚度：0.8—2.0mm（层板/面板）。 （三）车轮 1.两个6寸万向轮； 2.两个6寸固定轮。 |  |
| 10 | 无动力滚筒线体 | 1 | 套 | 一、功能要求 作为辅助线体，用于物料或成品的短距离人工转运。 二、无动力滚筒线体参数： 1.左右循环手推线约长16米*宽1.68米*高1.9米； 2.脚架：采用约40*40*1.5mm铝型材制作，底板安装调节脚杯，脚间距为2米； 3.导轨：采用约40*80*2.0mm专用铝型材制作，表面氧化处理； 4.滚筒：采用直径38mm镀锌滚筒，间距约10厘米；转弯：采用镀锌万向轮； 5.插座及线槽：线槽采用镀锌板制作，每工位配一个3位多功能排插照明灯：照明灯长条T8LED灯，两侧安装，全线均匀分布； 6.物料台： （1）外形尺寸（长×宽）：≥1000mm×800mm； （2）材质：木板，表面贴绿色防静电胶皮 （3）厚度：25（±2）mm； （4）载板表面贴2mm静电皮； 7.双层工装板：≥L800*W600mm 工装板采用夹板制作，表面绿色防静电胶皮，两头开槽口。上层≥590mm直径圆盘，下层≥800mm*600mm； 8.转弯台：≥L1680*W880脚架：采用加厚铝型材制作； 9.护边：采用≥40*80mm加厚铁材制作，转弯：采用万向球。 三、安装调试，供应商要负责完成安装调试，并培训采购人的相关人员。 |  |
| 11 | 手推电瓶式清洗机 | 1 | 台 | 一、功能要求 用于维护实践中心的清洁，保持工作环境整洁，培养学生6S管理意识。 二、手推电瓶式清洗机组成： 清洗盘1个、清水箱1个、污水箱1个、清洗机1个、电机1个、电池1组 三、手推电瓶式清洗机技术参数 1.清洗盘宽度约510mm； 2.清水水箱长*宽*高约为573*410*350mm； 3.污水水箱长*宽*高约为550*400*350mm； 4.清洗机功率约550W； 5.电机（驱动）运行功率约1150W； 6.100AH免维护电池； 7.整机尺寸：约1200*780*1050mm； 8.设备重量：约 120 - 150 kg； 9.工作噪声：约 70 - 80 dB(A)。 |  |
| 商务要求 |  |  |  |  |  |
| 合同签订期 |  | 自成交通知书发出之日起25日内。 |  |  |  |
| 交货期及地点 |  | 1.交货期：自合同签订之日起15个日历日内到货；90个日历日内完成安装调试，通过验收并交付使用。 2.交货地点：南宁市兴宁区昆仑大道1258号。 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1.成交供应商必须保证提供的设备是全新正品的、未使用过的。 2.质保期：除采购项目需求一览表的“技术需求”中另有约定外，其余货物按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期自货物验收合格之日起计算3 年（若产品生产厂家质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家质保执行；若成交供应商质保期承诺优于产品生产厂家质保年限的，以成交供应商承诺执行）。质保期到期前提供一次全部设备维护。设备须提供终身维护服务，质保期内非采购单位人为损坏的维修所产生费用由成交供应商承担。 3.在质量保证期内，在正常的操作下，出现的任何故障及损失，成交供应商负责维修。如因自然灾害或人为原因造成故障或损失的，成交供应商有偿维修，维修及更换配件，供应商承诺收费均按同期市场最优惠价格供应。 4.提供安装调试、送货上门、为采购人培训2名以上使用及维护人员，培训目标应达到基本掌握全套设备的操作，培训地点：采购人所在地； 5.故障响应时间：售后服务时间为7*24小时，提供服务热线电话。成交供应商接到采购人通知2小时内做出响应，6小时内到场。一般问题应在24小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决。质量保证期内因设备性能故障检修三次仍不能正常使用的，成交供应商须负责更换新设备。 6.质保期间负责维修更换配件、软件更新升级、系统维护、提供备用备件，遇到问题提供技术援助电话和解答。 7.质保期满后仍需维护的，系统维护费用由成交供应商承担，提供终身维护服务和技术咨询服务，且以不高于提供上述售后服务时市场同类服务的最优惠价格提供维修和备件更换。质保期满后，软件不升级不影响使用。若需升级，软件升级费用由供应商承担，包含在响应报价中。 8.其余按厂家承诺。 |  |  |  |
| 报价要求 |  | 响应报价包括但不限于：货物的价格、货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；运输、装卸、安装、调试、验收、培训、技术支持、售后服务、更新升级、必要的保险费、税费等所有为完成本项目相关的费用。 |  |  |  |
| 付款方式 |  | 合同签订后10个工作日内支付合同金额30%的预付款；货物送达采购人指定地点后，10个工作日内支付合同金额的40%，货物安装调试并经采购人验收合格后，采购人10个工作日内支付剩余合同金额。 注：1.采购人付款前，成交供应商向采购人提供等额有效的合格发票。采购人未收到发票的，有权不予支付相应款项并不承担延迟付款责任。成交供应商必须按照采购人要求提供真实、有效、合法的正式发票。一旦发现成交供应商提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，成交供应商不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由成交供应商自行承担。2.本项目使用货币币制如未作特别说明均为人民币。 |  |  |  |
| 履约保证金 |  | 履约保证金按合同金额的2%缴纳，成交通知书发出后15日内，成交供应商将履约保证金缴纳至采购人指定账户，逾期未缴纳的，视为成交供应商放弃成交资格。 质保期内，货物出现质量问题或成交供应商出现违约行为时，由采购人按规定从履约保证金中扣除罚款金额，因违约被扣除的各项保证金数额，成交供应商须在接到处理通知书后五个工作日补足；履约保证金在质保期满后，由成交供应商向采购人提供《采购项目履约保证金退付意见书》（详见附件），采购人在收到合格材料后5个工作日内办理剩余履约保证金退还手续（不计利息）。 履约保证金缴纳账号信息： 开户名称：广西交通职业技术学院 开户银行：中国建设银行南宁园湖北路支行 银行账号：45050160435309888999 |  |  |  |
| 验收要求 |  | 1.所有货物必须是具备厂家合法渠道的全新正品，否则视为产品验收不合格，采购单位有权不予验收。 2.采购人现场根据竞争性谈判采购文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权不予验收并全部退货，由此造成采购人经济损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任。 |  |  |  |
| 其他要求 |  | 1.成交供应商应保证针对本项目的货物涉及到的知识产权、商标使用权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，也不会因货物的知识产权、商标使用权等造成采购代理机构被追偿或要求赔偿损失，如出现以上情况，一切经济和法律责任（包含但不限于诉讼费、律师代理费、鉴定费、公证费、合理调查费、保全费、诉讼财产保全保险费及执行费等）均由成交供应商承担。 2.供应商在竞标活动中提供任何虚假材料，其竞标无效；成交后，若成交供应商所供产品及售后服务不按竞争性谈判采购文件要求和响应文件承诺履约的，采购人有权终止合同，给采购人造成损失的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人。 |  |  |  |
| 与实现项目目标相关的其他要求 |  |  |  |  |  |
| 进口产品说明 |  | 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有进口产品参与竞标的响应文件按无效响应处理。 |  |  |  |
| 支持本国产品说明 |  | ☑适用，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。 □不适用 |  |  |  |
| 核心产品说明 |  | 本项目核心产品为： 数据采集器 （核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品） 注：提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由谈判小组按照按带“▲”的实质性要求正偏离项数多的优先、均无正偏离或者正偏离项数一致时负偏离项数少的优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序确定一个参加评审的供应商，竞争性谈判采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他竞标无效。 |  |  |  |

新能源电池PACK产线方案

（仅供参考，以实际为准）

总体说明

本技术方案适用于方型铝壳锂电池风冷/液冷模组PACK组装生产线。

一、产品信息要求

1.产品规格

| 类型 参数 | L | W | H | 电芯容量（aH） | 重量（KG） | 参考视图 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方形铝壳电芯 | 173 | 72 | 204 | 280AH | 5.5 |  |
| 兼容电芯 | 170–180 | 65–75 | 195–210 | 302/314Ah等 | 5.5-6.18 |  |

2.兼容产品工艺需同原产品设计工艺一致；

3.产品切换时，生产线需要断电，治具通过调整限位条/块来实现产品兼容；

4.兼容的产品可以更换，或者调节各工位的夹具和装配的方式达到兼容，兼容所产生的改造部分根据客户实际产品设计。

5.通过调出相应的相应电芯的生产程序，实现快速切换兼容。280AH电芯这款电芯为验收标准，设计夹爪按280AH电芯设计（兼容范围内的其他规格产品可能需要更换不同夹)；并为保证良品率，对甲方来料的要求，所有模组来料（电芯、端板、隔热板、汇流排等）均需符合图纸设计并保证一致性（实际生产使用的模组组件与签订合同时甲方提供的模组尺寸、结构一致），合同签订后甲方须提供蓝本模组实物样品便于乙方展开细节设计。

6.产品模组其他信息

电池模组捆扎采用成形塑钢

连接片采用CCS

连接片的厚度：0-3mm

二、产线功能和组成

该设备用于方形铝壳电芯组盘，电芯模组到Pack的自动化生产。

组成：包括电芯机器人上料、电芯扫码OCV测试、电芯人工贴胶、模组堆叠挤压捆扎、模组极性检测/极柱定位寻址/极柱清洗、人工导流排放、机器人激光焊接、焊接CCD检测、人工自检清洁、模组转线、模组PACK组装、模组综合测试、老化测试、成品入库。

三、线体工艺流程（注：流程图根据生产线设计长度可进行合并）

机器人 电芯上料 扫码 OCV 分选 人工目检清洁 极性检测 + 寻址 / 激光清洗 人工导流排放 机器人 激光焊接 人工贴胶 堆叠挤压捆扎 焊接 CCD 检测 龙门吊转线 模组PACK组装 模组测试 老化测试 成品入库

自动	人工

备注：具体工位可根据实际情况调整。

四、产线布局

1.生产线布局图（设计图，以实物为准）

长宽高（mm）：L32500*W10000*H3000

整线布局图

数据采集工作站

多功能测试工作站

锂电池老化测试中心

2.产线工作站说明：

（1）6轴机器人上料工作站：

机器人操作夹爪抓取电芯送到OCV设备前端上料区，完成产线的电芯上料工作。

（2）智能线体模组：

锂电池生产线设计的一体化智能输送模组，集成输送、定位、阻挡、扫码、限位感应功能，适配电芯扫描、电芯极柱极性检测、极柱清洗与焊接等，自动完成工位对接、精准定位与数据采集，运行平稳防静电，可自由拼接组成自动化生产线。

（3）电芯极柱焊接与检测站：

自动识别电芯极柱正负极，采用激光清洁极柱表面氧化层与杂质，再通过激光完成精密焊接，工序集成高效；

（4）6轴机器人焊接工作站：

采用六轴工业机器人，灵活多角度精准作业，适配锂电池电芯、模组极柱及连接件自动焊接，搭配定位工装与除尘防护结构，运行稳定精准，可完成批量连续焊接作业，实现锂电产线自动化生产；

（5）双上、下料机械手工作站：

采用龙门架双机械手结构，运行平稳行程大，完成锂电池模组取料、转运、上下料流转，双工位交替作业提升效率，精准定位送料至各工序工位，适配产线自动化转运；

（6）无动力滚筒线：

锂电池模组装配（派克）工序设计的无动力输送设备，采用高强度机架与耐磨滚筒，依靠人力或重力平稳输送模组托盘，承重强、耐磨抗造。线体可灵活拼接直线与转弯段，适配模组工位间转运、暂存及循环流转，零能耗、低维护；

（7）多功能测试工作站：

集成电芯/模组多项检测功能，可完成电压、内阻、容量、极性、绝缘性能等综合测试，适配不同规格锂电产品，操作便捷、检测精准，支持数据记录与追溯；

（8）老化柜（一体化直流充电机）：

专为锂电池老化测试设计，集成直流充电与老化柜控制功能，输出电压电流可调，精准匹配电芯/模组老化需求，具备过充、过温、过流保护，运行稳定可靠，自动化管控；

（9）数据采集器（中心）

专为锂电池自动化产线及实训场景打造，整合全产线数据采集资源，可集中接收各工位（焊接、检测、老化、转运等）数据采集器上传的关键参数，涵盖电芯/模组电压、内阻、温度、焊接精度、检测结果等信息。具备数据实时监控、存储、分析、追溯及异常报警功能，可联动产线各类设备实现数据一体化管控、数据留存、生产工艺优化与产线高效运维。

五、锂电池派克线设备清单

| 序号 | 工作站 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6轴机器人工作站（上料） | 六轴机器人 | 1 | 台 |  |
| 2 |  | 主控制柜 | 1 | 台 |  |
| 3 |  | 电池夹爪 | 1 | 套 |  |
| 4 |  | 视觉系统 | 1 | 套 |  |
| 5 |  | 安全围栏 | 1 | 套 |  |
| 6 | 智能线体模组 | 框架 | 1 | 套 |  |
| 7 |  | 链条 | 2 | 条 |  |
| 8 |  | 导轨 | 2 | 条 |  |
| 9 |  | 台板 | 5 | 个 |  |
| 10 |  | 驱动电机 | 1 | 个 |  |
| 11 |  | 减速机 | 1 | 个 |  |
| 12 |  | 阻挡器 | 5 | 个 |  |
| 13 |  | 传感器 | 7 | 个 |  |
| 14 |  | 顶升机构 | 1 | 个 |  |
| 15 |  | 升降机气缸 | 1 | 个 |  |
| 16 |  | 工控机 | 1 | 个 |  |
| 17 |  | 固定扫码枪 | 2 | 把 |  |
| 18 |  | OCV测试仪 | 1 | 个 |  |
| 19 | 电芯极柱焊接与检测站 | 6000W激光器 | 1 | 台 |  |
| 20 |  | 吸尘器 | 1 | 台 |  |
| 21 |  | 振镜 | 1 | 套 |  |
| 22 |  | 冷水机 | 1 | 台 |  |
| 23 |  | 200W激光器 | 1 | 台 |  |
| 24 | 6轴机器人焊接工作站 | 六轴机器人 | 1 | 台 |  |
| 25 |  | 主控制柜 | 1 | 台 |  |
| 26 |  | 安全围栏 | 1 | 套 |  |
| 27 | 双上、下料机械手工作站 | 上料龙门悬吊臂 | 1 | 套 |  |
| 28 |  | 扎带机 | 1 | 台 |  |
| 29 |  | 下料龙门悬吊臂 | 1 | 套 |  |
| 30 | 无动力滚筒线 | 无动力滚筒线 | 1 | 套 | 16米 |
| 31 | 多功能测试工作站 | 探针 | 1 | 套 |  |
| 32 |  | 绝缘测试仪 | 1 | 台 |  |
| 33 |  | 综合测试仪 | 1 | 台 |  |
| 34 | 老化柜（一体化直流充电机） | 一体化直流充电机 | 3 | 台 |  |
| 35 | 数据采集器（中心） | 工控机 | 1 | 台 |  |
| 36 |  | 多口串口转换器 | 1 | 个 |  |
| 37 |  | 数据转发软件 | 1 | 个 |  |
| 38 |  | 工业实时数据处理单元 | 1 | 个 |  |
| 39 |  | 关系型数据归集处理单元 | 1 | 个 |  |
| 40 |  | 工业网络 | 1 | 个 |  |
| 41 |  | 主数据处理设备 | 1 | 台 |  |
| 42 |  | 历史数据存储处理设备 | 1 | 台 |  |
| 43 |  | 工程师站 | 1 | 个 |  |
| 44 |  | SCADA核心软件平台 | 1 | 个 |  |
| 45 |  | 系统接口 | 3 | 个 |  |

六、产线相关技术参数

| 序号 | 项目 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产能指标 | 效率节拍：6-8PPM | 以280/314AH电芯为蓝本，1p13S串模组为蓝本产品；按电芯数量计算， |
| 2 | 总功率 | ≤150kW |  |
| 3 | 设备外形尺寸 | 长宽高（mm）：L32500*W10000*H3000 | 少量公差或定制结构等，具体以实际为准 |
| 4 | 产线稼动率 | ≥95% | 设备稼动率=（负荷时间-停机时间）/负荷时间，非设备原因造成的停机不计入； |
| 5 | 单机故障率 | ≤1%，故障时间/产线可运转时间，产线累计运转；30天故障时间累计 | 单机设备故障小于10分钟不计算在内 |
| 6 | 设备质保 | 3年（设备制造商在上述期限内对设备应提供相应的售后服务） | 不含易损件和消耗品 |
| 8 | 气源气压 | 0.5~0.6Mpa |  |
| 9 | 电源电压 | 220V/380V—50Hz/60Hz |  |
| 10 | 面积承重比 | ≤500kg/M² | 客户厂房要求≥800kg/M² |
| 11 | 接地类型 | 直接接地式 |  |
| 12 | 安装环境 | 平整、无振动和冲击 |  |

七、方案涵盖的服务

| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产线设计 | 1 | 次 |  |
| 2 | 包装+运输 | 1 | 次 |  |
| 3 | 安装 | 4人 | 10天 |  |
| 4 | 调试 | 2人 | 20天 |  |
| 5 | 培训陪产 | 1人 | 30天 |  |
| 6 | 售后 | 3 | 年 |  |

附件1：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02010100计算机 | ★A02010105台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010108便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010109平板式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A02020000办公设备 | A02021000打印机 | A02021001 A3黑白打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021002 A3彩色打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021003 A4黑白打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021004 A4彩色打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021005 3D打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021006票据打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021007条码打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021008地址打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021099其他打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02021100输入输出设备 | ★A02021104液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  |  | A02021118扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A02020200投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A02020400多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A02051900泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A02052300制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限 定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值 及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷 空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1） 《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A02060100电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A02060200变压 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052） |
| 9 | ★A02060900镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A02061800生活用电器 | A02061801电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2） |
|  |  | ★A02061804空调机 | 房间空气调节器 | 《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019） |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机（制冷量≤ 14000W） | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A02061810洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061819热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A02061900照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478） |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A02091000电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视与机顶盒能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A02091100视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视与机顶盒能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A02241000饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A05020105便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》 （GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A05020106水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A05020107便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A05020110淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

3.本表格原为《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定的表格附件，其中名称及编码已根据《财政部关于印发〈政府采购品目分类目录〉的通知》（财库〔2022〕31号）修改。

附件2：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

附件3：

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本;二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

附件4：

采购项目履约保证金退付意见书

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）¥ （小写）退付到达以下账户。 单位名称： 开户银行： 账 号： 联系人及电话： 供应商公章： 年 月 日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人及电话： 采购单位公章 年 月 日 |
| 财 务 部 门 意 见 | 此表于 年 月 日收到。 会计审核： 财务负责人审核： 单位负责人签字： 出纳办理转账日期： |

注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书到相关财务部办理履约保证金退付事宜。

# 第三章供应商须知

## 第一节 供应商须知前附表

| 条款号 | 条款内容 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | 供应商资格条件 | 供应商资格条件要求详见公告。 |
| 5.1 | 是否接受联合体竞标 | □是，具体的要求为：/ ☑否。 |
| 5.2 | 联合体竞标要求 | 无 |
| 6.1 | 是否允许分包 | ☑不允许分包 □允许分包 分包内容： 。 分包金额或者比例： 。 |
| 12.1.1 | 资格证明文件组成 | 1.供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），供应商为自然人的提供其身份证复印件；（必须提供，否则谈判文件按无效响应处理） 2.供应商依法缴纳税收的相关材料：[2025年12月至首次响应文件提交截止时间内]连续 3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税，无纳税记录的，应提供供应商所在地主管税务部门出具的依法纳税或依法免税证明复印件。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则作无效响应处理） 3.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[2025年12月至首次响应文件提交截止时间内]连续 3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则作无效响应处理） 4.供应商财务状况报告：[2024或2025年度财务报表复印件，或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业竞标的提供企业信用报告，自然人竞标的提供个人信用报告），供应商属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至首次响应文件提交截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至首次响应文件提交截止时间不超过一年]。（必须提供，否则作无效响应处理） 5.供应商直接控股、管理关系信息表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 6.资格声明函；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 7.联合体协议书；（联合体竞标时必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 8.《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明（由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）； 9.除谈判文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料； 注： 1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商电子公章，否则响应文件按无效响应处理。 2.联合体竞标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字，否则响应文件按无效响应处理。 |
| 12.1.2 | 商务文件组成 | 1.无串通竞标行为的承诺函；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2.竞标保证金缴纳证明；（如有要求，必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件；（除自然人竞标外必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 4.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件；（委托时必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 5.商务条款偏离表；（必须提供且无实质性偏离或者允许负偏离的条款数符合要求，否则响应文件按无效响应处理） 6.供应商情况介绍； 7.供应商认为需要提供的其他有关资料。 注： 1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 2.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商电子公章，否则响应文件按无效响应处理。 |
|  | 技术文件组成 | 1.货物需求偏离表；（必须提供且无实质性偏离或者允许负偏离的条款数符合要求，否则响应文件按无效响应处理） 2.配置清单（均不含报价）；（必须提供，否则响应文件作无效处理） 3.售后服务承诺；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 4.项目实施人员一览表（如有请提供）； 5.对应采购需求的货物需求、商务条款提供的其他文件资料； 6.供应商认为需要提供的其他有关资料。 注：1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商电子公章，否则响应文件按无效响应处理。 |
| 12.1.3 | 报价文件组成 | 1.响应函；（必须提供，否则作无效响应处理） 2.响应报价表；（必须提供且报价有效，否则响应文件按无效响应处理） 3.《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件； 注：1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商电子公章，否则响应文件按无效响应处理。 |
| 12.2 | 响应文件电子版要求 | 1.响应文件电子版要求：按照本采购文件“第五章 响应文件格式”编写（第五章未附格式的，由供应商自行拟定），不可涂改并在规定加盖公章处加盖电子公章，否则响应文件按无效响应处理。 2.响应文件电子版密封方式：电子响应文件通过平台有效CA加密后在“广西政府采购云”平台投送。（操作方式见公告附件“电子响应文件制作与投送教程”） |
| 15.2 | 响应报价要求 | 响应总报价为现场交货价，包括：货物的价格、货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；运输、装卸、安装、调试、验收、培训、技术支持、售后服务、更新升级、必要的保险费、税费等所有为完成本项目相关的费用。 |
| 16.2 | 竞标有效期 | 自首次响应文件提交截止之日起120日。 |
| 17.1 | 竞标保证金 | 本项目收取竞标保证金，具体规定如下： 1.竞标保证金人民币：18100.00元 2.竞标保证金的形式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函，禁止采用现钞方式。 3.缴纳方式： （1）采用银行转账方式的，在响应文件提交截止时间前交至以下账户并且到账（以到账时间为准），需备注项目名称（可简写）或项目编号。供应商应将银行转账底单的复印件作为竞标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则作无效响应处理。 账户名称：广西中信恒泰工程顾问有限公司 开户银行：建行南宁市金湖广场支行 银行账号：45001604266052502851 （2）采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函交纳方式的，供应商应将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函的复印件作为竞标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则作无效响应处理。并且供应商必须于响应文件提交截止前将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函原件提交给采购代理机构，由采购代理机构妥善保管。 （3）供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳竞标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 备注： 1.竞标保证金在响应文件提交截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效竞标保证金。 2.供应商采用现钞方式或者从个人账户（自然人除外）转出的竞标保证金，视为无效竞标保证金。 3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效竞标保证金。 4.保函有效期低于响应有效期的，视为无效竞标保证金。 5.采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效竞标保证金。 |
| 20.1 | 首次响应文件提交起止时间 | 详见竞争性谈判公告。 |
|  | 首次响应文件提交地点 | 详见竞争性谈判公告。 |
| 20.6 | 备份响应文件 | 本项目不接受备份响应文件。 |
| 21 | 首次响应文件的退回 | 详见竞争性谈判公告。 |
| 26.2 | 负偏离要求 | 商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0项。 货物需求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 |
|  | 谈判的顺序 | 系统自动提取的顺序 |
|  | 评审价相同时成交原则 | 评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，按以下原则确定成交候选人的顺序： ☑依次按带“▲”的实质性要求正偏离项数多的优先、均无正偏离或者正偏离项数一致时负偏离项数少的优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列,按前述顺序仍无法确定的，通过随机抽取的形式确定。 □由谈判小组推荐代表随机抽取。 |
| 28 | 履约保证金 | □本项目不收取履约保证金。 ☑本项目收取履约保证金，具体规定如下： 详见第二章 采购需求“商务要求”约定。 备注： 1.根据《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的5%；对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。 2.履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。 3.采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 4.投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 29.5 | 签订合同携带的材料 | 使用的有效CA证书加盖单位电子公章 |
| 31.2 | 接收质疑函方式 | 以书面形式 |
|  | 质疑联系部门及联系方式 | 质疑联系部门及联系方式： 联系电话：0771-5771602 通讯地址：广西南宁市青秀区云景路69号南宁轨道大厦B楼15层 |
|  | 现场提交质疑办理业务时间 | 质疑期内每个工作日 8时 30分到 12 时00分， 14 时30分到 17时30 分 |
| 31.6 | 受理投诉方式 | 1、受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。 2、邮寄地址： 名称：广西壮族自治区财政厅 地址：南宁市青秀区桃源路69号 联系电话：0771-5331544 |
| 33 | 采购代理费 | 1. 是否收取采购代理费： ☑ 是 □ 否 2.采购代理费支付方式： ☑本项目代理服务费由成交供应商向采购代理机构一次性支付。 □采购人支付。 3.采购代理费收取标准： ☑以成交金额为计费额，按货物类采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以收费基准价格下浮40%收取。 □固定采购代理收费 。 4. 采购代理费收取银行账户 账户名称：广西中信恒泰工程顾问有限公司 开户银行：建行南宁市金湖广场支行 银行账号：45001604266052502851 |
| 34.1 | 解释 | 解释权：构成本谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除谈判文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性谈判公告、供应商须知、采购需求、评审程序、评审方法和评审标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的谈判文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 法律责任： 1.本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。 2.本项目采购代理机构应严格按照“广西政府采购云”平台项目采购全流程电子化电子开评标规程执行项目采购活动，代理机构在“广西政府采购云”平台的“项目管理”—“采购文件管理”内开评标规则设置作为本采购文件的组成部分，截标之后不可更改，因代理机构开评标规则设置错误导致采购活动无法开展下去的情况，由代理机构负责解释并承担其后果。 |
| 34.2 | 进口产品说明 | 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有进口产品参与竞标的响应文件按无效响应处理。 |
|  | 支持本国产品说明 | ☑适用，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。 □不适用 |
|  | 核心产品说明 | 本项目核心产品为： 双上、下料机械手工作站 。（核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品） 注：提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由谈判小组按照按带“▲”的实质性要求正偏离项数多的优先、均无正偏离或者正偏离项数一致时负偏离项数少的优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序确定一个参加评审的供应商，竞争性谈判采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他竞标无效。 |
|  | 其他 | 1.本谈判文件中描述供应商的“公章”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。 2.本谈判文件中描述供应商的“签字”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以供应商法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章或手写签字。 3.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。 4.自然人竞标的，谈判文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5.本谈判文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

## 第二节 供应商须知正文

### 一、总则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本竞争性谈判采购文件（以下简称谈判文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“竞标”是指按照本项目竞争性谈判公告或者邀请函规定的方式供应商获取谈判文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.6“售后服务” 是指包含但不限于供应商须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修和其他类似的义务。

2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和货物等所有内容的文件。

2.9“实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。

2.10“正偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形；

2.11“负偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.12“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.13“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的响应报价。

3.供应商的资格条件

供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

4.谈判费用

供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于、勘查现场、编制和提交响应文件、参加谈判与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。

5.联合体竞标

5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

5.2如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表”。

5.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予 4-6%扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

6.转包与分包

6.1本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。

6.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予 4-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7.特别说明

7.1如果本谈判文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得 。

7.2供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.3供应商在竞标活动中提供任何虚假材料，其响应文件作无效处理，并报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.5有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的IP地址一致的；或者编制响应文件硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

7.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、谈判文件

8.谈判文件的构成

第一章 竞争性谈判公告；

第二章 采购需求；

第三章 供应商须知；

第四章 评审程序、评审方法和成交标准；

第五章 响应文件格式；

第六章 合同文本；

第七章 质疑、投诉材料格式。

9.供应商的询问

供应商应认真阅读谈判文件的采购需求，如供应商对谈判文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽应在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

10.谈判文件的澄清和修改

10.1已获取谈判文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于应标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，按照本章10.3的内容处理。

10.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。

10.3提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式（目前为网上公告和系统短信等形式）通知所有获取谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

10.4采购信息更正公告的内容应当包括采购人和采购代理机构名称、地址、联系方式，原公告的采购项目名称及首次公告日期，更正事项、内容及日期，采购项目联系人和电话。

10.5  采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更提交首次响应文件截止时间和竞谈时间，将变更时间将在“采购文件公告”中“七、其他补充事宜3.网上查询地址”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

▲响应文件未按谈判文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，其响应文件作无效处理。

### 三、响应文件的编制

11.响应文件的编制原则

供应商必须按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对谈判文件作出实质性响应。

12.响应文件的组成

12.1响应文件由资格证明文件、报价文件、商务和技术文件三部分组成。

12.1.1资格证明文件：详见须知前附表

12.1.2商务技术文件：详见须知前附表

12.1.3报价文件：详见须知前附表

12.2响应文件电子版：详见须知前附表

13.计量单位

谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14.竞标的风险

供应商没有按照谈判文件要求提供全部资料，或者供应商没有对谈判文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应无效，是供应商应当考虑的风险。

15.响应报价要求和构成

15.1响应报价应按“第五章 响应文件格式”中“响应报价表”格式填写。

15.2响应报价的价格构成见“供应商须知前附表”。

15.3响应报价要求

15.3.1供应商的响应报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：

（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标项目的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；

（2）供应商必须就所竞标项目的单项内容作唯一报价。

15.3.2响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标项目规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。

15.3.3响应报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。

16.竞标有效期

16.1竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

17.竞标保证金

详见“供应商须知前附表”。

18.响应文件编制的要求

18.1各供应商在编制响应文件时请按照谈判文件“第五章 响应文件格式”规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或谈判小组查找不到有效文件是供应商的风险。不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

18.2响应文件应按资格证明、报价分别编制，商务技术文件合并编制，本谈判只接收电子版响应文件，要求见本章“12.2响应文件电子版要求”。

18.3响应文件须由供应商在“第五章 响应文件格式”规定位置进行签署、盖章，否则其响应文件按无效响应处理。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

18.4响应文件中标注的供应商名称应与营业执照（事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证）及电子公章一致，否则其响应文件按无效响应处理。

18.5响应文件应避免涂改、行间插字或者删除，否则其响应文件按无效响应处理。

19.响应文件的密封和标记

19.1供应商进行电子交易应安装客户端软件—“广西政府采购云平台电子交易客户端”，并按照谈判文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

19.2使用“广西政府采购云平台电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程见该项目采购公告附件。

19.3为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件提交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

20.响应文件的提交

20.1供应商必须在“供应商须知前附表”规定的时间和地点提交响应文件。

20.2 在响应文件提交截止时间以后，不能补充、修改响应文件。

20.3 在提交“最后报价”后，供应商不能退出谈判。

20.4 电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在响应文件提交截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

20.5 采购机构不可视情况延长提交响应文件的截止时间。

20.6备份响应文件。详见在“供应商须知前附表”。

21.首次响应文件的补充、修改与撤回

供应商应当在提交响应文件截止时间前完成响应文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交响应文件截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间后提交的响应文件，电子交易平台将拒收。

22. 首次响应文件的退回

详见“供应商须知前附表”。

23. 截止时间后的撤回

本项目不收取竞标保证金，供应商在首次响应文件提交截止时间后可向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件。

### 四、评审及谈判

24.谈判小组成立

24.1谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者货物采购项目，或者达到公开招标规模标准的政府采购工程，经批准采用竞争性谈判方式采购的，谈判小组由5人以上单数组成。

24.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

25.首次响应文件的开启

25.1首次响应文件由谈判小组或者采购代理机构在“供应商须知前附表”规定的时间开启。

25.2 响应文件解密

采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到“广西政府采购云”平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子响应文件在线解密。发起解密指令之时起5分钟内供应商还未进行解密的，代理机构要通知供应商，供应商没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到供应商进行解密的，视为响应文件无效。（解密异常情况处理：详见本章26.3 电子交易活动的中止。）

如供应商成功解密响应文件，但未在“广西政府采购云平台”电子开标大厅参加谈判的，视同认可谈判过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。 参与谈判的供应商不足3家的，不得谈判。

26.评审程序、评审方法和成交标准

26.1谈判小组按照“第四章 评审程序、评审方法和成交标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

26.2 采购需求负偏离要求及谈判顺序详见 “供应商须知前附表”。

26.3电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

### 五、成交及合同

27.确定成交供应商及结果公告

27.1确定成交供应商。采购代理机构在评审结束之日起2个工作日内将评审报告送采购人，采购人在收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交供应商。采购人也可以事先授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人在收到评审报告5个工作日内未按评审报告推荐的成交候选人顺序确定成交供应商，又不能说明合法理由的，视同按评审报告推荐的顺序确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

27.2成交通知及成交结果公告。成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交通知书规定签订合同的时间不得超过25日。

27.3采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询核实，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与谈判文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

27.4采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、成交结果提出的质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

27.5排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。

28.履约保证金

详见“供应商须知前附表”

29.签订合同

29.1采购人与成交供应商应当在成交通知书规定的时间内，按照谈判文件确定的合同文本以及采购标的、货物技术、采购金额、采购数量、技术和货物要求等事项签订政府采购合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

29.2采购人不得向成交供应商提出超出谈判文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离谈判文件确定的合同文本以及采购标的、货物技术、采购金额、采购数量、技术和货物要求等实质性内容的协议。

29.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

29.4如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录，并给予通报。

29.5采购合同由采购人与成交供应商根据谈判文件、响应文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案，在线签订须携带的材料见“供应商须知前附表”。

30.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31. 询问、质疑和投诉

31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

31.2供应商认为谈判文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下：

（1）潜在供应商依法获取采购文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在竞争性谈判采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。委托代理协议无特殊约定的，对竞争性谈判采购文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对竞争性谈判采购文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或代理机构提出，由采购人或代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（3）供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的，应当在成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。

31.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

31.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

31.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

31.6投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附），受理投诉方式见“供应商须知前附表”。

### 六、验收

32.验收

32.1采购人会同实际使用人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

32.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

32.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

32.4验收合格的项目，实际使用人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

### 七、其他事项

33.代理服务费

代理服务收费标准及缴费账户详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

34.需要补充的其他内容

34.1本谈判文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

34.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。

34.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者货物符合下列情形的，享受本文件规定的中小企业扶持政策：

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和货物的承接商作出要求；

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

34.4本文件所称本国产品标准

本国产品应当符合以下条件：

（一）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

4.简单的上漆、磨光和分装；

5.其他不属于属性改变的情形。

（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合34.4第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合34.4第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

# 第四章评审程序、评审方法和成交标准

## 第一节 评审程序和评审方法

1.确认谈判文件

由谈判小组确认谈判文件。

2.资格审查

2.1响应文件开启后，谈判小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。

注：采购人代表或者采购代理机构在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。

（1）查询渠道：“广西政府采购云”平台“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)链接入口。

（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，截图另存为电子文档作为评审资料保存。

（3）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.2资格审查标准为本谈判文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制，凡符合谈判文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。

2.3供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效响应处理：

（1）不具备谈判文件中规定的资格要求的；

（2）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）响应文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

（4）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等货物的。

2.4通过资格审查的合格供应商不足3家的，不得进入符合性审查环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

3.符合性审查

3.1由谈判小组对通过资格审查的合格供应商的响应文件的响应报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。

3.2谈判小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.3谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当已电子回函形式按照谈判小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按谈判小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由谈判小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖电子公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。

3.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

3.5商务技术、报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：

（1）商务技术评审

1）响应文件未按谈判文件要求签署、盖章；

2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符；

3）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表” 商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的商务技术文件无效。

4）商务条款中标“▲”的条款发生负偏离的或者允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的或者标明实质性的要求发生负偏离；

5）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足谈判文件要求；

6）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合谈判文件要求；

7）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效；

8）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

9）属于“供应商须知正文”第7.5条情形；

10）技术需求中标“▲”的条款发生负偏离的或者允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的或者标明实质性的要求发生负偏离；

11）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效；

12）竞标技术方案不明确，谈判文件未允许但响应文件中存在一个或者一个以上备选（替代）竞标方案；

13）响应文件标注的项目名称或者项目编号与竞争性谈判采购文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

14）未响应谈判文件实质性要求或者存在已经指明不满足按响应文件作无效处理情形的；

15）法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。

（2）报价评审

1) 响应文件未提供“供应商须知前附表” 报价文件中规定的“响应报价表”；

2）未采用人民币报价或者未按照谈判文件标明的币种报价；

3）供应商未就所竞标项目进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标项目的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标项目的全部内容作唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（谈判文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4）响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标项目规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；响应报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标项目规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后响应报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

6）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性谈判采购文件要求实质性不一致的。

7）异常低价审查：

①评审中出现下列情形之一的，谈判小组应当启动异常低价响应审查程序：

a.响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价＜全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；

b.响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价＜通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；

c.响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价＜采购项目最高限价×45%；

d.谈判小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

②谈判小组启动异常低价响应审查后，属于前述第a至d项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第c项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

谈判小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。

3.6谈判小组对响应文件进行评审，未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理。谈判小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。谈判小组从符合谈判文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判。

3.7通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入谈判环节，应当重新开展采购活动。

4.谈判程序

4.1谈判小组按照“供应商须知前附表”确定的顺序，集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。符合谈判资格的供应商必须在接到谈判通知后规定时间内参加谈判，未在规定时间内参加谈判的视同放弃参加谈判权利，其响应文件按无效响应处理。

4.2在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、货物要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、货物要求以及合同草案条款。

4.3对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，由谈判小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加谈判的供应商。

4.4供应商必须按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖电子公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。参加谈判的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出谈判。

4.5谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

4.6谈判小组应对谈判过程和重要谈判内容进行记录，作为评审报告一部分，谈判小组在记录上签字确认。主要内容包括：

（1）按照相关规定进行公示的，公示情况说明；

（2）谈判日期和地点，谈判人员名单；

（3）合同主要条款及价格商定情况。

4.7谈判过程中重新提交的响应文件，供应商可以在开启前补充、修改。

4.8对谈判过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

5. 最后报价

5.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、货物要求的，谈判结束后，由谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家，否则必须重新采购。

5.2谈判文件不能详细列明采购标的的技术、货物要求，需经谈判由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，谈判结束后，由谈判小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在“广西政府采购云”平台远程不见面开标大厅响应最后报价。

5.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

5.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，退出谈判的供应商的响应文件按无效响应处理。

5.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同放弃报价权利退出谈判。

5.6最终响应文件的报价出现前后不一致的，按照本章第3.4条的规定修正。

5.7修正后的最终报价出现下列情形的，按无效响应处理：

（1）供应商不确认的（全流程电子化评标采取在线确认）；

（2）经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标项目规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）（全流程电子化评标多轮报价设置了上限控制价，即预算价）；

（3）经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

5.8经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

5.9供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，谈判小组应当告知有关供应商。

5.10最后报价结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

6. 最后报价政府采购政策性扣除

（如为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，则不再执行最后报价政府采购政策性扣除）

6.1评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

6.2政策性扣除计算方法。

本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行中小企业价格扣除。

6.3根据国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知（国办发〔2025〕34号）要求，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式详见响应文件格式）的，该产品视为本国产品。本项目适用情形详见“供应商须知前附表”的规定。谈判小组对供应商所出具的《声明函》完整性、准确性进行审查。符合澄清补正情形的，应以书面形式要求供应商澄清补正，澄清补正后仍不符合要求的，不享受价格评审优惠。当所有供应商提供参与竞争的产品均为本国产品的，则不再执行支持本国产品价格评审优惠的扶持政策。

6.4除上述情况外，评审价＝最后报价。

7.评审复核

7.1评审报告签署前，评审委员会要对评审结果进行复核，复核意见要体现在评审报告中。

7.2除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。

## 第二节 评审原则

1.评审原则

1.1谈判小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

1.2根据《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）第二十一条规定，评审结果汇总完成后，采购人、采购代理机构和谈判小组均不得修改评审结果或者要求重新评审，但资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评审委员会一致认定评分畸高、畸低的情形除外。出现上述除外情形的，谈判小组应当现场修改评审结果，并在评审报告中明确记载。

1.3谈判小组发现竞争性谈判采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者竞争性谈判采购文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改竞争性谈判采购文件后重新组织采购活动；发现供应商提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。

2.终止竞争性谈判采购活动

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

## 第三节 评审报告

1.成交标准

谈判小组应当从质量和货物均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评审价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人（评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，由谈判小组按“供应商须知前附表”第26.2条规定的顺序推荐），并在线编写电子评审报告。

2.评标争议事项处理

谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

## 第四节 评审过程的保密与录像

1.保密。

评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审委员会成员、采购人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

2.录音录像。

采购代理机构对评审工作现场及操作屏幕进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

# 第五章响应文件格式

## 第一节 封面格式

响  应  文  件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

首次响应文件提交截止时间前不得解密

年    月    日

## 第二节 资格证明文件格式

全流程电子文件

资  格  证  明  文  件（封面）

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

年    月    日

二、资格证明文件目录

资格证明文件目录

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（供应商为自然人的，须提供自然人的身份证明）……………………………………………（页码）

二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收的材料……………（页码）

三、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳社会保障资金的材料…（页码）

四、财务状况报告方面的材料………………………………………………（页码）

五、供应商直接控股、管理关系信息表……………………………………（页码）

六、资格声明函………………………………………………………………（页码）

七、联合体协议书（以联合体形式响应的，提供联合体协议；本项目不接受联合体响应或者供应商不以联合体形式响应的，则不需要提供）……………………（页码）

八、《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明……………………………………………………………………………（页码）

九、符合特定资格条件（如有）的有关证明材料（复印件）……………（页码）

注：以上目录是编制供应商响应文件的基本格式要求，各供应商可根据自身情况进一步细化。

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（供应商为自然人的，提供自然人的身份证明）

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收的材料

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

三、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳社会保障资金（专用收据或者社会保险缴纳清单）的材料

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

四、财务状况报告方面的材料

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

五、供应商直接控股股东信息

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

供应商直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

六、资格声明函

资格声明函

致：（采购人名称）

（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址。

我方愿意参加贵方组织的 （项目名称）  项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和货物，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等货物的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询货物的公司及其附属机构没有任何联系。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按谈判文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查全部谈判文件，包括澄清或者更正公告（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料；

（4）响应谈判文件规定的竞标有效期。

4. 我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件并按本项目响应文件“第三章”“第二节供应商须知前附表”中“资格证明文件组成”完整提供证明材料。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：；

7.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：       邮政编号：

电话/传真： 电子函件：

开户银行：  账号：

8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人签署，否则其响应文件按无效响应处理。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

七、联合体协议书（如有）

联合体竞标协议书（格式）

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加（采购人名称）组织的（项目名称）（项目编号：（项目编号））竞争性谈判采购。现就联合体竞标事宜订立如下协议：

1、________________________（某成员单位名称）为联合体名称牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本谈判项目响应文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照谈判文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                     。

5、本联合体中，      （某成员单位名称）为      （请填写：中型、小型、微型）企业，其协议合同金额占联合体协议合同总金额的    %。【如联合体成员中有小型、微型企业的，请填写此条，否则无需填写；如联合体成员中有多个小型、微型企业的，请逐一列出。】

6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7、本协议书一式份，联合体成员和采购代理机构各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

牵头人名称：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

成员一名称：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

成员二名称：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

三、《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）单位的（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）：

日  期：     年   月   日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

八、符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）

## 第三节 商务技术文件格式

全流程电子文件

商  务  技  术  文  件（封面）

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

年    月    日

商务技术文件目录

一、无串标行为承诺函………………………………………………………（页码）

二、竞标保证金缴纳证明……………………………………………………（页码）

三、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件………（页码）

四、法定代表人授权委托书（如有委托时）………………………………（页码）

五、商务条款偏离表…………………………………………………………（页码）

六、供应商情况介绍…………………………………………………………（页码）

七、供应商类似业绩的证明文件（如有要求）……………………………（页码）

八、货物需求偏离表…………………………………………………………（页码）

九、配置清单…………………………………………………………………（页码）

十、售后服务方案……………………………………………………………（页码）

十一、项目实施人员一览表（如有要求）…………………………………（页码）

十二、货物需求、商务条款要求提供的其他材料…………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各供应商可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、无串标行为承诺函

无串通竞标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的IP地址一致的；或者编制响应文件硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低响应报价，或者在竞争性谈判项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

二、竞标保证金缴纳证明

竞标保证金证明

致：广西中信恒泰工程顾问有限公司

我方为____________(项目名称)(项目编号：________)递交保证金人民币________元(大写(人民币　　元)已于______年____月____日以银行主动划账方式划入你方账户。

详见附件：转账（或电汇）底单复印件。

退还保证金时请按以下内容划入我方账户。若因内容不全、错误、字迹潦草模糊导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

| 保证金交款、退款函 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| 交款单位 |  | 联系人及电话 |  |
| 分标号 | （若无留空或写“/”） | 1.若我单位未成交请采购人或采购代理机构于该项目成交通知书发出后5个工作日内将保证金退回原交款人。 2.若我单位成交，请采购人或采购代理机构收到我单位提交的合同后5个工作日内将保证金退回原交款人。 单位名称（电子签章）： 年 月 日 |  |
| 保证金金额 | ¥ |  |  |
| 退款信息 |  |  |  |
| 户 名 |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  |
| 开户 |  |  |  |

注：

1.保证金退还帐户必须与交款帐户一致，否则由此造成保证金不能及时退还或退错的后果由供应商自负。

2.此函适用转账方式递交保证金，采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函缴纳方式的，供应商应将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函的复印件作为竞标保证金提交证明。

转账（或电汇）底单复印件（电子签章）

三、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件

法定代表人证明书

供应商名称：

地    址：

姓    名：性     别：

年    龄：职     务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

注：1.自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。

2.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

法定代表身份证复印件粘贴处（正、反面）

附件：

四、法定代表人授权委托书

授权委托书（非联合体竞标格式）

（如有委托时）

致：（采购人名称）

我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（□法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加（项目名称）项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：                 法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则其响应文件按无效响应处理。

2.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

3. 法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

授权委托书（联合体竞标格式）

（如有委托时）

本授权委托书声明：根据（牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体竞标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权（姓名）为联合委托代理人，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

牵头人法定代表人（签字或盖章）：

牵头人（电子签章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字）：

日期：    年   月   日

注：

1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则其响应文件按无效响应处理。

2.本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

3.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

4.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

五、商务条款偏离表

商务条款偏离表（格式）

| 项号 | 竞争性谈判采购文件的商务需求 | 响应文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… | 1 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 2 …… | 2 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 3 …… | 3 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | …… | …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 二 | 1 …… | 1 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 2 …… | 2 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 3 …… | 3 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | …… | …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| …… | 1 …… | 1 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 2 …… | 2 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 3 …… | 3 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | …… | …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |

注：

1.说明：应对照谈判文件“第二章 采购需求”中的商务条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。当响应文件的商务内容低于竞争性谈判采购文件要求时，供应商应当如实写明“负偏离”。

3.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。

4.如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，响应文件承诺不得直接复制采购需求，响应文件承诺内容应当写明竞标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

六、供应商情况介绍

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

七、供应商类似的业绩证明文件

附表：相关项目业绩一览表（供应商同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

注：供应商可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件和用户单位验收证明并注明所在供应商商务技术文件页码。

供应商名称(电子签章)：

日期：  年  月日

八、货物需求偏离表

货物需求偏离表

(注：按采购需求具体条款修改)

| 项号 | 竞争性谈判采购文件需求 |  |  | 响应文件承诺 |  |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标的名称 | 数量 | 货物参数要求 | 货物名称 | 数量 | 货物参数 |  |
| 1 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… |  |
| 2 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.说明：应对照谈判文件“第二章”中“采购需求一览表”的采购清单及技术参数条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。 当响应文件的商务内容低于竞争性谈判采购文件要求时，供应商应当如实写明“负偏离”。

3.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。

4.如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，响应文件承诺不得直接复制采购需求，响应文件承诺内容应当写明竞标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号。

5. 如技术偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

九、配置清单

货物配置清单

| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌不得以“国产品牌”进行模糊响应、规格型号不得以“定制”进行模糊响应（确实属于定制型号除外），否则响应文件作无效处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“响应报价表”一致，否则响应文件作无效处理。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

十、售后服务方案

由供应商按本项目竞争性谈判采购文件第二章“采购需求一览表”中商务条款部分的售后服务要求自行填写，其中要包含售后服务承诺书。

1、售后服务承诺

附表A：售后服务机构情况表（按此格式自制）

| 序号 | 机构名称 | 机构性质 | 注册地址 | 货物技术人员数量 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括供应商本单位和符合条件的第三方货物机构；

附表B：售后服务人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 响应时间 | 到达现场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总协调人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 售后人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

十一、项目实施人员一览表（如有要求）

（由供应商根据采购需求及采购文件要求编制）

附表A：本项目的项目经理情况表

| 姓名 |  | 页码 | 响应截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在响应技术文件页码。

附表B：本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 (页码) | 专业 (页码) | 职称 (页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在响应技术文件页码。

附表C：本项目的项目经理和小组人员响应文件递交截止时间前半年内任意1个月交纳社保记录情况表或劳动协议（以社保局缴纳凭证作附件）

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

十二、货物需求、商务条款要求提供的其他材料

## 第四节 报价文件格式

全流程电子文件

报  价  文  件（封面）

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

年    月    日

报价文件目录

一、响应函………………………………………………………（页码）

二、响应报价表…………………………………………………（页码）

三、《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件…………………………………………………………………（页码）

一、响应函

响应函

致：（采购人名称）

我方已仔细阅读了贵方组织的（项目名称）项目（项目编号：（项目编号））的竞争性谈判采购文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、首次报价文件电子版一份（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；

二、技术文件电子版一份（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；商务文件电子版一份（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；（商务技术文件已合并成册）

三、资格证明文件电子版（包含按“第三章供应商须知”提交的全部文件）；

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币              （¥          元)的竞标总报价，交货期：            ，提供本项目竞争性谈判采购文件第二章“采购需求一览表”中相应的采购内容。

2、我方同意自本项目竞争性谈判采购文件采购公告规定的递交响应文件截止时间起遵循本响应函，并承诺在“第三章 供应商须知”规定的响应有效期内不修改、撤销响应文件。

3、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次竞标均符合国家有关强制规定。

5、如我方成交，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内，根据竞争性谈判采购文件、我方的响应文件及有关澄清承诺书的要求按第六章“合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6、我方已详细审核竞争性谈判采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我方承诺满足竞争性谈判采购文件第六章“合同文本”的条款，承担完成合同的责任和义务。

8、我方同意应贵方要求提供与本竞标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方完全理解贵方不一定接受响应报价最低的供应商为成交供应商的行为。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

特此承诺。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

二、响应报价表

响应报价表

项目名称：（项目名称）         项目编号：（项目编号）

供应商名称：

| 序号 | 标的名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量① | 单价(元)② | 单项合价（元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 （¥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》国办发〔2025〕34号的规定，我方为本政府采购项目中伴随的货物提供的符合本国产品标准的产品成本之和占全部竞标产品成本之和的比例达到 %。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、 供应商需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空。

2、如为联合体响应的，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应作无效响应处理。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“标的名称”一栏中，填写具体货物，否则其响应作无效响应处理。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、品牌、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。

5、符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

## 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

注：请根据自己的真实情况出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。采购人、采购代理机构应当随成交结果同时公告成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。
第五节 其他文书、文件格式

知识产权合规性声明

本企业（单位）自愿参与政府投资政府采购的（项目名称）项目，在此郑重承诺：遵守中国知识产权法律、法规、规章、规范性文件及在中国适用的与知识产权有关的国际公约，所参与项目的知识产权明晰无争议，归属或技术来源正当合法。近三年在知识产权领域不存在违反法律、法规、规章及其他规范性文件的失信行为。所参与的项目不对其他单位及个人的知识产权构成侵权。如经核查确有违反上述承诺应遵守的行为，本企业（单位）将承担由此产生的全部责任。

供应商名称(电子签章)：

日期：  年  月  日

# 第六章  合同文本

“广西政府采购云”平台合同编号：

广西壮族自治区政府采购

（项目名称）合同

采购项目编号：（项目编号）

采购计划编号：（采购计划文号）

采购人：（采购人名称）

成交供应商：

签订时间： 年  月  日

《广西壮族自治区政府采购合同》

合同编号：

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

项目名称：

项目编号：

合同类型：

本合同是否为中小企业预留合同：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和乙方竞标承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 货物（服务、工程）名称 | 货物品牌、规格型号（服务内容） | 数量① | 单价(元)② | 单项合价（元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（包含税费等所有费用）：（大写）人民币（¥） |  |  |  |  |  |  |

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算，结算金额不得超过合同金额的（1+10%）且不能超过预算总额。

3.合同合计金额包括但不限于：货物的价格、货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；运输、装卸、安装、调试、验收、培训、技术支持、售后服务、更新升级、必要的保险费、税费等所有为完成本项目相关的费用。如谈判文件、响应文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与谈判文件、响应文件和承诺相一致。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未经使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按谈判文件规定的时间或响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按谈判文件、响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单清单、质量合格证、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具。

2.乙方负责货物运输，货物的运输方式：乙方自定，货物运输合理损耗及计算方法：本项目合同不接受损耗。

3.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

4.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

5.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

6.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第五条　交付和验收

1.交付使用时间：                      ，地点：                       。

2.甲方对乙方提交的货物依据谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

3.乙方提供不符合谈判文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

5.乙方应当在到货（安装、调试完）后，以书面形式向甲方提出验收，甲方应在七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。

6.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

7.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

8.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

9.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

10.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后7日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：按乙方响应文件承诺。

第七条 售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及谈判文件、响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.质保期及售后要求：乙方应按谈判文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。除采购项目需求一览表的“技术需求”中另有约定外，其余货物按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期自货物验收合格之日起计算   年（若产品生产厂家质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家质保执行；若乙方质保期承诺优于产品生产厂家质保年限的，以乙方承诺执行）。质保期到期前提供一次全部设备维护。设备须提供终身维护服务，质保期内非甲方人为损坏的维修所产生费用由乙方承担。

3.在质量保证期内，在正常的操作下，出现的任何故障及损失，乙方负责维修。如因自然灾害或人为原因造成故障或损失的，乙方有偿维修，维修及更换配件，乙方承诺收费均按同期市场最优惠价格供应。

4.提供安装调试、送货上门、为甲方培训2名以上使用及维护人员，培训目标应达到基本掌握全套设备的操作，培训地点：甲方所在地；

5.故障响应时间：售后服务时间为7*24小时，提供服务热线电话。乙方接到甲方通知   小时内做出响应，   小时内到场。一般问题应在   小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决。质量保证期内因设备性能故障检修三次仍不能正常使用的，乙方须负责更换新设备。

6.质保期间负责维修更换配件、软件更新升级、系统维护、提供备用备件，遇到问题提供技术援助电话和解答。

7.质保期满后仍需维护的，系统维护费用由乙方承担，提供终身维护服务和技术咨询服务，且以不高于提供上述售后服务时市场同类服务的最优惠价格提供维修和备件更换。质保期满后，软件不升级不影响使用。若需升级，软件升级费用由乙方承担，包含在合同总价中。

第八条　付款方式

1.合同签订后10个工作日内支付合同金额30%的预付款；货物送达甲方指定地点后，10个工作日内支付合同金额的40%，货物安装调试并经甲方验收合格后，甲方10个工作日内支付剩余合同金额。

2.甲方付款前，乙方必须向甲方提供等额有效的合格发票。甲方未收到发票的，有权不予支付相应款项并不承担延迟付款责任。乙方必须按照甲方要求提供真实、有效、合法的正式发票。一旦发现乙方提供虚假发票，除须向甲方补开合法发票外，须赔偿甲方发票票面金额一倍的违约金，且甲方有权终止合同，乙方不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由乙方承担。

第九条　履约保证金

履约保证金按合同金额的    %，即（大写）        （¥        ）。成交通知书发出后15日内，乙方将履约保证金缴纳至甲方指定账户，逾期未缴纳的，视为乙方放弃成交资格。

质保期内，货物出现质量问题或乙方出现违约行为时，由甲方按规定从履约保证金中扣除罚款金额，因违约被扣除的各项保证金数额，乙方须在接到处理通知书后五个工作日补足；履约保证金在质保期满后，由乙方向甲方提供《采购项目履约保证金退付意见书》，甲方在收到合格材料后5个工作日内办理剩余履约保证金退还手续（不计利息）。

履约保证金缴纳账号信息：

开户名称：广西交通职业技术学院

开户银行：中国建设银行南宁园湖北路支行

银行账号：45050160435309888999

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条　违约责任

1．乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2．乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3．因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4．甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过15天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。若为甲方解除合同的，乙方应在合同解除之日起五日内全额无息退还甲方已付款项；若为乙方解除合同的，乙方有权收回已交付的货物，运费由乙方承担，应在合同解除之日起五日内全额无息退还甲方已付款项。

5．乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6．乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责。

7．其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条　不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条　合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向（仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼）。

3.（仲裁或诉讼）期间，本合同继续履行。

第十四条　合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人(负责人)或授权代表（委托代理人）签字并加盖单位公章后生效。

2．本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十五条　合同的变更、终止与转让

1．除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2．乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十六条签订本合同依据

1.采购文件

2.乙方响应文件

3.成交通知书

4.其他约定附件

第十七条　本合同一式七份，具有同等法律效力，采购代理机构存档一份，甲方执四份，乙方执二份。（可根据需要另增加）。

| 甲方：（章） 年 月 日 | 乙方：（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： 南宁市兴宁区昆仑大道1258号 | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行：中国建设银行股份有限公司南宁园湖北路支行 | 开户银行： |
| 账号：45050160435309888999 | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

附件：

采购项目履约保证金退付意见书

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）¥ （小写）退付到达以下账户。 单位名称： 开户银行： 账 号： 联系人及电话： 供应商公章： 年 月 日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人及电话： 采购单位公章 年 月 日 |
| 财 务 部 门 意 见 | 此表于 年 月 日收到。 会计审核： 财务负责人审核： 单位负责人签字： 出纳办理转账日期： |

注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书到相关财务部办理履约保证金退付事宜。

# 第七章 质疑、投诉材料格式

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：

□采购过程

□成交结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

供应商：

地址：邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日，向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。