第三章 采购需求

说明：
1. 为落实政府采购政策需满足的要求
（1）本竞争性磋商采购文件所称小微企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。
（2）根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，如供应商为监狱企业，视同小型、微型企业。
（3）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，如供应商为残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。

2.“实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。
3.供应商应根据自身实际情况如实响应磋商文件，对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应，否则将作无效响应处理。
4.供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。
	一、采购项目需求

	序号
	标的名称
	数量
	所属行业
	技术服务需求

	1
	2026年防城港西湾清洁长效管理服务项目
	1项
	其他未列明行业
	一、项目基本情况

1.海洋垃圾清洁。清洁和清理对象为：滞留在西湾海域范围以及西湾沿岸最高与最低潮位潮间带范围的，因当地生产、生活产生和江河、海洋潮流带来的各种海洋垃圾和固体废弃物，西湾养殖清理整治后所滞留在海面、滩涂上的各种废弃设施及物件，影响市容景观且无法找到责任主体和责任人的各种围网、木桩、临时围网设施、废弃船体和残骸，以及会造成环境污染的物体。2.做好每月拦网设施巡查，维护修复2022年以来建造，因海水浸泡、年久损坏的1000米拦截围网等辅助性清理设施。3.维护保养6台布设在西湾海域公共区域清洁范围内，用于海洋垃圾清理辅助性监控设施。

二、服务内容及要求

（一）海洋垃圾清洁和清理

1.清洁和清理对象和范围

（1）清洁和清理对象为：滞留在西湾海域范围以及西湾沿岸最高与最低潮位潮间带范围的因当地生产、生活产生和江河、海洋潮流带来的各种海洋垃圾和固体废弃物，西湾养殖清理整顿后所滞留在海面上滩涂上各种废弃设施及物件（包括但不限于蚝排、蚝柱、泡沫等），影响市容景观的无法找到责任主体和责任人的各种围网、木桩、临时围网设施、废弃船体和残骸，以及采购人认为会造成环境污染的物体。

（2）岸线清洁范围为：西湾海域岸线（约45公里，详见附图1）。凡在此区域内最高潮位至最低潮位间的区域为清洁范围，特殊地段为最高潮位向海一侧50米（在区域范围内有海堤或红树林的，靠海一侧海堤斜面和红树林有林区均属清洁范围）。如需要增加或调整岸线清洁范围的，由双方另行协商确认，费用另行协商。

（3）海域清理范围为：西湾海域内（详见附图2），凡在此区域内均为清理范围。如需要增加或调整清理范围的，由双方另行协商确认，费用另行协商。

2.清洁和清理工作要求

（1）凡在约定清洁和清理范围内的岸线区域，协议期限内必须全天候（含双休日）保持清洁；

（2）凡在约定清理范围内的海域区域，协议期限内发现的范围内存在的各种海洋垃圾和围网、木桩、临时围网设施以及其他废弃设施和物件，必须在三天之内完成清理。

（3）每天需安排人员开展清洁范围巡查，其中针鱼岭大桥至港宸酒店沿岸（约15公里）等容易滞留海洋垃圾的重点区域每天全线巡查不少于3次，早上、中午、傍晚各一次；其他清洁和清理岸段每天全线巡查不少于2次，早上、傍晚各一次；

（4）每月全体清洁队员都参与清洁活动的天数不少于20天。

（5）在收到市委、市政府等上级部门要求、其他市级部门反映或群众举报的在约定清理范围存在影响市容景观的固体垃圾及其他废弃物时，成交人需立即派人进行清理。

（6）因重大活动或其他实际工作需要，采购人要求成交人开展突击清理的，成交人应服从安排，立即进行清理，突击清理的时间以采购人通知的时间为准。

（7）全年突击清理次数不超过12次的，不另计费用；超过12次的，超出的部分每次按实际支出支付清洁服务费。(不包含配合开展大型活动、会议、相关赛事突击清洁)

（8）因不可抗力因素如极端天气（台风、暴雨、风暴潮等足以影响成交人开展清洁作业的天气，相关气象信息以防城港市气象局公布信息为准）等不能正常开展工作的，成交人需立即向采购人报告，不可抗力因素消除后即时开展清洁和清理工作。
（9）清洁和清理所收集的垃圾及废弃物由成交人负责运至市政垃圾中转站妥善处理（体积较大的固体垃圾及废弃物由成交人按照市政垃圾中转站处理要求提前做好切割等达标预处理）。

（二）支付海洋垃圾清理辅助性监控设施的维保费

（1）视频监控售后维保服务:1年现场售后服务，共6套视频监控设备（包含市海洋局原有6套视频监控设备）售后维保服务包括现场处理监控设备故障、处理线路故障、提供技术支撑服务、每季度到现场巡检1次，保障摄像机稳定可靠运行。
（2）视频监控传输专线服务:点对点传输线路，每条线路带宽50M以上满足视频监控场景使用，用于视频监控流量网络回传至单位机房，租赁服务期1年。（包含市海洋局原有六条线路的租赁使用费）

其中：具备视频接入平台能力

（1）AI功能要求

海面漂浮物自动检测算法，支持识别以下类别：

✅ 塑料瓶 ✅ 塑料袋 ✅ 纸壳箱 ✅ 木块 ✅ 泡沫板等漂浮垃圾

检测准确率：≥90%（在浪高≤1米、能见度≥1km条件下）

（2）预警系统要求

实时推送告警至手机APP及短信（含AI类别+点位名称+时间+位置截图）

告警延迟：≤10秒（从识别到推送）

支持同时通知≥5名指定管理人员

（3）统计分析和数据展示能力

平台具备对AI识别的记录、统计事件发生频率、频率走势、事件触发排名等功能，并通过数据看板页面通过直观图表展示。

（4）平台AI扩展能力

平台具备AI算法的扩展能力。已实现的AI识别算法不低于30种，以满足后续扩展需求。

（5）平台协议要求

平台具备前端设备通过GB/T 28181协议接入视频监控，支持GB/T 1400视图库协议传输图片。同时需支持上述两种协议的公网平台对接，并已与防城港市公安局视频专网对接。

（三）支付西湾海域公共区域清洁范围内，选取容易滞留海洋垃圾的海堤与红树林区域重点岸段，布设和维护海洋垃圾拦截围网等辅助性清理设施费用。做好每月拦网设施巡查，维护修复2022年以来建造，因海水浸泡、年久损坏的1000米拦截围网等辅助性清理设施。

	二、商务要求

	响应报价要求
	响应报价是履行合同的价格，即满足全部采购需求所应提供的货物及服务的价格，包括完成本次调查工作的服务成本、辅助性监控设施的维保费等所有费用。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

	设备及人员要求
	1..须组建拥有不少于4条（含4条）垃圾清运船、5台垃圾清运车（含至少1台四轮燃油垃圾运输车和4台三轮垃圾清运车）、14名清洁清理队员的海洋环卫清洁队伍。垃圾清运船必须出具合法的船证复印件及租用合同（协议）复印件（原件备查），四轮燃油垃圾运输车必须为具有合法作业证件并且年检合格的车辆。 
2.配备水上挖掘机，可用于退潮时对大型废弃养殖物的清洁清理。西湾养殖清理整顿后所滞留在海面上滩涂上的各种废弃设施及物件（包括但不限于蚝排、蚝柱、泡沫等），以及影响市容景观的无法找到责任主体和责任人的各种围网、木桩、临时围网设施、废弃船体和残骸等固体垃圾和废弃物进行清理。

	服务期限及地点
	1.合同签订期：自成交通知书发出之日起25日内；

2.服务期限：自合同签订之日起12个月；

3.服务地点：防城港市西湾海域公共区域。

	质量要求
	符合国家规定的标准、政策和现行技术规范、规程要求。

	付款方式
	西湾清洁长效管理服务项目总费用为项目成交金额，清洁清理服务工作费用由采购人按季度平均支付，海洋垃圾清理辅助性监控设施服务费用由采购人现场组织验收合格后一次性支付。支付工作费用前5个工作日内，成交人须向采购人提供税务部门开具的正式发票，采购人凭票支付费用，所产生的税费由成交人负责。

	其他事项
	一、采购人权利和义务

1.负责划定清洁区域（详见附图1、2）；

2.负责组织对成交人安装布设的海洋垃圾清理辅助性监控系统及其配套设施进行验收；

3.负责监督检查清洁区域的清洁情况并将检查情况向成交人反馈；

4.负责对成交人开展的工作情况进行评估，评估检查合格的，按时支付服务费用。

二、成交人权利和义务

1.负责按国家和自治区有关规定，组建含不少于4条（含4条）垃圾清运船、5台垃圾清运车（含至少1台四轮燃油垃圾运输车和4台三轮垃圾清运车）、14名清洁清理队员的海洋环卫清洁队伍，组织落实好清洁队伍并按安全生产有关规定组织好实施，垃圾清运船必须出具合法的船证复印件及租用合同（协议）复印件（原件备查），四轮燃油垃圾运输车必须为具有合法作业证件并且年检合格的车辆；

2.按要求开展对西湾海域进行清理，负责将清洁和清理所收集的垃圾及废弃物运至市政垃圾中转站妥善处理。采购人因工作需要要求成交人对约定范围内指定区域进行清理时，成交人需于1小时内组织人员进行清理；

3.每天需安排人员开展清洁范围巡查，其中针鱼岭大桥至港宸酒店沿岸（约15公里）等容易滞留海洋垃圾的重点区域每天全线巡查不少于3次，早上、中午、傍晚各一次；其他清洁和清理岸段每天全线巡查不少于2次，早上、傍晚各一次；此外，需使用无人机每周至少开展一次西湾全域巡查，以上巡查照片需及时反馈给采购人；每月全体清洁队员都参与清洁活动的天数不少于20天。

4.按照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国民法典》等国家法律法规的有关规定，与清洁人员签订劳动合同，按时支付清洁人员工资并按有关规定为清洁人员缴纳社保或购买商业意外险，同时提供清洁人员劳动合同和购买保险相关凭证给采购人备案；

5.自行负责清洁清理工作所需的工具等劳保用品；

6.做好每天清理海域情况的台账登记工作，接收采购人的检查；

7.服从采购人的工作安排和监督管理。

8.按季度按时报送清理服务台账等资料给采购人。

9.服务合同期限内对市海洋局在西湾范围已有的6套视频监控设备、6处围网设施进行维护，要求每月到现场巡检一次视频监控设备，提供巡检报告。

三、其他权利和义务

1.如采购人在协议期限内检查时发现成交人有清洁清理不达标准的，对成交人进行通报批评。凡在协议期限内收到市级其他部门通报或者被群众举报的存在西湾海域清洁问题的，成交人需按照要求，及时开展清理和整改工作，不按要求整改的，采购人可根据实际情况扣减下个季度海洋垃圾清洁和清理工作费用的10%至20%（季度工作费用为中标价（不包括海洋垃圾辅助监控设施费用）4个季度的平均值）；出现3次以上（含3次）被市级其他部门通报或者被群众举报且拒不清理和整改的，采购人有权单方解除协议，成交人还应当按照合同总价30%向采购人支付违约金并赔偿损失。

2.如成交人在协议期限内不能按照约定按时开展清洁、清理工作，造成采购人损失的，由成交人负责赔偿，包括但不限于采购人另外雇请第三方进行清洁清理的全部费用；

3.如因采购人需要对清洁清理区域外其他区域进行突击清洁的，由成交人负责组织开展，所需费用另行协商；

4.开展清洁工作过程中成交人需安排有船舶和车辆合法驾驶证件并具有一定驾驶经验的人员驾驶清运船舶和清运车辆，清洁清理人员在清洁清理工作过程中的人身和财产安全问题全部由成交人负责，与采购人无关；

5.采购人根据成交人工作台账、照片资料进行工作评估，并将其作为支付服务费用的依据。

6.若成交人违约，采购人视成交人违约情况，可没收成交人的履约保证金并追究违约责任。造成采购人损失的，由成交人负责赔偿，采购人损失除合同明确约定以外还包括但不限于：采购人另外雇请第三方代履行的清洁费用。

	采购预算
	本项目采购预算金额为65.00万元。


附图1
[image: image2.jpg]



附图2
[image: image1.jpg]



