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	项目概况
广西壮族自治区柳州市森林防火阻隔系统建设项目施工图设计、施工图审查及预算编制服务 的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2026年8月19 日9:20分（北京时间）前递交（上传）投标文件。


一、项目基本情况
项目编号：LZZC2026-G3-990447-GXDY
项目名称：广西壮族自治区柳州市森林防火阻隔系统建设项目施工图设计、施工图审查及预算编制服务 
采购方式：公开招标
预算总金额（元）： 1250000元
采购需求：
分标1 
标项名称: 广西壮族自治区柳州市森林防火阻隔系统建设项目施工图设计
数量:1
预算金额（元）: 970000元
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途： 广西壮族自治区柳州市森林防火阻隔系统建设项目施工图设计。具体内容详见招标文件。
最高限价（如有）：970000元
合同履约期限：签订有效合同之日起至本合同约定的权利义务履行完毕之日止。
本标项（否）接受联合体投标
备注：
1、本项目为线上电子招标项目，采用远程异地评标，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。
2、本项目接受供应商对多个标项进行投标，但分标1、分标2只允许中标其中1个标段。
分标2 
标项名称: 广西壮族自治区柳州市森林防火阻隔系统建设项目施工图审查
数量:1
预算金额（元）: 70000元
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途： 广西壮族自治区柳州市森林防火阻隔系统建设项目施工图审查。具体内容详见招标文件。
最高限价（如有）：70000元
合同履约期限：签订有效合同之日起至本合同约定的权利义务履行完毕之日止。
本标项（否）接受联合体投标
备注：1、本项目为线上电子招标项目，采用远程异地评标，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。
2、本项目接受供应商对多个标项进行投标，但分标1、分标2只允许中标其中1个标段。
[bookmark: OLE_LINK2]分标3 
标项名称: 广西壮族自治区柳州市森林防火阻隔系统建设项目预算编制
数量:1
预算金额（元）: 210000元 
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途： 广西壮族自治区柳州市森林防火阻隔系统建设项目施工图预算编制。具体内容详见招标文件。
最高限价（如有）：210000 元
合同履约期限：签订有效合同之日起至本合同约定的权利义务履行完毕之日止。
本标项（否）接受联合体投标
备注：本项目为线上电子招标项目，采用远程异地评标，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：分标1：本项目属于专门面向中小企业采购的项目（供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位)；分标2：本项目属于专门面向中小企业采购的项目（供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位)；分标3：本项目属于专门面向中小企业采购的项目（供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位)。
3.本项目的特定资格要求：分标1投标人须具备工程设计公路行业（公路）专业丙级（含）以上资质；分标2投标人应进入“全国投资项目在线审批监管平台”（https://www.tzxm.gov.cn）中的工程咨询单位名录（咨询专业：公路，咨询服务范围：评估咨询），且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致，或具备工程设计公路行业（公路）专业丙级（含）以上资质；分标3：无。
三、获取招标文件
时间：2026年7月21日至2026年7月28日，每天上午08:00至12:00，下午12:00至17:30（北京时间，法定节假日除外）
地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
方式：网上下载。本项目不发放纸质采购文件，供应商可自行在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载采购文件（操作路径：登录广西政府采购云平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子响应文件制作需要基于广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取的采购文件编制。
售价（元）：0
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年8月19日 09:20（北京时间）
投标地点（网址）：通过广西政府采购云平台在线提交。
开标时间：2026年8月19日09:20
开标地点：本项目将在广西政府采购云平台电子开标大厅解密、开启。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.投标保证金：无
2.网上查询地址：（中国政府采购网）、（广西壮族自治区政府采购网）、（柳州市政府采购网）
3.本项目需要落实的政府采购政策：
（1）政府采购促进中小企业发展。
（2）政府采购支持采用本国产品的政策。
（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。
（4）政府采购促进残疾人就业政策。
（5）政府采购支持监狱企业发展。
（6）扶持不发达地区和少数民族地区政策。
4.供应商参与电子投标特别说明
（1）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在响应文件递交截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交。完成CA数字证书办理预计7 日左右，供应商只需办理一家CA数字证书及签章。
（2）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子响应过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。
（3）CA证书在线解密：首次响应文件开启时，须要供应商携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。
（ 4 ） 若 对 项目 采 购 电 子 交 易 系 统 操 作 有 疑 问 ， 可 登 录 广 西 政 府 采 购 云 平 台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。
七、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名称：柳州市林业和园林局
地址：柳州市柳北区三中路66号
项目联系人：曾工
项目联系方式：0772-2809256
2.采购代理机构信息
名称：广西德元工程项目管理有限责任公司
地址：柳州市跃进路19号天元金都1－410号
联系人：李工
联系电话：0772-2805114
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说明：
1. 为落实政府采购政策需满足的要求：
（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。
2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。
3.投标人必须对投标文件中提供的证明材料和资质文件真实性负责，如出现虚假应标情况，投标人除了应接受有关部门的处罚外，还应依据《中华人民共和国民法典》的相关条款来进行赔偿。
4.采购内容所属行业：   其他未列名行业

采购预算：125万元（其中分标1：97万元，分标2：7万元，分标3：21万元）
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1项
	一、项目概况
1、项目名称：广西壮族自治区柳州市森林防火阻隔系统建设项目施工图设计、施工图审查及预算编制服务 
2、建设地点：广西壮族自治区柳州市柳城县、三江侗族自治县、融水苗族自治县、鹿寨县、融安县以及柳州市苗圃林场等。
3、建设目标：
本项目通过新建和改造防火道路，加强区域内森林防火阻隔系统建设，不断完善项目区域内防火道路建设，进一步有效阻隔火灾蔓延，提升应急处置和火灾防控能力，有效保护区域森林资源，为建设“壮美 广西”提供强有力的生态安全保障。建设目标是通过新建防火道路，提升森林防火阻隔系统阻火隔火能力，提高森林火灾预防和应急处理能力，加强森林草原防火阻隔系统建设，推动和保障国有林区健康安全的高质量发展。
	











其他未列明行业

	
	
	
	
	4、建设内容
参照2023年10月国家林业和草原局《关于编制<重点森林草原防火阻隔系统建设实施方案〉的通知》《交通运输部国家发展改革委 财政部国家林业和草原局关于促进国有林场林区道路持续健康发展的实施意见》（交规划发〔2018〕24号）等文件有关要求，充分考虑需求与林区风险等级，按照《林区公路设计规范》
（LY/T5005-2014）等相关标准，按照林区四级公路等级推进建设，加快打通林区内部断头路，升级改造集材废弃路和简易路。与林区现有内外部道路构建布局合理，结构完整的林区防火道路网络。
项目建设内容主要新建和改造防火道路。内容包含临时工程、路基工程、路面工程、桥涵工程、交叉工程、交通工程及沿线设施等。
5、建设规模：
按交通部部颁《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）及《林区公路设计规范》（LY/T5005-2014）的要求，本项目拟按林区四级公路标准建设，设计速度15公里/小时，路基宽4.0 米。建设内容主要包括新建和改造防火道路共计约203.422公里，其中新建192.014公里，改造11.408公里.
2、 招标范围及内容
分标1： 广西壮族自治区柳州市森林防火阻隔系统建设项目施工图设计
1.依据项目批复、初步设计及现场条件，按林区四级公路标准完成全套施工图设计，含路线、路基、路面、桥涵、排水、防火功能专项设计等专业图纸。
2.完成施工图材料设备参数说明、主要工程数量表。
3.配合建设单位完成施工图审查、预算编制、财政评审、设计变更、现场技术服务、竣工验收等全周期配合与后续服务。​
分标2： 广西壮族自治区柳州市森林防火阻隔系统建设项目施工图审查
1.依据国家、行业及地方现行规范标准，对本项目施工图开展合规性、安全性、经济性、强制性条文执行情况全面审查。​
2.配合设计单位修改完善、复审闭环，配合建设单位完成备案、评审等相关工作。​
3.提供审查全过程咨询、答疑及后续服务，确保审查成果合法有效。​
分标3： 广西壮族自治区柳州市森林防火阻隔系统建设项目预算编制
1.依据施工图、现行定额、费用标准、材料信息价及相关政策，编制项目施工图工程量清单、控制价预算文件。​
2.配合建设单位完成预算审核、财政评审、调整完善，确保预算成果通过审批。​
3.提供造价咨询、答疑及后续服务，对成果真实性、准确性、完整性负责。
三、服务要求：
1.成果文件符合《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）及《林区公路设计规范》（LY/T5005-2014）及国家、地方的相关规范、标准、规程等要求。
2.施工图设计深度满足施工、招标、预算、审查需要。
3.成果文件内容完整、数据准确，按约定时间提交纸质版与电子版。
4.服务期内指派专人负责，响应及时、配合到位.
四、服务期限：
合同有效签订之日至本合同约定的权利义务履行完毕之日。
五、适用规范标准
符合《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）、《林区公路设计规范》（LY/T5005-2014）以及国家、地方的相关规范、标准、规程等要求。
六、成果文件要求
1.成果文件的组成：
广西壮族自治区柳州市森林防火阻隔系统建设项目前期技术服务。包含防火道路施工图设计、施工图审查及预算编制文件。
2.成果文件的深度：成果文件的深度符合《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）、《林区公路设计规范》（LY/T5005-2014）以及国家、地方的相关规范、标准、规程等要求。
3.成果文件的格式要求：按县区划分6个标段分别出成果文件，并统一用A3或A4纸打印装订成册，包含上述成果的电子文件U盘1份。
4.成果文件的份数和载体要求：
（1）纸质版的要求：8份。
（2）电子版的要求：1份。
（3）其他要求：无 。
5.成果交付方式要求：成果完成之后，将电子版与纸质版成果文件一并上门交付。
七、供应商应自备完成本项目成果的工作条件，包括但不限于规范、标准、图集、人员、办公设备、交通工具、办公设施、安全设施等，并承担相关费用。
八、权利保障
1.供应商必须保证所提供的标的涉及到的知识产权和相关技术资料是合法取得的，不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利，不会因为采购人的使用服务成果遭受第三方侵权指控，包括被责令致歉、停止使用、追偿或要求赔偿损失等。否则，供应商负责解决由此引起的一切纠纷，采购人有权追究供应商的法律责任，其不利后果由供应商全部承担。
2.项目成果文件归采购人所有。
3.中标供应商在提供设计服务过程中，对获取的采购人有关信息或采购人提供的有关材料负保密责任，未经采购人允许不得非法复制、记录、泄露、公开、传播。否则，采购人有权依法追究其法律责任。
九、验收要求
根据本项目采购需求、中标供应商投标文件承诺、合同条款、国家、行业、项目所在地地方规范名录以及行政主管部门政策文件规定进行验收。
说明：采购人提供施工场地及毗邻区域内的地形图、地勘报告、供水、排水、供电资料以及其他与建设工程有关的原始资料。

	

	▲商务条款
	1. 提交服务成果时间：
分标1：合同签订后30个日历天内提交施工图设计工作。
分标2：提交施工图设计成果文件后10个日历天内完成施工图审查。
分标3：提交通过审查的施工图成果文件后10个工作日内完成招标控制价编制。
2.服务期限：合同有效签订之日至本合同约定的权利义务履行完毕之日。

3.服务地点：广西壮族自治区柳州市柳城县、三江侗族自治县、融水苗族自治县、鹿寨县、融安县以及柳州市苗圃林场等。
4.付款方式：提交成果文件后，委托人收到支付申请15天内向市财政局提交书面申请，申请其按财政拨款流程支付中标总金额的70%，竣工验收（审核）合格后，委托人收到支付申请15天内向市财政局提交书面申请，申请其按财政拨款流程支付中标总金额的25%；项目结算审核完成后，委托人收到支付申请15天内向市财政局提交书面申请，申请其按财政拨款流程支付中标总金额的5%。
5.合同签订时间：自中标通知书发出之日起25 日内。
6.验收标准：符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。
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[bookmark: _Toc15737][bookmark: _Toc13588][bookmark: _Toc14619]第三章投标人须知

[bookmark: _Toc30994][bookmark: _Toc13587][bookmark: _Toc12551]第一节投标人须知前附表

	条款号
	项目内容
	编列内容

	6.1
	是否接受联合体投标
	本项目不接受联合体投标

	6.2
	联合体投标要求
	/

	

7.2
	

是否允许转包/分包
	☑不允许转包/分包
□允许转包/分包
转包/分包内容：。
转包/分包金额或者比例：。

	11.4
	媒体发布渠道
	与本项目相关的政府采购业务澄清、更正及与之相关的事项将在采购公告中“六、其他补充事宜”中网上查询地址上发布。

	
11.6
	是否组织标前答疑会
	☑不组织召开开标前答疑会
□组织召开开标前答疑会
会议开始时间：年  月  日 时  分，逾期后果自负。会议地点：

	







13.1
	






资格证明文件组成
	1、投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等）；（必须提供，否则作无效投标处理）
2、政府采购供应商资格信用承诺函；（必须提供，否则作无效投标处理）
3、分标1投标人有效的工程设计公路行业（公路）专业丙级（含）以上资质证书复印件；分标2投标人在“全国投资项目在线审批监管平台”（https://www.tzxm.gov.cn）中的工程咨询单位名录（咨询专业：公路，咨询服务范围：评估咨询），且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致截图，或具备工程设计公路行业（公路）专业丙级（含）以上资质证书（必须提供，否则作无效投标处理）
4、中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。（必须提供，否则作无效投标处理）
5、投标人直接控股、管理关系信息表；（必须提供，否则作无效投标处理）
6、投标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
7、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。
注：以上标明“必须提供”的材料，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。

	
	商务技术文件组成







	1、无串通投标行为的承诺函；（必须提供，否则作无效投标处理）
2、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件；（必须提供，否则作无效投标处理）
3、法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件；（委托时必须提供，否则作无效投标处理）
4、商务条款偏离表；（必须提供，否则作无效投标处理）
5、技术偏离表；（必须提供，否则作无效投标处理）
6、投标人情况介绍；
7、拟投入人员情况表（格式自拟）；
8、供应商类似的业绩证明文件（格式自拟）；
9、项目实施方案（格式自拟）；
10、方案编制工作进度计划（格式自拟）；
11、服务承诺（格式自拟）；
12、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。
注：以上标明“必须提供”的材料，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。

	
	
	

	
	

报价文件组成
	1、投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
[bookmark: _Hlk71299233]2、开标一览表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
3、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；
注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖供应商电子签章，否则按无效投标处理。

	



16.2
	



投标报价要求
	1、本项目投标报价以人民币为单位。
2、报价必须包含服务的所有费用，包括：完成招标采购需要服务内容项目的所有费用；工程师服务费、差旅费、配件更换等因维修服务所产生的费用；全部设备配件采购、运输、装卸、调试、现场验收、技术支持、知识产权、代理服务、安装培训、售后服务等费用；管理费、利润、必要的保险费用和各项税金；设备材料涨价风险费用。以及所有的不定因素的风险等其他所有成本费用的总和。采购人不再支付其他任何费用。

	17.2
	投标有效期
	自投标截止之日起 60日。

	18
	投标保证金金额
	无

	
19.1
	
投标文件编制要求
	投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务技术文件分别编制，并按广西政府采购云平台的要求编制、加密、上传。电子版投标文件制作方式见招标公告附件。

	20
	备份投标文件
	本项目接受备份投标文件。

	21.1
	投标截止时间
	详见招标公告

	
	投标文件提交起止时间
	详见招标公告

	
	投标地点
	详见招标公告

	
	投标人递交投标样品截止时间及地点
	无

	23
	开标时间、地点
	详见招标公告

	







25.3
（2）
	投标人信用查询渠道
	采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。
查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。

	
	信用查询截止时点
	资格审查结束前

	
	查询记录和证据留存方式
	在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在广西政府采购云平台作为附件上传保存。

	
	信用信息使用规则
	对在“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。

	29.1
	评标方法
	☑综合评分法
□最低评标价法

	


30.1
	确定中标人时，出现中标候选人分数并列的情形，确定中标人方式
	□采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人；
☑采用综合评分法的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

	35
	履约保证金金额
	详见第二章采购需求

	36.1
	签订合同携带的材料
	采购合同需要投标人、采购人签名与签章

	



38.2.1
	接收质疑函方式
	以书面形式

	
	质疑联系部门及联系方式
	广西德元工程项目管理有限责任公司；
联系电话：0772-2805114，
通讯地址：柳州市跃进路19号天元金都1－410号

	
	现场提交质疑办理业务时间
	广西德元工程项目管理有限责任公司：质疑期内每个工作日8时30分到12时00分，14时30分到17时30分。

	38.3.1
	投诉受理方式
	受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。
名称：柳州市财政局
地址：广西壮族自治区柳州市潭中东路12号
联系电话：0772-5360323

	

40
	
采购代理费支付方式及收取标准
	本项目代理服务费由中标人在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。本项目代理服务费参照《招标代理服务费管理暂行办法》(计价格﹝2002﹞1980  号)、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格﹝2011﹞534号)的规定采用差额定率累进法计算，不足三千元按三千元计取。

	








41.1
	








解释
	解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。
法律责任：本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。

	







41.2
	







其他释义
	1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。
2.投标人为其他组织时，本招标文件规定的法定代表人指负责人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人。
3.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。
4.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。
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第二节投标人须知正文
[bookmark: _Toc9518][bookmark: _Toc9183][bookmark: _Toc13608]一、总则
1.适用范围
1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。
1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“采购代理机构”指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。
2.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织。
2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织。
2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、短信、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
2.7“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。
2.8“正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。
2.9“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。
2.10“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。
3.投标人的资格要求
投标人的资格要求详见“招标公告”。
4.投标委托
如投标人代表不是法定代表人，须填写法定代表人授权委托书（按第六章要求格式填写）。
5.投标费用
投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于勘查现场、编制投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。
6.联合体投标
6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。
6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。
7.转包与分包
7.1本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
8.特别说明：
8.1如果本招标文件要求投标人提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则投标人所提供的以上材料必须为投标人所拥有。
8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。
9.回避与串通投标
9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；
（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；
（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
（4）不同投标人的电子或纸质投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的纸质投标文件相互混装；
9.3投标人有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：
（1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；
（2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；
（3）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（5）投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；
（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
（7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。
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10.招标文件的组成
第一章 招标公告；
第二章 采购需求；
第三章 投标人须知；
第四章 评标方法及评标标准；
第五章 拟签订的合同文本；
第六章 投标文件格式；
第七章 质疑、投诉材料格式
根据本章第11.1项的规定对公开招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当公开招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后澄清或修改公告为准。
11.招标文件的澄清、修改、现场考察和答疑会
11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
11.2 投标人应认真审阅本公开招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。
11.3 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15 日前，以书面形式通知(在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告及平台短信通知)所有获取招标文件的潜在投标人；不足15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。发出的澄清或者修改不影响投标文件编制的也应在截标前3 日发出。
11.4 采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，将变更时间将在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。
11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现
场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。
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12.投标文件的编制原则

12.1投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
12.2投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料，否则将作无效响应处理（定制采购项目不适用本条款）。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。
13.投标文件的组成
13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务技术文件三部分组成。
（1）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
（2）商务技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
（3）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。
13.2投标文件电子版：具体要求见本节19.投标文件编制。
14.投标文件的语言及计量
14.1语言文字
投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
14.2投标计量单位
招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。
15.投标的风险
投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。
▲投标文件未按规定的格式编制的、没有按照招标文件要求提供全部资料、没有对招标文件作出实质性响应，投标无效；
16.投标报价
16.1投标报价应按“第六章  投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。
16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。
16.3投标人必须就所投项目的全部内容作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投项目的单项内容作唯一报价。
17.投标有效期
17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。
17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。
17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。
18.投标保证金
见“投标人须知前附表”。
19.投标文件的编制
19.1 投标文件编制要求详见“投标人须知前附表”。投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。
19.2 投标文件按照招标文件第六章格式要求在规定位置进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。
19.3 为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。
19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证等）及公章一致，否则作无效投标处理。
19.5 投标文件应避免涂改、行间插字或者删除，否则其投标无效。
19.6  对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的服务内容及要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。
19.7本项目为柳州市全流程电子化项目，异常情况见“第二节投标人须知正文”中“四、24.2开标程序。
20.备份投标文件
详见在“投标人须知前附表”。
21.投标文件的提交
21.1 投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交电子版投标文件。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，
然后通过网络将加密的电子投标文件递交至“柳州市政采云平台”。
21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求密封或者标记的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。
21.3电子版投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点”。
22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回
22.1 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，广西政府采购云平台将拒收。（补充、修改或者撤回方式见公告附件“电子投标文件制作与投送教程”）
22.2广西政府采购云平台收到投标文件，将妥善保存并即时向投标人发出确认回执通知。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。
22.3在投标截止时间止提交电子版投标文件的投标人不足3家时，电子版投标文件由代理机构在广西政府采购云平台操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。
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23.开标时间和地点
23.1 开标时间及地点详见“投标人须知前附表”
23.2 如投标人成功解密投标文件，但未在广西政府采购云平台电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。 投标人不足3 家的，不得开标。
24.开标程序
24.1开标形式：
（1）开标的准备工作由采购代理机构负责落实，采购代理机构必须基于广西政府采购云平台选取评审专家，如采购代理机构未按规定选取专家的，视为本次开评标无效，应当重新采购；
（2）采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。
24.2开标程序：
（1）解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。开标后5分钟投标人还未进行解密的，代理机构要通知投标人。通知后，投标文件仍未按时解密，或者投标人没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，均视为无效投标。
（解密异常情况处理：详见本章29.3电子交易活动的中止。）
（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标投标人报价均在广西政府采购云平台远程不见面开标大厅展示；
（3）签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各投标人签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。
（4）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。
（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
（6）开标结束。
特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。
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25.资格审查
25.1开标结束后，采购人或采购机构依法通过电子投标文件对投标人的资格进行线上审查。
25.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。
25.3资格审查标准为本“招标文件”中“投标人须知前附表”13.1点载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。
25.4投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：
（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，广西政府采购云平台已与“信用中国”平台做接口，审查专家可直接在线查询）
（2）投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；
（3）投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。
25.5资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。
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26.组建评标委员会
评标委员会由采购人代表和评审专家组成，人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。
27.评标的依据
评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法和评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
28.评标原则
28.1 评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。
28.2 评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准并由采购代理机构作记录。
28.3 评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
28.4 评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。
29.评标方法及评标标准
29.1 本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。
29.2  评标委员会按照“第四章评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。
29.3电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：
（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；
（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
29.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。
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30.确定中标人
30.1本项目授权评标委员会直接按第四章“评标方法及标准”的规定排列中标候选人顺序，并依照次序确定中标人。
30.2采购人、采购代理机构认为投标人对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格投标人符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。
30.3中标投标人无正当理由拒签合同的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款规定处理。
30.4根据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条，因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。
31.结果公告
31.1在中标投标人确定之日起2个工作日内，由采购代理机构在招标公告发布媒体上发布中标结果公告，中标结果公告期限为1个工作日，发布中标结果公告的同时向中标投标人发出中标通知书。采购代理机构发出中标通知书前，应当对中标人信用进行核实，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，授权的评标委员会可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。
以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。
31.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据企业的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。
32.发出中标通知书
32.1在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过广西政府采购云平台发出电子中标通知书。
32.2对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，采购人或采购机构还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。
33. 无义务解释未中标原因
采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。
34.合同授予标准
合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。
35.履约保证金
见“投标人须知前附表”。
36.签订合同
36.1中标人领取电子中标通知书后，按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订采购合同。
36.2采购合同由采购人与中标投标人根据招标文件、投标文件等内容签订。
36.3签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过25日）。
36.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标投标人造成损失的，中标投标人可追究采购人承担相应的法律责任。
36.5政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标投标人和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
36.6采购人或中标投标人不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。
36.7如签订合同并生效后，投标人无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。
36.8采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变原合同条款且已报财政部门批准落实资金的前提下，可从原中标投标人处添购，所签订的补充添置合同的采购资金总额不超过原采购合同金额的10%。
37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在以下媒体上发布“柳州市政府采购网”（http://zfcg.gxzf.gov.cn）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
38.询问、质疑和投诉
38.1询问
38.1.1投标人在开标前对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构项目负责人提出询问。
38.1.2采购人或采购人委托的采购代理机构自受理询问之日起3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复内容不得涉及商业秘密。
38.1.3询问事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。
38.2质疑
38.2.1投标人认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，质疑有效期结束后，采购人或采购代理机构不再受理该项目质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下：
（1）潜在投标人依法获取公开招标文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在公开招标文件公告期限届满之日起7 个工作日内提出质疑。委托代理协议无特殊约定的，对公开招标文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对公开招标文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。
（2）投标人认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7 个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或代理机构提出，由采购人或代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。
（3）投标人认为中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应当在中标或者成交结果公告期限届满之日起7 个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。
38.2.2 投标人质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则，不得进行虚假、恶意质疑。
38.2.3 质疑投标人可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑投标人的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。
38.2.4 质疑投标人提起质疑应当符合下列条件：
（1）质疑投标人是参与所质疑项目采购活动的投标人（潜在投标人已依法获取可之一的采购文件的，可以对该采购文件质疑）；
（2）质疑函内容符合本章第38.2.5项的规定；
（3）在质疑有效期限内提起质疑；
（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；
（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；
（6）投标人对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；
（7）投标人提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；
（8）财政部门规定的其他条件。
38.2.5投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：
（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据（列明权益受到损害的事实和理由）；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。
38.2.6采购人或采购人委托的采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人及其他有关投标人。对不符合质疑条件的质疑，答复不予受理，并说明理由；对符合质疑条件的质疑，对质疑事项作出答复
38.2.7采购人、采购代理机构认为投标人质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为投标人质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：
（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。
（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格投标人符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标投标人的，应当依法另行确定中标投标人；否则应当重新开展采购活动。
质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
38.3投诉
38.3.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，投标人可以在答复期满后15 个工作日内向柳州市政府采购监督管理部门提起投诉，投诉方式见“投标人须知前附表”。
38.3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）（投诉书格式后附）：
（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；
（2）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；
（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
（4）事实依据；
（5）法律依据；
（6）提起投诉的日期。
（7）附件材料：营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围；近期连续三个月依法缴纳税收和在职职工社会保障资金证明材料（复印件）。
38.3.3 投诉人可以委托代理人办理投诉事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。
38.3.4 投诉人提起投诉应当符合下列条件：
（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的投标人；
（2）提起投诉前已依法进行质疑；
（3）投诉书内容符合本章第38.3.2项的规定；
（4）在投诉有效期限内提起投诉；
（5）属于柳州市财政局政府采购监督管理部门管辖；
（6）同一投诉事项未经柳州市财政局政府采购监督管理部门投诉处理；
（7）国务院财政部门规定的其他条件。
38.3.5 柳州市财政局政府采购监督管理部门自受理投诉之日起30个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。并将投诉结果在“柳州市政府采购网”（http://zfcg.gxzf.gov.cn）发布。
38.3.6 柳州市财政局政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。
八、验收

39.验收
39.1 采购人组织对投标人履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，投标人须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。
39.2 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
39.3 严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。
39.4 验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向投标人支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。投标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。
[bookmark: _Toc4299][bookmark: _Toc6117][bookmark: _Toc27542]九、其他事项
40.代理服务费
代理服务收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”。
41.需要补充的其他内容
41.1 本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。
41.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。
41.3 本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，投标人提供的服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。
依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，中小企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
42.政采贷相关说明
广西壮族自治区柳州市森林防火阻隔系统建设项目施工图设计、施工图审查及预算编制服务 （LZZC2026-G3-990447-GXDY）
为优化政府采购营商环境，缓解投标人资金难题，柳州市政府采购试行政府采购信用融资制度，中标供应商如有融资需求，可凭政府采购合同在“柳州市公共资源交易中心”官网（网址：ggzy.liuzhou.gov.cn）点击“政采贷登录”图片链接进行注册，注册成功后到财政局信息办备案，即可通过政采贷平台进入“中征政采贷线上融资平台”。
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[bookmark: _Toc6759][bookmark: _Toc15184][bookmark: _Toc11663]第四章评标方法及评分标准
[bookmark: _Toc2762][bookmark: _Toc26726][bookmark: _Toc8362]第一节评标方法
本项目采用以下勾选的方式进行评审。
□最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
☑综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评标委员会将对各投标人的投标报价、技术和服务方案、投标人的企业实力及资质等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的投标人，由各评委独立记名打分。经统计，得出各投标人的综合得分,按综合得分由高到低顺序排列。若综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。若综合得分且投标报价相同的，货物类采购项目以技术性能得分较高者为先，服务类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。
[bookmark: _Toc5067][bookmark: _Toc29202][bookmark: _Toc32405]第二节评标程序
1.符合性审查
评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形
投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。
2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：
（1）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;
（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
（3）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额（包括分项预算）的；
（4）投标人未就所投项目进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投项目的单项内容作唯一报价；投标人未就所投项目的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；
（5）修正后的报价，投标人不确认的；
（6）投标人属于本章第5条第（2）项情形的。
2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：
（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
（2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；
（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；
（4）投标有效期、项目完成时间（交货时间、服务完成时间或者服务期等）、质保期、售后服务等招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；
（5）商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；
（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；
（7）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；
（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（9）未响应招标文件实质性要求的；
（10）属于投标人须知正文第9.2条情形的；
（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：
（1）不满足招标文件要求的服务内容、技术要求、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术需求发生负偏离的；
（2）技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；
（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1 条规定中“必须提供”的文件资料的;
（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；
（5）投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。
3.澄清补正、说明或者补正
对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖单位公章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，按无效投标处理。
异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。
4.投标文件修正
4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）报价文件中“开标一览表”内容与投标文件中相应内容不一致的，以“开标一览表”为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。
4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。
5.比较与评价
（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。
（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。
（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。
（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。并根据第三章“投标人须知”30.1条规定确定中标人。
（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
广西壮族自治区柳州市森林防火阻隔系统建设项目施工图设计、施工图审查及预算编制服务 （LZZC2026-G3-990447-GXDY）
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[bookmark: _Toc9038][bookmark: _Toc10482][bookmark: _Toc3643]第三节 评分标准

[bookmark: _Toc10535][bookmark: _Toc15351][bookmark: _Toc3941]一、评标原则
（一）评标委员会成员组成：本项目的评标委员会由采购人代表和评审专家共五人以上的单数组成，其中评审专家的人数不得少于评标委员会成员总数的三分之二。
（二）“评标委员会”将以招标文件、投标文件为评标依据，采用综合评分法对投标人的价格、技术、信誉、业绩、售后服务、政策功能等方面内容按百分制打分。
（三）评标方式：以封闭方式进行。
二、评标方法
（一）本项目采用的评标办法为综合评分法。
（二）对进入详评的，采用百分制综合评分法
（三）计分办法（按四舍五入取至百分位）

	序号
	
评审因素
	
评审因素具体内容
	
分值

	



1
	



价格分
	一、投标报价分
1、投标报价分采用低价优先法计算，满足招标文件要求且评标价最低的有效投标人的评标价为评标基准价，其投标报价分为满分。
2、其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
某有效供应商的投标报价分=（评标基准价／某有效供应商评标价）×30分
二、异常低价处理：
根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的规定，（一）评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

	



30分

	2
	技术分
	评审因素

	


2.1
	


项目实施方
案分（15分）
	   一档（0分）：未提供或提供的内容与本项目不符；
   二档（5分）：总体实施方案基本符合项目要求，方案较为简单。
   三档（10分）：总体服务方案符合项目要求，技术方案、技术路线较为详细完整，项目管理方案良好；
   四档（15分）：总体服务方案编写完整详细，技术方案、技术路线、项目管理思路清晰，表述严谨简练，方案切合服务需求，具有较强的针对性及可行性。
	




15分

	



2.2
	


工作进度计划（15分）
	    一档（0分）：未提供或提供的内容与本项目无关的；
    二档（5分）：有简单、基本可行的工作进度计划方案；
三档（10分）：有较为详细的工作进度计划方案，计划方案内具有相应的的管理机构和岗位职责，制订的工作进度计划较可行。
四档（15分）：有详细的工作进度计划方案，计划方案内具有相应的管理机构和岗位职责，人员配备具体明确，配置合理，并针对本项目具有各阶段工作进度计划，且各项工作时间划分紧凑。
	



15分

	


2.3
	


服务承诺
（10分）
	一档（0分）：未提供或提供的内容与本项目无关的；
二档（3 分）：有承诺免费提供后续服务，基本满足项目需求；
三档（6 分）：有承诺免费提供后续服务及简单的配合方案，承诺拟投入项目负责人应甲方需求响应时间在24小时内到达现场；
四档（10 分）：有承诺免费提供后续服务及详细的配合方案。承诺拟投入项目负责人应甲方需求响应时间在12小时内到达现场。能提供完整、详细的后续服务及配合方案。
	


10分

	3
	商务分
	评审因素

	











3.1
	










技术人员投入（18分）
	分标1：
（1）投入的项目负责人能力配置分(满分 6 分)
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]投入的项目负责人具有路桥类相关专业中级职称的得3分，具有路桥类相关专业副高级职称及以上的得6分，其他的不得分。
（2）投入的技术人员能力配置分(满分 12 分)
①项目技术负责人具有路桥类相关专业中级职称的得 2 分，具有路桥类相关专业副高级职称及以上的得 4 分；具有注册土木工程（道路工程）师证的加 2 分。本项满分 6 分。
②路线、路基、路面分项负责人，具有相关专业（道路与桥梁工程、道路工程、市政道路与桥梁等）初级职称的得 0.5 分，中级及以上职称的得 1.5 分，每个分项满分 1.5 分；林业分项负责人，具有林业工程初级职称的得 0.5 分，中级及以上职称的得 1.5 分，本项满分 6 分。
分标2：
（1）投入的项目负责人能力配置分(满分 6 分)
投入的项目负责人具有路桥类相关专业中级职称的得 3 分，具有路桥类相关专业副高级职称及以上的得 6 分，其他的不得分。
（2）投入的技术人员能力配置分(满分 12 分)
①项目技术负责人具有路桥类相关专业中级职称的得 2 分，具有路桥类相关专业副高级职称及以上的得 4分；具有注册土木工程（道路工程）师证的加 2分；本项满分 6 分。
②路线、路基、路面、桥涵、安全防护专业审查人员具有初级职称的得 0.5 分，中级及以上职称的得1.5分；每个专业满分 1.5 分；本项满分 6 分。
分标3：
（1）项目负责人（满分10分）
①具备一级注册造价工程师注册执业资格的得5分，具备二级注册造价工程师注册执业资格的得3分，满分5分。
②具备工程类或工程经济类高级及以上专业技术职称的得3分，具备工程类或工程经济类中级及以上专业技术职称的得2分；具备工程类或工程经济类初级专业技术职称的得1分，满分3分。
③拟投入本项目的项目负责人自2021年5月1日以来至响应文件递交截止时间止（时间以造价成果文件日期为准），具有单项工程预算编制项目业绩的每项得2分，满分2分。
（2）其他人员（不包含项目负责人）（满分8分）
①具有一级注册造价工程师资格的，每人得2分；具有二级注册造价工程师资格，每人得1分，满分2分。
②具有工程（或工程经济类）专业技术高级职称的，每人得3分；具有工程（或工程经济类）专业技术中级职称的，每人得1分，具有工程（或工程经济类）专业技术初级职称的每人得1分；满分6分。
备注：⑴同一人员同一类别仅计算一次，同一职称只计最高得分，不重复计分。
⑵以上拟投入人员须提供对应的有效相关证明材料（身份证、职称证、注册证书、劳动合同等）复印件，应为本单位在职职工（若为已退休未满65周岁的退休返聘人员，应附退休证明文件及返聘合同复印件），上述材料均加盖供应商公章，否则不予计分；
⑶项目负责人的业绩证明材料须提供签订的委托合同或成果文件等相关材料复印件［业绩证明材料应体现项目负责人参与项目编制或审核情况，造价成果文件须加盖建设单位（或委托单位）公章、造价咨询单位公章、造价工程师执业印章和签字］。
	











18分

	




3.2
	



信誉及业绩分（12分）
	分标1：
（1）投标人2021 年 5 月 1 以来完成森林防火道路或林区公路或四级公路施工图设计，每 1 项得 3分，最多 10 分。（提供合同或中标或项目任务通知书复印件加盖投标人公章）。
（2）投标人获得 ISO 质量管理体系、ISO 环境管理体系、ISO 职业健康安全管理体系认证且在有效期内的，每项得 1 分，满分2分。
分标2：
（1）投标人2021 年 5 月 1 以以来完成森林防火道路或 林区公路或四级公路施工图审查，每 1 项得 3 分，最多 10分。（提供合同或中标或项目任务通知书复印件加盖投标人公章）。
（2）投标人获得 ISO 质量管理体系、ISO 环境管理体系、ISO 职业健康安全管理体系认证且在有效期内的，每项得 1 分，满分2分。
分标3：
（1）自2021年5月1日以来至响应文件递交截止时间止（时间以造价成果文件日期为准），具有单项工程预算编制项目业绩的每项得3分，满分10分。
（2）投标人获得 ISO 质量管理体系、ISO 环境管理体系、ISO 职业健康安全管理体系认证且在有效期内的，每项得1分，满分2分。

	




10分
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[bookmark: _Toc28974][bookmark: _Toc19505][bookmark: _Toc6648]第四节中标候选人推荐原则

（一）综合评分法
评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。总得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
定标原则：各供应商可对多标项进行响应，但分标1、分标2只允许中标其中1个分标。定标顺序：分标1→分标2→分标3。经评审后，如某投标人获得标分标1的第一中标候选人资格，并可继续按规定参与分标2的响应，但不再享有中标推荐资格。评审小组推荐标项中标候选人时，应排除已推荐分标1的第一中标候选人后，再按“中标候选人推荐原则”推荐分标2的中标候选人。

（二）最低评标报价法
评标委员会将按照有效报价从低到高排序并推荐中标候选人。投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人；评标价相同且前述指标均相同时，由评标委员会各成员对评标价相同的投标人，当场投票表决，得票多者优先，并依照次序确定1家中标投标人。
[bookmark: _Toc25908][bookmark: _Toc24520][bookmark: _Toc1832]第五节 评标报告
（一）评标报告与推荐中标候选人
评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。
（二）评标争议事项处理
评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
广西壮族自治区柳州市森林防火阻隔系统建设项目施工图设计、施工图审查及预算编制服务 （LZZC2026-G3-990447-GXDY）
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[bookmark: _Toc25353][bookmark: _Toc17189][bookmark: _Toc8065]第五章拟签订的合同文本
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合同书（格示）

合同编号：

采购单位（甲方）：
供应商（乙方）：
项目名称及编号：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。
本合同甲方委托乙方就广西壮族自治区柳州市森林防火阻隔系统建设项目施工图设计、施工图审查及预算编制服务 项目提供前期工作服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。
第一条项目名称、服务内容、方式和要求：

1.项目名称：广西壮族自治区柳州市森林防火阻隔系统建设项目施工图设计、施工图审查及预算编制服务 。

   2.技术服务的内容：
   （1）分标1：施工图设计：依据项目批复、初步设计及现场条件，按林区四级公路标准完成全套施工图设计，含路线、路基、路面、桥涵、排水、防火功能专项设计等专业图纸；完成施工图材料设备参数说明、主要工程数量表；配合建设单位完成施工图审查、预算编制、财政评审、设计变更、现场技术服务、竣工验收等全周期配合与后续服务。​
   （2）分标2：施工图审查：依据国家、行业及地方现行规范标准，对本项目施工图开展合规性、安全性、经济性、强制性条文执行情况全面审查；配合设计单位修改完善、复审闭环，配合建设单位完成备案、评审等相关工作；提供审查全过程咨询、答疑及后续服务，确保审查成果合法有效。​
   （3）分标3：预算编制：依据施工图、现行定额、费用标准、材料信息价及相关政策，编制项目施工图工程量清单、控制价预算文件；配合建设单位完成预算审核、财政评审、调整完善，确保预算成果通过审批；提供造价咨询、答疑及后续服务，对成果真实性、准确性、完整性负责。
   3.技术服务的要求：施工图设计、施工图审查、预算编制符合《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）及《林区公路设计规范》（LY/T5005-2014）及国家、地方的相关规范、标准、规程等要求。
  （1）乙方组织专业技术人员开展   广西壮族自治区柳州市森林防火阻隔系统建设项目施工图设计、施工图审查及预算编制服务 。
 （2）提交的正式成果：  成果文件符合国家、地方的相关规范、标准、规程等要求 。
 （3）在服务过程中，遵守相关安全生产条款和廉政建设规定。
 （4）在本项目实施过程中，乙方根据甲方要求提供技术指导和咨询服务。
   4.技术服务的方式：  成果完成之后，将电子版与纸质版成果文件一并上门交付  。
   第二条 乙方应按下列要求完成技术服务工作：
   1.技术服务地点： 广西壮族自治区柳州市柳城县、三江侗族自治县、融水苗族自治县、鹿寨县、融安县以及柳州市苗圃林场等。
    2.技术服务期限：合同有效签订之日至本合同约定的权利义务履行完毕之日。
   3.技术服务进度：
分标1：合同签订后 30个日历天内提交施工图设计工作。
分标2：提交施工图设计成果文件后10个日历天内完成施工图审查。
分标3：提交通过审查的施工图成果文件后10个工作日内完成招标控制价编制。
   4.技术服务质量要求：成果文件的符合《公路工程技术标准》 （JTG B01-2014） 、《林区公路设计规范》 （LY/T5005-2014）以及国家、地方的相关规范、标准、规程等要求，不侵犯任何第三方的知识产权及其他权利。有成果不得低于强制标准，不得简化防火阻隔设计。
  第三条 为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：
   1.提供的技术资料：
  （1）  项目区域基本情况介绍材料、林地性质材料   。
  （2）  项目相关批复文件、可行性研究报告、初步设计文件、勘测报告       。
   2．提供工作条件：
  （1）在乙方外业勘测、调查期间，协助乙方调查和提供相关技术资料。如有必要，委派熟悉有关情况的人员陪同。
  （2）设计所需的其他帮助 ，但甲方自身不具备条件或能力的除外 。
乙方需要甲方提供的技术资料和工作条件，乙方应当提前  5 个工作日是以书面形式向甲方明确具体内容，未明确具体内容或未及时要求甲方提供的，视为甲方履行义务符合合同约定。
第四条 甲乙双方权责
3.1 甲方权责
1. 合同生效后提供现有地形图、项目批复、初步设计文件等已有基础资料；因第三方或历史资料缺失，甲方不承担责任； 
2. 协调各县林场、林业站配合乙方外业，但不承担乙方人员交通、食宿、设备成本； 
3. 收到乙方合规请款资料后  7 个工作日内向柳州市财政局提交拨款申请，拨款进度、审批时限按财政部门统一规定执行；甲方仅履行申报义务，不承诺固定付款期限，乙方不得以此为由停工、拒绝交付成果； 
4. 有权全程核查乙方在岗人员、工作进度、成果质量，对不达标人员、不合格成果要求限期整改、更换。
3.2 乙方权责
1. 人员固定承诺：投标文件列明的项目负责人、专业技术人员为项目固定在岗人员，未经甲方书面同意，不得擅自更换；确需更换的，替换人员职称、注册资格、业绩不得低于原人员标准，并向甲方支付 2000 元 / 人次人员变更违约金。 
2. 严禁转包、全部 / 部分分包、委托第三方代做图纸、预算；一经查实，甲方立即解除合同，乙方返还全部已付款，并支付合同总价 20% 违约金。 
3. 全程无偿配合义务：财政评审、审计、现场施工、森林防火应急、各级督查、竣工审计、质保期内图纸答疑均属于合同配套服务，甲方无需额外支付费用。
4. 自备外业设备、车辆、专业软件、安全防护工具，所有人员劳务、社保、安全责任由乙方独立承担。
第四条合同金额及支付方式：
本项目（分标1/分标2/分标3）合同总价款（含增值税）：人民币（大写） (¥),费用包括外业勘测、调查、资料收集、设计费、报告编制费、评审费、税费、材料印刷等实现服务成果所需的全部费用。其中：
不含税总价款：人民币（大写）(¥ )。
增值税：人民币（大写） (¥ )。
2.费用支付方式：
提交成果文件后，委托人收到支付申请15天内向市财政局提交书面申请，申请其按财政拨款流程支付中标总金额的70%，竣工验收（审核）合格后，委托人收到支付申请15天内向市财政局提交书面申请，申请其按财政拨款流程支付中标总金额的25%；项目结算审核完成后，委托人收到支付申请15天内向市财政局提交书面申请，申请其按财政拨款流程支付中标总金额的5%。
甲方向乙方支付技术服务费前，乙方需向甲方出具正式合法、足额的增值税发票。

甲方银行账户信息：

户名：

纳税登记号：

地址：
电话：

开户行：

银行账号：

乙方银行账户信息：

开户行名称：

开户行账号：

纳税登记号：

单位名称：

单位地址：

联系电话：

第五条履行本合同应遵守的保密义务如下：

甲方：

1.保密内容（包括技术信息和经营信息）：乙方开展本项目工作的技术方法和成果材料。

2.涉密人员范围： 本项目所有参加人员和接触本项目成果人员。

3.保密期限：5年。

4.泄密责任：因甲方泄密造成乙方损失的，甲方要承担相应的赔偿责任。

乙方：

1.保密内容（包括技术信息和经营信息）：甲方提供的技术资料和成果材料。

2.涉密人员范围：本项目所有参加人员和接触本项目成果人员。

3.保密期限：5年。

4.泄密责任：因乙方泄密造成甲方损失的，乙方要承担相应的赔偿责任。
第六条本合同的变更必须由甲、乙双方协商一致，并以书面形式确定。
第七条 验收标准和方式：

1.乙方提供技术服务工作的形式：向甲方提交包括设计说明文件、设计图、工程量表、报告文本等相关材料。
2.技术服务工作成果的验收标准：材料通过甲方及相关政府部门审核，按甲方的要求进行验收。

3.技术服务工作成果的验收方法：技术审核。

4.验收的时间和地点：根据法律法规规定，按甲方及相关政府审批部门要求。

第八条双方确定：

1.在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果，归甲方所有。

2.乙方所交付的规划编制成果知识产权归甲方所有。

第九条按以下约定承担各自的违约责任：

1.乙方提供的成果不合格的，应当按合同总额的5%向甲方支付违约金，并在甲方指定期限内完成修改工作，使之达到合格标准，如修改后仍达不到要求。甲方有权解除本合同，并要求乙方返还所有已付报酬、费用。乙方不能按合同约定期限向甲方提交服务成果的，自逾期之日起，每日按本合同总金额的5‰向甲方支付违约金。逾期超过15日的，甲方有权解除本合同，并要求乙方返还所有已付报酬、费用。
2.甲方违反本合同第三条约定，乙方有权顺延提交成果时间。甲方违反本合同第五条约定逾期支付报酬的，应当承担违约责任，以拖欠金额为基数，每逾期一日按日万分之一支付违约金，违约金总额不超过合同总额的5%。
3.在合同实施过程中，甲方要求终止合同的，应按乙方履约合同进度支付服务费用：已开展项目工作，甲方按照乙方实际完成的工作量进行结算。
4.在合同实施过程中，乙方要求终止合同的，乙方除应返还甲方所有已支付报酬、费用，还应向甲方支付合同总额的20%作为违约金。
5.在合同实施过程中，为维护甲、乙双方的合法权益。甲方、乙方所派出的项目人员应具有相应的专业技能及服务精神，适当履行相应职责，否则双方都有权要求予以更换。
第十条出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可解除本合同：

1.因不可抗力致使不能实现合同目的；

2.当事人一方迟延履行服务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；

3.法律规定的其他情形 。

第十一条因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，可依法向甲方辖区所在地人民法院提起诉讼。
第十二条本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下：

1.委托方(甲方):指在协议书中约定，具有项目委托主体资格和支付项目价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人，简称甲方。
2.受托方(乙方):指在协议书中约定，受托人接受的具有项目实施主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人，简称乙方。
第十三条与履行本合同有关的相关技术文件，经双方以附件方式确定后，为本合同的组成部分：

1.技术背景资料：  参照2023年10月国家林业和草原局《关于编制<重点森林草原防火阻隔系统建设实施方案〉的通知》《交通运输部国家发展改革委 财政部国家林业和草原局关于促进国有林场林区道路持续健康发展的实施意见》（交规划发〔2018〕24号）等文件有关要求，充分考虑需求与林区风险等级，按照《林区公路设计规范》（LY/T5005-2014）等相关标准 。
2.相关成果：
2.1广西壮族自治区柳州市森林防火阻隔系统建设项目前期技术服务。包含防火道路路线初勘报告、初测报告、初步设计及概算文件。
2.2成果文件的深度：成果文件的深度符合《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）、《林区公路设计规范》（LY/T5005-2014）以及国家、地方的相关规范、标准、规程等要求。
[image: ]2.3成果文件的格式要求：统一用A3或A4纸打印装订成册，包含上述成果的电子文件U盘1份。
2.4成果文件的份数和载体要求：
（1）纸质版的要求：8份。
（2）电子版的要求：1份。
（3）其他要求：无       。
2.5成果交付方式要求：成果完成之后，将电子版与纸质版成果文件一并上门交付。
2.6成果文件经项目主管部门组织专家评审后，供应商在委托书要求范围内在5个工作日内按评审(修改)意见对成果进行修改完善并提交给采购单位，直至项目成果通过专家评审和项目主管部门审批。
3.技术标准和规范：  符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范   。

4.其他：无  。

第十四条约定本合同其他相关事项为：

1.甲方向乙方提交技术基础资料，并对其完整性、准确性及有效性负责。甲方不得要求乙方违反国家有关规定和标准进行成果设计。
2.因甲方不能按期向乙方提供技术基础资料或因甲方原因造成乙方工作失误，而导致乙方工作延误，甲方应承担相应责任。
3.甲方变更委托服务规模、范围、地点、条件或因提交的资料错误，以致造成乙方返工时，双方除另行协商签订补充协议外，甲方要按乙方所耗费工作量向乙方另行支付返工费用。
4.乙方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行成果设计，并对提交的成果资料负责。乙方违反法律、行政法规、地方性规章等要求的技术规范、标准设计成果等文件的，乙方应当承担违约责任。乙方不得以甲方已验收合格为由主张免除责任。
5.在合同约定的范围内，乙方对成果资料出现的遗漏或错误负责修改或补充。

6.在项目实施过程中需要乙方进行技术指导的，乙方应及时提供服务，甲方就相关问题需乙方解释时，乙方必须尽快给予回复。若需评审，配合甲方做好专家评审会的汇报工作。
7.双方均以本合同所留的联系方式向对方送达书面通知，通知一经寄出即视为送达，联系方式若有变更须书面通知对方并经书面签收，否则不发生变更之法律效力。
8.乙方承诺具有履行本合同所需要的资质。

9.本合同任何一方改变本合同所列明的通讯地址、联系人、联系电话的，应该在三个工作日内书面通知对方。否则双方或者法院向原通讯地址、传真号码、电子邮箱地址、手机号码发出的通知视为有效送达。
双方均一致确认：人民法院向双方送达传票或者其他法律文书的，本合同所列明的通讯地址、电话等作为双方的司法送达地址，送达时间按照有关规定执行。
10.本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商处理。

第十五条安全生产与廉政建设

1.甲方、乙方应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
2.甲方、乙方必须遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规和规定，抓好安全教育；严肃安全纪律，做到“安全第一，预防为主”。
3.合同履行过程中，甲乙双方均应各自注意安全生产，排除一切安全隐患。若发生安全生产责任事故，各负其责。
4.甲乙双方在合同履约期间，均应注重廉政建设，坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反项目工程建设管理、林业调查规划设计的相关规定和要求。
第十六条附则

1.本合同经双方法定代表人或法定代表人授权代表签字（或签章）并加盖单位公章或合同专用章后生效。
2.本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲、乙双方各贰份，招标代理贰份。

（以下无正文）

委托方：（公章）                      受托方：（公章）



法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：

（签字）（签字）



签订时间：年月日签订时间：年月日
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合同附件
（服务类）

	1.供应商承诺具体事项：

	2.服务期责任：

	3.其他具体事项：

	甲方（章）







年月日
	乙方（章）







年月日


注：填不下时可另加附页
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广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：）的约定，我单位对（  项目名称   ）       政府采购项目成交（或成交）供应商（            公司名称              ）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

	验收方式：
	□自行验收□委托验收

	序号
	名称
	货物型号规格、标准及配置等（或
服务内容、标准）
	数量
	金额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计
	
	

	合计大写金
额：仟佰拾万仟佰拾元

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	
	
	
	

	
验收具体内容
	（应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对成交或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)

	


验收小组意见
	验收结论性意见：

	
	有异议的意见和说明理由：
签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或其他相关人员签字：
或受邀机构的意见（盖章）：

	成交或者成交供应商负责人签字或盖章：
联系电话：年月日
	采购人或受托机构的意见（盖章）：
联系电话：年月日
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[bookmark: _Toc31205][bookmark: _Toc10123][bookmark: _Toc24659]第六章投标文件格式
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第一节投标文件外层包装封面格式










XXXXX（项目名称）
投标文件
（电子投标文件）



项目名称：
	 采购方式：	项目编号：	所投分标 	投标人名称：

投标人地址：




投标截止时间前不得解密

年   月    日
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第二节资格证明文件格式



电子投标文件


资格证明文件（封面）














项目名称：


项目编号：

所投分标：

投标人名称：



年     月    日
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资格证明文件目录

（自拟）
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政府采购供应商资格信用承诺函

致：（采购人名称）、（代理机构名称）：
我方自愿参加                     项目（项目编号：                ）的政府采购活动，并郑重承诺我方符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力； 
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
（六）法律、行政法规规定的其他条件。 
我方保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。
特此声明！


法定代表人或委托代理人（签字或签章）：

供应商（CA电子签章）：

日期：    年   月  日

注：此项材料必须以PDF格式上传。
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二、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人名称） 的 （项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. 中药配方颗粒供应服务 ，属于 批发业 行业；承接企业为（企业名称） ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（章）： 
日 期：


注：1、本采购项目所属行业为：批发业。
2、享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


附：
中小微企业划型标准
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

（2）残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（盖公章）：
日  期：



注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。




三. 供应商直接控股股东信息表

供应商直接控股股东信息表
	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：
1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。





法定代表人或委托代理人（签字或签章）：

供应商（CA电子签章）：

日期：    年   月  日

四. 供应商直接管理关系信息表
供应商直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：
1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。







法定代表人或委托代理人（签字或签章）：

供应商（CA电子签章）：

日期：    年   月  日



五、投标声明格式

投标声明
（采购人名称）     ：
我方参加贵单位组织                  项目（项目编号：            ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：
1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。
2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
3.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
    特此承诺。


法定代表人或委托代理人（签字或签章）：

供应商（CA电子签章）：

日期：    年   月  日
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[bookmark: _Toc16885][bookmark: _Toc27140][bookmark: _Toc21947]第三节商务技术文件格式



电子投标文件


商务技术文件（封面）


项目名称：


项目编号：
所投分标 ：

投标人名称：

投标人地址：

年月日
广西壮族自治区柳州市森林防火阻隔系统建设项目施工图设计、施工图审查及预算编制服务 （LZZC2026-G3-990447-GXDY）
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商务技术文件目录
（自拟）
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一、无串标行为承诺函
投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函


一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；
2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；
6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
投标人名称(电子签章)：
日期：年月日
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二、法定代表人身份证明





法定代表人身份证明
法定代表人身份证明
供 应 商：                   
地    址：                   
姓    名：              性      别：      
年    龄：              职      务：      
身份证号码：                             
系            （供应商名称）              的法定代表人。
特此证明。


附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

	法定代表人有效身份证正反面复印件




供应商（CA电子签章）：

                                 日期：   年   月   日

注：自然人投标的无需提供
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三、法定代表人授权委托书（如有委托时）

授权委托书
（如有委托时）

致  （采购人名称） ：
我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）以我方的名义参加项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。
    我方对委托代理人的签字事项负全部责任。
本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。
附：委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：            法定代表人（签字或签章）：
委托代理人身份证号码：
                                               
	授权委托人有效身份证正反面复印件


               
  供应商（CA电子签章）：
                             日期：   年   月   日

[bookmark: _Hlk65851555][bookmark: _Hlk65851620]注：1.法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则按无效投标处理；
2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。
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四、商务条款偏离表



请逐条对应本项目招标文件第二章“采购需求”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。
	项号
	招标文件的商务需求
	投标文件承诺的商务条款
	偏离说明

	一
	1……2……
3……
[image: ]
	1……2……
3……
[image: ]
	正偏离（负偏离或无偏离）

	二
	1……2……
3……
[image: ]
	1……2……
3……
[image: ]
	正偏离（负偏离或无偏离）

	...
	1……2……
3……
[image: ]
	1……2……
3……
[image: ]
	正偏离（负偏离或无偏离）




注：
1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。
2.如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时，投标文件承诺不得直接复制招标文件需求，投标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。
3.当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。
4.采购需求中带“▲”的条款，也要分别在本表“投标文件的商务需求”、“投标文件承诺的商务条款”中标记。
投标人名称(电子签章)：
日期：年月日


广西壮族自治区柳州市森林防火阻隔系统建设项目施工图设计、施工图审查及预算编制服务 （LZZC2026-G3-990447-GXDY）

67

五、技术偏离表


请根据所投货物的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“采购需求”中的“一、项目需求及技术需求”详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”
进行填写。

	
序号
	招标文件需求
	投标文件承诺
	
偏离说明

	
	服务名称
	服务要求
	服务名称
	所提供服务要求
	

	

1
	

……
	1……2……
3……
[image: ]
	

……
	1……2……
3……
[image: ]
	正偏离（负偏离或无偏离）

	

2
	

……
	1……2……
3……
[image: ]
	

……
	1……2……
3……
[image: ]
	正偏离（负偏离或无偏离）

	...
	
	
	
	
	


注：
1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。
2.当投标文件的技术要求低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。
3.采购需求中带“▲”的条款，也要分别在本表“技术参数”、“所提供技术的内容”中标记。


投标人名称(电子签章)：
日期：年月日
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六、投标人情况介绍
（格式自拟）






投标人名称(电子签章)：
日期：年月日



七、项目实施方案格式

项目实施方案

由供应商参照第二章“采购需求”及第四章“评标办法及评分标准”自行编写


法定代表人或委托代理人（签字或签章）：

供应商（CA电子签章）：

日期：    年   月  日





八.项目实施人员一览表格式（如有）

项目实施人员一览表（格式）
	姓名
	职务
	专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书
	证书编号
	身份证号
	联系电话
	参加本单位工作时间
	劳动合同编号

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

供应商名称（电子签章）：       
    年    月    日
九.业绩情况表
	序号
	客户名称
	项目名称
	合同金额
（万元）
	签订合同时间
	联系人及电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

供应商名称（电子签章）：       
    年    月    日
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第五节报价文件格式

电子投标文件


报价文件（封面）










项目名称：



项目编号：



所投分标：


投标人名称：



投标人地址：


年月日
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报价文件目录

根据招标文件规定及供应商提供的材料自行编写目录。
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一、投标函
投 标 函
致：采购人名称
根据贵方  （项目名称）       （项目编号：             ）的招标公告，签字代表     （姓名）经正式授权并代表投标人（供应商名称）          提交投标文件。
据此函，我方宣布同意如下：
1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
3.本投标有效期自投标截止之日起60日。
4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。
6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）
□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：            ；
9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：              邮编：            
电话：           传真：           
供应商名称：            
开户银行：             
银行账号：              
法定代表人或者委托代理人签字（或签章）：                         

                                      法定代表人或委托代理人（签字或签章）：
供应商（CA电子签章）：
日期：    年      月     日



二、开标一览表
项目名称：
项目编号：
投标人名称：

	项号
	服务名称
	服务内容
	数量
①
	单价（元）
②
	单项合价
（元）
③=①×②
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	合计金额大写：人民币( ￥                       )服务期限：


注：
1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空，必须加盖投标人有效电子公章，否则其投标作无效标处理。
2、本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。
3、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标投标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、数量、单价予以公示。

投标人名称(电子签章)：
日期：年月日
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1.质疑函格式
质疑函
一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况：
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：
采购人名称：
质疑事项：
□招标文件   招标文件获取日期：
□采购过程   
□中标结果   
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：
法律依据：
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求：
请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：


说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。


2.投诉书格式
投诉书

一、投诉相关主体基本情况：
投标人：
地址：邮编：
法定代表人/主要负责人：
联系电话：
授权代表：联系电话：
地址：
邮编：
被投诉人1：
地址：
邮编：
联系人：联系电话：
被投诉人2：
……
相关供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
二、投诉项目基本情况：
采购项目的名称：
采购项目的编号：
采购人名称：
代理机构名称：
招标文件公告：是/否公告期限：
采购结果公告：是/否公告期限：
三、质疑基本情况
投诉人于年月日，向提出质疑，质疑事项为：


采购人/代理机构于年月日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容
投诉事项1：
事实依据：

法律依据：

投诉事项2  
……
五、与投诉事项相关的投诉请求：
请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：
1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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