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	项目概况
永福县永安乡独州大堰塘水利修复工程(续建)采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/获取采购文件，并于2026年7月29日09时30分（北京时间）前提交响应文件。


一、项目基本情况
项目编号：GLZC2026-C2-260026-GXYC
项目名称：永福县永安乡独州大堰塘水利修复工程(续建)
采购方式：竞争性磋商
预算总金额（元）：952457.22 
标项名称：永福县永安乡独州大堰塘水利修复工程(续建)
数量：1
预算金额（元）：952457.22 
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：主要建设内容为修复堰坝长18米，高7.5米；放水口渠道维修加固长5米；修建上游河道边坡护墙长77米；安装太阳能路灯4盏；建设管理用房一座；产业路提升改造总长741米及配套路肩挡墙；建设交通桥一座及配套附属设施等；详见施工图纸及工程量清单。
要求工期：130日历天；
质量要求：达到国家施工验收规范合格标准；如需进一步了解详细内容，详见竞争性磋商文件。
最高限价（如有）：952457.22元
合同履约期限：130日历天。
本标项（否）接受联合体投标
备注：本项目为线上电子标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子标交易的充分准备。
二、 申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小微企业采购的项目（供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)；
[bookmark: _GoBack]3.本项目的特定资格要求：投标人须具有中华人民共和国国内合法的企业独立法人资格；同时具备水利工程施工总承包三级以上(含三级)资质的企业，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。拟投入本项目的项目经理具备水利工程专业二级以上(含二级)注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书(B证)。
三、获取采购文件
时间：自本项目竞争性磋商公告发布之日起至竞标截止时间止;
地点（网址）：广西政府采购云平台https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/。
方式：从网上免费下载磋商文件电子版、工程量清单及图纸。
售价（元）：0
四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点
响应文件提交截止时间和开标时间：2026年7月29日9时30分（北京时间）
磋商地点：通过广西政府采购云平台实行在线投标。
开标地点：通过广西政府采购云平台实行在线响应。
五、公告期限
自本公告发布之日起 5 个工作日。
六、其他补充事宜
1.资格条件特别说明
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
（2）对在“信用中国 ”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
2.本项目需要落实的政府采购政策
（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）。
（2）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）。
（3）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）。
（4）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。
（5）政府采购扶持不发达地区和少数民族地区。
（6）本项目专门面向中小微企业采购。
（7）中小企业划分标准所属行业：“建筑业 ”。
3.信息公告发布媒体：http：//www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://zfcg.czj.guilin.gov.cn（桂林市政府采购网）。
4.政府采购监督管理部门：
名    称：永福县政府采购管理中心
电    话：0773-8518392
5.“政府采购云”平台客服电话：95763
6.在线投标响应（电子投标）说明
（1）本项目通过政府采购采云平台实行在线投标响应（电子投标），供应商需要先安装“政府采购采云平台电子交易客户端”，并按照本竞争性磋商文件和政府采购采云平台的要求，通过“政府采购采云平台电子交易客户端 ”编制并加密电子响应文件。供应商未按规定编制并加密的电子响应文件，政府采购采云平台将予以拒收。“政府采购采云平台电子交易客户端”请自行前往广西政府采购网下载并安装（http://zfcg.gxzf.gov.cn/OfficeService/DownloadArea/2455918.html?utm=sites_group_front.b8b6c91.0.0.c51f9820a48111eabb9bc bdf01af125e）；电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》；在使用政府采购采云平台投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统,通过政府采购采云平台参与在线投标时如遇平台技术问题详询 95763。
（2）为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件递交截止时间前完成在“政府采购云平台 ”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政府采购采云平台电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往相关网站进行查阅。（各供应商在截标前应确保成为政府采购采云平台正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。如因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法磋商或磋商失败等后果由供应商自行承担。）
（3）供应商应当在响应文件递交截止时间前，将生成的“电子响应文件”上传递交至政府采购采云平台。响应文件递交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，响应文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回电子响应文件。
（4）响应文件解密时间：截标时间后30分钟内供应商可以登录政府采购采云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密电子响应文件。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，可向采购代理机构提供电子备份响应文件【在接到无法解密或解密失败的通知后，供应商可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心9号开标室（2号仓）现场提交或以电子邮件的形式（以通知时告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份响应文件】。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份响应文件的(包含提供的电子备份响应文件无效或无法解密的情况)，视为无效响应。
（5）本项目需要磋商供应商代表在截标当天截标后，按磋商小组要求及时登陆政府采购采云平台等候在线磋商及提交最后报价。
（6）本采购项目为政府采购采云平台全流程电子化操作，参与磋商的供应商需自备计算机和网络设备（设备需可视频通话和读取政府采购采云平台CA数字证书），确保磋商过程顺利进行；因供应商自身设备或网络原因造成的一切后果，由供应商自行承担。
（7）本项目采用远程异地评标，评标主场设在桂林市公共资源交易中心（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区，），评标副场设在柳州市公共资源交易中心（龙湖路13号柳州市民服务中心北楼4-7楼）。
七、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名    称：永福县生态移民发展中心
地    址：桂林市永福县永福镇凤阁路67号‌‌
项目联系人：黄工
项目联系方式：0773-8558318
2.采购代理机构信息
名    称：广西亿创工程管理咨询有限公司
地    址：桂林市临桂区金贸中心3-3栋2504室
项目联系人：陆志明
项目联系方式：0773-5590369

广西亿创工程管理咨询有限公司
2026年7月14日
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供应商须知前附表
	序号
	条款号
	条款名称
	内容、要求

	1
	1.1
	项目名称及项目 编号
	项目名称：永福县永安乡独州大堰塘水利修复工程(续建)
项目编号：GLZC2026-C2-260026-GXYC

	



2
	



3
	



供应商资格
	3.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
3.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业；
3.3 本项目的特定资格要求：
（1）投标人须具有中华人民共和国国内合法的企业独立法人资格；同时具备水利工程施工总承包三级以上(含三级)资质的企业，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。拟投入本项目的项目经理具备水利工程专业二级以上(含二级)注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书(B证)。

	3
	4
	磋商费用
	不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。

	







4
	







13
	






磋商报价及招标控制价
	13.1 磋商报价应按磋商文件中相关附表格式填写。预算金额
（人民币）：952457.22元。经业主调整供应商的报价不得高于本工程招标控制价952457.22元，磋商报价超过招标控制价的，响应文件作无效处理。
13.2 供应商应在规定时间内在政府采购采云平台系统上提交最后报价，超出 评委设定的最后报价时限或其最后报价超出招标控制价导致已通过评审的响应文件无效的，按供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件处理。
注：供应商的磋商报价不得超过本工程招标控制价，否则作无效标处理；供应商的第二次磋商报价不得高于该供应商第一次磋商报价，否则做无效标处理。如供应商维持磋商报价不变，以原磋商报价作为供应商最后报价；如供应商需要改变原磋商报价时，供应商应预先准备好调整后的已标价的工程量清单。

	5
	14.1
	响应文件有效期
	自响应文件递交截止时间之日起 90 天，有效期不足的响应文件将被拒绝。

	6
	15
	磋商保证金
	本项目无需缴纳磋商保证金。
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16
	
响应文件的制作
	16.1电子响应文件中须加盖供应商公章部分均采用CA签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商 ”及本磋商文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位，以便磋商

	序号
	条款号
	条款名称
	内容、要求

	
	
	
	小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对磋商文件的某项要求，供应商的电子响应文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则磋商小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子响应文件如内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。
16.2供应商法定代表人（负责人）或授权委托人持有政府采购采云平台个人CA 签章的，应在响应文件中涉及到签字的位置使用个人CA 签章，没有办理政府采购采云平台个人 CA 签章的可在响应文件中涉及到签字的位置 手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。
16.3 响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人 CA 签章） 。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。
16.4 磋商前准备
16.4.1 本项目实行在线磋商，采用电子响应文件。若供应商参与 磋商，自行承担磋商一切费用。
16.4.2各供应商在截标前应确保成为政府采购采云平台正式注册入库供 应商，并完成 CA 数字证书申领。如因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法磋商或磋商失败等后果由供应商自行承担。
16.4.3供应商将政府采购采云平台电子交易客户端下载、安装完成后，可通 过账号密码或 CA 登录客户端进行响应文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打政府采购采云平台客户服务热线95763进行咨询。
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18.1
	

响应文件递交截 止时间
	供应商应于2026年7月29日上午09时30分之前将电子响应文件上传到政府采购采云平台。电子响应文件应按照本项目磋商文件和政府采购采云平台的要求编制、加密传输响应文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。
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18.2
	




响应文件解密时 间
	截标时间后 30 分钟内（2026年7月29日上午9时30分至10时 00 分)供应商可以登录政府采购采云平台，用“项目采购-开标评标 ”功能进行解密电子响应文件。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，可向采购代理机构提供电子备份响应文件【在接到无法解密或解密失败的通知后，供应商可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心 9号开标室（2号仓）现场提交或以电子邮件的形式（以通知时告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份响应文件】。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份响应文件的(包含提供的电子备份响应文件无效或无法解密的情况)，视为无效响应。
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19.1
	
磋商小组组成
	磋商及评审工作由采购代理机构负责组织，具体磋商、评审工作由依法组建的磋商小组负责，本项目的磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。磋商小组的构成：3 人，其中采购人代表 1 人，技术、经济等专家 2 人。

	序号
	条款号
	条款名称
	内容、要求
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19.2
	





磋商时间、地点、 人员
	19.2.1磋商时间：首次响应文件提交截止时间后。
19.2.2磋商地点：供应商代表在响应文件提交当天实时登录“政府采购云”平台，按磋商小组要求在线等候参与磋商及提交最后报价。因供应商未保持实时在线，导致磋商小组无法及时与其取得联系，从而造成供应商未按规定参与磋商或报价的，其不利后果由供应商自行承担。
19.2.3磋商参加人员：供应商法定代表人(负责人、 自然人)或相应的委托代理人参加磋商。请供应商实时登录“政府采购云”平台等候在线磋商。
19.2.4首次响应文件提交截止时间后，登录“政府采购云”平台在线解密开启。

	12
	20.2
	评审办法
	综合评分法，具体详见第四章评审办法。
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信用查询
	根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活 动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37），由采购代理机构对第一成交候选人进行信用查询：
⑴查询渠道：“信用中国 ”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国 政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；
⑵查询截止时间：成交通知书发出前；
⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询 记录，打印材料作为采购活动资料保存；
⑷信用信息使用规则：对在“信用中国 ”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执 行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交候选人资格。
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28
	



成交公告
及成交通知书
	28.1 采购代理机构于评审结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的 成交候选供应商中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供 应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。
28.2 在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应自接到通知之日起办理成交通知书领取手续。
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29.1
	
履约保证金
	根据《桂林市财政局关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（市财采〔2020〕24 号）第四条的规定，本项目免收履约保证金。

	16
	30.1
	签订合同时间
	成交通知书发出之日起 8 个工作日内。成交供应商领取成交通知书后，应按规定与采购人签订合同。

	
17
	
30.3
	
合同备案存档
	政府采购合同双方自签订之日起 1 个工作日内将合同原件壹份交采购代理机构备案存档。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。

	序号
	条款号
	条款名称
	内容、要求
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31
	
采购代理服务费
	参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》和《招标代理服务收费管理暂行办法》（桂价费[2005]283号文工程类，双方约定招标代理服务费按4500元收取。
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33
	
解释权
	本竞争性磋商文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方 式管理暂行办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性磋商文件的解释权属于采购代理机构。

	20
	34
	监督管理机构
	永福县政府采购管理中心  联系电话：0773-8518392
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一、总则
1.适应范围
1.1 项目名称及项目编号：
项目名称：永福县永安乡独州大堰塘水利修复工程(续建)
项目编号：GLZC2026-C2-260026-GXYC
1.2 本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）适用于本磋商项目的磋商、评审、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义
2.1“供应商 ”是指符合本次采购项目的供应商资格并提交响应文件、参加磋商的供应商。如果该供应商在本次磋商中成交，即成为“成交供应商 ”。
2.2 “项目 ”系指供应商按磋商文件规定向采购人提供的工程和服务。
2.3 “书面形式 ”包括信函、传真、电报等。
3.供应商资格
3.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
3.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业。
3.3 本项目的特定资格要求：
（1）投标人须具有中华人民共和国国内合法的企业独立法人资格；同时具备水利工程施工总承包三级以上(含三级) 资质的企业，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。拟投入本项目的项目经理具备水利工程专业二级以上(含二级)注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书(B证)。
4.磋商费用
不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。
5.联合体要求
本项目不接受联合体参与磋商。
6.质疑和投诉
6.1 供应商认为磋商文件使自己的合法权益受到损害的，应当在公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。供应商认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或成交公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑（“质疑函 ”格式见附表1）。否则，采购代理机构有权拒收。
采购代理机构应认真做好质疑处理工作，对于质疑供应商在法定质疑期内提出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。
供应商在法定质疑期内应一次性提出与项目相关的质疑，供应商在提出与项目相关的质疑前应当做好全面且详细的工作，采购代理机构不再受理供应商针对同一采购程序环节的再次质疑。
6.2 供应商对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向永福县政府采购管理中心投诉（“投诉书 ”格式见附表 2）。
6.3 供应商提出质疑、投诉，应当遵守中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，且采用书面形式。质疑函、投诉书均应明确阐述磋商文件、采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供相关事实、依据和证据及其来源。
供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
接收质疑函方式： 以书面形式
质疑联系部门及联系方式：广西亿创工程管理咨询有限公司，联系人：陆志明，联系电话：0773-5590369；通讯地址：桂林市临桂区金贸中心3-3栋2504室。
7.转包与分包
7.1 本项目不允许转包。
7.2 本项目不可以分包。
8.特别说明
8.1 关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参 加本次采购活动。
8.2供应商磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有，供应商磋商所使用的采购项目实施人员必须为供应商员工。
8.3供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按照竞争性磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
8.4供应商在采购活动中提供任何虚假材料，其响应文件作无效处理，并报监管部门查处；成交后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违 法供应商的行政与刑事责任。

二、磋商文件
9.磋商文件的构成
（1）竞争性磋商公告；
（2）供应商须知；
（3）工程量清单及图纸；
（4）评审办法；
（5）政府采购合同（合同主要条款及格式）；
（6）响应文件（格式）。
10.磋商文件的澄清与修改
10.1 提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理 机构应当在提交首次响应文件递交截止时间五日前在本项目竞争性磋商公告发布的同一媒体上发布更正公告，不足五日的，应当顺延首次响应文件递交截止时间。
10.2 供应商下载竞争性磋商文件后应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因供应商未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致磋商无效的，由供应商自行承担责任。
10.3澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。当澄清或者修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。
10.4磋商文件的澄清或者修改都应该通过本项目采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充磋商文件。
10.5采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，延长响应文件递交截止时间和磋商时间，并在本项目竞争性磋商公告发布的同一媒体上发布变更公告。

三、竞争性磋商响应文件的编制
11.竞争性磋商响应文件（以下简称响应文件）的组成及要求
本项目实行电子投标，供应商应准备电子响应文件。电子响应文件按政府采购采云平台要求及本磋商文件要求制作、加密并递交。具体操作流程可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》，指南可在“http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/PurchaseAdvisory/ImportantNotice/2866753.html”下载。
11.1 响应文件组成【格式见“第六章 响应文件（格式） ”】
11.1.1 资格性响应证明材料：
（1）响应函及响应函附录（必须提供）；
（2）供应商相应的法定代表人身份证正反两面复印件（必须提供）；
（3）供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人缴纳的响应文件递交截止时间前半年内任意1个月养老保险证明复印件（委托代理时必须提供）；
（4）供应商基本情况表（必须提供）；
（5）项目经理简历表（必须提供）；
（6）供应商参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；
（7）承诺函（必须提供）；
（8）供应商2023年度以来任意一年财务状况报告（必须提供，可以是磋商供应商自行编制也可是通过第三方审计公司编制，如为自行编制至少须提供现金流量表、负债表及利润表）,若为新成立企业按实际情况提供）；
（9）供应商近半年内任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料【增值税发票(税收完税证明)或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税证明】复印件（必须提供）,若为新成立企业按实际情况提供）；
（10）《中小企业声明函》（见附件）（除监狱企业及残疾人福利性单位外，必须提供）；
11.1.2 符合性响应证明材料：
（1） 已标价工程量清单（必须提供）；
（2）施工组织设计（必须提供）。
（3）项目管理机构组成表【项目经理应附身份证、注册建造师执业资格证书、安全生产考核合格证书（B 类）、职称证书（如有）的扫描件；项目技术负责人应附身份证扫描件、职称证书扫描件；专职安全生产管理人员应附身份证、专职安全员安全生产考核合格证书（C 类）、职称证书（如有）扫描件；其他主要人员应附执业证或上岗证书、职称证书（如有）扫描件；提供以上人员由养老保险部门出具的供应商为其缴纳的响应文件递交截止时间前半年内任意1个月养老保险证明复印件；若为新进员工，请提供劳动合同扫描件。】（必须提供）；
（4）农民工工资保证金的缴纳与使用承诺书（按桂劳社发【2009】50号文规定承诺）（必须提供）；
（5）工程渣土清运承诺书（必须提供）。
11.1.3 其它有效证明材料：
（1）供应商2023年以来具有同类项目业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的合同为准，并能清晰反映项目名称、金额、日期等）（如有，请提供）；
（2）供应商相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；
（3）供应商可结合本项目自身情况自行提交其它相关证明材料（如有，请提供）。
供应商提供的以上相关证明材料必须真实有效，并加盖供应商公章（CA 签章）/自然人签字或个人CA签章，否则响应无效。
11.2 供应商应按竞争性磋商文件“第六章 响应文件（格式） ”编制响应文件。
特别说明：
（1）响应文件中所须加盖公章部分均采用 CA 签章。若磋商文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出磋商响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在响应文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。
（2）磋商文件要求法定代表人（负责人）或委托代理人签字的部分必须签字然后扫描或者拍照做成pdf格式上传（或加盖个人 CA 签章），无签字的视为响应无效。
12.响应文件的语言及计量
12.1响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以中文翻译文本为主。
12.2磋商计量单位，磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。
13.磋商报价及招标控制价
13.1磋商报价应按磋商文件中相关附表格式填写。预算金额（人民币）：952457.22元。
经业主调整供应商的报价不得高于本工程招标控制价952457.22元磋商报价超过招标控制价的，响应文件作无效处理。
13.2供应商应在规定时间内在政府采购采云平台系统上提交最后报价，超出评委设定的最后报价时限或其最后报价超出招标控制价导致已通过评审的响应文件无效的，按供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件处理。
13.3供应商应按第六章“响应文件（格式）”的要求在响应函中进行报价并填写工程量清单相应表格。
13.4供应商按照采购人提供的工程量清单填写本合同各工程子目的单价、合价和总额价。磋商小组将按照下述规定对磋商报价进行算术性错误修正及其他错误修正。
13.4.1磋商报价有算术错误的，磋商小组按以下原则对磋商报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，磋商小组应否决其投标。
（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；
（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；
（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。
13.4.2工程量清单中的磋商报价有其他错误的，磋商小组按以下原则对磋商报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，磋商小组应否决其投标。
（1）在采购人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。
（2）在采购人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从磋商报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。
（3）当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但供应商修改了该子目的工程数量，则其合价按采购人给定的工程数量乘以供应商所报单价予以修正。
13.4.3修正后的最终磋商报价若超过招标控制价，磋商小组应否决其投标。
13.5供应商应充分了解本项目的总体情况以及影响磋商报价的其他要素。
13.6供应商在投标截止时间前修改响应函中的磋商报价，应同时修改响应文件“已标价工程量清单”中的相应报价。
13.7供应商如果发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致时，应立即通知采购人核查，除非采购人予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。
13.8在合同实施期间，供应商填写的单价、合价和总额价是否由于物价波动进行价格调整按照合同条款第16.1款的规定处理。
14.响应文件有效期
14.1响应文件有效期：自响应文件递交截止时间之日起 90天，有效期不足的响应文件将被拒绝。
14.2出现特殊情况下，需要延长响应文件有效期的，采购代理机构以书面形式通知供应商延长响应文件有效期,供应商同意延长的，但不能修改响应文件。供应商拒绝延长的，其响应无效。
15.磋商保证金
本项目无需缴纳磋商保证金;
16.响应文件的制作
16.1电子响应文件中须加盖供应商公章部分均采用CA签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”及本磋商文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位，以便磋商小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对磋商文件的某项要求，供应商的电子响应文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则磋商小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子响应文件如内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。
16.2供应商法定代表人（负责人）或授权委托人持有政府采购采云平台个人CA签章的，应在响应文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理政府采购采云平台个人CA签章的可在响应文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成PDF的格式上传即可。
16.3响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA 签章）。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。
16.4 磋商前准备
16.4.1本项目实行在线磋商，采用电子响应文件。若供应商参与磋商，自行承担磋商一切费用。
16.4.2各供应商在截标前应确保成为政府采购采云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。如因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法磋商或磋商失败等后果由供应商自行承担。
16.4.3供应商将政府采购采云平台电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行响应文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打政府采购采云平台客户服务热线95763进行咨询。
17.响应文件的修改和撤回
17.1供应商在响应文件递交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，响应文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回电子响应文件。
17.2 在响应文件递交截止时间后的响应文件有效期内，供应商不得撤回其响应文件。
18.响应文件的递交和解密
18.1响应文件递交截止时间：供应商应于2026年7月29日上午9时30分之前将电子响应文件上传到政府采购采云平台。电子响应文件应按照本项目磋商文件和政府采购采云平台的要求编制、加密传输响应文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。
18.2响应文件解密时间：截标时间后30分钟内（2026年7月29日上午9时30分至10时00分)供应商可以登录政府采购采云平台，用“项目采购-开标评标 ”功能进行解密电子响应文件。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，可向采购代理机构提供电子备份响应文件【在接到无法解密或解密失败的通知后，供应商可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心9号开标室（2号仓）现场提交或以电子邮件的形式（以通知时告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份响应文件】。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份响应文件的(包含提供的电子备份响应文件无效或无法解密的情况)，视为无效响应。
18.3 除竞争性磋商文件另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。
18.4 电子响应文件的相关说明
（1）供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收。供应商应当在响应文件递交截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，响应文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回电子响应文件。响应文件递交截止时间后递交的响应文件，电子交易平台将拒收。
（2）如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

四、竞争性磋商（简称磋商）与评审
19.磋商小组组成及磋商时间、地点、人员
19.1磋商小组组成：磋商及评审工作由采购代理机构负责组织，具体磋商、评审工作由依法组建的磋商小组负责，本项目的磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。磋商小组的构成：3人，其中采购人代表1人，技术、经济等专家2人。
19.2磋商时间、地点、人员：
19.2.1磋商时间：首次响应文件提交截止时间后。
19.2.2磋商地点：供应商代表在响应文件提交当天实时登录“政府采购采云”平台，按磋商小组要求在线等候参与磋商及提交最后报价。因供应商未保持实时在线，导致磋商小组无法及时与其取得联系，从而造成供应商未按规定参与磋商或报价的，其不利后果由供应商自行承担。
19.2.3磋商参加人员：供应商法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人参加磋商。请供应商实时登录“政府采购云”平台等候在线磋商。
19.2.4首次响应文件提交截止时间后，登录“政府采购采云”平台在线解密开启。
20.评审原则和评审办法
20.1磋商小组必须坚持公平、公正、科学和择优的原则。
20.2评审办法：综合评分法，具体详见第四章评审办法。
20.3磋商小组应按磋商文件进行评审，不得擅自更改评审办法。
20.4在评审过程中，磋商小组任何人不得对某个供应商发表任何倾向性意见，不得向其他磋商小组成员明示或者暗示自己的评审意见。
20.5磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。
20.6响应文件最后报价出现前后不一致的，除竞争性磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：(1)响应文件中磋商报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以最后磋商报价表为准；
(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；
(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容）经磋商供应商确认后产生约束力，磋商供应商不确认的，作无效响应处理。
21.评审程序及磋商要求
21.1磋商小组成员的通讯工具或相关电子设备交由桂林市公共资源交易中心统一保管后到达评标室，采购代理机构核实磋商小组成员身份，告知回避要求，宣布评审工作纪律和程序，组织磋商小组推选磋商小组组长，采购人代表不得担任组长。
21.2磋商小组应当对发布公告的竞争性磋商文件（简称磋商文件）进行确认，审查供应商的响应文件并作出评价；要求供应商解释或者澄清其响应文件；编写评审报告；告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。
21.3磋商小组依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，首先对响应文件进行资格性审查， 以确定供应商是否具备本项目供应商资格；再对通过资格性审查的供应商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求做出响应。
21.4磋商小组如发现供应商提供的证明文件不齐全或不符合规定格式的，应一次性告知供应商，供应商应在规定的时间内线上补正或更正。
21.5 磋商小组在对供应商进行资格性审查时，将对供应商企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现供应商存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按响应文件无效处理。
21.5.1 查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）
21.5.2 审查流程：
（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企 业名称，进入企业信息主页面；
（2）查看主页“股东及出资信息 ”栏，或年报中的“股东及出资信息 ”栏信息；
（3）将各供应商的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；
（4）将相关资料作为评审资料打印存档。
注：以上审查过程中，如出现查询企业网页主页面无法显示股东及出资信息的或仅以主页面信息内容无法认定供应商之间存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，当时审查程序可继续进行，待评审结束后将对以上供应商作进一步核实确认，如确认供应商之间存在有上述关联供应商情形的，关联供应商均按响应文件无效处理。
21.6磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清、说明或者 更正应由其法定代表人或相应的授权委托代表签字（个人 CA 签章）或者加盖供应商公章（CA 签章）。
根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应竞争性磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。
磋商小组所有成员应当按已确定的磋商顺序集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有实质性响应竞争性磋商文件要求的供应商平等的磋商机会。
磋商中，磋商小组不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。磋商小组对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认。
21.7在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动服务采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过政府采购采云平台同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代表签字（个人 CA 签章）或者加盖供应商公章(CA 签章)。逾时不交的，视同放弃磋商。
21.8 最后报价
21.8.1 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内线上提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3 家。在磋商过程中，如供应商维持磋商报价不变，以原磋商报价作为供应商最后报价；如供应商需要改变原磋商报价时，供应商应在最后报价时将预先准备好调整后的报价清单计价表，在采购代理机构开启新一轮报价时，通过“上传附件 ”功能上传。如供应商在磋商过程中，改变原报价且未按磋商文件要求提供调整后的报价清单计价表的，其报价不予认可，视供应商维持原磋商报价不变。
21.8.2 根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214 号）第二十一条规定，市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为 2 家。
根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124 号）的规定，如采购项目为政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1 家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。
21.8.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
21.8.4已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况书面退出磋商。
未书面退出磋商的供应商在规定时间内线上提交最后报价，其最后报价超出招标控制价导致已通过评审的响应文件无效的，按供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件处理。
21.9 综合比较与评价
21.9.1磋商小组按竞争性磋商文件中规定的评审办法，对资格性审查和符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
21.9.2采购代理机构对评审数据进行校对、核对，对畸高、畸低的重大差异评分提示磋商小组复核或 书面说明理由。
21.10在评审过程中出现法律法规和磋商文件均没有明确规定的情形时，由磋商小组现场协商解决，协商不一致的，由全体磋商小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。
21.11采购代理机构发现磋商小组有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评审办法进行，或其他不正 常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向永福县政府采购监督管理机构报告。
22.推荐及确定成交候选供应商原则
（1）磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名成交候选供应商，并编写评审报告。磋商小组根据评审得分由高到低排列次序，若得分相同时，以评审报价由低到高顺序排列；若得分相同且评审报价相同的，以最后报价由低到高顺序排列；若仍相同的，由磋商小组按照抽签的方式决定排列次序。
（2）采购单位应当确定磋商小组推荐排名第一的成交候选供应商为成交供应商。
（3）排名第一的成交候选供应商放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或因失信行为被取消成交候选人资格的，采购单位可以确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商或重新采购。
（4）排名第二的成交候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商或重新采购。
23.属于下列情况之一者，响应文件无效：
（1）未按磋商文件规定完整线上提交响应文件或未按规定要求线上签字、签章的；
（2）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；
（3）不具备磋商文件规定的资格要求的；
（4）响应文件未按磋商文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；
（5）响应文件有效期、质量要求、工期要求不能满足磋商文件要求的；
（6）供应商磋商报价超出招标控制价的；
（7）未在磋商小组规定的时间内提交响应文件(包括最后报价)的；
（8）未满足磋商文件实质性要求的或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；
（9）响应文件实质性要求未做变动，供应商最后报价高于第一次报价的；
（10）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求和条件的。
供应商有下列情形之一的，视为串通参与磋商，响应文件将被视为无效：
（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制的；
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜的；
（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人的；
（4）不同供应商的响应文件异常一致或磋商报价呈规律性差异的；
（5）不同供应商的响应文件相互混编的。
24.出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）除本须知第 21.8.2条及3家的。
25.在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。
26.磋商过程的监控
本项目磋商过程实行全程录音、录像监控，供应商在磋商过程中所进行的试图影响磋商结果的不公正活动，可能导致其响应被拒绝。
27. 信用查询
根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37），由采购代理机构对第一成交候选人进行信用查询：
⑴查询渠道：“信用中国 ”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等； ⑵查询截止时间：成交通知书发出前；
⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；
⑷信用信息使用规则：对在“信用中国 ”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccg p.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交候选人资格。
28.成交公告及成交通知书
28.1采购代理机构于评审结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。
28.2在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理成交通知书领取手续。
28.3 采购代理机构无义务向未成交的供应商解释未成交原因和退还响应文件。

五、签订合同
29.履约保证金
根据《桂林市财政局关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（市财采〔2020〕24 号）第四条的规定，本项目免收履约保证金。
30.签订合同
30.1签订合同时间：成交通知书发出之日起8个工作日内。成交供应商领取成交通知书后，应按规定与采购人签订合同。
30.2如成交供应商有下列情形之一的，采购代理机构将上报同级财政部门，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购代理机构可从磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序重新确定成交供应商或重新组织采购。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
（1）成交后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；
（2）将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他 人的；
（3）拒绝履行合同义务的。
30.3合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起 1 个工作日内将合同原件壹份交采购代理机构备 案存档。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。
六、其他事项
31.采购代理服务费
参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》和《招标代理服务收费管理暂行办法》（桂价费[2005]283号文工程类，双方约定招标代理服务费按4500元收取。
32.采购代理机构银行账户：
[bookmark: _Toc15204]开户名称：广西亿创工程管理咨询有限公司
开户银行：桂林银行股份有限公司临桂支行
账    号：6600 0001 8530 3000 14
33.解释权：本竞争性磋商文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购 法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性磋商文件的解释权属于采购代理机构。
34.监督管理机构：永福县政府采购管理中心     电话：0773-8518392
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附表 1：
质疑函（格式）
一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：                                         
地址：                                             邮编：                   
联系人：                      联系电话：                  
授权代表：                        
联系电话：                        
地址：                  邮编：                   
二、质疑项目基本情况：
质疑项目的名称：                                       
质疑项目的编号：                                包号：                             
采购人名称：                                            
采购文件获取日期：                                     
三、质疑事项具体内容
质疑事项 1：                                                                        
事实依据：                                                                       
法律依据：                                                                       质疑事项 2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求：
请求：                                                                 
签字（签章）：                                         公章：

日期：

说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表 ”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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附表 2：
投诉书（格式）
一、投诉相关主体基本情况：
投标人：                                                                              
地址：                                             邮编：                             
法定代表人/主要负责人：                                                              
联系电话：                                            
授权代表：                                          联系电话：                      
地址：                                                              邮编：           
被投诉人 1：                                         
地址：                                                              邮编：           
联系人：                                                 联系电话：                 
被投诉人 2：
……
相关供应商：                                                                       
地址：                                                邮编：                         
联系人：                                             联系电话：                     
二、投诉项目基本情况：
采购项目的名称：                                                                   
采购项目的编号：                                     包号：                         
采购人名称：                                                                       
代理机构名称：                                                                     
采购文件公告：是/否公告期限：                                                        
采购结果公告：是/否公告期限：                                                        
三、质疑基本情况
投诉人于       年      月     日，向                                   提出质疑，质疑事项为：
	
	
采购人/代理机构于        年       月      日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答
复。
四、投诉事项具体内容
投诉事项 1：                                                                         
事实依据：                                                                            
	
法律依据：                                                                            
	
投诉事项 2
……
五、与投诉事项相关的投诉请求：
请求：                                                                             


签字（签章）：                                         公章：


日期：

说明：
1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表 ”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。
4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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附表 3:
政府采购项目合同验收报告（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：  ）的约定，我单位对（ 项目名称 ）政府采购项目中标（或成
交）供应商（ 公司名称 ）  提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：
	验收方式：
	口 自行验收 口委托验收

	序号
	名 称
	货物型号规格、标准及配置等
（或服务内容、标准）
	数量
	金 额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合 计
	
	

	合计大写金额：

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	
	
	
	

	
验收具体内 容
	（应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对 中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)

	


验收小组意 见
	

验收结论性意见：

	
	有异议的意见和说明理由：
签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或其他相关人员签字：
或受邀机构的意见（盖章）：

	中标或者成交供应商负责人签字或盖章：
联系电话： 年  月  日
	采购人或受托机构的意见（盖章）：
联系电话： 年  月  日
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附件


广西线上“政采贷”政策告知函


各供应商：
欢迎贵公司参与广西政府采购活动！
线上“政采贷 ”是人民银行南宁中心支行和自治区财政厅共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可持政府采购合同在线向银行业金融机构申请贷款，融资机构将根据《中国人民银行南宁中心支行广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷 ”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258 号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
相关金融产品和银行业金融机构联系方式，可在中征应收账款融 资 服 务 平 台 查 询 （网 址 ： https://www.crcrfsp.com/ ， 客 服 电 话：400-009-0001）。
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[bookmark: bookmark3]第三章 工程量清单及图纸

一、磋商报价说明
1.工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。
2.符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总价之中。
3.工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。
4.供应商应采用综合单价进行工程量清单报价，不得采用总价让利或以百分比让利等形式进行报价。                          
二、编制依据
（一）采用的定额及相关法规
1.桂水基[2007]38号文《广西水利水电建筑工程概算定额》、《广西水利水电工程施工机械台时定额》、《广西水利水电设备安装工程概算定额》、《广西水利水电工程设计（预）算编制规定》（以下简称《编制规定》）；
2.广西水利厅桂水基[2014]41号文颁发的《广西壮族自治区水利水电建筑工程概（预）算补充定额》；
3.2013年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》及其相应的配套费用定额；
4.2014年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及其相应的配套费用定额；
5.2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及其相应的配套费用定额；
6.广西建设厅《关于颁布2016年<广西壮族自治区建设工程费用定额>的通知》（桂建标[2016]16号文）；
7.广西建设厅《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标[2018]14号文)；
8.广西建设厅《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2018]19号文）；
9.广西造价总站《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》（桂造价[2019]10号文）；
10.广西水利厅水办基[2016]31号文颁发的水利厅办公室转发水利部办公厅关于印发《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》的通知；
11.国家发展计划委员会、建设部颁发的（计价[2002]10号文）《工程勘察设计收费标准（2002年修订本）》和桂水基[2016]16号文；
12.国家发展和改革委员会、建设部颁发的（发改价格[2007]670号）文，《建设工程监理与相关服务收费管理规定》；
13.国家发展和改革委员会（计价格[2002]1980号）文，《招标代理服务收费管理暂行颁发》；
14.《水利水电工程设计工程量计算规定》（SL328-2005）；
15.桂水基【2016】1号文《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》；
16.桂水基【2016】16号文《水利厅关于营业税改增值税后广西水利水电工程计价依据调整的通知》；
17.桂水基[2018]11号文《自治区水利厅关于调整水利工程增值税税率》的通知；
18.桂水建设[2019]4号文《自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算标准》的通知；
19.桂水建设[2023]4号文《自治区水利厅关于调整水利工程安全文明施工措施费费率》的通知；安全文明施工措施费统一调整为2.5%。
20.项目地距离永福县城综合运距考虑75公里，因此超运距为65公里，增加的材料运费如下：砂、石0.58元/m³；钢材2.11元/t；水泥0.69元/t；标准砖2.91元/千块；
21.增值税计税方式：一般计税法。
（二）建筑材料价格基础
1、 《桂林市建设工程造价信息》2026年第4期同期发布的永福县除税价格，信息价缺项部分材料及设备单价参考市场价。
三、注意事项及要求：
1.严格按国家标准及本项目工程量清单、主管部门规定要求施工；
2.要求工期：130日历天；
3.质量标准：达到国家施工验收规范合格标准。
4. 本工程预算经审核，工程预算总造价952457.22元，经采购人同意，本工程最高磋商限价（预算控制价）952457.22元，供应商的最后磋商总报价高于本工程招标控制价（最高限价）为无效报价。
5.采购人视项目具体情况要求承包人负责整理和提交的竣工验收资料，应当符合工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求。
竣工验收资料的份数：4份符合相关要求的竣工验收资料。
竣工验收资料的费用支付方式：由承包人承担相关费用。
四、项目所属行业：所属行业依照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的有关规定执行，本工程在《统计上大中小微型企业划分标准》中所属行业均为建筑业。
 
五、工程量清单、图纸（自行下载）。
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[bookmark: bookmark4]第四章 评审办法
一、评审依据及方式
1.评审依据：磋商小组以磋商文件和响应文件为评审依据，对供应商的响应文件进行评审。
2.评审方式： 以封闭方式进行评审。
3.采购人和采购代理机构、磋商小组成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。
二、评审办法
（一）对进入详评的，采用综合评分法。
（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）
1、价格分……………………………………………………………………………………满分 30 分
（1）价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且评审报价最低的评审报价为磋商基准价，其价格分为30分。
（2）价格分计算公式：
磋商基准价
某供应商价格分 =                                 × 30 分
某供应商的评审报价
2、施工组织设计………………………………………………………………………………满分60 分
（1）总体施工组织布置及规划（满分10 分）
一档（10分）：总体概述（施工程序总体设想及施工段）对项目总体有深刻认识，表述清晰、完整、严谨、合理，措施先进、具体、有效、成熟；施工段划分呼应总体表述，划分清晰、合理，符合规范要求。施工进度计划和各阶段进度的保证措施关键线路清晰、准确、完整、计划编划合理、可行，关键节点的控制措施有力、合理、可行。
二档（7分）：总体概述（施工程序总体设想及施工段）对项目总体有认识，表述完整、合理，措施具体；施工段划分呼应总体表述，划分合理，符合规范要求。施工进度计划和各阶段进度的保证措施关键线路准确、完整、计划编划可行，关键节点的控制措施可行。
三档（3分）：总体概述（施工程序总体设想及施工段）对项目总体有基本认识，表述欠完整，措施一般但符合规范要求。施工进度计划和各阶段进度的保证措施关键线路基本满足要求、计划编划基本可行，关键节点的控制措施基本可行。
四档（1分）：总体概述（施工程序总体设想及施工段）对项目认识不足，表达不清晰，措施不具体；施工段划分不合理。
（2）主要工程项目的施工方案、方法与技术措施（满分12 分）
一档（12分）：主要工程的施工方案、方法与技术措施符合项目实际，有详尽的施工技术方案，工艺 先进、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全。投入的施工材料有详细的组织计划且计划周密，数量、选型配置、进场时间安排合理，完全满足施工需要。
二档（8分）：主要工程的施工方案、方法与技术措施符合项目实际，有施工技术方案，工艺及方法可行，能指导施工并确保安全。投入的施工材料有组织计划且计划可行，数量、选型配置、进场时间安排满足施工需要。
 三档（5分）：主要工程的施工方案、方法与技术措施符合项目实际，有施工技术方案，工艺及方法基本可行，能指导具体施工。投入的施工材料有组织计划，满足施工需要。
四档（1分）：主要工程的施工方案、方法与技术措施不能满足项目需求，没有施工技术方案，不能指导具体施工并确保安全。
（3）人员及机械设备配置（满分7分）
一档（7分）：管理人员、机械设备配置完全满足要求，各主要施工工序有详细周密的劳动力、施工机械、设备、机具的组织安排计划较好，劳动力投入合理，设备数量、选型配置、进场时间安排较合理，较好满足施工需要。
二档（5分）：管理人员、机械设备配置满足要求，各主要施工工序有劳动力、施工机械、设备、机具的组织安排计划，劳动力投入合理，设备数量、选型配置、进场时间安排基本合理，满足施工需要。
三档（3分）：管理人员、机械设备配置满足要求，各主要施工工序应有劳动力、施工机械、设备、 机具的组织安排计划，劳动力投入基本合理，设备数量、选型配置、进场时间安排欠合理，基本满足施工需要。
四档（1分）：管理人员、机械设备配置基本满足要求，各主要施工工序应有劳动力、施工机械、设备、机具的组织安排计划，劳动力投入欠合理，设备数量、选型配置、进场时间安排不合理，不能完全满足施工需要。
（4） 工期保证体系及保证措施（满分6分）
一档（6分）：有工期保证体系，且工期保证措施合理得当。有控制工期的施工进度计划。有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制详细且完善，安排科学合理，完全符合本项目施工实际要求。
二档（4分）：有工期保证体系，且工期保证措施基本满足要求。有控制工期的施工进度计划。有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制基本完善，安排基本满足要求，基本符合本项目施工实际要求。
三档（2分）：有工期保证体系、工期保证措施欠合理。有控制工期的施工进度计划。有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制基本完善但欠合理，安排基本合理，基本符合本项目施工实际要求。
四档（1分）：有工期保证体系、工期保证措施不合理。有控制工期的施工进度计划。有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制基本完善但不合理，安排不合理，不符合本项目施工实际要求。
（5）工程质量管理体系及保证措施（满分5分）
一档（5分）：有质量管理体系、保证措施可行较合理。主要工序有质量技术保证措施和手段， 自控体系合理完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准。
二档（4分）：有质量管理体系、保证措施可行合理。主要工序有质量技术保证措施和手段， 自控体系完整，能保证技术质量，达到承诺的质量标准。
三档（2分）：有质量管理体系、保证措施基本可行合理。主要工序有质量技术保证措施， 自控体系基本完整，能基本保证技术质量，达到承诺的质量标准。
四档（1分）：质量管理体系、保证措施基本可行但欠合理。主要工序有质量技术保证措施欠合理，基本达到承诺的质量标准。
（6）安全生产管理体系及保证措施（满分 5 分）
一档（5分）：有安全生产管理体系、保证措施可行合理，各道工序安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施得力。
二档（4分）：有安全生产管理体系、保证措施可行合理，有各道工序安全技术措施，基本符合实际且有关安全技术标准要求。有现场防火、应急救援、社会治安安全措施。
三档（2分）：有安全生产管理体系、保证措施基本可行，符合实际且基本满足有关安全技术标准要求。有现场防火、应急救援、社会治安安全措施。
四档（1分）：没有安全生产管理体系、保证措施基本，不符合实际不满足有关安全技术标准要求。没有现场防火、应急救援、社会治安安全措施。
（7）环境保护、水土保持保证体系及保证措施（满分5分）
一档（5分）：有环境保护、水土保持保证体系、保证措施可行，针对本工程项目特点，有现场环境保护、水土保护措施，且各项措施内容周全、具体、有效。
二档（4分）：有环境保护、水土保持保证体系、保证措施可行，针对本工程项目，有现场环境保护、水土保护措施。
三档（2分）：有环境保护、水土保持保证体系、保证措施基本可行，有现场环境保护、水土保护措施。
四档（1分）：环境保护、水土保持保证体系、保证措施不可行。
（8）文明施工、文物保护保证体系及保证措施（满分5 分）
一档（5分）：有文明施工、文物保护保证体系、保证措施可行。针对本工程项目特点，有现场文明施工、环境保护措施，且各项措施周全、具体、有效。有具体实现现场文明施工目标的承诺。
二档（4分）：有文明施工、文物保护保证体系、保证措施可行。针对本工程项目特点，有现场文明施工、环境保护措施。有具体实现现场文明施工目标的承诺。
三档（2分）：有文明施工、文物保护保证体系、保证措施基本可行。有现场文明施工、环境保护措施，有文明施工目标的承诺。
四档（1 分）：文明施工、文物保护保证体系、保证措施不可行。
（9）项目风险预测与防范，事故应急预案（满分 5 分）
一档（5分）：有项目风险预测与防范，事故应急预案。针对本工程项目特点，有较好的风险预测和应急预案及防范风险事故措施，且各项措施周全、具体、有效。
二档（4分）：有项目风险预测与防范，事故应急预案。针对本工程项目特点，有风险预测和应急预案及防范风险事故措施，且各项措施具体。
三档（2分）：有项目风险预测与防范，事故应急预案。有风险预测和应急预案及防范风险事故措施。
四档（1分）：有项目风险预测与防范，事故应急预案但欠合理。有风险预测和应急预案及防范风险事故措施但欠合理。
3、业绩分……………………………………………………………………………………………满分10 分
供应商2023年以来具有本工程类似业绩的每个得5分，满分10分[（业绩证明材料须提供中标（成交）通知书或施工承包合同协议书复印并加盖供应商公章（CA 签章）]。
4、综合得分＝1+2+3
三、推荐及确定成交候选供应商原则
（1）磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。磋商小组根据评审得分由高到低排列次序，若得分相同时，以评审报价由低到高顺序排列；若得分相同且评审报价相同的，以最后报价由低到高顺序排列；若仍相同的，由磋商小组按照抽签的方式决定排列次序。
（2）采购单位应当确定磋商小组推荐排名第一的成交候选供应商为成交供应商。
（3）排名第一的成交候选供应商放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或因失信行为被取消成交候选人资格的，采购单位可以确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商或重新采购。
（4）排名第二的成交候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商或重新采购。
四、特别说明
评审时，磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。
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第五章 政府采购合同（合同主要条款及格式）




[bookmark: bookmark5]建 设 工 程 施 工 合 同



合同编号：
















工 程 名 称:      （项目名称）                



甲 方(全称):                                                                    



乙 方(全称):                                                                     
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施工合同


项目名称：                               
项目编号：                              
甲方：                        （采购人）
乙方：                （中标供应商）
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中 华人民共和国政府采购法实施条例》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双 方就                                        项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：                               。
2.工程地点：           。
3.工程立项批准文号：                             。
4.工程内容： 按图纸施工 。
5.工程承包范围：                   。
二、合同工期
计划开工日期：       年    月    日。
计划竣工日期：       年     月    日。
三、质量标准
工程质量符合国家有关施工验收规范合格标准。
四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为：人民币大写        (小写¥      元)。以实际完成工程量编制结算报告，报由建
设单位委托具有造价咨询资质单位审核的双方确认的结算造价作为本项目正式合同价进行结算。
五、项目经理：       。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
1、本合同专用条款
2、本合同通用条款
3、其他相关资料
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应
以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.甲方承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合
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同价款。
2.乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包、分包及
其他违法行为，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间：本合同于       年     月     日签订。
十、签订地点：本合同在                     签订。
十一、补充协议：合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。 十二、合同生效：本合同自双方法定代表人或其授权代理人签字或盖章并加盖单位公章后生效。
十三、合同份数
本合同一式 六 份，均具有同等法律效力。
十四、施工用电由甲方提供。
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甲方（全称）：
（盖章）


乙方（全称）：
（盖章）




法定代表人 ：
或委托代理人（签字）：
组织机构代码：
电话：
地址：
邮编：
邮箱：
签订日期：      年   月   日


法定代表人
或委托代理人（签字）：
组织机构代码：
电话：
地址：
邮编：
邮箱：
签订日期：      年   月   日

第二部分  通用条款



采用国家工商行政管理局和住房和城乡建设部制定的《建设工程施工合同》 (GF-2013-0201)
的通用条款。
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第三部分  专用条款
1.一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 工程和设备
1.1.2.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 按通用条款，无特殊约定  。
1.1.2.2 永久占地包括：按通用条款，无特殊约定 。
1.1.2.3 临时占地包括：   按通用条款，无特殊约定。 1.2法律
适用于合同的其他规范性文件：现行的国家法律和行政法规，工程所在地政府的有关法规和规章。
1.3 标准和规范
1.3.1适用于工程的标准规范包括： 按通用条款，无特殊约定   。
1.3.2 甲方提供国外标准、规范的名称：  无                ； 甲方提供国外标准、规范的份数：      /                ；
甲方提供国外标准、规范的名称：        /              。
1.3.3甲方对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 按通用条款，无特殊约定  。
1.4 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为  按通用条款，无特殊约定 。
1.5 图纸和乙方文件
1.5.1 图纸的提供
甲方向乙方提供图纸的期限：  合同生效后7天内    ；
甲方向乙方提供图纸的数量：             6份    ；
甲方向乙方提供图纸的内容：设计人提供的设计施工图纸   。
1.5.2 乙方文件
需要由乙方提供的文件，包括：提供施工图以外的大样图、加工图等 ；
乙方提供的文件的期限为：构件开始施工前7天内                  ；
乙方提供的文件的数量为：根据甲方或监理人要求              ；
乙方提供的文件的形式为：书面形式                              ；
甲方审批乙方文件的期限：7天                              。
1.5.3 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：按通用条款，无特殊约定 。
1.6 联络
1.6.1甲方和乙方应当在  7     天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、 请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.6.2 甲方接收文件的地点：                       ；
甲方指定的接收人为：                         。
乙方接收文件的地点：                   ；
乙方指定的接收人为：                     。
监理人接收文件的地点：                  ；
监理人指定的接收人为：                        。
1.7 交通运输
1.7.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：  按通用条款，无特殊约定      。
1.7.2 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：甲方交付给乙方使用的施工现场内的交通为场内交通，以 外的部分为场外交通。
关于甲方向乙方免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：按通用条款，无特殊约 定   。
1.7.3 超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由乙方 承担。
1.8 知识产权
1.8.1关于甲方提供给乙方的图纸、甲方为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映甲方 关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款，无特殊约定 。
关于甲方提供的上述文件的使用限制的要求; 按通用条款，无特殊约定。
1.8.2 关于乙方为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款，无特殊约定 。 关于乙方提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款，无特殊约定 。
1.8.3 乙方在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用条款， 无特殊约定。
1.9工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 调整  。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定。

2.甲方
2.2 甲方代表
甲方代表：
姓    名：                   ；
身份证号：                   ；
职    务：            /     ；
联系电话：                   ；
电子信箱：           /      ；
通信地址：                     。
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甲方对甲方代表的授权范围如下：对工程进度、质量进行监督、办理中间交工工程验收手续，负责 现场签证，解决由甲方授权处理的事宜。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于甲方移交施工现场的期限要求：按通用条款，无特殊约定 。
2.4.2 提供施工条件
关于甲方应负责提供施工所需要的条件，包括：按通用条款，无特殊约定。
2.5 资金来源证明及支付担保
甲方提供资金来源证明的期限要求：按通用条款，无特殊约定 。
甲方是否提供支付担保：按通用条款，无特殊约定   。
甲方提供支付担保的形式：按通用条款，无特殊约定    。
3.乙方
3.1乙方的一般义务
（5）乙方提交的竣工资料的内容：按通用条款，无特殊约定  。
乙方需要提交的竣工资料套数：全套竣工资料一式3份     。
乙方提交的竣工资料的费用承担：由乙方承担相关费用    。
乙方提交的竣工资料移交时间： 竣工验收后14天内       。
乙方提交的竣工资料形式要求： 装订成册               。
（6）乙方应履行的其他义务： 按通用条款，无特殊约定      。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：                   ；
身份证号：                            ；
建造师执业资格等级：                  ；
建造师执业印章号：                  ；
安全生产考核合格证书号：                ；
联系电话：                   ；
电子信箱：；
通信地址：                      ；
乙方对项目经理的授权范围如下：项目经理全权代表乙方对本工程的建设进行全面管理，行使合同 约定的权利，履行合同约定的义务。乙方的要求、通知均应以书面形式由乙方项目经理签字并加盖 乙方项目经理部或乙方公司公章后递交甲方。除此以外，乙方项目经理还要代表乙方接受甲方发出 的指示和指令。
乙方未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：由乙方自行承担相关责 任。
3.3 乙方人员
3.3.1 乙方提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：：按通用条款，无特殊约定。
3.4 分包
3.4.1 分包的一般约定 本项目不允许分包。
3.4.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：无。
其他关于分包的约定：无。
3.4.3 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：无。
3.5 工程照管与成品、半成品保护
乙方负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 按通用条款，无特殊约定  。
4.工程质量
4.1 质量要求
4.1.1 特殊质量标准和要求：  按通用条款，无特殊约定          。 关于工程奖项的约定：  按通用条款，无特殊约定            。
4.2 隐蔽工程检查
4.2.1乙方提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 按通用条款，无特殊约定 。
监理人不能按时进行检查时，应提前  按通用条款，无特殊约定 小时提交书面延期要求。 关于延期最长不得超过： 按通用条款，无特殊约定 小时。
6.安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：  按通用条款，无特殊约定  。
6.1.2 关于治安保卫的特别约定：乙方应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任，乙方应 采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡、财产损失事故，费用由乙方承担。乙方生活设施及施工 场应自费配备消防设备，防止火灾发生。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用条款，无特殊约定   。
6.1.3 文明施工
合同当事人对文明施工的要求： 按通用条款，无特殊约定  。
6.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：使用要求：专款专用。具体按《广西壮族 自治区建筑工程安全防护、文明施工措施费及管理细则》（桂建质〔2015〕16号）和桂林市建规
[2007]131号文及市建规[2008]224号文相关规定执行。
7.工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款，无特殊约定 。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
乙方提交详细施工组织设计的期限的约定： 按通用条款，无特殊约定 。
甲方和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：按通用条款，无特殊约 定 。
7.2 施工进度计划
7.2.1 施工进度计划的修订
甲方和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 按通用条款，无特殊约 定  。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于乙方提交工程开工报审表的期限：按通用条款，无特殊约定 。
关于甲方应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款，无特殊约定 。
关于乙方应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款，无特殊约定 。
7.3.2开工通知
因甲方原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 按通用条款，无特殊约定  天内发出开工通 知的，乙方有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1甲方通过监理人向乙方提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按通用条款， 无特殊约定 。
7.5 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：  按通用条款，无特殊约定  。
7.6异常恶劣的气候条件
甲方和乙方同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1） 10级以上持续1天的大风                   ；
（2） 暴雨级以上持续1天的大雨                  ；
（3） 50年一遇及以上，持续2天的高温天气        。
8.变更
8.1变更的范围
关于变更的范围的约定：按通用条款，无特殊约定    。
8.2 变更估价
8.2.1 变更估价原则
关于变更估价的约定:  因设计变更、相关签证引起工程项目、工程量任何变化的，变更合同价款  按下列方法进行：（1）评审预算中已有相同清单项目的，按预算该清单项目价格进行计算；（2）	 评审预算中只有类似清单项目的，参照该类似清单项目价格进行计算；（3）合同中没有适用或类  似清单项目的价格计算方法：有定额的套定额计算，其中材料价格有信息价的按合同该新增子项实 施期间《桂林市建设工程造价信息》永福县的平均价和运距计取，无信息价时由甲方、乙方、监理 三方按市场价格共同协商确定；新增结算综合单价=按定额计算（管理费、利润取中值）的综合单  价*1，新增项目无定额可套用时，由甲方、乙方、监理三方共同协商确定，不在下浮范围之内。暂 定价调整方法为：暂定材料价格部分仅调整合同实施期间材料市场价与暂定价之间的差额并计相应的增值税，投标书中相应的综合单价不再调整。无约定的参照我县现行《建设工程工程量清单计价规范》相关规定执行，对于国有资产投资的项目，新增项目的单价必须经永福县财政性投资预决算评审中心审定。
双方商定，施工期间因如下材料市场价格超出桂林市2026年预算基准期公布的永福县信息价
(除税价格)±5%的部分可以调整；材料包括钢筋、水泥、砖、砂、碎石、片石、商品混凝土、沥青 混凝土、石材等材料，其余材料价格不做调整；材料价格调整只计算价差和税金。
关于变更估价约定：参照我区现行《建设工程工程量清单计价规范》相关规定执行。 8.3乙方的合理化建议
监理人审查乙方合理化建议的期限：按通用条款，无特殊约定 。
甲方审批乙方合理化建议的期限：按通用条款，无特殊约定 。
乙方提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： 无  。
9.合同价格、计量与支付
9.1 合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：除工程变更、政策性调整、《乙方提供主要材料和设备一览表》约定的 材料、设备价格变动风险以外因素。
风险费用的计算方法：按通用条款，无特殊约定 。
风险范围以外合同价格的调整方法：按通用条款，无特殊约定   。
9.2 预付款
本项目有预付款。
9.3 计量
9.3.1 计量原则
工程量计算规则：工程的计量均以《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）和及其广  西壮族自治区实施细则、《建设工程工程量清单计算规范》（GB50854～50862－2013）及其广西实 施细则、本工程补充项目清单为准。
9.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：按通用条款，无特殊约定 。
9.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：按通用条款，无特殊约定 。
9.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：无 。
9.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计 量：无。
9.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：按通用条款，无特殊约定  。
9.4 工程进度款支付
9.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：(1)工程预付款:本合同生效后支付预付款，预付款不能超过签约合同价的30%。
(2)工程进度款:①按工程进度支付工程款。②工程完工验收后，付至签约合同价的90%。③工程结算经审核造价后，承包人将结算金额3%的工程质量保修金存入发包方指定账户，工程款付至结算价的100%(含已支付的合同款)，工程质量保修金，待缺陷责任期满后返还。
9.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款，无特殊约定   。
9.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款，无特殊约定  。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款，无特殊约定 。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： 按通用条款，无特殊约定  。 9.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送甲方的期限：按通用条款，无特殊约定 。
甲方完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用条款，无特殊约定 。
（2）甲方支付进度款的期限：  按通用条款，无特殊约定   。
甲方逾期支付进度款的违约金的计算方式：  按通用条款，无特殊约定   。
9.4.5 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：        /          。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用条款，无特殊约定 。
10.验收和工程试车
10.1 分部分项工程验收
10.1.1监理人不能按时进行验收时，应提前按通用条款，无特殊约定  小时提交书面延期要求。 关于延期最长不得超过：按通用条款，无特殊约定   小时。
10.2 竣工验收
10.2.1竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：按通用条款，无特殊约定 。
甲方不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款，无特殊 约定。
10.2.2移交、接收全部与部分工程
乙方向甲方移交工程的期限：按通用条款，无特殊约定   。
甲方未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按通用条款，无特殊约定   。 乙方未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按通用条款，无特殊约定 。
10.3 工程试车
10.3.1 试车程序
工程试车内容：按通用条款，无特殊约定 。
（1）单机无负荷试车费用由  按通用条款，无特殊约定   承担；
（2）无负荷联动试车费用由 按通用条款，无特殊约定    承担。
10.3.2 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：按通用条款，无特殊约定 。
10.4 竣工退场
10.4.1 竣工退场
乙方完成竣工退场的期限：按通用条款，无特殊约定   。
11.竣工结算
11.1 竣工付款申请
乙方提交竣工付款申请单的期限：按通用条款，无特殊约定 。
竣工付款申请单应包括的内容：按永福县财政性投资预结算评审中心的要求提供 。
11.2 竣工结算审核
甲方审批竣工付款申请单的期限：按通用条款，无特殊约定 。
甲方完成竣工付款的期限：按通用条款，无特殊约定   。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 按通用条款，无特殊约定 。
11.3 最终结清
11.3.1 最终结清申请单
乙方提交最终结清申请单的份数： 3份   。
乙方提交最终结算申请单的期限：按通用条款，无特殊约定 。
11.3.2 最终结清证书和支付
（1）甲方完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款，无特殊约定。 （2）甲方完成支付的期限：按通用条款，无特殊约定。
12.缺陷责任期与保修
12.1缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：12个月。
12.2 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：扣留质量保证金。
12.2.1 乙方提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第（2）种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：    /               ；
（2） 3 %的工程款；
（3）其他方式:          /                             。
12.2.2 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣 回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:         /                            。
关于质量保证金的补充约定：按通用条款，无特殊约定   。
12.3保修
12.3.1 保修责任
工程保修期为：按通用条款，无特殊约定 。
12.3.2 修复通知
乙方收到保修通知并到达工程现场的合理时间：按通用条款，无特殊约定 。
13.保险
13.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：乙方必须为施工现场从事施工的所有作业人员和管理人员办理意外伤害 保险，并支付保险费 。
13.2 其他保险
关于其他保险的约定：按通用条款，无特殊约定 。
乙方是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款，无特殊约定 。
13.3 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款，无特殊约定 。
14. 补充条款
1.根据《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第 141 号） 以及《广西壮族自治区建设工程质量检测管理规定》（桂建管〔2013〕11 号）规定，工程质量检测业务由发包人委托有相应资质的检测机构检测。费用从发包人的项目建设经费中支出并直接支付给检测机构，不计入合同价款内。

















工程质量保修书



发包人（全称）：                         
承包人（全称）：                         
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一
致就                                     签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括 合同包含的建设内容以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方
约定如下：     施工图纸内容       。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
	施工图纸内容         等质量保修期为 1 年。
质量保修期自工程完工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为 12 个月，缺陷责任期自工程通过完工验收合格之日起计算。单位工程
先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包 人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费用从质量保修金内扣除。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当 地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资
质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：     无                。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有
效期限至保修期满。
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甲方：



（盖单位章）


乙方：
（盖单位章）



法定代表人：                                法定代表人：
委托代理人：                                 委托代理人：
地  址：                                       地  址：
电  话：                                     电  话：

第六章 响应文件（格式）
响应文件封面格式：





[bookmark: bookmark6]响应文件






项目名称：  永福县永安乡独州大堰塘水利修复工程(续建)
项目编号：        /         












采购代理机构：广西亿创工程管理咨询有限公司供应商[公章(CA 签章)、 自然人除外]：                               
法定代表人、负责人、 自然人或相应的委托代理人签字[或盖章(CA 签 章)]
（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人 CA 签章）：         
日期：          年         月          日
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响应文件目录
一、资格性响应证明材料：
（1）响应函及响应函附录（必须提供）；
（2）供应商相应的法定代表人身份证正反两面复印件（必须提供）；
（3）供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人缴纳的响应文件递交截止时间前半年内任意1个月养老保险证明复印件（委托代理时必须提供）；
（4）供应商基本情况表（必须提供）；
（5）项目经理简历表（必须提供）；
（6）供应商参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；
（7）承诺函（必须提供）；
（8）供应商2023年度以来任意一年财务状况报告（必须提供，可以是磋商供应商自行编制也可是通过第三方审计公司编制，如为自行编制至少须提供现金流量表、负债表及利润表）,若为新成立企业按实际情况提供）；
（9）供应商近半年内任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料【增值税发票(税收完税证明)或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税证明】复印件（必须提供）,若为新成立企业按实际情况提供）；
（10）《中小企业声明函》（见附件）（除监狱企业及残疾人福利性单位外，必须提供）；
二、符合性响应证明材料：
（1） 已标价工程量清单（必须提供）；
（2）施工组织设计（必须提供）；
（3）项目管理机构组成表【项目经理应附身份证、注册建造师执业资格证书、安全生产考核合格证书（B 类）、职称证书（如有）的扫描件；项目技术负责人应附身份证扫描件、职称证书扫描件；专职安全生产管理人员应附身份证、专职安全员安全生产考核合格证书（C 类）、职称证书（如有）扫描件；其他主要人员应附执业证或上岗证书、职称证书（如有）扫描件；提供以上人员由养老保险部门出具的供应商为 其缴纳的响应文件递交截止时间前半年内任意1个月养老保险证明复印件；若为新进员工，请提供劳动合同扫描件。】（必须提供）；
（4）农民工工资保证金的缴纳与使用承诺书（按桂劳社发【2009】50号文规定承诺）（必须提供）；
（5）工程渣土清运承诺书（必须提供）；
三、其它有效证明材料：
（1）供应商2023年以来具有同类项目业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的合同为准，并能清晰反映项目名称、金额、日期等）（如有，请提供）；
（2）供应商相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；
（3）供应商可结合本项目自身情况自行提交其它相关证明材料（如有，请提供）。





























一、资格性响应证明材料
1.响应函及响应函附录（必须提供）
附件：
（一）响应函
致：广西亿创工程管理咨询有限公司
根据贵方 （项目名称）  项目磋商文件，项 目 编 号              ， 签 字 代 表          （姓 名 ） 经 正 式 授 权 并 代 表 供 应 商（供应商单位名称），提交电子响应文件。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1.我方已仔细研究磋商文件的全部内容，愿意以人民币（大写）              元 (¥      ) 的磋商报价（或根据磋商文件规定修正核实后确定的另一金额），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。
2.工程质量：         ，工期：       日历天。
3.我方承诺已具备磋商文件规定的供应商资格条件。
4.我方已详细审核磋商文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部磋商文件理解不正确或误解而产生的相应后果。
5.响应文件有效期为响应文件递交截止时间之日起90天。
6.如我方成交：
（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同。
（2）我方承诺按照磋商文件规定递交履约担保。
（3）我方承诺本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按磋商文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

与本项目有关的正式通讯地址为：
地址：                                     邮编：            邮箱：      
办公电话：                   传真：            
委托代理人联系电话：                
开户名称：                                        
开户银行：                                        
账号：                                             
供应商[公章(CA 签章)]：                                       
法定代表人或相应的委托代理人签字[或盖章(CA 签章)]：                    
 响应日期：                               
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（二）响应函附录


	序 号
	条款内容
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目经理
	专用合同条款
	姓名：           
	

	2
	工期
	合同协议书
		 日历天
	

	3
	缺陷责任期
	专用合同条款
	
	

	4
	发包人支付担保
	专用合同条款
	
	

	5
	承包人履约担保金额
	专用合同条款
	
	

	6
	分包
	专用合同条款
	见分包项目情况表
	

	7
	质量标准
	专用合同条款
	
	

	8
	预付款额度
	专用合同条款
	
	

	9
	预付款保函金额
	专用合同条款
	
	

	10
	质量保证金额度
	专用合同条款
	
	

	……
	……
	
	
	

	备注：供应商在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于招标人的承诺。此 类承诺可在本表中予以补充填写。





供应商[公章(CA 签章)]：                                       
法定代表人或相应的委托代理人签字[或盖章(CA 签章)]：                     响应日期：                               
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2.供应商相应的法定代表人身份证正反两面复印件（必须提供）





3.供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人缴纳的响应文件递交截止时间前半年内任意1个月养老保险复印件（委托代 理时必须提供）
附件：
授权委托书（格式一）

致：广西亿创工程管理咨询有限公司
我              （姓名）系                       （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。
我方对被授权人的签字事项负全部责任。
授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权,特此委托。

我已在下面签字，以资证明。



供应商[公章（CA 签章）]：                    

法定代表人签字（或个人 CA 签章）：                         年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人缴纳的响应文件递交截止时间前半年内任意1个月养老保险证明复印件。

52

4.供应商基本情况表（必须提供）
供应商基本情况表
	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	
联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传 真
	
	电子邮件
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	




其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	基本账户账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	资产构成情况及申
请人投资参股的关
联企业情况
	

	备    注
	


注：在本表后附企业法人营业执照副本的复印件、施工资质证书副本的复印件、安全生产许可证副本的复印件、基本账户开户许可证的复印件。
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5.项目经理简历表（必须提供）


项目经理简历表

	姓  名
	
	年  龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职  务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于 学校    专业

	主要工作经历

	时 间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	





注：1、附项目经理的注册建造师注册证书复印件、安全生产考核合格证书复印件（B 类）（注：首次取得 B 证的，发证当年不需提供）、身份证复印件；并附由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为项目经理缴纳的响应文件递交截止时间前半年内任意一个月社保证明复印件（若供应商为截标时间前 60日以内成立的公司，可以提供应商与项目管理人员签订的劳动合同复印件代替养老保险证明复印件；如供应商为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替养老保险证明复印件；如项目管理人员为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及供应商与项目管理人员签订的劳动合同复印件代替养老保险证明复印件）；
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6.供应商参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）
附件：
声   明（格式）
致：广西亿创工程管理咨询有限公司
我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法 案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。





供应商[公章(CA 签章)]：                    
法定代表人或相应的委托代理人签字[或盖章(CA 签章)]：      
日           期：                                       
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7.承诺函（必须提供）


（一）人员、设备承诺函

	（招标人名称）：

我方参加了          （项目名称）施工投标，若我方中标，我方在此承诺：
若本项目磋商文件未要求我方在响应文件中填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，在招标人向我方发出中标通知书之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，在经招标人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。
若我方已按本项目磋商文件要求在响应文件中填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，我方将严格按照在响应文件中填报的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备组织进场施工，且不进行更换。
如我方违背了上述承诺，本项目招标人有权取消我方的中标资格。



供应商[公章(CA 签章)]：                    
法定代表人或相应的委托代理人签字[或盖章(CA 签章)]：      
日           期：                                        
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（二）农民工工资保证金承诺书

致：                   （招标人名称）
在	（项目名称）   施工招标的投标中，我单位对农民工工资的支付作出以下郑重承诺：
（一）我单位在本招标项目递交投标文件截止时间 （开标日）前所承建的工程项目，不存
在拖欠或克扣农民工工资的行为。
（二）投标中标后，我单位同意在签订合同后及项目开工前，按桂人社发﹝2019﹞30号（广 西壮族自治区人力资源和社会保障厅关于开展农民工工资保证金三方监管工作的通知）要求在商业银行开设农民工工资保证金专用账户，并按规定预存农民工工资保证金，并到项目所在地人力资源社会保障局和建设项目主管部门备案。
（三）在项目实施过程中，若出现结算价超出合同价时，以实际结算金额的规定比例额度
补充存入农民工工资保证金。
（四）我单位向建设单位承诺依法足额支付农民工工资，一旦我单位（包含我单位的分包商）承建的 （项目名称）出现拖欠农民工工资情况的，可由劳动保障、水利主管部门（或授权机构）及建设单位根据相关规定从我单位农民工工资保证金中先予支取。
（五）其它未尽事宜按农民工工资保证金现行的有关规定执行。




供应商[公章(CA 签章)]：                    
法定代表人或相应的委托代理人签字[或盖章(CA 签章)]：         
日           期：                                       




8.供应商2023年度以来任意一年财务状况报告（必须提供，可以是磋商供应商自行编制也可是通过第三方审计公司编制，如为自行编制至少须提供现金流量表、负债表及利润表）,若为新成立企业按实际情况提供）；


9.供应商近半年内任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料【增值税发票(税收完税证明) 或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税证明】复印件（必须提供）,若为新成立企业按实际情况提供）；

 10.《中小企业声明函》（见附件）（除监狱企业及残疾人福利性单位外，必须提供）
附件：
中小企业声明函(工程)

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的 规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）釆购活动,工程的施工单位全部为符合政策要求 的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况 如下：
1.     （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）；承建企业为（企业名 称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；
2.     （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）；承建企业为（企业名 称）、从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型 企 业、微型企业）；
......
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企 业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



企业名称（CA 签章）：
日    期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企 业可不填报。
2、本项目所属行业参照《统计上大中小微型企业划分标准表》，属于“建筑业 ”。
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附表
统计上大中小微型企业划分标准

	行业名称
	指标名称
	计量
单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	
工业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	
建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	
批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	
零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	
交通运输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	
仓储业*
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	
邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	
住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	
餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	
信息传输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	1000≤Y＜200000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10
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说明：
1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业， 电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储， 中药材仓储和其他仓储业 ;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环 境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业， 以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。
3.企业划分指标以现行统计制度为准 。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有 期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替 。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以 上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主 营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企 业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标 。（3）资产总额，采用资产总计代替。
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二、符合性响应证明材料

1.已标价工程量清单（必须提供）
供应商应按照本项目招标工程量清单的要求逐项填报工程量清单。



2.施工组织设计（必须提供）




（根据工程量清单、评分办法及工程情况自行编制，格式自拟）（必须提供）






供应商[公章(CA 签章)]：                                   
法定代表人或相应的委托代理人签字[或盖章(CA 签章)]：         
日           期：                                           
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3. 项目管理机构组成表（必须提供）
附件
项目管理机构组成表
	名   称
	姓名
	职务
	资质/职称
	主要资历、经验及承担的项目

	一、总部
	
	
	
	

	1.项目主管
	
	
	
	

	2.其他人员
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	二、现场
	
	
	
	

	1.项目经理
	
	
	
	

	2.项目副经理（如有）
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	3.技术负责人
	
	
	
	

	4.施工员
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	5. 质检员
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	6.专职安全生产管理人员
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	7.材料员
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	8.造价员
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	9 …………
	
	
	
	



注：项目经理应附身份证、注册建造师执业资格证书、安全生产考核合格证书（B 类）、职称证书（如 有）的扫描件；项目技术负责人应附身份证扫描件、职称证书扫描件；专职安全生产管理人员应附身份 证、专职安全员安全生产考核合格证书（C 类）、职称证书（如有）扫描件；其他主要人员应附执业证 或上岗证书、职称证书（如有）扫描件；提供以上人员由养老保险部门出具的供应商为其缴纳的响应文件递交截止时间前半年内任意1个月养老保险证明复印件；若为新进员工，请提供劳动合同扫描件。
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注：1.项目管理机构人员配备最低要求：
	人员类型
	数量

	项目经理
	1

	项目副经理
	0～1

	项目技术负责人
	1

	施工员
	1

	质检员
	1

	专职安全生产管理人员
	1







4.农民工工资保证金的缴纳与使用承诺书（按桂劳社发【2009】50号文规定承诺）（必须提供）；

致：（采购人）
我方在此承诺：
1.我方在本项目                （项目名称及编号）响应文件递交截止之日前所承建工程中，无拖欠或克扣农民工工资的行为。
2. 我方参与磋商的                       项目，一旦成交，我方保证在签订施工合同后，及时并足额将农民工工资保证金足额存入指定的账户，作为本项目农民工工资保证金。
3. 如我方在承包的                       项目中出现拖欠农民工和工人工资情况的，由相关部门从其 农民工工资保证金中先予划支。
4. 如我方不按时、足额存入农民工工资保证金，采购人有权取消我方承包资格。


供应商名称 [盖单位公章（CA签章）]  ：
法定代表人或其委托代理人[签字或盖章（CA签章）]：             

日       期 ：                         

5.工程渣土清运承诺书（必须提供）。




三、其它有效证明材料

1.供应商2023年以来具有同类项目业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的合同为准，并能清晰反映项目名称、金额、日期等）（如有，请提供）





2.供应商相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）








3.供应商可结合本项目自身情况自行提交其它相关证明材料（如有，请提供）
63

