采购需求

说明：

1. 本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

	序号
	标的名称
	预算金额
	数量及单位
	所属行业
	技术需求

	1
	贺州市八步区2026年森林草原湿地荒漠化调查监测项目
	880000.00元
	1项
	其他未列明行业
	一、项目内容

1.开展地类对接工作。依据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》的统一标准，按照国土调查以实地现状认定地类原则，对国家和自治区预判图斑逐一进行内业认定、确认。对双方认定一致，且确认地类为2024年国土变更调查“一上”成果、2024年林草湿调查监测成果、国家内业预判成果等 3 个地类之一的，可不进行实地举证；对双方认定不一致或内业确认不准的，需进行实地举证，并填报地类；地类核实确认结果逐级报部局共同审核。不一致图斑地类核实确认结果及时纳入年度国土变更调查成果。

2.开展图斑区划和属性调查。以2024年国土变更调查成果为基础，参考林草湿年度监测、石漠化调查、荒漠化沙化监测等有关调查成果，基于数字正射影像图，开展林草湿图斑区划。采取样地调查、遥感监测、档案更新、补充调查、现地核实等多种方法，摸清林草湿资源数量、质量、结构等情况，石漠化土地的类型、面积、程度、分布、治理情况。

3.落实管理属性和管理边界。以不一致图斑地类核实确认结果、图斑区划和属性调查成果为基础，按照《自然资源部 国家林业和草原局关于以第三次全国国土调查成果为基础明确林地管理边界规范林地管理的通知》（自然资发〔2023〕53号）及其他有关要求，落实林地管理属性和管理边界，形成林地管理数据库，作为林地保护利用规划的基础。

4.标记可造林绿化图斑。以统一地类对接完成后的年度国土变更调查成果中的二级地类图斑为基础，充分利用图斑区划和属性调查成果，标记可造林绿化的图斑。

5.数据库汇交。按照统一的数据库标准和建库规范，建设森林草原湿地荒漠化普查数据库逐级汇交。积极配合国家和自治区做好需要形成总体面积的调查监测指标相关调查工作。

6.汇总分析。基于数据库，汇集和处理调查数据，开展森林草原湿地保护利用状况、森林草原湿地植被状况、生产力状况和荒漠化沙化、石漠化状况及沙化、石漠化土地治理情况分析，编制县级森林草原湿地荒漠化普查报告，制作专题图件，产出森林草原湿地荒漠化普查成果，形成国土绿化空间基础数据。

7.建设森林草原湿地荒漠化普查数据库。按照统一的数据库标准和建库规范，利用国家开发的图斑调查和样地调查数据采集、处理、分析工具软件，建设和汇总森林草原湿地荒漠化普查数据库，配合国家和自治区搭建普查成果统一管理、综合查询、统计分析的共享应用平台，支撑自然资源三维立体一张图建设。

8.根据《广西壮族自治区湿地名录认定和管理办法》和贺州市林业局工作部署要求，完成1处一般湿地名录认定，组织专家论证以及公示，并将认定成果材料及矢量化数据呈报采购人及上级部门存档备案。
二、项目成果

（一）数据库

1.森林草原湿地荒漠化普查数据库。包括遥感影像数据库以及森林草原湿地普查和荒漠化沙化、石漠化调查成果数据库。

2.森林草原湿地普查和荒漠化沙化、石漠化调查基础支撑数据库。包括基础数表、计量模型及参数数据库。

3.湿地名录认定数据库。包括一般湿地面积、范围、类型，落实土地权属、主管部门、管理单位、责任主体等以及矢量化数据。
（二）统计表

森林草原湿地普查和荒漠化沙化、石漠化调查成果统计表。包括反映森林草原湿地保护利用状况、林草植被状况、湿地健康状况、森林草原湿地生产力，以及荒漠化沙化、石漠化状况、可治理沙化土地及沙化、石漠化土地治理情况等一系列成果统计表。

（三）专题图

1.林草资源分布图。包括林草植被分布图、森林分布图、草原分布图、湿地分布图。

2.林草生态评价图。包括林草生产力分布图、林草碳密度分布图等。

3.荒漠化沙化、石漠化土地分布图。包括荒漠化类型和程度分布图、沙化类型分布图、沙化程度分布图、沙化土地治理分布图、石漠化状况和程度分布图等。

4.重点区域专题图。包括区域资源分布图、储量分布图等。

（四）成果报告

1.森林草原湿地荒漠化普查成果报告。

2.湿地名录认定成果报告

	▲商务条款

	合同服务期限
	自签订合同之日起至完成成果数据提交并审核通过（以自治区最新要求的提交成果日期为准）。

	合同签订
	自成交通知书发出之日起 25日内。

	提交服务成果时间及交付使用地点
	提交服务成果时间：每个成果文件按采购人提出开展之日起30个日历日内提交。

交付使用地点：采购人指定的地点。

	付款条件
	费用支付方式：

（1）本项目乙方提交成果材料并验收合格后，乙方开具相应增值税票向甲方提出申请，甲方10个工作日内一次性向财政申请支付项目款，具体付款时间以财政拨款时间为准。（2）甲方付款前，乙方须先行提供等额合格增值税发票；若甲方未收到发票，有权不予支付对应款项，且不承担任何延迟付款责任。

	服务要求
	1.质量保证期：至少半年（自最终成果交付之日起计）。

2.质量要求：符合相关法律法规及相关要求。

3.处理问题响应时间：接到采购人处理问题通知后6小时内到达采购人指定现场。

4.其他：根据评审会、工作对接会、协调会等意见相应修改完善编制内容。

	验收程序及验收标准
	1.以双方签定的合同的条件为准，项目完成且收到供应商验收申请后5个工作日内逐项进行最终验收。验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担。报价时应考虑相关费用。

2.验收标准和要求：严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。


