广西明诚项目管理有限公司

竞争性磋商文件

项目名称：兴安县公安局交通警察大队智能交通管控系统服务项目

项目编号：GLZC2026-C3-250051-GXMC

采购代理机构：广西明诚项目管理有限公司

2026年7月31日

目     录

第一章 竞争性磋商公告	1

第二章 供应商须知	4

第三章 采购需求	27

第五章 政府采购合同	39

第六章 响应文件（格式）	44

=

- 竞争性磋商公告

项目概况

兴安县公安局交通警察大队智能交通管控系统服务项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）获取竞争性磋商文件，并于2026年8月12日上午9时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GLZC2026-C3-250051-GXMC

项目名称：兴安县公安局交通警察大队智能交通管控系统服务项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：1500000.00

最高限价（元）：1500000.00

采购需求：

（1）标的名称、数量：兴安县公安局交通警察大队智能交通管控系统服务项目1项；

（2）简要服务内容及要求或服务要求：如需进一步了解详细内容，详见竞争性磋商文件中《采购需求》。

合同履行期限（服务期限）：自签订合同之日起36个月。

本项目不接受联合体参与磋商。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

时间：2026年7月31日至2026年8月12日，每天上午00:00至12:00，下午12:01至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：广西政府采购云平台（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）。

方式：潜在供应商登录广西政府采购云平台（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）免费获取竞争性磋商文件电子版。供应商应在广西政府采购云平台进行“申请获取采购文件”操作，否则，将导致无法在线编制响应文件并参与竞标，其不利后果由供应商自行承担。

售价（元）：0。

四、响应文件提交

截止时间：2026年8月12日上午9时30分（北京时间）

地点：登录广西政府采购云平台在线提交。

五、开启

时间：2026年8月12日上午9时30分（北京时间）

地点：通过广西政府采购云平台在线解密开启。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1.信息公告发布媒体：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、桂林市政府采购网（zfcg.czj.guilin.gov.cn）。

2.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展（本项目非专门面向中小企业采购）；

（2）政府采购支持监狱企业发展；

（3）政府采购促进残疾人就业政策；

（4）本项目为服务项目，不涉及强制采购节能产品；

（5）政府采购支持采用本国产品的政策；

（6）优先采购节能产品、环境标志产品。

3.资格条件特别说明：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（2）对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4.广西政府采购云平台电子竞标相关事宜：

（1）本项目实行全流程电子化采购，供应商通过广西政府采购云平台参与电子竞标，并应做好以下相关准备工作：①在广西政府采购云平台注册成为正式供应商（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—办事指南）；②完成CA证书申领和绑定（费用由供应商自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，完成CA证书办理预计一周左右，建议供应商尽快办理），以便供应商采用CA证书对其响应文件进行电子签章或电子签名；③下载“广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统－供应商客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，以下称“广西政府采购云平台电子投标客户端”）并安装成功。供应商应当在响应文件提交截止时间前在广西政府采购云平台完成身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由供应商自行承担，设备应确保可进行视频通话和读取广西政府采购云平台CA证书）。因供应商未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目电子竞标或竞标失败的，造成的一切后果，由供应商自行承担。

（2）电子竞标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》（详见桂林市政府采购网—采购资讯—重要通知）；如遇平台技术问题详询95763。

（3）电子响应文件的制作、加密、提交、解密等相关事宜详见第二章 “供应商须知”。

5.监督管理机构：兴安县政府采购管理办公室；联系电话：0773-6220651。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：兴安县公安局交通警察大队

地址：桂林市兴安县兴桂路11号

联系方式：李主任   0773-6227668

2.采购代理机构信息

名称：广西明诚项目管理有限公司

地址：桂林市临桂区奥林匹克花园（里约湖岸）8栋1单元301室

联系方式：0773-2838777

3.项目联系方式

项目联系人：王慧洁

电话：0773-2838777

# 广西明诚项目管理有限公司

2026年7月31日

- 供应商须知

供 应 商 须 知 前 附 表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：兴安县公安局交通警察大队智能交通管控系统服务项目 项目编号：GLZC2026-C3-250051-GXMC |
| 2 | 3 | 供应商资格 | 3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 3.3本项目的特定资格要求：无。 |
| 3 | 4 | 参与电子竞标的准备工作 | 4.1本项目实行全流程电子化采购，供应商通过广西政府采购云平台参与电子竞标，并应做好以下相关准备工作：①在广西政府采购云平台注册成为正式供应商（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—办事指南）；②完成CA证书申领和绑定（费用由供应商自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，完成CA证书办理预计一周左右，建议供应商尽快办理），以便供应商采用CA证书对其响应文件进行电子签章或电子签名；③下载“广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统－供应商客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，以下称“广西政府采购云平台电子投标客户端”）并安装成功。供应商应当在响应文件提交截止时间前在广西政府采购云平台完成身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由供应商自行承担，设备应确保可进行视频通话和读取广西政府采购云平台CA证书）。因供应商未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目电子竞标或竞标失败的，造成的一切后果，由供应商自行承担。 4.2电子竞标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》（详见桂林市政府采购网—采购资讯—重要通知）；如遇平台技术问题详询95763。 4.3不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。 |
| 4 | 13 | 磋商报价及采购预算金额 | 13.1供应商必须就“采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，响应文件只允许有一个报价方案，有选择的或有条件的报价将不予接受。 13.2采购预算金额（人民币）：壹佰伍拾万元整（¥1500000.00），供应商所竞报价超过采购预算金额的，响应文件作无效处理。 13.3磋商报价应包含完成本项目服务所需的人工、设备配置、利润和税金等所有费用，供应商应综合考虑在磋商报价中。 13.4未书面退出磋商的供应商必须在规定时间内登录广西政府采购云平台在线提交最后报价，其最后报价不得超出采购预算；磋商过程中磋商文件未做实质性变动的，最后报价不得超过首次报价。 |
| 5 | 14 | 响应文件有效期 | 自响应文件提交截止时间之日起90天，有效期不足的响应文件将被拒绝。 |
| 6 | 15 | 电子响应文件的制作、加密 | 15.1供应商制作电子响应文件前，应登录广西政府采购云平台进行“申请获取采购文件”操作，否则，将导致无法在线编制响应文件并参与竞标，其不利后果由供应商自行承担。 15.2供应商下载或获取竞争性磋商文件后，登录“广西政府采购云平台电子投标客户端”，按照本磋商文件规定的响应文件格式、顺序以及广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”编制电子响应文件。 15.3供应商应按“广西政府采购云平台电子投标客户端”载明的“标书关联”功能进行电子响应文件的关联定位，以便磋商小组在评审时点击相应评审项可直接定位到该评审内容；如供应商的电子响应文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该评审项不符，导致磋商小组无法查询并做出对供应商不利的评审，相关后果由供应商自行承担。 15.4电子响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人或授权委托代理人签字（或电子签名）。因响应文件字迹潦草、表达不清、内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读，或者在竞争性磋商文件规定的部位查找不到相关内容的，其不利后果由供应商自行承担。 15.5供应商编制、生成电子响应文件后应当加密响应文件。供应商未按规定编制并加密的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。 |
| 7 | 15.6 | 供应商公章及签字 | 15.6.1本竞争性磋商文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，使用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本竞争性磋商文件有特殊规定外，供应商的其他形式印章均不能代替公章。 15.6.2本竞争性磋商文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 15.6.3本竞争性磋商文件所称的“电子签章”“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子响应文件，电子签章与实物印章、电子签名与手写签名具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 |
| 8 | 16 | 首次响应文件的提交、撤回、修改 | 16.1响应文件的提交截止时间：2026年8月12日上午9时30分（北京时间） 16.2地点：通过广西政府采购云平台在线提交。 16.3供应商应当在响应文件提交截止时间前，将生成的电子响应文件上传提交至广西政府采购云平台。响应文件提交截止时间前可以补充、修改或撤回电子响应文件，补充、修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。在响应文件提交截止时间后的响应文件有效期内，供应商不得撤回其响应文件。响应文件提交截止时间前未成功将电子响应文件上传广西政府采购云平台的，视为未提交响应文件。 16.4除竞争性磋商文件另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。 |
| 9 | 17 | 响应文件的解密 | 响应文件提交截止时间后，采购代理机构开启解密响应文件操作，广西政府采购云平台向各供应商发出电子加密响应文件解密通知，由供应商在系统发出解密通知后30分钟内自行使用加密的CA通过“项目采购－开标评标”功能对响应文件进行解密。若供应商在上述规定的时间内无法解密或解密失败的，可以在响应文件解密截止时间后30分钟内向采购代理机构现场提交电子备份响应文件【现场提交电子响应文件地址：桂林市公共资源交易中心 9号开标室（3号仓）（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）】，或以电子邮件的形式提交电子备份响应文件（接收电子备份响应文件的电子邮箱为：gxmc2838777@163.com）；供应商未在上述规定的时间、地点（电子邮箱）提交的电子备份响应文件，采购代理机构不予接收或承认。采购代理机构收到电子备份响应文件后按“政府采购云平台”操作规范上传至“政府采购云平台”，电子备份响应文件上传成功后，供应商原上传的“电子加密响应文件”自动失效。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未在规定的时间内提供电子备份响应文件的（包含提供的电子备份响应文件无效或无法解密的情况），视为供应商放弃磋商。 |
| 10 | 18.1 | 磋商小组组成 | 磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上（含3人）单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。 |
| 11 | 18.2 | 磋商时间、地点、人员 | 18.2.1 磋商时间：首次响应文件提交截止时间后。 18.2.2 磋商地点：供应商代表在响应文件提交当天实时登录广西政府采购云平台，按磋商小组要求在线等候参与磋商及提交最后报价。因供应商未保持实时在线，导致磋商小组无法及时与其取得联系，从而造成供应商未按规定参与磋商或报价的，其不利后果由供应商自行承担。 18.2.3磋商参加人员：供应商法定代表人或相应的委托代理人参加磋商。请供应商实时登录广西政府采购云平台等候在线磋商。 18.2.4 首次响应文件提交截止时间后，登录广西政府采购云平台在线解密开启。 |
| 12 | 19.2 | 评审办法 | 综合评分法，具体详见第四章“评审办法”。 |
| 13 | 26 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37号），由采购代理机构对第一成交候选人进行信用查询： （1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等； （2）查询截止时间：成交通知书发出前； （3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存； （4）信用信息使用规则：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将取消其成交候选人资格。 |
| 14 | 27 | 成交公告 及成交通知书 | 27.1 采购代理机构于评审结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。 27.2在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理成交通知书领取手续。 |
| 15 | 28.1 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 16 | 29.1 | 签订合同时间 | 成交通知书发出之日起8个工作日内。成交供应商领取成交通知书后，应按规定与采购人签订合同。 |
| 17 | 29.3 | 合同公告 | 政府采购合同双方自签订之日起2个工作日内在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。 |
| 18 | 30.1 | 采购代理服务费 | 本项目采购代理服务费按本须知第30.2条“采购代理服务收费标准”中的“服务采购”收费标准计算（不足人民币6000元的，按6000元计），由成交供应商于获取成交通知书前向采购代理机构一次性支付，否则，其不利后果由成交供应商承担。 |
| 19 | 33 | 解释权 | 本竞争性磋商文件是根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性磋商文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 20 | 34 | 监督管理机构 | 兴安县政府采购管理办公室；联系电话：0773-6220651 |

一、总则

1.适用范围

1.1 项目名称及项目编号：

项目名称：兴安县公安局交通警察大队智能交通管控系统服务项目

项目编号：GLZC2026-C3-250051-GXMC

1.2 本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）适用于本磋商项目的磋商、评审、合同履约、验收、付款等行为（法律法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“供应商”：是指符合本次采购项目的供应商资格并提交响应文件、参加磋商的供应商。如果该供应商在本次磋商中成交，即成为“成交供应商”。

2.2供应商为其他组织或者自然人时，本竞争性磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本竞争性磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本竞争性磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。

2.3“货物”：系指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.4“服务”：系指按磋商文件规定，供应商须承担的兴安县公安局交通警察大队智能交通管控系统服务项目，以及本项目采购标的涉及的相关义务。

2.5 “项目”：系指供应商按磋商文件规定向采购人提供的货物和服务。

2.6 “书面形式”：包括信函、传真、电报等。

2.7“响应文件”：本项目实行全流程电子化采购，供应商通过广西政府采购云平台参与电子竞标。响应文件特指供应商按本磋商文件规定提交的电子响应文件（包括因特殊情况无法解密或解密失败提交的电子备份响应文件）。

2.8实质性要求：“采购需求”中标注“★”项的条款、磋商文件中要求“必须提供”的条款以及标明不满足及响应无效的条款均属于实质性要求。

3.供应商资格

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.3本项目的特定资格要求：无。

4.参与电子竞标的准备工作

4.1本项目实行全流程电子化采购，供应商通过广西政府采购云平台参与电子竞标，并应做好以下相关准备工作：①在广西政府采购云平台注册成为正式供应商（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—办事指南）；②完成CA证书申领和绑定（费用由供应商自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，完成CA证书办理预计一周左右，建议供应商尽快办理），以便供应商采用CA证书对其响应文件进行电子签章或电子签名；③下载“广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统－供应商客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，以下称“广西政府采购云平台电子投标客户端”）并安装成功。供应商应当在响应文件提交截止时间前在广西政府采购云平台完成身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由供应商自行承担，设备应确保可进行视频通话和读取广西政府采购云平台CA证书）。因供应商未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目电子竞标或竞标失败的，造成的一切后果，由供应商自行承担。

4.2电子竞标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》（详见桂林市政府采购网—采购资讯—重要通知）；如遇平台技术问题详询95763。

4.3不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。

5.联合体要求：

本项目不接受联合体参与磋商。

6.质疑和投诉

6.1供应商认为磋商文件使自己的合法权益受到损害的，应当于本项目公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑；供应商认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或成交公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑（“质疑函”格式见附表1）。否则，采购代理机构有权拒收。

采购代理机构应认真做好质疑处理工作，对于质疑供应商在法定质疑期内提出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

供应商在法定质疑期内应一次性提出与项目相关的质疑，供应商在提出与项目相关的质疑前应当做好全面且详细的工作，代理机构不再受理供应商针对同一采购程序环节的再次质疑。

6.2 供应商对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向兴安县政府采购监督管理机构投诉（“投诉书”格式见附表2）。

6.3 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述磋商文件、磋商过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

接收质疑函方式：以书面形式

质疑联系部门及联系方式：广西明诚项目管理有限公司，联系人：王慧洁，联系电话：0773-2838777。通讯地址：桂林市临桂区奥林匹克花园（里约湖岸）8栋1单元301室。

7.转包与分包

7.1 本项目不允许转包。

7.2 本项目不可以分包。

8. 特别说明

关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

二、磋商文件

9.磋商文件的构成

（1）竞争性磋商公告；

（2）供应商须知；

（3）采购需求；

（4）评审办法；

（5）政府采购合同；

（6）响应文件（格式）。

10.磋商文件的澄清与修改

10.1提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应当在提交首次响应文件提交截止时间三个工作日前在本项目竞争性磋商公告发布的同一媒体上发布更正公告，不足五日的，应当顺延首次响应文件提交截止时间。

10.2供应商应实时关注本项目信息公告发布媒体相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因供应商未及时登录本项目信息公告发布媒体相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致响应文件无效的，由供应商自行承担责任。

10.3澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。当澄清或者修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

10.4 磋商文件的澄清或者修改都应该通过本项目采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充磋商文件。

10.5 采购代理机构可以视采购具体情况，延长响应文件提交截止时间和磋商时间，并在本项目竞争性磋商公告发布的同一媒体上发布变更公告。

三、响应文件的编制

11.响应文件（以下简称响应文件）的组成及要求

11.1响应文件组成【格式见第六章“响应文件（格式）”】

11.1.1资格性响应证明材料：

（1）响应函（必须提供）；

（2）供应商相应的法定代表人身份证正反两面复印件（必须提供）；

（3）供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的响应文件递交截止时间前半年内任意一个月养老保险证明复印件，除供应商为以下三种情形的：

①如供应商为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供供应商与委托代理人签订的劳动合同复印件代替养老保险证明复印件；

②如供应商为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替养老保险证明复印件；

③如委托代理人为免缴纳养老保险人员，提供免缴纳养老保险的证明材料复印件及供应商与委托代理人签订的劳动合同复印件代替养老保险证明复印件；

④如因社会养老保险经办机构系统升级等原因，暂时无法向供应商提供社会养老保险缴纳情况查询服务时，供应商可以提供已为委托代理人缴纳社会养老保险的承诺书（须同时提供无法查询的相关证明材料，包括但不限于查询网站截图、公告等。）

【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的响应文件递交截止时间前半年内任意一个月养老保险证明复印件，如因社会养老保险经办机构系统升级等原因，暂时无法向供应商提供社会养老保险缴纳情况查询服务时，供应商可以提供已为委托代理人缴纳社会养老保险的承诺书（须同时提供无法查询的相关证明材料，包括但不限于查询网站截图、公告等。）】（委托代理时必须提供；如为联合体的，授权委托书原件须由牵头人出具）；

（4）供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供市场监督管理部门或行政审批部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。③分公司参加竞标的，必须取得总公司授权并于响应文件中提供总公司的授权文件（加盖总公司公章）。

（5）财务状况报告（提供2024年度或2025年度的财务状况报告或者其基本开户银行出具的资信证明或者截标时间前半年内至少一个月能反映财务状况的报表或者供应商自拟的截标时间前一年内至少一个月的财务情况说明）（必须提供）；

（6）供应商依法缴纳税收的相关材料（必须提供）；

注：供应商必须提供2026年1月以来任意1个月的依法缴纳税收的证明材料复印件；或提供依法缴纳税收承诺函（格式自拟，并加盖供应商电子签章）；依法免税的供应商，必须提供符合免税条件的证明材料。供应商从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的，无需提交上述材料。

（7）供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料（必须提供）；

注：供应商必须提供2026 年1月以来任意1个月的依法缴纳社会保障资金的缴费证明材料（如：专用收据、社会保险缴纳清单或者社保部门的证明）复印件；或提供依法缴纳社会保障资金承诺函（格式自拟，并加盖供应商电子签章）；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金；供应商从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的，则无需提交上述材料。

（8）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明或信用信息报告（必须提供）；

注：供应商为广西经营主体的，可通过信用中国（广西）网站 （http://xygx.fgw.gxzf.gov.cn）下载信用信息报告：1.首先点击网站首页右上方的登录按钮；2.跳转至广西数字政务一体化平台，进行身份认证，请使用法人登录；3.选择信用报告栏目；4.点击“我要申请”按钮；5.选择查询时间区间、查询领域、报告查询用途，点击确认；6.等待文件下载。其他省份的供应商根据注册地信用中国网站的要求获取。

（9）供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）。

11.1.2符合性响应证明材料：

（1）磋商报价表（必须提供）；

（2）服务内容要求及商务要求响应表（必须提供）；

（3）“采购需求”中要求必须提供的有效证明文件（“采购需求”有要求的必须提供）。

11.1.3其他有效证明材料：

（1）针对本项目的服务方案（根据“采购需求”要求提供，格式自拟）（必须提供）；

（2）针对本项目的服务承诺方案（由供应商根据本项目采购需求、特点及供应商自身的处理能力自行编写，承诺书内容至少应包括采购需求的全部内容）（格式见附件）（必须提供）；

（3）供应商属于中小企业的相关证明材料（如有，请提供）；

①供应商如为符合政策要求的中小企业且承接本项目全部服务的，提供《中小企业声明函》（并对声明的真实性负责）。

②供应商如属于监狱企业且承接本项目全部服务的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

③供应商如属于符合条件的残疾人福利性单位且承接本项目全部服务的，提供《残疾人福利性单位声明函》（并对声明的真实性负责）。

（4）供应商可结合本项目的评审办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

供应商提供的以上相关证明材料必须真实有效，属于“必须提供”的材料应加盖供应商电子签章，否则，响应文件按无效处理；其中“必须提供”的材料在“响应文件（格式）”中有要求法定代表人或相应的授权委托代理人在规定位置签字（或电子签名）的，必须按规定签字（或电子签名），否则，响应文件按无效处理。

11.2供应商应按竞争性磋商文件第六章“响应文件（格式）”编制响应文件。

12.响应文件的语言及计量

12.1 响应文件以及供应商与采购代理机构就有关响应事宜的所有来往函电，均必须以中文汉语书写。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以中文翻译文本为主。

12.2 响应计量单位，磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，必须采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

13.磋商报价及采购预算金额

13.1供应商必须就“采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，响应文件只允许有一个报价方案，有选择的或有条件的报价将不予接受。

13.2采购预算金额（人民币）：壹佰伍拾万元整（¥1500000.00），供应商所竞报价超过采购预算金额的，响应文件作无效处理。

13.3磋商报价应包含完成本项目服务所需的人工、设备配置、利润和税金等所有费用，供应商应综合考虑在磋商报价中。

13.4未书面退出磋商的供应商必须在规定时间内登录广西政府采购云平台在线提交最后报价，其最后报价不得超出采购预算；磋商过程中磋商文件未做实质性变动的，最后报价不得超过首次报价。

14.响应文件有效期

响应文件有效期：自响应文件提交截止时间之日起90天，有效期不足的响应文件将被拒绝。

15.电子响应文件的制作、加密要求

15.1供应商制作电子响应文件前，应登录广西政府采购云平台进行“申请获取采购文件”操作，否则，将导致无法在线编制响应文件并参与竞标，其不利后果由供应商自行承担。

15.2供应商下载或获取竞争性磋商文件后，登录“广西政府采购云平台电子投标客户端”，按照本磋商文件规定的响应文件格式、顺序以及广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”编制电子响应文件。

15.3供应商应按“广西政府采购云平台电子投标客户端”载明的“标书关联”功能进行电子响应文件的关联定位，以便磋商小组在评审时点击相应评审项可直接定位到该评审内容；如供应商的电子响应文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该评审项不符，导致磋商小组无法查询并做出对供应商不利的评审，相关后果由供应商自行承担。

15.4电子响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人或授权委托代理人签字（或电子签名）。因响应文件字迹潦草、表达不清、内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读，或者在竞争性磋商文件规定的部位查找不到相关内容的，其不利后果由供应商自行承担。

15.5供应商编制、生成电子响应文件后应当加密响应文件。供应商未按规定编制并加密的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

15.6供应商公章及签字

15.6.1本竞争性磋商文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，使用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本竞争性磋商文件有特殊规定外，供应商的其他形式印章均不能代替公章。

15.6.2本竞争性磋商文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。

15.6.3本竞争性磋商文件所称的“电子签章”“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子响应文件，电子签章与实物印章、电子签名与手写签名具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。

16.首次响应文件的提交、撤回、修改

16.1响应文件的提交截止时间：2026年8月12日上午9时30分（北京时间）

16.2地点：通过广西政府采购云平台在线提交。

16.3供应商应当在响应文件提交截止时间前，将生成的电子响应文件上传提交至广西政府采购云平台。响应文件提交截止时间前可以补充、修改或撤回电子响应文件，补充、修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。在响应文件提交截止时间后的响应文件有效期内，供应商不得撤回其响应文件。响应文件提交截止时间前未成功将电子响应文件上传广西政府采购云平台的，视为未提交响应文件。

16.4除竞争性磋商文件另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。

17.响应文件的解密

响应文件提交截止时间后，采购代理机构开启解密响应文件操作，广西政府采购云平台向各供应商发出电子加密响应文件解密通知，由供应商在系统发出解密通知后30分钟内自行使用加密的CA通过“项目采购－开标评标”功能对响应文件进行解密。若供应商在上述规定的时间内无法解密或解密失败的，可以在响应文件解密截止时间后30分钟内向采购代理机构现场提交电子备份响应文件【现场提交电子响应文件地址：桂林市公共资源交易中心 9号开标室（3号仓）（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）】，或以电子邮件的形式提交电子备份响应文件（接收电子备份响应文件的电子邮箱为：gxmc2838777@163.com）；供应商未在上述规定的时间、地点（电子邮箱）提交的电子备份响应文件，采购代理机构不予接收或承认。采购代理机构收到电子备份响应文件后按“政府采购云平台”操作规范上传至“政府采购云平台”，电子备份响应文件上传成功后，供应商原上传的“电子加密响应文件”自动失效。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未在规定的时间内提供电子备份响应文件的（包含提供的电子备份响应文件无效或无法解密的情况），视为供应商放弃磋商。

四、竞争性磋商（简称磋商）与评审

18.磋商小组组成及磋商时间、地点、人员

18.1 磋商小组组成：

磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上（含3人）单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

18.2 磋商时间、地点、人员：

18.2.1 磋商时间：首次响应文件提交截止时间后。

18.2.2 磋商地点：供应商代表在响应文件提交当天实时登录广西政府采购云平台，按磋商小组要求在线等候参与磋商及提交最后报价。因供应商未保持实时在线，导致磋商小组无法及时与其取得联系，从而造成供应商未按规定参与磋商或报价的，其不利后果由供应商自行承担。

18.2.3 磋商参加人员：供应商法定代表人或相应的委托代理人参加磋商。请供应商实时登录广西政府采购云平台等候在线磋商。

18.2.4 首次响应文件提交截止时间后，登录广西政府采购云平台在线解密开启。

19.评审原则和评审办法

19.1 磋商小组必须坚持公平、公正、科学和择优的原则。

19.2综合评分法，具体详见“第四章 评审办法”。

19.3 磋商小组应按磋商文件进行评审，不得擅自更改评审办法。

19.4 在评审过程中，磋商小组任何人不得对某个供应商发表任何倾向性意见，不得向其他磋商小组成员明示或者暗示自己的评审意见。

19.5磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

20.评审程序及磋商要求

20.1磋商小组成员的通讯工具或相关电子设备交由桂林市公共资源交易中心统一保管后到达评标室，采购代理机构核实磋商小组成员身份，告知回避要求，宣布评审工作纪律和程序，推选磋商小组组长。

20.2 磋商小组应当审查供应商的响应文件并作出评价；要求供应商解释或者澄清其响应文件；编写评审报告；告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

20.3 磋商小组依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，首先对响应文件进行资格性审查，以确定供应商是否具备本项目供应商资格；再对通过资格性审查的供应商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求做出响应。

20.4磋商小组在对供应商进行资格审查时，将对供应商企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现供应商存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按响应文件无效处理。

20.4.1查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html）

20.4.2审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各供应商的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

注：以上审查过程中，如出现查询企业网页主页面无法显示股东及出资信息的或仅以主页面信息内容无法认定供应商之间存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，当时审查程序可继续进行，待评审结束后将对以上供应商做进一步核实确认，如确认供应商之间存在上述关联供应商情形的，关联供应商均按响应文件无效处理。

20.5磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者补正应当通过广西政府采购云平台采用在线书面形式，澄清、说明或者补正应当加盖供应商电子签章，或者由法定代表人或其授权委托代理人签字（或者电子签名）。

根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应竞争性磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

磋商小组所有成员应当按已确定的磋商顺序集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有实质性响应竞争性磋商文件要求的供应商平等的磋商机会。

磋商中，磋商小组不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

采购代理机构（磋商小组）对磋商过程和磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认（或电子签章、电子签名）。

20.6在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过广西政府采购云平台以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商必须按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或相应的授权委托代表签字（或电子签名）或者加盖供应商电子签章。逾时不交的，视同放弃磋商。

20.7最后报价

20.7.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内通过广西政府采购云平台在线提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家；磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，需由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上（含3家）供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内通过广西政府采购云平台在线提交最后报价。

20.7.2根据财库〔2015〕124号《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式有关问题的通知》的规定，如采购项目为政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行，并要求其在规定时间内通过广西政府采购云平台在线提交最后报价；采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

20.7.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

20.8已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况书面退出磋商。

未书面退出磋商的供应商必须在规定时间内通过广西政府采购云平台在线提交最后报价；磋商过程中磋商文件未做实质性变动的，最后报价不得超过首次报价。

20.9综合比较与评价：

20.9.1 磋商小组按竞争性磋商文件中规定的评审办法，对资格性审查和符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

20.9.2磋商小组成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价，最终汇总每个供应商的得分。各供应商的得分为所有磋商小组的有效评分的算术平均数。

20.9.3采购代理机构对评审数据进行校对、核对，对畸高、畸低的重大差异评分提示磋商小组复核或书面说明理由。

20.10异常低价响应审查

（1）磋商小组在评审中发现下列情形之一的，应当启动异常低价响应审查程序：

①响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值 65% 的，即响应报价＜全部通过符合性审查供应商响应报价平均值× 65%  ；

②响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价 65% 的，即响应报价＜通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×  65%  ；

③响应报价低于采购项目最高限价 65%  的，即响应报价＜采购项目最高限价× 65%  ；

④磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）磋商小组启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。

磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。相关供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

采购人、采购代理机构应当为磋商小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。磋商小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。

20.11 在评审过程中出现法律法规和磋商文件均没有明确规定的情形时，由磋商小组现场协商解决，协商不一致的，由全体磋商小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

20.12采购代理机构发现磋商小组有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评审办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向兴安县政府采购监督管理机构报告。

21.推荐及确定成交候选供应商原则

（1）磋商小组应当根据综合得分情况，按照综合得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。磋商小组根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以最后报价由低到高顺序排列；若仍相同的，依次按服务方案分、服务内容及要求响应分、拟投入人员配置分、履约能力分由高到低顺序排列并推荐成交候选供应商。

（2）采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。本项目确定一名成交供应商。

（3）排名第一的成交候选供应商放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消成交候选人资格的，采购人可以确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商。排名第二的成交候选供应商因前述规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。以此类推。

22.属于下列情况之一者，响应文件无效：

##### （1）未按磋商文件规定完整提交响应文件或未按规定要求签字、签章的，或未提供授权委托书（委托代理的）；

##### （2）超越了行政审批的经营范围的；

##### （3）不具备磋商文件规定的资格要求的；

##### （4）响应文件未按磋商文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

##### （5）响应文件有效期、服务年限、服务承诺不能满足磋商文件要求的；

##### （6）供应商未就“采购需求”中的所有服务内容作完整唯一报价的；

##### （7）未在磋商小组规定的时间内重新提交响应文件的；

##### （8）未满足磋商文件实质性要求的；或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

##### （9）供应商为联合体参与磋商的；

（10）不符合法律法规和磋商文件规定的其他实质性要求和条件的。

##### 供应商有下列情形之一的，视为串通参与磋商，响应文件将被视为无效：

##### （1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制的；

##### （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜的；

##### （3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人的；

##### （4）不同供应商的响应文件异常一致或最后报价呈规律性差异的；

##### （5）不同供应商的响应文件相互混装的；

##### （6）磋商文件未做实质性变动，供应商最后报价高于首次报价的。

##### 23.出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

##### （1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

##### （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除本须知第20.7.2条及法律法规规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

##### 24.在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

##### 25.磋商过程的监控

本项目磋商过程实行全程录音、录像监控，供应商在磋商过程中所进行的试图影响磋商结果的不公正活动，可能导致其响应被拒绝。

##### 26. 信用查询

##### 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37号），由采购代理机构对第一成交候选人进行信用查询：

##### ⑴查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等；

##### ⑵查询截止时间：成交通知书发出前；

##### ⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

##### ⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交候选人资格。

27.成交公告及成交通知书

##### 27.1 采购代理机构于评审结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。

##### 27.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。采购人或采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

##### 27.3在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理成交通知书领取手续。

##### 27.4采购代理机构无义务向未成交的供应商解释未成交原因和退还响应文件。

五、签订合同

28.履约保证金

##### 本项目不收取履约保证金。

##### 29.签订合同

##### 29.1 签订合同时间：成交通知书发出之日起8个工作日内。成交供应商领取成交通知书后，应按规定与采购人签订合同。

##### 29.2 如成交供应商有下列情形之一，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购代理机构可从磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序重新确定成交供应商或重新组织采购。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

##### （1）成交后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

##### （2）将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

##### （3）拒绝履行合同义务的。

##### 29.3 合同公告：政府采购合同双方自签订之日起2个工作日内在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。

六、其他事项

30.采购代理服务费

##### 30.1本项目采购代理服务费按本须知第30.2条“采购代理服务收费标准”中的“服务采购”收费标准计算（不足人民币6000元的，按6000元计），由成交供应商于获取成交通知书前向采购代理机构一次性支付，否则，其不利后果由成交供应商承担。

30.2采购代理服务收费标准：

| 费率 服务类型 成交金额 | 货物采购 | 服务采购 | 工程采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100万～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500万～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000万～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。

31.采购代理机构银行账户（用于缴纳采购代理服务费）：

开户名称：广西明诚项目管理有限公司

银行账号：6600 0001 2570 4000 16

开户银行：桂林银行观音阁支行

32.广西线上“政采贷”政策详见附表4.

33.解释权：本竞争性磋商文件是根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性磋商文件的解释权属于采购代理机构。

34.监督管理机构：兴安县政府采购管理办公室；联系电话：0773-6220651

附表1：

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□磋商文件   磋商文件获取日期：

□采购过程

□成交结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附表2：

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

供应商：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：                                                            邮编：

被投诉人1：

地址：                                                            邮编：

联系人：                                                联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为自然人的，投诉书应由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附表3：

兴安县政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：   ）的约定，采购人对（ 项目名称   ）政府采购项目成交供应商（      公司名称         ）提供的服务进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 服务内容、标准 |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |
| 服务期限 |  |  | 验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | （按采购文件、成交供应商响应文件承诺、合同条款、国家相关标准规范以及行政主管部门政策文件进行验收。见附件） |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

附表4：

## 第三章  采购需求

Ⅰ、说明

一、本项目所要执行的政府采购政策：

1.本磋商文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

2.根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4.优先采购节能产品、环境标志产品。

5.本项目为服务项目，不涉及强制采购节能产品。

6.政府采购支持采用本国产品的政策。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。（本项目采购标的不适用本国产品标准）

二、供应商所提供的标的涉及的知识产权和相关技术资料必须是合法取得的，不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利，不会因为采购人的使用服务成果遭受第三方侵权指控，包括被责令致歉、停止使用、追偿或要求赔偿损失等。否则，供应商负责解决由此引起的一切纠纷，采购人有权追究供应商的法律责任，其不利后果由供应商全部承担。

三、本项目政府采购预算金额为：人民币壹佰伍拾万元整（¥1500000.00），供应商所竞报价超过采购预算金额的，响应文件作无效处理。

四、供应商应注意下列内容：

1.本“采购需求”中标注“★”项的条款、磋商文件中要求“必须提供”的条款以及标明不满足及响应无效的条款均属于实质性要求，如有任意一项实质性要求负偏离的，响应文件按无效处理。

2.本“采购需求”中标注“▲”项的条款为服务优化择优指标，仅作为综合评分依据，不属于无效响应否决条款，指标不满足仅作扣分处理，不构成响应无效情形。

五、本项目采购标的：兴安县公安局交通警察大队智能交通管控系统服务项目；采购标的所属行业为：软件和信息技术服务业。

Ⅱ、采购需求一览表

| ★一、服务内容及要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购标的名称 | 服务名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 参考单价（万元） |  |
| 兴安县公安局交通警察大队智能交通管控系统服务项目 | 一、运维服务 | （一）交通指挥中心运维服务 对交通指挥中心相关设备及系统提供日常巡检、故障维修、备件更换及软件升级服务。 1.服务范围： （1）智能交通管理平台软件（含软件升级服务）1套；（2）平台及数据库服务器5台；（3）大屏控制系统1套；（4）LCD显示屏15块；（5）存储磁盘阵列4台；（6）存储硬盘128块；（7）机房UPS1套及空调设备2台；（8）大队及各中队显示系统；（9）核心交换机1台。 2.服务内容： （1）对智能交通综合管理平台进行日常维护、系统配置管理、软件升级及故障处理；（2）对数据库服务器、应用服务器进行运行状态监测、故障排查及性能优化；（3）对存储设备、硬盘阵列进行健康检查、数据备份、故障硬盘更换及存储空间管理；（4）对液晶拼接屏、大屏控制系统、视频解码设备进行巡检和维护，确保显示正常；（5）对UPS电源、机房空调等基础设施进行巡检维护，保障机房供电及环境稳定；（6）配合采购人完成系统参数调整、权限配置及业务需求变更；（7）在重大节假日、重要活动期间提供专项技术保障服务。（8）提供服务期内质保服务，故障时免费进行维修，如无法维修则免费更换同等性能设备并恢复系统正常服务功能。 （二）限行抓拍系统运维服务 对秦人街、兴安宾馆、三台路、老消防队路口等点位的限行抓拍系统进行维护。 1.服务范围： （1）900万像素电警抓拍单元4套；（2）全景录像单元4套。 2.服务内容： （1）对限行抓拍摄像机、全景录像设备进行日常巡检；（2）检查设备联网状态、供电状态和运行状态；（3）清洁镜头及补光装置，确保抓拍图像清晰；（4）对故障设备进行维修、更换及调试；（5）对传输线路、机柜、交换机、电源设备进行维护；（6）对抓拍识别参数进行优化，提高识别准确率；（7）确保限行管理系统连续稳定运行；（8）配合采购人完成系统参数调整、权限配置及业务需求变更；（9）在重大节假日、重要活动期间提供专项技术保障服务；（10）提供服务期内质保服务，故障时免费进行维修，如无法维修则免费更换同等性能设备并恢复系统正常服务功能。 （三）电子警察抓拍系统运维服务 对汽车站、三将军路口、花荷路口、体育馆路口、千岛湖路口、灵渠大道沿线、西绕线沿线以及G59高速兴安段等区域交警设备进行维护。 1.服务范围： （1）900万像素电警抓拍单元47套；（2）雷达测速系统7套；（3）全景录像单元30套；（4）鹰眼系统3套；（5）G59高速兴安段沿线设备。 2.服务内容： （1）对前端抓拍摄像机、补光灯、雷达测速设备、全景摄像机及鹰眼设备进行巡检维护；（2）对设备支架、机柜、防雷器、电源模块、网络交换设备等附属设施进行检查维护；（3）对抓拍图片质量、视频质量及识别准确率进行优化调整；（4）对摄像机镜头、补光灯罩进行清洁，保证夜间抓拍效果；（5）对光纤线路、网线、电源线路及强电设施进行检查维护；（6）对设备离线、图像异常、抓拍率下降等故障进行分析处理；（7）更换损坏的电源、网口、防雷模块、补光灯等配件；（8）对设备运行数据进行统计分析，提高设备在线率和违法抓拍成功率；（9）配合采购人完成交通违法数据核查及相关技术支持工作；（10）在重大节假日、重要活动期间提供专项技术保障服务；（11）提供服务期内质保服务，故障时免费进行维修，如无法维修则免费更换同等性能设备并恢复系统正常服务功能。 （四）卡口抓拍系统运维服务 对高尚庙脚、严关清水、兴田、崔家白石路口、胡家洞、白竹铺、兴贵花园、牛塘界、华江路口、界首中学等县际卡口及8个非机动车管控点进行维护。 1.服务范围： （1）900万像素卡口抓拍单元19套；（2）非机动车管控设备8套；（3）全景录像单元14套。 2.服务内容： （1）对卡口抓拍摄像机、全景摄像机及非机动车抓拍设备进行维护；（2）对设备供电系统、传输系统、防雷系统进行检查；（3）对设备安装支架、机柜及附属设施进行维护；（4）对车牌识别率、图片质量及数据上传情况进行检测；（5）对离线设备、识别异常设备进行维修处理；（6）更换故障模块及相关配件；（7）配合采购人开展车辆布控、轨迹查询等业务技术保障工作；（8）在重大节假日、重要活动期间提供专项技术保障服务；（9）提供服务期内质保服务，故障时免费进行维修，如无法维修则免费更换同等性能设备并恢复系统正常服务功能。 （五）违停抓拍系统运维服务 对全县63套违停抓拍设备进行维护。 1.服务范围：智能交通违停抓拍单元。 2.服务内容： (1)对违停抓拍摄像机及相关设备进行巡检；(2)对镜头、补光设备进行清洁和维护；(3)检查设备供电、网络传输及防雷系统运行情况；(4)对设备离线、图像模糊、识别异常等问题进行处理；(5)更换损坏的电源模块、网络模块、补光灯及其他部件；(6)对违停抓拍参数进行优化，提高违法取证成功率；(7)保证违停抓拍系统全天候稳定运行；(8)配合采购人完成违法数据核查及技术支持工作; （9）在重大节假日、重要活动期间提供专项技术保障服务；(10) 提供服务期内质保服务，故障时免费进行维修，如无法维修则免费更换同等性能设备并恢复系统正常服务功能。 （六）交通信号控制系统运维服务 对全县22个联网路口交通信号系统进行维护。 1.服务范围： （1）路口交通信号机；（2）信号灯组；（3）倒计时显示灯组；（4）信号线缆及供电设施。 2.服务内容： （1）对交通信号机进行运行状态检测和参数维护；（2）对红、黄、绿信号灯及倒计时显示设备进行检查维护；（3）对电源线路、控制线路、通信线路进行巡检和故障处理；（4）对信号灯杆、配电箱、控制柜等附属设施进行检查维护；（5）对故障灯组、控制模块、电源模块进行维修或更换；（6）根据采购人需求对路口配时方案进行调整优化；（7）对路口联网通信状态进行检测，确保信号机联网正常；（8）配合采购人开展交通组织优化及高峰时段信号配时调整工作；（9）在重大活动、节假日及恶劣天气期间提供应急保障服务;(10) 提供服务期内质保服务，故障时免费进行维修，如无法维修则免费更换同等性能设备并恢复系统正常服务功能。 | 1 | 项 | 110 |  |
|  | 二、网络传输服务 | 1.提供15条公安视频专网传输线路服务，需满足以下要求： （1）传输带宽≥50M； （2）端到端电路平均网络延时≤50ms； （3）端到端电路丢包率≤1%。 2.服务期36个月，包含服务期内维护服务，要求提供7*24 小时线路维护服务。 | 1 | 项 | 21 |  |
|  | 三、新建卡口及违停抓拍服务 | （一）提供900W卡口抓拍服务2套 1.像素≥900万，采用≥1英寸GMOS传感器，包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等，抓拍单元防护罩面板具有防尘防水滴功能，且内置LED补光灯。 2.支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览。 ▲3.在满足GA/T 1202-2022一级补光标准，补光≤20lx 的前提下，抓拍图片满足 GA/T 832-2014标准中3.6.1要求， 配套符合GA/T 1202-2022标准的一级补光灯，设备抓拍车牌、车身颜色、车内前排人脸及衣着均清晰可见。 ▲4.支持车辆抓拍，支持抓拍输出车牌局部照片、车窗局部照片、非机动车局部照片、场景全景图片，支持设置车辆抓拍位置到立杆的架设距离、设备架设高度，并在视频图像中显示位置信息。 5.支持车辆子品牌识别并显示相应的年款，车头≥7500种，车尾≥3900种，全天识别准确率不低于99%。 ▲6.支持检测并跟踪指定区域内≥245 个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人。 ▲7.支持识别不少于 39 种车身颜色，包括白、黑、红、黄、灰、蓝、绿、粉、紫、暗紫、棕、栗色、银灰、暗灰、白烟、深橙、浅玫瑰、番茄红、橄榄、金、暗橄榄、黄绿、绿黄、森林绿、海洋绿、深天蓝、青、深蓝、深红、深绿、深黄、深粉、深紫、深棕、深青、橙、深金、粉红、其他； 支持识别车身副颜色。 8.支持黄标车标志检测、异常车牌、夜间未开车灯、行人人脸检测、非机动车驾驶员属性、车窗内挂件识别、年检贴检测、危险品车检测、车身副颜色等多种检测识别功能。 9.具有抓拍黄牌车、蓝牌车，绿牌车、渐变绿牌车、黑牌车、黄绿双拼牌车、白牌车、红牌车和不启用抓拍九个设置选项。支持对蓝色、黄色、绿色、渐变绿色、黑色、黄绿双拼色、白色、红色以及其他不同颜色车牌的车辆进行选择抓拍。 10.抓拍图片具备智能压缩技术，可以保证在主体目标清晰的情况下压缩图片整体大小，平均压缩率可达到原图大小的30%或以上级。 11.支持分别对≥11种车型（大货车、中货车、小货车、客车、小轿车、中客车、危险品运输车、校车、面包车、环卫车、其他车型）进行不同超速比设置，可设置≥18个超速比区间。在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速抓拍，并输出不同的超速抓拍结果及违法代码。 12.支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测。 13.支持按车道和时间段配置机动车违法检测抓拍规则，包括压线、违法变道、不按导向行驶、占用非机动车道、倒车、闯红灯、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、违反禁止左/右转、违法掉头、违反禁货车通行。 ▲14.支持对25×10 像素～1100×3000 像素的机动车车牌进行抓拍并识别；支持识别并抓拍垂直倾斜角度≤55°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌。 15.在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，号牌无污损白天环境光照度≥ 200lx，夜晚辅助光照度≥30lx的情况下进行测试；白天车牌号识别准确率≥99%，晚上车牌号识别准确率≥99%； 白天车身颜色识别准确率≥98%，晚上车身颜色识别准确率≥98%； 白天车辆类型识别准确率≥99%，晚上车辆类型识别准确率≥99%。 16.支持根据现场违章抓拍需求通过web界面设置事件优先度，事件优先度支持1～18可设，设置后可按事件优先度进行违章抓拍及图片存储。 （二）提供900W卡口补光服务2套 1.符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术件》。 2.补光装置光源包括LED光源（一级频闪）和气体放电光源（二级脉冲）。 3.支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复。 4.气体光源回电时间小于67ms，支持超速连拍。 5.防护等级≥IP66。 （三）提供900W电警抓拍服务2套 1.像素≥900万，采用不小于1英寸GMOS图像传感器，包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等。 2.支持LED频闪灯同步补光，防护罩内置LED车牌补光灯。 3.最大图像尺寸≥4096×2160像素，支持三码流。 4.视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG。 5.支持场景自适应功能，设备可根据监控场景自动调节曝光模式，并可通过浏览器或客户端软件开启/关闭雾天自适应、速度自适应、背光自适应、宽动态自适应模式，照度适应范围不小于140dB。 6.支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览。 7.支持车辆子品牌识别功能，通过车头可识别≥7000种，通过车尾可识别≥3000种，全天识别准确率不低于99%。 8.支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别。 9.支持车牌、车型、车身颜色（环境光有要求）、车标、子品牌等信息识别功能，支持压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶等违法检测功能。 10.闯红灯捕获率试验：在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件进行测试，白天测试时的环境光照度不低于200lx，晚上测试时辅助照明光照度不高于30lx。 白天闯红灯捕获率≥99%；晚上闯红灯捕获率≥99%。 11.支持禁左、禁右、禁止掉头违章抓拍；支持禁货、禁拖拉机、禁农用车、禁大客车、禁拖/挂车通行等违章抓拍。 12.支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测。 13.支持检测并跟踪指定区域内不少于200个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人等。 14.支持根据现场违章抓拍需求通过web界面设置事件优先度，事件优先度支持1～16可设，设置后可按事件优先度进行违章抓拍及图片存储。 15.在车辆结构化属性清晰、无遮挡的情况下，客户端设备与受检设备直连进行测试，从抓拍图片到输出车牌信息的时间≤18ms。 16.具有防尘、防水、网络防雷、防浪涌等功能。 （四）提供900W电警补光服务2套 1.符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》中的一级补光装置要求。 2.补光灯在频率大于250Hz或占空比大于39%时进行自我保护，自动熄灭。 3.防护等级≥IP66，工作温度 -40℃~70℃。 4.支持≥16颗频闪灯，最佳补光范围16米～25米。 5.发光角度≥10°，额定功率≤35W。 6.触发信号：频率15~250HZ，占空比1%~39%，响应时间小于20US。 （五）违停抓拍服务18套 1.支持分辨率≥400万，内置GPU芯片，靶面尺寸不小于1/1.8英寸。 2.支持≥32倍光学变倍，支持最低照度：彩色≤0.0005Lux，黑白≤0.0001Lux。 3.支持采用H.264、MJPEG、H.265视频编码标准，红外距离≥250米。 4.支持水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°～90°。 5.设备可显示通过监视画面中的机动车车型，包括小型轿车、微型轿车、SUV、MPV、大型货车、小型货车、皮卡车、面包车、大型客车、小型客车、集装箱卡车、微卡、栏板车、渣土卡、油罐车、混泥土搅拌车、轿跑。 6.支持设备多场景巡航下，违停有效检测距离≥300 m。 7.支持违法停车抓拍功能，且白天和晚上违法停车捕获率、捕获有效率均大于99%。 8.支持车型识别白天准确率≥99%，晚上准确率≥99%，支持车身颜色识别准确率≥99%。 9.设备可识别通过监控画面中的机动车车身颜色，包括红、黄、蓝、绿、紫、粉、白、黑、银灰、青、棕、浅粉红、浅灰、深红、浅黄等，共≥15种。 10.支持快速聚焦功能，当设备跟踪行人或机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见。 11.支持当监视画面中有雾时，设备可通过客户端触发报警，并上传叠加雾浓度等级的图片。 12.可识别通过监视画面中的机动车车牌颜色，包括：蓝、黄、黑、白、绿等，共≥5种。 13.支持在城市道路违章取证，如违停、逆行、压线、变道、机占非等，支持交通数据采集。 14.支持多场景巡航检测，支持对静止或运动车辆的手动取证功能，支持违法数据的断点续传功能。 15.支持预置位视频冻结功能，支持雨刷功能，防护等级≥IP67。 16.支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和1路输出接口。有1个SD卡槽，最大支持256GB的SD卡。 （六）提供大模型抓拍服务1套 1.内置≥2路独立的视频采集通道，通道1支持主码流≥2688×1520，通道2支持主码流≥2688×1520。 2.≥2路独立的视频采集通道靶面尺寸均≥1/1.8英寸。 3.≥2路图像采集通道最低照度均满足彩色≤0.0005 lx，黑白≤0.0001 lx。 4.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 ▲5.采用基于transformer架构的大模型算法，内置算力≥8TOPS。 6.内置增强图像大模型优化低噪度照场景下的画质：优化夜晚图像细节清晰、色彩、噪声。 7.支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测。 ▲8.支持大模型人脸成像增强功能，开启后可提升低照度、雨、雾等环境下的人脸抓拍图片的成像效果。 ▲9.支持大模型人脸比对功能，对监控画面中出现的人脸与设备人脸库中的人脸图片进行比对，比对准确率不低于95%。 ▲10.支持大模型结构化混行目标检测功能，支持混行目标（行人、人脸、车辆、非机动车）检测、抓拍及结构化属性分析。可关联显示人脸/人体图片和车牌/车辆图片，并可将抓拍结果上传平台，上传延时不超过1S。 ▲11.支持开启、关闭智能文搜功能，功能开启后，设备可上传目标场景图片及目标信息，目标信息包括出现的时间、目标类别、在视场中的位置。 12.支持ONVIF、ISAPI、GB28181、视图库、GB35114 A级安全加密等协议。 13.支持透雾、电子防抖、白平衡模式。 14.具备≥6颗混合补光灯(每颗由白光和红外灯珠组合而成)，灯杯为半弧形网格鳞片状；补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠。 15.≥IP67防护等级，具有≥2个音频输入接口、≥1个音频输出接口、≥3个报警输入接口、≥2个报警输出、≥1路RS-485接口，内置≥2个麦克风、≥1个扬声器。 16.支持DC12V和POE两种供电方式。 （七）建设服务要求 1.以上抓拍服务按兴安县公安局交通警察大队需求进行建设，且在项目服务期内建设完毕。 2.以上抓拍服务建设需要按各点位的服务需求进行立标、立杆、安装、引电及网络建设等工作，以确保服务正常使用。 | 1 | 项 | 19 |  |
| ★二、商务要求 |  |  |  |  |  |
| （一）服务期限及服务地点： 1.服务期限：自签订合同之日起36个月。 2.服务地点：采购人指定地点。 3.交付使用期限：自签订合同之日起15个工作日内完成交付。 4.交付方式：现场服务。 （二）服务质量及响应要求： 1.供应商须建立常态化回访机制，定期回访采购人，摸排系统运行隐患、收集业务优化需求，针对本项目系统后期升级、改造产生的软硬件，全程免费提供持续技术支持服务。 2.供应商须提供7×24 小时全天候应急服务保障，接到采购人故障报修、技术协助通知后，2 小时内完成线上响应、故障研判，12 小时内抵达现场开展故障排查、维修、调试工作，限时恢复系统正常运行。 3.重大节假日、专项交通整治、重大安保活动、恶劣天气期间，供应商须安排专人驻场专项保障，确保系统零故障稳定运行。 4.服务期内按季度出具运维巡检报告，存档备查。 （三）付款方式： 1.运维服务费用：合同签订后，按三年分期支付。第一年服务期内支付该项服务合同金额的1/3；第二年服务期内支付该项服务合同金额的1/3；第三年服务期内支付该项服务合同金额的1/3。 2.网络传输服务费用：合同签订后，按三年分期支付。第一年服务期内支付该项服务合同金额的1/3；第二年服务期内支付该项服务合同金额的1/3；第三年服务期内支付该项服务合同金额的1/3。 3.新建卡口及违停抓拍服务费用：完成新建抓拍服务建设并在合同期满三年后90日内，一次性支付该项服务合同金额的100%。 （四）磋商报价： 1.磋商报价应包含完成本项目服务所需的人工、设备配置、利润和税金等所有费用，供应商应综合考虑在磋商报价中。 2.本项目政府采购预算金额为人民币壹佰伍拾万元整（¥1500000.00元），供应商磋商报价超出采购预算金额的，按响应无效处理。 （五）验收标准与要求： 1.新建抓拍点位完工后须通过采购人现场验收、平台联调验收，抓拍准确率、在线率、成像质量、识别功能全部满足本采购需求标准，验收不合格须无条件免费整改直至合格。 2.年度运维实行年度考核验收，故障处置时效未达要求的，采购人有权扣除当期部分服务费用，限期整改。 （六）数据安全与保密要求： 1.本项目涉及公安交通涉密数据、人脸、车牌、行车轨迹等敏感信息，成交供应商及所有进场服务人员须签订保密协议。 2.服务期内及服务期满后，严禁私自拷贝、导出、外传、商用、泄露项目任何数据、设备信息、系统架构，违者承担全部法律责任及经济损失。 3.服务结束后须完整移交全部资料、清空自有终端留存数据。 （七）知识产权要求： 本项目所有改造、调试、优化、配套服务成果、系统适配方案的知识产权全部归采购人所有，供应商不得私自复用、转让、授权第三方使用。 （八）其他要求： 1.供应商在磋商活动中提供任何虚假材料，以及响应服务所涉及内容不如实说明，其响应文件按无效处理，并报监管部门查处。 2.成交后，若成交供应商所提供的服务不按磋商文件要求履约的，将按照相关法律法规等有关规定严肃处理。 3.服务期限内成交供应商不得因任何原因要求增加额外费用。 |  |  |  |  |  |  |

第四章  评审办法

一、评审依据及方式

1.评审依据：磋商小组以竞争性磋商文件和响应文件为评审依据，对供应商的响应文件相应内容按百分制打分。

2.评审方式：以封闭方式进行评审。

3.根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构，磋商小组成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评审办法

（一）对进入详评的，采用综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后两位）

1.价格分……………………………………………………………………………………………10分

（1）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）以及广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知（桂财采〔2024〕55号）规定：①供应商在其响应文件中按规定提供《中小企业声明函》，且服务全部由小微企业承接，对供应商的最后报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评审报价，即供应商的评审报价=最后报价×（1-20%）；②除上述情况外，评审报价=最后报价。注：评审报价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审报价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额＝最后报价。

（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），监狱企业和符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（3）以进入综合评分环节的最低的评审报价为基准价，基准价报价得分为10分。

（4）供应商磋商报价得分=（磋商基准价 / 供应商的评审报价）×10分。

2.服务内容及要求响应分…………………………………………………………………20分

经磋商小组评审，供应商响应文件满足磋商文件全部实质性要求的，得基本分20分；供应商对本项目“采购需求”的“服务内容及要求”中的标注“▲”服务条款响应负偏离的，每有一项扣基本分2分，最多扣20分。

注：“采购需求”中标注“▲”项的条款为服务优化择优指标，供应商需于响应文件中提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等）复印件进行佐证，未提供或材料不满足需求的，视为该项负偏离；承诺与佐证不一致，以佐证材料为准。

3.服务方案分 ………………………………………………………………………………………38分

（1）项目实施方案分(21分)

磋商小组根据供应商提供的本项目“服务方案”中的“项目实施方案”（包含以下评审因素：①项目需求分析与整体技术设计；②项目安装、调试、全流程验收方案；③项目实施阶段培训计划；④实施进度管控方案；⑤全过程质量保障措施等）内容进行独立评审，并按以下规定独立打分：

一档（1分）：五项评审因素经评审有一项合理、可行且具有针对性的；

二档（6分）：五项评审因素经评审有二项合理、可行且具有针对性的；

三档（11分）：五项评审因素经评审有三项合理、可行且具有针对性的；

四档（16分）：五项评审因素经评审有四项合理、可行且具有针对性的；

五档（21分）：五项评审因素经评审均合理、可行且具有针对性的。

注：供应商“服务方案”中未提供相应内容的，相应项不予计分。

（2）售后服务方案(17分)

磋商小组根据供应商提供的本项目“服务方案”中的“售后服务方案”（包含以下评审因素：①故障响应及现场处置方案；②备品备件保障方案；③质保期运维培训计划；④故障应急预案与标准化服务流程；⑤质保承诺、信息保密管理措施等）内容进行独立评审，并按以下规定独立打分：

一档（1分）：五项评审因素经评审有一项合理、可行且具有针对性的；

二档（5分）：五项评审因素经评审有二项合理、可行且具有针对性的；

三档（9分）：五项评审因素经评审有三项合理、可行且具有针对性的；

四档（13分）：五项评审因素经评审有四项合理、可行且具有针对性的；

五档（17分）：五项评审因素经评审均合理、可行且具有针对性的。

注：供应商“服务方案”中未提供相应内容的，相应项不予计分。

4.拟投入人员配置分 ……………………………………………………………………10分

（1）拟投入本项目的项目负责人同时具备高级网络信息安全工程师证书及高级项目管理专业人员（CSPM-4）证书的，得3分；满分3分。

（2）拟投入本项目的售后服务负责人同时具备售后服务高级管理师证书及系统分析师证书的，得2分；满分2分。

（3）拟投入本项目的实施人员（项目负责人、售后服务负责人除外）≥15人的，得1分；其中具备系统集成项目管理工程师证书的，每有1人得0.5分；满分3分。

（4）拟投入本项目的售后服务人员（项目负责人、售后服务负责人除外）≥15人的，得1分；其中具备售后服务高级管理师证书的，每有1人得0.5分；满分2分。

注：上述（1）至（4）项人员证书不重复计分。响应文件中须提供相应证书复印件及供应商为其交纳的响应文件递交截止时间前半年内任意一个月养老保险证明复印件【如供应商为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供供应商与委托代理人签订的劳动合同复印件代替养老保险证明复印件；如供应商为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替养老保险证明复印件；如委托代理人为免缴纳养老保险人员，提供免缴纳养老保险的证明材料复印件及供应商与委托代理人签订的劳动合同复印件代替养老保险证明复印件；如因社会养老保险经办机构系统升级等原因，暂时无法向供应商提供社会养老保险缴纳情况查询服务时，供应商可以提供已为委托代理人缴纳社会养老保险的承诺书（须同时提供无法查询的相关证明材料，包括但不限于查询网站截图、公告等。），并加盖供应商电子签章，否则不予计分。

5.履约能力分 ……………………………………………………………………………22分

（1）供应商或其上级单位（公司）具有 ISO9001质量管理体系认证、ISO/IEC20000信息技术服务管理体系认证、ISO/IEC27001信息安全管理体系认证且有效的，每提供一项得2分，满分6分。

- 供应商或其上级单位（公司）通过供应商综合能力服务认证（GB/T23793＆GB/T33456）、ISO56001创新管理体系认证且有效的，每提供一项得3分，满分6分。

（3）供应商或其上级单位（公司）通过商品售后服务认证证书(GB／T27922)且有效的，得2分，满分2分。

（4）供应商2023年以来具有同类服务项目业绩的[无不良记录，以提供中标（成交）通知书或签订的服务项目合同复印件为准，并能清晰反映项目的服务名称、服务内容等，否则，将不予评审，同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标（成交）的只算一次]。每提供一项得2分，满分8分。

注：1.以上有关奖项、证书、业绩等证明材料须在响应文件中提供相关有效证明材料复印件，并加盖供应商电子签章，否则不予计分；2.供应商如为分公司参与竞标的，以上有关奖项、证书、业绩等证明材料须提供其上级单位或总公司授权的才予以认可。

6.综合得分为以上各项评审因素得分合计。

三、推荐及确定成交候选供应商原则

（1）磋商小组应当根据综合得分情况，按照综合得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。磋商小组根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以最后报价由低到高顺序排列；若仍相同的，依次按服务方案分、服务内容及要求响应分、拟投入人员配置分、履约能力分由高到低顺序排列并推荐成交候选供应商。

（2）采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。本项目确定一名成交供应商。

（3）排名第一的成交候选供应商放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消成交候选人资格的，采购人可以确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商。排名第二的成交候选供应商因前述规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。以此类推。

附表

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

## 第五章  政府采购合同

政府采购合同

项目名称：兴安县公安局交通警察大队智能交通管控系统服务项目

项目编号：

签订合同时间：2026年   月    日

政府采购合同（合同主要条款及格式）

项目名称：兴安县公安局交通警察大队智能交通管控系统服务项目

项目编号：GLZC2026-C3-250051-GXMC

甲方：兴安县公安局交通警察大队（采购人，以下简称甲方）

乙方：                         （成交供应商，以下简称乙方）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，按照竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）、响应文件规定条款和成交供应商的承诺、甲乙双方签订本采购合同。

第一条 签订本合同依据：

1.竞争性磋商文件；

2.成交供应商提交的响应（或应答）文件；

3.成交通知书。

第二条  合同标的及合同金额

1.合同标的

| 采购标的名称 | 服务名称 | 数量① | 单位 | 单价② | 单项合计=数量×单价 ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 兴安县公安局交通警察大队智能交通管控系统服务项目 | 一、运维服务 | 1 | 项 |  |  | 供应商于响应文件中提供“服务内容要求及商务要求响应表” |
|  | 二、网络传输服务 | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 三、新建卡口及违停抓拍服务 | 1 | 项 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

根据《成交通知书》的成交内容，合同的总金额为：（大写）人民币          （¥              ）。

2.合同总金额应包含完成本项目服务所需的人工、设备配置、利润和税金等所有费用，乙方应综合考虑在磋商报价中。

第三条  质量保证

乙方所提供的服务及服务内容必须与响应文件承诺相一致，有国家强制性标准的，还必须符合国家强制性标准的规定，没有国家强制性标准但有其他强制性标准的，必须符合其他强制性标准的规定。

第四条  权力保证

1.乙方应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、著作权等知识产权及其他合法权利，且所有权、处分权等没有受到任何限制。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方的保密义务持续有效，不因为本合同履行终止、解除或者无效而解除。

第五条  服务内容及要求

具体详见本文件“采购需求”。乙方必须按照磋商文件“采购需求”中的所有要求向甲方提供服务。

第六条　交付和验收

1.服务期限：                        ，服务地点：                     。

2.乙方应按响应文件的承诺向甲方提供相应的服务，并提供所服务内容的相关技术资料。

3.乙方提供不符合响应文件和本合同规定的服务成果，甲方有权拒绝接受。

4.验收标准：甲方按照磋商文件、响应文件及国家行业规范的技术、服务、安全标准对乙方履约情况进行考核验收。

5.乙方完成服务后应及时书面通知甲方进行验收，甲方应在收到通知后七个工作日内进行验收，逾期不开始验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。

6.甲方在初步验收或者最终验收过程中如发现乙方提供的服务成果不满足响应文件及本合同规定的，可暂缓向乙方付款，直到乙方及时完善并提交相应的服务成果且经甲方验收合格后，方可办理付款。

7.甲方验收时以书面形式提出异议的，乙方应自收到甲方书面异议后五个工作日内及时予以解决，否则甲方有权不出具服务验收合格单。

8.符合国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

第七条　付款方式

1.运维服务费用：合同签订后，按三年分期支付。第一年服务期内支付该项服务合同金额的1/3；第二年服务期内支付该项服务合同金额的1/3；第三年服务期内支付该项服务合同金额的1/3。

2.网络传输服务费用：合同签订后，按三年分期支付。第一年服务期内支付该项服务合同金额的1/3；第二年服务期内支付该项服务合同金额的1/3；第三年服务期内支付该项服务合同金额的1/3。

3.新建卡口及违停抓拍服务费用：完成新建抓拍服务建设并在合同期满三年后90日内，一次性支付该项服务合同金额的100%。

第八条　履约保证金

##### 本项目不收取履约保证金。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十条　违约责任

1.除因不可抗力或甲方原因外，乙方未按照本合同约定的时间提供服务或履行合同义务的，应承担相应违约责任。甲方有权要求乙方支付违约金，每延迟一日，按当月合同金额的1‰向甲方支付违约金，违约金累计不超过当月合同金额的5%。乙方支付违约金后，仍应继续履行合同义务。

2.因乙方提供的产品、软件、技术或服务侵犯第三方合法权益而引发的纠纷、诉讼或索赔，由乙方负责处理并承担相应法律责任；但因甲方提供的资料、数据、设计方案、技术要求或其他指定内容导致侵权的，由甲方承担相应责任。

3.甲方未按照合同约定支付合同价款的，每延迟一日，应按应付款项的1‰向乙方支付违约金，违约金累计不超过应付款项的5%。因财政资金拨付、政府审批程序或其他非甲方自身原因造成付款延期的，双方应友好协商解决，甲方不承担违约责任，但应在具备付款条件后及时支付相应款项。

4.除本合同另有约定外，一方违反本合同约定，给对方造成损失的，应承担相应赔偿责任。违约方应赔偿守约方因违约造成的实际损失，包括合同履行过程中产生的直接损失，但赔偿金额以违约行为造成的实际损失为限。

5.因乙方严重违约导致合同目的无法实现，或者乙方经甲方书面催告后在合理期限内仍未改正违约行为的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应违约责任。乙方应赔偿甲方因此遭受的实际损失，并承担甲方为实现债权实际发生且合理的律师费、诉讼费、仲裁费、保全费、保全保险费、鉴定费、公证费等相关费用。

6.因甲方严重违约导致合同无法继续履行的，乙方有权解除合同，并有权要求甲方承担相应违约责任，赔偿因此给乙方造成的实际损失。

7.双方约定的违约金低于或者过分高于实际损失的，任何一方均有权依法请求人民法院或者仲裁机构予以调整。

8.本合同约定的违约责任，不影响守约方依法主张继续履行、采取补救措施、赔偿损失或者其他法律规定的救济方式。

第十一条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条  合同争议解决

1.因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十三条  合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或者授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十四条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十五条　本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式六份，具有同等法律效力，甲、乙双方各二份、采购代理机构二份。

| 甲方（公章）：兴安县公安局交通警察大队 | 乙方（公章，自然人除外）： |
| --- | --- |
| 法定代表人签字： | 法定代表人签字： （属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户名称： | 开户名称： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 银行账号： | 银行账号： |
| 日 期： | 日 期： |

## 第六章 响应文件（格式）

### 一、响应文件封面标记

响 应 文 件

项目名称：

项目编号：

采购代理机构：广西明诚项目管理有限公司

供应商名称：

### 二、响应文件组成

（一）资格性响应证明材料

1.响应函（必须提供）

附件：

响 应 函 （格 式）

致：广西明诚项目管理有限公司

根据贵方项目磋商文件，项目编号            ，签字代表             （姓名）经正式授权并代表供应商               （供应商单位名称），提交响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.按磋商文件采购需求，磋商报价详见“磋商报价表”。

2.我方承诺已具备磋商文件规定的供应商资格条件。

3.我方已详细审核磋商文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部磋商文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4.响应文件有效期为自响应文件提交截止时间之日起90天。

5.如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同。

（2）我方承诺按照磋商文件规定提交履约担保（如有）。

（3）我方承诺本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，并按磋商文件及政府采购法律法规的规定履行合同责任和义务。

（4）如我方成交，我方保证按本项目磋商文件的规定及标准向贵单位一次性足额支付代理服务费。代理服务费发票开票信息如下：

①公司名称：

②纳税人识别号：

6.我方同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或者资料。

7.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

9.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

与本响应有关的正式通讯地址为：

地址：            邮编：              邮箱：

办公电话：                  传真：

委托代理人联系电话：

开户名称：

开户银行：

账号：

供应商（电子签章）：

法定代表人或相应的委托代理人签字（或电子签名）：

响应日期：

注：1.未按照本响应函（格式）要求填报的响应函将被视为非实质性响应竞争性磋商文件要求，从而导致该响应被拒绝。

2.供应商必须按本响应函（格式）要求注明清楚联系方式（包括地址、邮编、邮箱、电话等），从而确保成交结果等相关信息能及时通知到位。

3.响应函须由法定代表人或相应的委托代理人签字（或电子签名），并加盖供应商电子签章。

2.供应商相应的法定代表人身份证正反两面复印件（必须提供）

3.供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的响应文件递交截止时间前半年内任意一个月养老保险证明复印件，除供应商为以下三种情形的：

①如供应商为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供供应商与委托代理人签订的劳动合同复印件代替养老保险证明复印件；

②如供应商为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替养老保险证明复印件；

③如委托代理人为免缴纳养老保险人员，提供免缴纳养老保险的证明材料复印件及供应商与委托代理人签订的劳动合同复印件代替养老保险证明复印件；

④如因社会养老保险经办机构系统升级等原因，暂时无法向供应商提供社会养老保险缴纳情况查询服务时，供应商可以提供已为委托代理人缴纳社会养老保险的承诺书（须同时提供无法查询的相关证明材料，包括但不限于查询网站截图、公告等。）

【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的响应文件递交截止时间前半年内任意一个月养老保险证明复印件，如因社会养老保险经办机构系统升级等原因，暂时无法向供应商提供社会养老保险缴纳情况查询服务时，供应商可以提供已为委托代理人缴纳社会养老保险的承诺书（须同时提供无法查询的相关证明材料，包括但不限于查询网站截图、公告等。）】（委托代理时必须提供；如为联合体的，授权委托书原件须由牵头人出具）

附件：

授权委托书（格式一，适用于供应商为法人或者其他组织）

致：广西明诚项目管理有限公司

我              （姓名）系                              （供应商名称）的法定代表人（负责人、自然人），现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。

代理人无转委托权,特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

供应商（电子签章）： ：

法定代表人签字（或者电子签名）：

年        月         日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的响应文件递交截止时间前半年内任意一个月养老保险证明复印件【如供应商为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供供应商与委托代理人签订的劳动合同复印件代替养老保险证明复印件；如供应商为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替养老保险证明复印件；如委托代理人为免缴纳养老保险人员，提供免缴纳养老保险的证明材料复印件及供应商与委托代理人签订的劳动合同复印件代替养老保险证明复印件；如因社会养老保险经办机构系统升级等原因，暂时无法向供应商提供社会养老保险缴纳情况查询服务时，供应商可以提供已为委托代理人缴纳社会养老保险的承诺书（须同时提供无法查询的相关证明材料，包括但不限于查询网站截图、公告等。）】（委托代理时必须提供）。

授权委托书（格式二，适用于供应商为自然人）

致：广西明诚项目管理有限公司

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的磋商活动，并代表本人全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。

代理人无转委托权，特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字（或电子签名）：

年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的响应文件递交截止时间前半年内任意一个月养老保险证明复印件，如因社会养老保险经办机构系统升级等原因，暂时无法向供应商提供社会养老保险缴纳情况查询服务时，供应商可以提供已为委托代理人缴纳社会养老保险的承诺书（须同时提供无法查询的相关证明材料，包括但不限于查询网站截图、公告等。）（委托代理时必须提供）。

4.供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供市场监督管理部门或行政审批部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。 ③分公司参加竞标的，必须取得总公司授权并于响应文件中提供总公司的授权文件（加盖总公司公章）。

5.财务状况报告（提供2024年度或2025年度的财务状况报告或者其基本开户银行出具的资信证明或者截标时间前半年内至少一个月能反映财务状况的报表或者供应商自拟的截标时间前一年内至少一个月的财务情况说明）（必须提供）

6.供应商依法缴纳税收的相关材料（必须提供）

注：供应商必须提供2026年1月以来任意1个月的依法缴纳税收的证明材料复印件；或提供依法缴纳税收承诺函（格式自拟，并加盖供应商电子签章）；依法免税的供应商，必须提供符合免税条件的证明材料。供应商从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的，无需提交上述材料。

7.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料（必须提供）

注：供应商必须提供2026 年1月以来任意1个月的依法缴纳社会保障资金的缴费证明材料（如：专用收据、社会保险缴纳清单或者社保部门的证明）复印件；或提供依法缴纳社会保障资金承诺函（格式自拟，并加盖供应商电子签章）；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金；供应商从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的，则无需提交上述材料。

8.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明或信用信息报告（必须提供）

附件：

声   明（格式）

致：广西明诚项目管理有限公司

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

供应商（电子签章）：

法定代表人或委托代理人签字（或电子签名）：

日          期：

注：（1）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明须由法定代表人或相应的委托代理人签字（或电子签名），并加盖供应商电子签章。

（2）供应商为广西经营主体的，可通过信用中国（广西）网站 （http://xygx.fgw.gxzf.gov.cn）下载信用信息报告：1.首先点击网站首页右上方的登录按钮；2.跳转至广西数字政务一体化平台，进行身份认证，请使用法人登录；3.选择信用报告栏目；4.点击“我要申请”按钮；5.选择查询时间区间、查询领域、报告查询用途，点击确认；6.等待文件下载。其他省份的供应商根据注册地信用中国网站的要求获取。

9.供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）

附件：

供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（格式）

一、我（公司）承诺无下列相互串通的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或磋商报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

二、我（公司）承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件或者响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件或者响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低磋商报价，或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加采购；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商（电子签章）：

法定代表人或委托代理人签字（或电子签名）：

日          期：

注：供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函须由法定代表人或相应的委托代理人签字（或电子签名），并加盖供应商电子签章。

（二）符合性响应证明材料

1.磋商报价表（必须提供）

附件：

磋商报价表（格式）

| 采购标的名称 | 服务名称 | 数量① | 单位 | 单价② | 单项合计=数量×单价 ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 兴安县公安局交通警察大队智能交通管控系统服务项目 | 一、运维服务 | 1 | 项 |  |  | 供应商于响应文件中提供“服务内容要求及商务要求响应表” |
|  | 二、网络传输服务 | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 三、新建卡口及违停抓拍服务 | 1 | 项 |  |  |  |
| 磋商报价：（大写） 元人民币（¥ ） |  |  |  |  |  |  |
| 1.服务期限：自签订合同之日起36个月。 2.服务地点：采购人指定地点。 |  |  |  |  |  |  |
| 说明： 1.供应商必须就“采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，响应文件只允许有一个报价方案，有选择的或有条件的报价将不予接受。 2.采购预算金额（人民币）：壹佰伍拾万元整（¥1500000.00），供应商所竞报价超过采购预算金额的，响应文件作无效处理。 3.磋商报价应包含完成本项目服务所需的人工、设备配置、利润和税金等所有费用，供应商应综合考虑在磋商报价中。 |  |  |  |  |  |  |

供应商（电子签章）：

法定代表人或委托代理人签字（或电子签名）：

日          期：

注：

1.供应商必须就“采购需求”中的全部内容作完整唯一报价，响应文件只允许有一个报价方案，有选择的或有条件的报价将不予接受。

2.供应商应如实填写磋商报价表的各项内容，否则，响应无效。

3.磋商报价表由多页构成时，须由法定代表人或相应的委托代理人签字（或电子签名），并加盖供应商电子签章。

2.服务内容要求及商务要求响应表（必须提供）

附件：

服务内容要求及商务要求响应表（格式）

| 服务项目 | 竞争性磋商文件要求 | 响应文件的详细响应情况（对服务内容及要求的承诺） |
| --- | --- | --- |
| 一、服务内容及要求 |  |  |
| 二、商务要求 |  |  |

供应商（电子签章）：

法定代表人或委托代理人签字（或电子签名）：

日          期：

注：服务内容要求及商务要求响应表须由法定代表人或相应的委托代理人签字（或电子签名），并加盖供应商电子签章。

3.“采购需求”中要求必须提供的有效证明文件（“采购需求”有要求的必须提供）

- 其他有效证明材料

1.针对本项目的服务方案（根据“采购需求”要求提供，格式自拟）（必须提供）

附件：

服务方案（格式）

供应商（电子签章）：

法定代表人或委托代理人签字（或电子签名）：

日          期：

2.针对本项目的服务承诺方案（由供应商根据本项目采购需求、特点及供应商自身的处理能力自行编写，承诺书内容至少应包括采购需求的全部内容）（格式见附件）（必须提供）

附件：

服务承诺方案（格式）

供应商（电子签章）：

法定代表人或委托代理人签字（或电子签名）：

日          期：

3.供应商属于中小企业的相关证明材料（如有，请提供）

（1）供应商如为符合政策要求的中小企业且承接本项目全部服务的，提供《中小企业声明函》（并对声明的真实性负责）

附件：

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商电子签章：

日  期：

注：《中小企业声明函》中从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）供应商如属于监狱企业且承接本项目全部服务的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

（3）供应商如属于符合条件的残疾人福利性单位且承接本项目全部服务的，提供《残疾人福利性单位声明函》（并对声明的真实性负责）

附件：

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商电子签章：

日  期：

注：中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。采购人或采购代理机构在公告成交结果时，同时公告以上相应材料，接受社会监督。

4.供应商可结合本项目的评审办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）