南宁市政府采购公开招标采购文件（项目编号：NNZC2026-G3-990304-KWZB）

南宁市政府采购

公开招标文件（服务类）

招 标 文 件

（全流程电子化评标）

项目名称：南宁职业技术大学“一站式”学生社区数字赋能平台建设项目

项目编号：NNZC2026-G3-990304-KWZB

采购文号：NNZC[2026]1763号
项目所属区划：南宁市本级

采 购 人：南宁职业技术大学

采购代理机构：广西科文招标有限公司
2026年5月21日

目     录

1第一章 招标公告


5第二章 采购需求


63第三章 投标人须知


63第一节 投标人须知前附表


71第二节 投标人须知正文


89第四章 评标方法及评分标准


89第一节 评标方法


89第二节 评标程序


93第三节 评分标准


98第四节 中标候选人推荐原则


98第五节 评标报告


99第五章 拟签订的合同文本


102第一部分 合同书


106第二部分 合同一般条款


111第三部分 合同专用条款


114第六章 投标文件格式


115第一节 投标文件外层包装封面


116第二节 资格证明文件格式


125第三节 商务文件格式


135第四节 技术文件格式


143第五节 报价文件格式


148第六节 其他文书、文件格式


149第七章 质疑、投诉证明材料格式


150第一节 质疑函（格式）


152第二节 投诉书（格式）




第一章 招标公告
	项目概况

南宁职业技术大学“一站式”学生社区数字赋能平台建设项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2026年6月11日9点30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。


一、项目基本情况

项目编号：NNZC2026-G3-990304-KWZB
项目名称：南宁职业技术大学“一站式”学生社区数字赋能平台建设项目

预算金额：80万元

最高限价：同预算金额

采购需求：南宁职业技术大学“一站式”学生社区数字赋能平台建设项目功能开发服务一项，具体详见“第二章 采购需求”。

合同履行期限：自合同签订之日起90个日历日内完成交付。
本项目是否接受联合体投标：☑是/□否。

二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业采购的项目（投标人应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位)；

3.本项目的特定资格要求：无；

4.本项目的特定条件：无；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

6.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：自公告发布之日起至2026年6月11日9点30分（北京时间）。

获取方式:网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商可自行在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载招标文件（操作路径：登录广西政府采购云平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制。
售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间和开标时间：2026年6月11日9点30分（北京时间）
2、投标和开标地点：

（1）投标文件提交方式：本项目为南宁市全流程电子化项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，供应商应先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至南宁市广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式，电子投标具体操作流程详见本公告附件2。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理（申领流程见本公告附件1）及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各投标人抓紧时间办理。

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件广西政府采购云平台将予以拒收。

（4）开标地点：本次招标将于2026年6月11日9点30分在广西政府采购云平台电子开标大厅开标。

（5）CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：本项目不收取投标保证金

2.采购意向公开链接：

http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/site/detail?categoryCode=ZcyAnnouncement&parentId=66485&articleId=C4ESnqejJgMP/ZVmlxEUnw==

3.网上查询地址:中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）、全国公共资源交易平台(广西·南宁)（http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/nnggzy/）

4.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）政府采购促进残疾人就业政策。

（4）政府采购支持监狱企业发展。

5.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

6. 若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线95763获取热线服务帮助。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：南宁职业技术大学

地址：南宁市西乡塘区大学西路169号

项目联系人：卢老师

联系电话：0771-2029355

2.采购代理机构信息

名称：广西科文招标有限公司

地址：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层

项目联系人：梁栩菁、梁伟贞

联系电话：0771-2023835

3.项目联系方式

项目联系人：梁栩菁、梁伟贞

电话：0771-2023835

附件： 1.CA证书申请方式及操作指南下载地址（现场申请方式见网址：http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/OfficeService/DownloadArea/8354055.html?utm=a0003.39a112b4.cmp001.d0002.f0464b20ff2a11eb873141bf9e381949（广西政府采购网）/网上申请方式见网址： http://nncz.nanning.gov.cn/（南宁市财政局官网）-下载专区-“广西广西政府采购云平台西部CA办理方式”或“南宁市广西政府采购云平台CA证书办理操作指南”）

2.电子投标文件制作与投送教程（在此网址下载：http://nncz.nanning.gov.cn/（南宁市财政局官网）-下载专区）

广西科文招标有限公司

2026年5月21日

第二章 采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）服务项目中伴随货物的，根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章附件1），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。

（3）服务项目中伴随的货物包含信息安全产品的（信息安全产品包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品），根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的规定，投标人必须在投标文件中提供中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）颁发的有效的信息安全产品认证证书（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.不需要投标人对采购需求响应为具体数值的，此采购需求的数值后将以◆号标注。

4.如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

	服务需求一览表

	采购清单及服务参数
	序号
	采购服务名称
	单位
	数量
	服务参数
	分项预算合计（元）
	中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件2）

	
	1
	南宁职业技术大学“一站式”学生社区数字赋能平台建设项目功能开发
	套
	1
	一、总体技术要求

提供的平台及应用系统软件均要求采用B/S结构，可运行于Unix、Linux、windows及国产操作系统等高安全性操作系统。开发技术应采用J2EE标准、组件技术及在数据交换上对XML的支持，使系统功能最优化，同时将整体系统内部在技术上的相互依赖性减至最低。

二、具体要求如下：
（一）平台及应用系统软件遵循J2EE的技术路线，采用Java编程语言和服务器端Java技术进行开发，业务应用系统须不限基于oracle数据库上，也需要支持国产数据库。

（二）采用面向对象的组件技术，着重于开发构成应用程序“业务对象”的可重复使用的组件，利用这些组件顺利地建立分布式应用程序。并通过业务组件库实现行业知识的积累。组件采用面向对象的思想构建，组件之间可以继承，组件之间从物理和逻辑上都是隔离的。

（三）应用程序开发与运行结构要基于统一的技术开发平台的三层架构，即Web服务器、应用支撑服务器和数据库服务器。

（四）平台及应用系统软件能够完成学工业务流程及相对应的分级授权体系的搭建。

（五）各应用系统要充分利用现有先进技术手段，采用相同的体系结构和运行平台，基于多层架构和组件技术，进行构建，整体架构基于Spring的MVC结构，分为显示层、控制层、服务层、持久化层。组件的执行是以模型进行驱动，每层都有相应的模型配置，引擎解析这些模型，自动实现各层的功能做到系统结构层次清晰。所有应用逻辑、流程、数据等都应当能够根据实际业务要求的颗粒度进行封装。

（六）平台需满足支持不少于30000用户数，支持不低于8000并发，页面响应时间不超过3秒。

三、安全性要求

（一）认证授权：保证用户的合法性和用户使用应用信息资源的权利，避免内部敏感信息泄露和服务所提供的信息资源被非法访问，造成严重的安全事件。

（二）信息保密：敏感数据以AES算法加密存储。充分利用密码技术，对于需要保密的信息，采用密码技术进行加解密处理，防止信息的非授权泄露，确保涉密信息在产生、存储、传递和处理过程中的保密。

（三）数据完整性：建立数据完整性检验机制，保证收发双方数据的一致性，防止信息被非授权修改。

（四）审计：记录应用日志，对事件进行分析，并提供预警信息。

（五）数据备份：利用数据库的备份功能将建设的平台和系统数据备份到指定的服务器或存储系统上。

（六）要求从物理安全、网络安全、系统安全、应用软件安全、数据备份安全等几个方面提出配套的安全体系完善方案，以便防范安全风险。

四、建设要求

（一）平台建设要求

1.展示管理要求

（1）展示管理要求

支持根据学校业务分类对应用以分组的方式进行展现。

需根据用户角色设置权限显示其可用的应用，并可对应用的基本信息、用户组及其权限等进行管理。

（2）全局搜索要求

支持通过小应用的全称或全称的部分字段进行全局搜索，快速定位到想要查找的应用和内容。除常用的功能菜单外，平台应支持用户将自己常用的应用整合到特定的收藏菜单。

（3）消息及公告要求

系统支持在主页展示代办、消息及公告，包括未读待办、未读消息及公告内容。如果用户有新的待办事项，支持直接跳转到待办事项的相关处理界面进行处理。用户能够在主页端看到与用户相关的事务流程更新信息，支持直接查看该流程最新的办理进度或处理意见。

（4）登录页配置要求

提供在线自定义皮肤功能，用户可根据自己的喜好在多个主题皮肤中随时进行切换。支持在实施配置工具中配置登录页logo和版权信息。

（5）业务流程审批要求

允许按审批环节的不同设置差异化的编辑权限，在指定环节中可对业务相关内容进行编辑修改，并自动保留完整的编辑记录。
（6）个性化桌面

围绕学生、辅导员、院系管理老师、校领导不同角色所关注的业务内容进行有效整合，针对不同角色提供个性化工作台，使服务内容更聚焦。用户桌面呈现的内容除包括学工应用模块列表之外，还需涵盖以下内容：

1）分管学工校领导/学生工作部领导桌面

支持将学生的安全情况、发展情况、资助情况、政工队伍建设情况、学生情况及学生宿舍住宿等信息通过柱状图、曲线图、环形比例图等不同形式在桌面首页进行直观量化展现。

支持数据穿透，校领导可点击相关数据，进行该数据的详情查看。

2）院系领导桌面

展示内容需包括院系学生数量、在籍/不在籍情况、请假人数及各班级的具体人数情况、下属院系辅导员当月所规定的工作完成情况、通知公告、待办和消息提醒等。工作月历内容、完成时间等支持自定义、工作月历支持按月以时间序列的方式呈现。

3）辅导员桌面

提供直观展示辅导员带班学生整体情况，包括男女比例、政治面貌、生源地、民族、专业，班级分布及宿舍分布情况，便于日常开展工作。系统支持将其所带学生中需重点关注学生直接在桌面展示。支持将学生五育发展情况以班级为维度通过图表进行展示，支持将班级的基层组织建设情况、学生资助工作、深度辅导情况、日常管理事务、毕业生就业情况等展示在智能工作台中。

支持创建本月需要完成的工作事项内容，查看需完成的工作日志内容，可点击“去完成”跳转到相关处理界面进行填写。可查看所管辖范围内学生整体情况统计及各班级的具体人数情况、通知公告、待办和消息提醒等。

4）学生桌面

提供查看学工相关的服务应用列表、收藏菜单应用列表，可进行应用搜索，可通过消息通知获悉事项的办理进度和审批结果、可查看信息公告内容等。

2.管理配置要求

除面向终端用户的学生综合管理与服务平台以外，提供对全校所有学工应用的统一管理能力，实现“统一管理、统一配置、统一授权”。

（1）应用管理

提供对当期所有学工应用的全面管理功能，具体功能要求如下：

完整支持对电脑端、手机端应用的统一管理。

能够直观地在前台页面编辑应用名称、更换应用图标。

对学生端的常用服务进行管理，便于学生更清晰直观地获取到常用应用。

对应用分组进行自定义配置，可通过拖动的方式来管理每个模块在应用列表中的展示顺序。

（2）平台应用在线部署

支持应用在线部署，管理员可查看应用当前版本并进行在线部署、升级和回退的操作。

支持应用的单个升级或批量升级，当升级应用有手机端等依赖包时可一并升级。

（3）应用评价及管理

1）应用评价

系统需为用户提供应用评价功能，提供从1星到5星供用户选择。提供评价详情的在线填写和提交功能。提供匿名填写和提交的功能。

2）评价管理

支持是否开启应用的评价功能。

支持评价时间范围的筛选。

能够以直观的方式展现评分最高的10个应用及评分最低的10个应用。

对于每个应用，支持其评价星级和评价内容的查看。

（4）用户及用户组管理

1）用户组管理

为了保障用户组的复用性和灵活性，系统支持本地化的用户组和系统用户组两种配置方式。

2）本地化用户组

对于本地化的用户组，支持自行新增、编辑和删除操作；

支持查看人员归属用户组，对于已离职及不在岗的人员，支持一键退出所有用户群组操作，支持离职老师的群组转交操作。

3）系统用户组

支持系统用户设置，系统用户组不支持新增、删除或者编辑。

支持对新部署未授权的应用进行系统用户权限初始授权。

4）用户管理

提供系统用户组清单，可查看每个用户组的可用应用及菜单权限。

系统需实现对用户的新增、导入、删除、编辑基本信息等用户数据管理。

系统支持重置密码和初始化密码操作。

3.数据安全管理要求

敏感数据以商用密码（如SM2,SM3,SM4等）算法加密存储。

（1）数据脱敏

系统须具备对敏感数据进行脱敏等处理的能力，以确保数据安全。

1）数据脱敏规则设置

系统支持对涉及个人敏感信息进行信息的脱敏规则设置。

2）数据脱敏开关

系统支持选择是否启用用户隐私信息脱敏功能。

开启后，应用中的用户隐私信息将支持脱敏展示。

3）脱敏应用更新

支持查看目前所有应用的脱敏情况及加密情况。

对于新增应用，支持通过一键加密方式对所有未加密应用进行数据加密操作。

（2）二次验证

系统支持二次验证，通过二次验证后，可查看完整数据并进行编辑及导出等操作。为保障安全，系统支持二次验证查看及导出记录的操作日志查看。

支持多种验证方式，包括短信验证码验证、二维码验证、邮件验证码验证及账号密码验证。

为了保护用户的账户安全及防止滥用，系统支持对二次验证的有效时长进行设置，超过规定时长，需重新验证。

（3）手写签名

为保障关键业务审核流程的合规性，系统支持对关键审核环节进行手写签名确认。

PC端审核中需签名确认时，支持扫码签名确认。也可直接通过手机端进行审核并签名确认。

（二）平台（手机端）建设要求

系统支持电脑端与手机端适配，支持将H5展示方案接入钉钉、企业微信、飞书、微信公众号、微信小程序及手机端浏览器等手机端进行展示，管理员需能在电脑端维护手机端的展示方案。

1.首页页面

用户登录后需能查看当前角色应用、工作桌面及消息代办的内容。

系统需按照不同业务展示具体应用，支持应用收藏、取消收藏的操作。

提供消息及公告的通知聚合功能，可查看消息及待办任务。

2.个性化桌面

提供个性化桌面，围绕学生安全、学生住宿、学生发展、学生资助等业务内容进行有效整合并展示，使服务内容更聚焦。

五、核心功能要求

（一）学生信息管理
1.电脑端

（1）学工队伍管理

1）系统支持与学校统一身份认证平台进行数据对接，实现人员数据同步、单点登录，同时支持校、院两级管理人员对单个教职工进入学工队伍的新增、编辑、批量的导入、导出、删除管理操作。

2）系统支持对人员标记系统角色（如校级管理人员、学院管理人员、专兼职辅导员等），分配权限，若同一人身兼多职，需支持多角色叠加，权限取并集。

3）支持角色分级授权。即校级管理员可指定学院管理员并勾选其管理的学院范围，校级管理员具备越级查看、调整各层级角色带班关系、所属学生信息的权限。学院管理员可分配/调整专兼职辅导员的所带班级，支持单选、多选及批量调整，一个行政班在同时段内仅归属一名辅导员，如分配冲突，系统需提示并阻止操作。专兼职辅导员可查看自己所辖班级的学生相关信息。

4）支持各级学工人员可针对自己管理范围的班级院系及业务模块权限配置代理任职人员的权限，并可指定代理任职的时间范围。

5）所提供的统计分析组件需具有强大的多维分析功能，学工人员信息明细表：能够以表格的形式将所有学工人员的信息进行罗列展现，支持多条件组合筛选，同时在表格页可灵活勾选字段作为展示列。学工人员信息统计表：能够以表格的形式将学工人员的信息进行统计展现，支持多字段组合进行交叉组合统计。学工人员信息统计图：能够以图形化的方式将学工人员的信息进行更直观的统计展现，提供至少包括柱状图和饼状图两种统计组件。

（2）班级管理。支持学校管理人员或院系负责人维护班级信息。支持校级管理人员对学生进行跨院系、跨专业、跨班级的学籍状态异动调整；支持院系管理人员调整本院学生转专业、转班级等异动。院系间转专业、转班级异动需支持推送与确认（通过站内短信等方式通知相关方）。支持通过数据集成方式获取相关业务数据。

（3）学生基本信息设置。支持从学校数据中心读取和集成数据，支持维护学生信息展示字段及字段权限（如必填、只读等）。支持管理人员设置学生全信息表、简历模板及学校个性报表。支持按用户组批量配置不同权限。

（4）学生基本信息填写。

1）支持管理人员自定义设置信息维护固定时间节点与开放周期。业务开放期内，学生可自行核对、编辑个人信息，支持上传个人获奖荣誉信息，提交后支持在线跟踪查询审核进度。部分信息模块设有分值（由管理人员预设），审核通过的信息可获得相应分值。支持管理人员导入、导出荣誉模版，导入成功的可直接获得相应分值，删除后相关分值予以取消。支持导入数据格式校验、重复数据甄别、异常条目提示、导入结果日志查看及失败数据导出功能，满足后台批量维护学生信息管理需求。

2）业务开放期内，系统启用强制更新模式：学生登录APP后，须先确认是否进行信息维护，并按规定完成个人基础信息核对、获奖荣誉等内容的自主编辑与录入；其中关键信息项设为必填，可选项由学生自主决定。在学生未完成必填项填报及提交确认前，系统将限制其使用其他业务功能，待信息提交成功后即恢复正常访问。系统自动生成信息更新率统计报表，支持导出未更新学生名单。
（5）学生基本信息审核。管理人员可审核学生填写的基本信息及上传的材料。审核界面需优先罗列必填字段，并以不同颜色标识修改或变化的内容。审核结果为通过/退回。管理人员可对各信息模块设置分值，系统根据学生填写及审核通过情况自动计算并生成学年成绩单（分数）。

（6）学生信息填写质量分析。校级负责人可按院系、年级等维度查看学生整体填写质量，支持字段级细化分析。支持展现各院系在每个字段上的填写比例。

（7）学生基本信息管理。支持高级搜索、多字段组合查询快速筛选学生。支持单个学生信息的新增、编辑，以及批量导入、导出。

（8）学生基本信息查询。各类管理人员可查看管理范围内学生的基本信息，支持按学号或姓名快速定位。支持自定义显示/隐藏字段，在表格中突出关键字段。支持明细查询、表格统计、图形统计、统计结果下钻及结果导出保存。

（9）查询日志

支持管理人员可对学生基本信息字段修改记录进行查询的功能。

（10）照片管理

须提供学生照片管理功能，管理员可以设置照片类型，并且可以对学生照片进行零星或批量导入维护；支持批量导出学生招生、学籍及毕业照片。

（11）标签管理

1）系统支持基于一定规则自动对系统内学生自动生成标签，管理人员可查看具体标签分类的学生名单。

2）当通用标签不满足使用时，辅导员或老师可根据需求手动创建自定义新标签。

3）系统管理老师可选取合适的自定义标签转化为通用标签。

（12）系统支持提供个人经历管理功能，自动纳入学生在校期间的各类表现记录，学生也可手动添加补充经历；系统可结合学生个人信息，生成个人简历供毕业前下载使用。

（13）学生基本信息统计与分析

各级管理人员可以对自己管辖范围内的学生和班级信息进行明细查询、表格统计、图形统计、统计结果下钻及导出保存操作。

2.手机端

（1）支持查阅系统上学工队伍人员基本数据信息，及人员系统角色。

（2）支持配适手机端界面的各级管理人员对专兼辅导员所带班级的分配、调整及查看。

（3）支持学生在手机端查看个人信息，并需支持维护信息修改。

（二）学籍异动管理
1.电脑端

（1）支持学籍异动设置、学籍异动申请、学籍异动审核，学籍异动查询，查询统计等功能。

（2）支持针对不同学籍异动类型，可单独维护其异动类型的名称、代码、异动后学籍状态、申请起止时间等信息，提供常用的学籍异动种类的初始化数据。

（3）支持上传异动材料，并支持学生在线查看申请进度。

（4）支持查看学籍异动后相关学籍字段的变化情况。

（5）支持学籍异动的审核流程配置。

（6）支持分角色权限的多维度多样化查询。

（7）支持数据下钻。

（8）支持查询结果的导出保存打印。

（9）支持以班级或者专业为单位生成学籍异动统计表。

（10）支持一键生成、导出学生学籍异动总体情况分析报告。
2.手机端

（1）支持在规定时间内在手机端提交申请，并可查看审批进度。

（2）支持查看到学籍异动后相关学籍字段的变化情况。

（3）根据配置的审核流程，可在手机端进行审核。

（4）支持管理人员（学生处管理人员、院系学工负责人）可以对自己管辖范围内的学生学籍异动信息进行明细查询、表格统计。

（三）困难生认定管理

1.电脑端

为学校管理老师提供困难生认定全流程管理功能，包括：审核流程灵活配置、困难等级与类型维护、认定指标与题型及分值设置；支持审核认定、家庭人均年收入自动评定、问卷得分认定三种辅助认定方式，其中问卷模式可调用往年数据、简答题支持自动或人工评分；提供困难生（含特殊群体）审核管理、民主评议结果管理、公示管理、受助情况跟踪核查、困难生查询统计分析及各类报表导出下载打印功能。学生端：支持学生（含特殊群体学生）在线填写困难生申请，学校数据中心已有基本信息自动关联填充，可上传证明材料，提交后实时查看审核进度；特殊群体学生名单可批量导入导出，系统自动标记并筛查未申请对象，支持管理人员录入未申请原因。
2.手机端

学生可在手机端提交困难生申请，支持拍照或从相册上传证明材料；特殊群体学生自动展示标签并关联已有数据。学生可实时查看本人申请的审核进度、审核意见及退回原因，并支持查看往年申请记录，以及接收公示名单和各类通知。业务老师可在手机端查看并审批学生提交的困难生申请材料，支持普通困难生与特殊群体学生的单个或批量审核；对未申请的特殊群体学生，可查看并补充未申请原因。校级管理老师可监控各学院及辅导员的认定进度，按节点或院系批量发起催办。支持按维度查询困难生信息及受助明细，快速查询特殊群体学生名单、申请状态及未申请原因，并可查看学生详细信息。同时支持审核学生提交的基本信息修改申请，审核结果同步至学生端。

（四）奖助学金管理

1.电脑端

（1）助学金管理：支持自定义助学金种类与申请表格，配置奖种兼容/排他关系及公共评定条件；支持批次管理、名额与金额分配。院系可查看名额并按专业/班级二次分配，可设置公示时间并自动同步。学生在线申请时，系统自动展示困难生认定状态，已有数据自动填充，自动校验条件，未认定困难生无法申请；提交后可查看进度及退回原因。支持教师批量审核，可查看困难生详情、申请材料及附件，在线批注并留存记录。公示支持可视化配置、在线查看、导出下载打印及异议反馈处理。发放管理支持Excel模板导入/导出或对接财务系统，支持批量校验、异常提醒、不少于30个搜索维度及常用方案保存，发放完成后自动推送提醒。查询统计提供明细表、统计表、统计图，支持实时更新与常用方案保存，导出格式兼容上级要求。

（2）奖学金管理：支持配置奖学金种类（基本信息、审核流程、奖励等级可升降级、评选指标可关联职能部门数据自动获取，支持设置获取数据的时间节点），申请表格可视化拖拽配置.支持配置奖种间不可兼得关系及公共评定条件。批次管理支持引用奖种，自动加载审核流程、等级、评选条件、申请表及名额分配。院系可按班级/专业二次分配名额。学生在线申请时，对不符合条件的奖项列表式提示不符项，页面自动展示学年成绩单分数及全校/院系排名，提交后可查看进度。审核支持批量处理、在线查看申请表及附件、在线批注，系统自动关联成绩单分数。支持维护职能部门及负责人，可分配名额；职能部门可直接指定学生名单，学生在线申请并查看进度。同时提供列表式与文本式两套模板，支持可视化配置字段、一键导出名单。查询统计支持明细查询、表格/图形统计、数据下钻与导出保存打印，支持其他部门查询奖学金信息。发放管理支持发放结果维护，支持一键生成、导出学生获得奖学金总体情况分析报告。
2.手机端

（1）助学金：学生可查看开放申请的助学金种类及要求，填写申请信息、上传证明材料，系统自动展示困难生认定状态，未认定无法提交；提交后可查看审核进度、历史获得记录,并支持个人资助信息导出。管理老师可查看学生申请信息、证明材料及困难生认定详情，支持通过/退回，结果实时同步。校级管理老师可监控各学院业务进展，一键催办并推送站内信，院系同理催办辅导员，催办记录可追溯。支持多维度查询学生助学金明细，统计数据图形化展示。

（2）奖学金：学生可查看开放申请的奖学金种类及要求，申请页面自动展示学年成绩单分数及全校/院系排名，不符合条件的奖项列表式提示不符项，提交后可查看进度。管理老师可查看学生申请信息及学年成绩单分数与排名，支持通过/退回，结果实时同步。校级管理老师可监控各学院业务进度，一键催办，院系同理催办辅导员，催办记录可追溯。师生可查看奖学金公示名单。管理老师可多维度查询学生获奖明细，统计数据图形化展示。

（五）荣誉称号管理

1.电脑端

（1）荣誉称号种类管理。支持管理人员自定义荣誉称号种类，编辑详细信息。支持配置审核流程、评选条件、名额分配、申请表格。评选条件支持在奖种间复制。在线申请表格可配置字段（显示、只读、可改），包含基本信息、学生干部、学习成绩、第二课堂、经济情况、申请陈述、活动情况、团队情况等，并可设置是否开启附件上传。对于学校数据中心已有数据源的信息（如基本信息、学习成绩、综合测评、违纪记录等），系统自动关联填充，无需学生填写，同时支持对获取的数据设置特定的时间节点限制。支持名额分配。支持公共评定条件统一维护。支持荣誉称号之间兼容或排他关系。

（2）个人荣誉称号申请。学生可在线查看当前开放的所有荣誉称号种类。系统自动校验申请条件，不符合者无法申请。提交后可查看处理进度。允许学生对部分支撑材料进行修改。

（3）集体荣誉称号申请。学生可查看可申请的集体荣誉称号种类，选中所在班级进行申请，并随时查看审核进度。

荣誉称号审核。支持批量编辑和批量审核。支持手动提名。

（5）荣誉称号投票管理。支持配置投票形式（投票/评分）、投票时间段、审核流程。支持在线添加和维护评委专家。提供在线计分功能，为评定提供依据。专家可查看可投票/评分的投票组及对象情况，进行投票或评分。投票后在线计分，作为最终评定依据。

（6）荣誉称号公示。通过勾选可视化维护公示内容，可按个人/集体荣誉称号种类，以及校级、院系、班级范围筛选。支持在线查看获奖详情，并一键导出公示名单。

（7）支持设置公示时间。

（8）荣誉称号查询。支持授权其他部门提供荣誉称号评定情况查询通道。

（9）荣誉称号统计。提供多维统计分析（明细表、统计表、统计图等）

（10）表单导出与打印。支持荣誉称号申请表单的导出、保存、打印，并可根据实际调整表格行列高度或宽度。

（11）批量操作。支持批量导入申请名单、批量审核、批量发送通知（站内信/App推送）。

（12）支持一键生成、导出学生获得荣誉称号总体情况分析报告。
2.手机端

（1）学生申请与查询。学生可在手机端查看开放申请的荣誉称号种类，查看详情并申请。申请表单中凡数据中心已有数据源的信息，系统自动带出，无需学生填写。 可查看本人已申请的审核进度及历史获得情况。

（2）教师审核与提名。管理老师可通过手机端对集体和学生个人荣誉称号申请进行编辑、审核、提名。
（3）催办与监控。管理老师可通过手机端监控业务开展情况，对需催办的通过站内信推送一键催办；院管理员可催办至班级管理教师。

（4）统计与明细查询。管理老师可通过手机端对学生荣誉称号获得情况进行明细查询。

（六）学生违纪处分管理

1.电脑端

（1）违纪类型与处分依据维护。支持管理人员维护违纪类型、处分类型、处分依据库。支持配置处分解除、学生申诉的审核流程。

（2）违纪处分登记与审批。支持班级管理老师发起违纪处分审批，填写学生基本信息（自动关联填充，学生基本信息需包含学生政治面貌信息，如果没有需增加）、违纪事实、发生时间、地点、相关证据材料（附件），并引用处分依据，提交后进入审批流程。审批环节支持按需添加学校相关部门教师参与会签或逐级审批。各级审批人员可在线查看、审核。审批全部通过后，自动流转至违纪处分管理专干处进行文号登记，登记完成后处分正式生效，学生可查看。

（3）违纪处分解除申请。学生可在线发起处分解除申请，系统自动读取该生已有的违纪处分信息（处分类型、处分日期、处分期限等），学生无需手动填写。学生需填写解除理由、上传证明材料（如表现证明、获奖情况等）。提交后可查看审核进度。对于即将到期的处分，系统自动向学生发送提醒；对于已到期但未发起解除申请的，系统向学生及辅导员发送提醒。

（4）处分解除审核。校内人员可按预设流程对学生提交的解除申请进行审核，审核人须有辅导员、学院违纪处分委员会主席、学院负责违纪处分老师等人。审核通过后，处分状态更新为“已解除”。

（5）处分申诉管理。学生对处分结果有异议时，可在线发起申诉申请，系统自动读取该生处分信息（处分文号、处分类型、处分日期等），学生需填写申诉理由、上传佐证材料。提交后可查看申诉进度。支持按预设申诉流程流转签批。各级审核人员可在线查看申诉材料并进行审核。审核通过后，可对原处分进行维持、变更或撤销，并自动更新处分状态。

（6）违纪处分查询统计。提供多维统计分析：明细表、统计表、统计图等。支持导出、下载、打印。

（7）消息提醒。处分生效、解除申请及申诉申请通过或退回时，通知学生。

（8）支持一键生成、导出学生违纪情况分析报告。
2.手机端

（1）处分登记与审核。教师可通过手机端新增及编辑违纪处分记录，提报审核。各级审核人员可对提报的处分进行审核，并一键引用处分依据。审批通过后，专干可进行文号登记。

（2）学生端查看与申诉。学生可在手机端查看本人所获违纪处分信息、申诉信息。可对已生效的处分发起申诉申请，填写申诉理由、上传佐证材料，并查看申诉进度。

（3）处分解除申请。学生可发起处分解除申请，系统自动导出已有处分信息，填写解除理由并提交，查看审核进度。系统自动提醒即将到期未申请的处分。

（4）处分解除审核。管理老师可通过手机端审核学生的解除申请。

（5）申诉审核。各级审核人员可通过手机端查看学生的申诉申请，进行审核（通过/驳回/要求补充材料），并可填写审核意见。

（6）统计查询。业务老师可通过手机端查看多维度统计数据。

（七）困难补助管理
1.电脑端

（1）困难补助管理。支持管理人员自定义困难补助种类，配置流程信息。支持审核及公示流程配置、等级设置、评选条件（全部满足/部分满足，支持奖种间复制）。支持维护公共评定条件。管理老师可查看本院系名额，支持二次分配，支持设置公示时间。

（2）困难补助申请。学生在线查看开放申请的困难补助种类。系统自动校验申请条件，不符合者无法申请并提示原因。凡学校数据中心已有数据源的信息，系统自动关联填充。提交后可查看审核进度，被退回可查看原因并修改重提。支持管理教师“困难补助提名”，提名后进入审批环节。

（3）困难补助审核。支持批量审核（批量通过/退回），退回可统一或单独填写原因。支持手动提名，系统自动推送提醒（站内信）。审核时可在线批注，留存审核记录。

（4）困难补助查询。支持其他相关部门老师按权限查询困难补助评定信息。

（5）困难补助发放管理。支持发放数据维护（导入/导出、新增、删除），或对接财务系统自动关联发放数据。支持发放状态管理（待发放、已发放），发放完成后自动推送提醒。

（6）困难补助统计。提供明细表、统计表、统计图。支持多维度统计，图表可导出、下载、打印。

（7）批量操作。支持批量导入申请名单、批量审核、批量导出。

2.手机端

（1）困难补助申请。学生可在手机端查看开放申请的困难补助种类及详情，在线填写申请（已有数据自动关联），上传证明材料，提交后查看进度。

（2）进度与历史查询。学生可查看已申请的审核进度。

（3）审核与提名。支持管理老师可通过手机端审核学生申请（通过/退回，退回需填原因），支持手动提名，操作结果实时同步。

（4）业务进度监控与催办。管理老师可监控各学院业务进度，一键催办；院系可催办至辅导员，催办记录可追溯。

（5）查询与统计分析。管理老师可查看多维度数据统计，数据支持图形化展示。

（八）勤工助学管理
1.电脑端

（1）用工单位管理。支持维护有勤工助学需求的部门信息，指定业务负责人，设置每月薪酬发放上限。

（2）用工单位上报岗位。用工单位可在线发布岗位，设置岗位需求信息。

（3）岗位管理。管理老师对申报岗位进行审核（通过/退回），提供岗位数据统计。

（4）学生上岗申请。学生可查看开放岗位并申请，上传证明材料，凡学校数据中心已有数据源的，系统自动关联同步，无需人工录入。提交后可查看审核进度。系统自动检测学生当前是否已被其他岗位录用：若已录用且未结束用工关系，则禁止申请新岗位并提示“您已有在岗岗位，无法重复申请”。

（5）上岗审核。用工单位和学校可在线审核学生申请。审核时系统再次校验该生是否已在其他岗位录用，若已录用则提示并禁止通过。用工单位可发送面试通知（站内信）。用工单位和学生处可终止或调整学生上岗信息，新增上岗或离岗管理。学生一旦被录用，该生在其它岗位的申请自动标记为“已录用他岗”并无法再被审核通过。

（6）薪酬上报。学生自行填报本月工时，系统根据岗位报酬标准自动计算工资数。用工单位负责人在线确认，生成部门月工资单。用工单位可实时查询本部门当月工资总额、已使用额度、剩余额度。若提报的工资总额超出部门额度，系统允许提交但标红显示超额度金额，并提示管理人员。

（7）薪酬上报审核。学校对用工单位申报的工资单进行审核及调整，导出审核通过的薪酬发放明细。

（8）学生个人查询薪酬。学生可查询本人各月报酬发放情况。

（9）勤工助学查询统计。提供上岗信息和报酬信息的明细表、统计表、统计图。支持导出、下载、打印。

2.手机端

（1）岗位管理。用工单位老师可提报岗位需求。用工单位领导或校级管理老师可查看待审核岗位，执行通过/不通过/退回操作。

（2）岗位申请。学生可通过手机端按校区、类型、名称搜索岗位，查看详情并申请。申请时系统自动提示该生当前已录用岗位数，若已存在未结束的录用关系，则禁止申请并提示。

（3）上岗管理。用工单位和学校可通过手机端审核学生申请。审核时再次校验学生是否已在其他岗位录用，若已录用则禁止通过。用工单位可发送面试通知、终止或添加上岗学生信息。校级管理员可催办用工单位，催办记录留存。

（4）上岗信息查看。学生可查看本人已申请的岗位信息及审核进度。已录用的岗位显示“在岗”状态，离岗后状态更新。

（5）薪酬管理。学生可在手机端填报每月工时，系统自动计算工资。用工单位负责人可确认并提交工资单，实时查看本部门工资总额、已用额度、剩余额度，超额度时标红提示。

管理老师可审核薪酬，查看各用工单位当月发放情况。

（九）学生画像管理

1.电脑端

（1）多维度数据整合。支持从学校已有系统数据抓取学生基本信息等维度，实时动态呈现学生基本情况。凡学校数据中心已有数据源的，系统自动关联同步，无需人工录入。

（2）学生个人画像。以学生个体为维度，综合展示其多维度数据及变化趋势，形成可视化个人画像。支持辅导员、院领导及相关业务部门按权限查看。

（3）学生个人成长档案。按学年/学期自动汇总学生的学业成绩、奖惩情况、任职经历、社会实践等，自动生成职业素养评价，形成结构化成长档案。支持导出、打印。

（4）查询与筛选。支持按字段条件快速定位学生。支持生成学院学生画像。支持按标签筛选群体画像。

（5）数据更新与预警。系统定期同步数据源，支持手动刷新。可设置异常预警规则，触发时自动推送提醒（站内信）。

2.手机端

管理教师可通过手机端快速查看所负责学生的精简画像。支持按学生姓名或学号搜索，查看其个人职业素养评价、成长档案。支持查看学院学生画像。支持按标签筛选查看群体画像。

（十）辅导员画像管理

1.电脑端
需提供的辅导员画像基于校内业务系统的多源数据的聚合、分析与挖掘，数字化多维度呈现辅导员个人成长及育人工作的开展情况，具体需包含：

（1）辅导员个人情况：1）个人基本信息：主要数据来源对接学校人事系统集成，同时应保留有可由师生个人填报、校院级管理人员审核修改的例如专兼职辅导员带班情况、证书获取情况、兼课情况、现阶段动态等相关功能。2）荣誉信息：①教师荣誉：主要数据来源对接学校人事系统集成；②指导学生荣誉：由师生个人填报，校院级管理人员审核修改。3）科研信息：主要数据来源对接学校人事系统、科研系统集成。

（2）辅导员带班详情：图形化数据展示辅导员带班学生的基本信息、带班学生获奖、获助、违纪及学业情况，方便相关部门了解辅导员日常育人工作开展情况及存在问题。

（3）所提供的统计分析组件需具有强大的多维分析功能，能根据相应选择时间节点（按月度时长设立节点），导出全部及部分条件筛选后的辅导员画像信息明细表：以表格的形式将所有辅导员的画像信息进行罗列展现，支持多条件组合筛选，同时在表格页可灵活勾选字段作为展示列；能生成全部及部分条件筛选后的辅导员信息统计表：能够以表格以及图形（至少包含柱状图、饼状图）的形式将辅导员的画像信息进行统计展现，支持多字段组合进行交叉组合统计。
以上均可录入及查看。

（4）系统须结合人工智能和大数据技术，根据辅导员画像的多维度信息指标，支持基于所选时间段的数据，校级管理人员一键自动生成单个或多个辅导员（如全体或某学院）综合分析报告。学院管理人员可生成所辖学院的综合分析报告，辅导员个人可生成自身的综合分析报告。

（5）系统须内置统计分析模块，支持对选定时间段内采集的结构化数据自动进行描述性统计、趋势变化分析和多维数据钻取深挖，自动生成符合中文公文语境的报告文本。

（6）支持用户对报告模块组装、编辑，允许对报告模板中的展现样式（数据指标字段、图表类型）、分析维度（按年龄/性别/学院等分层）、时间粒度（日月季年）等进行个性化配置，且支持Word、PDF等格式的导出功能。

（7）AI生成的报告必须能做到“可溯源”：报告中的所有数据结论需支持反向追溯点击定位到最原始的校务系统业务流数据记录。
2.手机端
支持辅导员本人、院校两级管理人员通过手机端查看辅导员个人情况（包含个人基本信息、荣誉信息、科研信息）、辅导员带班情况（包含所带班级基本信息、学生获奖获助、违纪及学业情况）。相关信息的基础展示要配适手机端界面。
（十一）学生档案管理
支持学校为学生建立档案、录入材料信息、管理档案寄递信息，并提供批量操作及档案存根的单页/批量打印功能。
1.电脑端
（1）建档管理。支持学校各级管理人员统一或分工为新进学生建立档案。可灵活配置档案材料类型。材料类型设定后，系统支持全校或分院系批量导入或单个建档。

（2）材料接收登记与审核。班级管理教师可导入或录入所负责学生的档案材料接收情况。院系负责人按权限进行审核。若审核不通过，可退回并填写原因，班级管理教师可查看并重新提交。

（3）档案转递管理。支持管理人员进行在校档案修改、材料补充、邮寄地址录入/修改/核对、学生档案去向查询等操作。支持学生或班级管理教师发起档案转出申请，经审核后登记转递信息，档案去向信息可生成表格并导出。

（4）材料缺失提醒。系统可根据设定的材料类型自动识别缺失项，并向班级管理教师或学生发送提醒通知（站内信推送）。

（5）批量操作与打印。支持批量导入建档数据、批量审核材料接收情况、批量发起档案转递、批量发送缺失提醒。支持为每个学生的档案去向生成档案存根（单页），并支持批量选择多个学生后合并打印存根或逐份打印。

（6）支持生成学生档案建档、邮寄情况统计表以及情况分析报告，支持导出。
2.手机端

（1）学生档案状态查询。支持学生通过手机端查询本人的档案状态及档案情况。

（2）教师档案管理。支持班级管理教师通过手机端查看所负责学生的档案材料情况，并进行材料录入或审核操作。

（十二）请销假管理

1.电脑端

（1）请假设置。支持学校管理老师配置请假规则，包括：学生基本信息（凡学校数据中心已有数据源的，系统自动关联填充，无需手动填写），请假类型、家长意见、审核流程、定位销假及相关说明，请假规则精确到天或时分，可设置请假日期是否必须连续、是否需要销假、未请假能否补请。针对不同请假类型及天数，可自定义配置不同的审批流程。

（2）请假申请。学生在线提交请假申请，提交前可阅读请假安全承诺，并填写请假事由。系统自动显示该学生本学年（或学期）已累计请假天数或课时数。与教务系统对接后，系统自动告知学生请假冲突的课程信息。

（3）请假审核。班级管理教师、院系负责人、学校管理员可对学生申请信息进行审核。班级管理教师可对学生请假信息进行销假处理。

（4）请假/销假消息提醒。支持多种提醒方式。请假申请审核通过后，通过站内信推送相关人员。销假到期，通过站内信推送对应的班级管理教师或学生进行销假处理。

（5）请假销假。销假方式支持定位销假或定位+拍照销假，可设置拍照地点。学生请假返校后未销假的，系统以不同颜色标识提醒，便于学生及时销假。

（6）请假查询。支持其他有业务需要的部门查询学生请假情况。对离开学校所在地的请假学生信息进行特别标识。

（7）统计查询。管理老师可对自己范围内的特定时间节点或者总体时间段请销假情况进行综合查询统计，按学年、院系、班级、审核状态等维度自定义统计。系统以图形化方式显示统计结果，支持结果导出、保存、打印。支持导出学生个人或班级整体的请假历史记录（Excel），便于归档。

（8）销假超期提醒。对于超过请假返校时间仍未销假的学生，系统自动向学生及班级管理教师发送提醒。

（9）请假撤销。学生提交申请后、审核通过前，可自行撤销请假申请。

（10）综合分析。系统支持生成、导出学生请销假情况分析报告。
2.手机端

（1）学生请假申请。学生可在手机端填写请假信息，上传证明材料，提交后查看审核进度。系统自动显示该学生本学年（或学期）已累计请假天数或课时数。申请表单中凡数据中心已有数据源的信息，系统自动带出，无需学生填写。

（2）教师审核与销假。各级管理员可通过手机端在线审核请假申请及销假处理。

（3）定位销假。提供定位或定位+拍照销假方式。若采取定位+拍照销假，学生需前往学校要求的合照地点拍照上传；不在销假点范围内则不允许销假登记。

（4）请销假查询。各级管理老师可在手机端搜索查看所负责范围内学生的请销假情况。

（5）消息接收。学生和教师可通过手机端接收请假审核结果、销假提醒、超期提醒等通知（站内信/App推送）。

（十三）周末及节假日返校管理

1.电脑端

（1）节假日与周末设置。支持学校管理老师设置节假日种类、登记时间。系统内置国务院发布的法定节假日及学校校历确定的周末，管理老师可根据实际情况手动调整。支持定位到校设置，设定学生返校后可定位销假的范围。

（2）去向类型与流程设置。支持设置节假日去向类型。支持汇总查询未登记学生名单，并可查看学生在节假日期间的离校去向，形成去向汇总报表。

（3）节假日离校登记。学生在线填写并提交节假日去向信息、预计返校日期、紧急联系人等信息，提交前可阅读离校安全承诺。学生基本信息凡学校数据中心已有数据源的，系统自动关联填充，无需手动填写。

（4）返校登记管理。支持灵活设置延期返校原因。确认学生周末及节假日结束后是否返校，并对学生返校情况进行登记查询。对于延期返校的学生，可在线登记预计返校时间、原因等。管理老师可按不同维度查看学生名单及详情，支持导出及删除操作。对于已到校的学生可手动确认到校。

（5）未登记催办与提醒。在登记截止时间前，支持向未完成离校登记的学生及其班级管理教师发送提醒。返校截止时间后，支持向未返校学生及班级管理教师发送提醒。

（6）统计查询与图表。管理老师可对自己范围内的特定的时间节点或者总体节假日节假日离校返校情况按维度进行综合统计，系统以柱状图或饼状图展示离校率、返校率、延期返校比例等，支持统计结果导出、保存、打印，支持生成分析报告。

2.手机端

（1）离校登记。学生可在手机端填写节假日离校去向、预计返校日期、紧急联系人等信息，查看历史登记记录。申请表单中凡数据中心已有数据源的信息，系统自动带出，无需学生填写。

（2）延期返校登记。学生未能按时返校时，可通过手机端进行延期返校登记，填写预计返校时间及原因。

（3）定位销假。支持校内定位销假点设置。学生返校后需在指定定位点范围内提交销假登记；不在范围内则不允许销假登记。

（4）统计查看。管理老师可通过手机端对学生离校登记情况进行查看，支持查看。
（5）消息接收。学生和教师可通过手机端接收未登记提醒等通知（站内信/App推送）。

（十四）文明离校管理

1.电脑端

（1）离校类别管理。支持管理人员自定义离校类别，并配置该类别的办理流程。可设置必办项/可办项，为每项流程配置办理地点、时间、联系电话、办理说明等信息。支持为各环节授权办理人员，仅授权人员可使用离校办理功能。
（2）离校批次管理。支持按年度建立离校批次。可引用已配置的离校类别，自动加载办理流程及人员授权。支持批量导入离校生名单，数据初始化完成后开启批次。支持批次状态管理，并可设置各批次的时间范围，超出时间限制后自动关闭或禁止操作。

（3）毕业生离校单。为学生生成电子离校单，清晰展示各办理步骤。以颜色标识区分环节状态。

离校办理。支持批量办理。支持在线发送通知（站内信），可自定义提醒内容，提醒学生办理手续。系统提供常用办理环节（水电费、财务、图书、贷款、退宿、户口、党团关系、档案留校、两证发放等），形成流程。系统须根据已有业务数据自动判断学生是否无需办理某环节，无需人工干预；对于需人工审核的环节，可由当前流程办理人手动审核后流转至下一审核环节。支持显示环节的已办理人数、待办理人数、无需办理人数；支持切换环节查看统计数据。全部流程办理完毕后，支持离校相关表单的导出、保存及打印。支持两证邮寄登记，办理数据自动归档。

（5）离校查询统计。提供总体离校情况及分环节办理情况的统计分析。支持按学院、专业、学院、班级等多维度组合查询。以统计图表直观展示，支持点击图表查看详情数据，支持在线导出详情数据。支持生成离校情况分析报告。
2.手机端

（1）学生端离校查看。学生可查看本人离校各环节的办理情况、注意事项、办理时间及地点，以及重要通知。办理手续时可出示个人二维码供办理人员扫描。

（2）离校率统计。支持通过手机端按批次等条件查询学生离校率。

（3）教师端办理。支持办理人员通过手机端进行办理操作，并可查看当前环节的办理简报（已办理、待办理、无需办理人数）。

（十五）学生证办理
1.电脑端

（1）办理时间及流程设置。支持学校管理老师设置学生证首次办理及补办业务的时间范围、审批流程及相关说明。

（2）新生首次办理。新生首次办理学生证时，学生基本信息凡学校数据中心已有数据源的，系统自动关联填充，无需学生填写。学生需填写火车优惠卡站点信息：起点站（学校所在地）由系统自动设定，终点站（家庭所在地站点）需从系统内置的国家最新站点库中选择，不允许手动输入。学生需填写家庭地址：通过省、市、县区三级下拉菜单选择，并补充详细地址。支持批量导入、下载新生办理信息。支持批量打印新生学生证。
在校生补办。学生申请补办时，系统自动读取该生上一次办理学生证时填写的完整信息（包括站点、家庭地址等）作为默认数据，学生可在此基础上修改。修改站点时仍需从国家站点库中选择，修改家庭地址时仍通过下拉菜单选择。学生需填写补办理由，并可上传证明材料。

（4）申请审核。各级审核人员可在线查看、审批申请信息。

（5）统计查询。为管理老师提供所辖范围内的学生证首次办理及补办情况统计，支持明细查询、表格统计等操作，支持结果导出、保存、打印。
2.手机端

（1）新生首次办理。新生可通过手机端填写火车优惠卡终点站（从国家站点库选择）、家庭地址（省市区下拉菜单+详细地址），其余基本信息自动从数据中心带出，无需填写。提交后可查看审核进度。

（2）在校生补办。学生申请补办时，系统自动显示上一次办理的学生证信息，学生可修改站点、家庭地址，并填写补办理由、上传证明材料。提交后可查看审核进度。
（3）申请审核。各级老师可通过手机端查看所辖范围内的学生证申请信息（含新生办理和补办），并进行审核操作。

（十六）满意度评价

支持学生对班级管理教师、学院进行满意度评价，支持班级管理教师开展自评、互评，支持上级管理部门对班级管理教师、学院评价。

1.电脑端

（1）学生评价。学生可按考核评议要求，对所在班级的班级管理教师进行评价。

（2）学生评议进度。班级管理教师可查看所带班级学生的整体评议进度，并可一键向未完成评议的学生发送提醒通知（站内短信提醒）。

（3）自评。班级管理教师可依据考核方案中的自评要求及指标体系，对自身工作进行评价，并支持查询历史及当前评价结果。

（4）互评。班级管理教师可按测评方案要求，对其他参评对象进行评价。

（5）考核打分。院级、校级评议主体可按指标体系对班级管理教师进行打分。系统根据指标体系自动计算考核结果，包括总分及各维度得分。

（6）考核结果查询。学校管理人员可将考核结果授权给相应人员查询。

（7）查询统计。校级管理人员可对管辖范围内班级管理教师的评价分数及考核结果进行明细查询、表格统计和图形化统计。

考核方案与指标体系配置。支持校级管理人员创建、编辑、启用/停用考核批次。可配置考核指标体系，并设置各评价主体与被考核对象的对应关系。

（9）考核流程控制。支持考核任务状态管理可设置各环节时间窗口，并控制是否允许逾期补评或修改已提交的评价。

（10）权限与角色管理。支持系统内置角色，并可按角色配置功能权限及数据范围。考核结果查询授权可在授权管理界面进行人员与权限分配。

（11）消息与通知管理。支持通知模板配置（站内短信）。可查看通知发送记录。系统内置消息中心，用户可接收提醒并查看已读/未读状态。

（12）数据导出与报告生成。支持导出评价明细、打分明细、考核结果明细（Excel/CSV）。支持导出统计报表（含图形）。可按考核批次生成考核报告（Word/PDF），供存档或打印。

（13）操作日志与审计。自动记录关键操作日志。支持按操作人、时间范围、操作类型查询日志，满足审计要求。

（14）批量操作功能。支持批量导入考核对象、批量发送通知、批量导出数据。支持对多条评价或打分记录进行批量处理。

（15）评价草稿与匿名控制。评价人员可暂存评价草稿，避免一次填完。校级管理人员可配置学生评价是否匿名。

（16）须结合人工智能和大数据技术，基于满意度评价指标体系，自动采集考核数据结果，支持基于所选时间段的数据，由校级管理人员一键自动生成单个或多个辅导员/学院的综合分析报告。学院管理人员可生成所辖学院的综合分析报告，辅导员个人可生成自身的综合分析报告。

（17）系统须内置统计分析模块，支持对选定时间段内采集的结构化数据自动进行描述性统计、趋势变化分析和多维数据钻取深挖，自动生成符合中文公文语境的报告文本。

（18）支持用户对报告模块组装、编辑，允许对报告模板中的展现样式（数据指标字段、图表类型）、分析维度（按指标体系分层）、时间粒度（日月季年）等进行个性化配置，且支持Word、PDF等格式的导出功能。

（19）AI生成的报告必须能做到“可溯源”：报告中的所有数据结论需支持反向追溯点击定位到最原始的校务系统业务流数据记录。
2.手机端

（1）学生评价。学生可通过手机端，按测评要求对所在班级的班级管理教师进行评价。
（2）学生评议进度。班级管理教师可查看所带班级学生的整体评议进度，并可一键向未完成评议的学生发送提醒通知。
（3）自评。班级管理教师可通过手机端对自身工作进行评价，并支持查询历史及当前评价结果。
（4）互评。班级管理教师可通过手机端，按测评要求对其他参评对象进行评价。
（5）考核打分。院级、校级评议主体可通过手机端对班级管理教师进行打分。待考核人员按“已评分/未评分”状态以不同颜色标识，并支持查看任一被考核对象的测评结果详情。
（6）考核结果查询。学校管理人员可将考核结果授权给相应人员查询。
（7）查询统计。可通过手机端查看多维度统计数据，如近三年考核人数变化、所选批次考核总人数、考核对象的学位占比、性别占比等。
（8）消息通知接收。手机端支持接收站内信、App推送通知。
（9）评价草稿续填。支持手机端保存评价草稿，并在下次登录时继续填写提交。
（10）简易统计看板。在现有查询统计基础上，增加面向班级管理教师的个人考核结果对比看板（如与学院平均分对比、与往次考核对比），以简化图表形式展示。
（11）批量一键提醒。在学生评议进度页面，除一键发送通知外，可查看通知发送记录，并支持按未完成学生名单进行二次提醒或单独提醒。
（十七）星光能量银行

1.电脑端

发放管理。支持设置星光能量券发放规则、使用规则。支持抓取困难生认定、奖助学金、荣誉称号管理等模块数据，并自动获得能量券。支持提名发放能量券。支持申请获得能量券。

兑换项目管理。支持设置、录入可兑换项目。支持批量添加、编辑、删除，可上下架管理。

兑换管理。支持查看学生的兑换记录。支持添加或删除特定学生的兑换权限。

（4）数据分析。支持查看学生能量券积累、使用明细，分析学生兑换偏好。支持按维度筛选导出。

（5）能量券查询。支持学生登查看个人能量券情况、使用记录及核销状态。

（6）兑换项目操作。支持学生在“兑换中心”查看所有可兑换项目，支持关键字搜索，筛选展示当前积分可兑换的项目。

（7）兑换及取消规则。支持学生选择项目确认兑换后扣除对应点数，生成兑换凭证。在规定取消时限内可自主取消，点数自动退回。

（8）数据分析模块。支持学生查看个人点数、使用历史数据。

（9）数据同步。电脑端与手机端所有操作数据实时同步，确保管理教师、学生在双端查看信息一致，兑换、规则修改等操作同步生效。

2.手机端

（1）兑换项目管理。支持查看、上下架兑换项目，可快速修改项目状态。支持新增项目。支持查看学生的兑换情况。支持多维度查询查看学生的兑换记录。

（2）能量券查询。支持查看个人能量券情况、使用记录及核销状态。

（3）兑换项目操作。支持查看所有可兑换项目，支持关键字搜索，支持选择项目确认兑换后扣除对应点数，生成兑换凭证。在规定取消时限内可自主取消。

（4）数据分析。可查看学校学生及个人能量券、使用数据。

（十八）宿舍申办管理（可依托现有系统框架进行迭代升级、补齐数据对接功能，或将下列所有功能集成到学校现有公寓管理系统。现有公寓系统品牌：金智。现有模块：信息公告、房源管理、宿舍考勤、宿舍违纪、宿舍卫生、学生排宿、学生住宿、宿舍申办、老师走访、星级宿舍评定、宿舍人员管理。

1.电脑端

（1）基础配置。支持依托现有系统框架进行迭代升级、补齐数据对接功能，或支持将下列所有功能集成到学校现有公寓管理系统，并与此次政工队伍、班级管理、学生基本信息等模块实现数据共通。

（2）支持管理员自定义住宿申请、退宿、外宿、调宿、假期留宿等业务类型，并可配置每种类型的审核流程及时间窗口（申请起止时间、办理时限等）。

（3）房源管理。支持2D图形化展示学校住宿楼宇平面图，直观呈现楼栋及宿舍入住情况。支持下钻至单栋楼宇、楼层、房间，查看每个房间的入住学生信息、空床位、违纪记录等。

（4）智能查寝。支持学生二维码扫码，或定位打卡拍照签到，或对接校园人脸门禁系统数据，实现查寝数字化、自动化统计。

（5）宿舍违纪管理。支持管理人员在线登记宿舍违纪行为，支持批量导入违纪记录。支持提供违纪信息按字段查询功能，支持导出。支持学生可查询本人宿舍违纪记录。

（6）宿舍卫生。支持管理人员单个授权或批量授权卫生检查人员，相关人员可对授权范围内的宿舍进行卫生登记，支持拍照上传，支持增扣分管理。支持管理、结果导入和查询功能。支持星级宿舍评定，按规则生成宿舍结果统计。

（7）学生排宿。支持与学校迎新系统双向数据对接、数据实时同步，打通新生报到、宿舍选宿、提前排宿的数据链路。支持新生在迎新系统内所有选宿记录、宿舍登记信息，自动同步至宿舍管理系统学生排宿模。支持提前预制排宿方案，可按专业、班级预设对应宿舍楼栋、宿舍房间，同步至迎新系统。

（8）宿舍申办。支持学生在线提交住宿申请、调宿、退宿、外宿、假期留宿等申请，学生基本信息凡学校数据中心已有数据源的，系统自动关联填充。调宿成功后，系统自动更新学生宿舍信息。提交后可查看申请进度。支持各级管理人员在审核时查看申请详情及学生当前宿舍信息。支持自动推荐权限范围内可支配床位，管理人员可选择推荐床位或手动指定。支持批量审核。

（9）星级宿舍评定。支持将星级宿舍任命结果导入系统。

（10）宿舍人员管理。支持楼栋、栋长、层长、宿舍长、学生干部等，对师生任命与权限配置，可随时导出完整楼栋网格结构，并实现按片区分级查看与管理。

（11）统计查询。支持宿舍入住率、异动统计、违纪统计等报表，支持图表展示及导出。

（12）场地预约。提供社区内场地的在线预约功能，支持查看场地空闲状态、提交使用申请与管理预约记录。

（12）一键求助与自动分派。学生可实名方式提交问题，系统根据问题类型自动或手动分派至对应层级学生干部，学生干部无法解决的可上报至学校层面。

（13）资源广场。学生可发布学习资料、活动信息、实习机会等内容。支持学生自主发起兴趣小组、学习小组等活动，在线招募成员。

（14）心情晴雨表日报。支持宿舍长填报本宿舍整体情绪状态（正常/关注/异常），形成班级或楼栋层面的情绪动态记录。

2.手机端

（1）学生端申请与查询。支持手机端发起住宿申请、调宿、退宿、外宿、假期留宿等，查看申请进度及历史记录。可查询本人宿舍违纪情况。

（2）管理端审核。支持管理人员手机端审核学生宿舍异动申请，审核时系统自动推荐床位或手动指定，办理完成后可反馈手续情况。支持批量审核。

（3）管理端违纪登记。支持管理人员在手机端快速登记宿舍违纪行为（拍照上传证据），支持按学生姓名或宿舍号搜索登记。

（4）房源查看。支持查看楼栋及宿舍入住情况。支持下钻至单栋楼宇、楼层、房间，查看每个房间的入住学生信息、空床位、违纪记录等。

（5）场地预约。支持手机端查看场地空闲状态、提交使用申请。

（6）一键求助与自动分派。支持学生手机端提交问题，系统根据问题类型自动或手动分派至对应层级学生干部，学生干部无法解决的可上报至学校层面。

（7）资源广场。支持学生发起兴趣小组、学习小组等活动，在线招募成员。学生可回复或参加相关小组。

（8）心情晴雨表日报。支持宿舍长填报本宿舍整体情绪状态（正常/关注/异常）。

（9）智能查寝。支持学生手机端二维码扫码，或定位打卡拍照签到。

（10）宿舍违纪管理。支持管理人员手机端登记宿舍违纪行为。支持提供违纪信息按字段查询功能。支持学生可查询本人宿舍违纪记录。

（11）宿舍卫生。支持已授权的相关人员对授权范围内的宿舍进行卫生登记，支持拍照上传，支持增扣分管理。支持查询。
（十九）心理健康管理
（1）心理测评

1）人员管理：系统提供人员管理功能，支持用户批量导入人员（如学生、心理委员、各二级学院辅导员、心理专干、主管副书记、学工领导、全体专兼职咨询师）；也可支持与学校统一身份认证平台进行数字对接，实现人员数据同步、单点登录。系统支持角色分配权限，如学院辅导员仅查看本班排查数据，学院副书记可查看本学院排查数据，中心教师可查看全校数据，学生仅查看本人排查记录等。系统支持人员档案中生成学生心理画像，数据内容包含：学生的基本信息及扩展信息，学生的测评数据信息，学生的咨询数据信息，危机事件数据信息等内容。便于中心查看并了解学生在校的所有心理数据（AI版功能会自动分析学生心理画像内容并根据数据分析学生的风险评估等级）。

2）普测信息：可作为数据分析、档案管理的分析条件。

3）心理测评：支持用户自定义测评计划，可根据测评计划自动生成个体测评档案、团体数据分析档案、异常心理档案，支持用户自定义预警分值与异常筛选标准，支持原始记录输出，满足用户心理普查工作需要及课题研究需要。

4）档案管理：系统根据测评计划自动生成个体测评档案 、团体心理健康水平分析档案。其中个体测评档案包含测试者基本情况、人口学变量概况、量表介绍、量表各维度得分、得分统计表、得分解释、辅导建议等内容；团体心理健康水平分析档案 包含被试人群分布、性别分布、测试结果分析、各维度异常人员分布、不同单位心理健康差异分析（包含均值、方差、标准差、T 检验）、异常人员明细表等。

5）系统数据分析：系统提供心理测评数据分析功能，可根据被试机构关系生成级联数据分析表，如全校心理健康水平分析、不同学院心理健康水平分析、不同专业心理健康水平分析、不同班级心理健康水平分析，充分满足不同人员分析与导出所需要的不同数据（可导出因子数据表以及原始选项记录表等）

支持用户自定义样本进行心理健康水平差异化分析，分析内容包含样本数、均值、标准差、方差统计、独立样本的 t/Z 检验显著性分析。

系统提供多量表多维度自由组合分析功能，支持用户自定义异常心理分析条件与标准，用户可自定义预警分值及筛选条件，支持同时从 5 个量表进行多维度分析与统计，可导出异常人员花名册、因子得分、题目得分等数据，便于用户进行更深层次数据分析与统计。

6）量表组建：系统提供开放式的量表平台，自主添加量表开展课题研究（包含添加量表题目、题目得分、因子公式、得分解释、辅导建议、预警分值、计分评价等、常模更新等），满足用户开展量表课题研究工作需要。

7）系统提供包含智力、人格、情绪、职业规划、应激、心理健康综合筛查等各类测试量表80套；

（2）心理咨询预约

1）咨询预约：学生或教工进行咨询预约、退约操作，预约成功或退约成功后给予预约者信息提示；预约者可根据不同时间选择不同咨询师进行咨询预约，也可根据不同咨询师选择对应的不同预约时间进行预约；预约者也可根据不同校区选择不同咨询师对应的不同时间段进行咨询预约。

2）咨询统计：支持一键生成心理咨询报表及自定义统计条件生成统计报表两种方式。一键生成的统计报表内容包含各咨询师咨询量及咨询个案数、各咨询师咨询问题类型分布、各二级学院咨询量及咨询个案数、各二级学院咨询问题类型分布、各年级咨询量分布、长短程个案分布、不同月份（新增个案、结案、进行中的个案）个案分布；支持用户自定义统计条件进行咨询统计（支持用户自定义行变量、列变量，以二级表的形式生成咨询数据分析报表）。

3）预约统计：支持用户根据不同时间段进行预约、爽约、退约统计、预约档案内容可导出EXCEL表。

4）咨询档案管理：咨询档案内容可关联学生个案档案（预约、测评、咨询等）。支持咨询师在线添加咨询记录（包含已预约咨询记录填写和未预约直接填写咨询记录两种方式；支持个案续约、结案、转介管理；支持中心主任对全校咨询档案进行管理与统计，档案内容自动生成统计数据报表。

（3）心理自助管理

1）心理科普：系统提供心理科普文章，包含学生用和辅导员用两种类型，支持用户自行上传与添加。支持用户自定义文章类别与查看对象。文章内容支持图片和文字上传编辑。

2）减压放松：系统提供在线音乐减压放松功能，支持用户自定义减压放松音乐类别，支持用户自行上传与添加减压放松音乐。音乐文档内容支持MP3格式。

3）视频课程：系统须提供国内心理学专家心理危机干预慕课课程，课程内容至少包含自杀高危人群识别技术、危机干预中的法律应对流程；支持辅导员、咨询师等通过手机在线反复学习，提升危机识别与干预能力。视频课程内容支持MP4格式。投标文件中须提供所述慕课课程专家版权证书及专家签名授权书或其他课程来源合法证明材料。
（4）排忧解难管理

学生可在线根据不同类主题进行心理困扰倾诉、在线留言，中心教师可在线回复统计，多渠道进行危机信息捕获。系统自动关联学生信息，并有提醒标识，支持中心教师精准跟进。

（5）心理排查管理

中心教师可根据心理普查开展后续的心理排查，支持自定义排查计划、自定义排查题库（题目类型支持单选、多选、填空、问答等），支持学院排查与中心排查两种类型。辅导员或中心教师可根据结构化排查模式进行在线排查记录填写与管理，支持排查记录导出，支持根据排查结果进行危机上报并进行入库管理。可根据排查结果进行统计与管理（如排查完成情况、排查后上报情况）。系统支持按班级/学院展示排查完成率、未完成名单。中心可查看学院的整体完成情况以及下载统计数据。排查数据加密存储，危机上报信息仅授权人员可见，操作日志全程记录，符合校园隐私保护规范。

（6）心理危机识别与干预管理

1）危机评估识别：系统提供“宿舍－班级－学院－学校”四级危机评估体系。系统提供国内著名心理学专家心理危机识别专用问卷（问卷包含自杀高危机人群筛查问卷、学生心理危机自评问卷、心理健康状况反馈问卷－心理委员版），问卷具有合法知识产权。

2）危机建档上报：

辅导员危机建档上报：支持学院上报及咨询师上报两种方式，学院辅导员可对其所管班级心理委员或宿舍信息员上报的问题学生进行危机评估建档，也可对自己工作中发现的危机学生进行危机建档。在评后时可实时向学生推送心理健康水平评估问卷，针对重点关注学生可向心理委员制定反馈计划。可根据站内待办事项提示接收班级心委或宿舍信息员上报的问题学生开展评估。建档上报结果自动推送到学院主管副书记进行危机入库审批；

咨询师建档上报：

支持咨询师咨询预警进行危机评估建档，建档结果自动推送到中心教师进行入库审批。中心教师可根据咨询师建档结果结合《咨询伦理—保密例外》确定上报与驳回。

3）危机入库管理：学院主管副书记可接到本学院全体辅导员上报的危机学生并进行危机入库审批管理，支持学院主管副书记在线电子签名确认危机入库信息；中心教师可接收到全体专兼职咨询师上报的危机并进行危机入库审批管理，支持驳回与上报两种方式，支持中心教师签署中心指导意见并在线电子签名确认。

4）系统提供心理危机干预导航功能，各二级学院辅导员可根据危机干预导航指引进行快速、合法开展危机干预工作；在干预流程导航节点动态呈现《中华人民共和国精神卫生法》等法律条款依据；可根据危机干预导航进行危机干预痕迹详细记录，形成危机干预档案的一部分。

5）危机月报管理：学院辅导员可根据危机月报管理模块对其所管的已入库的危机学生进行危机月报操作，月报时系统自动调取上次评估结果，辅导员可在上次评估结果基础上结合学生当前情况，进行危机状态更新。系统以“自然月”形式自动呈现已月报、未月报学生明细。辅导员完成月报后，月报数据自动推送到学院心理专干、主管副书记、学工主管领导、中心教师及中心主任对月报完成情况进行管理。

6）二级学院心理专干、主管副书记可查询其所在二级学院心理危机状况分布数据；中心教师、中心主任、主管学生工作部长或校方主管领导可通过手机查询全校学生心理危机状况数据；数据须包含危机人员明细表、危机状况分布数据统计表。危机人员明细表内容至少包含危机学生人员信息、当前最新的危机状况、辅导员最新的评估结果、咨询师最新的评估结果；危机数据分布表内容至少包含不同危机等级人数、不同危机等级对应的表象特征人数分布、性别分布、学历分布、家长知情情况分布、就医情况分布、服药情况分布、学籍状态分布以及不同学院人员分布等；支持心理专干、主管副书记、中心教师、主管学生工作部长及主管校领导通过手机查询辅导员危机月报数据，月报数据支持在线浏览与导出，月报数据至少包含危机人员明细表及危机状况分布数据报表两部分内容。

7）危机等级异动管理：系统自动根据辅导员危机月报结果和咨询师咨询评估结果生成危机等级异动报表，报表内容包含危机学生基本信息、原等级、新等级、等级异动类别、异动时间、异动明细表，支持在线浏览与导出。中心教师可根据等级异动类别（如升级、降级）针对性向学院再次签发指导意见。

8）危机月报签批管理：学院心理专干可根据辅导员危机月报数据每月进行本月危机月报签批，签批结果自动推送至学院主管副书记，学院主管副书记在心理专干签批的基础上签发意见。月报签批记录自动推送到心理中心、学工主管领导管理端，签名记录支持在线浏览与导出EXCEL表打印纸质存档。

（7）AI心理排查与风险评估管理

1）须支持AI分析功能，全体师生登录系统后均具有AI助手功能。支持在线AI问答及查询历史记录，支持AI心理排查及AI风险评估管理，全体辅导员及咨询师可进行AI心理排查，支持全体辅导员及中心教师进行AI风险评估。支持一键查询AI评估风险等级，支持在线情绪打卡及AI情绪分析与管理。

2）学生：24 小时陪伴式对话、心情打卡，对话回复内容符合伦理及相关法律法规，支持历史对话记录查询。AI关键词识别（如“自杀”“不想活”“伤害自己/他人”“长期失眠/抑郁”），信息自动推送至学院以及心理中心。

3）学院辅导员：各二级学院辅导员登录 AI助手后，可进行AI深度对话，辅导员手动更新个别学生的风险等级。

4）中心教师及分管领导：中心教师及分管领导，可通过AI助手对全校高危学生一目了然，及时掌握高危学生动态。

（8）功能室咨询预约管理

1）支持心理中心各功能室预约管理功能，支持各功能室发布及功能室设备管理，支持自定义各功能室预约单及来访须知，支持针对不同功能室可预约时段进行发布。支持功能室预约审批管理，支持学生爽约超过设置的次数后无法进行功能预约设置。支持1个功能室多个设备发布，提高心理专业设备的应用率，帮助学生解决相关压力，减轻中心教师管理工作。统计功能室各个心理专业设备的应用数据。

（二十）资助辅助分析

深度挖掘并利用学生校园消费数据，为困难生精准认定与隐形资助的在线化开展提供支撑，生成隐形资助分析报告及精准资助辅助分析数据看板，为优化资助方案、合理分配资助资源、提升精准资助成效提供决策参考。系统自动全面统计学生管理部门历年的资助工作情况，形成资助工作简报，辅助资助工作分析。支持教师按需搜索并下载按教育部上报要求格式生成的资助上报表格。

（二十一）学生数据应用（预警+帮扶+驾驶舱）

1.学生预警

基于住宿异常、经济困难、心理关注、少数民族、学业困难、请假以及处分、上网异常等多源数据，结合上课记录、一卡通消费、借阅、社团活动、校园轨迹等信息，构建逃课行为分析、心理健康预测、失联预警分析、亲密度分析等模型，实现对学业表现、心理问题、疑似失联、面临处分等等异常情况的识别与分级预警。各级管理人员及辅导员可收到预警汇总提醒并查看处理进度，支持多级联动处置与差异化应对。

2.晚归预警
实现归寝数据自动采集、晚归规则自定义配置，可向学生推送归寝事前提醒；智能研判晚归行为并生成台账，预警信息实时推送至带班辅导员。辅导员登录系统可在线填写晚归核查情况、原因及是否故意晚归；系统支持晚归次数统计、处分阈值设置，对达到处分标准的学生自动提示晚归后果，为纪律处分提供依据；具备记录查询、导出及处置跟踪功能，构成绩前提醒、事中预警、事后核查、处分研判、闭环处置的全流程管理。

3.关爱帮扶

建立全校统一的重点学生管理标准（学业困难、心理困难、生活困难等类型及一、二、三级困难等级界定因子），设置帮扶专班并明确人员范围与帮扶举措。通过多维数据对接与多渠道主动上报形成拟重点关注学生库，经会商小组综合研判后纳入重点关注名单并匹配对应帮扶成员，实现分级分类精准帮扶。各级人员可通过帮扶看板掌握困难学生情况及帮扶进展，对干预帮扶效果进行分析，形成预警干预帮扶看板，支持多级联动干预研判与定级。

4.驾驶舱

提供资助驾驶舱、思政驾驶舱、学工驾驶舱、一站式学生社区四大数据看板。资助驾驶舱一屏动态展示困难生分布、资助资金总额、资助人次、受助覆盖率等资助业务数据；思政驾驶舱围绕学生党建、辅导员队伍建设、活动育人三个维度可视化呈现思政工作开展情况；学工驾驶舱多维度展示学生概况、日常管理、奖励情况、学生资助等学工核心业务数据。各驾驶舱为学校成果展示、业务监控、分析决策及工作汇报提供全面数据支撑。一站式学生社区驾驶舱一屏动态展示社区楼栋管理、领导深入社区记录维护、社区人员（学生、队伍）管理、社区组织（党团组织、学生自我组织）管理等核心业务数据。

（二十二）征兵管理模块

1.电脑端功能（管理后台）

在电脑端，征兵管理模块主要为校级管理员、武装部干事、院系负责人提供全流程管理能力。

（1）征兵宣传管理方面，管理员可以发布、编辑或下架征兵通知、政策文件和宣传视频，能够设置推送的目标人群（例如按年级、学院、性别、政治面貌筛选），并能查看每一条宣传内容的阅读量和点击率，从而评估宣传效果。

（2）报名信息管理方面，系统展示所有报名学生的详细列表，包含姓名、学号、学院、专业、报名批次等信息，支持按条件筛选和导出为Excel或PDF文件。管理员还可以手动补录线下报名学生的信息，并对报名资格进行批量校验，例如自动检查年龄、学籍状态、违纪记录等。

（3）体检与政审管理方面，管理员可以批量导入学生参加体检和政审的时间、地点及最终结果，对不合格的学生标记具体原因（如视力不足、体重超标、政审不通过等）。系统能够自动生成待办名单和进度报表，并支持通过短信或站内信通知学生相关安排。

（4）入伍与退伍管理方面，管理员登记入伍学生的部队代号、入伍日期、军种等信息，也可以批量导入退伍学生的复学信息。系统支持生成入伍光荣榜和退伍光荣榜，并能跟踪退伍学生的学分认定申请、转专业申请等后续事务的办理状态。

（5）数据分析看板方面，系统按学院、年级、性别、不同批次统计报名人数、上站体检人数、体检合格人数、政审通过人数、最终入伍人数，提供入伍趋势图（历年对比）和各学院征兵完成率排名，最终可导出生成年度的征兵工作分析报告。

2.手机端功能（面向学生、辅导员、移动审批人）

手机端侧重便捷的参与和移动审批。

（1）对于学生，可以通过手机浏览征兵政策、通知和宣传视频，实现在线报名并填写基本信息、上传证件照。报名后能随时查看审核进度（从“审核中”到“体检”“政审”“入伍”各阶段）。手机会自动接收体检和政审的时间、地点提醒（推送或短信）。退伍学生可以在手机上提交复学申请、学分认定申请，还能生成“预征对象电子证”作为身份凭证。

（2）对于辅导员，可以通过手机查看本班或本院学生的报名名单及当前进度，对学生提交的报名信息进行初审（确认身份和在校表现）。如果遇到无法自行报名的特殊情况，辅导员也可以代为提交报名信息。同时，辅导员能接收关于体检、政审的通知并一键转发给学生。

（3）对于武装部管理员（移动审批），可以在手机上审批特殊报名申请，例如因延期毕业或超龄需特批的情况，还能实时查看当日体检或政审的到场人数统计，并一键发布紧急征兵通知。

（二十三）军训管理模块

1．电脑端功能（管理后台）

（1）军训管理模块在电脑端主要服务于军训办公室、学工部、各学院管理员，涵盖计划制定、编组、考勤监控、成果评定等。

（2）军训计划与编组方面，管理员可以设置军训的具体时间、地点、总教官人选，并定义营、连、排的编制结构。系统支持按学院或班级自动编组，也允许手动调整。同时可以分配教官，记录其姓名、联系方式和所属部队，最后生成电子版军训手册并支持导出。

（3）学生参训管理方面，管理员可以批量导入参训学生名单，登记免训、缓训、补训或请假的学生，并要求上传相关证明（如医院诊断证明、家庭重大事故证明）。系统提供审核功能，对免训或缓训申请进行审批。同时，每日在训和请假人数可实时更新。

（4）实时在训监控方面，系统可对接校园卡刷卡或人脸识别门禁系统，自动记录学生出勤，也支持手动补录异常出勤情况。系统会生成各连队的出勤率排行，并对连续缺勤的学生发出预警。

（5）请假与异常分析方面，系统按学院、年级、请假原因（伤病、事假、其他）统计请假分布情况，绘制请假趋势图（按日或按周），并支持导出请假明细及所有证明材料的压缩包。

（6）军训成果管理方面，管理员可以批量登记学生的军训成绩（优秀、良好、合格、不合格），评选优秀学员、优秀连队和优秀教官。系统能够生成每位学生的军训鉴定表，支持下载打印。此外，军训照片和视频可以统一归档并展示。

（7）数据看板方面，系统展示全校参训率、请假率、缓训率、免训率，提供各学院完成情况的对比图表，以及值班教官的每日签到情况统计。

2．手机端功能（面向学生、教官、辅导员、值班领导）

手机端覆盖军训现场各类角色的移动需求。

（1）对于学生，可以查看个人的军训编组信息（所属营、连、排，教官姓名和联系方式，训练场地）。需要请假或申请免训、缓训、补训时，可直接在手机上提交申请并拍照上传证明材料。每日训练可通过扫码或人脸识别签到，并能查看本人的出勤记录和最终军训成绩。学生还会收到军训通知推送，例如集合时间变更、天气提醒、安全提示等，也能看到优秀学员的公示名单。

（2）对于教官，可以查看所带连队的所有学生名单及照片，方便现场认人。教官可以用手机进行考勤操作，一键标记签到或缺勤人员，并提交每日训练日志（支持文字和现场照片）。如果遇到学生违纪或伤病等异常情况，教官也可以快速记录。同时，教官可以在手机上推荐优秀学员。

（3）对于辅导员，可以查看本院学生的参训情况，包括出勤率、请假列表等。辅导员在手机上直接审批学生提交的请假或缓训申请，接收系统关于连续缺勤或突发伤病的预警通知，并向本院学生发布临时军训通知。

（4）对于值班领导，可以实时查看全校当前在训人数、各营连的训练状态以及教官到岗情况，并一键联系值班教官（通过电话或短信）。

（二十四）工作考核

用于学校管理人员对辅导员、学院进行工作考核。

1.电脑端

（1）考核方案与指标体系配置。支持校级管理人员自主创建、编辑、启用/停用考核批次。可配置考核指标体系，并设置各评价主体与被考核对象的对应关系。

1）指标库管理：支持建立多层指标库（如一级、二级、三级指标），不限指标层级及数量。支持对指标名称、分值权重、评分标准、适用范围进行在线增删改查。

2）方案版本控制： 支持根据学年度/学期创建不同的考核方案（如2025-2026学年方案），具备方案的发布、失效、复制、修订版本留痕功能。

3）计分规则自定义： 支持加减分逻辑、权重比例、封顶/保底规则的自定义设置；支持定量打分与定性（评语）评价相结合。

（2）多源数据对接与集成要求。

1）系统须无缝对接德养工程系统、教务系统、违纪处分系统、门禁系统等校内业务系统以及学生画像、辅导员画像等校内业务数据，自动获取考核所需的客观量化数据，减少人工录入。

2）统一身份认证与权限集成： 对接学校统一身份认证平台，实现单点登录；同步学生工作队伍组织机构、师生身份信息，确保考核范围与行政班/辅导员/学院一一对应。

（3）考核模块功能需求。

1）辅导员学年考核模块功能需求。该模块旨在实现对专兼职辅导员工作过程的量化跟踪与综合评价。

①支持学校管理员按学年度或学期设定考核批次，关联自定义的考核方案。

②支持设定考核流程的时间轴（如：自评阶段、学生评价阶段、学院审核阶段、学校终审阶段），系统自动倒计时及催办。

③自动对接平台内的辅导员画像、学生画像和满意度评价等数据，抓取宿舍走访、奖惩情况等记录，与校内其他系统集成的第三方数据自动归集至对应的辅导员名下，不可篡改，并自动计算各条目得分。

④支持辅导员在线填报附加加分项，上传佐证材料，进入审批流。

⑤考核结束后，系统根据得分自动排名并划分评定等级（等级名称及名额可自定义）或排名。

2）学生工作年度考核模块功能需求。该模块侧重于对学院学生工作整体工作绩效的年度评价，而非单个辅导员。

① 支持搭建学院级别的考核体系（例如：领导重视、队伍建设与管理、思想政治教育、团组织建设等），各指标所需数据可直接通过后台抓取相关辅导员或全校学生的大数据形成，无需学院重复填表。

②自动对接平台内的辅导员画像、学生画像和满意度评价等数据，与校内其他系统集成的第三方数据自动归集至对应的学院名下，不可篡改，并自动计算各条目得分。

③支持学院在线填报附加加分项，上传佐证材料，进入审批流。

④考核结束后，系统根据得分自动排名并划分评定等级（等级名称及名额可自定义）或排名。

（4）考核流程控制。支持考核任务状态管理可设置各环节时间窗口，并控制是否允许逾期补评或修改已提交的评价。

（5）权限与角色管理。支持系统内置角色，并可按角色配置功能权限及数据范围。考核结果查询授权可在授权管理界面进行人员与权限分配。

（6）消息与通知管理。支持通知模板配置（站内短信）。可查看通知发送记录。系统内置消息中心，用户可接收提醒并查看已读/未读状态。

（7）数据导出与报告生成。支持导出评价明细、打分明细、考核结果明细（Excel/CSV）。支持导出统计报表（含图形）。可按考核批次生成考核报告（Word/PDF），供存档或打印。

（8）操作日志与审计。自动记录关键操作日志。支持按操作人、时间范围、操作类型查询日志，满足审计要求。

（9）批量操作功能。支持批量选定或导入考核对象、批量发送通知、批量导出数据。

（10）考核草稿续填。支持保存考核草稿，并在下次登录时继续填写提交。

2.手机端

（1）考核结果查询。学校管理人员可授权给相应人员查询辅导员考核、学生工作考核的考核方案、指标体系、考核分数以及最终考核结果。

（2）查询统计。可通过手机端查看多维度统计数据，如近三年考核结果、人数变化等。

（二十五）社区事务服务及满意度评价功能

一站式学生社区线上服务平台，汇聚学生事务诉求、楼栋管理分工、人员处置响应等多源信息，结合社区日常管理与事务办理实际场景，搭建线上诉求提交、智能派单处置、办结时效统计、服务评价反馈一体化运行机制，学生可在线自主提交各类社区事务需求，系统将诉求自动精准推送至对应楼层管理老师并自动生成专属处置任务单，督促管理人员落实接诉即办工作要求快速开展事项办理与问题处置，事项办结后系统自动记录全程处理用时，同步开放线上评价入口由学生针对处置效率、办理质量与服务态度开展自主满意度评价，以全流程闭环管理模式夯实社区事务治理效能，持续优化学生社区服务体验。
（二十六）数据对接及报告

根据项目开展实际需求对接包括：数据中心、财务缴费系统、数字校园及校园官方公众号、智汇南职APP（手机版）集成，支持教育部数据基座数据导入，支持开放系统所有数据，免费配合学校开展教育部数字基座数据对接和学校智能体建设工作。

（二十七）相关报告

1.信息安全等级保护要求

中标人中标后，须严格遵照《信息安全技术--信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）、《信息系统安全等级保护测评准则》要求，为采购人提供本项目系统等级保护全流程服务。服务内容包含对此次系统进行等级保护测评，并配合制定整改方案和开展整改，中标人须在本开发平台正式投入使用前，须完成信息系统安全等级二级测评及备案工作，确保取得由具备资质的第三方检测机构出具符合国家信息安全等级保护管理部门规范要求且公安机关认可的信息系统安全等级二级等保测评报告。

同时按照信息系统安全等级三级标准要求，完成系统整改优化、资料归集汇总，全程配合学校完成测评及相关报送工作。

2.商用密码应用安全性评估

中标人中标后，须严格对照物理和环境安全、网络与通信安全、设备与计算机安全、应用与数据安全、管理制度、人员管理、建设运行、应急处置八大评估维度，梳理完善密码应用安全性评估指标体系，完成系统自查、优化整改及资料归集整理，对接具备商用密码评估资质的第三方专业机构开展评估及软件测评相关工作。

由具备资质的第三方机构出具一式三份的商用密码应用安全性评估报告；中标人须完成报告接收、资料整理、向行业主管部门及所在地区（部门）密码管理部门上报、备案等全部相关工作。
	800000
	软件和信息技术服务业

	商务条款
	一、合同签订期：自中标通知书发出之日起10个工作日内。

二、提交服务成果时间：自合同签订之日起90个日历日内完成交付。

三、服务地点：南宁职业技术大学本部（南宁市西乡塘区大学西路169号）
四、售后服务要求：

1.质量保证期3年（自提交成果并验收合格之日起计），质保期内，中标人负责免费修复系统Bug、处置安全检查等，保障系统安全稳定运行。如相关模块功能有升级，提供免费升级服务；可根据用户需求，对功能模块进行调整、完善。

2.故障响应时间：质保期内出现故障，在接到电话通知后，1小时内做出响应，4小时赶到现场。一般问题应在24小时内解决，重大问题或其他无法迅速解决的问题应在一周内解决。

3.免费上门调试及为采购人相应人员提供培训。 

4.售后服务技术人员要求：专职人员

五、其他要求：

1.投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： 

（1）服务的价格； 

（2）运输、装卸、调试、验收、培训、技术支持、售后服务等费用； 

（3）必要的保险费用和各项税费； 

（4）包括系统集成、接口、安装调试费用。

（5）该项目管理系统的网络安全保护等级二级测评费用、商用密码应用安全性评估（密评）费用。

2.付款方式：

合同签订30个工作日内支付合同总价30%的预付款。中标人完成南宁职业技术大学“一站式”学生社区数字赋能平台建设项目全部功能开发任务，将系统完整交付采购人，通过采购人业务部门组织的交付验收（初验）后，系统全流程启用运行，经整改确认、各项功能运行稳定且无异议，并通过采购人组织的学校级项目复验后，剩余款项于验收合格后，按规定向采购人开具发票后支付。

3.验收条件及标准： 

（1）软件系统需满足参数中所描述功能；

（2）系统运行稳定，客户端使用顺畅；

（3）能够满足用户自助管理需求。

（4）系统交付后试运行7～15个自然日，无重大故障（如系统崩溃、数据损坏），轻微故障（如个别页面加载异常）修复响应时间≤4小时，且故障修复后不影响历史数据完整性。

4.验收方法及方案：由采购人组织现场验收。 

5.相关报告：网络安全保护等级二级测评报告、商用密码应用安全性评估报告，自合同签订之日起365个日历日内完成交付。

6.违约条款：

（1）若中标人未能在合同约定时间内完成平台内容的交付，每逾期1日，按合同总价的0.5‰向采购人支付违约金，累计违约金最高不超过合同总价的10%；

（2）若中标人无法履约导致解除合同，中标人须退还已支付款项，并按合同总价的20%向采购人支付违约金；

（3）若因中标人原因导致系统重大故障（如系统崩溃、数据损坏）且在规定时限内未能修复，每延误1日加收合同总价0.3‰的违约金。

（4）本项目相关网络安全保护等级二级测评报告、商用密码应用安全性评估报告，中标人须自合同签订之日起365个日历日内完成编制、评审、备案并向采购人正式交付合格完整版报告。

①若中标人未按期交付合格报告的，每逾期1日，按合同总价的0.5‰向采购人支付违约金，累计违约金最高不超过合同总价的10%；中标人不得以已支付违约金、违约金已达上限为由，拒绝、中止、拖延报告编制、测评、整改及交付义务，支付违约金不免除其继续完整履约的责任。

②若逾期满30日历日仍未交付两份合格报告，视同中标人根本性违约，除计收前述按日违约金外，中标人须另行按合同总价的20%向采购人支付违约赔偿金。

③因中标人拒不履约、拖延交付或出具报告不符合合规备案要求，采购人另行委托第三方机构开展等保二级测评、商用密码安全性评估所产生的全部费用、整改费用、咨询费用，以及因缺少合规报告导致项目无法备案、合规督查处罚、业务停运等全部实际损失，均由中标人全额承担，采购人有权通过法律途径向中标人全额追偿。

④中标人出具的报告若存在虚假资料、无法通过主管部门备案、不符合现行网络安全及商用密码管理法定标准的，一律视同未完成交付，按本条根本性违约条款追究全部责任。

7.服务到期后维保条款：质保期（3年）届满后，如采购人需继续使用中标人的运维保障服务，双方应另行签订维保协议，维保费用不超过合同总价的5%/年。

8.实施和安装要求： 

（1）中标人必须服从采购人现场负责人的指挥，按指定地点进行安装； 

（2）安装过程中的所有安全保障由中标人自行负责； 

（3）严格按竞标产品的安装规范要求进行安装，确保安全。

9.知识产权

本项目所开发的全部产品不得侵害任何第三方知识产权。


附件1：

节能产品政府采购品目清单

	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A020101计算机设备
	★A02010104台式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010105便携式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010107平板式微型计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A020106输入输出设备
	A02010601打印设备
	A0201060101喷墨打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060102激光打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060104针式打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02010604显示设备
	★A0201060401液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	A02010609图形图像输入设备
	A0201060901扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A020202投影仪
	　
	　
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）

	4
	A020204多功能一体机
	　
	　
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A020519泵
	A02051901离心泵
	　
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A020523制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	水源热泵机组
	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W)
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量>14000W
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A020601电机
	　
	　
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A020602变压器
	配电变压器
	　
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052）

	9
	★A020609镇流器
	管型荧光灯镇流器
	　
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A020618生活用电器
	A0206180101电冰箱
	　
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2）

	
	
	★A0206180203空调机
	房间空气调节器
	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量≤14000W)
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A0206180301洗衣机
	　
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061808热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A020619照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	　
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	　
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）

	
	
	LED筒灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A020910电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	　
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A020911视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A031210饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	　
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A060805便器
	坐便器
	　
	《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502）

	
	
	蹲便器
	　
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	　
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A060806水嘴
	　
	　
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A060807便器冲洗阀
	　
	　
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A060810淋浴器
	　
	　
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件2：

中小微企业划型标准

	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

第三章 投标人须知
第一节 投标人须知前附表

	条款号
	项目内容
	编列内容

	6.1
	是否接受联合体投标
	是

	6.2
	联合体投标要求
	1.两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标，联合体投标人的名称应统一按“XXX公司与XXX公司的联合体”的规则填写。

2.以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定投标人特定资格的，联合体各方中至少有一方必须符合采购公告中“3.本项目的特定资格要求”。

3. 联合体投标的，须提供《联合体投标协议书》（格式后附），协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体投标无效），并将联合投标协议放入响应文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则与之相关的响应文件作废。

5.联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.联合体投标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（采购文件另有规定的除外）。

7.联合体各方均应按照采购文件的规定提交资格证明文件。

	7.2
	是否允许转包/分包
	☑不允许转包/分包

□允许转包/分包

转包/分包内容：                                     。
转包/分包金额或者比例：                                     。

	11.4
	媒体发布渠道
	与本项目相关的政府采购业务澄清、更正及与之相关的事项将在采购公告中“六、其他补充事宜”中网上查询地址上发布。

	11.6
	是否组织标前答疑会
	☑不组织召开开标前答疑会

□组织召开开标前答疑会

会议开始时间：   年  月  日   时  分，逾期后果自负。会议地点：              

	13.1
	资格证明文件组成
	1、投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则作无效投标处理）

2、投标人依法缴纳税收的相关材料：提供投标截止日期前半年内连续3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件；（必须提供，否则作无效投标处理）

3、投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料：提供投标截止日期前半年内连续3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件；（必须提供，否则作无效投标处理）

4、投标人财务状况报告：提2024年或2025年财务状况报告复印件，供应商成立不满一年的应按提供首次投标文件提交截止时间上一个月的财务状况报告复印件；（上述财务状况报告包括：①供应商执行《企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（如有）、附注，以下称“四表一注”；②供应商执行《小企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表、附注，以下称“三表一注”）；③供应商执行《政府会计制度》的，提供资产负债表、收入费用表、净资产变动表、附注]；（必须提供，否则作无效投标处理） 

5、投标人直接控股、管理关系信息表；（必须提供，否则作无效投标处理）

6、投标资格声明函；（必须提供，否则作无效投标处理）

7、联合体协议书；（如为联合体投标时必须提供，否则作无效投标处理）

8、中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或属于监狱企业的证明文件；（必须提供，否则投标文件按无效响应处理）

9、采购人或采购代理机构根据招标公告对应的特定资格要求及特定条件设置投标人提供的资格证明材料）；

10、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料；

注：1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。

2.联合体投标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字，否则投标文件按无效响应处理。

	
	商务文件组成
	1、无串通投标行为的承诺函；（必须提供，否则作无效投标处理）

2、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件；（除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理）

3、法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件；（委托时必须提供，否则作无效投标处理）

4、商务条款偏离表；（必须提供，否则作无效投标处理）

5、投标人情况介绍；

6、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。

注： 1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。

2. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。

	
	技术文件组成
	1、投标服务技术需求偏离表；（必须提供，否则作无效投标处理）

2、组织服务方案；（必须提供，否则作无效投标处理）

3、项目实施人员一览表；（必须提供，否则作无效投标处理）

4、投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

5、除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明。
注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。

	
	报价文件组成
	1、投标函；（必须提供，否则作无效投标处理）
2、开标一览表；（必须提供，否则作无效投标处理）

3、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

	16.2
	投标报价要求
	投标报价是履行合同的最终价格，必须包含满足本次投标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包含投标服务、货物、工程的成本、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训、税费等所有费用。（采购需求另有约定的，从其约定）

	17.2
	投标有效期
	自投标截止之日起 90 日。

	18
	投标保证金金额
	本项目不收取投标保证金。

	19.1
	投标文件编制要求
	投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件分别生产电子文件，商务文件和技术文件按顺序合并生成电子文件。电子版投标文件制作方式见招标公告附件。

	20
	备份投标文件
	本项目不接受备份投标文件。

	21.1
	投标截止时间
	详见招标公告。

	
	投标文件提交起止时间
	详见招标公告。

	
	投标地点
	详见招标公告。

	
	投标人递交投标样品截止时间及地点
	时间：    年  月  日    时    分（北京时间）

地点：                                

	23
	开标时间、地点
	详见招标公告。 

	25.3（2）
	投标人信用查询渠道
	采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。

	
	信用查询截止时点
	资格审查结束前。

	
	查询记录和证据留存方式
	在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在广西政府采购云平台作为附件上传保存。

	
	信用信息使用规则
	对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	29.1
	评标方法
	☑综合评分法

□最低评标价法

	29.2
	允许负偏离项
	商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项。

技术需求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。

	30.1
	确定中标人时，出现中标候选人分数并列的情形，确定中标人方式 
	□采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人； 

☑采用综合评分法的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

	35
	履约保证金金额
	本项目不收取履约保证金。

	36.1
	签订电子合同携带的材料
	电子采购合同需要供应商通过有效CA证书进行电子签署。

	38.2.1
	接收质疑函方式
	以书面形式。

	
	质疑联系部门及联系方式
	（1）广西科文招标有限公司部门；

联系电话：0771-2023835
通讯地址：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层 

（2）南宁职业技术大学部门；

联系电话：0771-2029355
通讯地址：南宁市西乡塘区大学西路169号 

	
	现场提交质疑办理业务时间
	质疑期内每个工作日 8 时 0 分到 12 时 0 分， 15 时 0 分到 18 时 0 分

	38.3.1
	投诉受理方式
	1、受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。

2、邮寄地址：

名称：南宁市财政局政府采购监督管理科

地址：南宁市青秀区东葛路129号

联系电话：0771-2189091

	40
	采购代理费支付方式
	☑本项目代理服务费由中标人在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。

□采购人支付。

□本项目不收取代理服务费。

	
	采购代理费收取标准
	按《招标服务费计算表》中的“服务招标”收费费率，采用差额定率累进法下浮30%计算，不足3000元的按3000元收取。中标人在领取中标通知书前，应向采购代理机构一次付清招标代理服务费，否则采购代理机构有权不予办理。
招标服务费计算表

中标金额（万元）范围

收费费率

货物招标

服务招标

工程招标

100及以下

1.50%

1.50%

1.00%

100-500

1.10%

0.80%

0.70%

500-1000

0.80%

0.45%

0.55%

1000-5000

0.50%

0.25%

0.35%

采购代理费计算过程如下：如单个分标中标金额为85万元，85万元×1.50%=1.275万元。采购代理费的=1.275万元×（1-30%）。

	
	代理服务费收款账户信息
	开户名称：广西科文招标有限公司南宁咨询二分公司

开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市云景支行

银行账号：805030158300001

	41.1
	解释
	解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

法律责任：

1.本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。

2.本项目采购代理机构应严格按照广西政府采购云平台项目采购全流程电子化电子开评标规程执行项目采购活动，代理机构在广西政府采购云平台的“项目管理”—“采购文件管理”内开评标规则设置作为本采购文件的组成部分，截标之后不可更改，因代理机构开评标规则设置错误导致采购活动无法开展下去的情况，由代理机构负责解释并承担其后果。

	41.2
	其他释义
	1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。

2.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

3.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。

4.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。

5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。


第二节 投标人须知正文

一、总  则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义

2.1“采购人”是指南宁职业技术大学。

2.2“采购代理机构”指广西科文招标有限公司。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、短信、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.7“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.8“正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.9“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.10“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“招标公告”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于勘查现场、编制投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条、《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）及《广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区工业和信息化厅转发财政部 工业和信息化部政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》（桂财采〔2021〕70号）规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予 4%-6%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
7.转包与分包             

7.1本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予 4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

8.特别说明：

8.1如果本招标文件要求投标人提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则投标人所提供的以上材料必须为投标人所拥有。

8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.回避与串通投标

9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者编制标书硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的电子或纸质投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的纸质投标文件相互混装；

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、招标文件

10.招标文件的组成

第一章 招标公告；

第二章 采购需求； 

第三章 投标人须知；

第四章 评标方法及评标标准；

第五章 拟签订的合同文本；

第六章 投标文件格式；

第七章 质疑、投诉材料格式

根据本章第11.1项的规定对公开招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当公开招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后澄清或修改公告为准。

11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

11.2 投标人应认真审阅本公开招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

11.3 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知(在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告及平台短信通知)所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。发出的澄清或者修改不影响投标文件编制的也应在截标前3日发出。

11.4 采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，将变更时间将在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

12.1投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

12.2投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料，否则将作无效响应处理（定制采购项目不适用本条款）。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

（1）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。 

（4）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2投标文件电子版：具体要求见本节19.投标文件编制。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标的风险

投标文件分为资格文件、商务文件、技术文件、报价文件四部分（其中：商务文件与技术文件合并编辑成一个电子文档）。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。▲投标文件未按规定的格式编制的、没有按照招标文件要求提供全部资料、没有对招标文件作出实质性响应，投标无效；

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

见“投标人须知前附表”。

19.投标文件的编制

 19.1投标文件编制要求详见“投标人须知前附表”。投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。 

19.2投标文件按照招标文件第六章格式要求在规定位置进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

19.3为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则作无效投标处理。

 19.5投标文件应避免涂改、行间插字或者删除，否则其投标无效。
19.6 对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的服务内容及要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

19.7本项目为南宁市全流程电子化项目，异常情况见“第二节 投标人须知正文”中“四、24.2开标程序。

20.备份投标文件

详见在“投标人须知前附表”。
21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交电子版投标文件。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至“南宁市广西政府采购云平台平台”。  

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求密封或者标记的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。

21.3电子版投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点” 。
22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，广西政府采购云平台将拒收。（补充、修改或者撤回方式见公告附件“电子投标文件制作与投送教程”）

22.2广西政府采购云平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间止提交电子版投标文件的投标人不足3家时，电子版投标文件由代理机构在广西政府采购云平台操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

四、开    标

23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在“广西政府采购云平台”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。 投标人不足3家的，不得开标。

24.开标程序

24.1开标形式：

（1）开标的准备工作由采购代理机构负责落实，采购代理机构必须基于广西政府采购云平台选取评审专家，如采购代理机构未按规定选取专家的，视为本次开评标无效，应当重新采购；

（2）采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。开标后5分钟投标人还未进行解密的，代理机构要通知投标人。通知后，投标文件仍未按时解密，或者投标人没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，均视为无效投标。
（解密异常情况处理：详见本章29.3 电子交易活动的中止。）

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在广西政府采购云平台远程不见面开标大厅展示；

（3）签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各投标人签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。

（4）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（6）开标结束。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

五、资格审查

25.资格审查

25.1开标结束后，采购人或采购机构依法通过电子投标文件对投标人的资格进行线上审查。

25.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

25.3资格审查标准为本“招标文件”中“投标人须知前附表”13.1点载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.4投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，广西政府采购云平台已与“信用中国”平台做接口，审查专家可直接在线查询）

（2）投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

25.5资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评   标

26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法和评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准并由采购代理机构作记录。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

28.5评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

29.评标方法及评标标准

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 评标委员会按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.3 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

七、中标和合同

30.确定中标人

30.1本项目授权评标委员会直接按第四章“评标方法及标准”的规定排列中标候选人顺序，并依照次序确定中标人。

30.2采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

30.3中标供应商无正当理由拒签合同的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款规定处理。

30.4根据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条，因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。

31. 结果公告

31.1在中标供应商确定之日起2个工作日内，由采购代理机构在招标公告发布媒体上发布中标结果公告，中标结果公告期限为1个工作日，发布中标结果公告的同时向中标供应商发出中标通知书。采购代理机构发出中标通知书前，应当对中标人信用进行核实，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，授权的评标委员会可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据企业的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

32.发出中标通知书

32.1在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过广西政府采购云平台发出电子中标通知书。

32.2对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，采购人或采购机构还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33. 无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

35.履约保证金

见“投标人须知前附表”。

36.签订合同

 36.1中标人领取中标通知书后，按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同，签订携带资料详见“投标人须知前附表”。

36.2采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。
36.3签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过25日）。

36.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

36.5政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.6采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.7如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.8采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变原合同条款且已报财政部门批准落实资金的前提下，可从原中标供应商处添购， 所签订的补充添置合同的采购资金总额不超过原采购合同金额的10%。

37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在以下媒体上发布 “广西政府采购网”（http://zfcg.gxzf.gov.cn）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38. 询问、质疑和投诉

38.1询问

38.1.1供应商在开标前对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构项目负责人提出询问。

38.1.2采购人或采购人委托的采购代理机构自受理询问之日起3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复内容不得涉及商业秘密。

38.1.3 询问事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

 38.2质疑

38.2.1供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，质疑有效期结束后，采购人或采购代理机构不再受理该项目质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下： 

（1）潜在供应商依法获取公开招标文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在公开招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。委托代理协议无特殊约定的，对公开招标文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对公开招标文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或代理机构提出，由采购人或代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（3）供应商认为中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应当在中标或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。

38.2.2供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则，不得进行虚假、恶意质疑。

38.2.3 质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。
38.2.4 质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商（潜在供应商已依法获取可之一的采购文件的，可以对该采购文件质疑）；

（2）质疑函内容符合本章第38.2.5项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理； 

（6）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；

（7）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；

（8）财政部门规定的其他条件。
 38.2.5 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据（列明权益受到损害的事实和理由）；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.2.6采购人或采购人委托的采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。对不符合质疑条件的质疑，答复不予受理，并说明理由；对符合质疑条件的质疑，对质疑事项作出答复

38.2.7采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

　　（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

　　（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.3投诉

38.3.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向南宁市政府采购监督管理部门提起投诉，投诉方式见“投标人须知前附表”。

38.3.2  投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）（投诉书格式后附）：
（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等； 

（2）质疑和质疑答复情况及相关证明材料； 

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

（7）附件材料：营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围；近期连续三个月依法缴纳税收和在职职工社会保障资金证明材料（复印件）。


38.3.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。
38.3.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第38.3.2项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于南宁市政府采购监督管理部门管辖；

（6）同一投诉事项未经南宁市政府采购监督管理部门投诉处理；

（7）国务院财政部门规定的其他条件。

38.3.5  南宁市政府采购监督管理部门自受理投诉之日起30个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。并将投诉结果在“广西政府采购网”（http://zfcg.gxzf.gov.cn）发布。

38.3.6  南宁市政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

八、验收

39.验收

39.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

39.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

39.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

39.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

九、其他事项

40.代理服务费

代理服务收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

41. 需要补充的其他内容

41.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

41.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

41.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

42. 政采贷相关说明

为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，南宁市政府采购试行政府采购信用融资制度，中标供应商如有融资需求，可凭政府采购合同通过以下方式申请政府采购信用融资贷款：

线下渠道：在“南宁市公共资源交易中心”官网（网址：http://www.nnggzy.org.cn）“交易信息-政府采购-政府采购信用融资”中融资银行和南宁市企业融资服务中心专栏信息申请政府采购信用融资。
线上渠道：登录中征营应收账款融资服务平台（网址：https://www.crcrfsp.com，客服电话：400-009-0001），选择相关金融产品和银行业金融机构金融融资贷款。具体操作方式见《中国人民银行南宁中心支行广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258号）文（文件公开网址详情见：“广西政府采购网”——http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/AdministrativeRegulations/AutonomousRegion/9830442.html）

第四章 评标方法及评分标准

第一节 评标方法

本项目采用 以下勾选的方式进行评审。

□最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

☑综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评标委员会将对各投标人的投标报价、技术和服务方案、投标人的企业实力及资质等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的投标人，由各评委独立记名打分。经统计，得出各投标人的综合得分,按综合得分由高到低顺序排列。若综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。若综合得分且投标报价相同的，货物类采购项目以技术性能得分较高者为先，服务类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。 

第二节 评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额（包括分项预算）的；

（4）投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

（5）修正后的报价，投标人不确认的；

（6）投标人属于本章第5条第（2）项情形的。

4.6异常低价响应审查

（1）评标委员会在评标中发现下列情形之一的，应当启动异常低价响应审查程序:

①投标报价＜全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；

②投标报价＜通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；

③投标报价＜采购项目最高限价×65%；

④评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）评标委员会启动异常低价响应审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关投标人在广西政府采购云平台设置的合理时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间不少于30分钟。其中，属于第③项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审时可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人在规定时间内不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效响应处理。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的； 

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的;

（4）投标有效期、项目完成时间（交货时间、服务完成时间或者服务期等）、质保期、售后服务等招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；

（5）商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

（7）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）未响应招标文件实质性要求的；

（10）属于投标人须知正文第9.2条情形的；

（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）不满足招标文件要求的服务内容、技术要求、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术需求发生负偏离的；

（2）技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）如招标文件需要提供技术方案的，投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。

3.澄清补正、说明或者补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖单位公章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，按无效投标处理。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

（1）报价文件中“开标一览表”内容与投标文件中相应内容不一致的，以“开标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

5.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5.2评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评审委员会成员要根据政府采购法律法规和采购文件所载明的评审方法、标准进行评审。对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

5.3评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

5.4各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

5.5评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

5.6起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.评审复核

6.1评标报告签署前，评标委员会要对评审结果进行复核，复核意见要体现在评标报告中。

6.2评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

　　（一）分值汇总计算错误的；

　　（二）分项评分超出评分标准范围的；

　　（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

　　（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

第三节 评分标准

一、最低评标价法

通过资格审查、符合性审查的投标人，评标委员会将按照有效报价从低到高排序并推荐中标候选人。报价相同的，评标委员会推荐方式见本章“第四节中标候选人推荐原则”。

说明：

（1）对于非专门面向中小企业的项目，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其服务为小型和微型企业承接的，对其小型和微型企业产品的最后报价给予10%的价格扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价＝投标报价×（1-10%）；（以投标人按第六章“投标文件格式”要求提供的《投标报价表》和《中小企业声明函》为评审依据）

（2）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-6%）。（以投标人按第六章“投标文件格式”要求提供的《投标报价表》、《中小企业声明函》和《联合体协议书》为评审依据）。

（3）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。（以投标人按第六章“投标文件格式”要求提供的《投标报价表》和《残疾人福利性单位声明函》为评审依据）

（4）除上述情况外，评标价＝投标报价；

二、综合评分法

注：

1、计分方法按四舍五入取至百分位。

总得分= 1+2+3

2、商务技术评审因素为客观评分项的，应在评分项目或评分标准中予以标注为“客观分”。对投标人的客观评分项目，各评标专家评分应当一致。
	序号
	评分因素
	评分因素
	分值

	1
	价格分（服务项目的价格分值占总分值的比重(即权值)为10%至30%。政务信息系统采购服务的，价格分值占总分值比重应当为10%）
	（1）本项目为专门面向中小企业采购项目，投标人不重复享受政策价格扣除，评标价＝投标人最后报价。

（2）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为30分。

（3）价格分计算公式：

某投标人价格分=基准价/某投标人报价金额×30分

	30分

	2
	技术分
	评审因素
	54分

	2.1
	技术开发方案

（15分）
	一档（5分）：投标人提供了技术开发方案，能够理解本项目的项目背景、建设目标，针对平台架构、功能模块、实现思路等全部内容进行描述。

二档（10分）：满足一档要求，提供有专项安全设计方案，有完整的安全体系，针对漏洞防护列出相关防护措施，列出系统功能模块开发实施过程中的关键技术。
三档（15分）：满足二档要求，能够提供应用程序的在线升级部署方案，能够保障及时获取各应用程序的最新版本迭代，支持在线升级部署，并附有相关技术支撑材料。方案中功能模块能够实现易操作、易管理的特点，功能模块设计方案与采购需求高度契合，无前后矛盾，满足采购人实际需要。

注：未提供方案或提供的内容与本项目无关的得0分。
	15分

	2.2
	组织实施方案

（15分）
	一档（5分）：提供有组织实施方案，针对本项目提供有进度计划表，能够列出需求、设计、开发、测试、部署、验收等的时间节点，计划满足采购需求；

二档（10分）：满足一档要求，项目实施人员配备符合项目需求，人员配置与职责分工明确，针对技术难点、数据对接、安全漏洞等内容有对应的风险应对措施，有项目实施期间驻场服务方案；

三档（15分）：满足二档要求，拟投入本项目的核心人员配置齐全（开发、测试、运维等岗位总人数不少于5人），提供有质量保证措施且符合本次采购需求，对本项目的风险预见、风险应对措施提出优化建议；能提供针对项目的详细进度计划管理工具软件或系统，能对详细进度计划涉及的功能模块、任务、时间节点、人员进行精细化管理，并提出合理化改进方案，能够保障项目的实施需要。

注：未提供方案或提供的内容与本项目无关的得0分。
	15分

	2.3
	售后服务

（15分）
	一档（5分）：提供有售后服务方案，包含售后服务体系、服务人员、服务时间响应等基本内容；

二档（10分）：满足一档要求，提供有售后服务保障措施，承诺能够提供产品软件升级或更新服务、提供有售后服务热线电话等，售后服务有具体实施步骤；有具体承诺，承诺的响应时间、故障到场时间、一般故障排除时间优于采购服务需求，服务内容、保障措施能满足采购人需求。

三档（15分）：满足二档要求，有售后服务流程规范，有针对本项目的售后服务流程图，有在线运维支持平台提供在线运维支持服务（运维支持平台能对项目服务进度、交付质量进行跟踪、追溯、投诉、反馈，对服务项目交付过程中的文档资料、配置文件进行知识管控）。

注：未提供方案或提供的内容与本项目无关的得0分。
	15分

	2.4
	培训方案

（3分）
	一档（1分）：提供项目培训方案，能够明确培训目标和原则，培训方案满足采购需求。

二档（2分）：满足一档要求，针对本项目制定培训工作流程，能够列出培训方式及培训内容，能提供在线培训平台（平台上有配套课程视频、课程文档等培训资源）为采购人提供在线培训或自主学习；

三档（3分）：满足二档要求，对培训时间、地点、人员、培训课程和培训方式、培训内容有具体安排，培训内容贯穿于整个项目的实施和运维过程，至少包括软件系统操作、日常运维等内容，培训内容针对性强，培训课时充足。

注：未提供方案或提供的内容与本项目无关的得0分。
	3分

	2.5
	项目实施人员

（6分）
	（1）拟投入项目经理1名，具有信息系统项目管理师、信息安全工程师、系统规划与管理师、网络规划设计师证书的，每具备以上一项证书得1分，满分4分。
（2）拟投入需求分析师1名，主要承担项目需求调研分析工作，具有系统分析师（高级）证书，得1分，满分1分。
（3）拟投入开发工程师2名，主要承担项目定制开发工作，具有软件设计师证书，提供1人得1分，满分1分。
注：一人多证不重复计分，投标文件中须提供上述拟投入人员相关资质证书复印件或网上查询截图（显示查询网址），并加盖投标人公章。
	6分

	3
	商务分
	评审因素（客观分）
	16分

	3.1
	企业信誉资质

（10分）
	（1）投标人通过ISO9001系质量管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书的，每有1项得1分，满分2分。

注：投标文件中提供有效的证书复印件并加盖投标人单位公章，非中文文本的请提供中文翻译文本，否则不予以计分。

（2）投标人具备与本项目软件相关的软件或系统模块（学工、宿舍、学生资助、学生奖惩等）的软件著作权证书的，每有一个得2分，满分8分。
注：投标文件中提供软件著作权证书复印件并加盖投标人单位公章，否则不予以计分。
	10分

	3.2
	业绩（6分）
	（1）投标人2023年1月1日至今同类项目业绩，每有1项得2分，满分4分。

注：投标文件中提供有效的中标（成交）通知书或合同复印件并加盖投标人单位公章，否则不予以计分。

（2）拟投入项目经理有类似项目业绩的，每有1项得1分，满分2分。

注：投标文件中提供有效的合同复印件或能体现该人员参与过该项目的佐证材料并加盖投标人单位公章，否则不予以计分（项目经理业绩与第（1）项单位业绩不重复计分）。
	6分

	总得分＝1＋2+3
	


第四节 中标候选人推荐原则

（一）综合评分法

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。总得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（二）最低评标报价法
评标委员会将按照有效报价从低到高排序并推荐中标候选人。投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人；评标价相同且前述指标均相同时，由评标委员会各成员对评标价相同的供应商，当场投票表决，得票多者优先，并依照次序确定1家中标供应商。

第五节 评标报告

（一）评标报告与推荐中标候选人

评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。
（二）评标争议事项处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

第五章 拟签订的合同文本

广西政府采购云平台合同编号：           

南 宁 市 政 府 采 购

 [项目采购-项目名称_19]合同

项目编号：[项目采购-项目编号_15] 
计划编号：  [采购计划文号（5）]  
采购人： [项目采购-采购人_5]  

中标供应商：                   
签订日期：               年       月       日
合同目录

一、第一部分 合同书……………………………………………………………（页码）

二、第二部分 合同一般条款……………………………………………………（页码）

三、第三部分 合同专用条款……………………………………………………（页码）

四、第四部分 合同附件…………………………………………………………（页码）

4.1中标通知书 …………………………………………………………………（页码）

4.2招标文件服务需求一览表 …………………………………………………（页码）

4.3招标文件的更改通知（如有） ……………………………………………（页码）

4.4投标函 ………………………………………………………………………（页码）

4.5报价表 ………………………………………………………………………（页码）

4.6投标服务技术资料表 ………………………………………………………（页码）

4.7商务条款偏离表 ……………………………………………………………（页码）

4.8中标供应商澄清函（如有请提供） ………………………………………（页码）

4.9其他与本合同相关的资料（如有请提供） ………………………………（页码）

第一部分 合同书

     年    月    日，  [项目采购-采购人_6]  以   公开招标方式  对[项目采购-项目名称_20]项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标人名称）为该项目中标人。现于中标通知书发出之日起25日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经 [项目采购-采购人_7] (以下简称：甲方)和   （中标人名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件及“投标报价”（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的物

1.2.1 标的物1信息

1.2.1.1名称：南宁职业技术大学“一站式”学生社区数字赋能平台建设项目；
1.2.1.2数量： 1项 ；
1.2.1.3质量： 合格 。

1.3 价款

本合同总价为：人民币           元（大写：                 元人民币，含税）。

分项价格：
	序号
	分项名称
	分项价格

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	总价
	


1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：合同签订30个工作日内支付合同总价30%的预付款。乙方完成南宁职业技术大学“一站式”学生社区数字赋能平台建设项目全部功能开发任务，将系统完整交付甲方，通过甲方业务部门组织的交付验收（初验）后，系统全流程启用运行，经整改确认、各项功能运行稳定且无异议，并通过甲方组织的学校级项目复验后，剩余款项于验收合格后，按规定向甲方开具发票后支付；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

1.5 标的物交付期限、地点、方式和服务期限

1.5.1 交付期限： 自合同签订之日起90个日历日内完成交付 ；

1.5.2 交付地点： 南宁职业技术大学本部（南宁市西乡塘区大学西路169号） ；

1.5.3 交付方式： 现场交付 ；

1.5.4 服务及质保期限： （1）质量保证期3年（自提交成果并验收合格之日起计），质保期内，乙方负责免费修复系统Bug、处置安全检查等，保障系统安全稳定运行。如相关模块功能有升级，提供免费升级服务；可根据用户需求，对功能模块进行调整、完善。

（2）故障响应时间：质保期内出现故障，在接到电话通知后，1小时内做出响应，4小时赶到现场。一般问题应在24小时内解决，重大问题或其他无法迅速解决的问题应在一周内解决。

（3）免费上门调试及为甲方相应人员提供培训。

1.5.5服务到期后维保条款：质保期（3年）届满后，如甲方需继续使用乙方的运维保障服务，双方应另行签订维保协议，维保费用不超过合同总价的5%/年。
1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付标的物，甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付标的物一日的应交付而未交付标的物价格的0.5‰计算，最高限额为本合同总价的10 %；迟延超过【20】日的，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同，乙方应退回全部已收取的合同价款并按合同总金额的 20 %向甲方支付违约金；若因乙方原因导致系统重大故障（如系统崩溃、数据损坏）且在规定时限内未能修复，每延误1日加收合同总价0.3‰的违约金。

1.6.2本项目相关网络安全保护等级二级测评报告、商用密码应用安全性评估报告，乙方须自合同签订之日起365个日历日内完成编制、评审、备案并向甲方正式交付合格完整版报告。①若乙方未按期交付合格报告的，每逾期1日，按合同总价的0.5‰向甲方支付违约金，累计违约金最高不超过合同总价的10%；乙方不得以已支付违约金、违约金已达上限为由，拒绝、中止、拖延报告编制、测评、整改及交付义务，支付违约金不免除其继续完整履约的责任。②若逾期满30日历日仍未交付两份合格报告，视同乙方根本性违约，除计收前述按日违约金外，乙方须另行按合同总价的20%向甲方支付违约赔偿金。③因乙方拒不履约、拖延交付或出具报告不符合合规备案要求，甲方另行委托第三方机构开展等保二级测评、商用密码安全性评估所产生的全部费用、整改费用、咨询费用，以及因缺少合规报告导致项目无法备案、合规督查处罚、业务停运等全部实际损失，均由乙方全额承担，甲方有权通过法律途径向乙方全额追偿。④乙方出具的报告若存在虚假资料、无法通过主管部门备案、不符合现行网络安全及商用密码管理法定标准的，一律视同未完成交付，按本条根本性违约条款追究全部责任。

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4乙方在质保期内未按承诺提供售后等服务的，每发生一次按合同总金额的3‰

向甲方支付违约金。

1.6.5 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.7 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均应通过友好协商的方式和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 1.7.1 种方式解决：

1.7.1 将争议提交南宁市仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   甲方所在地    有管辖权的人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人加盖有效公章时生效。
甲方：                                  乙方：

统一社会信用代码：                      统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                       或授权代表（签字）: 

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话: 

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：
开户银行：                               开户银行： 

开户名称：                               开户名称： 

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

2.1.3 “标的物”系指中标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的货物、服务和工程，包括但不限于原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、信息化系统、信息化维保、物业服务、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付标的物的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定标的物将要运至或者实施或者安装的地点。

2.2 技术规范

标的物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该标的物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等标的物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部标的物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保标的物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的标的物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运标的物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付标的物进行履约检查，以确保乙方所交付的标的物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施及方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8.3乙方应确保项目技术人员的数量和水平与投标文件一致。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换投标文件中注明的项目经理和技术负责人。否则甲方有权放弃或终止合同，并没收履约保证金。

2.8.4因乙方原因造成甲方其他系统不能正常运行，酿成重大事故（工作日系统中断一天以上）的，乙方应承担全部法律责任，并赔偿经济损失，赔偿金额为项目总价的30%。

2.9 标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。
2.10 延迟交货/交付

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付标的物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付标的物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项。如果系追加与合同标的相同的标的物的，那么需经采购监督管理部门同意，且所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的供应商应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13.3 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.4 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定执行。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。
2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的“约定送达地址”为收件地址的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于 7 个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

本项目不收取履约保证金
2.22 中小企业政策
2.22.1本合同（☑是  □否）为中小企业“政采贷”可融资合同，关于中小企业信用融资事项见采购文件“投标人须知正文”。

2.22.2本合同（☑是  □否）为中小企业预留合同。

2.23 合同份数

本合同壹式 肆 份，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份。每份均具有同等法律效力。
第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

3.1具有知识产权的标的物知识产权归属：甲方。

3.2包装和装运专用条款（如果有）：详见合同一般条款。
3.3装运标的物的要求和通知：无。

3.4结算方式和付款条件

本次项目合同总价为大写人民币            （￥    元）。本项目采用以下勾选结算方式进行支付：

□采用一次性支付方式，付款条件为：           
☑采用分期付款方式，付款条件为：

合同签订30个工作日内支付合同总价30%的预付款。乙方完成南宁职业技术大学“一站式”学生社区数字赋能平台建设项目全部功能开发任务，将系统完整交付甲方，通过甲方业务部门组织的交付验收（初验）后，系统全流程启用运行，经整改确认、各项功能运行稳定且无异议，并通过甲方组织的学校级项目复验后，剩余款项于验收合格后，按规定向甲方开具发票后支付。
3.5标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担：由乙方承担，但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。
3.5.1受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在 7 日内（根据项目实际填写）以书面形式通知对方当事人，并在 7 日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

3.5.2因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在 7 日内（根据项目实际填写）以书面形式变更合同；

3.5.3标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在 7 日内发（根据项目实际填写）起验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

3.5.4 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力：本项目采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或其他强制性标准、规范等要求。
3.5.5 其他：

3.6项目验收：

3.6.1甲方参照《南宁市政府采购供应商履约验收评价管理办法》（南财采[2019]217号）规定组织对乙方履约的验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，乙方须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

3.6.2严格按照采购合同开展履约验收。甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收，验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认，出具验收报告并经验收小组全体成员签字。甲方根据验收报告形成验收意见并经甲方与乙方签字盖章生效。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

3.6.3验收合格的项目，甲方将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，甲方将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》，并按照《合同书》约定执行。

3.6.4验收产生的费用首次验收费用由甲方承担，如首次验收不合格，后续验收费用由乙方支付。

3.6.5验收内容及资料要求：

根据采购文件确定的技术指标或者服务要求确定验收指标和标准。未进行相应约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。

3.6.6验收内容

	序号
	验收内容
	验收标准

	1
	交付标的物数量
	按照招标文件要求

	2
	交付标的物质量文件
	按照招标文件要求

	4
	交付标的物技术、性能指标 
	按照招标文件要求

	5
	售后服务承诺
	按照投标文件要求

	6
	其他工作
	按照招标文件及投标文件要求


3.6.7验收资料要求

验收资料要求包括（不限于）以下内容：

（1）采购文件；

（2）投标文件；

（3）采购合同；

（4）其他需提供的相关材料。
第六章 投标文件格式

第一节 投标文件外层包装封面

[项目采购-项目名称_12]

投标文件

（电子投标文件）

	项目名称：
	[项目采购-项目名称_11]

	采购方式：
	[项目采购-采购方式]

	项目编号：
	[项目采购-项目编号_8]

	所投分标：
	

	投标人名称：
	

	投标人地址：
	


投标截止时间前不得解密

年   月   日

第二节 资格证明文件格式

                                                         电子投标文件
资格证明文件（封面）
项目名称：[项目采购-项目名称_13]

项目编号：[项目采购-项目编号_9]

所投分标：

投标人名称：

年  月  日

资格证明文件目录

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）……………………………………………………………（页码）

二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料…………………………………………………………………………………………（页码）

三、财务状况报告方面的材料…………………………………………………………（页码）

四、投标人直接控股股东信息…………………………………………………………（页码）

五、投标人直接关联关系信息表………………………………………………………（页码）

六、投标资格声明函……………………………………………………………………（页码）

七、联合体协议书（以联合体形式投标的，提供联合体协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）……………………………………（页码）

八、中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或属于监狱企业的证明文件……（页码）
九、符合特定资格条件（如有）的有关证明材料（复印件）………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）

               投标人名称(电子签章)：                              

                   日期：  年  月
二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料

 投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

三、财务状况报告方面的材料

 投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

四、投标人直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

五、投标人直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

六、投标资格声明函

致：[项目采购-采购组织机构_5] 

我方愿意参加贵方组织的_[项目采购-项目名称_14] _（项目编号：[项目采购-项目编号_10] ）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件并按本项目投标文件“第三章”“第二节投标人须知前附表”中“资格证明文件组成”完整提供证明材料。

2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.经查询，在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。 

说明：

1.投标人应当通过 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人相关主体的信用记录。查询时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

2.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

   3.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签署，否则投标无效。
投标人名称(电子签章)：

年    月    日
七、联合体协议书
                                                  （所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加     [项目采购-采购组织机构_6]  组织的  [项目采购-项目名称_15]  （项目编号： [项目采购-项目编号_11]）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1、________________________（某成员单位名称）为联合体名称牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                         。

5、本联合体中，          （某成员单位名称）为        （请填写：中型、小型、微型）企业，其协议合同金额占联合体协议合同总金额的          %。【如联合体成员中有小型、微型企业的，请填写此条，否则无需填写；如联合体成员中有多个小型、微型企业的，请逐一列出。】
6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7、本协议书一式    份，联合体成员和采购代理机构各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

牵头人名称：                                       （公章/电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                         （手写签名/电子签名）

成员一名称：                                       （公章/电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                         （手写签名/电子签名）

成员二名称：                                       （公章/电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                         （手写签名/电子签名）

八、中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或属于监狱企业的证明文件
中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加[项目采购-采购人_9]的[项目采购-项目名称_12]采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业：见服务需求一览表）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

 2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业：见服务需求一览表）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

 …… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的        项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章）：

日  期：     年   月   日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
九、符合特定资格条件（如有）的有关证明材料

投标人名称（电子签章）：
日期：  年  月   日

第三节 商务文件格式

                                                               电子投标文件
商务文件（封面）
项目名称：[项目采购-项目名称_9]

项目编号：[项目采购-项目编号_5]

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

                        年  月  日

商务文件目录

一、无串通投标行为的承诺函…………………………………………………（页码）

二、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件………（页码）

三、法定代表人授权委托书（如有委托时）……………………………………（页码）

四、商务条款偏离表……………………………………………………………………（页码）

五、投标人情况介绍……………………………………………………………………（页码）

六、投标人类似业绩的证明文件（如有要求）………………………………（页码）

七、其他商务文件或说明……………………………………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、无串通投标行为的承诺函

投标人参加本项目无串通投标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者编制标书硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

  投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

二、法定代表人身份证明
法定代表人身份证明
投 标 人：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：                          性      别：                
年    龄：                          职      务：                

身份证号码：                                 
系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

  投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

注：自然人投标的无需提供

	法定代表身份证复印件粘帖处（正、反面）


附件：

三、法定代表人授权委托书（如有委托时）
法定代表人授权委托书

致： [项目采购-采购组织机构_7] 
本人        （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权我单位在职正式员工        （姓名和职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的 [项目采购-项目名称_16] 项目（项目编号：[项目采购-项目编号_12] ）的投标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日签字生效，委托期限：    。

代理人无转委托权。

投标人（或联合体投标牵头人名称）（盖单位公章）：                                    

法定代表人（签字）：                                

法定代表人身份证号码：                                   

委托代理人（签字）：                                
委托代理人身份证号码：                                   

成员一名称：（盖单位公章）：                                    

法定代表人（签字）：                                

成员二名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

......

注：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或者其他电子制版签名代替，否则作无效投标处理；

2.以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

3. 供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

4. 若为联合体投标须各方签字或盖章。

附件：

	全权代表身份证复印件粘帖处（正、反面）


四、商务条款偏离表

(注：按项目需求表具体项目修改)
请逐条对应本项目招标文件第二章“服务需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。
	项号
	招标文件的商务需求
	投标文件承诺的商务条款
	偏离说明

	一
	1  ……
	1  ……
	正偏离（负偏离或无偏离）



	
	……
	……
	正偏离（负偏离或无偏离）



	二
	1  ……
	1  ……
	正偏离（负偏离或无偏离）



	
	……
	……
	正偏离（负偏离或无偏离）



	　　分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）


注：

1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

2.如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时，投标文件承诺不得直接复制招标文件需求，投标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“投标无效”条款。

3.当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

4.采购需求中带“▲”及“★”的条款，也要分别在本表“投标文件的商务需求”、“投标文件承诺的商务条款”中标记。
  投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

五、投标人情况介绍

（格式自拟）
  投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

六、投标人类似的业绩证明文件（如有要求）

附表 :相关项目业绩一览表（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）
	采购人名称
	项目名称
	合同

金额

（万元）
	附件在投标文件中页码
	采购人联系人及

联系电话

	
	
	
	合同
	验收报告
	用户评价
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件和用户单位验收证明并注明所在投标人商务技术文件页码。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

第四节 技术文件格式

                                                  电子投标文件
技术文件（封面）

项目名称： [项目采购-项目名称_8]
项目编号： [项目采购-项目编号_6]

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

                        年    月    日

技术文件目录

一、投标服务技术需求偏离表……………………………………………………（页码）

二、组织服务方案…………………………………………………………………（页码）

三、售后服务方案…………………………………………………………………（页码）

四、项目实施人员一览表…………………………………………………………（页码）

五、投标人对项目的合理化建议和改进措施……………………………………（页码）

六、优惠条件及特殊承诺（如有）………………………………………………（页码）

七、备品备件及供选择的配套零部件清单（如有）……………………………（页码）

八、培训计划（如有）……………………………………………………………（页码）

九、认为需要的其他技术文件或说明（如有）…………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、投标服务技术需求偏离表

请根据所投服务的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“服务需求一览表”中的采购清单及服务参数详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

	项号
	招标文件需求
	投标文件承诺
	偏离说明

	
	服务名称
	服务参数
	服务名称
	所提供服务的内容
	

	1
	……
	1  ……

2  ……

3  ……

……
	……
	1  ……

2  ……

3  ……

……
	正偏离（负偏离或无偏离）

	2
	……
	1  ……

2  ……

3  ……

……
	……
	1  ……

2  ……

3  ……

……
	正偏离（负偏离或无偏离）

	...
	
	
	
	
	

	　　分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）


注：

1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

2.当投标文件的服务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。
3.采购需求中带“▲”及“★”的条款，也要分别在本表“服务参数”、“所提供服务的内容”中标记。
投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

二、组织服务方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

附表:项目实施进度计划表(以生效日算起) 
	
内容
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	…

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：投标人可按上述时间表的格式自行编制切合实际的具体时间表。
投标人名称（电子签章）：

                                     日期：  年  月   日
三、售后服务方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

1、售后服务承诺

附表A:售后服务机构情况表（按此格式自制）
	序号
	机构名称
	机构性质
	注册地址
	服务技术人员数量
	联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括投标人本单位和符合条件的第三方服务机构；

附表B：售后服务人员情况表（按此格式自制）
	序号


	类别
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	专业
	职称
	本项目中的职责
	响应时间
	到达现场时间

	
	总协调人
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	售后人员
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

四、项目实施人员一览表

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）
所投分标：     分标

附表A:本项目的项目经理情况表

	姓名
	
	页码
	投标截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细

	性别
	
	
	

	年龄
	
	
	

	职称
	
	
	

	毕业时间
	
	
	

	所学专业
	
	
	

	学历
	
	
	

	资质证书编号
	
	
	

	其他资质情况
	
	
	

	联系电话
	
	
	


注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表B:本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历

(页码)
	专业

(页码)
	职称

(页码)
	本项目中的职责
	项目经历
	参与本项目的到位情况

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。
投标人名称(电子签章)：
                                     日期：  年  月   日
五、投标人对项目的合理化建议和改进措施

（格式自拟）

  投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

六、优惠条件及特殊承诺

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

七、备品备件及供选择的配套零部件清单

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签章）：

                                     日期：  年  月   日
八、培训计划

（由投标人根据采购需求自行编制）

附表: 培训日程及费用

	课程名称
	提供的资料
	持续时间
	授课教师
	培训对象
	培训地点
	课程费用

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	费用总计
	
	
	
	
	
	


注解:A
课程清单按时间顺序排列，并提供以下详细资料：

（1）课程概要

（2）课程目的

（3）教学方式

（4）先决条件

（5）教材目录

B  按照附表A提供授课教师的简历

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

投标人名称（电子签章）：                       
                                        日期：  年  月   日
九、认为需要的其他技术文件或说明

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签章）：                       
                                        日期：  年  月   日
第五节 报价文件格式

                                                            电子投标文件
报价文件（封面）

项目名称： [项目采购-项目名称_10]

项目编号： [项目采购-项目编号_7]

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

                                                       年  月  日

报价文件目录

一、投标函………………………………………………………（页码）

二、开标一览表…………………………………………………（页码）

一、投标函

致：[项目采购-采购组织机构_4]
我方已仔细阅读了贵方组织的[项目采购-项目名称_3] 项目（项目编号：[项目采购-项目编号_3]）的招标文件的全部内容，授权                      (全权代表姓名)           (职务、职称)为全权代表，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动： 

一、报价文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

二、资格文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

三、技术文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

四、商务文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币              元 (￥          元)的投标总报价，服务时间（无分标时填写）              ，提供本项目招标文件第二章“服务需求”中的相应的采购内容。

其中（有分标时填写）：

  分标报价为（大写）人民币              元 (￥          元)，服务时间：          ；
  分标报价为（大写）人民币              元 (￥          元)，服务时间：          ；
......
2、我方同意自本项目招标文件“第三章 投标人须知”第一节 投标人须知前附表 第21.2项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知前附表”第17.2项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3、我方所递交的投标文件及有关资料都是内容完整、真实和准确的。
4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。
5、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“拟签订的合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标供应商的行为。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（5）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被处罚的违法行为有：                                         
11、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

12、与本投标有关的一切正式往来信函请寄： 
地址：                                                         

电话：                                      　　　　　　　　　

传真：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
邮政编码：                                                    

开户名称：                                                    

开户银行：                                                    

银行账号：                                                    

投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

二、开标一览表(单位均为人民币元)
项目名称： [项目采购-项目名称_7]  项目编号： [项目采购-项目编号_4]  分标：           

投标人名称：                        
	序号
	服务名称
	具体服务内容
	数量①
	单价(元)②
	单项合价（元）

③＝①×②
	服务时间
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币  （￥  元）

	　　分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）

	验收标准：

	优惠及其它：


注： 

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空, 如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效电子公章。
2、本表内容均不能涂改。
3、如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

4、以上表格要求细分项目及报价，在“具体服务内容”一栏中，填写具体服务范围、服务时间、服务标准。

5、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

6、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

第六节 其他文书、文件格式

知识产权合规性声明

    本企业自愿参与政府投资政府采购的[项目采购-项目名称_5]项目，在此郑重承诺：遵守中国知识产权法律、法规、规章、规范性文件及在中国适用的与知识产权有关的国际公约，所参与项目的知识产权明晰无争议，归属或技术来源正当合法。近三年在知识产权领域不存在违反法律、法规、规章及其他规范性文件的失信行为。所参与的项目不对其他单位及个人的知识产权构成侵权。如经核查确有违反上述承诺应遵守的行为，本企业将承担由此产生的全部责任。

      投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

第七章 质疑、投诉证明材料格式

第一节 质疑函（格式）

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：                                        

地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          

联系电话：                                            

地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：   [项目采购-项目名称_17]     
质疑项目的编号：[项目采购-项目编号_13] 包号：                 
采购人名称：     [项目采购-采购人_3]  

采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                         

事实依据：                                          

法律依据：                                          

质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：                                               

签字(签章)：                   公章：                      

日期：    

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
第二节 投诉书（格式）

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：                                               

地     址：                             邮编：            

法定代表人/主要负责人：                                     

联系电话：                                             

授权代表：             联系电话：                  

地     址：                             邮编：                             

被投诉人1：                                             

地     址：                             邮编：           

联系人：               联系电话：                       

被投诉人2

……
相关供应商：                                               

地     址：                             邮编：           

联系人：               联系电话：                            

二、投诉项目基本情况

采购项目名称： [项目采购-项目名称_18]   

采购项目编号： [项目采购-项目编号_14]  包号：              
采购人名称：  [项目采购-采购人_4]  
代理机构名称：                                         
采购文件公告:是/否 公告期限：                                 

采购结果公告:是/否 公告期限：                        
三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：                                

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：                                       
事实依据：                                         
法律依据：                                          
投诉事项2

……
五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：                                               

签字(签章)：                   公章：                      

日期：    

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
工





作





日










