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第一章 竞争性磋商公告

项目概况：

文昌大道东段补光设施维修项目项目的潜在供应商应在“广西政府采购云平台”线上获取采购文件，并于2026年06月18日09 时 30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：FCZC2026-C2-990069-KWZB  

项目名称：文昌大道东段补光设施维修项目 

采购方式：□竞争性谈判 ☑竞争性磋商 □询价

预算金额：人民币贰佰玖拾伍万玖仟叁佰肆拾贰元伍角叁分（￥2959342.53元）    

最高限价：人民币贰佰玖拾伍万玖仟叁佰肆拾贰元伍角叁分（￥2959342.53元）  

采购范围：对文昌大道东段（北部湾大道路口-玉石滩大道路口）现有路灯电缆、配电设备及相关附属设施进行全面修复与更换，以及对检查井清淤、采取防盗保护措施、安装智能控制终端等，恢复道路全线照明功能，实施线路优化与防护升级，具体详见图纸及工程量清单。
合同期限：自合同签订之日起90个日历天内竣工验收并交付使用。
本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格条件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

3.本项目的特定资格要求：①供应商须具备市政公用工程施工总承包叁级及以上或城市及道路照明工程专业承包叁级及以上资质，以及具备输变电工程专业承包叁级及以上或电力工程施工总承包叁级及以上资质，持有有效的承装(修、试)电力设施许可证：承装/承修/承试三级及以上，持有有效的安全生产许可证，在人员、设备、技术、资金等方面具备项目实施必须的施工能力。②派驻的项目经理具有市政公用工程专业二级及以上注册建造师资格，技术负责人具有机电工程专业二级及以上注册建造师资格，项目经理和技术负责人均具备有效的安全生产考核合格证书(B类)、工程类或者电气类专业中级及以上职称。
三、获取采购文件

1.时间：2026年 06 月 05 日至2026年 06 月 12 日，每天08时00分至12时00分，15时00分至18时00分（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：广西政府采购云平台。

3.方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录广西政府采购云平台-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取竞争性磋商文件。电子响应文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的磋商文件编制，通过其他方式获取磋商文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传响应文件。

4.售价：0.00元

四、响应文件提交

1.截止时间： 2026年 06 月 18 日 09 时30分（北京时间）
2.地点：请登录广西政府采购云平台投标客户端投标。

五、开启

1.时间：2026年 06 月 18 日 09 时30分（北京时间）截标后
2.地点：防城港市开标室3政府采购开标室3 
六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.网上查询地址：中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、全国公共资源交易平台（广西·防城港）。
2.本项目需要落实的政府采购政策：响应《政府采购促进中小企业发展管理办法（财库〔2020〕46号）》、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19 号）》、《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55 号）文件指导精神：本项目为专门面向“中小微企业”的项目或采购包，不再执行价格评审优惠。
3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。
   4.对在“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

5.供应商磋商注意事项

（1）各供应商通过新平台参与政府采购项目投标需下载使用新版客户端，新版客户端下载路径:广西政府采购网办事服务-下载专区。原在政采云平台注册的临时供应商需在新平台启用后重新注册登记。

（2）若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台，点击右侧咨询小采获取采小蜜智能服务管家帮助或点击右侧帮助文档查看供应商指南或拨打服务热线95763获取热线服务帮助。  

6.监督部门：防城港市财政局；电 话：0770-6102323。

7.评标说明：本项目采用远程异地评标，评标主场设在防城港市公共资源交易中心，评标副场设在柳州市公共资源交易中心。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：防城港市住房和城乡建设局                           

地址：防城港市港口区北部湾大道136号 

联系方式：李虹霖0770-2831586
2.采购代理机构信息

名    称：广西科文招标有限公司  

地址：防城港市港口区西湾广场康晨小区A22-23栋一层  

联系方式：黄元媛0770-2885505    

3.项目联系方式

项目联系人：黄元媛
电　　话： 0770-2885505  

 采购人：防城港市住房和城乡建设局

采购代理机构：广西科文招标有限公司
2026年06月05日
第二章 供应商须知
供应商须知前附表

	条款号
	内    容

	3
	1.供应商的资格条件：详见竞争性磋商公告。

	5.1
	是否接受联合体竞标: 否

	5.2
	如接受联合体竞标，联合体竞标要求如下：无。

	6.2
	☑不允许分包

□允许分包

分包内容：                                     。
分包金额或者比例：                                     。
分包供应商必须具备的资质：                                。

	12.1.1
	资格证明文件

1.供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）
2.防城港市政府采购供应商信用承诺函（格式后附）。（必须提供，并加盖电子公章，否则磋商无效。）

3.供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）

4.竞标声明（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）

5.供应商《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明（由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

6.采购人或采购代理机构根据竞争性磋商公告对应的特定资格要求及特定条件设置供应商提供的资格证明材料；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）；
7.除磋商文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料；

注：1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效处理。

	12.1.2
	报价文件

1.竞标函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）

2.已标价工程量清单（必须提供，否则响应文件按无效处理）
3.供应商认为需要提供的其他有关资料。

	12.1.3
	商务技术文件

1.无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）

2.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）

3.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件按无效处理）

4.商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）  

5.技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

6.实施方案；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

7.项目实施人员及设备；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
8.质量保修方案；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

9.供应商认为需要提供的其他有关资料。

注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效处理。

	15.1
	竞标报价采用工程量清单报价，供应商应认真阅读已经采购人审定的最高限价，参与磋商即表示认可最高限价，成交后依据最高限价中相应清单综合单价进行结算。

	15.2
	竞标报价是履行合同的最终价格，报价必须包含完成本项目的成本、利润、增值税、开办费、技术措施费、设备吊装-运输-装卸费、大型机械进出场费、风险费、政策性文件规定费用等所有与本项目实施有关的全部费用。

	15.3
	本工程增值税计税方法：☑一般计税法； □简易计税法

	16.2
	竞标有效期：自首次响应文件提交截止之日起60日。

	17.1
	本项目不收取磋商保证金。

	19
	本项目不接受电子备份响应文件

	20.1
	响应文件提交截止时间：详见竞争性磋商公告
响应文件提交地点：详见竞争性磋商公告

	24.1
	磋商小组的人数：3人。

	25
	首次响应文件开启时间详见“竞争性磋商公告” 
首次响应文件解密时间：30分钟

	26.3
	商务要求评审中允许负偏离的条款数为  0 项。

技术要求评审中允许负偏离的条款数为  0 项。

	28.1
	本项目不收取履约保证金。

	29.1
	签订合同携带的证明材料： 

1.委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。

2.法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。

	31.2
	接收质疑函方式：书面形式或者政采云系统在线形式

质疑联系部门及联系方式：广西科文招标有限公司，联系电话：0770-2885505，通讯地址：防城港市港口区西湾广场康晨小区A22-23栋一层。

业务时间：工作日每天8时00分到12时00分，15时00分到18时00分。

	32.1
	1.采购代理费支付方式：本项目代理服务费由成交供应商在领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。

2.采购代理费收取标准：根据采购人与采购代理签订的《代理采购协议书》有关收费规定并经双方商定，本项目委托招标代理服务费按国家发展计划委员会文件计价格[2002]1980号文规定下浮20%，代理服务费为（人民币）壹万玖仟元整（¥19000.00），由中标（成交）人在领取中标（成交）通知书前一次性向乙方支付。

3. 采购代理费收取银行账户

账户名称：广西科文招标有限公司防城港分公司

开户银行：防城港市区农村信用合作联社营业部

银行账号：892612010101389018

	33.1
	解释：构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除磋商文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性磋商公告、供应商须知、采购需求、评审程序、评审方法和评审标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的磋商文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

	33.2
	农民工工资保证金：按照《保障农民工工资支付条例》及《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅等8部门关于印发广西壮族自治区工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法实施细则的通知》（桂人社规〔2022〕5号）有关规定执行。如开设了农民工工资专用账户的，应按规定比例足额将农民工工资保证金存入账户，也可以使用银行保函。工程竣工验收结算经审定后，按照规定程序，将农民工工资保证金没有使用或剩余的金额退还给承包人。

	33.3
	1.本磋商文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体名称制作的印章或供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以法定主体名称制作的电子印章。除本磋商文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标/投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。

2.供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。

3.本磋商文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人在文件规定签署处签名或者指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以供应商法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章签名的行为，私章、印鉴等其他形式均不能代替签字。

4.本竞争性磋商文件所称的“电子签章”“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子响应文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。

5.自然人竞标的，磋商文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。

6.本磋商文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。


供应商须知正文

一、总则

1.适用范围

1.1本项目采购人、采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。
2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

2.5“竞标”是指供应商按照本项目竞争性磋商公告或者邀请函规定的方式获取磋商文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.7“响应文件”是指：供应商根据本磋商文件要求，编制包含资格证明、报价、商务技术等所有内容的文件。
2.8“实质性要求”是指磋商文件中已经指明不满足则响应文件按无效处理的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9“正偏离”，是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.12“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的报价。

2.13“评审报价”是指供应商提交的最后报价并经修正（如有）和政策功能价格扣除（如有）后的价格。

3.供应商的资格条件

供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

4.磋商费用

供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取磋商文件、勘查现场、编制和提交响应文件、参加磋商与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。

5.联合体竞标

5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

5.2如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表”。

5.3响应《政府采购促进中小企业发展管理办法（财库〔2020〕46号）》、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19 号）》、《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55 号）文件指导精神：本项目为专门面向“中小微企业”的项目或采购包，不再执行价格评审优惠。

6.转包与分包             

6.1本项目不允许转包。

6.2本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要资质或者行政许可的，如该工作由供应商自行承担，供应商应具备相应的资质或者行政许可，如供应商不具备相应的资质或者行政许可必须采用分包的方式，但分包供应商应具备相应资质或者行政许可。

6.3供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

6.4响应《政府采购促进中小企业发展管理办法（财库〔2020〕46号）》、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19 号）》、《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55 号）文件指导精神：本项目为专门面向“中小微企业”的项目或采购包，不再执行价格评审优惠。

7.特别说明

7.1如果本磋商文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得 。

7.2供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.3供应商在竞标活动中提供任何虚假材料谋取成交的，将报财政部门查处；签订合同后发现的，按照相关法律执行。

7.4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.5有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。


7.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

7.7磋商委托

供应商代表参加磋商活动过程中必须携带个人有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

二、磋商文件

8.磋商文件的构成

第一章  竞争性磋商公告；

第二章  供应商须知； 

第三章  采购需求；

第四章  评审程序、评审方法和评审标准；

第五章  工程量清单及图纸；

第六章  响应文件格式；

第七章  合同文本。

9.供应商的询问

供应商应认真阅读磋商文件的采购需求，如供应商对磋商文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽可能在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

10.磋商文件的澄清和修改

10.1提交首次响应文件截止之日前，采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止时间。

10.2采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更首次响应文件提交截止时间和开启时间，并在原公告发布媒体上发布更正公告。

10.3磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为磋商文件的组成部分。当磋商文件与磋商文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。
10.4响应文件未按磋商文件的澄清、修改后的内容编制的，其响应文件作无效响应处理。
三、响应文件的编制

11.响应文件的编制原则

供应商必须按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对磋商文件作出实质性响应。

12.响应文件的组成

12.1响应文件由资格证明文件、报价文件、商务技术文件三部分组成。

12.1.1资格证明文件：详见“供应商须知前附表”

12.1.2报价文件：详见“供应商须知前附表”

12.1.3商务技术文件：详见“供应商须知前附表”

13.计量单位

磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14.竞标的风险

供应商没有按照磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应无效，是供应商应当考虑的风险。

15.竞标报价

15.1竞标报价应按磋商文件中“竞标报价表”格式填写。

15.2竞标报价的内容见“供应商须知前附表”。

15.3本项目的增值税计税方法见“供应商须知前附表”。
15.4竞标报价要求：

15.4.1供应商的竞标报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：

（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标的每个分标的全部内容分别作完整唯一报价，

不得存在漏项报价；

（2）供应商必须就所竞标的分标的单项内容作唯一报价。

15.4.2竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效处理。

15.4.3竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效处理。

16.竞标有效期

16.1竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

17.磋商保证金

17.1供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交磋商保证金。

17.2磋商保证金的退还

未成交供应商的磋商保证金自成交通知书发出之日起4个工作日内退还；成交供应商的磋商保证金自签订合同之日起4个工作日内退还或者转为成交供应商的履约保证金。 

17.3磋商保证金不计息。

17.4供应商有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还： 

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（4）除因不可抗力或者磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）法律法规规定的其他情形。

18.响应文件编制的要求

18.1供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目磋商文件规定的格式和顺序和广西政府采购云平台的要求编制并加密。响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

18.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在提交响应文件截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

18.3响应文件须由供应商在规定位置签字、盖章（具体以供应商须知前附表或响应文件格式规定为准），否则按无效响应处理。

18.4响应文件中标注的供应商名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，否则其响应文件按无效处理。

18.5响应文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。响应文件因涂改、行间插字或者删除导致字迹潦草或者表达不清所引起的后果由供应商承担。

19.电子备份响应文件
电子备份响应文件是指通过“政采云电子投标客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份响应文件详见在“供应商须知前附表”。
20.响应文件的提交

20.1供应商必须按“供应商须知前附表”规定的时间及地点提交响应文件。电子响应文件应在制作完成后，在提交响应文件截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子响应文件提交至广西政府采购云平台。  

20.2未在规定时间内提交或者未按照磋商文件要求加密的电子响应文件，广西政府采购云平台将拒收。

21.首次响应文件的补充、修改与撤回

21.1供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。（注：补充、修改或者撤回方式可登陆广西政府采购云平台，进入“服务中心”中查看 “电子投标文件制作与投送教程”）

21.2在提交响应文件截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

22.响应文件的退回

采购人和采购代理机构对已提交的响应文件概不退回。

23.截止时间后的撤回

供应商在响应文件提交截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件的，将根据本须知正文第17.4条的规定不予退还其磋商保证金。

四、评审及磋商

24.磋商小组成立

24.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，具体人数见“供应商须知前附表”，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

24.2评审专家应当从广西政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

24.3采购代理机构应当基于广西政府采购云平台抽（选）取评审专家。
25.首次响应文件的开启和解密

采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁，按平台提示和磋商文件的规定登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到，采购代理机构依托广西政府采购云平台向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按“供应商须知前附表”规定的时间内自行进行响应文件解密。供应商未在规定的时间内解密响应文件或者解密失败的，供应商的响应文件按无效处理。
26.评审程序、评审方法和评审标准

26.1本项目的评审方法为综合评分法。

26.2磋商小组按照“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审并推荐成交候选供应商。

26.3 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“供应商须知前附表”。

26.4磋商小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

26.5电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.6出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认，报采购人同意后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

27.确定成交供应商及结果公告

27.1 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

27.2采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与磋商文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

27.3出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”第4.3条规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.4 在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

28.履约保证金

28.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “供应商须知前附表”。成交供应商未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

28.2在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自行承担。

29.签订合同

29.1签订电子采购合同：成交供应商领取电子成交通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。
线下签订纸质合同：供应商领取成交通知书后，按“供应商须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

29.2签订合同时间：按成交通知书规定的时间与采购人签订合同。

29.3成交供应商拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃成交、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给成交供应商造成损失的，成交供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

29.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，成交供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

29.5采购人或成交供应商不得单方面向合同另一方提出任何磋商文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离磋商文件和合同实质性内容的协议。

29.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

29.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

30.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31. 询问、质疑和投诉

31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31.2供应商认为磋商文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为获取磋商文件之日或者竞争性磋商公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

31.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

31.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

31.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

31.6质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

32.其他内容

32.1代理服务收取标准及缴费账户详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

32.2代理服务费收费计算标准：

	               费率

金额
	货物类
	服务类
	工程类

	100万元以下
	  1.5%                
	1.5%
	1.0% 

	100～500万元
	1.1%                 
	0.8%
	0.7% 

	500～1000万元
	  0.8%                
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%                
	0.25%
	0.35% 

	5000万元～1亿元
	0.25%                 
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	  0.05%
	  0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	  0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	 0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	 0.004%
	0.004%
	0.004%


注：

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某工程项目采购代理业务成交金额为300万元，计算采购代理收费额如下：

100万元×l.0%＝1.0万元

（300-100）万元×0.7%＝1.4万元

合计收费＝1.0+1.4＝2.4万元
33.需要补充的其他内容

33.1本磋商文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

33.2农民工工资保证金见“供应商须知前附表”。

33.3 其他事项详见“供应商须知前附表”。

33.4本磋商文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本磋商文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本磋商文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本磋商文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第三章 采购需求
说明：

1.“实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件按无效处理的条款。

2.供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

3.项目需求一览表:

	序号
	标的名称
	数量及单位
	所属行业
	技术要求

	1
	文昌大道东段补光设施维修项目
	1项
	建筑业
	一、项目概况

1、本项目为文昌大道东段补光设施维修项目，用电地址位于广西壮族自治区防城港市防城区文昌大道东延长线。

2、项目现状路灯无法正常开启，原因为照明设施遭到破坏，主要包括以下几个方面：（一）路灯灯杆内供电回路电缆被盗；（二）照明干线主回路电缆被盗；（三）、照明专用箱变内开关元器件、电缆被盗；（四）10kV供电电缆被盗和分支箱被破坏。

（1）项目名称：文昌大道东段补光设施维修项目。

（2）地点：广西壮族自治区防城港市防城区文昌大道东延长线。

（3）采购内容：对文昌大道东段（北部湾大道路口-玉石滩大道路口）现有路灯电缆、配电设备及相关附属设施进行全面修复与更换，以及对检查井清淤、采取防盗保护措施、安装智能控制终端等，恢复道路全线照明功能，实施线路优化与防护升级，具体详见图纸及工程量清单。
二、服务期：自合同签订之日起90个日历天内竣工验收并交付使用。
三、人员要求：拟投入本项目的项目经理、技术负责人、安全员、施工员、质量员、材料员、资料员必须是成交供应商本单位的在岗人员，并持有相应的执业资格证书与技术资格证书（职称），对相关人员的具体条件要求如下：

（一）项目经理：具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师执业资格，且具备有效的安全生产考核合格证书（B类）、工程类或者电气类专业中级及以上职称）。

（二）技术负责人：具备机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格，且具备有效的安全生产考核合格证书（B类）、工程类或者电气类专业中级及以上职称。

（三）安全员：持有省级或省级以上行政主管部门或其授权部门（机构）颁发的c类安全生产考核合格证书，具有1年以上相关工作经验。

（四）施工员、质量员、材料员、资料员：具有相应施工现场专业人员职业培训合格证书并在有效期内，具有1年以上相关工作经验。
四、技术标准和要求：本项目按照设计图纸及工程量清单的要求进行施工，并严格执行国家相关的专业现行标准和技术规范。

五、质量要求：达到现行国家及相关行业质量验收规范合格标准，本项目质量保修期为竣工验收后2年。

	商务要求

	服务期（工期）
	自合同签订之日起90个日历天内竣工验收并交付使用。

	建设地点
	广西壮族自治区防城港市防城区文昌大道东延长线。

	合同签订时间
	自成交通知书发出之日起25日内。

	验收条件及标准
	符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

	磋商报价
	本项目采用工程量清单报价方式。报价必须包含完成本项目的成本、利润、增值税、开办费、技术措施费、设备吊装-运输-装卸费、大型机械进出场费、风险费、政策性文件规定费用等所有与本项目实施有关的全部费用。

	付款条件
	一、本项目包含预付款：自合同生效、具备项目实施条件，供应商进场施工，采购人收到供应商提供的等额、符合法律规定且合法有效的发票及预付款保函后，在市财政局下达资金使用计划后15个工作日内支付至合同总金额的30%；预付款从第一期项目进度款全部扣回，第一期项目进度款不足以扣回的，从后续项目进度款扣回至合同总金额的30%。

二、本项目进度款支付：1、项目进度款按照月(每月20-25日)进度支付(逾期不提交的待下月同期再提交)，成交供应商应向采购人提交当月项目完成项目形象进度报表，同时在进度报表中附加农民工工资支付计划并提交上一期农民工工资支付情况表。2、监理工程师在收到成交供应商的拨款申请后7天内应签发中期支付证书，项目进度款支付额度按当月完成的实际工程量的80%支付。3、在支付项目款前成交供应商先提供本次项目款的正规有效发票，否则不予以支付项目款。经采购人核实后，支付时限为在市财政局下达资金使用计划后15个工作日内。

三、本项目款项的支付原则：1、成交供应商中期累计计量项目款不超过该合同签订价款的80%。2、本项目为合同价包干，不包括项目变更增加部分，如在项目实施过程中发生为完成项目建设、达到项目建设质量、确保项目如期完成的变更事项，经采购人与监理单位共同确认必须要开展的变更事项，供应商须无条件完成，不再增加合同价以外的任何费用（最终项目结算价以市财政投资结算中心审定为准）。3、本项目在建设过程中产生的用电费用，包括施工用电、路灯照明用电、供配电设施（设备）调试与检测用电，以及为推进项目实施所产生的一切必要用电费用均由成交供应商承担；项目范围内的道路通电亮灯后，路灯电费缴纳至项目竣工验收当月的最后1天。4、经监理工程师签认的计量项目款超出该合同签订价款的80%的部分，采购人原则上不予以支付证书及支付。项目竣工验收达到质量要求，市财政局下达资金使用计划后15个工作日内支付至合同签订价的80%；市财政投资结算中心审定并在市财政局下达资金使用计划后15个工作日内，项目款支付至结算总价的97%；采购人按项目价款结算总额的3%预留工程质量保修金(无息)，待项目质量保修期满后在市财政局下达资金使用计划后15个工作日内支付。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           


第四章  评审程序、评审方法和评审标准
一、评审程序和评审方法

1.资格审查

1.1响应文件开启后，磋商小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。

注：磋商小组在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。

（1）查询渠道：广西政府采购云平台“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）链接入口。

（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。

（3）查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接查询，截图另存为电子文档作为评审资料保存。

（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。

1.2资格审查标准为本磋商文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制，凡符合磋商文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。

1.3供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效处理：

（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（2）未按磋商文件规定的方式获取本磋商文件的供应商；

（3）响应文件的资格证明文件缺少任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（4）响应文件中的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的；

（5）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的。

1.4通过资格审查的合格供应商不足3家的，不得进入符合性审查环节，应当重新开展采购活动。

2.符合性审查

2.1磋商小组对通过资格审查的合格供应商的响应文件的竞标报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

2.2磋商小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.3磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当已电子回函形式按照磋商小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按磋商小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由磋商小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖电子签章。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，磋商小组以书面形式要求供应商在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。
2.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效处理。

2.5商务技术报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：

（1）商务技术评审

1）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；

2）委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的； 

3）提交的磋商保证金无效的或者未按照磋商文件的规定提交磋商保证金的；

4）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的商务技术文件无效的。

5）商务要求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；

6）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足磋商文件要求的；

7）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合磋商文件要求的；

8）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效的；

9）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

10）属于“供应商须知正文”第7.5条供应商相互串通竞标情形的；

11）技术要求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；

12）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效的；

13）磋商文件未载明允许提供备选（替代）竞标方案或明确不允许提供备选（替代）竞标方案时，供应商提供了备选（替代）竞标方案的；

14）响应文件标注的项目名称或者项目编号与磋商文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

15）竞争性磋商文件明确不允许分包，响应文件拟分包的；

16）未响应磋商文件实质性要求的；

17）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

（2）报价评审

1） 响应文件未提供“供应商须知前附表” 报价文件中规定的“竞标报价表”；

2）未采用人民币报价或者未按照磋商文件标明的币种报价；

3）供应商未就所竞标分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标分标的全部内容作完整唯一报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（磋商文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4）竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

6）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性磋商采购文件要求实质性不一致的。

2.6磋商小组对响应文件进行评审，未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。

2.7通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入磋商环节，应当重新开展采购活动。

3.磋商程序

3.1磋商小组集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。符合磋商资格的供应商必须在接到磋商通知后规定时间内参加磋商，未在规定时间内参加磋商的视同放弃参加磋商权利，其响应文件按无效处理。
3.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

3.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，由磋商小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加磋商的供应商。

3.4供应商必须按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖电子签章。参加磋商的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出磋商，其响应文件按无效处理。

3.5磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
3.6采购代理机构对磋商过程和磋商内容进行记录。

3.7根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）的规定，采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。
3.8除本章第3.7条规定的情形外，对磋商过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，应当重新开展采购活动。

4. 最后报价
4.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内在广西政府采购云平台开标大厅提交加盖供应商电子签章的最后报价，除本章第4.3条规定的情形外，提交最后报价的供应商不得少于3家，否则应当重新开展采购活动。

4.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，磋商结束后，由磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在广西政府采购云平台开标大厅提交最后报价。

4.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”和本章第3.7条规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

4.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，退出磋商的供应商的响应文件按无效处理。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的保证金。

4.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同退出磋商，其响应文件按无效处理。

4.6最后报价统一开启后，磋商小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。

4.7最后报价出现前后不一致的，按照本章第2.4条的规定修正。 

4.8修正后的报价出现下列情形的，按无效响应处理：

（1）供应商不确认的（全流程电子化评标采取在线确认）；

（2）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

4.9经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

4.10供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，磋商小组应当告知有关供应商。

4.11最后报价结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

5.比较与评价

5.1评审方法：综合评分法。

5.2经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

5.3在评审中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序： 

（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%； 

（2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%； 

（3）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45%； 

（4）磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 

响应报价属于以上异常低价情形之一的，磋商小组应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对报价作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。 

磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。

5.4评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（1）磋商小组按照磋商文件中规定的评审标准计算各供应商的报价得分。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

（2）各供应商的得分为磋商小组所有成员的有效评分的算术平均数。

5.5评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

6. 成交供应商推荐原则

6.1由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告，评审报告通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。符合本章第4.3条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价（不计算价格折扣）由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价（不计算价格折扣）相同的，按照技术指标优劣顺序推荐（按技术得分由高到低排序，技术得分相同的按照技术要求偏离分由高到低排序）。评审得分、最后报价（不计算价格折扣）、技术得分、技术要求偏离分均相同的，由磋商小组随机抽取推荐。

6.2评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

二、评审标准

7.评审依据：磋商小组将以磋商响应文件为评审依据，对供应商的报价、技术、商务等方面内容按百分制打分。（计分方法按四舍五入取至百分位）：
	序号
	评审因素
	评审标准

	详细评审内容
	分值构成（总分100分）
	（1）价格分30分
（2）技术分60分

（3）商务资信业绩评分10分

	1
	价格

满分30分
	采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分30分为满分。）
	        磋商基准价

某供应商价格分=-------------------×30分

最后磋商报价

	一、政府采购政策扣除

响应《政府采购促进中小企业发展管理办法（财库〔2020〕46号）》、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19 号）》、《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55 号）文件指导精神：本项目为专门面向“中小微企业”的项目或采购包，不再执行价格评审优惠。

	2
	技术分


	实施方案（满分20分）
	一档（5分）：对总体需求理解不全，各阶段进度安排和保证措施基本满足项目要求，无服务内容和相关措施的。

二档（10分）：对总体需求基本理解，各阶段进度安排的实施内容和保证措施简单，服务内容和措施简单，实施方案缺少相关管理制度、管控措施等形成项目管理文档。

三档（15分）：对总体需求基本理解，各阶段进度安排的实施内容和保证措施较完善，服务内容和措施较完善，项目实施组织方案较完整，但实施方案缺少相关管理制度、管控措施等形成项目管理文档。
四档（20分）：对总体需求理解全面透彻，实施方案描述很详细，详细说明关于施工质量、安全保障、实施进度计划、相关管理制度、管控措施等形成项目管理文档。项目实施组织方案和架构完整，能详细、合理说明各个阶段工作安排和进度计划，安装调试方案和验收措施合理、完备，技术服务内容和措施完善。

	
	
	拟投入本项目人员配备情况（满分10分）
	一档（2分）：在满足采购需求的基础上，拟投入本项目人员专业性、技术资格、职称及经验等方面，仅能满足项目基本需求。

二档（5分）：在优于前一档次的基础上，安全员、施工员、质量员、材料员、资料员等施工现场专业人员均具有2年及以上相关工作经验，其中至少有2人具备相关专业二级及以上注册建造师执业资格。

三档（7分）：在优于二档的基础上，安全员、施工员、质量员、材料员、资料员等施工现场专业人员均具有2年及以上相关工作经验，其中至少有2人具备相关专业二级及以上注册建造师执业资格，至少有2人具备工程类或者电气类专业中级及以上职称，具备执业资格与职称可为不同2人。
四档（10分）：在优于三档的基础上，安全员、施工员、质量员、材料员、资料员等施工现场专业人员均具有2年及以上相关工作经验，其中至少有2人具备相关专业二级及以上注册建造师执业资格，至少有2人具备工程类或者电气类专业中级及以上职称，具备执业资格与职称可为不同2人；项目经理和技术负责人均具备工程类或者电气类专业高级职称。
注：需提供相关人员证书复印件，不提供不得分。

	
	
	拟投入本项目的主要机械设备及劳动力情况（满分10分）
	一档（2分）：施工机械、设备、机具有简单组织计划，设备数量、选型配置、进场时间安排基本合理，仅能满足基本施工要求；各主要施工工序及各工种有劳动力安排计划，劳动力投入基本合理，仅能满足基本施工要求。

二档（5分）：施工机械、设备、机具有较为完善的组织计划，设备数量、选型配置、进场时间安排合理，能够满足施工需要；各主要施工工序及各工种劳动力安排计划较为完善，有控制工期的施工进度计划，有施工总进度表或施工网络图，劳动力投入合理，能够满足施工需要。

三档（7分）：施工机械、设备、机具有完善周密的组织计划，设备数量、选型配置、进场时间安排科学合理，能够有效保障施工需要；各主要施工工序及各工种劳动力安排计划完善，提供了在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的措施，提供可行的各施工阶段工期合理性分析及保证措施，劳动力投入合理规范，能够有效保障施工需要。

四档（10分）：施工机械、设备、机具具有详细且周密的组织计划，设备数量、选型配置、进场时间安排科学高效，能够充分保障施工高效推进；各主要施工工序及各工种有详细周密的劳动力安排计划，在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得力，有风险防范措施，提供特殊季节工期保障措施，并作出进度违约责任承诺，劳动力投入科学优化，能够充分保障施工高效推进。 

	
	
	质量、安全、文明施工保障措施方案（满分10分）
	质量保障措施（满分4分）

一档（1分）：有基本的质量保障措施，但内容简单、缺乏针对性。
   二档（2分）：质量保障措施较为完整，包含材料进场检验、工序控制、隐蔽工程验收等关键环节，基本符合本项目特点（如电缆更换、箱变维修、检查井清淤等）。
   三档（4分）：质量保障措施详尽具体，针对本项目电缆盗窃破坏、线路优化、智能控制终端安装等特殊内容制定专项质量控制点，明确责任人、验收标准及纠偏机制，可操作性强。
二、安全保障措施（满分3分）
   一档（1分）：有基本的安全管理制度，但内容空泛。
   二档（2分）：安全措施较为完善，包含临时用电、夜间施工、设备吊装、交通安全等内容，配置专职安全员，明确风险防控点。
   三档（3分）：安全措施全面、系统，结合本项目特点（如供电箱维修、电缆敷设等）制定专项安全技术方案，具备应急预案、演练计划及人员培训机制，符合国家及地方安全管理规定。
三、文明施工保障措施（满分3分）
   一档（1分）：有基本的文明施工要求，但内容简单。
   二档（2分）：文明施工措施较为完整，包含施工围挡、噪音控制、扬尘治理、材料堆放、交通引导等内容，基本符合市政工程文明施工标准。
   三档（3分）：文明施工措施科学合理，针对本项目位于文昌大道东段交通干道的特点，制定详细的交通疏导、夜间施工降噪、环境保护、市容维护、防盗防护（如电缆防盗、设备保护）等专项措施，具备可执行性及监督检查机制。

	
	
	质量保修方案

（满分10分）
	由评委根据响应文件中质量保修方案内容的完整性、可行性、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、质保措施、免费技术培训方案等方面进行综合评定。

一档（2分）：质量保修方案简单、基本满足采购文件要求的；

二档（5分）：供应商质量保修服务方案、定期维护（注明时间）、质保措施等方面比较详细具体，能满足项目需要。

三档（7分）：供应商质量保修方案、定期维护（注明时间）、质保措施等方面比较详细具体，能满足项目需要，故障响应时间在2小时内，维护人员在4小时内到达现场处理问题。

四档（10分）：供应商质量保修方案、定期维护（注明时间）、质保措施、免费技术培训等方面详细具体完全满足项目需要且其他优惠措施及方案切实可行的。故障响应时间在1小时内，维护人员在2小时内到达现场处理问题。

	3
	商务资信业绩评分标准（满分10分）
	项目业绩（满分10分）
	2023年1月1日以来与本项目有类似项目业绩（类似业绩指合同服务范围包含任一市政照明或电力设施建设、维修、改造、安装内容等，以中标（成交）通知书或合同复印件为准），每项得5分，此项满分10分。

	供应商汇总得分
	供应商汇总得分=1+2+3


由磋商小组根据供应商汇总得分情况，按照汇总得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本章第4.3条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价（不计算价格折扣）由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价（不计算价格折扣）相同的，按照技术指标优劣顺序推荐（按技术得分由高到低排序，技术得分相同的按照技术需求偏离分由高到低排序）。评审得分、最后报价（不计算价格折扣）、技术得分、技术需求偏离分均相同的，由磋商小组随机抽取推荐。
第五章 工程量清单及图纸
1.工程量清单及图纸（另册）

第六章 响应文件格式

一、资格证明文件格式

1.资格证明文件封面格式： 

电 子 响 应 文 件

资  格  证  明  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.资格证明文件目录

根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

防城港市政府采购供应商信用承诺函（格式）

致（采购人或采购代理机构） ：

我方自愿参加 （项目名称） 项目（项目编号：         ）的政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定，并郑重承诺： 

1.我方具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。 

2.我方具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 

3.我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。 

我方对以上承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：

统一社会信用代码：

法定代表人或授权代表(签名)：

日期： 年 月 日

注：1.供应商须在投标（响应）文件中按此模板提供承诺

供应商直接控股、管理关系信息表

供应商直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：      

供应商（公章）：             

日期：   年   月   日

供应商直接管理关系信息表

	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	相互关系

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：      

供应商（公章）：             

日期：   年   月   日

竞标声明

致：（采购人名称）：

我方（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                   。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称/项目编号）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按磋商文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查全部磋商文件，包括澄清或者更正公告（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与磋商有关的一切数据或者资料；

（4）响应磋商文件规定的竞标有效期。

4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
7.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：        

电话/传真：                         电子邮箱：                                

开户银行：                           账号：                               
8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体牵头人公章并由联合体牵头人法定代表人分别签字或者盖章或者电子签名，否则响应文件按无效处理。

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：                                                    

供应商（公章）：                                          
                                                         年    月    日

二、报价文件格式 

1.报价文件封面格式

电 子 响 应 文 件
报  价  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.报价文件目录
根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

竞标函

                  （采购人名称）：

1.我方已仔细研究了  （项目名称/项目编号）  磋商文件的全部内容，愿意以人民币大写      （¥ ）   的竞标总报价，工期            日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            。
2.如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件。

（3）我方承诺按照磋商文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（5）我方已认真阅读你方审定的最高限价，认可你方发布的最高限价，并同意本项目依据最高限价中相应清单单价乘以实际工程量进行结算。

3.在合同协议书正式签署生效之前，本竞标函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

4.                                                   （其他补充说明）。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：      

供应商（公章）：             

日期：   年   月   日

已标价工程量清单

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：      

供应商（公章）：             

日期：   年   月   日

三、商务技术文件格式

1.商务技术文件封面格式

电 子 响 应 文 件
商  务  技  术  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.商务技术文件目录
根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

无串通竞标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制； 

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；
5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在竞争性磋商项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商（公章）：             

日期：   年   月   日

法定代表人证明书
供应商名称：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：                性     别：                
年    龄：                职     务：                

身份证号码：                                        
系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商（公章）：             

日期：   年   月   日

注：联合体竞标的只需牵头人出具。

授权委托书

（非联合体竞标格式）

（如有委托时）
致：（采购人名称）：

我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（□法定代表人/□负责人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加              项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

    我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或者电子签名）：                        

委托代理人身份证号码：   

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：                            

供应商（公章）：             

日期：   年   月   日

注：法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则其响应文件按无效处理。
授权委托书
（联合体竞标格式）

（如有委托时）

本授权委托书声明：根据                （牵头人名称）与              （联合体其他成员名称）签订的《联合体竞标协议书》的内容，                       （牵头人名称）的法定代表人      （姓名）现授权      （姓名）为联合委托代理人，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

    附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

牵头人（公章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字或者电子签名）：

日期：    年   月   日

注：法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则其响应文件按无效处理。
商务条款偏离表
（注：按采购需求具体条款修改）
采购项目编号：                 

采购项目名称：                 
分标号：                       

	序号
	采购文件的商务需求
	响应文件承诺的商务条款
	偏离说明

	一
	1  ……
	1  ……
	

	
	2  ……
	2  ……
	

	
	3  ……
	3  ……
	

	
	……
	……
	

	二
	1  ……
	1  ……
	

	
	2  ……
	2  ……
	

	
	3  ……
	3  ……
	

	
	……
	……
	

	...
	1  ……
	1  ……
	

	
	2  ……
	2  ……
	

	
	3  ……
	3  ……
	

	
	……
	……
	


注：

1.说明：应对照采购文件“第三章 采购需求”的商务要求条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照采购文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。 当响应文件的商务内容低于采购文件要求时，竞标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标

3.表格内容均需按要求填写，不得留空，否则按竞标无效处理。

供应商（公章）：             

日期：   年   月   日

技术要求偏离表
项目编号：                 

项目名称：                 
分标号：    /              

	序号
	采购文件需求
	响应文件承诺
	偏离说明

	
	标的名称
	数量
	技术要求
	标的名称
	数量
	技术参数
	

	1
	……
	…
	1  ……
	……
	…
	1  ……
	

	
	
	
	2  ……
	
	
	2  ……
	

	
	
	
	3  ……
	
	
	3  ……
	

	
	
	
	……
	
	
	……
	

	2
	……
	…
	1  ……
	……
	…
	1  ……
	

	
	
	
	2  ……
	
	
	2  ……
	

	
	
	
	3  ……
	
	
	3  ……
	

	
	
	
	……
	
	
	……
	

	...
	
	
	
	
	
	
	


注：

1.应对照采购文件“第三章 采购需求”的技术要求条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照采购文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。 当响应文件的商务内容低于采购文件要求时，竞标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

3.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。

4.如技术偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

供应商（公章）：             

日期：   年   月   日

 实施方案
（ 由 供 应商 根 据 采 购 需 求 及 磋商 文 件 要 求 编 制 ）
供应商名称 （ 电 子 签 章 ） ：
日 期 ：   年   月     日
项目实施人员及设备

（ 由 供 应商 根 据 采 购 需 求 及 磋商 文 件 要 求 编 制 ）
供应商名称 （ 电 子 签 章 ） ：
日 期 ：   年   月     日
质量保修方案

（ 由 供 应商 根 据 采 购 需 求 及 磋商 文 件 要 求 编 制 ）
供应商名称 （ 电 子 签 章 ） ：
日 期 ：   年   月     日

供应商认为需要提供的其他文件和说明

供应商名称 （ 电 子 签 章 ） ：

日 期 ：   年   月     日
其他文书、文件格式
中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：             

日期：   年   月   日

注：1、依据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（ 工信部联企业 [2011]300 号），中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。2、小型、微型企业提供的货物由大型或中型企业生产的，视同为大型、中型企业，其报价不能进行折扣。3、采购单位将在成交公告中公布成交人《中小企业声明函》中的声明信息，接受社会监督，供应商如有虚假，将依法承担相应责任。4、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：             

日期：   年   月   日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。采购人或者采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   

联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      

地址：                 邮编：                       

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                     
采购人名称：                                         
质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：                                   
□采购过程   

□成交结果   
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：                                                                
签字（签章）：                                       公章：

日期：
说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

供应商：                                                                                         
地址：                                          邮编：                                           

法定代表人/主要负责人：                                                         

联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   

地址：                                                            

邮编：            

被投诉人1：

地址：                                                            

邮编：           

联系人：                                                联系电话：                

被投诉人2：

……

相关供应商：                                                                       

地址：                                              邮编：                         

联系人：                                            联系电话：                                     

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：                                                                   
采购项目的编号：                                          
采购人名称：                                                                        

代理机构名称：                                                                      

采购文件公告：是/否公告期限：                                                       

采购结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容

投诉事项1：                                                                           

事实依据：                                                                                       

法律依据：                                                                                       

投诉事项2     

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：                                                                                 
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
第七章  拟签订的合同文本（参考范本）

文昌大道东段补光设施维修项目合同

甲方：                          
乙方：                          
签订合同地点：                          
签订合同日期：2026年    月    日

一、协议书
甲方（采购人）： 防城港市住房和城乡建设局  

乙方（供应商）： 
根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就文昌大道东段补光设施维修项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

（一）项目名称：文昌大道东段补光设施维修项目。  

（二）项目地点：广西壮族自治区防城港市防城区文昌大道东延长线。

（三）资金来源：财政资金。

（四）施工内容：对文昌大道东段（北部湾大道路口-玉石滩大道路口）现有路灯电缆、配电设备及相关附属设施进行全面修复与更换，以及对检查井清淤、采取防盗保护措施、安装智能控制终端等，恢复道路全线照明功能，实施线路优化与防护升级，具体详见图纸及工程量清单。

《     承揽工程项目一览表》。   

（五）项目承包范围：本项目竞争性磋商文件采购需求约定的文昌大道东段范围内，经评审的施工图范围包含的施工内容。（附施工图、工程量清单）

二、合同工期

（一）计划开工日期：2026年     月     日。

（二）计划竣工日期：2026年     月     日。

（三）工期总日历天数：  90 天，最终以监理签发的实际开工日期计算。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、具体项目质量要求、质量标准

（一）具体项目质量要求：项目应严格按照图纸及工程量清单的要求进行施工，同时严格执行国家及地方现行的相关技术标准和规范，建设质量符合《城市道路照明工程施工及验收规程》（CJJ89-2012）、《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB 50168）、《城市照明管理规定》（住建部令第4号）等现行的相关专业规范和合格标准。

（二）乙方使用的所有材料及设备须符合国家质量标准及甲方的要求。材料及设备的品牌、规格、型号等需在采购前，由乙方以书面方式报送甲方确认，未经甲方书面同意，乙方不得擅自变更。

（三）项目完工后的路灯设施及供配电设施应达到的标准：

1.项目内道路全线照明功能恢复正常，亮灯率100%。

2.灯具亮度、照度、均匀度、功率密度等指标符合国家相关规范和标准，通过具备资质的第三方机构检测合格，无明显暗区、盲角或闪烁现象。

3.灯杆无倾斜、变形，表面无明显损坏。

4.高压/低压线路连接牢固，绝缘性能良好，无漏电现象。

5.高压/低压供配电设施、监控设备及智控终端运行正常，各部件功能完好。

四、承包方式：包工、包料、包保险、包税收等一切相关费用。

五、签约合同价与合同价格形式


（一）合同价格形式：采用固定单价。

（二）暂定合同价为：人民币（大写） （￥ 元），项目实际结算价格以防城港市财政局结算中心最终审定为准，但不能超出本合同暂定合同价。

其中：

1.安全文明施工费：人民币（大写） （¥ 元)；

2.材料和设备暂估价金额：人民币（大写） （¥ 元)；
六、项目款支付

（一）支付方式

1.预付款支付比例为暂定合同价款的30%（即¥：    元）。自合同生效、具备项目实施条件，乙方进场施工，甲方收到乙方提供的等额、符合法律规定且合法有效的发票后，待市财政局下达资金使用计划后15个工作日内支付。预付款从第一期项目进度款全部扣回，第一期项目进度款不足以扣回的，从后续项目进度款扣回至合同总金额的30%。乙方提交预付款担保的期限：无。预付款担保的形式为：无。
2.项目进度款按照月(每月20-25日)进度支付(逾期不提交的待下月同期再提交)，乙方应向甲方提交当月项目的完成项目形象进度报表，同时在进度报表中附加农民工工资支付计划并提交上一期农民工工资支付情况表。

3.监理工程师在收到乙方的拨款申请后7天内应签发中期支付证书，项目进度款支付额度按当月完成的实际工程量的80%支付。
4.在支付项目款前乙方先提供本次项目款的正规有效发票，否则甲方不予支付项目款。经甲方核实后，支付时限为在市财政局下达资金使用计划后15个工作日内。
（二）支付原则
1.成交乙方中期累计计量项目款不超过该暂定合同价款的80%。

2.本项目为暂定合同价包干，如在项目实施过程中发生为完成项目建设、达到项目建设质量标准、确保项目如期完成的变更事项，经甲方与监理单位共同确认必须开展的变更事项，乙方须无条件完成，不再增加合同价以外的任何费用（最终项目结算价以市财政投资结算中心审定为准）。

3.本项目在建设过程中产生的用电费用由乙方承担，包括：施工用电、路灯照明用电、供配电设施（设备）调试与检测用电，以及为推进项目实施所产生的一切必要用电费用均由乙方承担；项目范围内的道路通电亮灯后至项目竣工验收当月的最后1天所产生的费用。

4.经监理工程师签认的计量项目款超出暂定合同价款的80%的部分，甲方原则上不予支付超出部分。项目竣工验收达到质量要求，市财政局下达资金使用计划后15个工作日内支付至合同暂定合同价的80%；市财政投资结算中心审定并在市财政局下达资金使用计划后15个工作日内，项目款支付至结算总价的97%；甲方按项目价款结算总额的3%预留工程质量保修金(无息)，待项目质量保修期满后在市财政局下达资金使用计划后15个工作日内支付。

七、参建方管理人员、监理工程师及职责权限

（一）甲方（采购人）

甲方代表:

姓    名：、、 、    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

甲方对甲方代表的授权范围如下:对本项目质量、工期、进度、安全、文明施工及材料和设备进场进行监督检查；对涉及工期延长、设计变更和现场收方等相关事项作出处理；办理中间交工项目验收手续；协调施工现场及外部有关事宜。

（二）乙方（供应商）
乙方代表（项目经理）：

姓    名：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         。
乙方对项目经理的授权范围如下：代表乙方全面履行合同，但仅限于本项目的现场施工管理。未经乙方授权签字、盖章同意，不得以乙方的名义向外采购材料设备、租用建筑周转材料、雇佣劳动力、签订分包合同等从事一切为乙方设立义务或责任的行为。

（三）监理人

现场监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

广西建筑市场诚信卡卡号：                 ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

1.监理工程师的工作职责权限：三控三管一协调(主要指：项目进度控制、项目建设质量、安全控制、项目投资(成本)控制;合同管理、职业健康安全与环境管理、信息管理；与本项目有关的全面组织协调)。

2.监理人行使下列职权之前必须征得甲方的书面认可：
（1）批准乙方的书面开工请求或延期开工申请，发布暂停施工指示、复工令或批准复工申请；（2）批准合同进度计划及合同进度计划的修订；（3）批准乙方的深化设计；（4）批准乙方的重大施工技术方案和技术规范的变更；（5）批准乙方或其分包人提出更换项目经理、技术负责人或其他主要管理人员；（6）批准主要材料设备或替换材料设备的使用及分包人的选择；（7）工程量计量、项目款的审核和确认权；（8）发出可能导致增加合同价款或费用或延误或延长工期的任何指示或建议；（9）批准乙方拆除垂直运输设备、外墙脚手架及其它重要施工设备；（10）对质量缺陷补救措施的认可；（11）签发项目竣工证书、单位项目验收证明书；⑫专用条款约定的需经甲方批准方能行使的职权。

八、合同文件构成

本协议书按顺序排列为第一优先，与下列文件（按优先顺序排列）一起构成合同文件：

（一）竞争性磋商文件。

（二）成交通知书。

（三）专用合同条款及其附件。

（四）通用条款。

（五）技术标准和要求。

（六）项目建设有关图纸。

（七）已标价工程量清单或预算书。

（八）     承揽工程项目一览表。

（九）乙方用于本项目施工的机械设备表。

（十）乙方主要施工管理人员表（附上人员相关资格证书）。

（十一）暂估价一览表。

（十二）项目质量保修书。

（十三）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属同一类内容的文件，应以最新签署为准。

九、承诺

（一）甲方承诺筹集项目建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

（二）乙方承诺项目所用材料应符合质量标准并提供相应材质证明，乙方应按照法律规定及合同约定组织完成项目施工，乙方必须严格按照甲方对项目质量的标准要求组织施工，在规定工期内完成建设任务，确保项目质量和安全，不进行转包及违法分包，如发生违法转包、分包行为需承担违约责任，并在缺陷责任期及质量保修期内承担相应的项目维修责任。乙方不能按时按质完成工程建设内容的，承担违约责任。

（三）甲方和乙方通过竞争性磋商方式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一项目另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

（四）乙方必须在甲方指定范围内进行施工，超出指定范围的工程量，需经甲方书面确认后实施。

（五）施工完毕后，甲方应在乙方提交验收申请后15日内组织检查验收。

（六）施工现场应服从甲方技术指导及防城港市有关部门监督、检查、调研。

十、安全责任

乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，随时接受行业安全检查人员依法监督检查，采取必要的安全保障措施，消除事故隐患。乙方已履行安全管理义务的前提下，因不可抗力、甲方指令失误或第三方原因导致的安全事故，乙方不承担主要责任，责任划分按相关法律法规及事故调查结果确定。因乙方未遵守安全规定导致发生的人身财产损失的安全事故，由乙方承担赔偿责任以及其他民事、行政、刑事责任。

十一、违约责任

因工期延误、项目质量问题造成无法验收时的违约责任。按照本合同其他条款约定执行。
十二、词语含义

本合同中词语含义与第二部分通用条款中赋予的含义相同。

十三、签订时间

本合同于 年月日签订。

十四、签订地点

本合同在        防城港       签订。

十五、补充合同

本合同未尽事宜，双方另行签订补充合同，补充合同是本合同的组成部分。

十六、合同生效

本合同自双方法定代表人（负责人）或授权代理人签字且单位盖章后生效。

十七、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，甲方执 肆 份，乙方执 贰 份，自签字之日起生效。

甲方：防城港市住房和城乡建设局       乙方： (盖章)                              

法定代表人：                         法定代表人：

或其委托代理人：                   或其委托代理人：                

统一社会信用代码：             统一社会信用代码：            

地  址：             地  址：        

邮政编码：             邮政编码：        

电  话：           电  话：      

开户银行：           开户银行：

账  号：               账  号：      

二、通用条款
1.采用住房和城乡建设部和国家工商行政管理总局联合制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的通用条款内容。

2.本合同中所指的“通用条款”内容均为采用上述合同所对应的通用条款相关内容。

三、专用条款
1.1法律

适用于合同的其他规范性文件：现行的国家法律和政策法规，工程所在地的政府及相关主管部门制定的规范性文件。

1.2 标准和规范

1.2.1适用于工程的标准规范包括：现行的国家标准、规范及行业标准、规范等。
1.2.2 甲方提供国外标准、规范的名称：         /      ；
采购人提供国外标准、规范的份数：       /            ；

采购人提供国外标准、规范的名称：     /            。

1.2.3甲方对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。

1.3 图纸和乙方文件


1.3.1 图纸的提供

甲方向乙方提供图纸的期限：合同生效后7天内；

甲方向乙方提供图纸的数量：壹套，乙方需要增加图纸套数的，甲方应代为复制，复制费用由乙方承担；

甲方向乙方提供图纸的内容：施工图、相应的设计变更文件（如有）。

1.3.2 乙方文件

需要由乙方提供的文件，包括：开工前3天应提供完善的施工组织设计和安全专项方案；

乙方提供的文件的期限为：/   ；

乙方提供的文件的数量为：据实按需提供；

乙方提供的文件的形式为：双方另行确定；

甲方审核乙方文件的期限：收到乙方提供的文件后14天。

1.3.3 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：双方另行确定，原则上执行通用条款。

1.4 联络

1.4.1甲方和乙方应当在7   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.4.2 甲方接收文件的地点：防城港市住房和城乡建设局；

甲方指定的接收人为：         。

乙方接收文件的地点：该项目项目部。

乙方指定的接收人为：该项目项目经理  。

监理人接收文件的地点：  该项目项目部；

监理人指定的接收人为：            。

1.5交通运输

1.5.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：根据项目建设需要，乙方向有关部门申请办理出入施工现场所需要的批准手续，并承担相关手续费用（如有）。甲方提供指导和协助办理手续。
1.5.2场内交通

关于场外交通和场内交通边界的约定：以项目实施红线为界。

关于甲方向乙方提供满足项目施工需要的场内道路和交通设施的约定：施工现场内临时道路及车辆由乙方负责并承担相关费用。

1.5.3超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由乙方承担。

1.6知识产权

1.6.1关于甲方提供给乙方的图纸、甲方为实施项目建设自行编制或委托编制的技术规范以及反映甲方关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归属甲方所有，乙方不得向其他人转借、出售或泄露与本项目有关的上述文件资料情况。
关于甲方提供的上述文件的使用限制的要求：仅适用于本项目的建设。
1.6.2 关于乙方为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款。
关于乙方提供的上述文件的使用限制要求：执行通用条款。
1.6.3乙方在项目建设过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由乙方承担，该费用已包含在签约暂定合同价中，甲方不再另行支付。
1.7工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：在合同履行期间，若由于招标工程量清单缺项、漏项，新增分部分项工程清单项目的，不再增加合同价以外的任何费用（本项目为合同价包干，不包括项目变更增加部分，最终项目结算价以市财政投资结算中心审定为准）。
2. 甲方
2.1 施工现场、施工条件和基础资料的提供及税票提供

2.1.1 提供施工现场

关于甲方移交施工现场的期限要求：按通用条款执行。

2.1.2 提供施工条件

关于甲方应负责提供施工所需要的条件，包括：    /  。

2.2 资金来源证明及支付担保

甲方提供资金来源证明的期限要求：     /            。

甲方是否提供支付担保：        / 。

甲方提供支付担保的形式：    /       。

3. 乙方

3.1 乙方的一般义务

3.1.1乙方提交的竣工资料的内容：乙方向甲方提供完整项目施工技术资料、项目质量资料、项目检验评定资料、竣工图，项目所在地建设主管部门规定的其他应交资料以及结算、审计所需的所有资料。

乙方需要提交的竣工资料套数：陆套。

乙方提交的竣工资料的费用承担：由乙方承担。

乙方提交的竣工资料移交时间：项目竣工验收合格之日起30日内。

乙方提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档。

乙方应履行的其他义务：双方另行确定。

3.1.2施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：乙方施工时应探明并负责保护，费用由乙方承担，施工时如损坏地下管线、邻近建筑物、构筑物，所发生费用由乙方承担。

3.1.3取土场及弃土场由乙方自行解决，并承担相关费用，但不得违反相关管理规定。

3.1.4承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任和要求：乙方应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡、财产损失事故，费用由乙方全部承担。

3.1.5向甲方提供的办公和生活房屋及设施的要求：无。

3.1.6需乙方办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：因施工需要，经甲方批准，由乙方负责办理和承担全部费用。

3.1.7施工场地清洁卫生的要求：由于施工造成的环境污染，其全部责任和全部费用均由乙方承担。

3.2 乙方参与项目人员
3.2.1 乙方提交项目管理机构、项目经理及施工现场管理人员安排报告的期限：开工时间前7天。项目管理机构的主要人员必须是响应文件中确认的人员，施工之后不能更换，确需更换人员的，更换后的人员相关资质、业绩、职业资格及职称等要求不得低于采购文件最低要求，且须向甲方提出书面申请，并提供相关证明材料，经甲方同意后方可换人。

3.2.2关于管理机构、项目经理、技术负责人及施工现场管理人员每月在施工现场的时间要求：21天以上，如响应文件承诺时间超过21天的，按响应文件执行。

3.2.3乙方技术负责人、主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：经甲方及监理单位总监理工程师（如有）同意。

3.2.4乙方未提交劳动合同，以及没有为项目经理、技术负责人、以及施工现场管理人员缴纳社会保险证明的违约责任：处以0.2万元罚款（该罚款可在项目款中扣除），责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。

3.2.5乙方项目经理、技术负责人、主要施工管理人员未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：未经甲方同意或无正当理由，项目经理、技术负责人、主要施工管理人员每月在岗时间少于每月在施工现场时间要求的，少在岗一天，甲方有权处违约金1000元/日（人民币），因此造成甲方损失的，须承担相应的赔偿责任。

3.2.6乙方擅自更换项目经理、技术负责人、施工现场专业人员的违约责任：乙方的项目经理、技术负责人、施工现场专业人员必须与乙方竞标时所承诺的人员一致，并在（开工日期）前到任。在监理人向乙方颁发经甲方签认的项目接收证书前，项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目经理（符合桂建管﹝2013﹞17号和桂建管﹝2014﹞25号文除外）。未经甲方书面同意，乙方擅自更换项目经理、技术负责人、施工现场专业人员的视为违约，乙方须向甲方支付违约金人民币5000元/人•次，因此造成甲方损失的，须承担相应的赔偿责任。
3.2.7 乙方无正当理由拒绝更换项目经理、技术负责人、施工现场专业人员的违约责任：乙方项目经理、技术负责人、施工现场专业人员因不称职，甲方要求调换而未及时调换的，视为乙方违约，乙方须向甲方支付违约金人民币5000元/人•次，因此造成甲方损失的，须承担相应赔偿责任。
3.3 分包

3.3.1 分包的一般约定

禁止分包的项目包括：本项目禁止分包、转包。

主体结构、关键性工作的范围：无。

3.3.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：无。

3.3.3违约责任：如出现分包、转包行为，乙方需赔偿甲方暂定合同价的5%作为违约金并承担由此造成的一切经济损失，违约金在项目款中扣除。

3.3.4本项目不得违法分包、转包，否则甲方有权解除施工合同。合同解除后，甲方应按合同约定支付乙方已完成合格项目的相应价款，乙方应承担因违法转包给甲方造成的损失及合同约定的违约责任。
3.4 项目照管与成品、半成品保护

乙方负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备人员进场至验收交付使用前由乙方负责保修，无其他特殊要求的，费用由乙方承担。

3.5 履约保证金

乙方是否提供履约保证金：  否  。

乙方提供履约保证金的金额及期限的约定：无。
4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：施工图范围，具体按本项目的监理合同中的有关条款执行。

关于监理人的监理权限：本项目工作内容，具体按本项目的监理合同中的有关条款执行。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：乙方免费提供。

4.2 商定或确定

在甲方和乙方不能通过协商达成一致意见时，甲方授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                  /
                ；
（2）                    /               ；

（3）                   /                。

5.项目质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：合格。
关于工程奖项的约定：无。
5.2 隐蔽工程检查

5.2.1乙方提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽或中间验收前12小时以书面形式通知甲方和监理工程师验收的内容、时间、地点，乙方准备验收记录单（印制的表格）由双方签证。验收合格，乙方可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，双方商定时限内修改后按上述循序重新验收。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：12小时。

无论监理工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，乙方应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复，乙方承担由此发生的全部费用。检验合格，工期适当顺延，顺延时间由甲方与乙方协商确认。检验不合格，乙方按监理工程师的要求完成整改。

6.安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：要求达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）标准、《建筑施工现场环境与卫生标准JGJ146-2004）的标准和符合《广西壮族自治区建筑工程安全文明施工措施费及使用管理细则》（桂建质安【2015】16号文）的要求。

6.1.2 关于治安保卫的特别约定：乙方承担施工安全保卫工作及施工照明的责任，乙方应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡、财产损失事故，费用由乙方承担。乙方生活设施及施工现场应自费配备消防设备，防止火灾发生。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前3天提供施工场地治安管理方案。

6.2环境保护

因施工需要，经甲方批准，由乙方办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，费用由乙方负责。

经过城市道路的施工车辆，必须按公安、交通、运输等部门相关规定执行。由于施工车辆造成的道路、环境等污染，其责任和费用均由乙方承担。

7.工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按采购文件约定，采购文件没有规定的，按通用条款或双方另行约定。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

乙方提交详细施工组织设计期限约定：开工前。

甲方和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

甲方和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后5天。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于乙方提交项目开工报审表的期限：合同签订后，开工前。

关于甲方应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行。

关于乙方应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行。

7.3.2开工通知

因甲方原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，乙方有权解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1甲方通过监理人向乙方提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后，开工前。

7.5 工期延误

7.5.1 因甲方原因导致工期延误

因甲方原因导致工期延误的其他情形：（1）重大图纸变更影响关键线路工序施工；（2）施工期间如因停电、停水连续8小时以上或一周内间歇性停水、停电累计8小时（含8小时）影响正常施工的。（3）政府指令性停工。（4）在施工过程中遇到地下障碍物、溶洞、岩石、文物或地下管线的。（5）因甲方未能及时确认变更内容导致延误的。（6）非乙方的责任造成的工期延误其他情形。
7.5.2 因乙方原因导致工期延误

双方约定经监理工程师确认，工期相应顺延的情况：因甲方原因或不可抗力或不利物质条件造成的工期顺延，其他因乙方原因造成的工期不得相应顺延。

因乙方原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：非上述原因，乙方不能按合同约定的时间竣工，乙方应承担违约责任。每逾期一天，须向甲方支付合同暂定价款万分之四的逾期竣工违约金，逾期时间从约定的竣工日期起直到全部工程或相应部分工程竣工验收各方签章日期之间的天数（扣除甲方批准顺延的工期）。甲方可从应向乙方支付的任何金额中扣除逾期竣工违约金或以其他方式收回此款，逾期竣工违约金的支付并不能免除乙方应完成工程的责任或合同约定的其他责任。
因乙方原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：暂定合同价的5 %。

施工过程中，如无正当理由造成施工中断或延误累计超过21天的，乙方需赔偿甲方暂定合同价的2%作为违约金并承担由此造成的一切经济损失，相关费用从应付项目款中扣除，同时甲方有权解除合同，将未完工项目另行采购，单价按乙方原成交价格执行，已完工项目内容经双方验收确认后，待整个项目竣工后结算。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：      /          。
7.7异常恶劣的气候条件

发包人和乙方同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）                    /                       ；

（2）                     /                      ；

（3）                    /                       。

7.8提前竣工的奖励

7.8.1提前竣工的奖励：无。

8.材料与设备

8.1乙方采购材料与施工设备

除已标价工程量清单中明确的材料、施工设备外，由乙方负责材料和施工设备的采购、运输和保管。

8.2材料与工程设备的保管与使用

8.2.1甲方供应的材料设备的保管费用的承担：由乙方负责。
8.3 样品

8.3.1样品的报送与封存：需要乙方报送样品的材料或施工设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：主要材料涉及品种、款式、颜色等方面内容的，乙方应提交合格的材料样品送甲方选定。

8.4 施工设备和临时设施

8.4.1 乙方提供的施工设备和临时设施

除专用合同条款另有约定或乙方和监理人指示的他人提供的条件外，乙方运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限于用于本合同项目。

关于修建临时设施费用承担的约定：

（1）乙方的临时用地（含项目部驻地等）租用费、临时用地的环保、恢复、临时用地及地面附着物拆除等费用均由乙方负责。

（2）乙方负责合同实施期间其合同段内临时交通道路（含场内外连接公共交通道路）和交通设施的修建、维修、养护和交通管理工作，并承担一切费用。

（3）乙方修建的临时道路和交通设施，应免费提供给甲方、监理工程师使用。

9.变更

9.1 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额是指甲方为可能发生项目变更而暂列的金额，包括因甲方提供的工程量清单漏项、清单有误引起的工程数量增加和施工过程中设计变更引起新的清单项目或工程数量增加等需要增加的金额，甲方委托具有建设行政部门颁发资质的造价咨询机构审定后，按照审定造价支付部分暂列金。暂列金额是甲方自行确定设立的，乙方无权使用此笔费用。此费用按实际发生经甲方签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金额不计入工程款付款的基数，甲方按照规定所作支付后，暂列金额如有余额归发包人。

10.合同价格、计量与支付

10.1 材料价格调整补充的约定：
（1）本项目所用主要材料（包括但不限于防水卷材、保温材料、钢材、水泥、砂石等）的单价，按不高于招标控制价计算。

（2）市场价格确认标准：优先采用施工当月《防城港市建设工程造价信息》发布的材料价格；无对应价格的，由乙方提供3家及以上乙方报价单等依据，经甲方及监理人审核确认后作为结算依据。

（3）材料价格确认流程：乙方应在材料采购前3个工作日，将拟采购材料的名称、规格、数量、拟执行价格及相关依据提交甲方及监理人，甲方及监理人应在收到后5个工作日内予以回复，逾期未回复视为认可。

（4）材料价格调整仅针对材料本身单价，人工、机械及其他费用仍按原合同约定执行。

风险费用的计算方法：          /             。
其他：     /          。

本工程最终结算价以防城港市财政局结算中心审定为准。

11.计量

11.1计量原则

工程量计算规则：工程的计量均以《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）和及其广西壮族自治区实施细则、《建设工程工程量清单计算规范》（GB50854~50862－2013）及其广西实施细则、本工程补充项目清单为准。

11.2 计量周期

关于计量周期的约定：按月计量，每月25日前。

11.3单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：  (1) 工程量清单所列的工程量，不能作为乙方按合同履行其责任依据，实际施工中发生的工程量增加或减少并不影响乙方履行合同的责任，项目结算以完成的实际工程量为准。

(2) 除另有规定外，监理工程师应按照合同通过计量来核实确定已完成的工程量和价款，乙方应得到该价款扣除保留金后的金额。当监理工程师要对已完工的工程量进行计量时，应提前2个工作日通知甲方、乙方参加。

11.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：本项目为合同价包干，不包括项目变更增加部分，不再增加合同价以外的任何费用。进度款、合同价款按照支付分解表进行支付。

11.5 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：       /            。
12.验收和工程试车

12.1 分部分项工程验收

12.1.1监理人不能按时进行验收时，应提前  24   小时提交书面延期要求。

延期最长不得超过：    48     小时。
12.2 竣工验收

12.2.1竣工验收条件

乙方负责整理和提交的竣工验收资料应当符合项目所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，具体内容按通用条款执行。

竣工验收资料的份数：陆套，且满足相关要求。

乙方提供竣工图的约定：按甲方的实际需要及相关规定提供相应套数。
12.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。
12.2.3移交、接收全部与部分项目

乙方向甲方移交项目的期限：本项目竣工验收合格之日起7个工作日内。

甲方未按本合同约定接收全部或部分项目的，违约金的计算方式为：按通用条款约定执行 。
本项目竣工验收合格，乙方未按合同约定期限移交项目的，甲方有权按竣工后的现状接收管理项目，但不视为按合同约定完成项目移交及接收，乙方须按通用条款计算及支付违约金。
13.竣工退场

13.1.1 竣工退场

乙方完成竣工退场的期限：本项目竣工验收合格3天内。

14.竣工结算

14.1 竣工结算申请

乙方提交竣工结算申请单的期限：本项目竣工验收合格后7个工作日内乙方应将完整的项目结算所需资料报送相关部门进行结算评审，如逾期或者提供材料不完善，视为未提交结算资料。

竣工结算申请单应包括的内容：按防城港市财政部门的要求提交。
14.2 竣工结算审核

甲方审批竣工付款申请单的期限： 按通用条款约定执行。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款约定执行。
14.3 最终结清

14.3.1 最终结清申请单

乙方提交最终结清申请单的份数：陆份。

乙方提交最终结算申请单的期限：项目竣工投入使用且质量缺陷期满。

14.3.2 最终结清证书和支付

（1）甲方完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款约定执行。

（2）甲方完成支付的期限：项目质量保修金的返还：项目交付甲方使用至项目质量缺陷期满，经甲方组织相关部门进行质量复检合格后15个工作日内一次性退还（无息）。

15. 缺陷责任期与保修
15.1缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24个月。
15.2质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留。
15.2.1 乙方提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第   3  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：            /       ；

（2）/%的工程款；

（3）其他方式:甲方按项目价款结算总额的3%预留项目质量保修金，待项目质量保修期满后一次性无息返还。
15.2.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  2   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时申请至结算价97%的结算款，扣留3%保证金；

（3）其他扣留方式:      /                         。

关于质量保证金的补充约定：     /                  。
15.3保修

15.3.1 保修责任

项目质量保修期为：    2   年。
15.3.2 修复通知

乙方收到保修通知（通知形式可为电话、短信、微信、邮件等）后到达工程现场的合理时间：24小时内。
16. 违约

16.1 甲方违约

16.1.1甲方违约的情形

甲方违约的其他情形：            /                 。
    16.1.2 甲方违约的责任

甲方违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因甲方原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期相应顺延。

（2）甲方提供的材料、施工设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因甲方原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：   /   。

（3）因甲方违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期相应顺延   。
（4）甲方无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致乙方无法复工的违约责任：工期相应顺延。

（5）其他：               /                     。

16.2 乙方违约
16.2.1 乙方违约的情形及责任

乙方出现下列情况之一的，可视为乙方放弃项目建设：
（1）乙方书面通知甲方其已终止建设工程，且并不打算重新开始施工，甲方有权解除合同另行采购，由此造成的损失由乙方全部承担。

（2）未能在本合同约定的开工日期届满后及任何不可抗力事件结束后14天内恢复建设工程施工（但因非乙方原因所引起的除外），乙方必须无条件返工处理，修复至符合项目质量要求并承担相关费用，并在甲方规定的时间内完成返工，否则甲方有权扣罚该分项工程10%的项目款作为处罚。
（3）在完工检查日前停止建设项目施工，或者自身从项目场地撤走全部或超过80%以上（含）的工作人员，除非上述行为是为了保持或促进项目建设按合同完成所必须的，乙方需向甲方支付暂定合同价的10%作为违约金，并承担由此造成的一切经济损失，该违约金由甲方在项目款中扣除。对乙方不按照合同约定履行职责的，监理人预先下发限期改正通知，且含有罚款意向的指令（每次500元），如乙方逾期不采取措施纠正，则甲方有权作出履约罚款通知书（不再陈述罚款理由）。 

（4）除上列违约行为外，乙方如存在本合同条款或其他补充约定的违约行为的，应承担全部费用并承担相关法律责任及本合同约定的违约责任。

16.2.2 因乙方违约解除合同

关于乙方违约解除合同的特别约定：乙方有违反以下情况之一的，甲方有权解除合同，解除通知中应注明是根据第16.2.2项发出的，甲方应在发出正式解除合同通知14天前告知乙方其解除合同意向，除非乙方在收到该解除合同意向通知后14天内采取了补救措施，否则甲方可向乙方发出正式解除合同通知立即解除合同。解除日期应为乙方收到正式解除合同通知的日期，但在第(12)条的情况下，甲方无须提前告知乙方其解除合同意向，可直接发出正式解除合同通知立即解除合同：
(1)乙方无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工和不按签订协议书时商订的进度计划有效地开展施工准备，造成工期延误的。

(2)乙方违反规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人，或私自将项目或项目的一部分分包出去的（符合合同约定的专业分包、劳务分包除外）。

(3)未经监理人批准，乙方私自将已按响应文件承诺进场且用于本项目施工的施工设备、临时工程或主要材料撤离工地的（因设备检修、材料送检等合同约定的合理情形除外）。
(4)由于乙方原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的项目，而又未采取有效措施赶上进度，造成工期延误的。

(5)乙方否认合同有效或拒绝履行合同规定的乙方义务，或由于法律、财务等原因导致乙方无法继续履行或实质上已停止履行合同的义务的。

(6)合同签订之日起十五日内，未能按合同约定及响应文件承诺，组织响应文件中列明的全部管理人员及施工机械进场，且未向甲方或监理人提交合理的进场延期申请并获得书面批准的。

（7）投入项目建设的项目经理、技术负责人及安全员、施工员、质量员、材料员、资料员等施工现场专业人员不是竞标时响应文件中拟投入的人员，且未按合同约定程序办理人员更换审批手续并获得甲方书面同意的。

（8）乙方未能遵守履约担保的约定。

    （9）乙方未能遵守有关分包和转包的约定。

    （10）乙方实际进度明显落后于进度计划，并且未按甲方的指令采取措施并修正进度计划。

    （11）项目质量有严重缺陷，乙方无正当理由使修复开始日期拖延达30天（日历天）以上。

    （12）乙方破产、停业清理或进入清算程序，或情况表明乙方将进入破产和（或）清算程序，已有对其财产的接管令或管理令，与债权人达成和解，或为其债权人的利益在财产接管人、受托人或管理人的监督下营业，或采取了任何行动或发生任何事件（根据有关适用法律）具有与前述行动或事件相似的效果。

    （13）乙方明确表示或以自己的行为表明不履行合同或经发包人以书面形式通知其履约后仍未能依约履行合同或以不适当的方式履行合同。

    （14）未能通过竣工试验的，且因乙方原因导致项目任何部分和（或）整个项目丧失了主要使用功能、生产功能，且无法在合理期限内修复合格的。
    （15）因乙方的原因暂停工作超过30天且暂停影响到整个项目建设。

    （16）乙方未能遵守竣工日期规定，因乙方自身原因导致工期延误累计超过30天，且未获得甲方书面批准的工期顺延。
    （17）监理工程师根据通知改正条款发出整改通知后，乙方在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的。
（18）其他违约情形：                    /         。
16.2.3因乙方违约解除合同后乙方的义务

合同解除后，乙方应按以下约定执行：

（1）除了为保护生命、财产或项目安全、清理和必须执行的工作外，停止执行所有被通知解除的工作，并将相关人员撤离现场；

（2）移交已完成的永久性项目及负责已运抵现场的项目建设物资。在移交前，妥善做好已完工项目和已运抵现场的项目建设物资的保管、维护和保养；

（3）将甲方提供的所有信息及乙方为本项目编制的设计文件、技术资料及其他文件移交给甲方。在乙方留有的资料文件中，销毁与甲方提供的所有信息相关的数据及资料的备份；

（4）移交相应实施阶段已经付款的并已完成的和尚待完成的设计文件、图纸、资料、操作维修手册、施工组织设计、质检资料、竣工资料等；

16.2.4 因乙方违约解除合同后的估价、付款和结算

因乙方原因导致合同解除的，合同当事人应在合同解除后30天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：

（1）合同解除后，按合同约定商定或确定乙方实际完成工作对应的合同价款，以及乙方已提供的材料、施工设备和临时工程等的价值；

（2）合同解除后，乙方应支付的违约金；

（3）合同解除后，因解除合同给甲方造成的损失；

（4）合同解除后，乙方应按照甲方的指示完成现场的清理和撤离；

（5）甲方和乙方应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。

因乙方违约解除合同的，甲方有权暂停对乙方的付款，查清各项付款和已扣款项，甲方和乙方未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照争议解决的约定处理。

16.2.5 因乙方违约解除合同的合同权益转让：

1.因乙方违约导致合同解除的，甲方有权自行继续完成本项目，或委托第三人承接剩余项目建设。

2.甲方要求乙方转让其为实施本合同所订立的材料设备订货合同、服务合同项下权益的，应以书面形式向乙方提出，且该等合同权益转让需满足以下条件：（1）转让标的仅限于与本项目直接相关的合同权益，且不涉及乙方就该等合同承担的未结清债务；（2）甲方应在转让通知中明确告知转让后的权利义务承接方式，以及因转让产生的登记备案、变更手续等相关费用的承担主体；（3）乙方应在收到解除合同通知且收到甲方书面转让要求及相关资料后的 14 天内，配合办理合同权益转让的法定及约定手续，甲方及合同相对方应提供必要协助。

3.甲方和乙方或其委托的第三人有权使用乙方在施工现场的材料、设备、临时工程、乙方文件及以乙方名义编制的与本项目相关的其他文件，但需遵守以下约定：（1）使用前应与乙方共同清点核对上述资产及文件的数量、规格、完好状态，并签署书面清单；（2）使用过程中应采取合理保护措施，不得擅自损毁、转让或挪作他用；（3）对于可重复利用的设备、临时工程，使用完毕后应按清单状态返还乙方；对于已消耗的材料，应按合同约定或市场公允价格向乙方支付相应价款。

因本合同约定的合同权益转让、资产及文件使用所产生的全部费用，由甲方与乙方根据公平原则协商确定，协商不成的，可按本合同约定的争议解决方式处理。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在订立合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免、不能克服且不能提前防备的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、新冠肺炎、骚乱、戒严、暴动、战争。
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：6 级以上的地震；10级以上的持续 5天的台风；50 年以上未发生过、持续 30 天高温天气；自然原因发生的火灾；其他不可抗力原因。

17.2不可抗力的通知

不可抗力因素出现，乙方应立即采取措施并向甲方通报受灾情况，在不可抗力因素引起的损害终止后三日内向甲方报告损失情况和清理、修复的费用。若灾害呈间歇形势继续发生，乙方应每隔三天向甲方报告一次灾害情况，直至灾害结束。甲方应对灾情处理提供必要条件。

17.3不可抗力后果的承担

因灾害发生的费用由双方分别承担，其中：

（1）项目本身的损害由甲方承担；

（2）人员伤亡由其所属单位负责并承担相应费用；

（3）造成施工现场乙方临时设施损坏和修复费用，由双方根据不可抗力影响程度及公平原则协商分担，协商不成的，按合同约定的争议解决方式处理；

（4）乙方设备、机械、车辆等现场施工用具及人员停、窝工、机械、设备停置损失，由乙方自行承担相关责任及损失；
（5）清理、修复工作的责任与费用的承担：由甲方承担。

17.4 因不可抗力解除合同

因单次不可抗力导致合同无法履行连续超过30天或累计超过60天的，甲方和乙方均有权解除合同。合同解除后，甲方应在商定或确定甲方应支付款项后120天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：按国家相关规定执行。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：乙方必须为施工现场从事施工的所有作业人员和管理人员办理意外伤害保险，并支付保险费。
乙方是否应为其施工设备等办理财产保险：否。
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：      /        。

19.争议解决

因合同及合同有关事项发生的争议，双方可向防城港仲裁委员会申请仲裁。



